SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS

FIZIKAI III-IV GIMNAZIJOS KLASĖMS SUKŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ DALIS

- Perkančioji organizacija: Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija, PO). Adresas – K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius.

- Sprendžiama problema – ugdymo procese trūksta mokomosios medžiagos, skirtos fizikos dalyko pasiekimams ugdyti III–IV gimnazijos klasėse pagal atnaujintas bendrąsias programas

- Tikslas – sukurti fizikos dalykui skirtą skaitmeninę mokymo priemonę (toliau – SMP), kurią naudodami mokiniai gautų atnaujintą ir skirtingais būdais pateiktą medžiagą, ją nagrinėtų, atliktų įvairias užduotis ir įsivertintų savo pasiekimus.

- Pirkimo objektas – skaitmeninės mokymo priemonės fizikai III-IV gimnazijos klasėms sukūrimo  paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Pirkimas skaidomas į dvi dalis:

  - I pirkimo dalis – skaitmeninės mokymo priemonės fizikos dalykui III gimnazijos klasei sukūrimo paslaugos;

  - II pirkimo dalis – skaitmeninės mokymo priemonės fizikos dalykui IV gimnazijos klasei sukūrimo paslaugos.

- Paslaugų suteikimo terminas – ne ilgesnis nei 11 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Sukurtoje skaitmeninėje mokymo priemonėje (toliau SMP) turi būti PO logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas.

- Paslaugų tiekėjas, siekdamas teikiamų paslaugų kokybės, turi bendradarbiauti su PO, dalyvauti kartą per savaitę arba pagal poreikį pasitarimuose su PO atstovais. Pasitarimų metu bus daromas vaizdo įrašas (jei jie bus nuotoliniai). Paslaugų tiekėjas turi atsižvelgti (įvykdyti siūlymus) į PO darbuotojų per susitikimus ir elektroniniu paštu pateiktus siūlymus dėl teikiamų paslaugų kokybės.

- Paslaugų tiekėjas turi paskirti atsakingą asmenį už bendradarbiavimą su PO atstovais dėl teikiamų paslaugų kokybės ir atsiskaitymų derinimo.

- Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų tiekėjas turi susitikti su PO atstovais ir aptarti bei detalizuoti Paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo eigą.

- Susitikimai tarp PO ir Paslaugų tiekėjo vyksta PO patalpose arba nuotoliniu būdu, suderintu su PO laiku.

- Tiekėjas pats pasirūpina Sutarties vykdymui reikalingomis priemonėmis ir įranga.

- Teikiant paslaugas, už panaudotos vaizdinės, tekstinės ir garsinės medžiagos, dizainų, patentų, prekių pavadinimų, ženklų ir žymų, programinio kodo, kompiuterių ir programinės įrangos, sąsajų, kitų autorinių, gretutinių ar pramoninių teisių objektų atitinkamų teisių, reikiamų leidimų, licencijų, ir kitų reikiamų teisių gavimą atsako tiekėjas. PO gali reikalauti tiekėjo pateikti įrodymų dėl reikiamų leidimų licencijų ir kitų teisių, reikalingų Paslaugų teikimui ir / ar sukurtų kūrinių naudojimui, gavimo.

- Tiekėjas paslaugų teikimo metu privalo užtikrinti kuriamų SMP slaptumą ir konfidencialumą.

- Visi Sutarties vykdymo metu atsiradę, sukurti ar pateikti Paslaugų teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. nurodytas autorines, turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos Paslaugų teikimo rezultatus, yra PO nuosavybė, kurią PO gali naudoti, publikuoti, perleisti, adaptuoti, perduoti, kitaip naudotis, valdyti ir disponuoti kaip mano esant tinkama, neribotoje teritorijoje, maksimalia taikytinų įstatymų leidžiama apimtimi ir laikotarpiu nuo paslaugos suteikimo dienos. Be išankstinio raštiško PO sutikimo, tiekėjas negali publikuoti straipsnių, kitokios informacijos apie Paslaugas ar atskleisti iš PO gautos informacijos. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą PO dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl PO kaltės. Paaiškėjus trečiųjų asmenų autorinių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui ne dėl PO kaltės po Paslaugų perdavimo, tiekėjas privalo savo sąskaita imtis visų reikiamų veiksmų pažeidimui pašalinti per protingą laiką, gaunant reikiamas teises, licencijas ar leidimus ar atitinkamai pakoreguojant Paslaugos rezultatus, kad jie atitiktų Sutartį bei šią techninę specifikaciją, ir nepažeistų trečiųjų asmenų teisių. PO kiekvienu atveju turi teisę nustatyti protingą minėtų trūkumų pašalinimo terminą.

- Vykdomas žaliasis pirkimas ir nustatomi Aplinkosauginiai reikalavimai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3 papunkčiu:

  - Pirkimo objektas (dalis) tenkina Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, nes perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- SMP turi būti kuriami  vadovaujantis šiais teisės aktais:

  - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269  „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimu 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541;

  - bendrojo ugdymo dalykų spausdintų ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiųjų vadovėlių ir mokymo(si) priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-184 nustatytais reikalavimais.

- SMP turi būti sukurta taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos reikalavimų. Tekste neturi būti rašybos ir skyrybos, teksto rišlumo (stiliaus), citavimo klaidų.

- TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

- SMP turi būti kuriama vadovaujantis žiniatinklio turinio prieinamumo gairėmis WCAG 2.1 (atitikties lygis ne mažesnis kaip AA). Galimas šaltinis. Tiekėjas turės atlikti šiuos veiksmus:

  - Atlikti prieinamumo vertinimą pagal WCAG 2.1 AA. Auditas / vertinimas / testavimas turėtų apimti įvairius vertinimo metodus ir įrankius: rankinį, automatizuotą testavimą bei testavimą su bent viena iš pagalbinių technologijų, pvz., ekrano skaitymo programa.

  - Pateikti Prieinamumo vertinimo ataskaitą (pvz., galėtų būti pateikta kaip Prieinamumo atitikties ataskaita (angl. Accessibility Conformance Report), paremta VPAT šablonu (angl. Voluntary Product Accessibility Template)).

- Visi kūrimo ir vystymo metu planuojami taikyti programinės įrangos projektiniai ar technologiniai sprendimai bei numatoma naudoti kitų gamintojų ar atvirojo kodo programinė įranga turės būti suderinta su PO, turi būti užtikrinti informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1209 „dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo nr. 818 „dėl nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“.

- SMP turi būti sukurta naudojant atvirus, plačiai taikomus žiniatinklio technologijų standartus, suderinamus su HTML5, ir skaitmeninius daugialypės terpės formatus, taip pat gali būti naudojami kiti atvirojo kodo įrankiai. SMP turi naudoti duomenų perdavimo protokolą xAPI perduoti mokinių veiklų duomenims. SMP turi būti diegiama ir vykdoma Docker konteinerių aplinkoje. Sprendimas turi būti sukurtas taip, kad būtų lengvai perkeliamas, plečiamas ir valdomas naudojant konteinerių „orkestravimo“ sistemas. xAPI duomenų, konteinerizacijos ir Docker image failų pateikimo reikalavimai aprašyti priede Nr. 1.

- SMP turinio struktūrinėms dalims kurti privaloma naudoti H5P šablonus, kurie šiame sprendime veikia kaip pagrindinis turinio struktūravimo, pateikimo ir naudotojo sąveikos karkasas (angl. wrapper), užtikrinantis turinio eksportuojamumą ir panaudojimą ugdymo valdymo aplinkose (LMS). Sudėtingesni interaktyvūs sprendimai (pvz., reiškinių ir procesų modeliavimas) gali būti realizuojami kaip vidinė SMP funkcionalumo dalis, kuri yra techniškai ir logiškai integruota į H5P turinį (įskaitant H5P turinio tipų pritaikymą ar plėtimą), nenaudojant iFrame turinio įterpimo iš išorinių domenų ar išorinių trečiųjų šalių paslaugų.

- SMP turi sudaryti galimybę atsisiųsti ir kitose ugdymo valdymo aplinkose (Learning Management System – LMS), pvz., Moodle, įsikelti (importuoti) šiuos turinio vienetus: (a) temos paketą ir atskirai (b) tiriamojo darbo paketą (interaktyvus tiriamasis darbas). Temos paketas ir tiriamojo darbo paketas privalo veikti kaip savarankiški, pilnai funkcionalūs moduliai be papildomų programavimo darbų ar adaptacijų. Temos paketas neprivalo būti realizuotas vienu H5P turinio tipu: tema gali būti sudaryta iš kelių H5P turinio vienetų (skirtingų H5P šablonų), tačiau SMP privalo būti sukomplektuota tema į vieną atsisiunčiamą paketą (įskaitant visą turinį, priklausomybes ir reikiamus nustatymus), kuris po importavimo veiktų kaip vientisa tema. Analogiškai, kiekvienas tiriamasis darbas gali būti atsisiunčiamas atskiru paketu. H5P šablonai gali būti kuriami, keičiami ir tobulinami; negalima apsiriboti vien standartiniais H5P šablonų bibliotekos šablonais, jei dėl to būtų pažeisti turinio ar kiti techninės specifikacijos reikalavimai.

- Užduočių rinkinių užduotys turi būti modifikuotos ir/ arba sukurtos kaip atskiri vienetai QTI formatu.

- Reikalavimai OTI formato užduotims:

  - užduotims turi būti taikoma MIT atvirojo kodo licencija;

  - užduotys turi būti parengtos laikantis ne senesnio nei QTI  v2.2 standarto (angl. The 1EdTech Question & Test Interoperability (QTI®) specification) ir ištestuotos, pateiktos testavimo elektroninėje aplinkoje;

  - QTI standartas privalo palaikyti interaction (Media interaction) tipą. Įgarsinimas turi būti atliktas žmogaus balsu, nenaudojamas sintezatorius (negali būti naudojami išoriniai ištekliai, pvz., Youtube);

  - jeigu bus naudojamos Gap Match arba Graphical Gap Match interakcijos, turi būti nurodytas ir šis parametras: max-associations (žiūrėti reikalavimą QTI 3 standartui).

  - užduotys turi būti parengtos taip, kad jas konvertavus į pdf formatą, būtų išlaikytas elektroninės užduoties vaizdas, būtų galima jas atspausdinti, jei užduoties formatas tai leidžia;

  - užduotys turi būti parengtos taip, kad jas būtų galima naudoti be papildomo paruošimo virtualiosiose mokymosi aplinkose (QTI užduotis pilnai funkcionuotų TAO ir Emokyklos užduočių banko grotuve), kurios suderinamos su ne žemesniu QTI v2.2 standarto. Užduotys turi būti pilnai veikiančios, mokinys gali jas atlikti. Atliekant uždarojo tipo užduotis, rezultatas turi būti gaunamas iš karto, ir rezultatas turi būti perduotas į mokymosi aplinką.

- SMP turi būti lengvai valdoma, turėti aiškią navigaciją, valdymo elementus, galimybę informuoti naudotoją apie darbo eigą ir būseną (pvz. naršymo vieta, progresas).

- SMP tekstai, vaizdo, garso (medijos) ir kiti turinio elementai turi būti redaguojami ir (ar) keičiami SMP turinio valdymo sistemos priemonėmis.

- Turi būti parengtos ir SMP pateiktos pristatymo, temos aiškinimo (teorijos), reiškinių ir procesų tiriamųjų darbų bei visų užduočių spausdinimui pritaikytos versijos PDF formatu. PDF turi būti tvarkingai suformatuotas ir tinkamas naudojimui mokymosi procesuose. Visa temos medžiaga turi būti pritaikyta spausdinimui – jeigu interaktyvios užduoties turinys negali būti tiesiogiai atliekamas spausdintine forma, turi būti pateikta lygiavertė spausdinimui pritaikyta tos užduoties versija. PDF formavimui patogiai integruoti mygtukai pačioje SMP.

- SMP turi veikti kompiuteriuose su Windows operacine sistema (nuo Windows 7), kompiuteriuose su macOS operacine sistema (nuo macOS 11 Big Sur), kompiuteriuose su Linux operacine sistema, mobiliuosiuose įrenginiuose su Android operacine sistema (nuo Android 11), mobiliuosiuose įrenginiuose su iOS operacine sistema (nuo iOS 13).

- SMP turi veikti šių naršyklių aktualiose versijose: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari, Opera ir Microsoft Edge.

- SMP turi veikti mobiliuosiuose įrenginiuose ir interaktyviose lentose vienodu funkcionalumu ir būti pritaikyta naudoti skirtingų ekranų dydžių įrenginiuose (angl. responsive design). SMP turi veikti nurodytų dydžių mobiliuosiuose įrenginiuose: telefonų ekrano dydis ne mažesnis kaip 6 coliai, planšetinių kompiuterių ekrano dydis ne mažesnis kaip 7 coliai, ir jie naudojami horizontaliai (angl. landscape).

- SMP turi būti sukurta taip, kad ją įkėlus į Švietimo portalo (emokykla.lt) SMP duomenų saugyklos aplinką arba publikuojant atskirame interneto serveryje būtų galima priemone naudotis be papildomos autentifikacijos SMP viduje. SMP turi veikti prie „Emokykla“ prisijungusio naudotojo teisėmis, naudojant SSO (OAuth 2.0) technologiją. SMP turi atpažinti naudotojo rolę Integracijai su Švietimo portalu turi būti naudojama emokykla.lt API, kuri yra aprašyta API dokumentacijoje, kuri bus pateikta analizės etape.

- Tiekėjas turi suteikti prieigą prie SMP testavimo aplinkos(ų) (jei tokios(ių) nėra, turi ją(as) sukurti), kurioje(se) PO galėtų patikrinti ar SMP atitinka techninėje specifikacijoje aprašytus technologinius reikalavimus. QTI užduočių testavimo aplinką pateiks PO per 15 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

- Visa SMP turi būti ne žemesnio kaip II interaktyvumo lygio pagal Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymą 2024 m. gegužės 20 d. Nr. VK-481“ dėl virtualiųjų mokymo(si) priemonių interaktyvumo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“[5]. Suskaitmeninti tiriamieji darbai ne žemesnio kaip III interaktyvumo lygio.

- Tiekėjas turi sukurti klaidų/problemų/tikslinimų fiksavimo sistemą („Service desk“) (toliau – Pagalbos tarnyba), atitinkančią techninės specifikacijos XI skyriuje „Reikalavimai Pagalbos tarnybai“ nustatytus reikalavimus ir kuri naudojama abiejų Šalių ir prieinama realiuoju (7/24) laiku. Pagalbos tarnyboje turi būti matoma užklausų būsena (pateikta–perskaityta/vykdoma–įvykdyta ir/ar pan.). Pagalbos tarnyba turi turėti galimybę suformuoti ataskaitą ir ją eksportuoti.

- Galutiniam naudotojui SMP turi veikti autonomiškai, t. y. turi atsidaryti ir veikti naršyklėje be papildomai įdiegiamų programų ir trečių šalių įskiepių.

- Tiekėjas iki paslaugų suteikimo termino pabaigos (žr. 6 techninės specifikacijos punktą) turi perduoti: SMP, H5P failus, užduočių failus QTI 2.2 arba aukštesniu formatu, aprašus (word, pdf failai). Viskas perduodama išoriniame diske ir (arba) perkeliama į PO nurodytą saugyklą.

- Tiekėjas iki paslaugų suteikimo termino pabaigos (žr. 6 techninės specifikacijos punktą) turi parengti SMP naudotojo/diegimo instrukciją lietuvių kalba, atvirojo standarto word formatu ir jas perduoti PO. Visi SMP failai turi būti perduoti išoriniame diske ir/arba perkelti į PO nurodytą saugyklą.

- Tiekėjas iki paslaugų suteikimo termino pabaigos (žr. 6 techninės specifikacijos punktą) turi PO perduoda SMP išeities kodus. Galutinės išeities kodų versijos (įskaitant modifikavimo procese naudojamas papildomas bibliotekas ir kitus programinius modulius ar priemones) turi būti pateiktos tiekėjo naudotoms kūrimo priemonėms suprantamu formatu. Turi būti nurodomas naudotų priemonių sąrašas. Išeities kodai turi būti su komentarais ir atitikti gerąją programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktiką. Kartu turi būti pateikti sukompiliuoti išeities kodai (parengti diegti). Visi SMP failai turi būti perduoti išoriniame diske ir/arba perkelti į PO nurodytą saugyklą.

- Reikalavimai garantinio aptarnavimo paslaugoms:

  - po galutinio paslaugų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos, tiekėjas 24 mėnesių laikotarpiui visai SMP teikia garantinį aptarnavimą;

  - ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo garantinio aptarnavimo laikotarpio pradžios tiekėjas sukuria arba naudoja jau turimą Pagalbos tarnybą, atitinkančią techninės specifikacijos VI skyriuje „Reikalavimai Pagalbos tarnybai“ nustatytus reikalavimus ir kuri naudojama abiejų Šalių ir prieinama realiuoju (7/24) laiku. Pagalbos tarnyboje turi būti matoma užklausų būsena (pateikta–perskaityta/vykdoma–įvykdyta ir/ar pan.). Pagalbos tarnyba turi turėti galimybę suformuoti ataskaitą ir ją eksportuoti. Garantinio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos adresu Kalinausko g. 7, Vilnius, arba nuotoliniu būdu darbo dienomis darbo laiku, t. y. nuo aštuntos (8.00 val.) iki septynioliktos valandos (17.00 val.) pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais ir nuo aštuntos (8.00 val.) iki penkioliktos valandos keturiasdešimt penkių minučių (15.45 val.) – penktadieniais, 44 punkte nurodytais terminais.

  - garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas neatlygintinai šalina visus trūkumus, susijusius su SMP veikimu. Turi būti laikomasi terminų:

    - reakcijos į problemą laikas: kritinės problemos – ne ilgesnis kaip 8 PO darbo laiko valandos, skaičiuojant nuo problemos registravimo laiko, nekritinės problemos – ne ilgesnis kaip 16 PO darbo laiko valandų, skaičiuojant nuo problemos registravimo laiko;

    - kritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 8 valandos, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į problemą. Kritine problema laikoma tokia klaida, kuri tiesiogiai įtakoja ir trikdo SMP darbą;

    - nekritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 5 PO darbo dienos, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į problemą;

  - nekritine klaida laikoma tokia klaida, kuri tiesiogiai neįtakoja SMP veikimo, t. y. naudojantis SMP galima atlikti pagrindines funkcijas.

- REIKALAVIMAI TURINIUI

- Skaitmeninės mokymo priemonės (SMP) turinys turi būti parengtas vadovaujantis fizikos dalyko bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 su vėlesniais pakeitimais.

- SMP turinys turi apimti visas fizikos bendrosios programos III–IV gimnazijos klasėms mokymo(si) turinio temas ir būti orientuotas į fizikos bendrojoje programoje nurodytų pasiekimų ugdymą.

- SMP turinyje turi būti užtikrinamas:

- dalykinis tikslumas ir moksliškumas;

  - nuoseklus ir išsamus sąvokų ir reiškinių aiškinimas;

  - fizikos teorijų ir jų praktinio taikymo sąsajos;

  - mokinių gebėjimų analizuoti, interpretuoti, daryti išvadas ir taikyti fizikos dėsnius realiose situacijose ugdymas;

  - galimybė diferencijuoti mokymąsi pagal skirtingus mokinių pasiekimų lygius.

- SMP turinys turi būti pritaikytas III–IV gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsniui, kognityviniams gebėjimams ir mokymosi patirčiai.

- SMP turinys turi būti parengtas ir struktūruotas taip, kad skatintų:

  - mokinių aktyvų mokymąsi ir motyvaciją mokytis;

  - tyrinėjimu grįstą mokymąsi;

  - savarankišką mokinių darbą;

  - refleksiją ir įsivertinimą.

- SMP turinyje turi būti integruojami įvairūs informacijos pateikimo būdai:

  - tekstinė informacija;

  - paveikslai, schemos, grafikai, diagramos;

  - animacijos ir modeliavimas;

  - vaizdo ir garso medžiaga;

  - interaktyvios demonstracijos ir tiriamieji darbai.

- SMP turinys turi būti parengtas taip, kad:

  - teorinis turinys būtų glaudžiai susietas su praktinėmis užduotimis;

  - mokinys galėtų taikyti įgytas žinias spręsdamas įvairaus sudėtingumo užduotis;

  - būtų sudarytos sąlygos mokiniui gauti grįžtamąjį ryšį apie savo mokymosi pažangą.

- Turinys turi būti pateiktas aiškia, taisyklinga ir mokiniui suprantama lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų.

- Turinyje naudojamos sąvokos turi būti:

  - paaiškinamos tekste jų pirmojo vartojimo vietoje;

  - pateikiamos bendrame SMP sąvokų žodyne.

- Turinyje naudojama vaizdinė, tekstinė ir garsinė medžiaga turi būti:

  - teisėtai naudojama, laikantis autorių teisių reikalavimų;

  - pedagogiškai pagrįsta ir padedanti suprasti fizikos reiškinius ir procesus;

  - kokybiška ir tinkama mokymosi procesui.

- REIKALAVIMAI SKAITMENINIMUI

- SMP turi sudaryti šios struktūrinės dalys:

  - įvadinis tekstas;

  - turinys;

  - naudotojo vadovas.

- Naudotojo vadove turi būti:

    - naudojimosi SMP rekomendacijos;

    - technologiniai reikalavimai įrangai, naudojant SMP;

    - SMP navigacija.

- SMP turinį turi sudaryti visos fizikos BP mokymosi turinyje esančios temos.

- Kiekvieną suskaitmenintą temą turi sudaryti:

  - interaktyvus pristatymas, kuriame pateikta informacija naudojant garsą, vaizdą, tekstą ar animaciją. Pristatyme turi būti nurodyti mokymosi uždaviniai, ugdomos kompetencijos, galimos mokymosi veiklos, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai, refleksija;

  - parengtas temos aiškinimas (teorija), iliustruotas paveikslais, interaktyviomis demonstracijomis, vaizdo ir / ar garso įrašais, animacijos ir kt..

  - interaktyvūs reiškinių ir procesų tiriamieji darbai, kurie nurodyti fizikos BP temos aprašyme. BP mokymo(si) turinyje vartojami veiksmažodžiai nurodo, kaip mokomasi vieno ar kito dalyko. Programos dalyje Pasiekimų vertinimas aprašyti visi veiksmažodžiai. Veiksmažodis „tyrinėti“ – stebėti, atlikti bandymus tiksliai numatytomis sąlygomis, leidžiančiomis stebėti reiškinio eigą ir, pakartojus tas sąlygas, jį vėl atkurti, aiškintis dėsningumus. Pavyzdžiui, mokymo(si) turinio temoje Judėjimas yra toks aprašymas: „Nagrinėjamas ir tyrinėjamas horizontaliai ir kampu į horizontą mesto kūno judėjimas kaip kūno judėjimas plokštumoje, kai veikia viena (sunkio) jėga, skaičiuojami greičio, pagreičio ir koordinatės kitimai x ir y ašyse. Eksperimentiškai nustatomas laisvojo kritimo pagreitis. Mokomasi tyrinėti judėjimą analizuojant vaizdo įrašą ir naudojant jutiklius“. Tiriamieji darbai turi turėti visus mokslinio tyrimo etapus.

  - ne mažiau kaip 1 užduočių rinkinys, sudarytas ne mažiau kaip iš 20 skirtingų pasiekimų lygių užduočių, laikantis tokių proporcijų: slenkstinio lygio – 10 proc., patenkinamo lygio – 20 proc., pagrindinio lygio – 40 proc., aukštesniojo lygio – 30 proc. Užduotys pateiktos iš eilės pagal pasiekimų lygius (sunkėjimo tvarka), tačiau mokiniai gali jas atlikti pasirinktinai. Užduotys turi būti skirtingų tipų. Galimi užduočių formatai: 1) interaktyvių mąstymo žemėlapių sudarymas; 2) palyginimas, sugretinimas, nustatymas priežasties ir pasekmės ryšių; 3) pažymėjimas teisingo/neteisingo atsakymo; 4) teiginio su paveikslėliu sujungimas; 5) teiginių pabraukimas; 6) duomenis grupavimas ir t.t.

  - ne mažiau kaip 1 užduočių rinkinys, skirtas įsivertinti tos temos žinias ir gebėjimus, sudarytas ne mažiau kaip iš 10 skirtingų pasiekimų lygių užduočių, laikantis tokių proporcijų: slenkstinio lygio – 30 proc., patenkinamo lygio – 20 proc., pagrindinio lygio – 20 proc., aukštesniojo lygio – 30 proc. Visos užduotys turi būti uždarojo tipo. Atliekant užduotis turi būti galimybė grįžti atgal, pataisyti atsakymą ir eiti pirmyn;

  - įsivertinimas;

  - SMP sąvokų žodynas pateikiamas, atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus.

  - literatūros, šaltinių sąrašas;

- Meta duomenų lentelė užpildoma pagal pavyzdį (Priedas Nr. 2). Kiekvienos užduoties raktažodžių turėtų būti 5-10 vnt., trumpa anotacija 1-2 sakiniai (ne daugiau 250 simbolių).

- Reikalavimai užduotims:

  - užduotys turi būti sukurtos taip, kad mokinys galėtų jas atlikti pačioje SMP;

  - kiekviena kuriama ar adaptuojama užduotis turi turėti aiškų, konkretų tekstą, skirtą grįžtamajam ryšiui teikti. Informacija, teikiama grįžtamajam ryšiui, turi būti parengta mokiniui klaidingai ir teisingai atlikus užduotį, atsižvelgiant į tai, ką mokinys atliko ir ko neatliko. Grįžtamasis ryšys turi būti konkrečiai susijęs su užduotimi (neužtenka parašyti „Šaunuolis, gerai atlikai užduotį“), pvz., „Suklydote, atpažindami ir įvardydami šiuos (įvardijami konkrečiai pagal užduotį) objektus, neišskyrėte jų pagal būdingus tokius (įvardijami konkrečiai pagal užduotį) požymius. Jums vertėtų pasimokyti atpažinti šiuos objektus ir juos klasifikuoti pagal tam tikrus (konkrečiai) kriterijus.“ ir „Teisingai atpažinote ir įvardijote šiuos objektus, išskyrėte juos pagal tokius požymius.“;

  - mokiniui atlikus užduočių rinkinį, skirtą įsivertinti temos žinias ir gebėjimus, mokinys turi matyti rezultatą, t. y. bendrą surinktų taškų skaičių ir turi matyti, kaip jam sekėsi atlikti kiekvieną užduotį atskirai ir klaidingai atliktose užduotyse matyti pažymėtus neteisingus atsakymus;

  - užduočių formuluotės turi būti be dalykinių klaidų, aiškios, tikslios, korektiškos, pozityvios (pvz., nepropaguojančios smurto, karo ar kt. neigiamų veiksmų, narkotinių medžiagų vartojimo ir pan.), adekvačios mokomosios klasės mokiniui;

  - užduotis turi būti suformuluota taip, kad būtų aišku, ką mokinys turės atlikti (pvz., įrašyti raidę, skaičių, pažymėti tašką grafike ir kt.).

- Reikalavimai dizainui:

  - kuriant SMP turi būti laikomasi universalaus dizaino (pvz.: prieinamumo, lankstumo, paprasto ir intuityvaus naudojimo, ir kt.) ir inovatyvumo (kūrybingumo) principų. Visos SMP dalys išdėstytos taip, kad atskiros dalys logiškai derėtų tarpusavyje, atsižvelgiant į dalyko didaktiką, paisant mokinių amžiaus tarpsnio ir skirtinų kognityvinių gebėjimų ypatumų;

  - turi būti interaktyvus, įtraukiantis, šiuolaikiškas:

    - įtraukiantis, žaismingas, naudojami paveikslėliai iliustracijos pagyvinti turiniui ir gali būti panaudotas bent vienas animuotas veikėjas, kuris, pvz., galėtų lydėti mokinį per visas užduotis;

    - SMP turi būti sukurtas laikantis šiuolaikiškų dizaino principų. Pvz. fonui(ams) parinkti paveikslėliai turi būti įtraukiantys ir jautrūs (Engaging & Responsive Hero Images). Turinio išdėstymui pritaikytas kortelių dizainas (Card Design). Tiekėjas gali pasiūlyti ir savo šiuolaikišką dizainą (nes šie principai sparčiai keičiasi);

  - parengtos temos aiškinimas (teorija) turi būti matoma kartu su užduotimi viename lange, jei tai sunku įvykdyti (netelpa), tada sugalvotas būdas, kaip galėtų būti lengvai pasiekiama ir matoma atliekant užduotį;

  - užduotys SMP išdėstytos patogiai (kad būtų lengva atlikti), jų išdėstymas gali priklausyti ir nuo mokinių amžiaus tarpsnių ypatumų, ir nuo dydžio, tipo, specifikos ir t. t.

  - jei užduočiai atlikti reikalingi įskiepiai, tai jie turi būti įdiegti į SMP su visomis funkcijomis reikalingomis užduočiai atlikti;

  - turi būti galimybė automatiškai tikrinti sprendimus ir atsakymus užduotyse;

  - turi būti galimybė gauti grįžtamąjį ryšį atlikus užduotį;

  - turi būti atskiras mygtukas – nuoroda į fizikos BP;

  - naudojami vaizdo ir garso įrašai turi būti integruoti į SMP;

  - vaizdo įrašų funkcionalumas turi būti realizuojamas įterpiant media grotuvą su galimybe valdyti vaizdo įrašą, t. y. sustabdyti, paleisti, prasukti, atsukti, didinti/mažinti vaizdą ir didinti/mažinti garsą. Vaizdo įrašams turi būti galimybė keisti vaizdo įrašo lango vietą (PinP), dydį. Jei vaizdo įrašo kalba angliška turi būti išversta į lietuvių kalbą;

  - garso įrašų funkcionalumas turi būti realizuojamas įterpiant media grotuvą su galimybe valdyti garso įrašą, t. y. sustabdyti, paleisti, prasukti, atsukti, didinti ir mažinti garsą.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

- I etapas:

  - per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi parengti ir suderinti su PO Paslaugų teikimo detalųjį planą (Ganto diagrama (angl. Gantt chart)), Pagalbos tarnybos įdiegimo / naudojimo planą, temų sąrašą, tiriamųjų darbų sąrašą taip pat SMP temos aprašo formą. Detaliajame plane (Ganto diagramoje) turi atsispindėti visi Tiekėjo susiplanuoti atlikti darbai (turinio ir techniniai) savaitės tikslumu (atsižvelgiant į tai, kad viską numatyti tiksliai gali būti sudėtinga, detalusis planas vykdymo eigoje gali keistis, tačiau turi būti laikomasi žemiau techninėje specifikacijoje nurodytų svarbių datų);

  - kas 5 darbo dienas tiekėjas teikia PO ataskaitas (progresas žymimas Ganto diagramoje ir aptariamas su PO susitikimų metu) apie suteiktas paslaugas, kad PO galėtų vertinti teikiamų paslaugų kokybę;

  - per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO 1-os temos aprašą ir šiam aprašui užpildytą metaduomenų lentelę (Priedas Nr. 2). Taip pat turi pateikti 2 skirtingų koncepcijų SMP dizaino variantus, kuriuose būtų išdėstyti visi SMP elementai ir atsižvelgiama į reikalavimus dizainui. Dizainas aptariamas, PO išsirenka 1 variantą, jis taisomas pagal PO pastabas. Tiekėjas turi įvertinti visas rizikas, kurios vėliau gali atsirasti dėl tam tikrų dizaino ypatumų, ir informuoti apie tai PO;

  - nuosekliai per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO 20 % temų aprašų. Aprašai pateikiami kartu su metaduomenų lentelėmis. Taip pat Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO visiškai suskaitmenintą 1-ą temą pačioje SMP ir tos temos QTI užduotis kartu su testavimo protokolu pagal visus techninės specifikacijos punktus. SMP ir užduotys turi būti pateikta testavimo aplinkose ir išbandyta bei pademonstruota PO, kad tinkamai veikia pagal technologinius techninės specifikacijos reikalavimus;

  - nuosekliai per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO 30 % temų aprašų. Aprašai pateikiami kartu su metaduomenų lentelėmis. Taip pat Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO visiškai suskaitmenintų 20 % temų pačioje SMP ir tų temų QTI užduotis kartu su testavimo protokolu pagal visus techninės specifikacijos punktus. SMP ir užduotys turi būti pateikta testavimo aplinkose ir išbandyta bei pademonstruota PO, kad tinkamai veikia pagal technologinius techninės specifikacijos reikalavimus;

  - nuosekliai per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO 50 % temų aprašų. Aprašai pateikiami kartu su metaduomenų lentelėmis. Taip pat Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO visiškai suskaitmenintų 30 % temų pačioje SMP ir tų temų QTI užduotis kartu su testavimo protokolu pagal visus techninės specifikacijos punktus. SMP ir užduotys turi būti pateikta testavimo aplinkose ir išbandyta bei pademonstruota PO, kad tinkamai veikia pagal technologinius techninės specifikacijos reikalavimus. Suderinti aprašai ir QTI užduotys turi būti perduoti PO.

- II etapas:

  - nuosekliai per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO 60 % temų aprašų. Aprašai pateikiami kartu su metaduomenų lentelėmis. Taip pat Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO visiškai suskaitmenintų 50 % temų pačioje SMP ir tų temų QTI užduotis kartu su testavimo protokolu pagal visus techninės specifikacijos punktus. SMP ir užduotys turi būti pateikta testavimo aplinkose ir išbandyta bei pademonstruota PO, kad tinkamai veikia pagal technologinius techninės specifikacijos reikalavimus;

  - nuosekliai per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO 80 % temų aprašų. Aprašai pateikiami kartu su metaduomenų lentelėmis. Taip pat Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO visiškai suskaitmenintų 60 % temų pačioje SMP ir tų temų QTI užduotis kartu su testavimo protokolu pagal visus techninės specifikacijos punktus. SMP ir užduotys turi būti pateikta testavimo aplinkose ir išbandyta bei pademonstruota PO, kad tinkamai veikia pagal technologinius techninės specifikacijos reikalavimus;

  - nuosekliai per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO 100 % temų aprašų. Aprašai pateikiami kartu su metaduomenų lentelėmis. Taip pat Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO visiškai suskaitmenintų 80 % temų pačioje SMP ir tų temų QTI užduotis kartu su testavimo protokolu pagal visus techninės specifikacijos punktus. SMP ir užduotys turi būti pateikta testavimo aplinkose ir išbandyta bei pademonstruota PO, kad tinkamai veikia pagal technologinius techninės specifikacijos reikalavimus;

  - Nuosekliai per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO visiškai suskaitmenintų 100 % temų pačioje SMP ir tų temų QTI užduotis kartu su testavimo protokolu pagal visus techninės specifikacijos punktus. SMP ir užduotys turi būti pateiktos testavimo aplinkose ir išbandyta bei pademonstruota PO, kad tinkamai veikia pagal technologinius techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas visiškai baigia testuoti, ištaisyti trūkumus, suderinti ir atsiskaityti pagal visus techninės specifikacijos punktus. Pateikia WCAG testavimo dokumentus.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJO PAGALBOS TARNYBAI

- Tiekėjas turi turėti PO darbo dienomis, darbo valandomis (paslaugų teikimo tvarka ir tikslus paslaugos teikimo laikas nurodytas techninės specifikacijos 32 punkte) veikiančią Pagalbos tarnybą.

- Tiekėjas turi užtikrinti komunikavimą lietuvių kalba žodžiu ir raštu PO kreipiantis į tiekėjo Pagalbos tarnybą.

- Tiekėjo Pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu, fiksuoto ir mobilaus ryšio telefonu, naudojant WEB sąsają.

- Tiekėjo Pagalbos tarnyba turi užtikrinti operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus realiu laiku (angl. On-line) teikimą interneto tinklalapyje, veikiančiame HTTPS protokolu.

- Pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų problemų būklę, planuojamą problemų išsprendimo datą ir laiką bei problemų išsprendimą.

- REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

- PO yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi, perkamos paslaugos turi atitikti žemiau nurodytus su nacionaliniu saugumu susijusius reikalavimus:

| Nr. | Su nacionaliniu saugumu susijęs reikalavimas | Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 56.1. | Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. PO laiko, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai paslaugos būtų vykdomos iš LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalimi pateikiama: 1. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233 (Pirkimo sąlygų 8 priedas). Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (galimo pirkimo laimėtojo) prašoma pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: 1) jei paslaugas teikiantis ar jį kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai. 2) jei paslaugas teikiantis ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai. SVARBU: Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią PO prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. Tiekėjas turi atitikti reikalavimus pasiūlymo pateikimo dienai ir išlaikyti reikalavimo / reikalavimų atitikimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. |

- Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. Tiekėjai, pildydami pasiūlymą, Pasiūlymo formoje turi nurodyti, ar jie turi šį statusą.

- PO gali neprašyti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, jeigu iš kitų šaltinių, negu nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 5 dalyje, gali nustatyti atitiktį keliamiems reikalavimams,

- PO bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

___________

Priedas Nr. 1

Reikalavimai

1. xAPI duomenų reikalavimai

1.1. xAPI standarto duomenų architektūra turi būti aprašyta taip, kad būtų stebimi visų vartotojų atlikti veiksmai. Perduodama informacija turi apimti:

- Vartotojo el. pašto adresą kaip identifikatorių

- Veiksmą (pvz., pradėta spręsti, baigta, peržiūrėta)

- Užduoties rezultatą (pvz., teisingai atlikta, neteisingai atlikta, gautas balas)

- Užduoties atlikimo laiką

- Bet kokius papildomus metaduomenis, reikalingus analizei ar ataskaitoms generuoti.

1.2. xAPI standarto specifikacija pateikiama oficialioje dokumentacijoje: https://github.com/adlnet/xAPI-Spec/blob/master/xAPI-About.md

2. Konteinerizacijos reikalavimai

2.1. Sistemos dalys turi būti izoliuotos atskiruose Docker konteineriuose, atsižvelgiant į poreikį. Jei tikslinga, galima naudoti monolitinį ar kombinuotą architektūros modelį, ne visada skaidant į mikropaslaugas.

2.2. Kuriamos paslaugos turi būti suderinamos su „Docker Compose“ ir (arba) „Kubernetes“ orkestravimo sistemomis.

2.3. Konteinerių kūrimui turi būti naudojami oficialūs arba saugumo patikrinti baziniai Docker image failai.

2.4. Visi konteineriai turi turėti aiškiai apibrėžtus išorinius ir vidinius tinklo ryšius, naudojant Docker tinklų funkcionalumą.

2.5. Konteineriai turi būti sukonfigūruoti taip, kad jų vykdymas vyktų ne root vartotojo režimu, jei tai įmanoma.

3. Docker image failų pateikimo reikalavimai

3.1. Kiekvienai paslaugai turi būti pateiktas Docker image failas su aiškiai nurodyta versija ir etikete.

3.2. Visi konteinerių image failai turi būti saugomi centralizuotame konteinerių registre (pvz., Docker Hub, GitHub Container Registry, AWS ECR ar privatus registras).

3.3. Pateikiami Docker image failai turi būti optimizuoti dydžio atžvilgiu, naudojant multi-stage build metodus.

3.4. Kartu su Docker image turi būti pateikiamas Dockerfile failas bei trumpa dokumentacija su naudojimo instrukcija (pvz., kaip paleisti konteinerį, kokie būtini konfigūracijos parametrai ir priklausomybės).

Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/97b9f31340f311edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3ef74321-0303-4ae8-9a81-4057119bca32

V-184 Dėl Bendrojo ugdymo dalykų spausdintų ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiųjų vadovėlių ir mok...

Internetas_visiems.pdf

1209 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės k...

V-836 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-755 „Dėl Bendrojo ug...

9.PO, veikianti gynybos srityje, valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Su valstybių ar teritorijų sąrašu galite susipažinti čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr