Pirkimo sąlygų 6 priedas

Techninė specifikacija

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PROJEKTO    „O“ – POILSIO SODAS KURTUVĖNUOSE“ RANGOS DARBŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Perkančioji organizacija/Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija,

Juridinio asmens kodas 188726051,

Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai

Tel. +370 41 59 66 42

El. p. prim@siauliuraj.lt

2. Objekto pavadinimas:

Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto projekto „O“ – poilsio sodas Kurtuvėnuose“ rangos darbai.

3. Statinio adresas:

Sklypo un.nr.4400-3010-4104. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 9128/0002:6 Kurtuvėnų k.v. Koordinatės: LKS-94:X: 6188565, Y: 440249. Savininkas: Lietuvos Respublika. Patikėtinis Šiaulių rajono savivaldybė.

4. Objekto apibūdinimas, pagrindiniai numatomi darbai:

Atkurti senąjį Kurtuvėnų sodą ir pritaikyti rekreacijai. Kurtuvėnų miestelio bendrajame plane sklypui taikomas naudojimo reglamentas nE-P2 – teritorijos, skirtos rekreacinės paskirties želdiniams įrengti (etnografinių meno ir kamerinių renginių parkas). Galimas kitas žemės naudojimo būdas ar pobūdis: trumpalaikio poilsio infrastruktūra, susisiekimo ir inžinierinės infrastruktūros objektų.

Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, turės:

- vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais, statybos taisyklėmis parengti supaprastintą projektą (toliau – Projektas), numatant 2 papunktyje nurodytų numatomų darbų sprendinius;

- Projekte numatyti šių darbų sprendinius:

- sutvarkyti esamus du vandens telkinius (apie 160 m2 ir apie 110 m2 ploto): įgilinti iki 1,5 m, suformuoti krantus, įveisti dekoratyvinius vandens augalus,

- įrengti pėsčiųjų tako dangas apie 300 m (pridedama tako dangų įrengimo detalė),

- įrengti penkias aikšteles (po 10m2 ploto) skirtas apžvalgai (į piliakalnį, bažnyčią, dvarą) su stalais-suolais 5 vnt. ir suolais 10 vnt. (vizualizacija ir matmenys pridedami),

- įrengti informacinį stendą (vizualizacija ir matmenys pridedami),

- įrengti erdvę renginiams, pastatyti pavėsinę (vizualizacija ir matmenys pridedami),

- sutvarkyti senąjį obelų sodą ir želdinius, išsaugant augančias senąsias obelų veisles (apie 1 ha ploto),

- įrengti DiskGolfo trasą su starto vietos žemėlapio stovu (vizualizacija ir matmenys pridedami),

- atlikti kadastrinių matavimus, parengti bylą su patikros atlikimu  VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre, pateikti statybos užbaigimo dokumentaciją;

- Projekto sprendinius derinti su Užsakovu;

- Projektą pateikti derinimui IS Infostatyba ir gauti reikalingus suderinimus;

- gauti statybą leidžiantį dokumentą, pranešti apie statybos pradžią;

- atlikti Projekte numatytus darbus;

- atlikti kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylą (-as) su patikros atlikimu VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre, pateikti statybos užbaigimo dokumentaciją.

5. Kontaktinis asmuo dėl projektavimo užduoties – Mindaugas Kaziūnas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, mob. +370 652 07832, el. p. mindaugas.kaziunas@siauliuraj.lt.

Parengė: Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas	Mindaugas Kaziūnas

Suderino: Turto valdymo skyriaus vedėjas	Alvydas Žirgulis