Priedas Nr. 3

Sutarties projektas

GILIAUS EŽERO PAŽINTINIO TAKO RYTINĖS DALIES TAKŲ DANGOS ATNAUJINIMAS

2026 m.         d.

Dumbrių g. 3, Ožtakių k. Telšių r.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, atstovaujama ___________________, veikiančio pagal Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2026 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-40 „Dėl Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas),

ir ____________, atstovaujama _________________, veikiančio pagal steigimo dokumentus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Giliaus ežero pažintinio tako rytinės dalies takų dangos atnaujinimo darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymu.

3. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.4 papunktyje nustatytais aplinkosauginiais principais Šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

4. Sutarties objektas – Giliaus ežero pažintinio tako rytinės dalies takų dangos atnaujinimas (toliau – Darbai). Darbų savybės, apimtys ir kita informacija apie Darbus detalizuojama techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1). Techninė specifikacija yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir turi viršenybę techninių reikalavimų aiškinimo atveju.

5. Sutarties objekto adresas: Tytuvėnai, Kelmės r.

6. Finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

7. Sutartis įsigalioja pasirašius abiem Sutarties Šalims ir ją užregistravus. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. spalio 30 d.

8. Darbų atlikimo terminas: darbai turi būti atlikti iki 2026 m. liepos 30 d. Dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalo pagrįsti raštu, darbų vykdymas gali būti pratęsiamas iki 2026 m. rugsėjo 30 d.

4. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

9. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

10. Sutarties įkainiai, nustatyti mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu, yra:

| Pavadinimas | Matavimo vnt. | Įkainis Eur su PVM už matavimo vienetą |
| --- | --- | --- |
| Takų dangos atnaujinimas | m |  |

11. Bendra sutarties vertė per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti ________________Eur su PVM. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės mokėti Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai ir tinkamai atliktų darbų apimties, kuri apskaičiuojama pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso preliminaraus darbų kiekio.

11.1. Užsakovas apmoka Rangovui tik už faktiškai tinkamai atliktus, priimtus ir Darbų perdavimo–priėmimo aktuose patvirtintus darbus, apskaičiuotus pagal vieno metro įkainį, nurodytą Rangovo pasiūlyme.

12. Rangovo pasiūlyme nurodyta Darbų kaina apima visus Rangovo privalomus mokėti mokesčius ir visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas.

13. Sutarties kaina nebus keičiama dėl bendro kainų lygio ir (ar) mokestinių prievolių, kurias Rangovas vykdo atlikdamas Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, pasikeitimo. Dėl mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų ar Darbams atlikti naudojamų medžiagų ir/ar įrangos kainų pasikeitimo, Sutarties kaina neperskaičiuojama, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytus atvejus.

14. Vadovaujantis Sutarties reikalavimais, tinkamai ir kokybiškai atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pateikiamas Užsakovui. Sutarties Šalių Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena yra laikoma tinkamai atliktų Darbų priėmimo diena. Atsiskaitymas su Rangovu bus vykdomas tik Rangovui pateikus ir Užsakovui pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Atsiskaitymas bus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

14.1. Užsakovas, gavęs Darbų perdavimo–priėmimo aktą, per 10 darbo dienų patikrina atliktų darbų kokybę ir atitiktį techninei specifikacijai.

14.2. Nustačius trūkumus ar neatitikimus, Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo akto, kol Rangovas savo lėšomis nepašalina nustatytų defektų.

14.3. Rangovas privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo gavimo dienos, jei Šalys nesusitaria kitaip.

15. Mokėjimas atliekamas eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pateikus sąskaitą faktūrą. Atsiskaitymo dokumentai turi būti teikiami naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS).

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 % (tris šimtąsias procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

17. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo sutarties kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršydamas 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos.

18. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

18.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

18.2. nutraukti sutartį.

18.3. Jei Rangovas per nustatytą terminą nepašalina defektų, Užsakovas turi teisę juos pašalinti savo arba trečiųjų asmenų lėšomis, išlaidas išskaičiuodamas iš Rangovui mokėtinų sumų arba reikalaudamas jas atlyginti.

6. SUTARTIES PAKEITIMAI

19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

20. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų parašais. Šie susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data ir yra neatsiejama šios sutarties dalis.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

21. Sutartis gali būti nutraukta:

21.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka;

21.2. bet kurios iš Šalių iniciatyva apie tai prieš 3 kalendorines dienas raštu pranešus kitai Šaliai, jeigu kita Šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą. Esminiu sutarties pažeidimu laikoma, kaip jis apibrėžtas Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje;

21.3. kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

21.4. Šalių susitarimu, kitą šalį apie tai įspėjus raštiškai ne anksčiau kaip prieš 5 kalendorines dienas nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo dienos;

21.5. Šalys gali vienašališkai nutraukti Sutartį, kai viena iš Sutarties šalių nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, apie tai šalį įspėjus raštiškai, ne anksčiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo dienos.

22. Užsakovas gali nutraukti sutartį, apie tai prieš 3 kalendorines dienas raštiškai įspėjęs Rangovą, jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos be PVM.

23. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai vykdytų savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

24. Visi santykiai tarp sutarties šalių yra grindžiami geros valios ir pasitikėjimo principu. Visi ginčai ir nesusipratimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo ar susiję su šia sutartimi, yra sprendžiami derybų būdu.

25. Tuo atveju, kai ginčai tarp sutarties šalių neišspręsti abipusio susitarimo būdu, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

26. Nei viena šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties įsigaliojimo dienos.

27. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti negalinti šalis privalo raštu įspėti kitą šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir laiko tarpą, per kurį manoma, kad šitos aplinkybės pasibaigs.

28. Jeigu nenugalimos jėgos sąlygos tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į kitą šalį su pasiūlymu nutraukti sutartį dėl nenugalimų jėgų sąlygų.

10. SUBTIEKIMAS

29. Vykdydamas Sutartį Rangovas pasitelks šiuos subtiekėjus (jeigu jie yra žinomi pasirašant Sutartį) (nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokie subtiekėjai (subtiekėjų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, jų atstovai) pasitelkiami).

30. Rangovas įsipareigoja:

30.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus; informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinama pasitelkti vėliau;

30.2. užtikrinti, kad subtiekėjai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti jiems pavestus įsipareigojimus;

30.3. keisti subtiekėją (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

31. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:

31.1. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 30.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

31.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

31.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą.

32. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

11. KITOS SĄLYGOS

33. Visi darbai turi būti atliekami griežtai laikantis darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, gamtosaugos reikalavimų. Rangovas asmeniškai atsako už darbo saugos ir sveikatos reikalavimų bei instrukcijų laikymąsi, užtikrina, kad jo personalas supažindintas su darbo saugos ir sveikatos reikalavimais bei instrukcijomis ir vadovaujasi jais vykdant darbus.

33.1. Rangovas suteikia:

- ne trumpesnę kaip 20 metų gamintojo garantiją perdirbto plastiko medžiagoms nuo puvimo, atmosferos poveikio ir biologinio irimo;

- ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją atliktiems darbams.

31.1.1. Rangovas pateikia garantiją patvirtinančius dokumentus iki galutinio darbų perdavimo.

33.2. Garantiniu laikotarpiu paaiškėję darbų ar medžiagų defektai, atsiradę dėl Rangovo kaltės ar netinkamo įrengimo, šalinami Rangovo lėšomis.

33.3. Rangovas atsako už visų aplinkosauginių, darbų saugos, atliekų tvarkymo bei saugomų teritorijų reikalavimų laikymąsi viso Sutarties vykdymo metu.

34. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą).

35. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

36. Už Sutarties vykdymą Užsakovo vardu yra atsakingas (įrašyti).

37. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga (įrašyti).

38. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, pasirašydamas Sutartį Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

39. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

40. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų parašais. Šie susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo ir įregistravimo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

41. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

43. Šalys patvirtina, kad sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir sutartį patvirtino parašais.

12. SUTARTIES PRIEDAI

44. Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1).

45. Rangovo pasiūlymas (Priedas Nr. 2).

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS				RANGOVAS

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

Dumbrių g. 3, Ožtakių k. LT-88324 Telšių r.

Juridinio asmens kodas 306109002

PVM mokėtojo kodas LT100015575412

Tel. +370 444  47 415

El. paštas zemaitija@saugoma.lt