Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

## PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PUTINŲ G., ALYTAUS M., STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

20__ m. ______________ mėn. __ d. Nr. ____

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“ (toliau – užsakovas, perkantysis subjektas), juridinio asmens kodas 149566841, Pulko g. 75, Alytus, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

[Tiekėjo pavadinimas] (toliau – vykdytojas), juridinio asmens kodas [(juridinio) asmens kodas], [adresas], atstovaujamas (-a) [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-čios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo],

Jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė:

Tiekėjų grupė, susidedanti iš [Tiekėjo pavadinimas], juridinio asmens kodas [(juridinio) asmens kodas], [adresas], (išvardijami visi grupės dalyviai) (toliau – vykdytojas), atstovaujamas (-a) [tiekėjų grupę atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-čios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo – jungtinės veiklos sutarties pavadinimas, sudarymo data, numeris],

toliau užsakovas ir vykdytojas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis,

atsižvelgdami į tai, kad 20__ m. _______ d. paskelbė [pirkimo būdo pavadinimas] „[pirkimo pavadinimas]“ (pirkimo numeris – [pirkimo numeris] (toliau – pirkimas), o užsakovas 20__ m. _______ d. pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas pirkimo laimėtoju,

sudarė šią viešojo pirkimo sutartį (toliau – sutartis) ir susitarė dėl sutartyje išvardytų sąlygų.

# 1. Bendrosios nuostatos

  - Ši susitarimas susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

    - sutartis;

    - sutarties priedai (išskyrus pasiūlymą);

    - pirkimo dokumentai;

    - sutarties pakeitimai;

    - pasiūlymas.

  - Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, sutartyje vartojamos sąvokos atitinka pirkimo dokumentuose ir Pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant sutartį.

  - Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

  - Jeigu sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu nurodyta reikšme.

  - Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

  - Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

- Atsakingi asmenys ir bendravimas

  - Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą – [vardas ir pavardė], tel. [telefono numeris], el. paštas [elektroninio pašto adresas], jo nesant – [vardas ir pavardė], tel. [telefono numeris], el. paštas [elektroninio pašto adresas].

  - Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – [vardas ir pavardė], jo nesant – jį pavaduojantis užsakovo darbuotojas.

  - Vykdytojo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą – [vardas ir pavardė], tel. [telefono numeris], el. paštas [elektroninio pašto adresas].

  - Užsakovo elektroninio pašto adresas kuriuo, sutarties vykdymo metu, siunčiami vykdytojo pranešimai ir (ar) prašymai užsakovui yra: [elektroninio pašto adresas].

  - Vykdytojo elektroninis pašto adresas kuriuo, sutarties vykdymo metu, siunčiami užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai vykdytojui yra: [elektroninio pašto adresas]. Užsakovas užsakymus teikia [nurodyti tiekėjo el. pašto adresą ar kitas priemones, kuriomis pateikiami (siunčiami) darbų užsakymai].

  - Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminama raštu lietuvių kalba ir siunčiama paštu arba įteikiama asmeniškai sutartyje nurodytais adresais arba šiame sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas-faktūras ar sąskaitas-faktūras (toliau – sąskaita).

  - Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie sutartyje nurodytų adresų ir šiame sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis sutartyje pateiktais duomenimis.

  - Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

- Subtiekimas

  - Vykdytojas atsako už visus pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

  - Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekėjai / subrangovai. Vykdytojas yra atsakingas už subtiekėjų / subrangovų vykdomą sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai / subrangovai laikytųsi sutarties nuostatų.

Jeigu sutarties sudarymo metu yra žinomi pasitelkiami subtiekėjai / subrangovai:

  - Vykdytojas patvirtina, kad sutarties vykdymui pasitelks šiuos subtiekėjus / subrangovus:

    - [Subtiekėjo / subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subtiekėjas / subrangovas].

  - Vykdytojas turi teisę sutarties vykdymui pasitelkti naujus, 3.3.1 papunktyje nenurodytus subtiekėjus / subrangovus. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas įsipareigoja užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų / subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus / subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Vykdytojas gali keisti sutartyje nurodytus subtiekėjus / subrangovus šiame sutarties skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs užsakovo rašytinį sutikimą.

  - Užsakovas sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo / subrangovo, numatyto sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

  - Naujo subtiekėjo/ subrangovo pasitelkimą ar sutartyje nurodyto subtiekėjo / subrangovo keitimą iniciuojanti šalis turi raštu kreiptis į kitą šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subtiekėjo / subrangovo pakeitimu kitais nei šiame sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

  - Subtiekėjas / subrangovas, kurio pajėgumais vykdytojas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

    - kai subtiekėjas / subrangovas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

    - kai subtiekėjas / subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui / subrangovui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su vykdytoju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies sutartyje numatytų įsipareigojimų.

  - Jei subtiekėjui / subrangovui, pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, arba vykdytojas rėmėsi subtiekėjo / subrangovo pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keičiamas ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas / subrangovas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Vykdytojas privalo pateikti naujo subtiekėjo / subrangovo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Naujas subtiekėjas / subrangovas turi turėti ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose, o jei pasiūlymas buvo vertintas pagal kainą (sąnaudas) ir kokybę – ir vykdytojo pateiktame pasiūlyme nurodytą (į kurią buvo atsižvelgta vertinant pasiūlymą), kvalifikaciją. Jeigu subtiekėjas / subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą (jei taikoma), užsakovas reikalauja, kad vykdytojas pakeistų minėtą subtiekėją / subrangovą reikalavimus atitinkančiu subtiekėju / subrangovu.

  - Reikalavimai specialistams ir jų keitimui nekeliami.

  - Šalims sutikus dėl subtiekėjo / subrangovo pakeitimo ar naujo subtiekėjo / subrangovo pasitelkimo, šalys raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo / subrangovo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subtiekėjas / subrangovas gali pradėti vykdyti jiems vykdytojo pavestus įsipareigojimus pagal sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

- Sutarties objektas

  - Vykdytojas įsipareigoja sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių Putinų g., Alytaus m. statybos darbus (toliau – darbai), kurių detalus aprašymas, kiekiai ir (ar) apimtis, atlikimo terminai, vieta ir kiti kriterijai nustatyti sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija), o užsakovas įsipareigoja sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti darbus ir apmokėti už juos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

- Kaina ir mokėjimo tvarka

  - Pradinės sutarties vertė yra [suma skaičiais] [suma žodžiais] Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

  - PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur.

  - Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM.

  - Į pradinės sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos vykdytojo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į pradinės sutarties vertę).

  - Sutarčiai taikomos fiksuotos kainos kainodaros taisyklės, numatytos sutarties 14 skyriuje „Sutarties keitimas“.

  - Vykdytojas sąskaitas faktūras privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas užsakovo ir vykdytojo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

  - Vykdytojas gali pateikti užsakovui sąskaitą  faktūrą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ir perdavimo-priėmimo dokumentą ne anksčiau, nei atlieka darbus. Užsakovas už atliktus darbus apmoka vykdytojui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti išpildytos visos sąlygos).

  - Tiekėjui avansas nemokamas.

  - Užsakovas mokėjimus atlieka pavedimu į sutarties 20 skyriuje „Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai“ nurodytą vykdytojo banko sąskaitą.

  - Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol vykdytojas ištaisys trūkumus jeigu:

    - išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje faktūroje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

    - sąskaita faktūra pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;

    - nepateikiama arba pateikiama sutarties reikalavimų neatitinkanti avansinio mokėjimo garantija ar laidavimas (jei taikoma);

    - atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų;

    - kitais sutartyje nustatytais atvejais.

  - Jeigu vykdytojas sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus / subrangovus, vykdytojui sutikus, tarp užsakovo, vykdytojo ir subtiekėjo / subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subrangovu tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai / subrangovai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo / subrangovo pasitelkimą iš vykdytojo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus / subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas / subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia užsakovui prašymą ir vykdytojo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subtiekėjui / subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui / subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai užsakovas priims atliktus darbus. Kilus ginčui tarp vykdytojo ir subtiekėjo / subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui / subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos vykdytojui mokėtinos sumos.

  - Vykdytojas turi teisę sudaryti faktoringo sutartį su finansuotoju, perleisdamas finansuotojui piniginį reikalavimą užsakovui pagal šią Sutartį. Vykdytojas negali faktoringo sutartyje susitarti su finansuotoju, kad finansuotojas turi teisę perleisti jam perleistą piniginį reikalavimą pagal šią sutartį. Vykdytojas, sudaręs faktoringo sutartį su finansuotoju, privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai užsakovą ir pateikti faktoringo sutarties kopiją arba išrašą, o, pateikdamas sąskaitą užsakovui, privalo nurodyti, kad pagal pateikiamą sąskaitą yra arba bus perleistas piniginis reikalavimas finansuotojui. Finansuotojui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos vykdytojui mokėtinos sumos. Visas išlaidas, susijusias su faktoringo sutarties sudarymu ir piniginio reikalavimo perleidimu pagal faktoringo sutartį, apmoka vykdytojas.

- Prievolių įvykdymo užtikrinimai

  - Jeigu užsakovas vėluoja sumokėti vykdytojui priklausančias sumas sutartyje nustatytais terminais, vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,06 (šešių šimtųjų) procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jei vykdytojas dėl savo kaltės vėluoja atlikti darbus arba įvykdyti kitus įsipareigojimus sutartyje numatytais terminais, moka užsakovui 0,06 (šešių šimtųjų) procentų delspinigius nuo neatliktų ir (ar) nepataisytų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš vykdytojui mokėtinų sumų, apie tai pranešant vykdytojui.

  - Delspinigių sumokėjimas vykdytojo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.

  - Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti dėl sutarties sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo kitos šalies jos patirtus nuostolius.

  - Netesybų sumokėjimas nepanaikina šalies teisės reikalauti, kad kita šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius.

  - Vykdytojui nebus taikomi delspinigiai, jei darbai nebus atlikti laiku dėl:

    - uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar įrangos prijungimo tvarkos ar kitų darbų reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir / ar galiojančiais sutarties sudarymo metu (pvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) ir dėl to nėra vykdytojo kaltės;

    - trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai įvyksta ne dėl vykdytojo kaltės; dėl teisių į pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan.

  - Nutraukus sutartį ‎15.2 papunktyje nustatytais pagrindais (išskyrus ‎15.2.3 papunktyje numatytą pagrindą), vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) procentų nuo neįvykdytos sutarties dalies kainos be PVM.

- Šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė

  - Šalys sutaria ir patvirtina, kad abi susitarė dėl sutarties sąlygų, turi šioje sutartyje ir teisės aktuose, taikomuose darbų atlikimui, nustatytas ir (ar) kylančias iš šios sutarties esmės teises, pareigas bei atsakomybę, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

  - Šalys įsipareigoja:

    - vykdant sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal sutartį laikoma visa vykdant sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

    - be kitos šalies sutikimo nenaudoti kitos šalies pavadinimo, informacijos apie šią sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

  - Vykdytojas taip pat įsipareigoja:

    - neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai. Vykdytojas gali pasitelkti subtiekėjus sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas “ nustatyta tvarka;

    - nuosekliai vykdyti sutartį, nustatytu terminu atlikti darbus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir darbų trūkumų šalinimą. Vykdytojas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga sutarties vykdymui;

    - vykdant sutartį laikytis aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su darbų atlikimu;

    - užtikrinti, kad  sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama vykdytojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi;

    - laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja užsakovui patirtų išlaidų  ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš užsakovą;

    - užtikrinti, kad vykdydamas sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius užsakovui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl užsakovo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakovo pareikalavimo dienos;

    - užsakovui paprašius, neatlygintinai, per užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie sutarties vykdymą: pateikti atliktų darbų ataskaitą, nurodydamas, kokie darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildomą su darbų atlikimu susijusią informaciją;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

    - savo sąskaita iki statybos darbų pradžios įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Vykdytojas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti vykdytojas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą vykdytojui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Vykdytojas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais;

    - pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (užsakovui) atsakingas vykdytojas. Vykdytojas privalo suteikti prieigą ir galimybę užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.);

    - statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais perduoti užsakovui;

    - per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos skirti atestuotą statybos darbų vadovą (vadovu turi būti paskiriamas pasiūlyme nurodytas asmuo), atsakingą už saugų darbą ir aplinkos apsaugą;

    - gauti žemės darbų leidimą (kai toks reikalingas);

    - atlikti teritorijos tvarkymo darbus,

    - paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui;

    - kartu su techniniu prižiūrėtoju parengti statybos užbaigimo dokumentaciją ir dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose;

    - atsakyti už statybos objektą iki statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos;

  - Užsakovas taip pat įsipareigoja:

    - priimti šalių sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jos atitinka šios sutarties ir darbams taikomus kitus reikalavimus;

    - darbų priėmimo metu sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo dokumentus;

    - sumokėti  už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

    - bendradarbiauti, suteikti vykdytojui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam sutarties vykdymui;

    - teikti atsakymus į vykdytojo klausimus, susijusius su darbų atlikimu;

    - įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti rangovą apie jo paskyrimą;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

- Darbų atlikimo ir priėmimo tvarka

  - Vykdytojas yra atsakingas už visus sutartyje numatytus atlikti darbus.

  - Vykdytojas neatlygintinai per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 1 (vieną) mėnesį, turi pašalinti ar ištaisyti atliktų darbų trūkumus arba atlyginti išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti.

  - Vykdytojas privalo grąžinti už netinkamai atliktus darbus sumokėtas sumas ir užsakovas nutraukia sutartį, kai netinkamai atlikti darbai yra esminis sutarties pažeidimas.

  - Jeigu vykdytojas nepašalina trūkumų, užsakovas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti mokėtinas sumas ir mokėti tik už tuos darbus ar jų dalį, kurie atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus.

- Vėlavimas

  - Jeigu vykdytojas supranta, kad vėluos atlikti darbus, arba bet kuri šalis supranta, kad negalės laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą šalį apie vėlavimą ir kokią įtaką tai turės sutarties vykdymui. Jei vėlavimas yra susijęs su vykdytojo darbų atlikimu, vykdytojas turi informuoti, koks yra realus darbų atlikimo terminas.

  - Už įsipareigojimų vykdymo vėlavimą yra taikomos užtikrinimo priemonės, nustatytos sutarties 6 skyriuje „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“.

- Garantija

  - Vykdytojas garantuoja darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą.

10.2.     Atliktiems darbams turi būti suteikta garantija vadovaujantis Statybos įstatymu ir STR.

  - Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu darbų priėmimo metu užsakovas nustatys trūkumų sutarties reikalavimams, garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai vykdytojas ištaisys trūkumus.

  - Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems atliktų darbų trūkumams. Garantija  taikoma visam techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme nurodytam pirkimo objektui.

  - Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, vykdytojas, gavęs užsakovo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus darbų trūkumus, kurie egzistavo darbų perdavimo-priėmimo metu, tačiau užsakovas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

- Sutarties galiojimas

  - Sutartis įsigalioja kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys (antrosios šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti pratęsta, jei tai yra numatyta Sutarties 14 skyriuje „Sutarties keitimas“.

  - Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

  - Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

- Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės

  - Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

    - dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu vykdytojo subtiekėjas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų;

    - dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal sutartį įvykdyti neįmanoma  dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie šiame sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

  - Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

- Taikoma teisė ir ginčų sprendimo tvarka

  - Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi šia sutartimi ir pirkimo dokumentais. Sutarčiai, iš jos kylantiems šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Vykdant sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimų įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

  - Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis tarp šalių. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal pirkėjo buveinės vietą.

- Sutarties keitimas

  - Pradinės sutarties vertė peržiūrima:

    - pasikeitus PVM tarifui. Už atliktus darbus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo vykdytojo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius vykdytojas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama;

    - kas 6 mėn. dėl kainų lygio pokyčio (Indekso pokyčio) sutartyje numatyta pradinės sutarties vertė gali būti perskaičiuojama, jeigu Lietuvos Respublikos metinė infliacija / metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis (www.stat.gov.lt) yra didesnė nei 5 proc.;

    - indeksavimas galimas jeigu VĮ Valstybės duomenų agentūra (osp.stat.gov.lt) kas mėnesį statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Medžiagos ir gaminiai“ reikšmė (toliau - Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį;

  - Pradinės sutarties vertės peržiūra atliekama nuo likusios sutarties vertės, t. y. nuo neatliktų pagal sutartį darbų kiekių (apimčių).

  - Pradinės sutarties vertė gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio (Indekso pokyčio) bet kurios iš šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti sutarties kainą gavimo diena.

  - Gali būti perskaičiuojamos vykdytojui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai,  darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

  - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal sutartį sudarymo diena.

  - Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą statybos darbų ir vykdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

  - Po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai), vykdytojo pateikiamus po šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, vykdytojas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

  - Sutarties peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas galimas PĮ 97 str. ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  - Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

    - esant 12 skyriuje numatytoms aplinkybėms „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ – sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti sutarties;

    - esant nuo užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių užsakovas negali priimti darbų. Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Šiuo atveju užsakovas padengia vykdytojo papildomai patirtas faktines išlaidas, jeigu sustabdymas trunka daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir jeigu vykdytojas, prieš patirdamas tokias išlaidas, informavo užsakovą ir nurodė numatomą papildomų išlaidų dydį. Vykdytojas privalo imtis visų priemonių, kad šios išlaidos būtų kuo mažesnės ir pateikti užsakovui trečiųjų asmenų išrašytas sąskaitas faktūras;

    - jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;

    - dėl papildomų archeologinių tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

    - dėl papildomų projektinių paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą);

14.9.6. kai vėluojama perduoti statybvietę;

14.9.7. dėl trečiųjų šalių įtakos;

14.9.8. dėl sustabdyto ir / ar trūkstamo finansavimo;

14.9.9. kai būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą;

14.9.10. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs tiekėjas nebūtų galėjęs tikėtis;

14.9.11. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurtų bet kuris tiekėjas.

  - Jeigu sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į šalių gebėjimą toliau vykdyti sutartį ir, jeigu sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams – į  kitos šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

  - Vykdytojui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl vykdytojo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų darbų atlikimo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl užsakovo veiksmų ar neveikimo.

  - Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn. per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Šalis, norinti sustabdyti sutarties įsipareigojimų vykdymo terminą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, informuoti kitą šalį apie aplinkybes, kurių pagrindu siekiama sustabdyti sutarties vykdymą. Šalims sutarus, šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

  - Subtiekėjai keičiami Sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas “ nustatyta tvarka.

  - Kitais nei šiame skyriuje nustatytais atvejais sutartis gali būti keičiama, tik jei tai galima, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

  - Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas sutartyje numatytais atvejais, jeigu pakeitimo sąlygos buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose.

  - Šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų  kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sutarties keitimai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

  - Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti šalių įgaliotų atstovų parašais.

- Sutarties nutraukimas

  - Sutartis gali būti nutraukta:

    - abiejų šalių rašytiniu susitarimu;

    - vienos iš šalių iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos;

    - jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybes gavimo šalims nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti sutartį raštu pranešusi kitai šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

    - paaiškėjo, kad vykdytojas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų;

    - vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - vykdytojas iš esmės pažeidė sutartį;

    - vykdytojas vėluoja atlikti darbus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;

    - vykdytojas (ar bent vienas iš vykdytojo dalyvių, kai vykdytojas yra ūkio subjektų grupė) prarado PĮ 35 straipsnyje nurodytą statusą arba tokį statusą prarado subtiekėjas ir vykdytojas jo negali pakeisti tokio subtiekėjo kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekėju, o be subtiekėjo pats negali įvykdyti sutarties;

    - paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių vykdytojas negalės tinkamai vykdyti sutarties ir (ar) atlikti darbus ir vykdytojas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad sutartį įvykdys tinkamai.

  - Vykdytojas gavęs pranešimą iš užsakovo dėl sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš 15.2 papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš užsakovo gavimo dienos.

  - Užsakovas, nesant vykdytojo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs apie tai vykdytoją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, nepaisydamas to, kad vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju užsakovas privalo sumokėti vykdytojui už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus.

  - Vykdytojas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti sutartį jeigu:

    - užsakovas ne dėl vykdytojo kaltės arba Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų ir jeigu vykdytojas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė užsakovui.

  - Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina sutarties pažeidimų, sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

  - Nutraukiant sutartį, užsakovas, dalyvaujant vykdytojui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną esančią vykdytojo skolą užsakovui ir užsakovo skolą vykdytojui.

- Sutarties esminiai pažeidimai ir (ar) vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais

  - Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

16.1.1. jeigu vykdytojas neatlieka darbų per pateiktame pasiūlyme nurodytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą (žr. 6 skyrių „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“ ir Techninę specifikaciją);

16.1.2. vykdytojas siekia padidinti sutarties kainą (t. y. nevykdo darbų sutartyje nustatyta kaina);

16.1.3.  pradinės sutarties vertė yra esminė sutarties sąlyga. Jei vykdytojas jas bandys didinti ar atsisakys vykdyti sutartį už sutartyje nurodytą kainą, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu;

    - vykdytojas pažeidžia sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

  - Bus laikoma, kad vykdytojas vykdė sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

16.2.1. vykdytojas daugiau vėluoja atlikti darbus, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteiktą terminą – vykdytojas moka sutarties 6 skyriuje „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“ nustatyto dydžio delspinigius ar baudą;

16.2.2. jeigu užsakovas turės patirti papildomų, techninėje specifikacijoje nenurodytų kaip neįtrauktinų į darbų kainas išlaidų;

16.2.3. jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ar pažeistų trečiųjų asmenų teises ir dėl to užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš užsakovą, o vykdytojas nekompensuotų dėl to užsakovo patirtų išlaidų;

    - jeigu vykdytojas per užsakovo nustatytą terminą nepašalina nustatytų darbų trūkumų arba atsisako juos pašalinti (išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nereikšmingi ir darbai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus).

- Kitos sąlygos

  - Kitų sąlygų nėra.

- Baigiamosios nuostatos

  - Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių užsakovui ir vykdytojui.

  - Šalys, pasirašydamos sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

- Sutarties priedai

  - Sutartis turi 1 (vieną) priedą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis:

  - Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

- Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

| Užsakovas: |  | Vykdytojas: |
| --- | --- | --- |
| Perkančiojo subjekto pavadinimas Adresas Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas Banko sąskaitos Nr. Bankas Banko kodas Tel. Nr. El. p. Atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) ______________ (data) |  | Tiekėjo pavadinimas Adresas Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas Banko sąskaitos Nr. Bankas Banko kodas Tel. Nr. El. p. Atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) ______________ (data) |