PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų komisijos

2025 m.  sausio 15 d.

protokolu Nr. VPN(C)-5

PASTATO – LIGONINĖS - 1D4/p DALIES PATALPŲ (PIRMOJO AUKŠTO PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS, ANTROJO AUKŠTO REANIMACIJOS SKYRIAUS) ADRESU, BUDRIO G. 5, KĖDAINIŲ M., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA |
| IV. | ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |
| V. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| VI. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VII. | KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| VIII. | SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS |
| IX. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| X. | PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |
| XI. | SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO |
| XII. | GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |
| XIII. | PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS |

PRIEDAI:

1. Pasiūlymo forma,  4 lapai;

2. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD), el. dokumentas;

3. Sutarties projektas, 10 lapų;

4. Techninė specifikacija, 16 lapų;

5. Pašalinimo pagrindai, 12 lapų.

6. Pasiūlymų vertinimo metodika, 4 lapai.

7. Specialistų sąrašas, 2 lapai;

8. Sklypo planas, skaitmeninis dokumentas;

9. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, skaitmeninis dokumentas;

10. Pirmo aukšto planas, skaitmeninis dokumentas;

11. Antro aukšto planas, skaitmeninis dokumentas.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija: VšĮ Kėdainių ligoninė (toliau – perkančioji organizacija), kodas 191045561, adresas: Budrio g. 5, Kėdainiai, LT-57164, tel. +370 347 67 101, el. p. administracija@kedligonine.lt, numato įsigyti pastato – ligoninės – 1D4/p dalies patalpų (pirmojo aukšto Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus, antrojo aukšto Reanimacijos skyriaus) adresu, Budrio g. 5, Kėdainių m.,  kapitalinio remonto techninį darbo projektą ir projekto vykdymo priežiūrą pagal projektą „VšĮ Kėdainių ligoninės Priėmimo - skubios pagalbos ir Reanimacijos skyrių infrastruktūros modernizavimas", projekto kodas 09-029-P-0001.

11 Pirkimo procedūras atlieka: Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau CPO) (kodas 188768545), adresas: J. Basanavičiaus g. 36,  57288 Kėdainiai, tel. +370 347 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt.

2. Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų  įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.

4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) adresu  https://viesiejipirkimai.lt kartu su skelbimu apie pirkimą, CPO interneto svetainėje adresu  http://www.kedainiai.lt. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

7.1. skelbimas apie pirkimą;

7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);

7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

8. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

8.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą;

8.2. užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) pagal konkurso sąlygų 2 priedą;

8.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

8.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

8.5. dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymų vertinimo metodika“ priede;

8.6. kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

81. Tiekėjas, iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikęs konkurso sąlygų 8.1 punkte nurodyto dokumento, vėliau neturi teisės jo pateikti ir toks pasiūlymas bus atmestas.

9. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas CPO ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Zita Morkeliūnienė, VšĮ Kėdainių ligoninės administratorė viešiesiems pirkimams, tel. +370 694 29010, el. p. vpirkimai@kedligonine.lt; Mindaugas Mačiulaitis, VšĮ Kėdainių ligoninės Ūkio skyriaus vedėjas, tel. +370 686 51780, el. p. ukioskyrius@kedligonine.lt.

CPO asmens duomenis, gautus pirkimo procedūrų vykdymo metu, tvarko vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)", Kėdainių rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis, kurias galima rasti interneto svetainės www.kedainiai.lt skyriaus „Teisinė informacija"  srityje „Asmens duomenų apsauga“.

9.1 Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija),  4.1 punktu (reikalavimai nurodyti supaprastinto atviro konkurso sąlygų  3 priedo „Sutarties projektas“ 10.3 punkte).

10. CPO nustato tokius terminus:

|  | TAIKOMA / NETAIKOMA ŠIAM PIRKIMUI | DATA (JEI REIKIA, LAIKAS) / DIENŲ SKAIČIUS | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo CPO terminas | Taikoma | Ne mažiau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 10.2. Pirkimo dokumentų aiškinamasis susitikimas ar apsilankymas vietoje | Taikoma | Konkreti susitikimo data ir laikas derinamas su kiekvienu pageidaujančiuoju tiekėju atskirai, taip, kad susitikimas įvyktų ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Susitikimai bus protokoluojami, protokolo išrašas išsiunčiamas tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| 10.3. Terminas, iki kurio CPO turi išsiųsti pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus | Taikoma | Ne mažiau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |
| 10.4. Pasiūlymų pateikimo terminas | Taikoma | Iki 2025-01-27 *8 val. 30 min. | CPO turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bei išsiųsdama pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |
| 10.5. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis | Taikoma | Iki 2025-01-27 | CPO, pratęsusi pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai nukelia ir susipažinimo su pasiūlymais posėdžio dieną ir laiką, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiųsdama pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |
| 10.6. Pasiūlymo galiojimo terminas | Taikoma | 120 dienų | Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, CPO turi teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kai jis reikalaujamas. |
| 10.7. Terminas, per kurį CPO turi patvirtinti to raštu paprašiusiam dalyviui, kad jo siūlomas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra tinkamas CPO | Netaikoma. | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | - |
| 10.8. Terminas, per kurį CPO privalo informuoti dalyvius apie EBVPD patikrinimo rezultatus | Taikoma | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | _ |
| 10.9. Terminas, per kurį CPO privalo informuoti kiekvieną suinteresuotą dalyvį apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį | Taikoma | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | – |
| 10.10. Terminas, per kurį CPO, dalyviui raštu paprašius, privalo jam nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją | Taikoma | Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos | – |
| 10.11. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento grąžinimo dalyviui terminas | Netaikoma | - | - |
| 10.12. Pretenzijos CPO pateikimo terminas | Taikoma | Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo CPO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie CPO priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie CPO priimtus sprendimus | – |
| 10.13. Terminas, per kurį CPO privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie priimtą sprendimą, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūrų terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams | Taikoma | Ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | – |
| 10.14. Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) pateikimo terminas | Taikoma | Per 5 darbo dienas nuo CPO pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie CPO priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie CPO priimtus sprendimus | – |
| 10.15. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas), per kurį negali būti sudaroma pirkimo sutartis | Taikoma | Ne mažiau kaip 5 darbo dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš CPO suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus išimtis, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 8 dalyje | – |

* Laikas nurodytas CPO šalies laiku.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

11. Pirkimo objektas: pastato – ligoninės – 1D4/p dalies patalpų (pirmojo aukšto Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus, antrojo aukšto Reanimacijos skyriaus) adresu, Budrio g. 5, Kėdainių m.,  kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra (toliau – paslaugos).

Pirkimas neatliekamas naudojantis CPO LT pirkimų elektroniniu katalogu, nes šiame kataloge nėra galimybės įsigyti perkamų paslaugų, atitinkančių 2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį teisinį reglamentavimą.

12. Pirkimas į dalis neskaidomas.

13. Detalesnės pirkimo objekto savybės nustatytos šių sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“.

14. Paslaugų tiekimo terminai nustatyti šių sąlygų 3 priede „Sutarties projektas“.

15. Pirkimo objekto vieta –  VšĮ Kėdainių ligoninė, Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai.

15.1 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, sertifikatas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- III SKYRIUS

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

16. Tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų  grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Tais atvejais, kai tiekėjas naudosis trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai nevykdys dalies darbų, neteiks dalies paslaugų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį  (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų.

17. CPO pirmiausia patikrins EBVPD, o po to tiekėjų pasiūlymus.

18. Jeigu tiekėjas yra nepateikęs arba pateikęs tik vieno subjekto EBVPD (pavyzdžiui, ūkio subjektų grupė pateikė tik vieno partnerio EBVPD), arba EBVPD pateikta informacija yra netiksli (pavyzdžiui EBVPD nepasirašytas, arba, kai pateikti duomenys yra prieštaringi – EBVPD pateikta informacija apie tą patį aspektą  yra skirtinga nei kituose  pasiūlymo dokumentuose ir pn.), CPO  kreipiasi į tiekėją ir prašo pateikti EBVPD, ar kito subjekto (ar subjektų) EBVPD arba patikslinti EBVPD per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų šį dokumentą užpildyti.

19. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad atitinkamo reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui, neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemones), CPO tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

20. Įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją, CPO kiekvienam tiekėjui  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas  praneša apie jo EBVPD patikrinimo rezultatus ir nurodo sprendimo priežastis.

21. Tiekėjų, kurių EBVPD atitinka keliamus reikalavimams, pasiūlymai vertinami toliau.

22. Tiekėjo pašalinimo pagrindai pateikti konkurso sąlygų 5 priede.

23. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šio punkto lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjo  kvalifikacija  turi  būti  įgyta  iki  pasiūlymo  pateikimo  termino  pabaigos.

CPO atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.

Lentelė.

| Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai (bus reikalaujama (iki pasiūlymų eilės nustatymo) tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu) |
| --- | --- |
| 1. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti specialistus į šias nurodytas pareigas: 1.1. ypatingojo statinio projekto vadovo, statinių kategorija: ypatingieji statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai; 1.2. ypatingojo statinio architektūrinės projekto dalies vadovo, statinių kategorija: ypatingieji statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai; 1.3. ypatingo statinio elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo projekto dalių vadovo, statinių kategorija: ypatingieji statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai; 1.4. ypatingojo statinio elektrotechnikos projekto dalies vadovo, statinių kategorija: ypatingieji statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai; 1.5. ypatingojo statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies vadovo, statinių kategorija: ypatingieji statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai; 1.6. ypatingojo statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekto dalies vadovo, statinių kategorija: ypatingieji statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai; 1.7. ypatingojo statinio konstrukcijų projekto dalies vadovo, statinių kategorija: ypatingieji statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai; 1.8. ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinių kategorija: ypatingieji statiniai, statinių grupė: negyvenamieji pastatai. PASTABA. Tiekėjas privalo paskirti specialistus į visas nurodytas pareigas. Vienas specialistas gali būti paskirtas ir į daugiau nei į vienas pareigas, jeigu jo kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. | Pateikiami projekto vadovo, projekto dalių vadovų, projekto vykdymo priežiūros vadovo, vardai, pavardės ir galiojančio kvalifikacijos atestato numeris (dokumento pateikti nereikalaujama, duomenys bus patikrinti VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros interneto svetainėje https://www.ssva.lt), užsienio valstybės tiekėjas pateikia teisės verstis atitinkama veikla pripažinimo dokumento skaitmeninę kopiją. |

23.1. PASTABOS:

23.1.1. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu tiekėjas apie nustatyto (-ų) kvalifikacijos reikalavimo (-ų) atitiktį CPO yra pateikęs melagingą informaciją, kurią CPO gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

23.1.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

23.1.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių sąlygų 23 punkto lentelėje nustatytą (-us) kvalifikacijos reikalavimą (-us) turi atitikti ir pagal šį (-iuos) reikalavimą (-us) nustatytus dokumentus pateikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus).

23.1.4. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

23.1.5. Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

24. Tiekėjams pateikus dokumentų skaitmenines kopijas, CPO pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

25. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai (kai pirkime nustatomi kvalifikacijos reikalavimai)  legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

Kai užsienio specialistas atitikčiai kvalifikacijos reikalavimui dėl teisės verstis veikla pateikia ne jo kvalifikacijos pripažinimo pažymą (dokumentą), o kitus dokumentus (pvz., išduotą kilmės šalyje užsienio specialisto atestatą), pripažinimo pažymą (dokumentą) jis privalo pateikti iki sutarties sudarymo.

26. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, reikalavimai dėl EBVPD pateikimo nurodyti šių sąlygų 16 punkte.

27. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad, vykdant pirkimo sutartį, tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. CPO pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 ir 51 straipsnių nuostatas patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, atitinka jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas neatitinka jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį CPO nustatytą pašalinimo pagrindą, CPO turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. Tiekėjui pasiūlyme ūkio subjektų nenurodžius, vėliau jų pasitelkti nebus leidžiama.

Tiekėjas pasiūlymo formoje (šių konkurso sąlygų 1 priedo 2 lentelėje) pateikia informaciją, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius, jei žinoma, subtiekėjus (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), jis ketina pasitelkti.

28. Tais atvejais, kai tiekėjas naudosis trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai nevykdys dalies darbų, neteiks dalies paslaugų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas  turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą, nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir  informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudos sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

Pastaba. Šiame punkte nustatytą reikalavimą įrodančių dokumentų CPO reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

29. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo CPO turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

30. CPO nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V SKYRIUS

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

31. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai pateikti popierine forma, jei tokie būtų pateikti, arba ne CPO nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus grąžinami, jie nebus priimami ir vertinami.

32. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (kai pirkime nustatomi kvalifikacijos reikalavimai), kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx ir kt.). Pateikiant dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą patvirtinant parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. CPO pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

33. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu  https://viesiejipirkimai.lt.

34. Perkančioji organizacija, CPO, Viešojo pirkimo komisija (Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip  konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;

2) jeigu tai pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 33 ir 58 straipsniuose nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis;

4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

Jeigu CPO kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per CPO nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Suinteresuoti dalyviai nuo CPO pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti CPO pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju šio įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo CPO dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, šio įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.

Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 1 priedą. Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nenurodo konfidencialios informacijos – laikoma, kad pasiūlyme jos nėra.

35. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į šių sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimus. Bendros kainos pasiūlyme turi  būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įvertintos visos tiekėjo išlaidos, įskaitant PVM, kuris nurodomas ir atskirai. Bendra pasiūlymo kaina nurodoma skaitmenimis ir žodžiais. Jeigu kainos pasiūlymas bus pateiktas kita valiuta, turės būti atliktas perskaičiavimas į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį šio pirkimo vokų atplėšimo (susipažinimo su pasiūlymais) procedūros dieną.

36. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

1) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje  https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf;

2) iki vokų atplėšimo (susipažinimo su pasiūlymais) procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo CPO galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: CPO oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su CPO oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais);

37. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi CPO negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – CPO tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

38. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tiekėjo parašu patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

39. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

40. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą pirkime nurodytą pirkimo objekto  apimtį.

41. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

42. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, CPO CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

43. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

44. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

45. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

VII SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

46. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į CPO. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

47. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, CPO turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, pataisyti (patikslinti) konkurso sąlygas. Jeigu perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš ankstesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

48. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, CPO turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams. CPO, paaiškindama ar pataisydama (patikslindama) pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

49. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, CPO paaiškinimus P(patikslinimus) paskelbia CVP IS. Jeigu CPO pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) ir negali  paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip šių konkurso sąlygų 10.2 ir 10.3 punktuose nustatytu terminu, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus.

50. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, CPO paskelbia skelbimo apie pirkimą pataisą.

VIII SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

51. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais įvyks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 303 kabinete, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, šių pirkimo sąlygų 10.5 punkte nurodytą dieną.

52. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

IX SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

53. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:

53.1. įvertina EBVPD pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;

53.2. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, jei reikia kreipiasi dėl pasiūlymų paaiškinimo;

53.3. vertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo nurodyta kaina nėra per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

53.4. vertina, ar  ekonomiškai naudingiausia pasiūlymą pateikusio dalyvio pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža, jei reikia, kreipiasi į šį tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo;

53.5. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pasiūlymų vertinimu.

54. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, pagal pateiktus dokumentus atitiko perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, kitų dalyvių dokumentai (jei buvo pateikti su pasiūlymu), įrodantys pašalinimo pagrindų nebuvimą, tiekėjo kvalifikaciją ir pan., netikrinami.

55.  Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, CPO gali, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

56. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio Komisija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

57. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos bendros pasiūlymo kainos be PVM, kai pirkimo dokumentuose nustatytas fiksuotos kainos kainodaros metodas.

Kai pirkimo dokumentuose nustatytas fiksuoto įkainio kainodaros metodas, taisant aritmetines klaidas negali būti keičiamas pasiūlytas įkainis be PVM. Galutinė pasiūlymo kaina be PVM keičiasi tik tiek, kiek tai lemia tinkamai atliktas aritmetinių klaidų ištaisymas.

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

58. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausia pasiūlymą pateikęs dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą, jeigu ji atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji  yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. CPO, prašydama pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio nuostatomis.

59. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas – pasiūlymas, atitinkantis vieną ar kelis šių požymių:

1) jis neatitinka perkančiosios organizacijos/CPO viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų;

2) jame pasiūlyta kaina viršija viešajam pirkimui skirtas lėšas, perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytus atvejus;

3) jis gautas pavėluotai;

4) dėl jo CPO turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos atvejus;

5) jame pasiūlyta tiekėjo nepagrįsta ar netinkamai pagrįsta neįprastai maža kaina.

60. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

60.1. yra   Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje (šių konkurso sąlygų 5 priedas) nustatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai  arba CPO paprašius pateikti CVP IS priemonėmis nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą;

60.2.  tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų arba savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis ir CPO paprašius patikslinti, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (kai pirkime nustatomi kvalifikacijos reikalavimai);

60.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

60.4. pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;

60.5. dalyvis per Komisijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

60.6. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis, Komisijai paprašius pateikti, nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

60.7. dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią CPO gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

60.8. dalyvis kartu su pasiūlymu nepateikė dokumento, nurodyto šių sąlygų 8.1 punkte.

61. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

X SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

62. CPO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės kriterijų. Pasiūlymų vertinimo metodika pateikiama pirkimo sąlygų 6 priede.

XI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJO NUSTATYMAS, SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

63. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

64. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.

65. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

66. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje, Viešųjų pirkimų įstatymo bei šio pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.

67. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba, įvertinus pasiūlymus, liko tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šias pirkimo sąlygas.

68. Nustačiusi galimą pirkimo laimėtoją, po pasiūlymų eilės sudarymo Komisija kreipiasi į tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, pateikimo. Pažymų,  patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama, kai tiekėjas pateikia EBVPD. Pažymų,  patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Komisija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

69. Komisija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu ji:

69.1.  turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

69.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

70. Komisija tiekėjo nepašalina iš pirkimo procedūrų, jei yra sąlygos, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje.

71. Apie pasiūlymų eilės, laimėjusio pasiūlymo, tikslaus atidėjimo termino nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CVP IS priemonėmis pranešama pirkimo dalyviams. Pirkimo dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis (jei nebuvo pranešta pirkimo procedūrų metu anksčiau). Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

72. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, nurodytas šių konkurso sąlygų 10.15 punkte, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

73. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki CPO nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki CPO nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei toks dokumentas reikalaujamas pateikti) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, CPO siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį,  nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos. Šiuo atveju CPO, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį, kreipiasi į tiekėją dėl kvalifikaciją įrodančių dokumentų pateikimo ir juos įvertina.

74. CPO turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras:

74.1. jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

74.2. jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

XII SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

75. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti CPO sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją CPO Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. CPO priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

76. CPO nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų.

XIII SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

77. Pirkimo sutartį sudarys perkančioji organizacija. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

78. Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais, subrangovais (subteikėjais, subtiekėjais) už jų atliktus darbus (paslaugas, prekes). Apie tai perkančioji organizacija raštu informuoja ūkio subjektus, subrangovus (subteikėjus, subtiekėjus) per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Ūkio subjektui, Subrangovui (subteikėjui, subtiekėjui) raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir jo ūkio subjekto ar subrangovo (subteikėjo), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio subjektu ar subrangovu (subteikėju, subtiekėju) tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, sutartyje ir subrangos (subteikimo, subtiekimo) sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ūkio subjektui ar subrangovui (subteikėjui, subtiekėjui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

79. Kitos pirkimo sutarties sąlygos pateiktos pirkimo sutarties projekte, kuris pateikiamas konkurso sąlygų 3 priede.

_______________________