| Pirkimo sąlygų 8 priedas |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRELIMINARIOJI RANGOS DARBŲ SUTARTIS [Projektas] |  |  |
| Šią preliminarią rangos darbų sutartį 2026 m. ………d. sudarė: |  |  |
| Vytauto Didžiojo universitetas, juridinio asmens kodas 111950396, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 58, Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujamas [___], veikiančio pagal rektoriaus [data] įsakymą Nr. [___] (toliau – Užsakovas), ir |  |  |
| [___], juridinio asmens kodas [___], kurios buveinės adresas: [___], atstovaujama [___], veikiančio pagal [___] (toliau – Rangovas Nr. 1), |  |  |
| [___], juridinio asmens kodas [___], kurios buveinės adresas: [___], atstovaujama [___], veikiančio pagal [___] (toliau – Rangovas Nr. 2), |  |  |
| [___], juridinio asmens kodas [___], kurios buveinės adresas: [___], atstovaujama [___], veikiančio pagal [___] (toliau – Rangovas Nr. 3), |  |  |
| Toliau Rangovas Nr. 1, Rangovas Nr. 2 ir Rangovas Nr. 3 toliau kartu vadinami „Rangovai“ |  |  |
| Toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, |  |  |
| KADANGI: |  |  |
| - 2026 m. [___] buvo paskelbtas supaprastintas ribotas konkursas „Paprastojo remonto rangos darbai“ (pirkimo Nr. [___]); |  |  |
| - vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) bei Pirkimo sąlygomis, 2026 m. [___] Viešojo pirkimo komisijos sprendimu Rangovai buvo pripažinti Pirkimo laimėtojais. |  |  |
| - kiekvienas iš Rangovų yra ir šios Preliminariosios sutarties galiojimo metu bus pasirengęs (i) dalyvauti atnaujinant varžymąsi, (ii) pateikti atnaujintus pasiūlymus Užsakovo kvietime pateikti atnaujintus pasiūlymus nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Pagrindinę sutartį Užsakovo kvietimo pateikti atnaujintus pasiūlymus, Pasiūlyme ir atnaujintame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis bei (iv) profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromas Pagrindines sutartis, taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą, |  |  |
| TODĖL Šalys sudarė šią preliminariąją sutartį ir susitarė: |  |  |
|  | sąvokos |  |
|  | Atnaujintas pasiūlymas – Atnaujinto ar Neatnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktų dokumentų visuma, pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus; |  |
|  | Atnaujintas varžymasis – tai teisės aktuose, Pirkimo sąlygose ir šioje Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdomas Užsakovo sprendimu atnaujintas Rangovų varžymasis dėl Pagrindinės sutarties sudarymo (netaikoma, kai Preliminarioji sutartis sudaryta su vieninteliu Rangovu); |  |
|  | Neatnaujintas varžymasis – Pagrindinės sutarties sudarymas teisės aktuose ir Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka neatnaujinant Rangovų varžymosi, o taip pat kai Preliminarioji sutartis buvo sudaryta su vieninteliu Rangovu; |  |
|  | Pirkimas – paskelbtas supaprastintas ribotas konkursas „Paprastojo remonto rangos darbai“ (pirkimo Nr. [___]); |  |
|  | Pirkimo sąlygos – 2026 m. [___] paskelbto supaprastinto riboto konkurso „Patalpų atnaujinimo darbai“ (pirkimo Nr. [___]) sąlygos (ir vėlesnės pirkimo sąlygų redakcijos); |  |
|  | Kvietimas – Užsakovo šios Preliminariosios sutarties galiojimo metu Rangovams pateikiamas kvietimas atnaujinti pasiūlymus Atnaujintame varžymesi bei Neatnaujintame varžymesi, Užsakovui priėmus sprendimą pirkti Darbus ir sudaryti Pagrindinę sutartį; |  |
|  | Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka tarp Užsakovo ir vieno iš Rangovų sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis dėl Darbų atlikimo; |  |
|  | Darbai – tai Pirkimo sąlygų 1 priede aprašyti ir Atnaujinto ar Neatnaujinto varžymosi dokumentuose įvardinti darbai, dėl kurių yra sudaryta Preliminarioji sutartis ir kurie bus perkami pagal su Rangovu Pirkimo sąlygų ir Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka sudaromą Pagrindinę sutartį; |  |
|  | Darbų objektai – Užsakovo šios Sutarties sudarymo metu valdomi pastatai ir statiniai ir pagrindinių daiktų priklausiniai, kurie reikalingi jų tinkamam funkcionavimui, bei tie statiniai, kurie bus sukurti atliekant statybos darbus, šios Sutarties vykdymo metu. Statybos darbų objektų sąrašas pateiktas Pirkimo sąlygų 1.2 priede. |  |
|  | Pasiūlymas – remiantis Pirkimo sąlygomis Rangovo parengtas ir Užsakovo nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Rangovo pasiūlymas Užsakovo pripažintas laimėjusiu; |  |
|  | Preliminarioji sutartis / Sutartis – ši tarp Užsakovo ir kiekvieno iš Rangovų sudaryta preliminarioji sutartis dėl Pagrindinių sutarčių sudarymo ateityje. Šios Sutarties priedai yra sudėtinė Preliminariosios sutarties dalis; |  |
|  | Šalis / Šalys – Užsakovas ir (arba) visi Rangovai kartu ar atskirai, arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus; |  |
|  | Subrangovai – Rangovo pasamdytas juridinis ar fizinis asmuo Darbams pagal šią Sutartį atlikti. Subrangovais laikomi asmenys, atliekantys Darbus ar jų dalį sutarties su Rangovu pagrindu, kai jie veikia Rangovo nurodymu ir jo kontroliuojami. Bet kuris Subrangovas turi turėti leidimus, sertifikatus ar licencijas atitinkamiems darbams atlikti. Rangovas pilnai atsako už jo samdytų subrangovų atliekamus darbus, jų kokybę, atitikimą Projektinei dokumentacijai ir Teisės aktams, darbų atlikimo terminus bei Užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą. Šalys sutaria, jog Rangovas yra tiesiogiai atsakingas prieš Užsakovą dėl subrangovų atliktų darbų defektų ir jų ištaisymo per garantinį terminą. |  |
|  | Preliminarios sutarties koeficientas – Sutarties 12.1 skyriuje numatytas koeficientas, kuris taikomas darbų kainoms, kurios yra fiksuojamos pagal kvietimo Atnaujintam varžymui ar Neatnaujinto varžymosi metu pagal VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje įregistruotas ir skelbiamas juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas aktualias rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php; |  |
|  | Pagrindinės sutarties kaina - tai Pagrindinėje sutartyje numatyta fiksuota kaina, kuri apima pagal Pagrindinę sutartį numatytų atlikti visų Darbų kainą, taip pat medžiagų ir priemonių, reikalingų Darbams atlikti, įsigijimo, pristatymo į statybos aikštelę kainą, taip pat bet kokias kitas Rangovo išlaidas, susijusias su įsipareigojimų pagal šią Pagrindinę sutartį tinkamu įvykdymu, pridėtinės vertės mokestį (toliau Sutartyje vadinamas PVM), apskaičiuojamą pagal Teisės aktus, taip pat bet kokius kitus mokesčius ir rinkliavas, kuriuos Rangovas turi sumokėti, vykdydamas šia Pagrindine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu Pagrindinės sutarties suma iki 10 000 (dešimt tūkstančių eurų) be PVM, Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma žodine forma. |  |
|  | Teisės aktai – reiškia Sutarties sudarymo dieną Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu ir visais kitais teisės aktais, reglamentais, normatyvais, standartais, taisyklėmis, techninėmis sąlygomis (liudijimais), reglamentuojančiais šia Sutartimi reguliuojamus santykius, Darbus, kitus atliekamus darbus, jų vykdymą, priėmimą, užbaigimą ir panašiai. |  |
|  | Šioje Sutartyje: |  |
|  | vienaskaita vartojami žodžiai reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip; |  |
|  | nuoroda į konkretų punktą arba priedą turi būti aiškinama kaip nuoroda į konkretų šios Sutarties punktą arba priedą, jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip; |  |
|  | antraštės nurodomos tiktai patogumo dėlei ir neįtakoja Sutarties nuostatų aiškinimo. |  |
|  | Preliminarioji sutartis turi būti aiškinama vadovaujantis Teisės aktais ir sistemiškai su Pirkimo sąlygomis bei kiekvieno iš Rangovų pateiktais Pasiūlymais. Tuo atveju, jei po šios Preliminariosios sutarties sudarymo bus nustatyti bet kokie neatitikimai tarp Preliminariosios sutarties nuostatų, Pirkimo sąlygų ir / ar Pasiūlymų turinio, ši Preliminarioji sutartis bus aiškinama vadovaujantis visų pirma šios Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Pirkimo sąlygų sudėtinė dalis) nuostatomis ir tik po to Pirkimo sąlygų bei Pasiūlymų turiniu. |  |
|  | Visos šios Preliminariosios sutarties spragos turi būti užpildomos ir (ar) visi neaiškumai turi būti aiškinami vadovaujantis viešųjų pirkimų principais ir (ar) mutatis mutandis (pakeitus tai, kas pagal prigimtį pakeistina) taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. |  |
|  | PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS |  |
|  | Šia Preliminariąja sutartimi Užsakovas ir kiekvienas iš Rangovų susitaria dėl Pagrindinių sutarčių sudarymo sąlygų ir tvarkos Preliminariosios sutarties galiojimo metu. |  |
|  | Ši Preliminarioji sutartis sukuria teisinius santykius tarp kiekvieno iš Rangovų ir Užsakovo. Ši Preliminarioji sutartis nesukuria teisinių santykių tarp Rangovų. |  |
|  | Rangovai įsipareigoja dalyvauti Atnaujinto ar Neatnaujinto varžymosi procedūroje ir Užsakovui pateikti ne prastesnį Atnaujintą pasiūlymą, nei buvo pateiktas vykdyto Pirkimo metu. |  |
|  | Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka įvertinti Rangovų Atnaujintus pasiūlymus, juos palyginti pagal Sutarties ir Atnaujinto varžymosi reikalavimus bei išrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, su kurį pateikusiu Rangovu bus sudaryta Pagrindinė sutartis. |  |
|  | ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS |  |
|  | Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitoms Šalims, kad: |  |
|  | yra finansiškai pajėgi vykdyti šią Preliminariąją sutartį, jokie įsipareigojimai tretiesiems asmenims neturės įtakos šios Preliminariosios sutarties vykdymui, ši Preliminari sutartis atitinka kiekvienos Šalies valią ir neprieštarauja jos steigimo dokumentams; |  |
|  | Preliminarios sutarties ir jos priedų tekstas ir prasmė yra suprantami, jos sąlygos yra išnagrinėtos atitinkamų Šalies valdymo organų, pasirašydama šią Preliminarią sutartį nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo; |  |
|  | asmenys, pasirašantys šią Preliminarią sutartį, turi visus Teisės aktų ir Šalių nustatyta tvarka tam tikslui išduotus reikalingus įgaliojimus ir patvirtinimus. |  |
|  | Kiekvienas Rangovas, pasirašydamas šią Preliminarią sutartį, atskirai pareiškia, patvirtina ir užtikrina, kad be kitų šioje Preliminariojoje sutartyje pareikštų užtikrinimų: |  |
|  | turi visus reikalingus leidimus, licencijas darbuotojus, lėšas, žinias ir (ar) pajėgumus, Pirkimo sąlygų bei Teisės aktų reikalaujamus ir (ar) reikalingus ar galinčius būti reikalingais teisėtam ir tinkamam šios Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinių sutarčių įvykdymui. Šiame pareiškime nurodytų aplinkybių pasikeitimas nebus laikomas nenugalima jėga (force majeure) kaip apibrėžta šioje Preliminarioje sutartyje; |  |
|  | jis, jo dalyviai ir (ar) valdymo organai nėra tiesiogiai ar netiesiogiai teisiškai ir (ar) faktiškai susiję su bet kuriuo kitu iš Rangovų, jų dalyvių ir (ar) valdymo organų; nei vienas iš kitų Rangovų, jų dalyvių ir (ar) valdymo organų nedaro teisinės ir (ar) faktinės įtakos jo veiklai ir sprendimų priėmimui; |  |
|  | visa informacija (įskaitant informaciją apie atitikimą Pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė dalyvaudamas Pirkime, šios Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinių sutarčių sudarymo metu ir (ar) pateiks jų vykdymo metu yra tikri, teisingi ir neprieštarauja Teisės aktų reikalavimams, atsižvelgiant į įprastinę valdžios institucijų teisės aktų reikalavimų interpretavimo praktiką, Pirkimo sąlygoms bei šios Preliminarios sutarties sąlygoms; |  |
|  | visą Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpį Rangovų kvalifikacija atitiks Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei dėl Rangovo nebus pašalinimo pagrindų, nustatytų Pirkimo sąlygose. Jeigu bus nustatyti šie neatitikimai Rangovui bus suteiktas ne ilgesnis kaip 14 dienų terminas ištaisyti neatitikimus; |  |
|  | jam nėra iškeltų ir (ar) pradėtų bylų, nagrinėjamų ar gresiančių bylų, arbitražo, civilinių, administracinių ar baudžiamųjų procesų, tyrimų ar panašių procesinių veiksmų, kurie galėtų turėti bet kokios įtakos šios Preliminariosios ar jos pagrindu sudarytų Pagrindinių sutarčių tinkamam vykdymui, tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtakos Užsakovo dalykinei reputacijai; |  |
|  | ši Preliminarioji sutartis yra Rangovui galiojantis, teisinis ir jį saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Preliminariosios sutarties sąlygas; |  |
|  | jis išlaikys konfidencialia visą ir bet kokią informaciją, kuri bet kokia forma buvo gauta iš Užsakovo, ar tapo prieinama ar žinoma vykdant Preliminarią sutartį, dalyvaujant Pirkime ir Atnaujintame ar Neatnaujintame varžymesi, taip pat sudarant Pagrindinę sutartį, taip pat be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo šios informacijos neskelbs, neatskleis ir neperduos tretiesiems asmenis, taip pat nenaudos jos kitais, nei Užsakovo interesais, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar atskleidžiama informacija pagal savo pobūdį yra ar buvo vieša. |  |
|  | Kiekviena iš Šalių įsipareigoja užtikrinti, kad visi jos pateikti pareiškimai ir garantijos išliks galiojančiais Preliminariosios sutarties sudarymo ir jos galiojimo metu, jos pagrindu sudarytų Pagrindinių sutarčių sudarymo ir galiojimo metu bei po šių sutarčių pasibaigimo, jei pagal esmę ir turinį atitinkamos garantijos turi galioti ir po šių sutarčių pasibaigimo. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kitą apie paaiškėjusį esamą ir (arba) galimą jos pareiškimų ir garantijų neatitikimą realybei, nepriklausomai nuo to, ar tai nulėmusios aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne. Rangovas prisiima visą su pateiktų garantijų pažeidimu susijusią riziką prieš Užsakovą ir (ar) trečiuosius asmenis. |  |
|  | SPRENDIMAS DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES SUDARYMO INICIJAVIMO |  |
|  | Sprendimą pradėti Pagrindinės sutarties sudarymo procedūrą šioje Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Užsakovas priima esant visoms šiame punkte nurodytoms sąlygoms: |  |
|  | yra numatomas Darbų poreikis; |  |
|  | Užsakovas yra suinteresuotas sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Darbų atlikimo; |  |
|  | Preliminarioji sutartis nėra nutraukta ir jos galiojimo terminas nėra pasibaigęs. |  |
|  | Ši Preliminarioji sutartis neįpareigoja Užsakovo sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Darbų ar bet kokios jų dalies bei neapriboja ir negali būti aiškinama kaip apribojanti Užsakovo teisę laisvai nuspręsti nesudaryti Pagrindinės sutarties dėl Darbų pirkimo. Pagal šią Preliminariąją sutartį gali būti sudaromos kelios Pagrindinės sutartys. |  |
|  | Preliminariosios sutarties galiojimo metu Užsakovas turi teisę Teisės aktų nustatyta tvarka atlygintinai įsigyti Darbus ir (ar) jų dalį ne iš Rangovų, o iš trečiųjų asmenų. |  |
|  | RANGOVO, SU KURIUO BUS SUDAROMA PAGRINDINĖ SUTARTIS, NUSTATYMO TVARKA |  |
|  | Pagrindinė sutartis dėl Darbų atlikimo gali būti sudaroma su Rangovu: |  |
|  | Neatnaujinto varžymosi būdu, kai: |  |
|  | Preliminarioji sutartis dėl joje numatytų Darbų buvo sudaryta su vieninteliu Rangovu, |  |
|  | Užsakovui dėl nenumatytų aplinkybių būtina itin skubiai įsigyti darbus; |  |
|  | Kai iš to paties Rangovo reikia įsigyti papildomų darbų, vykdant Pagrindinę sutartį. |  |
|  | Atnaujinto varžymosi būdu. |  |
|  | NEATNAUJINTO VARŽYMOSI BŪDAS |  |
|  | Užsakovas kreipiasi į Rangovą CVP IS priemonėmis, prašydamas pateikti Atnaujintą pasiūlymą Kvietime nurodytomis sąlygomis ir terminais. |  |
|  | Užsakovas kreipiasi į: |  |
|  | vienintelį Rangovą Sutarties 5.1.1.1 p. atveju; |  |
|  | 1-oje vietoje esantį Rangovą Sutarties 5.1.1.2 p. atveju. Jeigu 1-oje vietoje esantis Rangovas nepateikia Atnaujinto pasiūlymo, Užsakovas kreipiasi į 2-oje vietoje esantį Rangovą ir t.t. |  |
|  | Pagrindinę sutartį sudariusį Rangovą Sutarties 5.1.1.3 p. atveju. |  |
|  | Rangovo Atnaujintas pasiūlymas negali keisti Rangovo Pirkimo metu pateikto Pasiūlymo esmės. |  |
|  | Rangovas, kuriam Perkančioji organizacija siūlo sudaryti Pagrindinę sutartį Neatnaujinto varžymosi būdu, privalo pagal Užsakovo pateiktą Kvietimą ir (ar) užsakymą reikalingiems atlikti Darbams (atskirais atvejais ir pagal Užsakovo pateikiamą pastato ir (arba) statinio projektą) per Užsakovo nurodytą protingą terminą raštu pateikti Atnaujintą pasiūlymą dėl Darbų kainos ir kitų kriterijų, kuriuos nurodo Užsakovas Kvietime. |  |
|  | Užsakovas gali nurodyti, jog su Rangovu, pateikusiu Atnaujintą pasiūlymą, bus vedamos derybos dėl Darbų kainos ir kokia tvarka tai bus atliekama. |  |
|  | Suderinus visas Kvietime ir Neatnaujintame pasiūlyme nurodytas sąlygas, Užsakovas ir Rangovas gali sudaryti Pagrindinę sutartį. |  |
|  | ATNAUJINTO VARŽYMOSI BŪDAS |  |
|  | Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma Atnaujinto varžymosi būdu Kvietime nurodytomis sąlygomis. |  |
|  | Užsakovas į Rangovus kreipiasi CVP IS priemonėmis. |  |
|  | Užsakovas Kvietime Rangovams pateikia: |  |
|  | Projektinę dokumentaciją reikalingiems Darbams atlikti, pagal kurią Rangovas Atnaujinto varžymosi metu turės įvertinti darbus ir pateikti Atnaujintą pasiūlymą; |  |
|  | Informaciją, kad yra reikalaujama iš Rangovų kartu pateikti medžiagų, įrangos sąmatas ir konkrečiai kokių medžiagų, įrangos sąmatas turi pateikti Rangovai; |  |
|  | Sąlygas dėl Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo (Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas bus prašomas jei perkamų darbų suplanuota vertė didesnė nei 100.000,00 Eur su PVM); Užtikrinimo suma yra 5-10 procentų nuo pradinės Pagrindinės sutarties vertės su PVM, konkretus dydis nurodomas kvietime teikti pasiūlymą.. |  |
|  | Kitas planuojamos sudaryti Pagrindinės sutarties sąlygas, kurios susijusios su konkrečiu Darbų objektu ir negalėjo būti nustatytos Preliminariosios sutarties priede Pagrindinės sutarties projekte; |  |
|  | Užsakovo nuožiūra pasirinktą Rangovų pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijų – ekonominio naudingumo kriterijų pagal kainą ar pagal kainos ir kokybės santykį (Užsakovas gali pasirinkti kokybės kriterijus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reguliavimą); |  |
|  | Užsakovo nustatytą terminą (ne trumpesnis nei 3 darbo dienos), per kurį Rangovai turi pateikti Atnaujintus pasiūlymus. Rangovų Atnaujinti pasiūlymai Užsakovo turi būti gauti iki Kvietime nurodyto termino pabaigos. Po termino pabaigos gauti Rangovų Atnaujinti pasiūlymai laikomi negautais ir nebus nagrinėjami; |  |
|  | Užsakovas Kvietime turi nurodyti, ar su Rangovais, pateikusiais Atnaujintus pasiūlymus, bus vedamos derybos dėl Darbų kainos, kitų Atnaujinto varžymosi aspektų ir kokia tvarka tai bus atliekama; |  |
|  | Planuojamą vėliausią Statybvietės perdavimo datą Rangovui ir planuojamų darbų trukmę; |  |
|  | Informaciją apie objekto apžiūrą; |  |
|  | kitas konkretaus Darbų pirkimo atveju, Užsakovo vertinimu, svarbias aplinkybes ar informaciją apie perkamus Darbus, Atnaujintų pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir (arba) Pagrindinės sutarties sudarymo tvarką. |  |
|  | Rangovai negali atsisakyti pateikti Atnaujintą pasiūlymą Atnaujinto varžymosi metu. Jeigu Rangovas nepateiks Atnaujinto pasiūlymo, Užsakovas taiko baudą, lygią 10 000,00 Eur už kiekvieną atvejį, kai nėra pateikiamas Atnaujintas pasiūlymas. |  |
|  | Atnaujinto varžymosi metu kiekvienas Rangovas įsipareigoja pateikti savarankišką Atnaujintą pasiūlymą Užsakovui nepriklausomai nuo kitų Rangovų. Rangovai neturi teisės pateikti bendrų Atnaujintų pasiūlymų Užsakovui ar kitaip pažeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme numatytus draudimus. |  |
|  | Atnaujinto varžymosi metu Rangovų pateikiami Atnaujinti pasiūlymai negali prieštarauti Pirkimo metu jų pateiktiems ir Preliminariosios sutarties sudarymo metu galiojantiems Pasiūlymams. Jei Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateikiamas Atnaujintas pasiūlymas yra palankesnis Užsakovui lyginant su Pirkimo metu pateiktu Pasiūlymu, tai nėra laikoma šiame punkte nurodytu prieštaravimu. |  |
|  | Rangovas turi teisę CVP IS priemonėmis kreiptis į Užsakovą prašydamas paaiškinti, patikslinti Kvietimo sąlygas. Gavęs Rangovo paklausimą likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki Atnaujintų pasiūlymų pateikimo termino, Užsakovas įsipareigoja per protingą terminą, bet ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki Atnaujintų pasiūlymų pateikimo termino, raštu patikslinti informaciją, Užsakovo pateiktą Kvietime. Rašytinis patikslinimas turi būti pateikiamas visiems Rangovams. Užsakovas, pateikęs šiame punkte nurodytus patikslinimus ar paaiškinimus, turi teisę savo nuožiūra (o jeigu negali pateikti patikslintos informacijos likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki Atnaujintų pasiūlymų pateikimo termino, privalo) pratęsti Atnaujintų pasiūlymų pateikimo terminą apie tai raštu informuodamas visus Rangovus ir įsipareigoja sudaryti galimybę visiems Atnaujintus pasiūlymus pateikusiems Rangovams patikslinti Atnaujintus pasiūlymus. Užsakovas privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, kai keičiamos esminės Kvietimo sąlygos (darbų pobūdis, atlikimo terminas, kiekiai ir pan.). |  |
|  | Kiekvienas Rangovas taip pat įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad jo Atnaujinto varžymosi metu pateikto Atnaujinto pasiūlymo turinys netaptų žinomas kitiems Rangovams ar tretiesiems asmenims. Užsakovas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovų pateikti Atnaujinti pasiūlymai išliktų konfidencialūs iki jų pateikimo termino pabaigos. |  |
|  | Pasibaigus Atnaujintų pasiūlymų pateikimo terminui, Užsakovas atlieka šiuos veiksmus nurodytu eiliškumu: |  |
|  | susipažįsta su gautais Rangovų Atnaujintais pasiūlymais šiems Rangovams nedalyvaujant; |  |
|  | įvertina iki nustatyto termino gautus Rangovų Atnaujintus pasiūlymus: |  |
|  | Atnaujintų pasiūlymų atitikimą Kvietimo reikalavimams. Jeigu Užsakovas nustato Atnaujinto pasiūlymo netikslumų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str., 55 str., jis turi kreiptis į Rangovus dėl Atnaujinto pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo. Gavęs atitinkamą Užsakovo prašymą, kiekvienas iš Rangovų įsipareigoja per nustatytą terminą raštu patikslinti pateiktą Atnaujintą pasiūlymą. |  |
|  | Atnaujintus pasiūlymus vertina pagal Kvietime nurodytus Atnaujintų pasiūlymų vertinimo kriterijus; |  |
|  | Jeigu numatoma, vykdo derybas su Rangovais, kurių Atnaujinti pasiūlymai atitinka Kvietime nurodytus reikalavimus (derybų tvarka įtvirtinta Sutarties 8 skyriuje); |  |
|  | sudaro Atnaujinto varžymosi Rangovų Atnaujintų pasiūlymų eilę, patvirtina Atnaujinto varžymosi laimėtoją, su kuriuo bus sudaroma Pagrindinė sutartis; |  |
|  | informuoja apie sudarytą Atnaujinto varžymosi Rangovų Atnaujintų pasiūlymų eilę ir laimėtoją, Atnaujintame varžymesi dalyvavusius Rangovus; |  |
|  | jei Atnaujinto varžymosi laimėtojas pasiūlyme nurodė, kad EBVPD nurodyta informacija yra pasikeitusi ir su pasiūlymu nepateikė atnaujinto EBVPD, paprašo jo pateikti aktualią informaciją; |  |
|  | inicijuoja Pagrindinės sutarties sudarymą su Atnaujinto varžymosi laimėtoju. |  |
|  | Užsakovas, vertindamas Rangovų pateiktus Atnaujintus pasiūlymus Atnaujintame varžymesi, turi teisę atmesti Atnaujintus pasiūlymus, kurių kaina viršija Atnaujintam varžymuisi skirtų lėšų, nustatytų Užsakovo prieš pradedant Atnaujinto varžymosi procedūrą, sumą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina viršija Atnaujintam varžymuisi skirtas lėšas, nustatytas Užsakovo prieš pradedant Atnaujinto varžymosi procedūrą, ir Užsakovas Atnaujinto varžymosi dokumentuose nėra nurodęs Atnaujintam varžymuisi skirtų lėšų sumos, kiti Atnaujintų pasiūlymų eilėje esantys Atnaujinti pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti. Atnaujintam varžymuisi skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota Užsakovo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant Atnaujinto varžymosi procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta Atnaujinto varžymosi dokumentuose, Užsakovui ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir Užsakovas gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu. |  |
|  | Užsakovas, vertindamas Rangovų pateiktus Atnaujintus pasiūlymus Atnaujintame varžymesi, turi teisę atmesti Atnaujintus pasiūlymus, jeigu jų kaina ar sudėtinės kainos dalys yra neįprastai mažos ir Rangovai per protingą terminą nepagrindė kainos ar sudedamųjų dalių kainos. |  |
|  | Jei Užsakovas, įvertinęs Rangovų Atnaujintame varžymesi pateiktus Atnaujintus pasiūlymus, visus juos motyvuotai atmeta (Sutarties 7.9.2.1 p., 7.10 p., 7.11 p.), o taip pat, kai nei vienas Rangovas nepateikia Atnaujinto pasiūlymo, Užsakovas turi teisę, (alternatyviai): |  |
|  | nutraukti Atnaujintą varžymąsi, jį vykdyti iš naujo (darydamas arba nedarydamas Atnaujinto varžymosi sąlygų pakeitimų) arba vykdyti atskirą viešąjį pirkimą; |  |
|  | pradėti derybas su visais Rangovais, pateikusiais Atnaujintus pasiūlymus Atnaujintame varžymesi. |  |
|  | DERYBOS ATNAUJINTO VARŽYMOSI METU |  |
|  | Derybos (jeigu derybos taikomos) turi būti vedamos su visais Rangovais, kurių Atnaujinti pasiūlymai nebuvo atmesti ar visi buvo atmesti, kaip nurodyta Sutarties 7.12.2 p. |  |
|  | Derybos gali būti vedamos žodžiu, raštu ar kitomis Šalims prieinamomis priemonėmis, kurios užtikrina derybų procedūrų sąlygas. |  |
|  | Užsakovas išsiunčia kvietimą Rangovams dalyvauti derybose ir nurodo nustatytą derybų datą, laiką ir vietą. Jeigu derybos vykdomos ne žodžiu, nurodoma data ir laikas iki kada turi būti pateikti patikslinti Atnaujinti pasiūlymai, o toliau Sutarties 8 skyriaus nuostatos netaikomos (išskyrus Sutarties 8.7 p.). |  |
|  | Rangovas, negalintis dalyvauti derybose kvietime nurodytu metu, informuoja Užsakovą ir suderina su Užsakovu naują derybų datą, laiką ir vietą, tačiau derybų data negali būti vėlesnė nei 3 darbo dienos nuo pradinio Užsakovo kvietimo. |  |
|  | Jei Rangovas į derybas neatvyksta arba nurodo, kad derėtis gali tik praėjus daugiau nei 3 darbo dienoms nuo datos, kada į derybas Užsakovas jį kvietė pirmą kartą, laikoma, kad Rangovas atsisakė dalyvauti derybose. |  |
|  | Po derybų Užsakovas kviečia visus Rangovus pateikti patikslintus Atnaujintus pasiūlymus. |  |
|  | Rangovas savo Atnaujintą pasiūlymą turi pateikti Užsakovui po derybų, kaip tai nurodoma Užsakovo kvietime pateikti patikslintą Atnaujintą pasiūlymą. Jeigu Rangovas nepateikia patikslinto Atnaujinto pasiūlymo, laikoma, jog Rangovo pirminis Atnaujintas pasiūlymas yra ir patikslintas Atnaujintas pasiūlymas. |  |
|  | Patikslintų Atnaujintų pasiūlymų vertinimo tvarka yra tokia pati kaip ir pirminių Atnaujintų pasiūlymų vertinimo tvarka. |  |
|  | GINČAI DĖL ATNAUJINTO VARŽYMOSI |  |
|  | Rangovas, kurio Atnaujintas pasiūlymas Užsakovo sprendimu atmetamas dėl neatitikimo Kvietime nustatytiems reikalavimams, turi teisę pareikšti pretenziją dėl tokio Užsakovo sprendimo per 5 (penkias) dienas nuo rašytinio motyvuoto Užsakovo pranešimo apie Atnaujinto pasiūlymo atmetimą gavimo dienos (Rangovo pretenzija turi būti Užsakovo gauta iki nurodyto termino suėjimo). |  |
|  | PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA |  |
|  | Preliminariosios sutarties 6 - 7 skyriuje nustatyta tvarka paaiškėjus Rangovui, su kuriuo bus sudaroma Pagrindinė sutartis (Atnaujinto / Neatnaujinto varžymosi laimėtoju), Užsakovas raštu kviečia atitinkamą Rangovą atvykti sudaryti Pagrindinės sutarties Užsakovo nurodytą dieną, nurodytu laiku ir vietoje. Jei kviečiamas Rangovas neatvyksta Užsakovo nurodytą dieną, nurodytu laiku į nurodytą vietą, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį. Užsakovas savo nuožiūra turi teisę 1 (vieną) kartą pakartotinai kviesti tą patį Rangovą sudaryti Pagrindinę sutartį šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas taip pat turi teisę su Rangovu sudaryti Pagrindinę sutartį ir kitais teisės aktų nedraudžiamais būdais, pavyzdžiui, ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kt. |  |
|  | Jei Sutarties 10.1 punkte nustatyta tvarka kviečiamas sudaryti Pagrindinę sutartį Rangovas neatvyksta jos sudaryti, Užsakovas turi teisę panaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užsakovas įsipareigoja ta pačia tvarka siūlyti sudaryti Pagrindinę sutartį kitam Rangovui pagal Preliminariosios sutarties 7.9.4 punktą nustatytą eilę. Jei nei vienas iš eilėje esančių iš šiame punkte nustatyta tvarka kviečiamų Rangovų neatvyksta sudaryti Pagrindinės sutarties, Užsakovas turi teisę nutraukti Atnaujinto ar Neatnaujinto varžymosi procedūrą ir (ar) pasinaudoti teisėmis, numatytomis Preliminariosios sutarties 7.12.1 punkte arba vykdyti atskirą viešąjį pirkimą. |  |
|  | Pagrindinės sutarties, sudaromos po Atnaujinto / Neatnaujinto varžymosi, sąlygos turi atitikti šios sutarties priedo „Pagrindinė sutartis“ sąlygas, taip pat Kvietime nurodytas sąlygas (galimi tik smulkūs (redakcinio pobūdžio ir pan.) pakeitimai ir pataisymai, kurie nekeičia Kvietime nurodytų esminių sąlygų). |  |
|  | PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS, PASIBAIGIMAS |  |
|  | Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja 24 mėnesius su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių, jei nebus išnaudota sutarties maksimali vertė, nurodyta 12.1 p.. Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, tačiau gali galioti ir ilgiau nei galioja Preliminarioji sutartis. Preliminariosios sutarties galiojimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. |  |
|  | Preliminariosios sutarties nuostatos negali būti keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais. |  |
|  | Jei dėl kokių nors priežasčių Teisės aktų nustatyta tvarka bet kuri Preliminariosios sutarties sąlyga būtų pripažinta negaliojančia dalis, likusios Preliminariosios sutarties sąlygos Šalims galioja ir turi būti vykdomos. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja vykdyti Preliminariąją sutartį gera valia ir siekdamos jos tikslų, aiškindamos Preliminariąją sutartį ir užpildydamos jos spragas šioje sutartyje nustatyta tvarka. |  |
|  | Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta Rangovo rašytiniu susitarimu su Užsakovu, pasirašytu jų tinkamai įgaliotų atstovų. Tokiame susitarime Šalys susitaria dėl visų Preliminariosios sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos. |  |
|  | Bet kuriuo atveju Preliminarioji sutartis Rangovo iniciatyva negali būti nutraukta anksčiau nei po 30 dienų nuo jo raštiško pranešimo pateikimo Užsakovui, o Užsakovas įgyja teisę dėl tokio Preliminariosios sutarties nutraukimo pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. |  |
|  | Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta vienašališkai Užsakovo iniciatyva nesikreipiant į teismą raštu įspėjus atitinkamą Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų (jei per jas nepašalinama ar neišnyksta Preliminariosios sutarties nutraukimo priežastis ir jos pasekmės), jei: |  |
|  | Rangovas pažeidė pateiktą pareiškimą ir garantiją dėl savo pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos, šios situacijos neištaisė per nustatytą 14 dienų terminą; |  |
|  | Rangovas iš esmės pažeidė kitas šioje Preliminariojoje sutartyje pateiktas garantijas (Sutarties 3 skyrius); |  |
|  | Rangovas daugiau kaip 3 kartus nepateikė Atnaujinto pasiūlymo; |  |
|  | Rangovas, 2 (du) kartus (nebūtinai iš eilės) nesant objektyvių, dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį po to, kai buvo pakviestas ją sudaryti arba bent 1 (vieną) kartą kitaip iš esmės pažeidė Preliminariąją sutartį; |  |
|  | Rangovas iš esmės pažeidė bent 1 (vieną) iš šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytų Pagrindinių sutarčių; |  |
|  | Užsakovui paaiškėja kitos aplinkybės, patvirtinančios, kad Rangovas negalės tinkamai vykdyti įsipareigojimo sudaryti Pagrindines sutartis ir (ar) neturės galimybės, pajėgumų ar dėl kitų priežasčių negalės tinkamai atlikti Darbų, numatytų Pirkimo sąlygose; |  |
|  | Preliminariosios sutarties vieno iš Rangovų atžvilgiu nutraukimas nenutraukia Preliminariosios sutarties su kitais ir (ar) kitu Rangovu galiojimo. |  |
|  | Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminarią sutartį ir kitais Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais. |  |
|  | KAINA. KAINODAROS TAISYKLĖS |  |
|  | Numatoma Preliminariosios sutarties maksimali vertė (įrašyti) su PVM per visą Preliminariosios sutarties trukmę. |  |
|  | Pagrindinės sutarties kaina - Atnaujinto / Neatnaujinto varžymosi metu Rangovo Atnaujintame pasiūlyme nurodyta fiksuota Darbų atlikimo kaina. Pagrindinės sutarties kaina apskaičiuojama: Užsakovo Kvietime numatytų darbų įkainių sumą dauginant iš Rangovo Atnaujinto arba Neatnaujinto varžymosi metu pasiūlyto koeficiento, kuris negali būti didesnis nei: Bus išvardinami Rangovų Pasiūlymuose konkurso metu nurodyti koeficientai: Rangovas Nr. 1 - Rangovas Nr. 2 - Rangovas Nr. 3 - Kvietime numatyti darbų įkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php. Sp=K×X+Y Kur: Sp – Pagrindinės sutarties kaina; K - Kvietime numatytų darbų įkainių suma; X – Rangovo Atnaujintame pasiūlyme nurodytas koeficientas, kuri negali būti didesnis kaip nurodytas Sutarties 12.2 punkte; Y – galima papildoma medžiagų, įrangos kaina, kuri nebuvo vertinama Pirkimo metu (jeigu taikoma). Rangovas įsipareigoja į Pasiūlymo kainą įtraukti visas Rangovo išlaidas, susijusias su Darbais, įskaitant, tačiau neapsiribojant, visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus Darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, Darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje. Rangovo Pasiūlyme nurodyta Darbų kaina taikytina ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas moka pavedimu taikant tiesioginį apmokėjimą Rangovui. Mokėjimai atliekami eurais arba kita valiuta, jei ji Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu taptų oficialia valiuta Lietuvos Respublikoje. |  |
|  | ATSAKOMYBĖ IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |
|  | Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai atsisakydamas sudaryti Pagrindinę sutartį arba pažeisdamas bet kurį kitą savo įsipareigojimą pagal šią Sutartį. |  |
|  | Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Preliminarios sutarties pasirašymo dienos kiekvienas Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą (su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu) arba piniginį užstatą pervestiną į Užsakovo sąskaitą Nr. LT 91 7044 0600 0310 5370 AB SEB banke, banko kodas 70440 . |  |
|  | Preliminarios sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė –20.000,00 Eur; |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti užtikrinimo davėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, esant bet kuriai iš šių aplinkybių: |  |
|  | Rangovas nepateikia Atnaujinto pasiūlymo, kai Užsakovas kreipiasi dėl Atnaujinto / neatnaujinto varžymosi; |  |
|  | Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Preliminarią sutartį ir dėl to ši Sutartis yra nutraukiama; |  |
|  | Rangovas per pagrįstai nustatytą terminą neįvykdė Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negali laiku ir (ar) tinkamai atlikti darbų; |  |
|  | Rangovas perleido savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, arba sudarė subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo; |  |
|  | Rangovas dėl savo kaltės kitaip pažeidė šią Sutartį ir tai lėmė Užsakovo nuostolius. |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki Preliminarios sutarties galiojimo termino pabaigos. Pratęsus Preliminariosios sutarties galiojimo terminą, Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Šalių rašytinio susitarimo pasirašymo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą pratęsimo laikotarpiui. |  |
|  | Jei užtikrinimo davėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. |  |
|  | Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimo davėjas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Užsakovas, norėdamas pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, neprivalo pagrįsti savo reikalavimo. |  |
|  | Jei sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudoja savo teise į Sutarties 13.3 punkte nurodytą sumą pagal pateikiamą užtikrinimą, Rangovas norėdamas tęsti Sutarties vykdymą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo apie užtikrinimo panaudojimą, turi pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnis. |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas tinkamai pasibaigus Sutarties galiojimo terminui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovui pateikus raštišką prašymą. |  |
|  | Šalis, dėl kurios neteisėto veikimo ir (ar) neveikimo kita Šalis ir (ar) tretieji asmenys patyrė žalą (nuostolius), kurios nepadengia Preliminarioje sutartyje numatytos ir Šalies pažeidėjos sumokėtos netesybos (baudos, delspinigiai), įsipareigoja visiškai kompensuoti kitos Šalies ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą (nuostolius). |  |
|  | Užsakovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus jo įsipareigojimus, privalo atlyginti visus Rangovo pagrįstai patirtus tiesioginius nuostolius, kurie yra sąlygoti tokio Sutarties pažeidimo. |  |
|  | Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus jo įsipareigojimus, privalo atlyginti visus Užsakovo pagrįstai patirtus tiesioginius nuostolius, kurie yra sąlygoti tokio Sutarties pažeidimo. |  |
|  | Rangovas pilnai atsako už subrangovų atliktus darbus. Ginčai tarp Rangovo ir Subrangovo (-ų) neturi jokios įtakos šios Sutarties galiojimui ir vykdymui. |  |
|  | NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) |  |
|  | Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų neįvykdymą, jeigu šios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Nenugalima jėga (force majeure) laikomos aplinkybės, nurodytos 1996 m. liepos 15 d. LR vyriausybės nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atvejais taisyklių patvirtinimo“ 2 ir 3 punktuose ir LR Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. |  |
|  | Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes ir dėl to neįvykdžiusi prievolės, nustatytos pagal šią Sutartį, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti kitai Šaliai raštišką pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių konkreti Sutarties sąlyga buvo neįvykdyta, atsiradimą, kuriame turi būti nurodyta: |  |
|  | nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė buvo neįvykdyta; |  |
|  | visi galimi nenugalimos jėgos aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes; |  |
|  | nenugalimos jėgos aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga; |  |
|  | nenugalimos jėgos įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios Sutarties sąlygų įvykdymui. |  |
|  | Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie nenugalimą jėgą gavimo, nepriklausomai nuo to, ar buvo dėl to susitarta ar ne, Užsakovas ir Rangovas susitinka aptarti veiksmų, kurių reikia imtis, siekiant įveikti ar sumažinti tokio įvykio pasekmes šiai Sutarčiai. |  |
|  | Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nenugalimą jėgą gavimo Užsakovui ir Rangovui nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, o aptariamas įvykis turi įtakos Darbų atlikimui, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Laikoma, kad tokiu atveju Sutartis nutraukiama Šalių abipusiu susitarimu. |  |
|  | SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |
|  | Sutartis keičiama ir pildoma tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. normomis, rašytiniu Šalių įgaliotų atstovų pasirašytu susitarimu. |  |
|  | Kiekvienas šios Sutarties 15.1 punkte aptartas susitarimas ar sutartis nuo jo tinkamo įforminimo dienos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. |  |
|  | Vykdant Preliminariąją sutartį atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neturi įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, nebus laikomi Sutarties sąlygų keitimu. |  |
|  | KONFIDENCIALUMAS |  |
|  | Sutarties galiojimo laikotarpiui ir bet kada vėliau pasibaigus Sutarčiai Šalys privalo išlaikyti griežtoje paslaptyje bet kokią informaciją, esančią Sutartyje ar susijusią su ja, taip pat bet kokią kitą informaciją, atskleistą sąmoningai ar atsitiktinai Sutarties vykdymo metu. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti jokios dalies tokios informacijos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus konsultantus ir kitus patarėjus bei tiek, kiek tai Šalims būtinai reikalinga šios Sutarties vykdymui bei jei tokios informacijos atskleidimas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. |  |
|  | GINČŲ SPRENDIMAS |  |
|  | Bet koks ginčas dėl Sutarties turi būti sprendžiamos derybomis. |  |
|  | Jeigu ginčų, nesutarimų ar reikalavimų nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties arba su ja susijęs, turi būti sprendžiamas pagal Teisės aktus Lietuvos Respublikos teisme Kauno mieste. |  |
|  | Šioje Sutartyje neaptarti klausimai turi būti sprendžiami tarp Šalių vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. |  |
|  | PRANEŠIMAI |  |
|  | Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį vykdomi lietuvių kalba ir įteikiami kitai Sutarties Šaliai pasirašytinai arba elektroniniu paštu kaip nurodyta Sutartyje. |  |
|  | Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį siunčiami šiais adresais: |  |
|  | Užsakovas:; Rangovas Nr. 1:. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: (Pareigos, Vardas, Pavardė, Tel., El.paštas; Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: (Pareigos, Vardas, Pavardė, Tel., El.paštas. Rangovas Nr. 2:. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: (Pareigos, Vardas, Pavardė, Tel., El.paštas; Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: (Pareigos, Vardas, Pavardė, Tel., El.paštas. Rangovas Nr.3:. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: (Pareigos, Vardas, Pavardė, Tel., El.paštas; Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: (Pareigos, Vardas, Pavardė, Tel., El.paštas. Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: (Pareigos, Vardas, Pavardė, Tel., El.paštas. |
|  | Jeigu keičiasi Šalies adresai, banko sąskaitų numeriai ir (arba) kiti rekvizitai, ta Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo apie tai informuoti kitą Šalį. |  |
|  | Šalis, neįvykdžiusi 18.3 punkte nustatytų reikalavimų, negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. |  |
|  | KITOS NUOSTATOS |  |
|  | Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. |  |
|  | Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą ar sutartį, kuriuo negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios. |  |
|  | Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai ir bus laikomi originalais bei turės vienodą juridinę galią. Sutartis gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. |  |
|  | Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų ketinimus, Sutarties prasmė ir pasekmės Šalims aiškios. |  |
|  | Priedai: |  |
|  | Priedas Nr. 1 – Kvietimo forma pateikti pasiūlymą Atnaujinto/Neatnaujinto varžymosi metu. Priedas Nr. 2 – Pasiūlymo forma. Priedas Nr. 3 – Pranešimo apie laimėtoją forma. Priedas Nr. 4 – Pagrindinė sutartis. |  |
|  | Patvirtindamos aukščiau išdėstytą, Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei niekieno neverčiamos pasirašė šią Sutartį. |  |

Preliminariosios sutarties 1 priedas

(projektas)

KVIETIMAS PATEIKTI ATNAUJINTĄ PASIŪLYMĄ

DĖL (pavadinimas) PIRKIMO

KVIETIMO Nr. _(Paraiškos Nr.)_

Data

Kaunas

Kam

| Oficialus pavadinimas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atsakingo už preliminariosios sutarties vykdymą asmens vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Preliminariosios sutarties data ir numeris: |  |  |

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia Jus pateikti kainą žemiau nurodytiems statybos darbams.

KVIETIME PATEIKIAMA ŠI INFORMACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas:

Nurodyti statybos darbų objektą (pavadinimą/adresą)

Reikalingiems Darbams atlikti pateikiama: (nurodyti pagal poreikį):

Darbų kiekių žiniaraščiai Darbų aprašas – (nurodykite pavadinimą) Kita – (detalizuokite)

Visais atvejais nurodyti dokumentai bendrai vadinami Projektine dokumentacija (pateikiama kartu su Kvietimu ir yra Pagrindinės sutarties 1 priedas), pagal kurią Rangovas parengia sąmatą.

Rangovas kartu su Pasiūlymu turi pateikti (nurodyti pagal poreikį):

Lokalinę sąmatą (nurodant darbo, medžiagų ir mechanizmo įkainius) Kita – (detalizuokite)

Sąlygos dėl Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo (nurodyti pagal poreikį):

Reikalaujamas (pagal Preliminariojoje sutartyje nustatytus reikalavimus Rangovas pateikia Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo vertė [įrašyti %, nuo 5-10] nuo Pasiūlyme nurodytos sumos su PVM. Reikalaujama pagal preliminariosios sutarties 7.3.3. punkto nuostatas) Nereikalaujamas

Užsakovo nurodytas terminas, per kurį Rangovai turi pateikti atnaujintus Pasiūlymus:

Pasiūlymai turi būti pateikti iki Kvietime nurodyto termino pabaigos. Po termino pabaigos gauti Rangovų Pasiūlymai laikomi negautais ir nebus nagrinėjami.

Rangovai turi pateikti atnaujintus Pasiūlymus:

CVP IS

Užsakovas gali nurodyti, jog su Rangovais, pateikusiais Pasiūlymus, laikantis lygiateisiškumo, skaidrumo ir konfidencialumo principų bus vedamos derybos dėl Darbų kainos:

Taikoma. (jei taikoma, nurodyti, kokia tvarka tai bus atliekama) Netaikoma.

Kitos konkretaus Darbų pirkimo atveju, Užsakovo vertinimu, svarbios aplinkybės ar informacija apie perkamus Darbus, darbų atlikimo terminas, Pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir (arba) Pagrindinės sutarties sudarymo tvarka ir sąlygos, kurios nėra nustatytos Pagrindinės sutarties projekte.

Ar bus vykdoma objekto apžiūra: Taikoma. (Darbuotojas atsakingas už susitikimų koordinavimą - ....) Netaikoma. Planuojama Statybvietės perdavimo data: ne anksčiau kaip ______ Darbų atlikimo terminas: ne vėliau kaip per ________ Kita (jei taikoma):________ Išlaidas už Darbų atlikimo metu sunaudotą elektros energiją, vandenį, šildymą bei kitas išlaidas apmoka Rangovas: Taikoma. Netaikoma.

Atnaujintų pasiūlymų vertinimo kriterijai

Kaina Kainos ir kokybės santykis [kai vertinimo kriterijus tik kainos ir kokybės santykis] Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį: Vertinimo kriterijai; Lyginamasis svoris, įvertinant ekonominį naudingumą. Pirmas kriterijus - Kaina (C); X=[___]. Antras kriterijus – Kokybiniai parametrai (T); Y=[___]. Ekonominis naudingumas (S); S=100.

Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi patvirtinti, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri buvo pateikta perkančiajai organizacijai teikiant pasiūlymą dėl preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi (Pasiūlymo  1.1 p.)

Jei ši informacija yra pasikeitusi, Rangovas su pasiūlymu turi pateikti aktualią informaciją užpildydamas naują EBVPD.

Kvietimą teikia pirkimo organizatorius:

Vardas pavardė

pareigos

Preliminariosios sutarties 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Vytauto Didžiojo universitetui

PASIŪLYMAS

DĖL (pavadinimas) PIRKIMO

PAGAL 20_____ KVIETIMĄ Nr. ____

____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su Kvietime nustatytomis sąlygomis.

1.1. Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri pateikta perkančiajai organizacijai, teikiant pasiūlymą dėl preliminariosios sutarties sudarymo, yra :

Nepasikeitusi / Pasikeitusi (nereikalingą išbraukti)

(jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją užpildant naują EBVPD);

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Kvietime. Atsižvelgdami į Kvietime išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome:

| Eilės Nr. | Darbų (veiklos) pavadinimas | Pasiūlyta kaina eurais (suma perkeliama iš sąmatos) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pvz. Salės sienų dažymo darbai | Pvz. 56000 |  |
|  | Pvz. Salės parketo atnaujinimo darbai | Pvz. 85000 |  |
|  | Kaina iš viso su PVM | Pvz. 141000 |  |
|  | Rangovo taikomas koeficientas | Pvz. 0,7 |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |
|  | PVM suma |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina - su PVM | Pvz. 98700 |  |

Tame skaičiuje PVM, kuris sudaro _______________________

Kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu

[jeigu Atnaujinti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį, papildomai teikiama ši lentelė, jei netaikoma - lentelė pašalinama]

Pateikiame siūlomo [______] Pirkimo objekto ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymą:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto techniniai rodikliai | Siūlomo rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | I kriterijus: [___] (T1) |  |
|  | II kriterijus: [___] (T2) |  |

3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

| Eil.Nr. | Subrangovo pavadinimas | Paslaugos (pavadinimas ir dalis procentais), kurioms pasitelkiami subrangovai |
| --- | --- | --- |

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Konfidencialumo pagrindimas |
| --- | --- | --- |

6. Šiame pasiūlyme pateikti dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentas pateikiamas Pasiūlymo lape (-uose) |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Preliminariosios sutarties 3 priedas

SPRENDIMAS DĖL NEATNAUJINTO/ATNAUJINTO VARŽYMOSI REZULTATŲ (pranešimo forma)

20_________ Paraiškos Nr.____

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo atlikimo priemonės |  |  | - Raštu (el. paštu) - CVP IS priemonėmis |  |  |  |  |  |  |  |
| - Neatnaujintas varžymasis |  |  | Kvietimo išsiuntimo data ____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Atnaujintas varžymasis |  |  | Kvietimo išsiuntimo data ____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangovų, dalyvavusių neatnaujintoje/atnaujintoje varžymosi procedūroje, pavadinimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil Nr. | Rangovas |  | Pasiūlymo data |  |  | Pasiūlyta kaina (su visais mokesčiais), Eur |  |  |  | Pastabos |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymų vertinimo kriterijus |  |  | - Kaina - Kainos/sąnaudų ir kokybės santykis |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymų eilė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Dalyvis | Pasiūlymo data |  |  | Bendra suma Eur (be PVM) |  | PVM suma |  | Bendra suma Eur (su PVM) / arba surinktų balų skaičius |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pasiūlymų eilė nesudaroma |  |  |  |  | Vadovaujantis VPĮ 55 str. 8 d.. |  |  |  |  |  |
| Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuojama sutarties forma |  |  |  | - Raštu - Žodžiu |  |  |  |  |  |  |
| Planuojama sutarties pasirašymo data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sprendimai priimti pirkimo organizatoriaus: Pareigos Vardas Pavardė ____________ (parašas)

Preliminariosios sutarties 4 priedas

| Projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGRINDINĖ DARBŲ SUTARTIS |  |  |  |  |  |  |
| Šią pagrindinę darbų sutartį 202[___] m. [___] d. sudarė: |  |  |  |  |  |  |
| Vytauto Didžiojo universitetas, juridinio asmens kodas 111950396, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 58, Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama [___], veikiančio pagal [___] (toliau – Užsakovas), ir |  |  |  |  |  |  |
| [___], juridinio asmens kodas [___], kurios buveinės adresas: [___], atstovaujama [___], veikiančio pagal [___] (toliau – Rangovas), |  |  |  |  |  |  |
| Toliau kartu yra vadinama „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, |  |  |  |  |  |  |
| atsižvelgdami į tarp Šalių sudarytą Preliminarią sutartį bei į tai, kad |  |  |  |  |  |  |
| buvo atliktas Atnaujintas varžymasis ir patvirtintas Atnaujinto varžymosi laimėtojas/ arba Užsakovas pagal Preliminarios sutarties sąlygas pasinaudojo savo teise neatnaujinti varžymosi ir Kvietimą siuntė Rangovui; |  |  |  |  |  |  |
| TODĖL Šalys sudarė šią pagrindinę sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis) ir susitarė: |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | sąvokos |  |  |
|  |  | Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje bei Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka tarp Užsakovo ir vieno iš Rangovų sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis dėl Darbų atlikimo; |  |  |
|  |  | Darbai – darbai, nurodyti techninėje darbų užduotyje, taip pat Rangovo Pasiūlyme, kuriuos pagal Preliminarią ir šią Pagrindinę sutartį privalo laiku ir tinkamai atlikti Rangovas. |  |  |
|  |  | Darbų objektas – [nurodyti pastatą, statinį, patalpas, kodą, adresą ir kitus identifikacijos duomenis]. |  |  |
|  |  | Pasiūlymas – Atnaujinto varžymosi metu pagal Užsakovo Kvietime nurodytas sąlygas ar kvietime be atnaujinto varžymosi Rangovo parengtas ir nustatyta tvarka pateiktas pasiūlymas, Užsakovo pripažintas laimėjusiu. |  |  |
|  |  | Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, numatyta Pasiūlyme bei Pagrindinės sutarties 11.2 punkte. |  |  |
|  |  | Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, kurį Preliminarioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai, po kiekvieno etapo (jeigu taikomi), taip pat atlikus visus šia Sutartimi reglamentuotus Darbus, kuriuos Užsakovas priima. Visos Pagrindinės sutarties nuostatos dėl Darbų perdavimo – priėmimo akto yra taikomos statybos darbų, jų dalies ar kitų pagal šią Sutartį atliktų Darbų aktui, aktui dėl trūkumų pašalinimo bei galutiniam Darbų perdavimo - priėmimo aktui. Galiojančiu laikomas tik abiejų Šalių pasirašytas aktas. |  |  |
|  |  | Garantinis laikotarpis – reiškia Pagrindinės sutarties 13 skyriuje nurodytą laikotarpį, per kurį Rangovas vykdo garantinius įsipareigojimus. |  |  |
|  |  | Grafikas – Darbų vykdymo eiliškumas ir terminai kiekvienam etapui (Pagrindinės sutarties 3 priedas). |  |  |
|  |  | Patalpos – pastato dalis, kurioje bus vykdomi Darbai, apibrėžta Projektinėje dokumentacijoje. |  |  |
|  |  | Projektinė dokumentacija – Techninė specifikacija/užduotis, pastato ir (arba) statinio projektas, darbų aprašas, ar kitas dokumentas su darbų kiekių žiniaraščiais, pateikiamas tiekėjams Atnaujinto varžymosi metu/ kvietime be atnaujinto varžymosi, ir pridedamas kaip priedas prie Pagrindinės sutarties (Pagrindinės sutarties 1 priedas). |  |  |
|  |  | Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei medžiagos, ir, kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, vadovaujantis Pagrindinės sutarties 6.1 punktu. |  |  |
|  |  | Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas (jei taikoma) – aktas, kuris pasirašomas Statybvietės perdavimo Rangovui dieną STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka per Sutarties 4.2 p. nustatytą terminą neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų. |  |  |
|  |  | SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS |  |  |
|  |  | Pagrindine sutartimi Rangovas įsipareigoja Pagrindinėje sutartyje ir Preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis atlikti Darbus pagal Projektinę dokumentaciją (Pagrindinės sutarties 1 priedas) ir Pasiūlymą (Pagrindinės sutarties 2 priedas), taip pat įsipareigoja organizuoti Statybos darbų užbaigimo procedūras Pagrindinėje sutartyje nurodytam tikslui, kaip to reikalauja teisės aktai, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ar jų dalį ir už juos sumokėti Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. |  |  |
|  |  | Pagrindinė sutartis ir Preliminarioji sutartis yra vientisas Užsakovo ir Rangovo susitarimas dėl darbų statybos darbų atlikimo ir turi būti taikoma sistemiškai. Šalys susitaria, kad Pagrindinė sutartis vykdoma, vadovaujantis Preliminarios sutarties sąlygomis ir individualiai Pagrindinėje sutartyje aptartomis nuostatomis. |  |  |
|  |  | Rangovas įsipareigoja pateikti atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus. |  |  |
|  |  | SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jeigu taikoma) |  |  |
|  |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. |  |  |
|  |  | Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos, jeigu toks reikalavimas nurodytas Kvietime, Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą arba piniginį užstatą, pervestą į Užsakovo sąskaitą Nr. [___] [___], esančią [___] banke, banko kodas [___] . Užtikrinimo vertė – ___ procentų nuo Pagrindinės sutarties vertės su PVM. |  |  |
|  |  | Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad bankas arba kredito unija arba draudimo bendrovė įsipareigoja Užsakovui sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, esant bet kuriai iš šių aplinkybių: |  |  |
|  |  | Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę Sutartį ir dėl to Pagrindinė sutartis yra nutraukiama; |  |  |
|  |  | Rangovas vėluoja įvykdyti įsipareigojimus arba per pagrįstai nustatytą terminą neįvykdė Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negali laiku ir (ar) tinkamai atlikti darbų; |  |  |
|  |  | Rangovas perleido savo įsipareigojimus, prisiimtus Pagrindine sutartimi be Užsakovo sutikimo, arba sudarė subrangos / subteikimo/ subtiekimo sutartį neinformavęs Užsakovą; |  |  |
|  |  | Rangovas dėl savo kaltės kitaip pažeidė kitus įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį ir tai lėmė Užsakovo nuostolius. |  |  |
|  |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Pagrindinės sutarties galiojimo laiką. |  |  |
|  |  | Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. |  |  |
|  |  | Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Pagrindinės sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Užsakovas, norėdamas pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, neprivalo pagrįsti savo reikalavimo. |  |  |
|  |  | Jei Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudoja savo teise į Pagrindinės sutarties 3.2 punkte nurodytą sumą pagal pateikiamą užtikrinimo priemonę, Rangovas, norėdamas tęsti Pagrindinės sutarties vykdymą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo apie pateiktos Pagrindinės sutarties užtikrinimo priemonės panaudojimą, turi pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnis. |  |  |
|  |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui tinkamai įvykdžius Pagrindinę sutartį ir pateikus garantinio laikotarpio užtikrinimą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovui pateikus raštišką prašymą. |  |  |
|  |  | DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI |  |  |
|  |  | Rangovas privalo pradėti Darbus nuo Statybvietės perdavimo- priėmimo akto sudarymo ir juos atlikti pagal Pagrindinės sutarties 3 priede numatytą Grafiką arba kitu nurodytu terminu, kuris turi būti nurodomas Kvietime pateikti pasiūlymą Atnaujintam / Neatnaujintam varžymuisi (sąlyga sudarant Pagrindinę sutartį kiekvieną kartą nurodoma konkrečiai pagal Kvietime pateikti pasiūlymą Atnaujintame / Neatnaujintame varžymesi nurodytas sąlygas). |  |  |
|  |  | Užsakovas įsipareigoja per 14 dienų, kai įsigalioja sutartis perduoti statybviete Rangovui sudarant Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą STR1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ nustatyta tvarka (jei taikoma) |  |  |
|  |  | Rangovas visus Darbus pagal šią Sutartį įsipareigoja visiškai užbaigti ir paruošti objektą Užsakovo patikrinimui ir statybos darbų užbaigimo procedūroms. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbų užbaigimo procedūras, raštu informuoti Užsakovą apie Darbų užbaigimo procedūrų eigą, o Užsakovas – dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose ir, Rangovo prašymu, atlikti visus nuo Užsakovo valios priklausančius veiksmus, reikalingus Darbų užbaigimui surašant darbų priėmimo – perdavimo aktą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Rangovo atliekamų Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus tinkamai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Rangovas šiuo pareiškia, kad pilnai įvertino laiko poreikį Grafike (Pagrindinės sutarties 3 priedas), reikiamus atlikti Darbus ir prisiima visą riziką dėl tokių terminų praleidimo, kiek tai priklauso nuo Rangovo valios. |  |  |
|  |  | Darbų atlikimo terminas – [nurodyti datą/terminą]. Darbų atlikimo terminas, esant svarbioms priežastims, Šalims atskirai susitarus gali būti pratęstas [nurodyti terminą] laikotarpiui. |  |  |
|  |  | Galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Grafikas gali būti koreguojamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo: |  |  |
|  |  | išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė gali priklausyti nuo gamtinių sąlygų); |  |  |
|  |  | Darbų pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Pagrindinės sutarties 9 punkto nuostatomis; |  |  |
|  |  | dėl Užsakovui sustabdyto finansavimo; |  |  |
|  |  | Užsakovo sprendinių keitimo ar jų nepriėmimo, dėl valstybinių institucijų veikimo/neveikimo, pvz. vėlavimo išduoti atitinkamus leidimus ir pan. |  |  |
|  |  | Darbų užbaigimo data gali būti nukeliama dėl Pagrindinės sutarties 4.5 punkte nurodytų priežasčių, vienai iš Šalių, turinčiai teisę inicijuoti Darbų užbaigimo datos nukėlimą, pranešus kitai Šaliai ir įteikus pagrįstą pasiūlymą nukelti Darbų užbaigimo datą. |  |  |
|  |  | Darbų (jų dalies) vykdymo sustabdymas įforminamas raštu, pasirašomu Pagrindinės sutarties šalių. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Darbų (jų dalies) vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų. |  |  |
|  |  | Rangovas įsipareigoja taikyti aplinkos apsaugos priemones Darbų atlikimo metu: - efektyviai naudoti elektros energiją ir vandenį; - siekiant neteršti aplinkos ir nesukelti pavojaus žmogaus sveikatai, naudoti mažiau ar visai nenaudoti pavojingų cheminių medžiagų; Užsakovo prašymu pateikti ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi. Nepateikus Užsakovo prašymu ataskaitos ir dokumentų, patvirtinančių nurodytų įsipareigojimų laikymąsi, ar nevykdant nustatytų įsipareigojimų, Rangovas moka Užsakovui 5 000 Eur dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį; |  |  |
|  |  | Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su paprastojo remonto darbais susijusius produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti produktai iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų naudoti statybinių medžiagų ir kitų produktų gamintojų parengtus aprašymus, eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų ar atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus. |  |  |
|  |  | DARBŲ SAUGA |  |  |
|  |  | Rangovas privalo laikytis Teisės aktais nustatytų darbų saugos reikalavimų. |  |  |
|  |  | Atsakomybė už darbų saugą Statybvietėje tenka Rangovui. Rangovas atsako ir už darbų saugą, kai šioje Pagrindinėje sutartyje numatytiems Darbams atlikti jis pasitelkia Subrangovus. |  |  |
|  |  | PATALPOS (jeigu taikoma) |  |  |
|  |  | Užsakovas įsipareigoja Statybvietės perdavimo – priėmimo aktu perduoti Rangovui Patalpas, reikalingas Darbams vykdyti. |  |  |
|  |  | Rangovas, nepažeisdamas Teisės aktų reikalavimų, Projektinės dokumentacijos bei Užsakovo interesų, turi teisę naudotis Patalpomis arba jų dalimi bei disponuoti visomis savo medžiagomis, įranga, įrenginiais, atsargomis ir kt. taip, kaip jis mano esant tinkamiausia Darbų vykdymui. |  |  |
|  |  | Rangovas nuo Užsakovo nurodytos vietos naudojasi visomis reikalingomis Pagrindinės sutarties vykdymui komunikacijomis: elektros tinklų; vandens tiekimo; kanalizacijos sistemos; kitomis Darbų vykdymui reikalingomis komunikacijomis. |  |  |
|  |  | Šalys sutaria, kad Užsakovas turi teisę reikalauti, kad išlaidas už Darbų atlikimo metu sunaudotą elektros energiją, vandenį, šildymą bei kitas Darbų atlikimui reikalingas komunikacijas, apmokėtų Rangovas. |  |  |
|  |  | Rangovas užtikrina Patalpose darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos ekologinės apsaugos, atliekų rūšiavimo ir kitų Teisės aktų nustatytų reikalavimų laikymąsi. |  |  |
|  |  | Rangovui draudžiama perleisti teises į Patalpas ar jos dalį tretiesiems asmenims. Leidus laikinai pasinaudoti Patalpomis ar jų dalimi tretiesiems asmenims, atsakomybė už tokių asmenų veiksmus ar neveikimą tenka Rangovui. |  |  |
|  |  | Darbų vykdymo metu Rangovas privalo laikyti Patalpas švarias, be nebūtinų kliūčių, tinkamai sandėliuoti medžiagas ir laikyti įrenginius, taip pat išvalyti ir išvežti iš Patalpų bet kokias atliekas, šiukšles ar jau nereikalingus įrenginius ir nemesti jų į Užsakovo konteinerius ar kitas patalpas. |  |  |
|  |  | Užsakovas, norėdamas išlaikyti tvarką Patalpose ir matydamas, kad Rangovas nesiima tinkamų priemonių tokiai tvarkai palaikyti ar nesilaiko šioje Sutartyje numatytų nuostatų, gali duoti Rangovui privalomus nurodymus dėl priemonių, įrenginių, mechanizmų ir pan. naudojimo, jų pakeitimo tinkamais, ar nurodymus dėl tvarkos Patalpose palaikymo. Jei Rangovas šių nurodymų nesilaiko, Užsakovas gali tai atlikti Rangovo sąskaita, atitinkamas patirtas išlaidas išskaičiuojant iš Rangovui pagal Pagrindinę sutartį mokėtinų sumų. |  |  |
|  |  | DRAUDIMAI |  |  |
|  |  | Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis, kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų, taip pat: Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims, būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą; |  |  |
|  |  | Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė. |  |  |
|  |  | Bet kokie ginčai tarp Rangovo ir draudiko neturi jokios įtakos šios Pagrindinės sutarties galiojimui ir vykdymui. Tokių ginčų pagrindu Darbai pagal šią Sutartį negali būti stabdomi bei keičiamos Pagrindinės sutarties sąlygos. |  |  |
|  |  | DARBŲ ATLIKIMO TVARKA |  |  |
|  |  | Darbus organizuoja, vykdo, atlieka ir už juos atsako Rangovas. |  |  |
|  |  | Visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti atlikti Darbai turi būti atliekami laiku ir kokybiškai, vadovaujantis Preliminarios sutarties, Pagrindinės sutarties, jų priedų, pakeitimų ir kitų su jomis susijusių dokumentų nuostatomis, Projektine dokumentacija, įskaitant jos pakeitimus, atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus, taip pat vadovaujantis Teisės aktų nustatytais darbų saugos, priešgaisriniais, aplinkos apsaugos ir kitais reikalavimais bei statybos normatyviniais dokumentais. |  |  |
|  |  | Iki Darbų pradžios, o esant reikalui ir Darbų eigoje, nedelsiant, po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo (nustatymo), Rangovas turi raštu įspėti Užsakovą dėl: |  |  |
|  |  | Užsakovo pageidaujamo ar Projektinėje dokumentacijoje apibrėžto Darbų atlikimo būdo ar kokybės netinkamumo; |  |  |
|  |  | Užsakovo pageidavimų (nurodymų), kai Užsakovo pageidavimų (nurodymų) vykdymas gali pakenkti atliekamų Darbų kokybei; |  |  |
|  |  | kitokių, nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, keliančių grėsmę atliekamų Darbų kokybei (tinkamumui ir tvirtumui) bei saugumui. |  |  |
|  |  | Rangovui laiku nepranešus Užsakovui apie 8.3.1-8.3.3 punktuose nurodytas aplinkybes, atsakomybė už tokių aplinkybių sukeltas pasekmes Patalpoms ar tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui tenka Rangovui. |  |  |
|  |  | Atlikdamas Darbus, Rangovas (jeigu privaloma pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus) turi tinkamai ir Teisės aktų nustatyta tvarka ruošti ir tvarkyti Darbų atlikimo (vykdymo) dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalą bei kitus privalomus ir (ar) Teisės aktuose nurodytus dokumentus. Praradus ar sugadinus šiame punkte aptartą dokumentaciją ir (ar) Projektinę dokumentaciją, Rangovas kuo skubiau savo sąskaita privalo: |  |  |
|  |  | atkurti prarastą dokumentaciją; |  |  |
|  |  | atlikti Darbų, konstrukcijų tyrimus bei paslėptų darbų atidengimą, jeigu tai yra būtina; |  |  |
|  |  | atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius dėl prarastos dokumentacijos. |  |  |
|  |  | Darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų padaryta klaidų, kurios sumažintų Patalpų ar atskiros jų dalies vertę arba sudarytų kliūtis tinkamai naudotis Patalpomis ar bet kuria jų dalimi. Pažeidus šiame punkte nurodytus reikalavimus, Rangovas privalo atlyginti visus dėl pažeidimų Užsakovo patirtus nuostolius. |  |  |
|  |  | Visos Rangovo naudojamos medžiagos, įranga turi būti: |  |  |
|  |  | Projektinėje dokumentacijoje aprašytų atitinkamų rūšių ir kokybės. Kitokios, nei Projektinėje dokumentacijoje nurodytų medžiagų ir įrangos naudojimas turi būti raštu patvirtintas Užsakovo; |  |  |
|  |  | tikrinami tokiais bandymais, kokių gali pareikalauti Užsakovas gamybos, surinkimo ar paruošimo vietoje, arba Statybos aikštelėje. |  |  |
|  |  | Užsakovas turi teisę duoti Rangovui privalomus nurodymus dėl: |  |  |
|  |  | medžiagų ar įrangos, kuri neatitinka Pagrindinėje sutartyje ir (arba) jos priedų nuostatų, Projektinės dokumentacijos ir (ar) specifikacijų, išvežimo iš Statybvietės; |  |  |
|  |  | jų pakeitimo Projektinę dokumentaciją ir (ar) specifikacijas atitinkančiomis medžiagomis ar įranga; |  |  |
|  |  | netinkamo Darbų atlikimo bei defektų šalinimo, sutinkamai su Projektine dokumentacija, įskaitant jos pakeitimus, Teisės aktus ir (ar) papildomus Užsakovo ir Rangovo susitarimus. |  |  |
|  |  | Jeigu Užsakovas pastebi, kad bet kuri Darbų dalis, medžiagos ar įranga, naudojamos Darbų atlikimui, yra prastesnės kokybės arba neatitinka Užsakovo nustatytų reikalavimų, nurodytų Preliminarios ir Pagrindinės sutarčių dokumentuose, jis gali, pateikdamas Rangovui pranešimą raštu, reikalauti Rangovo, kad jis savo sąskaita, pašalintų netinkamas medžiagas ar įrangą arba ištaisytų Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų ar kitą raštu tarp šalių suderintą protingą laikotarpį. Rangovas prisiima visas su tuo susijusias išlaidas, nuostolius ir žalą. |  |  |
|  |  | Užsakovo paskirtas Statybos darbų techninės priežiūros vadovas turi teisę imtis visų Statybos darbų tikrinimui reikalingų priemonių. |  |  |
|  |  | ATSISAKOMI IR PAPILDOMI DARBAI BEI PAKEITIMAI |  |  |
|  |  | Darbų pakeitimai, būtini Pagrindinei sutarčiai įvykdyti, gali būti atliekami tik dėl iki Pagrindinės sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Pagrindinės sutarties Šalių valios nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti: |  |  |
|  |  | bet kurios Projektinėje dokumentacijoje numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą; |  |  |
|  |  | bet kurio atskiro Darbo ar jo dalies atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą, taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo ar jo dalies savybių, matmenų pakitimus; |  |  |
|  |  | nuo Pagrindinės sutarties Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Pagrindinės sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Pagrindinės sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - VPĮ) nustatytų principų ir tikslų. |  |  |
|  |  | Pakeitimai, nurodyti Pagrindinės sutarties 9.1 punkte forminami tokia tvarka: |  |  |
|  |  | jei dėl aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Pagrindinės sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar jo dalies, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant Pasiūlyme numatytus Darbų įkainius ir, kurios pagrindu pagal Pagrindinės sutarties 11.5.1 punktą koreguojama Sutarties kaina; |  |  |
|  |  | papildomi darbai, tai Pagrindinėje sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Pagrindinėje sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Pagrindinei sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Užsakovo ir projektuotojo parašais; |  |  |
|  |  | papildomi darbai įsigyjami iš to paties Rangovo neatnaujinant varžymosi, sudarant naują (naujas) Pagrindinę (-es) sutartį (-is); visų tokių papildomai sudarytų Pagrindinių sutarčių kaina bendrai neturi viršyti VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. nurodytų dydžių. |  |  |
|  |  | Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. |  |  |
|  |  | Pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projektinėje dokumentacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projektinei dokumentacijai. Tokie pakeitimai Pagrindinės sutarties keitimu nelaikomi. |  |  |
|  |  | Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. |  |  |
|  |  | Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Pagrindinės sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi pagrįstų nuostolių, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių pagrįstų tiesioginių nuostolių apmokėjimo tik jei šios sąlygos atsirado ir (arba) nebuvo pašalintos dėl Užsakovo kaltės. |  |  |
|  |  | Užsakovas turi teisę keisti Projektinę dokumentaciją ir tokie Projektinės dokumentacijos pakeitimai yra Rangovui privalomi ir jis juos privalo vykdyti, jei tai neprailgina Darbų atlikimo termino bei nepadidina Sutarties kainos. Rangovas gali atsisakyti sutikti su Užsakovo pakeitimu tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo įvykdymas prieštarautų Teisės aktams. |  |  |
|  |  | Preliminarios sutarties ir Pagrindinės sutarties sąlygos sutarčių galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus VPĮ 89 straipsnyje nustatytus atvejus. Pagrindinės sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Pagrindinės sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Visi Pagrindinės sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštišku Pagrindinės sutarties Šalių susitarimu. |  |  |
|  |  | ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS |  |  |
|  |  | Pagal Pagrindinę sutartį atlikti Darbai ar jų dalis, išskyrus tuos Darbus, kurie atlikti su defektais arba neužbaigti, kiekvieno mėnesio [___] dieną priimami Užsakovui ir Rangovui pasirašant Darbų perdavimo – priėmimo aktą, kurį parengia Rangovas ir pateikia jį Užsakovui ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio [___] dieną. Užsakovas, gavęs aktą, per [___] dienų patikrina atliktų Darbų kokybę, apimtį ir kitokį atitikimą Pagrindinės sutarties dokumentų sąlygoms. Tokio patikrinimo metu turi teisę dalyvauti Užsakovo pakviesti atitinkamų sričių specialistai/ekspertai, gali būti atliekami bandymai, kontroliniai matavimai ar kiti veiksmai, kurie, Užsakovo nuomone, yra reikalingi, siekiant patikrinti Darbus, jų kokybę ir atitikimą Pagrindinės sutarties reikalavimams, Teisės aktams. |  |  |
|  |  | Darbų perdavimo – priėmimo aktas laikomas pasirašytu tą dieną, kurią jį pasirašė abi Šalys. Jei aktą Šalys pasirašė ne tą pačią dieną, laikoma, kad jo pasirašymo diena yra ta diena, kurią aktą pasirašė paskutinioji Šalis. Jei Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagrįstai nėra Užsakovo pasirašytas, toks Darbų perdavimo – priėmimo aktas nėra pagrindas sumokėti Rangovui už atliktus darbus. |  |  |
|  |  | Jei Užsakovas nustato Darbų trūkumus, defektus ar kitus neatitikimus Pagrindinės sutarties dokumentų reikalavimams, įskaitant, bet neapsiribojant Projektine dokumentacija, tokie trūkumai, defektai ir neatitikimai nurodomi Darbų priėmimo akte ir Rangovas privalo juos pašalinti savo sąskaita per protingą Užsakovo nurodytą terminą. Nustačius šiame punkte nurodytus trūkumus, defektus ar neatitikimus, laikoma, kad Rangovas neperdavė Užsakovui, o Užsakovas nepriėmė iš Rangovo atitinkamos Darbų dalies, turinčios defektų, išskyrus, jei Užsakovas raštu nurodo kitaip. Rangovui pašalinus visus atliktų Darbų defektus, trūkumus ir neatitikimus, atliekamas pakartotinis tokių Darbų perdavimas. Šalių nustatytų defektų šalinimas neprailgina Darbų atlikimo termino. |  |  |
|  |  | Rangovui tinkamai ištaisius Užsakovo nurodytus trūkumus, Šalys pasirašo Rangovo parengtą Darbų perdavimo – priėmimo aktą dėl trūkumų pašalinimo. Šio akto pasirašymui yra taikomos šio Pagrindinės sutarties skyriaus nuostatos. |  |  |
|  |  | Iki galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto patvirtinimo dienos, Rangovas turi pilnai ir tinkamai sutvarkyti Patalpas (išvežti šiukšles, nereikalingas medžiagas, įrenginius ir pan.), perduoti Užsakovui (jei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus) tinkamai užpildytą statybinę dokumentaciją, Projektinę dokumentaciją bei kitus su Darbais susijusius dokumentus. Darbų perdavimo Užsakovui metu statybvietė, statinys, patalpos ir (arba) Darbų rezultatas turi būti švarus ir sutvarkytas. |  |  |
|  |  | Rangovui atlikus visus sutartinius įsipareigojimus bei pašalinus visus Darbų trūkumus, Šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymui taikomos šio Pagrindinės sutarties skyriaus nuostatos. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Rangovo atliekamų Darbų pabaiga bus laikoma ir galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai Darbai bus visiškai užbaigti kaip numatyta Preliminarioje ir Pagrindinėje sutartyje, ir ištaisyti visi Darbų defektai. |  |  |
|  |  | SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA |  |  |
|  |  | Šalys susitaria, jog Rangovas tinkamai ir laiku atliks ir užbaigs visus Pagrindinėje sutartyje numatytus Darbus, neviršydamas Šalių sutartos Sutarties kainos, išskyrus Sutartyje ar papildomose sutartyse numatytus atvejus. |  |  |
|  |  | Pradinė sutarties vertė yra lygi [____] Eur be PVM [suma žodžiais], pridedant PVM, kuris sudaro [___] Eur, kas iš viso sudaro [___] Eur su PVM [suma žodžiais]. |  |  |
|  |  | Sutarties kaina ir jos sudėtinės dalys, laikantis šios Pagrindinės sutarties sąlygų, detalizuojamos Pagrindinės sutarties 2 priede. Sutarties kaina apima visas ir bet kokias Rangovo išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu, medžiagų bei priemonių, reikalingų Darbams atlikti įsigijimu, pristatymu į objektą, parengimu ir pritaikymu Darbams atlikti, taip pat bet kokias kitas Rangovo išlaidas, susijusias su Rangovo įsipareigojimų pagal Preliminarią ir Pagrindinę sutartis tinkamu ir kokybišku įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis išlaidomis, kurias patiria Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Preliminarią ir Pagrindinę sutartis. |  |  |
|  |  | Pagrindinė sutartis yra fiksuotos kainos (Užsakovas moka konkrečią Šalių sutartą kainą). |  |  |
|  |  | Pagrindinėje sutartyje numatyta Sutarties kaina negali būti keičiama visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus toliau numatytus atvejus: |  |  |
|  |  | Esant Pagrindinės sutarties 9 punkte nurodytoms aplinkybėms ir įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama, sudarant atskirą susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. |  |  |
|  |  | Jei Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties kaina perskaičiuojama taikant naują PVM tarifą. Sutarties kaina atitinkamai bus perskaičiuojama per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina bus taikoma po Sutarties kainos perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo - senas PVM tarifas (procentais) - naujas PVM tarifas (procentais) |  |  |
|  |  | Sutarties kainos keitimas dėl kainų lygio pokyčio gali būti vykdomas, jei Statybos sąnaudų kainų indeksas pagal statinių tipus Valstybės duomenų agentūros mėnesinėje informacijoje „Statybos sąnaudų kainų pokyčiai“ pasikeičia daugiau nei 9 procentų lyginant: |  |  |
|  |  | su Sutarties įsigaliojimo mėnesio Statybų sąnaudų kainų indekso (toliau – SSKI) reikšme, arba, |  |  |
|  |  | su susitarimo dėl Sutarties kainos keitimo dėl kainų lygio pokyčio įsigaliojimo mėnesio SSKI reikšme, jei jau buvo sudarytas susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo dėl kainų lygio pokyčio. |  |  |
|  |  | Sutarties kainos keitimas dėl kainų lygio kitimo vykdomas iki dvidešimt penktos mėnesio dienos, paskesnio mėnesiui, kurį Valstybės duomenų agentūra mėnesinėje informacijoje „Statybos sąnaudų kainų pokyčiai“ paskelbė daugiau nei 9 procentų pasikeitusią SSKI reikšme. |  |  |
|  |  | Sutarties kainos keitimas dėl kainų lygio kitimo vykdomas pagal šią formulę: P=cb×n P – Perskaičiuota pradinė sutarties vertė dėl kainų lygių kitimo c – mėnesio, kai „Statybos sąnaudų kainų indeksas“ pasikeitė ≥ 15 % reikšmė; b – Sutarties sudarymo (arba kai sudarytas susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo dėl kainų lygio pokyčio) mėnesio SSKI reikšmė; n – neišpirktų Darbų kaina. |  |  |
|  |  | Sutarties kainos keitimas dėl kainų lygio kitimo vykdomas Darbams, kurie pagal Sutartį bus atliekami po Sutarties kainos pokyčio dėl kainų lygio kitimo. |  |  |
|  |  | Pagrindinės sutarties 11.5 punkte numatytas kainos perskaičiavimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Pagrindinės sutarties dalimi. |  |  |
|  |  | Pagrindinės sutarties kainai įtakos negali turėti Pagrindinės sutarties terminų pažeidimas dėl Rangovo kaltės, medžiagų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. |  |  |
|  |  | Šalims pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą (galutiniam mokėjimui – galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą), Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą (toliau – sąskaita) įvykdytų darbų sumai. Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir darbų perdavimo–priėmimo akto numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas (galutiniam mokėjimui – galutinis darbų perdavimo–priėmimo aktas). |  |  |
|  |  | Paskutinis mokėjimas už darbus atliekamas po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. |  |  |
|  |  | Visos Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinos sumos apmokamos pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras ir sumokamos eurais. Mokėjimai atliekami pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą (žr. rekvizitus), išskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodyta kitaip. Apmokėjimas laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas savo bankui pateikia mokėjimo nurodymą. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. |  |  |
|  |  | Rangovas finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras) teikia Užsakovui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Mokėjimo dokumentų pateikimo informacinės sistemos SABIS priemonėmis išlaidos yra įskaičiuotos į Sutarties kainą. |  |  |
|  |  | Mokėjimai bus vykdomi tokia tvarka: |  |  |
|  |  | per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą. |  |  |
|  |  | jeigu sąskaitos faktūros gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra Užsakovui išrašyta ir išsiųsta nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis. |  |  |
|  |  | kai Užsakovas sąskaitą faktūrą gauna anksčiau, negu įvykdyti darbai, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos). |  |  |
|  |  | kai Sutartyje yra nustatyta priėmimo ir (ar) patikrinimo procedūra, kuria turi būti patikrinta, ar darbai atitinka Sutarties sąlygas, ir jeigu Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą anksčiau arba Darbų priėmimo ir (ar) patikrinimo dieną, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos). |  |  |
|  |  | Šalys susitaria taikyti tokią Užsakovo mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį, įskaitymo tvarką: |  |  |
|  |  | Pirmąja eile yra įskaitomi Rangovo reikalavimai, susiję su mokėjimo prievolių už pagal šią Sutartį atliktus Darbus įvykdymu; |  |  |
|  |  | Antrąja eile yra įskaitomi Rangovo reikalavimai, susiję su netesybų, palūkanų arba nuostolių pagal šią Sutartį atlyginimu; |  |  |
|  |  | Trečiąja eile yra įskaitomos kitos Užsakovo Rangovui mokėtinos sumos (jei tokių yra). |  |  |
|  |  | Užsakovas turi teisę sulaikyti atitinkamą mokėjimą ar jo dalį Rangovui, jei: |  |  |
|  |  | Rangovas pavėlavo atlikti Darbų dalį, dėl kurios atlikimo terminų Šalys buvo sutarę. Šiuo atveju, mokėjimas ar jo dalis sulaikomi tiek dienų, kiek Rangovas pavėlavo atlikti tą Darbų dalį; |  |  |
|  |  | Rangovas, atlikdamas Darbus, padarė Užsakovui ar kitiems tretiesiems asmenims žalos (nuostolių) ir tokia žala (nuostoliai) nėra pilnai ir tinkamai atlyginta. Šiuo atveju, mokėjimas ar jo dalis sustabdomi iki tos dienos, kurią Rangovas pilnai ir tinkamai atlygina visą Užsakovui ar trečiosioms šalims padarytą žalą (nuostolius); |  |  |
|  |  | Rangovas nėra pašalinęs Darbų dalies, už kurią Užsakovas jau yra sumokėjęs, trūkumų. Šiuo atveju mokėjimas ar jo dalis sulaikomas iki tokių trūkumų pašalinimo ir to patvirtinimo, šioje Sutartyje numatyta tvarka, dienos. |  |  |
|  |  | Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, VPĮ 88 str. 2 dalyje nustatyta tvarka turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, sutartį sudariusio Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. |  |  |
|  |  | ATSAKOMYBĖ |  |  |
|  |  | Užsakovas, uždelsęs laiku sumokėti už tinkamai atliktus Darbus ar jų dalį pagal pasirašytus Darbų priėmimo aktus, už kiekvieną uždelstą mokėti dieną moka Rangovui 0,03 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 5 procentus Pagrindinės sutarties kainos su PVM. |  |  |
|  |  | Užsakovas, nutraukęs Pagrindinę sutartį ne dėl Rangovo kaltės, sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus bei atlygina Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus Pagrindinės sutarties 15.10 punkte numatytą atvejį. |  |  |
|  |  | Rangovas, nutraukęs Pagrindinę sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui baudą, lygią 10 procentų Pagrindinės sutarties vertės, taip pat atlygina visus nuostolius, susijusius su Pagrindinės sutarties nutraukimu. Tokiais nuostoliais laikoma, tačiau neapsiribojama: skirtumas tarp sumos, reikalingos užbaigti Darbus, kurią pasiūlė naujas Užsakovo parinktas rangovas, ir Pagrindinės sutarties kainos. |  |  |
|  |  | Rangovui dėl savo kaltės uždelsus atlikti Darbus ar jų dalį, taip pat uždelsus laiku atlikti nustatytų Darbų defektų šalinimą Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo pareikalavimu turi mokėti už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Darbų ar neištaisytų defektų kainos. |  |  |
|  |  | Rangovas pilnai atsako už Subrangovų atliktus darbus. Ginčai tarp Rangovo ir Subrangovo (-ų) neturi jokios įtakos šios Pagrindinės sutarties galiojimui ir vykdymui. |  |  |
|  |  | GARANTIJOS |  |  |
|  |  | Garantinis laikotarpis yra skaičiuojamas nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis laikotarpis sustabdomas tiek laiko, kiek Užsakovas negalėjo tinkamai ir (ar) visa apimtimi naudotis Patalpomis ar jų dalimi dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Garantinis laikotarpis atnaujinamas atitinkamiems darbams po to, kai Rangovas ištaiso atsiradusius defektus Patalpose. |  |  |
|  |  | Garantinio laikotarpio metu Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus, nedelsiant praneša apie tai Rangovui ir kartu su Rangovu dviem egzemplioriais (vienas tenka Rangovui, kitas – Užsakovui) surašo aktą ir Rangovo pasiūlymu bei Užsakovo pritarimu, nustato terminus tokiems trūkumams pašalinti. Rangovui atsisakius pasirašyti tokį aktą be pagrindžiančios priežasties arba jam neatvykus, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai ir pateikia aktą Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo akto surašymo dienos. Jei šalinti akte nurodytus trūkumus Rangovas atsisako arba nurodytų trūkumų nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas tokius trūkumus pašalina savo arba kito pasirinkto asmens jėgomis ir lėšomis, o Rangovas privalo ne ginčo tvarka apmokėti Užsakovo faktiškai patirtas išlaidas už akte nurodytų trūkumų pašalinimą. |  |  |
|  |  | Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) (skaičiuojant nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos) suteikti 1 metų, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinį laikotarpį. Garantinio laikotarpio metu, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ištaisymo Darbus. Savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas; |  |  |
|  |  | Rangovas atsako už bet kokių Darbų trūkumų, kurie gali atsirasti per Garantinį laikotarpį, ištaisymą, kai tokio trūkumo priežastimi yra medžiagos su defektais, neteisingai panaudotos medžiagos ar įrengimai, Rangovo ar jo pasamdytų Subrangovų nekokybiškai atliktas darbas arba Rangovo aplaidumas. |  |  |
|  |  | Iki pasibaigiant Garantiniam laikotarpiui ir bet kokiam papildomam laikotarpiui, kuris nustatytas tam, kad Rangovas ištaisytų kokį nors trūkumą, atsiradusį per Garantinį laikotarpį, Rangovas, iš ankšto suderinęs su Užsakovu, turi teisę susipažinti su visų Darbų dalių bei Darbų eksploatavimo įrašais. Galimybė taip pat suteikiama Rangovo tinkamai įgaliotiems atstovams. |  |  |
|  |  | Rangovą pertvarkant, reorganizuojant ar likviduojant, jis privalo Užsakovui nurodyti savo teisių ir pareigų perėmėją. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę tikrinti priimtą sprendimą atlikti šiuos veiksmus, taip pat prieštarauti Rangovo likvidavimui, reorganizavimui arba pertvarkymui. |  |  |
|  |  | Užsakovas turi teisę vienašališkai perleisti ir perduoti visas su Patalpomis ir Darbais susijusias garantijas bet kokioms trečiosioms šalims. Rangovas patvirtina, kad neprieštarauja tokiems perleidimams. |  |  |
|  |  | SUBRANGA, SUBRANGOVŲ KEITIMAS |  |  |
|  |  | Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Pagrindinės sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai, vykdant Pagrindinę sutartį, Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. |  |  |
|  |  | Rangovas Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme. |  |  |
|  |  | Rangovas turi teisę savo Sutarties įsipareigojimams vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už Subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą; |  |  |
|  |  | Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas, patirtį ir pan., o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, ar pakeisto Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu; |  |  |
|  |  | Pagrindinės sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose. |  |  |
|  |  | Rangovas, norėdamas pakeisti Pagrindinėje sutartyje numatytus Subrangovus, Užsakovui pateikia prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, sąlygojančias Subrangovo pakeitimo poreikį, jo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindžiančius dokumentus. Subrangovai gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. |  |  |
|  |  | Pagrindinės sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Pagrindinei sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Pagrindinę sutartį. Tokiu atveju, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą kitu specialistu, kuris atitinka Darbų Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Pagrindinės sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Paslaugų ir Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams. |  |  |
|  |  | Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, nes tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. |  |  |
|  |  | SUTARTIES NUTRAUKIMAS, DARBŲ SUSTABDYMAS |  |  |
|  |  | Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta: |  |  |
|  |  | rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu jame nustatytomis sąlygomis; |  |  |
|  |  | Užsakovo iniciatyva Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejais, įteikiant rašytinį Užsakovo pasirašytą pranešimą Rangovui; |  |  |
|  |  | Rangovo iniciatyva, Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejais, esant esminiams Pagrindinės sutarties pažeidimams, įteikiant rašytinį Rangovo pasirašytą pranešimą Užsakovui. |  |  |
|  |  | Užsakovas turi teisę vienašališkai, įspėjęs raštu Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Pagrindinę sutartį šiais atvejais: |  |  |
|  |  | Rangovas, nepaisydamas Užsakovo pranešimo apie tai, pateikto raštu, uždelsia pradėti Darbus ar jų dalį ilgiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Pagrindinėje sutartyje nustatytų terminų pradžios; |  |  |
|  |  | Darbų ar jų dalies vykdymas yra uždelsiamas taip, kad tampa akivaizdu, kad jie nebus baigti pagal Grafiką dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų užbaigimo datą nukelti; |  |  |
|  |  | Rangovas vėluoja užbaigti visus Darbus daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; |  |  |
|  |  | Rangovas, negavęs Užsakovo raštiško išankstinio sutikimo, visai ar iš dalies perleidžia savo teises ir pareigas, kylančias iš Preliminarios ir Pagrindinės sutarties, trečiajai šaliai; |  |  |
|  |  | jei Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir (ar) Rangovas netenka, neturi, neatnaujina, nepratęsia reikalingų Darbams atlikti licencijų, atestatų, leidimų, draudimų, kuriuos privalo gauti arba turėti Rangovas ar Subrangovas, taip pat nepratęsia Sutarties vykdymo užtikrinimo galiojimo visam Pagrindinės sutarties galiojimo terminui; |  |  |
|  |  | jei užbaigtų Darbų dalis neatitinka Preliminarios ir Pagrindinės sutarties sąlygų ir tokie neatitikimai neištaisomi per protingą Užsakovo nustatytą terminą arba Rangovas atlieka Darbus nekokybiškai: naudoja netinkamas, ne naujas ir (ar) su Užsakovu nesuderintas medžiagas, įrangą, priemones, arba netinkamai elgiasi: jo darbuotojai ar subrangovų darbuotojai girtauja, rūko, nesilaiko darbo saugos taisyklių, taip pat kelia grėsmę šios Pagrindinės sutarties vykdymui, arba kai dėl Rangovo nevykdomų įsipareigojimų Darbai negali būti atliekami pagal Sutartimi nustatytus reikalavimus; |  |  |
|  |  | Rangovas kitaip iš esmės pažeidžia Preliminarią ar Pagrindinę sutartį ir nepašalina tokio pažeidimo per Užsakovo nustatytą protingą terminą. |  |  |
|  |  | Užsakovas turi teisę, įspėjęs raštu Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apmokant Rangovui už faktiškai atliktus Darbus. |  |  |
|  |  | Rangovas turi teisę, įspėjęs raštu Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nutraukti arba sustabdyti tolesnį Darbų vykdymą: |  |  |
|  |  | kai Užsakovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti pagal Pagrindinės sutarties sąlygas su Rangovu (išskyrus sumas, kurios Užsakovo gali būti sulaikomos) bei neištaiso padėties per suderintą su Rangovu terminą ir kai toks įsipareigojimų nevykdymas turi reikšmę Rangovo įsipareigojimų vykdymui; |  |  |
|  |  | kai Užsakovas kitaip iš esmės pažeidžia Sutartį ir nepašalina tokio pažeidimo per Rangovo nustatytą protingą, bet ne trumpesnį kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą. |  |  |
|  |  | Bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį raštu informavusi kitą Šalį, jei tai Šaliai yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, taip pat jai tapus nemokiai arba dėl kitų priežasčių nebegalint vykdyti savo įsipareigojimų ir pateikti reikiamų patikimų garantijų dėl visų savo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. |  |  |
|  |  | Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie bet kurią iš šiame punkte minėtų aplinkybių. |  |  |
|  |  | Nutraukus Pagrindinę sutartį pagal Pagrindinės sutarties 15 skyriaus nuostatas, Užsakovas ir Rangovas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties nutraukimo susitaria dėl sumų, į kurias turi teisę Rangovas. Į tokias sumas turi būti įskaičiuota: |  |  |
|  |  | faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų vertė (į šią vertę neįskaičiuojami Rangovo nepašalinti trūkumai, kuriuos ištaisyti buvo nurodęs Užsakovas); |  |  |
|  |  | visų medžiagų, įrenginių ir (ar) priemonių, kurias perima Užsakovas, vertė; |  |  |
|  |  | kitos sumos, į kurias pagal šią Sutartį turi teisę Rangovas. |  |  |
|  |  | Jei Šalys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Pagrindinės sutarties nutraukimo nepasiekia susitarimo dėl Pagrindinės sutarties 15.6 punkte nurodytų sumų, jų dydį nustato teismas teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |
|  |  | Iš sumų, kurios turi būti sumokėtos Rangovui pagal Pagrindinės sutarties 15.6 punktą, yra išskaičiuojama nuostoliai, kuriuos patyrė Užsakovas dėl Pagrindinės sutarties nutraukimo (jei ji buvo nutraukta remiantis Pagrindinės sutarties 15.2 punktu), baudos, delspinigiai ir kiti mokėjimai, kuriuos Rangovas turi sumokėti Užsakovui, remiantis Pagrindinės sutarties sąlygomis. Į Užsakovo dėl Pagrindinės sutarties nutraukimo (jei Pagrindinė sutartis buvo nutraukta remiantis Pagrindinės sutarties 15.2 punktu) patirtų nuostolių sumą yra taip pat įskaičiuojama, tačiau tuo neapsiribojama, Užsakovo finansinės pretenzijos, naujų rangovų paieškos kaštai, padidėję likusios Darbų dalies atlikimo kaštai, Darbų finansavimo kaštai ir kt. |  |  |
|  |  | Jei Užsakovo mokėtinos Rangovui sumos pagal Pagrindinės sutarties 15.6 punktą viršija nuostolių ir kitų mokėjimų sumą, kurią turi sumokėti Rangovas Užsakovui pagal Pagrindinės sutarties 15.8 punktą, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško Rangovo pareikalavimo atitinkamą sumų skirtumą sumoka Rangovui. Priešingu atveju, tokiais pačiais terminais ir tokia pačia tvarka Rangovas sumų skirtumą sumoka Užsakovui. |  |  |
|  |  | Šalys susitaria, kad Pagrindinė sutartis laikoma automatiškai nutraukta tuo atveju, jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės neperduoda Patalpų Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, nebent Šalys susitartų kitaip. Šalys susitaria, kad esant tokiam Pagrindinės sutarties nutraukimui nei vienai iš Šalių nėra mokamos jokios kompensacijas. |  |  |
|  |  | Sutartis gali būti nutraukta ir kitais VPĮ bei teisės aktų numatytais atvejais. |  |  |
|  |  | Darbų sustabdymas: |  |  |
|  |  | Darbų vykdymas gali būti stabdomas dėl: |  |  |
|  |  | išskirtinai nepalankių klimato sąlygų arba tokių klimato sąlygų, kurioms esant technologiškai neįmanoma tinkamai atlikti Darbų; |  |  |
|  |  | valstybės ar savivaldos institucijų neveikimo, nesant Šalių kaltės (pvz. per nustatytą terminą nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, būtini Sutarčiai įgyvendinti); |  |  |
|  |  | būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus kurie nebuvo numatyti projektinėje dokumentacijoje; |  |  |
|  |  | kitų pagrįstų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti sudarydamos Sutartį. |  |  |
|  |  | Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu dėl svarbių priežasčių nurodyti Rangovui stabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba dalį jų Rangovas savo sąskaita privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. |  |  |
|  |  | Jei Darbai stabdomi nesant Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę į Sutartyje nustatytų terminų pratęsimą. |  |  |
|  |  | Rangovas gali inicijuoti visų Darbų arba atskiro Darbų etapo vykdymo stabdymą, jei atsiranda aplinkybės, kurių atsiradimo Rangovas iki Sutarties pasirašymo negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų. Rangovas, sužinojęs apie tokias aplinkybes, nedelsiant apie tai raštu informuoja Užsakovą ir, gavęs Užsakovo sutikimą, stabdo Darbų vykdymą. Pašalinus aplinkybes, dėl kurių nebuvo galimybės vykdyti Darbų, Rangovas nedelsdamas atnaujina Darbų vykdymą. |  |  |
|  |  | Darbų sustabdymo terminas nėra įskaičiuojamas į Darbų atlikimo terminą. |  |  |
|  |  | Stabdomi tik tokie Darbai, kurie negali būti atliekami dėl stabdymo priežastyse numatytų aplinkybių. |  |  |
|  |  | Darbų atnaujinimas (Darbų sustabdymo pasibaigimas) yra įforminamas Šalių raštišku susitarimu. |  |  |
|  |  | Dėl Darbų sustabdymo Užsakovas neįsipareigoja atlyginti Rangovui jokių išlaidų ar nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių), išskyrus atvejus, kai dėl Darbų sustabdymo būtina konservuoti statybvietę ar imtis papildomų objekto apsaugos priemonių. Išlaidos atlyginamos VPĮ 89 str. nustatyta tvarka, atskiru susitarimu. |  |  |
|  |  | Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus, apie tai nedelsdamas praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti stabdomi Darbai, aplinkybes, kurios lėmė poreikį stabdyti Darbus, laikotarpį, kuriam reikės stabdyti Darbus, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. |  |  |
|  |  | Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų išnagrinėja Rangovo pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl Darbų stabdymo ir apie jį raštu praneša Rangovui. Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priežastis. Darbai stabdomi Šalims pasirašant susitarimą dėl Darbų. |  |  |
|  |  | Jei darbai stabdomi ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, bet kuri sutarties Šalis turi teisę nutraukti sutartį. Už iki Darbų sustabdymo atliktus darbus Rangovui apmokama vadovaujantis Sutarties 15.6 p. |  |  |
|  |  | NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) |  |  |
|  |  | Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Pagrindinės sutarties sąlygų neįvykdymą, jeigu šios Pagrindinės sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Nenugalima jėga (force majeure) laikomos aplinkybės, nurodytos 1996 m. liepos 15 d. LR vyriausybės nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atvejais taisyklių patvirtinimo ir LR Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. |  |  |
|  |  | Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes ir dėl to neįvykdžiusi prievolės, nustatytos pagal šią Sutartį, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti kitai Šaliai raštišką pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių konkreti Pagrindinės sutarties sąlyga buvo neįvykdyta, atsiradimą, kuriame turi būti nurodyta: |  |  |
|  |  | nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė buvo neįvykdyta; |  |  |
|  |  | visi galimi nenugalimos jėgos aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes; |  |  |
|  |  | nenugalimos jėgos aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga; |  |  |
|  |  | nenugalimos jėgos įtaka tos Pagrindinės sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios Pagrindinės sutarties sąlygų įvykdymui. |  |  |
|  |  | Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie nenugalimą jėgą gavimo, nepriklausomai nuo to, ar buvo dėl to susitarta ar ne, Užsakovas ir Rangovas susitinka aptarti veiksmų, kurių reikia imtis, siekiant įveikti ar sumažinti tokio įvykio pasekmes šiai Sutarčiai. |  |  |
|  |  | Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nenugalimą jėgą gavimo Užsakovui ir Rangovui nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, o aptariamas įvykis turi įtakos Darbų atlikimui, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. |  |  |
|  |  | KONFIDENCIALUMAS |  |  |
|  |  | Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiui ir bet kada vėliau pasibaigus Pagrindinei sutarčiai Šalys privalo išlaikyti griežtoje paslaptyje bet kokią informaciją, esančią Pagrindinėje sutartyje ar susijusią su ja, taip pat bet kokią kitą informaciją, atskleistą sąmoningai ar atsitiktinai Pagrindinės sutarties vykdymo metu. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti jokios dalies tokios informacijos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus konsultantus ir kitus patarėjus bei tiek, kiek tai Šalims būtinai reikalinga šios Pagrindinės sutarties vykdymui bei, jei tokios informacijos atskleidimas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. |  |  |
|  |  | SUTARTIES GALIOJIMAS |  |  |
|  |  | Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos /arba kitos datos, kurią galima nustatyti pasirašant konkrečią Pagrindinę sutartį/arba nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos, jei tai buvo nurodyta Kvietime atnaujinant varžymąsi/ ir galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta ši Sutartis. Sutarties galiojimas baigiasi, kai Rangovas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai apmokėta už atliktus Darbus, kai ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui. |  |  |
|  |  | Pagrindinės sutarties galiojimas pasibaigia tą dieną, kurią laikoma, kad Šalys tinkamai įvykdė visus pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, bet ne ilgiau kaip [nurodyti terminą kiekvienai Pagrindinei sutarčiai pagal atnaujintą varžymąsi/ neatnaujintą varžymąsi]. |  |  |
|  |  | Pagrindinės sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo atsakomybės už Pagrindinės sutarties pažeidimą. |  |  |
|  |  | SUTARTIES GINČŲ SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS |  |  |
|  |  | Visi ginčai, kylantys iš Pagrindinės sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Pagrindinės sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi būti sprendžiami derybų keliu. |  |  |
|  |  | Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. |  |  |
|  |  | SUSIRAŠINĖJIMAS |  |  |
|  |  | Visi su Pagrindine sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai yra siunčiami ar bet koks kitas susirašinėjimas tarp Šalių yra vykdomas elektroniniu paštu, įteikiant Užsakovo ar Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų Pagrindinės sutarties rekvizituose nurodytais adresais. |  |  |
|  |  | Jei pasikeičia nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Pagrindinės sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. |  |  |
|  |  | KITOS NUOSTATOS |  |  |
|  |  | Pagrindinė sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. |  |  |
|  |  | Jeigu bet kuri Pagrindinės sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Pagrindinės sutarties nuostatų. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą ar sutartį, kuriuo negaliojančios Pagrindinės sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Pagrindinės sutarties nuostatos, kuri neteko galios. |  |  |
|  |  | Už Pagrindinės sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo darbuotojas – ________________________, tel. _____________, el. p. _______________________. Už Pagrindinės sutarties vykdymą atsakingas Rangovo darbuotojas – ________________________, tel. _____________, el. p. _______________________. 21.4. Ši Pagrindinė sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie pasirašius kiekvienai Šaliai bus laikomi originalais ir turės vienodą juridinę galią. Sutartis gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. |  |  |
|  |  | Šalys patvirtina, kad Pagrindinė sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų ketinimus. |  |  |
|  |  | Priedai |  |  |
|  |  | Priedas Nr. 1 – Projektinė dokumentacija. |  |  |
|  |  | Priedas Nr. 2 – Pasiūlymas (pateiktas atnaujinto varžymosi metu). |  |  |
|  |  | Priedas Nr. 3 – Grafikas. (jei taikoma) |  |  |
|  |  | Patvirtindamos pirmiau išdėstytą, Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos savo valia pasirašė šią Pagrindinę sutartį. |  |  |
|  | Šalių parašai: |  |  |  |  |
|  | Užsakovo vardu: _____________________ |  | Rangovo vardu: _____________________ |  |

Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama dauginant "Kaina iš viso su PVM" ir "Rangovo taikomas koeficientas".

Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlyme pateikti įkainiai arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.