PATVIRTINTA

AB ,,Lietuvos geležinkeliai“

generalinio direktoriaus pavaduotojo-

Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus

2018 m.                   d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-

AB ,,LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ RANGOVŲ SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO GELEŽINKELIO INFRASTRUKTŪROS DIREKCIJOS OBJEKTUOSE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

- Šis tvarkos aprašas (toliau- Aprašas) taikomas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (rangovams ir paslaugų teikėjams) (toliau – rangovai), planuojantiems ir vykdantiems savo veiklą AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) Geležinkelių infrastruktūros direkcijos objektų teritorijoje.

- Rangovas, kuris atlieka darbus ir/arba teikia paslaugas pagal su Bendrove sudarytas rangos darbų/paslaugų teikimo sutartis privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai, ar sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelktų kitų įmonių darbuotojai (subrangovai), vykdytų AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012-08-10 įsakymu Nr. Į-648 patvirtintų Statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų 7 dalies „Sauga darbe“ reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais).

- Rangovų ar subrangovų darbuotojų žinios turi būti patikrintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d įsakymu Nr. V-29 patvirtinto Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, taip pat jie privalo būti supažindinti su veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingojoje zonoje rizikos veiksniais bei prevencinėmis priemonėmis, apmokyti ir instruktuoti saugiai dirbti.

II. AKTO – LEIDIMO IŠDAVIMO PROCEDŪRA

- Kiekvienas rangovas, prieš darbų ir/arba paslaugų vykdymo pradžią Geležinkelio infrastruktūros objektų teritorijoje privalo raštu suderinti su Bendrovės atsakingais asmenimis, padaliniais numatomą vykdyti veiklą (vykdyti žemės darbus, tiriamuosius darbus, matavimus, darbus elektros įrenginiuose, energetikos komunikacijose, geologiniai tyrinėjimai ir kt.) ir gauti Aktą-leidimą (priedas Nr. 1) veiklai, statybos darbams vykdyti veikiančios įmonės teritorijoje.

- Rangovas prieš pradėdamas dirbti/teikti paslaugas Geležinkelio infrastruktūros objektų teritorijoje ar geležinkelio pavojingoje zonoje, privalo pateikti Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktoriui:

  - Prašymą (formą priedas Nr. 2) su pridėtais skenuotais dokumentais, patvirtinančiais darbuotojų kompetenciją ir kitus privalomus dokumentus, nurodytus priede Nr. 3;

  - Techninio projekto suderinimo su Bendrove raštą, kai Bendrovė nėra statytojas (užsakovas);

  - (Techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų su Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos struktūriniu padaliniu sąrašą (su struktūrinio padalinio lydraščiu), kuriame suderinti numatomi vykdyti žemės bei kiti darbai.

- Kai Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkia kitas įmones (subrangovus), t.y. darbus vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako už savo ir subrangovų darbuotojų vykdomą veiklą bei darbuotojų saugą ir sveikatą. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti asmenį, subrangovų darbuotojų veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių bei papildomai Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Saugos kontrolės skyriui pateikia:

  - samdomų subrangovų sąrašą. Jei darbo eigoje subrangovai keisis, sąrašas turi būti atnaujintas ir pateiktas Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Saugos kontrolės skyriui;

  - įsakymo ar kito tvarkomojo dokumento, kuriuo paskiria asmenį darbdavių (Rangovo ir subrangovų) veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, kopiją.

- Kai Geležinkelio infrastruktūros objektų teritorijoje dirba daugiau negu vienas rangovas arba rangovo ir Bendrovės darbuotojai, privalo būti paskirtas vienas vykdomiems darbams darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius. Koordinatorių paskiria objekto teisėtas valdytojas .

- Iškilus neaiškumams, Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Saugos kontrolės skyrius gali paprašyti rangovo papildomai pateikti techninį darbo projektą, darbo projektą, brėžinius, schemas, darbų aprašus, bei kitus dokumentus arba organizuoti susitikimą vietoje siekiant nustatyti numatomos veiklos ypatumus.

- Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Saugos kontrolės skyriaus darbuotojas, išnagrinėjęs prašymą ir gavęs vadovybės pritarimą, per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo registravimo datos parengia Aktą – leidimą bei per 3 (tris) darbo dienas pateikia rangovui.

- Aktas – leidimas įforminamas dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius įteikiamas rangovui, kitas lieka Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Saugos kontrolės skyriuje: įregistruojamas dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir saugomas Saugos kontrolės skyriuje.

- Aktas – leidimas galioja iki jame nurodyto darbų įvykdymo termino.

- Esant būtinumui pratęsti besibaigiantį atitinkamos formos Aktą – leidimą, rangovas kreipiasi raštu, nurodydamas naują veiklos pabaigos terminą. Jei keičiasi veiklos atlikimo sąlygos, nustatyta tvarka išduodamas naujas Aktas – leidimas.

- Leidimo galiojimo terminas pratęsiamas išduoto Akto – leidimo blanke.

- Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Saugos kontrolės skyriaus darbuotojai privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti akto-leidimo kopiją tos stoties vadovui, kurios teritorijoje bus atliekami darbai bei atitinkamos meistrijos meistrui.

III. ŽEMĖS DARBŲ SUDERINIMAS

- Jei vykdant darbus numatyti žemės darbai, Rangovas užpildo 2 priede pateikto prašymo grafas „Numatomi žemės darbai“.

- Žemės darbai turi būti suderinti (Techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų sąraše (toliau – Suderinimų sąrašas), (forma – priede 4), kurį lydraščiu Rangovas privalo pateikti Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Saugos kontrolės skyriui kartu su prašymu išduoti Aktą-leidimą.

- Prieš pradedant žemės darbus geležinkelio pavojingoje zonoje:

  - Rangovas ir Bendrovės struktūrinio padalinio ūkio atstovas pasirašo laisvos formos aktą (toliau – Aktas), kad Rangovas informuotas apie požeminių inžinerinių statinių, tinklų, susisiekimo komunikacijų buvimo vietas. Akte taip pat nurodoma, kiek valandų faktiškai truko Bendrovės struktūrinio padalinio atstovo atvykimas į objektą nuo jo iškvietimo momento.

- Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 Žemės darbai (su vėlesniais pakeitimais).

IV. DARBAS VEIKIANČIUOSE ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

- Rangovai prieš pradėdami dirbti Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos aptarnaujamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose ar oro linijų apsaugos zonoje, privalo pateikti Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktoriui laisvos formos prašymą dėl leidimo atlikti darbus.

- Su prašymu papildomai privalo pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ir (ar) Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus; elektrotechnikos darbuotojų sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų apsaugos nuo elektros kvalifikacinė kategorija ir jų teisės.

- Draudžiama dirbti veikiančiuose Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos elektros įrenginiuose neturint Nurodymo dėl darbų elektros įrenginiuose ir oro linijų apsaugos zonoje paskyros-leidimo.

___________________________________________