Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	BENDROJI INFORMACIJA	1

2.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	1

3.	INFORMACIJA APIE SISTEMĄ	2

4.	PASLAUGŲ APIMTIS	5

5.	PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA	8

6.	PRIVALOMI TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI	11

7.	REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJUI	12

8.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI	12

9.	REIKALAVIMAI PROGRAMINIO KODO VERSIJAVIMUI IR DOKUMENTACIJAI	13

10.    APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS	14

## BENDROJI INFORMACIJA

  - Europos socialinio fondo agentūra numato įsigyti Socialinių inovacijų + iniciatyvos vykdymo metu sukurtos elektroninės socialinių inovacijų informacinės sistemos, sukurtos turinio valdymo sistemos EasyWeb4 pagrindu, priežiūros ir vystymo paslaugas, užtikrinančias sklandų sistemos veikimą, esamų funkcionalumų atnaujinimą (praplėtimą/tikslinimą) ir naujų diegimą pagal Perkančiosios organizacijos poreikius.

## SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Paslaugų tiekėjas – tiekėjas, su kuriuo Perkančioji organizacija sudarys sutartį dėl elektroninės socialinių inovacijų informacinės sistemos (eSInnis) priežiūros ir vystymo paslaugų teikimo.

  - Sistema – eSInnis.

  - Perkančioji organizacija/ Agentūra – Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).

  - SI+ - Socialinių inovacijų + (plius) iniciatyva.

  - Klaida (taip pat – sutrikimas, neatitiktis, problema) – tai situacija, kai bet kuris Sistemos modulis ar jo funkcija neveikia, veikia netinkamai, įskaitant neteisingų rezultatų pateikimą. Tai gali būti sukelta dėl bet kokios priežasties, išskyrus atvejus, kai problemą lemia susijusios infrastruktūros, operacinių sistemų, kitų sistemų, techninės įrangos ar darbo vietų gedimai, klaidos arba netinkama konfigūracija.

  - Kritinė klaida – tai bet kurio eSInnis modulio darbo sutrikimas (visiškas arba dalinis), dėl kurio visiškai arba iš dalies neįmanoma vykdyti tam tikrų funkcijų, arba pateikiami klaidingi rezultatai. Tokios klaidos turi būti sprendžiamos nedelsiant.

  - Nekritinė klaida – tai nežymus veiklos procesų arba bet kurio eSInnis modulio funkcionavimo sutrikimas, kuris nekelia grėsmės duomenims, jų saugumui ar visos Sistemos veiklai. Sprendimas reikalingas, tačiau nėra skubus.

  - Reakcijos laikas – tai laikas nuo momento, kai Perkančioji organizacija praneša Paslaugų teikėjui apie klaidą, iki laiko momento, kai Paslaugų teikėjas realiai pradeda klaidos šalinimo darbus, prieš tai patvirtinęs informacijos apie sutrikimą gavimą.

  - Darbo laikas – I-V (išskyrus valstybines šventes) nuo 8:00 iki 17:00 val.

## INFORMACIJA APIE SISTEMĄ

  - eSInnis paskirtis – informacinių technologijų priemonėmis automatizuotai administruoti Europos Sąjungos (ES) lygmens projektus. eSInnis suteikia galimybę Agentūrai skaitmeniniu būdu:

    - rengti ir skelbti ES lygmens kvietimus teikti paraiškas;

    - priimti ir vertinti paraiškas;

    - sudaryti dotacijos (projektų finansavimo) sutartis;

    - komunikuoti su pareiškėjais bei projektų vykdytojais;

    - pasirašyti ir administruoti dotacijos (projektų finansavimo) sutartis (pvz., keitimų, atsiskaitymų, grąžinimų procesų vykdymas).

  - eSInnis uždaviniai:

    - automatizuoti ES lygmens kvietimų, paraiškų ir projektų administravimo procesus,

    - užtikrinti duomenų mainus tarp Agentūros, pareiškėjų ir projektų vykdytojų.

  - eSInnis pagrindinės funkcijos:

    - rinkti, kaupti, apdoroti, saugoti ES lygmens kvietimų, paraiškų, projektų vykdymo ir dotacijos (projektų finansavimo) sutarčių duomenis;

    - gauti iš pareiškėjų ir projektų vykdytojų dokumentus bei duomenis elektroniniu būdu;

    - teikti pareiškėjams, projektų vykdytojams ir Agentūros darbuotojams informaciją apie kvietimų, paraiškų ir projektų būsenas, administravimo procesus ir kitus su projektų vykdymu susijusius duomenis;

    - automatizuoti ES lygmens kvietimų, paraiškų ir projektų administravimo procesus, įskaitant paraiškų vertinimą, dotacijos (projektų finansavimo) sutarčių rengimą, keitimų administravimą ir finansinių ataskaitų tvarkymą;

    - valdyti naudotojų registraciją, prieigos teises, užtikrinant saugią prieigą prie eSInnis funkcijų pagal naudotojų vaidmenis;

    - užtikrinti efektyvią komunikaciją tarp Agentūros ir išorinių naudotojų.

  - eSInnis pasiekiama šiais adresais:

    - www.esinnis.eu, skirta išorės naudotojams;

    - www.esinnis.eu/esfa, skirta Perkančiosios organizacijos darbuotojams (vidiniai naudotojai);

    - www.esinnis.eu/ew4, skirta eSInnis administratoriui.

  - eSInnis turi tiek testinę (TEST), tiek gamybinę (PROD) aplinkas.

  - eSInnis sudaro šie moduliai:

    - Kvietimų modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

      - kvietimų informacijos rengimas, publikavimas bei peržiūra;

      - paraiškos formos pritaikymas konkrečiam kvietimui,

      - vidinių Agentūros patikros lapų, susijusių su kvietimu, nustatymų valdymas (taip pat ir administravimo patikros lapų valdymas).

    - Paraiškų modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

      - paraiškų rengimas (pildymas), teikimas, registravimas bei peržiūra;

      - paraiškų vertinimo atlikimas (priimtinumo ir tinkamumo, naudos vertinimai įskaitant konsolidavimą);

      - pareiškėjų informavimas apie vertinimo rezultatus.

    - Dotacijos sutarčių modulis, kurio pagrindinė funkcija yra rengti dotacijos (projektų finansavimo) sutartis, jas pasirašyti, peržiūrėti bei inicijuoti projektus.

    - Projektų modulis, kurio pagrindinės funkcijos:

      - projektų duomenų peržiūra;

      - projektų duomenų pakeitimų atlikimas ir registravimas;

      - projektų einamųjų būsenų stebėsenos įgyvendinimas;

      - projekto rodiklių susiejimas su Agentūros nustatytais SI + stebėsenos rodikliais.

    - Atsiskaitymo modulis (angl. Reporting), kurio pagrindinės funkcijos:

      - tęstinių (angl. Continuous report), periodinių (angl. Periodic report) ataskaitų ir papildomo avanso prašymo (angl. Additional initial prefinancing request) rengimas, registravimas ir tikrinimas;

      - periodinėse ataskaitose (angl. Periodic reports) nurodytų išlaidų tikrinimas ir tvirtinimas/ (ne)pripažinimas tinkamomis finansuoti;

      - duomenų apie pasiektus rodiklius (angl. deliverable) teikimas, tikrinimas ir tvirtinimas/ atmetimas;

      - duomenų apie dotacijos (projekto finansavimo) sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimą teikimas ir tikrinimas,

      - lėšų grąžinimo bei biudžeto mažinimo duomenų registravimas;

      - projekto lėšų išmokėjimo (balanso) stebėjimas;

      - įtariamų pažeidimų ir jų tyrimų išvadų rengimas, registravimas bei peržiūra.

    - Kontrolės modulis (angl. Indicators), kurio pagrindinės funkcijos yra:

      - registruoti ir atvaizduoti SI+ iniciatyvoje numatytų rodiklių pasiekimus. Pasiekimai apskaičiuojami automatiškai tiems rodikliams, kurie yra automatinio tipo (ne rankiniu būdu suvedami);

      - duomenų apie projektuose planuojamas pasiekti bei pasiektas rodiklių reikšmes atvaizdavimas ir eksportavimas.

    - Išorės naudotojų modulis, kurio pagrindinės funkcijos yra:

      - naudotojo registracijos atlikimas;

      - naudotojo teisių valdymas priklausomai nuo eSInnis modulio (paraiškos, dotacijos sutartys, projektai, atsiskaitymai). Taip pat pasirašymo teisės validavimas.

    - Komunikacijos su išorės naudotoju modulis, kurio pagrindinės funkcijos yra pranešimų siuntimas, gavimas, peržiūra.

    - Ataskaitų (analizės) modulis, kurio pagrindinės funkcijos yra:

      - paraiškų, dotacijos sutarčių, projektų ir atsiskaitymų modulių duomenų nustatytais pjūviais agregavimas;

      - ataskaitų pagal naudotojų pasirinktus filtrus formavimas.

    - Administravimo modulis, kurio pagrindinės funkcijos yra:

      - eSInnis struktūros valdymas;

      - klasifikatorių valdymas;

      - eSInnis nustatymų valdymas;

      - eSInnis naudotojų ir jų teisių grupių valdymas;

      - eSInnis įvykių žurnalo peržiūra.

  - eSInnis vartotojų prieiga prie sistemos apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

  - eSInnis vartotojo sąsaja realizuota anglų kalba.

  - Techninis eSInnis sprendimas (1 pav.):

    - įdiegta Linux serveriuose su Apache2 WEB serveriu (PHP palaikymu);

    - naudojama MySQL duomenų bazė;

    - failai saugomi lokalioje failų sistemoje;

    - SMTP naudojimas informavimui el. paštu.

1 pav. Architektūrinis sprendimas

  - eSInnis realizuotas turinio valdymo sistemos EasyWeb4 pagrindu.

## PASLAUGŲ APIMTIS

  - Pirkimo objektas – eSInnis priežiūros ir vystymo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Preliminarios planuojamų įsigyti Paslaugų apimtys:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | eSInnis priežiūros paslaugos | mėnesis | 36 (trisdešimt šeši) |
| 2. | eSInnis vystymo paslaugos | valanda | 2 000 (du tūkstančiai ) |

  - Techninės specifikacijos 4.2 p. nurodytos Paslaugos turės būti teikiamos ne ilgiau kaip 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - eSInnis priežiūros paslaugos apima, bet neapsiriboja:

    - Nuolatinis eSInnis būklės stebėjimas, proaktyvi problemų prevencija, reagavimas į pastebėtus sutrikimus ir problemas, eSInnis veikimo atkūrimas, sutrikimų priežasčių diagnostika ir rekomendacijų, kaip išvengti galimų sutrikimų, teikimas.

    - Operacinės sistemos, programinės įrangos ir duomenų bazių atnaujinimai (kai tai nepažeidžia garantinių įsipareigojimų).

    - Vidinių Agentūros naudotojų konsultacijos (telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis) dėl sistemos funkcijų naudojimo.

    - Atsarginių kopijų priežiūra, pagalba duomenų atkūrimo užtikrinimui.

    - Sistemos administratoriaus konsultavimas (telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis) dėl sistemos nepertraukiamo veikimo, infrastruktūrinių klausimų (pvz. serverių konfigūracija, teisių nustatymas, kiti administravimo veiksmai), sistemos sutrikimų ir kitų su sistema susijusių klausimų bei pagalbos, sprendžiant iškilusias problemines situacijas, teikimas.

    - Pranešimų apie eSInnis sutrikimus nagrinėjimas, kurių priežasčių, kaip paaiškėja išnagrinėjus, šalinimas nepatenka į garantinio laikotarpio apimtis, bei jų šalinimas.

    - Duomenų pagal pateiktus kriterijus ištraukimas iš eSInnis duomenų bazės ir pateikimas Perkančiajai organizacijai pageidaujamu formatu ir struktūra. Teikdama prašymą duomenų gavimui, Perkančioji organizacija nurodo per kiek laiko turi būti pateikta informacija. Jeigu Paslaugų tiekėjas per nurodoma terminą negali pateikti informacijos apie tai informuoja Perkančiąją organizaciją ir suderina kitą terminą.

    - Sistemos programinės įrangos (turinio valdymo sistemos EasyWeb4, duomenų bazės, programavimo platformos ir kt.) nemokamą versijų atnaujinimą.

    - Ataskaitų apie eSInnis priežiūrą, atliktus veiksmus ir įvykusius sutrikimus ir pan. teikimą pagal Perkančiosios organizacijos pareikalavimą. Perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikti ataskaitą ji turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

  - Vystymo paslaugos apima paslaugas, susijusias su eSInnis sistemos plėtra, tobulinimu ir modifikavimu, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikius. Paslaugos apima, bet neapsiriboja:

    - Naujų funkcionalumų kūrimą, esamų atnaujinimą, praplėtimą, tobulinimą, modifikavimą, projektavimą, programavimą, testavimą, įdiegimą bei dokumentavimą;

    - Saugos reikalavimus nebeatitinkančių, pasenusių, pažeidžiamų sistemos komponentų ar jų dalių, programinio kodo bibliotekų, papildinių (angl. plugins, widgets) naujinimų ir pataisymų derinimas, diegimas ir konfigūravimas (kai tai nepažeidžia garantinių įsipareigojimų arba atsižvelgiant į 4.12 p.);

    - Sistemos architektūros pakeitimus ar pritaikymą, pvz., dėl technologinių atnaujinimų ar infrastruktūros pokyčių (kai tai nepažeidžia garantinių įsipareigojimų arba atsižvelgiant į 4.12 p.);

    - Sistemos diegimą naujoje infrastruktūroje (pvz., migravimas į kitą serverį, debesiją ar duomenų centro lokaciją);

    - sisteminių parametrų konfigūravimą, klasifikatorių bei struktūros nustatymų koregavimą;

    - duomenų migravimo, perkėlimo, integracijos su kitomis sistemomis darbus;

    - Sistemos veikimo optimizavimą (pvz., greičio, našumo, stabilumo gerinimą);

    - saugumo užtikrinimo ar didinimo veiklas (pvz., prieigos valdymo keitimai, slaptažodžių politikos atnaujinimas);

    - konsultacijas, metodinę pagalbą, susijusią su naujų ar atnaujintų funkcionalumų naudojimu;

    - kitus būtinus veiksmus, reikalingus užtikrinti Sistemos sklandų ir saugų veikimą bei jos atitikimą Perkančiosios organizacijos poreikiams.

  - Priežiūros paslaugos teikiamos nuolat, o vystymo paslaugos užsakomos pagal poreikį (pagal Pirkimo sąlygų 13 priedą) ir apmokamos už faktiškai atliktus darbus, taikant sutartyje nustatytą valandinį įkainį. Vystymo valandos naudojamos lanksčiai, pagal poreikį, skaičiuojant bendrą numatytą valandų kiekį visam sutarties laikotarpiui. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išnaudoti viso numatyto vystymo valandų kiekio.

  - Pagal 2023 m. lapkričio 16 d. paslaugų sutartį Nr. S-2023-00212 sukurtai sistemai eSInnis taikoma garantinė priežiūra (galiojanti iki 2026 m. gruodžio 8 d.), apimanti Sistemos klaidų ir netikslumų šalinimą, konsultacijas bei dokumentacijos atnaujinimą. Be to, pagal 2025 m. gruodžio 23 d. paslaugų sutartį Nr. S-221 suteiktoms Sistemos vystymo paslaugoms taip pat taikoma garantinė priežiūra. Kadangi sutartis Nr. S-221 šios pirkimo dokumentacijos rengimo metu dar yra vykdoma ir Sistemos vystymo paslaugos dar nebuvo teikiamos ir priimtos, konkretus garantinės priežiūros laikotarpis pagal šią sutartį bus nustatytas pagal faktines priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo datas ir apie jį bus informuotas pirkimą laimėjęs tiekėjas. Garantinės priežiūros laikotarpiu:

    - Negalima atlikti jokių pakeitimų programiniame kode, duomenų bazės struktūroje ar įrašuose be išankstinio rašytinio garantijos teikėjo sutikimo.

    - Visi priežiūros ir vystymo darbai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija, o prireikus – ir su garantijos teikėju.

  - Tiekėjas privalės bendradarbiauti su garantijos teikėju, jei to reikės sklandžiam paslaugų teikimui ir garantinių įsipareigojimų laikymuisi.

  - Jei Tiekėjo atlikti pakeitimai sukeltų garantinių įsipareigojimų stabdymą ar nutraukimą, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visus Perkančiosios organizacijos patirtus pagrįstus nuostolius, kuriuos patvirtina garantijos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos suderinta sąmata arba nepriklausomo eksperto įvertinimas.

  - Tiekėjas gali vykdyti vystymo darbus tik tuo atveju, jeigu:

    - jie įgyvendinami kaip atskiros, savarankiškai veikiančios funkcijos ar moduliai, neturintys tiesioginės įtakos esamos Sistemos branduolio veikimui;

    - gautas išankstinis rašytinis garantijos teikėjo sutikimas;

    - darbai vykdomi pasibaigus garantiniam laikotarpiui, arba vykdomi kartu su garantijos teikėju.

  - Perkamos priežiūros ir vystymo paslaugos negali pažeisti galiojančių garantinių įsipareigojimų. Todėl Tiekėjas, siekiant išvengti garantinių įsipareigojimų pažeidimo, privalo:

    - neatlikti jokių Sistemos kodo ar struktūros pakeitimų be rašytinio Perkančiosios organizacijos sutikimo;

    - derinti visus darbus, galinčius turėti įtakos Sistemai, su Perkančiąja organizacija (ir per ją – su garantijos teikėju);

    - nedaryti jokių pakeitimų, galinčių sukelti garantinių paslaugų nutraukimą ar stabdymą. Kitu atveju Tiekėjas turi įsivertinti, kad bus taikomas 4.9 p.

  - Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikimo metu paaiškėja, kad tam tikros Sistemos programinio kodo, duomenų bazės struktūros ar įrašų modifikacijos yra būtinos siekiant užtikrinti Sistemos veikimą, saugumą, atitiktį teisės aktų reikalavimams ar kitiems Perkančiosios organizacijos nustatytiems poreikiams, Perkančioji organizacija turi teisę priimti sprendimą dėl šių modifikacijų atlikimo, net jeigu toks sprendimas lemtų garantinių įsipareigojimų sustabdymą arba nutraukimą. Tokiu atveju Perkančioji organizacija raštu informuoja garantijos teikėją apie priimtą sprendimą ir prisiima atsakomybę už su tuo susijusias pasekmes, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas viršijo jam suteiktus įgaliojimus arba atliko darbus be išankstinio rašytinio Perkančiosios organizacijos patvirtinimo. Paslaugų teikėjas gali vykdyti tokius darbus tik po to, kai gauna atskirą rašytinį Perkančiosios organizacijos patvirtinimą.

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas parengia ir su Perkančiąja organizacija suderina Paslaugų teikimo reglamentą. Reglamente turi būti aprašyti paslaugų teikimo aspektai, kurie nėra detaliai reglamentuoti pirkimo dokumentuose, įskaitant (bet neapsiribojant): darbų inicijavimo tvarką, komunikacijos kanalus, informacijos teikimo formas, darbo eigos stebėsenos priemones, ataskaitų pateikimą, testavimo/priėmimo tvarką ir pan. Reglamentas gali būti periodiškai peržiūrimas ir atnaujinamas Perkančiosios organizacijos ar Tiekėjo iniciatyva, abiem šalims tarpusavyje susiderinus.

  - Tiekėjas nedelsdamas informuoja Perkančiosios organizacijos atsakingą asmenį apie pastebėtas eSInnis veikimo problemas telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis nuotolinėmis ryšio priemonėmis. Visos (tiek tiekėjo identifikuotos, tiek Perkančiosios organizacijos pastebėtos) eSInnis veikimo problemos registruojamos tiekėjo problemų ir trikdžių registravimo sistemoje. Trikdžių registravimo sistemoje, Perkančiosios organizacijos atsakingi asmenys, turi turėti galimybę matyti užregistruotų problemų sprendimo eigą, matyti įregistruotų problemų/klaidų ištaisymo būseną ir kitą aktualią informaciją.

  - Detalios Paslaugų teikimo procedūros ir darbo tvarkos bus suderintos rengiant Paslaugų teikimo reglamentą.

  - Tiekėjo reakcijos ir sprendimo laikas:

    - Kritinės klaidos atveju - 2 (dvi) darbo valandos nuo pranešimo iš Perkančiosios organizacijos gavimo bei ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) kalendorines valandas, jeigu pranešimas pateikiamas poilsio dienomis ar ne darbo valandomis.

    - Nekritinės klaidos atveju - 4 (keturios) darbo valandos nuo pranešimo iš Perkančiosios organizacijos gavimo bei ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) kalendorines valandas, jeigu pranešimas pateikiamas poilsio dienomis ar ne darbo valandomis.

    - Reakcijos terminas suprantamas kaip laiko tarpsnis nuo pranešimo registravimo raštu (problemų ir trikdžių registravimo sistemoje, el. paštu (tik išimtinais atvejais)) iki jo sprendimo pradžios. Tai laikas, per kurį Tiekėjas po pranešimo gavimo atlieka preliminarią problemos analizę, nustato (patikrina) klaidos prioritetą, taip pat priskiria atsakingą asmenį.

  - eSInnis sutrikimai turi būti pilnai pašalinti:

    - Kritinės klaidos atveju ne ilgiau kaip per 16 (šešiolika) darbo valandų, skaičiuojamų nuo Reakcijos laiko pabaigos, bei ne ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šešias) kalendorines valandas poilsio dienomis ar ne darbo valandomis;

    - Nekritinės klaidos atveju ne ilgiau kaip per 24 (dvidešimt keturias) darbo valandas, skaičiuojamas nuo Reakcijos laiko pabaigos, bei ne ilgiau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) kalendorines valandas poilsio dienomis ar ne darbo valandomis.

    - Į sutrikimo pašalinimo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai Teikėjas negali vykdyti sutrikimo šalinimo dėl ne nuo Teikėjo priklausančių aplinkybių. Apie tokias aplinkybes Teikėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją.

  - Tiekėjas konsultacijas Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims, eSInnis administratoriui ir vidiniams naudotojams teikia telefonu, el. paštu, per MS Teams ar kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis nuotolinėmis ryšio priemonėmis.

  - Konsultacijos turi būti suteiktos iš karto. Jeigu Teikėjas negali suteikti tinkamos konsultacijos iš karto, apie tai jis turi informuoti ir pateikti atsakymus į neatsakytus paklausimus ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) darbo valandas, skaičiuojamas nuo Perkančiosios organizacijos paklausimo pateikimo.

  - Teikiant Sistemos priežiūros paslaugas turi būti užtikrinamas aukštas Sistemos pasiekiamumas, ne mažesnis nei 99 % per mėnesį. Teikėjas turi užtikrinti, kad eSInnis modulių neveikimo laikotarpis nebūtų ilgesnis nei 24 (dvidešimt keturios) valandos, kaip nustatyta ketvirtosios kategorijos valstybės informacinei sistemai.

  - Sistemos  priežiūros paslaugos turi būti teikiamos penkias dienas per savaitę 9 (devynias) valandas per parą (9x5), Perkančiosios  organizacijos darbo metu nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

  - Už praėjusį mėnesį suteiktas Sistemos priežiūros paslaugas Teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo mėnesio pabaigos pateikia Perkančiajai organizacijai  Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Perkančioji organizacija per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos jį pasirašo arba pateikia motyvuotas pastabas.

  - Vystymo paslaugų užsakymas įforminamas pasirašant paslaugų užsakymo formą (Pirkimo sąlygų 13 priedas).

  - Perkančiosios organizacijos atstovas (asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą) el. paštu (arba kitu rašytiniu suderintu būdu) tiekėjui pateikia vystymo paslaugų poreikį, kuo aiškiau ir detaliau aprašydamas planuojamų įsigyti vystymo paslaugų objektą (pradedamas pildyti Pirkimo sąlygų 13 priedas).

  - Paslaugų tiekėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos informaciją apie vystymo paslaugų poreikį, iš karto privalo pradėti analizės fazę ir ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo vystymo paslaugų poreikio gavimo dienos, Perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui pateikia siūlymą ir analizės dokumentą, sprendimo projektavimo informaciją, kuriuose aprašo siūlomą sprendimą ir realizavimo principus, būtinus pakeitimus (jeigu taikoma), galimą įtaka kitoms Sistemos funkcijoms ir pan. Taip pat nurodo realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą darbo valandų skaičių (toliau pildomas Perkančiosios organizacijos pradėtas pildyti Pirkimo sąlygų 13 priedas).

  - Atsakymas dėl Teikėjo pateikto siūlymo pateikiamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

  - Perkančiajai organizacijai patvirtintus siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas vystymo paslaugų užsakymas (Pirkimo sąlygų 13 priedas), kuris pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Teikėjo.

  - Specifikacijos 5.13 ir 5.14 p. nurodyti terminai, esant sudėtingų, kompleksinių vystymo paslaugų užsakymui, pvz. kai Perkančiosios organizacijos vystymo paslaugų realizavimo poreikio tinkamam išanalizavimui reikia daugiau laiko, gali būti suderinti kiti. Suderinimas vykdomas raštu (el. paštu) ir tik Perkančiajai organizacijai patvirtinus.

  - Teikiant Sistemos vystymo ir priežiūros paslaugas, Tiekėjas privalo naudoti su esamais Sistemos sprendimais suderinamus instrumentus ir technologijas (sprendimus). Siūlomi nauji arba alternatyvūs sprendimai gali būti naudojami tik suderinus su Perkančiąja organizacija jų poreikį ir suderinamumą su Sistemoje esančiais sprendimais.

  - Vystymo paslaugų funkcionalumus:

    - Teikėjas pirmiausia įdiegia į eSInnis testinę (TEST) aplinką. Į testinę (TEST) eSInnis aplinką funkcionalumas turi būti diegiamas tik pilnai ištestuotas Tiekėjo. Taip pat Tiekėjas parengia ir pateikia (iki Perkančiosios organizacijos testavimo atlikimo pradžios) Perkančiajai organizacijai testavimo planą ir testavimo scenarijus bei Tiekėjo atlikto testavimo ataskaitą.

    - Po tiekėjo įdiegimo testinėje (TEST) eSInnis aplinkoje, informuojama Perkančioji organizacija, kuri taip pat atlieka testavimą, kad įsitikintų, jog funkcionalumas atitinka poreikius ir veikia tinkamai. Esant netikslumams jie registruojami tiekėjo problemų ir trikdžių registravimo sistemoje ir Tiekėjas turi juos pašalinti.

    - Atlikus diegimą testinėje (TEST) eSInnis aplinkoje, Paslaugų tiekėjas apie tai el. paštu praneša Perkančiajai organizacijai ir pateikia naują programinės įrangos versiją bei atitinkamą dokumentaciją (diegimo instrukcijas, vartotojų ir administravimo vadovus, realizuotų pakeitimų aprašymus, testavimų protokolus/ataskaitas, detalų esamos ir buvusios situacijos palyginimo aprašymą (jeigu taikoma pagal užsakymo pobūdį) ir kitus dokumentus, kurie susiję su teikiamomis vystymo paslaugomis) bei kitą informaciją, susijusią su užsakymo įvykdymu. Perkančioji organizacija pradeda vertinti suteiktas Paslaugas tik tada, kai gauna iš Teikėjo visą įdiegtos programinės įrangos ir dokumentų paketą ir (ar) visą su užduoties įvykdymu susijusią informaciją, nebent Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas sutartų kitaip (suderinimas vykdomas el. paštu arba raštu).

    - Perkančioji organizacija, gavusi Paslaugų teikėjo pranešimą (raštu arba el. paštu) apie testinėje (TEST) eSInnis aplinkoje atliktą diegimą, įvertina suteiktas paslaugas (atlieka tikrinimą (testavimą)), jų atitiktį užsakymo formoje ir kituose dokumentuose nurodytoms sąlygoms ir pateiktų dokumentų komplektiškumą. Nustačius netinkamą užsakomųjų paslaugų suteikimą ar suteiktų paslaugų kokybės neatitikimą reikalavimams, Perkančioji organizacija el. paštu pateikia pastabas Paslaugų teikėjui. Sąnaudos, reikalingos Paslaugų tiekėjui ištaisyti pateiktos programinės įrangos ar dokumentacijos trūkumus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas nėra papildomai apmokamos. Esant objektyvioms priežastims suderinamas trūkumų šalinimo grafikas, jeigu jų šalinimui reikalingas ilgas laiko tarpas.

    - Tiekėjas vystymo paslaugų funkcionalumus produkcinėje (PROD) aplinkoje įdiegia tik tuomet, kai Perkančioji organizacija patvirtina, kad diegimas yra galimas ir Tiekėjas užtikrina, kad nebus sutrikdytas eSInnis modulio ar jo kitos sudėtinės dalies darbas ir visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta.

  - Tiekėjas el. paštu privalo derinti su Perkančiąja organizacija visus vystymo paslaugų teikimo metu priimamus projektinius sprendimus.

  - Paraleliai funkcionalumo įdiegimui į testinę (TEST) eSInnis aplinką (arba jeigu būtų suderinta kitaip) Paslaugų teikėjas turi pateikti eSInnis dokumentaciją:

    - Išorės ir (arba) vidinių Agentūros vartotojų, ir (arba) administratoriaus naudotojų vadovus (priklausomai nuo to, kuriai aplinkai yra aktualios suteiktos Paslaugos).

    - Analizės ir projektavimo dokumentus.

    - Teikėjas, teikdamas paslaugas, neprivalo atnaujinti visos Sistemos dokumentacijos, tačiau privalo parengti ir pateikti atnaujintą dokumentaciją tai Sistemos daliai, kuriai buvo teikiamos Paslaugos.

  - Specifikacijos 5.20.1 p. nurodyti dokumentai turi būti rengiami lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Visa Paslaugų teikėjo parengta dokumentacija pateikiama elektroniniu formatu (MS Office Word arba lygiaverčiame formate).

  - Perkančioji organizacija gautus dokumentus privalo per 10 (dešimt) darbo dienų įvertinti ir  pateikti atsakymą tiekėjui dėl jų tinkamumo. Esant netikslumams, Tiekėjas dokumentus turi patikslinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir patikslintus dokumentus pateikti Perkančiajai organizacijai vertinti iš naujo.

  - Tiekėjo parengta ir su Perkančiąja organizacija suderinta dokumentacija turi būti pridedama prie Paslaugų priėmimo-perdavo akto.

  - Už atliktas vystymo paslaugas Teikėjui bus apmokama po faktinio šių paslaugų suteikimo pasirašius paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir pateikus sąskaitą. Paslaugos laikomos faktiškai suteiktomis, kai yra atliktas diegimas į produkcinę (PROD) aplinką (kaip numatyta 5.18.5 p.).

  - Atliekant vystymo darbus, jei analizės metu Teikėjas nenumatė visų reikalingų pakeitimų susijusių su užsakytu darbu, trūkstamų pakeitimų realizavimą Teikėjas atlieka savo lėšomis be papildomo mokesčio.

## PRIVALOMI TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Tiekėjas įsipareigoja elgtis sąžiningai, rūpestingai ir protingai, vadovaudamasis profesinės atsakomybės principais, taikant profesinius informacinių technologijų srities standartus ir gerąją praktiką, bei imtis visų būtinų veiksmų, kad Paslaugų teikimas atitiktų Perkančiosios organizacijos interesus.

  - Užtikrinti, kad Paslaugų teikimo metu be išankstinio suderinimo su Perkančiąja organizacija ir be Perkančiosios organizacijos sutikimo nebus atliekami jokie eSInnis programinio kodo ar susijusios infrastruktūros pakeitimai.

  - Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo specialistai gebėtų teikti priežiūros ir vystymo paslaugas anglų kalba veikiančiai sistemai, įskaitant dokumentacijos parengimą/atnaujinimą.

  - Teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo užtikrinti šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys informacinių sistemų kūrimą, diegimą, eksploatavimą ir saugą.

  - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su Paslaugų teikimu, teikėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

  - Paslaugų tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo taikyti tokias priemones, metodus ir technologinius sprendimus, kurie užtikrintų esamo Sistemos funkcionalumo stabilumą, taip pat modifikuojamų (tobulinamų) ar naujai kuriamų sprendimų suderinamumą su jau realizuota Sistema, sukurta EasyWeb4 turinio valdymo sistemos pagrindu.

## REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJUI

  - Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 8 priede. Tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pradinio susipažinimo su pasiūlymais dienos).

## REIKALAVIMAI GARANTIJAI

  - Garantinis terminas – 12 (dvylika) mėnesių. Garantinis terminas taikomas visoms Tiekėjo suteiktoms Paslaugoms ir skaičiuojamas nuo kiekvieno konkretaus priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Garantinis aptarnavimas turi apimti:

    - klaidų ir netikslumų registravimą bei jų nemokamą pašalinimą;

    - Sistemos versijų nemokamą atnaujinimą;

    - eksploatuojamos Sistemos veikimo atstatymą (pavyzdžiui, įvykus duomenų bazių ar atskirų komponentų darbų sutrikimams) bei sugadintų (dalinai sugadintų) duomenų atkūrimą, kai šie sutrikimai atsiranda dėl Tiekėjo pateiktų pakeitimų, atnaujinimų, kitų veiksmų arba neveikimo;

    - nemokamą konsultavimą Sistemos naudojimo, administravimo ir kitas su Sistema susijusiais klausimais.

  - Perkančiajai organizacijai per garantinį terminą pranešus apie klaidas/netikslumus, Teikėjas turi juos ištaisyti, atlikti pataisymus, juos įdiegti ir atnaujinti dokumentaciją (jeigu nustatomas toks poreikis) be papildomų mokesčių.

  - Sistemos veikimo sutrikimų išsprendimo laikai yra pateikti šios techninės specifikacijos 5.5 p.

  - Visi Tiekėjo veiksmai, atliekami vykdant eSInnis garantinį aptarnavimą, turi būti vykdomi pagal su Perkančiąja organizacija suderintą tvarką. Garantinės priežiūros teikimo dokumentas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos teikimo sąlygos, Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos atsakomybės, kontaktinė informacija, klaidų registravimo ir sprendimo, konsultavimo tvarkos ir kita būtina informacija. Garantinės priežiūros dokumentas gali būti atnaujinamas šalių susitarimu pagal suderintą poreikį. Apie tokį poreikį gali informuoti tiek Paslaugų tiekėjas, tiek Perkančioji organizacija.

  - Tiekėjas turi turėti problemų ir trikdžių registravimo sistemą, kurioje registruojamos ir kontroliuojamos pastebėtos eSInnis klaidos bei netikslumai. Tiekėjas turi suteikti Perkančiajai organizacijai prieigą prie klaidų registravimo sistemos ir teisę registruoti klaidas bei peržiūrėti jų taisymo ir vykdymo eigą.

  - Garantinio aptarnavimo metu Tiekėjas, atlikęs pakeitimus (taisymus) Sistemoje, turi atnaujinti ir eSInnis dokumentaciją, jei toks poreikis būtų nustatytas.

## REIKALAVIMAI PROGRAMINIO KODO VERSIJAVIMUI IR DOKUMENTACIJAI

  - Paslaugų teikimas turi būti vykdomas privalomai versijuojant išeities kodą ir rengiamą dokumentaciją. Išeities kodai ir dokumentacija turi būti versijuojami nuo analizės etapo pradžios iki garantinės priežiūros etapo pabaigos. Tiekėjas privalo perduoti Paslaugų teikimo metu sukurtą programinę įrangą ir jos išeities kodą kartu su kiekvieno vystymo rezultato priėmimo–perdavimo aktu.

  - Keičiant programinės įrangos išeities kodą, turi būti pateikiama atnaujinta dokumentacija ir nauja kodo versija. Kartu turi būti pateiktos visos priemonės, reikalingos programinio kodo sukompiliavimui (angl. build) ir diegimui į atitinkamas aplinkas, siekiant užtikrinti, kad pateiktas kodas yra pilnas ir veikiantis.

  - Paslaugų teikėjas turi dokumentuoti programinės įrangos diegimo procesą bei pateikti tam reikalingas programines priemones. Šis procesas turi būti aprašytas taip, kad:

    - Atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas iš pateiktų išeities kodų galėtų pagaminti (angl. build) programinę įrangą bei valdyti jos gaminimo konfigūraciją.

    - Atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą galėtų įdiegti į testinę ir darbinę aplinką bei valdyti diegimo konfigūraciją.

  - Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su Paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus.

## APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-11 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3 punktu: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos.

Pareiškėjai ir projektų vykdytojai yra išoriniai eSInnis naudotojai

Reikalavimas nustatytas vadovaujantis Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“ (interaktyvi nuoroda: V-941 Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų i... (lrs.lt), 5.11.3 papunkčiu