Studijų tvarkaraščių planavimo, valdymo ir publikavimo informacinė sistema

Techninė specifikacija

TURINYS

1. Bendra informacija	3

1.1 Pirkimo objektas	3

2. Esamos situacijos aprašymas	4

2.1 Pagrindiniai esamos situacijos trūkumai	4

2.2 Esamos situacijos poveikis	4

3. Pageidaujamos situacijos aprašymas	5

3.1 Pageidaujami pokyčiai	6

4. Naudotojai ir prieigos teisės	6

5. Bendrieji reikalavimai sistemos kūrimui	6

6. Funkciniai reikalavimai	7

6.1 Naudotojų valdymas	8

6.2 Duomenų importas	8

6.3 Semestro konfigūracija	8

6.4 Tvarkaraščio sudarymas	8

6.5 Konfliktų tikrinimas	8

6.6 Tvarkaraščio peržiūra	9

6.7 Tvarkaraščio paskelbimas	9

7. Nefunkciniai reikalavimai	9

7.1 Veikimas ir našumas	10

7.2 Saugumas	10

7.3 Plėtimasis ir palaikymas	10

8. Reikalavimai darbų vykdymui	11

8.1 Reikalavimai kūrimui	12

8.2 Reikalavimai projekto valdymui	12

8.3 Reikalavimai dokumentacijai	12

8.4 Reikalavimai testavimui	13

8.5 Reikalavimai diegimui ir bandomajai eksploatacijai	14

8.6 Reikalavimai sistemos priežiūrai (garantinei priežiūrai)	14

9. Baigiamosios nuostatos	15

1. Bendra informacija

Užsakovas - Kauno kolegija, siekianti modernizuoti studijų tvarkaraščių planavimo ir informacijos sklaidos procesus. Šiuo metu tvarkaraščių sudarymas vyksta rankiniu būdu, o informacija studentams pateikiama necentralizuotai ir nestruktūrizuotai, kas lemia procesų neefektyvumą ir didesnę klaidų tikimybę.

Planuojama sukurti tvarkaraščių valdymo sistemą, skirtą studijų tvarkaraščių planavimui, derinimui, valdymui ir publikavimui. Sistema leis studijų administratoriams ir planuotojams centralizuotai sudaryti ir administruoti savaitinius tvarkaraščius, o studentams - patogiai ir aiškiai peržiūrėti paskelbtą informaciją viešai, be papildomų prisijungimų.

Sprendimas apims visą tvarkaraščio gyvavimo ciklą - nuo pradinių duomenų suvedimo iki galutinio tvarkaraščio paskelbimo. Taip pat bus užtikrintas aiškus skirtumas tarp preliminarių ir patvirtintų tvarkaraščių, sudarytos galimybės efektyviau valdyti pokyčius bei sumažinti konfliktų ir klaidų skaičių.

Sistema bus diegiama viename fakultete kaip pilotinis projektas. Pilotinio projekto metu bus tikrinamas pagrindinis funkcionalumas realiame planavimo procese, vertinamas sistemos pritaikomumas bei renkamas vartotojų grįžtamasis ryšys.

Projekto tikslas - sukurti modernią, patrauklią, lengvai suprantamą ir funkcionalią elektroninę platformą, orientuotą į galutinius vartotojus, leidžiančią efektyviai valdyti studijų tvarkaraščius. Sistemą siekiama sukurti ne tik kaip administracinį įrankį, bet ir kaip patogią bei reprezentatyvią platformą, atspindinčią organizacijos profesionalumą ir patikimumą. Projektas numato reikšmingai pagerinti planavimo procesų efektyvumą, sumažinti klaidų tikimybę bei padidinti darbo našumą.

Modernizuota sistema bus orientuota į:

- stabilų ir patikimą tvarkaraščių valdymo procesą;

- lankstų planavimo ir koregavimo procesą;

- aiškų ir patogų informacijos pateikimą vartotojams.

1.1 Pirkimo objektas

Studijų tvarkaraščių planavimo, valdymo ir publikavimo informacinės sistemos (toliau – Sistema) sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros paslaugos, įskaitant:

- sistemos analizę ir projektavimą,

- programinės įrangos sukūrimą,

- duomenų importo ir integracijų realizavimą,

- testavimą ir diegimą,

- naudotojų apmokymą,

- garantinį palaikymą.

Pirkimo rezultatas: Užsakovo veikloje įdiegta ir naudojama tvarkaraščių valdymo informacinė sistema, užtikrinanti centralizuotą duomenų valdymą, efektyvų tvarkaraščių sudarymą ir patikimą informacijos teikimą galutiniams naudotojams. Sistemos kaip baigtinio pirkimo rezultato priėmimo kriterijai:

- sukurta, įdiegta ir ištestuota tvarkaraščių planavimo informacinė sistema;

- parengta ir perduota Sistemos techninė ir naudotojo dokumentacija;

- apmokyti Sistemos naudotojai;

- užtikrinamas Sistemos veikimas pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

- vykdoma Sistemos priežiūra ir garantinis aptarnavimas sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Perkamos paslaugos apima:

- Užsakovo poreikių ir esamos situacijos analizę;

- Sistemos architektūrinių ir funkcinių sprendimų parengimą;

- Sistemos programinės įrangos sukūrimą pagal suderintus reikalavimus;

- Duomenų importo sprendimų realizavimą;

- Sistemos testavimą (vidinį ir naudotojų priėmimo);

- Sistemos įdiegimą Užsakovo infrastruktūroje arba suderintoje aplinkoje;

- Sistemos naudotojo vadovo ir techninės dokumentacijos parengimą;

- Sistemos naudotojų mokymus;

- Bandomosios Sistemos versijos eksploataciją;

- Sistemos perdavimą eksploatavimui;

- Sistemos priežiūrą ir garantinį aptarnavimą.

2. Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu Kauno kolegijoje nėra centralizuotos tvarkaraščių valdymo sistemos. Tvarkaraščių sudarymas, koregavimas ir informacijos sklaida vykdoma rankiniu būdu, naudojant skirtingas priemones ir kanalus. Dėl šios priežasties procesai yra neefektyvūs, didėja klaidų tikimybė, o studentams pateikiama informacija ne visada yra nuosekli, savalaikė ar tiksli.

2.1 Pagrindiniai esamos situacijos trūkumai

- Nėra vieningos informacinės sistemos, skirtos tvarkaraščių planavimui, valdymui ir publikavimui;

- Tvarkaraščių konfliktai (auditorijų užimtumas, dėstytojų prieinamumas) identifikuojami rankiniu būdu arba tik po jų atsiradimo;

- Nėra aiškaus atskyrimo tarp preliminarių ir galutinių (patvirtintų) tvarkaraščių;

- Duomenys apie dėstytojus, studentų grupes ir auditorijas saugomi atskirai, nėra integruoti tarpusavyje.

2.2 Esamos situacijos poveikis

Esama situacija lemia padidintas administracines sąnaudas, neefektyvų darbuotojų darbo laiko panaudojimą bei didesnę žmogiškųjų klaidų tikimybę. Dėl necentralizuoto informacijos valdymo sudėtinga užtikrinti duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, o tai tiesiogiai veikia studijų proceso kokybę.

Be to, nepakankamai aiški ir vėluojanti informacijos sklaida neigiamai veikia studentų patirtį, mažina pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis bei didina komunikacijos apkrovą administracijai. Ilgalaikėje perspektyvoje tai riboja organizacijos veiklos efektyvumą ir gebėjimą operatyviai reaguoti į pokyčius.

3. Pageidaujamos situacijos aprašymas

Įdiegus sistemą, Kauno kolegijoje bus sudarytos sąlygos centralizuotai valdyti studijų tvarkaraščius viso jų gyvavimo ciklo metu - nuo pradinių duomenų suvedimo iki galutinio tvarkaraščio paskelbimo. Sistema turės užtikrinti efektyvesnį tvarkaraščių sudarymo procesą, sumažinti klaidų skaičių bei garantuoti savalaikę ir tikslią informacijos sklaidą visiems suinteresuotiems asmenims.

3.1 Pageidaujami pokyčiai

- Visi su tvarkaraščiais susiję duomenys saugomi ir valdomi vieningoje sistemoje;

- Sudaromos galimybės automatizuotai generuoti preliminarius tvarkaraščius bei identifikuoti galimus konfliktus;

- Užtikrinamas aiškus preliminarių (juodraštinių) ir patvirtintų tvarkaraščių atskyrimas, studentams pateikiant tik aktualią ir patvirtintą informaciją;

- Studentams sudaromos galimybės patogiai ir operatyviai peržiūrėti savo tvarkaraščius vienoje vietoje, be papildomų veiksmų ar informacijos paieškos skirtinguose kanaluose.

4. Naudotojai ir prieigos teisės

Identifikuojamos pagrindinės sistemos naudotojų grupės. Prieigos lygiai, teisės ir apribojimai apibrėžiami pagal naudotojo rolę ir taikomus saugumo principus.

| Rolė | Aprašymas |
| --- | --- |
| Administratorius | Atsakingas už sistemos administravimą, priežiūrą ir naudotojų valdymą |
| Planuotojas | Atsakingas už tvarkaraščių sudarymą, koregavimą ir valdymą |
| Vartotojas | Tvarkaraščių peržiūra be prisijungimo (pvz., studentams) |

Naudotojų paskyrų valdymas (naudotojų kūrimas, redagavimas, deaktyvavimas, slaptažodžių politika ir kt.) vykdomas laikantis organizacijos saugumo reikalavimų ir gerųjų praktikų.

5. Bendrieji reikalavimai sistemos kūrimui

- Sukurtos programinės įrangos šaltinio kodas turi priklausyti Užsakovui. Užtikrinama galimybė Sistemą vystyti pasitelkiant kitus tiekėjus arba vidinius resursus.

- Sistemos programinis kodas turi būti saugomas Užsakovo valdomoje kodo saugykloje (pvz., GitHub ar analogiškoje platformoje).

- Sistemos kūrimui ir eksploatavimui turi būti įrengtos ir palaikomos šios aplinkos:
 a. kūrimo aplinka – skirta Sistemos kūrimui ir konfigūravimui;
 b. testavimo aplinka – skirta Sistemos testavimui.

c.  produkcinė aplinka – skirta galutiniam Sistemos naudojimui.

- Sistema turi būti dokumentuota – parengta techninė dokumentacija, aprašanti Sistemos veikimo principus, architektūrą ir integracijas.

- Turi būti parengti naudotojų vadovai pagal naudotojų roles.

- Turi būti organizuoti ir įvykdyti Sistemos naudotojų mokymai pagal naudotojų roles.

- Sistemos sukūrimo terminai nustatomi sutartyje.

- Sistemai turi būti taikoma garantinė priežiūra sutartyje nustatytą laikotarpį.

- Sistema turi užtikrinti naudotojų veiksmų registravimą (audit log):

- bendrieji veiksmų žurnalai saugomi ne trumpiau kaip 90 dienų;

- kritinių veiksmų (pvz., administracinių operacijų) žurnalai saugomi ne trumpiau kaip 180 dienų.

- Paslaugų teikėjas gali siūlyti alternatyvius techninius sprendimus ar įgyvendinimo būdus, jei jie užtikrina lygiavertį ar geresnį funkcionalumą ir neprieštarauja pirkimo tikslams bei teisės aktams. Tokie sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu.

- Siūlomi alternatyvūs architektūriniai ar technologiniai sprendimai turi užtikrinti Sistemos patikimumą, saugumą, našumą, plėtrą ir prieinamumą. Sprendimų tinkamumas vertinamas ir tvirtinamas Užsakovo.

6. Funkciniai reikalavimai

Žemiau pateikiami funkciniai reikalavimai, suskirstyti pagal funkcines sritis.

6.1 Naudotojų valdymas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-1 | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip dvi naudotojų roles. Galutinis rolių sąrašas ir jų teisės suderinami, tvirtinant projekto vykdymo planą. |
| FR-2 | Sistema turi suteikti administratoriui galimybę kurti, redaguoti ir deaktyvuoti naudotojų paskyras. |
| FR-3 | Sistema turi užtikrinti naudotojų autentifikaciją naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį. |
| FR-4 | Sistema turi užtikrinti, kad naudotojai negalėtų atlikti veiksmų, viršijančių jiems priskirtas teises. |

6.2 Duomenų importas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-5 | Sistema turi sudaryti galimybę importuoti pradinius duomenis. |
| FR-6 | Importuojami duomenys turi atitikti iš anksto apibrėžtą struktūrą. |
| FR-7 | Importo metu sistema turi atlikti pagrindinį duomenų tikrinimą. |
| FR-8 | Importo klaidos atveju duomenys neturi būti iš dalies išsaugoti. |

6.3 Semestro konfigūracija

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-9 | Sistema turi palaikyti semestrų kūrimą ir valdymą. |
| FR-10 | Prieš sudarant tvarkaraštį turi būti nustatyta semestro konfigūracija (darbo dienos, laiko tarpsniai ir kt.). |
| FR-11 | Konfigūracija turi galioti visoms to semestro savaitėms |

6.4 Tvarkaraščio sudarymas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-12 | Sistema turi turėti automatinio tvarkaraščio generavimo funkciją. |
| FR-13 | Generavimo metu sistema turi atsižvelgti į dėstytojų prieinamumą. |
| FR-14 | Sistema turi tikrinti auditorijų tinkamumą pagal nustatytus kriterijus (pvz., grupės dydį). |
| FR-15 | Sugeneruotas tvarkaraštis turi būti išsaugomas kaip juodraštis ir nerodomas viešai iki atskiro patvirtinimo. |
| FR-16 | Planuotojas turi galėti rankiniu būdu kurti ir redaguoti tvarkaraščio įrašus. |
| FR-17 | Tvarkaraščio įrašai turi būti perkeliami vizualiai (pvz., vilkimo būdu) |
| FR-18 | Sistema turi suteikti galimybę kopijuoti tvarkaraštį tarp laikotarpių. |
| FR-19 | Sistema turi sekti, kiek semestro valandų pagal dalyką ir grupę jau suplanuota. |

6.5 Konfliktų tikrinimas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-20 | Sistema turi automatiškai tikrinti tvarkaraščio konfliktus. |
| FR-21 | Apie aptiktus konfliktus turi būti informuojamas planuotojas. |
| FR-22 | Konflikto atvejis neturi automatiškai blokuoti įrašo išsaugojimo. |

6.6 Tvarkaraščio peržiūra

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-23 | Sistema turi rodyti tvarkaraštį kalendoriaus formato vaizde. |
| FR-24 | Planuotojas turi matyti juodraščio būsenos tvarkaraštį ir galėti jį redaguoti. |
| FR-25 | Turi būti galimybė filtruoti tvarkaraštį pagal skirtingus parametrus (pvz., grupę, dėstytoją, auditoriją). |
| FR-26 | Viešoji peržiūra turi būti prieinama be prisijungimo. |
| FR-27 | Viešojoje peržiūroje turi būti rodoma tik paskelbta tvarkaraščio versija. |

6.7 Tvarkaraščio paskelbimas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-28 | Tvarkaraščio pakeitimai neturi būti automatiškai matomi - reikalingas atskiras paskelbimo veiksmas. |
| FR-29 | Tvarkaraštis turėtų turėti galimybę paskelbti dalinai užpildytą semestrą. |
| FR-30 | Po paskelbimo turi išlikti galimybė toliau redaguoti tvarkaraštį kaip juodraštį. |

7. Nefunkciniai reikalavimai

Žemiau pateikiami nefunkciniai reikalavimai.

7.1 Veikimas ir našumas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-1 | Sistema turi užtikrinti pagrindinių naudotojų operacijų (pvz., tvarkaraščio peržiūros, redagavimo, filtravimo) atsako laiką ne ilgesnį kaip 300 ms ne mažiau kaip 95 % atvejų esant normaliam apkrovimui. |
| NR-2 | Sistema turi veikti stabiliai esant numatytam naudotojų skaičiui ir apkrovai, užtikrinant nepertraukiamą veikimą be kritinių sutrikimų. |
| NR-3 | Duomenų importo operacijos turi būti vykdomos efektyviai – tipinio importo veiksmo trukmė neturi viršyti 10 sekundžių, priklausomai nuo duomenų apimties. |
| NR-4 | Tvarkaraščio konfliktų tikrinimas turi būti atliekamas realiu laiku, užtikrinant atsako laiką ne ilgesnį kaip 300 ms vienai tikrinimo operacijai. |
| NR-5 | Sistema turi palaikyti vienalaikį darbą su keliais naudotojais be pastebimo našumo degradavimo. |
| NR-6 | Sistema turi būti suprojektuota taip, kad esant apkrovos augimui būtų galima didinti našumą (pvz., horizontaliai plečiant resursus). |
| NR-7 | Sistemos pasiekiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99 % per mėnesį, išskyrus planinius priežiūros darbus. |
| NR-8 | Sistema turi užtikrinti, kad duomenų užklausos (pvz., tvarkaraščio filtravimas ar paieška) būtų vykdomos per priimtiną laiką (iki 1 sekundės). |

7.2 Saugumas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-5 | Sistemos administracinė dalis turi būti logiškai atskirta nuo viešosios prieigos, užtikrinant, kad administravimo funkcijos nebūtų pasiekiamos neautorizuotiems naudotojams. |
| NR-6 | Sistema turi užtikrinti prieigos kontrolę pagal naudotojų roles, leidžiant pasiekti tik tas funkcijas ir duomenis, kurie atitinka priskirtas teises. |
| NR-7 | Duomenų perdavimas tarp naudotojo ir Sistemos turi būti apsaugotas naudojant saugius ryšio protokolus (pvz., HTTPS/TLS). |
| NR-8 | Viešoji Sistemos dalis neturi atskleisti vidinės Sistemos informacijos, techninių detalių ar kitų naudotojų duomenų. |
| NR-9 | Sistema turi užtikrinti saugų naudotojų autentifikavimą ir slaptažodžių saugojimą. |
| NR-10 | Sistema turi registruoti naudotojų veiksmus (audit log), leidžiančius atsekti svarbius veiksmus ir pakeitimus Sistemoje. |
| NR-11 | Sistema turi užtikrinti apsaugą nuo dažniausiai pasitaikančių saugumo pažeidžiamumų (pvz., OWASP Top 10 tipo grėsmių). |
| NR-12 | Turi būti užtikrintas duomenų vientisumas ir apsauga nuo neteisėto pakeitimo ar praradimo. |
| NR-13 | Sistema turi turėti sesijų valdymo mechanizmus (pvz., automatinį atsijungimą po neaktyvumo laikotarpio). |
| NR-14 | Turi būti užtikrinta prieigos kontrolė prie administracinių funkcijų (pvz., per papildomus saugumo mechanizmus, jei taikoma). |
| NR-15 | Sistema turi užtikrinti, kad klaidų pranešimai naudotojams neatskleistų jautrios techninės informacijos. |

7.3 Plėtimasis ir palaikymas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-9 | Sistema turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima plėsti jos naudojimą įtraukiant papildomus padalinius, fakultetus ar kitus organizacinius vienetus, nekeičiant esminės architektūros. |
| NR-10 | Sistemos architektūra turi būti modulinė, užtikrinant pagrindinių funkcinių dalių atskyrimą, kad jų pakeitimai ar plėtra galėtų būti vykdomi neperrašant visos sistemos. |
| NR-11 | Sistema turi sudaryti galimybę plėsti funkcionalumą diegiant naujus modulius ar funkcijas. |
| NR-12 | Sistema turi palaikyti konfigūravimo galimybes (pvz., nustatymų keitimą be programavimo), leidžiančias adaptuoti Sistemą prie besikeičiančių poreikių. |
| NR-13 | Sistema turi užtikrinti suderinamumą su galimomis ateities integracijomis su kitomis informacinėmis sistemomis. |
| NR-14 | Sistemos atnaujinimai turi būti diegiami taip, kad būtų minimaliai trikdomas Sistemos veikimas (pvz., be ilgo nepasiekiamumo). |
| NR-15 | Sistema turi užtikrinti galimybę atlikti reguliarius atnaujinimus ir pataisas (bug fixes) nepažeidžiant esamo funkcionalumo. |
| NR-16 | Turi būti užtikrintas Sistemos versijų valdymas ir galimybė, esant poreikiui, grįžti prie ankstesnės versijos (rollback). |
| NR-17 | Sistema turi būti parengta ilgalaikiam palaikymui, užtikrinant aiškią architektūrą, dokumentaciją ir standartizuotus sprendimus. |

8. Reikalavimai darbų vykdymui

8.1 Reikalavimai kūrimui

- Paslaugų teikėjas Sistemos kūrimo eigoje turi organizuoti ir vykdyti kuriamos Sistemos demonstracijas, pristatydamas veikiančius funkcionalumus.

- Sistemos kūrimo metu, Užsakovo prašymu, turi būti sudaryta galimybė demonstruoti kuriamos Sistemos funkcionalumą.

- Iki sistemos testavimo pradžios Užsakovui turi būti pademonstruotas visas sukurtas Sistemos funkcionalumas, išskyrus tą, dėl kurio demonstravimo iš anksto susitarta nevykdyti.

- Demonstracijų tikslas – supažindinti Užsakovą su kuriama Sistema, įvertinti įgyvendintą funkcionalumą ir surinkti pastabas bei pasiūlymus.

- Užsakovo pateiktos pastabos ir pasiūlymai gali būti teikiami ir vertinami pakartotinio Sistemos testavimo metu.

- Visos demonstracijų metu pateiktos pastabos turi būti fiksuojamos (pvz., susitikimų protokoluose arba užduočių / klaidų registravimo sistemoje).

- Demonstracijas vykdo Paslaugų teikėjas, o Užsakovas dalyvauja vertinant funkcionalumą ir teikia pastabas.

8.2 Reikalavimai projekto valdymui

- Paslaugų teikėjas turi parengti ir pateikti projekto vykdymo planą, kuriame apibrėžiami projekto etapai, jų trukmė, tarpusavio priklausomybės, planuojami rezultatai, atsakomybės, rizikos bei darbų vykdymo grafikas. Projekto planas turi būti nuolat atnaujinamas projekto eigoje, atsižvelgiant į pasikeitimus ir pažangą.

- Paslaugų teikėjas turi reguliariai, ne rečiau kaip kas dvi savaites, pristatyti projekto eigą, atliktus darbus, pasiektus rezultatus ir identifikuotas rizikas. Susitikimų metu turi būti aptariami artimiausi darbai, priklausomybės ir galimi nukrypimai nuo plano. Susitikimų forma (nuotolinė ar fizinė), dalyviai ir dokumentavimo tvarka derinama su Užsakovu.

- Paslaugų teikėjas turi aktyviai ir tiesiogiai bendradarbiauti su Užsakovu bei visomis su projektu susijusiomis suinteresuotomis šalimis, užtikrinant savalaikį informacijos apsikeitimą, sprendimų priėmimą ir veiklų koordinavimą. Bendradarbiavimas turi apimti reikalavimų tikslinimą, sprendimų derinimą, testavimą ir rezultatų vertinimą.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti aiškią komunikacijos struktūrą, įskaitant atsakingų asmenų paskyrimą, komunikacijos kanalų apibrėžimą ir reagavimo laikus į Užsakovo užklausas.

- Paslaugų teikėjas turi identifikuoti, vertinti ir valdyti projekto rizikas, reguliariai teikiant jų būklės ataskaitas bei siūlant rizikų mažinimo priemones.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visi projekto sprendimai ir susitarimai būtų dokumentuojami ir, esant poreikiui, suderinami su Užsakovu.

8.3 Reikalavimai dokumentacijai

- Visa dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba, laikantis bendrinės kalbos normų.

- Visi Paslaugų teikėjo parengti dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu. Dokumentų derinimo principai ir tvarka nustatomi projekto vykdymo metu.

- Paslaugų teikėjas privalo parengti visą su Sistema susijusią dokumentaciją.

- Dokumentų pateikimo ir derinimo terminai nustatomi projekto vykdymo metu ir fiksuojami projekto dokumentuose.

- Galutinė dokumentacija turi būti suderinta iki Sistemos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

- Dokumentų derinimas vykdomas iteraciniu būdu. Užsakovas pateikia pastabas šiais terminais:

  - dokumentams iki 100 puslapių:

    - pirminei versijai – per 8 darbo dienas;

    - pakoreguotai versijai – per 5 darbo dienas;

  - dokumentams virš 100 puslapių:

    - pirminei versijai – per 10 darbo dienų;

    - pakoreguotai versijai – per 8 darbo dienas.

- Užsakovas gali atsisakyti teikti pastabas, jei dokumentas pateiktas nepilnos apimties, t. y.:

  - neapima visų reikalaujamų skyrių ir dalių;

  - neapima viso Sistemos funkcionalumo ar modulių.

- Jei pastabos dokumentui nepateikiamos dėl jo nepilnos apimties, laikoma, kad dokumentas nepateiktas derinimui.

- Paslaugų teikėjas privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais ir jų aktualiomis redakcijomis.

- Suderinti dokumentai gali būti tikslinami projekto eigoje, jei keičiasi Sistemos funkcionalumas ar projekto aplinkybės. Galutinės dokumentų versijos pateikiamos iki projekto užbaigimo.

- Galutinės dokumentų versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redaguojamu formatu).

- Tarpinės dokumentų versijos teikiamos su pakeitimų sekimu („track changes“) ir komentavimo funkcija. Turi būti užtikrintas dokumentų versijų valdymas.

8.4 Reikalavimai testavimui

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti visapusišką Sistemos testavimą, apimantį tiek funkcinius, tiek nefunkcinius reikalavimus.

- Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu testavimo planą, kuriame būtų apibrėžta testavimo apimtis, metodika, atsakomybės, naudojamos aplinkos, testavimo scenarijai ir priėmimo kriterijai. Testavimo planas turi apimti visus Sistemos komponentus.

- Testavimo metu turi būti parengti detalūs testavimo scenarijai (test cases), apimantys pagrindinius ir alternatyvius naudotojų veikimo scenarijus, taip pat ribinius atvejus. Testavimas turi apimti bent šiuos tipus: funkcinį, integracinį, našumo ir saugumo testavimą.

- Prieš perduodant Sistemą Užsakovui, Paslaugų teikėjas turi atlikti vidinį testavimą ir užtikrinti, kad visi kritiniai ir aukšto prioriteto defektai būtų pašalinti. Testavimo rezultatai turi būti dokumentuojami ir pateikiami Užsakovui kaip įrodymai (testavimo ataskaitos).

- Visi testavimo metu nustatyti defektai turi būti registruojami klaidų valdymo sistemoje, prieinamoje Užsakovui. Turi būti užtikrintas defektų sekimas, jų prioritetizavimas ir sprendimo būsenos stebėjimas.

- Sistema laikoma tinkama perduoti tik tuo atveju, jei testavimo metu nustatyti defektai nepažeidžia esminių Sistemos funkcijų veikimo, o priėmimo kriterijai yra įvykdyti.

8.5 Reikalavimai diegimui ir bandomajai eksploatacijai

Paslaugų teikėjas privalo Projekto vykdymo plane apibrėžti diegimo veiklas, jų seką, atsakomybes, naudojamas aplinkas, rizikas bei darbų vykdymo grafiką. Diegimo planas turi apimti visus būtinus veiksmus nuo pasiruošimo iki pilno Sistemos paleidimo produkcinėje aplinkoje.

Diegimo metu turi būti užtikrintas sklandus Sistemos perkėlimas į produkcinę aplinką, minimaliai trikdant organizacijos veiklą. Taip pat turi būti atlikti būtini konfigūravimo, duomenų paruošimo ir patikrinimo darbai, užtikrinantys tinkamą Sistemos veikimą.

Paslaugų teikėjas Projekto vykdymo plane turi tiksliai apibrėžti bandomosios versijos eksploatacijos eigą, nurodant trukmę, atsakomybes, rodiklius ir vykdomas veiklas. Bandomosios eksploatacijos metu Sistema naudojama realiomis sąlygomis, siekiant įvertinti jos stabilumą, našumą ir atitikimą reikalavimams.

Bandomosios eksploatacijos laikotarpiu turi būti identifikuojami ir šalinami Sistemos veikimo trūkumai, o Paslaugų teikėjas turi užtikrinti operatyvų reagavimą į nustatytas problemas.

Sistemos priėmimo kriterijai turi būti aiškiai apibrėžti ir apimti funkcionalumo, kokybės, našumo ir stabilumo reikalavimus. Sistema laikoma priimta, kai ji atitinka visus nustatytus kriterijus ir gali būti naudojama numatytais tikslais.

8.6 Reikalavimai sistemos priežiūrai (garantinei priežiūrai)

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti įdiegtos Sistemos (programinės įrangos, duomenų bazių ir susijusių komponentų) garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros laikotarpis – ne trumpesnis kaip 9 mėnesiai nuo Sistemos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Garantinės priežiūros apimtis apima:

  - Sistemos sutrikimų analizę ir šalinimą;

  - konsultacijų teikimą Sistemos naudojimo ir veikimo klausimais.

- Konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti incidentų registravimą ir jų būsenos sekimą bei informacijos apie sprendimo eigą prieinamumą Užsakovui.

- Sistemos neveikimu laikoma situacija, kai naudotojai negali naudotis Sistema ar jos dalimi.

- Esant visiškam Sistemos ar jos dalies neveikimui, veikimas turi būti atstatytas ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo incidento registravimo momento.

- Sistemos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Sistema veikia nekorektiškai arba naudotojai negali atlikti dalies funkcijų.

- Incidentų reagavimo ir šalinimo laikai:

Reagavimo laikas:

  - ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo;

Incidentų klasifikacija ir sprendimo terminai:

  - kritiniai incidentai – šalinami ne vėliau kaip per 1 darbo dieną;

  - vidutinio kritiškumo incidentai – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas;

  - mažo kritiškumo incidentai – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Jei incidento pašalinti per nustatytą laiką neįmanoma, sprendimo terminas derinamas su Užsakovu.

- Garantinės priežiūros paslaugos teikiamos darbo dienomis darbo valandomis, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

- Atlikus Sistemos pakeitimus ar atnaujinimus, turi būti atnaujinta susijusi dokumentacija ir pateikti atnaujinti programinės įrangos komponentai.

9. Baigiamosios nuostatos

Visi šioje Techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai laikomi minimaliais. Įgyvendinant Sutartį, jie gali būti tikslinami, detalizuojami ir galutinai suderinami su Perkančiąja organizacija, nekeičiant esminių projekto tikslų ir apimties.

Techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai yra technologiškai neutralūs. Paslaugų teikėjas gali siūlyti lygiaverčius ar geresnius sprendimus, atitinkančius nustatytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.