Techninės specifikacijos 2 priedas

JONIŠKIO RAJONO ŽAGARĖS MIESTO, GATAUČIŲ, GAIŽAIČIŲ, JONIŠKIO (IŠSKYRUS JONIŠKIO MIESTĄ), KEPALIŲ, KRIUKŲ, RUDIŠKIŲ, SAUGĖLAUKIO, SATKŪNŲ, SKAISTGIRIO, ŽAGARĖS (IŠSKYRUS ŽAGARĖS MIESTĄ) SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ ILGIAI

| Eil. Nr. | Miesto, seniūnijos pavadinimas | Gatvių ir kelių ilgis, km |  | Bendras ilgis, km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asfaltbetonis km | Žvyro ir kita danga, km |  |
| 1. | Žagarės miestas | 13,4 | 4,6 | 18,9 |
| 2. | Kriukų seniūnija | 7,6 | 71,4 | 79,0 |
| 3. | Rudiškių seniūnija | 6,7 | 53,0 | 53,7 |
| 4. | Kepalių seniūnija | 8,4 | 96,9 | 105,3 |
| 5. | Joniškio seniūnija | 6,7 | 84,4 | 91,1 |
| 6 | Gaižaičių seniūnija | 3,1 | 41,4 | 44,5 |
| 7 | Gataučių seniūnija | 5,0 | 86,1 | 91,1 |
| 8. | Saugėlaukio seniūnija | 15,4 | 57,4 | 72,8 |
| 9. | Skaistgirio seniūnija | 16,4 | 106,1 | 122,5 |
| 10. | Žagarės seniūnija | 6,8 | 130,2 | 137,0 |
| 11. | Satkūnų seniūnija | 10,4 | 61,7 | 72,1 |

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

| Darbai | Atlikimo terminai |
| --- | --- |
| Greideriavimas (vienas pravažiavimas) km | Pradėti darbus per tris dienas nuo paraiškos gavimo (raštu, faksu arba elektroniniu būdu) Nurodoma kelio ar gatvės pavadinimas, kilometražas |
| Atskirų vietų kelio stiprio atstatymas žvyru, t | Dviejų savaičių laikotarpyje nuo paraiškos gavimo |
| Atskirų vietų kelio stiprio atstatymas skalda, t | Dviejų savaičių laikotarpyje nuo paraiškos gavimo |
| Kelkraščių nuėmimas, planiravimas 96 kw autogreideriu, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 3 kartus (viena kelio pusė)1 km | Dviejų savaičių laikotarpyje nuo paraiškos gavimo |
| II gupės grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje 1000 m3 | Dviejų savaičių laikotarpyje nuo paraiškos gavimo |
| Važiuojamosios dalies valymas nuo sniego mechanizuotu būdu visu kelio pločiu km | Sekančią dieną nuo paraiškos gavimo ir baigti per 2 dienas |
| Gatvių barstymas druskos mišiniu, su spec. technika (druskos barstytuvais), km | Sekančią dieną nuo paraiškos gavimo ir baigti per dieną |
| Pakelės šienavimas mechanizuotu būdu 1 ha. | Pradėti darbus per tris dienas nuo paraiškos gavimo ir baigti per 3 dienas |
| Asfaltuotų gatvių ir kelių duobių remontas šaltu asfaltu, t | Sekančią dieną nuo paraiškos gavimo ir baigti per dieną |
| Pakelės griovio kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi II gr. grunte ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu, 1000 m3 | Pradėti darbus per tris dienas nuo paraiškos gavimo ir baigti per 2 savaites |
| Pakelės griovio valymas vienkaušiu ekskavatoriumi , kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu, 100 m. | Pradėti darbus per tris dienas nuo paraiškos gavimo ir baigti per 2 savaites |
| Žvyruotų gatvių ir kelių dangos laistymas CaCl2 tirpalų, m2 | Pradėti darbus per tris dienas nuo paraiškos gavimo ir baigti per dieną |

PASTABA: Paraiška perduodama raštu, faksu arba elektroniniu būdu, nurodoma kelio ar gatvės pavadinimas, kilometražas.