PASLAUGŲ pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės sistemos įsigijimo konsultavimo paslaugų pirkimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | VĮ Ignalinos atominės elektrinė |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 255450080 |
|  | 1.1.3. Adresas | Elektrinės g. K47, Drukšinių k., LT- 31152, Visagino sav. |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT554500811 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT10 7300 0100 0261 4996 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB "Swedbank", banko kodas 73000, SWIFT kodas: HABALT22XXX |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 386 28985 |
|  | 1.1.8. El. paštas | iae@altra.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovas |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus 2025 m. gruodžio 29 d. išduotas įgaliojimas Nr. ĮmIg-43 (1.204E) „Įgaliojimas pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“ |
| 1.2. Teikėjas | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per SABIS priėmimą |  | Pirkimų ir sutarčių skyriaus grupės vadovė |  |
| 2.2. Teikėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Teikėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis teikti Pirkėjui VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) konsultavimo paslaugas siekiant įsigyti personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinę sistemą (toliau – Paslaugas). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės sistemos įsigijimo konsultavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo numeris |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma. |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos pristatomos dalimis |  | Bendras paslaugų suteikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Galutinė techninės specifikacijos redakcija turi būti parengta per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 4.2. Paslaugų (ar jų dalies) suteikimo termino pratęsimas |  | Netaikoma. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Pagal Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarką. (Priedas Nr. 1) |  |
| 4.4. Dėl Paslaugų suteikimo dalimis vertės / apimties |  | Netaikoma. |  |
| 4.5. Kartu su Paslaugomis pateikiami dokumentai |  | Nurodyta Techninėje specifikacijoje. (Priedas Nr. 1) |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuoto įkainio kainodara. |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Teikėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Paslaugų kiekį iš Teikėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Paslaugas pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Paslaugų maksimalaus kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Teikėjo tiekiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 15 k. d. nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina/įkainis taikoma (-as) už tą Paslaugų dalį, kurios bus teikiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos. |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma. |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | Netaikoma. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma. |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma. |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo visų tinkamų dokumentų pateikimo dienos. Mokėjimas atliekamas remiantis Teikėjo pateikta elektronine sąskaita faktūra per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS (https://sabis.nbfc.lt/) už faktiškai įvykdytus Teikėjo įsipareigojimus. Pirminis tarpinis mokėjimas atliekamas po to, kai Teikėjas pasiekia Techninės specifikacijos 11 punkto lentelės 4 eilutėje nurodytą rezultatą. Vėlesni mokėjimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį, už faktiškai suteiktas paslaugas. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma. |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma. |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Netaikoma. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  | Netaikoma. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTEIKĖJAI |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subteikėjai ir (ar) specialistai |  | Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Teikėjui nebuvo žinomi subteikėjai ir (ar) specialistai, Teikėjas, sudaręs Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subteikėjų ir (ar) specialistų pavadinimus (vardus, pavardes), jų kontaktinius duomenis ir atstovus. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Teikėjo perduotas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Teikėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Teikėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Teikėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Paslaugas ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Teikėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą užsakymo įvykdymo dieną. 9.2.2. Teikėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. |  |
| 9.3. Teikėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo |  | Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) % procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Teikėjui taikoma bauda dėl esamų subteikėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subteikėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subteikėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Netaikoma. |  |
| 9.5. Teikėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | 5 procentai nuo Pradinės Sutarties vertės. |  |
| 9.6. Teikėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Pirkėjui pareikalavus, privalo sumokėti Pirkėjui 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų dydžio baudą. Be to, Teikėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjui tokiais veiksmais padarytą žalą. |  |
| 9.7. Teikėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma. |  |
| 9.8. Teikėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma. |  |
| 9.9. Kitos netesybos |  | Netaikoma. |  |
| 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja ne ilgiau kaip 25 (dvidešimt penki) mėnesiai nuo jos įsigaliojimo dienos arba iki bus išnaudota pradinės Sutarties vertė (priklausomai, kuri sąlyga atsiras anksčiau). |  |
| 10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma. |  |
| 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 11.2.1. jeigu Teikėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytus įkainius; 11.2.2. jeigu Teikėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau 7 nei 2 (dvi) kalendorines dienas Sutartyje nustatytas Paslaugų suteikimo terminas; 11.2.3. jeigu Teikėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.4. Teikėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 11.2.5. Teikėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms; 11.2.6. Teikėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; |  |  |
| 12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, 4.4.3 papunktis (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu). |  |  |
| 12.2. Su Paslaugų pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma. |  |  |
| 12.3. Su Paslaugų teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma. |  |  |
| 12.4. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma. |  |  |
| 13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 13.1. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: 7.3.6.Pirkėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų po Teikėjo pranešimo apie Paslaugų trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Paslaugų trūkumai buvo pašalinti. 20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 15 (penkiolika) darbo dienų (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis. 21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Teikėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Teikėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Teikėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas raštu informuoja Teikėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Teikėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą. 22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Teikėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina. vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų raštu informuoja Teikėją apie leidimą pakeisti subteikėją. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 3.2.9. Pirkėjas, gavęs Teikėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Teikėją apie leidimą pakeisti subteikėją ar specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 3.3.4. Pirkėjas, gavęs Teikėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 15 (penkiolika) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Teikėją apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pakeisti partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 6.2.3.1. ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo faktinio Paslaugų perdavimo priimti Paslaugas, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba; 6.2.7.Jeigu Pirkėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nepateikia (neišsiunčia) Teikėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas. |  |  |
| 13.2. | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 5.4. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį. 5.5. Teikėjas privalo suteikti sąlygas pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti dotacijos įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su dotacijos finansavimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įvykdymo. 5.6. Šiuo tikslu Teikėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams atvykti į Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu dotacijos valdymu, ir stengtis jiems padėti. 20.2.9. Pirkėjas, praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos, turi teisę tarptautinių sankcijų ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų ribojamųjų priemonių įgyvendinimo tikslu prašyti Teikėją atnaujinti viešojo pirkimo procedūrų metu dėl šios Sutarties sudarymo pateiktą šio pobūdžio informaciją. |  |  |
| 13.3. | Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____. |  |  |
| 13.4. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose. |  |  |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija, 56 lapai; |  |  |
| 14.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas, X lapai. |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TEIKĖJAS |
| Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovas |  |  |  |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

Finansavimo šaltinis: FSB				Išlaidų plano punktas:

Sąnaudų straipsnis: 4.16				Veiklos rūšis: 3.11

Projekto apskaitos vienetas: 0006.022S

BVPŽ pagrindinis kodas: 79412000-5 Finansų valdymo konsultacinės paslaugos (Paslaugos)

Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos

1.	Pagrindinės sąvokos ir Sutarties aiškinimas

## 1.1.	Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi paskiau nurodytas reikšmes:

1.1.1.1.	Bendrosios sąlygos – ši Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2.	Pirkėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Paslaugas;

1.1.1.3.	Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė (be PVM);

1.1.1.4.	Paslaugos – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos (-ų) Paslaugos (-ų) teikimas, išskyrus prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos, jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą.

1.1.1.5.	Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Teikėjas perduoda, o Pirkėjas priima Paslaugas ir kuriuo Šalys patvirtina, kad pristatytos Paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų pristatymas dalimis, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.6.	Paslaugų trūkumai – Paslaugų perdavimo–priėmimo metu ar Paslaugų garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Paslaugų kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Paslaugų gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Paslaugų nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Paslaugų naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Paslaugų pirkęs, arba nebūtų už Paslaugas mokėjęs tokio dydžio kainą;

1.1.1.7.	Sąskaita – Teikėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Teikėjo perduotas bei Pirkėjo priimtas Paslaugas. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.8.	Specialiosios sąlygos – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos konkretaus pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Paslaugų teikimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Paslaugos ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9.	Susitarimas – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPĮ leidžiama apimtimi;

1.1.1.10.	Sutarties kaina – pagal Sutartį Teikėjui mokėtina galutinė suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11.	Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.1.12.	Sutartis – Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.1.13.	Šalis – Pirkėjas arba Teikėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.1.14.	Šalys – Pirkėjas ir Teikėjas kartu;

1.1.1.15.	Teikėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Teikėjas, tiekiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas;

1.1.1.16.	VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.1.1.17.	Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.1.18.	Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

1.1.1.19.	Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2.	Sutarties aiškinimas

1.2.1.	Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2.2.	Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.

1.2.3.	Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.4.	Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.5.	Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis ir valandomis.

1.2.6.	Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Paslaugų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.7.	Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.

1.2.8.	Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

1.2.9.	Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

1.2.10.	Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.

1.2.11.	Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.

1.2.12.	Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

## 1.3.	Dokumentų viršenybė

1.3.1.	Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

### 1.3.1.1. Specialiosios sąlygos;

### 1.3.1.2. Techninė specifikacija;

### 1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;

### 1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);

### 1.3.1.5. Pasiūlymas;

### 1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.

1.3.2.	 Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.

1.3.3.	Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

1.3.4.	Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 41).

2.	Sutarties dalykas

2.1.	Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Pirkėjui Paslaugas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai suteiktas Paslaugas bei sumokėti Teikėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2.	Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Paslaugų tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Teikėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Teikėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Paslaugas gavimo.

2.3.	Teikėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Teikėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, teikiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3.	TEIKĖJAS ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys

## 3.1.	Kvalifikacija ir kiti Teikėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1.	Teikėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Teikėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

3.1.1.1.	turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2.	atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus.

3.1.1.3.	laikytųsi Teikėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kokybinių kriterijų reikšmes ir parametrus;

3.1.1.4.	užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;

3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.

3.1.2.	Tuo atveju, kai Teikėjas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Teikėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Teikėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).

3.1.3.	Teikėjas taip pat atsako už tai, kad Teikėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subteikėjai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentų nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

## 3.2.	Subteikėjų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1.	Teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subteikėjai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Teikėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Teikėjas atsako už savo subteikėjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

3.2.2.	Sutarties vykdymui pasitelkiami subteikėjai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.

3.2.3.	Teikėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subteikėjus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Teikėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Teikėjas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subteikėjų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subteikėjo pašalinimo pagrindų ir subteikėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subteikėjo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subteikėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pasitelkti naują subteikėją, kurio pajėgumais Teikėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.4.	Teikėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subteikėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą.

3.2.5.	Subteikėjus, kurių pajėgumais Teikėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Teikėjas gali keisti savo nuožiūra, apie tai raštu ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuodamas Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subteikėjo pašalinimo pagrindų  ir subteikėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir kilmės reikalavimams. Jeigu subteikėjo padėtis neatitinka bet vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subteikėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subteikėją. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.6.	Subteikėjas, kurio pajėgumais Teikėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

3.2.6.1.	kai subteikėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

3.2.6.2.	kai suteikėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subteikėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

3.2.6.3.	Naujas subteikėjas, kuris keičiamas vietoje subteikėjo, kurio pajėgumais Teikėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – naujas subteikėjas), turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Teikėjo pasiūlyme nurodytą keičiamo subteikėjo kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus (jei taikoma).

3.2.7.	Teikėjo (ar subteikėjų) specialistas, vykdysiantis Sutartį, gali būti pakeisti šiais atvejais:

3.2.7.1.	Teikėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

3.2.7.2.	Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Teikėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.

3.2.7.3.	Naujas specialistas turi turėti ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose specialistui keliamą kvalifikaciją, Teikėjo pasiūlyme nurodytą keičiamo specialisto kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus bei kilmės reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (jei taikoma).

3.2.8.	Teikėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subteikėjo, kurio pajėgumais Teikėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

3.2.8.1.	 prašymą pakeisti subteikėją ar specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

3.2.8.2.	naujo subteikėjo ar specialisto kvalifikaciją, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

3.2.9.	Pirkėjas, gavęs Teikėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie leidimą pakeisti subteikėją ar specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10.	Naujas subteikėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Teikėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

3.2.11.	Teikėjas privalo pakeisti subteikėją ar specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.12.	Jei Teikėjas pakeičia esamą arba pasitelkia naują subteikėją ar specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subteikėjai ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma) ir Teikėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Teikėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Teikėjas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

3.3.2. Teikėjas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę pakeisti partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas partneris. Toks Teikėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Teikėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

3.3.3.1. prašymą pakeisti Teikėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje, jeigu partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis jungtinės veiklos partneris (toliau – pasiliekantysis partneris);

3.3.3.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Teikėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pakeisti partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

## 3.4.	Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais

3.4.1.	Subtiekėjams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subteikėjais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1.	sudarius Sutartį, Teikėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subteikėjų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2.	Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3.	subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Teikėjo ir šio subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4.	tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4.	Šalių bendradarbiavimas

## 4.1.	Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1.	Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2.	Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3.	Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

## 4.2.	Kontaktiniai asmenys

4.2.1.	Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Paslaugų priėmimą, užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2.	Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3.	Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5.	SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI dokumentai

5.1.	Jeigu Teikėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Paslaugų naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti patiektas Paslaugas.

5.2.	Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Teikėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3. 	Jei Paslaugų naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Teikėjui. Jei Teikėjas Paslaugų naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6.	PASLAUGŲ TEIKIMO PABAIGA IR PASLAUGŲ priėmimas

## 6.1.	Paslaugų teikimo pabaiga

6.1.1.	Paslaugų tiekimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1.	Teikėjas suteikė visas Paslaugas pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus (ir kai suteiktos visos su Paslaugomis susijusios paslaugos, jei to reikalaujama),

6.1.1.2.	Teikėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas ir garantijas (jei to reikalaujama),

6.1.1.3.	Teikėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudoti Paslaugas (jeigu to reikalaujama),

6.1.1.4.	buvo įformintas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ar Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, jei numatytas Paslaugų pristatymas dalimis, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Paslaugos buvo priimtos,

6.1.1.5.	Teikėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Paslaugų tiekimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

## 6.2.	Paslaugų perdavimas–priėmimas

6.2.1.	Teikėjas privalo suteikti ir perduoti Paslaugas Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Paslaugas priimti. Paslaugos pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Pirkėju.

6.2.2.	Paslaugos perduodamos Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3.	Teikėjui suteikus Paslaugas, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1.	ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugų perdavimo priimti Paslaugas, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2.	priimti Paslaugas su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir Paslaugų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Paslaugų priėmimą pastebėtus Paslaugų ar pateikiamų Teikėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – Defektų aktas); arba

6.2.3.3.	atsisakyti priimti Paslaugas ar jų dalį ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Teikėjui dėl netinkamų Paslaugų ar jų dalies.

6.2.4.	Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Teikėjas pristatė visas Paslaugas (ar atitinkamą jų dalį, kai Sutartyje numatytas pristatymas dalimis) ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5.	Paslaugas, neatitinkančias Sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų (jei taikoma) reikalavimų, Teikėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Defektų akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Paslaugų saugojimo išlaidas.

6.2.6.	Jeigu nustatoma Paslaugų trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Paslaugomis pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Paslaugas su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Teikėjui pašalinti Paslaugų trūkumus. Teikėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Paslaugų trūkumų šalinimas“. Jeigu Teikėjas praleidžia Paslaugų trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Teikėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų“ nuostatos.

6.2.7.	Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nepateikia (neišsiunčia) Teikėjui  Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.8.	Paslaugų praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Teikėjo pereina nuo faktinio Paslaugų priėmimo momento.

6.2.9.	Pirkėjas turi teisę naudotis Paslaugomis tik po Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

6.2.10. Jeigu Teikėjas Paslaugas pristatė per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų suteikimo terminą, tačiau jos turi trūkumų ir Teikėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Paslaugų suteikimo termino pabaigos, Teikėjui iki tinkamų Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7.	Teikėjo garantiniai įsipareigojimai

## 7.1.	Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1.	Paslaugoms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas. Jeigu garantinis terminas nėra niekur nustatytas, Paslaugoms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2.	Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Paslaugų dėl nustatytų Paslaugų trūkumų, už kuriuos atsako Teikėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Paslaugų trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Paslaugų dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3.	Teikėjas neatsako už Paslaugų trūkumus, kurie atsirado dėl Paslaugų normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Teikėjo kaltės dėl tokių Paslaugų trūkumų, Paslaugų netinkamo naudojimo ar priežiūros.

## 7.2.	Pretenzijos dėl Paslaugų trūkumų

7.2.1.	Pirkėjas, per garantinius terminus nustatęs Paslaugų trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Teikėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Paslaugų trūkumams pašalinti.

7.2.2.	Teikėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, už kuriuos atsako Teikėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Teikėjas nepripažįsta Paslaugų trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Teikėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako / nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Teikėjui pasitelkti siūlomą ekspertą eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi), tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo prieš tai suderinęs su Tiekėju nepriklausomo eksperto kandidatūrą. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Paslaugos atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Paslaugos neatitinka Sutartyje nurodytų reikalavimų – Teikėjas.

## 7.3.	Paslaugų trūkumų šalinimas

7.3.1.	Teikėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus, kad Paslaugų rezultatas atitiktų Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

7.3.2.	Pirkėjas privalo suteikti prieigą Teikėjui atlikti Paslaugų trūkumų pašalinimą, kad Teikėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Paslaugų trūkumai šalinami Paslaugų naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Teikėjas privalo susitarti dėl Paslaugų trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3.	Pašalinus Paslaugų trūkumus, garantinis terminas Paslaugų daliai vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų Paslaugų (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.4.	Jeigu Paslaugų trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Paslaugų funkcionalumui, Pirkėjas gali pareikalauti Teikėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Teikėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Paslaugų trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Teikėjo rizika ir sąskaita.

7.3.5.	Teikėjas, pašalinęs visus Paslaugų trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.6.	Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Teikėjo pranešimo apie Paslaugų trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Paslaugų trūkumai buvo pašalinti.

## 7.4.	Pirkėjo teisės, Teikėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų

7.4.1.	Jeigu Teikėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Paslaugų trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1.	pašalinti Paslaugų trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Teikėjo atlyginti Paslaugų ekspertizės bei Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2.	reikalauti sumažinti Teikėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Teikėjui nustatyto termino pašalinti Paslaugų trūkumus pabaigos; arba

7.4.1.3. grąžinti Paslaugas Teikėjui ir nemokėti už tokias Paslaugas ar reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2.	Teikėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Paslaugų vertė Pirkėjui dėl Paslaugų trūkumų. Į Paslaugų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Paslaugų trūkumų įvertinimui ir šalinimui, Paslaugų vertės sumažėjimas, Pirkėjo esamų ar būsimų išlaidų Paslaugų eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

7.4.3.	Teikėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4.	Už vėlavimą pašalinti Paslaugų trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Teikėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8.	SUTEIKIMO terminai

## 8.1.	Suteikimo terminai ir Paslaugų teikimo grafikas

8.1.1.	Teikėjas privalo suteikti Paslaugas laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2.	Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Teikėjui suderinimui Paslaugų teikimo grafiką (toliau – Grafikas).

8.1.3.	Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Paslaugos gali būti teikiamos lygiagrečiai, o kurios gali būti teikiamos tik numatytu eiliškumu.

## 8.2.	Netesybos už Paslaugų suteikimo vėlavimą

8.2.1.	Jeigu Teikėjas praleidžia Paslaugų suteikimo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Teikėjui iki Paslaugų suteikimo datos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2.	Teikėjui praleidus Paslaugų dalies suteikimo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Paslaugų dalies suteikimo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Paslaugų dalies suteikimo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Teikėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Paslaugas mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Teikėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Teikėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9.	Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdai

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10.	Sutarties įvykdymo užtikrinimas (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Teikėjas turi pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Teikėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas).

10.3. Jei Teikėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam Teikėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Teikėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Teikėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Teikėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Teikėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Teikėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Teikėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Teikėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Paslaugų suteikimo terminas ir (ar) Sutarties galiojimas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba suteikti Paslaugas arba taisyti Paslaugų trūkumus yra vėluojama, Teikėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Teikėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Teikėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Teikėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Teikėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Teikėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Teikėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Teikėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11.	SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Teikėjui už faktiškai pristatytas Paslaugas pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Teikėjo išlaidos, susijusios su visų Paslaugų pristatymu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Teikėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Teikėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.	ATSISKAITYMO TVARKA

## 12.1.	Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Teikėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – avansas).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Teikėjui avansą – ne daugiau kaip Specialiosiose sąlygose nurodytas avanso dydis.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Teikėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo avanso dydžio sumai (toliau – Avanso užtikrinimas).

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Teikėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Teikėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Teikėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Teikėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Teikėjo kaltės ir Teikėjas negrąžino avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Teikėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Teikėjui avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėtinos sumos.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Teikėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Paslaugų pristatyta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Paslaugų kainą). Jei Teikėjas negrąžina gauto avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Teikėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos avanso sumos už laikotarpį nuo avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

## 12.2.	Mokėjimų tvarka

12.2.1.	Teikėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1.	 elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Teikėjas gali pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/)) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

12.2.1.2.	Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Teikėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/)).

12.2.2.	 Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinius atvejus.

12.2.3.	Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas avanso mokėjimas) Teikėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4.	Pirkėjas atlieka mokėjimus už Paslaugas Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5.	Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus, Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6.	Jei Paslaugos pristatomos dalimis, aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienai tokiai daliai, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7.	Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subtiekėju, Pirkėjas privalo pervesti subTeikėjui mokėtiną sumą į subTeikėjo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Teikėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ir Teikėjas pateikia Sąskaitą už Paslaugas Pirkėjui.

## 12.3.	Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1.	Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Teikėjui į Teikėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2.	Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Teikėjo, išskaityti iš mokėjimų Teikėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Teikėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3.	Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

12.3.4.	Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13.	Konfidenciali informacija

13.1.	Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2.	Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1.	konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

13.2.2.	konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kai jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3.	Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4.	Šalis atsako:

13.4.1.	už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2.	už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5.	Šalis nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14.	Asmens duomenų apsauga

14.1.	Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2.	Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15.	INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Teikėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Paslaugų pobūdžio ar (ir) Paslaugų gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Teikėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, Paslaugų ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Teikėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Teikėjui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties kainos be PVM.

16.	Pareiškimai ir garantijos

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Teikėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Teikėjas, subteikėjai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Teikėjas pareiškia, kad parduodamų Paslaugų disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamas Paslaugas (įkeitimai, areštai ar pan.).

17.	Bendrieji atsakomybės klausimai

17.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės be PVM, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

18.	Nenugalima jėga (FORCE MAJEURE)

18.1.	Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1.	dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2.	Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3.	Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4.	Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19.	Sutarties nuostatų negaliojimas

19.1.	Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2.	Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20.	Sutarties pakeitimai

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Teikėjo, jungtinės veiklos partnerio, subTeikėjo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21.	Sutarties sUSTABDYMAS

21.1. Nesant Teikėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Teikėjas negalėjo numatyti, dėl kurių Teikėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Paslaugų (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Paslaugų, o Teikėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų Paslaugų, prekių, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Teikėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Teikėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / perskirstyto / negauto ir panašiai Pirkėjo Paslaugų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo stabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.

21.4. Jei Paslaugų (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Teikėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Teikėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Teikėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Teikėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Teikėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Teikėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Teikėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

21.5.3. Teikėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Teikėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22.	Sutarties nutraukimas

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

## 22.1.	Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Teikėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

## 22.2.	Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas  vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnį nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Teikėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Pirkėjas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Teikėjas padaro Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Teikėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Teikėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Paslaugos ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna / netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamų Paslaugų poreikio;

22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti Sutartį;

22.2.2.10. Teikėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

22.2.2.11. Teikėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Paslaugų trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Teikėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama Teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Teikėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Teikėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Teikėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Teikėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Teikėjas informuoja Pirkėją apie pašalintą pažeidimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3.	Sutarties nutraukimas Teikėjo iniciatyva

22.3.1. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Teikėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės be PVM ir Pirkėjas, gavęs Teikėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Teikėjui mokėtinų sumų.

22.3.2. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Teikėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.

22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Teikėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas informuoja apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Tiekėją.

## 22.4.	Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos pristatytos Paslaugos ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Paslaugas, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23.	Bendravimo tvarka ir kalba

23.1.	Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

23.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

23.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

23.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

23.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

24.	Pretenzijos ir ginčų sprendimas

24.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

24.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

24.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

Sutarties 1 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

PERSONALO VALDYMO IR DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS ĮSIGIJIMO KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-05-14 Nr. Spc-41(13.94E)

Visaginas

I SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

- Paslaugų pirkimas.

II SKYRIUS

TIKSLAS

- Perkančioji organizacija siekia įsigyti personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinę sistemą, kuri pakeistų šiuo metu naudojamas Perkančiosios organizacijos sukurtas ir palaikomas personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacines sistemas ir užtikrintų aukštesnį funkcionalumo lygį, darbuotojų savitarnos galimybes, reikalingas integracijas su kitomis Perkančiosios organizacijos naudojamomis informacinėmis sistemomis, taip pat atitiktį taikytiniems teisės aktų ir kibernetinio saugumo reikalavimams.

- Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija siekia įsigyti konsultavimo paslaugas, kuriomis būtų:

  - įvertintas faktinis Perkančiosios organizacijos poreikis dėl naujos personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės sistemos apimties ir funkcionalumo;

  - parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas planas, kuriame nustatyta paslaugų teikimo eiga, etapai, veiklos, terminai ir rezultatai, taip pat apibrėžta, kaip Teikėjas vykdys Perkančiosios organizacijos poreikių detalizavimą, pirminės techninės specifikacijos peržiūrą ir tikslinimą bei galutinės techninės specifikacijos redakcijos parengimą;

  - detalizuotos, patikslintos ir galutinai parengtos techninės specifikacijos sąlygos;

  - suteikta pagalba derinant galutinę techninės specifikacijos redakciją su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), o galutinė techninės specifikacijos redakcija parengta atsižvelgiant į CPVA pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus.

  - teikiama pagalba Perkančiajai organizacijai vykdant viešąjį pirkimą dėl personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės sistemos įsigijimo pagal poreikį, iki dienos, kai Perkančioji organizacija priima sprendimą dėl viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo, arba iki paslaugų teikimo sutarties pabaigos, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė atsiranda anksčiau.

- Konsultavimo paslaugomis siekiama, kad techninės specifikacijos sąlygos būtų aiškios, nuoseklios, pagrįstos realiais Perkančiosios organizacijos poreikiais, tinkamos viešajam pirkimui vykdyti ir suderintos su CPVA.

- Perkančioji organizacija nesiekia perkelti esamų procesų, įgyvendintų šiuo metu naudojamose Perkančiosios organizacijos sukurtose ir palaikomose informacinėse sistemose, į naujai įsigyjamą informacinę sistemą. Perkančioji organizacija siekia prisitaikyti prie standartinių personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės sistemos funkcionalumų ir procesų, o individualūs Perkančiosios organizacijos poreikiai turi būti aiškiai identifikuoti, atskirti nuo standartinių funkcionalumų ir pagrįsti.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

- Paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas) turi atlikti konsultavimo paslaugas, kurių tikslas – įvertinti Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį dėl personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės sistemos įsigijimo, parengti paslaugų teikimo eigos planą, detalizuoti ir patikslinti techninės specifikacijos sąlygas, parengti galutinę techninės specifikacijos redakciją bei esant poreikiui dalyvauti techninės specifikacijos derinime su CPVA, įskaitant visų būtinų techninės specifikacijos patikslinimų, pakeitimų ir redakcinių korekcijų atlikimą pagal CPVA pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus bei teikti pagalbą Perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dėl personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės sistemos vykdymo metu, įskaitant konsultacijas rengiant paaiškinimus, atsakymus į tiekėjų klausimus, pasiūlymų vertinimo metu kylančių techninių klausimų nagrinėjimą ir pozicijos dėl tiekėjų pateiktų pastabų ar pretenzijų techniniais klausimais parengimą.

- Teikėjas paslaugas teikia Perkančiosios organizacijos interesais, užtikrina nuoseklų reikalavimų, apimties, terminų ir priklausomybių valdymą viso sutarties vykdymo laikotarpiu. Teikėjas, detalizuodamas reikalavimus, privalo įvertinti, kurie Perkančiosios organizacijos poreikiai gali būti tenkinami standartiniais rinkoje prieinamais personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinių sistemų funkcionalumais, o kurie poreikiai laikytini individualiais ir turi būti atskirai išskirti bei pagrįsti techninėje specifikacijoje.

- Teikėjas, teikiantis konsultavimo paslaugas pagal šią techninę specifikaciją, negali dalyvauti informacinės sistemos diegimo (įgyvendinimo) darbuose, įskaitant dalyvavimą kaip subrangovas, partneris ar kitas ūkio subjektas, teikiantis diegimo paslaugas, ir negali būti susijęs su tiekėju, kuris teiks diegimo paslaugas.

- Paslaugos teikiamos pagal Teikėjo parengtą ir su Perkančiąja organizacija suderintą reikalavimų detalizavimo planą, kuriame turi būti nurodytos planuojamos veiklos, jų eiliškumas, rezultatai, vykdymo terminai ir preliminarus valandų paskirstymas pagal paslaugų etapus, neviršijant sutartyje nustatyto bendro valandų skaičiaus.

- Paslaugos perkamos pagal valandinį įkainį, o apmokėjimas atliekamas už faktiškai suteiktas paslaugas, neviršijant sutartyje nustatyto bendro valandų skaičiaus, išskyrus atvejus, kai valandų apimtis iš anksto raštu suderinama su Perkančiąja organizacija.

- Paslauga susideda iš šių užduočių, apmokėjimo tvarka detalizuota 23 p.:

lentelė 1. Užduotys paslaugos teikimui

|  | Užduotis | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įvadinis situacijos ir poreikio patikslinimas | Pradinė esamos situacijos analizė, identifikuotos suinteresuotosios šalys, suderinta konsultacijų organizavimo tvarka | Per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo |
| 2. | Paslaugų teikimo eigos plano parengimas | Parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas paslaugų teikimo eigos planas, kuriame nurodytos planuojamos veiklos, jų seka, terminai, rezultatai, kiekvienai veiklai numatytas preliminarus valandų skaičius, standartinių funkcionalumų ir individualių poreikių atskyrimo principai | Per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo |
| 3. | Techninės specifikacijos peržiūra ir tikslinimas | Pateikti siūlymai dėl techninės specifikacijos tikslinimo, patikslintos reikalavimų formuluotės, patikslinta Perkančiosios organizacijos pirminės versijos techninės specifikacijos redakcija | Pagal su Perkančiąja organizacija suderintą paslaugų teikimo eigos planą |
| 4. | Galutinės techninės specifikacijos redakcijos parengimas ir suderinimas su CPVA | Su CPVA suderinta techninė specifikacija (parengta galutinė techninės specifikacijos redakcija, pateikta derinimui su CPVA, atlikti patikslinimai pagal CPVA pastabas ir (ar) pasiūlymus) | Pagal su Perkančiąja organizacija suderintą paslaugų teikimo eigos planą, bet ne vėliau nei per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo |
| 5. | Pagalba viešojo pirkimo metu pagal poreikį | Teikiamos konsultacijos rengiant paaiškinimus, atsakymus į tiekėjų klausimus, nagrinėjant pasiūlymų vertinimo metu kylančius techninius klausimus ir rengiant poziciją dėl tiekėjų pateiktų pastabų ar pretenzijų techniniais klausimais | Nuo techninės specifikacijos suderinimo su CPVA pagal Perkančiosios organizacijos poreikį |
| 6. | Baigiamoji ataskaita | Pateikta baigiamoji ataskaita apie suteiktas paslaugas, faktiškai sunaudotas valandas ir pasiektus rezultatus | Per 5 darbo dienas nuo paskutinės suteiktos paslaugos dienos |

- Techninės specifikacijos pirminė versija yra paruošta, jos turima redakcija pateikta 1 priede „Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistemų analizės, įsigijimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija“. Teikėjas privalo susipažinti su technine specifikacija, ją peržiūrėti ir, įvertinęs Perkančiosios organizacijos faktinius poreikius, pateikti pagrįstus siūlymus dėl techninės specifikacijos nuostatų tikslinimo, patikslinti reikalavimų apimtį ir formuluotes taip, kad galutinė techninės specifikacijos redakcija būtų aiški, nuosekli, tarpusavyje suderinta ir atitiktų Perkančiosios organizacijos tikslus bei poreikius.

- Paslaugų teikimo eigos plane Teikėjas privalo nurodyti:

  - planuojamas veiklas, skirtas Perkančiosios organizacijos reikalavimams detalizuoti;

  - techninės specifikacijos peržiūros, tikslinimo ir galutinės redakcijos rengimo etapus;

  - kiekvienos veiklos rezultatą;

  - kiekvienos veiklos įvykdymo terminą;

  - preliminarų valandų paskirstymą pagal paslaugų etapus, neviršijant sutartyje nustatyto bendro valandų skaičiaus, iš kurių techninės specifikacijos rengimo, tikslinimo ir derinimo su CPVA paslaugoms preliminariai numatoma iki 300 valandų, o pagalbos viešojo pirkimo metu paslaugoms – iki 150 valandų;

  - prielaidas ir priklausomybes, galinčias turėti įtakos paslaugų suteikimui laiku;

  - konsultacijų su Perkančiąja organizacija organizavimo tvarką.

IV SKYRIUS

VEIKLOS VYKDYMO VIETA

- Paslaugos teikiamos Teikėjo patalpose arba nuotoliniu būdu, išskyrus iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintus susitikimus, kurie gali vykti Perkančiosios organizacijos patalpose Vilniuje arba nuotoliniu būdu.

V SKYRIUS

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

- Paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau kaip per 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Galutinė techninės specifikacijos redakcija turi būti paruošta per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

VI SKYRIUS

KOMANDA

- Teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų kompetencijų ir žmogiškųjų išteklių.

- Teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, kaip nustatyta šioje techninėje specifikacijoje, todėl Teikėjo paslaugas gali teikti vienas arba keli Teikėjo paskirti asmenys. Tuo atveju, kai paslaugas teikia keli asmenys, Teikėjas privalo užtikrinti jų tarpusavio veiksmų suderinimą, aiškų atsakomybių pasiskirstymą ir vieno kontaktinio asmens Perkančiajai organizacijai paskyrimą, taip pat užtikrinti, kad kiekvienas paslaugas teikiantis asmuo turėtų reikiamas kompetencijas, o visos techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos būtų suteiktos nustatytais terminais ir kokybės reikalavimais.

- Teikėjas privalo užtikrinti faktiškai suteiktų paslaugų laiko apskaitą ir Perkančiosios organizacijos prašymu pateikti detalizuotą valandų panaudojimo suvestinę pagal atliktas veiklas, jų vykdymo laiką ir pasiektus rezultatus.

VII SKYRIUS

KITOS IŠLAIDOS

- Visos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į Teikėjo siūlomą valandinį įkainį ir bendrą pasiūlymo kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į valandinį įkainį ar bendrą sutarties kainą, Perkančiosios organizacijos nebus kompensuojamos.

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMO TVARKA

- Paslaugos perkamos taikant valandinio įkainio kainodarą. Tiekėjas pasiūlyme nurodo valandinį įkainį, kuris taikomas visoms pagal sutartį teikiamoms paslaugoms, jeigu pirkimo dokumentuose nenustatyta kitaip.

- Teikėjui apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas pagal faktiškai sugaištą laiką, pagrįstą laiko apskaitos duomenimis ir atliktų darbų rezultatais.

- Apmokėjimas už faktiškai suteiktas paslaugas negali viršyti paslaugų teikimo eigos plane atitinkamai veiklai numatyto valandų skaičiaus, išskyrus atvejus, kai didesnė apimtis iš anksto raštu suderinta su Perkančiąja organizacija.

- Kartu su sąskaita faktūra Teikėjas pateikia faktiškai suteiktų paslaugų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:

  - atliktos veiklos;

  - kiekvienai veiklai faktiškai sugaištų valandų skaičius;

  - sąsaja su paslaugų teikimo eigos plane numatytomis veiklomis;

  - per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai.

- Už techninės specifikacijos parengimo, tikslinimo ir derinimo su CPVA paslaugas apmokama pagal faktiškai sugaištą laiką, tačiau galutinis atsiskaitymas už šias paslaugas atliekamas tik tada, kai:

  - parengta galutinė techninės specifikacijos redakcija;

  - techninė specifikacija yra suderinta su CPVA;

  - Perkančioji organizacija patvirtina, kad Teikėjas tinkamai įvykdė su techninės specifikacijos parengimu susijusias sutartyje numatytas paslaugas.

- Jeigu techninė specifikacija nėra suderinta su CPVA dėl priežasčių, susijusių su netinkamu ar nepakankamu Teikėjo paslaugų suteikimu, galutinis atsiskaitymas neatliekamas, kol nustatyti trūkumai nėra pašalinti.

- Už pagalbą viešojo pirkimo metu po techninės specifikacijos suderinimo su CPVA apmokama pagal faktiškai sugaištą laiką, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį ir Teikėjo faktiškai suteiktas paslaugas.

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės sistemos įsigijimo konsultavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacijos

1 priedas

PERSONALO VALDYMO IR DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO SISTEMŲ ANALIZĖS, ĮSIGIJIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

- SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

- Prekių ir paslaugų pirkimas.

- SKYRIUS

TIKSLAS

- Perkančioji organizacija siekia įsigyti standartinę, įmonei pritaikytą pažangią personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinę sistemą (IS), kuri padėtų efektyviai ir šiuolaikiškai vykdyti personalo valdymo, darbo užmokesčio bei projektinės darbo laiko apskaitos procesus. Ši sistema turėtų pakeisti dabar egzistuojančių IAE informacinių sistemų „ADA“, „ALTA“, „ALGR“, „ALAB“, „ALRA“, „PRTA“, “Personalo rengimas” funkcionalumus ir užtikrinti aukščiausius asmens duomenų apsaugos, duomenų konfidencialumo, atitikimo teisės aktams, duomenų vientisumo kriterijus, galutinio naudotojo darbo patogumą bei integraciją su kitomis įmonėje naudojamomis informacinėmis sistemomis.

- Sutrumpinimai ir paaiškinimai

ADA – Užsakovo Personalo valdymo informacinė sistema

ALTA – Užsakovo darbuotojų darbo laiko apskaitos informacinė sistema

ALGR – Užsakovo darbuotojų darbo laiko grafikų nustatymo informacinė sistema

ALAB – Užsakovo Apskaitos skyriaus buhalterio informacinė sistema

ALRA – Užsakovo darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo informacinė sistema

AS – Apskaitos skyrius

Asmens Nr. (asmens bylos Nr.) – unikalus IAE darbuotojo identifikavimo kodas (skirtingai nuo tabelio Nr.), nesikeičiantis nuo darbuotojo įdarbinimo. Įdarbinus darbuotoją pakartotinai, jam suteikiamas kitas asmens Nr.

DK – Darbo kodeksas

DS – Darbo sutartis

DU – Darbo užmokestis

FVS – Finansų valdymo skyrius

IS – Informacinė sistema

ITS – Informacinių technologijų skyrius

NPD – Neapmokestinamasis pajamų dydis

PRTA – darbuotojų darbo laiko paskirstymo pagal projektus, portfelius, programas, apskaitos  vienetus, veiklos rūšis, vaidmenis ir kt. informacinė sistema

PV_DUS – Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo informacinė sistema.

- Sistema ir jos eksploatavimas privalo atitikti visus galiojančius ir ateityje įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei kitų taikomų jurisdikcijų teisės aktus, reglamentuojančius žmogiškųjų išteklių valdymą, darbo užmokesčio apskaitą, mokesčius, duomenų apsaugą, elektroninį parašą ir informacinių technologijų saugą, neapsiribojant šiame dokumente išvardintais teisės aktais, taip pat Užsakovo vidaus teisės aktais, politikomis ir procedūromis, kurios susijusios su perkamų paslaugų ir sistemos veikimu; tiekėjas privalo užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams viso sutarties galiojimo metu, nedidindamas paslaugų kainos dėl teisės aktų pokyčių.

- SKYRIUS

PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

- Pirkimo objekto apimtis:

  - Paslaugos:

    - Esamos situacijos analizę;

    - Sistemos pateikimą ir įdiegimą, duomenų perkėlimą;

    - Mokymo medžiagos parengimą ir naudotojų apmokymą;

    - Bandomosios Sistemos eksploatacijos paslaugos;

    - Sistemos pritaikymą pagal bandomosios eksploatacijos rezultatus;

    - Sistemos naudotojų licencijos;

    - Sistemos palaikymo paslaugų teikimą;

    - Sistemos vystymo paslaugos.

  - 5.1.1. – 5.1.5. papunkčiuose nurodytos paslaugos turi būti suteiktos per 6 mėn. nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paslaugų suteikimo terminų detalizavimas (žr. lentelė 1).

  - 5.1.6. – 5.1.8 papunktyje nurodytos paslaugos turi būti teikiamos visą sutarties galiojimo laiką (žr. lentelė 2).

lentelė 1

| Eil. Nr. | Paslauga | Terminas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užsakovo poreikių analizė, techninio sprendimo projektavimas ir techninės specifikacijos detalizavimas | 1-3 mėn. | – Užsakovo turimos personalo ir darbo užmokesčio apskaitos procesų analizė (organizacinė struktūra, veiklos specifika, IT sistemos, darbo laiko apskaita, projektinė darbo laiko apskaita, DU skaičiavimas, personalo mokymai ir atestavimai ir kt.); – Prioritetinių ir privalomų funkcinių reikalavimų išgryninimas; – Sprendimų dėl sistemos realizacijos (funkcionalumo, duomenų struktūros, naudotojų vaidmenų) priėmimas; – Galutinės reikalavimų versijos parengimas ir suderinimas. |
|  | Informacinės sistemos parengimas personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo procesams, įskaitant modifikacijas, konfigūravimą ir testavimą | 1-3 mėn. | – Sistemos konfigūravimas pagal įmonės veiklos poreikius ir specifinius reikalavimus; – Reikalingų modifikacijų atlikimas funkcionalumo pritaikymui; – Testavimo scenarijų parengimas ir testavimo proceso įgyvendinimas užtikrinant sprendimo tinkamumą; – Paruošiamojo etapo koordinavimas ir sprendimo suderinimas su užsakovu. |
| 2. | Sistemos diegimas, duomenų perkėlimas | 1-3 mėn. | Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai visas Sistemai eksploatuoti reikalingas licencijas. Licencijos turi būti nuolatinės ir įsigyjamos, o ne nuomos ar panašiu teisiniu pagrindu ar kitaip laiku apribotos: jų galiojimas turi būti nuolatinis ir be pabaigos. Pateikiamų licencijų skaičius turi užtikrinti pirkimo dokumentuose nurodytą darbo vietų funkcionavimą. – Sistemos diegimo plano parengimas pagal aplinkos tipą (SaaS); – Techninės aplinkos (serverių, duomenų bazių, integracijų) paruošimo koordinavimas; – Sistemos komponentų diegimas ir konfigūravimas; – Pagrindinių funkcijų testavimas ir veikimo patikra; – Parengto sprendimo pristatymas Užsakovui. |
| 3. | Mokymai | 1-2 mėn. | Mokymo medžiaga turi būti parengta lietuvių kalba. Mokymo medžiaga turi būti pateikta skaitmenine forma, Tiekėjas mokymų medžiagą turi perduoti Perkančiajai organizacijai elektroniniais kanalais. Mokymai turės būti vedami lietuvių kalba nuotoliniu būdu šioms atskiroms grupėms: - Darbo užmokesčio skaičiavimo specialistų mokymai ne mažiau nei 8 val. (Nuotoliniai vaizdo konferencijos mokymai, įrašant vaizdo ir garso įrašą.); - Personalo valdymo specialistų mokymai ne mažiau nei 8 val. (Nuotoliniai vaizdo konferencijos mokymai, įrašant vaizdo ir garso įrašą.); - Personalo mokymo specialistų mokymai ne mažiau nei 8 val. (Nuotoliniai vaizdo konferencijos mokymai, įrašant vaizdo ir garso įrašą.); - Projektinės darbo laiko apskaitos valdymo specialistų mokymai ne mažiau nei 8 val. (Nuotoliniai vaizdo konferencijos mokymai, įrašant vaizdo ir garso įrašą.); - Techninių administratorių mokymai ne mažiau nei 8 val. (Nuotoliniai vaizdo konferencijos mokymai, įrašant vaizdo ir garso įrašą.); - Funkcinių administratorių mokymai ne mažiau nei 32 val. ( Nuotoliniai vaizdo konferencijos mokymai, įrašant vaizdo ir garso įrašą.); - Mokymų medžiaga savitarnos naudotojams turi būti pateikiama video vedlio formatu arba skaitmeninio formato instrukcijomis. |
| 4. | Bandomoji eksploatacija | 2 mėn. | Bandomosios eksploatacijos metu Perkančioji organizacija vykdo realų darbą su Sistema. Bandomosios eksploatacijos pradžioje Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti skaitmeniniai Sistemos naudotojų vadovai. |
| 5. | Sistemos pritaikymas pagal bandomosios eksploatacijos rezultatus | 2 mėn. | Tiekėjas atlieka intensyvią priežiūrą, taiso nustatytas Sistemos programinės įrangos klaidas |

  - Perkamų licencijų bei paslaugų kiekiai pateikti lentelėje (lentelė 2):

lentelė 2

| Eil. Nr. | Įsigyjamų licencijų/paslaugų aprašymas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo valdymo specialistų licencijos | Ne mažiau nei 100 vnt. naudotojų licencijų | Informacinė sistema turi užtikrinti, kad darbuotojai, atliekantys darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo valdymo funkcijas, galėtų atlikti veiksmus susijusius su darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo valdymo atsakomybėmis. |
| 2. | IS naudotojų licencijos | Licencijų skaičius: 1600 vnt. | Tiekiama informacinė sistema turi užtikrinti, kad kiekvienas įmonės darbuotojas turėtų prieigą prie sistemos savitarnos portalo. |
| 3. | IS naudotojų (vadovų) licencijos (projektinio tabelio naudotojų) | Iki 300 naudotojų | Informacinė sistema turi užtikrinti, kad darbuotojai, turintys pavaldinių, galėtų teikti darbo laiko panaudojimo duomenis apie savo pavaldinius, nurodydami projektus, portfelius, programas, apskaitos vienetus, veiklos rūšis ir vaidmenis |
| 4. | Sistemos vystymo darbai per 36 mėn. | Iki 1000 val. (užsakoma pagal poreikį, be įsipareigojimo) | Papildomi Sistemos vystymo darbai apima: - naujų funkcinių modulių kūrimą pagal Užsakovo poreikius; - esamų funkcijų plėtrą ir patobulinimus, atsiradus naujiems teisės aktų reikalavimams (pvz., Darbo kodekso, mokesčių, Sodros, BDAR ar eIDAS pakeitimai); - integracijų su naujomis išorinėmis ar vidinėmis sistemomis kūrimą arba esamų integracijų pritaikymą; - naudotojo sąsajos (UI/UX) tobulinimus; - veiklos analitikos ir ataskaitų plėtrą; - kitus Užsakovo raštu užsakytus darbus, tiesiogiai susijusius su Sistemos funkcionavimu ir jos efektyviu panaudojimu. |
| 5. | Sistemos palaikymo paslauga | 36 mėn. | Sistemos palaikymo paslaugos turės būti teikiamos 36 mėn. laikotarpiu. Priežiūros paslaugos turi apimti: - Tiekėjo techninės pagalbos paslaugos turi būti teikiamos nuotoliniu būdu, darbo dienomis, darbo valandomis; - Turi būti vykdomas sistemos klaidų identifikavimas, analizė ir šalinimas; - Turi būti diegiami sisteminių atnaujinimai (taisymai, saugumo pataisos); - Turi būti vykdomi naujų programinės įrangos versijų su naujausiais LR teisės aktų pakeitimais diegimai; - Turi būti vykdomas sistemos veikimo monitoringas; - Reagavimas į kritinius incidentus turi būti vykdomas nustatytais terminais (ne vėliau kaip 1 val. po incidento registravimo). Tiekėjas turi teikti konsultacijas Užsakovo naudotojams dėl sistemos veikimo ir funkcijų naudojimo. - informacijos teikimą apie pasikeitimus operacinėse ar sisteminėse programinėse sistemose, kurios būtinos Sistemos korektiškam veikimui, taip pat apie pasikeitimus Sistemoje (versijos, pasikeitimai versijose, naujos funkcijos); - duomenų tikrinimą ir tvarkymą dėl Sistemos klaidos (duomenų korektiškumas ar pan.) –tikrinami duomenys ieškant problemos duomenyse, prireikus koreguojami duomenys Sistemoje, jeigu jie atsirado dėl Sistemos klaidos. - Perkančioji organizacija turi pareigą nedelsiant informuoti apie klaidas duomenyse. |
| 6. | Sistemos garantinė priežiūra | 12 mėn. | Tiekėjas turi užtikrinti garantinį Sistemos aptarnavimą 12 mėn. laikotarpiu po sutarties galiojimo pabaigos. Šiuo laikotarpiu tiekėjas turi pateikti sistemos eksploatacijos metu nustatytų programinės įrangos klaidų pataisymus. Programine įrangos klaida yra laikomas Sistemos neveikimas ar netinkamas veikimas, atsiradęs ne dėl Perkančiosios organizacijos ar trečios šalies veiksmų. |

- Sistemos programinė įranga turi būti instaliuojama tarnybinėje stotyje, o naudotojo (darbo vietos) kompiuteriui turi tekti grafinio atvaizdavimo uždavinys, naudotojui prie sistemos jungiantis per interneto naršyklę (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox).

- Funkciniai reikalavimai (žr. lentelė 3):

lentelė 3

| 1. | Reikalavimai sistemos architektūrai |
| --- | --- |
| 1.1. | Personalo valdymo, darbo laiko valdymo ir apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, personalo mokymo ir atestavimo moduliai turi būti vieninga tarpusavyje integruota įrašų lygyje sistema: visi informacijos pakeitimai, įvedus duomenis viename modulyje, turi automatiškai atsispindėti visuose su juo susijusiuose moduliuose be papildomų sistemos naudotojo veiksmų. Turi būti užtikrintas informacijos vienkartinio įvedimo principas ir išvengta bet kokios informacijos dubliavimo. |
| 1.2. | Sistema turi veikti 24/7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu (išskyrus iš anksto suderintus planinius sistemos sustabdymus). |
| 2. | Reikalavimai naudotojo grafinei sąsajai |
| 2.1. | Sistemoje turi būti lietuvių kalbos terpė, paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į lietuviškų rašmenų ypatybes. Naudotojų ir administratorių sąsajos turi būti lietuvių kalba. |
| 2.2. | Žmogaus ir sistemos sąveika turi būti realizuota naudotojų grafinėmis sąsajomis. Sistemoje duomenų įvedimas – išvedimas, valdymo komandų priėmimas ir jų įvykdymo rezultatų atvaizdavimas turi būti atliekamas interaktyviuoju režimu (sąlyginai realiame laike pagal nustatytus greitaveikos reikalavimus). |
| 2.3. | Turi būti galima dirbti su Sistema kol vykdomi kiti darbai, pvz., atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai. Naudotojo veiksmai, išskyrus sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos sistemos greitaveikai. |
| 3. | Bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai |
| 3.1. | Duomenų tvarkymas turi atitikti Lietuvos Respublikos raštvedybos taisykles (skaitmenų formatas, datos ir laiko formatai, kt.). |
| 3.2. | Sistemoje dalis duomenų turi būti užpildomi automatiškai (pvz., duomenų pateikimo data, duomenų pildymo data, asmens duomenys, raštų šablonuose įstaigos rekvizitai, kontaktai; pažymose, susijusiose su darbo užmokesčiu, įvedus vardą pavardę turi užsipildyti reikalingi laukai iš asmens kortelės). |
| 3.3. | Sistemos nustatymai turi būti laisvai konfigūruojami, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos norminių aktų bei įstaigos poreikių pakeitimus, išsaugant visą istorinę informaciją. |
| 3.4. | Sistema turi automatiškai patikrinti įvedamų duomenų loginį teisingumą (pvz. įvedant darbuotojo numerį (asmens Nr.), sistema turi patikrinti, ar toks numeris nurodytas žinyne, ar darbuotojas nėra atleistas, ir, jo neradus, turi sistemos naudotoją apie tai informuoti). |
| 3.5. | Sistema turi automatiškai patikrinti įvedamus duomenis bei dokumentus identifikuojančių laukų unikalumą (pvz. Asmens Nr. ar tabelio Nr. žinyne). |
| 3.6. | Sistemoje turi būti naudojamos automatinio dokumentų numeravimo suteikimo priemonės naudotojo nustatytu formatu, numeraciją vykdant nuo naudotojo nustatyto pradinio numerio. |
| 3.7. | Sistema turi pateikti sistemos naudotojui informacinius/klaidos pranešimus apie nepilnai/neteisingai įvestą informaciją sistemos languose. Sistemoje duomenų įrašas turi būti užregistruojamas tik tada, kai užpildomi visi privalomi laukai. |
| 3.8. | Klaidų pranešimai, teikiami sistemos naudotojui, turi būti informatyvūs ir suteikti pakankamai informacijos tolimesniems veiksmams klaidai pašalinti ar jos išvengti. Klaidų pranešimai turi būti pateikti tam naudotojui, kuris vykdė veiksmą iššaukusį klaidą. Klaidų pranešimai sistemoje turi būti pateikti lietuvių kalba. Klaidos sąvoka apima, bet neapsiriboja standartines sistemos klaidas (pvz. duomenų bazės serverio sutrikimai, programinės klaidos), tipinės proceso žingsnių klaidas (pvz. neužpildyti privalomi laukai, nelogiškos jų reikšmės), nenumatytas (iš anksto neapibrėžtas) proceso žingsnių klaidas (pvz. nenumatyta realizuojamo proceso atšaka). |
| 3.9. | Problemų, klaidų sprendimui sistemos tiekėjas turėtų turėti specialiai tam skirtą Help Desk (prašymų registravimo sistemą). |
| 3.10. | Sistema turi leisti naudotojui, turinčiam teisę sukurti neribotą skaičių ataskaitinių periodų. |
| 3.11. | Sistema neturi riboti dirbančių naudotojų veiksmų esame ir būsimame (-uose) periode (-uose). |
| 3.12. | Sistemoje turi būti galima naudotojo lygiu modifikuoti darbuotojų sąrašų peržiūros langus pvz.: pasirinkti kurie laukai yra matomi, išdėstyti laukus pageidaujamu eiliškumu. Sistema turi užtikrinti, kad būtų galima išsaugoti pritaikytą aplinką kiekvienam naudotojui. |
| 3.13. | Sistemoje numatyti minimalūs, maksimalūs darbo užmokesčio rėžia bei medianai, turi būti laisvai konfigūruojami, atsižvelgiant į LR norminių aktų bei įstaigos poreikių pakeitimus, išsaugant visą istorinę informaciją. |
| 3.14. | Sistema turi neriboti vienu metu dirbančių naudotojų skaičiaus (leistiną naudotojų skaičių gali įtakoti tik turimos licencijos). |
| 3.15. | Sistema turi būti pritaikoma ir vystoma atsižvelgiant į besikeičiančius LR norminius aktus ir įstaigos poreikius. |
| 3.16. | Sistema turi leisti Sistemos naudotojui turinčiam teisę keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus įrašus, bet neleisti keisti ir šalinti užregistruotų duomenų. Šalinant pagrindinių lentelių įrašus jie turi būti išsaugomi archyve. Šalinant žinynų (klasifikatorių) įrašus jie turi būti išsaugomi archyve. |
| 3.17. | Sistemoje turi būti paieška pagal visus naudotojo įvedamus duomenis (visi įvedimo laukai), pasirinktus parametrus, filtravimas pagal bet kurį lauką ar laukų kombinaciją, panaudojant logines išraiškas ir intervalus, grupavimas bei rūšiavimas pagal pasirinktus parametrus, sąlygas ir laikotarpius (atitinkamo laikotarpio ir kaupiančiai nuo nustatytos datos). |
| 3.18. | Sistemoje turi būti kaupiami darbuotojo asmeniniai, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos bei mokymo ir atestavimo istoriniai duomenys. |
| 3.19. | Etatams (pareigybėms) turi būti priskiriami pareigybių lygiai (KF07 - KF25), o rėžiai priskiriami lygiams (su archyvavimo galimybe - išsaugant istorinę informaciją) atskirame žinyne. Tame pačiame žinyne įvedami fiksuoto priedo dydžiai, kurie etatui/pareigybei priskiriami pagal darbo sąlygų lygį (1, 2, 3). Tai irgi būtinosios etato/pareigybės charakteristikos |
| 4. | Reikalavimai duomenų / dokumentų perdavimui (importui ir eksportui) |
| 4.1. | Sistemoje turi būti numatyta galimybė srautiniu būdu į sistemą importuoti vienkartinius priskaitymus /atskaitymus darbuotojams (t.y. priedų, priemokų, premijų, papildomų išskaitų). |
| 4.2. | Sistemoje turi būti numatyta galimybė koreguoti į sistemą importuotus priskaitymų/atskaitymų duomenis. |
| 4.3. | Sistemoje turi būti galimybė darbuotojams priskaitytas/išskaitytas sumas perduoti į buhalterinės apskaitos sistemą pagal nustatytas buhalterinių sąskaitų korespondencijas. |
| 4.4. | Sistema turi generuoti grupinius mokėjimo pavedimų failus, kuriuos sistemos naudotojai galės įkelti į jų naudojamo banko sistemą atlikti tolimesnius apmokėjimo veiksmus |
| 4.5. | Sistema importuojant duomenis turi tikrinti kontrolinę ir pateikti informaciją apie aptiktas klaidas/nesukeltus duomenis į sistemą. |
| 4.6. | Sistemoje turi būti galimybė identifikuoti sistemos naudotoją, kuris atliko duomenų importą, bei nustatyti importavimo data ir laikas. |
| 4.7. | Sistema turi leisti sukurti ir pakartotinai naudoti duomenų importo formato šabloną (t. y. išsaugoti informaciją apie tai, kokių sistemos objektų kokie atributai užpildomi pagal kiekvieną importuojamų duomenų struktūros lauką). |
| 4.8. | Sistema importuojant duomenis turi tikrinti kontrolinę ar kitą pateikiamos informacijos apsaugos informaciją ir pateikti informaciją apie aptiktas klaidas. |
| 4.9. | Sistemoje turi būti galimybė vykdyti naudojamos įmonėje LMS periodinį duomenų importą (t. y. darbuotojų vidinių mokymų ir atestavimų duomenis) naudojant „MS Excel“ formatą Sistemoje turi būti galimybė įvykdyti vienkartinį IS „Personalo rengimas“ duomenų importą. |
| 4.10. | Sistema turi leisti visą mokymų ir atestavimų informaciją eksportuoti į .xlsx, .xml, .csv, .pdf, .docx formato failus. |
| 5. | Reikalavimai sistemos saugai ir naudotojų administravimui |
| 5.1. | Sistema privalo kaupti naudotojo veiksmų protokolo (audito) informaciją apie prisijungimą ir operacijas su duomenimis (data, laikas, naudotojas, atliktas veiksmas, pakeista informacija). |
| 5.2. | Sistema turi leisti naudotojui peržiūrėti konkrečių protokolų (audito) įrašų informaciją (tiek ekraninėje formoje, tiek ataskaitoje). |
| 5.3. | Sistema turi leisti peržiūrėti duomenų įrašą sukūrusį naudotoją, įrašą koregavusius naudotojus, paskutinės operacijos su įrašu atlikimo datą ir laiką. |
| 5.4. | Sistemos autorizavimo mechanizmas turi būti realizuotas remiantis vaidmenų modeliu angl. „role-based model“. Sistema turi leisti suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos objektų (duomenų struktūrų), sistemos programinių vienetų (pvz. funkcijų, formų, ataskaitų, procedūrų ir kt.). Sistemos naudotojas peržiūri, pildo, koreguoja ir šalina tik tokią informaciją ir naudojasi tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos jam priskirto vaidmens priėjimo teisėmis. Turi būti galimybė prieigos teises apriboti iki laukų lygio (pvz. rodoma darbuotojo darbo sutarties informacija nerodant etatinio atlyginimo, priskirto grafiko ir pan.). |
| 5.5. | Sistema turi pateikti pranešimą sistemos naudotojui, jeigu jo norimam atlikti veiksmui jis neturi teisių. |
| 5.6. | Sistema turi leisti naudotojui dirbančiam su nauju padaliniu/projektu terminuotam laikui nustatyti teisę tam tikroms funkcijoms atlikti (skirtingais padaliniais, atskirais darbuotojais). |
| 5.7. | Sistema turi leisti keisti vaidmeniui priskirtas prieigos teises, apibrėžti naują vaidmenį. |
| 5.8. | Sistema turi leisti nukopijuoti (klonuoti) naudotoją su prieigos teisių nustatymais. |
| 5.9. | Sistemos administratorius turi galėti peržiūrėti, atsispausdinti naudotojų ir naudotojo teisių sąrašus. |
| 5.10. | Sistemos dokumentaciją privaloma teikti lietuvių kalba. |
| 5.11. | Sistema turi leisti naudotojui suteikti / apriboti prieigos teisę naudotis tik dalimi atskirų Sistemos objekto duomenų (pvz. naudotojui – padalinio darbuotojui nustatoma teisė matyti ir keisti tik tam padaliniui (-iams), skyriui (-iams), poskyriui (-iams), organizacijai priskirtus apskaitos žinynus), įvesti ir keisti tik šiam naudotojui priskirtą informaciją. |
| 5.12. | Sistema turi leisti naudotojui leistinus darbuotojus priskirti pagal darbuotojui priskirtą grafiką. Pvz. Visi darbuotojai dirbantys pagal projekto X grafiką. |
| 5.13. | Sistemos administratorius turi galėti peržiūrėti ir sugeneruoti sistemos naudotojų bei jų teisių sąrašus, kurie galėtų būti išsaugomi kaip atskiri dokumentai ar atspausdinti. |
| 5.14. | Sistema turi leisti (be programuotojo įsikišimo) priskirti sistemos naudotojui kito naudotojo teisių rinkinius. |
| 6. | Reikalavimai sistemos nustatymų administravimui |
| 6.1. | Sistema turi leisti keisti sistemos nustatymus (parametrus) ir juos išsaugoti. |
| 6.2. | Sistema turi leisti sukurti naujus registrus (pvz. pareigos, padalinys). |
| 6.3. | Sistema turi užtikrinti, kad registruose nebūtų panaikintos reikšmės, jei jos nors viename procese. |
| 6.4. | Sistema turi leisti sukurti naujus įrašus žinynuose arba atnaujinti įrašų informaciją įvedant duomenis rankiniu būdu, importuojant iš nustatyto formato failų. |
| 6.5. | Sistema turi užtikrinti, kad žinynuose nebūtų panaikintos klasifikatoriaus reikšmės, jei jos panaudotos operacijų rekvizituose. |
| 6.6. | Sistema turi leisti identifikuoti klasifikatorių reikšmių keitimų datą ir autorių. |
| 6.7. | Sistema turi leisti identifikuoti registrų/klasifikatorių/žinynų reikšmių keitimų datą (istoriją). |
| 6.8. | Turi būti galimybė žinynų duomenis eksportuoti į Excel formatą (visi žinynai).Žinynai - departamentas, padalinys, poskyris, baras, (įmonės struktūra), pareigos, pareigybės lygis - turi turėti įrašų archyvavimo galimybę. |
| 7. | Reikalavimai dimensijoms (detalizuojantys požymiai) |
| 7.1. | Sistema turi leisti darbuotojo darbo sąlygų kūrimo/keitimo metu iš sąrašo pasirinkti dimensijas ir jų reikšmes. |
| 7.2. | Sistema turi automatiškai skaidyti kiekvieno darbuotojo darbo užmokestį ir su darbo užmokesčiu susijusius priskaitymus pagal numatytas dimensijas. |
| 7.3. | Dimensijos turi būti naudojamos pateikiant suminę priskaitymų/atskaitymų informaciją bei perduodant duomenis kitoms išorinėms informacinėms sistemoms. |
| 7.4. | Sistemoje turi būti galimybė nusimatyti dimensijų skaidymo procentus/dydžius, kurie leistų darbuotojui priskaitytą to mėnesio bendrą sumą atvaizduoti/išskaidyti pagal detalizuojančius požymius. |
| 7.5. | Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios, kad nebūtų galima panaikinti dimensijų, jei jos panaudotos operacijose. |
| 8. | Reikalavimai personalo valdymo funkcionalumui |
| 8.1. | Sistemoje turi būti kaupiama bendra ir darbo sutarties informacija apie darbuotoją (pvz.: vardas, pavardė, asmens kodas; asmens dokumentų informaciją, lytis; a/s numeris banke; darbuotojo įdarbinimo data; darbo sutarties Nr., darbo sutarties rūšis, sudarymo data, pareigos, etatai, darbuotojo įdarbinimo ir/ar darbo sąlygų pasikeitimo data; tabelinis numeris, asmens kortelės numeris, pareigų pavadinimas; faktinės gyvenamosios vietos adresas; telefonas; asmeninio elektroninio pašto adresas; darbinio elektroninio pašto adresas; pilietybė, valstybės pavadinimas (valstybės kodas), vaikų gimimo datos; atostogų panaudojimas ir likutis, neatvykimai ir jų istorija, pastabos; išsilavinimo informacija, kvalifikacijos informacija, nedarbingumo lygis ir pan.). |
| 8.2. | Sistema turi leisti darbuotojui priskirti požymį: darbuotojas esantis nėštumo ir gimdymo atostogose, vaiko priežiūros ar tėvystės atostogose; darbuotojas auginantis vaiką iki 14 metų; neįgalus darbuotojas; neįgalų vaiką iki 18 metų auginantis darbuotojas, darbuotojas vienas auginantis vaiką iki 14 metų ir kt. Turi būti numatyta galimybė šį sąrašą plėsti. Turi būti numatyta galimybė įvesti požymio galiojimo pradžios ir pabaigos datas, dokumento Nr. ir datą, taip pat atskiras laukas, kuriam būtų galima priskirti reikšmes TAIP (pagal nutylėjimą) / NE. Požymiai apie neatvykimus (patikslinti reikalingus) galėtų būti formuojami automatiškai – iš įformintų neatvykimų. |
| 8.3. | Sistema turi turėti galimybę įvesti informaciją apie darbuotojo išsilavinimą iš darbuotojo pateiktų patvirtinančių dokumentų. (Galimi keli įrašai. Į statistiką įtraukiamas turimas aukščiausias ir vėliausiai įgytas). |
| 8.4. | Sistema turi turėti galimybę įvesti informaciją apie darbuotojo turimą valstybinės kalbos kvalifikacinę kategoriją. |
| 8.5. | Sistema turi turėti galimybę įvesti informaciją apie darbuotojo vardo / pavardės keitimą (informaciją ne tik pakeičiant, bet ir išsaugant buvusią). |
| 8.6. | Sistema turi leisti automatiškai formuoti Lietuvos Respublikos Statistikos departamento rekomenduojamos formos darbuotojo asmens kortelę su darbuotojo nuotrauka. |
| 8.7. | Sistema turi leisti fiksuoti duomenis apie darbuotojui suteiktą turtą bei jo grąžinimo datą (pvz. darbuotojo kortelė, raktai, mobilus telefonas) |
| 8.8. | Sistema turi leisti fiksuoti darbuotojus, sulaukusius pensinio amžiaus. |
| 8.9. | Sistemoje turi būti realizuota galimybė įvesti vaiko (-ų) gimimo datą ir amžių. |
| 8.10. | Sistemoje būti galimybė įvesti ir saugoti medicininės apžiūros periodiškumą pasirinkus datas. |
| 8.11. | Sistemoje turi būti galimybė darbuotojui priskirti kelias darbo sąlygas (pareigas, f-jas) neapsiribojant jų kiekiais. |
| 8.12. | Sistema turi leisti saugoti visų įrašų apie darbuotojo darbo sąlygas pasikeitimo istorija (paskyrimų sąrašas). Pagal kurią būtų formuojama paskyrimų ataskaita. |
| 8.13. | Sistemoje turi būti galimybė nurodyti teisinį pagrindą darbuotoją skiriant į pareigas, atleidžiant iš pareigų, keičiant darbo sąlygas, išleidžiant atostogų pagal įstaigos naudojamus dokumento šablonus. |
| 8.14 | Sistemoje turi būti galimybė nustatyti dokumentų/įsakymų registrą, nustatant pradinę numeraciją. |
| 8.15. | Sistema turi leisti saugoti dokumentus (pvz. darbuotojo CV, diplomo kopija, įsakymai, potvarkiai, sutartys ir t.t.). |
| 8.16. | Sistema turi leisti pagal Darbo kodekso ir kitais darbdavio nustatytais kompensavimo atvejais, modifikuoti darbuotojo darbo grafiką ar atostogų likutį (pvz. grįžimo iš komandiruotės ne darbo metu laikas pridedamas kaip poilsio laikas prie pirmos darbo po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį ir pan.). |
| 8.17. | Sistemoje turi būti galimybė įvesti atostogas ar kitą neatvykimą vienam darbuotojui arba keliems darbuotojams. |
| 8.18. | Suvesta atostogų ir kitų rūšių neatvykimų informacija turi persikelti į laiko apskaitos žiniaraščius. |
| 8.19. | Sistema turi leisti kontroliuoti kad už kiekvieną atostogų laikotarpį turi būti suteiktos bent viena kasmetinių atostogų dalis ne trumpesnė kaip 10 darbo dienų ar 14 kalendorinių dienų (2 savaitės) pagal darbuotojui priklausančią schemą. Tačiau turi būti numatyta galimybė išimties tvarka įforminti sąlygos neatitinkančias atostogas. Sistema turi leisti išimties tvarka įvesti kasmetines atostogas, į kurias darbuotojas dar neįgijo teisės arba iš dar neprasidėjusių darbo metų, juos atidarant anksčiau. |
| 8.20. | Sistema turi leisti įvesti pradinius nepanaudotų atostogų likučius ir apskaičiuoti nepanaudotų atostogų likutį bet kokiai dienai, skaidant pagal darbuotojo atostogų laikotarpį (pagal darbuotojo darbo metus) ir atostogų rūšį (kasmetinės, papildomos, pailgintos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir pan.). Vykdant sistemos parengimą eksploatacijai, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nepanaudotos KA dienos susideda iš nepanaudotų likučių ir uždirbtų bei dar nepanaudotų einamųjų darbo metų dienų (jos negali būti laikomos likučiais). Analizės etapo metu Tiekėjas turėtų numatyti ir suderinti šių duomenų perkėlimo tvarką. |
| 8.21. | Sistema turi turėti galimybę, numatančią paruošiamųjų darbų atlikimą rengiantis naujai įmonės struktūrai arba masiniam darbo sutarties sąlygų pakeitimui – atliekant darbuotojų susiejimą (atskirą, neturintį įtakos aktualioms darbuotojo darbo sąlygoms) su naujais etatais (dar neįsigaliojusiais, jei yra toks poreikis) ir nurodant būsimas darbo sutarties sąlygas.. Sistemoje turi būti galimybė minėtų duomenų pagrindu formuoti reikalingas ataskaitas, pasiūlymus / įspėjimus darbuotojams su galimybe juos įkelti į darbuotojų savitarną ar automatiškai išsiųsti darbuotojui elektroniniu paštu, formuoti darbo sutartis (visa – iki darbo sąlygų pakeitimo), o atėjus laikui - atlikti masinį darbo sąlygų pakeitimą. |
| 9. | Reikalavimai darbo laiko apskaitai |
| 9.1. | Visa su darbo laiko apskaita susijusi informacija turi būti vedama Sistemoje. |
| 9.2. | Sistemoje turi būti galimybė sukurti darbo grafikus bei darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pagal šią informaciją skaičiuoti darbo užmokestį. |
| 9.3. | Sistemoje turi būti galimybė priskirti darbo grafiką kiekvienam darbuotojui individualiai ar grupei darbuotojų. |
| 9.4. | Sistema turi leisti naujam darbo grafikui pritaikyti (nukopijuoti) kito darbo grafiko taisykles . |
| 9.5. | Sistema turi leisti per pagrindinį sistemos darbo langą pakoreguoti/įvesti informaciją į darbo laiko apskaitos žiniaraštį. |
| 9.6. | Sistemoje turi būti galimybė vykdyti darbo laiko apskaitą pagal dimensijas. |
| 9.7. | Sistema turi leisti formuoti neribotą kiekį darbo grafikų, pagal kuriuos darbo laiko apskaitos žiniaraštis sistemoje užpildomas automatiškai. |
| 9.8. | Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turi būti kaupiama visa informacija, numatyta LR Vyriausybės nutarimu patvirtintoje darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinėje formoje ir jo pildymo tvarkos apraše (pvz.: tabelinis numeris, Asmens Nr., vardas, pavardė, pareigos; nustatytos darbo dienos pagal grafiką; nustatytos darbo valandos pagal grafiką; faktiškai dirbtos dienos; faktiškai dirbtos valandos; neatvykimai į darbą ir nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų, darbo laikas, prilygintas faktiškai dirbtam laikui (pvz. komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas). |
| 9.9. | Sistema turi leisti spausdinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščius. |
| 9.10. | Sistemoje turi būti numatyta darbo laiko apskaitos žiniaraščių eksporto galimybės MS Excel, PDF formato failuose. |
| 9.11. | Sistemoje turi būti numatytas darbo laiko apskaitos žiniaraščio tvirtinimo funkcija, kurios atlikimas, leistų naudoti darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenis atlygio skaičiavimo procese. |
| 9.12. | Sistemoje turi būti užtikrintas praeitų laikotarpių darbo laiko apskaitos žiniaraščio informacijos koregavimas tik po darbo laiko apskaitos žiniaraščio tvirtinimo funkcijos atšaukimo. |
| 10. | Reikalavimai darbo užmokesčio apskaitai |
| 10.1. | Sistema turi leisti apskaičiuoti neribotą priskaitymų bei išskaitymų skaičių kiekvienam darbuotojui, jiems pritaikant atitinkamą apmokestinimo būdą (su darbo santykiais susijusios pajamos, pajamos natūra, neapmokestinamos pajamos ir pan.) ir galimybę suteikti pageidaujamą pavadinimą. |
| 10.2. | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus. |
| 10.3. | Sistemoje turi būti realizuota vidutinio darbo užmokesčio ataskaita, kur darbo užmokestis gali būti skaičiuojamas pagal pasirinktas dimensijas iš klasifikatorių. |
| 10.4. | Sistema turi leisti importuoti kiekvieno darbuotojo priskaitymų / išskaitymų sumas iš .csv, .xml, .xlsx formato failų. |
| 10.5. | Sistema turi leisti įvesti rankiniu būdu, importuoti vienkartinius/periodinius priskaitymus/išskaitymus, nurodant pradžios ir pabaigos datas, ataskaitinį mėnesį bei automatiškai juos apskaičiuoti pagal nustatytas taisykles. |
| 10.6. | Sistema turi leisti įvesti visus plačiai naudojamus su darbo užmokesčiu susijusius duomenis: mėnesinis, valandinis, įvairūs priedai ir premijos už darbo rezultatus ir kt. papildomi mokėjimai bei naudos, duomenų suvedimas dėl sutarto papildomo darbo pagal DK 35 str., priemokos už nestandartinį darbo laiką (darbas naktį, švenčių ir poilsio dienomis, viršvalandinis darbas), kitus priskaitymus bei išskaitymus. |
| 10.7. | Sistemoje pagal darbuotojo asmens kortelėje įvestus duomenis (pvz. vaikų skaičių, gimimo datą, šeimos statusą, darbingumo lygį ir kt.), turi būti numatyta galimybė įvesti individualų NPD dydį ir automatiškai nustatyti jo taikymo laiką, kurį, esant poreikiui, galima būtų pratęsti bei naudoti atlygio skaičiavimo tikslais (GPM apmokestinimo tikslais). |
| 10.8 | Sistema turi teisingai apskaityti GPM, remiantis NPD dydžio ir darbuotojų priskaitymo duomenis pagal periodus (už laikotarpius). |
| 10.9. | Sistemoje turi būti kaupiama visa informacija, aktuali teisingam darbo užmokesčio apskaičiavimui ir išmokėjimui, bei jos istorija. |
| 10.10. | Sistema turi apskaičiuoti visus privalomus mokesčius VSDF, VMI ir kitus remiantis galiojančiais teisės aktais. |
| 10.11. | Sistema turi leisti taikyti VSDF mokesčių dydį atsižvelgiant į laikotarpį už kurį buvo atliktas paskaičiavimas. |
| 10.12. | Sistema turi leisti importuoti darbuotojų nedarbingumo laikotarpius ir susijusią informaciją į neatvykimų registrą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos parengtu xml failo formatu. Paskaičiuoti ligos išmoką už pirmąsias ligos dienas iš importuotų duomenų (panaudoto nedarbingumo pažymėjimo Nr., nustatyti, ar priklauso išmoka, naudoti nedarbingumo intervalus). Importavus nedarbingumo laikotarpius į neatvykimų registrą, duomenys turi automatiškai persikelti į darbo laiko apskaitos žiniaraštį. |
| 10.13. | Sistema turi leisti suvesti nedarbingumo informaciją rankiniu būdu. |
| 10.14. | Sistema turi leisti naudotojui matyti visą į sistemą suimportuotą VSDFV informaciją bendrame sąraše. |
| 10.15. | Sistemos nustatymuose ligos pašalpos iš įstaigos lėšų apskaičiavimui turi būti funkcionalumas, leidžiantis įvesti apmokėjimo procentą bei apmokamų darbo dienų skaičių. Sistema turi automatiškai patikrinti, ar pirmos dvi nedarbingumo dienos sutampa su darbuotojo darbo dienomis pagal darbo grafiką. |
| 10.16. | Sistema turi leisti pagal pasirinkimą paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, išeitinę pašalpą, atostogas už nedarbingumo 2 pirmas dienas, valandomis arba dienomis pasirinktinai pagal dienos arba valandos vidutinį darbo užmokesčio dydį. |
| 10.17. | Sistema, darbuotojo atleidimo atveju, turi paskaičiuoti darbuotojo nepanaudotų atostogų likutį. |
| 10.18. | Priskaitymą už nepanaudotų atostogų likutį, sistema turi paskaičiuoti VDU pagal skaičiavimo tvarką. |
| 10.19. | Kasmetinių atostogų priskaitymui sistema turi taikyti VDU pagal skaičiavimo tvarką. |
| 10.20. | Sistema neturi skaičiuoti atleidimo jei nėra visų duomenų (pvz. grafiko, tabelio). |
| 10.21. | Sistemoje turi būti fiksuojama bei kaupiama informacija apie skaičiavimo datą, skaičiavimo periodą, laikotarpį, už kurį atliktas skaičiavimas, bei faktinio išmokėjimo datas. |
| 10.22. | Sistemoje turi būti galimybė priedų, priemokų ar atskaitymų taikymui numatyti galiojimo/taikymo terminus. |
| 10.23. | Sistema turi galimybę vienkartinius (mėnesio) priedus, priemokas ar atskaitymus importuoti į sistemą iš Excel failo (šablono). |
| 10.24. | Sistema turi leisti skaičiuoti darbo užmokestį vienam darbuotojui, padaliniui, visai įmonei ar darbuotojų grupei. |
| 10.25. | Sistemoje turi būti galimybė darbuotojui išmokėti darbo užmokesčio avansą. |
| 10.26. | Sistema turi leisti atlikti avansinius / tarpinius / pagrindinius skaičiavimus darbuotojams, darbuotojų grupei, padaliniui, padalinių grupei arba visai įstaigai. Sistema turi leisti apskaičiuoti įvairių tipų avansus (tam tikra suma, procentas). Avansas gali būti perskaičiuojamas / neperskaičiuojamas priklausomai nuo faktiškai dirbto laiko arba tam tikro neatvykimo galiojančio avanso skaičiavimo dieną. |
| 10.27. | Sistema turi leisti paskutinį metų mėnesį apmokestinti DU avansą. |
| 10.28. | Sistema turi automatiškai apskaičiuoti išmokamus arba neišmokamus dienpinigius pagal komandiruotės šalį ir komandiruotės įsakymą, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. Apskaičiavimas turi būti atliekamas remiantis nustatytais dienpinigių tarifais pagal komandiruotės šalį ir atitinkamą komandiruotės laikotarpį. Tuo pačiu, ši informacija turi būti automatiškai pateikiama ir įtraukiama į GPM deklaraciją. |
| 10.29. | Sistemoje turi būti galimybė darbuotojams nurodyti valandinį atlygį arba mėnesinį atlyginimą fiksuotą sumą. |
| 10.30. | Sistemoje prie kiekvieno darbuotojo turi būti matoma atlyginimo kitimo istorija. |
| 10.31. | Sistemoje turi būti realizuoti išskaitymai pagal vykdomuosius raštus pagal CPK numatytą išskaitų vykdymo eilę. Sistemoje turi būti realizuoti išskaitymai pagal vykdomuosius raštus su išskaitomų sumų/dydžių kontrolė, atsižvelgiant į skaičiavimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos norminius aktus. Jeigu darbuotojui įvestas daugiau nei vienas vykdomasis raštas, Sistema turi automatiškai paskaičiuoti išskaitomą sumą pagal kiekvieną vykdomąjį raštą. Vykdomųjų raštų informacija turi būti istorinė (turi matytis vykdomojo rašto pradžia, suma, išskaitytos sumos, likusi neišskaityta suma ir pan.). |
| 10.32. | Sistemoje turi būti kaupiama detali informacija apie išskaitymus (vykdomuosius raštus ir kita) iš darbuotojo darbo užmokesčio tretiesiems asmenims (pvz. visa suma, išskaitymo suma/procentas pagal išskaitymo laikotarpius, išskaitymų datos, likusi neišskaityta suma, išskaitymų gavėjų duomenys ir kt.). |
| 10.33. | Sistemoje turi leisti vykdyti neribotą tarpinių DU skaičiavimų kiekį ir formuoti tarpinius išmokėjimus bet kuriuo metu. |
| 10.34. | Sistemoje turi būti automatiškai fiksuojamos priskaitymo, skaičiavimo ir išmokėjimo datos. Pagal priskaitymo laikotarpį turi būti formuojami pranešimai Sodrai apie darbuotojų darbo užmokestį, o pagal išmokėjimo datą - mėnesinės bei metinės deklaracijos VMI. |
| 10.35. | Sistema turi leisti formuoti mokėjimo failus į bankus pagal banko nustatytus failų formatus. Sistema turi leisti darbuotojui/darbuotojų grupei pakartotinai suformuoti mokėjimo failą į banką. |
| 10.36. | Sistemoje turi būti numatyta galimybė įvesti praėjusių ataskaitinių periodų priskaitymus / išskaitymus ir automatiškai perskaičiuoti mokesčius, atsižvelgiant į LR norminius aktus. |
| 10.37. | Sistemoje turi būti galimybė įvesti apie darbuotojui išmokėtus dienpinigius ir tinkamai deklaruoti VMI deklaracijoje GPM312 formoje. |
| 10.38. | Sistemoje turi būti realizuota darbuotojo įsiskolinimo įstaigai ir išorinei organizacijai (pvz. pagal vykdomuosius raštus) apskaita, jų automatinio sekimo galimybė. |
| 10.39. | Sistemoje turi būti galimybė įvesti darbuotojų skolos grąžinimą. |
| 10.40. | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai perkelti darbuotojų skolas kitam periodui. |
| 10.41. | Sistemoje turi būti galimybė metų sankirtoje netaikyti NPD kitų metų išmokoms einamaisiais metais. |
| 10.42. | Sistema turi būti galimybė importuoti papildomas VSD įmokas iki MMA |
| 10.43. | Sistema turi būti realizuotas automatinis būsimų laikotarpių funkcionalumas (pvz. apskaičiuojant apmokėjimą už kasmetines atostogas, Sistema turi įvertinti ir, esant poreikiui, suskaidyti priskaitymus/išskaitymus į esamų ir būsimų laikotarpių sumas). |
| 10.44. | Sistemoje turi būti funkcionalumas, paskaičiavus ir užregistravus pagrindinį arba tarpinį DU skaičiavimą ir pakeitus vieną arba kelis skaičiavimą įtakojančius duomenis (neatvykimo kodą, trukmę, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ir darbo laiko grafike nurodytas darbo ir poilsio dienas, jų trukmę, įvedus priskaitymą/išskaitymą ir kt.) bei suformavus ir užregistravus išmokėjimo įrašus bei išeksportavus bankinį mokėjimą (bet dar neimportavus ir nepatvirtinus banke), perskaičiuoti ir užregistruoti DU skaičiavimą pagal pakeistus duomenis ir suformuoti ir užregistruoti išmokėjimo įrašus perskaičiuotoms sumoms ir suformuoti eksporto failą bankui pasirenkant išmokėjimo įrašus suformuotus pirminiam bei perskaičiuotam DU skaičiavimams. |
| 10.45. | Sistema turi leisti suformavus ir išeksportavus išmokėjimo įrašus, performuoti ir iš naujo išeksportuoti tuos pačius įrašus ta pačia faktinio išmokėjimo data arba ją pakeičiant. |
| 10.46. | Sistemoje turi būti funkcionalumas, automatiniam apmokėjimui už kasmetines atostogas apskaičiuoti nurodant atostogų pradžios datos intervalą. Atostogos paskaičiuojamos, jeigu pakliūva į nurodytą datos intervalą. |
| 10.47. | Sistema turi leisti realizuoti vienkartinių išmokų mokėjimą pagal reglamentuojančių įstatymų nuostatas atskaitant mokesčius arba ne, išskaitant kitus išskaitymus (pvz. profsąjungos nario mokestis) arba ne. |
| 10.48. | Sistema turi automatiškai sugeneruoti atsiskaitymo lapelius darbuotojų savitarnoje, leisti atsispausdinti ar automatiškai išsiųsti darbuotojui elektroniniu paštu. |
| 10.49 | Sistemoje turi būti galimybė siųsti darbuotojams atsiskaitymo lapelius, apsaugotus slaptažodžiu. |
| 10.50. | Sistema turi leisti fiksuoti pavadavimus bei vesti paralelinius (lygiagrečius) paskyrimus vykdant darbo užmokesčio apskaitą paskyrimų lygyje. |
| 10.51. | Sistemoje turi būti numatytas greitasis klavišas, leidžiantis pasiekti pasirinkto darbuotojo kortelės priskaitytas/atskaitytas sumas iš meniu punktų, kuriuose yra darbuotojo informacija. Pvz. darbo laiko apskaita, atostoginių skaičiavimai, išmokėjimai. |
| 10.52. | Sistema turi leisti analizuoti darbuotojų faktiškai dirbtą ir nedirbtą laiką darbo užmokesčio priskaitymo kodų lygyje, apmokėtas valandas. |
| 10.53. | Sistema turi leisti formuoti ataskaitas atsižvelgiant į darbuotojui nustatytą darbo laiko normą ir faktiškai dirbtą laiką per nurodytą laikotarpį, rodyti darbuotojo viršvalandžius, viršvalandžius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neišdirbtą normą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal suminę darbo laiko apskaitą. |
| 10.54. | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus. |
| 11. | Reikalavimai nepanaudotų atostogų rezervo apskaitai |
| 11.1. | Sistemoje turi būti galimybė apskaičiuoti nepanaudotų atostogų rezervo pokytį kiekvieną mėnesį. |
| 11.2. | Nepanaudotų atostogų rezervas turi būti skaičiuojamas darbuotojui, vertinant jo vidutinį darbo užmokestį bei nepanaudotų atostogų dienų skaičių apskaitomo mėnesio paskutinei (ar kitai) dienai, bei VSDFV įmokos. |
| 11.3. | Sistema turi leisti formuoti ir spausdinti ataskaitą apie nepanaudotų atostogų rezervą konkretaus darbuotojo/grupės darbuotojų/tam tikro padalinio/grupės padalinių/visos įstaigos lygyje. |
| 11.4. | Sistemoje turi būti kaupiama visa istorija apie sukauptą nepanaudotų atostogų rezervą darbuotojų lygyje. |
| 12. | Reikalavimai ataskaitoms ir dokumentams |
| 12.1. | Sistema turi registruoti visą reikiamą informaciją techniniuose reikalavimuose numatytų ataskaitų ir spausdinamų dokumentų suformavimui. |
| 12.2. | Sistema turi leisti pagal nustatytas taisykles suformuoti ir atspausdinti nustatytos formos išvestinius dokumentus (šios techninės specifikacijos tolesniuose punktuose išvardintas ataskaitas, sąrašus, žiniaraščius), kurie formuojami vadovaujantis sistemoje jau užregistruota informacija. |
| 12.3. | Sistema turi leisti suformuotas spausdinimui ataskaitas, pirminius ir išvestinius dokumentus eksportuoti ne mažiau kaip į .xlsx, .docx, .csv, .pdf formatų failus. |
| 12.4. | Sistema turi leisti spausdinamų dokumentų ir ataskaitų formose automatiškai nurodyti informaciją, susietą su spausdinimo veiksmu (spausdinimo datą ir laiką, spausdinimo procesą iniciavusį naudotoją). |
| 12.5 | Sistemoje turi būti galimybė išsaugoti naudotojui svarbiausias (dažniausiai naudojamas) ataskaitas. |
| 12.6. | Sistemoje turi būti galimybė išsaugoti pasirinktos ataskaitos parametrų šabloną, kuris vėliau būtų naudojamas pakartotiniam ataskaitos formavimui. Išsaugotas šablonas gali būti nustatomas kaip numatytasis (pagal nutylėjimą). Išsaugotas šablonas pagal pasirinkimą gali būti matomas kitiems sistemos naudotojams arba tik sukūrusiam naudotojui. |
| 12.7. | Sistemoje turi būti galimybė formuoti grafines ataskaitas iš įvestų duomenų. (Tame tarpe naudojant Power BI PĮ). |
| 12.8. | Sistemoje turi būti galimybė formuoti matricos formos ataskaitas iš įvestų duomenų, nurodant reikiamus eilučių ir stulpelių parametrus bei pasirenkant sumavimo ar kiekinio skaičiavimo požymį. |
| 12.9. | Sistema turi leisti formuoti pasirinktinio tipo užklausas (filtruojant pagal datą, padalinį, statusą, darbo sutarties tipą ir pan.). |
| 12.10. | Ataskaitų šablonai turi būti administruojami, kad galėtų būti pritaikomi prie IAE poreikių be programuotojo įsikišimo. |
| 13. | Ataskaitų sąrašas |
| 13.1. | Sistema turi paruošti Sodros pranešimus, VMI deklaracijas ir statistines ataskaitas FFDTA formatu, apibrėžtu kompiuterinei programai ABBYY eFormFiller. |
| 13.2. | Sistema turi leisti suformuotas spausdinimui ataskaitas eksportuoti XLS, DOC ar CSV formato failus. |
| 13.3. | Darbuotojų sąrašas (asmens Nr., tabelio Nr., vardas, pavardė) ir jų skaičius pasirinktai datai pagal struktūrinius padalinius (padaliniai, skyriai, poskyriai, barai). |
| 13.4. | Darbuotojai, tą dieną darbe nesantys dėl pasirinktų priežasčių (atostogos, ligos, mamadienis, komandiruotė ir kt.). |
| 13.5. | Priimti ir atleisti darbuotojai per pasirinktą laikotarpį (su tabelio Nr., asmens Nr., vardu, pavarde, priėmimo / atleidimo datomis). |
| 13.6. | Darbuotojų vaikų sąrašas pagal pasirinktą amžiaus intervalą. |
| 13.7. | Darbuotojų analizė pagal pasirinktus kriterijus iš asmens arba paskyrimo kortelės pasirinktai datai. |
| 13.8. | Ataskaita apie besibaigiančius laikotarpius (bandomieji, terminuotos sutartys, sveikatos pažymėjimų galiojimas, gimtadieniai, darbo stažo jubiliejai, atostogų schemos ir kt.). |
| 13.9. | Nepanaudotų atostogų ataskaita pasirinktai datai pagal padalinius ar darbuotojus. |
| 13.10. | Patvirtintų ir užimtų etatų ataskaita (FORMA 3 Sveikata). |
| 13.11. | Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir jų galiojimo datų ataskaita. |
| 13.12. | Darbo stažo ataskaita. |
| 13.13. | Komandiruočių suvestinė ataskaita. |
| 13.14. | Darbuotojų senatvės pensinio amžiaus ataskaita. |
| 13.15. | Darbuotojams suteiktų papildomų poilsio dienų kontrolinė ataskaita. |
| 13.16. | Turinčių skolų darbuotojų kontrolės ataskaita. |
| 13.17. | Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. |
| 13.18. | Darbuotojo darbo grafiko formavimas ir spausdinimas. |
| 13.19. | Atostogų detalus panaudojimas: norma, laikotarpis, panaudotos ir nepanaudotos dienos pagal periodą. |
| 13.20. | Atostogų laiko kontrolės ataskaita – leidžia tikrinti neatvykimų įsakymų, darbo laiko žiniaraščių ir atostoginių paskaičiavimo atitikimą. |
| 13.21. | Nepanaudotų atostogų rezervo ataskaita nustatytai datai. |
| 13.22. | Atsiskaitymo lapelis ir suvestinis atsiskaitymo lapelis. |
| 13.23. | Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis. |
| 13.24. | Priskaitymų ir atskaitymų žiniaraštis pagal priskaitymų kodus (įvairiais pjūviais, bendromis sumomis ir atskirai pagal darbuotojus), su galimybe eksportuoti į MS Excel. |
| 13.25. | Vidutinio darbo užmokesčio (VDU) skaičiavimo ataskaita/lapeliai. |
| 13.26. | Atostoginių skaičiavimo ataskaita/lapeliai. |
| 13.27. | Nedarbingumo pašalpų skaičiavimo ataskaita/lapeliai. |
| 13.28. | Pažyma apie darbuotojui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitų išmokų (laikotarpiais). |
| 13.29. | Asmeninė darbo užmokesčio kortelė (darbuotojų asmens sąskaitų kortelės archyvavimui ir saugojimui). |
| 13.30. | Apskaičiuotų ir išmokėtų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo socialinio draudimo įmokų pažyma. |
| 13.31. | Pervestų (perkeltų) sumų į bankus žiniaraščių ataskaita. |
| 13.32. | Darbuotojai, kuriems nepaskaičiuotas darbo užmokestis – kontrolės ataskaita. |
| 13.33. | Darbuotojų sąrašas, kuriems buvo atliktos žiniaraščio korekcijos po atlygio paskaičiavimo. |
| 13.34. | Darbuotojų sąrašas, kuriems taikomas ar netaikomas NPD. |
| 13.35. | SAM sumų sutikrinimo ataskaita. |
| 13.36. | Deklaruojamų sumų ataskaita pagal išmokėjimo žiniaraštį (sulyginant deklaruotus ir faktiškai išmokėtus duomenis). |
| 13.37. | Deklaruojamų duomenų neatitikimų tikrinimo ataskaita (darbuotojo kortelėje ir GPM deklaracijoje). |
| 13.38. | Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD). |
| 13.39. | Pranešimas apie atleidžiamus darbuotojus (2-SD). |
| 13.40. | Pranešimas apie tėvams ar globėjams suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti (9-SD). |
| 13.41. | Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius (12-SD). |
| 13.42. | Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis ar atlikėjo veiklą (13-SD). |
| 13.43. | Pranešimas dėl pašalpos skyrimo (NP-SD2). |
| 13.44. | Pranešimas apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas (SAM). |
| 13.45. | Prašymas dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo (PT). |
| 13.46. | Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija (GPM312). |
| 13.47. | Mėnesinė gyventojų pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (GPM313). |
| 13.48. | Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita (DA-01). |
| 13.49. | Darbo užmokesčio statistinė ataskaita (DUS-01, kas 4 metai). |
| 13.50. | Pažyma apie apdraustajam priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas (PA-PD). |
| 13.51. | Pažyma socialinei pašalpai gauti. |
| 13.52. | Laisvų darbo vietų ataskaita (LDV-02). |
| 13.53. | Darbuotojų įsiskolinimų įmonei žiniaraštis. |
| 13.54. | Darbo užmokesčio metinė kortelė. |
| 13.55. | Pažyma apie darbą įmonėje, suteiktas atostogas, darbo užmokestį. |
| 13.56. | Darbo užmokesčio ir apmokėtų valandų paskirstymas pagal darbuotojų grupes. |
| 14. | Reikalavimai etatų valdymui |
| 14.1. | Etatų sąrašo informacija turi būti istorinė, su galimybe peržiūrėti/analizuoti etatų sąrašo informaciją konkrečiai datai. |
| 14.2. | Sistema turi leisti visą etatų sąrašo informaciją eksportuoti į .xlsx, .xml, .csv, .pdf, .docx formato failus. |
| 14.3. | Sistemoje turi būti galimybė įvesti ir saugoti visos įmonės etatų (pareigybių) sąrašus Turi būti realizuota galimybė dirbti su kiekvienu etatiniu vienetu atskirai ir etatų grupės pasirinktų charakteristikų koregavimas. Etatą apibrėžia padalinio kodas ir etato Nr. |
| 14.4. | Kiekvienas etatas turi būti susietas su konkretaus darbuotojo analizuojamai datai galiojančia paskyrimo (perkėlimo) kortele . Etatas gali: - nebūti susietas su darbuotojo kortele – neužimtas etatas; - būti susietas su keliomis kortelėmis – pagrindinis ir papildomas darbas. Kiekvienas darbuotojas, dirbantis pagal: - pagrindinę DS - susietas su vienu etatu, - papildomą susitarimą – papildomai susietas su kitais etatais (atskirais kiekvienam papildomam darbui). Papildomų susitarimų gali būti keli. - Darbuotojas su etatiniu vienetu susiejamas per dpadalinio kodą ir etato Nr.. |
| 14.5. | Prie etato (pareigybės) turi būti matoma informacija apie nustatytų, užimtų ir laisvų etatų skaičių. Turi būti realizuota galimybė dirbti su atskirais etatais (etatiniais vienetais). Turi būti realizuota galimybė statistinę informaciją matyti sistemos ataskaitose. |
| 14.6. | Sistemoje turi būti galimybė kurti naujus etatus nurodant jų galioja nuo ir galioja iki datas. |
| 14.7. | Sistemoje turi būti galimybė prie pareigybes nurodyti taikomą darbo grafiką (nurodant darbo savaitės trukmę ir darbo režimą). |
| 14.8. | Sistemoje turi būti galimybė etatui įvesti darbo užmokesčio rėžius. |
| 15. | Projektinė darbo laiko apskaita |
| 15.1. | Sistema turi užtikrinti galimybę atidirbtą darbuotojų darbo laiką papildyti duomenimis apie portfelius, programas, projektus, apskaitos vienetus, objektus, roles, veiklos rūšis, finansavimo šaltinius ir darbų charakteristikas. |
| 15.2. | Sistema turi sudaryti galimybę formuoti ir valdyti darbuotojų grupes bei priskirti jas vadovams |
| 15.3. | Sistema turi užtikrinti papildomų apskaitos dimensijų (portfelis, programa, projektas, apskaitos vienetas, objektas, veiklos rūšis, rolė, finansavimo šaltinis, darbo charakteristika) nustatymą individualiai kiekvienam darbuotojui arba darbuotojų grupei, taip pat užtikrinti papildomų dimensijų šablonų formavimą ir jų automatinį priskyrimą darbuotojams ar jų grupėms. |
| 15.4. | Sistema turi užtikrinti grupės, projektų vadovui prieigą prie jo grupės narių duomenų, jų įvedimui ir tikslinimui |
| 15.5. | Sistema turi užtikrinti darbuotojų paiešką pagal padalinį, grupę, asmens numerį, pavardę |
| 15.6. | Sistema turi užtikrinti projektinės apskaitos ataskaitų generavimą, pasirenkant dimensijas: - Periodas (vienas arba keli. Ataskaitinis periodas – tai mėnuo) - Padalinio kodas - Padalinio pavadinimas - Pareigybės kodas - Pareigybės pavadinimas - Darbuotojo asmens numeris - Vardas, pavardė - Užregistruotas darbo laikas (dienomis) - Užregistruotas darbo laikas (valandomis) - Užregistruotas darbo laikas (apskaitos vieneto dalimis) - Apskaitos vienetas - Apskaitos vieneto pavadinimas - Darbuotojo veiklos rūšis - IAE objektas, su kuriuo susijęs apskaitos vienetas - Rolės kodas (pirmasis lygis) - Rolės kodas (pilnai) - Projekto vadovas, kuriam priskirtas Apskaitos vienetas - Finansavimo šaltinis - Metodika - Darbo laiko patvirtinimo būsena pagal apskaitos vienetą - Asmens, atlikusio darbo laiko registravimą, pavardė ir vardas - Žymė, kad darbo laiko registravimas atliktas pagal šabloną - Žymė, kad apskaitos vienetas darbuotojui yra numatytasis - Portfelis, kuriam priklauso projektas (raidinė santrumpa) - Projekto kodas - Programos kodas |
| 15.7. | Sistema turi užtikrinti, kad būtų suformuotas protokolas apie projektinio valdymo duomenų užpildymo teisingumą prieš skaičiuojant darbo užmokestį |
| 15.8. | Sistemoje suformuoti darbo laiko apskaitos duomenys su projektinės darbo laiko apskaitos modulyje užpildytomis papildomomis dimensijomis turi būti naudojami skaičiuojant darbuotojų darbo užmokestį |
| 15.9. | Personalo projektinio darbo laiko registravimo formoje įdiegti indikatorių informuojantį tabelį pildantį atsakingą darbuotoją apie konkrečiam apskaitos vienetui likusį biudžetą. Pradiniai duomenys: Actual Labor Cost (pagal apskaitos vienetą) BL Project Labor Cost (pagal apskaitos vienetą) Duomenų šaltinis: Primavera Actual Labor Cost: BL Project Labor Cost (pagal apskaitos vienetą) Primavera ĮS Raktas duomenų gavimui: apskaitos vieneto numeris Skaičiavimo formulė: • Jei “BL Project Labor Cost” yra didesnis už nulį, Indikatorius = (Actual Labor Cost / BL Project Labor Cost) * 100%. • Jei “BL Project Labor Cost” lygus nuliui, Indikatorius = 100%. • Jei apskaitos vieneto numeris nerastas, Indikatorius = 100%. Indikatoriaus spalvos: • Žalia – nuo 0 iki 80%, • Oranžinė – nuo 80,1 iki 99,999%, • Raudona – lygus arba didesnis už 100%. Kiekvieną ataskaitinį mėnesį būtina atlikti visų apskaitos vienetų indikatorių peržiūrą. Tiems apskaitos vienetams, kurių Indikatorius yra lygus arba didesnis už 100%, sugeneruojamas elektroninis laiškas projekto vadovui, kuriame nurodoma: 1. Apskaitos vieneto numeris, 2. Ataskaitinis mėnuo, 3. Visų darbuotojų, kurie buvo tabeliuoti per paskutinį (ataskaitinį) mėnesį, sąrašas, 4. Standartinis aiškinamasis tekstas apie tai, kad biudžetas viršytas ir būtina imtis veiksmų, pvz., peržiūrėti biudžetą, uždaryti paketą tabeliavimui, patikrinti tabeliuotus darbuotojus ir pan. Projekto vadovo pavardės ir (el. pašto) atitikmuo apskaitos vienetui bus saugomas sistemoje „Eurofondai“. Ši operacija gali būti atlikta automatiškai keičiantis einamajam mėnesiui. |
| 15.10. | Apskaitos vieneto statuso įtaka projektinio darbo sąnaudų registravimui Sistema turi suteikti galimybę valdyti darbuotojų projektinio darbo sąnaudų registravimą pagal apskaitos vieneto statusą. Jeigu apskaitos vienetui suteikiamas statusas „Uždarytas“, projektinio darbo sąnaudų registravimas šiame apskaitos vienete tampa negalimas. Apie tokį statuso pasikeitimą turi būti informuojamas darbuotojas, bandantis registruoti sąnaudas, taip pat kiti darbuotojai, kurių sąrašą galima nustatyti kiekvienam apskaitos vienetui atskirai. Sistema turi užtikrinti galimybę kiekvienam apskaitos vienetui nustatyti unikalų darbuotojų sąrašą, kurie turi būti informuojami apie to vieneto statuso pasikeitimus. Informavimas turi būti vykdomas nustatytu būdu, pavyzdžiui, elektroniniu paštu. |
| 15.11. | Uždarius apskaitos vienetą, jo duomenys turi likti prieinami darbo užmokesčio skaičiavimui 1 mėnesį |
| 15.12. | Projektinių darbo sąnaudų registravimo funkcionalumui būtini pagrindinių duomenų žinynai yra saugomi ir valdomi kitoje informacinėje sistemoje – „Eurofondai“, todėl sistema turi užtikrinti duomenų integraciją su „Eurofondai“ moduliu, kad galėtų automatiškai gauti visus reikalingus žinynų duomenis. Tiksli reikalingų žinynų sudėtis turės būti apibrėžta analizės etapo metu atskiru susitarimu. Prie tokių žinynų gali būti priskiriami, pavyzdžiui: – projektai, portfeliai, programos, – apskaitos vienetai jų būsenos ir datos, –objektų kodai, – finansavimo šaltiniai, – veiklos rūšys, ir t.t.. |
| 15.15. | Sistema turi rodyti apskaitos vieneto pradžios ir pabaigos datas - Duomenų šaltinis Primavera ĮS |
| 16. | Darbuotojų savitarna |
| 16.1. | Kiekvienas įmonės darbuotojas turi turėti galimybę interneto naršyklės pagalba prisijungti prie savitarnos sistemos. |
| 16.2. | Sistemoje turi būti rodoma darbuotojui įvesta informacija be teisės ją tiesiogiai koreguoti. Sistemoje turi būti rodoma: - asmeninė informacija; - darbuotojo prašymai; - šeimos nariai; - darbo sutarties duomenys; - paskyrimų informacija; - atlyginimų informacija; - atskaitymai; - atsiskaitymo lapeliai; - atostogų informacija: keitimo, atšaukimo, perkėlimo ir kt.; - komandiruočių informacija; - mokymų, atestavimo informacija; informacija apie sertifikatus ir jų galiojimo laikotarpius - neatvykimų į darbą informacija; - darbo laiko apskaitos žiniaraštis; - darbo grafikas; - tvarkos, su kuriomis turi susipažinti; - išduotų priemonių, įrangos ar kt. registras/sąrašas. - pareigybės aprašymai; - pasiūlymai / įspėjimai |
| 16.3. | Sistemoje asmens duomenų keitimas turi būti atliekamas tik prašymų pagalba juos tvirtinant atsakingiems asmenims. |
| 16.4. | Sistemoje turi būti saugoma visų prašymų istorija. |
| 16.5. | Sistema turi leisti darbuotojui pateikti: - prašymą dėl atostogų suteikimo (įvairių rūšių); - prašymą dėl išleidimo į mokymus/komandiruotę; - laisvos formos prašymą. |
| 16.6. | Sistema turi leisti priskirti neribotą atsakingų asmenų sąrašą, kurie gali tvirtinti pateiktą prašymą. |
| 16.7. | Sistemoje tvirtinančių asmenų sąrašuose turi būti funkcionalumas, leidžiantis priskirti ne tik konkretų asmenį, bet ir vadovo rolę (pvz. padalinio vadovas) ar vadovą pavaduojantį asmenį. |
| 16.8. | Sistema turi leisti saugoti ir rodyti darbuotojo nuotrauką. |
| 16.9. | Sistemoje turi būti realizuotas įspėjimų funkcionalumas: - priminimai apie nepatvirtintus prašymus; - priminimai apie tvarkų susipažinimą; |
| 16.10. | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis kasmetinių nepanaudotų atostogų dienų pagal darbo metus ir datos, iki kada privaloma sunaudoti kasmetines atostogas, atvaizdavimas. |
| 16.11. | Sistemoje turi būti realizuotos ataskaitos: - darbuotojo atsiskaitymo lapelis; - panaudotų ir nepanaudotų atostogų ataskaita. |
| 16.12. | Vadovo rolę turintis darbuotojas Sistemoje turi matyti jam pavaldžių darbuotojų informaciją. |
| 16.13. | ŽOVS personalo specialistas bei Vadovo rolę turintis darbuotojas Sistemoje turi matyti jam pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, jį užrakinti uždraudžiant koreguoti. |
| 16.14. | Teisę turintis darbuotojas Sistemoje gali inicijuoti laisvos formos procesus darbuotojams arba jų grupėms. |
| 16.15. | Teisę turintis darbuotojas sistemoje gali tvirtinti arba atmesti jam pavaldžių darbuotojų prašymus. |
| 16.16. | Sistemoje turi būti galimybė inicijuoti darbo grafiko derinimo procesą su darbuotoju tiesiai iš sistemoje jau sukurto darbo grafiko, be papildomų naudotojų veiksmų. |
| 16.17. | Patvirtinus darbuotojo atleidimą iš darbo, kitą dieną nuo nurodytos atleidimo datos turi būti automatiškai blokuojamas jo prisijungimas prie sistemos. |

  - Funkciniai ir techniniai reikalavimai informacinei sistemai pateikiami šios techninės specifikacijos 3 lentelėje, papildomi privalomi reikalavimai pateikiami 1 priede, pageidautini reikalavimai pateikiami 2 priede. Pageidaujami sprendimai gali būti siūlomos sistemos funkcionalumas, ar Perkančioji organizacija esant poreikiui gali užakyti tokių poreikių įgyvendinimą atskirais užsakymais.

  - Reikalavimai integracijoms ir duomenų importui:

    - Sistema turi būti realizuota galimybė integruotis su kitomis sistemomis, naudojant API  sąsają:

      - API turi leisti atlikti duomenų užklausas ir gauti atsakymus, (gauti naudotojo informaciją, atnaujinti įrašus, ištrinti duomenis ir kt.);

      - API turi palaikyti naudotojų autentifikaciją ir autorizaciją, užtikrinant, kad tik įgalioti naudotojai gali pasiekti tam tikras funkcijas;

      - API turi palaikyti įvairius duomenų formatus, pvz., JSON, XML, kad būtų lengviau integruoti su kitomis sistemomis;

      - API turi grąžinti aiškius klaidų pranešimus, kai įvyksta klaidos, ir pateikti informaciją apie tai, kaip jas ištaisyti;

      - API turi palaikyti versijų valdymą, kad būtų galima naudoti skirtingas API versijas be trikdžių;

      - API turi leisti filtruoti ir rūšiuoti duomenis pagal įvairius kriterijus.

    - Sistemoje turi būti realizuota galimybė vykdyti duomenų importą ir eksportą.

    - Duomenys ir jų formatai, būtini integracijai su kitomis įmonės informacinėmis sistemomis, pateikti 3 priede;

    - Turi būti numatyta galimybė vienkartiniam pradinių ir archyvinių duomenų importui į sistemą. Importuojamų duomenų sudėtis bus tikslinama sistemos analizės etapo metu;

    - Sistema turi palaikyti integraciją su Microsoft 365 paslaugomis (pvz., Outlook, Teams) arba kitais funkcionaliai lygiaverčiais programiniais sprendimais.

    - Sistema turi turėti galimybę autentifikuoti naudotojus tik per AD paskyras, be atskiros lokalinės naudotojų bazės (nebent tai būtina techniniam palaikymui ir suderinta su Perkančiąja organizacija).

    - Sistemoje turi būti realizuota galimybė priskirti skirtingas roles naudotojams ir priklausomai nuo jų suteikti atitinkamas teises/funkcijas.

    - Naudotojai pagal rolę turi matyti tik tai rolei priskirtą informaciją ir turi gebėti  atlikti tik tai rolei priskirtas užduotis.

- SKYRIUS

DOKUMENTAI

- Pasiūlyme Tiekėjas turi nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintojus ir prekių pavadinimus. Taip pat, pildydamas pasiūlymą, Tiekėjas turi užpildyti šios techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 lentelės stulpelį „Tiekėjo informacija (sistema turi / modifikacija)“, pažymėdamas, ar siūloma sistema jau turi reikalaujamą funkcionalumą, ar bus reikalinga modifikacija.

- Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti dokumentus (elektroniniu formatu), kuriuose nurodomi pateiktų prekių licenciniai susitarimai, jų galiojimo terminai, programinės įrangos aktyvavimo raktai ir panašiai.

V SKYRIUS

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS IR LICENCIJAVIMO SĄLYGOS

- Intelektinės nuosavybės teisės į Sistemą ir jos dalis (įskaitant bet neapsiribojant, Sistemos kodu, įrankiais, sąsajomis, duomenų bazės struktūra, duomenų baze, parengiamąją medžiaga), modifikacijas, priedus, paslaugų rezultatus, įskaitant ir sukurtus paslaugų teikimo metu, nepriklausomai ar su Perkančiosios organizacijos dalyvavimu, ar be jo, išimtinai priklauso tik Sistemos gamintojui arba Tiekėjui.

- Perkančiajai organizacijai priklauso tik materialios priemonės, kuriose Sistema yra įrašyta, jei tokios Šalių susitarimu yra pateikiamos.

- Tiekėjas patvirtina, kad jis yra oficialus Sistemos platintojas ir teisėtai gali suteikti Perkančiajai organizacijai teisę naudoti Sistemą ir kitus paslaugų rezultatus, kuriuos sukuria Sistemos gamintojas, pagal jų paskirtį bei teikti visas Sutartyje sutartas paslaugas ir teikdamas paslaugas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų interesų bei teisių.

- Perkančiajai organizacijai suteikiama neišimtinė, neperleidžiama ir ribota teisė naudoti Perkančiosios organizacijos vidaus veiklos operacijoms bei vidiniams mokymams Sistemą ir paslaugų rezultatus.

- Teisė naudoti Sistemą ir (ar) paslaugų rezultatą reiškia teisę į Sistemos ir (ar) paslaugų rezultato funkcijų naudojimą, siekiant atlikti tam tikrą užduotį ar pasiekti tam tikrą rezultatą, kurioms atlikti ar kuriems gauti yra skirta Sistema ir (ar) paslaugų rezultatas, ir nereiškia teisės naudoti Sistemą ir (ar) paslaugų rezultatą bet kokiu kitu būdu, pavyzdžiui, atgaminti bet kokia forma ar būdu, nuomoti, perduoti trečiajai šaliai, suteikti teises naudotis Sistema ir (ar) paslaugų rezultatu trečiosioms šalims ir panašiai, išskyrus tuos atvejus ir tik tokia apimtimi, kuri leidžiama atitinkamais įstatymais ir Sutartyje nustatytomis licencijavimo sąlygomis.

- Naudoti Sistemą ir paslaugų rezultatą gali tik Perkančiosios organizacijos darbuotojai, o Perkančioji organizacija yra atsakinga, kad šie asmenys laikytųsi licencijavimo sąlygų ir kitų sutartinių įsipareigojimų.

- Teisė naudoti Sistemą galioja toms jos versijoms, sudėtinėms Sistemos dalims, tokiam naudotojų, darbuotojų, duomenų bazių ir apskaitomų juridinių ir/ar fizinių asmenų skaičiui bei tokiam laikotarpiui, tokioje teritorijoje ir tik tokia apimtimi dėl kurių Šalys aiškiai raštu susitarė. Jei kuris nors licencijos ribojimas nėra konkrečiai įvardinamas, laikoma, kad neįvardinto ribojimo dalyje Perkančiosios organizacijos darbuotojai gali naudoti Sistemą minimalia apimtimi.

- Perkančioji organizacija neturi teisės nesankcionuotais būdais skverbtis į Sistemą, ją dekonfigūruoti ar dekompiliuoti arba bet kuriuo kitu būdu bandyti išnagrinėti ir atskleisti pirminį Sistemos kodą ar struktūrą, išskyrus tik tuos atvejus ir tik tiek, kaip tai aprašyta LR įstatymuose. Kai tokia teisė Perkančiajai organizacijai suteikiama, jos įgyvendinimas gali būti atliekamas tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

- Licencijos galiojimo terminas yra apibrėžtas paslaugų teikimo laikotarpiu.

- Sistemos gamintojas ir Tiekėjas, kiekvienas iš jų atskirai, informavę Perkančiąją organizaciją, turi teisę nutraukti Sistemos licencijos galiojimą, jei Perkančioji organizacija nesilaiko licencijavimo sąlygų, licencijos ribojimų ar pažeidžia Sistemos gamintojo ar Tiekėjo intelektinės nuosavybės teises.

VI SKYRIUS

TEISĖ Į DUOMENIS

- Perkančiajai organizacijai priklauso teisėtai naudojant Sistemą į ją įvesti ir Sistemos naudojimo metu sukurti dokumentai ir duomenys bei šių dokumentų ir duomenų pagrindu Sistemos naudojimo metu sukurtas duomenų rinkinys (toliau – „Duomenys“).

- Perkančiosios organizacijos teisė į Duomenis reiškia ir teisę šiuos Duomenis pasilikti sau arba pasiimti (kai jie yra Tiekėjo žinioje), o kai pasiimti nėra objektyvios galimybės, ir teisę šiuos Duomenis gauti Tiekėjo, Šalių suderintu būdu, kaina ir terminais. Tačiau ši teisė neapima teisės gauti Duomenis kitu formatu negu jie yra išsaugoti, nepaisant to, kad juos perskaityti ir tvarkyti Perkančiajai organizacijai reikės turėti/įsigyti tam skirtą programinę įrangą, jei Šalys raštu aiškiai nesusitarė kitaip. Tiekėjo pateiktų Duomenų perskaitymui ir (ar) tvarkymui reikalingos programinės įrangos pateikimas, paleidimas, susiejimas su Duomenimis ir panašios paslaugos gali būti suteiktos Klientui atskiru Šalių susitarimu.

- Teisė į Duomenis nesuteikia jokių papildomų teisių į duomenų bazės, kurios dalimi yra Duomenys, struktūrinę dalį, t. y. duomenų bazės failus su lentelėmis ir ryšiais tarp jų, bei į duomenų bazės sistemines lenteles, kuriose saugoma tokia informacija kaip naudotojų nustatymai, teisės, funkcijos ir procedūros, bei į kitus Intelektinės nuosavybės saugomus objektus.

VII SKYRIUS

NAUDOJIMO POLITIKA

- Paslaugos (jų rezultatai), Sistema negali būti naudojami:

  - teisės aktų draudžiamu būdu;

  - kitų asmenų teisių pažeidimui;

  - siekiant gauti neteisėtą prieigą arba sutrikdyti bet kokią paslaugą, įrenginį, duomenis, paskyrą ar tinklą;

  - platinti brukalus ar kenkėjiškas programas;

  - tokiu būdu, kuris gali pakenkti paslaugoms arba pakenkti jų naudojimuisi kitiems asmenims;

  - tokioms situacijoms, kai dėl paslaugų netinkamos veikimo ar neveikimo galima asmens mirtis ar sunkus kūno sužalojimas, arba gali būti padaryta didelė žala fizinei aplinkai ar gamtai;

  - padėti ar paskatinti kitą asmenį atlikti bet kurį nors iš aukščiau paminėtų veiksmų.

- Perkančiajai organizacijai pažeidus Naudojimo politiką, paslaugų teikimas gali būti sustabdytas. Paslaugų sustabdymas bus atliekamas tik tokia apimtimi, kiek yra būtina. Išskyrus atvejus, kai Tiekėjas laikys, jog būtina nedelsiant sustabdyti paslaugų teikimą, Perkančiajai organizacijai bus pateiktas išankstinis pranešimas prieš protingą terminą dėl paslaugų teikimo sustabdymo.

- SKYRIUS

KITI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas, teikdamas prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

• mažinti popieriaus sunaudojimą,

• atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo,

• dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu,

• užsakovui teikti tik elektroninio formato dokumentus.

- Prireikus dokumentus išspausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, atitinkantis žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

- Visos Tiekėjo teikiamos prekės ar / ir paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. prasme.

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistemų analizės, įsigijimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninė specifikacijos projekto

1 priedas

FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI INFORMACINEI SISTEMAI

| Reikalavimo ID | Reikalavimo aprašymas | Privaloma/ Pageidautina |
| --- | --- | --- |
| 14 – Ataskaitos (ŽOVS, AS) |  |  |
| 14-016 | Etatų sąrašas (ataskaitos forma) su visa etato informacija pagal suformuotą užklausą. - Galiojantis etatų sąrašas; - Galiojantis etatų sąrašas (statistinė ataskaita; papildomai pasirenkamos etato galiojimo datos bei grupavimas; su etato charakteristikomis ir be jų); - Etatų sąrašas (nurodytai datai); - Etatų sąrašas (nurodytai datai, statistinė ataskaita; papildomai pasirenkamas grupavimas; su etato charakteristikomis ir be jų); - Etatų sąrašas nurodant visus etatuose dirbusius (dirbančius) darbuotojus (galiojantys etatiniai vienetai); - Etatų sąrašas nurodant visus etatuose dirbusius (dirbančius) darbuotojus (nebegaliojantys etatiniai vienetai); | Privaloma |
| 14-018 | Darbuotojų skaičius per nustatytą periodą. | ? |
| 14-036 | Nepanaudotų atostogų likutis (išskaidant pagal rūšis). - Darbuotojų, turinčių nepanaudotų kasmetinių atostogų likučių, sąrašas pagal darbo metus (darbuotojų sąrašas su informacija apie nepanaudotų kasmetinių atostogų likučius pagal darbo metus bei data, iki kada likučiai turi būti išnaudoti, pastaba apie būsimą darbo metų nukėlimą ir pastaba, jei darbuotojas yra VPA). - Duomenys apie kasmetinių atostogų panaudojimą (darbuotojų sąrašas su informacija apie kasmetines atostogas: darbo metai, priklausančių, įformintų ir likusių nepanaudotų (einamiesiems darbo metams – iki nurodytos datos uždirbtų) d. d. / sav. d. skaičiumi, data, iki kada atostogos turi būti išnaudotos, pastaba apie būsimą darbo metų nukėlimą ir pastaba, jei darbuotojas yra VPA). - Duomenys apie kasmetinių atostogų panaudojimą (darbuotojų sąrašas su informacija apie turimą nepanaudotų likučių ir iki nurodytos datos uždirbtų einamųjų metų d. d. / sav. d. bendrą kiekį, pastaba apie būsimą darbo metų nukėlimą ir pastaba, jei darbuotojas yra VPA). - Duomenys apie kasmetinių atostogų panaudojimą (statistinė ataskaita; papildomai pasirenkamas grupavimas (IAE arba pagal padalinius); informacija apie darbuotojų turimą nepanaudotų likučių ir iki nurodytos datos uždirbtų einamųjų metų d. d. / sav. d. bendrą kiekį). - Nebuvimų darbe sąrašas pagal asmens kortelės numerį (visi neatvykimai; pagrindinis arba papildomas darbas). - Duomenys kasmetinių atostogų suteikimo eilei sudaryti (darbuotojų sąrašas su duomenimis, turinčiais įtakos eilės sudarymui). - Duomenys apie darbuotojų papildomas bei pailgintas atostogas (papildomai nurodant datą) (darbuotojų sąrašas). - Atostogų grafikas (formos darbuotojams pildyti; darbuotojų sąrašas). - Atostogų grafikas (darbuotojų sąrašas su atostogų grafiko informacija). - Darbuotojų, kurie pagal grafiką privalo įforminti kasmetines atostogas, sąrašas (pagal padalinius). - Darbuotojų, neįforminusių pagrindinės kasmetinių atostogų dalies, sąrašas (pagal darbo metus). - Darbuotojų, įforminusių neatvykimą į darbą, sąrašas (visi neatvykimai, kurių bent dalis patenka į nurodytą laikotarpį; su galimybe pasirinkti kodą ar jų intervalą; be įformintų dienų skaičiaus turi būti ir laikotarpiui tenkančių dienų skaičius). - Darbuotojų, įforminusių kasmetines atostogas, sąrašas (pagal įforminimo/prašymo/dokumento datas - potvarkio priedas). - Darbuotojų, įforminusių kitus nebuvimus darbe, sąrašas (pagal įforminimo/prašymo/dokumento datas - potvarkio priedas). - Darbuotojų, turėjusių nedarbingumą, sąrašas (bent dalis patenka į nurodytą laikotarpį; su galimybe pasirinkti kodą ar jų intervalą; be nedarbingumo dienų skaičiaus turi būti ir laikotarpiui tenkančių dienų skaičius). - Neatvykimų į darbą analizė (statistinė ataskaita; pagal neatvykimo kodą; analizuojamas laikotarpiui tenkančių dienų skaičius). | Privaloma |
| 14-037 | Darbuotojų sąrašai įvairiais pjūviais (pareigos, padalinys, etato dydis, darbo sutarties tipas, nepertraukiamo darbo trukmė įmonėje, adresai, gimtadieniai, telefonų numeriai ir kt.), atlyginimas (pareiginis ir jo sudedamosios dalys (baziniai nustatyti dydžiai)). Formuojant sąrašą turi būti galimybė matyti darbuotojo ilgalaikio neatvykimo, jei jis nedirba ataskaitos formavimo metu, tipą. Ataskaitoje nurodyti, ar formuoti su/be ilgalaikiais neatvykimais. - Darbuotojų sąrašas (aktualus arba nurodytai datai; su galimybe pasirinkti rūšiavimą (pagal IAE, padalinius, padalinius / barus), išplėstinė versija su darbuotojo asmens duomenimis: priėmimo data, asmens kodas, asmens dokumento duomenys, leidimo gyventi duomenys, išsilavinimas (aukščiausias, vėliausiai įgytas), gimimo data, pensijos amžiaus pradžia ir kt.; atleistam darbuotojui nurodoma atleidimo data). - Darbuotojų, dirbančių pagal papildomą darbo sutartį, sąrašas (aktualus arba nurodytai datai; informacija apie papildomą darbą ir, papildomai, apie pagrindinį). - Darbuotojų, einančių pareigas, kurioms reikalinga valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, sąrašas (nustatyta etatui ir turima). - IAE darbuotojų, turinčių specialųjį požymį, sąrašas (dirbantys ir atleisti) (pasirinkimas iki padalinio, papildomas pasirinkimas: darbuotojai dirbantys, atleisti ar visi, specialusis požymis ar jų intervalas, vaiko gimimo datų intervalas). - Darbuotojų, priklausančių profesinėms sąjungoms, sąrašas. - Darbuotojų atleidimo eiliškumas esant darbuotojų skaičiaus mažinimui (darbuotojų sąrašas; su papildoma galimybe pasirinkti asmens Nr.; visi reikiami duomenys su analitine informacija galimo atleidimo nurodytą datą eiliškumui pagal LR DK reikalavimus nustatyti). - Darbuotojų, turinčių pažeidimą / paskatinimą sąrašas. - Darbuotojų sąrašas /asmeniniai / darbo stažo jubiliejai. - Darbuotojų sąrašas su duomenimis apie išsilavinimą (visi turimi, su dokumento informacija). - IAE darbuotojų, dirbusių įmonėje daugiau nei vieną kartą, sąrašas (pagal priėmimo datą). - IAE darbuotojų, keitusių pavardę / vardą, sąrašas (pagal nurodytą dokumento datą). - IAE darbuotojų sąrašas - dirbantys ir atleisti (pagal nurodytą gimimo datą - gimimo data, asmens kodas, adresas). - IAE darbuotojų faktinis pasiskirstymas pagal struktūrą, pareigas (aktualus arba nurodytai datai; statistinė ataskaita; papildomai pasirenkamas grupavimas: su pareigų kategorija, darbo savaitės trukmė, kasmetinių atostogų trukmė, darbo sąlygų lygis ir be jų). - IAE darbuotojų vidutinis skaičius pagal DK - pasiskirstymas pagal struktūrą, pareigas (aktualus arba nurodytai datai; statistinė ataskaita) (papildomai pasirenkamas grupavimas (IAE arba pagal padalinius); patenkančių ir nepatenkančių (bendrai ir pagal kategorijas) darbuotojų skaičius). - Darbuotojų sudėtis pagal amžių (statistinė ataskaita; papildomai pasirenkamas grupavimas (IAE arba pagal padalinius); darbuotojų skaičius pagal amžiaus grupę (5 m.), pareigų kategoriją, lytį, nurodant procentinę dalį, taip pat ir bendrą darbuotojų skaičių (IAE arba padalinyje) bei vidutinį amžių visose grupėse). - Darbuotojų sudėtis: išsilavinimas / pilietybė / pažeidimai / paskatinimai / pensijos amžiaus sulaukę darbuotojai (statistinė ataskaita pasitenkamas ataskaitos tipas; papildomai pasirenkamas grupavimas (IAE arba pagal padalinius); darbuotojų skaičius pagal išsilavinimą (aukščiausias ir vėliausias) / pilietybę / pažeidimus / pensijos amžių, pareigų kategoriją, lytį, nurodant procentinę dalį, taip pat ir bendrą darbuotojų skaičių IAE arba padalinyje). - Darbuotojų sudėtis pagal valstybinės kalbos kategoriją – taikoma ir turima (statistinė ataskaita; papildomai pasirenkamas grupavimas (IAE arba pagal padalinius); darbuotojų skaičius pagal turimą (nurodant ir taikomą) valstybinės kalbos kvalifikacinę kategoriją, pareigų kategoriją, lytį, nurodant procentinę dalį, taip pat ir bendrą darbuotojų skaičių IAE arba padalinyje). | Privaloma |
| 14-039 | Darbuotojų poreikis. Šis poreikis turi būti nustatomas pagal patvirtintą įstaigos etatų sąrašą, sistema turi formuoti ataskaitą kiek yra užimtų/laisvų etatų pagal sąrašą. - Laisvi etatiniai vienetai (sąrašas) (papildoma galimybė pasirinkti etato galiojimo datas) - Laisvi etatiniai vienetai (statistinė ataskaita) (papildoma galimybė pasirinkti etato galiojimo datas) | Privaloma |
| 14-040 | Darbuotojų judėjimo (priėmimo, atleidimo, perkėlimų) ataskaita. - Darbuotojų, turinčių darbo sutarčių sąlygų pasikeitimų, sąrašas (nurodomas laikotarpis; visi arba su galimybe pasirinkti pakeistas darbo sąlygas; senos ir naujos sąlygos). - Informacija apie IAE personalo judėjimą (darbuotojų sąrašas; nurodomas laikotarpis; pagrindinis darbas, papildomas ar visi; sąrašas atsakingiems padalinių darbuotojams darbui su žiniaraščiu – tik būtini duomenys, pvz., be bazinių atlyginimų, DS pastabų ir pan.). - IAE darbuotojų darbo sutarčių sąlygų pasikeitimų sąrašas (nurodomas laikotarpis; pagrindinis darbas, papildomas ar visi; dirbantys, atleisti ar visi; atskirų darbuotojų judėjimas). - IAE darbuotojų darbo sutarčių sąlygų pasikeitimų sąrašas pagal nurodytas pareigas (nurodomas laikotarpis; pasirinkimas – struktūra, pareigos, esant poreikiui – pareigų sąrašas; informacija apie dirbusius darbuotojus (nuo kada ir iki kada), apskaičiuojant dirbtą laiko tarpą: =1, jei dirbta visą pasirinktą laikotarpį). - Darbuotojai, nurodytą laikotarpį dirbę IAE (nurodomas laikotarpis; visi darbuotojai - dirbantys ir atleisti: asmens Nr., pavardė, vardas, priėmimo data, atleidimo data. Duomenys Apskaitos skyriui). - Etatinių vienetų užimtumas už nurodytą laikotarpį (nurodomas laikotarpis; su galimybe pasirinkti padalinį; etato užimtumas =1, jei buvo užimtas visą nurodytą laikotarpį). - IAE darbuotojų duomenys (darbuotojų sąrašas; su galimybe pasirinkti asmens Nr. (dirbantys ir atleisti darbuotojai); duomenys darbuotojo asmens bylai: asmens, pažeidimai / paskatinimai, nebuvimai, judėjimas). | Privaloma |
| 14-041 | Darbuotojų kaitos ataskaita įmonėje ir pagal padalinius (priimti, atleisti darbuotojai) per nurodytą laikotarpį (esant poreikiui, į šį sąrašą turi patekti atleisti darbuotojai), sąrašą paskirstant pagal padalinius, pareigybes, laikotarpius (mėnesius, ketvirčius, metus ir kt.), pagal atleidimo požymius (savo noru/ ne ir pagal LR Darbo kodekso straipsnius). - Darbuotojų, priimtų į IAE, sąrašas (nurodomas laikotarpis; esant poreikiui – išplėstinė versija su darbuotojo asmens duomenimis: asmens kodas, išsilavinimas (aukščiausias, vėliausiai įgytas), gimimo data, amžius priėmimo datą, pensijos amžiaus pradžia ir kt.). - Darbuotojų, atleistų iš IAE, sąrašas (nurodomas laikotarpis; esant poreikiui – išplėstinė versija su darbuotojo asmens duomenimis: priėmimo data, asmens kodas, išsilavinimas (aukščiausias, vėliausiai įgytas), gimimo data, amžius atleidimo datą, pensijos amžiaus pradžia ir kt.). - Informacija apie IAE personalo judėjimą (statistinė ataskaita; nurodomas laikotarpis; papildomai pasirenkamas grupavimas (IAE, padaliniai, padaliniai / barai, padaliniai / barai / pareigos): priėmimų, atleidimų, perkėlimų skaičius). - Darbuotojų, atleistų iš IAE, skaičius (statistinė ataskaita; nurodomas laikotarpis; papildomai pasirenkamas grupavimas (IAE arba pagal padalinius), papildomas grupavimas pagal atleidimo pagrindą ir priežastį). | Privaloma |
| 14-042 | Išsilavinimas. Sistemoje turi būti galimybė formuojant ataskaitą apie išsilavinimą, gauti informaciją apie visose mokymo įstaigose įgytą išsimokslinimo lygį, specialybę, suteiktą kvalifikaciją (profesiją). | ? |
| 14-043 | Mokymai (kursai, seminarai, kvalifikacijos kėlimas). Sistemoje turi būti galimybė formuojant ataskaitą apie mokymus, gauti informaciją apie šių mokymų mokymo įstaigą, kainą, mokymosi laikotarpį, suteiktą kvalifikaciją (atestatą, sertifikatą) ir valandų skaičių. | ? |
| 14-050 | Žiniaraščio ataskaita apie faktiškai nuotoliniu būdu dirbtą laiką pagal pasirinktus mėnesius (darbuotojų sąrašas, statistinė informacija - bendras per mėnesį nuotoliniu būdu dirbtų valandų ir dienų skaičius; pagrindinis ir papildomas darbas). | Privaloma |
| 14-051 | Etatinio išdėstymo (visi etatai su darbuotojais ir užimta etato dalimi, pagrindinis ir papildomas darbas) ataskaitos: - Etatinis išdėstymas (sąrašas; esant poreikiui – išplėstinė versija su darbuotojo asmens duomenimis: priėmimo data, asmens kodas, išsilavinimas (aukščiausias, vėliausiai įgytas), gimimo data, pensijos amžiaus pradžia ir kt.). - Etatinis išdėstymas (statistinė ataskaita; papildomai pasirenkamos etato galiojimo datos, grupavimas bei su etato charakteristikomis ar be jų, nurodant bendrą etatų skaičių, užimtų ir laisvų etatų skaičių, taip pat esančių NGA, VPA arba KT darbuotojų užimtų etatų skaičių, darbuotojų skaičius, darbuotojų, dirbančių pagal PS skaičius). | Privaloma |
| 14-054 | Atskiros tam tikrais atvejais formuojamos ataskaitos (sąrašai), su galimybe keisti šabloną: - Įspėjimas (visiems darbuotojams pagal struktūrą arba nurodant asmens Nr., aktualūs darbo sutarties duomenys). - Įspėjimas-pasiūlymas / Pasiūlymas (atskiras atvejis atliekant masinius pakeitimus - rengiantis naujai struktūrai; visiems darbuotojams pagal struktūrą arba nurodant asmens Nr.; aktualūs darbo sutarties duomenys ir būsimi darbo sutarties duomenys (turi būti numatyta galimybė tvarkyti tokio pobūdžio informaciją) rengiantis naujai struktūrai). - Darbo sutartis (atskiras atvejis atliekant masinius pakeitimus, visiems darbuotojams pagal struktūrą arba nurodant asmens Nr.; tik keičiamos - būsimos sąlygos: siūlomas bazinis atlyginimas / fiksuotas priedas darbo savaitės ir kasmetinių atostogų trukmė, taip pat darbo sutarties duomenys – lapo Nr., sutarties Nr. ir kt.). - Darbuotojo sutikimas dėl atvaizdo / informacijos platinimo (visiems darbuotojams pagal struktūrą arba nurodant asmens Nr.; aktualūs darbo sutarties duomenys). - Konfidencialumo sutartis (visiems darbuotojams pagal struktūrą arba nurodant asmens Nr.; aktualūs darbo sutarties duomenys). | Privaloma |
| 14-055 | Atskiros žinynų (klasifikatorių) ataskaitos (sąrašai), su papildoma, žinyne (klasifikatoriuje) nesančia informacija: - IAE struktūra pagal žinynus (žinynų – departamentas, padalinys, poskyris, baras (gali būti ir daugiau, jeigu sistemoje numatyta, arba pagal sistemoje numatytą struktūrą) – duomenys, susieti pagal sistemoje numatytus ryšius, su papildoma informacija – pastaba, jei galiojančiame etatų sąraše nėra su struktūriniu vienetu susieto etato, pastaba, jei nėra darbuotojo, kuris buvo (bet kada) susietas su struktūriniu vienetu ir pastaba, jei nėra darbuotojo, kuris šiuo metu susietas su struktūriniu vienetu). - IAE pareigų sąrašas pagal žinynus (pareigų žinyno informacija su papildoma informacija – pastaba, jei galiojančiame etatų sąraše nėra su pareigybe susieto etato, pastaba, jei pareigybė yra etatų koregavimų sąraše, Įrašų skaičius perkėlimų sąraše (atskirai dirbantys ir atleisti darbuotojai, pastaba, jei yra skirtingų kodų su sutampančiais pavadinimais). - Darbo sutarties komentarai pagal žinyną (su galimybe pasirinkti: priėmimai, perkėlimai, atleidimai ar kita, judėjimo datų diapazoną, komentaro kodą ir vieną iš dviejų: visų komentarą turinčių darbuotojų perkėlimų sąrašas su duomenimis arba komentarų sąrašas su komentarą turinčių perkėlimų skaičiumi bei minimaliu ir maksimaliu asmens Nr.). - Tarnybinė informacija (ataskaitų darbinės lentelės, naudotojai, formavę ataskaitas) su galimybe pasirinkti rūšiavimą. - Tarnybinė informacija (ataskaitų pavadinimai, naudotojai) su galimybe pasirinkti rūšiavimą. - Duomenys apie naudotojų darbą informacinėje sistemoje (už nurodytą laikotarpį, įrašų skaičius režimų lentelėse). | Privaloma |
| 14-056 | Atskiros ataskaitos (sąrašai) tvarkomų duomenų patikrinimui: - Koreguoti etatiniai vienetai (galimybė pasirinkti koregavimo datų diapazoną, padalinį, etato Nr.). - Informacija apie etatinių vienetų pakeitimus (įvesti, išbraukti, koreguoti etatai; galimybė pasirinkti koregavimo datų diapazoną, padalinį). - Darbuotojų, įforminusių kasmetines atostogas, sąrašas (pagal neatvykimų datas, prašymų / registracijos datas - registracijos numerių patikrinimui). - Darbuotojų, kurių darbo metų pabaiga nurodytame laikotarpyje, sąrašas. - Informacija užregistruotų darbo sutarčių įforminimo duomenų bazėje patikrinimui pagal registravimo numerius (priėmimai, perkėlimai, atleidimai ir kt., kur gali būti nurodytas darbo sutarties registravimo Nr.). | Privaloma |

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistemų analizės, įsigijimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninė specifikacijos projekto

2 priedas

FUNKCINIAI IR TECHNINIAI PAPILDOMI REIKALAVIMAI INFORMACINEI SISTEMAI

| 02 - Bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-015 |  | Sistemoje turi būti galima naudotojui duomenų sąrašų peržiūros languose modifikuoti savo aplinką (pvz. pasirinkti, kurie laukai yra matomi, išdėstyti laukus pageidaujamu eiliškumu, nustatyti laukų plotį, filtruoti duomenis atsižvelgiant į pritaikytą aplinką). Sistema turi užtikrinti, kad būtų galima išsaugoti pritaikytą aplinką kiekvienam naudotojui. Tai turi būti įgyvendinama sistemos priemonėmis, be papildomų programavimo darbų. |  |  |
| 03 - Reikalavimai duomenų / dokumentų importui ir eksportui |  |  |  |  |
| 03-007 | Sistemos naudotojas turi galėti duomenis importuoti jų neužregistruojant iš karto, po to užregistruoti importuotus duomenis. |  |  | Pageidautina |
| 04 - Reikalavimai Sistemos greitaveikai |  |  |  |  |
| 04-001 | Paieška – ne ilgiau 3 sekundžių (dažniausiai naudojamos paieškos: pagal darbuotojo asmens duomenis (Asmens Nr., vardas, pavardė, tabelinis numeris, kategorija, etatas, pareigos, padalinys, grafikas), tačiau 50 % atvejų paieška turi trukti ne ilgiau 5 sekundžių. |  |  | Pageidautina |
| 04-002 | Automatizuotos funkcijos (masiniam duomenų apdorojimui) – sistema turi apdoroti ne mažiau 50 objektų per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, veiksmai su duomenimis, skaičiavimai, duomenų rašymai į tarpines lenteles turi būti atliekami per tą patį laiką), tačiau 50 % atvejų gali trukti ne ilgiau 2 sekundžių. |  |  | Pageidautina |
| 04-003 | Ataskaitų generavimas – ne daugiau kaip 1 sekundės vieno paprastos ataskaitos puslapio generavimui ir ne daugiau 60 sekundžių vieno suvestinės ataskaitos puslapio generavimui. Paprasta ataskaita laikomos tokios atskaitos, kurių sugeneravimui nereikia papildomų veiksmų (grupavimo, filtravimo, sumavimo) su kelių informacijos objektų, ar didelės apimties informacijos suminiais duomenimis. Suvestine ataskaita laikomos tokios ataskaitos, kai jose atvaizduojami duomenys gaunami ataskaitos formavimo metu atliekant papildomus veiksmus (grupavimą, filtravimą, sumavimą) su kelių informacinių objektų, ar didelės apimties informacijos suminiais duomenimis. |  |  | Pageidautina |
| 04-004 | Duomenų importas ir eksportas (pvz. įvykdytų mokėjimų informacija) – sistema privalo apdoroti ne mažiau kaip 50 importuojamo .xlsx, .xml, .csv formato dokumento eilučių per 1 sekundę eksporto atveju ir per 3 sekundes importo atveju (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką). |  |  | Pageidautina |
| 10 - Reikalavimai etatams |  |  |  |  |
| 10-009 | Sistemoje turi būti galimybė etatui įvesti Privaloma atestacijas, darbų saugą, medicininę apžiūrą, privalomus daiktus ir kitus dokumentus |  |  | Privaloma (?) |
| 10-010 | Sistemoje turi būti galimybė pagal etatui įvestus reikalavimus kontroliuoti jų atitikimą |  |  | Pageidautina |
| 10-011 | Sistemoje turi būti galimybė įvesti etatui priskiriamas dimensijas (tokias kaip projektas, funkcinė klasifikacija, veiklos rūšis, vaidmuo ) Turi būti realizuota galimybė etatiniam vienetui priskirti daugiau negu vieną projektą. |  |  | Pageidautina (?) |
| 10-012 | Sistemoje turi būti galimybė turi būti realizuota galimybė etatiniam vienetui priskirti daugiau negu vieną projektą. |  |  | Pageidautina |
| 10-013 | Sistemoje turi būti galimybė neįdarbinant darbuotojo patikrinti ar jis atitinka etatui keliamus reikalavimus |  |  | Pageidautina (?) |
| 14 – Ataskaitos (ŽOVS, AS) |  |  |  |  |
| 14-052 | Etatų sąrašas (statistinė ataskaita; sąrašų palyginimui 5 nurodytoms datoms; grupavimo pasirinkimas pagal struktūrą ir pareigas, taip pat su etato charakteristikomis ir be jų). |  |  | Pageidautina |
| 14-053 | Faktinis darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo vietas nurodytai datai su papildoma informacija apie tų pačių darbuotojų darbo vietą kitai datai (pagrindinė data gali būti ir ankstesnė, ir vėlesnė už papildomą; visi darbuotojai, su galimybe pasirinkti padalinį). |  |  | Pageidautina |
| 15 – Projektinė darbo laiko apskaita (PRTA) (VPS, FVS, AS) |  |  |  |  |
| 15-010 | Funkcionalumas: Darbo sąnaudų patvirtinimas Aprašymas: Sistemoje turi būti įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis patvirtinti darbuotojų projektiniam darbui priskirtas sąnaudas. Visos darbuotojų projektinės darbo sąnaudos, registruotos pagal skirtingus apskaitos vienetus, automatiškai turi įgyti pradinį statusą „Nepatvirtinta“. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, projekto vadovams automatiškai turi būti siunčiamas elektroninis laiškas su kvietimu patvirtinti darbo sąnaudas. Laiške pateikiamas tų apskaitos vienetų sąrašas, kuriems būtinas patvirtinimas. Sąsaja su projekto vadovais: Projekto vadovo tapatybės (vardas, pavardė, el. paštas) atitikmuo su atitinkamu apskaitos vienetu turi būti saugomas informacinėje sistemoje „Eurofondai“. Projekto vadovo veiksmai: Paspaudus mygtuką „Patvirtinu“, darbuotojo darbo sąnaudų statusas keičiamas į „Patvirtinta“. Jei kvietimas nėra atidarytas arba mygtukas nepaspaudžiamas, sąnaudų statusas lieka „Nepatvirtinta“. Priklausomybė tarp darbo sąnaudų statuso ir darbo užmokesčio Pagal numatytuosius nustatymus, darbo užmokestis darbuotojams yra mokamas nepriklausomai nuo sąnaudų statuso, t. y. net jei sąnaudos dar nėra patvirtintos. Naudotojo valdymo galimybės: Sistemoje turi būti galimybė administratoriui pasirinkti parinktį: „Įjungti kontrolę“ – darbo užmokestis mokamas tik patvirtinus sąnaudas. „Išjungti kontrolę“ – darbo užmokestis mokamas nepriklausomai nuo sąnaudų statuso. Naudotojų (asmens numeris) ir apskaitos vienetų, kuriuose jie turi teisę keisti šią parinktį, atitikmenys bus saugomi sistemoje „Eurofondai“. Pagal numatytuosius nustatymus parinktis nustatyta į „Išjungti kontrolę“. Ataskaitų generavimas Sistema turi leisti generuoti ataskaitas, kuriose būtų pateikiama ši informacija: Apskaitos vienetas; Asmens numeris; Darbuotojo pavardė; Pareigos; Padalinys; Priskirtas darbo sąnaudų kiekis; Ataskaitinis mėnuo; Darbo sąnaudų statusas („Patvirtinta“ / „Nepatvirtinta“). |  |  | Pageidautina |
| 15-013 | Sistema turi leisti pasirinktiems naudotojams stebėti projektinio darbo laiko registravimo eigą realiuoju laiku. |  |  | Pageidautina |
| 15-014 | Sistema turi suteikti galimybę kurti ir redaguoti veiklos rūšių priskyrimo konkretiems apskaitos vienetams klasifikatorių. Pasirinkus veiklos rūšį, kuri nepatenka į leidžiamų rūšių sąrašą nurodytam apskaitos vienetui, naudotojas turi būti apie tai informuojamas spalviniu indikatoriumi. Projektinio darbo laiko sąnaudų registracija tokiu atveju neturi būti blokuojama. |  |  | Pageidautina |

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistemų analizės, įsigijimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninė specifikacijos projekto

3 priedas

REIKALAVIMAI INTEGRACIJOMS

- Failų eksportas iš DU skaičiavimo modulio į IS Microsoft Dynamics AX

Failai eksportuojami CSV formatu – tai eilučių rinkinys, kuriame duomenys atskirti kableliais. IS ALAB sistemoje failus suformuoja buhalteris po kiekvieno mėnesinio darbo užmokesčio skaičiavimo.

Formuojamų failų sąrašas:

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Failo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atskaitymai soc.draudimui | Atskaitymai soc.draudimui | Axapta1.csv |
| 2 | ALGA | Priskaičiuota uždarbio suma | Axapta2.csv |
| 3 | Atostogos iš praėjusių laikotarpių | Priskaičiuota už atostogas | Axapta3.csv |
| 4 | Išskaitymai | Išskaitytos sumos | Axapta5.csv |
| 5 | Komandiruotės | Išmokėtas darbo užmokestis | Axapta6.csv |
| 6 | Tarnybiniai telefonai | Išskaitytos sumos (175) | Axapta55.csv |
| 7 | Socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo) | Socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo) | Axapta71.csv |
| 8 | Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo) | Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo) | Axapta72.csv |
| 9 | Gyventojų pajamų mokestis (nuo CA vadovų draudimo) | Gyventojų pajamų mokestis (nuo CA vadovų draudimo) | Axapta73.csv |
| 10 | Ateinančių periodų atostogos | Ateinančių periodų atostogos | Axapta4.csv |
| 11 | Socialinio draudimo sąnaudos (nuo NA draudimo) | Socialinio draudimo sąnaudos | Axapta81.csv |
| 12 | Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos (nuo NA draudimo) | Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos | Axapta82.csv |
| 13 | Gyventojų pajamų mokestis (nuo CA vadovų draudimo) | Gyventojų pajamų mokestis nuo CA vadovų draudimo) | Axapta83.csv |

  - Axapta1.csv – Atskaitymai socialiniam draudimui

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,0,630401,1.03,Atskaitymai soc.draudimui,2,191630223,317,FS_B,,SK_ATL,1.0.00000,V1.1.0,1.3,_DU,0001.002S,,1.3.3.3

| Eil.Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinė sąskaita | 630401 |
| 6 | Suma | 1.03 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Atskaitymai soc. draudimui |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | 191630223 |
| 10 | Padalinio kodas | 317 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.0.00000 |
| 15 | Veikla | V1.1.0 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 1.3 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 0001.002S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 1.3.3.3 |

  - Axapta2.csv – Priskaičiuota uždarbio suma

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,0,630400,318.53,Priskaičiuota uždarbio suma,2,ATL,914,FS_R.25,,SK_ATL,1.5.90108,V3.3,1.1,_DU,6101.011S,,1.5

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinė sąskaita | 630400 |
| 6 | Suma | 318.53 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Priskaičiuota uždarbio suma |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | ATL |
| 10 | Padalinio kodas | 317 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.5.90108 |
| 15 | Veikla | V3.3 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 1.1 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 6101.011S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 1.5 |

  - Axapta3.csv  Atostogos iš praėjusių laikotarpių

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,0,630400,464.41,Priskaičiuota už atostogas,0,291000,521,FS_B,,SK_ATL,1.0.00000,V2.1.1,1.1,_DU,6101.011S,,1.1

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinė sąskaita | 630400 |
| 6 | Suma | 464.41 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Priskaičiuota už atostogas |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | 291000 |
| 10 | Padalinio kodas | 521 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.0.00000 |
| 15 | Veikla | V2.1.1 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 1.1 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 6101.011S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 1.1 |

  - Axapta4.csv  Ateinančių periodų atostogos

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,0,291000,46052.43,Ateinancių periodų atostogos,2,ATL,,FS_N,P_E,SK_ATL, , , , ,

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinė sąskaita | 291000 |
| 6 | Suma | 46052.43 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Ateinančių periodų atostogos |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | ATL |
| 10 | Tuščias laukas |  |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_N |
| 12 | Tekstas | P_E |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Tuščias laukas |  |
| 15 | Tuščias laukas |  |
| 16 | Tuščias laukas |  |
| 17 | Tuščias laukas |  |
| 18 | Tuščias laukas |  |

  - Axapta5.csv – Išskaitytos sumos  (Suma formuojama su priešingu ženklu)

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,4,00078918,-249.59,Išskaitytos sumos al bank. ispoln.,2,ATL,,,,SK_ATL,,,,,

2,2025-03-31,,4,112021238,-121810.07, Išskaitytos sumos al bank. ispoln.,,2,ATL,,,,SK_ATL,,,,,

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos typas | 4 |
| 5 | Tikėjas | 00078918 |
| 6 | Suma | -249.59 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Išskaitytos sumos al bank. ispoln |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | ATL |
| 10 | Tuščias laukas |  |
| 11 | Tuščias laukas |  |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Tuščias laukas |  |
| 15 | Tuščias laukas |  |
| 16 | Tuščias laukas |  |
| 17 | Tuščias laukas |  |
| 18 | Tuščias laukas |  |

  - Axapta6.csv – Išmokėtas darbo užmokestis (158-Komandiruotės , Suma formuojama su priešingu ženklu)

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,4,1495,4,Išmoketa darbo užmokestis,2,ATL,,FS_N,,ATSK,,,,,

2,2025-03-31,,4,7423,13.76,Išmoketa darbo užmokestis,2,ATL,,FS_N,,ATSK,,,,,

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 4 |
| 5 | Tikėjas | 1495 |
| 6 | Suma | 4 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Išmoketas darbo užmokestis |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | ATL |
| 10 | Tuščias laukas |  |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_N |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | ATSK |
| 14 | Tuščias laukas |  |
| 15 | Tuščias laukas |  |
| 16 | Tuščias laukas |  |
| 17 | Tuščias laukas |  |
| 18 | Tuščias laukas |  |

  - Axapta55.csv – Tarnybiniai telefonai (175 apmokėjimo rūšis)

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,7,Tarnyb telefonai,-155.92,Išskaitytos sumos175,2,ATL,,,,,,,,,

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 7 |
| 5 | Tikėjas | Tarnyb telefonai |
| 6 | Suma | -155.92 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Išskaitytos sumos175 |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | ATL |
| 10 | Tuščias laukas |  |
| 11 | Tuščias laukas |  |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Tuščias laukas |  |
| 14 | Tuščias laukas |  |
| 15 | Tuščias laukas |  |
| 16 | Tuščias laukas |  |
| 17 | Tuščias laukas |  |
| 18 | Tuščias laukas |  |

  - Axapta71.csv – (148) Socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo)

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,0,6303002, 16.09,Socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovu raudimo),2,191630223,521,FS_B,,SK_ATL,1.0.00000,V3.1.1,4.11,_DU,5200.012S,,3.23

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinę sąskaita | 6303002 |
| 6 | Suma | 16.09 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo) |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | 191630223 |
| 10 | Padalinio kodas | 521 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.0.00000 |
| 15 | Veikla | V3.1.1 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 4.11 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 6101.011S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 3.23 |

  - Axapta72.csv – Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo)

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,0,6303002, 01.46,Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo),2,191630223,518,FS_B,,SK_ATL,1.0.00000,V3.1.1,4.11,_DU,0004.010S,,3.23

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinę sąskaita | 6303002 |
| 6 | Suma | 1.46 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos (nuo CA vadovų draudimo) |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | 191630223 |
| 10 | Padalinio kodas | 518 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.0.00000 |
| 15 | Veikla | V3.1.1 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 4.11 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 0004.010S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 3.23 |

  - Axapta73.csv – Gyventojų pajamų mokestis (nuo CA vadovų  draudimo)

Pavyzdys:

1,2025-03-31,,0,6303001, 16.49,Gyventoju pajamų mokestis (nuo CA vadovų draudimo),2,188659752PAM,518,FS_B,,SK_ATL,1.0.00000,V3.1.1,4.11,_DU,0004.010S,,3.23

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-03-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinė sąskaita | 6303001 |
| 6 | Suma | 16.49 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Gyventojų pajamų mokestis (nuo CA vadovų draudimo) |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | 188659752PAM |
| 10 | Padalinio kodas | 518 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.0.00000 |
| 15 | Veikla | V3.1.1 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 4.11 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 0004.010S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 3.23 |

  - Axapta81.csv – Socialinio draudimo sąnaudos (nuo NA draudimo)

Pavyzdys:

1,2025-07-31,,0,6303002,0039.24,Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos,2,191630223,521,FS_B,,SK_ATL,1.1.00000,V2.4.1,4.11,_DU,5200.014S,,3.23

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-07-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinė sąskaita | 6303002 |
| 6 | Suma | 0039.24 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | 191630223 |
| 10 | Padalinio kodas | 521 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.0.00000 |
| 15 | Veikla | V2.4.1 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 4.11 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 5200.014S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 3.23 |

  - Axapta82.csv – Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos (nuo NA draudimo)

Pavyzdys:

1,2025-07-31,,0,6303002, 0003.30,Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos,2,191630223,521,FS_B,,SK_ATL,1.1.00000,V2.4.1,4.11,_DU,5200.014S,,3.23

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-07-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinė sąskaita | 6303002 |
| 6 | Suma | 3.30 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | 191630223 |
| 10 | Padalinio kodas | 521 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.0.00000 |
| 15 | Veikla | V2.4.1 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 4.11 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 5200.014S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 3.23 |

  - Axapta83.csv – Gyventojų pajamų mokestis (nuo NA draudimo)

Pavyzdys:

1,2025-07-31,,0,6303001, 0597.76,Gyventojų pajamų mokestis (nuo CA vadovų draudimo),2,188659752PAM,958,FS_B,,SK_ATL,1.0.00000,V3.11,4.11,_DU,0006.022S,,3.23

| Eil. Nr. | Aprašymas | Pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eil. Nr. | 1 |
| 2 | Paskutinė mėnesio data | 2025-07-31 |
| 3 | Tuščias laukas |  |
| 4 | Sąskaitos tipas | 0 |
| 5 | Balansinė sąskaita | 6303001 |
| 6 | Suma | 0597.76 |
| 7 | Operacijos pavadinimas | Gyventojų pajamų mokestis |
| 8 | Korespondentinės sąskaitos tipas. | 2 |
| 9 | Korespondentinė sąskaita | 188659752PAM |
| 10 | Padalinio kodas | 958 |
| 11 | Finansavimo šaltinis | FS_B |
| 12 | Tuščias laukas |  |
| 13 | Šablonas | SK_ATL |
| 14 | Objektas | 1.0.00000 |
| 15 | Veikla | V3.11 |
| 16 | Sąnaudų straipsnis | 4.11 |
| 17 | Tekstas | _DU |
| 18 | Apskaitos vienetas | 0006.022S |
| 19 | Tuščias laukas |  |
| 20 | Biudžetinė kategorija | 3.23 |

- Pradinių duomenų lentelės struktūra, reikalinga IS „EuroFondai“ ataskaitoms formuoti

| Lauko pavadinimas | Tipas ir matmuo | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| dt_otchet | DATE NOT NULL, | Ataskaitos data |
| card | NUMBER(6,0) NOT NULL, | Asmeninės kortelės numeris |
| tabn | NUMBER(6,0) NOT NULL, | Darbo laiko apskaitos numeris |
| vo | NUMBER(3,0) NOT NULL, | Apmokėjimo tipas |
| euro_fond | NUMBER(2,0) NOT NULL, | Pirmosios ataskaitos stulpelis CPVA |
| dt_raschet | DATE NOT NULL, | Skaičiavimo data |
| summa | NUMBER(10,3) NOT NULL, | Suma |
| oklad | NUMBER, | Bazinis atlyginimas + priedas |
| maket | NUMBER(3,0), | Maketas (naudojamas faktiškai dirbtų dienų skaičiavimui, pvz., 43 – atostogos) |
| dn | NUMBER, | Dienos |
| ch | NUMBER, | Valandos |
| dnp | NUMBER(6,2), | Planuotos dienos |
| chp | NUMBER(6,2), | Planuotos valandos |
| shed_day_type | NUMBER(1,0), | Grafiko tipas (0 – pamaininis, 1 – dieninis) |
| ceh | NUMBER(3,0), | Padalinio kodas |
| uch | NUMBER(3,0), | Baro kodas |
| dol | NUMBER(6,0), | Pareigų kodas |
| ist_fin | VARCHAR2(40 CHAR), | „Finansinė eilutė“ (formuojama atlyginimų skaičiavime, vėliau išskaidoma į dimensijas) |
| programa | VARCHAR2(10 CHAR), | Veikla |
| objects | VARCHAR2(10 CHAR), | Objektas |
| projects | VARCHAR2(10 CHAR), | Apskaitos vienetas |
| rol | VARCHAR2(10 CHAR), | Rolė |
| fond | NUMBER(2,0), | Finansavimo fondas |
| dt_corr | DATE, | Koregavimo data |
| user_corr | VARCHAR2(20 CHAR), | Kas atliko koregavimą |
| summa_soc | NUMBER(10,3) DEFAULT 0, | Jei nuo šio apmokėjimo tipo atskaičiuojama į „Sodra“ – suma, jei ne – 0 |
| summa_nal | NUMBER(10,3) DEFAULT 0, | Jei atskaičiuojamas pajamų mokestis – suma, jei ne – 0 |
| staff_nr | NUMBER(6,0), | Etato numeris |
| dol_lavel | VARCHAR2(5 CHAR), | Pareigų lygis |
| rate | NUMBER(6,3) DEFAULT 1, | Faktinis atlyginimo koeficientas (1, 0.5 ir pan.) |
| dt_perev | DATE, | Perkėlimo data |
| uslov_perev | NUMBER(2,0) DEFAULT 1, | Darbo sutarties sąlygų kodas |
| persgr | VARCHAR2(1 BYTE), | Administravimo arba valdymo grupė |
| chief | NUMBER DEFAULT 0) | Vadovo požymis (0 arba 1) |

- Bendrai prieinamos INPPCOMM schemos struktūra. Šiuo metu schema apima lenteles, kuriose saugomi personalo ir organizacinės struktūros duomenys, naudojami IAE informacinėse sistemose

  - PAREIGOS   OPW_BILET

| Lauko pavadinimas | Tipas ir matmuo | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Dol | NUMBER(6,0) NOT NULL | Pareigų kodas |
| Dol_rus | VARCHAR2(200 CHAR) | Pareigų pavadinimas rusų kalba |
| Dol_lit | VARCHAR2(200 CHAR) | Pareigų pavadinimas lietuvių kalba |
| Dol_lit_w | VARCHAR2(200 CHAR) | Pareigų pavadinimas lietuvių kalba (moteriška forma) |
| Dol_rus_k | VARCHAR2(50 CHAR) | Pareigų trumpinys rusų kalba |
| Dol_lit_k | VARCHAR2(50 CHAR) | Pareigų trumpinys lietuvių kalba |
| Dol_lit_k_w | VARCHAR2(50 CHAR) | Pareigų trumpinys lietuvių kalba (moteriška forma) |
| Dol_eng | VARCHAR2(200 CHAR) | Pareigų pavadinimas anglų kalba |
| Klas_kod | NUMBER(6,0) | LR klasifikatoriaus kodas |

  - VADOVAI   OPW_CHIEF

| Lauko pavadinimas | Tipas ir matmuo | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| kod | NUMBER(2,0) NOT NULL | Pareigų kodas |
| nm_ru | VARCHAR2(60 CHAR) | Pareigų pavadinimas rusų kalba |
| nm_lt | VARCHAR2(60 CHAR) | Pareigų pavadinimas lietuvių kalba |
| nm_eng | VARCHAR2(60 CHAR) | Pareigų pavadinimas anglų kalba |

  - DEPARTAMENTAI(DIREKCIJOS)   OPW_DIRECTION

| Lauko pavadinimas | Tipas ir matmuo | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| kod | NUMBER(2,0) NOT NULL | Departamento kodas |
| Kod_kanc | NUMBER(2,0) | Departamento kodas - kanceliarija |
| Nm_ru | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas rusų kalba |
| Nm_lt | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas lietuvių kalba |
| Nm_eng | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas anglų kalba |
| Nm_ru_k | VARCHAR2(40 CHAR) | Trumpas pavadinimas rusų kalba |
| Nm_lt_k | VARCHAR2(40 CHAR) | Trumpas pavadinimas lietuvių kalba |
| Dt_vvod | DATE | Įsigaliojimo data pagal įsakymą |
| Dt_otmen | DATE | Panaikinimo data pagal įsakymą |
| Arx_mark | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL | Archyvavimo požymis |

  - TARNYBOS   OPW_TARNYBA

| Lauko pavadinimas | Tipas ir matmuo | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| direction | NUMBER(2,0) NOT NULL | Departamento kodas |
| kod | NUMBER(2,0) NOT NULL | Tarnybos kodas |
| nm_rus | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas rusų kalba |
| nm_lit | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas lietuvių kalba |
| nm_eng | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas anglų kalba |
| nm_rus_k | VARCHAR2(40 CHAR) | Trumpas pavadinimas rusų kalba |
| nm_lit_k | VARCHAR2(40 CHAR) | Trumpas pavadinimas lietuvių kalba |
| Dt_vvod | DATE | Įsigaliojimo data pagal įsakymą |
| Dt_otmen | DATE | Panaikinimo data pagal įsakymą |
| Arx_mark | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL | Archyvavimo požymis |

  - PADALINYS   OPW_PODRAZD_TAB

| Lauko pavadinimas | Tipas ir matmuo | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| direction | NUMBER(2,0) NOT NULL | Departamento kodas |
| ceh | NUMBER(3,0) NOT NULL | Padalinio kodas |
| ceh_rus | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas rusų kalba |
| ceh_lit | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas lietuvių kalba |
| ceh_eng | VARCHAR2(100 CHAR) | Pavadinimas anglų kalba |
| ceh_rus_k | VARCHAR2(40 CHAR) | Trumpas pavadinimas rusų kalba |
| ceh_lit_k | VARCHAR2(40 CHAR) | Trumpas pavadinimas lietuvių kalba |
| Dt_vvod | DATE | Įsigaliojimo data pagal įsakymą |
| Dt_otmen | DATE | Panaikinimo data pagal įsakymą |
| Arx_mark | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL | Archyvavimo požymis |
| tarnyb | NUMBER(2,0) | Tarnyba |

  - BARAI   OPW_UCHASTOK

| Lauko pavadinimas | Tipas ir matmuo | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ceh | NUMBER(3,0) NOT NULL | Padalinio kodas |
| uch | NUMBER(3,0) NOT NULL | Baro kodas |
| uch_rus | VARCHAR2(40 CHAR) | Pavadinimas rusų kalba |
| uch_lit | VARCHAR2(40 CHAR) | Pavadinimas lietuvių kalba |
| uch_eng_al | VARCHAR2(200 CHAR) | Pilnas pavadinimas anglų kalba |
| uch_rus_k | VARCHAR2(20 CHAR) | Trumpas pavadinimas rusų kalba |
| uch_lit_k | VARCHAR2(20 CHAR) | Trumpas pavadinimas lietuvių kalba |
| uch_rus_al | VARCHAR2(200 CHAR) | Pilnas pavadinimas rusų kalba |
| uch_lit_al | VARCHAR2(200 CHAR) | Pilnas pavadinimas lietuvių kalba |
| Dt_vvod | DATE | Įsigaliojimo data pagal įsakymą |
| Dt_otmen | DATE | Panaikinimo data pagal įsakymą |
| Arx_mark | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL | Archyvavimo požymis |

  - PERSONALAS   OPW_PERSONAL

| Lauko pavadinimas | Tipas ir matmuo | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| card | NUMBER(6,0) NOT NULL | Asmeninės kortelės numeris |
| lt_surname | VARCHAR2(25 CHAR) | Pavardė lietuvių kalba |
| lt_name | VARCHAR2(25 CHAR) | Vardas lietuvių kalba |
| sex | NUMBER(1,0) | Lytis |
| phone | VARCHAR2(12 CHAR) | Telefonas |
| tabn | NUMBER(6,0) | Darbo laiko apskaitos numeris |
| ceh | NUMBER(3,0) NOT NULL | Padalinys |
| ceh_rus | VARCHAR2(100 CHAR) | Padalinys rusų kalba |
| ceh_lit | VARCHAR2(100 CHAR) | Padalinys lietuvių kalba |
| uch | NUMBER(2,0) | Baras |
| uch_rus | VARCHAR2(40 CHAR) | Baras rusų kalba |
| uch_lit | VARCHAR2(40 CHAR) | Baras lietuvių kalba |
| dol | NUMBER(6,0) | Pareigos |
| dol_rus | VARCHAR2(200 CHAR) | Pareigos rusų kalba |
| dol_lit | VARCHAR2(200 CHAR) | Pareigos lietuvių kalba |
| dol_lit_w | VARCHAR2(200 CHAR) | Pareigos lietuvių kalba (moteriška forma) |
| ru_surname | VARCHAR2(25 CHAR) | Pavardė rusų kalba |
| ru_name | VARCHAR2(25 BYTE) | Vardas rusų kalba |
| ru_patronymic | VARCHAR2(17 CHAR) | Tėvavardis rusų kalba |
| dism_mark | NUMBER(1,0) NOT NULL | Atleidimo požymis (=1) |
| dt_priem | DATE | Priėmimo į darbą data |
| contract_end | DATE | Darbo sutarties pabaigos data |
| linom | VARCHAR2(11 CHAR) | Asmens kodas |
| dt_birth | DATE | Gimimo data |
| razrad | NUMBER(1,0) | Kvalifikacinis rangas |
| gr_mark | NUMBER(1,0) | Grupė |
| category | VARCHAR2(8 CHAR) | Kategorija |
| uv_order_nr | VARCHAR2(20 CHAR) | Atleidimo įsakymo numeris |
| uv_order_dt | DATE | Atleidimo įsakymo data |
| ceh_lit_k | VARCHAR2(40 CHAR) | Padalinio trumpinys lietuvių kalba |
| uv_dt | DATE | Atleidimo data |
| dt_perev | DATE | Perkėlimo data |
| osnuvol_kod | NUMBER(3,0) | Atleidimo pagrindo kodas |
| osnuvol_nm | VARCHAR2(50 CHAR) | Atleidimo pagrindo pavadinimas |
| direct | NUMBER(2,0) | Departamentas |
| tarnyb | NUMBER(2,0) | Tarnyba |
| poskyr | NUMBER(3,0) | Pogrupis |
| chief | NUMBER(2,0) | Vadovo požymis |
| status_work | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 | Ilgalaikių atostogų požymis |
| status_work_comment | VARCHAR2(200 BYTE) | Komentaras apie ilgalaikes atostogas |

Sutarties 2 priedas

TIEKĖJO PASIŪLYMAS

Privaloma – sistema turi turėti nurodyta funkcionalumą ar techninį sprendimą; Pageidautina- sistema turi turėti nurodyta funkcionalumą arba Tiekėjas gali pasiūlyti alternatyvų sprendimą poreikiui patenkinti.