Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

DUOMENŲ VALDYMO MODELIO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA

- Pirkimo objektas – Duomenų valdymo modelio (toliau – DVM) informacinės infrastruktūros techninės priežiūros ir vystymo paslaugos (toliau –  Paslaugos).

- Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros (toliau – Perkančioji organizacija) perkamos Paslaugos turi būti teikiamos adresu Konstitucijos pr. 15-89, Vilniuje.

- Paslaugų teikimo trukmė – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis.

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4 punktu, šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

II SKYRIUS
KOMPONENTŲ APRAŠYMAS

- DVM sudaro – Informacinių sistemų registro informacinė sistema ir pagalbinių programinių įrankių rinkinys.

- Informacinių sistemų registro informacinės sistemos (toliau – ISR) komponentų sąrašas:

  - ISR komponentas:

    - Viešas duomenų portalas;

    - Dokumentų valdymo komponentas;

    - Integracinis komponentas;

    - ISR duomenų bazės komponentas.

  - Metaduomenų valdymo komponentas:

    - Metaduomenų katalogas;

    - Metaduomenų tvarkymo komponentas;

    - Duomenų paslaugų komponentas;

    - Automatizuotų duomenų teikimo sutarčių komponentas.

  - Pagalbinių programinių įrankių rinkinys susideda iš šių komponentų:

    - Agentas, skirtas metaduomenų nuskaitymui ir duomenų nuskaitymui bei konvertavimui į UDTS formatą;

    - saugyklos duomenų įrašymo ir pateikimo įrankiai;

    - katalogo duomenų įrašymo ir pateikimo komponentas.

- DVM pagrindas yra ISR, kuri apima visą informacinių sistemų registravimą, informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymą, metaduomenų katalogą ir duomenų paslaugų pateikimą informacinių sistemų sąveikumo sprendimams įgyvendinti.

- DVM sistemos vystymo architektūroje numatyti moduliai pateikti schemoje:

pav. 1. ISR modulinė architektūra

- DVM realizuotas naudojant šią programinę įrangą:

- Python – Django (RESTful APIs) Web Application

- Typescript – React FE

- PostgreSQL

- Redis

- Celery background tasks

- Elasticsearch – ELK stack

- RabbitMQ

- DVM sistema sudaryta iš šių komponentų:

- Duomenų portalas;

- Informacinių sistemų registravimo komponentas;

- Metaduomenų katalogas;

- Pagalbinių programinių įrankių komponentas SPINTA (toliau – SPINTA).

- Bendra DVM sistemos veikimo schema (komponentų schema):

# pav. 2. DVM veikimo komponentinė schema

Įstaigos duomenų šaltinis [E1] – Informacinės sistemos (toliau – IS) informaciniai ištekliai. Gali būti duomenų bazės, skaičiuoklės lentelės ar kitais formatais saugomi duomenys.

Duomenų teikimo paslauga (API) [E2] – IS informaciniai ištekliai, teikiami apsikeitimui su kitomis IS, tačiau neatitinka UDTS reikalavimų.

Įstaigos duomenų katalogas [E3] – vietinis, įstaigos viduje naudojamas, duomenų katalogas, kurio duomenys nėra perduodami į Lietuvos duomenų katalogą [K1].

Lietuvos duomenų katalogas [K1] – Lietuvos duomenų katalogas, skirtas visų valstybės informacinių išteklių [E1, E2, E3] katalogavimui vienoje vietoje. Kataloge [K1] nesaugomi patys duomenys, saugomi tik duomenų šaltinių aprašymai pagal DCAT-AP-LT ir DSA specifikacijas, valdomos išmaniosios sutartys prieigai prie duomenų, konfigūruojami vidiniai [P1] ir išoriniai [A2] vartai, per konfigūracijų valdymo repozitorių [P2], perduodami DCAT-AP ir DSA duomenys.

Universalus duomenų agentas (API) [K2] – programinė įranga, skirta IS metaduomenų DSA formatu ir duomenų UDTS protokolu skaitymui, transformavimui ir publikavimui realiu laiku, per Taikomųjų programų sąsają (toliau API - Application Programmming Interface), diegiama kiekvienos įstaigos infrastruktūroje, šalia duomenų šaltinio.

Vidiniai API vartai [P1] – vienas prieigos taškas (angl. API Gateway) prie visų Lietuvos informacinių išteklių, vartai nukreipia gautas duomenų užklausas į įstaigos infrastruktūroje veikiantį duomenų agentą ir gautą atsakymą perduoda paklausėjui. Vidiniai vartai skirti duomenų apsikeitimui tarp viešojo sektoriaus IS esančių Saugiame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle (toliau – SVDPT).

API repozitorius [P2] – versijuojama konfigūracijų valdymo ir failų saugykla, veikianti git protokolu, kurioje saugomos Duomenų struktūrų aprašų (toliau – DSA) lentelės, Atvirojo standarto API aprašymo specifikacijos (toliau – OpenAPI), kitos Duomenų teikimo paslaugų [E2] schemos ir konfigūracijos failai, skirti vidinių [P1] ir išorinių [A2] vartų konfigūracijai. Dalis konfigūracijos tvarkoma rankiniu būdu, dalis gaunama iš katalogo [K1].

Tapatybės nustatymo ir prieigų valdymo paslauga [P3] – skirta duomenų subjekto arba duomenų naudotojo prieigos nustatymui ir leidimų valdymui remiantis Atvirojo standarto autorizacijos protokolo (toliau – Oauth) 2.0 specifikacijomis.

Telemetrijos ir monitoringo paslauga [P4] – skirta įvykių susijusių su duomenų perdavimu apskaitai ir stebėsenai.

Išoriniai API vartai [A2] – išoriniai vartai veikia tokiu pačiu principu kaip ir vidiniai [P1], tačiau skirti institucijų, nesančių SVDPT tinkle, informacinių sistemų duomenų rinkinių publikavimui.

III SKYRIUS
BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMOMS PASLAUGOMS

- DVM komponentų programinė įranga turi būti praplečiama ir keičiama laikantis modulinio principo, užtikrinant sistemos vientisumą, lankstumą, lengvas plėtimo galimybes.

- Visi DVM komponentų techninės priežiūros ir vystymo metu planuojami taikyti programinės įrangos projektiniai ar technologiniai sprendimai bei numatoma naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo programinė įranga turi būti suderinta (raštu arba el. paštu) su Perkančiosios organizacijos specialistais, atsakingais už DVM komponentų techninę priežiūrą ir palaikymą.

- Užsakomos DVM komponentų techninės priežiūros ir vystymo paslaugos turi būti atliktos per Perkančiosios organizacijos nustatytą ir su tiekėju suderintą laiką.

- Tiekėjas, atlikęs DVM komponentų programinės įrangos pakeitimus, prieš juos pateikdamas Perkančiajai organizacijai, privalės atitinkamai pakeisti sistemos techninę ir vartotojo dokumentaciją bei kitus su pakeitimais susijusius ir su Perkančiosios organizacijos nurodytus pateikti dokumentus.

- Visais atvejais Paslaugų teikimo metu naujai sukurtą ar pakeistą programinę įrangą tiekėjas perduoda ir pristato (supažindina) Perkančiosios organizacijos specialistams, tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad, ją įdiegus gamybinėje aplinkoje, nebus sutrikdytas DVM komponentų darbas ir visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

- Paslaugos turi būti vykdomos laikantis griežtai apibrėžtų sistemos techninės priežiūros ir vystymo paslaugų vykdymo metodų ir procedūrų, įtraukiant testavimo metodus ir priemones. Prieš teikiant paslaugas, paslaugų vykdymo metodus ir procedūras tiekėjas turi suderinti (raštu ar el. paštu) su Perkančiąja organizacija.

- Paslaugas tiekėjas turi organizuoti/teikti ir dokumentuoti taip, kad būtų galima:

  - fiksuoti visas problemas, jų sprendimus ir sprendimų rezultatus;

  - sekti konkrečios problemos sprendimų eigą.

- Jei buvo atlikti DVM komponentų programinės įrangos diegimo darbai, Perkančioji organizacija atlieka galutinį DVM komponentų programinės įrangos testavimą funkcionalumų veikimo patikrinimui skirtoje aplinkoje:

  - Perkančiosios organizacijos rezultatų patikrinimo metu registruotus trūkumus tiekėjas įsipareigoja pašalinti nemokamai (savo lėšomis) per su Perkančiąja organizacija sutartą laiką ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinimui;

  - jei testavimas vyko sklandžiai, nebuvo nustatyta realizavimo trūkumų, Perkančioji organizacija užsakymo įvykdymą patvirtina ir suderina DVM komponentų programinės įrangos pakeitimų diegimo į gamybinę DVM aplinką laiką ir terminus;

  - jei trūkumai išaiškėja vėliau DVM komponentų eksploatavimo metu, tiekėjas įsipareigoja Perkančiosios organizacijos pastebėtus trūkumus pašalinti nemokamai (savo lėšomis) per su Perkančiąja organizacija sutartą laiką, atsižvelgiant į nustatyto trūkumo svarbą nepertraukiamam DVM komponentų veikimui užtikrinti.

- Teikiant Paslaugas vartojamos sąvokos bus suprantamos taip:

  - Darbo valandos – darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.;

  - Nedarbo valandos – darbo dienomis nuo 17:01 val. iki 7:59 val. ir visos nedarbo dienos.

IV SKYRIUS
DVM TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ APIMTIS

- Perkančiosios organizacijos numatomas įsigyti Paslaugas sudaro:

  - DVM  techninės priežiūros paslaugos;

  - DVM  vystymo paslaugos.

- DVM techninės priežiūros paslaugos apima:

  - DVM programinės įrangos funkcionalumo klaidų ir/arba neatitikimų veiklos poreikiams analizę, sprendimo parengimą ir sprendimo ekspertinį įvertinimą;

  - DVM programinės įrangos diegimų planavimo ir diegimo darbus;

  - DVM programinėje įrangoje naudojamų bendrinių komponentų (bibliotekos) stebėseną ir atnaujinimo rekomendacijas su susijusiais programinės įrangos pakeitimais;

  - DVM integracinių komponentų veikimo užtikrinimą;

  - Duomenų tvarkymą, migravimą ir optimizavimą Metaduomenų kataloge;

  - Metaduomenų katalogo duomenų atstatymą iš kopijos po incidentų reikalaujančių duomenų atstatymo;

  - Duomenų bazių sutrikimų analizę ir priežasčių šalinimą;

  - Incidentų susijusių su DVM analizę, sprendimų parengimą ir realizavimą;

  - Perkančiosios organizacijos specialistų konsultavimą DVM palaikymo, eksploatavimo ir administravimo klausimais;

  - DVM programinės įrangos stabilumo, greitaveikos ir saugumo gerinimo planų parengimą;

  - Techninė pagalba diegiant programinį įrankį SPINTĄ;

  - Kitas DVM techninės priežiūros paslaugas.

- DVM vystymo paslaugos apima:

  - DVM plėtros arba pokyčių sprendimų parengimą ir įvertinimą pagal pateiktus veiklos poreikius;

  - DVM plėtros arba pokyčių realizavimą pagal pateiktus sprendimus;

  - DVM portalų dizaino ir vartotojų sąsajos tobulinimo pasiūlymus ir planų parengimą, įskaitant naršyklių versijas arba naujas naršykles specifikuotas portalų architektūros poreikiuose;

  - DVM programinės įrangos kodo optimizavimo pasiūlymus;

  - Esamų DVM integracinių sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis keitimą/tobulinimą arba naujų realizavimą (esant poreikiui);

  - DVM sistemų perkėlimą į naujas platformas arba aplinkas, sudiegiant programinę įrangą, integracijos komponentus ir migruojant duomenis;

  - Kitas DVM vystymo paslaugas.

- DVM techninės priežiūros ir vystymo paslaugos užsakomos tokia tvarka:

  - Perkančioji organizacija registruoja užduotį stebėsenos sistemoje GitHub / JIRA ar kitoje aplinkoje (toliau – Stebėsenos sistema) ir per ją pateikia tiekėjui informaciją apie reikalingą DVM sutrikimo šalinimą, tobulintiną DVM funkcionalumą ar komponentą įvertinimui ar kt.;

  - Tiekėjas, gavęs užduotį iš Perkančiosios organizacijos, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas įvertina reikalingos Paslaugos apimtį, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus. Atlikęs minėtą įvertinimą, tiekėjas užduotis suderina su Perkančiąja organizacija. Suderinus užduotis, Stebėsenos sistemoje, Tiekėjas parengia reikalingų paslaugų užsakymą, kurį abi šalys pasirašo (Techninės specifikacijos (toliau – TS) 1 priedas);

  - Tiekėjas, įgyvendinęs užduotį, Stebėsenos sistemoje pažymi apie užduoties įvykdymą ir priskiria Perkančiosios organizacijos patikrai;

  - Perkančioji organizacija patikrina užduoties įgyvendinimo kokybę ir, jeigu rezultatai atitinka TS ir/ar užduotyje nustatytus kiekybės ir/ar kokybės reikalavimus, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užduoties rezultatų pateikimo juos patvirtina Stebėsenos sistemoje;

  - Jei Perkančioji organizacija testavimo metu nustato neatitikimus ar trūkumus, tiekėjas įsipareigoja rezultatų patikrinimo metu pastebėtus trūkumus pašalinti nemokamai per 5 (penkias) darbo dienas nuo neatitikimo ar trūkumo registravimo Stebėsenos sistemoje, o jeigu tai techniškai nėra įmanoma, per su Perkančiąja organizacija suderintą laiką ir pateikti visus rezultatus patikrinimui iš naujo;

  - Tiekėjas, įgyvendinęs užsakymą, pateikia visus išeities failus, diegimo instrukciją, testavimo dokumentaciją, atnaujintą/sukurtą naudotojo, administratoriaus ar kt. dokumentaciją bei kitus sutartus pateikti dokumentus. Visi dokumentai, įskaitant ir paslaugų užsakymus, turi būti pateikiami elektroninėje formoje.

- DVM sistemos paslaugų apimtis – preliminariai 9000 darbo valandų per 36 (trisdešimt šeši) mėnesius. Nurodyta darbo valandų apimtis nėra Užsakovo įsipareigojimas išpirkti visą darbo valandų kiekį. Paslaugos bus perkamos atsižvelgiant į faktinį poreikį, pateiktą pagal suderintą ir abiejų šalių pasirašytą reikalingų paslaugų užsakymą (TS 1 priedas).

V SKYRIUS
ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

- Pagal kiekvieną Perkančiosios organizacijos pateiktą DVM techninės priežiūros ir/ar vystymo paslaugų (pagal valandinį įkainį) užsakymą laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas pasirašomas suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu paslaugų priėmimo-perdavimo aktas dėl paslaugų priėmimo pasirašomas vėliau negu užsakyme nustatytas terminas, taikomos sutarties Specialiųjų sąlygų 9.2. p. nustatytos netesybos.

- Perkančioji organizacija atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

VI SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

- Teikiant  DVM sistemos techninės priežiūros paslaugas, naudojamos sąvokos suprantamos taip:

  - veikimo sutrikimas – kai DVM sistemos vidiniai arba išorės naudotojai dėl operacinės sistemos, techninės įrangos, programinės įrangos funkcionalumo ar taikomosios programinės įrangos sutrikimų (esant tvarkingai informacinei infrastruktūrai) negali atlikti numatytų sistemos funkcijų;

  - incidentas – aptarnaujamos DVM sistemos sutrikimas, nepriklausomai nuo jo kilmės (pvz. neveikia Metaduomenų katalogas ir pan.);

  - problema – tai nežinomos priežastys, dėl kurių DVM sistemos veikimas įtakojamas neigiamai. Taip pat problema laikoma pasikartojantys, tos pačios kilmės, incidentai;

  - pakeitimas – bet koks DVM sistemos techninės ir programinės įrangos konfigūracijos pakeitimas.

- Tiekėjas, gavęs pranešimą Paslaugų valdymo sistemoje arba elektroniniu paštu apie DVM sistemos veikimo sutrikimus, privalo išsiaiškinti DVM sistemos sutrikimo priežastį. Tuo atveju, jeigu DVM sutrikimas įvyko ne dėl DVM techninės įrangos ar sisteminės įrangos veikimo sutrikimų, o dėl DVM programinės įrangos veiklos sutrikimų, tiekėjas nedelsiant turi imtis veiksmų, užtikrinančių DVM veikimo atstatymą. DVM sistemos funkcionavimo atstatymas arba pateikimas siūlymų dėl programinės įrangos pakeitimų poreikio turi trukti:

  - DVM sistemos komponentų sutrikimai, dėl kurių reikia perkrauti programinę įrangą, ne ilgiau nei 2 (dvi) darbo valandas nuo sutrikimo registravimo pradžios;

  - DVM sistemos komponentų sutrikimai, dėl kurių programinę įrangą reikia iš naujo įdiegti – 6 (šešias) darbo valandas nuo sutrikimo registravimo pradžios;

  - DVM sistemos kritiniai komponentų sutrikimai, dėl kurių reikia atkurti duomenis iš rezervinių kopijų – 8 (aštuonias) darbo valandas nuo sutrikimo registravimo pradžios;

  - DVM sistemos komponentų pakeitimų atlikimo poreikis pateikiamas Paslaugų valdymo sistemoje  – 24 (dvidešimt keturias) darbo valandas nuo sutrikimo registravimo pradžios.

- Perkančioji organizacija apie DVM sistemos veikimo sutrikimus, incidentus, problemas, pakeitimų ar konsultavimo poreikį tiekėjui praneša Perkančiosios organizacijos turimoje Paslaugų valdymo sistemoje (angl. CA – Service desk) arba elektroniniu paštu tiekėjo paskirtam kontaktiniam asmeniui. Paslaugų valdymo sistemoje arba elektroniniu paštu (jeigu buvo užklausa buvo pateikta elektroniniu paštu) tiekėjo atstovai privalės ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną pranešti apie paslaugos veikimo sutrikimo sprendimo eigą ir, suradę sprendimą bei išsprendę problemą, pakomentuoti sprendimą Paslaugų valdymo sistemoje. Jei apie DVM sistemos veikimo sutrikimus tiekėjas informuojamas tiesiogiai jis privalo juos savarankiškai registruoti Perkančiosios organizacijos turimoje Paslaugų valdymo sistemoje.

- Tiekėjas turi laikytis Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių saugumo politikos ir teisės aktų, reglamentuojančių Perkančiosios organizacijos informacinių sistemų saugumą, reikalavimų (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po sutarties pasirašymo). Apie naujus reikalavimus Perkančiosios organizacijos paskirtas darbuotojas turi informuoti tiekėją raštu.

- Tiekėjas privalo nedelsdamas pranešti Perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui apie spėjamus įvykusius saugumo arba kitus incidentus, susijusius su DVM sistemos veikimu.

- Jeigu tiekėjas teikdamas Paslaugą nustato, kad DVM sistemos veikimas sutrikęs ne dėl tiekėjo prižiūrimos programinės įrangos, informuodamas Perkančiąją organizaciją, turi nurodyti spėjamą sutrikimo priežastį ir prielaidas, dėl kurių tiekėjas tai nustatė.

________________

Priedas 1

UŽSAKYMAS NR. ___

PAGAL 202__ M. __________MĖN. ___ D. DUOMENŲ VALDYMO MODELIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ

SUTARTĮ NR. ____

2026-__-__

Vilnius

Šiuo užsakymu Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA) užsako paslaugas pagal 2026 m. _________  ___ d. sutartį Nr. ____:

| Eil. Nr. | Poreikis | Trukmė, val. | Įvykdymo data | Detalizavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |

Užsakymą pateikė: _______________________________________________________.

| Patvirtinta: ........................................... ............................................................... | Patvirtinta: ............................................ .................................................................. |
| --- | --- |