MOLĖTŲ RAJONO ČIULĖNŲ SENIŪNIJOS, ŠEŠTOKIŠKIŲ POLDERIO MELIORACIJOS STATINIŲ IR SIURBLINĖS REKONSTRUKCIJOS DARBAI SU PROJEKTAVIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | Molėtų raj. savivaldybės administracija į. k. 188712799, Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai Kontaktinis asmuo: Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Gintautas Žiukas, tel. +370 620 93686 el. p. gintautas.ziukas@moletai.lt |
| --- | --- |
| - STATINIO (OBJEKTO) APRAŠYMAS | Atlikti Šeštokiškių polderio melioracijos statinių ir siurblinės (polderio siurblinės, 12,057 km griovių ir 9 vnt. pralaidų) Molėtų rajone rekonstrukciją. |
| - PROJEKTO PAVADINIMAS | Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos, Šeštokiškių polderio melioracijos statinių ir siurblinės rekonstrukcija |
| - STATINIO ADRESAS | Toliejų kadastrinė vietovė, Čiulėnų seniūnija, Molėtų rajono savivaldybė |
| - TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS APIBŪDINIMAS | Perkamos Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Šeštokiškių polderio melioracijos statinių ir siurblinės rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugos. Paslaugų apimtis – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių, juose esančių melioracijos statinių bei siurblinės) rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimas su visais šiam projektui įgyvendinti reikalingais susijusiais dokumentais, taip pat statybą leidžiančio dokumento gavimas užsakovo vardu teisės aktų nustatyta tvarka. |
| - NUMATOMŲ DARBŲ APIBŪDINIMAS | Numatoma atlikti melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus – rekonstruoti melioracijos griovius bei juose esančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius. Bendras rekonstruojamų melioracijos griovių ilgis – 12,057 km. Taip pat numatoma rekonstruoti 9 vnt. pralaidų ir 1 vnt. polderio siurblinę. |
| - STATINIO PROJEKTO ETAPAS | (nustato projektuotojai) |
| - STATINIO KATEGORIJA | Neypatingas statinys |
| - STATYBOS RŪŠIS | Rekonstrukcija |
| 10. LĖŠŲ POBŪDIS | Valstybės lėšos investicijoms |

II. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

| - REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI | Reikalavimai projektinei dokumentacijai: projektavimo paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis: „Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas”, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės”, MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR Žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466, „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ bei laikantis kitų galiojančių melioracijos bei statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, taikant melioracinės kraštotvarkos priemones |
| --- | --- |
| - KITOS BŪTINOS SĄLYGOS PROJEKTUI PARENGTI | Darbų kiekių žiniaraščiai, sąmatiniai skaičiavimai bei planai ir profiliai turi būti parengti atskirai kiekvienai kadastro vietovei. Griovių šlaitų tvirtinimui, pralaidų antgaliams, nenaudoti brangių surenkamų g/b elementų, daugiau naudoti pigesnes vietines medžiagas (monolitinį g/b, akmenis, geotekstilę ir kt.). Darbų zonoje įrengti reperius. Projekte numatytus darbus būtina suderinti su žemės savininkais bei inžinierinių tinklų savininkais. Projekto sprendiniai turi atitikti projekto rengimo dokumentų, normatyvinių melioracijos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reglamentuojančių projektinės dokumentacijos rengimą reikalavimus. Gavus projekto ekspertizės akto išvadas, išvadoje nurodytas klaidas bei trūkumus paslaugos teikėjas savo lėšomis privalo pašalinti per 7 darbo dienas nuo Ekspertizės akto išvados gavimo dienos. |
| - STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): 1.Tyrinėjimo darbų dokumentacija; 2. Melioracijos griovių išdėstymo schema. |

III. KITI REIKALAVIMAI DARBŲ TECHNINIAM PROJEKTUI PARENGIMUI

| - PROJEKTO ĮFORMINIMAS | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. |
| --- | --- |
| - STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS | 3 egz. popierinės projektinės dokumentacijos, įrištos bylose, ir 2 egz. projektinės dokumentacijos skaitmeniniu formatu (CD laikmenose), įskaitant Word, Excel, DWG ir SHP failus. |

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.

Elektroninis statybos darbų žurnalas Rangovas savo lėšomis įsigyja Elektroninį statybos darbų žurnalą, jį pildo ir visą statybos darbų vykdymo laikotarpį tinkamai tvarko. Rangovas užtikrina, kad Elektroniniame statybos darbų žurnale būtų laiku, teisingai ir išsamiai fiksuojama visa teisės aktuose nustatyta informacija. Rangovas atsako už Elektroninio statybos darbų žurnale pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir savalaikį jų pateikimą.

______________