PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Sigitas Žvinys

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Užsakovas: Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai.

- Projekto pavadinimas: „Projekto „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Šeštokiškių polderio melioracijos statinių ir siurblinės rekonstrukcija“ projektavimo paslaugos.

- Projekto rengimo etapas (stadija): techninis darbo projektas.

- Statybos rūšis: rekonstrukcija.

- Objekto vieta: Toliejų kadastrinė vietovė, Čiulėnų seniūnija,  Molėtų rajono savivaldybė.

- Projekto apimtis ir detalumas: Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinių rekonstrukcijos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti.

- Techninio darbo projekto rengimui pateikiami dokumentai: tyrinėjimo darbų dokumentacija ir melioracijos statinių schema.

- Projektavimo darbų apimtis: Numatomų rekonstruoti melioracijos grioviai bei juose esantys melioracijos ir hidrotechnikos statiniai. Bendras griovių ilgis 12,057 km., pralaidų 9 vnt. ir 1 polderio siurblinė.

- Techninio darbo projekto rengėjas atsakingas už parengto Projekto įkėlimą į IS Infostatybą. Užsakovas įgalioja techninio darbo projekto rengėją įkelti parengtą projektą į IS Infostatybą bei atlikti visus reikiamus veiksmus, esančius jo galioje dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.

- Reikalavimai projektinei dokumentacijai: projektavimo paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis: „Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas”, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės”, MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR Žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466, „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ bei laikantis kitų galiojančių melioracijos bei statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, taikant melioracinės kraštotvarkos priemones.

- Kitos sąlygos: Darbų kiekių žiniaraščiai, sąmatiniai skaičiavimai bei planai ir profiliai turi būti parengti atskirai kiekvienai kadastro vietovei. Griovių šlaitų tvirtinimui, pralaidų antgaliams, nenaudoti brangių surenkamų g/b elementų, daugiau naudoti pigesnes vietines medžiagas (monolitinį g/b, akmenis, geotekstilę ir kt.). Darbų zonoje įrengti reperius. Projekte numatytus darbus būtina suderinti su žemės savininkais bei inžinierinių tinklų savininkais.

Projekto sprendiniai turi atitikti projekto rengimo dokumentų, normatyvinių melioracijos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reglamentuojančių projektinės dokumentacijos rengimą reikalavimus.

- Gavus projekto ekspertizės akto išvadas, išvadoje nurodytas klaidas bei trūkumus paslaugos teikėjas savo lėšomis privalo pašalinti per 7 darbo dienas nuo Ekspertizės akto išvados gavimo dienos.

- Projektinės dokumentacijos kiekis: 3 egz. popierinio varianto įrištose bylose + 2 egz. (CD) projekto skaitmeninė (word, exsel, dwg, shape failai) medžiaga.

| Parengė: Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Žiukas, tel. +370 62093686 el. p. gintautas.ziukas@moletai.lt | Suderinta: Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimantas Šavelis |
| --- | --- |