Specialiųjų sąlygų 2 priedas

BIRŠTONO ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS INFILTRACINĖS SISTEMOS ATNAUJINIMO DARBAI

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1.UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą, numato atlikti esamos infiltracinės sistemos valymo ir atnaujinimo darbus Birštono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, esančioje Saulėtekio al. 23, Birštone.

Esamo infiltracinių kasečių bloko orientaciniai matmenys – 12,6 x 6 x 1,2 m, orientacinis bendras tūris – 90,72 m³.

- Darbai atliekami pagal šią techninę specifikaciją, sutartį ir jos priedus.

- Orientaciniai darbų kiekiai pateikiami sąnaudų kiekių žiniaraštyje (pirkimo dokumentų priedas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia užpildytą ir įkainotą sąnaudų kiekių žiniaraštį.

- Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo įvertinti:

- techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytų darbų apimtį;

- faktinę situaciją darbų atlikimo vietoje;

- visas išlaidas, būtinas tinkamam darbų atlikimui, užbaigimui ir perdavimui Užsakovui.

Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos su darbų vykdymu susijusios išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant:

- darbo jėgos išlaidomis;

- mechanizmų, įrangos ir transporto išlaidomis;

- medžiagų išlaidomis;

- infiltracinių kasečių išėmimo, išvalymo ir išplovimo darbais;

- naujos geotekstilės ir žvyro įsigijimu bei sumontavimu;

- atliekų, nuosėdų ir pašalintų medžiagų sutvarkymu;

- teritorijos sutvarkymu;

- fotofiksacija;

- reikalingų dokumentų parengimu;

- kitomis išlaidomis, būtinomis tinkamam darbų atlikimui pagal techninę specifikaciją ir sutartį.

Tiekėjas prisiima riziką dėl visų išlaidų, kurias, veikdamas kaip rūpestingas ir kvalifikuotas rangovas, galėjo ir privalėjo įvertinti prieš pateikdamas pasiūlymą.

- Darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo nuo sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip.

- Darbų atlikimo vieta Rangovui perduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

- Darbų atlikimo vieta – Saulėtekio al. 23, Birštonas.

- Darbų pradžia laikoma darbų atlikimo vietos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena arba kita Šalių raštu suderinta diena.

ATNAUJINIMO DARBAI APIMA

- esamų infiltracinių kasečių atkasimą, išėmimą ir išvalymą / išplovimą;

- aplink infiltracines kasetes esančio filtracinio žvyro sluoksnio pakeitimą nauju ne mažesnio kaip 40 cm storio žvyro sluoksniu;

- senos geotekstilės pakeitimą nauja geotekstile, gaubiančia visą infiltracinių kasečių bloką;

- infiltracinių kasečių ir jų priedų sumontavimą atgal į vietą;

- jungiamųjų dalių sumontavimą, užtikrinant tinkamą paviršinių nuotekų atitekėjimą ir infiltraciją į gruntą;

- užkasimo darbus, žemės paviršiaus išlyginimą ir žolės užsėjimą;

- darbų metu susidariusių atliekų, nuosėdų, pašalinto žvyro, geotekstilės ir kitų medžiagų sutvarkymą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

PAPILDOMOS SĄLYGOS

- Užsakovo pateikti projektiniai dokumentai, brėžiniai, schemos, geodeziniai ar išpildomieji matavimai naudojami kaip informaciniai techniniai duomenys apie esamą objektą.

- Rangovas, prieš pradėdamas darbus, privalo:

- įvertinti faktinę situaciją darbų vietoje;

- patikrinti Užsakovo pateiktų dokumentų ir faktinės situacijos atitiktį;

- nustatęs neatitikimus ar aplinkybes, galinčias turėti įtakos darbų kokybei, terminui ar kainai, nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą.

- Rangovas:

- atsako tik už savo atliktus darbus ir jų metu panaudotas naujas medžiagas;

- neatsako už esamos infiltracinės sistemos dalių, konstrukcijų ar kitų elementų, kurių jis nekeičia ir neremontuoja, būklę, nusidėvėjimą ar defektus.

PRIDEDAMA

- Priedas Nr. 1 „Birštono DGASA ir ŽAKA darbo projekto VN dalis_1“;

- Priedas Nr. 2 „Birštono DGASA ir ŽAKA darbo projekto VN dalis_2_brėžiniai“;

- Priedas Nr. 3 „Birštono DGASA ir ŽAKA darbo projekto VN dalis_3_brėžiniai“;

- Priedas Nr. 4 „Inžineriniai geologiniai tyrimai“;

- Priedas Nr. 5 „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“ (PILDO RANGOVAS).