TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO VIZIJOS PARENGIMAS „

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas/Paslaugos gavėjas (toliau – Užsakovas) | Viešoji įstaiga Kauno kolegija; Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas; Įmonės kodas 111965284; PVM mok. kodas LT119652811 |
| 2. | Perkamos paslaugos (toliau – Paslaugos) | Infrastruktūros vystymo vizijos sukūrimas ir parengimas. |
| 3. | Analizuojami adresai | Visi Kolegijos valdomi pastatai ir teritorijos |
| 4. | Vizijos sukūrimo ir parengimo etapai. | - Pirminės infrastruktūros vystymo vizijos parengimo ir pateikimo etapas. - Infrastruktūros vystymo vizijos scenarijų kūrimo etapas. - Infrastruktūros vystymo vizijos (plano) rengimo etapas. - Įgyvendinimo veiksmų plano rengimo etapas. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 5. | Perkamų paslaugų tikslas: | Parengti Kolegijos valdomų sklypų ir pastatų strateginį infrastruktūros vystymo planą – infrastruktūros vystymo viziją, suderintą su Kauno kolegija (toliau – KK/Užsakovas/Organizacija). Rengiant strateginį infrastruktūros vystymo planą paslaugų teikėjas turi glaudžiai bendradarbiauti su KK atstovais, akademine bendruomene, techniniu personalu, savivaldybėmis ir kitomis susijusiomis institucijomis bei įstaigomis. |
| 6. | Perkamų paslaugų apimtis: | - Urbanistinės analizės infrastruktūros vystymo vizijai parengimo ir pateikimo etapas Šiame etape būtina organizuoti susitikimus su Užsakovo komanda ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kurių metu būtina išsiaiškinti poreikius, nustatyti, į ką bando lygiuotis KK, kokia yra bendra ambicija dėl teritorijos transformacijos, suformuluoti erdvinio vystymo kryptis ir prioritetus bei apibrėžti jų galimą taikymą. Pirminės urbanistinės infrastruktūros vystymo vizijos parengimo ir pateikimo etapo uždaviniai: 1. Panašių objektų ir konversijų pavyzdžių globaliame kontekste analizė. 2. Mokslinės literatūros ir gerosios praktikos pavyzdžių analizė. 3. Susitikimai arba kūrybinės dirbtuvės su konkretaus Objekto naudotojų grupėmis (10 susitikimų), siekiant įsigilinti į grupės poreikius ir vizijas. 4. Interviu su Organizacijos I lygmens vadovais. 5. Parengiama poreikių apžvalga ir apibendrinimas, organizuojamas susitikimas su KK I lygmens vadovybe. Susitikime pristatoma apibendrinta poreikių apžvalga, išgryninama bendra infrastruktūros vystymo idėja. - Infrastruktūros vystymo vizijos scenarijų kūrimo etapas Šio etapo tikslas – parengti skirtingus infrastruktūros vystymo funkcinės logikos 3 variantus, vadovaujantis skirtingomis prielaidomis ir koncepciniais plėtros modeliais. Diskusijų su Užsakovu metu turi būti nustatytos stipriosios ir silpnosios plėtros ir vystymo modelių (scenarijų̨) pusės bei sprendimų padariniai. Scenarijų kūrimo etapo uždaviniai: 1. Pirminių 3 scenarijų koncepcijų parengimas ir suderinimas su KK. 2. Scenarijų detalizavimas tekstinė ir grafine išraiška. 3. 3D modelių ir schemų parengimas. 4. Scenarijų stipriųjų ir silpnųjų aspektų išryškinimas. 5. Scenarijų pristatymas ir aptarimas su Organizacijos I lygmens vadovais. 6. Scenarijų rezultatų apibendrinimas (teritorijų ir pastatų vystymo gairės), pristatymas KK vadovybei I lygmens vadovams ir kitoms suinteresuotoms šalims, galinčiomis įtakoti vystomų scenarijų rezultatyvumą. - Infrastruktūros vystymo vizijos (plano) rengimo etapas Šio etapo metu formuojama galutinė erdvinė struktūra, funkcijų ir charakterių zonos, nustatomi teritorijos dalių rodikliai, siūlomi bendri įgyvendinimo etapai ir prioritetai (jei būtina), vertinamas projekto dalių jautrumas ir rizikos, funkcijų, logistikos, apsaugos, pėsčiųjų judumo, eismo organizavimo ir kiti sprendiniai. Yra išspręsti logistikos, viešųjų erdvių, pėsčiųjų judėjimo ir kiti aspektai, formuojamos atskirų teritorijos dalių, tūrių, objektų gairės, pateikiamos preliminarios fotorealistinės vizualizacijos, kuriose matomi tūrinės kompozicijos, funkcinės sandaros, teritorijų̨ planavimo, želdynų̨, automobilių stovėjimo ir eismo organizavimo principai. Infrastruktūros vystymo vizijos (plano) rengimo etapo uždaviniai: 1. Infrastruktūros vystymo vizijos koncepcinės schemos ir diagramos. 2. Teritorijų planai ir brėžiniai, kuriuose turi būti nurodyta (atsispindėti): a) Transportas, logistika ir eismo organizavimas. b) Parkavimas. c) Viešosios erdvės. d) Žaliosios erdvės. e) Funkcijos. f). Urbanistinė struktūra ir užstatymas. g) Kiti sluoksniai. 3. Infrastruktūros vystymo vizijos dalių paaiškinimas, brėžiniai, schemos, 3D brėžiniai, teritorijos 3D modelis ir vizualizacijos. 4. Infrastruktūros vystymo vizijos dalių detalizacija, kuri turi būti artima projektinių pasiūlymų apimčiai, t. y. pateikiamų rodiklių ir duomenų turi pakankti priešprojektiniam pasiūlymui ar techniniam projektui parengti ir visoms su investicijų arba nuomininkų pritraukimu susijusioms veikloms planuoti. 5. Infrastruktūros vystymo vizijos pristatymas KK vadovybei ir kitoms suinteresuotoms šalims, galinčiomis įtakoti vystomos vizijos rezultatyvumą. - Įgyvendinimo veiksmų plano rengimo etapas Šio etapo tikslas – įvertinti infrastruktūros vystymo vizijos įgyvendinimo galimybes ir nustatyti projektų prioritetus. Jo metu turi būti aiškiai identifikuoti, kurie projektai labiausiai prisideda prie vizijos tikslų įgyvendinimo. Šiame etape sudėliojamas veiksmų planas, kuriuo remiantis galima būtų identifikuoti pagrindinius infrastruktūrinių objektų programinius uždavinius ir formuluoti aiškias projektavimo užduotis architektams. Įgyvendinimo veiksmų plano rengimo etapo uždaviniai: 1. Projektų ribų identifikavimas. 2. Projektų rodiklių formulavimas. 3. Projektų etapų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. 4. Projektų rodiklių aprašymas. 5. Projektų vertinimo metodologijos sukūrimas. 6. Projektų vertinimo susitikimas su Organizacijos suinteresuotomis grupėmis (pristatymas/apklausa/dirbtuvės). 7. Galutinio projektų prioritetų sąrašo parengimas. 8. Projektų grupavimas pagal temas. |
| 7. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugų pradžia: sutarties įsigaliojimo data. Paslaugų atlikimo trukmė: - Pirminės infrastruktūros vystymo vizijos parengimo ir pateikimo etapas (1 mėn.). - Infrastruktūros vystymo vizijos scenarijų kūrimo etapas (1mėn.). - Infrastruktūros vystymo vizijos (plano) rengimo etapas (2 mėn.). - Įgyvendinimo veiksmų plano rengimo etapas (2 mėn.). |
| 8. | Paslaugos rezultatas: | 1. Pirminės infrastruktūros vystymo vizijos parengimo ir pateikimo etapo rezultatai: 1. Infrastruktūros vystymo vizijos dokumentas, kuriame atsiskleidžia sklypų ir pastatų kompleksų naudotojų idėjos ir lūkesčiai. 2. Tarptautinė tokių kompleksų transformacijos praktika, taip pat KK vadovybės brėžiamas ilgalaikės transformacijos vektorius (elektroninė versija). 3. Vizijos bukletas. 4. Etapo rezultatų pristatymas KK vadovybei. 2. Infrastruktūros vystymo vizijos scenarijų kūrimo etapo rezultatai: 1. Mažiausiai trys išgryninti vystymo scenarijai. 2. Scenarijų̨ pristatymas-kūrybinės dirbtuvės su interesų grupėmis, kuriame detaliai paaiškinamos skirtingų scenarijų̨ prielaidos, sprendiniai ir jų poveikis visumai. 3. Diskusija dėl gerųjų scenarijų savybių, atliepiančių Užsakovo poreikius bei bendrą teritorijos transformacijos ambiciją. 4. Ataskaita, bukletas Lietuvių kalba. Elektroninė versija. 5. Etapo rezultatų pristatymas KK vadovybei. 3. Infrastruktūros vystymo vizijos (plano) etapo rezultatai: 1. Infrastruktūros vystymo vizijos (plano) dokumentas (bukletas).2. Teritorijų vizijos 3D modelis. 3. Infrastruktūros vystymo planas suderinamas su KK vadovybe ir kitomis suinteresuotoms šalims, galinčiomis įtakoti vystomos vizijos rezultatyvumą, gaunamas pritarimas siūlomoms veikloms ir programai įgyvendinti. 4. Atskirų komplekso dalių rodiklių medžiaga. 5. Ataskaita, bukletas. 6. Etapo rezultatų pristatymas KK vadovybei. 4. Įgyvendinimo veiksmų plano rengimo etapo rezultatai: 1. Projekto įgyvendinimo veiksmų planas.2. Sustambinti projekto dalių rodikliai, preliminarios apimtys ir ribos. 3. Projektų reitingai pagal temas. 4. Veiksmų plano ataskaita, bukletas. 5. Etapo rezultatų pristatymas KK vadovybei. II. Po sutarties pasirašymo per 10 d.d. paslaugų teikėjas pateikia grafiką ir organizuoja infrastruktūros vystymo plano etapų (tarpinių rezultatų) pristatymą Užsakovo atstovams. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visi laukiamų rezultatų dokumentai būtų parengti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. |