# 202... m. ................... .... d.

# sutarties Nr.

# priedas

LAPUOČIŲ MEDŽIŲ SODINUKŲ PIRKIMO, JŲ PASODINIMO IR PRIEŽIŪROS 36 MĖN.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PRELIMINARI APIMTIS

I. Techninė specifikacija

1. Pirkimo objektas – lapuočių medžių sodinukų su jų atvežimu, pasodinimu ir 36 mėn. priežiūra, pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, pirkimas.

2. Lapuočių medžių sodinukai (toliau – sodinukai) turi atitikti Sodmenų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1‑674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“, su vėlesniais pakeitimais (įskaitant 2011‑12‑16 įsakymą Nr. D1‑983 ir 2021‑10‑21 įsakymą Nr. D1‑595), galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021‑11‑01.

3. Tiekėjas visiškai atsako už tinkamą augalų kokybę. Pasodinant augalus turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-10 redakcija) patvirtintomis Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis ir šioje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

4. Į prekių įkainius be PVM  turi būti įskaičiuota: sodinuko kainos ir jo atvežimo į nurodytą sodinimo vietą, sodinuko paruošimo (pagal poreikį apkarpymo), pažymėtos sodinimo vietos paruošimo (duobės iškasimo, reikiamo grunto atvežimo, iškasto grunto išvežimo), sodinuko pasodinimo, pritvirtinimo, laistymo kanalų įrengimo, palaistymo, patręšimo, kamieno apsaugos uždėjimo, nekokybiškų sodinukų pakeitimu ir pan. įkainių suma.

Į paslaugų įkainius be PVM turi būti įskaičiuotas 12 (dvylikos) mėnesių sodinukų priežiūros laikotarpio įkainis: pagal poreikį sodinuko laistymo, tręšimo, pomedžio ravėjimo, purenimo, atžalų ir nudžiūvusių šakų pašalinimo, lajos formavimo, kamieno apsaugų, tvirtinimo kuolų bei raiščių keitimo ir pan.

5. Apie numatomą užsakyti sodinukų kiekį, rūšį (veislę) ir jų pristatymo (pasodinimo) vietą Pardavėjas bus informuojamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki užsakymo pateikimo. Preliminariai planuojama pateikti ne daugiau kaip 4 užsakymus per 12 mėn. arba 12 užsakymų per 36 mėn., t. y. po du užsakymus pavasarį ir rudenį.

6. Augalų pristatymo terminas (t. y. laikotarpis, per kurį Tiekėjas nuo užsakymo gavimo dienos pristatys, pasodins augalus ir pateiks Pirkėjui augalų priėmimo-perdavimo aktą. Laikas, per kurį Pirkėjas suderins perdavimo-priėmimo aktą, į augalų pristatymo terminą neįskaičiuojamas) yra toks:

6.1. jei užsakomas augalų vienetų skaičius yra iki 100 vnt. (imtinai), augalų pristatymo terminas negali būti ilgesnis kaip 15 darbo dienų;

6.2. jei užsakomas augalų vienetų skaičius yra nuo 101 vnt. iki 500 vnt. (imtinai), augalų pristatymo terminas negali būti ilgesnis kaip 20 darbo dienų;

6.3. jei užsakomas augalų vienetų skaičius yra 501 vnt. ir daugiau, augalų pristatymo terminas negali būti ilgesnis kaip 25 darbo dienos.

7. Sodinukai ar atskiros jų dalys negali turėti mechaninių, kenkėjų ar ligos sukeltų pažeidimų (jei pristatomi sulapoję sodinukai, jie turi būti su sveikais, žaliais, neapvytusiais, nepažeistais ligų ar kenkėjų lapais).

8. Pristatant sodinukus, kiekvienai sodinukų rūšiai turi būti pateikti tos rūšies (formos) identifikavimo dokumentai su rūšies (formos) aprašymu.

9. Jei augalų ir/ar jų pasodinimo kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo augalų pasodinimo pateikia Tiekėjui augalų ir/ar jų pasodinimo trūkumų aktą Tiekėjo nurodytu el. paštu. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo trūkumų akto gavimo dienos nekokybiškus augalus neatlygintinai pakeičia kokybiškais tos pačios rūšies ir veislės augalais ir/ar ištaiso augalų pasodinimo trūkumus. Pirkėjas turi teisę reikšti pretenzijas dėl nekokybiškų augalų ir/ar nekokybiško jų pasodinimo iki augalų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Nenustatęs augalų ir/ar jų pasodinimo trūkumų, Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasirašo Tiekėjo pateiktą augalų perdavimo-priėmimo aktą.

10. Augalai turi būti paruošti, gabenami ir sodinami pagal tai rūšiai (veislei), augalo dydžiui ir pan. keliamus technologinius ir agrotechninius reikalavimus. Augalai turės būti sodinami atsižvelgiant į Pirkėjo parengtus ir elektroniniu paštu patektus augalų sodinimo vietų planus, schemas ar projektus (su augalų sodinimo planais, schemomis ar projektais Tiekėjas supažindinamas per 3–5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo).

11. Po pasodinimo tiekėjas sutvarko darbo vietą: kietos dangos nušluojamos nuo žemių, nuo žolyno nugrėbiamos atliekos, sodinimo metu susidariusios atliekos surenkamos ir išvežamos į tam skirtus sąvartynus ne vėliau nei per 3 darbo dienas.

12. Tiekėjas atstato sodinimo metu išvažinėtas vejas, sugadintas kietas dangas (trinkeles, plyteles, bortelius) ne vėliau nei per 3 darbo dienas.

13. Pasodinus želdinius ir sutvarkius darbo vietą, tiekėjo ir perkančiosios organizacijos atstovai pasirašo sodinukų ir jų sodinimo priėmimo-perdavimo aktą.

14.  Nuo sodinuko pasodinimo ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos Tiekėjas privalo savarankiškai, be atskirų Pirkėjo užsakymų, vykdyti to sodinuko priežiūrą 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. Priežiūros laikotarpis taikomas kiekvienam sodinukui atskirai. Pasibaigus atitinkamo sodinuko 36 (trisdešimt šešių) mėnesių priežiūros laikotarpiui, Tiekėjo prievolė vykdyti šio sodinuko priežiūrą pasibaigia.

15. Tiekėjas parenka pasodintų augalų priežiūros būdus ir priemones, bet privalo užtikrinti 18 punkte nurodytą minimalią priežiūros apimtį.

16. Tiekėjas savo sąskaita privalo atlikti visus būtinus priežiūros darbus, reikalingus sodinukų prigijimui ir tinkamai jų būklei užtikrinti.

17. Neprigijusiais laikomi sodinukai, kuriems po pasodinimo vegetaciniu periodu neišsprogo pumpurai, neišsiskleidė lapai arba išleisti lapai nudžiūvo, o šakelių žievė susiraukšlėjo, šakelės palenkus pradėjo lengvai lūžti, paskutus jų žievę peiliu brazdas parudavęs, net ir antraisiais vegetacijos metais medeliai neleidžia ūglių ir per 60 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo taikytų priemonių pradžios (pvz., laistymo, tręšimo, gydymo ir pan.) medelių būklė nepagerėja. Tokius sodinukus Tiekėjas privalo pakeisti naujais savo sąskaita ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo (arba apžiūros akto pasirašymo dienos, jei jis pasirašomas).

Sodinukų keitimas nevykdomas žiemos laikotarpio  metu, kai dirva įšalusi. Pasibaigus žiemos laikotarpiui, pakeitimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo pirmos objektyviai tinkamos sodinimui dienos, suderinus darbų atlikimo laiką su Pirkėju.

Baigiantis 36 (trisdešimt šešių) mėnesių priežiūros laikotarpiui sodinukai turi turėti metinį prieaugį, išvešėjusią lapiją, nepageltusiais lapais (išskyrus vegetacijos pabaigoje, rudens laikotarpiu), nepažeisti ligų ir kenkėjų. Priešingu atveju tokį sodinuką Tiekėjas dar 12 (dvylika) mėnesių turės prižiūrėti savo sąskaita, arba nemokamai jį pakeisti nauju kokybišku augalu.

18. Sodinukų priežiūros laikotarpiu, sodinukai turi būti pagal poreikį reguliariai laistomi ir tręšiami. Pomedis turi būti nuravėtas ir išpurentas, nuo kamieno reguliariai šalinamos atžalos ir išimamos nudžiūvusios šakos. Praėjus metams nuo sodinuko pasodinimo, antrais metais ir toliau kartą per metus turi būti atliekamas lajos formavimas. Nukritus ar nusimetus kamieno apsaugoms ir tvirtinimo raiščiams, išvirtus kuolams, šie elementai nedelsiant turi būti pakeisti naujais.

19. Pasodintų sodinukų apžiūrą Pirkėjas vykdo ne rečiau kaip kartą per 2 (du) mėnesius. Apie planuojamą apžiūrą Pirkėjas informuoja Tiekėją raštu (pvz., el. paštu) ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, nurodydamas apžiūros datą, laiką ir vietą; Tiekėjas turi teisę dalyvauti apžiūroje. Tiekėjui neatvykus į apžiūrą, apžiūra laikoma teisėtai įvykdyta, o jos rezultatai ir nustatyti trūkumai galioja.

20. Apžiūros metu sodinukai turi būti gyvybingi ir tinkamos būklės: nesergantys, neužpulti kenkėjų ar grybinių ligų, be mechaninių pažeidimų, su sveiku kamienu ir laja, be akivaizdžių vytimo, pageltimo, lapų deformacijų požymių, neatsidengusiu šaknynu ir pan.; jų būklė negali būti prastesnė nei perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dieną. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių nuo pasodinimo, sodinukai turi turėti rūšiai (veislei) būdingą metinį prieaugį.

21. Apžiūros metu nustatyti trūkumai fiksuojami apžiūros akte ir (ar) Užsakovo rašytiniame pranešime Tiekėjui. Jei nustatoma, kad sodinukas neprigijo ar yra akivaizdžiai nykstantis, Tiekėjas privalo nedelsdamas imtis korekcinių priemonių. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo (arba iki kitos planinės apžiūros, jei ji įvyksta anksčiau) sodinuko būklė nepagerėja, Tiekėjas privalo sodinuką pakeisti nauju savo sąskaita ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pakartotinės apžiūros akto (arba Pirkėjo rašytinio nurodymo) dienos.

Pakeistam sodinukui galioja reikalavimai, nurodyti Techninės specifikacijos 17 punkte.

22. Apmokėjimas už prekes: apmokėjimas už pristatytus ir pasodintus sodinukus atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Apmokėjimas už sodinukų priežiūrą: už sodinukų priežiūros paslaugas atsiskaitoma tris kartus: pirmą kartą – ne anksčiau kaip praėjus 12 (dvylikai) mėnesių nuo sodinuko pasodinimo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, o antrą kartą – praėjus vieneriems metams po ankstesnio atsiskaitymo, trečią kartą – pasibaigus 36 (trisdešimt šešių) mėnesių priežiūros laikotarpiui.

II. Perkamų augalų ir jų priežiūros ir preliminari apimtis

1 lentelė. Augalai.

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas |  | Dydis* (žr. pastabose) | Mato vnt. | Planuojama preliminari apimtis (kiekis) per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Augalo pavadinimas Lot. | Augalo pavadinimas LT |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Quercus robur | Ąžuolas paprastasis | 25-30 SG | vnt. | 50 |
| 2. | Quercus robur 'Fast. Koster' | Paprastasis ąžuolas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 3. | Tilia cordata 'Rancho' | Mažalapė liepa | 25-30 SG | vnt. | 500 |
| 4. | Tilia cordata 'Rancho' | Mažalapė liepa | 14-16 SG | vnt. | 500 |
| 5. | Tilia cordata 'Green Globe' | Mažalapė liepa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 6. | Tilia tomentosa 'Brabant' | Sidabrinė liepa | 25-30 SG | vnt. | 500 |
| 7. | Tilia tomentosa 'Brabant' | Sidabrinė liepa | 14-16 SG | vnt. | 500 |
| 8. | Tilia platyphyllos 'Fastigiata' | Didžialapė liepa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 9. | Tilia euchlora | Grakščioji liepa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 10. | Tilia americana 'Nova' | Amerikinė liepa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 11. | Sorbus aria "Magnifica" | Miltingasis šermukšnis | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 12. | Sorbus intermedia 'Brouwers' | Švedinis šermukšnis | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 13. | Aesculus carnea 'Briotii' | Rausvažiedis kaštonas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 14. | Fraxinus amer. 'Autumn Purple' | Amerikinis uosis | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 15. | Fraxinus amer. 'Skyline' | Amerikinis uosis | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 16. | Fraxinus pen. 'Summit' | Plaukuotasis uosis | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 17. | Fraxinus ang. 'Raywood' | Siauralapis uosis | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 18. | Fraxinus ornus | Maninis uosis | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 19. | Acer plat. 'Globosum' | Paprastasis klevas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 20. | Acer plat. 'Fairview' | Paprastasis klevas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 21. | Acer rubrum 'Franksred' | Raudonasis klevas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 22. | Acer rubrum 'Scanlon' | Raudonasis klevas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 23. | Acer freemanii 'Elegant' | Hibridinis klevas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 24. | Acer campestre 'Elsrijk' | Trakinis klevas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 25. | Acer truncatum 'Pacific Sunset' | Purpurinis klevas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 26. | Betula albosin. 'Fascination' | Rytinis beržas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 27. | Betula nigra 'Heritage' | Juodasis beržas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 28. | Betula utilis 'Doorenbos' | Himalajinis beržas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 29. | Carpinus betul. 'Frans Fontaine' | Paprastasis skroblas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 30. | Carpinus betul. 'Lucas' Pa | Paprastasis skroblas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 31. | Carpinus betulus 'Monumentalis' | Paprastasis skroblas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 32. | Carpinus betulus FASTIGIATA | Paprastasis skroblas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 33. | Populus nigra 'Italica' | Italinė tuopa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 34. | Populus canadensis 'Robusta' | Kanadinė tuopa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 35. | Populus canesc. 'De Moffart' | Pilkoji tuopa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 36. | Populus simonii | Kininė tuopa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 37. | Populus simonii 'Fastigiata' | Kininė tuopa | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 38. | Populus tremula 'Erecta' | Koloninė drebulė | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 39. | Fagus sylvat. 'Asplenifolia' | Paprastasis bukas | 14-16 SG | vnt. | 50 |
| 40. | Fagus sylvat. 'Dawyck' | Paprastasis bukas | 14-16 SG | vnt. | 50 |

2 lentelė. Augalų priežiūra.

| Eil. Nr. | Su preke susijusios paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Paslaugos apimtis mėnesiais | Preliminarus sodinukų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sodinukų (25-30 SG) priežiūra | vnt. | 36 | 1050 |
| 2. | Sodinukų (14-16 SG) priežiūra | vnt. | 36 | 2750 |

Pastaba:

* 1. 25-30 SG – 25-30 cm kamieno apimtis, matuojant sodinuką 1 m aukštyje, medelis su žemės gumulu;

2. 14-16 SG – 14-16 cm kamieno apimtis, matuojant sodinuką 1 m aukštyje, medelis su žemės gumulu.

___________________________________