# PAPILDOMŲ VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SĄVEIKUMO PLATFORMOS  POSISTEMIŲ PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGŲ

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

1	SANTRUMPOS IR SĄVOKOS	4

2	PRIEDAI	5

3	PIRKIMO OBJEKTAS	6

4	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	7

4.1	Posistemė Skaitmeninių paslaugų katalogas (SPK)	9

4.1.1	Funkcionalumas	9

4.1.2	Technologijos	9

4.1.3	Išmaniosios paieškos DI sprendimas:	10

4.2	Posistemė Mokėjimų modulis (MM)	10

4.2.1	Funkcionalumas	10

4.2.2	Technologijos	10

4.3	Posistemė Branduolys (CORE)	12

4.3.1	Funkcionalumas	12

4.3.2	Technologijos	12

4.4	Posistemė API vartai (API GW)	13

4.4.1	Funkcionalumas	13

4.4.2	Technologijos	13

4.5	Posistemė Dokumentų mainų komponentas (DMK2)	13

4.5.1	Funkcionalumas	13

4.5.2	Technologijos	13

5	POSISTEMIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS	14

5.1	Priežiūros paslaugų tikslai ir apimtis	14

5.2	Techninės infrastruktūros priežiūra ir administravimas	14

5.3	Veikimo stebėjimas produkcinėje aplinkoje	14

5.4	Incidentų šalinimas ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimas	15

6	POSISTEMIŲ PALAIKYMO PASLAUGOS	17

7	BENDRA PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA	19

8	KOKYBĖS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI	21

8.1	Bendrieji reikalavimai	21

8.2	Programinio kodo, konfigūracijų, kokybė	22

8.3	Testavimas	22

8.4	Diegimo ir pakeitimų valdymas	22

8.5	Saugumo reikalavimai	23

8.6	Priklausomybių ir komponentų valdymas	23

8.7	Veikimo stabilumas ir našumas	23

8.8	Auditas ir atsekamumas	24

8.9	Atsakomybė už kokybę	24

# SANTRUMPOS IR SĄVOKOS

Lentelė 1. Dokumente naudojamos sąvokos ir santrumpos

| Sąvoka / Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AP / TN | Autentifikavimo posistemė, Tapatybės nustatymo paslauga |
| API | angl. Application Programming Interface, integracinė programinė sąsaja |
| API GW / API Vartai | API Vartai (ang. API Gateway), VSSA valdoma integracinių programinių sąsajų valdymo platforma Gravitee.io |
| CORE | Skaitmeninių paslaugų platformos posistemė – branduolys, valdantis paslaugų modelius ir paslaugų teikimo procesus bei integracijas su išorinėmis sistemomis |
| DMK2 | Dokumentų mainų komponentas, kurio pagalba CORE posistemė mainosi el. paslaugų užsakymais ir paslaugų teikimo rezultatais su įstaigų dokumentų valdymo sistemomis |
| MM | Skaitmeninių paslaugų platformos posistemė – Mokėjimų modulis |
| Sutartis | Šioje techninėje specifikacijoje aprašytų paslaugų teikimo sutartis tarp Užsakovo ir Tiekėjo |
| SLA | Tiekėjo paslaugų bei informacinių sistemų teikiamų paslaugų lygis (angl. Service Level Agreement) |
| SPK | Skaitmeninių paslaugų platformos posistemė – Skaitmeninių paslaugų katalogas |
| SPP | Skaitmeninių paslaugų platforma, šiuo metu VIISP ekosistemos dalis, o perspektyvoje – nauja VIISP atmaina |
| Posistemės | SPK, MM, CORE, API GW, DMK2 |
| Šalys | Tiekėjas ir Užsakovas |
| Tiekėjas | Paslaugų teikėjas, teikiantis posistemių priežiūros ir palaikymo paslaugas |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma, teisinį statusą turinti valstybės informacinė sistema, kurią sudaro įvairių posistemių ekosistema. Terminas taip pat taikomas senos valstybės paslaugų platformos apibūdinimui. |
| VSSA | Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra |
| Užsakovas | Žr. VSSA |

# PRIEDAI

Lentelė 2. Techninės specifikacijos priedai

| Priedas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Priedas 2.1 | TS priedas 2.1 - posistemių specifikacijos.zip Posistemių SPK, MM, CORE, DMK2 ir API GW esamos realizacijos specifikacijos, 31 dokumentas. |
| Priedas 2.2 | TS priedas 2.2 - Užsakymo forma .docx |  |

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Paslaugos tikslas – užtikrinti VIISP naujai sukurtų, papildomų posistemių (toliau – Posistemių) bei visų integruotų šiose Posistemėse duomenų mainų nepertraukiamą veikimą, kokybišką funkcionalumo veikimą bei efektyvų infrastruktūros panaudojimą.

  - Pirkimo objektas – VIISP naujai sukurtų, papildomų Posistemių priežiūros ir palaikymo paslaugos (toliau – Paslaugos):

    - Paslaugos skirstomos į:

      - Priežiūros paslaugas (toliau – Priežiūros paslaugos), kurios teikiamos ir apmokamos fiksuoto mėnesinio įkainio pagrindu, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, kaip aprašyta techninės specifikacijos 5 skyriuje;

      - Palaikymo paslaugas (toliau – Palaikymo paslaugos), kurios apmokamos pagal iš anksto suderintus užsakymus, kaip aprašyta techninės specifikacijos 6 skyriuje. Numatoma Palaikymo paslaugų apimtis darbo valandomis preliminariai 1000 valandų.

  - Priežiūros paslaugų teikimo terminas 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakovas įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 30 proc. numatyto preliminaraus Palaikymo paslaugų valandų kiekio.

  - Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 d. ir 9 d. 2 p.  nuostatomis.

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.3. papunktyje nustatytą sąlygą, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

VSSA, buvęs pavadinimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas, yra Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) tvarkytojas. VIISP valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

VIISP portale yra publikuojami Lietuvoje elektroniniu ir neelektroniniu būdu teikiamų paslaugų  (https://www.epaslaugos.lt), kurias Lietuvos Respublikos gyventojai gauna vieno langelio principu, aprašymai. Elektroninėms paslaugoms teikti yra naudojama ir VIISP duomenų mainų paslauga, skirta duomenų mainams tarp institucijų informacinių sistemų.

VIISP  Posistemės ir kitos posistemės, sukurtos projekto „Skaitmeninių paslaugų platforma“, projekto kodas Nr. 02-088-P-0006, kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos Tarybos sprendimu patvirtinto Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ lėšomis, apimtyje.

VIISP naujai sukurtos Posistemės yra integruotos tarpusavyje ir integruotos su kitomis informacinėmis sistemomis ir posistemėmis, kurios nėra šio pirkimo objektas:

- AP/TN posistemė;

- Senosios VIISP platformos portalas ir branduolys;

- Kitų įstaigų valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais, kiek to reikalauja terpėje realizuotos paslaugos;

- Kitų įstaigų el. paslaugų teikimo portalais.

VIISP naujai sukurtų Posistemių naudotojų bazę sudaro:

- Visi Lietuvos piliečiai ir rezidentai – el. paslaugų naudotojai;

- Visų Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojai, atsakingi už el. paslaugų teikimą – el. paslaugų tiekėjai;

- Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai, atsakingi už el. paslaugų aprašų tvirtinimą ir el. paslaugų teikimo priežiūrą;

- VSSA darbuotojai, atsakingi už VIISP administravimą, eksploataciją ir palaikymą.

VIISP naujai sukurtos Posistemės yra įdiegtos VSSA valdomoje valstybės duomenų centro infrastruktūroje. Kiekviena Posistemė turi kelias diegimo aplinkas: testavimo, prieš-produkcinė, produkcinė.

VSSA turi visų VIISP Posistemių intelektinę nuosavybę ir išeities kodą, patalpintą į VSSA valdomą išeities kodo ir versijų valdymo platformą GitHub.

Konceptuali architektūra ir integracijos su kitomis sistemomis pavaizduota diagramoje žemiau. Žalia spalva pažymėtos Posistemės, kurioms turi būti taikomos šio pirkimo objekto paslaugos (Stebėsenos platforma – tai įrankiai, prie kurių bus suteikta prieiga):

pav. 1 Konceptuali  posistemių architektūra

Tolesniuose poskyriuose pateikiami trumpi naujai sukurtų Posistemių paskirties, funkcionalumo bei esamos realizacijos technologijų aprašai. Detalesni Posistemių funkcionalumo, architektūros, infrastruktūros ir kiti techninės realizacijos aspektai aprašyti Priedo 2.1 dokumentuose.

Pilna Posistemių dokumentacija, išeities kodas ir kiti informaciniai bei technologiniai artefaktai bus perduoti Tiekėjui po Sutarties įsigaliojimo.

## Posistemė Skaitmeninių paslaugų katalogas (SPK)

### Funkcionalumas

      - Elektroninių / skaitmeninių paslaugų aprašų, kategorijų ir jas teikiančių sistemų integracijos tvarkymas.

      - Naudotojų paskyrų, profilių, kontaktų tvarkymas.

      - Integruotų VSSA ir kitų įstaigų profilių tvarkymas.

      - Web portalas ir mobilios programėlės el. paslaugų gavėjams:

- Išmanioji (daugiakalbė, sinoniminė) paslaugų paieška;

- Paslaugų aprašų informacijos teikimas;

- priemonėmis modernizuotų paslaugų užsakymas ir teikimas;

- Pranešimų gavimas;

- Peradresavimas į kitas įstaigų el. paslaugų teikimo sistemas.

      - Elektroninių / skaitmeninių paslaugų užsakymų ir teikimo statistikos kaupimas

      - Integracijos su AP / TN, MM, CORE.

      - Integracijos / peradresavimas į kitas el. paslaugų teikimo sistemas.

      - Pranešimų el. paslaugų gavėjams siuntimas el. paštu ir/arba mobiliųjų programėlių notifikacijomis.

### Technologijos

      - Serverio ir Web komponentai:

- Platforma NET 8, ASP.NET;

- Programavimo kalba C#;

      - Duomenų bazių valdymo sistema:

- PostgreSQL 17;

      - Android ir iOS programėlės

- Karkasas react-native ;

- Kodo tvarka ir navigacija: prettier, eslint bibliotekos, @react-navigation/*;

- Duomenų valdymas: @reduxjs/toolkit biblioteka;

- Formos ir validacija: react-hook-form;

- Lokalizacija: i18next;

- Biometriniai duomenys: react-native-biometrics, react-native-keychain;

- Prieigos  valdymas: react-native-permissions;

- Duomenų saugojimas: telefone react-native-mmkv.

### Išmaniosios paieškos DI sprendimas:

      - DI kalbos modelis

- Programavimo kalba Python, bibliotekos: PyTorch, Sentence Transformers, HuggingFace Transformers;

- Panaudotas iš anksto apmokytas atviro kodo (angl. pre-trained) daugiakalbis teksto įterptinis modelis (angl. Multilingual embedding model): intfloat/multilingual-e5-large-instruct.

      - Duomenų analizė ir DI kalbos modelio mokymas:

- Programavimo kalba Python, bibliotekos: Pandas, PyTorch, NumPy, HuggingFace Transformers, Sentence Transformers, scikit-learn;

- Aplinka, infrastruktūra: Jupyter Notebook, Google Colab (naudojant T4 GPU mokymui);

- Aprašymų ir sintetinių duomenų generavimas: Llama-3-3-70B-Instruct kalbos modelis.

      - SPK integracija su DI ir paieškos realizacija:

- Programavimo kalba .NET 8, C#, biblioteka Microsoft SemanticKernel;

- Duomenų bazė PostgreSQL 17 su įskiepiu pgvector extension.

## Posistemė Mokėjimų modulis (MM)

### Funkcionalumas

      - Mokėjimų už mokamas el. paslaugas vykdymas;

      - Integracijos su bankais ir mokėjimo sistemomis tarpininkas;

      - Integracija su SPK.

### Technologijos

      - API

Serverio pusės programinė įranga (angl. backend) yra NestJS API aplikacija mokėjimų modulio posistemei. Ji aptarnauja administratoriaus CRUD, viešą mokėjimo inicijavimo / vykdymo API, mokėjimo tarpininko grįžtamoji užklausa (angl. callback) ir mokėtojo ekrano API.

Panaudotos technologijos:

- PostgreSQL - duomenų bazėms;

- Node.js, NestJS, TypeScript - API sluoksniui ir verslo logikai;

- KeyCloak - naudotojų prisijungimų prie vidinių web aplikacijų valdymas;

- GrayLog - operacijų žurnalas.

      - Administratoriaus panelė

Sistema yra būsenos nesauganti (angl. stateless), neprisirišusi prie konkretaus serverio ar mikroserviso. Tai leidžia konteinerius diegti keliuose serveriuose, o bet kuriai naudotojo užklausai apdoroti pakanka užklausos konteksto, kuriame yra visa reikalinga informacija. Visi sistemos komponentai konteinerizuojami naudojant Docker.

Panaudotos technologijos:

- Docker – konteinerizacijai;

- React ir TypeScript - naudotojo sąsajų kūrimui;

- KeyCloak - naudotojų prisijungimų prie vidinių web aplikacijų valdymas;

- Sentry - klaidų sekimui.

      - Mokėtojo sąsaja

Kliento pusės žiniatinklio taikomoji programa (angl. client-web) yra mokėtojui skirta React aplikacija. Ji atidaro konkretaus mokėjimo ekraną, parodo mokėjimo informaciją, leidžia pasirinkti šalį ir mokėjimo metodą, iškviečia serverio pusės programinę įrangą (angl. backend) – mokėjimo vykdymo API ir nukreipia naršyklę į mokėjimo tarpininko pateiktą URL.

Panaudotos technologijos:

- Docker – konteinerizacijai;

- React ir TypeScript - naudotojo sąsajų kūrimui;

- i18next - lokalizacija.

## Posistemė Branduolys (CORE)

### Funkcionalumas

      - Skaitmeninių paslaugų modelių konstravimas:

- Grafinio konstruktoriaus pagalba;

- Dirbtinio intelekto pokalbių roboto pagalba.

      - Skaitmeninių paslaugų užsakymų (toliau – užsakymų) pildymo ir kitokio apdorojimo variklis, veikiantis pagal sukonstruotus paslaugų modelius.

      - Užsakymų publikavimas paslaugų tiekėjams.

      - Užsakymų rezultatų ir tarpinių pranešimų publikavimas SPK.

      - Integracijos į valstybės registrus ir/ar kitas valstybės informacines sistemas, kaip nurodyta paslaugų modeliuose.

      - Integracijos su SPK.

      - Integracijos į kitų įstaigų dokumentų valdymo sistemas per DMK2.

      - Tiesioginės integracijos su kitų įstaigų paslaugų teikimo sistemomis.

      - Skaitmenines paslaugas teikiančių įstaigų Web portalas.

### Technologijos

      - Web portalai:

- React 19 + Vite;

- TailwindCSS;

- React Router;

- Axios, Sentry;

- REST API;

- Keycloak.

      - Serverio komponentai, mikroservisai, bibliotekos:

- NestJS (Node.js) + TypeScript,

- REST API;

- RabbitMQ RPC;

- REST API;

- Keycloak.

      - Komandų eilės:

- RabbitMQ.

      - Duomenų bazė:

- PostgreSQL 17.

      - Failų saugyklos:

- AWS S3.

      - Dirbtinio intelekto komponentai:

- Standartiniai išoriniai bendros paskirties dirbtinio intelekto modeliai (angl. Large Language models, LLM) – Open AI GPT 5.2, Google Gemini Pro 3, Anthropic Claude Opus 4/Sonet 4.5.

## Posistemė API vartai (API GW)

### Funkcionalumas

      - Posistemių ir visų integruojamų sistemų bei registrų API katalogas.

      - API vartai – užklausų ir atsakymų tarpininkavimas, formatų transformavimas, saugumo kontrolė.

      - API versijų valdymas.

      - API saugumo valdymas.

      - Integracijos su SPK, CORE, išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais.

### Technologijos

Gravitee.io platforma (https://www.gravitee.io/), standartinis programinis produktas.

## Posistemė Dokumentų mainų komponentas (DMK2)

### Funkcionalumas

      - Specializuoti API vartai (žr. API GW), skirti integracijai tik su įstaigose naudojamais standartiniais dokumentų valdymo sistemų produktais.

      - Paslaugų užsakymų transformavimas iš CORE į dokumentų valdymo sistemų registruojamus dokumentus.

      - Paslaugų užsakymų vykdymo eigos pranešimų ir/ar rezultatų transformavimas iš dokumentų valdymo sistemų į CORE.

### Technologijos

      - Serverio komponentai, mikroservisai, bibliotekos:

- Java SpringBoot;

- REST API;

- RabbitMQ RPC.

      - Komandų eilės:

- RabbitMQ.

# POSISTEMIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

## Priežiūros paslaugų tikslai ir apimtis

  - Priežiūros paslaugų tikslas – užtikrinti nepertraukiamą VIISP naujai sukurtų Posistemių veikimą „24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“ principu.

  - Tiekėjas atsakingas organizuoti savo veiklas ir užtikrinti Priežiūros paslaugų kokybę taip, kad Priežiūros paslaugoms skirtas laikas būtų pakankamas paslaugų tikslui pasiekti.

  - Posistemių Priežiūros paslaugos apima:

    - techninės infrastruktūros priežiūros ir administravimo veiklas;

    - veikimo stebėjimo produkcinėje aplinkoje veiklas;

    - incidentų, klaidų ir sutrikimų šalinimą ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimą.

  - Priežiūros  paslaugos teikiamos darbo dienomis 8:00–17:00 val. Lietuvos laiku, išskyrus kritinius incidentus.

## Techninės infrastruktūros priežiūra ir administravimas

  - Priežiūros paslaugų teikimo metu Tiekėjas bus atsakingas už VSSA teikiamų duomenų centro išteklių ir programinės įrangos licencijų bei kitų išteklių tinkamą naudojimą, administravimą, priežiūrą ir kitas priežiūros/ plėtros veiklas, susijusias su Posistemių veikimo užtikrinimu.

  - Užsakovas (VSSA) atsakingas už:

    - duomenų centro, kompiuterinių tinklų ir licencinės programinės įrangos išteklių pirkimą, tiekimą ir priskyrimą Posistemių diegimo aplinkoms;

    - būtinos ir pakankamos Paslaugų teikimui prieigos prie diegimo aplinkų ir visų reikiamų priemonių suteikimą Tiekėjui;

    - pilnos informacijos apie Posistemių diegimo aplinkas ir jų infrastruktūrą suteikimą Tiekėjui.

## Veikimo stebėjimas produkcinėje aplinkoje

  - Posistemių veikimo stebėjimas suprantamas kaip visų jas sudarančių modulių bei komponentų, o taip pat techninės infrastruktūros elementų, veikimo rodiklių stebėjimas ir analizė, siekiant:

    - kuo skubiau aptikti galimus incidentus (sutrikimus, klaidas), įskaitant saugos incidentus, informuoti apie juos Užsakovą bei nedelsiant imtis šalinimo / taisymo veiksmų;

    - nustatyti galimus nukrypimus nuo suderinto SLA ir kitas galimas anomalijas;

    - analizuoti sutrikimų ir/ar nukrypimų nuo SLA priežastis ir teikti tobulinimo siūlymus Užsakovui;

    - pastebėtų sutrikimų, klaidų, incidentų, nukrypimų nuo SLA ir kitų anomalijų registravimas;

    - stebėjimo ir SLA ataskaitų parengimą Užsakovui, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui.

  - Stebėjimas turi būti vykdomas nepriklausomai nuo kitų Paslaugų darbų apimties bei prioritetų.

  - Stebėjimas atliekamas naudojant Užsakovo pateiktą stebėjimo įrankį.

  - Stebėjimo metu pastebėti incidentai, nukrypimai nuo SLA ir anomalijos, neveikiančios arba netinkamai veikiančios saugos užtikrinimo priemonės, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymas, nusikalstamos veikos požymiai, Informacinių sistemų saugumo spragos, pažeidžiamumai, kiti svarbūs saugai įvykiai turi būti registruojami Užsakovo vidinėje užklausų sistemoje Atlassian Jira arba kitu Šalių suderintu būdu ne vėliau nei per 1 (vieną) valandą po incidento pastebėjimo bei, suderinus su Užsakovu, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Užsakovo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

  - Kritinio ir aukšto prioriteto incidentų, įskaitant informacijos saugos incidentų, atvejais Tiekėjas privalo informuoti Užsakovą el. paštu ir/ar telefonu ne vėliau nei per 5 (penkias) minutes po incidento registravimo.

## Incidentų šalinimas ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimas

  - Incidentas – tai:

    - neplanuotas techninės infrastruktūros ir/ar programinės įrangos sutrikimas, veikimo kokybės pablogėjimas, visiškas arba dalinis veikimo sutrikimas;

    - klaida programinėje įrangoje, dėl kurios visai arba iš dalies neįmanoma atlikti tam tikrų funkcijų arba šios funkcijos pateikiami rezultatai yra klaidingi.

  - Incidentai registruojami Užsakovo vidinėje užklausų sistemoje Atlassian Jira arba kitu Šalių suderintu būdu. Incidentai registruojami Tiekėjo stebėjimo paslaugų tiekimo eigoje arba Užsakovo, pastebėjus incidentą arba gavus informaciją apie incidentą iš paslaugų naudotojų.

  - Incidentų prioritetai:

    - Kritinis – incidentas, dėl kurio Posistemės ar atskira Posistemė yra visiškai nepasiekiama arba bet kuris atitinkamo lygio informacinės saugos incidentas (įsilaužimas, paslaugos atsisakymo ataka (angl. DDoS), konfidencialių / jautrių duomenų nutekinimas);

    - Aukštas – incidentas, dėl kurio paslauga yra visiškai nepasiekiama arba neveikia pagrindiniai paslaugos funkcionalumai, dėl ko neįmanoma naudotis paslauga ar ją vykdyti alternatyviu būdu, o poveikis yra reikšmingas pagrindinėms Užsakovo veikloms, paslaugos prieinamumui ar teisinių įsipareigojimų vykdymui. Taip pat laikomi atvejai, kai paslauga veikia nestabiliai arba prieinamas tik dalinis funkcionalumas, turintis esminę neigiamą įtaką paslaugos kokybei;

    - Vidutinis – incidentas, kai paslauga iš esmės yra prieinama ir gali būti naudojama, tačiau atskiri funkcionalumai veikia su trikdžiais, lėčiau arba su daliniais netikslumais, dėl ko pablogėja paslaugos kokybė, tačiau Užsakovo veikla nėra visiškai sutrikdyta;

    - Žemas – incidentas, turintis ribotą arba nereikšmingą poveikį paslaugos veikimui, kai paslauga yra prieinama ir gali būti naudojama taikant laikinas ar alternatyvias priemones, arba kai nustatyti kosmetiniai, tekstiniai ar informaciniai neatitikimai, neturintys įtakos paslaugos prieinamumui ar naudotojų veiklai.

  - Incidentų prioritetą nustato Tiekėjas, suderinus su Užsakovu.

  - Incidentų šalinimas:

    - Incidentų šalinimas turi būti pradedamas per 1 lentelėje nustatytą reagavimo į pranešimą apie sistemos sutrikimą laiką (reakcijos laikas) ir atliktas per 1 lentelėje nustatytą incidento pašalinimo laiką.

    - Reakcijos laikas – tai laikas nuo momento, kai Užsakovas praneša Tiekėjui apie incidentą arba incidentas buvo užfiksuotas stebėsenos sistemos, iki laiko momento, kai Tiekėjas realiai pradeda incidento šalinimo darbus.

    - Incidento suvaldymo laikas – tai laikas nuo momento, kai baigėsi Reakcijos laikas, iki momento, kai įdiegtas laikinas sprendimas (angl. workarround), leidžiantis naudotis paslauga, bet ne galutinis sprendimas. Incidento suvaldymas gali būti kartu ir incidento pašalinimu.

    - Incidento pašalinimo laikas – tai laikas nuo momento, kai baigėsi Reakcijos laikas, iki momento, kai paslauga atstatyta į būseną, buvusią prieš incidentą (klaida ištaisyta) ir paslaugos incidento pašalinimo faktas užfiksuotas Tiekėjo paslaugų tarnyboje bei el. paštu informuojamas Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

    - Reakcijos laikas ir incidento suvaldymo laikas priklauso nuo incidento prioriteto, kuris nustatomas pagal incidento įtaką Užsakovo veiklai ir incidento įtakotą naudotojų skaičių bei atitinkamo incidento pasikartojimo dažnį.

Lentelė 1. Incidentų prioritetai, reakcijos ir suvaldymo laikai

| Incidento prioritetas | Reakcija, iki | Laikas, per kurį turi būti suvaldytas incidentas |
| --- | --- | --- |
| Kritinis | 1 valanda | 4 darbo valandos |
| Aukštas | 1 valanda | 8 darbo valandos |
| Vidutinis | 8 darbo valandos | 5 darbo dienos |
| Žemas | 3 darbo dienos | 20 darbo dienų |

  - Į incidento suvaldymo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai Tiekėjas negali vykdyti incidento šalinimo dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pvz., Užsakovo atliekamų keitimo darbų, kitų tiekėjų teikiamų paslaugų. Apie tokias aplinkybes Tiekėjas turi informuoti Užsakovą.

  - Jeigu incidento neįmanoma pašalinti per nustatytą incidento suvaldymo laiką, Tiekėjas privalo apie tai informuoti Užsakovą, pateikti ir suderinti su Užsakovu pagrįstą sutrikimų šalinimo planą, įskaitant galimą laikino incidento suvaldymo sprendimą.

  - Incidentas laikomas suvaldytu, kai pateikiamas laikinas sprendimas (angl. workarround), leidžiantis naudoti sistemą. Incidentas laikomas galutinai pašalintu tik įdiegus nuolatinį sprendimą.

  - Visi galimi Posistemių pakeitimai, šalinant incidentus, turi būti dokumentuojami ir skelbiami Užsakovo vidinėje užduočių ir dokumentacijos sistemoje Atlassian Confluence arba kitu Šalių suderintu būdu.

  - Visi Posistemių programinio kodo, konfigūracijos ir kitų technologinių artefaktų pakeitimai, šalinant incidentus, turi būti talpinami Užsakovo išeities kodo ir versijų valdymo sistemoje GitHub.

  - Posistemių pakeitimai, šalinant incidentus, turi būti diegiami ir testuojami Tiekėjo visose Posistemių diegimo aplinkose – pradedant nuo testavimo aplinkos, pereinant į prieš-produkcinę ir produkcinę aplinkas tik po sėkmingo testavimo.

  - Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui per 5 (penkias) darbo dienas Tiekėjas pateikia Užsakovui Priežiūros paslaugų  ataskaitą, nurodant mėnesio priežiūros darbo valandų apimtį, išspręstų incidentų reakcijos laikus bei atliktų darbų ataskaitą įvertintą valandomis.

  - Jeigu Priežiūros paslaugos buvo teikiamos netinkamai, Užsakovas turi teisę Tiekėjui taikyti Sutarties specialiųjų sąlygų 9.2.1 papunktyje numatytas delspinigius bei Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, turi nurodyti šių paslaugų teikimo trūkumų priežastis.

# POSISTEMIŲ PALAIKYMO PASLAUGOS

  - Užsakovas turi teisę (bet neįsipareigoja) užsakyti Posistemių palaikymo paslaugas pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį šiems darbams:

    - posistemių programinės įrangos, konfigūracijos keitimas;

    - diegimo aplinkų parengimas ir/ar modifikavimas;

    - Užsakovo konsultavimas priežiūros ir/ar eksploatacijos klausimais;

    - papildomos dokumentacijos rengimas ir pan.

  - Palaikymo paslaugos teikiamos tik pagal raštu suderintos formos su Užsakovo užsakymus.

  - Tiekėjas, gavęs Palaikymo paslaugų užsakymo poreikį, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas įvertina apimtis, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus. Tiekėjas Užsakovui pateikia paslaugų užsakymo įgyvendinimo aprašymą, nurodo paslaugų suteikimo sąmatą darbo valandomis ir paslaugų suteikimo kalendorinį terminą. Palaikymo paslaugų užsakymo poreikiai yra registruojami Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje, užduočių valdymo sistemoje Atlassian Jira, palaikymo paslaugų užsakymų poreikių aprašymai registruojami Užsakovo sistemoje Atlassian Confluence.

  - Užsakovas, gavęs Tiekėjo paslaugų užsakymo poreikiui įgyvendinti būtinų veiklų aprašymą ir apimčių įvertinimą, priima sprendimą dėl užsakymo įgyvendinimo:

    - jei Užsakovas nusprendžia, kad paslaugos, nurodytos užsakyme, yra nereikalingos dėl netinkamo kaštų ir naudos santykio – užsakymas yra netvirtinamas apie tai informuojant Tiekėją;

    - jei įvertinimo aprašymas yra neaiškus ar nepakankamai pagrįstas, Užsakovas gali paprašyti Tiekėjo detalizuoti aprašytas paslaugas bei jų teikimo laiko sąnaudų įvertinimą. Tiekėjas privalo atsakyti į Užsakovo pateiktus klausimus;

    - jei Užsakovas nusprendžia, kad paslaugos, nurodytos poreikio užsakyme, yra reikalingos, sąmata ir terminai racionalūs, Užsakovas patvirtina paslaugų sąmatą ir terminą paslaugų užsakyme.

  - Užsakovas turi teisę nurodyti paslaugų užsakyme ribinę sąmatą ir terminą, kuriems jis pritars, iš karto registruojant paslaugos užsakymą. Jeigu Tiekėjas pritaria nurodytai sąmatai ir terminams, Tiekėjas patvirtina sąmatą ir terminą paslaugų užsakyme. Tai laikoma paslaugų užsakymo Šalių suderinimu.

  - Palaikymo paslaugų darbai gali būti pradėti tik Šalims suderinus paslaugų užsakymą.

  - Tiekėjas, suteikęs paslaugų užsakyme aprašytas paslaugas, registruoja paslaugų suteikimo faktą paslaugų užsakyme, nurodant faktinį darbo valandų kiekį (atitinkančią patvirtintą sąmatą) ir faktinį įvykdymo terminą.

  - Užsakovas apmoka palaikymo paslaugas pagal suderintas sąmatas ir suteiktas paslaugas, kurios priimamos pasirašant paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą įkainį. Visos palaikymo veiklos turi būti:

    - dokumentuotos – dokumentacija turi būti įkeliama į Užsakovo vidinę užduočių ir dokumentacijos valdymo sistemą Atlassian Confluence arba perduodama kitu Šalių sutartu būdu;

    - ištestuotos (jei tai įmanoma);

    - pakeitimai atliekami (diegiami) visose Posistemių diegimo aplinkose – pradedant nuo testavimo aplinkos, pereinant į prieš-produkcinę ir produkcinę aplinkas tik po sėkmingo testavimo, patvirtinto Užsakovo;

    - pakeitimai neturi sutrikdyti kitų ir/ar jos terpėje realizuoto funkcionalumo veikimo. Jeigu pakeitimas neveikia, sutrikdo egzistuojančio funkcionalumo veikimą, pablogina Posistemių nefunkcines charakteristikas, laikoma, kad pakeitimas nekokybiškas ir tokiu atveju Tiekėjas turi nedelsiant atstatyti sutrikusią veiklą savo sąskaita.

  - Incidentai sąlygoti ir/ar po pakeitimo turi būti šalinami Tiekėjo priežiūros paslaugų rėmuose.

  - Nesuderinti darbai neturi būti įtraukiami į priėmimo – perdavimo aktą. Esant nenumatytam poreikiui, būtinas papildomas Užsakovo suderinimas.

  - Užsakovas tvirtina priėmimo – perdavimo aktą raštu. Į paslaugų suteikimo terminą įeina ir paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas.

  - Palaikymo paslaugos apmokamos pagal Tiekėjo sąskaitą faktūras, pateiktas pagal patvirtintus priėmimo – perdavimo aktus.

  - Jeigu Tiekėjui vykdant jau suderintą (pasirašytą) užsakymą atsiranda poreikis dėl užsakymo įvykdymo termino ir/arba apimčių pokyčių, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti Užsakovą, pateikdamas priežastis, numatomą paslaugos atlikimo terminą ir veiksmų planą, kurį privalo suderinti su Užsakovu, techninės specifikacijos 6.4 – 6.12 papunkčiuose nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas suteiktoms Palaikymo paslaugoms, jų rezultatui turi suteikti 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo užsakymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima palaikymo paslaugos rezultatų sutrikimų šalinimą. Kritinius sutrikimus, dėl kurių naudotojai negali naudotis sistema pagal paskirtį, Tiekėjas turi ištaisyti savo sąskaita ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo (el. paštu, ar kita rašytine abiejų sutarties šalių sutarta forma) apie pastebėtus sutrikimus arba pateikti laikiną sprendimą.

  - Numatomo Palaikymo paslaugų užsakymo pavyzdys pateikiamas Priede 2.2.

# BENDRA PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Ne vėliau nei po 10 (dešimties) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti sudarytas Sutarties darbo reglamentas, kuris turi būti reguliariai atnaujinamas Šalių susitarimu Sutarties vykdymo eigoje ir turi apimti:

    - Sutarties vykdymo organizaciją – atsakingus asmenis, kontaktus, specialistus;

    - Įrankius, aplinkas, komunikacijos valdymo priemones;

    - Incidentų ir paslaugų užsakymų derinimo, tvirtinimo ir vykdymo tvarką;

    - Diegimo tvarką ir procesą;

    - Diegimo aplinkas ir techninių artefaktų teikimo priemones;

    - Kitos veiklos ir priemonės, būtinos tinkamam Paslaugų teikimo ir sutarties vykdymo užtikrinti.

  - Visi Sutarties metu sukurti artefaktai (kodas, bibliotekos, projektavimo dokumentai, architektūros schemos ir pan.) priklauso nuosavybės teise Užsakovui be jokių naudojimosi apribojimų (konfigūravimo, naujinimo, tobulinimo ir pan.).

  - Visi Tiekėjo atstovai turės pasirašyti pasižadėjimą dėl duomenų apsaugos ir konfidencialumo.

  - Galimo pasiūlytų specialistų pakeitimo atveju Tiekėjas privalo užtikrinti, kad nauji specialistai atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir turi prisiimti jų įvedimo į Paslaugų teikimo procesą kaštus.

  - Prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių suteikiama tik pasirašius sutartį, pagal Tiekėjo pagrįstą rašytinį prašymą. Tiekėjui suteikiamas tik toks prieigos prie informacinių išteklių lygis, kuris yra būtinas paslaugų teikimo sutartyje nustatytiems įsipareigojimams, kurie neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, vykdyti.

  - Teikdamas Paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus, Tiekėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

  - Reikalavimai analizei:

    - Analizės tikslas: Tiekėjas privalo atlikti analizę taip, kad kiekvienam naujam ar keičiamam funkcionalumui būtų parengti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, įgyvendinami ir testuojami reikalavimai, atitinkantys Užsakovo veiklos poreikius, teisinius ir technologinius apribojimus.

    - Analizės rezultatai pateikiami Užsakovo Atlassian Confluence  ar Jira aplinkoje.

  - Reikalavimai testavimui:

    - Tiekėjas privalo atlikti testavimą taip, kad būtų užtikrintas funkcionalumo kokybiškas veikimas, stabilumas ir atitikimas priėmimo kriterijams.

    - Visi testavimo scenarijai ir testavimo rezultatai turi būti registruojami Užsakovo pasirinktuose įrankiuose (Atlassian Confluence, Jira ar XRay).

    - Tiekėjas, esant reikšmingiems pakeitimams, Užsakovo prašymu privalo atlikti bandomąją eksploataciją jei tai įmanoma, siekiant patikrinti funkcionalumo atitiktį reikalavimams ir pašalinti aukšto poveikio klaidas prieš diegimą į gamybinę aplinką.

    - Vienas iš testavimo atvejų turi apimti kibernetinio saugumo patikrinimą, siekiant identifikuoti galimas saugumo spragas.

  - Reikalavimai pakeitimų dokumentacijai:

    - Dokumentacijos apimtis nustatoma pagal užsakymo dydį ir sudėtingumą.

    - Visi programinės įrangos ir diegimo aplinkų pakeitimai tiek priežiūros, tiek palaikymo paslaugų rėmuose gali reikalauti žemiau išvardintos dokumentacijos parengimo/atnaujinimo:

      - Atnaujintas programos techninis aprašymas (specifikacija) ir kita susijusi dokumentacija (sistemos architektūra, duomenų modeliai, integracijų aprašymai ir pan.);

      - Programos (iš) diegimo/konfigūravimo instrukcijas;

      - Programos funkcionalumų patikros po diegimo scenarijus;

      - Atnaujintas naudotojo vadovas;

      - Atnaujintas administratoriaus vadovas;

      - Diegimo dokumentacija.

    - Visų pakeitimų atvejais mažiausiai turi būti atnaujinta pakeitimų aprašymo dokumentacija (angl. Release notes).

    - Naudotojų ir administratoriaus vadovai rengiami lietuvių kalba, šalių suderintais formatais.

    - Kita dokumentacija gali būti rengiama lietuvių arba anglų kalba.

  - Tiekėjas privalo teikti Priežiūros paslaugas iš karto po Sutarties darbo reglamento suderinimo. Šių paslaugų teikimas pilnai užtikrinamas ir koordinuojamas Tiekėjo be jokių papildomų Užsakovo užsakymų.

  - Tiekėjas privalo teikti Palaikymo paslaugas tik pagal Užsakovo užregistruotus paslaugų užsakymus, kaip aprašyta techninės specifikacijos 6 skyriuje.

# KOKYBĖS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI

## Bendrieji reikalavimai

  - Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo užtikrinti, kad visi nauji užsakymai būtų kuriami, modifikuojami ir prižiūrimi Posistemių komponentai atitiktų gerąją programinės įrangos kūrimo, saugumo ir eksploatavimo praktiką.

  - Tiekėjas atsako už:

    - naujų užsakymų ir keičiamo programinio kodo, konfigūracijų, kokybę,

    - sprendimų suderinamumą su esama architektūra,

    - neigiamo poveikio kitoms Posistemėms nebuvimą,

    - saugumo reikalavimų laikymąsi.

## Programinio kodo, konfigūracijų, kokybė

  - Visi programinės įrangos pakeitimai, konfigūracijos turi atitikti šiame skyriuje išvardintus minimalius kokybės reikalavimus.

  - Programinis kodas, konfigūracijos, turi būti:

    - aiškus, struktūrizuotas ir palaikomas;

    - atitinkantis pasirinktos programavimo kalbos ir technologijos standartus (angl. coding conventions);

    - be akivaizdžių kietai įprogramuotų (angl. hard-coded) konfigūracijų, kurios turėtų būti valdomos per išorinę konfigūraciją.

  - Visi pakeitimai turi būti:

    - peržiūrėti (angl. code review) bent vieno kito specialisto prieš jų įkėlimą į pagrindinę šaką (angl. branch),

    - susieti su konkrečiu paslaugų užsakymu ar incidentu.

  - Draudžiama:

    - atlikti pakeitimus tiesiogiai produkcinėje aplinkoje apeinant versijų valdymo sistemą,

    - naudoti nevaldomas (neversijuojamas) bibliotekas ar komponentus.

## Testavimas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos pakeitimai būtų tinkamai patikrinti prieš jų diegimą.

  - Privaloma:

    - atlikti funkcinius testus pagal suderintus scenarijus,

    - patikrinti, kad pakeitimai nesukelia regresijos esamam funkcionalumui.

  - Jei technologiškai įmanoma:

    - turi būti kuriami ir naudojami automatiniai testai (angl. unit, integraciniai ar API lygmens),

    - testai turi būti vykdomi prieš diegiant pakeitimus į aukštesnes aplinkas.

  - Užsakovas turi teisę reikalauti papildomų testavimo įrodymų (testavimo rezultatų, logų, ataskaitų).

## Diegimo ir pakeitimų valdymas

  - Visi pakeitimai turi būti diegiami laikantis kontroliuojamo proceso.

  - Visi pakeitimai:

    - turi būti diegiami per testavimo ir prieš-produkcinę aplinkas,

    - turi būti patvirtinti prieš diegimą į produkcinę aplinką.

  - Tiekėjas privalo:

  - užtikrinti galimybę atstatyti ankstesnę sistemos būseną (angl. recovery/rollback),

  - planuoti diegimus taip, kad būtų minimalus poveikis galutiniams naudotojams.

  - Kritinių pakeitimų atveju:

  - turi būti suderintas diegimo laikas su Užsakovu,

  - turi būti numatytas atsarginis veiksmų planas (angl. recovery/rollback plan).

## Saugumo reikalavimai

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad kuriami ir prižiūrimi sprendimai atitiktų informacijos saugos reikalavimus.

  - Programinė įranga neturi turėti žinomų kritinių ar aukšto lygio saugumo pažeidžiamumų.

  - Kuriant ir keičiant sistemą privaloma laikytis:

  - OWASP Top 10 rekomendacijų (arba lygiaverčių praktikų);

  - saugaus programavimo principų (input validation, authentication, authorization, logging).

  - Draudžiama:

  - naudoti pasenusias ar nebepalaikomas bibliotekas su žinomais saugumo pažeidžiamumais,

  - saugoti slaptažodžius ar kitus jautrius duomenis nešifruotu pavidalu.

  - Tiekėjas privalo:

  - nedelsiant informuoti Užsakovą apie nustatytus saugumo pažeidžiamumus;

  - pateikti jų šalinimo planą ir terminus.

## Priklausomybių ir komponentų valdymas

  - Visos naudojamos bibliotekos ir išoriniai komponentai turi būti identifikuoti, naudojami laikantis jų licencinių sąlygų.

  - Tiekėjas privalo:

    - vengti perteklinių ar nereikalingų priklausomybių,

    - atnaujinti kritines priklausomybes, jei nustatomi saugumo pažeidžiamumai.

## Veikimo stabilumas ir našumas

  - Pakeitimai neturi:

    - reikšmingai bloginti sistemos veikimo greitaveikos;

    - didinti infrastruktūros resursų naudojimo be pagrįstos priežasties.

  - Esant našumo pablogėjimui Tiekėjas privalo savo sąskaita nustatyti priežastis ir jas pašalinti.

## Auditas ir atsekamumas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti pilną pakeitimų atsekamumą.

  - Kiekvienas pakeitimas turi turėti:

    - nuorodą į užsakymą arba incidentą;

    - aprašymą, kas buvo pakeista.

  - Užsakovas turi teisę:

    - atlikti kodo, saugumo ar procesų auditą;

    - reikalauti papildomos informacijos apie atliktus pakeitimus.

## Atsakomybė už kokybę

  - Jei po pakeitimo atsiranda klaidos, sutrinka esamas funkcionalumas,  pažeidžiami saugumo reikalavimai, tokie pakeitimai laikomi nekokybiškais, ir Tiekėjas privalo savo sąskaita nedelsiant pašalinti trūkumus,  atstatyti sistemos veikimą į ankstesnę būseną, jei būtina.