Konkurso sąlygų 11 priedas

2026 m. ................................... d.

Sutarties Nr. .............................

2 priedas

TEISĖS AKTŲ INFORMACINĖS SISTEMOS ATNAUJINIMO (RENGYKLĖS SUKŪRIMO IR DUOMENŲ MIGRAVIMO) PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO SĄLYGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROJI DALIS

- Pirkimo objektas – Teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) ir Teisės aktų registro (TAR) atnaujinimo (modernizavimo) paslaugos, sukuriant Valstybės teisėkūros informacinę sistemą (VYTIS), apimančios centralizuotos duomenų saugojimo architektūros ir teisės aktų projektų rengyklės sukūrimą, duomenų transformavimą ir migravimą, techninės dokumentacijos patikslinimą, ir kitas susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos) bei garantinę priežiūrą.

- Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

| Sąvoka/ sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Akoma Ntoso | Tarptautinis XML standartas, skirtas teisinių, parlamentinių ir administracinių dokumentų struktūrizavimui bei skaitmeniniam formatavimui, užtikrinant jų suderinamumą ir ilgalaikį prieinamumą visame pasaulyje. |
| CDB | Centralizuota TAR ir TAIS duomenų bazė |
| DBVS | Duomenų bazių valdymo sistema |
| ELI | Europos teisės aktų identifikatorius (angl. European Legislation Identifier), naudojamas unikaliai atpažinti ir pasiekti priimtus teisės aktus internete pagal kiekvienam teisės aktui suteiktą unikalią HTTP URI nuorodą bei naudoti struktūrizuotus metaduomenis (pagal ELI ontologiją), kad kompiuteriai galėtų lengvai apdoroti teisės aktų ryšius. |
| ELI-DL | ELI plėtinys (angl. ELI for Draft Legislation), skirtas teisėkūros procesui (teisės aktų projektams) ir taikomas teisės aktų projektams, darbo dokumentams, nuomonėms, pakeitimams ir informacijai apie sprendimų priėmimo eigą (teisėkūros ciklą) aprašyti. |
| LRPK | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija |
| LRS | Lietuvos Respublikos Seimas |
| LRSK | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija |
| Pamatinė TAIS TS | 2024 m. parengta TAIS atnaujinimo funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų techninė specifikacija |
| Paslaugos | TAIS ir TAR atnaujinimo (modernizavimo) paslaugos, sukuriant Valstybės teisėkūros informacinę sistemą (VYTIS), apimančios centralizuotos duomenų saugojimo architektūros ir teisės aktų projektų rengyklės sukūrimą, duomenų trasformavimą ir migravimą, techninės dokumentacijos patikslinimą, ir kitas susijusias paslaugas |
| PĮ | Programinė įranga |
| ŠDSA | Šaltinio duomenų struktūros aprašas – dokumentas, kuriame detaliai aprašomas duomenų organizavimas, struktūra ir techninės charakteristikos pirminiame šaltinyje. Jis užtikrina, kad duomenys būtų suprantami, lengvai transformuojami ir atveriami, susiejant fizinį, loginį ir semantinį duomenų modelius. Valstybės duomenų agentūros sudarytas duomenų atvėrimo vadovas pasiekiamas adresu https://docs.data.gov.lt/projects/atviriduomenys/latest/ |
| TA | Teisės aktas, teisės aktai |
| TAIS | Teisės aktų informacinė sistema |
| TAP | Teisės akto projektas, teisės aktų projektai |
| TAP rengyklė | Teisės aktų projektų rengyklė |
| TAR | Teisės aktų registras ir Teisės aktų registro informacinė sistema (sąvokos vartojamos sinonimiškai, atsižvelgiant į planuojamus teisės aktų pakeitimus, kuriais TAR pavadinimas bus keičiamas į Teisės akto registro informacinę sistemą) |
| Techninė specifikacija | Teisės aktų informacinės sistemos atnaujinimo (rengyklės sukūrimo ir duomenų migravimo) paslaugų techninė specifikacija |
| UDTS | VSSA palaikoma Universalioji duomenų teikimo sąsaja (angl. UAPI), pasiekiama adresu https://vssa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/duomenu-teikimo-formatai-ir-standartai/ |
| VYTIS | Valstybės teisėkūros informacinė sistema, kuriama iš atnaujinamų (modernizuojamų) TAR ir TAIS. |
| VSSA | Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra |

- Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Techninės specifikacijos 4 punkte nurodytuose teisės aktuose.

- Tiekėjas, pagal Sutartį teikdamas Paslaugas ir rengdamas reikalingus dokumentus, turi vadovautis:

  - Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679);

  - Lietuvos Respublikos Seimo statutu;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir Ministrų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų Vyriausybei pavaldžių ir atskaitingų viešojo administravimo subjektų norminių teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento ir ministrų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų Vyriausybei pavaldžių ir atskaitingų viešojo administravimo subjektų norminių teisės aktų projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas);

  - Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos);

  - Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

  - Teisės aktų informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2026 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-33 „Dėl Teisės aktų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

  - Teisės aktų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-186 „Dėl Teisės aktų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – TAIS duomenų saugos nuostatai);

  - Duomenų tvarkymo Teisės aktų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2026 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-34 „Dėl Duomenų tvarkymo Teisės aktų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-241 „Dėl Centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogo patvirtinimo“;

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

  - kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais teisėkūrą ir informacinių išteklių valdymą bei tvarkymą.

PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  - Pirkimo tikslai

- Pirkimu siekiama šių tikslų:

  - Sukurti centralizuotą TAR ir TAIS loginio duomenų modelį, kuris taps pagrindu VYTIS architektūrai ir užtikrins centralizuotą duomenų valdymą.

  - Užtikrinti stabilų, saugų ir patikimą TAR ir TAIS veikimą, perkeliant TAR ir TAIS duomenis į CDB ir S3 duomenų saugyklą.

  - Sukurti TAP rengyklę, sudarančią sąlygas efektyvesniam ir skaidresniam teisės aktų projektų rengimui.

  - Sumažinti TAR ir TAIS priežiūros ir vystymo kaštus, konsoliduojant jų duomenų struktūras ir pašalinant dubliavimą.

- Pirkimu turės būti įvykdyti šie uždaviniai:

  - Parengtas loginis duomenų modelis, užtikrinantis TAIS, TAR ir TAP rengyklės veikimą, naudojant CDB ir S3 duomenų saugyklas (Techninės specifikacijos 3.1 skyrius).

  - Sukurtas ir įdiegtas CDB pagal parengtą fizinį duomenų modelį (Techninės specifikacijos 3.3 ir 3.4 skyriai).

  - Pasirengtas ir atliktas TAIS ir TAR duomenų transformavimas ir migravimas į CDB ir S3 duomenų saugyklas, užtikrinant duomenų kokybę bei TAIS ir TAR veikimą po migracijos (Techninės specifikacijos 3.2 ir 3.5 skyriai).

  - Sukurta ir įdiegta TAP rengyklė, užtikrinant jos funkcinį suderinamumą su TAIS ir TAR (Techninės specifikacijos 3.6 skyrius).

  - Atnaujinti (modernizuoti) TAIS ir TAR, pritaikant jas veikti pagal naują duomenų saugojimo architektūrą, įgyvendintą remiantis fiziniu duomenų modeliu ir užtikrinant integraciją su TAP rengykle (Techninės specifikacijos 3.7 skyrius).

  - Patikslinta TAIS ir TAR techninė dokumentacija, nustatant naują duomenų saugojimo architektūrą ir naujus ir pakeistus funkcionalumus.

- Visi Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai vykdant Sutartį turi būti aptariami su Pirkėju, detalizuojami, galutinai suderinami ir dokumentuojami. Atsiradus poreikiui, Tiekėjas arba Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro Techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neturėtų neigiamos įtakos Paslaugų objektui, tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Detalūs reikalavimai pateikiami Techninės specifikacijos skyriuje 4.12 „Techninės specifikacijos įgyvendinimas ir tikslinimas“.

  - Esama situacija

2022 m. parengtoje TAIS modernizavimo galimybių studijoje buvo pasirinkta optimaliausia alternatyva, apimanti šias veiklas:

- atnaujinti (modernizuoti) TAIS, sukuriant trūkstamus funkcionalumus;

- atnaujinti (modernizuoti) TAIS naudotojo sąsają;

- sukurti TAIS išorinį portalą;

- pakeisti dabartinį TAIS TA struktūrizavimo įrankį, sukuriant TAIS naują TA struktūrizavimui skirtą įrankį;

- sukurti naują teisės aktų projektų rengėjams skirtą „Online“ įrankį, kuris pakeistų dabartinį TAP rengimo ir derinimo procesą.

TAIS modernizavimo (atnaujinimo) galimybių studijos atrinktos alternatyvos pagrindu 2024 m. parengta Pamatinė TAIS TS (Techninės specifikacijos 1 priedas) bei TAIS modernizavimo veiklos modelis (Techninės specifikacijos 2 priedas).

Taip pat, 2024 metais buvo atlikta TAR modernizavimo galimybių studija, kurioje kaip efektyviausia ir racionaliausia pasirinkta alternatyva, siūlanti modernizuoti TAR, realizuojant naują TAR naujoje platformoje. Šios alternatyvos esmė – modernizuoti TAR sukuriant naują TAR ir TAR teikiamas el. paslaugas, sukuriant trūkstamus funkcionalumus ir pakeisti dabartinį TAR TA struktūrizavimo įrankį, sukuriant technologiškai naują struktūrizavimo įrankį, kuris teisės aktų tekstus saugotų duomenų bazėje kaip įrašus. Naujame TAR sprendime taip pat turėtų būti realizuotas naujas loginis duomenų modelis pagal Akoma Ntoso standartą ir sprendimai, užtikrinantys duomenų, gautų iš kitų sistemų, transformavimą ir saugojimą, atskiriant failinių rinkmenų saugojimą nuo reliacinės duomenų bazės (būtų naudojamas S3 tipo saugyklos sprendimas). Taip pat sprendime būtų pateiktos priemonės, užtikrinančios duomenų automatinį apdorojimą dirbtinio intelekto priemonėmis ir galimybes tų duomenų pagrindu naudoti juos automatinio pateiktų duomenų tikrinimo procesui pagerinti.

TAR modernizavimo galimybių studijos pagrindu buvo parengtas TAR veiklos procesų ir naudotojų poreikių sąrašas (Techninės specifikacijos 3 priedas).

Vadovaujantis Pamatinės TAIS TS ir TAIS modernizavimo veiklos modelio reikalavimais 2025 m. parengtas detalus TAP rengyklės techninio sprendimo įgyvendinimo reikalavimų aprašymas su TAP rengyklės interaktyviais prototipais, įtrauktas į TAP rengyklės I diegimo etapo specifikaciją (Techninės specifikacijos 4 priedas).

TAR/ TAIS naudojama licencinė programinė įranga:

1) „Avilys SDP“. Jo pagrindu realizuota TAR/ TAIS organizacinė struktūra ir išoriniai kontaktai, naudotojų teisių ir rolių valdymas, dokumento turinio ir metaduomenų (atributai ir klasifikatoriai) išsaugojimas (repozitorius), indeksavimas, paieška, procesų valdymas ir bendras sistemos administravimas. Licencijuoto produkto „Avilys SDP“ turtinės ir neturtinės teisės priklauso UAB „Asseco Lietuva“, Gerulaičio g. 10, 08200, Vilnius, Lietuva.

2) „Signa SDK“. Naudojama elektroninių dokumentų sudarymui ir valdymui TAR, TAIS ir Seimo interneto portale https://e-seimas.lrs.lt. Turtinės ir neturtinės teisės priklauso UAB „MIT-SOFT“, Kalvarijų g. 276-100, Vilnius, Lietuva.

3) „Morena – Image Acquisition Framework for JavaTM Platform“ naudojama dokumentų skenavimo procesuose TAR ir TAIS sistemose. Turtinės ir neturtinės teisės priklauso Gnome spol. s r. o., Jana Smreka 24, 841 08 Bratislava, Slovakia. Paslaugų atlikimui modifikavimo teisių nereikės.

4) „Primefaces Elite“ naudojama kaip vartotojo sąsajos platforma eTAR ir SIPIS portalams. Turtinės ir neturtinės teisės priklauso PrimeTek Informatics, Bilkent Cyberpark, Cyberplaza, 1605 St, Vakıf Building, 103B, Bilkent, Cankaya, Ankara, Turkey.

  - Siekiama situacija

Vertinant TAR ir TAIS modernizavimo galimybių studijų rengimo metu nustatytas optimaliausias alternatyvas, išryškėjo akivaizdus TAR ir TAIS tarpusavio priklausomybės ryšys. Vis dėl to, tiek TAR, tiek TAIS yra realizuotos kaip atskiros savarankiškos informacinės sistemos, tarpusavyje susietos tik integracinėmis sąsajomis. Toks modelis ne tik neefektyvus, bet ir nesuderinamas su galiojančių teisės aktų reikalavimais. Siekiant tinkamai įgyvendinti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Kibernetinio saugumo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas, numatyta atnaujinti (modernizuoti) TAR ir TAIS, sukuriant vieną Valstybės teisėkūros informacinę sistemą „VYTIS“, kuri ne tik perimtų visas TAR ir TAIS funkcijas, bet ir iš esmės optimizuotų teisėkūros procesą Lietuvos Respublikos viešajame sektoriuje.

VYTIS sukūrimo ir įdiegimo veiklas numatyta įgyvendinti dviem etapais:

- Pirmasis etapas – 2026-2028 metais. Etapo veiklos apima šio Pirkimo uždavinius ir Techninės specifikacijos reikalavimus. Įgyvendinus etapo veiklas, bus sukurta nauja centralizuota duomenų saugojimo architektūra, į kurią bus migruoti transformuoti TAR ir TAIS duomenys, o esami TAR ir TAIS bus atnaujinti (modernizuoti) tiek, kad tinkamai veiktų su centralizuotos duomenų saugojimo architektūros komponentais – CDB ir S3 duomenų saugyklomis bei TAP rengykle, kuri taip pat bus sukurta ir įdiegta šio etapo įgyvendinimo metu.

- Antrasis etapas – 2027-2030 metais. Etapo veiklos apima esminių VYTIS sudėtinių – išorinio ir vidinio portalų, administravimo komponento, duomenų mainų posistemio sukūrimą, TAP rengyklės integravimą, kitų pagalbinių komponentų ir integracinių sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis realizaciją.

Antrojo etapo veiklų įgyvendinimo paslaugos bus įsigytos atskiru viešuoju pirkimu, tačiau dėl to, kad dalis pirmojo ir antrojo etapo veiklų bus įgyvendinamos tuo pačiu metu, bus būtinas bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas tarp atskiras sutartis įgyvendinančių tiekėjų.

  - TAR ir TAIS techniniai dokumentai

TAR ir TAIS techniniai dokumentai yra skelbiami viešai Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre.

Pirkėjas įsipareigoja pateikti Tiekėjui papildomus techninius TAR ir TAIS dokumentus, reikalingus Pirkimo uždaviniams įgyvendinti.

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Loginis duomenų modelis

- Tiekėjas privalo parengti vieną bendrą loginį duomenų modelį, apimantį:

  - Dabartinius TAR ir TAIS, kurie šiuo metu naudoja atskiras duomenų bazes su Oracle DBVS;

  - TAP rengyklę;

  - TAR, TAIS ir TAP rengyklės duomenų konsolidavimą į vieną CDB ir S3 duomenų saugyklą.

- Loginis duomenų modelis turi būti technologiškai neutralus, t. y. nesietinas su:

  - Oracle DBVS specifika;

  - Oracle duomenų tipais;

  - Oracle PL/SQL konstrukcijomis;

  - Oracle indeksavimo ar saugojimo mechanizmais.

- Loginis duomenų modelis turi būti parengtas taip, kad galėtų būti realizuotas bet kurioje iš VSSA Centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų kataloge nurodytų DBVS, t. y. PostgreSQL, Microsoft SQL ar Oracle, tačiau be priklausomybės nuo konkretaus tiekėjo ekosistemos.

- Loginis duomenų modelis turi numatyti, kad nestruktūruoti duomenys (TA, TAP ir kitų dokumentų turinio rinkmenos ir kiti nestruktūruoti duomenys) nėra saugomi DBVS.

- Visi nestruktūruoti duomenys turi būti saugomi S3 suderinamoje objektų saugykloje arba lygiavertėje saugykloje.

- Loginis duomenų modelis turi numatyti šias nestruktūruotų duomenų ypatybes (neapsiribojant):

  - rinkmenų metaduomenų objektą;

  - atributus (pvz., pavadinimas, MIME tipas, dydis, versija, sukūrimo data);

  - nuorodą į S3 objektą (pvz., object_key, uri);

  - ryšius tarp rinkmenų ir kitų veiklos objektų.

  - Modelyje draudžiama numatyti rinkmenų saugojimą:

  - BLOB/CLOB laukuose;

  - Oracle SecureFiles;

  - Duomenų bazės lentelėse (pvz., base64 ar panašiu formatu).

- Loginis duomenų modelis turi numatyti Akoma Ntoso XML struktūros palaikymą, skirtą teisės aktų, dokumentų ar kitų tekstinių struktūrų reprezentavimui.

- Pritaikant loginį duomenų modelį Akoma Ntoso struktūrai, turi būti:

  - identifikuota kurie Akoma Ntoso elementai, turi būti atvaizduoti loginėje struktūroje;

  - numatyta, kurie duomenys saugomi kaip struktūruoti;

  - numatyta, kurie duomenys saugomi kaip nestruktūruoti;

  - užtikrinta, kad modelis palaiko Akoma Ntoso semantiką ir hierarchiją.

- Loginis duomenų modelis turi numatyti struktūruotų duomenų perstruktūravimą, kai:

  - esamų TAR ir TAIS duomenų struktūros skiriasi;

  - yra dubliuojami ar semantiškai nesuderinami objektai;

  - reikia suvienodinti duomenų tipus, kodus, klasifikatorius.

- Loginis duomenų modelis turi numatyti nestruktūruotų duomenų struktūravimą, kai:

  - dokumentai turi būti susieti su metaduomenimis;

  - reikia išskirti struktūrinius elementus (pvz., pagal Akoma Ntoso);

  - reikia užtikrinti paieškos ir indeksavimo galimybes.

- Loginis duomenų modelis turi numatyti ELI ir ELI‑DL palaikymą, skirtą TA ir TAP identifikavimui, metaduomenų struktūrai ir semantiniam aprašymui.

- Pritaikant loginį duomenų modelį ELI ir ELI‑DL reikalavimams, turi būti:

  - Identifikuota, kurie ELI metaduomenų elementai turi būti atvaizduoti loginėje struktūroje:

    - nustatyti privalomi ir rekomenduojami ELI metaduomenų atributai (pvz., eli:title, eli:type_document, eli:date_publication, eli:version, eli:language, eli:legal_value ir kt.);

    - nurodyta, kaip ELI metaduomenų atributai bus saugomi loginėje struktūroje;

    - užtikrinta, kad loginis duomenų modelis palaiko ELI metaduomenų semantiką.

  - Loginis duomenų modelis turi palaikyti ELI identifikatorių (URI) struktūrą pagal ELI specifikaciją, numatant jų generavimo, saugojimo ir susiejimo su dokumentais taisykles bei užtikrinant, kad identifikatoriai būtų vienareikšmiai ir nekintami.

  - Numatyta ELI‑DL ontologijos klasių ir savybių atvaizdavimo schema:

    - identifikuota, kurios ELI‑DL ontologijos klasės ir savybės yra taikomos TAR, TAIS ir TAP rengyklės duomenims;

    - nurodyta, kaip ELI‑DL ontologijos klasės ir savybės bus atvaizduojamos loginėje struktūroje (pvz., eli:LegalResource, eli:Work, eli:Expression, eli:Manifestation ir pan.);

    - užtikrinti, kad loginis modelis palaiko ELI‑DL semantinius ryšius (pvz., tarp eli:LegalResource, eli:Work, eli:Expression, eli:Manifestation ir pan.).

  - Loginis duomenų modelis turi palaikyti ELI ir ELI‑DL semantiką, įskaitant ELI semantinius ryšius, ELI‑DL hierarchiją tarp teisės akto darbo, versijų, redakcijų ir publikacijų, bei užtikrinti teisės akto gyvavimo ciklo (nuo projekto iki pakeitimų) atvaizdavimą;

  - Užtikrinta ELI, ELI‑DL ir Akoma Ntoso suderinamumo schema nurodant, kaip ELI metaduomenys ir ELI‑DL semantika susiejami su konkrečiais Akoma Ntoso metaduomenų elementais, įskaitant AN meta bloką ir jame esančius FRBR elementus (pvz., FRBRWork, FRBRExpression, FRBRManifestation), užtikrinant nuoseklų ir nedviprasmišką atvaizdavimą;

- Turi būti įvertintas TAR ir TAIS duomenų perstruktūravimas, loginiame duomenų modelyje pateikiant:

  - duomenų žemėlapį (angl. source-to-target mapping);

  - duomenų transformavimo taisykles;

  - duomenų kokybės rizikų sąrašą;

  - rekomendacijas dėl duomenų valymo (pvz., dubliuotų, pasenusių įrašų, neteisingų ar prieštaringų duomenų, skirtingų kodų ar klasifikatorių, skirtingų reikšmių tam pačiam laukui ir pan.).

- Parengtas loginis duomenų modelis turi būti pateiktas šiais formatais:

  - diagramų forma (pvz., PDF, PNG arba lygiaverčiu formatu);

  - modeliavimo įrankio formatu (pvz., UML arba lygiaverčiu formatu);

  - tekstiniu aprašu (pvz. DOCX arba lygiaverčiu formatu);

  - ŠDSA turi būti pateikiamas redaguojamos skaičiuoklės (lentelės) formatu, kuris leistų automatizuoti tolesnes duomenų atvėrimo ir publikavimo veiklas per UDTS.

- Loginis duomenų modelis privalo būti parengtas kaip ŠDSA, griežtai vadovaujantis Duomenų atvėrimo vadovo reikalavimais.

- ŠDSA turi būti aprašyti:

  - Modeliavimo lygiai: ŠDSA turi apimti koncepcinį, loginį ir fizinį duomenų modelį.

  - Struktūra ir dimensijos: Turi būti aprašyta lentelių struktūra, duomenų rinkiniai, duomenų šaltiniai, modelio bazės ir savybės.

  - Metaduomenys ir tipai: Privaloma nurodyti tikslius duomenų tipus (tekstiniai, data ir laikas, erdviniai, valiuta, failai, sudėtiniai tipai), kodinius pavadinimus, matavimo vienetus ir vardų erdves.

  - Ryšiai ir žodynai: Turi būti aiškiai apibrėžti išoriniai raktai, ryšiai tarp modelių (jungimas per pirminį, nepirminį ar kompozicinį raktą, atgaliniai ir polimorfiniai ryšiai) bei išorinių žodynų prefiksai (klasifikatoriai).

  - Duomenų atvėrimo parametrai: Kiekvienam duomenų laukui turi būti priskirtas prieigos lygis (viešas, ribotas) ir duomenų brandos lygis.

- Loginiame duomenų modelyje turi būti aprašytos šios temos (neapsiribojant):

  - duomenų žodynas (angl. Data Dictionary);

  - objektų ir atributų aprašai;

  - ryšių aprašai;

  - duomenų valdymo taisyklės;

  - pagrindimas dėl DBVS pasirinkimo CDB realizacijai.

- DBVS pasirinkimo CDB realizacijai pagrindimo analizė loginiame duomenų modelyje turi apimti šių veiksnių įvertinimą:

  - našumą;

  - licencijavimo modelį ir ilgalaikes sąnaudas;

  - palaikymo ir administravimo kaštus;

  - atvirų standartų palaikymą;

  - integracijos galimybes;

  - konteinerizacijos ir automatizavimo palaikymą;

  - duomenų migravimo sudėtingumą.

- DBVS pasirinkimas turi būti orientuotas į:

  - efektyvumą;

  - ekonomiškumą;

  - šiuolaikiškumą;

  - atvirų standartų palaikymą;

  - priklausomybės nuo vieno tiekėjo (angl. vendor lock‑in) rizikos mažinimą.

- Loginis duomenų modelis privalo būti suderinamas su planuojama CDB architektūra, įskaitant:

  - centralizuotą duomenų valdymą;

  - nestruktūruotų duomenų saugojimą S3 ar lygiavertėje duomenų saugykloje;

  - duomenų migravimo poreikius;

  - duomenų kokybės valdymą;

  - konteinerizacijos ir nuolatinės integracijos (angl. Continuous Integration, CI) bei nuolatinio diegimo (angl. Continuous Delivery/Deployment, CD) palaikymą.

  - TAR ir TAIS duomenų transformavimo ir migravimo į centralizuotą duomenų saugojimo architektūrą planas

- Tiekėjas privalo parengti išsamų duomenų transformavimo ir migravimo planą, apimantį duomenų perkėlimą iš TAR ir TAIS, kuriose naudojama Oracle DBVS, į naują CDB ir S3 duomenų saugyklas.

- Duomenų migravimo planas turi apimti tiek struktūruotus, tiek nestruktūruotus duomenis, įskaitant:

  - duomenų konsolidavimą;

  - dublių identifikavimą ir sujungimą;

  - perteklinių įrašų pašalinimą;

  - duomenų transformavimą;

  - duomenų struktūravimą pagal Akoma Ntoso;

  - nestruktūruotų duomenų perkėlimą į S3 ar lygiavertę saugyklą.

- Turi būti atlikta ir duomenų migravimo plane aprašyta išsami TAR ir TAIS duomenų analizė, apimanti:

  - lentelių struktūras;

  - ryšius;

  - duomenų tipus;

  - verslo taisykles;

  - duomenų kokybės problemas;

  - duomenų apimtis;

  - nestruktūruotų duomenų tipus ir saugojimo vietas.

- Turi būti atliktas ir duomenų migravimo plane pateiktas duomenų kokybės vertinimas, identifikuojant:

  - dubliuotus įrašus;

  - semantiškai prieštaringus duomenis;

  - trūkstamus ar neteisingus laukus;

  - neatitinkančius klasifikatorius;

  - pasenusius įrašus;

  - nestruktūruotų duomenų neatitikimus.

- Duomenų migravimo plane turi būti pateiktas išsamus duomenų migravimo žemėlapis (angl. Source-to-Target Mapping, STM), kuriame nurodoma:

  - iš kurios lentelės ir lauko ateina duomenys;

  - į kurią loginio modelio lentelę ir lauką jie perkeliami;

  - kokios transformacijos taikomos;

  - kokios taisyklės taikomos dubliuotiems duomenims;

  - kokie laukai sujungiami, skaidomi ar normalizuojami.

- Duomenų migravimo žemėlapis turi apimti:

  - struktūruotus duomenis;

  - nestruktūruotus duomenis;

  - Akoma Ntoso XML struktūras;

  - ELI metaduomenų elementus ir ELI-DL ontologijos klases ir savybes;

  - metaduomenis.

- Duomenų migravimo žemėlapis turi būti tiesiogiai susietas su parengtu ŠDSA. Migravimo procedūros privalo užtikrinti, kad perkeliami duomenys atitiktų ŠDSA nustatytus duomenų tipus, o trūkstami privalomi atvirų duomenų metaduomenų laukai būtų tinkamai sugeneruoti ir užpildyti migracijos metu, kad duomenys būtų iškart paruošti atvėrimui per UDTS.

- Duomenų migravimo plane turi būti aprašytos visos duomenų transformacijos, įskaitant:

  - duomenų tipų konvertavimą;

  - reikšmių normalizavimą;

  - kodų ir klasifikatorių suvienodinimą;

  - datų formatų suvienodinimą;

  - tekstinių laukų apdorojimą;

  - ryšių atkūrimą pagal loginį duomenų modelį.

- Duomenų migravimo plane turi būti pateiktos duomenų perstruktūravimo taisyklės, kai:

  - esamų sistemų struktūros nesutampa;

  - reikia sujungti kelias lenteles į vieną;

  - reikia išskaidyti vieną lentelę į kelias;

  - reikia sukurti naujus ryšius pagal loginį duomenų modelį.

- Duomenų migravimo plane turi būti numatytas ir aprašytas dublių ir perteklinių įrašų valdymas:

  - dublių identifikavimo metodika;

  - dublių sujungimo taisyklės;

  - prioritetų taisyklės (pvz., kuri sistema laikoma pirminiu šaltiniu);

  - konfliktų sprendimo taisyklės;

  - perteklinių įrašų archyvavimo ar pašalinimo taisyklės.

- Dublių ir perteklinių įrašų valdymui duomenų migravimo plane turi būti pateiktas

  - duomenų dubliavimo rizikų sąrašas;

  - rekomendacijoss dėl duomenų valymo;

  - rekomendacijos dėl duomenų kokybės gerinimo prieš migravimo procedūrų atlikimą.

- Duomenų migravimo plane turi būti numatytas ir aprašytas nestruktūruotų duomenų migravimas į S3 ar lygiavertę duomenų saugyklą:

  - nestruktūruotų duomenų identifikavimo metodika;

  - rinkmenų perkėlimo į S3 ar lygiavertę saugyklą procesas;

  - S3 objektų raktų (angl. object_key) generavimo taisyklės;

  - metaduomenų struktūra CDB;

  - nuorodų atkūrimas tarp rinkmenų ir verslo objektų (angl. Business objects).

- Duomenų migravimo plane turi būti aprašyti rinkmenų (failų) migravimo principai:

  - kaip bus tikrinamas rinkmenų vientisumas;

  - kaip bus tvarkomos pasikartojančios rinkmenos;

  - kaip bus tvarkomos sugadintos ar neatpažįstamos rinkmenos.

- Duomenų migravimo plane turi būti numatytas duomenų struktūravimas pagal Akomo Ntoso taisykles:

  - kaip esami dokumentai bus konvertuojami į Akoma Ntoso XML;

  - kaip bus išskiriami struktūriniai elementai (dalys, skyriai, straipsniai);

  - kaip bus tvarkomi dokumentai, kurie neatitinka Akoma Ntoso struktūros;

  - kaip bus saugomos Akoma Ntoso XML rinkmenos S3 ar lygiavertėje duomenų  saugykloje;

  - kaip bus saugomi metaduomenys CDB.

- Duomenų migravimo plane turi būti aprašytos Akoma Ntoso transformavimo taisyklės, neatitikimų identifikavimo metodika ir rekomendacijos dėl dokumentų struktūravimo.

- Duomenų migravimo plane turi būti išsamiai aprašytas TAR ir TAIS duomenų parengimas (transformavimas) pagal ELI ir ELI‑DL reikalavimus, įskaitant:

  - ELI identifikatorių generavimo ir priskyrimo taisykles;

  - ELI metaduomenų išvedimo ir generavimo logiką;

  - migruojamų duomenų atvaizdavimą į ELI‑DL ontologijos klases ir semantinius ryšius;

  - teisės akto gyvavimo ciklo (versijų, redakcijų ir publikacijų) atkūrimą;

  - neatitikimų su ELI ir ELI‑DL reikalavimais identifikavimo ir sprendimo metodiką;

  - ELI ir ELI‑DL duomenų validavimo procedūras.

- Turi būti aprašytas visas migravimo procesas, įskaitant:

  - migravimo etapus;

  - testines migracijas;

  - duomenų vientisumo ir ryšių teisingumo validavimo procedūras;

  - Akoma Ntoso XML korektiškumo tikrinimą;

  - galutinės migracijos scenarijų;

  - atkūrimo scenarijus gedimo atveju.

- Duomenų migravimo plane Tiekėjas privalo pateikti atliktą rizikų analizės ir rekomendacijų aprašymą, apimantį:

  - duomenų kokybės rizikų analizę;

  - migravimo rizikų analizę;

  - rekomendacijas dėl duomenų valymo;

  - rekomendacijas dėl duomenų paruošimo migracijai;

  - rekomendacijas dėl papildomų duomenų struktūravimo.

- Duomenų migravimo planas laikomas tinkamai parengtu ir atitinkančiu priėmimo kriterijus, jei:

  - apima visus duomenų šaltinius;

  - pateiktas pilnas duomenų žemėlapis;

  - pateiktos visos transformavimo taisyklės;

  - pateiktos dublių sujungimo taisyklės;

  - aprašytas nestruktūruotų duomenų perkėlimas į S3 ar lygiavertę duomenų saugyklą;

  - aprašytas Akoma Ntoso struktūravimas;

  - aprašytas TAR ir TAIS duomenų pertvarkymas pagal ELI ir ELI-DL reikalavimus;

  - pateiktos rizikos ir rekomendacijos;

  - pateiktas migravimo procesas ir testavimo scenarijai.

  - pateiktas ir su Pirkėju suderintas atnaujintas loginis duomenų modelis, jeigu duomenų migravimo plano rengimo metu paaiškėjo toks poreikis.

  - Fizinis duomenų modelis

- Fizinis duomenų modelis turi tiksliai atitikti loginį duomenų modelį.

- Visi loginio duomenų modelio objektai turi būti atvaizduoti fiziniame duomenų modelyje.

- Visi loginio duomenų modelio ryšiai turi būti realizuoti per:

  - išorinius raktus (angl. Foreign Keys);

  - sąsajų lenteles (angl. Junction Tables, Mapping Tables);

  - nuorodų vientisumo taisykles (angl. Referential Integrity Rules).

- Fizinį duomenų modelis turi būti parengtas pagal DBVS, kurią Tiekėjas pasirinko ir pagrindė jos tinkamumą siūlomam sprendimui įgyvendinti (PostgreSQL, Oracle, MS SQL ar kt.).

- Fiziniame duomenų modelyje privalo būti suprojektuotos specializuotos duomenų bazės struktūros ar rodiniai (angl. Views), skirti išimtinai atvirų duomenų teikimui per UDTS. Šių rodinių struktūra (laukų pavadinimai, tipai) privalo tiksliai atitikti patvirtintą ŠDSA lentelę, atskiriant atveriamus duomenis nuo vidinės sistemos veiklos logikos ir užtikrinant aukštą užklausų našumą.

- Fizinis duomenų modelis turi apimti:

  - konkrečios DBVS duomenų tipų specifikacijas, nurodant ne tik tipus, bet ir jų ilgius bei apribojimus;

  - indeksavimo planą, apimantį ne tik pirminius/ išorinius raktus, bet ir papildomus indeksus dažniausiai vykdomoms užklausoms;

  - duomenų skaidymo (angl. partitioning) schemą, nurodant skaidymo raktus ir tipus – pvz., pagal diapazoną ar maišos funkciją;

  - fizinio saugojimo parametrus, nurodant lentelių sritis (angl. tablespaces), failų grupes ar saugyklos kvotas;

  - užklausų ir duomenų struktūrų optimizavimo metodus (pvz., denormalizaciją ten, kur ji būtina našumui);

  - konkurencingumo ir transakcijų vientisumo užtikrinimą, nurodant transakcijų izoliacijos lygius bei užraktų valdymo principus.

- Fizinis duomenų modelis negali numatyti BLOB/ CLOB ar analogiškų laukų rinkmenoms.

- Rinkmenoms ir kitiems nestruktūruotiems duomenims fizinis duomenų modelis turi numatyti:

  - metaduomenų lenteles;

  - nuorodas į S3 ar lygiavertės duomenų saugyklos objektus (angl. object_key, uri);

  - ryšius tarp rinkmenų ir verslo objektų (angl. Business objects).

- Fizinis duomenų modelis turi būti suderintas su S3 ar lygiavertės duomenų saugyklos architektūra.

- Fizinis duomenų modelis turi numatyti Akoma Ntoso struktūros palaikymą per:

  - dokumentų metaduomenų lenteles;

  - dokumentų struktūrinių elementų (pvz., straipsnių, dalių) lenteles, jei jos saugomos DBVS;

  - nuorodas į Akoma Ntoso XML rinkmenas S3 ar lygiavertėje duomenų saugykloje;

  - ryšius tarp dokumentų ir kitų objektų.

- Akoma Ntoso struktūrai palaikyti, fizinis duomenų modelis turi užtikrinti:

  - dokumento struktūros medžio (hierarchijos) realizavimą, užtikrinant greitą XML mazgų nuskaitymą ir atkūrimą;

  - istoriškumo ir versijavimo mechanizmą, leidžiantį saugoti ir identifikuoti dokumento pakeitimus laiko ašyje;

  - metaduomenų ir semantinių nuorodų vientisumą, realizuojant ryšius tarp dokumentų dalių pagal Akoma Ntoso schemos specifikacijas.

- Fiziniame duomenų modelyje turi būti įgyvendintas ELI ir ELI‑DL palaikymas, įskaitant:

  - ELI identifikatorių generavimo ir saugojimo struktūrą;

  - ELI metaduomenų laukų ir jų duomenų tipų apibrėžimą;

  - ELI‑DL ontologijos klasių (pvz., Work, Expression, Manifestation) atvaizdavimą į lenteles ir jų tarpusavio ryšius;

  - TA gyvavimo ciklo (versijų, redakcijų, publikacijų) reprezentavimą;

  - ELI‑DL semantinių ryšių (pvz., amends, repeals, is_about) realizavimą;

  - visų ELI ir ELI-DL elementų vientisumo, unikalumo ir nuoseklumo užtikrinimą duomenų bazės lygmeniu.

- Fizinis duomenų modelis turi atspindėti TAR ir TAIS duomenų migravimo į CDB plane numatytas duomenų transformacijas, sujungimus, normalizavimą, naujus ryšius, papildomus atributus, klasifikatorių suvienodinimą ir suderintas su dublių sujungimo bei perteklinių įrašų pašalinimo taisyklėmis, Akoma Ntoso bei ELI ir ELI- DL duomenų struktūravimo taisyklėmis.

- Fizinis duomenų modelis turi būti parengtas taip, kad būtų suprantamas ir naudojamas bet kuriam DB administratoriui, nebūtų priklausomas nuo Tiekėjo turimų vidinių įrankių ir būtų dokumentuotas standartiniais formatais.

- Fizinio duomenų modelio įgyvendinimo rinkinį turi sudaryti:

  - DBVS diegimo skriptai (SQL DDL), apimantys schemų, lentelių, ryšių ir apribojimų (angl. constraints) kūrimą;

  - Optimizavimo skriptai, apimantys indeksų kūrimą ir duomenų skaidymo (angl. partitioning) taisykles;

  - Fizinio saugojimo konfigūracija, nurodant lentelių sritis (angl. tablespaces), failų grupes ar kitus specifinius DBVS parametrus.

- Fizinio duomenų modelio artefaktai turi būti pateikti:

  - grafine forma – detaliomis subjektų ir ryšių diagramomis (ERD);

  - redaguojamu formatu – naudojamo modeliavimo įrankio rinkmenomis (pvz., .eapx, .erwin, .drawio);

  - struktūrizuotu SQL pavidalu, paruoštu vykdymui tikslinėje DBVS aplinkoje.

  - Fizinio duomenų modelio specifikacija (duomenų žodynas) turi apimti:

  - objektų aprašus: lentelių paskirtį, laukų pavadinimus, jų duomenų tipus (su ilgiais ir tikslumu), privalomumą (angl. nullability) ir numatytąsias reikšmes;

  - sąsajų aprašus: išorinius raktus (angl. foreign keys), jų trynimo/atnaujinimo taisykles (angl. cascade options) ir nuorodų vientisumo užtikrinimą;

  - saugumo ir našumo elementus: indeksų tipus, unikalius apribojimus bei specifinius DBVS duomenų saugojimo nustatymus.

- Fizinis duomenų modelis laikomas tinkamai parengtu ir atitinkančiu priėmimo kriterijus, jeigu:

  - visi loginio duomenų modelio objektai yra realizuoti;

  - fizinis duomenų modelis suderintas su TAIS ir TAR duomenų migravimo planu;

  - fizinis duomenų modelis suderintas su S3 ar lygiavertės saugyklos architektūra;

  - fizinis duomenų modelis palaiko Akoma Ntoso bei ELI ir ELI-DL struktūrą;

  - pateikti visi SQL skriptai;

  - pateikta visa numatyta dokumentacija;

  - fizinis duomenų modelis atitinka pasirinktos DBVS gerąsias praktikas;

  - pateiktas ir su Pirkėju suderintas atnaujintas loginis duomenų modelis ir duomenų migravimo planas, jeigu fizinio duomenų modelio rengimo metu paaiškėjo toks poreikis.

  - CDB ir S3 duomenų saugyklų sukūrimas ir įdiegimas

- Tiekėjas privalo sukurti ir parengti tris atskiras CDB aplinkas:

  - Darbinę – pagrindinė, realiems duomenims;

  - Testinę – skirta testavimui, integracijai, migracijos bandymams;

  - Mokomąją – skirta naudotojų mokymams, turi būti klonuota iš darbinės CDB.

- Visos trys aplinkos privalo būti:

  - struktūriškai identiškos (vienoda schemų, lentelių ir objektų struktūra);

  - suderintos su fiziniu duomenų modeliu;

  - aprūpintos atskiromis S3 duomenų talpyklomis (angl. S3 buckets), užtikrinant duomenų izoliaciją tarp aplinkų;

  - valdomos per atskiras prieigos teises (angl. IAM roles/policies), apribojant naudotojų ir sistemų teises tik konkrečiai aplinkai.

- Kuriant CDB aplinkas, turi būti sukonfigūruotos specialios, griežtai tik skaitymo (angl. Read-Only) teises turinčios duomenų bazės rolės, kurios bus suteikiamos išimtinai UDTS sąsajai, užtikrinant, kad atvirų duomenų gavėjai neturėtų jokios teorinės galimybės modifikuoti CDB duomenų.

- Darbinė CDB aplinka turi būti sukurta pagal fizinį duomenų modelį ir parengta galutinei TAIS ir TAR duomenų migracijai.

- Testinė CDB privalo būti struktūriškai identiška darbinei CDB, tačiau turėti izoliuotus išteklius - atskiras S3 duomenų talpyklas (angl. buckets) bei atskirą prieigos teisių ir rolių valdymo modelį.

- Testinės CDB aplinka turi užtikrinti galimybę vykdyti:

  - bandomąją duomenų migraciją (angl. dry-run);

  - sąsajų (API) integracinę patikrą;

  - sistemos našumo ir apkrovos testus;

  - Akoma Ntoso dokumentų struktūros ir schemų validaciją;

  - ELI ir ELI‑DL duomenų generavimo, semantinių ryšių ir hierarchijos validaciją;

  - CDB ir S3 saugyklų sąveikos vientisumo patikrą;

  - UDTS sąsajos integracinę patikrą, patvirtinant, kad atveriami duomenys tiksliai atitinka ŠDSA struktūrą ir yra sėkmingai nuskaitomi išorinių API klientų.

- Testinės CDB duomenų struktūra pagal poreikį turi būti atnaujinama naudojant versijuojamus migracijos skriptus, o duomenų aktualumas užtikrinamas per automatizuotus klonavimo ar nuasmenintų duomenų perkėlimo mechanizmus.

- Mokomoji aplinka turi būti suformuota remiantis darbine CDB, užtikrinant šių komponentų prieinamumą:

  - struktūrinį atitikimą (duomenų schemos, indeksai, apribojimai);

  - aktualų duomenų rinkinį, reikalingą mokymų scenarijams realizuoti;

  - susietus S3 objektus bei Akoma Ntoso XML dokumentų kopijas, užtikrinant visų nuorodų veikimą;

  - pilnus ir nuoseklius ELI identifikatorius, ELI metaduomenis ir ELI‑DL semantinius ryšius.

- Perkeliant duomenis iš darbinės į mokomąją aplinką, turi būti užtikrintas ir įgyvendintas duomenų nuasmeninimo procesas, apimantis:

  - asmens duomenų nuasmeninimą (pseudonimizavimą), kad nebūtų galima identifikuoti realių asmenų;

  - jautrios informacijos maskavimą (angl. data masking);

  - griežtą prieigos teisių valdymą, atribojant mokymų dalyvius nuo administracinių funkcijų.

- Mokomosios CDB aplinka turi būti pritaikyta:

  - galutinių naudotojų praktiniams mokymams realioje darbinėje aplinkoje;

  - veiklos procesų ir scenarijų modeliavimui (angl. sandbox environment);

  - sistemos funkcionalumo demonstracijoms su reprezentatyviais duomenimis.

- Mokomosios aplinkos duomenų atnaujinimo procedūra turi būti automatizuota, kuri:

  - būtų vykdoma periodiškai (pvz., kartą per ketvirtį) arba pagal atskirą poreikį;

  - užtikrintų pakartotinį duomenų nuasmeninimą po kiekvieno atnaujinimo ciklo;

  - leistų greitai atstatyti pradinę mokymų būseną (angl. reset to baseline).

- Visoms aplinkoms (darbinei, testinei ir mokomąjai) turi būti sukonfigūruotos atskiros, logiškai ir fiziškai izoliuotos S3 duomenų talpyklos:

  - Darbinei – skirta realiems TAR ir TAIS bei Akoma Ntoso XML dokumentams;

  - Testinei – skirta migracijos bandymams ir integracijų patikrai;

  - Mokomajai – skirta naudotojų praktiniams užsiėmimams.

- Kiekvienai aplinkai Tiekėjas privalo parengti ir įgyvendinti:

  - duomenų talpyklų (angl. buckets) struktūrą, atitinkančią sistemos architektūrą;

  - prieigos kontrolės politikas (angl. IAM policies / Bucket policies), užtikrinančias „mažiausių privilegijų“ principą;

  - objektų raktų (angl. Object Keys / Prefixes) generavimo ir katalogavimo taisykles, užtikrinančias unikalumą ir greitą paiešką;

  - objektų versijavimo (angl. Versioning) mechanizmą, leidžiantį atkurti ankstesnes dokumentų redakcijas;

  - sąsają su CDB metaduomenimis, užtikrinant, kad kiekvienas DB įrašas turėtų teisingą ir veikiančią nuorodą į S3 saugomą objektą.

- Mokomosios aplinkos S3 saugykloje esantis turinys turi būti paruoštas taip:

  - Objektų kopijos – perkeltos iš darbinės aplinkos, užtikrinant jų prieinamumą mokymų metu;

  - Turinio nuasmeninimas – jei Akoma Ntoso XML rinkmenose ar kituose dokumentuose yra jautrių duomenų, jie privalo būti pseudonimizuoti prieš įkeliant į mokomosios aplinkos S3 talpyklą.

- Turi būti sukurta Universali duomenų teikimo sąsaja (UDTS), skirta struktūruotiems duomenims gauti ir teikti. UDTS turi būti kuriama pagal Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijas ir paremta REST/JSON standartu.

- UDTS sąsaja turi būti parengta remiantis OpenAPI 3.0 (arba aukštesnės versijos) standartu, o jos specifikacija pateikta JSON arba YAML formatu.

- Per UDTS atveriamų duomenų teikimo struktūra ir apimtis turi būti automatizuotai susieta su parengtu ŠDSA, užtikrinant sklandų duomenų teikimą į Lietuvos atvirų duomenų portalą bei VIISP sąsajų katalogą.

- Tiekėjas privalo parengti ir pateikti standartizuotus, parametrizuotus skriptus šiems procesams vykdyti:

  - infrastruktūros konstravimo skriptai (angl. Provisioning scripts): skirti automatizuotam tuščios CDB struktūros (schemų, lentelių, naudotojų, teisių) sukūrimui;

  - versijuojamos schemų migracijos skriptai: skirti CDB struktūros atnaujinimui bei versijų sekimui (angl. Schema migration), užtikrinant galimybę saugiai kelti pakeitimus per aplinkas;

  - duomenų užpildymo skriptai: skirti pradinių sisteminių parametrų, žinynų ir testinių duomenų rinkinių įkėlimui į testinę aplinką;

  - mokomosios aplinkos paruošimo procedūros: automatizuoti įrankiai duomenų perkėlimui iš darbinės CDB į mokomąją, įskaitant integruotą duomenų nuasmeninimo (maskavimo) logiką.

- Reikalavimai skriptų kokybei ir suderinamumui:

  - visi skriptai privalo būti pritaikyti vykdymui CI/CD konvejeryje (angl. CI/CD pipeline), užtikrinant jų veikimą be rankinio įsikišimo (angl. non-interactive mode);

  - skriptai turi palaikyti galimybę būti vykdomiems pakartotinai nesukeliant klaidų ar duomenų praradimo (angl. idempotent principle);

  - visa skriptų logika privalo būti saugoma Pirkėjo versijų kontrolės sistemoje kartu su jų vykdymo instrukcijomis.

- CDB yra laikoma tinkamai sukurta ir atitinkančia priėmimo kriterijus jeigu:

  - visų trijų aplinkų (darbinės, testinės, mokomosios) struktūra (schema) yra 100 proc. identiška patvirtintam fiziniam duomenų modeliui.

  - sukurtos visos fiziniame duomenų modelyje numatytos lentelės, išoriniai raktai (angl. foreign keys), indeksai, sekos ir trigeriai.

  - užtikrintas referencinis vientisumas tarp CDB įrašų ir S3 objektų (kiekviena nuoroda duomenų bazėje turi atitinkamą pasiekiamą objektą saugykloje).

  - testinė CDB sėkmingai priėmė reprezentatyvų duomenų rinkinį be struktūrinių klaidų ar duomenų praradimo.

  - po klonavimo ir nuasmeninimo procesų mokomoji aplinka išlieka funkcionali (visi programinės įrangos procesai veikia su pakeistais duomenimis).

  - patvirtinta, kad XML struktūros DBVS viduje atitinka Akoma Ntoso v1.0  schemą.

  - patvirtinta, kad prieinami pilni ir nuoseklūs ELI identifikatoriai, ELI metaduomenys ir ELI‑DL semantiniai ryšiai;

  - mokomojoje aplinkoje sėkmingai atliktas automatinis jautrių duomenų maskavimas/ pseudonimizavimas.

  - atliktas testas, patvirtinantis, kad vienos aplinkos kredencialai (pvz., testinės) neturi prieigos prie kitos aplinkos (pvz., darbinės) CDB ar S3 resursų.

  - pateikti SQL ir infrastruktūros skriptai leidžia automatiškai atkurti bet kurią iš trijų aplinkų „nuo nulio“.

  - pateiktas aiškus aprašas, kaip vykdyti periodinį mokomosios aplinkos atnaujinimą ir duomenų maskavimą.

  - patvirtinta, kad indeksavimo strategija užtikrina reikalaujamą užklausų vykdymo greitį testinėje aplinkoje su pilnu duomenų kiekiu.

  - TAR ir TAIS duomenų migravimas į CDB ir S3 duomenų saugyklas

- Tiekėjas privalo atlikti šiuos migravimo etapus:

  - Pirminė bandomoji migracija (angl. Initial Dry-run), skirta migravimo skriptų derinimo, duomenų neatitikimų identifikavimo ir transformacijos taisyklių patikrai;

  - Kontrolinė bandomoji migracija (angl. Final Dry-run), skirta galutiniam migravimo greičio, procedūrų eiliškumo ir duomenų kokybės patvirtinimui prieš gamybinį paleidimą;

  - Gamybinė migracija, skirta galutiniam duomenų perkėlimui į darbinę CDB aplinką pagal patvirtintą duomenų migravimo planą.

- Duomenų migravimo procesas privalo apimti:

  - struktūrizuotus duomenis (įrašus lentelėse);

  - nestruktūrizuotus objektus (failus), užtikrinant jų įkėlimą į S3 duomenų saugyklas;

  - papildomą duomenų ir dokumentų transformavimą į Akoma Ntoso XML dokumentus, išlaikant jų vidinę schemą ir XML vientisumą;

  - sąsajų (metaduomenų) atkūrimą tarp CDB įrašų ir S3 duomenų saugyklose saugomų objektų;

  - verslo logikos ryšius (pvz., dokumentų sąsajas, hierarchinius ryšius);

  - automatinę duomenų kokybės kontrolę (angl. Data Validation), lyginant šaltinio ir tikslo įrašų kiekius bei kontrolines sumas.

  - duomenų transformavimą į ELI ir ELI‑DL atitinkančias struktūras, įskaitant ELI identifikatorių generavimą, ELI metaduomenų išvedimą ir ELI‑DL klasių bei semantinių ryšių atkūrimą iš esamų TAR ir TAIS duomenų.

- Duomenų migravimo procedūros vykdomos šia seka:

  - bandomosios migracijos atliekamos į testinę CDB;

  - gamybinė migracija atliekama į darbinę CDB;

  - sėkmingai baigus gamybinę migraciją, suformuojama mokomoji CDB (naudojant duomenų klonavimo ir nuasmeninimo procesą).

- Po kiekvieno bandomojo migravimo ciklo Tiekėjas privalo atlikti kokybės kontrolę (angl. Quality assurance), apimančią:

  - kiekybinę patikrą – įrašų ir kitų objektų skaičiaus palyginimą su TAR ir TAIS duomenų bazėse;

  - struktūrinę ir semantinę patikrą – nuorodų vientisumo (angl. referential integrity), Akoma Ntoso XML schemų validaciją bei dublių identifikavimo/ sujungimo taisyklių teisingumą;

  - ELI ir ELI‑DL duomenų patikrą – ELI identifikatorių struktūros, ELI metaduomenų pilnumo, ELI‑DL klasių (Work, Expression, Manifestation) ir semantinių ryšių korektiškumo validaciją.

  - funkcinę patikrą – atsitiktinės imties (angl. spot check) duomenų peržiūrą tikslinėje CDB, užtikrinant duomenų skaitomumą ir teisingą atvaizdavimą.

- Kiekvieno migravimo ciklo pabaigoje Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui migravimo ataskaitą, kurioje privaloma nurodyti:

  - sėkmingai perkeltų, atmestų (dėl klaidų) ir transformuotų objektų skaičius;

  - identifikuotus duomenų neatitikimus, jų priežastis ir poveikį sistemos veikimui;

  - konkrečius pakeitimus migravimo skriptuose ar taisyklėse, kurie bus įgyvendinti iki kito migravimo etapo.

- Gamybinė migracija pradedama tik gavus Pirkėjo patvirtinimą ir išpildžius šias sąlygas:

  - sėkmingai atliktos pirminė ir kontrolinė bandomosios migracijos bei gauti teigiami testų rezultatai.

  - ištaisyti visi bandomųjų migracijų metu nustatyti kritiniai ir vidutinio kritiškumo neatitikimai.

  - patvirtinta darbinės CDB struktūra, paruoštos ir izoliuotos S3 duomenų saugyklos bei validuotos Akoma Ntoso schemos.

- Tiekėjas privalo atlikti duomenų transformavimą ir migravimą pagal parengtą TAR ir TAIS duomenų migravimo planą, užtikrindamas:

  - duomenų keitimo sustabdymą (angl. Freeze) šaltinio sistemose migracijos laikotarpiui;

  - visų struktūrizuotų įrašų, nestruktūrizuotų failų, Akoma Ntoso XML dokumentų, metaduomenų bei klasifikatorių transformavimą ir perkėlimą;

  - visų ELI identifikatorių, ELI metaduomenų ir ELI‑DL semantinių ryšių atkūrimą pagal patvirtintas transformavimo taisykles, nepriklausomai nuo to, ar tokie duomenys egzistavo šaltinio sistemose.

  - visų sutartų istorinių duomenų ir jų loginio ryšio vientisumo atkūrimą.

- Duomenų migravimui keliami šie kokybės ir priėmimo reikalavimai:

  - užtikrintas ne mažesnis kaip 99,9 proc. sėkmingai perkeltų įrašų rodiklis kiekvienam verslo objektui (pvz., asmenims, dokumentams, ryšiams).

  - 100 proc. išlaikyti loginiai ryšiai tarp objektų bei referencinis vientisumas tarp CDB įrašų ir S3 duomenų saugyklose saugomų failų.

  - užtikrintas 100 proc. dokumentų, jų priedų ir Akoma Ntoso XML rinkmenų prieinamumas tikslinėje saugykloje.

- Įgyvendinęs TAR ir TAIS duomenų migravimo planą Tiekėjas turi Pirkėjui pateikti šiuos dokumentus:

  - Galutinė migravimo ataskaita, apimanti šaltinio ir tikslo sistemų įrašų kiekinius palyginimus (angl. Reconciliation Report).

  - Klaidų ir neatitikimų registras, klasifikuojantis klaidas pagal jų kritiškumą.

  - Duomenų taisymo (angl. Data Remediation) planas, jei nepasiektas 99,9 proc. tikslumo rodiklis arba rasta sisteminių klaidų.

- Duomenų transformavimas ir migravimas laikomas sėkmingu, o TAR ir TAIS duomenų migravimo etapo paslaugos tinkamomis priimti, jei Tiekėjas pateikia Galutinę migravimo ataskaitą, patvirtinančią:

  - perkeltų duomenų ir S3 duomenų saugyklų objektų apimtys bei kontrolinės sumos sutampa su šaltinio sistemomis.

  - atkurti visi išoriniai raktai, veikia indeksai ir užtikrintas Akoma Ntoso XML failų validumas.

  - patvirtinta, kad visi ELI identifikatoriai, ELI metaduomenys ir ELI‑DL klasių bei semantinių ryšių rinkiniai yra pilnai suformuoti ir nuoseklūs, o jų validacija atlikta be kritinių neatitikimų.

  - pasiektas reikalaujamas 99,9 % duomenų tikslumas ir nėra jokių kritinių klaidų.

  - po sėkmingos gamybinės migracijos atliktas duomenų klonavimas ir nuasmeninimas mokomajai CDB.

  - su Pirkėju suderinta dokumentacija, nurodyta Techninės specifikacijos 84 punkte.

- Duomenų migravimo teisiniai ir saugumo aspektai:

  - Duomenų migravimas privalo būti vykdomas griežtai laikantis BDAR reikalavimų, Kibernetinio saugumo įstatymo, kitų informacijos saugos reikalavimų.

  - Duomenų eksportas iš esamų sistemų vykdomas naudojant gamintojo palaikomus įrankius (API, SQL dump) arba kitus su TAR ir TAIS duomenų migravimo plane numatytus metodus, nepažeidžiant trečiųjų šalių licencinių sąlygų.

  - Tiekėjas neturi teisės naudoti migruojamų duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus numatytus Techninėje specifikacijoje.

  - TAP rengyklė

- Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti TAP rengyklę, vadovaudamasis reikalavimais, nustatytais:

  - Pamatinės TAIS TS (Techninės specifikacijos 1 priedas) 2.4 skyriuje „Reikalavimai TAP rengyklės komponentui“;

  - Pamatinės TAIS TS (Techninės specifikacijos 1 priedas) 2.9.2 skyriuje „Reikalavimai TAIS rengyklės administravimo posistemei“;

  - Detaliu TAP rengyklės techninio sprendimo įgyvendinimo reikalavimų aprašymu su TAP rengyklės interaktyviais prototipais (Techninės specifikacijos 3 priedas).

- TAP rengyklė turi būti pritaikyta kaip bendrojo naudojimo integruojamasis komponentas į kitas valstybės informacines sistemas.

- Turi būti parengtos trys TAP rengyklės aplinkos – darbinė, testinė ir mokomoji.

- Kiekviena TAP rengyklės aplinka (darbinė, testinė, mokomoji) turi naudoti atitinkamą CDB aplinką ir S3 duomenų talpyklą.

- TAP rengyklė turi generuoti duomenis taip, kad jie būtų tiesiogiai naudojami TAR ir TAIS. Turi būti užtikrintas duomenų vientisumas ir ryšių korektiškumas.

- TAP rengyklė turi užtikrinti naudotojų veiksmų, atliekamų TAP rengyklėje auditavimą ir pilną duomenų pakeitimų atsekamumą.

- TAP rengyklės sukūrimo ir įdiegimo paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis ir tinkamomis atlikti priėmimo testavimą esant šioms sąlygoms:

  - TAP rengyklė sėkmingai atlieka visas bazines operacijas (skaitymą, rašymą, paiešką), naudodama CDB ir S3 resursus;

  - TAP rengyklė stabiliai veikia visose trijose aplinkose (darbinėje, testinėje ir mokomojoje) ir naudoja joms priskirtus izoliuotus duomenų rinkinius.

  - TAR ir TAIS atnaujinimas (modernizavimas)

- Tiekėjas privalo pakeisti (modifikuoti) TAR ir TAIS programinę įrangą taip, kad jos pilnai integruotųsi į naująją centralizuotą duomenų saugojimo architektūrą:

  - TAR ir TAIS turi būti pritaikytos naudoti CDB kaip vienintelį pirminį duomenų šaltinį, visiškai atsisakant lokalių Oracle DBVS instancijų;

  - visas TAR ir TAIS programinis kodas ir užklausos turi būti modifikuotos taip, kad užtikrintų stabilų veikimą su CDB realizacijai pasirinkta DBVS, pašalinant specifines Oracle priklausomybes (PL/SQL, DB Links, specifinę sintaksę).

- TAR ir TAIS turi būti atnaujintos (modernizuotos) taip, kad visi nestruktūrizuoti duomenys (rinkmenos) būtų saugomi S3 duomenų saugyklose, o CDB būtų saugomi tik metaduomenys ir nuorodos į rinkmenas.

- Visos duomenų kūrimo, skaitymo, atnaujinimo ir trynimo (CRUD) operacijos turi būti perrašytos ir nukreiptos į CDB struktūrą.

- Visos TAR ir TAIS SQL užklausos turi būti peržiūrėtos ir pritaikytos naujam fiziniam duomenų modeliui bei CDB sintaksei.

- Tiekėjas privalo pakeisti rinkmenų įkėlimo, atsisiuntimo ir versijavimo logiką, realizuojant tiesioginę arba tarpinę sąveiką su S3 duomenų saugykla per API.

- TAR ir TAIS turi būti pritaikytos atpažinti, apdoroti ir saugoti dokumentus Akoma Ntoso XML formatu pagal TAP rengyklės reikalavimus.

- Turi būti užtikrinama, kad dokumentų metaduomenų saugojimo ir paieškos logika būtų suderinta su CDB.

- Senos tiesioginės TAR ir TAIS tarpusavio sąsajos turi būti pašalinamos, jas keičiant integracija per CDB arba naujai sukurtus API galinius taškus (angl. endpoints).

- Darbinių TAR ir TAIS aplinkų programinės įrangos pagrindu turi būti sukurtos ir įdiegtos TAR ir TAIS mokomosios aplinkos, kurios naudotų mokomosios CDB ir S3 duomenis.

- TAR ir TAIS privalo išlaikyti dabartinį API funkcionalumą, pagrįsta SOAP technologijomis, tačiau TAR ir TAIS komunikacija su TAP rengyklės programiniais vienetais (mikropaslaugomis) turi būti vykdoma naudojant REST adapterius ar jiems lygiaverčius sprendimus.

- TAR ir TAIS konfigūracija privalo palaikyti dinaminį persijungimą tarp trijų izoliuotų aplinkų (darbinės, testinės, mokomosios), įskaitant CDB prisijungimus ir S3 prieigos raktus.

- Turi būti atnaujinta TAR ir TAIS (įskaitant TAP rengyklę) techninė dokumentacija, pateikiant:

  - Architektūrinių pakeitimų aprašą – detalų dokumentą apie modifikuotus TAR ir TAIS programinės įrangos komponentus, duomenų prieigos sluoksnio (angl. Data Access Layer) pokyčius ir pakeistas priklausomybes;

  - Naujų ar modifikuotų SQL užklausų, procedūrų ir funkcijų sąrašą bei jų atitiktį CDB;

  - Atnaujintą vidinių ir išorinių sąsajų aprašą, įskaitant naujus API galinius taškus (angl. endpoints), S3 saugyklos prieigos logiką ir Akoma Ntoso XML apdorojimo schemas;

  - Instrukcijas, kaip paruošti TAR ir TAIS darbui skirtingose aplinkose (darbinėje, testinėje, mokomojoje), nurodant kintamuosius CDB, S3 ir saugumo parametrams;

  - Dokumentą, patvirtinantį, kad visos atnaujintos (modernizuotos) funkcijos buvo patikrintos ir veikia be klaidų.

- TAR ir TAIS atnaujinimo (modernizavimo) paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis ir tinkamomis atlikti priėmimo testavimą esant šioms sąlygoms:

  - atnaujintos (modernizuotos) TAR ir TAIS sėkmingai atlieka visas bazines operacijas (skaitymą, rašymą, paiešką), naudodamos tik CDB ir S3 resursus;

  - patvirtinta, kad Akoma Ntoso XML dokumentai ir jų metaduomenys korektiškai sinchronizuojami tarp TAR, TAIS ir TAP rengyklės, CDB ir S3;

  - patikrinta, kad TAR ir TAIS stabiliai veikia darbinėje ir testinėje aplinkoje ir naudoja joms priskirtus izoliuotus duomenų rinkinius;

  - patvirtinta, kad atnaujinimo (modernizavimo) procesas nepažeidė TAR ir TAIS funkcijų, kurios nebuvo keičiamos Paslaugų teikimo metu;

  - su Pirkėju suderinta dokumentacija, nurodyta Techninės specifikacijos 103 punkte.

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Programinė įranga

- Tiekėjas savo siūlomą sprendimą Techninės specifikacijos uždaviniams įgyvendinti gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Tiekėjas yra atsakingas už reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai (detalūs reikalavimai licencijoms pateikti Techninės specifikacijos 4.2 skyriuje).

- Tiekėjo siūlomi naudoti programiniai komponentai turi būti stabilūs ir plačiai naudojami praktikoje. Negali būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje, pažymėtos „beta“ ar kitais neužbaigtumą pažyminčiais būdais.

- Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui visus originaliai Sutarties vykdymo metu sukurtos programinės įrangos išeities tekstus, jų kompiliuotus variantus ir autorines teises jų modifikavimui, kitas priemones bei dokumentus, „docx“ arba „pdf“ formatu, įrašytus į laikmeną Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi.

- Papildomų paslaugų teikimo, Garantinės priežiūros metu Tiekėjui atlikus programinės įrangos pakeitimus, išeities tekstai turės būti atnaujinti ir pateikti pagal aukščiau nurodytuose punktuose pateiktas sąlygas.

  - Licencijos ir kiti leidimai

- Tiekėjas yra atsakingas už visos Paslaugoms teikti reikalingos programinės įrangos, licencijų ir (ar) kitų leidimų (sertifikatų, prenumeratų ir pan.) pateikimą, kai tokia programinė įranga ar leidimai nėra įtraukti į VSSA Centralizuotai teikiamų IT paslaugų katalogą.

- Visos Paslaugoms teikti būtinos licencijos turi būti įgyjamos ir, jei taikoma, registruojamos Pirkėjo vardu.

- Visi programinės įrangos kaštai (licencijų, prenumeratų, registracijų, perdavimo ar kitų reikiamų kaštų) turi būti įskaičiuoti į Tiekėjo pasiūlymo kainą.

- Paslaugoms teikti reikalingos programinės ir kitos įrangos bei paslaugų licencijos gali būti:

  - nuolatinės (t. y. turi galioti neterminuotai);

  - terminuotos (t. y. galiojimo trukmė yra ribojama).

- Jei Tiekėjas naudoja terminuotas arba prenumeratos tipo licencijas, į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos licencijos, užtikrinančios programinės įrangos veikimą ne trumpiau kaip 36 mėnesius nuo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pirkėjui neturi tekti jokių papildomų išlaidų licencijoms atnaujinti, pratęsti ar įsigyti per šį 36 mėnesių laikotarpį.

- Jei programinė įranga licencijuojama pagal naudotojų, modulių, transakcijų ar kitų išteklių kiekį, Tiekėjas turi pateikti tokį licencijų kiekį, kuris užtikrina racionalų ir efektyvų sistemos veikimą 36 mėnesius nuo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Licencijavimo pagal naudotojus atveju turi būti užtikrinta 150 000 naudotojų paskyrų, iš kurių 85 000 naudotojų gali dirbti vienu metu.

- Jei Paslaugų teikimo metu paaiškėja, kad Techninės specifikacijos reikalavimams įgyvendinti reikia didesnės licencijų apimties nei Tiekėjas buvo numatęs ir įtraukęs į pasiūlymo kainą, Tiekėjas privalo pateikti trūkstamas licencijas savo sąskaita.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa jo Paslaugų teikimui numatyta reikalinga programinė įranga turėtų galiojantį gamintojo palaikymą (įskaitant atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, saugumo pataisymus, naujų komponentų pateikimą, pagalbos tarnybos paslaugas) ne trumpiau kaip 36 mėnesius nuo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šio palaikymo kaštai turi būti įskaičiuoti į Tiekėjo pasiūlymo kainą.

- Pasibaigus 36 mėnesių laikotarpiui nuo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos ir Pirkėjui neįsigyjant tolesnio palaikymo, Pirkėjas turi turėti neribotą teisę toliau naudotis Paslaugų teikimo metu Tiekėjo pateikta programine įranga. Programinės įrangos naudojimo teisė negali būti ribojama ar nutraukiama dėl to, kad Pirkėjas neperka gamintojo palaikymo paslaugų.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo siūloma programinė įranga būtų licencijuojama taip, kad po 36 mėn. palaikymo laikotarpio pasibaigimo ji ir toliau veiktų teisėtai, techniškai ir be papildomų licencinių apribojimų Pirkėjui.

- Jei Techninėje specifikacijoje tam tikra programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos tinkamam Paslaugų teikimui (pvz., aplikacijų serveriai, duomenų migravimo, transformavimo programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework), virtualizavimo platformos, integravimo, kodo kompiliavimo įrankiai ir pan.), Tiekėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas (naujausios versijos ir gamintojo palaikomos) kartu su visomis reikiamomis licencijomis ir įskaičiuoti ją į pasiūlymo kainą.

- Tiekėjas turi pateikti tokią pačią programinę įrangą ir licencijas visoms numatytoms Techninėje specifikacijoje numatytoms sukurti aplinkoms (darbinei, testinei ir mokomąjai).

  - Duomenų saugojimas

- TAIS, TAR ir TAP rengyklei kuriamas loginis duomenų modelis numatyti Techninėje specifikacijoje identifikuotus funkcinius veiklos komponentus, nurodytus TAP rengyklės funkcinės architektūros schemoje, ir užtikrinti šiems komponentams keliamus funkcinius reikalavimus.

- Loginiame duomenų modelyje turi būti numatyta, kad loginis duomenų modelis apima tiek TAP, tiek TA, tiek  ir kitus identifikuotus TAP rengyklės objektuss ir turi būti užtikrinta, kad duomenų perdavimui integracinių sąsajų pagalba išorinėms sistemoms po to būtų galima naudoti Akoma Ntoso semantinį modelį bei ELI ir ELI-DL duomenų struktūras.

- Projektavimo etapo metu Tiekėjas turės pateikti Akoma Ntoso, ELI ir ELI-DL standartų  duomenų objektų susiejimą (angl. mapping) su loginio duomenų modelio TAR, TAIS ir TAP rengyklės duomenų objektais.

  - Aukštas prieinamumas

- Reikalavimai aukštam prieinamumui yra taikomi TAP rengyklei visa apimtimi, o TAR ir TAIS – tiek, kiek būtina užtikrinant TAP rengyklės veiklą ir veikimą naudojant CDB. Tiekėjas turės suderinti šios Sutarties apimtyje reikalingų atlikti TAR ir TAIS pakeitimus, susijusius su aukšto prieinamumo užtikrinimu, su Pirkėju atitinkamų detaliosios analizės ir projektavimo etapų metu.

- Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti TAP rengyklės aukštą prieinamumą (angl. high availability), kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų lygyje, integracijų lygyje ir duomenų lygyje.

- Visų diegiamų komponentų ir jų valdymo komponentų diegimas turi užtikrinti jų aukštą prieinamumą (išimtis taikoma paslaugų sluoksnio komponentams, jeigu Tiekėjo siūloma programinė įranga turi būti licencijuojama dvigubai, kad būtų užtikrintas jos aukštas prieinamumas). Aukšto prieinamumo sprendimai turi būti paremti naudojamos programinės įrangos gamintojo rekomendacijomis (pateikiant nuorodas į gamintojo skelbiamas diegimo (aukšto patikimumo) rekomendacijas).

- Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). Žmogaus įsitraukimas gali būti reikalingas tik TAP rengyklės veikimą atstatant į būseną, kuri buvo prieš incidentą.

- Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas Pirkėjo.

- Aukšto prieinamumo užtikrinimui ir srautų balansavimui turi būti naudojami apkrovų balansatoriai (angl. load balancers), kurie gali būti diegiami kaip programinė įranga arba naudojama specializuota VSSA teikiama techninė įranga (angl. appliances).

- Aukšto prieinamumo sprendimas turi užtikrinti RPO (angl. Recovery point objective) – 15 min., RTO (angl. Recovery time objective) – 4 val. (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina VSSA infrastruktūra).

- Suprojektuotas TAP rengyklės sprendimas turi užtikrinti, kad TAP rengyklės prieinamumas būtų ne mažesnis kaip 96 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, kiek to neribos TAP rengyklės infrastruktūra (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina VSSA infrastruktūra).

- Sistemos (CDB, TAP rengyklės ir su jomis integruotų TAR bei TAIS) architektūrinis sprendimas turi būti suprojektuotas ir gebėti veikti keliuose geografiškai nutolusiuose VSSA duomenų centruose. Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti realizuotas taip, kad viename duomenų centre įvykus kritiniam infrastruktūros gedimui ar nustojus teikti paslaugas, sistemos veikimas automatiškai persijungtų ir tęstų darbą kitame duomenų centre, užtikrinant nustatytus RPO ir RTO rodiklius.

  - TAP rengyklės architektūra

- Paslaugų rezultatai turi būti diegiami VSSA infrastruktūroje.

- Projektavimo etapo metu Tiekėjas turi Pirkėjui pateikti TAR, TAIS ir TAP rengyklei bei loginiam duomenų modeliui veikti būtinos techninės infrastruktūros ir programinės įrangos, kurią teikia VSSA pagal Centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogą, apimančios paskirstytus resursus keliuose VSSA duomenų centruose, aprašymą (poreikį). Turi būti įvertintas techninės infrastruktūros poreikis, programinės įrangos poreikis (įskaitant ir DBVS poreikius) ir specifiniai reikalavimai (pvz., licencijuojamų produktų poreikis, reikalavimai prieinamumui, tinklo pralaidumui, saugumui ir pan.).

- Jeigu dėl pagrįstų aplinkybių VSSA teikiamos DBVS ir kitos informacinių technologijų paslaugos nėra tinkamos (nėra pakankamos) Tiekėjo siūlomam sprendimui, Tiekėjas DBVS ar kitos programinės įrangos diegimą atlieka savo sąskaita. Tokiai siūlomai Tiekėjo programinei įrangai taikomi šios Techninės specifikacijos Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. skyriaus reikalavimai.

- Teikiant Paslaugas turi būti atsižvelgiama į:

  - VSSA Centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogą;

  - Kitą VSSA interneto svetainėje pateiktą informaciją apie konsoliduotų IT paslaugų teikimą (https://vssa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vii-infrastrukturos-konsolidavimas).

- TAP rengyklės architektūra turi būti daugiapakopė (angl. Multi-tier, N-tier), ją turi sudaryti mažiausiai 3 hierarchiniai lygmenys (vaizdavimo, veiklos logikos, duomenų bazės).

- Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer) turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie TAP rengyklės pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie TAP rengyklės naudotojo sąsajų, reikalingų TAP rengyklės funkcijų atlikimui.

- Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer) programinėmis priemonėmis turi pilnai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Veiklos logikos lygmenyje sisteminiai pranešimai turi būti priimami, apdorojami ir perduodami vaizdavimo lygmeniui. Taip pat šis lygmuo turi aptarnauti:

  - duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos;

  - vaizdavimo lygmenį, perduodant į jį iš duomenų lygmens gautus ir/ ar veiklos logikos lygmenyje apdorotus duomenis bei priimant ir perduodant kitas sistemines instrukcijas.

- Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer) turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų bazės lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų platformą veiklos logikos lygmenyje esančių komponentų pagalba.

- Tiekėjas turės suteikti visas VSSA infrastruktūros parengimo, konfigūravimo paslaugas, būtinas Techninės specifikacijos uždaviniams įvykdyti.

- TAP rengyklė turi būti kuriama ir diegiama vadovaujantis mikropaslaugų architektūros principais (angl. microservice-oriented architecture).

- Tiekėjas, projektuodamas TAP rengyklės architektūrą, integracines sąsajas ir kitus ryšius bei duomenų srautus turi atsižvelgti į Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijas.

- TAP rengyklė turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (pvz. mikropaslaugas), kurie su kitomis TAP rengyklės mikropaslaugomis ir su taip pat atnaujinamais (modernizuojamais) TAR ir TAIS (II VYTIS kūrimo etapo metu TAR ir TAIS bus pertvarkomos į naujus VYTIS posistemius ar komponentus, taip pat veikiančius mikropaslaugų architektūros principais) komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais. TAR ir TAIS komunikavimo galimybė RESTful ar lygiaverčių technologijų principais turi būti užtikrinta atitinkamų adapterių pagalba.

- Naujų TAP rengyklės versijų diegimas neturi sustabdyti TAP rengyklės teikiamų paslaugų (funkcijų) naudotojams arba toks paslaugų sustabdymas turi būti ypač trumpas (tiksli trukmė turi būti iš anksto raštiškai suderinta su Pirkėju).

- Tiekėjo kuriama programinė įranga turi būti projektuojama taip, kad skirtingi dalykiniai uždaviniai ir savarankiški panaudos atvejai būtų realizuojami atskiruose, nepriklausomai diegiamuose ir vystomuose programiniuose komponentuose (pvz., mikropaslaugose), išskyrus atvejus, kai naudojami trečiųjų šalių produktai ar infrastruktūriniai komponentai (pvz., DBVS), kurių architektūra pagal prigimtį yra monolitinė.

- TAP rengyklė turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti TAR, TAIS ir TAP rengyklės atnaujinimo (modernizavimo) priežastimi.

- TAP rengyklės architektūra turi palaikyti pajėgumų plėtros galimybę prijungiant papildomą techninę įrangą arba virtualią infrastruktūrą.

- Turi būti sudaryta galimybė neatliekant papildomų TAR, TAIS ir TAP rengyklės perprojektavimo ar programavimo paslaugų papildyti jas naujais skaičiavimo ar saugyklų resursais. Pajėgumų didinimas turi būti atliekamas nestabdant TAR, TAIS ir TAP rengyklės darbo.

- TAP rengyklės, TAP ir TA rengimo modulyje turi būti užtikrintas teksto redagavimo daugiau nei vienam naudotojui vienu metu (kolaboravimo principu) veikimas ir automatinis duomenų saugojimas (nespaudžiant saugoti mygtuko). Kitų naudotojų prisijungimo prie to paties TAP redagavimo aplinkos funkcionalumo reikalavimai nustatyti Techninės specifikacijos 3 priede.

- TAP rengyklėje turi būti suprojektuota ir realizuota TAP rengyklės bendradarbiavimo aplinka, skirta naudotojams (bendraautoriams, kurie priskirti prie vieno TAP ir kuriems nustatytos atitinkamos TAP teisės (rolės) atlikti redagavimo, peržiūros ir komentavimo veiksmus vienu metu su vienu TAP jo redagavimo (bendradarbiavimo) aplinkoje.

- Turi būti užtikrinta TAP rengyklėje (įskaitant TAP rengyklės bendradarbiavimo aplinką), kad atliekami naudotojų veiksmai ir kiti sisteminiai veiksmai neblokuotų kitų naudotojų TAP rengyklės komponento ir sistemos veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, TAP rengyklės naudotojams ar sistemai blokuojama prieiga prie tuo metu kitų TAP naudotojų ar sistemos tvarkomų duomenų (ar tų pačių struktūrinių dalių). Jeigu yra sąlygų, kurioms esant vyksta TAP rengyklės naudotojo blokavimas, šios sąlygos turi būti aprašytos detalios analizės ir (ar) projektavimo dokumentuose ir suderinti su Pirkėju. Apie blokavimo priežastis TAP rengyklės naudotojai turi būti informuoti informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

- Kuriant ir diegiant TAP rengyklę turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais (pvz., SOA, JEE, OSGi, JMX, JPA, SSL, MTOM ir pan.). Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo.

  - Saugumo ir saugos architektūra

- Sukurti TAR, TAIS ir TAP rengyklės sprendiniai privalo atitikti pirmos (aukštos) kategorijos valstybės informacinėms sistemoms taikomus saugos standartus, nustatytus Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše ir Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše.

- TAR, TAIS ir TAP rengyklės architektūra privalo užtikrinti apsaugą nuo kritinių saugumo spragų, įvardijamų naujausiame OWASP Top 10 sąraše (įskaitant Injection, Cross-site scripting (XSS) ir kt.).

- Turi būti užtikrintas technologinis suderinamumas su tinklo programų užkarda (angl. Web Application Firewall, WAF) apsaugai nuo taikomojo lygmens atakų.

- Žiniatinklio paslaugų (angl. Web Services) sauga privalo būti realizuota vadovaujantis WS-S (angl. Web Services Security) standarto reikalavimais.

- TAP rengyklėje turi būti įdiegtas failų įkėlimo kontrolės mechanizmas, leidžiantis valdyti leistinus formatus ir blokuojantis potencialiai nesaugius, automatiškai pasileidžiančius (angl. self-executable) failus.

- Prieigos teisės valdomos skirstant naudotojus į grupes ir roles pagal duomenų tvarkymo pobūdį.

- Turi būti galimybė automatiškai nutraukti naudotojo darbo seansą po konfigūruojamo neaktyvumo laikotarpio. Prieš atjungiant, naudotojas turi būti informuojamas pranešimu apie atjungimo priežastį.

- Sistemos administratoriui turi būti sudaryta galimybė savarankiškai keisti naudotojų neaktyvumo laikotarpio trukmę.

- Kai naudojamas autentifikavimo būdas „Sistemos priemonėmis“, privaloma reikalauti naudotojų periodiškai (kas nustatytą laikotarpį) keisti slaptažodį.

- TAR, TAIS ir TAP rengyklės programinė įranga turi užtikrinti apsaugą nuo:

  - Neautentifikuotos prieigos prie sistemos funkcijų.

  - Nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo.

  - Duomenų perėmimo ar neteisėto jų įterpimo.

- Visi asmens duomenys ir jautri informacija „ramybės būsenoje“ (angl. at Rest) privalo būti šifruojami naudojant ne žemesnį kaip AES-256 standartą.

- Duomenų perdavimui viešaisiais ir vidiniais tinklais privaloma naudoti saugius protokolus (ne žemesnį kaip TLS 1.3).

- Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

- užtikrinant duomenų vientisumą ir autentiškumą;

- registruojant TAP rengyklės naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei TAP rengyklės naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir (ar) teisinį pagrindą);

- sukuriant priemones, sudarančias galimybes TAP rengyklės administratoriui patikrinti TAP rengyklės naudotojų veiksmus;

- numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones.

- darbui su komponentais TAP rengyklės naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. TAP rengyklės naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti atitinkamoje analizės ir projektavimo iteracijoje;

- saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis (išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytus atvejus);

- Sistema turi užtikrinti korektišką klaidų valdymą (pvz., įvedus neteisingą formatą ar įvykus integraciniam sutrikimui).

- Įvykus avarinei situacijai, naudotojams ir administratoriams turi būti pateikiami informatyvūs pranešimai apie sutrikimą bei automatinės rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų.

- Programinės įrangos atliekamos funkcijos ir naudotojų veiksmai su duomenimis (paieška, peržiūra, modifikavimas) privalo būti žurnalizuojami, tvarkomi ir saugomi detaliosios analizės ir projektavimo iteracijos metu su Pirkėju suderintu metodu.

- Turi būti realizuotas mechanizmas, įpareigojantis tam tikrų grupių naudotojus įvesti veiksmo priežastį ar teisinį pagrindą prieš atliekant operacijas su duomenimis.

- Sistemos administratoriams turi būti sukurtos priemonės audituoti sukauptus žurnalinius įrašus.

  - Greitaveika ir našumas

- Greitaveikos ir našumo reikalavimai taikomi visa apimtimi TAP rengyklės sukūrimo ir įdiegimo uždaviniui, o TAR ir TAIS atnaujinimui (modernizavimui) – tik ta apimtimi, kai TAR ir TAIS veikimui poveikį gali daryti TAP rengyklės naudojimas ir kiti architektūros ir infrastruktūros pakeitimai, kurie yra Sutarties apimtyje vykdomų uždavinių rezultatas. Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju TAR ir TAIS atnaujinimo (modernizavimo) ir pritaikomumo greitaveikos ir našumo reikalavimams apimtį detaliosios analizės ir projektavimo iteracijų metu.

- TAP rengyklės programinės ir su TAP rengyklės veikimu susijusios techninės įrangos realizacija turi užtikrinti, kad TAP rengyklė tinkamai veiktų, kai su TAP rengykle vienu metu dirba 85 000 naudotojų (aktyvios sesijos).

- Detaliosios analizės ir projektavimo dokumentuose turi būti numatyti ir su Pirkėju suderinti tipiniai naudotojų veiksmų scenarijai ir jų intensyvumo parametrai (užklausų per sekundę / minutę kiekiai), pagal kuriuos atliekami našumo testai. Šių testų metu naudotojų veiksmų vidutinė atsako trukmė neturi viršyti 3 sekundžių, išskyrus minėtuose dokumentuose nurodytus ir su Pirkėju suderintus išimtinius atvejus (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas, didelės apimties rinkmenų įkėlimas, veiksmai apimantys užklausas į trečiųjų šalių sistemas ir kt.).

- Turi būti realizuotas funkcijų ir atliekamų naudotojų veiksmų, kurie viršija nustatytus našumo reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos 182 punkte, auditavimas. Audito įraše turi būti pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti, kuri TAP rengyklės funkcija netenkina našumo reikalavimų.

- TAP rengyklėje turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, kad TAP rengyklė veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų pakartotinai.

- Jei operacijos (užklausos) įvykdymo laikas yra ilgesnis nei Techninės specifikacijos 182 punkte numatyti operacijų (užklausų) įvykdymo laikai apie tai turi būti išsiunčiamas tipinis pranešimas Sistemos administratoriui.

- Greitaveikos ir našumo testavimus atliks Pirkėjo parinktas Techninės priežiūros paslaugų teikėjas. Tiekėjas turės bendradarbiauti su Techninės priežiūros paslaugų teikėju rengiant greitaveikos ir našumo testavimo scenarijus, paprašius sugeneruoti reikiamą naudotojų skaičių bei atsižvelgti į greitaveikos ir našumo testavimo ataskaitoje pateikiamas išvadas ar rekomendacijas.

- Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip nedarys neigiamos įtakos TAP rengyklės naudojimo patogumui ir našumui.

- Numatoma, kad TAP rengykle naudosis:

  - išoriniai naudotojai – fiziniai asmenys ir organizacijų atstovai (įgyvendinant II VYTIS plėtros etapą, numatoma sukurti VYTIS išorinį portalą, kurio naudotojai turės galimybę prisijungti prie TAP rengyklės ir kurti siūlymus teisės aktų projektams);

  - TAIS vidiniai naudotojai – įstaigų atstovai, turintys teisę kurti, vertinti, derinti teisės aktų projektus (Prezidentas, Vyriausybės nariai, Seimo nariai, Prezidentūra, Vyriausybės kanceliarija, Seimo kanceliarija, ministerijos, savivaldybės, kitos įstaigos).

- Planuojamas bendras TAP rengyklės naudotojų (išorinių ir TAIS vidinių naudotojų) kiekis yra 150 000 (iš jų – vienu metu turi galėti naudotis 85 000).

  - Naudotojo sąsajos ir patogumo naudoti reikalavimai

- Naudotojo sąsajos ir patogumo naudoti reikalavimai taikomi visa apimtimi TAP rengyklės sukūrimo ir įdiegimo uždaviniui, o TAR ir TAIS atnaujinimui (modernizavimui) – tik ta apimtimi, kai TAR ir TAIS naudotojo sąsajos yra papildomos naujomis funkcijomis, turinio, grafiniais ar kitais elementais, kurie yra Paslaugų teikimo rezultatas. Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju TAR ir TAIS naudotojo sąsajos keitimo atvejus detaliosios analizės ir projektavimo etapų metu.

- TAP rengyklės naudotojo sąsaja turi būti kuriama:

  - vadovaujantis Techninėje specifikacijoje pateiktais TAP rengyklės naudotojo sąsajos prototipais ir dizaino šablonais (Techninės specifikacijos 3 priedas);

  - laikantis LST EN ISO 9241 ar lygiaverčių standartų šeimos bei Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų reikalavimų.

- TAP rengyklės naudotojo sąsaja turi veikti naujausių versijų Microsoft Windows, Linux, MAC OS, Android operacinėse sistemose.

- TAP rengyklės naudotojo sąsaja turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojama šiose interneto naršyklėse (gamintojų palaikomose ir naujausiose jų versijose likus 6 mėnesiams iki garantinės priežiūros pradžios):

  - Google Chrome;

  - Mozilla Firefox;

  - Microsoft Edge;

  - Safari.

- TAP rengyklės naudotojo sąsaja turi būti konstruojama vadovaujantis adaptyvaus dizaino (angl. Responsive Web Design) principais. Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kurios TAP rengyklės funkcijos turi būti pasiekiamos naudojant mobilius įrenginius (žemesnės raiškos ekranus), o kurios – naudojant kompiuterį (aukštesnės raiškos ekranus).

- TAP rengyklės naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba. Sistemos administratoriams skirtos programinės priemonės ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Data, laikas ir kiti regioniniai formatavimo parametrai turi būti naudojami tokie, kokie yra naudojami Lietuvoje.

- TAP rengyklės naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose. Turi būti užtikrintas šiose rekomendacijose nurodyto „AA“ lygmens pasiekiamumas pagal „Web Content Accessibility Guidelines 2.1“ skaitmeninio turinio prieinamumo gaires (https://www.w3.org/TR/WCAG21) su galimybe plėsti funkcionalumą, ateityje siekiant užtikrinti „AAA“ lygmenį.

- TAP rengyklės naudotojo sąsajoje naudotojams turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis TAP rengykle (pvz., pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas, instrukcijos video formatu). Detaliosios analizės ir projektavimo iteracijų metu Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju TAP rengyklės naudotojo sąsajos vietas, kuriose būtų pasiekiamos pagalbos priemonės naudotojams.

- Turi būti realizuotas pagalbinės informacijos (angl. hints) funkcionalumas – naudotojams turi būti pateikiami paaiškinamieji pranešimai tose TAP rengyklės naudotojo sąsajos vietose, kuriose gali kilti klausimų, siekiant suprasti reikalingus atlikti veiksmus (pvz., pateikiamas paaiškinimas, kokius duomenis reikia įvesti į tam tikrą lauką).

- Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

  - TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus ir kiti klavišai, kurie inicijuoja TAP rengyklės funkcijas teksto redagavimui (detalūs reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos 3 priede);

  - Užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto (lietuvių kalba);

  - Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu TAP rengyklei yra prieinami atitinkami duomenys;

  - TAP rengyklės veiksmai, kurie gali būti vykdomi fone, turi būti realizuojami, kad naudotojas galėtų naudoti kitas TAP rengyklės funkcijas, nelaukdamas fone vykdomų veiksmų pabaigos.

- Reikalavimai naudotojų informavimui:

- Naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius TAP rengyklės duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus);

  - Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą TAP rengyklė turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti. Sistemos administratoriams pranešimo tekstą turi būti galima keisti ir pritaikyti atskirai kiekvienam atvejui, kur tokio pranešimo reikės;

  - Naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su TAP rengykle. Įvykus klaidai naudotojas apie tai turi būti aiškiai informuojamas (pvz., nukreipiamas į klaidą sąlygojančią ekraninės formos vietą, paryškinami netinkamai užpildyti formos laukai ir pan.);

  - Naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas/ ištrintas/ pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

  - Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti.

- Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Detaliosios analizės ir projektavimo iteracijų metu, Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju laukus ir laukų validavimo taisyklės. Preliminariai (neapsiribojant) turės būti:

  - Tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - Tikrinamas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - Tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

  - Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų (pvz., vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus).

- Naudotojui pateikiama informacija turi būti ribojama pagal jam suteiktas roles bei prieigos teises prie konkretaus objekto informacijos.

  - Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui

- Visi TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkciniai komponentai turi palaikyti Unicode UTF-8 koduotę.

- Tiekėjo siūlomo sprendimo technologinė platforma ir technologijų rinkinys (angl. technology stack) kuris bus panaudotas teikiant Paslaugas turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamomis bei VSSA teikiamomis naudoti technologijomis ir infrastruktūra,. Duomenų saugojimui turi būti naudojama VSSA duomenų saugykla. Tinklo apsaugai turi būti naudojamos VSSA ugniasienės/ maršrutizatoriai.

- TAR, TAIS ir TAP rengyklėje tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos techninės įrangos fizinių parametrų.

- Visoms duomenų struktūroms turės būti įvesti prasmingi komentarai ir paaiškinimai, pagal kuriuos turės būti sudaroma aktuali duomenų modelio dokumentacija.

- TAR, TAIS ir TAP rengyklės naudotojai neturi turėti galimybės atlikti operacijų tiesiai duomenų bazėje.

  - Rezervinių kopijų darymas ir atstatymas

- TAR, TAIS ir TAP rengyklė turi leisti atstatyti duomenis iš rezervinių duomenų kopijų.

- Tiekėjas turi pasiūlyti ir suderinti su Pirkėju rezervinių kopijų darymo procesus ir taisykles.

- Turi būti įvertintos VSSA Centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų kataloge įvardintos IT paslaugos ir detaliosios analizės bei projektavimo iteracijų metu su Pirkėju suderinti, o konfigūravimo (programavimo) iteracijų metu – realizuoti rezervinių kopijų darymo ir jų atstatymo procesai, priemonės ir taisyklės.

  - Sistemų monitoringas

- Tiekėjas turi užtikrinti informacijos apie TAR, TAIS ir TAP rengyklę ir juos sudarančių komponentų veikimą/ neveikimą perdavimą į VSSA naudojamą monitoringo sprendimą.

- Detaliosios analizės ir projektavimo iteracijų dokumentuose turi būti numatyta ir suderinta su Pirkėju, kurie komponentai, servisai, portai, sąryšiai, ir kt. resursai turės būti stebimi VSSA monitoringo sistemoje užtikrinant, kad būtų stebimas pilnavertis sistemos veikimas.

  - Paslaugų teikimo etapai ir iteracijos

- Paslaugos turi būti teikiamos iteraciniu kūrimo būdu, kai Sutarties priede „Terminų ir kainų lentelė“ nurodyti etapai detalizuojami į mažesnes iteracijas, leidžiančias efektyviau planuoti, vykdyti ir kontroliuoti darbus.

- Paslaugų teikimo etapų išskaidymą į iteracijas Tiekėjas turi nurodyti Paslaugų teikimo reglamente ir suderinti su Pirkėju.

- Kiekvienos iteracijos vykdymo metu Tiekėjas turi (jeigu toks poreikis paaiškėtų):

  - patikslinti prieš tai buvusios iteracijos detalios analizės ir projektavimo rezultatus;

  - atlikti jau sukurtų funkcionalumų pakeitimus;

  - pademonstruoti Pirkėjui atliktą darbą.

- Kiekvieno Paslaugų teikimo etapo pabaigoje testavimui turi būti parengtas bent vienas pilnai veikiantis TAR, TAIS arba TAP rengyklės komponentas, išskyrus komponentui keliamus reikalavimus, kurių nėra galimybės realizuoti dėl trečiųjų šalių arba reikalavimų, kurių tinkamam veikimui yra būtini kitų iteracijų metu kuriami funkcionalumai.

- Visos paslaugos turi būti suteiktos Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis bei vadovaujantis žemiau pateikiama lentele „Paslaugų teikimo iteracijos ir jų rezultatai“, kurioje pateiktos Paslaugų teikimo iteracijos, jų metu atliekamos veiklos, iteracijų rezultatai (taip pat atnaujinta/parengta dokumentacijai).

1 lentelė. Paslaugų teikimo iteracijos ir jų rezultatai

| Nr. | Iteracijos pavadinimas | Iteracijos veiklų aprašymas | Iteracijos veiklų vykdymo rezultatai | Etapo trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PASLAUGŲ TEIKIMO INICIJAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Parengti Paslaugų teikimo reglamentą (toliau – Reglamentas) | Tiekėjo parengtas ir su Pirkėju suderintas Reglamentas. | Reglamentas turi apimti (neapsiribojant): - Detalų veiklų atlikimo grafiką, kuriame numatomos veiklos, jų vykdymo terminai bei jų tarpusavio priklausomybė. - Paslaugų teikimo rizikas, jų registrą, rizikų valdymo priemones. | Per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| - ANALIZĖ |  |  |  |  |
|  | Detalizuoti funkcinius ir nefunkcinius Techninės specifikacijos ir jos priedų reikalavimus, parengti ir suderinti detalios analizės dokumentą | Tiekėjo atlikta visų Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose pateiktų funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų analizė, organizuoti susitikimai papildomos informacijos surinkimui ir parengtas bei su Pirkėju suderintas detalios analizės dokumentas. Detalioji analizė turi būti pateikta kaip vienas nuoseklus dokumentų rinkinys, užtikrinantis architektūrinį vientisumą ir tarpusavio suderinamumą. Detaliosios analizės dokumento sudėtinės dalys turi būti pateikiamos ir derinamos tokia seka, kuri leidžia pradėti atitinkamus darbus: - loginio duomenų modelio analizė – prieš pradedant TAR ir TAIS pritaikymą ir fizinio modelio rengimą; - fizinio duomenų modelio analizė – prieš CDB sukūrimą ir duomenų migravimą į CDB; - analizės dalys, susijusios su TAP rengykle – prieš pradedant šio komponento kūrimą. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos ir jos priedų funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumentų turiniu (skyriais, naudojimo atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos reikalavimas. | Detaliosios analizės dokumentas turi apimti bent šiuos elementus: - Bendro lygmens funkcinė analizė: - pagrindinių informacinių objektų identifikavimas; - priklausomybių matrica tarp atskirų Paslaugų teikimo etapų; - esminių verslo taisyklių (angl. business rules), lemiančių duomenų struktūrą, aprašymas; - duomenų gyvavimo ciklų aprašymas; - bendro lygmens procesų, susijusių su informaciniais objektais, apžvalga. - Loginio duomenų modelio analizė: - informacinių objektų struktūra ir atributai; - ryšiai tarp objektų, kardinalumas, privalomumas; - loginio duomenų modelio diagramos; - duomenų kokybės ir vientisumo užtikrinimo taisyklės; - loginio duomenų modelio pokyčių įtaka TAR ir TAIS. - Fizinio duomenų modelio analizė: - lentelių struktūros, indeksai, raktai; - našumo, archyvavimo, saugojimo reikalavimai; - duomenų saugos ir prieigos modelis; - fizinio modelio įtaka migravimui ir TAR bei TAIS pritaikymui. - TAR ir TAIS pritaikymo analizė: - TAR ir TAIS sąveikos su CDB aprašas; - reikalingi pakeitimai TAR ir TAIS programinėje įrangoje; - API, duomenų mainų formatų ir protokolų analizė; - priklausomybės ir integracijų seka. - Duomenų migravimo analizė: - šaltinių duomenų analizė; - duomenų transformacijos taisyklės; - duomenų kokybės problemų identifikavimas; - migravimo strategija ir etapai; - testavimo ir validavimo metodai. - TAP rengyklės analizė: - funkcinių reikalavimų detalizacija; - naudotojų scenarijai; - sąveika su CDB; - priklausomybės nuo TAR ir TAIS. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Parengti IT infrastruktūros reikalavimų dokumentą | Tiekėjo parengti reikalavimai IT infrastruktūrai, kad būtų užtikrintas optimalus TAR, TAIS ir TAP rengyklės veikimas, užtikrinant sistemų plečiamumo galimybę ateityje. IT infrastruktūros reikalavimų dokumentas turi apimti darbines ir testines aplinkas TAR, TAIS ir TAP rengyklei bei mokomąją aplinką – TAP rengyklei. Už VSSA centralizuotai teikiamos IT infrastruktūros užsakymą ir pateikimą Paslaugų teikimo metu yra atsakingas Pirkėjas. | IT infrastruktūros reikalavimų dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - TAR, TAIS ir TAP rengyklės architektūros aprašymas, apimantis funkcinę ir techninę architektūrą, TAR, TAIS ir TAP rengyklės sąveiką, priklausomybes ir reikalavimus VSSA infrastruktūrai. - TAR, TAIS ir TAP rengyklės infrastruktūros resursų poreikį, reikalingą TAR, TAIS ir TAP rengyklės veikimui VSSA centralizuotai teikamoje IT infrastruktūroje (CPU, RAM, failų saugyklos, tinklo pralaidumas, duomenų bazių resursai, aukšto prieinamumo (angl. High Availability) poreikiai ir kt.). - IT infrastruktūros poreikių suderinimą su VSSA, įskaitant resursų paskyrimą, tinklo jungtis, saugumo reikalavimus ir duomenų bazių parengimą. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
| - PROJEKTAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Parengti projektavimo dokumentą | Tiekėjo, detalizavusio Techninėje specifikacijoje pateiktus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, parengtas šių reikalavimų projektavimo dokumentas. Projektavimo dokumento dalys turi būti pateikiamos ir derinamos tokia seka, kuri leidžia vykdyti atitinkamas veiklas pagal Paslaugų teikimo reglamente suderintą veiklų atlikimo grafiką, pavyzdžiui: - loginio duomenų modelio projektavimas – prieš pradedant TAR ir TAIS pritaikymą ir fizinio modelio rengimą; - fizinio duomenų modelio projektavimas – prieš sukuriant CDB ir pradedant duomenų migravimą į CDB; - projektavimo dalys, susijusios su TAP rengykle – prieš pradedant šio komponento kūrimą. | Projektavimo dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - Funkcinį projektavimą: - reikalavimų realizavimo aprašą (standartinė funkcija ar modifikacija); - pagrindinius naudotojo sąsajos maketus / ekranų prototipus (jeigu jie neatitinka prototipų, pateiktų su Technine specifikacija); - TAR, TAIS ir TAP rengyklės parametrus ir konfigūracijas; - rolių ir teisių modelį. - Architektūrinį projektavimą, kuris apima: - funkcinę architektūrą (komponentai, jų funkcijos, sąveikos); - techninę architektūrą (programiniai komponentai, technologijos, licencijos); - duomenų architektūrą (loginio ir fizinio modelio detalizavimas, DB struktūrų pakeitimai); - dislokavimo architektūrą (komponentų išdėstymas VSSA infrastruktūroje); - operacinę architektūrą (periodiniai darbai, žurnalai, monitoringas). - Integracijų projektavimą, kuris apima: - integracinių sąsajų specifikacijas (API, duomenų struktūros, validacijos); - integracinių taškų žemėlapį; - integracijų topologiją ir priklausomybes. - Duomenų ir migravimo projektavimą, kuris apima: - duomenų struktūrų pakeitimų žemėlapį (lentelės, atributai, ryšiai); - duomenų transformacijų taisykles; - migravimo strategiją ir seką; - migravimo testavimo planą. - Nefunkcinių reikalavimų realizavimo projektavimą: - našumo ir apkrovų modelį; - saugumo sprendinius (autentifikavimas, autorizavimas, duomenų apsauga); - prieinamumo ir atsparumo sprendinius (aukštas prieinamumas, atsarginės kopijos, atkūrimas, geografinio rezervavimo (veikimo keliuose duomenų centruose) ir automatinio srautų persijungimo mechanizmai);); - žurnalų ir audito realizavimą. - Diegimų ir versijavimo projektavimą: - diegimo seką ir priklausomybes; - aplinkų struktūrą ir paruošimą; - versijų suderinamumo taisykles; - grąžinimo į ankstesnę būklę (angl. rollback) strategiją. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
| - KONFIGŪRAVIMAS (PROGRAMAVIMAS) |  |  |  |  |
|  | Parengti CDB pagal fizinį duomenų modelį | Tiekėjui vadovaujantis loginiu ir fiziniu duomenų modeliais, sukurta ir sukonfigūruota CDB | Parengta CDB sukūrimo ataskaita. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Sukurti ir įdiegti TAP rengyklę | Tiekėjo sukurta ir įdiegta TAP rengyklė trijose aplinkose: - Darbinėje aplinkoje turi būti prieinami visų TAR ir TAIS naudotojų, įstaigų ir kitų administracinių objektų duomenys, numatyti detaliosios analizės ir projektavimo dokumentuose. - Mokomojoje aplinkoje periodiškai turi būti perkeliami visi darbinės aplinkos administraciniai objektai ir TAP rengyklės nustatymai, reikalingi naudotojų mokymuisi ir instruktavimui. - Testinėje aplinkoje (turi būti parengti pradiniai administraciniai objektai ir TAP rengyklės nustatymai, reikalingi priėmimo, atnaujinimų ir pakeitimų testavimams atlikti. | Parengta TAP rengyklės darbinės, mokomosios ir testinės aplinkų sukūrimo ir įdiegimo ataskaita. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Atnaujinti TAR ir TAIS programinę įrangą | Tiekėjo atliktas TAR ir TAIS taikomosios programinės įrangos pritaikymas darbui su CDB ir failinėmis saugyklomis bei užtikrintas suderinamumas su TAP rengykle. | Parengta TAR ir TAIS atnaujinimo ataskaita. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Atlikti TAR ir TAIS struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų migravimą į CDB ir failų saugyklas | Tiekėjo atliktas TAR ir TAIS duomenų transformavimas ir migravimas į CDB ir failų saugyklas. | Parengta TAR ir TAIS duomenų migravimo į CDB ir failų saugyklas ataskaita. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Parengti (atnaujinti) TAR, TAIS ir TAP rengyklės paleidimo ir veiklos atkūrimo dokumentaciją | Tiekėjo parengta (atnaujinta) TAR, TAIS ir TAP rengyklės paleidimo ir veiklos atkūrimo dokumentacija, kurioje pateikiamas pilno TAR, TAIS ir TAP rengyklės paleidimo be Tiekėjo įsikišimo ir veiklos atkūrimo aprašymas. | TAR, TAIS ir TAP rengyklės paleidimo ir atstatymo dokumentacija turi apimti (neapsiribojant): - TAR, TAIS ir TAP rengyklės paleidimo aprašymą ir instrukciją; - TAR, TAIS ir TAP rengyklės įdiegimo aprašymą ir instrukciją; - TAR, TAIS ir TAP rengyklės nustatymų (administracinių objektų, konfigūruojamų parametrų, taisyklių, ir kt. nustatymų) aprašymą ir instrukciją; - TAR, TAIS ir TAP rengyklės veiklos atkūrimo (įskaitant duomenų atstatymą) aprašymą ir instrukciją. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Atlikti TAR, TAIS ir TAP rengyklės vidinį testavimą | Tiekėjui vadovaujantis detaliosios analizės ir projektavimo dokumentais, atliktos reikalingos TAR, TAIS ir TAP rengyklės programinės įrangos kūrimo, konfigūravimo ir keitimo veiklos, įdiegti TAR, TAIS ir TAP rengyklės technologiniai komponentai ir aplinkos. Atlikus šias veiklas, įvykdytas TAR, TAIS ir TAP rengyklės vidinis testavimas, kurio ataskaita suderinama su Pirkėju. | Vidinio testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Tiekėjo atliktų TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcijų ir sąsajų testų rezultatus, detalizuojant taikytus testavimo scenarijus per visus funkcinius reikalavimus. - Tiekėjo atliktų TAR, TAIS ir TAP rengyklės nefunkcinių reikalavimų, tokių kaip našumo, greitaveikos, saugumo ir atsparumo įsilaužimui ir kt. testavimo rezultatus, detalizuojant taikytus testavimo scenarijus. - Identifikuotų trikdžių ir klaidų sąrašą bei jų statusus. Atlikęs vidinį testavimą, Tiekėjas vidinio testavimo ataskaitoje turi patvirtinti, kad TAR, TAIS ir TAP rengyklė veikia tinkamai ir su Pirkėju gali būti atliekamas priėmimo testavimas. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
| - PRIĖMIMO TESTAVIMAS |  |  |  |  |
|  | Atlikti TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcionalumų demonstraciją ir parengti (atnaujinti) instrukcijas | Atliktas TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcionalumų demonstravimas ir parengtos arba atnaujintos TAR, TAIS ir TAP rengyklės naudojimo ir administravimo instrukcijos. | Įvykdyta TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcionalumų demonstracija (išsaugotas vaizdo įrašas) ir parengtos arba atnaujintos ir Pirkėjui perduotos TAR, TAIS ir TAP rengyklės naudojimo ir administravimo instrukcijos. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Atlikti TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcijų bei sąsajų tarp jų priėmimo testavimą | Pirkėjas yra atsakingas už TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcijų bei sąsajų tarp jų testavimą pagal TAR, TAIS ir TAP rengyklei numatytus Techninės specifikacijos, detaliosios analizės ir projektavimo dokumentų reikalavimus. Pirkėjas yra atsakingas už priėmimo testavimo scenarijų parengimą. Tiekėjas privalo dalyvauti priėmimo testavime. Atliekant TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcijų bei sąsajų tarp jų priėmimo testavimą, Tiekėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam testavimui sukūrimą (pavyzdžiui, Tiekėjas turės automatiniu būdu sugeneruoti testavimui reikalingus duomenis, paruošti kitas priemones, kurių pagalba bus atliktas testavimas). Po testavimo Tiekėjas turi atsižvelgti į testavimo metu nustatytus trūkumus ir klaidas bei jas pašalinti. | Pirkėjas yra atsakingas už TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcijų bei sąsajų tarp jų testavimo ataskaitos parengimą, kuri turi apimti (neapsiribojant): - Testavimo scenarijų aprašymą; - Testavimo rezultatų aprašymą; - Tiekėjo pateikti pasiūlymai apie tai, kokie infrastruktūros bei taikomosios programinės įrangos parametrai turi būti užtikrinami, kad TAR, TAIS ir TAP rengyklė tenkintų iškeltus reikalavimus; - Tiekėjo sprendimai testavimo metu identifikuotiems trūkumams ir klaidoms spręsti. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Atlikti TAR, TAIS ir TAP rengyklės našumo testavimą | Pirkėjas yra atsakingas už TAR, TAIS ir TAP rengyklės našumo testavimą atsižvelgiant į Techninėje specifikacijoje iškeltus bei detalios analizės ir projektavimo dokumentuose suderintus reikalavimus. Pirkėjas yra atsakingas už našumo testavimo scenarijų parengimą. Pirkėjas yra atsakingas už našumo testavimo ataskaitos parengimą Tiekėjui dalyvaujant pagal kompetenciją. Našumo testavimas atliekamas po TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcijų bei sąsajų tarp jų testavimo, Tiekėjui atlikus reikalingus pakeitimus ir pašalinus testavimo metu nustatytus trūkumus ir klaidas. Atliekant našumo testavimą Tiekėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam našumo testavimui sukūrimą (pavyzdžiui, Tiekėjas turės automatiniu būdu sugeneruoti našumo testavimui reikalingus duomenis, paruošti kitas priemones, kurių pagalba bus atliktas našumo testavimas). | TAR, TAIS ir TAP rengyklės našumo testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Našumo testavimo parametrų aprašymą; - Našumo testavimo scenarijų aprašymą; - Atlikto TAR, TAIS ir TAP naršyklės našumo testavimo rezultatų aprašymą; - Tiekėjo pateikti pasiūlymai apie tai, kokie infrastruktūros bei taikomosios programinės įrangos parametrai turi būti užtikrinami, kad TAR, TAIS ir TAP rengyklė tenkintų iškeltus reikalavimus; - Tiekėjo sprendimai našumo testavimo metu identifikuotiems trūkumams ir klaidoms spręsti. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Atlikti TAR, TAIS ir TAP rengyklės saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimą | Pirkėjas yra atsakingas už TAR, TAIS ir TAP rengyklės saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimą atsižvelgiant į TAR, TAIS ir TAP rengyklei keliamus reikalavimus. Atliekant testavimą Tiekėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimui sukūrimą. Pirkėjas yra atsakingas už saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimo ataskaitą. TAR, TAIS ir TAP rengyklės saugumo testavimas atliekamas po TAR, TAIS ir TAP rengyklės funkcijų bei sąsajų tarp jų testavimo, Tiekėjui atlikus reikalingus pokyčius ir pašalinus testavimo metu nustatytus trūkumus. Pirkėjas yra atsakingas už testavimo scenarijų sąrašą. Saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimo metu Tiekėjas turi bendradarbiauti užtikrinant reikiamas sąlygas testavimo atlikimui, o po testavimo atsižvelgti į testavimo metu nustatytus trūkumus. | Saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimo parametrų aprašymą; - Saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimo scenarijų aprašymą; - Atlikto TAR, TAIS ir TAP rengyklės saugumo testavimo rezultatų aprašymą; - Tiekėjo pateikti pasiūlymai apie tai, kokie infrastruktūros bei taikomosios programinės įrangos parametrai turi būti užtikrinami, kad TAR, TAIS ir TAP rengyklė tenkintų iškeltus reikalavimus; - Tiekėjo sprendimai našumo testavimo metu identifikuotiems trūkumams ir klaidoms spręsti. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Atlikti kibernetinio saugumo atitikties vertinimą | Pirkėjas yra atsakingas už suteiktų Paslaugų kibernetinio saugumo atitikties vertinimo atlikimą, vadovaujantis aktualiomis Nacionalinio kibernetinio saugumo centro patvirtintomis metodikomis ir naudojant Kibernetinio saugumo informacinės sistemos (KSIS) įrankius. Tiekėjas turi bendradarbiauti užtikrinant reikiamas sąlygas atitikties vertinimo atlikimui, o po vertinimo atsižvelgti į vertinimo metu nustatytus trūkumus. | Kibernetinio saugumo atitikties vertinimo ataskaita | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
|  | Atlikti testavimų metu identifikuotų trūkumų ir klaidų šalinimą | Tiekėjo pašalinti visi testavimo metu nustatyti trūkumai ir klaidos. Testavimo rezultatai pateikti Tiekėjo parengtoje ataskaitoje, kurioje nurodomi visi testavimo metu nustatyti trūkumai, jų būklė ir atlikti pataisymai. | Testavimo metu identifikuotų trūkumų ir klaidų šalinimo ataskaita | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |
| - BANDOMOJI EKSPLOATACIJA |  |  |  |  |
|  | Atlikti suteiktų Paslaugų/ Paslaugų rezultatų bandomąją eksploataciją | Tiekėjo suteiktos konsultacijos bandomosios eksploatacijos klausimais, tinkamai reaguota ir pašalinti eksploatacijos metu nustatyti defektai. Nustatyti defektai užregistruoti bandomosios eksploatacijos registre | Bandomosios eksploatacijos metu identifikuotų trūkumų ir klaidų šalinimo ataskaita | Bandomoji eksploatacija turi trukti ne trumpiau nei 1 mėnesį. |
| - ATASKAITŲ RENGIMAS |  |  |  |  |
|  | Rengti ir Pirkėjui pateikti periodines Sutarties įgyvendinimo eigos ataskaitas | Tiekėjas per visą Paslaugų teikimo laikotarpį, kiekvieną mėnesį rengia ir teikia Pirkėjui periodines Paslaugų teikimo ataskaitas. | Paslaugų teikimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Paslaugų teikimo progresą: - atliktų veiklų suvestinė pagal veiklų grafiką; - planuotų ir faktiškai atliktų veiklų palyginimas; - veiklų, kurių terminas vėluoja, sąrašas su priežastimis; - vėluojančios veiklos ir vėlavimo priežastys; - planuojamos veiklos kitam ataskaitiniam laikotarpiui. - Kokybės būklę: - atliktų testų apimtis ir rezultatai; - defektų suvestinė (nauji, atviri, uždaryti), nurodant kritiškumą; - neatitikimų, trūkumų ir jų taisymo terminai. - Rizikų ir problemų valdymą: - atnaujintas rizikų registras (naujos rizikos, rizikų statuso pokyčiai); - problemų (angl. issues) sąrašas ir jų sprendimo eiga; - reikalingi Pirkėjo sprendimai ar įsikišimai. - Pokyčių valdymą (kai aktualu): - nauji pokyčių prašymai; - pokyčių statusas; - pokyčių įtaka terminams, apimčiai ar kainai. | Šalių suderintais terminais, nepažeidžiant Sutarties 1 priedo „Terminų ir kainų lentelė“ reikalavimų. |

  - Dokumentacija ir jos derinimas

- Visi Tiekėjo rengiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

- Tiekėjas, prieš teikdamas dokumentus, privalo su Pirkėju suderinti visų pateikiamų dokumentų šablonus su esminiais dokumentų turinio ir struktūros reikalavimais bei aprašymais.

- Dokumento šablonas turi būti suderinamas viena iteracija. Pirkėjas per 5 d. d. (nebent Šalys sutaria dėl kito termino) įvertina dokumento šabloną ir pateikia pastabas arba raštu (el. paštu ar pan.) suderina jo tinkamumą. Jeigu yra pateiktų pastabų, Tiekėjas per 5 d. d. (nebent Šalys sutaria dėl kito termino) patikslina dokumento šabloną pagal pastabas ir pateikia galutinę dokumento šablono versiją.

- Pirkėjui pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Tiekėjas turi atlikti pataisymus.

- Visi Tiekėjo parengti dokumentai turi būti suderinti su Pirkėju. Detalūs dokumentų derinimo principai turi būti pateikti ir suderinti Paslaugų teikimo reglamente.

- Tiekėjas, vykdydamas įsipareigojimą suderinti dokumentą per nurodytą terminą privalo atsižvelgti į dokumentų derinimo terminus ir į savo galimybes pataisyti dokumentus pagal pastabas.

- Tiekėjo parengtų dokumentų derinimo trukmė priklauso nuo dokumento apimties. Pirkėjas pastabas pateikia per 3 d. d., jeigu dokumento apimtis yra iki 10 lapų. Jei dokumento apimtis yra didesnė, Pirkėjas pastabas teikia per 5–10 d. d. Konkretus pastabų teikimo terminas turi būti suderintas kiekvienam didesnės negu 10 lapų apimties dokumentui atskirai dokumentų pateikimo derinti metu. Pirkėjo pastabų teikimas Tiekėjo parengtiems dokumentams turi būti vykdomas akumuliuotai (t. y. visi Pirkėjo komandos atsakingi asmenys teikia pastabas bendrai viename dokumente). Tiekėjo parengtus dokumentus taip pat derina techninės priežiūros paslaugų teikėjas. Tiekėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais (angl. track changes).

- Visi Tiekėjo parengti dokumentai turi būti suderinti 2 iteracijų apimtyje. Pirkėjas gali teikti patikslinimus / komentarus pastaboms ir didesniu iteracijų skaičiumi, jei pastabos ir komentarai teikiami toms pačioms, arba nuo jų priklausomoms dokumento dalims, kurioms pastabos buvo teikiamos pirmų 2 iteracijų apimtyje, t. y., 3 iteracijos metu negali būti teikiamos visai naujos pastabos, kurios nėra susijusios su prieš tai teiktomis pastabomis ar nuo jų priklausančiais dokumento pakeitimais.

- Dokumentai yra laikomi priimtais, jei yra gaunamas patvirtinimas iš Pirkėjo ir techninės priežiūros paslaugų teikėjo, jog rezultatai yra tinkami arba jei per numatytą terminą Pirkėjas ir techninės priežiūros paslaugų teikėjas nepateikia jokio atsakymo dėl parengtų dokumentų tinkamumo.

- Parengtas naujas dokumentas visuomet turi versiją 0.1. Jei dokumentui pateikiamos pastabos, tai naujai jo redakcijai, parengtai po pastabų, nustatoma nauja versija, padidinant turėtą dokumento versijos antrą skaičių vienetu. Suderintam dokumentui suteikiama versija 1.0. Jei rengiama patvirtinto dokumento nauja redakcija, kurią reikia derinti, antras skaičius keičiamas į 1, t. y., 1.1, suderintus naują dokumento redakciją.

- Visi Tiekėjo pateikiami dokumentai turi būti teikiami su Pirkėju suderintu redagavimui tinkamu formatu. Jei Tiekėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Tiekėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos modifikavimą ir įdiegimą, instruktavimus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus.

- Su Pirkėju suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių Sutarties įgyvendinimo etapų metu, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktų dokumentų turiniu.

- Galutiniai dokumentai turi būti pateikti redaguojamu formatu (įskaitant ir dokumentuose pateikiamas schemas).

- Garantinės priežiūros metu Tiekėjui atlikus TAR, TAIS ir TAP rengyklės pakeitimus, parengta techninė dokumentacija (detalūs projektavimo dokumentai, naudotojų vadovai ir pan.) turi būti atnaujinama, kad pateikti dokumentai atitiktų esamą TAR, TAIS ir TAP rengyklės būseną (su visais garantinės priežiūros metu įdiegtais pakeitimais).

- Tikslus dokumentų pateikimo ir jų suderinimo terminas turi būti sutartas Sutarties vykdymo reglamente. Visi konkrečiam etapui numatyti dokumentai turi būti pateikti ir suderinti su Pirkėju iki etapo pabaigos datos. Visi dokumentai privalo būti atnaujinti ir suderinti iki galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Garantinė priežiūra

- Paslaugų rezultatams turi būti suteikta garantinė priežiūra, kurios trukmė nustatyta Specialiųjų sąlygų 6.1 punkte.

- Garantinės priežiūros metu turi būti teikiamos šios bendros priežiūros paslaugos, užtikrinančios korektišką TAR, TAIS ir TAP rengyklės veikimą:

  - visų TAP rengyklės klaidų (įskaitant saugumo spragas) ar veiklos sutrikimų registravimas;

  - TAR ir TAIS klaidų (įskaitant saugumo spragas) ar veiklos sutrikimų, atsiradusių atnaujinus (modernizavus) TAR ir TAIS programinę įrangą, registravimas;

  - registruotų klaidų ar veiklos sutrikimų šalinimas, testavimas, diegimas ir atnaujintos programinės įrangos išeities tekstų pateikimas Pirkėjui;

  - TAR, TAIS ir TAP rengyklės dokumentacijos tikslinimas pagal atliktus taisymus;

  - konsultacijų apie Tiekėjo sukurtą ir (ar) atnaujintą, ir (ar) pakeistą programinę įrangą teikimas garantinės priežiūros klausimais, kai šie klausimai nėra aptarti Tiekėjo parengtuose ir Pirkėjui perduotuose dokumentuose (pvz., administravimo, naudojimo vadovuose, kitoje techninėje dokumentacijoje).

- Pirkėjo nurodytiems atsakingiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos neribotai, visą parą Tiekėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje registruoti užklausas dėl garantinės priežiūros paslaugų teikimo ir stebėti užklausų sprendimo būklę.

- Garantinės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis šiais terminais:

  - reakcijos į pateiktą užklausą Tiekėjo pagalbos tarnyboje laikas (t. y. laikas, nuo užklausos užregistravimo iki jos perdavimo sprendimui) - ne ilgiau kaip 1 (viena) Pirkėjo darbo valanda;

  - kritinės problemos sprendimas (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos nuo užklausos užregistravimo Tiekėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje. Kritine problema laikomas funkcijos neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai.

  - svarbios problemos sprendimas (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) Pirkėjo darbo valandos nuo užklausos užregistravimo Tiekėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje. Svarbia problema laikomas neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti reikalingą funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, dokumentacijoje nenumatytus ar alternatyvius veiksmus.

  - neesminės problemos sprendimas – ne ilgiau kaip 5 (penkios) Pirkėjo darbo dienos nuo užklausos registravimo Tiekėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje. Neesmine problema yra laikomas neapibrėžtas funkcijos veikimas ir (ar) atvaizdavimo trūkumas, kuris neriboja naudotojo galimybės tinkamai atlikti veiksmus.

- Jei problemos pašalinti ir funkcionalumo atnaujinti per Techninės specifikacijos 246 p. nustatytus terminus dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės, Tiekėjas turi:

  - nepažeisdamas Techninės specifikacijos 246 p. problemos sprendimui nustatytų terminų, Tiekėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje pasiūlyti Pirkėjui kitą problemos pašalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo terminą ir pagrįsti siūlomo kito termino priežastis;

  - pasiūlyti Pirkėjui ir savo sąskaita užtikrinti alternatyvų funkcijos veikimo būdą naudotojams, kol bus pašalinta problema ir atnaujintas numatytasis funkcionalumas.

- Problemas, kurių lygis yra kritinis, Tiekėjo pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje turi būti galima registruoti visą parą veikiančiu Tiekėjo pagalbos tarnybos telefonu ir elektroniniu paštu.

- Garantinės priežiūros metu atlikus suteiktų Paslaugų rezultatų pakeitimus/ taisymus, atitinkamai turi būti atliktas programinės įrangos išeities tekstų ir (ar) techninės dokumentacijos, ir (ar) naudojimo/ administravimo vadovų/ instrukcijų atnaujinimas ir prieš pateikimą suderinimas su Pirkėju.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvokos „turi būti“, „turi būti galimybė“ reiškia, kad tokia funkcija turi būti įdiegta Paslaugų teikimo metu, kartu su siūloma programine įranga ir naudotojas (jei naudotojui suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų vėlesnių programinės įrangos modifikavimo (arba kūrimo) paslaugų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, po to, kai programinė įranga bus įdiegta.

- Visi pateikti reikalavimai yra technologiškai nepriklausomi. Jei Tiekėjas Techninėje specifikacijoje rastų reikalavimą, susijusį su konkretaus gamintojo nuosavybės teisėmis apsaugota technologija (angl. proprietary), Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus, t. y. visi šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai ar prekės ženklai, patentai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu konkretus modelis, standartas, procesas ar prekės ženklas, patentas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyti apibrėžiant Pirkėjo turimus produktus ir/ar esamus procesus).

- Atliekamas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Paslaugos ir prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

PRIEDAI

1 priedas – Pamatinė TAIS TS;

2 priedas – TAIS modernizavimo veiklos modelis;

3 priedas – TAR veiklos procesų ir naudotojų poreikių sąrašas;

4 priedas – TAIS rengyklės I diegimo etapo specifikacija.