## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos

1.1.	Šiuo metu Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau – LTSA, Pirkėjas) įdiegta ir naudojama „Jūros dugno duomenų bazės ir jūrinio kartografavimo sistema“ (toliau ‒ Sistema). Ji sudaryta iš ESRI ArcGIS ir QPS Qimera Clean programinės įrangos produktų. Programinės įrangos kūrėjai Sistemos komponentus vysto kaip nuolat tobulinamą ir prižiūrimą produktą, t. y. nuolat leidžia naujas versijas, kurios apima ne tik klaidų taisymus, bet ir naujų funkcijų kūrimą, esamų funkcijų tobulinimą, pačios Sistemos veikimo optimizavimą, pritaikymą prie besikeičiančių kitų sistemų veikimo bei naujų saugumo reikalavimų įgyvendinimą. Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti Sistemos programinės įrangos atnaujinimo ir priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), kad būtų užtikrintas nepertraukiamas LTSA funkcijų vykdymas, naudojant Sistemą.

- Sistemos funkcinė sudėtis

2.1.	Sistema (programinės įrangos dalis) sudaryta iš šių funkcinių modulių:

2.1.1.	Topografinių ir gylių informacijos valdymo modulis;

2.1.2.	Elektroninių jūrlapių kartografavimo modulis;

2.1.3.	Popierinių jūrlapių kartografavimo modulis;

2.1.4.	Informacijos viešinimo internetu modulis.

- Sistemoje naudojamos licencijos

| Eilės Nr. | Licencijos pavadinimas | Licencijų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | ArcGIS Enterprise Professional Plus naudotojo tipo licencija | 9 |
| 2. | ArcGIS Enterprise Professional Plus naudotojo tipo licencijos plėtinio Bathymetry licencija | 9 |
| 3. | ArcGIS Enterprise Professional Plus naudotojo tipo licencijos plėtinio Maritime licencija | 5 |
| 4. | ArcGIS for Maritime for ArcGIS GIS Server Standard (Windows) iki 4 branduolių testavimo (Staging) aplinkos serverio licencija | 1 |
| 5. | ArcGIS for Maritime for ArcGIS GIS Server Standard (Windows) iki 4 branduolių serverio licencija | 1 |
| 6. | ArcGIS Enterprise Standard (Windows) iki 4 branduolių testavimo (Staging) aplinkos serverio licencija | 1 |
| 7. | ArcGIS Enterprise Standard (Windows) iki 4 branduolių serverio licencija | 1 |
| 8. | Qimera Clean licencija | 5* |

*Paslaugų teikimo pagal Sutartį metu atnaujinama 1 iš 5 LTSA naudojamų šios rūšies licencijų.

- Sistemos priežiūros paslaugos

  - Sistemos priežiūros paslaugos skirstomos ir organizuojamos tokia tvarka:

4.1.1.	Bazinės priežiūros paslaugos (toliau – bazinės priežiūros paslaugos);

4.1.2.	Užsakomosios priežiūros ir vystymo paslaugos (toliau – užsakomosios priežiūros ir vystymo paslaugos).

- Bazinės priežiūros paslaugos

  - Bazinės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nuolat, siekiant užtikrinti stabilų Sistemos veikimą. Bazinės priežiūros paslaugos turi apimti:

5.1.1.	Sistemos administratoriaus konsultavimą, siekiant užtikrinti nepertraukiamą Sistemos veikimą. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu ar Sistemos administratoriaus darbo vietoje ir / arba per nuotolį;

5.1.2.	pagalbą Sistemos administratoriui, sprendžiant iškilusias problemines situacijas. Pagalba turi būti teikiama telefonu, el. paštu, Sistemos administratoriaus darbo vietoje ir per elektroninę Tiekėjo kreipinių valdymo sistemą internetu;

5.1.3.	naujų Sistemos versijų, įsigyjamų šios techninės specifikacijos 3 skyriaus „Sistemoje naudojamos licencijos“ atnaujinimų apimtyje, pateikimą Pirkėjui, jų diegimą, konfigūravimą;

5.1.4.	programinio kodo pataisymų pateikimą Pirkėjui, jo diegimą, konfigūravimą;

5.1.5.	nuolatinę Sistemos priežiūrą, ataskaitų apie Sistemos priežiūrą, atliktus Tiekėjo veiksmus ir įvykusius Sistemos sutrikimus pateikimą Pirkėjui (ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą, praėjus kiekvienam 3 (trijų) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui) (toliau – Paslaugų teikimo ataskaitos). Paslaugų teikimo ataskaitos Tiekėjo parengiamos pagal Sutarties 4 priedo ,,Lietuvos transporto saugos administracijos Jūros dugno duomenų bazės ir jūrinio kartografavimo sistemos bazinės priežiūros paslaugų ataskaitos forma” , sudaromos raštu ir pasirašomos abiejų Šalių atstovų parašais;

5.1.6.	Sistemos naudotojų mokymą, pasikeitus Sistemos programinės įrangos versijai (toliau – Mokymai). Mokymai turi apimti tik pakeistas / atnaujintas Sistemos programinės įrangos dalis. Atnaujinus Sistemą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi būti organizuoti Pirkėjo personalo Mokymai, kurių metu specialistai (3 (trys) kartografijos specialistai, 3 (trys) hidrografijos specialistai (pagal Pirkėjo poreikį); 1 (vienas) informacinių technologijų specialistas (pagal Pirkėjo poreikį)) būtų apmokomi dirbti su atnaujinta Sistema. Mokymai su atnaujinta Sistema turėtų trukti ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturias) val., darbo su Informacijos viešinimo internetu moduliu – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturias) val. Mokymai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. Mokymų pradžią ir pabaigą fiksuoja Pirkėjo atstovas.

- Užsakomosios priežiūros ir vystymo paslaugos

  - Užsakomosios priežiūros ir vystymo paslaugos – tai paslaugos, kurios viršija šios techninės specifikacijos 5 skyriuje „Bazinės priežiūros paslaugos“ numatytą paslaugų apimtį. Užsakomosios priežiūros ir vystymo paslaugos turi būti teikiamos pagal Sutartyje nurodytą šių paslaugų valandinį įkainį, tik esant rašytiniams Pirkėjo užsakymams, teikiamiems pagal Sutarties 3 priedo ,,Jūros dugno duomenų bazės ir jūrinio kartografavimo sistemos užsakomosios priežiūros ir vystymo paslaugos užsakymo  forma“, ir pagal šių paslaugų teikimui sugaištą laiką, iš anksto (iki šių paslaugų teikimo pradžios) raštu (el. paštu) suderintą su Pirkėju. Planuojamas užsakomųjų priežiūros ir vystymo paslaugų kiekis – iki 330 (trijų šimtų trisdešimties) valandų per bendrą 36 (trisdešimt šešių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpį. Užsakomosios priežiūros ir vystymo paslaugos turi apimti:

6.1.1. Sistemos funkcionalumo specifikavimą, projektavimą, programavimą, testavimą, įdiegimą ir dokumentavimą;

6.1.2.	Sistemos funkcionalumo vystymui būtinų reikalavimų ir apimčių vertinimą bei derinimą raštu (el. paštu);

6.1.3.	Sistemos naudotojų mokymą gyvai ar nuotoliniu būdu (toliau – kiti mokymai), kurio neapima šios techninės specifikacijos 5 skyriuje „Bazinės priežiūros paslaugos“ numatyti Mokymai;

6.1.4.	Sistemos migravimą bei konfigūravimą į kitą Pirkėjo techninę ar sisteminę įrangą;

6.1.5.	kitas neišvardintas paslaugas, kurios viršija šios techninės specifikacijos 5 skyriuje „Bazinės priežiūros paslaugos“ numatytą paslaugų apimtį ar pagal savo esmę bei pobūdį nėra bazinės priežiūros paslaugos, tačiau priskirtinos prie užsakomųjų priežiūros ir vystymo paslaugų (pavyzdžiui, Sistemos pritaikymas, siekiant paruošti (sukurti bei išleisti) naujus saugiai navigacijai Lietuvos Respublikos jūros rajone skirtus produktus pagal Tarptautinės hidrografijos organizacijos priimtų standartų reikalavimus.

6.1.6.	Kartografinių duomenų bazės (toliau – NIS DB) paruošimą pagal Tarptautinės hidrografijos organizacijos S-101 duomenų standarto modelį;

6.1.7.	5 (penkių) darbo vietų paruošimą darbui ArcGis Pro aplinkoje darbui su S-101 NIS DB;

6.1.8.	3 (trijų) darbo vietų paruošimą darbui ArcGis Pro aplinkoje darbui su batimetrinių duomenų baze (BIS DB) ir iš jos atrinktų duomenų eksportui į Tarptautinės hidrografijos organizacijos S-102 duomenų standarto duomenų rinkinį.

6.1.9. migravimo paslaugas, pereinant prie aukštesnės duomenų bazių valdymo sistemos, operacijų sistemos, taikomųjų programų serverio programinės įrangos versijos.

- Bazinių priežiūros ir užsakomųjų paslaugų teikimo tvarka

7.1.	Pirkėjas pagal Tiekėjo pateiktą darbuotojų, kuriems suteikiama teisė jungtis prie Sistemos, sąrašą, parengtą pagal Sutarties 7 priedo ,,Darbuotojų, kuriems suteikiama teisė jungtis prie Lietuvos transporto saugos administracijos jūros dugno duomenų bazės ir jūrinio kartografavimo sistemos, sąrašas”, sudaro galimybę Tiekėjo paskirtiems asmenims iš jų darbo vietų saugiu būdu prisijungti prie LTSA reikiamų tarnybinių stočių, duomenų bazių ir kitų reikalingų informacinių išteklių. Esant poreikiui, Pirkėjas užregistruoja šiuos asmenis kaip Informacinių išteklių naudotojus. Prireikus Pirkėjas sudaro galimybę Tiekėjo paskirtiems asmenims dirbti Pirkėjo patalpose.

7.2.	Visi (tiek Tiekėjo identifikuoti, tiek Pirkėjo pastebėti) Sistemos veikimo sutrikimai, konsultacijos prašymai, užsakomosios priežiūros ir vystymo paslaugos turi būti registruojami Tiekėjo problemų ir trikdžių registravimo sistemoje (toliau – Trikdžių registravimo sistema) (tikslūs kontaktiniai duomenys nurodomi Sutartyje).

7.3.	Vienu kreipiniu Trikdžių registravimo sistemoje turi būti registruojamas vienas Sistemos veikimo sutrikimas, konsultacijos prašymas, užsakomoji priežiūros ir vystymo paslauga. Esant keliems kreipiniams ta pačia tema, jie gali būti sujungiami.

7.4.	Pirkėjo atstovas, Trikdžių registravimo sistemoje registruodamas bet kokio tipo Sistemos sutrikimą, turi pateikti detalų Sistemos sutrikimo aprašymą, pvz., pateikia iki Sistemos klaidos, sutrikimo ar gedimo Sistemoje atliktų veiksmų informaciją, įvestus duomenis sutrikimo atkartojimui, Sistemos langų ekranvaizdžius.

7.5.	Tiekėjo konsultacijos Pirkėjui turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, internetu ar Pirkėjo darbo vietoje. Pirkėjo atstovai konsultuojami nuotoliniu būdu arba darbo vietoje Pirkėjo darbo laiku, nurodytu šios techninės specifikacijos 9.3 punkte.

7.6.	Techninės specifikacijos 7.7 punkte nurodyti Sistemos veikimo sutrikimų prioritetai ir reakcijos laiko aprašymas – laikas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja sureaguoti į Trikdžių registravimo sistemoje registruotą Sistemos sutrikimą ir informuoti raštu (el. paštu) Pirkėjo atstovą (-us) apie numatomus veiksmus sutrikimui pašalinti.

7.7.	Sistemos sutrikimų klasifikavimas ir pašalinimo laikas:

| Užduoties svarbumas | Prioritetas | Reakcijos laiko aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Kritinis Sistemos sutrikimas | Kritinis (anglų k. Critical) | Sistemos kritinė degradacija (įskaitant gedimą) ir / arba trūkstamos funkcijos. Sistemos negalima naudoti. Tiekėjas, gavęs Sistemos sutrikimo pranešimą Trikdžių registravimo sistemoje, ne ilgiau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas patvirtina Sistemos sutrikimo gavimo faktą, įvertina Sistemos sutrikimo sudėtingumą ir nurodo numatomą Sistemos sutrikimo pašalinimo terminą. Tiekėjas turi informuoti Pirkėjo atstovą apie pažangą ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per dieną, kol Sistemos sutrikimas bus pašalintas. Kritinis Sistemos sutrikimas pašalinamas ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo užregistravimo Trikdžių registravimo sistemoje arba, Pirkėjo sutikimu, per kitą Šalių raštu (el. paštu) suderintą kritinio Sistemos sutrikimo pašalinimo terminą. |
| Svarbus Sistemos sutrikimas | Svarbus (anglų k. Major) | Reikšmingas funkcionalumo ir / arba visos arba dalies Sistemos veikimo sutrikimas. Tiekėjas, gavęs Sistemos sutrikimo pranešimą, patvirtina Sistemos sutrikimo gavimo faktą, įvertina Sistemos sutrikimo sudėtingumą ir nurodo numatomą Sistemos sutrikimo pašalinimo terminą. Tiekėjas turi informuoti Pirkėjo atstovą apie pažangą ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę, kol Sistemos sutrikimas bus pašalintas. Svarbus Sistemos sutrikimas pašalinamas kito planuojamo Sistemos atnaujinimo metu arba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo užregistravimo Trikdžių registravimo sistemoje, arba, Pirkėjo sutikimu, per kitą raštu (el. paštu ) Šalių suderintą svarbaus Sistemos sutrikimo pašalinimo terminą. |
| Nesvarbus Sistemos sutrikimas | Žemas (anglų k. Minor) | Maža funkcionalumo ir / arba visos arba dalies Sistemos veikimo degradacija. Sistemos sutrikimas daro įtaką tik keliems vartotojams ir netrikdo tolimesnio darbo su veikiančia Sistema. Tiekėjas turi ne ilgesnį kaip 1 (vienos) savaitės laikotarpį pateikti Pirkėjo atstovui raštu (el. paštu ) nesvarbaus Sistemos sutrikimo sprendimo planą. Tiekėjas turi informuoti Pirkėjo atstovą raštu (el. paštu ) apie pažangą ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę, kol bus Sistemos sutrikimas bus pašalintas. Nesvarbus Sistemos sutrikimas pašalinamas išleidžiant naują Sistemos versiją arba ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jo užregistravimo Trikdžių registravimo sistemoje. |

7.8.	Sistemos sutrikimas laikomas pašalintu, kai Pirkėjo atstovas Trikdžių registravimo sistemoje patvirtina jo įvykdymą. Po Sistemos sutrikimo pašalinimo Tiekėjas perduoda pakeistos programinės įrangos išeities kodų ir jų sukompiliuotų variantų bylas (failus), jei reikalinga, atnaujina bei raštu (el. paštu) perduoda Sistemos techninę dokumentaciją (instaliavimo, administravimo ir naudojimo vadovus, MS Word formatu).

7.9. Sistemos sutrikimo nepašalinimo atveju, Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai suderina raštu (el. paštu) Sistemos sutrikimo pašalinimo naują terminą, jei tai Pirkėjui yra priimtina ir įmanoma, atsižvelgiant į Sutarties nuostatas dėl Sutarties pažeidimo.

7.10. Jeigu Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių ir / ar nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių negali pašalinti Sistemos sutrikimo per šios techninės specifikacijos 7.7 punkte nustatytą laiką, jis turi nedelsdamas informuoti Pirkėją raštu (el. paštu) apie tokias priežastis. Po to, kai Pirkėjas įvertina nurodytų priežasčių pagrįstumą, Pirkėjas ir Tiekėjas abipusiu sutarimu raštu (apsikeičiant el. paštu siųstais pranešimais) gali nustatyti kitokį reakcijos laiką į Sistemos sutrikimus nei nurodytas šios techninės specifikacijos 7.7 punkte. Atskiras Sutarties pakeitimas tokiais atvejais nesudaromas.

7.11. Jeigu Pirkėjas Sistemos sutrikimą Trikdžių registravimo sistemoje užregistruoja likus mažiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1.1 papunktyje nurodyto Paslaugų suteikimo termino pabaigos, tokių iki Paslaugų suteikimo termino pabaigos tinkamai užregistruotų Sistemos sutrikimų šalinimui gali būti taikomas papildomas, ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Paslaugų suteikimo termino pabaigos dienos. Šis ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas taikomas tik iki Paslaugų suteikimo termino pabaigos užregistruotiems Sistemos sutrikimams pašalinti.

7.12. Sistemos programinio kodo pataisymai ir naujos versijos turi būti diegiamos tik iš anksto su Pirkėjo atstovais raštu (el. paštu) suderintu laiku ir tik esant Pirkėjo atstovų patvirtinimui.

7.13. Sistemos programinio kodo pataisymai ir naujos versijos turi būti diegiamos bandymų ir produkcinėje aplinkose, kur kartu su Pirkėjo atstovu (-ais) patikrinamas atnaujintos Sistemos veikimas. Esant neatitikimams, jie turi būti registruojami Trikdžių registravimo sistemoje.

7.14. Tiekėjas turi užtikrinti, kad atnaujinus Sistemos versiją, išliktų ir anksčiau įsigytas (naudojamas) funkcionalumas, jei tai neprieštarauja naujiems atnaujintos versijos funkcionalumams ir keitimas yra raštu (el. paštu) suderintas su Pirkėjo atstovais.

7.15. Tiekėjas turi dokumentuoti Sistemos pakeitimus bei Pirkėjui raštu (el. paštu) perduoti atnaujintą Sistemos dokumentaciją (instaliavimo, administravimo ir naudojimo vadovus, MS Word formatu).

- Reikalavimai Tiekėjui

  - Tiekėjas turi būti ESRI programinių produktų, išvardintų  techninės specifikacijos 3 punkte, programinės įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas (partneris), įgaliotas diegti ir prižiūrėti programinę įrangą.

  - Tiekėjas suteiktoms Paslaugoms suteikia garantiją pagal Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytas sąlygas.

- Kiti Paslaugų teikimo reikalavimai

  - Paslaugų teikimo vieta:

9.1.1.	Bazinių priežiūros paslaugų (tarnybinių stočių) dalis aptarnaujama adresu: Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius;

9.1.2.	LTSA darbo vietų ir personalo Mokymų bei kitų mokymų paslaugų teikimo vieta: J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda.

  - Paslaugų teikimo kalba: lietuvių arba anglų.

  - Konsultacijų teikimo valandos: darbo dienomis I-IV 8:00 – 17:00; V 8:00-15:45.

  - Paslaugų teikimo trukmė: Paslaugos turi būti pradedamos teikti nuo 2026-09-14.

______________________________