AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. +370 425 57 133, el. p. info@akmene.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos

2026-05-19 protokolu Nr. CPOVPP-219

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„PELKĖS DRENAVIMO STATYBOS RANGOS DARBŲ SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

- Bendra informacija

- Pirkimo objektas

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

- Pasiūlymų vertinimas

- Sutarties sudarymas

- Kitos sąlygos

Priedai:

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“;

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“;

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“;

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“;

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“ (pridedamas atskiru dokumentu);

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Akmenės rajono savivaldybės administracija (kodas 188719391), L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, LT-85132. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Akmenės rajono centrinė perkančioji organizacija, adresas L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė LT-85132. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centrinės perkančiosios organizacijos kataloge tokių darbų nėra.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3, 4.4.4.1 ir 4.4.4.3 papunkčiais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti pelkės drenavimo statybos rangos darbų supaprastinto statybos projekto parengimą ir statybos rangos darbus (toliau – Darbai). Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą Darbų apimtį. Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindimas:

2.2.1. Projektavimo paslaugų ir rangos darbų pirkimas turi būti vykdomas kartu.  Atskirai vykdant šių paslaugų ir darbų pirkimus, sutarties vykdymas taptų ekonomiškai neefektyvus ir techniniu požiūriu per daug sudėtingas. Bendras  paslaugų ir darbų pirkimas yra tiesiogiai susijęs su siekiu optimizuoti statybos proceso eigą ir maksimaliai sutrumpinti statybos rangos darbų trukmę. Statybos darbų rangovas, pasitelkęs savo įmonės specialistus ar subtiekėjus, gali lygiagrečiai atlikti rangos darbų paruošiamuosius darbus bei rengti reikiamą projektinę dokumentaciją. Tuo atveju, jeigu paslaugos ir darbai būtų vykdomi atskirais pirkimais, objekto įgyvendinimas užtruktų žymiai ilgiau, reikalautų daugiau žmogiškųjų ir organizacinių resursų iš perkančiosios organizacijos pusės, o taip pat būtų būtina koordinuoti kelis atskirus tiekėjus bei statybos proceso dalyvius. Tokie procesai reikšmingai padidina riziką neįvykdyti sutarties laiku ar tinkamai.

2.3. Pirkimui skirta lėšų suma: 28 000,00 Eur su PVM (23 140,50 Eur be PVM).

2.4. Darbų atlikimo vieta: Eibučių g. ir J. Dalinkevičiaus g. sankryžoje, Naujoji Akmenė.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, bet nustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija nenustato reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

5.2. Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

5.2.1. užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas pagal pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo forma) pateiktą pasiūlymo formą;

5.2.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

5.2.3. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

5.2.4. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

5.3. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti)).

5.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.6. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 4 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“.

9. Kitos sąlygos

9.1. Perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Agnė Jurdonienė, tel. +370 425 59 771, el. p. agne.jurdoniene@akmene.lt.

9.2. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiuose pirkimo dokumentuose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Viešųjų pirkimų įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

  - Asmens duomenų tvarkymas:

    - Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, perkančioji organizacija (duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

    - Nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys.

    - Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (su visomis redakcijomis)).

___________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

__________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybės administracija Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Pelkės drenavimo statybos rangos darbai su supaprastintu statybos projekto parengimu. Darbų atlikimo vieta – Eibučių g. ir J. Dalinkevičiaus g. sankryžoje, Naujoji Akmenė. |
| 3. PROJEKTO TIKSLAS | Sutvarkyti nuolat užmirkstančią ir pelkėjančią teritoriją, kurioje dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir neefektyvaus paviršinių bei gruntinių vandenų nuvedimo nuolat kaupiasi vanduo, susidaro pelkėtos vietos, apsunkinamas teritorijos naudojimas, blogėja grunto stabilumas bei eksploatacinės sąlygos. Projektu siekiama įrengti efektyvią drenavimo ir paviršinių nuotekų surinkimo sistemą, kuri užtikrintų perteklinio vandens surinkimą ir nuvedimą, sumažintų teritorijos užmirkimą, stabilizuotų gruntą bei pagerintų teritorijos techninę ir estetinę būklę. |
| 4. STATYBOS RŪŠIS, STATINIO KATEGORIJA | Nauja statyba, Nesudėtingasis statinys |
| 5. OBJEKTO PRELIMINARIŲ DARBŲ APRAŠYMAS | 1. Rangovas patvirtina, kad iki pasiūlymo pateikimo dienos, savo rizika ir pilna apimtimi įsivertino visus su darbų vykdymu susijusius techninius, teisinius, organizacinius ir ekonominius aspektus, įskaitant, bet neapsiribojant: darbų apimtį, objekto sąlygas, galimas kliūtis, rizikas, reikalingus išteklius, terminus bei kaštus. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su visa pateikta dokumentacija ir, esant poreikiui, apžiūrėjo objektą, todėl jo pasiūlymas laikomas galutiniu ir apimančiu visus darbus bei išlaidas, reikalingas tinkamam sutarties įvykdymui. Jokie papildomi Rangovo reikalavimai dėl kainos didinimo, terminų pratęsimo ar kitų sąlygų keitimo nebus tenkinami, jei jie kyla iš aplinkybių, kurias Rangovas galėjo ir turėjo įvertinti iki pasiūlymo pateikimo. 2. Rangovas prieš pradėdamas darbus, turės parengti geodezinę nuotrauką ir supaprastintą statybos projektą (toliau – Projektas). 3. Rangovas turi gauti visus reikalingus leidimus, licencijas ir atlikti visus būtinus suderinimus sutarties vykdymui. 4. Preliminarūs statybos rangos darbai: 4.1. Rangovas privalo aiškiai įsivertinti ir įsipareigoti prisiimti visą atsakomybę dėl darbų vykdymo teritorijoje esančios sudėtingos inžinerinės infrastruktūros, įskaitant aukštos įtampos elektros oro linijas (elektros atramas / stulpus) bei požeminius elektros kabelius ir kitus galimus elektros tinklus. Rangovas privalo labai atidžiai ir pilnai įsivertinti visas su tuo susijusias rizikas, darbų vykdymo apribojimus, technologinius reikalavimus bei visas galimas papildomas sąnaudas dar prieš pateikdamas pasiūlymą, ir laikoma, kad visos tokios aplinkybės yra įtrauktos į pasiūlymo kainą. 4.2. Žemės darbai turi būti vykdomi laikantis galiojančių statybos technologijų reikalavimų. Komunikacijų susikirtimo vietose kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Rangovas privalo atlikti grunto kasimą ekskavatoriumi iki projektinio gylio, užtikrinti tranšėjų stabilumą, organizuoti gruntinio vandens šalinimą iš tranšėjų, sandėliuoti arba išvežti perteklinį gruntą bei atlikti tranšėjų užvertimą sluoksniais su sutankinimu. Užpylimo sluoksniai turi būti tankinami taip, kad būtų užtikrintas paviršiaus stabilumas ir išvengta grunto sėdimo eksploatacijos metu. 4.3. PVC lietaus nuotekų vamzdynai turi būti įrengiami pagal projektinius sprendinius ir gamintojų technologinius reikalavimus. Naudojami vamzdžiai turi būti ne žemesnės kaip SN4 standumo klasės, atsparūs korozijai, turėti eksploatacinių savybių deklaracijas bei atitikti taikomus Europos standartus. Rangovas privalo atlikti pagrindo paruošimą, suformuoti smėlio arba sijoto grunto pagrindą, pakloti vamzdžius pagal projektinius nuolydžius, atlikti vamzdžių sujungimus, pirminį ir galutinį užpylimą bei sluoksnių sutankinimą. Vamzdynai turi būti įrengti taip, kad būtų užtikrintas savaiminis vandens nutekėjimas ir nebūtų priešnuolydžių ar deformacijų. 4.4. Drenažo sistema turi būti įrengiama šlapiems gruntams pritaikytais technologiniais sprendiniais. Rangovas privalo atlikti geotekstilės paklojimą, filtracinio sluoksnio formavimą, drenažo vamzdžių klojimą, projektinių nuolydžių užtikrinimą, užpylimą filtracine medžiaga bei galutinį užpylimą gruntu. Geotekstilė turi būti atspari puvimui, vandeniui laidi ir tinkama drenažo sistemoms. Filtraciniam sluoksniui turi būti naudojama plauta skalda, žvyras arba kita projektinius reikalavimus atitinkanti medžiaga. 4.5. Rangovas privalo įrengti požeminius d600 šulinius, žiotis, paviršinio vandens nuleistuvus bei atlikti prijungimus prie esamų tinklų. Visi šuliniai ir jungtys turi būti sandarūs, mechaniškai stabilūs bei tinkami eksploatacijai ir priežiūrai. 4.6. Baigus statybos darbus Rangovas privalo atstatyti visus pažeistus plotus, suformuoti reljefą, išlyginti paviršius, sutvarkyti teritoriją ir įrengti veją. 4.7. Atliekamų darbų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus. Vamzdynai ir jungtys turi būti sandarūs, paviršiai lygūs ir stabilūs, užtikrintas projektinis vandens nuolydis, neturi būti grunto sėdimo, įdubimų ar deformacijų. Rangovas atsako už visų defektų, nustatytų darbų priėmimo ar garantinio laikotarpio metu, pašalinimą savo lėšomis. 4.8. Numatomi darbų kiekiai: - geodezinė nuotrauka – 1 vnt.; - supaprastintas projektas – 1 kompl.; - trasų nužymėjimas – 1 kompl.; - rankinis kasimas – 6,5 m³; - grunto kasimas ekskavatoriumi – 365 m³; - vandens išsiurbimas – 3 val.; - užvertimas su tankinimu – 365 m³; - PVC d160 vamzdynas – 85 m; - PVC d110 vamzdynas – 230 m; - žiotys – 1 vnt.; - šuliniai d600 – 2 vnt.; - drenažas d128/113 – 150 m; - drenažas d90/82 – 50 m; - nuleistuvai – 3 kompl.; - vejos atstatymas – 350 m²; - kontrolinė geodezinė nuotrauka – 1 vnt. Formos viršus Formos apačia. 5. Į pasiūlymo kainą įeina visos medžiagos, mechanizmai, darbo jėga, transportas ir atliekų tvarkymas. 6. Rangovas atsako už statybos rangos darbų kokybę ir pilną įvykdymą. 7. Visi vamzdynai, jų fasoninės dalys, šuliniai ir kiti įrenginiai bei jų dalys turi būti suprojektuoti, pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal galiojančius standartus. Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenumatyta kitaip, visur, kur pateikiamos nuorodos į naudojamų medžiagų ir įrenginių atitikimą standartams ir normoms, turi būti taikomi naujausi jų leidimai arba pakeitimai. 8. Visos statybos rangos darbams naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti nauji. Visi gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti naudojami, instaliuojami, sujungiami, pastatomi, eksploatuojami, išvalomi ir prižiūrimi pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, nebent nurodyta kitaip. 9. Projekte medžiagoms ir konstrukcijoms taikomi Lietuvos standartai ir kodai (pvz., EN, LST ir pan.). Tais atvejais, kai Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai ar normos yra griežtesni nei šiose specifikacijose nurodyti reikalavimai, pirmenybė teikiama Lietuvos standartams ir normoms (STR, LST ir kt.). 10. Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti tinkamai apsaugotos, įrengiant laikinas užtvaras, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir turto sugadinimo. Visi ženklai turi būti lietuvių kalba ir atitikti kompetentingų institucijų reikalavimus. 11. Rangovas atsako už objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio turto sugadinimo nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas taip pat atsako už privataus ir visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta jos, apsaugą vykdant darbus pagal šią sutartį. 12. Rangovas atsako už statybos rangos darbų tikslumą. 13. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, normatyvinius statybos dokumentus ir kitus teisės aktus, taip pat bus atlikti be trūkumų, mažinančių darbų vertę ar tinkamumą. 14. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų statybos rangos darbų defektus. 15. Statybos rangos darbų metu susidariusios statybinės šiukšlės turi būti išvežamos, o pavojingos atliekos tinkamai utilizuojamos. 16. Rangovas prisiima visišką ir besąlyginę atsakomybę už tai, kad visi darbai bus atlikti pilna apimtimi, tinkamai, kokybiškai ir taip, kad būtų pasiektas pilnai funkcionuojantis ir Užsakovo poreikius atitinkantis melioracijos (drenavimo) sistemos rezultatas. |
| 6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS | Projektas bus vykdomas II etapais: I geodezinės nuotraukos ir supaprastinto statybos projekto parengimas. II statybos rangos darbai ir kontrolinės geodezinės (išpildomosios) nuotraukos parengimas. |
| 7. TEISĖS AKTAI | Rangovas rengdamas projektą turi vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais: Nuotekų tvarkymo reglamentu, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir kt. keliamais reikalavimais, statybos taisyklėmis ir šios techninės specifikacijos nuostatomis. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir statybos rangos darbus nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas ir atlikti darbus atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. |
| BRĖŽINIAI: 1. Objekto vieta |  |

Parengė:

Naujosios Akmenės miesto seniūnė                                                      Monika Kateivaitė-Dvariškė

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas atlikdamas darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Sertifikato taikymo sritis: bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti). | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

_______________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO FORMA

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

2026-___-___

PELKĖS DRENAVIMO STATYBOS RANGOS DARBŲ SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią pasiūlymo kainą:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Supaprastinto statybos projekto parengimas* |  |  |  |
| 2. | Statybos rangos darbai |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (skaičiais ir žodžiais): _________________________________________.

* Supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugų kaina negali viršyti 5 (penkių) procentų rangos darbų kainos.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:____________________________________________.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs ir pateikiami pagrindžiantys dokumentai) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kitus reikalavimus.

Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

_______________________	              __________		        __________________________

Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	           parašas		                        vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

(Sutarties projektas pateikiamas atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).

## _______________

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali.

Pastaba: Informacija, kuri pagal Viešųjų pirkimų įstatymą laikytina nekonfidencialia, bus laikoma vieša, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjas ją nurodė šioje lentelėje.