## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2026 m.  _______________ d. Nr. SS-_________

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 188719391), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir XXXXXX (kodas juridinių asmenų registre XXXXXX), atstovaujama XXXXXX, veikiančio (-s) pagal XXXXXX, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

  - Sutarties objektas: eismo saugumo priemonių įrengimo darbai (toliau – Darbai). Darbai ir reikalavimai Darbams pateikiami Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jeigu Techninėje specifikacijoje ar kituose Sutarties dokumentuose nurodomas konkretus gamintojas, prekės ženklas, modelis, standartas, techninis sprendinys, procesas ar kitas konkretus požymis, toks nurodymas laikomas pateiktu tik pirkimo objekto savybėms apibūdinti, o Rangovas gali taikyti lygiaverčius sprendinius, medžiagas, gaminius ar įrangą, jeigu jie yra ne prastesni už nurodytus reikalavimus ir atitinka Sutarties bei Techninės specifikacijos tikslą.

  - Darbai, kurie nurodyti Sutarties 2 priede „Darbų įkainiai“, atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį, pateikiant Rangovui užsakymus, kuriuos pateiks Užsakovo atstovas (užsakymai bus teikiami už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingo asmens). Užsakymai, kuriuose bus nurodomi Darbai ir jų atlikimo vieta, Rangovui bus pateikiami raštu (Rangovo el. paštu), Rangovui kiekvienu atveju užsakymo gavimo dieną Užsakovo el. paštu patvirtinant užsakymo iš Užsakovo gavimą.

  - Darbų atlikimo vieta – Akmenės rajonas.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis.

2.2. Pradinė sutarties vertė yra 272 727,27 (du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 27 ct) Eur be PVM, su PVM – 330 000,00 (trys šimtai trisdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) Eur, kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

2.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Užsakovo poreikį. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų kiekio, bet ne daugiau kaip už Pradinės sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.2 papunktyje. Jeigu Užsakovas užsakys Darbų už Pradinės sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.2 p. anksčiau nei sueis Sutarties galiojimo terminas, tai Sutartis nustos galioti sekančią dieną po paskutinės PVM sąskaitos–faktūros (toliau – sąskaita faktūra) už atliktus Darbus apmokėjimo dienos.

2.4. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti ir nurodyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas (už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingo asmens) turi patikrinti ir patvirtinti. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Sutarties 2 priede nurodytus įkainius.

2.5. Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Valstybės duomenų agentūros paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, Sutarties 2 priede nustatyti fiksuoti Sutarties Darbų įkainiai bus perskaičiuojami ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas taikomas jau atliktų Darbų, bet dar neapmokėtų ir tų Darbų, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, įkainiams perskaičiuoti. PVM pokytį Šalys įformina, pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.7. Už Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3), Atliktų  darbų aktus (F-2) ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu

https://sabis.nbfc.lt/).

2.8. Rangovas, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos, su lydraščiu perduoda Užsakovui pasirašytus (po 4 egz.): Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) ir Atliktų  darbų aktus (F-2), juos taip pat pasirašytinai suderintus su seniūnijos seniūnu. Baigiantis kalendoriniams metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 4 (ketvirtos) dienos. Užsakovas Rangovo pateiktus minėtus dokumentus privalo patvirtinti juos pasirašydamas per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/). Rangovas Užsakovui gali pateikti tik po to, kai Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir Atliktų darbų aktai yra pasirašyti Užsakovo (už sutarties vykdymo kontrolę atsakingo asmens).

2.9. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai.

2.10. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų, jei jis jų per Užsakovo nurodytą laikotarpį nesumoka.

2.11. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subteikėjams/subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

2.11.1. subteikėjas/subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir Rangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subteikimo /subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus;

2.11.2. subteikėjas/subrangovas, prieš pateikdamas PMV sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subteikėjo/subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subteikėjo/subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

2.11.3. tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju/subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subteikėjui/subrangovui;

2.11.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subteikėjo/subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

2.11.5. atsiskaitymas su subteikėju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.11.6. atsiskaitymui su subteikėju/subrangovu negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminas per kurį bus teikiami Darbų užsakymai – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Ši Sutartis įsigalioja kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, numatytą Sutarties 4.1.5.2 p. (arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį atitinkančią pinigų sumą perveda į Užsakovo Sutarties rekvizituose nurodytą atsikaitomąją sąskaitą).

  - Darbų užsakymo atlikimo pradžia yra Rangovo raštiško (el. paštu) Darbų užsakymo iš Užsakovo gavimo diena. Šiuos Darbus Rangovas atlieka per Sutarties 3 priedo „Darbų atlikimo terminai“ nurodytus terminus, nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos. Jei bus užsakomas projektas ir Darbai, tokiu atveju Rangovas projektą įsipareigoja parengti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo. Kartu su užsakymu Rangovui bus pateikta projektavimo užduotis. Tokiu atveju Darbų pradžia – projekto perdavimo Užsakovui perdavimo-priėmimo aktu diena.

  - Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas įsipareigoja:

    - šios Sutarties 1 priede nurodytus Darbus atlikti savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir perduoti Užsakovui;

    - Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų, taisyklių, standartų;

    - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

    - Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-01-09 įsakymu Nr.D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“,  Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15, patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015-01-30 įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15 patvirtinimo“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019-12-23 įsakymu Nr. V-194 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu  STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-02 įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techniniu reglamentu  STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniais nurodymais MN PAS 15, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015-07-01 įsakymu Nr. V(E)-15  „Dėl Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN PAS 15 patvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais;

    - per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pagal Sutarties 4 priedą įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pirmo pareikalavimo, besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalus) tokiomis sąlygomis:

      - garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė;

      - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 (dešimt) procentų nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties terminą (Darbų atlikimo ir apmokėjimo už juos);

      - jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 4.1.5.2 p. nurodytai sumai ar į Užsakovo sąskaitą pervesti sumą, atitinkančią Sutarties įvykdymo užtikinimo sumą. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos draudiko įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymui ar apimčiai ir neatleis nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimui Sutarties 4.1.5 p. nurodytu terminu Rangovas taip pat gali į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties rekvizituose, pervesti sumą, atitinkančią Sutarties įvykdymo užtikinimo dydį;

    - dėl savo kaltės Sutartyje nustatytu terminu po užsakymo pateikimo nepradėjęs vykdyti Darbų, juos ar dalį Darbų sustabdęs be pateisinamos priežasties, mokėti Užsakovui 5 (penkis) proc. nuo bendros užsakymo sumos be PVM baudą (už kiekvieną pažeidimą atskirai) ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

    - dėl savo kaltės nevykdant/netinkamai vykdant nors vieną iš kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nesusijusių su Sutarties 4.1.7 ir 4.1.9 papunkčiuose jau nurodytomis aplinkybėmis, Užsakovo pareikalavimu Rangovas privalo sumokėti baudą, sudarančią 5 (penkis) proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytų įkainių bendros sumos be PVM, kurią už pažeidimą (-us) turi teisę skirti Užsakovas;

    - uždelsęs Darbų atlikimą, už kiekvieną uždelstą dieną mokėti Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nuo bendros užsakymo sumos be PVM delspinigius (taikoma kiekvienam užsakymui atskirai) ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

4.1.10. Sutarčiai vykdyti subrangovai: (įrašyti)

4.1.11. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą;

4.1.12. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus;

4.1.13. papildomai ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų grupės partneris;

4.1.14. pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

4.1.15. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

4.1.16. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

4.1.17. nedelsiant informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su  vykdomais Darbais;

4.1.18. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą. Per šį terminą nepašalinus defektų, mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo užsakymo vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

4.1.19. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą Darbų metu;

4.1.20. dalyvauti Užsakovo sudaromose komisijose ar darbo grupėse dėl Akmenės rajono remontuotinų, prižiūrimų objektų (kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių) būklės nustatymo;

4.1.21. parengti ir pateikti Užsakovo sudaromoms komisijoms ar darbo grupėms, nurodytoms Sutarties 4.1.20 p., numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto ir priežiūros darbams defektinius aktus, sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius;

4.1.22. parengti projektus numatomiems vykdyti objektams pagal Užsakovo pateiktas projektavimo užduotis;

4.1.23. projekto dokumentacijas perduoti su lydraščiu Užsakovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Rangovui dienos. Darbus atlikti Sutarties 3.3 papunktyje nurodytais terminais;

4.1.24. Darbų su projektavimu užsakymo atveju Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos objekte dėl jų kaltės ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos datos. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengęs draudikas;

4.1.25. per Užsakovo nurodytą ir/ar technologiškai reikalingą trumpiausią terminą Rangovo rizika ir sąskaita šalinti Darbų garantinio laikotarpio metu atsiradusius bet kokius Sutarties pagrindu atliktų Darbų trūkumus, broką ar neatitikimus. Jei Rangovas jų nepašalina per šiame papunktyje nurodyta terminą, Užsakovas gali reikalauti sumokėti baudą, sudarančią 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų 00 ct). Taip pat Užsakovas tokius trūkumus, broką ar neatitikimus turi teisę pašalinti pats arba jo pasirinktas kitas tiekėjas. Tokiu atveju sąskaita dėl nuostolių atlyginimo pateikiama Rangovui, kuris privalo sumokėti susidariusią nuostolių sumą per Užsakovo nurodytą terminą;

4.1.26. jei paėmus mėginius ir atlikus laboratorinius tyrimus bus nustatyta, kad Darbai, kuriuos atliko Rangovas neatitinka teisės aktais jiems keliamų reikalavimų ir dėl to yra paskiriama finansinė išskaita, ji bus išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų arba Rangovas įsipareigoja nuoskaitos dydį atitinkančią lėšų sumą pervesti į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą per Užsakovo raštu nurodytą terminą.

4.1.27. laikytis aplinkosauginių reikalavimų:

4.1.27.1. Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.1.27.2. užtikrinti, kad vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.1 papunkčiu, Darbų vykdymo metu būtų taikoma ši aplinkos apsaugos priemonė:

4.1.27.2.1. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;

4.1.27.2.2. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams;

4.1.27.2.3. triukšmo užtvarų sistemai įrengti naudojami produktai, medžiagos ir gaminiai turi būti pagaminti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems triukšmo užtvaroms taikomiems standartams.

4.1.27.2. atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbų atlikimui;

    - laiku apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus;

    - uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėti Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos užsakymo sumos be PVM;

    - nutraukęs Sutartį nesant Rangovo kaltei, sumokėti Rangovui baudą sudarančią 3 (tris) proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos bendros įkainių sumos be PVM.

V. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

5.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

5.2. Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Sutarties Šalis Sutarties nevykdo/vykdo netinkamai ar kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje ir jos prieduose ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas. Taip pat dėl esminių Sutarties sąlygų: Sutarties dalyko, Sutarties įkainių ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygų ir tvarkos, pažeidimo. Apie tokį Sutarties nutraukimą Šalis kitai Šaliai raštu praneša prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

5.3. Užsakovas prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu įspėjęs Rangovą turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:

5.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

5.3.2. paaiškėjo aplinkybės, numatytos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje;

5.4. Užsakovas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas  Rangovui prieš 5 (penkias) darbo dienas.

5.5. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo Rangovui.

5.6. Bet kokiu atveju nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas kreipiasi į Rangovo draudiką dėl draudimo išmokos sumokėjimo bei Rangovas apmoka Užsakovui patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

5.8. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

VII. FORCE MAJEURE

7.1. Šalis, atsiradus nenumatytoms ir nenugalimoms aplinkybėms, trukdančioms vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, ir kurių ji negali įtakoti, nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikusi kitai Šaliai raštišką perspėjimą, gali būti laikinai atleista nuo Sutarties vykdymo su sąlyga, kad išnaudojo visas realias ir protingas galimybes, kad pašalintų tas aplinkybes. Esant Force Majeure situacijai Sutarties vykdymo terminas nukeliamas Force Majeure veikimo laikotarpiui.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

8.2. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

8.3. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

8.4. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

8.5. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

8.6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

8.7. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

8.8. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų teises.

IX. KITOS SĄLYGOS

8.1. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba iki Užsakovo nurodyto laiko nepasirašo Sutarties, arba atsisako sudaryti Sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį.

8.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų Šalių.

8.3. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

8.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių.

8.5. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

8.6. Už sutarties vykdymą paskirti atsakingi asmenys: Užsakovo – Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas Ernestas Trepšas; Rangovo – xxx.

8.7. Sutarties priedai:

8.7.1. Techninė specifikacija – 1 priedas.

8.7.2. Darbų įkainiai – 2 priedas;

8.7.3. Darbų atlikimo terminai – 3 priedas.

8.7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos – 4 priedas.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas Akmenės rajono savivaldybės administracija 188719391 Sąskaitos Nr. LT0940010043300010060 Banko rekvizitai AS Luminor Bank PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja Adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė Tel.: (+370 425) 57 133 El. p.: info@akmene.lt Administracijos direktorė Aromeda Laucienė | Rangovas |
| --- | --- |

2026 m. ___________ d. Sutarties Nr. SS-_______ 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai vykdomi vadovaujantis techninėmis sąlygomis bei galiojančiais standartais: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos, automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių (su visais pakeitimais) reikalavimais, Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14.

Kelio ženklai

Kelio ženklas turi būti:

- pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų (standartiniai kelio ženklai pagal LST EN  12899-1:2008 standartą);

- padengtas šviesą atspindinčia plėvele (ne žemesnio kaip inžinerinio lygio);

- antroje pusėje padengtas specialiu pilkos spalvos apsauginiu antikoroziniu gruntu, sugeriančiu šviesą pagal galiojančių standartų reikalavimus;

- gerai matomas ir ilgaamžis;

- antroje ženklo pusėje turi būti pateikiama: ženklą pagaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data, standarto žymuo, kelio ženklo gamyboje panaudotų medžiagų kokybės charakteristikos.

Atrama kelio ženklui turi būti:

- pagaminta iš plieninio cinkuoto vamzdžio (d = 60,3 mm skersmens, sienutės storis 2,0 mm);

- atramos viršus uždengiamas dangteliu.

Tvirtinimo detalės kelio ženklui turi būti:

- apkabos pagamintos iš cinkuotos skardos pagal galiojantį standartą;

- apkabos komplektuojamos su cinkuotais varžtais.

Visos gamybos medžiagos turi atitikti kelio ženklų, gamybą reglamentuojančių standartų reikalavimus. Atliekant kelio ženklų gamybos ir įrengimo darbus turi būti naudojamos medžiagos paženklintos CE ženklu. Įrengtiems kelio ženklams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų garantija.

Gyvenvietėse įrengiant ženklus, turi būti atstatyta danga, po kuria įrengti kelio ženklo atramos pamatai. Perduodant kelio ženklus Užsakovui, turi būti pridedama naudotų medžiagų kokybės įrodymai – atitikties deklaracija. Senus kelio ženklus ir ženklų atramas demontavus sandėliuoti į seniūnui nurodytą vietą. Kelio ženklai ir atramos pristatomos ir įrengiamos ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo raštu ar el. laišku.

Tiekėjas privalo mėnesio gale pateikti naujai sumontuotų kelio ženklų schemas su gatvių pavadinimais.

Sferiniai veidrodžiai

Reikalavimai sferiniam veidrodžiui:

1. skirti kelių (gatvių) stebėjimui dideliu kampu, kur pastatai, stulpai, medžiai ir kitos kliūtys riboja transporto priemonių vairuotojų matomumą;

2. nedūžtantis (pagamintas iš akrilo ir/arba polikarbonato);

3. atsparus atmosferos poveikiams ir chemiškai agresyviai aplinkai, skirtas montuoti lauke ir turintis stogelį nuo saulės;

4. apvadas pagamintas iš UV stabilizuoto plastiko, montuojamas ant atitinkamo aukščio ir 76,1 mm skersmens cinkuoto stulpo, kuris įbetonuojamas, laikiklis- cinkuotas;

5. techniniai duomenys: veidrodžio skersmuo 600 mm, arba 900 mm, matymo kampas – nemažiau kaip 90 laipsnių.

6. veidrodžio korpuso ir laikiklio konstrukcija atspari atmosferos poveikiams, veikianti temperatūrų diapazone ne siauresniame kaip nuo –40 °C iki +70 °C; tvirtinimo detalės ir laikiklis pagamintas iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno, atsparus mechaniniams smūgiams — smūgiams atsparumo klasė ne žemesnė kaip IK08 pagal LST EN IEC 62262 (arba lygiavertis);

7. montavimo stulpas turi turėti baltos spalvos šviesos atspindėjimo juostas arba atšvaistus, užtikrinančius veidrodžio matomumą tamsiu paros metu, pagal Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14 reikalavimus;

8. suteikiama ne mažiau kaip 3 metų garantija nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Horizontalus dangų ženklinimas

Darbams atlikti naudojami tik techninių specifikacijų reikalavimus atitinkantys gaminiai bei statybinės medžiagos. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Naudojamos ženklinimo medžiagos turi turėti CE ženklinimą ir gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją pagal LST EN 1436 (arba lygiavertis), kurioje būtų deklaruota atspindimojo skaisčio (RL) klasė. Ženklinimo medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos pateikiamos Užsakovui kartu su atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktu.

Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reglamentus, statybos normas, taisykles, techninių sąlygų reikalavimus, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus. Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų darbų rezultato tinkamumą įprastam panaudojimui.

Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį (skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo dienos) kaip 1 metai garantinį terminą ženklinimo dažais, ir ne trumpesnį kaip 2 metų garantinį terminą ženklinimo termoplastiku (spalvą derinti su užsakovu) ar antislydiminei dangai. Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalo užtikrinti, kad įrengto ženklinimo atspindimojo skaisčio koeficientas atitiktų gamintojo eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytas vertes. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti ženklinimo retrorefleksijos patikros rezultatus.

Apsauginių automobilių atitvarų įrengimas

Apsauginiai atitvarai turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09.

Plieninės juostos ir statramsčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S 235J2W plieno pagal LST EN 10025-5:2019 reikalavimus. Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai.

Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klases 4,6 pagal LST EN ISO 898-1:2013, veržlės ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN ISO 898-2.

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga. Konstrukcinių elementų antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461:2022 ir pagal TRA TAS-PL 09.

Sijos, statramsčiai, tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę su plyšiais, skilę su suvirinimo siūlėmis.

Antikorozinis sluoksnis turi būti neatšokęs be išsiputimų.

Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute.

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos gamintojos išduotos kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio dengimo, cheminių ir mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą. Garantija apsauginiams automobilių atitvarams 5 metai.

Apsauginiai pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas

Apsauginiai atitvarai turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09. Plieninės juostos ir statramsčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S235J2W plieno pagal LST EN 10025-5:2019 reikalavimus. Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai. Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klases 4,6 pagal LST EN ISO 898-1:2013, veržlės ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN ISO 898-2. Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga. Konstrukcinių elementų antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461:2022 ir pagal TRA TAS-PL 09. Sijos, statramsčiai, tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę su plyšiais, skilę su suvirinimo siūlėmis. Antikorozinis sluoksnis turi būti neatšokęs be išsiputimų. Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute. Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos gamintojos išduotos kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio dengimo, cheminių ir mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą. Garantija apsauginiams pėsčiųjų ir dviračių atitvarams 5 metai.

Kitos eismo saugumo priemonės

Saugumo salelė įrengiama iš kampinių, kraštinių ir vidinių segmentų.

Saugumo salelės prie pagrindo tvirtinamos varžtais;

Segmentų šonuose – balti atšvaistai, leidžiantys įrenginį matyti naktį ir blogo matomumo sąlygomis.

Saugumo salelės pagamintos iš perdirbtos gumos ir PVC.

Parkavimo borteliai:

- parkavimo bortelis pagamintas iš gumos;

- bortelis turi baltą, šviesą atspindinčią juostą priekinėje dalyje, yra lengvai pastebimas tamsiu paros metu;

- Atsparus atmosferos poveikiui, smūgiams ir žiemą barstomai druskai;

bortelio matmenys:

- ilgis~1670 mm, aukštis~120mm;

- ilgis~900 mm, aukštis~120mm;

Lankstūs plastikiniai stulpeliai:

  - lankstūs plastikiniai stulpeliai pagaminti iš poliuretano, kuris yra lankstus, o sulenktas greitai atsistato į pradinę padėtį;

  - stulpeliai yra gerai matomi, atspindintys šviesą, lengvai pastebimi vairuotojų tamsiu paros metu;

  - stulpeliai atsparūs kalciui, chloridui ir kt. cheminėms medžiagoms, barstomoms keliuose žiemos metu;

  - stulpeliai ankeruojami epoksidiniais ankeriais.

Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio aukštis nuo 8 iki 10 cm. 2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus.

Greičio lėtinimo salelė įrengiama iš 4 segmentų. Matmenys 2000X1800X70.

Greičio slopinimo kalneliai įrengiami iš juodų ir geltonų segmentų, pagamintų iš gumos. Kalnelių aukštis 50 mm, plotis: 425 mm. arba aukštis 50 mm, plotis: 900 mm.

Kryptinis pėsčiųjų perėjos apšvietimas. Pėsčiųjų perėjų apšvietimo šviestuvai turi būti su LED (Light-Emitting Diode) šviesos šaltiniais, skirti pėsčiųjų perėjoms gatvėse su eismu dešiniąja gatvės puse apšviesti. Šviestuvas montuojamas ant gatvių apšvietimo stulpo be gembės. Šviestuve turi būti naudojamas pasyvus (be judančių dalių) LED modulių ir maitinimo šaltinio aušinimas.

Šviestuvui keliami šie techniniai reikalavimai:

- šviesos srautas turi užtikrinti minimaliąją vidutinę vertikaliąją apšviestą pėsčiųjų perėjos zonoje ne mažiau kaip Ev,avg ≥ 30 lux, minimalią taško vertikaliąją apšviestą Ev,min ≥ 4 lux, skaičiuojant 1,0 m aukštyje nuo žemės pagal LST EN 13201-2 (arba lygiavertis) B priedo reikalavimus;

- šviesa turi būti nukreipta asimetriniu šviesos pasiskirstymu į pėsčiųjų perėją iš atvažiuojančio vairuotojo pusės, neakinant vairuotojo;

- spalvos atgavimo indeksas Ra ≥ 80;

- spalvinė temperatūra 4000–5000 K (neutraliai balta), kad spalva skirtųsi nuo aplinkinio gatvės apšvietimo;

- šviesos efektyvumas ne mažiau kaip 100 lm/W;

- galios koeficientas (cos φ) ≥ 0,90;

- apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65 pagal LST EN IEC 60529 (arba lygiavertis);

- smūgiams atsparumo klasė ne žemesnė kaip IK08 pagal LST EN IEC 62262 (arba lygiavertis);

- šviestuvų konstrukcija, apsauga nuo drėgmės ir dulkių, gaubtas, reflektorius ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN IEC 60598-2-3:2021 (arba lygiavertis) reikalavimus;

- šviestuvo moduliai ir valdymo įranga turi atitikti standartų LST EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 (arba lygiavertis); LST EN IEC 61547:2021 (arba lygiavertis); LST EN IEC 61347-2-13:2024 (arba lygiavertis); LST EN IEC 62384:2020 (arba lygiavertis) reikalavimus.

Šviestuvas turi būti sertifikuotas naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą. Gamintojas turi suteikti ne mažiau, kaip 5 metų garantiją. Numatyti šviestuvo valdymą ir veikimą atskirai nepriklausomai nuo gatvės apšvietimo veikimo.

Apšvietimo stulpas Saugūs, smūgio metu sukeltą energiją absorbuojantys, tuščiaviduriai, metaliniai, 8 briaunų profilio, į viršų mažėjančio kintamo diametro, 6,0 m vardinio aukščio apšvietimo stulpai be gembių, skirti pėsčiųjų perėjų apšvietimo šviestuvų tvirtinimui. Stulpai turi būti pagaminti iš nerūdijančio metalo arba padengtos karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje ir nudažyti. Spalvos kodą RAL/NCS nurodyti užsakant pagal statytojo reikalavimus. Korozijos prevencijai stulpo apatinė dalis turi būti atvira/vėdinama, pakelta virš žemės. Stulpo apatinė dalis turi būti padengta 2 sluoksniais geležies oksido žėrutinės dervos, paruošiant metalą prieš dažymą pagal standarto LST EN ISO 8503-2:2012 (arba lygiavertis) reikalavimus ir nudažyta 2 sluoksniais sidabrinių dažų, kurių spalvinis kodas RAL/NCS nurodomas pagal statytojo reikalavimus. Stulpas montuojamas prisukant jį prie pamato 4 plieno veržlėmis, kurių pagalba lengvai reguliuojamas stulpo pasvirimo kampas eksploatacijos metu. Kabelių sujungimui stulpai turi turėti IP65 hermetiškumo klasės dureles. Stulpai turi būti ne mažesnės, kaip 100, HE1 saugos klasės pagal standarto EN 12767:2019+A1:2024 „Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga“ (arba lygiavertis) reikalavimus, konstrukcija ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN 40-5 „Apšvietimo stulpai 5 dalis Plieniniams apšvietimo stulpams keliami reikalavimai“ (arba lygiavertis) reikalavimus. Stulpai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą. Stulpų garantinis tarnavimo terminas – ne mažiau 15 metų.

Pamatas. Pamatas betoninis, skirtas stulpams, kurių apatinė dalis atvira/vėdinama. Pamatai tiekiami kartu su stulpais. Jeigu pamatai užsakomi atskirai, jų konstrukcija, betono stiprio klasė ir kiti parametrai turi būti parinkti pagal stulpo gamintojo nurodymus arba paskaičiuota pagal konkretaus stulpo konstrukciją.

Išardytos dangos turi būti atstatytos. Atlikus darbus perduoti apšvietimą eksploatuojančiai įmonei, techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovo atstovui

Triukšmo juostos.

Triukšmo užtvarų sistemai įrengti naudojami produktai, medžiagos ir gaminiai turi būti pagaminti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems triukšmo užtvaroms taikomiems standartams. Išilginė struktūrinio ženklinimo triukšmo juosta įrengiama iš šaltojo plastiko arba termoplasto išilgai važiuojamosios kelio dalies, žyminčios važiuojamosios dalies kraštą, skirtos perspėti vairuotojus apie išvažiavimą iš eismo juostos. Išilginę struktūrinio ženklinimo triukšmo juostą („šukas“) sudaro ištisinė ženklinimo linija, kurioje taisyklingai išdėstytos skersinės juostelės. Taip ženklinama kraštinėje saugos juostoje. Įspėjamosioms skersinėms triukšmo juostoms įrengti naudojamas šaltasis plastikas arba termoplastikas. Skersinės triukšmo juostos turi būti raudonos spalvos, negali būti baltos spalvos.

Šviesą atspindinčios lipnios juostos.

Šviesą atspindinti lipni juosta klijuojama prie įvairių paviršių tamsiuose praėjimuose, laiptinėse, sandėliuose, juosta žymimi įvairūs apvadai (dėžių, durų, atramų, stulpų), įvairūs daiktai, įvairios paskirties automobiliai ir kita technika. Šviesą atspindinti lipni juosta turi atitikti ne žemesnę kaip II klasę (aukšto intensyvumo retroreflektyvi medžiaga) pagal standartą LST EN 12899-1:2008 arba lygiavertę klasifikaciją, patvirtintą gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija. Juostos plotis ne mažesnis kaip 50 mm, jei užsakyme nenurodyta kitaip. Suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Projektavimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūra.

Projektavimo paslauga reikalinga užsakant darbus, įvardintus darbų įkainių lentelėje Nr. 20 - Kryptinio pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimas. Užsakovui elektroniniu paštu užsakius kryptinio pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimo darbus, Rangovas nuo Užsakovo užsakymo elektroniniu paštu pateikimo dienos, per 30 kalendorinių dienų parengia projektus ir per 60 kalendorinių dienų atlieka kryptinio pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimo darbus.

Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas	Ernestas Trepšas

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja                             Agneta Naglienė

2026 m. ___________ d. Sutarties Nr. SS-_______ 2 priedas

DARBŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Vieneto įkainis Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ženklo gamyba | 1 m2 |  |
| 2. | Atrama iš cinkuoto vamzdžio | 1 vnt. |  |
| 3. | Sferinis veidrodis 600 skersmens | 1 vnt. |  |
| 4. | Sferinis veidrodis 900 skersmens | 1 vnt. |  |
| 5. | Kelio ženklo demontavimas ir/ar įrengimas | 1 vnt. |  |
| 6. | Horizontalus ženklinimas (kelio dažais): |  |  |
| 6.1. | Išilginis (lygiagretus) ženklinimas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.26, 1.27) | 1 m2 |  |
| 6.2. | Skersinis ženklinimas ir salelės (1.7, 1.11, 1.12, 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3, 1.14, 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3, 1.25) | 1 m2 |  |
| 6.3. | Rodyklės ir simboliai (1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.28) | 1 m2 |  |
| 6.4. | „Apsaugok mane“ ženklinimas | 1 m2 |  |
| 7. | Horizontalus ženklinimas (termoplastinėmis medžiagomis): |  |  |
| 7.1. | Išilginis (lygiagretus) ženklinimas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.26, 1.27) | 1 m2 |  |
| 7.2. | Skersinis ženklinimas ir salelės (1.7, 1.11, 1.12, 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3, 1.14, 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3, 1.25) | 1 m2 |  |
| 7.3. | Rodyklės ir simboliai (1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.28) | 1 m2 |  |
| 7.4. | „Apsaugok mane“ ženklinimas | 1 m2 |  |
| 8. | Horizontalus ženklinimas (antislydiminė danga) | 1 m2 |  |
| 9. | Gatvių važiuojamosios dalies ženklinimo trynimas | 1 m2 |  |
| 10. | Naujų greičio slopinimo kalnelių (425 mm pločio), guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas | 1 m |  |
| 11. | Naujų greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas | 1 m |  |
| 12. | Naujų greičio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų) | 1 vnt. |  |
| 13. | Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas | 1 m2 |  |
| 14. | Apsauginių automobilių atitvarų įrengimas. | 1 m |  |
| 15. | Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas | 1 m |  |
| 16. | Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas | 1 vnt. |  |
| 17. | Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas | 1 vnt. |  |
| 18. | Naujo parkavimo bortelio įrengimas (ilgis~1670 mm, aukštis~120mm) | 1 vnt. |  |
| 19. | Naujo parkavimo bortelio įrengimas (ilgis~900 mm, aukštis~120mm) | 1 vnt. |  |
| 20. | Kryptinio pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimas | 1 vnt. |  |
| 21. | Signalinio stulpelio įrengimas | 1 vnt. |  |
| 22. | Saugumo salelės įrengimas | 1 m2 |  |
| 23. | Triukšmo juosta | 1 m2 |  |
| 24. | Šviesą atspindinti lipni juosta | 1 m |  |
| 25. | *Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra (taikoma darbų įkainiui Nr. 20) % |  |  |
| 25.1. | Projekto parengimas | % |  |
| 25.2. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | % |  |

*Vykdant sutartį, už projekto parengimą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą bus apmokama pagal procentinį dydį. Projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros kaina priklausys nuo faktiškai užsakomų atlikti darbų vertės.

2026 m. ___________ d. Sutarties Nr. SS-_______ 3 priedas

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų atlikimo terminai nuo paraiškos pateikimo dienos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ženklo gamyba | 14 darbo dienų |
| 2. | Atrama iš cinkuoto vamzdžio | 14 darbo dienų |
| 3. | Sferinis veidrodis 600 skersmens | 14 darbo dienų |
| 4. | Sferinis veidrodis 900 skersmens | 14 darbo dienų |
| 5. | Kelio ženklo demontavimas ir/ar įrengimas | 14 darbo dienų |
| 6. | Horizontalus ženklinimas (kelio dažais): |  |
| 6.1. | Išilginis (lygiagretus) ženklinimas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.26, 1.27) | 20 darbo dienų |
| 6.2. | Skersinis ženklinimas ir salelės (1.7, 1.11, 1.12, 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3, 1.14, 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3, 1.25) | 20 darbo dienų |
| 6.3. | Rodyklės ir simboliai (1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.28) | 20 darbo dienų |
| 6.4. | „Apsaugok mane“ ženklinimas | 20 darbo dienų |
| 7. | Horizontalus ženklinimas (termoplastinėmis medžiagomis): |  |
| 7.1. | Išilginis (lygiagretus) ženklinimas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.26, 1.27) | 20 darbo dienų |
| 7.2. | Skersinis ženklinimas ir salelės (1.7, 1.11, 1.12, 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3, 1.14, 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3, 1.25) | 20 darbo dienų |
| 7.3. | Rodyklės ir simboliai (1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.28) | 20 darbo dienų |
| 7.4. | „Apsaugok mane“ ženklinimas | 20 darbo dienų |
| 8. | Horizontalus ženklinimas (antislydiminė danga) | 20 darbo dienų |
| 9. | Gatvių važiuojamosios dalies ženklinimo trynimas | 14 darbo dienų |
| 10. | Naujų greičio slopinimo kalnelių (425 mm pločio), guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas | 20 darbo dienų |
| 11. | Naujų greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas | 20 darbo dienų |
| 12. | Naujų greičio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų) | 20 darbo dienų |
| 13. | Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas | 20 darbo dienų |
| 14. | Apsauginių automobilių atitvarų įrengimas. | 20 darbo dienų |
| 15. | Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas | 20 darbo dienų |
| 16. | Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas | 20 darbo dienų |
| 17. | Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas | 20 darbo dienų |
| 18. | Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~1670 mm, aukštis~120mm) | 20 darbo dienų |
| 19. | Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~900 mm, aukštis~120mm) | 20 darbo dienų |
| 20. | Kryptinio pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimas | 60 kalendorinių dienų |
| 21. | Signalinio stulpelio įrengimas | 20 darbo dienų |
| 22. | Saugumo salelės įrengimas | 20 darbo dienų |
| 23. | Triukšmo juosta | 20 darbo dienų |
| 24. | Šviesą atspindinti lipni juosta | 20 darbo dienų |
| 25. | Projektavimo paslauga (taikoma darbų įkainiui Nr. 20) | 30 kalendorinių dienų |
| 26. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį |

Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas	Ernestas Trepšas

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja                             Agneta Naglienė

2026 m. ___________ d. Sutarties Nr. SS-_______ 4 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

_________________________

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir Sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite numerį).

Klientas (įrašykite pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) (toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė (toliau – Naudos gavėjas), tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam vykdymui, draudimo išmoką [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių  prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą atsako už baudų, delspinigių ar netesybų, apskaičiuotų pagal Sutartį ar taikomus teisės aktus, mokėjimą. Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neatsako už Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudiko įsipareigojimai įsigalioja nuo (įrašykite datą) dienos ir galioja iki (įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą) imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė:

(Draudimo bendrovės pavadinimas)

Įgaliotas asmuo:

(parašas)	(vardas ir pavardė)

## SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

## Nr._________

# Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė, 188719391

20_ m. ________  __d.

___[miesto pavadinimas]__

Kliento [įrašykite konkurso tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/   (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti ......... sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas  [banko* filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas*), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip  [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio  banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

(Garanto  pavadinimas)

A.V.	______________________	      ______   	____________

(įgalioto asmens pareigos)	                        ( parašas)     (vardo raidė, pavardė)

______________________	      ______ 	____________

(įgalioto asmens pareigos)	                        ( parašas)  (vardo raidė, pavardė)