STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | 100 ARŲ DIDELIŲ GABARITŲ AIKŠTELĖS IR 831 M2 SADĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SKIRTO ATLIEKŲ, TINKAMŲ PARUOŠTI PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI, SURINKIMUI STATYBA IR ĮRENGIMAS ALGIRDO G. 57 A, MAŽEIKIŲ MIESTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Po sutarties pasirašymo kai Rangovas įvykdo BS 13.1 p., 14.2.1. p., 14.3.1. p. numatytas prievoles. |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas | - Pavadinimas |  | UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 171780190 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT100001362119 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | A/S LT327300010002459012 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | J. Tumo – Vaižganto g. 91, LT-90143, Plungė |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +370 448 50 042 info@tratc.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB „Nemuno deltos projektai“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 177282271 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Šiaurės g. 8, LT-99116, Šilutė |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@deltosprojektai.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Andrius Jašinas info@deltosprojrktai.lt |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | UAB „Nemuno deltos projektai“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 177282271 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Šiaurės g. 8, LT-99116, Šilutė |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@deltosprojektai.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (BS 1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | 100 arų didelių gabaritų aikštelės ir 831 m2 sandėliavimo paskirties pastato, skirto atliekų, tinkamų paruošti pakartotiniam panaudojimui, surinkimui, statyba ir įrengimas Algirdo g. 57 A, Mažeikių mieste |  |
|  | - Adresas |  | Algirdo g. 57 A, Mažeikiai |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
|  | - Objekto rūšis |  | Sandėliavimo |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas |  | Algirdo g. 57 A, Mažeikiai |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | Nr. 6130/0015:69 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (BS 5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (BS 5.3.5 p.) |  |  | 2023-05-02 |  |
| - DARBO LAIKAS (BS 6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM |  |  |  |  |
| - PVM (21 proc.) EUR |  |  |  |  |
| - Sutarties kaina EUR, su PVM |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (BS 15.3 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (BS 15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų BS 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - Užsakovo atskira sutartimi pasamdyti specialiųjų darbų rangovai |  |  |  |  |
|  |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (BS 1.1.43, 16.2.5 p.) |  |  | Sulaikoma suma [8] % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę. Sulaikoma suma pradedama skaičiuoti nuo tada kai įvykdoma 50 % darbų. |  |
| - TERMINAI: |  |  | Statybos darbų trukmė () pagal konkursinį pasiūlymą ___ mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (BS 1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginių Garantinis terminas |  |  | Ne mažiau 24 mėn. nuo statinio perdavimo užsakovui pagal sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktą |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (BS 14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | 50 000,00 EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (BS 14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Pilnai darbų vertei (SS 7.3. p. sumai) |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 100 000,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal BS 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 5 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 10 proc. nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Bauda pagal BS 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 3 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 3 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 5 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal BS 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 300,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal BS 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 700 EUR už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal BS 16.4.4 p. |  |  | 0,05 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal BS 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 5 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 5 000,00 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (BS 22.6 p.) |  |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (BS 13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba užstatas pervedamas .... ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas ☐ – bauda |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (BS 13.2.4 p.) | 3 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (BS 10 str.) | 3 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (Nepridedami, žiūrėti CVP IS); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Techninis projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis (Įkainotas veiklų sąrašas); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (Detali sąmata); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Darbų vykdymo grafikas. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS (BS) IR PRIEDUS (BS 30.2 p.): |  |  | Bendrosios sąlygos pridedamos |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ (BS )PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI: |  |
| --- | --- |
| 1.1.23. punktas | Netaikomas |
| 1.1.58. Statybos darbų užbaigimo aktas | Statybos darbų užbaigimo aktas – dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos darbų pabaigą pagal BS numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktus. |
| 3.1.2. punktą išdėstyti taip | Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu. |
| 6.5.3. punktą išdėstyti taip | 6.5.3. Rangovas suteikia Užsakovui, Užsakovo personalui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ne mažiau nei 12 m2 ploto patalpa su įrengtomis dvejomis darbo vietomis, spartaus interneto prieiga, bei galimybe pasinaudoti Rangovo spausdinimo priemonėmis, ne mažesniam nei A3 formatui |
| 13.1. punktą išdėstyti taip | 13.1. Rangovas privalo per 10 dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip. |
| 13.2.19. punktas | Netaikomas |
| Papildyti 13.7 p. | Jei dėl darbų stabdymo ir/ar Sutarties pratęsimo ir/ar vėlavimo atlikti darbus nukeliamas Sutarties galiojimas, Rangovas privalo likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti naują arba pratęsti galiojantis Sutarties įvykdymo užtikrinimą naujam terminui. |
| 14.2.1.punktą išdėstyti taip | 14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus. |
| 14.3.1. punktą išdėstyti taip | 14.3.1.Rangovas privalo ne vėliau nei per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. |
| 15.2. punktas | Netaikomas |
| 15.5.3. punkto nuostatą patikslinti ir išdėstyti taip: | Sutarties kaina gali būti didinama arba mažinama, jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (negyvenamieji pastatai) (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. |
| 15.5.6 punktą išdėstyti taip: | 15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti kainą laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, kainą laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (neatliktų darbų daliai), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. |
| 15.10. punktas | Netaikomas |
| 16.1. punktas | Netaikomas |
| 30.4. punktas | Netaikomas |
| 30.5. punktas | Netaikomas |
| 30.6. punktą išdėstyti taip: | 30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui BS 13.1. p., 14.2.1. p., 14.3.1. p. numatytų dokumentų, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti BS 13.1 p., 14.2.1. p., 14.3.1. p. numatytus dokumentus, Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos |

Užsakovas							Rangovas

UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”