paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris | 14P-26/ |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas |  |  |  | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |  |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas |  |  |  | 288601650 |  |
|  | 1.1.3. Adresas |  |  |  | Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius |  |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |  |  | LT37 4040 0636 1000 0170 |  |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas |  |  |  | Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 SWIFT BIC kodas MFRLLT22XXX |  |
|  | 1.1.7. Telefonas |  |  |  | +370 5 239 0000 |  |
|  | 1.1.8. El. paštas |  |  |  | finmin@finmin.lt |  |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |  |  |  |  |
| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“ (toliau – Pasiūlymas). |  |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  | Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugos Nr. (Įrašomas pirkimo Nr) |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  |  | Netaikoma |  |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą |  |  | 4.1.1. Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugos (Pasiūlymo 4 lentelės 1 eilutė) teikiamos pagal Techninės specifikacijos VI.3.11 skyriuje nustatyta tvarka suderintą Projekto reglamentą ir turi būti suteiktos per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 4.1.2. Papildomos paslaugos (Pasiūlymo 4 lentelė 2 eilutė) teikiamos pagal Techninės specifikacijos 1 priede „VTL IS papildomų paslaugų užsakymo forma“ (toliau – Papildomų paslaugų užsakymo forma) suderintais terminais iki garantinės priežiūros laikotarpio pabaigos. Bendras šių paslaugų teikimo terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  |  | Esant objektyvioms aplinkybėms, Sutarties 4.1.1 papunktyje nustatytas paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui. |  |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  |  | 4.3.1. Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugos (Pasiūlymo 4 lentelės 1 eilutė), teikiamos Techninėje specifikacijos VI.3.11 skyriuje nurodytame Paslaugų teikimo reglamente numatyta tvarka. Šių paslaugų teikimui atskiri užsakymai nebus teikiami. 4.3.2. Papildomos paslaugos (Pasiūlymo 4 lentelė 2 punktas), teikiamos Tiekėjui iš Pirkėjo gavus paslaugų teikimo užsakymą pagal Techninės specifikacijos 1 priede pateiktą Papildomų paslaugų užsakymo formą ir su Pirkėju suderinus Paslaugų teikimo apimtį ir terminus. |  |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  |  | Netaikoma |  |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  |  | 4.5.1. Tiekėjas, suteikęs kiekvieną Techninės specifikacijos NFR-142–NFR-144 papunkčiuose nurodytą paslaugų etapą (iteraciją), pateikia Pirkėjui paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kurio forma pateikta Sutarties priede Nr. 3 „Paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma“ (toliau – Perdavimo–priėmimo aktas), kuriame Tiekėjas turės pateikti visą Paslaugų teikimo metu pateiktą ir suderintą dokumentaciją, instaliacinius paketus, vykdant Sutartį perkančiosios organizacijos poreikiams sukurtų funkcinių galimybių pradinius kodus, diegimo instrukcijas, ataskaitas, naudotojų instrukcijas lietuvių kalba, įdiegtos gamintojo programinės įrangos pradinį kodą, tiek, kiek tai nepažeidžia autoriaus teisių subjekto ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, ir kitą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją bei kitus, Techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus. 4.5.2. Tiekėjas, suteikęs Techninės specifikacijos VI.3.27 reikalavime nurodytas ir Paslaugų teikimo užsakymuose suderintas Paslaugas, iki kiekvieno mėnesio 5 dienos pateikia Pirkėjui perdavimo–priėmimo aktą, už per praėjusį mėnesį suteiktas Paslaugas, kartu su suteiktų Paslaugų laiko sąnaudų ataskaita (toliau – Ataskaita), kurioje turi būti nurodyta: 4.5.2.1. suteiktos Paslaugos pagal suderintus ir įvykdytus užsakymus; 4.5.2.2. suteiktoms Paslaugoms atlikti skirtas laikas ir Paslaugas teikę atsakingi asmenys. 4.5.3. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perdavimo – priėmimo akto kartu su susijusiais dokumentais gavimo dienos privalo įvertinti suteiktas Paslaugas ir pasirašyti Perdavimo – priėmimo aktą arba pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą, nurodydamas susijusių dokumentų ir (arba) perdavimo – priėmimo akto trūkumus ir jiems ištaisyti skirtą protingą terminą. 4.5.4. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo atsisakymą pasirašyti Perdavimo –priėmimo aktą, kuriame nurodytas trūkumams ištaisyti skirtas terminas, privalo per jame nurodytą terminą savo sąskaita ištaisyti nurodytus trūkumus, raštu informuoti Pirkėją, nurodydamas, kaip tie trūkumai buvo pašalinti, ir dar kartą pateikti Pirkėjui Perdavimo – priėmimo aktą kartu su Ataskaita. 4.5.5. Tiekėjas, Tiekėjui ir Pirkėjui pasirašius Perdavimo –priėmimo aktą, įgyja teisę pateikti PVM sąskaitą faktūrą Pirkėjui, naudojantis SABIS priemonėmis, už tinkamai suteiktas paslaugas. |  |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  |  | 5.1.1. Sutarčiai taikomas mišrus kainos nustatymo būdas: 5.1.1.1. Paslaugoms, nurodytoms Pasiūlymo 4 lentelės 1 punkte, taikomas fiksuotos kainos kainodara; 5.1.1.2. Paslaugoms, nurodytoms Pasiūlymo 4 lentelės 2 punkte, taikomas fiksuoto įkainio kainodara. |  |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma mišri kainodara |  |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui. |  |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  |  | Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2 dėl kainų lygio pasikeitimo. |  |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina / įkainiai įforminama (-i) Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  |  | Netaikoma |  |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos/įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos/įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. 5.3.3.2. Sutarties kainos/įkainių peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos/įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina/įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos/įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduotą dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą/ įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę. a1=a+k100×a, kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuotas (pakeistas) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos įkainio peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  |  | Netaikoma |  |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  |  | Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų (toliau – Nenumatytos paslaugos) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). Už Nenumatytas paslaugas bus apmokama ne didesnėmis nei Užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų paslaugų kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų paslaugų kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų paslaugų kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų paslaugų kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas paslaugas įsigyti atskiru pirkimu. |  |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  |  | 5.5.1 Pirkėjas, už Sutartyje nustatytu terminu suteiktas paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, sumoka Tiekėjui po to, kai Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo aktą, ir Tiekėjas SABIS priemonėmis, pateikia Pirkėjui Sąskaitą: 5.5.1.1. Pirkėjas už Techninės specifikacijos NFR-142 reikalavime nurodytas paslaugas sumoka 30 (trisdešimt) procentų nuo Tiekėjo pasiūlytos kainos, nurodytos Pasiūlymo 4 lentelės 1 punkte. 5.5.1.2. Pirkėjas už Techninės specifikacijos NFR-143 reikalavime nurodytas paslaugas sumoka 30 (trisdešimt) procentų nuo Tiekėjo pasiūlytos kainos, nurodytos Pasiūlymo 4 lentelės 1 punkte. 5.5.1.3. Pirkėjas už Techninės specifikacijos NFR-144 reikalavime nurodytas paslaugas sumoka likusią 40 (keturiasdešimt) procentų, nuo Tiekėjo pasiūlytos kainos, nurodytos Pasiūlymo 4 lentelės 1 punkte, dalį. 5.5.1.4. Pirkėjas už Techninės specifikacijos VI.3.27 papunktyje nurodytas papildomas paslaugas atsiskaito pagal faktiškai suteiktų paslaugų apimtį ir Tiekėjo pasiūlytą valandos įkainį, nurodytą Pasiūlymo 4 lentelės 2 punkte. 5.5.1.4.1. Jei papildomos paslaugos suteikiamos Techninės specifikacijos NFR-142–NFR-144 reikalavimuose nurodytų paslaugų etapų (iteracijų) vykdymo metu, už jas atsiskaitoma kartu su atitinkamo etapo (iteracijos) paslaugomis. 5.5.1.4.2. Jei papildomos paslaugos suteikiamos garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas už jas atsiskaito kas mėnesį, pagal per praėjusį mėnesį faktiškai suteiktas paslaugas. Sąskaita už praėjusį mėnesį suteiktas papildomas paslaugas turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos. 5.5.2. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo elektroniniu būdu, naudojantis SABIS priemonėmis, dienos. |  |  |
| 5.6. Avansas |  |  | Netaikoma |  |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  |  | Netaikoma |  |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  |  | 6.1.1. Paslaugoms nustatomas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo VTL IS pateikimo gamybinei eksploatacijai perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  |  | Techninėje specifikacijoje problemų šalinimas susietas su problemų kritiškumo lygiu, todėl, jeigu galima, rašyčiau taip: Garantinio termino laikotarpiu ir (arba) bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustačius Paslaugų trūkumų, Tiekėjas turi juos pašalinti per Techninės specifikacijos reikalavime NFR-242 nustatytus terminus, priklausomai nuo Paslaugų trūkumo rūšies. |  |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  |  | 6.3.1. Tiekėjas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti specialistus šiais atvejais: 6.3.1.1. specialisto mirties ar ligos, dėl kurių lektorius negali teikti paslaugų pagal Sutartį; 6.3.1.2. jeigu specialistą keisti būtina dėl kitų, nuo Tiekėjo nepriklausančių, priežasčių. 6.3.2. Tiekėjas apie Sutarties 6.3.1 papunktyje nurodytų aplinkybių atsiradimą Pirkėją privalo raštu informuoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos. 6.3.3 Sutarties vykdymo metu Pirkėjas arba Tiekėjas gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai teikia paslaugas, pakeitimą, nurodydamas kitai Šaliai tokio pakeitimo motyvus. 6.3.4. Jei tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti kvalifikaciją, atitinkančią paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (taikomus lektoriui), ir ne žemesnę kaip keičiamo specialisto kvalifikacija, kuri pirkimo procedūrų metu buvo vertinta kaip kokybinis kriterijus išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti siūlomo specialisto profesinės patirties aprašymą ir dokumentus, kuriais patvirtinama siūlomo specialisto kvalifikacijos atitiktis paslaugų pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (taikomiems specialistui) ir keičiamo specialisto kvalifikacijai, kuri pirkimo procedūrų metu buvo vertinta kaip kokybinis kriterijus išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Jei Tiekėjas neranda naujo specialisto su reikalaujama kvalifikacija, atitinkančia paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (taikomus specialistui), ir ne mažesne kaip keičiamo specialisto kvalifikacija, kuri pirkimo procedūrų metu buvo vertinta kaip kokybinis kriterijus išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 6.3.5. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siūlomo specialisto kvalifikacijos patvirtinimo dokumentų gavimo iš Tiekėjo dienos praneša Tiekėjui apie savo sprendimą dėl specialisto tinkamumo. 6.3.6. Tiekėjas, prieš pasitelkdamas papildomus, Sutarties 2 priede nenurodytus specialistus, privalo apie jų pasitelkimą raštu informuoti Pirkėją ir gauti raštišką Pirkėjo sutikimą dėl šių specialistų pasitelkimo. Papildomo specialisto pasitelkimas nepanaikina Tiekėjo pareigos užtikrinti, jog paslaugas teiktų specialistai, atitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius reikalavimus bei ne žemesnės kvalifikacijos specialistai už tų specialistų kvalifikaciją, kuri pirkimo procedūrų metu buvo vertinta kaip kokybinis kriterijus išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. 6.3.7. Papildomas išlaidas, patirtas dėl specialisto keitimo, atlygina Tiekėjas. Jei specialistas pakeičiamas ne iš karto, Pirkėjas gali paprašyti Tiekėjo paskirti laikiną specialistą, turintį ne žemesnę kvalifikaciją, ir imtis kitų priemonių laikinam specialisto nebuvimui kompensuoti. |  |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [2] „Pasiūlymas“ |  |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  |  | Netaikoma |  |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  |  | Netaikoma |  |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 20 (dvidešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties specialiosiose sąlygose, mokama 5 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 5 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  |  | 10.000,00 (dešimt tūkstančių) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  |  | Netaikoma |  |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  |  | 10.000,00 (dešimt tūkstančių) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  |  | Netaikoma |  |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  |  | Netaikoma |  |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  |  | 10.000,00 (dešimt tūkstančių) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |  |
| 9.9. Kitos netesybos |  |  | Netaikoma |  |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  |  | Sutarties Specialiųjų sąlygų 12.2 p. nurodyti įsipareigojimai, kurių nesilaikymas bus laikomas esminiu pažeidimu. |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė). |  |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  |  | Netaikoma |  |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai |  | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, įspėjus kitą Šalį apie ketinimą nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų Bendrosiose sąlygose ir šiais, Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais, ir nustatyta tvarka. |  |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai |  | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 30 dienų nuo užsakyme arba Paslaugų teikimo reglamente nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.5. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms; 12.2.6. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.7. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.8. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo; 12.2.9. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą. |  |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai |  | Pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos arba perkama prekė: programinė įranga. |  |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai |  | Netaikoma |  |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | 14.1.1. Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytais punktais, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: „3.1.4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai, susiję su Paslaugų teikimu, prieš pradedant vykdyti Sutartį, turi būti pasirašę Sutarties priede Nr. 4 „Asmens, dalyvaujančio vykdant sutartį, įsipareigojimas“ nustatytą įsipareigojimą ir būtų atsakingi už visus veiksmus, atliktus naudojant jų kodą ir slaptažodį ar kitą jiems priskirtą autentiškumo įrodymo mechanizmą; 3.1.5. Tiekėjas turi užtikrinti Pirkėjui teikiamos paslaugos saugumą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas); 3.1.6. Tiekėjas, Tiekėjo patalpos, įranga, tinklų ir informacinių sistemų priežiūra, informacijos perdavimas tinklais turi atitikti Apraše nurodytus reikalavimus ir, esant Pirkėjo prašymui, Tiekėjas turi pateikti atitikties įrodymus; 3.1.7. Pirkėjas arba jo įgaliotas (-i) Tekėjas (-ai) turi teisę atlikti Tiekėjo atitikties Aprašui auditą (įskaitant neplaninį) ir Tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas tokiam auditui atlikti Sutarties vykdymo laikotarpiu; 3.1.8. Tiekėjas privalo pranešti Pirkėjui apie visus incidentus, susijusius su Pirkėjo tinklų ir informacinėmis sistemomis, kai tik Tiekėjas sužino apie incidentą; 3.1.9. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas privalo užtikrinti spragų, keliančių riziką Pirkėjo tinklams ir informacinėms sistemoms, valdymą; 3.1.10. Tiekėjas privalo gražinti Pirkėjui visą, Sutarties vykdymo laikotarpiu, perduotą dokumentaciją susijusią su pirkėjo informaciniais ištekliais, arba ją sunaikinti ir tai patvirtinti raštu.“ |  |  |  |
| 14.2. |  | 14.2.1. Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytais punktais, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: „21.2.9. Tiekėjas neatitinka Aprašo reikalavimų; 21.2.10. Tiekėjas patyrė kibernetinį incidentą, galintį daryti įtaką Pirkėjo informaciniams ištekliams.“ |  |  |  |
| 14.3. |  | 14.3.1. Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytais punktais, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: „15.4. Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, Sutartimi Pirkėjui perduoda autorių turtines teises į pagal Sutartį sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą informacinių technologijų platformą; teisių suteikimą naudoti šią programinę įrangą kitiems asmenims; teisę naudoti ir keisti sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus). Šiame punkte numatytas teises Pirkėjas turės visoje Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių teritorijoje ir neribotą laiką. 15.5. Jeigu paslaugų teikimo metu sukurtoje Finansų ministerijos VTL IS programinėje įrangoje panaudota kita autorių teisių subjekto ar kitų asmenų autorinė programinė įranga, kuri integruota į paslaugų teikimo metu sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su Paslaugų teikimo metu sukurta programine įranga, Pirkėjui suteikiamos tokios autoriaus turtinės teisės į šią programinę įrangą, kokių reikia, kad būtų galima tinkamai naudotis sukurta programine įranga. 15.6. Pirkėjui neturi būti suvaržyta teisė perduoti Paslaugų teikimo metu sukurtos Finansų ministerijos VTL IS programinės įrangos priežiūros ar jos tolesnio tobulinimo ir plėtojimo kitam tiekėjui, įskaitant prieigos prie pradinio kodo priemones.“ |  |  |  |
| 14.4. |  | 14.4.1. Šalys susitaria papildyti Sutarties bendrąsias sąlygas 14.3 punktu: „14.3. Tiekėjas turi savo sąskaita užtikrinti asmens duomenų, kuriuos gavo iš Pirkėjo vykdydamas Sutartį, saugą: 14.3.1. užtikrinti, kad prieigą prie asmens duomenų turintys Tiekėjo darbuotojai ir kiti asmenys, kurių darbo funkcijoms atlikti ir siekiant užtikrinti Tiekėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą reikalingi asmens duomenys, yra supažindinti su asmens duomenų tvarkymo tvarka ir turi konfidencialumo įsipareigojimus; 14.3.2. turėti pakankamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias reikiamą asmens duomenų apsaugą, atsižvelgiant į asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką; 14.3.3. padėti Pirkėjui vykdyti tam tikras su asmens duomenų tvarkymu susijusias pareigas (padėti įgyvendinti duomenų subjekto teises, padėti užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) (toliau – BDAR) 32 straipsnis), padėti pranešant Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir duomenų subjektui apie asmens duomenų pažeidimą (BDAR 33-34 straipsniai), padėti atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą (BDAR 35 straipsnis), padėti atliekant išankstines konsultacijas, reikalingas dėl vykdant Sutartį perduotų asmens duomenų tvarkymo (BDAR 36 straipsnis)); 14.3.4. informuoti Pirkėją apie bet kokį Sutartimi perduotų asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikiant BDAR 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, valstybės valdžios institucijų procesinius veiksmus Tiekėjo atžvilgiu dėl Sutartimi perduotų asmens duomenų ar duomenų subjektų kreipimąsi dėl Sutartimi perduotų asmens duomenų, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos Asmens duomenų saugumo pažeidimo Finansų ministerijoje tyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje“, nustatyta tvarka ; 14.3.5. pasibaigus Sutarties galiojimui, ištrinti visus asmens duomenis, gautus vykdant Sutartį, arba grąžinti juos Pirkėjui, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose reikalaujama saugoti asmens duomenis. Kai asmens duomenys yra ištrinami, Tiekėjas privalo Pirkėjui nedelsiant raštu pranešti apie šių asmens duomenų ir jų kopijų sunaikinimą; 14.3.6. Tiekėjas Pirkėjo prašymu ir per jo nurodytą terminą, turi teikti visą informaciją, dokumentus, būtinus tam, kad Pirkėjas galėtų tinkamai vykdyti visus teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, reikalavimus, įskaitant poveikio privatumui vertinimą bei pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus teikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tiekėjas turi sudaryti sąlygas ir padėti Pirkėjui arba kitam Pirkėjo įgaliotam auditoriui atlikti tvarkomų asmens duomenų auditą, įskaitant patikrinimus vietoje; 14.3.7. Tiekėjui neleidžiama atskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pagal Sutartį atskleidžiama subteikėjams ir kitiems ūkio subjektams bei informaciją atskleisti įpareigoja teisės aktai. Tiekėjas, perduodantis asmens duomenis subteikėjams ir kitiems ūkio subjektams, dėl kurių buvo gautas Pirkėjo sutikimas, privalo prieš Pirkėjo asmens duomenų perdavimą su atitinkamu duomenų tvarkytoju (subtvarkytoju) sudaryti sutartį (susitarimą) ir joje nurodyti tokius pačius asmens duomenų apsaugos įsipareigojimus, kurie nustatyti Sutartyje. Tiekėjas atsako už savo pasirinkto duomenų tvarkytojo (subtvarkytojo) veiksmus, asmens duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi bei Sutartyje nustatytų asmens duomenų apsaugos įsipareigojimų laikymąsi taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar teisės aktų reikalavimų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų jis pats.“. |  |  |  |
| 14.5. |  | 14.5.1. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 |  | Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugų techninė specifikacija; |  |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 |  | Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugų pasiūlymas; |  |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 |  | Paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma; |  |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 |  | Asmens, dalyvaujančio vykdant sutartį įsipareigojimas. |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  |  | TIEKĖJAS |  |
| Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius Juridinio asmens kodas 288601650 A. s. Nr.: LT37 4040 0636 1000 0170 SWIFT BIC kodas MFRLLT22XXX Finansų įstaigos kodas 40400 El. p.: finmin@finmin.lt Tel.: +370 523 90000 |  |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |
| (parašas) |  |  |  | (parašas) |  |

Priedas Nr. 3 “Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas”

(Perdavimo–priėmimo akto forma)

PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

202_m. ................................ d.

Vilnius

...................... (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas (-a) ..........................., veikiančio (-ios) pagal .............................................., ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Pirkėjas), atstovaujama......................................., veikiančio (-ios) pagal..............................................., (toliau – Šalys), vadovaudamosi 2026 m. .......................... d. Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugų sutartimi Nr. 14P-26/ ....... (toliau – Sutartis), sudaro šį Perdavimo – priėmimo aktą:

- Tiekėjas perduoda Pirkėjui, o Pirkėjas priima:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Vnt. | Įkainis/kaina Eur, be PVM | Suma Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyriausybės taupymo lakštų platinimo informacinės sistemos, įskaitant išmaniąją programėlę, sukūrimo ir diegimo paslaugos (Techninės specifikacijos ___ iteracija) | Kompl. |  |  |
| 2. | Papildomos paslaugos | val. |  |  |
|  | Iš viso paslaugų Eur be PVM |  |  |  |
|  | PVM (21%) suma |  |  |  |
|  | Iš viso Eur su PVM |  |  |  |

2. Pirkėjas, priimdamas paslaugas, patvirtina, kad Tiekėjo suteiktos paslaugos atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

3. Perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas 1 vienu egzemplioriumi lietuvių kalba ir pasirašoma Šalių elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA: Suteiktų paslaugų laiko sąnaudų ataskaita.

| PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |
| --- | --- |
| Lietuvos Respublikos finansų ministerija |  |
| Juridinio asmens kodas 288601650 | Juridinio asmens kodas |
|  | PVM mok. kodas |

_________________________

Priedas Nr. 4 „Asmens, dalyvaujančio vykdant sutartį įsipareigojimas“

(Asmens, dalyvaujančio vykdant sutartį, įsipareigojimo forma)

(paslaugų teikėjo įmonės kodas ir pavadinimas)

(paslaugų teikėjo darbuotojo (eksperto) vardas ir pavardė)

# ASMENS, DALYVAUJANČIO VYKDANT SUTARTĮ,

ĮSIPAREIGOJIMAS

20	m. 	  d.

Vilnius

Dalyvaudamas (-a) vykdant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) ir

(paslaugų teikėjo pavadinimas)

sutartį

(sutarties sudarymo data, sutarties pavadinimas, Nr.)

1. suprantu, kad:

  - vykdant sutartį tvarkysiu duomenis, įskaitant asmens duomenis, kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiems asmenims ar institucijoms, įstaigoms;

  - man draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, kurie man taps žinomi vykdant sutartį, kurie leistų programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – IS) tvarkomais duomenimis;

  - man draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenimis duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su duomenimis, dokumentais, jų kopijomis;

  - visa informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, išskyrus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nurodytas išimtis, yra nevieša;

  - Mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją tretiesiems asmenims gali atskleisti tik mokesčių administratorius;

  - netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių saugų duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka;

- įsipareigoju:

  - tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų tvarkymą;

  - neatskleisti, neviešinti, neperduoti IS tvarkomų duomenų ir nesudaryti sąlygų sužinoti jų nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija;

  - susipažinti su tinklų ir informacinių sistemų kibernetinės saugos dokumentais ir sutinku laikytis jų reikalavimų;

  - visus prieigai prie IS skirtus naudotojų vardus, slaptažodžius ir kitą ministerijos duomenų saugą užtikrinančią informaciją, kuri man taps žinoma vykdant sutartį, saugoti ir naudoti įstatymų, reglamentuojančių saugų duomenų tvarkymą, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5. saugoti patikėtų ar tapusių žinomų IS duomenų paslaptį, jei ji neskirta skelbti viešai (įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja tiek šios sutarties vykdymo metu, tiek šiai sutarčiai pasibaigus, tiek pasibaigus mano darbo ar kitokiems santykiams su paslaugų teikėju);

2.6. teikdamas (-a) paslaugas pagal sutarties reikalavimus įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines saugos priemones, skirtas IS duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti;

2.7. duomenis, programines ir technines priemones, suteikiančias galimybę naudotis IS duomenimis, bet kokia forma naudoti tik sutartyje nustatytoms užduotims vykdyti;

2.8. pranešti ministerijos saugos įgaliotiniui apie bet kokią įtartiną situaciją, galinčią kelti grėsmę IS duomenų saugumui;

3. esu susipažinęs (-usi) su:

3.1. Reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą;

3.2. TIS kibernetinį saugumą užtikrinančiais dokumentais, kurie skelbiami https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/ministerijos-is-saugos-dokumentai:

3.2.1. Finansų ministerijos tinklų ir informacinių sistemų kibernetinio saugumo politikos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2026 m.balandžio d. įsakymu Nr. 1K- „Dėl kibernetinio saugumo Finansų ministerijoje“;

3.2.2. Finansų ministerijos informacinių sistemų prieigų valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2026 m. balandžio d. įsakymu Nr. 1K- „Dėl kibernetinio saugumo Finansų ministerijoje“;

4.  žinau, kad:

4.1. už šio įsipareigojimo nesilaikymą, Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kyla drausminė, civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė;

4.2. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ir (arba) duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę žalą Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

4.3. pažeidęs šį įsipareigojimą ir kitas duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atsakysiu įstatymų nustatyta tvarka;

4.4. šis įsipareigojimas galios tiek šios sutarties vykdymo metu, tiek šiai sutarčiai pasibaigus, tiek pasibaigus mano darbo ar kitokiems santykiams su paslaugų teikėju;

5. patvirtinu, kad nesu baustas (-a) už duomenų praradimą, atskleidimą, sunaikinimą ir kitokius neteisėtus veiksmus su duomenimis. Įsipareigoju raštu informuoti ministeriją, jeigu tokie atvejai išaiškėja sutarties vykdymo metu.

_______________ 			_______________

(parašas) 				(vardas ir pavardė)

Paslaugos teikėjo atstovas,

atsakingas už sutarties vykdymą ________________		 ________________

(parašas) 		(vardas ir pavardė)