## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  LTG Infra.

Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo  Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – VDM plėtra diegiant duomenų surinkimą ir atidavimą į RINF, praplečiant VDM funkcionalumą.

Projektas- veikla, kurios metu bus praplėstas VDM taip, kad atliktų numatytus funkcionalumus.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

VDM – Vieningas duomenų modelis, veikiantis LTG Infra, kaip (SSoT)

RINF  – Europos sąjungos privalomas suderintas geležinkelių infrastruktūros duomenų registras.(Registers of Infrastructure (RINF) │ European Union Agency for Railways)

GIPS - Geležinkelių infrastruktūros priežiūros sistema

Darbas - Užsakovo darbuotojų atliekamos funkcijos ir užduotys, susijusios su Pirkimo objektu.

Darbo valandos - pirmadienis-penktadienis nuo 8:00 iki 17:00 val., pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Geležinkelių infrastruktūros vieningo duomenų modelio (VDM) plėtros ir duomenų teikimo į RINF sprendimo įgyvendinimas  (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pagal šią techninę specifikaciją Užsakovas siekia pasitelkti Tiekėjo paslaugas, kad pagal reikalavimus praplėstų VDM LTG Infra infrastruktūros duomenų parengimui, transformavimui ir pateikimui iš VDM į RINF bei VDM plėtros įgyvendinimui pagal pateikiamus reikalavimus.

  - Pagal šią techninę specifikaciją Tiekėjas privalo:

- Išplėsti esamą VDM ir užtikrinti jo migravimą į gamybinę aplinką;

- Įdiegti sprendimą leidžiantį iš VDM automatiškai generuoti duomenis į RINF bei, rankiniu būdu papildyti RINF’ą duomenimis iš kitų, VDM apimtyje nesančių, duomenų šaltinių.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Šiuo metu Užsakovo, kuriamas ir vystomas VDM apima šiuos  infrastruktūros objektus  - kelių ašis, iešmų smailių taškus, atmušas ir šviesoforus.  Darbas su esama informacija apie infrastruktūros tinklą ir privalomą duomenų teikimą į RINF yra vykdomas rankiniu būdu kas neužtikrina duomenų tikslumo ir savalaikiškumo. Visus duomenis apie tinko pokyčius ir jo būklę valdo žmonės, o ne pirminis duomenų šaltinis – vieningas duomenų modelis. Informacija apie Infrastruktūros tinklo pokyčius atnaujinama praėjus kuriam laikui po faktinio tinklo pokyčio. Taip pat naujinant duomenis susiduriama su sekančiais iššūkiais:

    - Šiuo metu infrastruktūros duomenys yra kaupiami ir tvarkomi keliose skirtingose sistemose bei formatuose, įskaitant VDM, ERP sprendimus ir kitus pagalbinius įrankius. Dėl to nėra užtikrinamas vieningas, centralizuotas ir nuosekliai valdomas infrastruktūros duomenų šaltinis, o duomenų atnaujinimai ir korekcijos reikalauja papildomų rankinių veiksmų bei sudėtingo tarpsisteminio derinimo.

    - Ribotos galimybės užtikrinti duomenų nuoseklumą ir atsekamumą
Esami sprendimai neleidžia pilnai užtikrinti infrastruktūros duomenų pokyčių atsekamumo viso jų gyvavimo ciklo metu. Keičiantis trasų, linijų ar objektų duomenims, nėra automatizuotų mechanizmų, kurie užtikrintų nuoseklų pozicijų perskaičiavimą ir susijusių duomenų sinchronizavimą, todėl kyla rizika duomenų neatitikimams ir netikslumams.

    - Rankiniai ir neautomatizuoti duomenų parengimo procesai
Reikšminga dalis infrastruktūros duomenų parengimo ir koregavimo veiklų šiuo metu vykdoma rankiniu būdu. Tai didina žmogiškųjų klaidų tikimybę, apsunkina procesų kontrolę ir lemia papildomas laiko bei administracines sąnaudas, ypač rengiant duomenis išorinėms sistemoms ar ataskaitoms.

    - Sudėtingas ir nepakankamai integruotas duomenų pateikimas išorinėms sistemoms
Esama duomenų valdymo architektūra nėra pilnai pritaikyta nuosekliems ir pakartojamiems duomenų mainams su išorinėmis sistemomis, tokiomis kaip RINF ar kitos reguliacinės platformos. Duomenų pateikimas dažnai reikalauja papildomo parengimo, konvertavimo ar vienkartinių sprendimų, kurie nėra lengvai pakartojami ateityje.

    - Ribotos galimybės palaikyti reglamentinius reikalavimus ilgalaikėje perspektyvoje
 Nors esami sprendimai leidžia spręsti pavienius reglamentinius poreikius, jie nėra pakankamai orientuoti į ilgalaikį ir sisteminį reglamentinių reikalavimų palaikymą. Keičiantis duomenų apimčiai, struktūrai ar reikalavimams, būtina inicijuoti papildomus atskirus darbus ar projektus, kas didina rizikas, kaštus ir priklausomybę nuo pavienių sprendimų.

  - Pagrindinis tikslas – sukurti ir įgyvendinti nuoseklų, centralizuotą ir tvarų infrastruktūros duomenų valdymo sprendimą, kuris sudarytų prielaidas tiek pirminiam RINF (Register of Infrastructure) reikalavimų įgyvendinimui, tiek ilgalaikei VDM (infrastruktūros duomenų valdymo sistemos) plėtrai. Pirkimu siekiama užtikrinti, kad LTG Infra infrastruktūros duomenys būtų tvarkomi struktūrizuotai, nuosekliai ir sistemiškai, pašalinant esamą duomenų fragmentaciją, rankinį duomenų palaikymą bei tarpusavyje nesuderintus sprendimus. VDM plėtra šiame pirkime numatoma kaip bazinis infrastruktūros duomenų šaltinis, leidžiantis suvienodinti duomenų struktūras, automatizuoti jų atnaujinimą ir sudaryti patikimą pagrindą duomenų mainams su išorinėmis sistemomis.
 Pirminis RINF įgyvendinimas šiame pirkime numatomas kaip ribotos apimties, tačiau funkcionaliai pilnavertis sprendimas, leidžiantis realiomis veiklos sąlygomis patikrinti duomenų parengimo, transformavimo ir pateikimo procesus. Tokiu būdu RINF nevertinamas kaip vienkartinis techninis sprendimas, bet kaip integrali infrastruktūros duomenų valdymo sistemos dalis, kurios palaikymas ir plėtra ateityje galėtų būti vykdomi be papildomų vienkartinių projektų. Įgyvendinus pirkimo metu numatytas veiklas, LTG Infra turės vientisą infrastruktūros duomenų valdymo pagrindą, leidžiantį užtikrinti atitiktį reglamentiniams reikalavimams, didinti duomenų patikimumą ir kokybę, bei sudaryti prielaidas tolimesnei sistemų plėtrai ir integracijai ateityje.

  - Funkciniai reikalavimai  nurodyti Priede Nr. 2. Papildomos nenumatytos sprendimo paslaugos bus įgyvendinamos pagal poreikį, pateikus atskirus užsakymus ir apmokamos pagal Tiekėjo pasiūlytą valandinį atlygį. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų papildomų valandų nenumatytiems darbams. Žemiau nurodyti Sistemos vystymo reikalavimai yra identifikuoti poreikiai, kuriuos Užsakovas detalizuos su Tiekėju specifikavimo ir detalaus projektavimo etapų metu. Visi funkciniai reikalavimai pateikiami Techninės specifikacijos Priede Nr. 2.

  - Nefunkciniai reikalavimai yra išvardinti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

  - Atsakomybės Projekto vykdymo metu:

    - Tiekėjas turi paskirti iš savo pusės Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už:

      - Projekto plano vykdymą ir ataskaitų teikimą;

      - rizikų stebėseną ir komunikaciją su Užsakovu ir kitomis su Projektu suinteresuotomis šalims;

      - komunikaciją tarp Tiekėjo Projekto komandos ir Užsakovo bei kitų su Projektu suinteresuotų šalių;

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Tiekėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis;

    - įvykus susitikimams Projekto klausimais tarp Tiekėjo ar Užsakovo ar kitų suinteresuotų šalių, Tiekėjas turi parengti  susitikime dalyvavusioms šalims ir pateikti suderintus susitikimų protokolus, kuriuose turi būti aprašomi aptarti klausimai ir priimti sprendimai;

    - ne vėliau nei per 2 (dvi) savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi paruošti ir suderinti su Užsakovu įvadinę veiklos ataskaitą, kurioje turi būti detalizuoti Projekto etapai, Techninės specifikacijos  Priede Nr. 2 išvardinti darbai, jų rezultatai (pateiktys), Projekto dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai; Sudarytas ir suprioretizuotas Bendrasis darbų sąrašas(ang. backlog).

    - Tiekėjas Projekto metu turi pasiūlyti ir užtikrinti aplinką (įskaitant reikalingas licencijas), kurioje būtų organizuojamas darbas (pvz. Jira projektų valdymo įrankis);

    - vystymo paslaugos turi būti teikiamos remiantis inkrementiniu-iteraciniu informacinių sistemų įgyvendinimo būdu (angl. Agile), kuomet sistemos savininko (angl. Product Owner) vaidmenį atlieka Užsakovo paskiriamas Projektų vadovas, darbai planuojami vienos-dviejų savaičių iteracijomis, taikomos kitos atitinkamos praktikos darbų planavimui, prioretizavimui, komunikavimui, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimui;

    - konkretūs susitarimai dėl taikomų inkrementinio-iteracinio įgyvendinimo būdo metodų ir praktikų (iteracijos trukmė, reguliarūs susitikimai, darbų sąrašų formatai, progreso vizualizavimas ir kt.) turi būti suderinti projekto inicijavimo stadijoje;

  - Paslaugų teikimo etapai ir užbaigimas:

    - Paslaugos teikiamos ir priimamos dviem etapais (toliau – Etapai). E1 etapo metu Tiekėjas suderina sprendimo architektūros dokumentaciją, įdiegia prieigų valdymą, įgyvendina sprendimą DWG/DXF dokumentacijos pateikimui ir validavimui, automatinį infrastruktūros objektų pozicijų perskaičiavimo procesą, integracijas su SAP ir GIPS sistemomis, DWG turto objektų išrinkimą bei AutoCAD validavimo taisyklių katalogą.  Šiame etape įgyvendinami Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 funkciniai reikalavimai FR-19 – FR-95 ir FR-122 – FR-143. Etapas užbaigiamas pasirašant etapo priėmimo–perdavimo aktą.

E2 etapo metu Tiekėjas įgyvendina automatinį VDM duomenų teikimą į ERA RINF, RINF duomenų rankinio pildymo aplikaciją, atlieka bandomąją eksploataciją gamybinėje aplinkoje, perduoda galutinę dokumentaciją ir atlieka naudotojų mokymus. E2 etape įgyvendinami Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 funkciniai reikalavimai FR-1 – FR-18 ir FR-96 – FR-121. Etapas užbaigiamas pasirašant galutinį Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.

E2 etapas gali būti pradedamos lygiagrečiai su E1 , tačiau galutinis E2 etapo Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas tik po E1 etapo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.

    - Kiekviename Etape, kiekvienam funkcionalumui (Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 nurodytam funkciniam reikalavimui ar jų grupei), Tiekėjas privalo atlikti visas žemiau išvardintas veiklas (analizę, projektavimą, konstravimą, testavimą, mokymus, diegimą, konfigūravimą, bandomąją eksploataciją). Šios veiklos yra privalomi kūrimo proceso žingsniai ir taikomi nepriklausomai nuo to, kuriame Etape funkcionalumas įgyvendinamas.

    - atlikdamas detalią poreikio analizę, Tiekėjas turi identifikuoti kiekvienos sprendžiamos problemos sąsajas su kitais Sistemos funkcionalumais viso Sprendinio apimtyje. Tiekėjas teikdamas konkrečius techninius sprendimus / alternatyvas – privalo atsižvelgti į poveikį kitiems funkcionalumams, funkciniams moduliams, jų ir visos Sistemos darnumui ir veikimo našumui;

    - esamų su Sprendimu susijusių sistemų pakeitimai ir (arba) naujų paslaugų ir funkcijų sukūrimas ir diegimas Tiekėjo sprendimu turi būti vykdoma iteraciniu-inkrementiniu būdu (angl. Agile). Techninės specifikacijos 2 priede išvardintų paslaugų ir modulių vykdymo eiliškumą nustato Užsakovas. Detalų paslaugų teikimo planą Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu paslaugų inicijavimo metu;

    - vykdant kiekvienos paslaugos ar funkcijos,  aprašytos Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 kūrimą ar modernizavimą pirma turi būti suderinama su užsakovo projekto komanda, organizuojamas tvirtinimas, ir vykdomos tokios veiklos:

      - detali paslaugos/funkcijos analizė: programinio kodo, jo veikimo logikos, duomenų srautų, integracijų ir kt. analizė, parengiami procesų diagramos, funkcionalumo prototipai (angl. wireframe) kur reikia kurti grafines vartotojo sąsajas, testavimo scenarijai;

      - detalus projektavimas;

      - konstravimas ir diegimas testinėje aplinkoje;

      - testavimas ir klaidų / neatitikimų šalinimas;

      - naudotojų mokymai, esant poreikiui, Užsakovo patalpose arba nuotoliniu būdu;

      - diegimas gamybinėje aplinkoje;

      - sistemos konfigūravimas pagal Užsakovo poreikius (taisyklių aprašymas, klasifikatorių sukūrimas, reikalingų parametrų įvedimas ir pan.);

      - bandomoji eksploatacija (trukmė - ne mažiau 15 (penkiolika) darbo dienų).

    - Nustatoma, kad etapų kūrimas/modernizavimas yra užbaigtas, kai:

      - atliktos visos (3.8) papunktyje numatytos veiklos;

      - išeities kodas yra patalpintas į repozitoriją, suderintą projekto inicijavime;

      - funkcionalumas yra pristatytas Užsakovo projekto komandai (angl. Demo), jei nesutarta kitaip;

      - atnaujinta (aktualizuota) dokumentacija (techninė, naudotojo ir administratoriaus vadovai) pagal diegiamų funkcionalumų pakeitimus arba naujai sukurtus funkcionalumus;

      - esant poreikiui, Tiekėjas atlieka Užsakovo atstovų mokymus Užsakovo patalpose arba kitu sutartu būdu;

  - Testavimas:

    - Prieš diegimą į gamybinę aplinką turi būti atliktas visų funkcionalumų testavimas.

    - Testavimo tikslai:

      - įsitikinti, kad įgyvendinti visi reikalavimai;

      - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas.

    - Sukurtos ir modifikuotos programinės įrangos testavimas prieš diegiant ją gamybinės eksploatacijos aplinkoje (toliau – priėmimo testavimas) turi būti atliekamas specialiai tam realizuotoje testinėje aplinkoje, skirtoje sukurtai programinei įrangai patikrinti:

      - testinė aplinka diegiama Užsakovo infrastruktūroje;

      - testavimų aplinkos funkcionalumas turi visiškai atitikti gamybinę aplinką;

      - testinės aplinkos parengimas yra Tiekėjo atsakomybė.

      - Neturi būti saugomi tikri produkciniai duomenys.

    - Vidinius atskirų komponentų testavimus Tiekėjas turi atlikti nedalyvaujant Užsakovo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą.

    - Priėmimo testavimo metu Užsakovas sudarys testavimo grupę, į kurią pagal poreikį bus įtraukti Užsakovo atstovai. Tiekėjas testuotojų grupei turi sudaryti galimybę naudotis sukurtais funkcionalumais ir pateikti savo pastabas. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, Tiekėjas turi patobulinti ištestuotus funkcinius komponentus.

    - Priėmimo testavimo metu nustatytos klaidos skirstomos į aukšto ir žemo lygio. Priėmimo testavimas laikomas sėkmingai įgyvendintu, jei nėra likusių žinomų aukšto lygio klaidų.

    - Po kiekvienos testavimo sesijos, per su Užsakovu suderintą terminą, Tiekėjas turės pateikti nustatytų klaidų ir trūkumų šalinimo planą ir juos ištaisyti. Ištaisius klaidas turi būti vykdomas pakartotinis testavimas.

  - Bandomoji eksploatacija.

    - Bandomosios eksploatacijos tikslai:

      - išbandyti gamybinę integruotų informacinių sistemų bei sukurtų sąsajų komponentų konfigūraciją;

      - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

      - stabilizuoti gamybinę aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

    - Bandomosios eksploatacijos aplinka turi būti realizuota gamybinėje aplinkoje, jeigu nebus sutarta kitaip.

    - Bandomosios eksploatacijos metu Tiekėjas turi vykdyti Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, ar atvykus pas Užsakovą, jeigu nebus sutarta kitaip.

    - Jei bandomosios eksploatacijos metu nustatoma aukšto lygio klaida, 15 darbo dienų terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo klaidos ištaisymo dienos.

  - Kibernetinės saugos reikalavimai programinės įrangos kūrimo paslaugoms:

    - Taikytini saugumo reikalavimai turi būti detalizuoti, suderinti su Užsakovu ir įtraukti į kuriamos programinės įrangos reikalavimų sąrašą;

    - Programinė įranga gali būti diegiama į produkcinę aplinką tik Tiekėjui atlikus pažeidžiamumo testą, pateikus šio testo rezultatus Užsakovui ir gavus pritarimą iš Užsakovo;

    - Į programinės įrangos kūrimo procesą Tiekėjas turi įtraukti  programinės įrangos saugumo specialistą (angl. Application Security, AppSec), kuris turės atlikti šias veiklas:

      - Atlikti grėsmių modeliavimą (angl. Threat Modelling) ir pagal jo rezultatus atrinkti taikytinus ASVS ir MASVS reikalavimus;

      - Detalizuoti taikytinus ASVS ir MASVS reikalavimus ir suformuoti užduotis šių reikalavimų įgyvendinimui;

      - Įvertinti  SAST, DAST ir IAST testavimo metu aptiktus saugumo trūkumus, pasiūlyti šalinimo būdus ir suformuoti užduotis trūkumų pašalinimui;

      - Įsitikinti, kad kuriamai programinei įrangai nustatyti saugumo reikalavimai buvo tinkamai įgyvendinti, o nustatyti trūkumai – pašalinti;

      - Prieš diegiant sukurtą programinę įrangą į produkcinę aplinką, atlikti pažeidžiamumų testą.

  - Reikalavimai projekto rezultatams.

    - Teisių, išeities kodo perdavimas.

      - perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos;

      - perduodami pilni, korektiški išeities kodai, iš kurių, naudojant standartines priemones, būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas;

      - perduota reikalinga dokumentacija, aprašanti programinės įrangos diegimą ir būdus tolimesniam sprendimo vystymui

    - Sprendimo dokumentacija:

      - duomenų struktūra, duomenų bazės dizainas;

      - architektūriniai sprendimo brėžiniai;

      - priimtų sprendimų paaiškinimas;

      - duomenų lentelės, duomenų ryšiai ir išsamus išaiškinimas.

    - Sprendimo kūrimo dokumentacija:

      - vartotojų profilių aprašymas (angl. User Personas): Užsakovo personalo įvertinimas siekiant išsiaiškinti darbuotojų poreikius, darbo aplinkos sąlygas, galimas problemas, iššūkius ir vartotojų lūkesčius;

      - vartotojų užduotys (User Tasks): bendriniai programinės įrangos funkcijų paaiškinimai;

      - vartotojų procesų schemos: schemos pažingsniui atvaizduojančios galimus vartotojo veiksmus naudojant sprendimą užduočių vykdymui;

      - sisteminiai vizualūs brėžiniai (angl. wireframes): schema, sukurta ankstyvuose skaitmeninio gaminio projektavimo etapuose, padedanti vizualizuoti ir perduoti produkto struktūrą;

      - sisteminių vizualių brėžinių prototipas: primityvaus funkcionalumo galimybė skirta pademonstruoti sprendimą potencialiems vartotojams jų patirties vertinimui;

      - demonstracinės sesijos su vartotojais. Reikalavimų ir atsiliepimų surinkimas (1-2 kartai).

      - Vartotojų istorijos ir priėmimo kriterijai (User Stories): sprendimo funkcionalumo aprašymai iš vartotojo perspektyvos naudojami testavimui ir darbų priėmimui.

      - Visa projekto metu sukurta dokumentacija galutiniam priėmimui turi būti parengta anglų ir lietuvių kalba.

    - Užbaigus Dizaino fazę, turi būti pateikta architektūrinė dokumentacija, susijusi su VDM, jos integracijomis ir API, įskaitant, bet neapsiribojant:

      - loginė Sistemos architektūra (turi atvaizduoti Sistemos atskiras dalis ir jų modulius bei programinės įrangos komponentus).

      - integracijų architektūra (turi būti įtraukti visi komponentai saugantys duomenis, bei duomenų srautai tarp jų).

      - tinklo architektūra (turi būti įtraukti visi fiziniai Sistemos komponentai, bei skirtingų vartotojų rolių darbo naudojimo atvejai, scenarijai. Tinklo architektūra turi įtraukti visus saugaus prisijungimo komponentus);

      - pateikti naudojamų duomenų bazių architektūrą (išvardinti pagrindinius verslo duomenų objektus, ryšius tarp jų bei jų pateikimą per integracinį sluoksnį).

      - Architektūra turi apimti: Sistemos elementų sąrašus, ryšius tarp jų ir grafinius jų atvaizdavimus – diagramas. Visi Sistemos elementai ir ryšiai tarp jų turi būti aprašyti detaliai.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numatomas sistemos architektūrinis dizainas | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo |
|  | Sprendimo architektūros dokumentacija | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama per 10 (dešimt) darbo dienų po funkcionalumo įgyvendinimo |
|  | Sprendimo kūrimo dokumentacija | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama per 10 (dešimt) darbo dienų po funkcionalumo įgyvendinimo |
|  | Atliktų korekcijų ir patobulinimų (angl. bug fixes ir enhancements) dokumentacija | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama per 10 (dešimt) darbo dienų pasibaigus garantinės priežiūros terminui |
|  | Pakeitimų dokumentacija | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama per 10 (dešimt) darbo dienų po pakeitimo įgyvendinimo |
|  | Programinės įrangos diegimo dokumentacija | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama per 10 (dešimt) darbo dienų po sistemos įdiegimo |
|  | Susitikimų protokolai | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama per 5 (penkias) darbo dienas po susitikimo |
|  | Įvadinė veiklos ataskaita | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo |
|  | Projekto vykdymo eigos ataskaitos (formatas suderintas su Užsakovu) | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikiama kas 2 (dvi) savaites |
|  | Bendrasis sistemos modelis "As-built", pateikiant schemą ir formalų aprašymą | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba. | Teikia sutarties įgyvendinimo pabaigoje |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta - Nuotoliniu būdu. Galimi ir gyvi susitikimai Užsakovo nurodytu adresu, Lietuvos Respublikos teritorijoje (turi būti suderinti projekto inicijavimo stadijoje).

  - Darbų suderinimai ir arba pakeitimai teikiami El. paštu arba kitokiu suderintu būdu.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Pakeitimų valdymas:

    - Projekto eigoje, analizės metu identifikavus poreikį, funkciniai reikalavimai gali būti tikslinami abipusiu Užsakovo ir Tiekėjo sutarimu. Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos;

    - pakeitimas turi būti įforminamas Tiekėjui ir Užsakovui patvirtinus keitimą raštu (el. paštu,  užsakymų valdymo sistema ar kita rašytine šalių suderinta forma), šios Techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant visoms šioms aplinkybėms:

      - dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo daromos įtakos laipsnis (neesminis, vidutinis, aukštas) ir pasekmės;

      - funkcionalumo pakeitimas nedaro įtakos viso techninio sprendimo funkcionalumui;

      - atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

      - apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

      - keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;

      - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale.

  - Paslaugų užsakymo tvarka.

    - Papildomos paslaugos nenumatytiems sprendimams Techninėse specifikacijose teikiamos pagal Užsakovo pateiktas konkrečias užduotis.

    - Užsakovas užduotis Tiekėjui pateikia raštu (el. paštu arba kitokiu suderintu būdu).

    - Tiekėjas, gavęs Užsakovo prašymą, per 5 (penkias) darbo dienas turi objektyviai įvertinti paslaugai suteikti reikalingų resursų apimtį ir pateikti Užsakovui paslaugos realizavimui būtinas laiko sąnaudas darbo valandomis.

    - Galutinį sprendimą dėl paslaugos įgyvendinimo Užsakovas priima įvertinęs Tiekėjo pateiktą ir, jei reikia, pagal pastabas patikslintą laiko sąnaudų įvertinimą.

    - Tiekėjas paslaugos įgyvendinimą pradeda tik gavęs Užsakovo užsakymo patvirtinimą raštu (el. paštu arba kitokiu suderintu būdu).

    - Užduotys gali būti teikiamos ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų iki garantinio laikotarpio pradžios.

    - Tiekėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas sutartyje. Kiekvienu atveju prieš pradedant papildomas paslaugas, Tiekėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Užsakovu suderinti planuojamų atlikti paslaugų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką. Paslaugų užsakymas patvirtinamas pasirašant paslaugų užsakymo rezultatų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Sutarties vykdymo metu, užbaigus vystymą, turi būti pateikiamas Sistemos administravimo ir priežiūros vadovas, kuris turi:

    - aprašyti kiekvienos dienos operacijų ir priežiūros procesus taip, kad juos būtų galima atlikti be tiekėjo įsikišimo;

    - aprašyti galimas klaidas ir incidentus bei sutrikimus, bei pateikti jų sprendimo instrukcijas;

    - aprašyti neautomatizuotas procedūras, kaip atstatyti duomenų integralumą ar Sistemos veikimą;

    - aprašyti visus pagrindinių žurnalų (log) įrašų tipus bei kur juos rasti ir kaip interpretuoti.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Garantinė priežiūra

    - Tiekėjas po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės suteikti 12 (dvylikos) mėnesių trukmės garantinį aptarnavimą visoms šio sutarties apimtyje įdiegtoms, sukonfigūruotoms ar naujai sukurtoms paslaugoms.

    - Garantinės priežiūros paslaugos apima:

      - įdiegtų, sukonfigūruotų, sukurtų ar modernizuotų Sprendimo programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą;

      - įdiegtų, sukonfigūruotų, sukurtų ar modernizuotų Sprendimo eksploatavimo sutrikimų ir neatitikčių registravimą.

    - Garantinio aptarnavimo metu sistemos veikimo neatitikimai, sutrikimai ar klaidos turi būti šalinamos pagal 6.2-6.8 punktuose numatytą tvarką.

    - Garantinis aptarnavimas neapima techninės įrangos (pvz.: serveriai, kuriuose įdiegta sistema), infrastruktūrinės programinės įrangos (pvz.: operacinės sistemos, kurios įdiegtos minėtuose serveriuose) sutrikimų ar sutrikimų dėl kitų išorinių veiksnių (pvz.: kibernetinė ataka) sprendimo. Garantinis aptarnavimas apima Sistemos atstatymą į normalaus funkcionavimo būseną po minėtų trikdžių pašalinimo;

    - Detali garantinio aptarnavimo tvarka turi būti suderinta su Užsakovu rengiant įvadinę veiklos ataskaitą.

  - Paslaugų trūkumai turi būti pradėti šalinti nuo Užsakovo gedimo registravimo arba pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti priklausomai nuo Sistemos sutrikimų lygio. Incidentai skirstomi į aukšto ir žemo kritiškumo incidentus. Incidento kritiškumą nustato Užsakovas.

  - Bendrieji incidentų lygio nustatymo principai:

- Aukštas - incidentas, dėl kurio naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas;

- Žemas - incidentas, kuris sukelia sunkumus naudojantis sistema, bet neįtakoja Sistemos funkcijų veikimo ar kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas;

  - Reagavimo ir sprendimo laikas:

    - Reakcijos laikas į užregistruotus incidentus:

      - aukštas – 1 darbo val.;

      - žemas – 8 darbo val.

    - Sistemos sutrikimų šalinimo laikas priklauso nuo incidento lygio:

      - aukšto – ne ilgiau kaip per 1 d.d.;

      - žemo – ne ilgiau kaip per 5 d. d.

    - Paaiškėjus, kad sutrikimo šalinimo nepavyks atlikti laiku, privalo būti sudarytas incidento išsprendimo planas (grafikas), kurį patvirtina Užsakovo ir Tiekėjo atstovai.

  - Aukšto incidento atveju, Tiekėjas per 5 d. d., po incidento išsprendimo, pateikia incidento priežasčių ir sprendimo ataskaitą, bei prevencinių priemonių, kurios bus įgyvendintos, aprašymą.

  - Tiekėjas, esant poreikiui gali atlikti incidentų išsprendimo testavimus Užsakovo testinėje aplinkoje. Tam Tiekėjo įgalioti asmenys turi turėti nenutrūkstamą prieigą prie Užsakovo testinės aplinkos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – NFR (nefunkciniai) reikalavimai informacijos saugai ir BDAR;

Priedas Nr. 2 – FR (funkciniai) reikalavimai pirkimo objektui;

Priedas Nr. 3 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.

Priedas Nr. 4 – Koncepcinė architektūra.