Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija su priedais“

RIZIKOS VERTINIMO SRITIES KONSULTACIJŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	2

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ	4

2.1. Pirkimo tikslas ir uždaviniai	4

2.2. Esamos situacijos aprašymas	5

2.3. Problemos, kurioms spręsti parengtas projektas	6

2.4. Siekiamos būsenos aprašymas	6

2.5. Susijusių teisės aktų ir dokumentų sąrašas	7

III. DETALUS PERKAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS	9

IV. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	16

4.1. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	16

4.2. Reikalavimai esamos situacijos duomenų aplinkos analizei	17

4.3. Reikalavimai rizikos vertinimo objektų metodikai ir modeliui (-iams)	18

4.4. Reikalavimai AADIS automatizuoto rizikų vertinimo sprendinių aprašymui	20

4.5. Reikalavimai rizikos vertinimo objektų atrankos priežiūros veiksmams proceso rekomendacijoms	20

V. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI	21

VI. PRIEDAI	23

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AADIS | Aplinkos apsaugos departamento informacinė sistema |
| AIVIKS | Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema |
| ALIS | Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistema |
| Atitikties matrica | Dokumentas ar dokumento dalis, kuriame sistemiškai parodoma, kaip metodika ir modelis atitinka nustatytus teisės aktų ir metodinių rekomendacijų reikalavimus |
| Atsekamumas | Galimybė nustatyti, kokie duomenys, kriterijai, skaičiavimo logika ir sprendimai lėmė konkretų rizikos vertinimo rezultatą |
| BĮIP | Biologinės įvairovės informacinė platforma |
| Duomenų šaltinis | Vidaus ar išorės informacinė sistema, registras, duomenų rinkinys, dokumentas ar kitas informacijos šaltinis, naudojamas rizikos vertinimui |
| EIMIN | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| GPAIS | Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema |
| M-GIS | Geoinformacija apie miškus |
| MKD | Miškų kontrolės departamentas |
| NTIS | Nuotekų tvarkymo informacinė sistema |
| Operatyvinis lygmuo | Rizikos vertinimo lygmuo, skirtas patikrinimų planavimui ir konkrečių priežiūros veiksmų rizikai vertinti. |
| Paslaugų teikimo reglamentas | Teikėjo parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas dokumentas, kuriame nustatomi paslaugų teikimo organizavimo, terminų, derinimo, komunikacijos ir rezultatų teikimo principai. |
| Perkančioji organizacija, AAD | Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos |
| Priežiūros intensyvumas | Tikrinimų dažnumo, apimties ir taikomų priežiūros priemonių visuma, siejama su nustatytu rizikos lygiu. |
| Rizikos kriterijus | Aiškiai apibrėžta vertinimo sąlyga ar požymis, pagal kurį nustatomas ūkio subjekto ar veiklos srities rizikingumas. |
| Rizikos lygis | Galutinis rizikos vertinimo rezultatas, išreikštas nustatyta kategorija ar skale. |
| Rizikos profilis | Tipinių rizikos požymių, būdingų konkrečiam ūkio subjektui, jų grupei ar veiklos sričiai, aprašymas. |
| Rizikos veiksnys | Aplinkybė, požymis ar duomuo, turintis įtakos galimos žalos aplinkai tikimybei ar mastui. |
| Rizikos vertinimo metodika | Dokumentuotų principų, kriterijų, rodiklių, taisyklių ir procedūrų visuma, pagal kurią vertinamas ūkio subjektų, jų valdomų objektų ir veiklos sričių rizikingumas. |
| Rizikos vertinimo modelis | Metodikos pagrindu sukurta rizikos vertinimo loginė ir skaitinė struktūra, apimanti rizikos veiksnius, kriterijus, svorius, balų skaičiavimo logiką ir rizikos lygių nustatymo taisykles. |
| Rizikos vertinimo sistema | Metodikos, modelio, duomenų šaltinių, procesų ir sprendinių visuma, sudaranti prielaidas nuosekliam rizikos vertinimui ir jo taikymui priežiūros planavime bei vykdyme. |
| Rodiklis | Kiekybinė arba kokybinė išraiška, naudojama rizikos kriterijui įvertinti. |
| Strateginis lygmuo | Rizikos vertinimo lygmuo, skirtas kontroliuojamų veiklos sričių rizikai vertinti. |
| Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos dėl Pirkimo objekto. |
| Taktinis lygmuo | Rizikos vertinimo lygmuo, skirtas ūkio subjektų rizikai vertinti. |
| TIPK | Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. |
| Ūkio subjektų segmentavimas | Ūkio subjektų grupavimas pagal veiklos pobūdį, poveikio aplinkai mastą ir kitus reikšmingus požymius, siekiant taikyti diferencijuotą rizikos vertinimą. |
| Veiksmingumo vertinimo metodika | Principų, rodiklių ir procedūrų visuma, pagal kurią vertinamas rizikos vertinimo modelio veiksmingumas, tikslumas ir praktinis taikymas. |
| Veikla | Konkreti ūkio subjekto vykdoma veikla (-os), priskiriamos atitinkamoms veiklos sritims. |
| VGIS | Valstybinė geologijos informacinė sistema |
| ŽGR | Žemės gelmių registras |

Lentelė 1. Sąvokos ir sutrumpinimai

- Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir santrumpų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose šiam pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos šio pirkimo objekto kontekste.

# I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija arba AAD), adresas Smolensko g. 15, 03201 Vilnius, įstaigos kodas 304766622.

- Pirkimo objektas – konsultavimo paslaugos, skirtos parengti AAD kontroliuojamų subjektų bei jų valdomų objektų (visi kartu – rizikos vertinimo objektai) rizikos vertinimo metodiką bei rizikos vertinimo modelį ir parengti techninę specifikaciją rizikos vertinimo automatizavimui Aplinkos apsaugos departamento informacinėje sistemoje (toliau – AADIS).

- Konsultacijų apimtis – preliminariai 692 valandos, kurios bus teikiamos pagal valandinį įkainį, neįsipareigojant konsultuotis pagal kiekvieną šios techninės specifikacijos punktą ir neįsipareigojant įsigyti visų numatytų valandų kiekio.

- Paslaugų teikimo vieta: Paslaugos teikiamos virtualiai nuotoliniu būdu arba perkančiosios organizacijos patalpose, adresu Smolensko g. 15, Vilniuje, darbo valandomis (pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais 8.00 iki 15.45 val., darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau (UTC +02:00). Pagal perkančiosios organizacijos reikalavimą, Tiekėjas privalo paslaugas teikti perkančiosios organizacijos patalpose (Smolensko g. 15, Vilnius).

- Aplinkos apsaugos departamentas pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, siekdamas užtikrinti veiksmingą, skaidrią ir rizika grindžiamą aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

- Siekiant didinti priežiūros efektyvumą ir sprendimų pagrįstumą, AAD naudoja ir plėtoja AADIS. Tačiau šiuo metu AADIS nėra pilnai pritaikyta rizikos vertinimo funkcionalumams, todėl šio pirkimo apimtyje siekiama sukurti prielaidas standartizuotam, aiškiais kriterijais ir rodikliais grindžiamam bei kiek įmanoma automatizuotam rizikos vertinimui.

- Atsižvelgiant į plačią ir kompleksinę AAD priežiūros apimtį bei ribotus priežiūros išteklius, siekiama nustatyti aiškią ūkio subjektų ir veiklos sričių rizikos vertinimo logiką, kuri leistų prioritetizuoti priežiūros veiksmus pagal rizikingumą, efektyviau paskirstyti kontrolės išteklius, didinti sprendimų skaidrumą, pagrįstumą ir atsekamumą.

# II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

## 2.1. Pirkimo tikslas ir uždaviniai

- AAD vykdomo pirkimo tikslas – įsigyti konsultavimo paslaugas, skirtas atnaujinti ir patobulinti esamą arba prireikus parengti naują Aplinkos apsaugos departamento prižiūrimų  subjektų, jų valdomų objektų rizikų vertinimo sistemos metodiką ir modelį (-ius), užtikrinant, kad ūkio subjektų ir jų valdomų objektų rizikingumo vertinimas būtų nuoseklus, sistemiškas, pagrįstas objektyviais duomenimis ir suderintas su rizika grindžiamos ūkio subjektų priežiūros principais, taip pat sudarant sąlygas rizikos vertinimo modelio diegimui AADIS.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas pagal šią techninę specifikaciją, turi įgyvendinti šiuos uždavinius:

  - inicijuoti Sutarties įgyvendinimą;

  - įvertinti esamą aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros ūkio subjektų ir veiklos sričių rizikų vertinimo sistemą ir nustatyti jos tobulinimo kryptis ir konkrečius būtinus atlikti veiksmus;

  - įvertinti esamų duomenų šaltinių ir informacinių sistemų panaudojimo galimybes rizikų vertinime bei nustatyti jų spragas ir integracijos galimybes atnaujintame rizikos vertinimo procese;

  - suteikti konsultacijas bei metodinę pagalbą, sudarant rizikos vertinimo objektų rizikos vertinimo modelį (-ius), identifikuojant pagrindinius rizikos vertinimo objektų rizikos veiksnius, jų svarbą saugomoms vertybėms, pasireiškimo tikimybes, nustatant rizikos vertinimo kriterijus ir jų apskaičiavimo algoritmus (preliminarus rizikos vertinimo struktūrinis modelis pateikiamas 1 priede);

  - aprašyti sprendinius, reikalingus techninės specifikacijos parengimui automatiniam rizikų vertinimui AADIS;

  - pateikti rekomendacijas atnaujintam rizikos vertinimo objektų atrankos procesui numatytiems priežiūros veiksmams.

  - Detalus atliekamų darbų (veiklų) aprašymas pateikiamas III skyriuje.

2.1.1. Laukiamų rezultatų formatas

- Kiekvienas šioje techninėje specifikacijoje numatytas rezultatas turi būti pateikiamas struktūrizuotu, aiškiu ir praktiškai pritaikomu formatu, užtikrinant galimybę jį tiesiogiai naudoti AAD veikloje ir, kai taikoma, naudoti kaip pagrindą sprendinių integravimui į AADIS.

- Minimalūs reikalavimai rezultatų pateikimui:

  - metodiniai dokumentai turi būti pateikiami „Microsoft Word“ arba kitu su Perkančiąja organizacija iš anksto suderintu redaguojamu formatu, dokumentuose turi būti aiški struktūra, sąvokos, aprašai, schemos, pavyzdžiai ir kita jų taikymui reikalinga informacija;

  - duomenų modeliai, kriterijų rinkiniai, vertinimo lentelės ir skaičiavimo logika turi būti pateikiami „Microsoft Excel“ arba kitu su Perkančiąja organizacija iš anksto suderintu redaguojamu ir struktūrizuotu formatu;

  - procesų schemos turi būti pateikiamos grafiniu ir (ar) redaguojamu formatu, aiškiai nurodant proceso žingsnius, sprendimų taškus, atsakomybes ir sąsajas tarp veiksmų;

  - algoritmai turi būti pateikiami struktūrizuotu pseudokodu, sprendimų medžio, taisyklių sekos ar kitu aiškiai interpretuojamu formatu, tinkamu praktiniam taikymui ir tolimesniam perkėlimui į informacines sistemas;

  - integracijos sprendiniai turi būti pateikiami su duomenų struktūrų aprašais, nurodant duomenų laukus, jų tipus, tarpusavio ryšius, duomenų šaltinius.

## 2.2. Esamos situacijos aprašymas

- Šiuo metu AAD nėra sukurta vientisa technologinė priemonė, skirta automatizuotam ūkio subjektų rizikingumo vertinimui ir priežiūros planavimui aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros srityse (atliekų tvarkymo, nuotekų tvarkymo, oro taršos valdymo, gyvosios gamtos išteklių naudojimo, miškų apsaugos ir kt.). Rizikos vertinimas ir priežiūros planavimas atliekami naudojant rankinius procesus.

- Šiuo metu nėra vieningos, objektyviais duomenimis pagrįstos rizikų vertinimo sistemos ar programinės priemonės, leidžiančios sistemingai, palyginamai ir nuosekliai vertinti AAD prižiūrimų ūkio subjektų  ir veiklos sričių rizikingumą bei šių vertinimų pagrindu planuoti patikrinimus.

- Taip pat nėra užtikrintas automatizuotas duomenų apsikeitimas ir integracija su kitomis informacinėmis sistemomis, todėl rizikos vertinimui naudojamų duomenų apimtis ir panaudojimo galimybės yra ribotos.

- Šiuo metu atskirose AAD veiklos srityse taikomi skirtingi rizikos vertinimo metodai, nustatyti teisės aktuose.

- Miškų kontrolės departamento (toliau – MKD) kontroliuojamų ūkio subjektų keliamos rizikos aplinkai vertinimo veiksnius bei rizikos dydžio nustatymą nustato Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. AD1-108 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento kontroliuojamų ūkio subjektų keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. AD1-663 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento miškų naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės aprašo patvirtinimo“.

- MKD kontroliuojamų ūkio subjektų rizika nustatoma pagal ūkinės veiklos pobūdį, galimą neigiamą poveikį aplinkai ir anksčiau taikytas administracinio poveikio priemones (nuobaudas, sankcijas, privalomuosius nurodymus ir kt.). Vertinimo rezultatai fiksuojami Ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo duomenų formoje, o kiekvienam subjektui pagal surinktus balus priskiriamas mažas, vidutinis arba didelis rizikos lygis, nuo kurio priklauso tikrinimų dažnumas ir prioritetas.

- Ūkio subjektų, kurių veiklai reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (TIPK) arba taršos leidimai ir ūkio subjektų, kurių veiklai leidimų nereikia, rizikos vertinimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymų Nr. AD1-350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.

  - Ūkio subjektams, kuriems reikalingi TIPK ar taršos leidimai, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos dydis nustatomas vertinant rizikos aplinkai veiksnius, susijusius su leidimo sąlygomis, turimais stebėsenos, ataskaitų ir kitais duomenimis, leidžiančiais nustatyti taikytinus rizikos vertinimo veiksnius. Vertinimo rezultatai fiksuojami atitinkamoje duomenų formoje.

  - Šių ūkio subjektų rizika aplinkai vertinama pagal vykdomos veiklos rūšį, galimą neigiamą poveikį aplinkai ir administracinio poveikio priemonių taikymą.

  - Ūkio subjektams, kurių veiklai leidimų nereikia, rizika vertinama pagal administracinio poveikio priemonių taikymą per pastaruosius metus.

  - Atsižvelgiant į tai, dabartinis rizikos vertinimo modelis nėra vientisas, pakankamai standartizuotas ir automatizuotas, todėl riboja galimybes vienodais principais vertinti skirtingose srityse veikiančių ūkio subjektų riziką, objektyviai prioritetizuoti priežiūros veiksmus ir efektyviai planuoti kontrolės išteklius.

## 2.3. Problemos, kurioms spręsti parengtas projektas

- Šiuo metu rizikos vertinimas atliekamas rankiniu būdu, naudojant „Microsoft Excel“ skaičiuokles. Skaičiavimai vykdomi be centralizuotos ar automatizuotos sistemos, todėl didėja žmogiškųjų klaidų tikimybė, procesas reikalauja daug žmogiškųjų išteklių, yra neefektyvus, sunkiai audituojamas ir riboja galimybes operatyviai analizuoti duomenis bei generuoti ataskaitas.

- AAD nėra įdiegtas vieningas rizikos vertinimo ir valdymo modelis. Šiuo metu trūksta integruoto sprendimo, kuris apimtų skirtingus duomenų šaltinius, nustatytų bendrą vertinimo logiką ir užtikrintų rizikos vertinimo objektyvumą, atsekamumą bei vienodą taikymą skirtingose priežiūros srityse.

- Duomenų apsikeitimas tarp AAD vidinių ir išorinių informacinių sistemų nėra automatizuotas. Dėl to dalis duomenų renkami pakartotinai, didėja rankinio duomenų įvedimo klaidų rizika, o rizikos vertinimui reikalingų duomenų panaudojimas tampa ribotas ir nepakankamai efektyvus.

- Dėl fragmentiškos ir neautomatizuotos aplinkos sudėtinga operatyviai reaguoti į naujai kylančias rizikas, pritaikyti rizikos vertinimo modelį naujiems ūkio subjektams ar veiklos sritims, taip pat taikyti prevencines priemones, pagrįstas aktualiais ir nuolat atnaujinamais duomenimis.

- Dėl šių priežasčių esamas rizikos vertinimo procesas neužtikrina pakankamai efektyvaus, nuoseklaus ir duomenimis grįsto priežiūros planavimo, o tai riboja galimybes optimaliai paskirstyti kontrolės išteklius ir prioritetizuoti priežiūros veiksmus pagal realų rizikingumą.

## 2.4. Siekiamos būsenos aprašymas

- Įgyvendinus šios techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti sukurta vientisa, nuosekli ir duomenimis pagrįsta AAD ūkio subjektų ir veiklos sričių rizikų vertinimo metodika bei sudarytos prielaidos jos taikymui ir integravimui į AAD informacines sistemas. Ši metodika turi užtikrinti objektyvų rizikos vertinimą ir jo naudojimą planuojant bei vykdant priežiūrą.

- Sukurta rizikų vertinimo metodika turi apimti visas AAD kontroliuojamas aplinkosaugos sritis ir užtikrinti vieningus rizikos vertinimo principus, kartu atsižvelgiant į veiklos pobūdžio ir teisinio reguliavimo skirtumus atskirose srityse.

- Rizikų vertinimas turi būti grindžiamas aiškiai apibrėžtais rizikos veiksniais, kriterijais ir rodikliais, susietais su galimos žalos aplinkai tikimybe ir poveikiu, kad visose kontroliuojamose srityse būtų užtikrintas nuoseklus, palyginamas ir metodologiškai pagrįstas vertinimas.

- Rizikos vertinimo modelis turi:

  - leisti objektyviai įvertinti ūkio subjektų ir veiklos sričių rizikingumą;

  - užtikrinti skirtingų kontroliuojamų veiklos sričių tarpusavio palyginamumą;

  - būti grindžiamas kiekybiniais ir (ar) kokybiniais vertinimo kriterijais;

  - turėti aiškią ir dokumentuotą balų skaičiavimo logiką bei kriterijų svorius;

  - būti skaidrus, lengvai paaiškinamas ir pagrįstas dokumentuotais sprendimais;

  - būti pritaikytas automatizuotam taikymui informacinėse sistemose.

- Rizikos vertinimo metodika turi sudaryti galimybę diferencijuoti ūkio subjektus pagal rizikingumo balą.

- Rizikos vertinimo modelis turi būti lankstus ir pritaikomas skirtingoms veiklos sritims, užtikrinant galimybę:

  - taikyti skirtingus kriterijų rinkinius priklausomai nuo veiklos pobūdžio;

  - atsižvelgti į specifinius aplinkosauginius rizikos veiksnius;

  - integruoti naujus kriterijus ar rodiklius, pasikeitus teisiniam ar praktiniam reguliavimui.

## 2.5. Susijusių teisės aktų ir dokumentų sąrašas

- Teikėjas, vykdydamas sutartį, privalo vadovautis šioje techninėje specifikacijoje nurodytais ir kitais su paslaugų teikimu susijusias teisės aktais bei dokumentais, aktualia jų redakcija.

- Europos Sąjungos teisės aktai:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

- Bendrieji nacionaliniai teisės aktai:

  - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Aplinkos apsaugos srities teisės aktai:

  - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos laukinių augalų ir grybų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir jų pagrindu patvirtinti aprašai:

  - Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 (toliau – Nutarimas Nr. 511);

  - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180;

  - Saugos dokumentų turinio gairių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716;

  - Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634.

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai ir jais patvirtinti teisės aktai:

  - Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217;

  - Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267;

  - Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236;

  - Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193;

  - Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo16 d. įsakymu Nr. D1-546;

  - Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055;

  - Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14;

  - Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528;

  - Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259;

  - Departamento nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277.

- Departamento vidaus teisės aktai ir metodiniai dokumentai:

  - Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės, patvirtintos Departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-378;

  - Privalomojo nurodymo davimo, formos pildymo, įvykdymo termino nustatymo, įteikimo, įvykdymo termino pratęsimo bei įvykdymo kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2022 m. birželio 15  d. įsakymu Nr. AD1-158;

- Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtomis rizika pagrįstos verslo priežiūros metodinėmis rekomendacijomis ir principais (toliau – EIMIN rekomendacijos);

- Teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais.

- Jeigu sutarties vykdymo metu priimami nauji teisės aktai ar keičiami galiojantys teisės aktai, susiję su sutarties įgyvendinimu, teikėjas privalo jais vadovautis, jeigu tokie teisės aktai įsigalioja ne vėliau kaip iki sutarties galiojimo pabaigos.

# III. DETALUS PERKAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas detalus atliekamų darbų (veiklų), laukiamų rezultatų ir terminų aprašymas.

| Uždavinys | Veiklos | Rezultatas pasiektas suteikus paslaugas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Inicijuoti Sutarties įgyvendinimą. | - Parengti ir su AAD atsakingais asmenimis suderinti Paslaugų teikimo reglamentą. | 1) Parengtas ir su AAD suderintas Paslaugų teikimo reglamentas, kuriame nurodomas paslaugų teikimo planas, paslaugų teikimo grafikas ir terminai, darbų organizavimo ir koordinavimo planas, sutarties įgyvendinimo ir projekto valdymo veiklos, dokumentiniai turiniai (šablonai), Projekto problemų nustatymo ir valdymo procedūros, papildomų paslaugų, pakeitimų dėl nenumatytų reikalavimų užsakymo ir įgyvendinimo procedūra, visa kita Projekto vykdymui ir pokyčių valdymui aktuali informacija. | Uždavinio rezultatai turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| - Įvertinti esamą aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros rizikų vertinimo sistemą ir nustatyti jos tobulinimo kryptis ir konkrečius būtinus atlikti veiksmus. | - Parengti analizės dokumentą, kuriame turi būti pateikiama, neapsiribojant: - esamos rizikų vertinimo metodikos ir faktinės jos taikymo praktikos įvertinimas; - identifikuoti esamos metodikos neatitikimai rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų priežiūros principams (rizika = tikimybė × poveikis ir kt.); - nustatytos esamos metodikos tobulinimo kryptys, nurodyti konkretūs būtini atlikti veiksmai; - pateikta siūlomo rizikų vertinimo proceso schema, vaizduojanti pagrindinius rizikų vertinimo etapus, duomenų srautus ir sprendimų priėmimo logiką. | 1) Parengtas ir su atsakingais asmenimis suderintas analizės dokumentas. | Ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. |
| - Įvertinti esamų duomenų šaltinių ir informacinių sistemų panaudojimo galimybes rizikų vertinime bei nustatyti jų spragas ir integracijos galimybes atnaujintame rizikos vertinimo procese. | - Parengti esamų duomenų šaltinių (Tvarkau Lietuvą, AIVIKS, GPAIS, BĮIP, ALIS, M-GIS, NTIS, VGIS, ŽGR, leidimų registrai, monitoringas ir kt.) analizę, įvertinant jų turinį, kokybę, prieinamumą, tarpusavio suderinamumą ir panaudojimo galimybes rizikos vertinimo procese. - Nustatyti duomenų panaudojimo rizikų vertinime spragas, apimančias duomenų prieinamumo, kokybės, tarpusavio suderinamumo ir panaudojimo rizikos vertinimo procese trūkumus. - Įvertinti duomenų tarpusavio susiejimo ir integracijos galimybes rizikos vertinimo procese. | 1) Sudarytas visų naudojamų ir potencialiai galimų naudoti duomenų šaltinių sąrašas, įvertinant jų kokybę, pilnumą ir atnaujinimo dažnį su rekomendacijomis duomenų integracijai į rizikos vertinimą. 2) Parengtos rekomendacijos. | Paslaugų teikimo reglamente suderintais terminais. |
| - Suteikti konsultacijas bei metodinę pagalbą, sudarant rizikos vertinimo objektų rizikos vertinimo modelį (-ius), identifikuojant pagrindinius rizikos vertinimo objektų rizikos veiksnius, jų svarbą saugomoms vertybėms, pasireiškimo tikimybes, nustatant rizikos vertinimo kriterijus ir jų apskaičiavimo algoritmus. | - Apibrėžti prižiūrimų ūkio subjektų veiklos segmentus, priskirtus AAD kompetencijai ir susijusius su kiekviena saugoma vertybe, suskirstant ūkio subjektų veiklos segmentus pagal veiklos pobūdį, poveikio aplinkai mastą ir pažeidimų tikimybę. - Apibrėžti tipinių ūkio subjektų rizikos profilius, identifikuojančius ūkio subjektų tipus, būdingus atitinkamiems ūkio subjektų veiklos segmentams, pagal kuriuos turi būti sudaromas ilgasis kontroliuojamų subjektų sąrašas. - Apibrėžti kiekvienam ūkio subjektų veiklos segmentui aktualias AAD saugomoms vertybėms kylančias grėsmes. - Atlikti nepageidaujamų įvykių situacijų analizę, apibūdinti nepageidautinus įvykius, kurių rizikos siekiama išvengti, identifikuoti ir apibrėžti veiksnius, didinančius ar mažinančius kiekvienos nustatytos grėsmės ir arba nepageidaujamo įvykio tikėtinos sukelti žalos pasireiškimo tikimybę ir poveikį kiekvienoje AAD priežiūros srityje. - Pagal apibrėžtus veiksnius bei nepageidaujamus įvykius suformuluoti konkrečius, kiekvienai AAD priežiūros sričiai aktualius, rizikos vertinimo kriterijus, nustatant kiekybinius ir kokybinius rizikos vertinimo kriterijus, atskiriant privalomus kriterijus, kurie aktualiame rizikos vertinimo objekto modelyje taikomi visiems rizikos vertinimo objektams, ir papildomus kriterijus, taikomus priklausomai nuo veiklos srities, turimų duomenų, specifinių aplinkybių ir pan. - Aprašyti rizikos vertinimo kriterijų vertinimo logiką, kriterijų balų ir svorių skyrimo principus, kriterijų apskaičiavimo algoritmus (formules) kiekvienam rizikos vertinimo objektui atskirai, suderinant rizikos vertinimo kriterijus tarp skirtingų kontroliuojamų veiklos sričių, siekiant užtikrinti jų tarpusavio palyginamumą. - Aprašyti nustatytų rizikos kriterijų rodiklius (tiek tikimybės, tiek žalos rodiklius), identifikuoti jų paėmimo šaltinius, pateikti jų apskaičiavimo algoritmus, kiekvienam iš rodiklių suteikiant reikšmingumo laipsnį. - Aprašyti bendro rizikos lygio (toliau – BRL) apskaičiavimo algoritmą, apimantį rizikos tikimybės ir žalos apskaičiavimo principus kiekvienam rizikos vertinimo objektui atskirai, nustatant rizikos vertinimo objektų rizikos lygių klasifikavimą bei apibrėžiant mažo, vidutinio ir didelio rizikos lygio rizikos vertinimo objektus. - Parengti atskirą dokumento dalį arba atskirą dokumentą, kuriame turi būti pateikta EIMIN rekomendacijų ir Nutarimo Nr. 511 atitikties matrica ir (arba) atitikties Nutarimui Nr. 511 aprašymas (įvertinimas). | 1) Parengtas AAD prižiūrimų ūkio subjektų veiklos segmentų žemėlapis, inventorizuojantis visas AAD priežiūros sritis ir veiklas. 2) Parengtas tipinių ūkio subjektų rizikos profilių rinkinys. 3) Sudarytas AAD saugomoms vertybėms kylančių grėsmių sąrašas, grupuojant pagal ūkio subjektų veiklos segmentus. 4) Parengtas struktūrizuotas rizikos veiksnių ir nepageidaujamų įvykių sąrašas pagal AAD priežiūros sritis, nurodant kiekvieno veiksnio ir (arba) įvykio aprašymą ir jo reikšmę rizikos vertinimui. 5) Parengti rizikos kriterijų sąrašai pagal AAD priežiūros sritis. 6) Parengti rizikos kriterijų aprašymai ir (arba) rizikos vertinimo lentelės (šablonai), apimantys kriterijų vertinimo logiką, kriterijų balų ir svorių skyrimo principus, kriterijų apskaičiavimo algoritmus (formules) kiekvienam rizikos vertinimo objektui atskirai. 7) Parengtas nustatytų rizikos kriterijų rodiklių medis (schema), apimantis rodiklių paėmimo šaltinius, jų apskaičiavimo algoritmus ir reikšmingumo laipsnį. 8) Parengtas bendro rizikos lygio (BRL) apskaičiavimo algoritmas ir šio algoritmo aprašymas, apimantis rizikos tikimybės ir žalos apskaičiavimo principus, reikalingas formules, rizikos lygių klasifikavimą (apibrėžiant mažo, vidutinio ir didelio rizikos lygio rizikos vertinimo objektus) kiekvienam rizikos vertinimo objektui atskirai. 9) Parengtas dokumentas „Atitiktis EIMIN rekomendacijoms ir Nutarimui Nr. 511“. | Ne vėliau kaip per 3 (tris) mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. Esant objektyvioms priežastims, suderinus su perkančiąja organizacija, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėn. |
| - Aprašyti sprendinius, reikalingus techninės specifikacijos parengimui automatiniam rizikų vertinimui AADIS | - Pagal sudarytą naują rizikos vertinimo objektų rizikos vertinimo modelį (-ius) parengti AADIS automatinio rizikų vertinimo sprendinių aprašymą, reikalingą techninei specifikacijai sudaryti. Aprašymas apima: - duomenų laukų žemėlapio sudarymą (tikslus nustatymas, iš kokių AADIS ar išorinių registrų (Tvarkau Lietuvą AIVIKS, GPAIS, BĮIP, ALIS, M-GIS, NTIS, VGIS, ŽGR ir kt.) laukų turi būti imami duomenys kiekvienam rizikos rodikliui); - algoritmų detalizavimą (matematinio modelio (formulių, svorių, koeficientų) aprašymas, skirtas programuotojams suprasti); - išorinių sąsajų (API) specifikavimą (reikalavimų formulavimas duomenų mainams su kitomis informacinėmis sistemomis bei apibrėžimas, kaip dažnai informacija turi būti atnaujinama); - rizikos kortelių vizualizaciją (kaip vadovybei ir (arba) inspektoriui, bei išorės klientams ekrane turėtų atrodyti subjekto rizikos profilis (pvz., „šviesoforo“ principas)); 5.1.5. reikalavimus vadovybės stebėsenos įrankiams. | 1) Parengtas AADIS automatinio rizikų vertinimo sprendinių aprašymas, būtinas techninei specifikacijai sudaryti. | Ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėn. užsakymo pateikimo dienos. Esant objektyvioms priežastims, suderinus su perkančiąja organizacija, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėn. |
| - Pateikti rekomendacijas atnaujintam rizikos vertinimo objektų atrankos procesui numatytiems priežiūros veiksmams. | - Parengti rekomendacijų rizikos vertinimo objektų atrankos priežiūros veiksmams procesui dokumentą, apimantį: - esamos ūkio subjektų atrankos į planinius priežiūros veiksmus praktikos įvertinimą, įskaitant taikomus atrankos kriterijus, sprendimų priėmimo logiką ir jos nuoseklumą; - galimų automatinio ir rankinio atrankos mechanizmų bei atsitiktinės atrankos elementų panaudojimo atvejų aprašymą; - rekomendacijas rizikos vertinimo objektų sąrašų sudarymui planiniams patikrinimams ir kitų priežiūros priemonių parinkimui; - efektyvumo rodiklių (KPI) skydelio aprašymą, apimantį, bet neapsiribojant, vizualizaciją, rodančią, kiek patikrinimų „pasiteisino“ (t. y. kiek rasta pažeidimų ten, kur modelis rodė aukštą riziką); - rekomendacijas atrankos modelių kalibravimui. | 1) Parengtas rekomendacijų rizikos vertinimo objektų atrankos priežiūros veiksmams procesui dokumentas. | Paslaugų teikimo reglamente suderintais terminais. |

Lentelė 2. Detalus perkamų paslaugų aprašymas

# IV. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- Teikėjas privalo užtikrinti, kad visą sutarties vykdymo laikotarpį paslaugas teiktų ne žemesnės kvalifikacijos specialistai, nei nurodyta pirkimo dokumentuose ir Tiekėjo pasiūlyme. Specialistų keitimas galimas tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija ir užtikrinant, kad pakeičiantys specialistai būtų ne žemesnės kvalifikacijos.

- Teikėjas privalo užtikrinti pakankamų žmogiškųjų išteklių skyrimą paslaugoms teikti, kad paslaugos būtų vykdomos nepertraukiamai, savalaikiai ir laikantis sutartyje bei techninėje specifikacijoje nustatytų terminų.

- Teikėjas neįsipareigoja teikti konsultacijas pagal visus techninėje specifikacijoje nurodytus punktus ar visas joje nurodytas sritis. Konsultacijos teikiamos pagal faktiškai Perkančiosios organizacijos identifikuotą poreikį, iš anksto suderinus konkretų konsultacijų dalyką, apimtį ir prioritetus.

- Perkančioji organizacija turi teisę inicijuoti papildomas konsultacijas visais su pirkimo objektu susijusiais klausimais, kurie nėra detaliai reglamentuoti šioje Techninėje specifikacijoje, tačiau yra susiję su pirkimo objektu ir būtini tinkamam pirkimo objekto naudojimui, pritaikymui ar vystymui užtikrinti. Šios paslaugos teikiamos pagal šioje specifikacijoje nustatytą paslaugų užsakymo tvarką, o už jas atsiskaitoma pagal sutartyje nustatytą valandinį įkainį, apmokant už suteiktas ir Perkančiosios organizacijos patvirtintas darbo valandas.

- Perkančiajai organizacijai pateikus poreikį dėl konsultacijos konkrečioje srityje, Teikėjas įvertina numatomą paslaugų apimtį ir pateikia Perkančiajai organizacijai preliminarų tam reikalingų darbo valandų įvertinimą. Tokios konsultacijos teikiamos tik gavus išankstinį Perkančiosios organizacijos pritarimą. Perkančioji organizacija turi teisę pritarti visai siūlomai apimčiai, jos daliai arba nepritarti konsultacijos užsakymui.

- Perkančiosios organizacijos reikalavimu paslaugos ar jų dalis turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos patalpose darbo dienomis ir darbo metu, t. y. nuo 8.00 val. iki 17.00 val., jeigu su Perkančiąja organizacija nesusitariama kitaip.

- Teikėjas privalo dalyvauti planavimo, koordinavimo ir (ar) darbiniuose susitikimuose su Perkančiosios organizacijos atstovais pagal iš anksto suderintą grafiką, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, išskyrus iš anksto suderintas išimtis.

- Teikėjas ir visi jo paslaugas teikiantys specialistai privalo pasirašyti Asmens duomenų tvarkymo sutartis (Priedas Nr. 2), kuriais įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su projektu ar Perkančiosios organizacijos veikla susijusios informacijos, duomenų ar dokumentų, įskaitant asmens duomenis ir komercines paslaptis, tiek paslaugų teikimo metu, tiek po jų pabaigos.

- Teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikimas atitiktų taikomų teisės aktų, duomenų apsaugos, informacijos saugos ir kitų su sutarties vykdymu susijusių reikalavimų nuostatas.

## 4.1. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Visa Teikėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Dokumentai turi būti aiškiai struktūrizuoti, su logine turinio seka ir aiškiai apibrėžtomis sąvokomis.

- Visi Teikėjo parengti dokumentai, duomenų rinkiniai ir kiti sutarties vykdymo rezultatai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Teikėjas turės parengti dokumentus ir duomenų rinkinius, nurodytus šios techninės specifikacijos III skyriuje.

- Dokumentų rengimo, pateikimo, derinimo, pastabų teikimo, tikslinimo, trūkumų šalinimo, versijavimo ir galutinių versijų pateikimo principai turi būti detalizuoti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis Paslaugų teikimo reglamente nurodytiems kontaktams.

- Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos naudojant „Microsoft Office“ programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Teikėjas privalo užtikrinti dokumentų versijų kontrolę ir aiškų versijavimą.

- Galutinės dokumentų versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu, naudojant „Microsoft Word“ arba kitą su Perkančiąja organizacija iš anksto suderintą redaguojamą formatą.

- Tikslūs dokumentų pateikimo, derinimo ir tikslinimo terminai turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente.

- Perkančioji organizacija įsipareigoja pastabas Teikėjo pateiktiems dokumentams pateikti per su Teikėju suderintą terminą, o Teikėjas privalo šias pastabas įvertinti ir, esant poreikiui, pagrįstai integruoti į patikslintas ar galutines dokumentų versijas.

- Dokumentai turi būti parengti taip, kad juos būtų galima tiesiogiai naudoti AAD veikloje ir, kai taikoma – panaudoti kaip pagrindą sprendimų integravimui į AADIS.

- Visi dokumentai, duomenų rinkiniai ir kiti sutarties vykdymo rezultatai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki galutinio paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

## 4.2. Reikalavimai esamos situacijos duomenų aplinkos analizei

- Tiekėjas turi parengti esamos situacijos analizės dokumentą, kuriame turi būti pateikta:

  - esamos rizikų vertinimo metodikos ir taikymo praktikos įvertinimas – esamos rizikų vertinimo metodikos, jos struktūros ir faktinės taikymo praktikos analizė;

  - esamos metodikos neatitikimų identifikavimas – nustatyti esamos metodikos neatitikimai rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų priežiūros principams, įskaitant rizikos sampratos taikymą pagal tikimybės ir poveikio santykį;

  - metodikos tobulinimo krypčių nustatymas – pateiktos esamos metodikos tobulinimo kryptys ir konkretūs būtini veiksmai, reikalingi rizikų vertinimo procesui tobulinti;

  - siūlomo rizikų vertinimo proceso schemos parengimas – pateikta siūlomo rizikų vertinimo proceso schema, vaizduojanti pagrindinius rizikų vertinimo etapus, duomenų srautus ir sprendimų priėmimo logiką.

- Turi būti sudarytas visų naudojamų ir potencialiai galimų naudoti duomenų šaltinių sąrašas, įvertinant jų turinį, kokybę, prieinamumą, tarpusavio suderinamumą, panaudojimo galimybes, pilnumą ir atnaujinimo dažnį su rekomendacijomis duomenų integracijai į rizikos vertinimą.

- Turi būti nustatytos duomenų panaudojimo rizikų vertinime spragos, apimančios duomenų prieinamumo, kokybės, tarpusavio suderinamumo ir praktinio panaudojimo trūkumus.

- Turi būti parengtas duomenų susiejimo ir integracijos galimybių įvertinimas – įvertintos esamų duomenų tarpusavio susiejimo ir integracijos galimybės rizikos vertinimo procese.

## 4.3. Reikalavimai rizikos vertinimo objektų metodikai ir modeliui (-iams)

- Teikėjas turi suteikti konsultacijas ir metodinę pagalbą, sudarant rizikos vertinimo objektų rizikos vertinimo modelį (-ius), identifikuojant pagrindinius rizikos vertinimo objektų rizikos veiksnius, jų svarbą saugomoms vertybėms, pasireiškimo tikimybes, nustatant rizikos vertinimo kriterijus ir jų apskaičiavimą (preliminarus rizikos vertinimo struktūrinis modelis pateikiamas 1 priede).

- Parengta metodika ir modelis turi būti pritaikyti praktiniam taikymui AAD veikloje ir naudojami planuojant bei vykdant priežiūrą, įskaitant ūkio subjektų atranką, kontrolės planavimą, priežiūros intensyvumo nustatymą ir priežiūros išteklių paskirstymą.

- Rizikos vertinimas turi būti grindžiamas patikimais, aktualiais ir sistemingai atnaujinamais duomenimis. Turi būti nustatyti rizikos vertinimui naudojami duomenų šaltiniai, jų kokybės vertinimo principai, duomenų atnaujinimo periodiškumas ir duomenų surinkimo, apdorojimo bei panaudojimo principai. Parengta metodika turi sudaryti prielaidas automatizuotam duomenų surinkimui, apdorojimui ir panaudojimui.

- Rizikos vertinimo metodika turi būti vieninga visoms AAD priežiūros sritims, kartu užtikrinant galimybę atsižvelgti į atskirų sričių specifiką, taikomą teisinį reguliavimą ir skirtingą veiklos pobūdį.

- Rizikos vertinimo modelis turi apimti tris tarpusavyje susietus lygmenis:

  - strateginį lygmenį;

  - taktinį lygmenį;

  - operatyvinį lygmenį.

- Visi rizikos vertinimo lygmenys turi būti metodologiškai susieti taip, kad strateginio lygmens vertinimo rezultatai sudarytų prielaidas taktiniam vertinimui, o taktinio lygmens rezultatai būtų naudojami operatyviniams priežiūros sprendimams priimti.

- Parengta metodika ir modelis turi atitikti rizika pagrįstos priežiūros principus ir sudaryti pagrindą efektyviam priežiūros prioritetų nustatymui.

- Rizikos vertinimo modelis turi būti grindžiama šiais principais:

  - rizika apibrėžiama kaip tikimybės ir poveikio derinys;

  - priežiūros intensyvumas, įskaitant tikrinimų dažnumą, apimtį ir taikomas priemones, turi būti tiesiogiai proporcingas nustatytam rizikos lygiui;

  - modelis turi būti sukurtas taip, kad kiek įmanoma sumažintų rankinio vertinimo apimtį ir sudarytų prielaidas automatizuotam taikymui informacinėse sistemose.

- Prieš atliekant rizikos vertinimą, turi būti nustatyti ūkio subjektų segmentavimo principai, leidžiantys sistemingai grupuoti subjektus pagal veiklos pobūdį, poveikio aplinkai mastą ir kitus reikšmingus požymius. Skirtingiems segmentams turi būti taikomi diferencijuoti rizikos vertinimo kriterijai ir (ar) modeliai.

- Parengta metodika ir modelis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“,  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtų rizika pagrįstos verslo priežiūros metodinių rekomendacijų, taip pat IMPEL tinklo metodinių gairių ir gerosios praktikos bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) nuostatas.

- Teikėjas privalo parengti atskirą dokumento dalį arba atskirą dokumentą „Atitiktis EIMIN rekomendacijoms ir Nutarimui Nr. 511“, kuriame turi būti pateikta atitikties matrica. Atitikties matricoje turi būti nurodyta:

  - konkretus principas;

  - paaiškinimas, kaip jis įgyvendintas metodikoje ir modelyje;

  - taikomi rizikos kriterijai;

  - taikomos formulės, svoriai ar balų skaičiavimo logika;

  - susiję procesiniai sprendimai.

- Rizikos vertinimo metodika ir modelis turi užtikrinti:

  - proporcingumo principo įgyvendinimą, kai priežiūros veiksmai atitinka nustatytą rizikos lygį;

  - rizikos pagrindu grindžiamą išteklių paskirstymą, prioritetą skiriant didžiausią riziką keliantiems subjektams;

  - administracinės naštos mažinimą, vengiant perteklinių ar neefektyvių kontrolės veiksmų;

  - priežiūros veiklos skaidrumą ir aiškumą tiek institucijai, tiek prižiūrimiems subjektams;

  - sprendimų pagrįstumą ir atsekamumą;

  - priežiūros veiksmų dubliavimo mažinimą.

- Turi būti nustatyti ūkio subjektų segmentavimo principai, leidžiantys sistemingai grupuoti subjektus pagal veiklos pobūdį, poveikio aplinkai mastą ir kitus reikšmingus požymius. Segmentavimas turi sudaryti prielaidas diferencijuotam rizikos vertinimui ir kriterijų taikymui skirtingoms subjektų grupėms.

- Turi būti apibrėžti duomenų šaltiniai, reikalingi ūkio subjektų identifikavimui ir segmentavimui, bei nustatyti jų naudojimo principai.

- Turi būti identifikuoti rizikos veiksniai, darantys įtaką žalos aplinkai tikimybei ir mastui, įskaitant, bet neapsiribojant veiklos pobūdžių, veiklos mastu, istorinių pažeidimų duomenimis, monitoringo ir stebėsenos duomenimis ir kitais reikšmingais aplinkosauginiais, administraciniais ir veiklos duomenimis.

- Turi būti suformuluoti kiekybiniai ir (ar) kokybiniai rizikos vertinimo kriterijai, leidžiantys objektyviai įvertinti riziką. Kriterijai turi būti aiškiai apibrėžti, pagrįsti duomenimis ir, kiek įmanoma, išmatuojami.

- Turi būti atskirti privalomi ir papildomi rizikos vertinimo kriterijai, nurodant jų taikymo sąlygas, taikymo apimtį ir įtaką galutiniam vertinimo rezultatui.

- Turi būti sukurtas rizikos vertinimo modelis, pagrįstas principu „rizika = tikimybė × poveikis“. Modelyje turi būti nustatyta kriterijų sistema, kriterijų svoriai, balų skaičiavimo logika, galutinio rizikos lygio nustatymo taisyklės, išimčių ir ekspertinių sprendimų taikymo atvejai, jeigu tokie numatomi.

- Rizikos vertinimo modelis turi būti skaidrus, dokumentuotas, lengvai paaiškinamas ir tinkamas naudoti tiek praktinėje AAD veikloje.

- Turi būti nustatyti standartizuoti rizikos lygiai, pavyzdžiui, mažas, vidutinis, didelis, aiškiai apibrėžiant kiekvieno rizikos lygio ribas ir jų nustatymo logika ir sąsajas su konkrečiais priežiūros veiksmais bei priežiūros intensyvumu.

- Turi būti užtikrintas visų sprendimų dokumentavimas ir jų pagrįstumas. Turi būti sudaryta galimybė atsekti naudotus duomenis, taikytus kriterijus, skaičiavimo logiką ir sprendimų priėmimo pagrindimą.

- Metodika ir modelis turi sudaryti prielaidas auditui, veiklos vertinimui ir periodinei peržiūrai.

- Turi būti numatyta galimybė periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti rizikos vertinimo metodiką bei modelį, atsižvelgiant į duomenų pokyčius, praktinio taikymo rezultatus, teisės aktų pakeitimus ir Perkančiosios organizacijos poreikius.

## 4.4. Reikalavimai AADIS automatizuoto rizikų vertinimo sprendinių aprašymui

- Tiekėjas turi parengti AADIS automatinio rizikų vertinimo sprendinių aprašymą, skirtą techninei specifikacijai sudaryti. Aprašymas turi apimti:

  - Duomenų laukų žemėlapį – kiekvienam rizikos rodikliui nustatyti, iš kokių AADIS ir (ar) išorinių registrų bei informacinių sistemų laukų turi būti imami duomenys, įskaitant, bet neapsiribojant, Tvarkau Lietuvą, AIVIKS, GPAIS, BĮIP, ALIS, M-GIS, NTIS, VGIS, ŽGR ir kitus aktualius šaltinius.

  - Algoritmų detalizavimą – matematinio modelio aprašymą, apimantį formules, svorius, koeficientus, skaičiavimo logiką ir kitus techniniam įgyvendinimui reikalingus elementus, kad sprendinys būtų aiškus programuotojams ir sistemų architektams.

  - Išorinių sąsajų (API) specifikavimą – reikalavimų duomenų mainams su kitomis informacinėmis sistemomis suformulavimą, įskaitant perduodamų duomenų apimtį, struktūrą, atnaujinimo periodiškumą ir kitus integracijai būtinus parametrus.

  - Rizikos kortelių vizualizacijos rekomendacijas – subjekto rizikos profilio atvaizdavimo ekrane aprašymą, skirtą vadovybei, inspektoriui ir išorės klientams, įskaitant siūlomus vizualinius principus, pavyzdžiui, „šviesoforo“ principą.

  - Reikalavimus vadovybės stebėsenos įrankiams – rekomendacijas dėl vadovybei skirtų stebėsenos priemonių, leidžiančių matyti bendrą rizikų vaizdą, rizikos pasiskirstymą, pokyčius laike, prioritetines sritis ir kitus sprendimų priėmimui reikalingus rodiklius.

## 4.5. Reikalavimai rizikos vertinimo objektų atrankos priežiūros veiksmams proceso rekomendacijoms

- Tiekėjas turi parengti rekomendacijų dokumentą, skirtą rizikos vertinimo objektų atrankos priežiūros veiksmams proceso tobulinimui, standartizavimui ir praktiniam taikymui. Dokumentas turi būti orientuotas į aiškų, nuoseklų ir duomenimis grįstą atrankos modelį, kuris leistų pagrįstai formuoti planinių priežiūros veiksmų apimtį ir parinkti tinkamiausias priežiūros priemones.

- Parengtas dokumentas turi apimti:

  - Galimų automatinio ir rankinio atrankos mechanizmų bei atsitiktinės atrankos elementų panaudojimo atvejų aprašymą, nurodant:

    - kokiais atvejais ir kokia apimtimi būtina taikyti automatinę atranką pagal iš anksto apibrėžtas taisykles ar rizikos balus;

    - kokiais atvejais būtinas rankinis ekspertinis įsikišimas ar sprendimo patvirtinimas;

    - kokiais atvejais rekomenduotinas mišrus modelis, derinantis automatinę ir rankinę atranką;

    - kada, kokia apimtimi ir kokiu tikslu į atranką turėtų būti įtraukiami atsitiktinės atrankos elementai, pavyzdžiui, modelio patikrai, kontrolinių imčių formavimui ar naujų rizikos požymių identifikavimui;

    - kaip turi būti užtikrinamas atrankos proceso skaidrumas, atsekamumas ir sprendimų pagrindžiamumas.

  - Rekomendacijas rizikos vertinimo objektų sąrašų sudarymui planiniams patikrinimams ir kitų priežiūros priemonių parinkimui. Šioje dalyje turi būti pateiktos aiškios rekomendacijos, kaip sudaryti atrenkamų objektų sąrašus. Turi būti aprašyta:

    - sąrašų sudarymo logika, prioritetų nustatymo principai ir objektų reitingavimo ar grupavimo būdai;

    - rekomenduojama sąrašų atnaujinimo periodika ir peržiūros tvarka;

    - sprendimų priėmimo schema ar kita vizuali struktūra, padedanti vienodai taikyti rekomendacijas praktikoje.

  - Efektyvumo rodiklių (KPI) skydelio aprašymą, skirtą stebėti atrankos modelio ir priežiūros veiksmų efektyvumą. Aprašymas turi apimti:

    - pagrindinius stebėsenos rodiklius, jų paskirtį ir interpretavimo logiką (pvz. kiek patikrinimų „pasiteisino“ (t. y. kiek rasta pažeidimų ten, kur modelis rodė aukštą riziką) ir pan.);

    - rodiklių skaičiavimo principus, naudojamus duomenų šaltinius ir atnaujinimo periodiškumą.

  - Rekomendacijas atrankos modelių kalibravimui, kaip periodiškai peržiūrėti, tikslinti ir kalibruoti atrankos modelius, kad jie išliktų aktualūs ir patikimi. Turi būti aprašyta:

    - kada ir kokiais atvejais turi būti atliekamas modelio kalibravimas;

    - kokie požymiai ar veiklos rezultatai rodytų poreikį peržiūrėti modelio parametrus, svorius ar taisykles;

    - kaip turi būti vertinamas modelio veikimas, įskaitant faktinių rezultatų palyginimą su prognozuota rizika;

    - kaip turi būti stebimas modelio jautrumas, tikslumas ir galimi nuokrypiai laike;

    - kokie turi būti taikomi dokumentavimo ir pokyčių valdymo principai, siekiant užtikrinti modelio pakeitimų skaidrumą ir atsekamumą.

# V. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

- Paslaugų suteikimo terminas – 20 (dvidešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe sutarties galiojimo terminą pratęsti iki 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui dėl objektyvių, nuo Teikėjo nepriklausančių aplinkybių.

- Paslaugos teikiamos pagal Paslaugų teikimo reglamento nustatytą ir su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką su aiškiai aprašytais terminais ir jų pratęsimo galimybėmis bei atvejais.

- Kiekvienas Perkančiosios organizacijos pateiktas uždavinys laikomas įvykdytu, kai jo rezultatai yra pateikti, pristatyti ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Teikėjas privalo teikti tarpinius rezultatus pagal Paslaugų teikimo reglamente nustatytą grafiką, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 2 savaites, jeigu su Perkančiąja organizacija nesusitarta kitaip. Tarpinių rezultatų pristatymas atliekamas Perkančiajai organizacijai nurodžius tokį poreikį, kitais atvejais pateikiamas tik derinimui.

- Perkančioji organizacija pastabas dėl pateiktų tarpinių ar galutinių rezultatų pateikia per Paslaugų teikimo reglamente arba atskirai su Teikėju suderintą terminą, kurias Teikėjas privalo įvertinti ir, esant poreikiui, integruoti į galutinius rezultatus.

- Teikėjas privalo laikytis Paslaugų teikimo reglamente nustatyto darbų grafiko ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo aplinkybės paaiškėjimo, raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie galimą vėlavimą pateikti tarpinius ar galutinius rezultatus.

- Bet kokie darbų grafiko ar paslaugų teikimo terminų pakeitimai galimi tik iš anksto rašytiniu būdu suderinus su Perkančiąja organizacija.

# VI. PRIEDAI

1 priedas. „Preliminarus rizikų struktūrinis modelis“.

2 priedas. „Asmens duomenų tvarkymo sutarties forma“.