Skubios pagalbos priestato statybos Josvainių g. 2, Kaunas, Statybos užbaigimo procedūros organizavimo paslaugos

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga LSMU Kauno ligoninė (toliau – Ligoninė), juridinio asmens kodas 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, LT-47144, Kaune.

2. Perkančioji organizacija planuoja įsigyti Skubios pagalbos priestato statybos Josvainių g. 2, Kaunas, Statybos užbaigimo procedūros organizavimo paslaugą (toliau – Užbaigimas), atlikus statybos darbus. Pilnas Statybos objekto (toliau – Objektas) pavadinimas: „Gydymo paskirties (7.12), kurių unikalūs numeriai: Nr. 1996-6009-1012, Nr. 1996-6009-1090 ir sandėliavimo paskirties pastato, kurio unikalus numeris Nr. 1996-6009-1056, Josvainių g. 2, Kaune, rekonstravimo darbai“. Preliminari statybos darbų pabaiga – 2026-05-31. Planuojama, jog likusius darbų defektus statybos Rangovas turėtų ištaisyti iki 2026-06-30. Kartu, iki 2026-06-30 statybos Rangovas, turės parengti Užbaigimo procedūrai reikalingus dokumentus. Tiekėjams, susipažinimui su Objektu, pridedamas statybos leidimas ir pilnos apimties Techninis projektas. Objekto adresas: Josvainių g. 2, Kaunas.

3. Paslaugų Tiekėjas:

3.1. ne vėliau, kaip nuo 2026-06-30 dienos (su sąlyga jei Rangovas pateiks reikiamus dokumentus Užbaigimui atlikti), Ligoninės vardu, pagal suteiktą įgaliojimą, turi pradėti organizuoti Užbaigimo procedūras, sukeliant Užbaigimo procedūrai reikalingus dokumentus į informacinę sistemą „Infostatyba“;

3.2.  teikti paaiškinimus, tikslinti ir derinti Užbaigimo dokumentus su Užbaigimo komisija, kurią paskirs Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM (toliau – Komisija) ir kitomis tikrinančiomis institucijomis;

3.3. organizuoti  Komisijos darbą, dalyvauti Komisijos posėdžiuose ir patikrinimuose;

3.4. operatyviai (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) reaguoti į Komisijos bei institucijų pastabas, pakartotinai derinti dokumentus po kiekvieno pateikto vertinimo;

3.5. užtikrinti nuolatinę komunikaciją su visomis procese dalyvaujančiomis šalimis.

4. Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti per 2 mėnesius,  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Užbaigimo procedūra turi būti užbaigta ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo Komisijos sudarymo dienos. Užbaigimo procedūra laikoma pabaigta tada, kai visi Komisijos nariai (įskaitant Komisijos primininką) parašais patvirtins Objekto statybos užbaigimo aktą.

5. Tiekėjui bus suteikta galimybė apžiūrėti Objektą iki pasiūlymo pateikimo termino.

Pridedama:

- Statybos leidimas (adoc formate);

- Pilnos apimties Techninis projektas (pdf formate, 27 bylos).