AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

ANTŽEMINIO AERODROMO EISMO VALDYMO POZICIJOS (GND) VASVC ĮSTEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS IR DARBŲ EIGOS PLANO SUDARYMO KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIFIKACIJA

# SANTRUMOS IR APIBRĖŽTYS

| VASVC | Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras |
| --- | --- |
| CTR | Aerodromo skrydžių valdymo zona |
| TWR | Bokšto skrydžių vadovo pozicija |
| rTWR | Nuotoliniai bokštai |
| GND | Antžeminio aerodromo eismo valdymo pozicija |
| ATC | Skrydžių valdymas |
| SV | Skrydžių vadovas |
| PVP | Perono valdymo paslaugos |
| KTT | Kilimo tūpimo takas |
| RT | Riedėjimo takelis |
| LVP | Prasto matomumo procedūros (angl. Low Visibility Procedures) |
| ATM | Oro eismo vadyba |
| APP | Prieigų skrydžių valdymo paslaugos |
| GDPR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| ES | Europos sąjunga |
| A-SMGCS | Antžeminio judėjimo stebėjimo įranga (angl. Advanced surface movement guidance and control system) |
| Tiekėjas | Pirkimo konkurso laimėtojas |
| Pasiūlymas | Pirkimo konkurso dalyvio pasiūlymas pirkimo specifikacijai įgyvendinti |
| Pirkėjas | AB „Oro navigacija“ |
| Planas | Tiekėjo parengto GND pozicijos įsteigimo VASVC įgyvendinimo darbų eigos planas |

# DOKUMENTO APŽVALGA

  - Ši techninė specifikacija susideda iš:

    - įvado;

    - esamos situacijos aprašymo;

    - studijos apimties ir vykdymo eigos aprašymo;

    - dokumentacijos ir komunikavimo reikalavimų.

  - Ši Specifikacija nustato reikalavimus Antžeminio aerodromo eismo valdymo pozicijos (toliau - GND) VASVC įsteigimo galimybių studijos atlikimui ir įgyvendinimo darbų eigos plano (toliau – Planas) sudarymui.

  - Šioje specifikacijoje yra aprašyta esama įmonės ir Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro situacija, kuri padės susidaryti aiškesnį vaizdą.

  - Pirkimas pagal šią techninę specifikaciją apima:

    - esamos situacijos įvertinimą;

    - įgyvendinimo Plano sudarymą;

    - konsultavimą Plano įgyvendinimo klausimais.

# ĮVADAS

  - Antžeminio aerodromo eismo valdymo pozicija (toliau – GND) skirta teikti antžeminio aerodromo eismo valdymo paslaugas orlaiviams aerodromo perone, išskyrus kilimo tūpimo taką (toliau KTT), taip pat teikti antžeminio aerodromo eismo valdymo paslaugas orlaiviams ir kitam eismui aerodromo manevravimo lauke.

  - Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro (toliau – VASVC) GND pozicijos įsteigimo galimybių studijos (toliau – Studija) paskirtis įvertinti galimybę VASVC įsteigti atskirą GND poziciją, nustatyti skrydžių vadovo dirbančio šioje pozicijoje atsakomybes ir jų ribas, parengti išsamų GND įsteigimo VASVC veiksmų planą, apimantį visus būtinus veiksmus, įskaitant aerodromo infrastruktūros pokyčius, jei reikia, su preliminariais jų įgyvendinimo terminais.

# ESAMA SITUACIJA

  - Šiuo metu VASVC bokšto (toliau – TWR) pozicijoje dirbantis skrydžių vadovas (toliau – SV) kartu teikia aerodromo antžeminio ir oro eismo, vykdančio skrydį CTR oro erdvėje, valdymo paslaugas. Šios paslaugos apima:

- orlaivių vykdančių skrydį CTR oro erdvėje valdymą;

- leidimų, sąlygų, nurodymų ir draudimų orlaiviams, transporto priemonėms ir žmonėms esantiems / judantiems aerodromo manevravimo lauke išdavimą;

- perono valdymo paslaugų (toliau – PVP) teikimą (aikštelių koordinavimas, leidimų orlaiviams išsistumti, užvesti variklius išdavimas, riedėjimo maršruto iki KTT ir nuo KTT iki aikštelės paskyrimas ir kt.);

- informaciją apie meteorologines sąlygas, kilimo tūpimo tako (toliau – KTT), riedėjimo takų (toliau – RT) ir perono būklę bei įrenginių esančių aerodrome veikimo statuso suteikimą;

- SV leidimų skrydžiui maršrutu (ang. ATC clearance) suteikimą.

Atsižvelgiant į tai, kad didžiosios dalies nurodytų paslaugų teikimas nėra automatizuotas, visą išvardintų paslaugų paketą vienas TWR pozicijoje dirbantis skrydžių vadovas gali teikti tik ribotam orlaivių skaičiui. Augant skrydžių intensyvumui, dėl didelio vienu metu atliekamo skrydžių vadovų skirtingų veiksmų skaičiaus, jų prioretizavimo sudėtingumo, radijo ryšio didelio užimtumo ir kt. didėja avarijų ir incidentų rizika.

  - GND pozicijos atskyrimas sudarytų sąlygas paskirstyti VASVC TWR pozicijoje dirbančio skrydžių vadovo darbo krūvį intensyvaus oro eismo periodu, kas galimai padidintų CTR oro erdvės pralaidumą, sumažintų pagrindinio radijo ryšio užimtumą, nustatytų aiškias TWR ir GND pozicijose dirbančių SV atsakomybes bei jų ribas.

  - Šiuo metu yra vykdomi pasirengimo darbai griauti dalį pastato,  adresu: Rodūnios k. 2, kuris yra sujungtas su Vilniaus Bokštu. Nugriovus šį pastatą prasidės naujo atvykimo terminalo statybos Vilniaus oro uoste, kas, galimai, padidins orlaivių skaičių perone ir darbo krūvį skrydžių vadovams.

  - Taip pat šiuo metu yra diegiama nuotolinių bokštų (angl. remote tower) technologija (toliau – rTWR), kuri pradiniame etape bus skirta VASVC teikiamų paslaugų (PVP, TWR ir APP) teikimo tęstinumui užtikrinti (angl. contingency), jei dėl nenumatytų aplinkybių nebūtų galimybės šių paslaugų teikti iš pagrindinės VASVC darbo vietos esančios adresu Rodūnios kelias 2, Vilnius. Be to, skrydžių vadovai Vilniaus oro uoste naudoja Antžeminio judėjimo stebėjimo įrangą (A-SMGCS), kuri padeda stebėti ir valdyti eismą manevravimo lauke.

# PLANO APIMTIS IR RENGIMO EIGA

## Esamos situacijos įvertinimas:

    - Tiekėjas per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo turės įvertinti VASVC TWR pozicijos vykdomas funkcijas, veiklos dokumentus, naudojamą įrangą ir pateikti preliminarų siūlomų atsakomybės, ribų, funkcijų  tarp GND ir TWR pozicijoje dirbančių skrydžių vadovų paskirstymą ir sąrašą.

## GND pozicijos įsteigimo Plano parengimas

- Įvertinęs esamą situaciją ir nustatęs pokyčio įtakojamus VASVC veiklos elementus Teikėjas parengia GND pozicijos įsteigimo ir naudojimo Planą, kuris turi apimti: GND ir TWR pozicijose dirbančių SV funkcijos ir atsakomybės;

- Siūloma atsakomybių  tarp GND ir TWR SV riba;

- Koordinavimo procedūrų tarp GND ir TWR pozicijų koncepcija ir pavyzdys;

- Su pokyčiu susiję dalyviai (pvz. aerodromo operatorius, kompetentinga institucija, antžeminių paslaugų tarnybos, pirkėjo susiję padaliniai ir kt.) ir Plano įgyvendinimo etapai, kuriuose būtinas jų įsitraukimas;

- Detalus scenarijaus įgyvendinimui būtinų infrastruktūros pokyčių (pvz. aerodromo ženklinimas, Pirkėjo naudojamos skrydžių valdymo sistemos funkcionalumų, VASVC pamainų kompleksiškumo pokyčiai ir kt.) aprašymas;

- Oro eismo intensyvumas, paslaugų teikimo trukmė paros bėgyje ir kitos sąlygos (pvz. LVP), kurioms esant rekomenduojama GND paslaugas teikti iš atskiros pozicijos (ir sąlygos prie kurių tikslinga šią poziciją apjungti su TWR);

- Reikiamų veiklos organizavimo ir dokumentų pokyčių (įskaitant GND pozicijos veiklos dokumentų sąrašas, būtinas jų turinys ir kt.) aprašymas;

- Siūlomas darbo VASVC organizavimo modelis (angl. roster), darant prielaidą, kad VASVC teikia GNS, TWR ir APP paslaugas;

- VASVC SV mokymo, veikti pasikeitusioje veiklos aplinkoje (GND pozicijoje) trukmė, siūlomi mokymo metodai, programa (turinys), reikalavimai mokymus vykdysiančio instruktoriaus kompetencijai;

    - Plano projektą Tiekėjas teikia derinti Pirkėjo atstovams ne vėliau nei per du (2) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

    - Pirkėjas per dešimt (10) darbo dienų peržiūri pateiktą Planą ir prireikus teikia savo pastabas Teikėjui dėl Plano tobulinimo ar pildymo.

    - Teikėjas turi peržiūrėti ir papildyti Planą pagal Pirkėjo pateiktas pastabas per dvidešimt (20) darbo dienų nuo jų gavimo.

    - Su Pirkėju suderintas galutinis Planas turi būti pateiktas Pirkėjui ne vėliau nei per keturis (4) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

# DOKUMENTACIJA IR KOMUNIKAVIMAS

  - Visi VASVC veiklos dokumentai, kuriuos Sutarties Šalis pateiks Tiekėjui, bus lietuvių kalba. Tiekėjas privalo užtikrinti gebėjimą dirbti su lietuvių kalba parengta dokumentacija; vertimą (jei reikia) be papildomo mokesčio privalo užtikrinti Tiekėjas. Sutarties Šalis pateiks paaiškinimus pateikus pagrįstą prašymą.

  - Teikėjo rengiami dokumentai (esamos situacijos vertinimas, GND atskyrimo veiksmų planas, GND pozicijos dokumentų turinys ir susijusios prezentacijos) turi būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis. Šie dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti skaitmenine forma. Kiekvienas galutinis rezultatas turi būti pateiktas redaguojamu skaitmeniniu formatu ir PDF formatu. Redaguojami formatai apima .docx, .xlsx, .pptx (arba sutartus lygiaverčius formatus).

  - Tiekėjo dokumentų paketas turi apimti bent:

a) Dabartinės būklės vertinimą (7.1 skyrius);

b) GND atskyrimo įgyvendinimo planą (7.3 skyrius);

c) Pranešimų rinkinį (skaidrės), apibendrinantį išvadas ir rekomendacijas.

  - Kiekvienas dokumentas turi būti pažymėtas unikaliais rekvizitais (patvirtinimo data, numeris, redakcija ir dokumento rengėjas).

  - Visa komunikacija Plano rengimo etapuose tarp Pirkėjo ir Teikėjo vyks lietuvių arba anglų kalba.

    - Planas turi atitikti ES Reglamentų 2017/373, 139/2014, 923/2012 nuostatas, t.y. scenarijaus įgyvendinimo apimtis, siūlomi veiksmai, jų įgyvendinimo terminai, turi apimti minėtų reglamentų elementus ir atitikti jo nuostatas (pvz. Plane turi būti įtraukti derinimo su kompetentinga institucija ir  pokyčio saugos vertinimo atlikimo etapai).

    - Visas komunikavimas gali vykti nuotoliniu būdu, tačiau Teikėjui pageidaujant Pirkėjas įsipareigoja jį priimti VASVC veiklos vietoje, pristatyti naudojamą įrangą, pateikti naudojamų dokumentų kopijas.

    - Jeigu tvarkomi asmens duomenys, Tiekėjas privalo laikytis GDPR (veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, išskyrus atvejį, kai susitarta kitaip), taikyti tinkamas saugumo priemones ir neperduoti asmens duomenų už EEE ribų be tinkamų užtikrinimų. Bet koks su saugumu susijęs incidentas, turintis įtakos Sutarties Šalies informacijai, turi būti praneštas nedelsiant.

    - Teikėjas įsipareigoja visą iš Pirkėjo gautą informaciją sunaikinti pasibaigus Projekto įgyvendinimo terminui. Taip pat užtikrinti Pirkėjo komercinės paslapties išsaugojimą, ir nenaudoti iš Pirkėjo gautos informacijos kitoje veikloje, nesusijusioje su projekto apimtimi ar jam pasibaigus.

    - Visi šio Sutarties pagrindu sukurti darbo produktai ir pateikiami rezultatai juos sukūrus ir priėmus taps Pirkėjo nuosavybe.