Projektas

Konkurso sąlygų 4 priedas

PASLAUGŲ teikimo sutartis

2025  m. ............................................. d.  Nr. ...................

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal _______________________, ir ______________________ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamas (-a) [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal _____________________, toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o atskirai – Šalimi, remdamosi (-iesi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2025 m. ................... d. posėdžio protokolu Nr. ..........., sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Hidrotechninės paskirties statinių grupės ir pogrupio Karaliaus Mindaugo krantinės (nuo Vytauto Didžiojo tilto iki M. K. Čiurlionio tilto) rekonstravimo projekto (Projekto etapai – Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas) (toliau – Projektas) parengimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugų pagal techninę užduotį (Sutarties 1 priedas) ir Sutartį (toliau bendrai Projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros paslaugos – Paslaugos) pirkimas.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

2. Pradinės Sutarties vertė, lygi Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą perkamų Paslaugų kiekį, yra ....................... Eur.

Pradinės Sutarties vertę sudaro:

2.1. Projekto (Projekto etapai – Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas) parengimo paslaugų kaina, kuri yra ................ Eur be PVM;

2.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, kuri yra ................ Eur be PVM.

Paslaugų teikėjo pasiūlymo kaina su PVM yra .......................... Eur.

3. Sutarčiai nustatyta fiksuotos kainos kainodara.

Paslaugų kaina (be PVM) yra fiksuota ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus kainos perskaičiavimą (peržiūrą) šiame punkte nustatyta tvarka. Į Paslaugų kainą (be PVM) įtraukti visi mokesčiai (išskyrus PVM), autorinis atlyginimas ir visos su Paslaugų teikimu (tarp jų ir reikalingų tyrimų, derinimų su atitinkamomis institucijomis rengiant Projektą atlikimu, leidimų ir sąlygų gavimu (jei reikia), projektinių pasiūlymų parengimu ir viešinimu, konsultacijų ir atsakymų, susijusių su Projektu, teikimu, vykdant rangos darbų pagal Projektą viešąjį pirkimą, Projekto tikslinimu ir pakeitimu Sutartyje nustatyta tvarka) susijusios išlaidos. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytą kainą (be PVM) ir PVM sumokėti Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas.

3.1. Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrima tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1.1. Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos (be PVM) perskaičiavimas inicijuojamas rašytiniu Šalies prašymu. Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (be PVM) perskaičiuojama, jei Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas ketvirtį skelbiamo ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso „M7112 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos“ (toliau – PKI) pokytis (k), apskaičiuotas, kaip nustatyta Sutarties 3.1.2 papunktyje, yra didesnis kaip 7 procentai. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Perskaičiuojant kainą, perskaičiuojama tik tų Paslaugų (jos sudedamųjų dalių), kurios yra nesuteiktos ir bus suteiktos tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina. Paslaugų, kurias pagal Sutartyje (jos prieduose) nurodytus terminus vėluojama suteikti, kaina neperskaičiuojama, išskyrus atvejį, jei Paslaugų kaina mažėja.

3.1.2. Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (be PVM) perskaičiuojama pagal formulę:

a1=a+k100×a, kur:

a – Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (Eur be PVM) (Pasiūlyme nurodyta Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (jei Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (be PVM) perskaičiuojama pirmą kartą) arba paskutinio perskaičiavimo Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (jei Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (be PVM) jau buvo perskaičiuota);

a1 – perskaičiuota (pakeista) Paslaugų (jos sudedamųjų dalių) kaina (Eur be PVM);

k – pagal PKI apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (proc.).

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.), kur:

Indnaujausias – kreipimosi dėl Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos (be PVM) perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai dieną naujausias paskelbtas PKI;

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) PKI.

Pirmojo Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos (be PVM) perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos ketvirtis.

Antrojo ir vėlesnių Paslaugų (jos sudedamųjų dalių) kainos  (be PVM) perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio Paslaugų (jos sudedamųjų dalių) kainos  (be PVM) perskaičiavimo metu taikyto atitinkamo paskelbto PKI reikšmės ketvirtis.

3.1.3. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt\Visi rodikliai\Rodiklių duomenų bazė\Pagal temą\Ūkis ir finansai (makroekonomika)\Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos\ paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai\ paslaugų kainų indeksai\ paslaugų kainų indeksai (2021 m. – 100)\Lentelės parinktys\Nurodoma Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė\ Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos\Nurodomas laikotarpis.

3.1.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.

3.1.5. Pirmasis Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos (be PVM) perskaičiavimas gali būti atliekamas bet kada nuo Sutarties įsigaliojimo, Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos (be PVM) peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Vėlesnis Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos (be PVM) perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jų perskaičiavimas jau buvo atliktas.

3.2. Perskaičiavus Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainą (be PVM) pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės Sutarties vertė. Perskaičiuota pradinės Sutarties vertė / Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (be PVM) įforminama Šalių pasirašomu susitarimu. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl pradinės Sutarties vertės / Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos (be PVM) perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainą (be PVM) pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime dėl pradinės Sutarties vertės / Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos (be PVM) perskaičiavimo nurodyti PKI reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, PKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainą (be PVM) ir perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę. Susitarimas padidinti / sumažinti Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainą ir atitinkamai pakeisti pradinės Sutarties vertę įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius susitarimą, kuris bus laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Perskaičiuota Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina (be PVM) taikoma tik toms Paslaugoms, kurios bus teikiamos po susitarimo dėl Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos.

4. PVM perskaičiavimas:

4.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu Paslaugoms taikomas PVM turi būti perskaičiuojamas, kai teisės aktais pakeičiamas Paslaugoms taikomo PVM tarifo dydis;

4.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

4.3. suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl Paslaugoms taikomo PVM perskaičiavimo. Perskaičiuotas PVM įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuotas PVM taikomas tik toms Paslaugoms, kurios bus teikiamos po teisės akto, kuriuo pakeičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas pagal Sutartyje nurodytą terminą.

Šio punkto nuostata taikoma tik tada, kai PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo, ir netaikoma, jei PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan., – tokius galimus pokyčius Paslaugų teikėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju Paslaugoms taikomas PVM nebus keičiamas.

III SKYRIUS

MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

5. Paslaugų teikėjui tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikus Paslaugas, Užsakovas už jas sumoka Paslaugų teikėjui tokia tvarka:

5.1. Už Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugas atitinkančias Sutartyje ir techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas) nustatytus reikalavimus, sumokama 40 proc. Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos kainos Paslaugų teikėjui pateikus statybą leidžiantį dokumentą ir jį kartu su Projektiniais pasiūlymais pagal perdavimo ir priėmimo aktą perdavus Užsakovui.

5.2. Už Techninio darbo projekto parengimo paslaugas atitinkančias Sutartyje ir techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas) nustatytus reikalavimus, sumokama 60 proc. Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos kainos gavus Techninio darbo projekto ekspertizės aktą, kuriuo patvirtinama, kad Techninis darbo projektas parengtas tinkamai, atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus, jį galima patvirtinti (toliau – teigiamas ekspertizės aktas) ir Paslaugų teikėjui teigiamą ekspertizės aktą kartu su Techniniu darbo projektu pagal perdavimo ir priėmimo aktą perdavus Užsakovui.

5.3. Pagal Šalių suderintus ir pasirašytus perdavimo ir priėmimo aktus Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia sąskaitas faktūras, kurias Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Suma, sumokėta už suteiktas Projekto parengimo paslaugas, negali viršyti Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos sumos ir PVM.

5.4. Už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjui mokama kas mėnesį pagal Užsakovui pateiktą ir su juo suderintą praėjusį mėnesį atliktų statybos darbų ataskaitą ir ataskaitoje nurodytiems statybos darbams išrašytą sąskaitą faktūrą. Tokia ataskaita privalo būti pateikta iki kiekvieno kito mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, 5 (penktos) dienos (jei tai ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos). Paslaugų teikėjui už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas sumokama Sutarties 2.2 papunktyje nurodyta kaina ir PVM, išskaidant proporcingai pagal atitinkamą mėnesį atliktų statybos darbų vertę ją lyginant su bendra statinio statybos darbų verte. Užsakovas už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Bendra suma, sumokėta už suteiktas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, negali viršyti Sutarties 2.2 papunktyje nurodytos sumos ir PVM.

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas laikomas baigtu tuomet, kai statinio statybos pagal Projektą užbaigimas yra įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka, pats Statinys (jo statybos darbai) yra perduotas Užsakovui, o Šalys pasirašo šių paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą.

6. Paslaugų teikėjas sąskaitas faktūras privalo pateikti elektroniniu būdu:

6.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis;

6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

7.1. parengti Projektą (Projektinius pasiūlymus ir Techninį darbo projektą), vadovaudamasis techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodytais reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, paveldo tvarkybos reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis, Projektą suderinti su atitinkamomis institucijomis, atlikti visus reikalingus tyrimus ir gauti visus būtinus ir teisėtus leidimus, reikalingus statybos darbų vykdymui;

7.2. užtikrinti, kad Projekto sprendiniai bus tarpusavyje susieti; sprendiniai atskiruose Projekto dokumentuose ir tarp atskirų Projekto dalių neprieštaraus vieni kitiems; kiekių duomenys atitiks Projekto sprendinius; Projekto sprendinių apimtis ir detalumas atitiks juos reglamentuojančių statybos techninių reglamentų reikalavimus ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus;

7.3. suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, Projektinius sprendinius, taip pat Projekte nustatytas naudoti medžiagas;

7.4. parengtą Projektą suderinti su Užsakovu ir visomis privalomomis institucijomis. Be papildomo užmokesčio pataisyti Projektą pagal Užsakovo ir kitų atitinkamų institucijų pagrįstas rašytines pastabas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinių pastabų gavimo dienos;

7.5. pataisyti Techninį darbo projektą pagal ekspertizės (tiek bendrosios, tiek specialiosios) metu gautas privalomas pastabas per 10 (dešimt) darbo dienų ir pakartotinai pateikti jį ekspertizės rangovui ir gauti Techninio darbo projekto įvertinimą, kad jis atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus, Projektą galima tvirtinti;

7.6. Projektinius pasiūlymus parengti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir šiuos dokumentus kartu su perdavimo ir priėmimo aktu perduoti Užsakovui per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

7.7. Techninį darbo projektą parengti ir pateikti ekspertizės rangovui per 8 (aštuonis) mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos (Gavus pastabų iš ekspertizės rangovo (jeigu bus pastabų), Paslaugų teikėjas privalo pagal gautas pastabas pataisyti Techninį darbo projektą ir jei reikalinga Projektinius pasiūlymus bei gauti Statybą leidžiantį dokumentą, pakartotinai pateikti Techninį darbo projektą ekspertizės rangovui).

Projekto (Projektinių pasiūlymų arba Techninio darbo projekto) parengimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, bet ne ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, jei Paslaugų teikėjas šių paslaugų negali suteikti dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių (pvz., negalima toliau teikti šių paslaugų, negavus reikalingų suderinimų, pritarimų, leidimų, dėl kurių buvo kreiptasi laiku) ir pateikia Užsakovui tai pagrindžiančius dokumentus;

7.8. perduoti Užsakovui 1 (vieną) spausdintą Projekto egzempliorių ir elektroninę Projekto USB laikmeną su .pdf ir redaguojamomis Projekto versijomis (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Techninio darbo projekto dalis).

7.9. teikti Užsakovui konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl Projekto sprendinių, esant poreikiui – tikslinti Projektą, vykdant statinio statybos rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus teikėjų paklausimus, susijusius su Projekto sprendiniais). Į gautus paklausimus Paslaugų teikėjas įsipareigoja raštu atsakyti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo paklausimų pateikimo dienos, kartu pateikdamas patikslintus Projekto dokumentus, jei tokie patikslinimai turi būti atlikti;

7.10. pataisyti Projekto sprendinius per Užsakovo nurodytą protingą terminą, jeigu rangos darbų pirkimo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp Projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai, taip pat pataisyti Projekto sprendinius Projekto įgyvendinimo metu per Užsakovo nurodytą protingą terminą, jei statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami;

7.11. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimą, kuris nepertraukiamai galiotų iki Sutarties galiojimo termino pabaigos arba ne trumpiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, jeigu rangos darbai ir statybos užbaigimo procedūros užsitęsia ir Statinio projekto vykdymo priežiūra tęsiasi ilgiau nei draudimo sutartyje (polise) numatytas jos galiojimo terminas, draudimo sutarties (poliso) galiojimo terminas turi būti atitinkamai pratęstas ir tai patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau nei likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki galiojančio civilinės atsakomybės draudimo termino pabaigos.

Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjo sudarytos civilinės atsakomybės draudimo sutarties galiojimas pasibaigtų prieš pasibaigiant Sutarties galiojimo terminui ir Paslaugų teikėjas nepratęstų minėtos draudimo sutarties galiojimo, Užsakovas turės teisę Paslaugų teikėjo sąskaita pratęsti šiame papunktyje numatytos apimties draudimo galiojimą, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 5 (penkias) darbo dienas. Užsakovas turės teisę išskaičiuoti draudimo galiojimo pratęsimo sąnaudas iš bet kokių sumų, mokėtinų Paslaugų teikėjui pagal Sutartį;

7.12. teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, atitinkančias techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus, nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, paveldo tvarkybos reglamentais, kitais teisės aktais. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo raštu apie rangos sutarties įsigaliojimą raštu nurodyti Projekto vykdymo priežiūros grupės (jei Projekto vykdymo priežiūrą atliks Projekto vykdymo priežiūros grupė) sudėtį (grupės vadovo ir narių vardus, pavardes, pareigas, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir numerius). Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo raštu apie rangos sutarties įsigaliojimą pateikti Užsakovui kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką  (Sutarties 3 priedas).

Preliminariai planuojama, kad Projekto vykdymo priežiūros paslaugos bus teikiamos 21 (dvidešimt vieną) mėnesį;

7.13. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Paslaugų teikimą, tam, kad Paslaugos būtų suteiktos tinkamai;

7.14. bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai ir neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Paslaugų trūkumus ir netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus; užtikrinti, kad būtų pašalinti Užsakovo nurodyti trūkumai per Užsakovo nurodytą terminą;

7.15. esant pagrįstam Užsakovo prašymui, dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai;

7.16. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir Paslaugas teiks kvalifikuoti, tik tokią teisę turintys specialistai, kurie yra nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą specialistą (kai susiję su pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Paslaugų teikėjas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui ir, suderinęs su Užsakovu, pakeisti jį lygiaverčiu (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) specialistu. Paslaugų teikėjas neturi teisės keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytų specialistų, prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui ir su juo nesuderinęs. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Paslaugų teikėju sudaro susitarimą dėl specialistų pakeitimo, pasirašomą abiejų Sutarties Šalių. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Tuo atveju, kai keičiami specialistai, kurių patirtis buvo vertinama balais laimėtojo atrankos metu, ir Paslaugų teikėjas kito lygiaverčio specialisto neranda, jis moka Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą ir laikinai (ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėn. laikotarpiui) sąraše nurodytą specialistą gali pakeisti ne žemesnės kvalifikacijos, bet mažesnės patirties specialistu. Jei Paslaugų teikėjas vienašališkai pakeičia už Sutarties vykdymą atsakingus specialistus, nurodytus prie Sutarties pridedamame sąraše, arba per 1 (vieną) mėnesį Paslaugų teikėjas neranda kito lygiaverčio specialisto, tai bus laikoma esminiu pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

7.17. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo / paaiškėjimo, raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai gali sukelti grėsmę Paslaugų kokybei, jų suteikimo terminams), atsiradimą. To nepadaręs, Paslaugų teikėjas negali remtis tomis aplinkybėmis, kaip atleidžiančiomis jį nuo atsakomybės Užsakovui dėl netinkamai suteiktos ar laiku nesuteiktos Paslaugos;

7.18. nepažeisti trečiųjų asmenų teisių, o, esant pažeidimui, atlyginti jiems padarytą žalą;

7.19. neatlygintinai perleisti maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu visas turtines teises į pagal Sutartį sukurtą Projektą (kai Projektas perduodamas ir už jį yra tinkamai sumokėta) Užsakovui (įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovo teisę be atskiro Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims, bet tik ta apimtimi, kiek tai susiję su Sutarties objektu). Paslaugų teikėjo asmeninės neturtinės teisės Užsakovui neperduodamos;

7.20. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur dydžio banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turinčio teisę verstis šia veikla (toliau – garantas), ar draudimo bendrovės (toliau – laiduotojas) išduotą neatšaukiamą, besąlyginį, pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos arba ne trumpiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Jeigu Paslaugų teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tai kartu su juo Paslaugų teikėjas turi pateikti ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Jei Paslaugų teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos, prieš baigiantis Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminui Sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas iki nustatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos nebaigė vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos, turi pateikti naują arba pratęsti seną tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio Užsakovo pranešimo gavimo apie Paslaugų teikėjo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmų, vykdant Sutartį, įtaka Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui, Užsakovo patirtais nuostoliais. Jei teikiamas draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimų tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Paslaugų teikėjo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Paslaugų teikėjui nepateikus Sutarties sąlygas atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas), Sutartis neįsigalioja;

7.21. teikiamoms projektavimo paslaugoms  taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais lygiaverčiais įrodymais;

7.22. Paslaugų teikėjas įsipareigoja bent vieną kartą Sutarties vykdymo metu, o Užsakovui paprašius, bet kokiu atveju per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio prašymo gavimo dienos pateikti įrodymus, kad siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos standartus.

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. organizuoti parengto Techninio darbo projekto ekspertizę (bendrąją ir specialiąją) ir sumokėti už ją;

8.2. gavęs Techninio darbo projekto ekspertizės išvadas, nedelsdamas pagal perdavimo ir priėmimo aktą perduoti Paslaugų teikėjui ekspertizės išvadas ir Techninį darbo projektą, kad būtų pašalinti nurodyti trūkumai;

8.3. suderinti Projektą teisės aktų nustatyta tvarka, teikti pastabas, jei tokių bus;

8.4. pagal Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus priimti Paslaugų teikėjo tinkamai suteiktas Paslaugas;

8.5. sumokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka, neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos kainos;

8.6. suteikti Paslaugų teikėjui informaciją ar pateikti dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti;

8.7. nedelsdamas pranešti Paslaugų teikėjui raštu apie rangos sutarties įsigaliojimą.

V SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ, PERTRAUKA

9. Užsakovas:

9.1. turi teisę nemokėti už nekokybiškai suteiktas ar nesuteiktas Paslaugas;

9.2. turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo nedelsiant, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, pašalinti teikiamų Paslaugų trūkumus. Nesant tokios galimybės, reikalauti iš Paslaugų teikėjo atlyginti dėl to patirtus nuostolius ir žalą;

9.3. turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jei Paslaugų teikėjas nevykdo (vėluoja vykdyti) Sutarties 7.4–7.7 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus;

9.4. turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti 200 (dviejų šimtų) Eur baudą už kiekvieną atvejį, jei Paslaugų teikėjas nevykdo Sutarties 7.8–7.12 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų;

9.5. turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti 300 (trijų šimtų) Eur baudą už kiekvieną uždelstą savaitę, jeigu Paslaugų teikėjo specialistai ar pasitelkti ūkio subjektai, kurie atitiko nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir Paslaugų teikėjas jų nepakeičia ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį turinčiais specialistais per Užsakovo nurodytą pagrįstą laikotarpį, arba 500 (penkių šimtų) Eur baudą už kiekvieną uždelstą savaitę, kol randamas lygiavertis specialistas (bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį), kai specialistų patirtis buvo įvertinta balais laimėtojo atrankos metu ir Paslaugų teikėjas kito lygiaverčio specialisto neranda;

9.6.  Paslaugų teikėjui pareikalavus, moka jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos be PVM, jei vėluoja atsiskaityti Sutarties 5 punkte nurodyta tvarka ir terminu;

9.7. gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Apie šią galimybę Užsakovas subteikėją informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Paslaugų teikėjo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėto Užsakovo atskiro pranešimo gavimo dienos informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Paslaugų teikėju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Paslaugų teikėjui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

9.8. turi teisę, suderinęs su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjui perdavus Techninį darbo projektą kartu su teigiamu ekspertizės aktu, padaryti Paslaugų teikimo pertrauką (tokios pertraukos metu Paslaugų teikėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus, numatytus Sutarties 7.9 papunktyje) iki tol, kol bus parinktas Statinio statybos rangovas ir su juo sudaryta Statinio statybos rangos sutartis. Preliminariai planuojama, kad rangovas bus parinktas ir sutartis su juo sudaryta per 5 (penkis) mėnesius nuo Techninio darbo projekto perdavimo Užsakovui dienos.

Tuo atveju, jei rangovas nebus parinktas ir sutartis su juo nebus sudaryta per 5 (penkis) mėnesius nuo parengto Techninio darbo projekto perdavimo Užsakovui dienos, tarp Šalių sudaromas susitarimas dėl Sutarties galiojimo termino pratęsimo.

Tuo atveju, jei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos yra nebaigtos teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugos, Šalių susitarimu Sutarties galiojimo terminas pratęsiamas terminui, būtinam, pagal Sutartį Projekto vykdymo priežiūros paslaugoms suteikti.

Šalys susitaria, kad šiame papunktyje nurodyta Paslaugų teikimo pertrauka nėra įskaičiuojama į bendrą Paslaugų suteikimo terminą. Po parengto Techninio darbo projekto perdavimo Užsakovui, Sutartis Užsakovo iniciatyva gali būti nutraukiama bet kuriuo metu, jei paaiškėja anksčiau nenumatytos aplinkybės (pvz., objekto statybos finansavimo trūkumas ir pan.).

10. Paslaugų teikėjas:

10.1. atsako už Sutarties 7 punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

10.2. turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos be PVM, jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti Sutarties 5 punkte nurodyta tvarka ir terminu;

10.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subteikėjus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subteikėjus;

10.4. turi teisę Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subteikėjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Paslaugų teikėjas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subteikėjai privalo pateikti subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (tuo atveju, jei keičiamas subteikėjas, kurio pajėgumais remiamasi) ir Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo subteikėjo, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subteikėjo pašalinimo pagrindų, kartu su Paslaugų teikėju sudaro susitarimą dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Paslaugų teikėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subteikėjų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. Jei pakeisto subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju;

10.5. Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jei Paslaugų teikėjas nevykdo (vėluoja vykdyti) Sutarties 7.4–7.7 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų;

10.6. Užsakovui pareikalavus, moka 200 (dviejų šimtų) Eur baudą už kiekvieną atvejį, jei Paslaugų teikėjas nevykdo Sutarties 7.8-7.12 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų;

10.7. Užsakovui pareikalavus, moka 300 (trijų šimtų) Eur baudą už kiekvieną uždelstą savaitę, jeigu Paslaugų teikėjo specialistai ar pasitelkti ūkio subjektai, kurie atitiko nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir Paslaugų teikėjas jų nepakeičia ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį turinčiais specialistais per Užsakovo nurodytą pagrįstą laikotarpį, arba 500 (penkių šimtų) Eur baudą už kiekvieną uždelstą savaitę, kol randamas lygiavertis specialistas (bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį), kai specialistų patirtis buvo įvertinta balais laimėtojo atrankos metu ir Paslaugų teikėjas kito lygiaverčio specialisto neranda.

11. Šalys turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

12. Šalys atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku. Šalis, neįvykdžiusi Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.

VI SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

13. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti.

14. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

15. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

16. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

17. Sutartis įsigalioja:

17.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties 7.20 papunktyje nurodytus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Paslaugų teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą);

17.2. jei  sudaroma popierinė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutartį fiziniais parašais pasirašo Šalys ir patvirtina antspaudais, jei antspaudą Šalis turėti privalo, ir Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties 7.20 papunktyje nurodytus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Paslaugų teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą).

Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas), laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir tokiu atveju Sutartis neįsigalioja.

18. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 45 (keturiasdešimt penkis) mėnesius nuo jos įsigaliojimo dienos, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

Sutartis gali būti pratęsiama Šalių susitarimu Sutarties 9.8 papunktyje numatytu atveju. Pratęsus Sutarties galiojimo terminą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pratęsti Sutarties galiojimą pasirašymo dienos, Paslaugų teikėjas turi pateikti naują arba pratęstą seną tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki pratęsto Sutarties galiojimo termino pabaigos, ir pateikti jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas), susitarimas dėl Sutarties pratęsimo neįsigalioja.

19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

20. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą pakeisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie pakeitimai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

21. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

22. Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų ir (ar) dėl atvejų, nurodytų VPĮ 90 straipsnyje, Sutartis nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma:

22.1. jeigu Paslaugų teikėjas:

22.1.1. vėluoja įvykdyti Sutarties 7.6-7.7 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų;

22.1.2. nepašalina Paslaugų trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą ir, gavęs įspėjimą raštu dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo, jų neįvykdo per Užsakovo nurodomą papildomą terminą;

22.1.3. netinkamai atlieka / neatlieka Projekto vykdymo priežiūros ir dėl to Paslaugų teikėjui buvo teiktos pastabos raštu ne mažiau kaip 2 kartus;

22.1.4. nepratęsia arba nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas) pagal Sutarties 7.20 papunkčio nuostatas;

22.1.5. vienašališkai pakeičia arba pasitelkia naujus subteikėjus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir nesudaręs susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, arba vienašališkai pakeičia už Sutarties vykdymą atsakingus specialistus, nurodytus prie Sutarties pridedamame sąraše, negavęs rašytinio Užsakovo pritarimo;

22.1.6. per Sutarties 7.16 papunktyje nurodytą terminą neranda kito lygiaverčio (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) specialisto;

22.2. Užsakovas, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir, gavęs įspėjimą raštu dėl vėlavimo atlikti mokėjimą, mokėjimo neatlieka per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo;

22.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

Jei Sutarties (įskaitant priedus) sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.

24. Ginčus, kilusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Šalys sprendžia derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

25. Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kitą pasikeitus jų juridiniams adresams ir bankų rekvizitams. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog kita Šalis netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, jei išsiuntė pranešimus pagal paskutinį jai žinomą kitos Šalies adresą arba atsiskaitė pagal paskutinę jai žinomą kitos Šalies banko atsiskaitomąją sąskaitą.

26. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes:

26.1. teikiamoms projektavimo paslaugoms Paslaugų teikėjas privalo  taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais lygiaverčiais įrodymais;

26.2. perkamos Projekto vykdymo priežiūros paslaugos yra nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, kaip numatyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo 
Nr. D1-401 redakcija), 4.4.3 papunktyje.

27. Atsakingi asmenys:

27.1. Paslaugų teikėjo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo ........................................................ (įrašyti vardą, pavardę ir pareigas);

27.2. Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakingas asmuo ............................................... (įrašyti vardą, pavardę ir pareigas), atsakingas už Sutarties vykdymą. Už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo .................................... (įrašyti vardą, pavardę ir pareigas).

28. Sutarties priedai ir pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

28.1. Techninė užduotis su priedais (1 priedas), ... l.;

28.2. Specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (2 priedas), ... l.;

28.3. Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas (3 priedas), ... l.;

28.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ................, ... l.;

28.5. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kopija, ... 1.;

28.6. Statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei statinio projekto vykdymo priežiūrą atliks statinio projekto vykdymo priežiūros grupė) sudėtis (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), ... l.;

28.7. Subteikėjams perduodamų paslaugų sąrašas (pridedamas, jei yra pasitelkiami subteikėjai), ... l.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS [Įrašyti Užsakovo rekvizitus] [pavadinimas] Kodas [kodas] PVM mokėtojo kodas [kodas] Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras [adresas korespondencijai] A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] Tel. , faksas El. paštas |  | PASLAUGŲ TEIKĖJAS [Įrašyti Paslaugų teikėjo rekvizitus] [pavadinimas] Kodas [kodas] PVM mokėtojo kodas [kodas] Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras [adresas korespondencijai] A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] Tel. , faksas El. paštas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pareigos ............................................ A. V. Parašas ............................................ Pasirašančiojo vardas, pavardė Data ................................................. | Pareigos .......................................... A. V. Parašas ........................................... Pasirašančiojo vardas, pavardė Data ................................................. |  |