PROJEKTO PARENGIMO SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS (SS)

| SUTARTIES DATA |  |  |  | SUTARTIES NR. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # SUTARTIES ŠALYS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KLIENTAS |  |  |  | PASLAUGŲ TEIKĖJAS |  |  |
| - Pavadinimas |  |  | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai |  |  |  |  |  |  |
| - Steigimo šalis |  |  | Lietuvos Respublika |  |  |  |  |  |  |
| - Juridinio asmens kodas |  |  | 120864074 |  |  |  |  |  |  |
| - Juridinių asmenų registras |  |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |  |  |  |  |  |
| - PVM mokėtojo kodas |  |  | LT208640716 |  |  |  |  |  |  |
| - Banko sąskaita |  |  | LT27 7300 0100 0250 3528 |  |  |  |  |  |  |
| - Buveinės adresas |  |  | Rodūnios kel. 10A, Vilnius |  |  |  |  |  |  |
| - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |  |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |  |
| - Sutartį pasirašantis asmuo |  |  | [pareigos] [vardas, pavardė], veikiantis pagal [atstovavimo pagrindas] |  |  |  | [pareigos] [vardas, pavardė], veikiantis pagal [atstovavimo pagrindas] |  |  |
| - Atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą |  |  | Nurodytas Sutarties priede Nr. 1 (asmens duomenys neviešinami) |  |  |  | Nurodytas Sutarties priede Nr. 1 (asmens duomenys neviešinami) |  |  |
| # SUTARTIES OBJEKTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pirkimo pavadinimas |  |  | VNO daugiaaukštės aikštelės ir elektros skirstymo punkto projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, CVP IS numeris ________ |  |  |  |  |  |  |
| - Sutarties objektas ir Paslaugų apimtis (žr. Sutarties BS 3 skyrių) |  |  | Detalus Paslaugų apimties aprašymas pateikiamas Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 2). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☒ — Nauja projekto laida; ☒ — SLD gavimas; |  |  | ☒ — Projekto vykdymo priežiūra; ☒ — Projektiniai pasiūlymai ☒ — Techninis darbo projektas; ☒ — Kita (žr. TS arba įrašyti). |  |  |  |
| # PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR TVARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Paslaugų teikimo pradžia |  |  |  |  | Nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |  |  |  |
| - Paslaugų teikimo terminas |  |  |  |  | Bendras maksimalus projektavimo paslaugų (projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo, techninio darbo projekto (TDP) parengimo ir teigiamos ekspertizės išvados gavimo) suteikimo terminas yra 15 (penkiolika) mėnesių arba Tiekėjo siūlomas trumpesnis terminas (jei Tiekėjas pasiūlyme įsipareigoja užtikrinti trumpesnį Projekto parengimo terminą) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kiti Paslaugų teikimo terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje. |  |  |  |  |
| - Projekto vykdymo priežiūros pradžia |  |  |  |  | Statybos darbų pradžia |  |  |  |  |
| - Projekto vykdymo priežiūros terminas |  |  |  |  | Visas statybos darbų laikotarpis |  |  |  |  |
| 3.5. Paslaugų perdavimo-priėmimo metu pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas |  |  |  |  | ☒ — taip (jeigu Paslaugų rezultatas nėra aiškiai patvirtinamas atskiru trečiųjų šalių išduotu dokumentu) ☐ — ne |  |  |  |  |
| # SUTARTIES KAINODARA, KAINOS PERŽIŪRA, ATSISKAITYMO TERMINAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pradinė sutarties vertė Eur, be PVM |  |  |  |  | [nurodyti sumą] |  |  |  |  |
| - Taikoma kainodara |  |  | ☒ — fiksuotos kainos; ☐ — fiksuoto įkainio; ☐ — kintamo įkainio; ☐ — sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo; ☐ — kita. |  |  |  |  |  |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (žr. Sutarties BS 11 skyrių) |  |  |  |  | ☐ — netaikoma; ☒ — taikoma, jei Sutarties SS 4.4 p. nurodyto kainų indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5% nuo Sutarties kainos peržiūros laikotarpio pradžios. |  |  |  |  |
| - Sutarties kainos peržiūrai taikomas kainų indeksas, pagal kurį taikoma kainų peržiūra (žr. Sutarties BS 11 skyrių) |  |  |  |  | Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (2021 m. – 100) M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė |  |  |  |  |
| - Atsiskaitymo su Paslaugų teikėju terminas ir tvarka (žr. Sutarties BS 9 skyrių) |  |  |  |  | Mokėjimai pagal Sutartį atliekami: Mokėjimas už projektavimo paslaugas bus atliktas po teigiamos ekspertizės išvados gavimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Šis mokėjimas Paslaugų teikėjo prašymu gali būti išskaidomas į tarpinius mokėjimus taip, kaip nurodyta žemiau: - tarpinis mokėjimas už suteiktas objekto apžiūros, topografinių, geologinių ir kitų tyrinėjimų paslaugas pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą šių paslaugų (etapo) kainą; - tarpinis mokėjimas gavus Specialiuosius architektūrinius reikalavimus (SAR) pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą šių paslaugų (etapo) kainą; - tarpinis mokėjimas už suteiktas projektinių pasiūlymų (PP) parengimo paslaugas, gavus Kliento pritarimą parengtiems projektiniams pasiūlymams (PP), pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą šių paslaugų (etapo) kainą; - tarpinis mokėjimas gavus Statybą leidžiantį dokumentą (SLD) pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą šių paslaugų (etapo) kainą; - tarpinis mokėjimas už suteiktas Techninio darbo projekto (TDP) parengimo paslaugos, suderinus Techninio darbo projektą (TDP) su Klientu, pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą šių paslaugų (etapo) kainą; - tarpinis mokėjimas gavus teigiamą projekto ekspertizės išvadą pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą šių paslaugų (etapo) kainą. Daliniai mokėjimai atliekami, kai Klientas įsitikina konkrečios dalies baigtumu (jeigu Paslaugų rezultatas nėra aiškiai patvirtinamas atskiru trečiosios šalies išduotu dokumentu, laikoma, kad atitinkama Paslaugų dalis yra tinkamai suteikta pasirašius tos Paslaugų dalies perdavimo–priėmimo aktą) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas mokėjimai bus pradedami po rangos darbų sutarties pasirašymo ir atliekami kiekvieną mėnesį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. |  |  |  |  |
| # AVANSAS (žr. Sutarties BS 14 skyrių) |  |  |  |  | ☐ — taikomas; |  |  |  | ☒ — netaikomas; |
| # GARANTINIAI TERMINAI |  |  |  |  | # Projektuotojas kartu su kitais statybos dalyviais atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti CK 6.698 str. 1 d. nurodytus terminus. |  |  |  |  |
| # CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS (žr. Sutarties BS 16 skyrių) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas |  |  |  |  | # ☐ — netaikomas # ☒ — taikomas (dėl netinkamai parengto projekto) # ☒ — taikomas (dėl netinkamai atliktos projekto vykdymo priežiūros) |  |  |  |  |
| # ATSAKOMYBĖ (žr. Sutarties BS 12 skyrių) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nuostatos, numatančios Šalių atsakomybę (įskaitant netesybas), yra numatytos Sutarties BS ir yra taikytinos Šalių santykiams pagal šią Sutartį, jei Techninėje specifikacijoje ir šiose Sutarties SS nenumatyta kitaip. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bauda pagal Sutarties BS 12.14 p. (sutarties nutraukimas dėl Paslaugų teikėjo kaltės), 12.15 p. (jei Paslaugų teikėjas nepagrįstai nutraukia sutartį) |  |  |  |  | 10 % nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM |  |  |  |  |
| - Delspinigiai pagal Sutarties BS 12.13 p. (už prievolės laiku apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas, nevykdymą) |  |  |  |  | 0,05 % nuo neapmokėtos Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną |  |  |  |  |
| - Delspinigiai pagal Sutarties BS 12.11 (už Paslaugų teikimo terminų pažeidimą) |  |  |  |  | 0,05 % nuo neatliktų ar vėluojamų suteikti Paslaugų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną Jeigu nesilaikoma termino, kuris buvo vertinamas kaip ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, taikomos Sutarties SS 8.9 punkte numatytos netesybos |  |  |  |  |
| - Bauda pagal Sutarties BS 12.12.1. p. (už Sutarties BS 5.2.13 p. (nedalyvavimas Kliento organizuojamuose pasitarimuose) pažeidimus). |  |  |  |  | 150 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |  |  |  |
| - Bauda pagal Sutarties BS 12.12.2. p. (už Sutarties BS 20.3 p. (neinformavimas apie žinomus subtiekėjus, subtiekėjų pasikeitimus ir kt.) pažeidimus). |  |  |  |  | 150 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |  |  |  |
| - Bauda pagal Sutarties BS 12.12.3. p. (už pakartotinius Paslaugų etapų rezultatų trūkumus) |  |  |  |  | 150 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |  |  |  |
| - Bauda pagal Sutarties BS 12.12.4 p. (už Sutarties BS 5.2.18 p. (projekto priežiūros nevykdymas) pažeidimus). |  |  |  |  | 150 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |  |  |  |  |
| - Bauda už ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus nesilaikymą ar netinkamą jo vykdymą |  |  |  |  | Nurodoma, jei buvo siūlomi kokybiniai kriterijai: 150 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną |  |  |  |  |
| # KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI (žr. Sutarties BS 15 skyrių) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas |  |  | ☒ — banko garantija; ☒ — draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas; ☐ — netaikomas. |  |  |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminas |  |  | 15 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo |  |  |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma |  |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |  |  |  |  |  |
| # PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS) (žr. Sutarties BS 19 skyrių) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Subteikėjai |  |  | ☐ — Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti Subteikėjų nepasitelkė. ☐ — Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkė šiuos Subteikėjus: |  |  |  |  |  |  |
| - Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėjais |  |  | Subteikėjui raštu pateikus prašymą Klientui, PĮ nustatyta tvarka sudaromas trišalis susitarimas pagal Kliento parengtą formą, kuriame numatoma Paslaugų teikėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. |  |  |  |  |  |  |
| # PRIEDAI [ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti pavadinimus] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 |  | Kontaktiniai duomenys (konfidenciali informacija), 1 lapas. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 |  | Techninė specifikacija ir jos priedai, x lapai. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 |  | Galutinis laimėjusio Tiekėjo pasiūlymas ir jo priedai, x lapai. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 |  | Atsakymai į Pirkimo metu užduotus klausimus, x lapai. |  |  |  |  |  |  |  |
| # KITOS SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jei Sutarties Šalis vėluoja ar iš turimų duomenų akivaizdu, kad vėluos įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus dėl aplinkybių, nulemtų virusinės infekcijos protrūkio, ji turi teisę kitos Šalies prašyti Sutarties pratęsimo. Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikotarpiui, kurį Šalis negali ar negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paslaugų teikėjas įsipareigoja neteikti jokios informacijos apie šią Sutartį bei jos vykdymą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų ir Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims), užtikrinti, kad jokie šių valstybių subjektai nebūtų pasitelkiami dalyvauti Sutarties vykdyme jokiomis formomis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # BENDRŲJŲ SĄLYGŲ KEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sutarties BS 3.2 p. netaikomas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sutarties BS 23.10 netaikomas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLIENTAS Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai |  |  |  |  | PASLAUGŲ TEIKĖJAS Įmonės pavadinimas |  |  |  |  |

Priedas Nr. 1

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Kliento atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, gautas PVM sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

| PRANEŠIMAI | KONTAKTINIAI ASMENYS (ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ) |
| --- | --- |
| Klientui: | Kliento atstovai: |
| Adresas - ______________________, elektroninis paštas - _____________________, | (pareigos, vardas, pavardė, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija). |
| Paslaugų teikėjui: | Paslaugų teikėjo atstovai: |
| Adresas - ______________________, elektroninis paštas - _____________________, | (pareigos, vardas, pavardė, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija). |

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.