Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Viešųjų erdvių sutvarkymas Garliavoje, Kauno r., prie Garliavos 3-jo tvenkinio

BVPŽ kodas – 45112700-2 (kraštovaizdžio darbai)

Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai

Pėsčiųjų tako dangos įrengimas pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Tako ilgis- 450 m, plotis -3,00 m, storis – 0,48 m.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:

Darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Dokumentų, privalomų statybos užbaigimo procedūrai atlikti, parengimo terminas 1 (vienas) mėnuo. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ne dėl rangovo kaltės, užsakovui sutikus, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, 1 (vienam) mėnesiui, raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama sutarties dalis.

Reikalavimai, keliami pirkimo objektui

- Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir atitikti kokybės standartus. - Įrengtos dangos turi atitikti atsparumo, nuolydžių ir vandens nutekėjimo reikalavimus. - Visi darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES normų reikalavimus. - Turi būti laikomasi visų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių. - Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją atliktiems darbams (arba pagal STR). - Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami rangovo sąskaita per pagrįstą terminą.