AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-05-28, 2026-SD-464 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (22)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

1 klausimas.

DKŽ Nr.2, 6.6 ir 6.7 eilutėse atsirado nauji darbai, kurių nebuvo projekte. Prašome patikslinti šulinių diametrus.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2  pozicijoje Nr. 6.6 įvertinti DN(ID) 1500 šulinį. Pozicijoje Nr. 6.7 įvertinti DN(ID) 1000 šulinį.

2 klausimas.

2026-05-19 su raštu Tiekėjams Nr. 10, buvo pateikti atnaujinti darbų kiekių žiniaraščiai. DKŽ_2 papildytas pozicijomis Nr. 6.5-6.7.
       Prašau nurodyti:
       * numatytų šulinių diametrus;
       * pateikti T.S. šuliniams ir jų sudedamosioms dalims (pvz. koks turi būti dangtis, kokią apkrovą turi atlaikyti ir kt.);
       * prie šulinio aprašymo nurodyta, kad reikia numatyti skylių frezavimą šuliniuose, prašau atsakyti ar tai turės būti infiltraciniai šuliniai?
       * prašau pateikti šulinių brėžinius, nurodant konstrukciją po šuliniu, bei kokiomis medžiagomis turės būti užpilami šuliniai;
       * ar reikės įrengti perkritimus šuliniuose?

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 pozicijoje Nr. 6.6 įvertinti DN(ID) 1500 šulinį.  Pozicijoje Nr. 6.7 įvertinti DN(ID) 1000 šulinį. Technines specifikacijas ir šulinių įrengimo schemas žiūrėti  projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje. Perkritimai nenumatyti. Šuliniai įrengiami žalioje zonoje. Žiūrėti Inžinerinių tinklų suvestinio plano 1 psl. (sprendiniai įrengiami šalia pėsčiųjų tunelio), kuriame pateiktos elementų altitudės.

3 klausimas. Konstrukcijų dalis.

Ar gali rangovas užtikrinti pravažiavimą kitoje vietoje technologiniu keliu, nenaudodamas laikino tilto?

Atsakymas.

Rengiant Techninė darbo projektą gautos LTG INFRA prisijungimo sąlygos, kurių 10 punkte nurodyta: Rengiant projektą numatyti geležinkelio zonoje esančio privažiavimo kelio geležinkelio infrastruktūrai ir statinių priežiūrai atlikti išsaugojimą, užtikrinant patekimą iki jo. Projekto apimtyje numatytas laikinas tiltas. Kitokias priemones nenumatytas projekto prieš jų įrengimą reikalinga suderinti su LTG INFRA.

5 klausimas.

DKŽ_4 papildėte pozicija 7.10 "Pralaidos antgalių įrengimas" 2 vnt. Tačiau daugiau informacijos nepateikėte. Projekto žiniaraščiuose taip pat informacijos nėra. Prašau nurodykite kokie tai antgaliai, pateikite medžiagiškumą, skersmenį, ar reikalingas pagrindas, o gal pagrindas jau kitur įvertintas.

Atsakymas.

Redakcinė klaida. Perteklinai papildyta eilutė pašalinta.

6 klausimas.

Prašau atsakyti kokie darbai įvertinti DKŽ_5, pozicija 5.3. Ši pozicija žiniaraštyje pridėta naujai, tačiau joks paaiškinimas nepateiktas. Prašau nurodyti medžiagiškumą ir storius.

Atsakymas.

Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 0/5 (70%) ir betono C20/25 (30%) mišinio, kurio storis h=0,03 m, įrengimas.

7  klausimas. Klaidingai atsakėte:

| 4.3 |  | Nuovažų įrengimas (I variantas) |  |  | TS5 TS6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | N-14.5 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | M3 | 108.3 |  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis h=0,46 m, įrengimas |
| 4.3.2 | N-14.7 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas | M2 | 207.7 |  | Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio storis h=0.20 m, įrengimas |
| 4.3.3 | N-14.9 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas | M2 | 125,6 |  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S, kurio storis h=0.04 m, įrengimas |
| 4.3.4 | KK-11.1 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas | M2 | 52.0 |  | Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės) |
| 4.4 |  | Nuovažų įrengimas (II variantas) |  |  | TS5 TS6 |  |
| 4.4.1 | N-14.5 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | M3 | 108.3 |  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis h=0,41 m, įrengimas |
| 4.4.2 | N-14.7 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas | M2 | 207.7 |  | Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio storis h=0.20 m, įrengimas |
| 4.4.3 | N-14.9 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas | M2 | 125,6 |  | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S, kurio storis h=0.04 m, įrengimas |
| 4.4.4 | KK-11.1 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas | M2 | 52.0 |  | Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės) |
| 4.5 |  | Vandens pralaidų nuovažose įrengimas |  |  |  |  |
| 4.5.1 | N-15.1 | Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose | M | 35.10 |  | 4 vnt. d400 PP pralaidos |
| 4.5.2 |  | Betoninių antgalių d400 pralaidoms įrengimas | VNT. | 8.0 |  |  |
| 4.5.3 | VN-02.1 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) | M3 | 60.8 |  |  |
| 4.5.4 |  | Smėlio sluoksnio įrengimas, h=0,15 m | M3 | 3.2 |  |  |
| 4.5.5 | VP-01.3 | Įrengtos pralaidos užpylimas tankinant | M3 | 53.1 |  |  |
| 4.5.6 | ZS-15.1 | Filtruojamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas | M2 | 218.0 |  | Neaustinės geotekstilės ≥150 g/m² įrengimas |

Vietoj SMA 11 S 4 cm, turi būti AC 16 PD 8 cm, taip pat kelkraščių storis negali būti 10 cm. Prašome ištaisyti klaidas.

Atsakymas.

Techninė klaida (2026-05-20 rašte atsakant į 3 klausimą Nr. 2026-SD-428/5 ir 2026-05-20 rašte Nr. 2026-SD-428/7, atsakant į 4 klausimą): įrengiamas AC 16 PD  8 cm sluoksnis ir 5 cm storio kelkraščio sluoksnis:

| 4.3 |  | Nuovažų įrengimas (I variantas) |  |  | TS5 TS6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | N-14.5 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | M3 | 108.3 |  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis h=0,46 m, įrengimas |
| 4.3.2 | N-14.7 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas | M2 | 207.7 |  | Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio storis h=0.20 m, įrengimas |
| 4.3.3 | N-14.9 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas | M2 | 125,6 |  | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas AC16PD , kurio storis h=0,08 m |
| 4.3.4 | KK-11.1 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas | M2 | 52.0 |  | Kelkraščių sutvirtinimas 0,05 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės) |
| 4.4 |  | Nuovažų įrengimas (II variantas) |  |  | TS5 TS6 |  |
| 4.4.1 | N-14.5 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | M3 | 108.3 |  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis h=0,41 m, įrengimas |
| 4.4.2 | N-14.7 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas | M2 | 207.7 |  | Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio storis h=0.20 m, įrengimas |
| 4.4.3 | N-14.9 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas | M2 | 125,6 |  | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas AC16PD , kurio storis h=0,08 m |
| 4.4.4 | KK-11.1 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas | M2 | 52.0 |  | Kelkraščių sutvirtinimas 0,05 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės) |
| 4.5 |  | Vandens pralaidų nuovažose įrengimas |  |  |  |  |
| 4.5.1 | N-15.1 | Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose | M | 35.10 |  | 4 vnt. d400 PP pralaidos |
| 4.5.2 |  | Betoninių antgalių d400 pralaidoms įrengimas | VNT. | 8.0 |  |  |
| 4.5.3 | VN-02.1 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) | M3 | 60.8 |  |  |
| 4.5.4 |  | Smėlio sluoksnio įrengimas, h=0,15 m | M3 | 3.2 |  |  |
| 4.5.5 | VP-01.3 | Įrengtos pralaidos užpylimas tankinant | M3 | 53.1 |  |  |
| 4.5.6 | ZS-15.1 | Filtruojamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas | M2 | 218.0 |  | Neaustinės geotekstilės ≥150 g/m² įrengimas |

8 klausimas.

2026-05-20 rašte Nr. 17, paskutiniu atsakymu įtraukėte paminklinio akmens perkėlimą. Projekte šis darbas nėra aprašytas. Prašau pateikti aprašymą.

Atsakymas.

Šalia magistralinio kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ir Rajoninio kelio Nr. 1508 Aleksandrinė-Šveicarija sankryžos yra pastatytas  paminklinis akmuo statybos darbų metu šis akmuo turi būti perkeltas į Šveicarijos kaimo bendruomenės siūlomą vietą į prie Pergalės  ir  Aleksandrinės gatvių sankryžos esantį

valstybinės žemės sklypą ( X: 6101695 Y: 516229 ). Projekto dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo.

9 klausimas.

2026-05-20 rašte Nr. 15, atsakyme Nr. 3 nurodėte, kad nuovažoms klojamas 4 cm SMA 11 S asfaltas vienu sluoksniu. Toks asfaltas vienu sluoksniu negali būti naudojamas. Prašau patikslinti.

Atsakymas.

Techninė klaida. Įrengiamas AC 16 PD  8 cm sluoksnis.

10 klausimas.

2026-05-20 raštu tiekėjams Nr. 13 pateiktuose atsakymuose Nr. 44 ir 45 nurodyta, kad asfalto dangos storis tikslinamas į 6 cm. Prašome paaiškinti, kur šis pakeitimas atsispindi aktualioje pirkimo dokumentų redakcijoje, išskyrus pačius atsakymus į klausimus.
            Perkančioji organizacija atsisako pateikti atnaujintą ir aiškų Excel formato DKŽ, motyvuodama tuo, kad visi reikalingi matmenys ir darbų aprašymai yra pateikti projekto DKŽ, tačiau kartu nurodo, kad atnaujinta projekto byla bus pateikta tik po konkurso procedūrų.
             Atkreipiame dėmesį, kad atsakymai į tiekėjų klausimus yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis, tačiau esama situacija sudaro prielaidas neaiškumams ir nevienodam pirkimo sąlygų interpretavimui. Šiuo metu tiekėjai, skaičiuodami kiekvieną DKŽ poziciją (jų yra daugiau nei 1000), privalo papildomai tikrinti visus pateiktus atsakymus į klausimus bei sekti, ar konkrečiai pozicijai nebuvo atlikti pakeitimai. Didėjant atsakymų kiekiui, tokia praktika tampa neproporcinga ir ženkliai didina klaidų riziką.
             Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintais skaidrumo ir lygiateisiškumo principais, pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški, kad visi tiekėjai galėtų vienodai suprasti pirkimo objektą ir tinkamai parengti pasiūlymus. Šiuo metu pateiktas DKŽ šių reikalavimų neatitinka.
              Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti aktualų ir pilnai suformuotą DKŽ su visais darbų aprašymais, storiais, matmenimis bei kitais pasiūlymo kainai apskaičiuoti būtinais duomenimis, taip kaip perkančioji organizacija savo praktikoje daro nuolat, kad visi tiekėjai turėtų vienodas galimybes tinkamai ir aiškiai įsivertinti pirkimo apimtį.

Atsakymas.

Vadovautis excel formato darbų kiekių žiniaraščiais ir pateikiamas atsakymais. Projekto dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo. Pridedame atnaujintus techninio darbo projekto suvestinių kiekių/sąnaudų žiniaraščius.

11 klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.

3. Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis

Prašome nurodyti, kurioje DKŽ pozicijoje numatytas adatinių filtrų įrengimas darbų zonos

nusausinimui, įrengiant automobilių tunelį

Atsakymas.

Prašome žiūrėti projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

dalies aiškinamojo rašto 8 skyrių.

12 klausimas.

DKŽ_4 prididėta eilutė 4.4 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas 3023,80 m2. Iš kokios medžiagos rengiamas kelkraštis, koks storis?

Atsakymas.

Kelkraščių sutvirtinimas 0,23 m storio skaldos mišiniu 0/32.

13 klausimas.

DKŽ_4 prIdidėta eilutė 7.10 Pralaidos antgalių įrengimas 2 VNT. Koks tai antgalis? Prašome pateikti brežinius, technines specifikacijas .

Atsakymas.

Techninė klaida, pertekliniai papildyta eilutė pašalinta.

14 klausimas.

DKŽ_5 pridėta eilutė 5.3 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas 133,60 m2. Iš kokios medžiagos rengiamas kelkraštis, koks storis?

Atsakymas.

Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 0/5 (70%) ir betono C20/25 (30%) mišinio,

kurio storis h=0,03 m, įrengimas.

15 klausimas.

DKŽ_5 pridėta eilutė 5.4 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas 181,10 m2. Iš kokios

medžiagos rengiamas kelkraštis, koks storis?

Atsakymas.

Kelkraščių sutvirtinimas 0,14 m storio skaldos mišiniu 0/32.

16 klausimas.

DKŽ_5 pridėta eilutė 10.3.4 Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas 0,029 km. Koks tai atitvaras? Prašome pateikti brėžinius ir technines specifikacijas.

Atsakymas.

Pėsčiųjų tvorelė, kurios Techninės specifikacijos pateiktos projekto S dalies Techninių

specifikacijų 8.2.3 skyriuje.

17 klausimas.

DKŽ_7 pridėta eilutė 6.2.3 Kitų elementų įrengimas? Prašome pateikti brėžinius ir technines specifikacijas. Kokie tai elementai?

Atsakymas.

Gelžbetoniniai lego blokai įrengiami užtverti jungiamojo kelio pabaigą. Užtikrinti saugumui prie

blokų tvirtinami šviesą atspindintys elementai. Techninės specifikacijos pateiktos projekto S dalies Techninių specifikacijų 7.2.6 skyriuje.

18 klausimas. DKŽ_11.

Prašome nurodyti kokie vamzdžiai (plastmasiniai, metaliniai) ir nurodykite diametrus.

| 5.3.1 | Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose | M | 8,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose | M | 25,6 |

Atsakymas. Dėl excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 11:

5.3.1 pozicija. D400 Plastikinės pralaidos: 1 vnt.

    - pozicija. D600 Plastikinės pralaidos: 2 vnt.

19 klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 3. Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis. Prašome nurodyti, kuriuose DKŽ pozicijose yra numatyti automobilių tunelio įrengimui būtini žemės darbai, bei pateikti jų kiekius, įskaitant: grunto kasimą, pakrovimą ir išvežimą (taip pat ir tunelio prastūmimo metu), tunelio sparnų duobių užpildymą gerai sutankintu drenuojančiu gruntu ir kitus susijusius žemės darbus.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 28   3.1-3.4 eilutės.

20 klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 3. Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis. DKŽ pozicijoje 3.5 yra nurodytas laikinų spraustasienių įrengimas 146,6 m. Prašome nurodyti, kurioje DKŽ pozicijose yra numatyti laikinų spraustasienių išardymo darbai bei kiekiai.

Atsakymas.

Laikinų spraustasienių sąvoka iš savęs apibrėžia tai, jog jos turi būti demontuojamos.

21 klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 3. Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis.  DKŽ pozicijoje 3.6 yra nurodytas gruntinių inkarų įrengimas 52 vnt. Prašome nurodyti, kurioje DKŽ pozicijose yra numatyti gruntinių inkarų išardymo darbai bei kiekiai.

Atsakymas.

Gruntiniai inkarai lieka sankasoje.

22 klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 3. Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis.  DKŽ pozicijoje 3.7 yra nurodytas kitų elementų įrengimas 1 kompl. (reikalingų elementų tunelio stūmimui betonavimas 867 m3). Prašome nurodyti, kurioje DKŽ pozicijose yra numatyti kitų reikalingų elementų tunelio stūmimui išardymo darbai bei kiekiai.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 28 pozicijoje Nr. 3.8.

23 klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 3.

Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis. Prašome pateikti informaciją, kokių konkrečių g/b konstrukcijų išardymas numatytas DKŽ 3.8 pozicijoje (542 m3) bei nurodyti jų vietas objekte.

Atsakymas.

Tunelio priešakinės dalies ir stūmimo atraminės plokštės ardymas.

24 klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 3. Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis. DKŽ pozicijoje 3.9 yra nurodytas kitų elementų įrengimas 1 kompl. (betono pagrindo sluoksnis 50mm storio, 1020 m2). Prašome nurodyti, kurioje DKŽ pozicijose yra numatyti kitų reikalingų betono pagrindo sluoksnio išardymo darbai bei kiekiai.

Atsakymas.

Išardymas nenumatytas.

25  klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 3. Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis. DKŽ pozicijoje 3.10 yra nurodytas laikinų tiltų įrengimas 1 vnt. Prašome nurodyti, kurioje DKŽ pozicijose yra numatyti laikinų tiltų išardymo darbai bei kiekiai.

Atsakymas.

Laikino tilto sąvoka iš savęs apibrėžia tai, jog jis turi būti ir demontuojamas.

26 klausimas.

DKŽ NR. 28 – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 3. Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis. DKŽ pozicijoje 3.11 yra nurodytas kitų elementų įrengimas 1 kompl. (tunelio priešakinės dalies betonavimas 137 m3). Prašome nurodyti, kurioje DKŽ pozicijose yra numatyti tunelio priešakinės dalies išardymo darbai bei kiekiai.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 28 pozicijoje Nr. 3.8.

27 klausimas.

DKŽ NR. 15 –Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis. Prašome nurodyti, kuriuose DKŽ pozicijose yra numatyti automobilių tunelio įrengimui būtini žemės darbai, bei pateikti jų kiekius, įskaitant: grunto kasimą, pakrovimą ir išvežimą (taip pat ir tunelio prastūmimo metu), tunelio sparnų duobių užpildymą gerai sutankintu drenuojančiu gruntu ir kitus susijusius žemės darbus.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 28   3.1-3.4 eilutės.

28 klausimas.

Pirkimo dokumentacijoje pateiktame techniniame darbo projekte „VIADUKAS 28,87 km“ numatytas šlaitų planiravimas 3079 m2. Taip pat šlaituose numatyta įrengti 47 m vejos bortų bei 277 m2 šlaitų tvirtinimo plytelių dangos.  Prašome patikslinti, kas numatoma atlikti likusiuose 2800 m2? Prašome pateikti skersinį viaduko 28,87 km šlaitų tvirtinimo brėžinį. Bei papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius.

Atsakymas.

Likusio šlaito padengimas juodžemiu, apsėjimo darbai numatyti projekto S dalyje.

29 klausimas.

Prašome pateikti vejos bortų šlaitų tvirtinimui „viadukui 28,87 km“ įrengimo brėžinį.

Atsakymas.

Vadovautis Lietuvoje galiojančiais bortų ir kitų kelio elementų įrengimo normatyvais.

30 klausimas.

Pateiktame P23-042-A6-SK-TDP brėžinyje P23_042- -DCA-AK-BC-0028-TDP-SK_05_02-B_28 latako ties atramine siena įrengimo mazge numatytos 490x490x80 plytelės, o latako ištekėjimo įrengimo mazge nurodytos 0,49x0,49x0,10 šlaitų tvirtinimo plokštės. Priede Nr. 17 DKŽ_13 įkainotos 8 cm storio šlaitų tvirtinimo plytelės. Prašome patvirtinti, jog tiekėjas DKŽ_13 darbų apimtyje turi vertinti 8 cm storio šlaitų tvirtinimo plyteles.

Atsakymas.

Naudojamos 8 cm storio plytelės.

31 klausimas.

Prašome patikslinti „Viaduko 28,87 km“ gelžbetoninių surenkamų elementų šlaitiniams laitams kiekį kubiniais metrais (žiniaraščiuose numatyta 7,5 m3 o brėžiniuose P23_042- -DCA-AK-BC-0030-TDP-SK_05_02-B30_2 bei P23_042- -DCA-AK-BC-0030-TDP-SK_05_02-B30_ 4 matome kitą kiekį).

Atsakymas.

Kiekis brėžinių žiniaraščiuose ir SKŽ nurodytas tinkamas. Brėžinių žiniaraščių

apatinėje eilutėje pateikiamas suminis visų medžiagų tūris.

32 klausimas.

Brėžiniuose P23_042- -DCA-AK-BC-0030-TDP-SK_05_02-B30_2 bei P23_042- -DCA-AK-BC-0030-TDP-SK_05_02-B30_ 4 suvestiniuose ŠL-1 ir ŠL-2 žiniaraščiuose numatytas žvyro pagrindas po laiptais, o medžiaga nurodyta „Skalda“. Prašome patikslinti, žvyro ar skaldos mišinius tiekėjas turi vertinti laiptų įrengimui.

Atsakymas.

Naudojamas 0/32 žvyro mišinys.

33 klausimas.

Prašome atsakyti ar, konkursą laimėjęs, tiekėjas, turės pasirašyti sutartį su TDP autoriumi, dėl BIM duomenų perdavimo - modeliavimo? Ar visas procesas vyks per Užsakovą?

Atsakymas.

Rangovas gali pasirašyti sutartį su TDP autoriumi arba kitu projektuotoju dėl rangos metu

reikalingo modeliavimo.

34 klausimas.

Po patikslinimų pvz. DKŽ_2 pridėta eilutė 4.4 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas 187,70 m2. Ar Tiekėjai turi atspėti kokio storio ir iš kokios medžiagos rengiamas šis kelkraštis (atitinkamai ir kitos eilutės)? Prašome tinkamai organizuoti konkursą ir pateikti detalius Microsoft excel žiniarašius su storiais, medžiagų pavadinimais ir tp.

Atsakymas.

Kelkraščių sutvirtinimas 0,23 m storio skaldos mišiniu 0/32.

Taip pat teikiame atnaujintus techninio darbo projekto suvestinius kiekių/sąnaudų žiniaraščius.

35 klausimas.

Prašome pateikti atnaujintus techninio darbo projekto žiniaraščius. Dabar neaišku ką ir kuom pakeičiate.

Atsakymas.

Projekto dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo. Atnaujinti techninio darbo projekto suvestiniai kiekių/sąnaudų žiniaraščiai pridedami prie šio rašto.

36 klausimas.

DKŽ_2 Pridėta 6.6 ir 6.7 pozicijos. Kokio diametro šuliniai?

Atsakymas.

Žr. atsakymus į 1 ir 2 klausimus.

37 klausimas.

Pirkimo dokumentacijoje pateiktame techniniame darbo projekte „VIADUKAS 29,98 km“ prie turėklų įrengimo numatyta „Neopreno juosta 1,5 mm storio“ bei nurodyti juostos kiekiai kvadratiniais metrais.

Prašome pateikti neopreno juostos montavimo mazgo brėžinį.

Kadangi juostos montuojamos tiesiniais metrais, prašome nurodyti, kiek metrų juostos reikės

sumontuoti rengiant turėklus viaduko 29,98 km konstrukcijų atramose, perdangoje bei atraminėse sienose.

Atsakymas.

Kiekiai pateikti techniniame darbo projekte. Neopreno juosta montuojama tarp porankio ir

statramsčio.

- klausimas.

2026-05-21 rašte Nr.21 matome klausimą ir atsakymą: „14.  Klausimas. Pirkimo dokumentacijos 17 priedo DKŽ_13 žiniaraštyje eilutėje Nr. 2.1 kolonų įrengimas jas sumonolitinant rostverkų lizduose.  Darbo aprašyme nurodyta:  „<...> C30/37 XC2 nesitraukiančiu betonu - 4 m3“. Kadangi nesitraukiantys būna tik remontiniai mišiniai, prašome konkrečiai nurodyti, ar tiekėjas turi vertinti C30/37 XC2 betono mišinį, ar nesitraukiantį remontinį mišinį?

Atsakymas. Naudojama C (concrete-betonas) 30/37 klasės mišinys. Ar tai iš betonvežio pilamas

įprastas betonas, ar iš maišų maišomas vienokios ar kitokios sudėties mišinys, nekeičia fakto, jog tai betonas. Remontinių mišinių klasės kitos, R1-R4.“

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje betono gamyklos negamina C30/37 XC2 nesitraukiančio

betono, o pagal pateiktą atsakymą turi būti naudojamas „įprastas betonas“, prašome patikslinti darbo aprašymą „<...> C30/37 XC2 nesitraukiančiu betonu - 4 m3“.

Taip pat prašome analogiškai patikslinti DKŽ 15 Eil. Nr.2.1 eilutę:

,,Kolonų sumonolitinimas rostverkų lizduose C30/37 XC2 nesitraukiančiu betonu - 3 m3“.

Atsakymas.

Betonas gali būti tiekiamas ne tik iš gamyklos paruoštas, bet gali būti perkamas fasuotas

reikiamų specifikacijų. Medžiaga nekeičiama.

39 klausimas.

Žiniaraščiuose DKŽ_1 -DKŽ_11.

Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę -101.155,30 m3

Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų – 98.253,40 m3

Sunaudojamas visas iškastas gruntas sankasos įrengimui.

DKŽ_28  3.1   Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų - 12.800,00 m3 ir

3.3 Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų - 7000,00 m3.

Iš kur atvežamas  19.800,00 m3 gruntas, jei DKŽ_1 -DKŽ_11 iškastas gruntas sunaudojamas sankasos įrengimui. Ar neturėtų būti atvežtinis gruntas 19.800,00 m3 ?

Atsakymas.

Excel formato DKŽ_1 - DKŽ_11 Pateikti žemės darbai ir DKŽ 28 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti darbai.

Excel formato DKŽ_28  pozicijoje Nr. 3.1 taip pat vertinamas grunto kasimas.

40 klausimas.

DKŽ_28 3.1 Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų 12.800,00 m3. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai šioje pozicijoje turi vertintis tik žemės sankasos supylimą iš esamo grunto, o grunto iškasimo darbų Tiekėjai neturi vertintis.

Atsakymas.

Excel formato DKŽ_28 pozicijoje Nr. 3.1 taip pat vertinamas grunto kasimas.

41 klausimas.

DKŽ_28 3.3 Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų 7000 m3. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai šioje pozicijoje turi vertintis tik žemės sankasos supylimą iš esamo grunto, o grunto iškasimo darbų Tiekėjai neturi vertintis.

Atsakymas.

Excel formato DKŽ 28 pozicijoje Nr. 3.3 taip pat vertinamas grunto, kuris sandėliuojamas šalia

sankasos, kasimas.

42 klausimas. Manome, kad DKŽ_28 trūksta darbo atraminio pylimo ardymas/ kasimas ir pervežimas į geležinkelio pylimą 7000 m3.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 28 pozicija Nr. 3.4 minimus darbus apima.

43 klausimas.

Norime atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį, kad atsakydama į tiekėjų klausimus 2026-05-19 CVP IS priemonėmis (Pranešimo ID 651262) atsiuntė dokumentą Nr. 2026-SD-428/1, kuriame IŠ ESMĖS NĖRA ATSAKYTA į lentelėje nurodytą 3 klausimą:

          „Techninio darbo projekto dokumente „P23_042-SRP-DZA-AS-BC-0001-TDP-S_04_01-BENDRA_BYLA_nuasmeninta“, punkte 3.2. „Eismo saugumo priemonės“ yra nurodyta „smūgio slopintuvas smūgio stiprumo lygis A, liekamojo šoninio poslinkio klasė D1, gražinimo zonos dydis Z1“
Atkreipiant perkančiosios organizacijos dėmesį, kad smūgio slopintuvo eksploatacinių charakteristikų klasės pagal standartą LST EN 1317-3 yra smūgio slopintuvo eksploatacinių charakteristikų lygis, nustatomas pagal greičio klasę, šoninį poslinkį, grąžinimo zoną ir smūgio stiprumo lygį, todėl prašome patikslinti smūgio slopintuvo eksploatacines charakteristikas nurodant greičio klasę.“

         Perkančiosios organizacijos atsakymas suformuotas taip:

        „Projekto techninėse specifikacijose nurodyta: Gelžbetoniniams kelio atitvarams su integruotais akustiniais elementais, kurie yra testuoti pagal EN 1317 standarte keliamus reikalavimus, turi atitikti šiuos parametrus:
- Sulaikymo lygis – H2;
- Veikimo pločio klasė – W4;
- Smūgio stiprumo lygis – B.“

          t. y. atsakyta apie kelio atitvarus, kai tiekėjo buvo klausiama apie smūgio slopintuvo eksploatacines charakteristikas.

         Prašome patikslinti smūgio slopintuvo eksploatacines charakteristikas nurodant SMŪGIO SLOPINTUVO GREIČIO KLASĘ.

Atsakymas.

Smūgio slopintuvo greičio klasė – 100 (R); gali būti naudojami ir geresnių charakteristikų smūgio slopintuvai.

44 klausimas.

Į kokias geležinkelio apkrovas reikėtų atsižvelgti projektuojant laikinas konstrukcijas? Ar būtina projektuoti laikinas konstrukcijas pagal Eurokodo apkrovų modelius (tunelio projektavimas buvo atliktas pagal Eurokodo apkrovų modelius, įskaitant sunkiosios apkrovos modelį SW/2 su geležinkelio eismo koeficientu α = 1,46), ar būtų priimtina naudoti konkretaus šiuo geležinkeliu važiuojančio traukinio projektinę apkrovą? Jei taip, gal galėtumėte nurodyti traukinio tipą?

Atsakymas.

Laikinas konstrukcijas įrengti su α=1.46 Eurokodo modeliais būtų ekonomiškai nenaudinga, didinant įrengimo kaštus be apčiuopiamos naudos. Reikalavimai Europinėje direktyvoje yra statiniams, projektuojamiems su ilgalaike perspektyva. Mažinti koeficientą iki 1 galima, tačiau Rangovas turės parengti technologinį projektą ir konkrečias priemones suderinti su LT INFRA.

45 klausimas.

Ar šiuo, geležinkelio, keliu reguliariai kursuoja keleiviniai elektriniai traukiniai? Ar būtų įmanoma gauti bėgių valdymą 8–10 valandų?

Atsakymas.

Remtis LTG INFRA prisijungimo sąlygų 19 punkto reikalavimais. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant būtinybei technologiškai trumpalaikius statybos darbus, kurių neįmanoma atlikti vykstant traukinių eismui, atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę. Rangovas turi parengti technologinį projektą ir konkrečius reikalingos pakeitimus geležinkelių eismui suderinti su LT INFRA.

46 klausimas.

Ar darbų vykdymo metu būtų galima nustatyti geležinkelio eismo greičio apribojimą 20–30 km/h?

Atsakymas.

Remtis LTG INFRA prisijungimo sąlygų 19 punkto reikalavimais. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant būtinybei technologiškai trumpalaikius statybos darbus, kurių neįmanoma atlikti vykstant traukinių eismui, atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę. Rangovas turi parengti technologinį projektą ir konkrečius reikalingos pakeitimus geležinkelių eismui suderinti su LT INFRA.

Ar tunelio statybos zonoje yra aktyvi kontaktinė linija?

Atsakymas.

Atliekant projektavimo darbus ir tyrinėjant objektą buvo nustatyta, kad gretimoje aplinkoje yra įrengtos geležinkelio kelio kontaktinio tinklo atramos. Ar šiuo metu kontaktinė linija yra aktyvi negalime atsakyti, nes tai nėra šio projekto apimties objektas.

PRIDEDAMA:

- Atnaujintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 17 priedas, 1 excel formato failas.

- Atnaujinti techninio darbo projekto suvestiniai kiekių/sąnaudų žiniaraščiai, 1 zip formato

katalogas, kuriame yra 15 pdf formato failų.

Projektų grupės

Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt