KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS „ATEITIES KARJERAI BŪTINŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS ŠVIETIMO PRAKTIKOJE“ SKAITMENIZAVIMO PASLAUGŲ MUKIS PLATFORMOJE PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

- Perkančioji organizacija – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – Užsakovas).

- Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Profesinis ugdymas – prieinamas visiems“ (10-020-P-0001), finansuojamą Europos Sąjungos fondų „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir Bendrojo finansavimo lėšomis.

- Perkamos paslaugos ir jų svarba:

Ateities karjeros kompetencijų ugdymas yra vienas iš esminių šiuolaikinės švietimo sistemos prioritetų, atsižvelgiant į sparčiai kintančią darbo rinką, technologinius pokyčius ir didėjantį profesinių kelių neapibrėžtumą. Dirbtinio intelekto (DI) plėtra iš esmės keičia darbo rinkos poreikius – automatizuojamos rutininės užduotys, o vis didesnę vertę įgyja žmogaus gebėjimai ir savybės, kurių DI negali pakeisti. Kūrybiškumas, socialiniai ir emociniai gebėjimai, komunikaciniai, metapažinimo bei komandinės veiklos įgūdžiai tampa kertiniais veiksniais, lemiančiais karjeros sėkmę ateityje.

Šiame kontekste besimokantiesiems tampa vis svarbiau ugdyti gebėjimą sąmoningai pasirinkti, planuoti ir valdyti savo karjerą, priimti sprendimus, prisitaikyti prie pokyčių, mokytis visą gyvenimą ir kryptingai plėtoti kompetencijas, reikalingas profesinei veiklai. Šių kompetencijų ugdymas reikalauja nuoseklaus ir bendro požiūrio bendrojo ir profesinio ugdymo sistemoje bei pakankamai pasirengusių pedagogų, karjeros specialistų ir švietimo pagalbos specialistų, gebančių integruoti ateities karjeros kompetencijas į kasdienę švietimo praktiką.

Lietuvos švietimo sistemoje ši tema ypač aktuali mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), ir mokinių iš nepalankaus socialinio, ekonominio ir kultūrinio konteksto (SEK), atžvilgiu, nes šios grupės dažniau patiria sunkumų, lemiančių ankstyvą pasitraukimą iš bendrojo ir profesinio ugdymo bei kvalifikacijos ar jos dalies neįgijimą. Švietimo pagalbos specialistai, bendrojo ugdymo ir profesinių mokymo įstaigų mokytojų vaidmuo šiame kontekste yra itin svarbus, nes jie, teikdami individualizuotas paslaugas, gali užtikrinti mokymosi proceso tęstinumą ir daryti reikšmingą įtaką mokinių profesiniams pasirinkimams. Siekiant stiprinti mokytojų ir specialistų kompetencijas ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tikslinga skaitmenizuoti nuotolinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Ateities karjerai būtinų kompetencijų ugdymas švietimo praktikoje“, sudarančią galimybes savarankiškam mokymuisi MUKIS sistemoje ir prisidedančią prie įtraukaus ugdymo, iškritimo iš ugdymo proceso prevencijos bei profesinio mokymo prieinamumo ir kokybės didinimo.

- Pirkimo objektas – 40 ak. val. nuotolinės kvalifikacijos tobulinimo „Ateities karjerai būtinų kompetencijų ugdymas švietimo praktikoje“ sukurto turinio ir užduočių skaitmenizavimo paslaugos, diegimo darbai, skirti programai tinkamai funkcionuoti. Pirkimas į dalis neskaidomas.

NUOTOLINĖS PROGRAMOS „ATEITIES KARJERAI BŪTINŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS ŠVIETIMO PRAKTIKOJE“  TURINIO IR UŽDUOČIŲ SKAITMENIZAVIMO PASLAUGŲ DARBAI

Tikslas – skaitmenizuoti nuotolinės programos „Ateities karjerai būtinų kompetencijų ugdymas švietimo praktikoje“ sukurtą turinį ir įdiegiant MUKIS platformoje bei atlikti MUKIS platformos palaikymo darbus.

Uždaviniai:

- Paruošti www.mukis.lt platformą (pritaikymas ir paruošimas)

- Įdiegti į www.mukis.lt sukurtą nuotolinę kvalifikacijos tobulinimo programą su visu turiniu (mokomoji ir metodine medžiaga).

- Įvykdyti techninėje specifikacijoje nurodytas visas skaitmeninimo ir įdiegimo užduotis (žr. 1 lentelė)

REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis pirkimo dokumentuose aprašytais reikalavimais ir atsižvelgiant į teisės aktus bei kitus normatyviniu dokumentus reglamentuojančius profesinį orientavimą (ugdymą karjerai) (toliau – PO), švietimo paslaugų teikimą mokiniams ir mokytojams.

- Skaitmenizuojant turinį įsipareigojama nuolat glaudžiai bendradarbiauti su programos turinio kūrėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, vykdyti skaitmenizavimą atsižvelgiant į programos turinį.

- REIKALAVIMAI SKAITMENIVAZIMO IR DIEGIMO DARBAMS

1.1 Laikytis numatytų skaitmenizavimo reikalavimų: interaktyvių elementų naudojimas, medžiaga pateikiama ir skaitmeninama www.mukis.lt sistemai tinkamu formatu, turinys turi būti prieinamas naudojant įvairias naršykles.

  - Laikytis numatytų diegimo reikalavimų: tiekėjas turi užtikrinti programos techninį suderinamumą su www.mukis.lt sistema, programos turinys turi būti įkeltas, testuotas ir pilnai veikti www.mukis.lt sistemoje (pirmieji testavimai atliekami testinėje sistemos versijoje), tiekėjais turi pateikti naudotojo instrukciją sistemos administratoriui ir jį apmokyti naudotis programa.

  - Laikytis numatytų kitų reikalavimų: nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa turi būti sukurta ir diegiama funkciškai ir vizualiai suderinta su MUKIS platformoje jau įdiegtomis nuotolinėmis kvalifikacijos tobulinimo programomis. Turi atitikti esamų programų struktūrą, naršymo logiką, dizaino principus, interaktyvių elementų stilistiką, vertinimo sistemą, pažymėjimų ir pažymų išdavimą ir kitus techninius sprendimus. Tiekėjas įsipareigoja susipažinti su jau įdiegtomis programomis ir užtikrinti, kad mokymosi eigos struktūra būtų nuosekli ir palyginama su esamomis programomis, vizualinis dizainas (šriftai, spalvos, mygtukai, ikonos) būtų vienodos, vartotojo patirtis būtų vientisa visoje platformoje, programos formatas ir pateikimo būdas suderintas su esamų programų bei pagal analizės metu nustatytą poreikį atlikti MUKIS sistemos modifikavimo darbus reikalingus programos diegimui.

  - Darbas atliekamas remiantis 1 lentele „skaitmenizavimo ir įdiegimo užduotis“, pasiekiami visi lentelėje nurodyti rezultatai, laikantis numatyto termino ir apimties.

1 lentelė. Skaitmenizavimo ir įdiegimo užduotis

| Eil.nr | Skaitmenizavimo objektai | Aprašymas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Ateities karjerai būtinų kompetencijų ugdymas švietimo praktikoje“ | Programos turinys sudarytas iš 40 akademinių valandų, tai yra 5 moduliai po 8 akademines valandas. Kiekvienas modulis turi savo mokomąja medžiagą, kuri sudaryta iš teksto, vaizdo ir garso įrašų, įvairios iliustracinės medžiagos (schemos, grafikai, nuotraukos ir kt.), užduotys, darbalapiai (pdf formatu), hipertekstas, pateiktys, hipernuorodos į kitus informacinius šaltinius ir kt. | Suskaitmeninta ir įdiegta į sistemą www.mukis.lt nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa su visa metodine medžiaga su visais jai priklausančiais ir turinio specifikacijoje nurodytais elementais (5 moduliai). |
| 2. | „Ateities karjerai būtinų kompetencijų ugdymas švietimo praktikoje“ nuotolinės programos instrukcija sistemos naudotojams: vaizdinės medžiagos paruošimas ir skaitmenizavimas | Sukuriama trumpo formato (PDF ar kt.) instrukcija, nurodanti sistemos naudotojui kaip efektyviai naudotis nuotoline kvalifikacijos tobulinimo programa | Instrukcija įdiegiama į sistemą, nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo programų modulyje (arba kitoje su Užsakovu sutartoje sistemos vietoje). |
| 3. | Kvalifikacijos tobulinimo nuotolinių programų papildomų funkcionalumų įdiegimas | Įdiegti navigacinius mygtukus, leidžiančius grįžti atgal į temą, į modulį, į programą. | Gerinama naudotojo patirtis naudojantis programa. |
| 4. | Pažymėjimų ir pažymų saugojimas | Įdiegti naują skiltį, kurioje naudotojas matytų visus savo pažymėjimus ir pažymas už visas baigtas programas ir baigtus modulius. | Naudotojas baigęs programą savo profilyje patogiai randa pažymėjimus ir pažymas, gali jas atsisiųsti. |
| 5. | Partnerių aktyvi karuselė | Sistemos apačioje viena bendrine ir kuriamose naujienose, polapiuose, tekstiniuose puslapiuose specifiškai modifikuojama pagal partnerių poreikį prie tos veiklos. | Sprendimas atitinka šiuolaikinius vartotojo sąsajos (UI/UX) standartus, didina sistemos modernumą ir konkurencingumą, kas yra svarbu siekiant pritraukti naudotojus. |
| 6. | Įkeliamų failų funkcionalumo gerinimas | Įkelti failai atsivaizduoja pagal atitinkamą formatą, produkcinėje aplinkoje neatsivaizduoja atsisiųsti ir failo dydis elementai. | Patogiai pasiekiami ar naudojami atsisiunčiami priedai. Aktualu techninės kvalifikacijos tobulinimo kontekste, kur dalijamasi mokymų medžiaga, užduotimis, priedais. |
| 7. | Formų modulio gerinimo darbai | Atsisiuntus failą leidžiama grįžti atgal į formą pildyti jau pradėtus laukelius. | Užtikrinamas sklandus grįžimas į formą su galimybe tęsti jau pradėtų laukelių pildymą (programos testuose, užduotyse). |
| 8. | Programavimo darbai. | 280 programavimo valandų nenumatytiems funkcionalumams ir darbams, atsiradus poreikiui projekto įgyvendinimo metu. | Prisideda prie projekto rizikų valdymo, sumažindamos galimus vėlavimus bei užtikrindamos didesnį lankstumą įgyvendinimo etape. |

  - Prieš pradedant įgyvendinti skaitmenizavimo ir diegimo darbus, nurodytus 1 lentelėje, paslaugos Teikėjas įsipareigoja aptarti juos su Užsakovu (nuotolinio susitikimo būdu ar kitu, abejoms šalims patogiu būdu).

  - Įvykdžius skaitmenizavimo ir diegimo darbus, paslaugos Teikėjas įsipareigoja atnaujinti mokinių ugdymo karjerai informacinės sistemos pirminę techninę specifikaciją, nurodyti ir aprašyti atliktus darbus.

  - Vykdant skaitmenizavimo ir diegimo darbus, užtikrinti, kad MUKIS sistema būtų pilnai pritaikyta mobiliųjų telefonų naudotojams, naudojant prisitaikantį dizainą ir modernias naudotojo sąsajos (UI) bei naudotojo patirties (UX) praktikas. Sistema turi korektiškai veikti įvairių dydžių ekranuose ir skirtingose operacinėse sistemose (pvz., „Android“, „iOS“), užtikrinant patogią navigaciją, aiškų turinio atvaizdavimą, greitą įkėlimo laiką bei sklandų funkcionalumą.

  - Užtikrinti sklandų techninį skaitmeninamos programos veikimą 12 mėnesių po sutarties pabaigos.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

2.1. Skaitmenizavimo paslauga vykdoma pagal su Užsakovu suderintą ir po paslaugų teikimo sutarties pasirašymo patvirtintą skaitmenizavimo įdiegimo planą (toliau - Veiklų planas), kuriame pateikiami skaitmenizavimo ir įdiegimo etapai, kalendorius ir kt. Veiklų plano forma ir pateikimo būdas derinamas su Užsakovu po sutarties pasirašymo.

2.2. Paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, turi suderinti susitikimą su Užsakovu ir pristatyti Veiklų planą. Susitikimas vykdomas Užsakovo patalpose. Užsakovo sprendimu, susitikimas gali būti organizuojamas ir nuotoliniu būdu.

2.3. Paslaugos teikėjas, jeigu tai neprieštarauja keliamiems reikalavimams, Veiklų plane gali pasiūlyti papildomus Techninėje specifikacijoje nenumatytus, bet Teikėjo manymu būtinus pasiūlymus ir sprendimus.

2.4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja koreguoti Veiklų planą, gavus argumentuotas Užsakovo, projekto partnerių ir (ar) kitų už projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų pastabas.

2.5. Paslaugos Teikėjas, atsižvelgęs į po pirmojo susitikimo pateiktas pastabas ir pasiūlymus, koreguoja Veiklų planą ir pateikia tvirtinti Užsakovui, kuris ne ilgiau kaip per 5 dienas tvirtina galutinį Veiklų planą.

2.6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu:

2.6.1. paskirti Projekto vadovą, kuris atsakys už specialistų darbo organizavimą ir dalyvaus Užsakovo inicijuotose konsultacijose, susitikimuose programos skaitmenizavimo klausimais;

2.6.2. paskirti atsakingą asmenį, į kurį Užsakovas galėtų kreiptis dėl teikiamų paslaugų ar atsiskaitymų derinimo, taip pat kilus problemoms paslaugų teikimo laikotarpiu;

2.6.3. inicijuoti susitikimus pagal suderintą veiklų kalendorių ir pristatyti tarpinius veiklos rezultatus;

2.6.4. informuoti, konsultuoti Užsakovą apie paslaugų įgyvendinimo eigą ir atsižvelgti į gautas pastabas;

2.6.5. užtikrinti, kad visi siūlomi specialistai projekto įgyvendinimo laikotarpį ar atitinkamą projekto etapą bus pasiekiami;

2.6.6. informuoti Užsakovą apie bet kokius pasikeitimus ne vėliau nei per 1 darbo dieną jiems paaiškėjus;

2.6.7. Susitikimai vykdomi Užsakovo nurodytoje vietoje, jų laikas derinamas su Paslaugos teikėju likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki planuojamo susitikimo pradžios;

2.6.8. Programos skaitmenizavimo ir diegimo darbuotojai privalo užtikrinti konfidencialumą visą sutarties vykdymo laikotarpį. Darbuotojai neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte numatytą atvejį, sutarties vykdymo metu sužinotos ar jam perduotos informacijos ir (ar) duomenų, taip pat neturi teisės sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa suteikta informacija ir (ar) duomenys ar vykdant paslaugų sutartį sužinota informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Šiame punkte numatyti konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją ir (ar) duomenis atskleidžiant, kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.7. Programos skaitmeninimo specialistai įsipareigoja suteikti ne mažiau kaip 60 val. konsultacijų programos turinio kūrėjams, vykdyti skaitmenizavimą atsižvelgiant į reikalavimus programos turiniui,   dalyvauti programos turinio skaitmenizavimo konsultacijose ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pagal sudarytą Veiklų planą. Esant poreikiui ir klausimams iš LINEŠA ar kitų suinteresuotų šalių, susitikimai gali būti organizuojami dažniau.

2.8. Paslaugos pilnai turi būti suteiktos iki 2026m. gruodžio 11 d.

2.9. Už suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma įvykdžius visus skaitmenizavimo ir diegimo darbus (žr. 1 lentelė).

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJO PERSONALUI (EKSPERTAMS)

3.1. Visi projekte dirbantys ekspertai turi būti neveikiami interesų konfliktų, kurie galėtų kilti, vykdant jiems paskirtas pareigas.

3.2. Paslaugos teikėjas privalo paskirti: projekto vadovą, informacinių sistemų analitiką/projektuotoją, aplikacijų programuotoją, duomenų bazės programuotoją, testuotoją, informacinių sistemų saugumo specialistą.

3.3. Tiekėjas turi užtikrinti keliamas specialistams sąlygas kvalifikacinių reikalavimų apraše, užtikrinti sklandų reikiamų dokumentų pateikimą.

- MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNOLOGINĖS PRIEMONĖS

  - Mokinių ugdymo karjerai informacinės sistemos esama aplinka:

4.1.1. Informacija MUKIS teikiama lietuvių kalba.

4.1.2. MUKIS tikslas: užtikrinti karjeros paslaugų virtualioje aplinkoje modelį, gerinantį karjeros paslaugų prieinamumą ir patrauklumą skirtingoms asmenų grupėms bei užtikrinti nuoseklų ir sklandų mokinių ugdymą karjerai bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

4.1.3. MUKIS komponentai:

- MUKIS Portalas. MUKIS portalo ir vidinės sistemos aplikacijų branduolį sudaro SystemSight karkaso pagrindu. SystemSight – tai aplikacijų veiklos logikos ir turinio valdymo platforma, realizuota PHP programavimo kalba. Realizuoja trisluoksnę, į paslaugas orientuotą sistemos funkcinę, integracijų sąsajų ir duomenų architektūrą bei integruoja savyje visus funkcinius komponentus į vienalytį portalą. Ši platforma prieinama išoriniams (ir LINEŠA vartotojams) galutiniams sistemos naudotojams. Šio komponento sudėtyje taip pat yra realizuotos visos duomenų apsikeitimo sąsajos su išorinėmis sistemomis ir kita duomenų apsikeitimo veiklos logika.

- Administratoriaus posistemė. Visos vidinių naudotojų (LINEŠA darbuotojų ar su LINEŠA sutartis sudariusių asmenų) funkcijos atliekamo panaudojant Administracinį modulį.

- Duomenų bazė (MariaDB DBVS). Duomenų bazių valdymo sistema, kurioje saugomos visos sistemos duomenų bazės ir duomenys.  Tiek Viešojo MUKIS portalo, tiek administracinė sistema, naudoja MariaDB pagrindu veikiančias duomenų bazes.

- Sąsajų valdymo modulis. Šis modulis skirtas Sistemos administratoriui ir teikia funkcijas duomenų mainams tarp Portalo ir Mokinių registro, Pedagogų registro, H5P, Paysera ar RKC sistemų.

4.2. MUKIS informacinė sistema turi savo programinę ir techninę charakteristiką, kuri nurodyta 2 lentelėje.

2 lentelė. MUKIS programinė ir technine charakteristika

| Naudojama programinė įranga | Techninės įrangos parametrai | Integracinės sąsajos |
| --- | --- | --- |
| - Centos 8.1 - Programavimo kalba – PHP 8.2 - Duomenų bazės platforma – MariaDB 10.3 - Aplikacijų valdymo platforma SystemSight CMS | - 16Cpu - 16GB RAM - 350GB SSD | MUKIS integracinės sąsajos realizuotos JSON, XML formatais. |