TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- STATINIŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Projektavimo paslaugos apima susisiekimo komunikacijų (gatvių-kelių ar jų ruožų) naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto techninių darbo projektų (toliau – TDP), paprastojo remonto aprašo parengimą.

- PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS

- Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

- parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;

- projekto rengimo dokumentais;

- inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

- technine (-ėmis) užduotimi (-is);

- kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI

  - Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis) apmoka Elektrėnų savivaldybės administracija;

  - Gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis);

  - Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

  - Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti (parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;

  - Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą paslaugų kokybę;

  - Visus techniniu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Elektrėnų savivaldybės administracija.  Elektrėnų savivaldybės administracijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą;

  - Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse;

  - Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Elektrėnų savivaldybės administraciją dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti statinio projektą;

  - Tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos patvirtintą techninę specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is);

  - Jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos apmokamos paslaugos teikėjo sąskaita (išskaičiuojama iš sutarties lėšų);

  - Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir / ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizės akte panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą;

  - Kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Elektrėnų savivaldybės administraciją  apie numatyto projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją;

  - Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y. su visais subjektais, nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

  - Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinius atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje;

  - Jeigu rengiant kelio statinio rekonstravimo (kapitalinio remonto) projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio rekonstravimo (kapitalinio remonto) projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę;

  - Kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administraciją  dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti;

  - Gauti statybą leidžiantį dokumentą, įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) apmokės Elektrėnų savivaldybės administracija;

  - Informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija Elektrėnų savivaldybės administracijai:

- statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos keliuose stovi kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

- žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;

- vietinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

- žemės sklypo, kurį užima vietinės reikšmės kelias, unikalus Nr.;

- situacijos schemos iš projektinių sprendinių.

  - Paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais vietinės reikšmės keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių reikalavimus.  Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, Paslaugos teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti Elektrėnų savivaldybės administracijai  pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias eismo sąlygas. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Elektrėnų savivaldybės administracija (teikiant dokumentus el. paštu administracija@elektrenai.lt);

  - Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Elektrėnų savivaldybės administracijai.  Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją;

  - Paslaugos teikėjas,  Elektrėnų savivaldybės administracijai  pareikalavus, turi parengti rangos darbų pirkimui skirtus darbų kiekių žiniaraščius per 5 d. d. nuo Elektrėnų savivaldybės administracijos  pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Žiniaraščiai rangos darbų pirkimui rengiami pagal pridedamą formą (*.xlsx formatu);

  - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Elektrėnų savivaldybės administracija;

  - Paslaugos teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems asmenims;

  - Po projekto parengimo, Elektrėnų savivaldybės administracijai  pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Elektrėnų savivaldybės administracijai;

  - Viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau kaip per 2 d. d.;

  - Jeigu vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikėjas turi pateikti Elektrėnų savivaldybės administracijai  patikslintą projektą (ar projekto dalį) nauja laida ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Elektrėnų savivaldybės administracijos pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas  nauja laida (ar projekto dalis) turi būti pateikta pagal techninės specifikacijos 4.22 papunkčio reikalavimus;

  - Konsultuoti Elektrėnų savivaldybės administraciją  rengiant projektavimo užduotis;

  - Koreguoti  paslaugų teikėjo parengtą paprastojo remonto aprašą, jei toks koregavimas reikalingas.

- PROJEKTAVIMO ETAPAI

  - Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

  - Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros;

  - Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Elektrėnų savivaldybės administracijai peržiūrai. Elektrėnų savivaldybės administracija peržiūrėjusi sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas.

  - Statinio projekto ekspertizė (organizuoja Elektrėnų savivaldybės administracija), taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorės įsakymu;

  - Paslaugos teikėjas pateikia Elektrėnų savivaldybės administracijai prašymą (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis) dėl ekspertizės atlikimo;

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

  - Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

  - Projektuose ir aprašuose turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas),  t. y.

    - ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą;

    - atsižvelgiant į kelių statybos projektą turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Tvarkos aprašo XVII skyriaus 27, 28, 29 punktuose („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“).

- PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

  - Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais;

  - Perkančioji organizacija neprivalo visiems Paslaugų teikėjo parengtiems projektams pirkti projekto vykdymo priežiūros paslaugų.

Preliminarūs TDP ir paprastojo remonto aprašų kiekiai:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | TDP, vnt. per 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė iki 100 000 Eur, parengimas | 2-4 |
| 2. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 100001 Eur iki 200 000 Eur, parengimas | 2-4 |
| 3. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 200 001 Eur iki 300 000 Eur, parengimas | 2-3 |
| 4. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 300 001 iki 500 000 Eur, parengimas | 1 |
| 5. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė virš 500 001 Eur, parengimas | 1 |
| 6. | Paprastojo remonto aprašo parengimas | 10 |

MAKSIMALŪS PASLAUGŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Maksimalus užsakomas kiekis (SMD vertė su PVM) per 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė iki 100 000 Eur, parengimas | 200 000 |
| 2. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 100001 Eur iki 200 000 Eur, parengimas | 400 000 |
| 3. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 200 001 Eur iki 300 000 Eur, parengimas | 600 000 |
| 4. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 300 001 iki 500 000 Eur, parengimas | 500 000 |
| 5. | Techninio darbo projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė virš 500 001 Eur, parengimas | 900 000 |
| 6. | Paprastojo remonto aprašo parengimas | 200 000 |
| 7. | Projekto vykdymo priežiūra | 2 600 000 |

7. Paslaugų atlikimo terminai:

7.1. Statinio techninis darbo projektas (SMD vertė iki 300 000 Eur) kartu su suderinta dokumentacija turi būti parengiamas ir  pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo (su teigiamu ekspertizės akte TDP įvertinimu (projektą galima tvirtinti).

7.2. Statinio techninis darbo projektas (SMD vertė virš 300 000 Eur) kartu su suderinta dokumentacija turi būti parengiamas ir  pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip 4 mėn. nuo užsakymo pateikimo (su teigiamu ekspertizės akte TDP įvertinimu (projektą galima tvirtinti).

7.3. Paprastojo remonto aprašas kartu su suderinta dokumentacija turi būti parengiamas ir  pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo (be ekspertizės).

7.4. Projekto vykdymo priežiūra esant poreikiui turi būti vykdoma pagal konkretų projektą, nuo Užsakovo informavimo Paslaugos teikėją dienos, iki kol vyksta rangos darbai pagal konkretų projektą.

7.5. Neatlikus paslaugų nustatytais terminais bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas.

______________________________