1 priedas

LMTA pastato Olandų g. 21A Vilniuje, medinių grindų dangos atnaujinimo (perdažymo) darbų techninė specifikacija

- Perkančioji organizacija, Užsakovas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

- Statinių grupės sudėtis: negyvenamieji pastatai, pogrupis mokslo paskirties pastatai (7.11 nekeičiama).

- Statinio statybos rūšis: patalpų paprastasis remontas.

- Statinio kategorija: ypatingas statinys.

- Objekto statusas kultūros paveldo registre: Nėra

- Pirkimo objektas: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studijų miestelio (unikalus Nr. 4400-6230-2330, adresas Olandų g. 21A Vilnius) Teatro ir šokio fakulteto Vaidybos ir režisūros katedros  302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310 aud. ir Teatro salėje reikalinga perdažyti  medinių grindų dangą, kai atliekamas grindų poliravimas, valymas ir dažymas 2 kartus. Spalva derinama su esamo paviršiaus spalva.

- Šiems darbams atlikti reikalingos medžiagos: Juno JUNORETANO FORGE BLACK 2/C, arba lygiaverčiai dažai (RAL9005 juodi, matiniai, 2 komponentų, epoksidiniai).

- Poliravimo medžiagos ir dažymo juostos įsigyjamos Rangovo, pagal faktinį poreikį (už jas atskirai apmokama nebus).

- Preliminarus grindų plotas:

1 lentelė

| AUDITORIJŲ GRINDŲ IŠMATAVIMAS |  |
| --- | --- |
| AUDITORIJOS NUMERIS* | PLOTAS M² |
| TKF3.01 | 122 |
| TKF3.03 | 113 |
| TKF3.05 | 122 |
| TKF3.07 | 116 |
| TKF3.09 | 124 |
| TKF3.11 | 108 |
| TKF3.13 | 122 |
| TKF3.25 | 228 |
| TKF1.07 | 297 |
| IŠ VISO: | 1352 |

*Nurodytas auditorijų ir grindų kiekis kiekis gali didėti ar mažėti.

- 1-oje lentelėje nurodytos medinės grindys perdažomos vasaros laikotarpiu, ne anksčiau kaip nuo 2026 m. liepos 1 d. iki 2026 m. rugpjūčio 14 d. imtinai.

- Kitu mokslo metų laiku, medinės grindys perdažomos pagal faktinį Užsakovo poreikį, kiekį  ir suderintą grafiką.

- Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 5 darbo dienomis.

- Po darbų atlikimo privalo būti išvežtos statybinės šiukšlės. Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Užsakovui pareikalavus, tiekėjas privalės pateikti atliekų utilizavimo (pridavimo) pažymas.

- Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už Darbų defektų ištaisymą per garantinį terminą.

- Į sutarties kainą privalo būti įskaičiuotos teikiamos paslaugos, visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties vykdymu.