Pirkimo sąlygų 5 priedas ,,Sutarties projektas“

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOS ŠALIGATVIO APLINK PRADINIŲ KLASIŲ PASTATĄ,  ĮĖJIMO LAIPTŲ IR AIKŠTELĖS DANGOS KEITIMO   PAPRASTOJO  REMONTO IR PARENGIMO NAUDOJIMUI  DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2026 m. ___________mėn.   d.

Rumšiškės

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, įmonės kodas 190596519, buveinė Rumšos g. 36, Rumšiškės, LT-56336 Kaišiadorių r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro  Čepulio veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau Užsakovas), ir ...................,  juridinio asmens kodas ...............,   kurio registruota buveinė yra ......................................... , duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus(-ies) ..................., veikiančio (- ios) pagal ........... (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Sutarties objektas – Užsakovo lauko patalpų, esančių Rumšos g. 36, Rumšiškės, LT-56336 Kaišiadorių r.,  šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės dangos keitimo paprastojo remonto ir parengimo naudojimui darbai, nurodyti šios sutarties priede Nr.1 - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (toliau – darbai). Tiekėjas atlieka darbus savo rizika, jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis ir perduoda Užsakovui pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

  - Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

    - Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

    - Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;

    - sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

    - ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

- SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Sutarties kaina:

| Sutarties kaina be PVM |  |
| --- | --- |
| PVM (21 proc.) |  |
| Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM) |  |

  - Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

    - Mokėjimai, vykdomi po to, kai pasirašomi darbų priėmimo–perdavimo aktai.

    - Užsakovas už darbus Rangovui sumoka per 30 darbo dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir Rangovo sąskaitos faktūros už atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos.

    - Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

    - Apmokėjimas laikomas įvykdytų, kai pinigai patenka į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

  - Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą nebus perskaičiuojama.

  - Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, atliekamų darbų kaina keičiama (mažinama arba didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Pasikeitęs PVM bus taikomas nuo kitos dienos nei buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“, arba kitos datos, numatytos PVM įstatymo pakeitimo įstatyme.

  - Pasikeitus kitiems mokesčiams sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

- RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

  - Rangovas privalo:

    - Nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu atlikti numatytus darbus, bei tinkamai priduoti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir darbų sąraše, įskaitant ir defektų šalinimą. Rangovas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui.

    - Atlikti darbus, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams.

    - Laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

    - Užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje grąžinti visus Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus.

    - Užtikrinti Užsakovo turto išsaugojimą darbų atlikimo metu

    - Tinkamai vykdyti kitus Įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

    - Pradėti šios sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus ir pabaigti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, perdavimo — priėmimo akto pasirašymu. Sutartis gali būti pratęsta 1 mėn. laikotarpiui, įvykus nenumatytoms aplinkybėms.

    - Informuoti Užsakovą apie darbų eigą.

- UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

    - Iki Rangovo darbų pradžios „Statybvietės perdavimo – priėmimo aktu“ perduoti Rangovui statybvietę.

    - Užtikrinti Rangovui nekliudomą patekimą į statybvietę, bei suteikti sąlygas Rangovui netrukdomai dirbti.

    - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų darbų akto pateikimo momento priimti Rangovo pagal šią sutartį atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktus (jeigu darbų kokybė atitinka šios Sutarties darbams taikomus kokybės reikalavimus).

    - Apmokėti už atliktus darbus 3.2. punkte numatytais terminais ir tvarka.

    - Suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti.

    - Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

    - Sutarties nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai atliktus darbus, bei į objektą pristatytas medžiagas.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties nustatyto galutinio darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia vienu metu darbų priėmimo ir perdavimo momentu. Vėlesnis papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Rangovas gali atsisakyti šalinti trūkumus ar pareikalauti papildomo mokėjimo už jų šalinimą.

  - Rangovas, pavėlavęs atlikti darbus Sutartyje nurodytais terminais, moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtąsias) procento nuo neatliktų darbų sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl vėlavimo Užsakovo patirtą žalą. Delspinigiai mokami Užsakovui pareikalavus.

  - Užsakovas, pavėlavęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje nurodytais terminais, moka Rangovui 0,02 (dvi šimtąsias) procento nuo neapmokėtų darbų sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai mokami Rangovui pareikalavus.

  - Baudų ir kompensacijų dydis negali viršyti daugiau nei 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos.

  - Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to patirtus nuostolius.

- SUTARTIES PAKEITIMAI

  - Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

    - kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

    - kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

    - kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

    - kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

    - kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

    - dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį

    - kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

    - kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas;

    - kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - kai Užsakovas sulaiko darbų vykdymą ar jų dalies vykdymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

  - Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

  - Nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

- GARANTIJOS

  - Garantinis laikotarpis, kuris sudaro 60 mėn., pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai yra pasirašomas priėmimo - perdavimo aktas. Jei Užsakovas pateikia pretenziją dėl atliktų darbų kokybės, garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai trūkumai, dėl kurių buvo pateikta pretenzija, yra pašalinami.

  - Darbų ir įrenginių garantinis terminas nustatomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso bei LR Statybos įstatymo nuostatomis.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo ir pasibaigia sutartį tinkamai įvykdžius.

    - Darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius  nuo sutarties pasirašymo dienos.  Darbų baigimo terminas gali būti pratęsiamas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui, susidarius nenumatytoms aplinkybėms.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- GINČŲ SPRENDIMAS

  - Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose.

  - Jeigu šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

- BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS

  - Šios sutarties ir jos priedų surašyti du egzemplioriai - po vieną kiekvienai šaliai. Pasirašytas kiekvienas lapas. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

  - Jeigu keičiasi šią sutartį pasirašiusių šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

  - Visi sutarties priedai ir papildomi susitarimai yra neatskiriama šios sutarties dalis. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

  - Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

  - Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant registruotų paštu arba faksu

  - Šalys sutaria Sutartį bei su jos vykdymu susijusią informaciją laikyti konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies sutikimo neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

  - Šioje Sutartyje išdėstytos sąlygos išreiškia visą apimantį ir galutinį šalių susitarimą dėl šios sutarties dalyko ir visiškai pakeičia visus anksčiau vykusių derybų metu pasiektus šalių susitarimus dėl šios Sutarties dalyko.

  - Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu informuoti viena kitą.

  - Sutartyje neaptarti Šalių santykiai reglamentuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

  - Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- APLINKOSAUGINIAI KRITERIJAI

14.1  Aplinkosauginiai kriterijai  nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,       vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu, t. y. paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

Atlikdamas darbus laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, darbų perdavimo–priėmimo aktai užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu , o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu . Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- SUTARTIES PRIEDAI

  - Visi priedai prie šios Sutarties yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

  - Sutarties priedų keitimas ar papildymas galimas tik abiejų Šalių raštišku susitarimu.

  - Sutarties priedas: Techninė specifikacija Priedas Nr. 1 (7 lapai)

  - Sutarties priedas: Tiekėjo deklaracija Priedas Nr. 2 (1 lapas)

  - Sutarties priedas: Atliktų darbų Aktas Priedas Nr. 3 (1 lapas)

  - Sutarties priedas: Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 4 (1 lapas)

- ŠALIŲ REKVIZITAI:

Užsakovas:			Tiekėjas:

| Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija Įm. kodas 190596519 Adresas: Rumšos g. 36, Rumšiškės, LT-56336 Kaišiadorių r. Tel. + 370 637 37425 El. paštas: rastine@rumsiskiugimnazija.lt Direktorius Artūras Čepulis |  |
| --- | --- |

Priedas 1 prie sutarties Nr. _______________________

# KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOS  ŠALIGATVIO APLINK PRADINIŲ KLASIŲ PASTATĄ,  ĮĖJIMO LAIPTŲ IR AIKŠTELĖS DANGOS KEITIMO   PAPRASTOJO REMONTO IR PARENGIMO NAUDOJIMUI DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – lauko patalpos,  esančios  Rumšos g. 36, Rumšiškėse,  šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės  dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Lauko patalpų,  esančių  Rumšos g. 36, Rumšiškėse,  šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės  dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

  - Lauko šaligatvio remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

  - Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

  - Rangovas darbams, prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 60 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

  - Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

  - Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

  - Aplinkosauginiai kriterijai  nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu, t. y. paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

Atlikdamas darbus laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, darbų perdavimo–priėmimo aktai užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu , o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu . Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

| - Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pradinių klasių pastato pagrindinio įėjimo naujų laiptų įrengimas |  |  |
| 1. | Batų valymo grotelių demontavimas | vnt | 2 |
| 2. | Metalinių turėklų demontavimas | 100m | 0,054 |
| 3. | Gelžbetoninių konstrukcijų su terasine danga išardymas (su pagrindais) | m3 | 7,2 |
| 4. | Iki 1,2m gylio duobių statramsčiams gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai gruntas II grupės ir grąžto skersmuo iki 250mm K4=2.000 | vnt | 8 |
| 5. | Gręžtinių pamatų betonavimas (karkasų įrengimas) | m3 | 0,45 |
| 6. | Gelžb. juostiniai pamatai atraminės sienos iki 200mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų | m3 | 2,6 |
| 7. | Pamatų laiptams užpylimas smėliu, tankinant | m3 | 4,2 |
| 8. | Grindinio įrengimas (laiptai su aikštele) iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (dalis klijuojant) K4=2,000 | 100m2 | 0,129 |
| 9. | Betoninių trinkelių pjaustymas | m | 7,2 |
| 10. | Batų valymo grotelių su vonele (600x400) montavimas | vnt | 2 |
| 11. | Metalinių turėklų įrengimas (cinkuoto plieno) | 100m | 0,056 |
| 12. | Paviršių (laiptų atraminių sienelių) dažymas fasadiniais dažais, paruošiant paviršių ir dirbant nuo pagrindo | 100 m2 | 0,074 |
| 13. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskovatoriais | t | 16 |
|  | Aikštelės prie įėjimo laiptų remonto darbai |  |  |
| 14. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 2,4 |
| 15. | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 6,9 |
| 16. | Trinkelių dangos išardymas | 100 m2 | 0,128 |
| 17. | Betono dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba | 100 m3 | 0,036 |
| 18. | II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius | 100m3 | 0,08 |
| 19. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 1,4 |
| 20. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskovatoriais | t | 7,8 |
| 21. | Smėlio pagrindo įrengimas | m3 | 4,2 |
| 22. | Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas | vnt | 1 |
| 23. | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas | 100m | 0,04 |
| 24. | Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas | vnt | 1 |
| 25. | Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio sluoksniu | 100m2 | 0,42 |
| 26. | I-II grupės grunto, pagrindo tankinimas vibro plokštėmis | 100 m3 | 0,12 |
| 27. | Vejos bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | 100m | 0,085 |
| 28. | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu | 100m2 | 0,41 |
| 29. | Betono trinkelių 8cm storio grindinio įrengimas | 100m2 | 0,41 |
|  | Šaligatvio ir lietaus nuvedimo betoninių latakų aplink pastato remonto darbai |  |  |
| 30. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 2,5 |
| 31. | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | m2 | 112,3 |
| 32. | Betoninių lietaus nuvedimo latakų išardymas | m3 | 3,2 |
| 33. | Vandens nuvedimo latakų nuo lietvamzdžių išardymas | m | 12,2 |
| 34. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskovatoriais | t | 24 |
| 35. | Lovio II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius | m3 | 38 |
| 36. | Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio papildymas iki h-20 cm | m3 | 32 |
| 37. | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės | m2 | 160 |
| 38. | Lovio dugno I-II grupes grunto sutankinimas elektropluktuvais (vibroplokšte) tankinant tą pačią vietą 6 kartus | 100m2 | 1,6 |
| 39. | Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio sluoksniu | 100m2 | 1,6 |
| 40. | I-II grupės grunto, pagrindo tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 0,26 |
| 41. | Kelio bortų 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo | 100m | 0,05 |
| 42. | Vejos bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | 100m | 0,66 |
| 43. | Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas | vnt | 2 |
| 44. | Betoninių vandens nubėgimui latakų Akva 8 (300x200x80mm) įrengimas (kartu su šaligatviu ir nuo lietvamzdžių) | m | 64 |
| 45. | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu | 100m2 | 1,07 |
| 46. | Betono trinkelių 8cm storio grindinio įrengimas | 100m2 | 1,07 |
| 47. | Betoninių trinkelių pjaustymas | m | 12 |
| 48. | 10 cm dirvožemio sluoksnis, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu | 100 m2 | 0,60 |

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Lauko patalpos, esančios Rumšos g. 36, Rumšiškės, šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės  dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Atlikti  šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės  dangos keitimo paprastojo remonto darbus per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

  - Vykdydamas remonto darbus privalo:

    - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių.

    - Darbų metu susidariusios statybinės atliekos, šiukšlės turi būti išvežamos utilizavimui Rangovo sąskaita.

    - Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai atliktus Darbus, pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

    - Užsakovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

    - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  - Projektiniai sprendiniai:

    - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įsivertinti visas darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. Tiekėjas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu tiekėjas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, tiekėjas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.

    - Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama objekto apžiūra vietoje.  Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai: direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Saulius Petryla, telefono numeris +370 64620605, elektroninis paštas saulius.petryla@rumsiskiugimnazija.lt

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS:

| Eil. Nr. | Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| 1 | Betoniniai bordiūrai ir trinkelės |
|  | Betoniniai bordiūrai. Spalva pilka. Išmatavimai: 80x200mm. Standartas: LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 arba lygiavertis. Betoninės trinkelės. Spalva pilka. Išmatavimai: 200x100x80 mm. Standartas: LST EN 1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 arba lygiavertis |
| 2 | Darbų aprašymas |
|  | Laiptų įrengimas |
|  | Įėjimo laiptai išardomi (su pagrindais), išvežamos statybinės šiukšlės, sugręžemi gręžtinei pamatai 1,2 m gylio. Išbetonavus gręžtinius pamatus, įrengiami klojinei iki 200 mm juostiniams pamatams ir išbetonuojama. Laiptai su aikštele įrengiama iš betono trinkelių klijuojant. Sumontuojamos batų valymo grotelės, metaliniai turėklai įrengiami (cinkuoto plieno). Paviršių (laiptų atraminių sienelių) dažymas fasadiniais dažais, paruošiant paviršių ir dirbant nuo pagrindo. |
|  | Aikštelės prie įėjimo laiptų remonto darbai |
|  | Bordiūrų, trinkelių ir betono dangos išardymas, grunto iškasimas ir visų statybinių šiukšlių ir grunto išvežimas. Įrengiamas smėlio pagrindas. Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas, sujungiant plastmasiniais vamzdžiais 160 mm skersmens su lietaus surinkimo šuliniu. Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas. Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio sluoksniu, sutankinamas vibro plokše. Įrengiami vejos borteliai ant betono pagrindo. Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu. Suklojamos trinkelės, užpildant siūles akmens atsijomis. |
|  | Šaligatvio ir lietaus nuvedimo betoninių latakų aplink pastatą remonto darbai |
|  | Gatvės bordiūrai išardomi ties įvažiavimu, kad būtų galima sujungti trinkelių taką su įvažiavimu. Šaligatvio iš betoninių plytelių ir vandens nubėgimo latako, bei latakų nuo lietvamzdžių išardymas. Grunto nukasimas ir išvežimas. Žvyro pagrindo sluoksnio papildymas iki 20 cm. Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio ir lovio dugno planiravimas, sutankinimas. Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu. Betoninių vandens nubėgimui latakų Akva 8 (300x200x80mm) įrengimas (kartu su šaligatviu ir nuo lietvamzdžių). Nubėgimo latakas turi turėti nuolydį nubėgimo kriptimi. Šulinių dangčių aukščiai sureguliuojami su šaligatvio trinkelių aukščiu. Suklojamos trinkelės, užpildant siūles akmens atsijomis. |
|  | . |
| 3 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS |
|  | Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų šaligatvio plytelių kiekį įeina taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pateikiama utilizavimo pridavimo pažyma. |

| Saulius Petryla |  |
| --- | --- |
| (Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |

Priedas 2 prie sutarties Nr. _______

Deklaracijos forma

___________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui, subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos  Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sutarties Nr.__________

3 priedas

F-2

| Rangovas: |  |  |  |  |  |  | Užsakovas: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įmonės kodas: |  |  |  |  |  | Įmonės kodas: |  |  |  |
|  |  | PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |  |  | PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |
|  |  | Adresas: |  |  |  |  |  | Adresas: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |
| Projekto Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atliktų darbų aktas Nr._____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per 2026 m.___________________ mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai) |  | Darbų aprašymas |  |  | Mato vnt. | Kiekis |  | Vieneto kaina, Eur | Bendra kaina, Eur | Pastabos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  |  |
|  | Rangovas |  |  |  |  |  |  |  | Užsakovas |  |  |  |
|  | ______________________________ |  |  |  |  |  | ____________________________ |  |  |  |  |  |
|  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |

2026 m. …………….. mėn. ……. d.	                                2026 m. …………….. mėn. ........ d.

Sutarties Nr.__________

4 priedas

F-3

Užsakovas:

Rangovas:

# Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

# P A Ž Y M A Nr.

2026 m. ....................

(data)

(suma žodžiais Eur, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutarties Nr. | Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nuo remonto pradžios | Nuo darbų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | Iš viso |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovas:	………………………………..				Rangovas:	…………………………………….

2026 m. ...........................................mėn. ……. d.                                                 2026 m. .................................................... mėn. ……. d.

A. V.			                                                                                        A. V.