| ATSISKAITYMO TVARKA UŽ DAS SISTEMOS TESTAVIMO PASLAUGAS | PAYMENT PROCEDURE FOR DAS SYSTEM TESTING SERVICES |
| --- | --- |
| 1. Atsiskaitymas | 1. Payment procedure |
| Pirkėjas moka Tiekėjui už 12 mėnesių teikimas Paslaugas ir pasilieka galimybę įsigyti Sistemą, įvykdžius Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) numatytus reikalavimus, įskaičiuojant 100% sumokėtos Paslaugų kainos. | The Purchaser pays for 12 months of service delivery and may decide to acquire the System crediting 100% of the service fee paid. |
| 2. PASLAUGŲ ETAPAI IR MOKĖJIMAI | 2. SERVICE STAGES AND PAYMENTS |
| Už 12 mėnesių trukmės Paslaugas ir Sistemą, kaip aprašyta TS, atsiskaityti numatoma dvejais etapais žemiau nurodytomis procentinėmis dalimis, susietomis su Paslaugų įgyvendinimu. Įsigijimas laikomas trečiuoju atsiskaitymo etapu, kurio įvykimas priklauso nuo TS apibrėžtos 2.3 vertinimo ataskaitoje fiksuojamų rezultatų. Siekiant užtikrinti proporcingą ir iš anksto apibrėžtą Sistemos įsigijimo kainodarą tuo atveju, jei perkančioji organizacija nuspręstų sistemą įsigyti, įsigijimo kaina apskaičiuojama pagal nustatytą formulę aprašytą “3 ETAPAS”. 1 Etapas: 40% Paslaugų kainos (Pagal tiekėjo pasiūlymą) Sistemos įdiegimas, konfigūravimas ir paleidimas (pagal TS 5.16). Tiekėjas pateikia: SAT protokolą, informacijos saugumo užtikrinimo patvirtinimą, dokumentus pagal TS Lentelę Nr. 4. 2 ETAPAS: 60% Paslaugų kainos (pagal Tiekėjo pasiūlymą) Paslaugų teikimas 12 mėnesių laikotarpį laikotarpiu nuo Prekių perdavimo dienos Tiekėjas pateikia vertinimo ataskaitą, KPI atitikties įrodymus (TS Lentelės Nr. 1 ir Nr. 2), sistemos prieinamumo ataskaitą. 3 ETAPAS: Įsigijimo mokestis (jeigu taikoma) Vykdomas tik, jei įvykdomos visos šios sąlygos: - Pirkėjas priima sprendimą įsigyti sistemą per 12 mėn. Paslaugų laikotarpį; - Tiekėjas įvykdė TS nustatytus reikalavimus (pagal TS 18 “Lentelės ir Priedai“ ) ir pasiekti TS nustatyti rodikliai reikalaujama apimtimi (KPI, prieinamumas, saugumas); • Siekiant užtikrinti proporcingą ir iš anksto apibrėžtą sistemos įsigijimo kainodarą tuo atveju, jei Pirkėjas nuspręstų sistemą įsigyti, įsigijimo kaina apskaičiuojama pagal nustatytą formulę. Sistemos įsigijimo kaina apskaičiuojama pagal formulę: kur: - A – faktiškai sumokėta bendra Paslaugų kaina pagal 1 ir 2 etapus; - A3 – Sistemos įsigijimo kaina. Bendra Pasiūlymo vertė apskaičiuojama taip: | Payment for the 12-month Services and the System, as described in the TS, is planned in two stages, expressed as percentage shares and linked to the implementation of the Services. Acquisition is considered the third payment stage, the occurrence of which depends on the results recorded in the evaluation report defined in TS section 2.3. To ensure proportionate and pre-defined pricing for the System acquisition in the event the Contracting Entity decides to acquire the System, the acquisition price is calculated according to the formula described in "STAGE 3". Stage 1: 40% of service price (Based on the Supplier’s offer) System implementation, configuration and launch (see TS 5.16). Supplier provides: SAT protocol, information security assurance confirmation, documents per TS Table No. 4. STAGE 2: 60% of service price (Based on the Supplier’s offer) Service delivery during 12-month period from the date of the delivery of Goods. Supplier provides evaluation report, KPI compliance evidence (TS Tables No. 1 and 2), System availability report. STAGE 3: Acquisition payment (if applicable) Executed ONLY if all these conditions are met: 1. Purchaser decides to acquire the System within the 12-month service period; 2. Supplier has fulfilled TS requirements (see TS 18 “Tables and Annexes”) and TS are achieved to the required extent (KPI, availability, security); • To ensure proportionate and pre-defined System acquisition pricing in the event the Contracting Entity decides to acquire the System, the acquisition price is calculated according to the established formula. • The System price is calculated using the following formula: where: - A – total Service price actually paid under Stages 1 and 2; - A₃ – System acquisition payment. The total Tender value is calculated as follows: |
| 4. SĄSKAITŲ PATEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS | 4. INVOICE SUBMISSION AND PAYMENT |
| • Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą per 5 darbo dienas nuo etapo užbaigimo. • Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. | • Supplier submits VAT invoice within 5 working days from stage completion. • The Purchaser shall settle with the Supplier no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the Invoice. |