IS vystymo valandų paslaugų pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos

VYSTYMO VALANDŲ PASLAUGOMS

Turinys

1. PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	3

1.1. Santrauka	3

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	3

1.3. Sistemos vystymą  bei veikimą reglamentuojantys teisės aktai	5

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	5

2.1. Sistemos organizacinė struktūra	5

2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	5

2.3. Sistemos funkcinė architektūra	9

2.3.1. Sistemos loginis modelis	10

2.3.2. Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai	12

2.3.3. Sistemos komponentų išdėstymas techninėje įrangoje	15

2.3.4. Sistemos komponentai	16

2.3.4.1. Žiniatinklio paslaugų valdiklio (ESB) komponentai	18

2.3.4.2. Portalo viešosios dalies (PUB) komponentai	22

2.3.4.3. Portalo administravimo posistemio (ADM) komponentai	23

2.3.4.4. BI komponentai	24

2.3.4.5. Saugyklos komponentai	24

2.3.4.6. Openshift cluster komponentai	24

2.3.4.7. Žiniatinklio paslaugos (Spring boot, web services)	24

2.4. Naudojamos technologijos	24

2.5. E. pristatymas sistemos modernizacija	25

2.6. Sistemos techninio sprendimo architektūra	28

2.6.1. Sistemos pagrindinės fizinės dalys	28

2.6.2. Saugumo zonos	30

2.6.3. Bendra saugumo elementų apžvalga	30

2.7. Sistemos infrastruktūros aplinkos	31

2.7.1. Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos	31

2.7.2. Sistemos infrastruktūros loginės aplinkos	31

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	31

3.1. Reikalavimai darbo vietai	31

3.2. Reikalavimai Sistemos vystymo valandų paslaugų teikimui	32

3.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	34

3.3.1. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams ir programinės įrangos kūrimo iteracijoms	35

3.3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	43

3.3.3. Reikalavimai analizei ir projektavimui	44

3.3.4. Reikalavimai demonstracijoms	44

3.3.5. Reikalavimai diegimui	45

3.3.6. Reikalavimai testavimui	46

3.3.7. Reikalavimai mokymams	48

3.3.8. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	48

3.3.9. Reikalavimai Sistemos pakeitimų valdymui	49

3.3.10. Reikalavimai garantinei priežiūrai	51

3.3.11. Reikalavimai Projekto valdymui	51

3.4. Reikalavimai paslaugų užsakymui	52

4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	52

4.1. Reikalavimai saugai	52

4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	52

4.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	54

4.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	55

4.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	55

4.1.5. Reikalavimai auditavimui	56

4.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	57

4.1.7. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	57

4.1.8. Kiti saugos reikalavimai	58

5. PRIEDAI	58

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas	58

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės.	58

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav.  Sistemos funkcinės architektūros diagrama	10

2 pav. E. Pristatymo sistemos komponentai techninėje įrangoje	15

3 pav. E. pristatymo fizinių komponentų diagrama	18

4 pav. Siekiamos situacijos komponentų diagrama	27

5 pav. Sistemos techninės architektūros diagrama	29

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai	3

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas	6

3 lentelė. E. Pristatymas IS funkcinių komponentų aprašymas	10

4 lentelė. Sistemos sąsajos su išorinėmis sistemomis	12

5 lentelė. E. Pristatymas IS vidiniai duomenų srautai	13

6 Lentelė  E. pristatymo sistemos komponentų išdėstymo techninėje įrangoje diagramos elementų susiejimas su E. pristatymo komponentų diagramos elementais	15

7 lentelė. E. pristatymas IS naudojamos technologijos	26

8 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai	36

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## 1.1. Santrauka

    - Sistemos vystymo valandų paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui  (toliau – Reikalavimai pirkimo objektas arba RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti vystoma Sistema.

    - RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos vystymo valandų ir paslaugų Teikėjas (toliau – Teikėjas arba Teikėjas) vystant ir prižiūrint Sistemą, įvardijamas vystymo valandų paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas), pateikiama Sistemos funkcinė architektūra ir jos aprašymas (RPO 2 skyrius), aprašomas Sistemos vystymas (RPO 3 skyrius).

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

    - RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DEV | RC informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo (angl. Development environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos kūrimas ir vidinis testavimas |
| IS | „pavadinimas“ informacinė sistema |
| RC testinė aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas, TEST |
| TEST | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| Testavimo aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment)aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| TP | Techninė priežiūra, Projekto techninę priežiūra atliekantis teikėjas |
| Vystymo aplinka | RC infrastruktūros aplinka skirta kūrimo bei vystymo darbams vykdyti (angl. Development environment) |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application Programming Interface, API) |
| E. dėžutė | E. pristatymo dėžutė (angl. inbox) |
| E. pristatymo sistema arba Sistema | Nacionalinė elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinė sistema |
| E. siunta | Elektroninė siunta (angl. message) – elektroninis vokas, kuris apima dokumento siuntėjo ir gavėjo duomenis, dokumento antraštę ir laiko žymas, elektroninį pranešimą ir elektroninius dokumentus |
| Elektroniniai valdžios vartai | VIISP (VAIISIS) sistemos sudedamoji dalis, portalas, sukurtas tam, kad LR piliečiai turėtų galimybę vienoje vietoje susirasti ir pasinaudoti pageidaujamomis viešosiomis paslaugomis bei gauti dominančią viešąją informaciją bei internetines nuorodas, nukreipiančias į institucijų/įstaigų tinklapius, informacijai apie viešąsias administracines paslaugas gauti (www.epaslaugos.lt) |
| DVS | Dokumentų valdymo sistema |
| Išorinis naudotojas | Išorinis naudotojas – fizinis asmuo, kuris prie e. pristatymo sistemos jungiasi naudojantis VIISP (VAIISIS) tapatybės nustatymo paslauga. |
| LP | Lietuvos paštas |
| VIISP (VAIISIS) | Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema (akronimas – VAIISIS), susidedanti iš dviejų pagrindinių dalių: duomenų mainų platformos ir centrinio elektroninių paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt www.evaldzia.lt www.govonline.lt ) |
| OpenShift | Konteinerių orkestravimo platforma |
| Keycloak IAM | Identiteto ir prieigos valdymo (IAM – Identity and Access Management) sistema, skirta valdyti vartotojų autentifikaciją ir autorizaciją įvairiose programose bei API |
| Drupal CMS | Turinio valdymo sistema (CMS), naudojama svetainių, portalų, el. parduotuvių, intranetų ar net sudėtingų informacinių sistemų kūrimui ir valdymui |

    - Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. Sistemos vystymą  bei veikimą reglamentuojantys teisės aktai

    - Valstybės Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų, elektroninio pristatymo paslaugų teikimo šios sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo ir tarifo nustatymo“ ;

    - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. sausio 9  d įsakymas Nr. 3-9 „Dėl nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ;

    - Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

# ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

## 2.1. Sistemos organizacinė struktūra

    - Sistemos valdytojas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Sistemos tvarkytojas yra RC.

## 2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

    - Išskiriami trys pagrindiniai E pristatymo sistemos naudotojų tipai:

  - Vidiniai E. pristatymo sistemos naudotojai – E. pristatymo sistemos paslaugų operatoriaus darbuotojas ar teisės aktų nustatyta tvarka su elektroninio pristatymo paslaugos teikėju sutartį sudaręs fizinis asmuo arba sutartį sudariusio juridinio asmens darbuotojas, kuris vykdo elektroninio pristatymo paslaugos teikėjo nustatytas su elektroninio pristatymo paslaugos teikimu susijusias funkcijas. Vidiniai E. pristatymo sistemos naudotojai skirstomi į tokias grupes:

- Techniniai administratoriai – vidiniai naudotojai, kurie atsako už sklandų E. pristatymo sistemos veikimą bei techninę priežiūrą, sistemos techninės ir programinės įrangos veikimo stebėseną, vidinių E. pristatymo sistemos naudotojų ir jų teisių valdymą, Sistemos nustatymų ir parametrų konfigūravimą;

- Paslaugų operatoriai – vidiniai naudotojai, kurie dalyvauja konkrečių E. pristatymo sistemos paslaugų administravime ir teikime, atlieka klasikinio hibridinio pašto paslaugų vykdymo stebėseną, E. pristatymo sistemoje pateikiamo turinio administravimą, apibrėžia ir išoriniams naudotojams siūlo naudojimosi Sistema sąlygas (specialiąsias sąlygas) ir t.t.

  - Išoriniai E. pristatymo sistemos naudotojai – el. dokumentų ir el. pranešimų siuntėjai ir gavėjai – valstybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, per e. pristatymo sistemą siunčiantys ir gaunantys elektronines siuntas: elektroninius pranešimus ir elektroninius dokumentus, apmokantys už paslaugas bei siunčiantys siuntas klasikiniu hibridiniu paštu.

  - Vienam asmeniui (tiek juridiniam, tiek fiziniam) e. pristatymo sistemoje gali būti sukuriama viena e. dėžutė, o viena e. dėžutė gali turėti daugiau nei vieną naudotoją. Pagal suteiktas naudojimosi e. pristatymo dėžute teises, išoriniai E. pristatymo sistemos naudotojai gali būti skirstomi į žemiau nurodytas grupes:

  - E. Pristatymo dėžutės savininkas – asmuo, kurio vardu yra užregistruota e. dėžutė arba valstybės institucijos, juridinio asmens, kuriems yra sukurtos e. dėžutės, vadovai. E. dėžutės savininkas galės naudotis pilnu dėžutės funkcionalumu, paskirti e. dėžutės administratorius;

  - Įgaliotas e. dėžutės atstovas – išorinis naudotojas, kuriam atitinkamas darbo su Sistema teises turintis vidinis E. pristatymo sistemos naudotojas raštišku juridinio asmens atstovo, veikiančio juridinio asmens vardu, prašymu suteikė teises veikti e. dėžutės savininko teisėmis arba atitinkamas įgaliojimas buvo sukurtas, naudojant E. valdžios vartų teikiamą įgaliojimų valdymo paslaugą;

  - E. Pristatymo dėžutės administratorius – asmuo, kuriam e. dėžutės savininkas suteikia e. dėžutės administratoriaus teises. E. dėžutės administratorius yra atsakingas už naudojimosi dėžute teisių autorizuotiems asmenims priskyrimą ir priskirtų teisių peržiūrą, koregavimą;

  - Autorizuoti asmenys – asmenys, kuriems e. dėžutės administratorius suteikia prisijungimą prie e. dėžutės ir priskiria tam tikras naudojimosi ja teises (pvz., tik skaityti gautas e. siuntas, tik siųsti e. siuntas, siųsti ir gauti e. siuntas ir pan.);

  - Pavaduojantys asmenys – asmenys, kuriems laikinai yra suteikiamos kito e. dėžutės naudotojo (e. dėžutės administratoriaus arba autorizuoto asmens) teisės. Pavadavimo teisę gali suteikti arba atšaukti pavaduojamas naudotojas arba e. dėžutės administratorius.

    - Sistemos naudotojų funkcijų aprašymas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas

| Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Išorinis naudotojas | Išorinis naudotojas – fizinis asmuo, kuris prie e. pristatymo sistemos jungiasi naudojantis VIISP tapatybės nustatymo paslauga. Pastaba: VIISP sistemoje asmuo gali identifikuotis dviem būdais: kaip fizinis asmuo ir kaip juridinio asmens atstovas. Nepriklausomai nuo asmens identifikavimosi būdo e. pristatymo sistema ima autentifikuoto fizinio asmens duomenis ir pagal juos nustato kuris e. pristatymo sistemos naudotojas jungiasi ir į kurias e. pristatymo sistemos dėžutes jis turi teisių. Per VIISP autentifikuotam fiziniam asmeniui e. pristatymo sistemoje pateikiamas sąrašas e. dėžučių, į kurias jis turi teises. Prisijungęs prie konkrečios e. dėžutės išorinis naudotojas gali (priklausomai nuo turimų teisių e. dėžutėje): siųsti ir gauti e. siuntas, stebėti e. siuntų pristatymo būsenas, atsiskaityti už e. pristatymo sistemoje suteiktas paslaugas, valdyti e. dėžutės sutartis, valdyti e. dėžutės nustatymus, valdyti e. dėžutės naudotojus ir jų teises, pasinaudoti kitomis e. pristatymo sistemos išoriniams naudotojams teikiamomis paslaugomis. Pagal suteiktas teises į e. dėžutę, išoriniai naudotojai skirstomi į grupes: e. dėžutės savininkai; e. dėžutės administratoriai; autorizuoti e. dėžutės asmenys. |
| E. dėžutės savininkas | E. dėžutės savininkas – išorinis naudotojas, kurio vardu yra užregistruota e. dėžutė. Jeigu e. dėžutė užregistruota juridinio asmens vardu, tai jos savininkas yra to juridinio asmens Atstovas. Jeigu e. dėžutė yra užregistruota valstybės institucijos vardu, tai jos savininkas yra tos valstybės institucijos atstovas. Atskira e. dėžutė gali būti sukurta: fiziniam asmeniui; juridiniam asmeniui; valstybės institucijai. E. dėžutės savininkas turi visas teises į jo vardu arba jo atstovaujamo juridinio asmens vardu užregistruotą e. dėžutę: keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); paskirti/pašalinti e. dėžutės administratorių; paskirti/pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises; rengti/siųsti/persiųsti/apmokėti/peržiūrėti/šalinti siunčiamą/išsiųstą e. siuntą; gauti/peržiūrėti/persiųsti/šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti/nutraukti privalomąją e. dėžutės sutartį; patvirtinti/nutraukti/pratęsti standartinę e. dėžutės sutartį; kitas teises. |
| E. dėžutės administratorius | E. dėžutės administratorius – išorinis naudotojas, kuriam e. dėžutės savininkas suteikė e. dėžutės administratoriaus teises. E. dėžutės administratorius turi tokias teises į jam priskirtą e. dėžutę: keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); paskirti/pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises; rengti/siųsti/persiųsti/apmokėti/peržiūrėti/šalinti siunčiamą/išsiųstą e. siuntą; gauti/peržiūrėti/persiųsti/šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti/nutraukti/pratęsti standartinę e. dėžutės sutartį. E. dėžutės administratorius neturi tokių teisių į jam priskirtą e. dėžutę: patvirtinti/nutraukti privalomąją e. dėžutės sutartį; paskirti/pašalinti e. dėžutės administratorių. |
| Autorizuotas e. dėžutės asmuo | Autorizuotas e. dėžutės asmuo – išorinis naudotojas, kuriam e. dėžutės savininkas arba administratorius suteikė tam tikras teises į e. dėžutę. Autorizuotam e. dėžutės asmeniui e. dėžutės savininkas arba administratorius gali suteikti tokias teises į e. dėžutę: rengti/siųsti/persiųsti/apmokėti/peržiūrėti/šalinti siunčiamą/išsiųstą e. siuntą; gauti/peržiūrėti/persiųsti/šalinti gautą e. siuntą; patvirtinti/nutraukti/pratęsti standartinę e. dėžutės sutartį. Autorizuotam e. dėžutės asmeniui e. dėžutės savininkas arba administratorius negali suteikti tokių teisių į e. dėžutę: patvirtinti/nutraukti privalomąją e. dėžutės sutartį; keisti konfigūruojamą e. dėžutės informaciją (pvz. popierinės siuntos pristatymo adresą); paskirti/pašalinti e. dėžutės administratorių; paskirti/pašalinti autorizuotą e. dėžutės asmenį, keisti jam suteiktas teises. |
| Vidinis naudotojas | Vidinis naudotojas – e. pristatymo sistemos naudotojas, kuris prie e. pristatymo sistemos jungiasi per vidinę sąsają, nurodydamas e. pristatymo sistemos naudotojo vardą ir slaptažodį. Išskiriamos tokios vidinių naudotojų grupės: techniniai administratoriai; paslaugų operatoriai. Vidiniams e. pristatymo sistemos naudotojams gali būti suteikiamos skirtingos rolės, apimančios skirtingus e. pristatymo sistemos teisių rinkinius. |
| Techninis administratorius | Techninis administratorius – vidinis e. pristatymo sistemos naudotojas, kuris atsako už sklandų e. pristatymo sistemos veikimą, vykdo techninę sistemos priežiūrą, administruoja e. pristatymo sistemos naudotojus, jų teises, konfigūruoja sistemos nustatymus. Techniniam administratoriui gali būti suteiktos tokios teisės: kurti/aktyvuoti/deaktyvuoti/šalinti techninius administratorius; kurti/aktyvuoti/deaktyvuoti/šalinti paslaugų operatorius; priskirti vaidmenis (angl. role) vidiniams naudotojams; peržiūrėti/kurti/redaguoti/šalinti vidinių naudotojų vaidmenis (vaidmenų kūrimas ir redagavimas apima vaidmens duomenų įvedimą, teisių ir galimų duomenų rinkinių priskyrimą); kurti ir keisti vidinių naudotojų slaptažodžių politiką (taisykles); generuoti vidinių naudotojų slaptažodžius; kurti/redaguoti/šalinti/aktyvuoti/deaktyvuoti išorinius naudotojus (išimtiniais atvejais); susieti e. dėžutes su išoriniais naudotojais (išimtiniais atvejais); aktyvuoti/deaktyvuoti e. dėžutes; kurti/ redaguoti/ peržiūrėti privalomąją sutartį; kurti/ redaguoti/ nutraukti standartines sutartis; peržiūrėti e. dėžučių pasirinktų standartinių sutarčių duomenis; kurti/ redaguoti/ šalinti/ peržiūrėti paslaugų tarifus; kurti/ redaguoti/ šalinti/ pranešimus e. pristatymo sistemos naudotojams; administruoti e. pristatymo sistemos portalo turinį (informaciją apie sistemą, DUK, naujienas ir pan.); konfigūruoti e. pristatymo sistemos portalo nustatymus; kurti/redaguoti/peržiūrėti valstybės institucijų sąrašą (priskirti juridinių asmenų e. dėžutes atskirai valstybės institucijų grupei) konfigūruoti e. pristatymo sistemos komponentų parametrus (pateikta Funkcinės specifikacijos dokumente ir bus tikslinama projektavimo etapo metu); aktyvuoti/deaktyvuoti mokėjimo būdus; aktyvuoti/dekatyvuoti mokėjimo kanalus; administruoti ataskaitas kitos teisės. |
| Paslaugų operatorius | Paslaugų operatorius – vidinis e. pristatymo sistemos naudotojas, kuris dalyvauja konkrečių e. pristatymo sistemos paslaugų teikime, kuriam yra reikalinga žmogaus intervencija (pvz. klasikinis hibridinis paštas). Techninis administratorius gali suteikti paslaugų operatoriui tokias teises: peržiūrėti popierinio pristatymo užsakymų sąrašą; peržiūrėti / priimti / atmesti popierinio pristatymo užsakymą; atnaujinti popierinio pristatymo užsakymo informaciją (užsakymo būklė); priskirti popierinio pristatymo užsakymo informaciją kitam paslaugų operatoriui; rengti / saugoti / spausdinti popierinio pristatymo užsakymų ataskaitas; kitos teisės. |

## 2.3. Sistemos funkcinė architektūra

    - Sistemos nuostatų IV skyriaus 16 punkte nurodyti Sistemos funkciniai komponentai sudaro Sistemos funkcinę architektūrą ir aprašomi Sistemos loginiame modelyje.

1 pav.  Sistemos funkcinės architektūros diagrama

### 2.3.1. Sistemos loginis modelis

    - Pagrindinės E. Pristatymo IS posistemės yra šios:

  - E. pristatymo IS portalas;

  - E. pristatymo IS valdymo posistemis;

  - E. pristatymo IS duomenų mainų platforma.

    - 3 lentelėje pateiktas E. Pristatymo IS funkcinių komponentų aprašymas:

3 lentelė. E. Pristatymo IS funkcinių komponentų aprašymas

| Eil. Nr. | E. Pristatymas IS komponentas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | E. Pristatymas IS el. portalas | Šis posistemis yra naudojamas kaip priemonė „vieno langelio“ el. dokumentų ir el. pranešimų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims nacionaliniu mastu įgyvendinimui ir kaip elektroninė prieiga prie E. Pristatymas IS teikiamų paslaugų. |
| 1.1. | Identifikavimo priemonės | E. Pristatymas IS komponentų grupė, leidžianti autorizuoti E. Pristatymas IS naudotojus ir e. paslaugų gavėjus (kiekvienas e. paslaugų gavėjas autentifikuojamas naudojantis VIISP tapatybės nustatymo paslaugą. |
| 1.2. | El. dokumentų ir el. pranešimų siuntimo ir gavimo erdvė | E. pristatymo IS portalo komponentų grupė, skirta el. dokumentų ir el. pranešimų siuntėjams ir gavėjams valdyti jiems priskirtą elektroninę erdvę ir siunčiamus bei gaunamus el. dokumentus ir el. pranešimus. |
| 1.3. | Paslaugų operatorių erdvė | E. Pristatymas IS portalo komponentų grupė, skirta užsakymų sistemos paslaugoms vykdyti. Paslaugų operatorių erdvę sudaro priemonės, skirtos e. paslaugų gavėjų pateiktų užsakymų paslaugų vykdymo fiksavimui, užsakymų vykdymo būklės stebėsenai ir koregavimui, elektroninių dokumentų, pranešimų ir vokų parengimui fiziniam pristatymui. |
| 1.4. | Administratorių erdvė | E. Pristatymas IS portalo dalis, skirta administruoti E. Pristatymas IS. Ši portalo dalis skirta paslaugų konfigūravimui, techninei E. Pristatymas IS priežiūrai bei nustatymams atlikti, užtikrinant E. Pristatymas IS visų grandžių funkcionavimą. E. Pristatymas IS techniniams administratoriams suteikiama galimybė keisti įvairius E. Pristatymas IS portalo nustatymus (E. Pristatymas IS portalo turinį (struktūrą, dizainą, portalo programų išdėstymą), techninius nustatymus ir kt.). |
| 2. | E. Pristatymas IS valdymo posistemis | Šis posistemis skirtas E. Pristatymas IS, įskaitant ir E. Pristatymas IS portalo, administravimui. |
| 2.1. | Paslaugų administravimas |  |
| 2.1.1. | Paslaugų valdymas | Paslaugų valdymo funkcinis komponentas užtikrina e. paslaugų teikimą. Šis funkcinis komponentas suteikia galimybę E. Pristatymas IS e. paslaugų gavėjams pasirinkti ir užsakyti E. Pristatymas IS teikiamas paslaugas (pvz. el. dokumentų ir el. pranešimų pristatymas, el. dokumentų ir el. pranešimų pristatymas su susipažinimo funkcija, informavimas apie išsiųsto el. dokumento ir el. pranešimo pristatymo būseną). Paslaugų operatoriams šioje srityje suteikiama galimybė nustatyti tam tikrus paslaugų teikimo parametrus, taip pat nustatyti kurios paslaugos yra aktyvios, kurios neaktyvios. |
| 2.1.2. | Užsakymų valdymas | Užsakymų vykdymo funkcinis komponentas, skirtas vykdyti bei stebėti užsakymų vykdymą. Šis komponentas teikia E. Pristatymas IS e. paslaugų gavėjams informaciją apie jų užsakymo būsenas. E. pristatymo paslaugos stebėsenos procesai leis E. Pristatymas paslaugos vykdymo būsenas stebėti ir VIISP portale. Paslaugų operatoriams ar atsakingiems asmenims pateikia bendrą užsakymų suvestinę, formuoja užsakymų sąrašus. |
| 2.1.3. | Ataskaitos | Ataskaitų funkcinis komponentas, skirtas įvairių ataskaitų apie E. Pristatymas IS vykstančius procesus gavimui. Ataskaitos, skirtos e. paslaugų gavėjams, daugeliu atveju bus standartinės visiems e. paslaugų gavėjams. |
| 2.2. | E. Pristatymas IS centras |  |
| 2.2.1. | elektroninių adresų valdymas | Elektroninių adresų valdymo funkcinis komponentas skirtas valdyti E. Pristatymas dėžučių adresus. Ši sistemos dalis užtikrins unikalų E. Pristatymas dėžučių adresų kūrimą, taip pat siunčiamų elektroninių dokumentų gavėjų adresų sutikrinimą (angl. Validation). |
| 2.2.2. | Elektroninių dokumentų valdymas | Elektroninių dokumentų valdymo funkcinis komponentas skirtas apdoroti elektroninius dokumentus. Šis komponentas užtikrins elektroninių dokumentų sukūrimą, pristatymą taip pat elektroninio dokumento pristatymo fiksavimą. |
| 2.2.3. | Kontaktinių duomenų valdymas | Kontaktinių duomenų valdymo funkcinis komponentas skirtas gavėjų kontaktinių duomenų valdymui. Ši dalis įgalins e. paslaugų gavėjus pasirinkti korespondencijos (elektroninių dokumentų) gavėjus. |
| 2.3. | E. Pristatymas IS administravimas |  |
| 2.3.1. | Sistemos naudotojų ir e. paslaugų gavėjų administravimas | Sistemos naudotojų ir e. paslaugų gavėjų administravimo funkcinis komponentas skirtas tvarkyti ir valdyti sistemos naudotojų ir e. paslaugų gavėjų duomenis ir teises. |
| 2.3.2. | Sistemos auditas | Sistemos audito funkcinis komponentas skirtas sistemos auditui vykdyti. Ši sritis skirta E. Pristatymas IS stebėsenai vykdyti, t. y. automatizuotai sudarinėti sistemos žurnalus (angl. Audit log), kuriuose saugomi stebėsenos duomenys ir ataskaitos, sistemos konfigūracijos. |
| 2.3.3. | Mokėjimų valdymas | Mokėjimų valdymo funkcinis komponentas įgalima matyti mokėjimų už suteiktas paslaugas statusą. |
| 2.3.4. | Sąskaitų valdymas | Sąskaitų valdymo funkcinis komponentas užtikrina finansinių ir susijusių duomenų apie suteiktas paslaugas konkrečiam e. paslaugų gavėjui pateikimą, suteikia galimybę rengti, derinti, tvirtinti, saugoti, archyvuoti ir tvarkyti sutartis su e. paslaugų gavėjais, taip pat nustatyti paslaugų tarifus, priminimų apie sutartis parametrus. |
| 3. | E. Pristatymas IS duomenų mainų platforma | E. Pristatymas IS duomenų mainų platforma – posistemis, užtikrinantis integracijas su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis bei duomenų srautus tarp atskirų E. Pristatymas IS posistemių. Taip pat suteikiantis E. Pristatymas IS techniniams administratoriams galimybę nustatyti šių integracijų ir srautų parametrus. |
| 3.1. | Duomenų mainų valdiklis | Duomenų mainų valdiklio komponentų grupė skirta duomenų mainų valdymui tarp atskirų sistemos dalių: E. Pristatymas IS portalo, E. Pristatymas IS valdymo posistemio ir E. Pristatymas IS duomenų mainų platformos. |
| 3.2. | Žiniatinklio paslaugų valdiklis | Žiniatinklio paslaugų valdiklio komponentų grupė užtikrina E. Pristatymas IS reikiamų duomenų pateikimą ir E. Pristatymas IS integraciją su išorinėmis informacinėmis sistemomis. |

### 2.3.2. Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai

    - Sistemos išoriniais duomenų srautais laikomi srautai tarp Sistemos ir susijusių informacinių sistemų, registrų bei kitų informacijos šaltinių.

    - Išoriniai duomenų srautai pateikti 4 lentelėje:

4 lentelė. Sistemos sąsajos su išorinėmis sistemomis

| Sąsaja su |  | Komentaras |
| --- | --- | --- |
| VIISP | Autentifikavimo (tapatybės nustatymo) paslauga | Fizinių asmenų, valstybės tarnautojų. Įgyvendintas vieningas prisijungimas (SSO). VIISP tapatybės nustatymo paslauga. |
|  | Informavimas apie siuntų įvykius | Informavimas apie siuntų įvykius E. pristatymo IS ir VIISP portale, jei naudotojas to pageidavo. |
|  | JAR duomenų gavimo paslauga | Juridinio asmens duomenys gaunami VIISP JAR duomenų gavimo žiniatinklio paslaugos pagalba. |
|  | Įgaliojimų valdymas | Gauti asmens įgaliojimus iš VIISP įgaliojimų valdymo paslaugos; Perduoti E. Pristatymo sistemoje sukurtą įgaliojimą į VIISP įgaliojimų valdymo sistemą; Perduoti E. Pristatymo sistemoje atliktus galiojimo pakeitimus į IVPK įgaliojimų valdymo sistemą. |
| Elektroninių siuntų nuorašų talpinimas į Registrų centre esantį SFTP |  | Registrų centro SFTP integracija su fizinio pristatymo paslaugos teikėjo (šiuo metu AB Lietuvos Paštas) spausdinimo skyriumi |
| Sertifikavimo paslaugų teikėju |  | Skirta gauti laiko žymoms. Fiksuoti įvykio laiką. |
| AB Lietuvos paštas Adresų DB |  | Skirta IS naudotojų adresų formavimui, fizinės siuntos adreso ir pašto kodo tikrinimui. |
| Elektroninių siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjo (šiuo metu AB Lietuvos pašto Track & Trace) sistema, kuri grąžina siuntų statusus |  | Skirta gauti siuntų būsenas, jų pasikeitimus naudojant žiniatinklio paslaugą. |
| AB Lietuvos paštas API |  | Skirta registruoti siuntos duomenis ir gauti siuntos registracijos numerį |
| Mokėjimo inicijavimo paslauga Neopay |  | Skirta teikti duomenis momentiniam mokėjimo inicijavimui ir gauti apmokėjimo statusą |
| Paslaugų apskaitos sistema |  | Skirta pateikti duomenis reikalingus sąskaitai faktūrai išrašyti ir ją gauti |
| Asmenys |  | Gaunamas asmens ID, naudojamas PAS identifikuoti asmenį |

    - Vidiniai duomenų srautai pateikti 5 lentelėje:

5 lentelė. E. Pristatymas IS vidiniai duomenų srautai

| Šaltinis | Adresatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| E. Pristatymo portalas | Duomenų mainų valdiklis | Perduodama informacija: - e. paslaugų inicijavimo duomenys; - naudotojų duomenys; - e. paslaugų gavėjų teikiami duomenys. |
| Paslaugų administravimas | Duomenų mainų valdiklis | Perduodama informacija: - e. paslaugų teikimo priemonių duomenys; - e. paslaugų teikimo stebėsenos duomenys; - paslaugų užsakymų duomenys; - ataskaitų duomenys. |
| E. pristatymo centras | Duomenų mainų valdiklis | Perduodama informacija: - E. Pristatymo dėžutės arba e. Pristatymo dėžutės subdėžutės duomenys; - elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų duomenys; - kontaktiniai duomenys; - elektroninės erdvės parametrai. |
| E. Pristatymo IS administravimas | Duomenų mainų valdiklis | Perduodama informacija: - E. Pristatymo IS naudotojų, e. paslaugų gavėjų ir jų teisių duomenys; - užduočių duomenys; - E. Pristatymo IS konfigūracijos ir stebėsenos duomenys; - apmokėjimų už suteiktas paslaugas duomenys; - mokėjimų, sąskaitų ir sutarčių duomenys. |
| Žiniatinklio paslaugų valdiklis | Duomenų mainų valdiklis | Perduodama informacija: Išorinių informacinių sistemų duomenys. |
| Duomenų mainų valdiklis | E. Pristatymo portalas | Perduodama informacija: - e. paslaugų teikimo stebėsenos duomenys; - paslaugų užsakymų duomenys; - ataskaitų duomenys; - e. pristatymo dėžutės arba E. Pristatymo dėžutės subdėžutės duomenys; - elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų duomenys; - kontaktiniai duomenys; - elektroninės erdvės parametrai; - e. pristatymo IS naudotojų, e. paslaugų gavėjų ir jų teisių duomenys; - užduočių duomenys; - mokėjimų, sąskaitų ir sutarčių duomenys. |
| Duomenų mainų valdiklis | Paslaugų administravimas | Perduodama informacija: - e. paslaugų inicijavimo duomenys; - elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų duomenys; - užduočių duomenys; - E. Pristatymo IS konfigūracijos ir stebėsenos duomenys; - apmokėjimų už suteiktas paslaugas duomenys. |
| Duomenų mainų valdiklis | E. Pristatymo centras | Perduodama informacija: Naudotojų duomenys. |
| Duomenų mainų valdiklis | E. Pristatymo IS administravimas | Perduodama informacija Išorinių informacinių sistemų duomenys. |
| Duomenų mainų valdiklis | Žiniatinklio paslaugų valdiklis | Perduodama informacija: - e. paslaugų teikimo stebėsenos duomenys; - e. paslaugų gavėjų teikiami duomenys - naudotojų duomenys; - apmokėjimų už suteiktas paslaugas duomenys; - mokėjimų, sąskaitų ir sutarčių duomenys. |

### 2.3.3. Sistemos komponentų išdėstymas techninėje įrangoje

    - E. Pristatymo sistemos sąveika su išorinėmis sistemomis ir išdėstymas techninėje įrangoje pateikiami 2 pav. Šios diagramos susiejimas su komponentų diagrama, pavaizduota 3 pav., pateikiama 6 lentelėje.

2 pav. E. Pristatymo sistemos komponentai techninėje įrangoje

6 Lentelė  E. pristatymo sistemos komponentų išdėstymo techninėje įrangoje diagramos elementų susiejimas su E. pristatymo komponentų diagramos elementais

| 2 pav. E. Pristatymo sistemos komponentai techninėje įrangoje | 3 pav. E. pristatymo fizinių komponentų diagrama |
| --- | --- |
| srvepradm | ADM serveris (administravimo dalis) |
| srveprpub | PUB serveris (viešoji dalis) |
| srvprsesb | ESB Serveris |
| srveprbi | BI serveris |
| Saugykla | Saugykla |
| Openshift Cluster | Openshift Cluster |

### 2.3.4. Sistemos komponentai

    - Realizuotą E. pristatymo sistemą sudaro šie komponentai:

- ESB Serveris;

- Saugykla;

- BI serveris;

- PUB serveris (viešoji dalis);

- ADM serveris (administravimo dalis);

- Openshift Cluster.

    - Šių komponentų dalys, ryšys su kitais komponentais ir išdėstymas techninėje įrangoje pateikiamas komponentų diagramoje žemiau. Papildomi komponentų aprašymai pateikiami toliau esančiuose poskyriuose.

3 pav. E. pristatrutaymo fizinių komponentų diagrama

### 2.3.4.1. Žiniatinklio paslaugų valdiklio (ESB) komponentai

    - Tai epristatymas.post.lt sistemos tarnybų (angl. service) dalies serveris. Ši žiniatinklio paslaugų valdiklio dalis (Enterprise Service Bus, trumpiau – ESB) yra skirta duomenų mainams su išorinėmis sistemomis.

| Komponentas | Aprašymas | Technologinė realizacija |
| --- | --- | --- |
| Accounting | Skirta centralizuotai vykdyti suteiktų e. pristatymo sistemos paslaugų apskaitą. | E. pristatymo sistemos integracija su LP Navision. Daugiau informacijos pateikta panaudos atvejyje PA850. |
| ArchiveTasksFacade | Vykdomas e. siuntų perkėlimas į archyvą ir ištrynimas. | Kasdien yra paleidžiama periodinė užduotis, kuri tikrina, kiek valandų praėjo nuo siuntos statuso “message.sent” ar “recipient.delivered“ ir tuomet perkeliama į archyvą / ištrinama iš archyvo / ištrinama visam laikui. Laikas, kuriam praėjus atliekami minėti veiksmai, yra konfigūruojamas. |
| AttachmentConversi onFacade | Inicijuoja priedų konvertavimą į PDF. | Įėjimo taškas Camel routes konvertavimą inicijuoti. Naudojamas Jodconverter, kuris atlieka konvertavimą į PDF naudojant OpenOffice. |
| BusinessJarUpdater | Informacijos apie juridinius asmenis atnaujinimas. | Periodinis juridinių asmenų informacijos (pvz., kas yra savininkas) atnaujinimas iš RC JAR naudojant SOAP. Vykdoma kasdien. |
| DVS | E. pristatymo sistemos siuntų API servisas, kuris leidžia pasiekti siųstas ir gautas siuntas, siųsti siuntas ir patvirtinti siuntos gavimą. | Kainų skaičiavimui naudojamas Drools. Gautų siuntų metodai: getReceivedMessages – grąžina gautų siuntų sąrašus; getReceivedMessage – grąžina e. siuntos duomenis pagal jos identifikatorių. Išsiųstų siuntų metodai: getSentMessages – grąžina išsiųstų siuntų sąrašus; |

|  |  | getSentMessage – grąžina išsiųstą siuntą pagal jos identifikatorių; getSentMessageStatus – grąžina tik išsiųstos siuntos būseną. Žinučių metodai: sendMessage – siųsti siuntą; acknowledgeMessage – patvirtinti susipažinimą su siunta; getMessageAttachment – gauti siuntos dokumento turinį (pagal identifikatoriu). Jei metodo kvietimas nepavyksta, grąžinamas ServiceFault objektas su klaidos kodu. getReceivedMessages ir getSentMessages turi du parametrus "from-date" ir "to-date", kurie nustato kokiame datos intervale reikia grąžinti siuntą, bei laukus offset ir limit, kurie nustato, nuo kurios siuntos grąžinti sąrašą ir kiek elementų turi būti sąraše. |
| --- | --- | --- |
| InboxHousekeeping | Periodinė užduotis E. dėžučių ir susijusių duomenų šalinimui (BDAR atitiktis). | Ištrina įrašus iš duomenų bazės. |
| Job Scheduler | Pasikartojančių užduočių paleidimas (tokių kaip K6E failo generavimas), periodiškas duomenų atnaujinimas. | Užduočių periodiniam paleidimui naudojamas Quartz, susietas su Camel kontekstu. Quartz naudojamas kaip trigeris Apache Camel procesams. |
| JODConverter | Automatizuoja dokumentų konvertavimą. | Priedų konvertavimas į PDF naudojant OpenOffice. |
| Karaf Shell | Pagalbiniai įrankiai. | Karaf Shell aplinkoje realizuoti e. pristatymo valdymui skirti pagalbiniai įrankiai (komandos): edelivery:assign-missing-business- inboxes edelivery:assigninboxusers (gamybinėje (PROD) aplikoje deaktyvuotas) edelivery:blob-re-encrypt |

|  |  | edelivery:blob-validate edelivery:encrypt-messages edelivery:fix-address edelivery:fi x-business-titles edelivery:generate-attachment-keys edelivery:regenerate-contract-pdf edelivery:setinboxstatus edelivery:taskedelivery:update-area- codes |
| --- | --- | --- |
| K6eGeneration | K6e formos pildymas. Daugiau informacijos pateikta panaudos atvejyje PA716. | Užpildomas XLX šablonas pagal gautą informaciją iš duomenų bazės. |
| Inbox Management | Dėžučių kūrimas ir galiojančios e. pristatymo sutarties pateikimas. | Sukuriama e. dėžutė, duomenys įrašomi į duomenų bazę, sukuriamas išorinis naudotojas (tai atliekama naudojant Liferay PUB). |
| NotificationService | Išorinio sistemos naudotojo informavimas apie pasirinktus siunčiamų ir gaunamų e. siuntų įvykius, mokėjimo, teisių, bei sutarčių įvykius. Daugiau informacijos pateikta panaudos atvejyje PA825. | Pranešimai siunčiami e. paštu ir (arba) pateikiami VIISP. Tam naudojamos atitinkamos integracijos su pašto serveriu ir VIISP. |
| PaperDeliveryProces singFacade | Fasadas popierinių siuntų procesams vykdyti. | Procesai: allocateBarcode – priskiria brūkšninį kodą ir pažymi jį kaip panaudotą; returnBarcode – grąžina brūkšninį kodą pakartotiniam panaudojimui; generatePaperDeliveryPdf – siuntų priedus verčia į spausdinimui parengtus PDF dokumentus (antraštės, poraštės, formatas ir kt.); initializeFileGeneration – sukuria artefaktų grupę ir priskiria ID; |

|  |  | createPaperDeliveryUploadFiles – generuoja lipdukus, statistinius failus ir spausdinimui parengtus (apjungtus kelis) PDF failus įkėlimui į FTP; createK6Efile – generuoja K6E failą; markPaperDeliveryFaied – pažymį, kad yra nesklandumų su popierine siunta. recoverRecipientStatus – pakeičia statusą iš PROCESSING į READY_FOR_PROCESSING |
| --- | --- | --- |
| PDFFileUpload | Spausdinimo užsakymų, K6 ir statistikos failų įkėlimas į SPD FTP. | - |
| PostalAddress | Pašto adresų atnaujinimas. | Integracija su LP adresų duomenų baze. Adresai atnaujinami kiekvieną dieną. |
| SMTP postfix | El. laiškų siuntimas. | - |
| CheckInboxes (pasenusi komponentė, perkelta į Openshift Cluster aplinką) | Skirtas patikrinti, ar asmuo turi e. pristatymo sistemos dėžutę. | Atsakyme gražinamas e. dėžutės adresas ir dėžutės būsena. |
| GetInboxes (pasenusi komponentė, perkelta į Openshift Cluster aplinką) | E. pristatymo sistemos dėžutės informacijos gavimui. | Atsakyme gražinamas sąrašas dėžučių su subdėžutėmis, jei tokių yra. Sąraše pateikiami: e. dėžučių (subdėžučių) adresai, būsenos ir pavadinimai. |
| Timestamper | Pasirašytų laiko žymų gavimas. | Integracija su BalTstamp. |
| EpristatymasPaper Service | E. pristatymo sistemos popierinių siuntų servisas. | Servisas pasiekiamas per žiniatinklį. Jo pagalba atnaujinama popierinės siuntos būsena E. pristatymo sistemoje. |
| Print (SPD) | E. pristatymo sistemos spausdinimo ir vokavimo būsenų servisas. | Servisas pasiekiamas per žiniatinklį. Jo pagalba atnaujinama failo spausdinimo būsena E. pristatymo sistemoje. |

### 2.3.4.2. Portalo viešosios dalies (PUB) komponentai

    - Tai viešosios epristatymas.lt (epristatymas.post.lt) dalies WEB serveris. Šio komponento funkcionalumas prieinamas išoriniams e. pristatymo sistemos naudotojams. Jiems pateikiamos galimybės naudotis sistemos paslaugomis ir vykdyti tokius veiksmus kaip:

    - susikurti e. dėžutę ir e. dėžutės subdėžutes, valdyti jų nustatymus;

    - administruoti e. dėžutės naudotojus ir nustatyti jiems teises;

    - kurti, saugoti, siųsti elektroniniu ir/arba popieriniu būdu e. siuntas bei jas gauti ir skaityti, stebėti išsiųstų e. siuntų būsenų pasikeitimus;

    - peržiūrėti, filtruoti e. siuntų sąrašus (gautų, išsiųstų, rengiamų, ištrintų e. siuntų sąrašus);

    - valdyti informavimo nustatymus: nurodyti apie kokius įvykius susijusius su e. siuntų būsenų pasikeitimais, naudotojas nori būti informuotas el. paštu;

    - skaityti naujienas.

| Komponentas | Aprašymas | Technologinė realizacija |
| --- | --- | --- |
| Adresų knygutė | Paties naudotojo sudaryta naudotojų adresų knyga. | - |
| Ataskaitos | Ataskaitų generavimas. | Integracija su BI. |
| Atsiskaitymai | E. dėžutės mokėjimų istorija ir einamoji sąskaita. | - |
| AutocompleteItem | Adreso rašymo metu pasiūlo naudotojui egzistuojančius adresus (gatvės pavadinimą, namo numerį) atsižvelgiant į įvestą reikšmę. | Naudoja Ehcache, kuris pasiekiamas per PUB Liferay REST užklausomis. |
| E. siuntų siuntimas ir gavimas | E. siuntų siuntimas ir gavimas. | Kainų skaičiavimui naudojamas Drools. |
| Siuntų pasirašymas | Sistema naudotojo asmeniniame kompiuteryje paleidžia įdiegtą sertifikato programinę įrangą. | Pasirašymui naudojamas Java Applet, kuris yra atsiunčiamas į naudotojo kompiuterį. |

| Identifikavimo priemonės | Prisijungimas naudojant VIISP. | Prisijungimas vyksta naudojant VAIISIS payment callback Service ir VAIISIS SSO (angl. Single Sign-On) Service. |
| --- | --- | --- |
| Search (BusinessInbox ir NestedInbox) | Juridinių asmenų ir subdėžučių paieška sistemoje. Rezultate, atsižvelgiant į įvestą reikšmę, pateikiami egzistuojančių e. dėžučių adresai. | Naudoja Ehcache, kuris pasiekiamas per PUB Liferay REST užklausomis. |
| Nustatymai | Pranešimų, pagrindinio puslapio, dėžutės duomenų, dėžutės naudotojų, dėžutės sutarčių ir dėžutės subdėžučių nustatymai. | - |

### 2.3.4.3. Portalo administravimo posistemio (ADM) komponentai

    - Tai epristatymas.lt (epristatymas.post.lt) administravimo, stebėjimo (angl. monitoring) ir įvykių žurnalizavimo (angl. logging) serveris. Šis portalo administravimo komponentas prieinamas techniniam e. pristatymo sistemos administratoriui. Komponentas skirtas e. pristatymo sistemos portalo turinio (naujienos, kontaktai, apie sistemą, pagalba ir pan.) valdymui ir publikavimui. Prie jo prisijungę naudotojai gali pereiti į Liferay valdymo erdvę, kurioje yra pasiekiamas ir standartinis Liferay funkcionalumas.

    - Šioje dalyje taip pat vykdomas vidinių naudotojų (kitų portalo / turinio administratorių) sukūrimas ir teisių jiems priskyrimas, vidinių naudotojų slaptažodžių politikos valdymas, tarifų ir mokėjimo planų informacijos tvarkymas, valstybinių institucijų sąrašo tvarkymas ir pan.

| Komponentas | Aprašymas | Technologinė realizacija |
| --- | --- | --- |
| Administravimo skydas | Administratoriaus ir paslaugų operatoriaus erdvės. | Administratoriaus ir paslaugų operatoriaus erdvės yra realizuotos tame pačiame modulyje – naudotojai turi skirtingas roles. |
| portlets | Įvairios paskirties portalo komponentai (angl. portlets). | Liferay portletai. |

### 2.3.4.4. BI komponentai

| Komponentas | Aprašymas | Technologinė realizacija |
| --- | --- | --- |
| OracleBI | Administracinė konsolė ir ataskaitų komponentas. | - |
| Pentaho Data Integration (ETL) | Duomenų transformacijos komponentas http://kettle.pentaho.com/ Naudojamas duomenų sinchronizavimui tarp PROD ir BI duomenų bazių. | - |
| Oracle database | BI duomenų saugykla. | Oracle duomenų bazė. |

### 2.3.4.5. Saugyklos komponentai

| Komponentas | Aprašymas | Technologinė realizacija |
| --- | --- | --- |
| Oracle database | E. pristatymo duomenų saugykla. | Duomenų bazę sudaro du Oracle Standard Edition 11g serveriai, apjungti į Oracle RAC serverį. |

### 2.3.4.6. Openshift cluster komponentai

    - OpenShift Cluster – tai konteinerizuotų aplikacijų valdymo platforma, paremta Kubernetes. Ji leidžia diegti, valdyti ir automatizuoti aplikacijų veikimą keliuose serveriuose kaip vienoje sistemoje.

### 2.3.4.7. Žiniatinklio paslaugos (Spring boot, web services)

| Komponentas | Aprašymas | Technologinė realizacija |
| --- | --- | --- |
| CheckInboxes | Skirtas patikrinti, ar asmuo turi e. pristatymo sistemos dėžutę. | Atsakyme gražinamas e. dėžutės adresas ir dėžutės būsena. |
| GetInboxes | E. pristatymo sistemos dėžutės informacijos gavimui. | Atsakyme gražinamas sąrašas dėžučių su subdėžutėmis, jei tokių yra. Sąraše pateikiami: e. dėžučių (subdėžučių) adresai, būsenos ir pavadinimai. |

## 2.4. Naudojamos technologijos

    - Sistema veikia Java technologijos pagrindu. Žemiau pateiktoje 7 lentelėje pateikta visa šiuo metu Sistemos funkcionavimui panaudota trečių šalių programinė įranga bei papildomos technologijos:

7 lentelė. E. pristatymas IS naudojamos technologijos

| Sluoksnis / modulis | Realizavimui naudojamos technologijos |
| --- | --- |
| E. pristatymas IS el. portalas | Naudojamas Liferay Portal 6.1.1 sprendimas. Funkcionalumas plečiamas naudojant Portlets technologiją. Sprendimas naudoja JAVA 1.6 versiją. |
| E. pristatymas IS el. portalo serveris | Red Hat Enterprise Linux Server release 6.9 |
| E. pristatymas IS valdymo posistemis | Naudojamas Liferay Portal 6.1.1 sprendimas. Funkcionalumas plečiamas naudojant Portlets technologiją. Sprendimas naudoja JAVA 1.6 versiją. |
| E. pristatymas IS valdymo posistemės serveris | Red Hat Enterprise Linux Server release 6.9 |
| E. pristatymas IS duomenų mainų platforma | Naudojamas Apache Karaf 2.3.0 sprendimas. |
| E. pristatymas IS duomenų mainų platformos serveris | Red Hat Enterprise Linux Server release 6.9 |
| E. pristatymas IS duomenų bazės klasteris | ORACLE RAC klasteris iš dviejų Oracle 11G Standard serverių. |
| Ataskaitų komponentas | Naudojama Oracle Business Intelligence versija: 11.1.1.6.0. |
| Ataskaitų komponento serveris | Windows Server 2008 R2 Standard, kur įdiegta WebLogic Server versija: 10.3.5.0 |
| Ataskaitų komponentų duomenų bazė | Oracle 11G Standard |

## 2.5. E. pristatymas sistemos modernizacija

    - Šiuo metu yra vykdoma E. pristatymas sistemos technologinė modernizacija, kuri, nekeičiant sistemos veiklos logikos, pakeis jos techninę ir architektūrinę realizaciją.

    - Pagrindiniai modernizavimo tikslai:

  - atskirti turinio pateikimą ir jo administravimą nuo el. paslaugų teikimo ir jų administravimo;

  - atnaujinti JAVA versiją;

  - atnaujinti Oracle versiją;

  - išlaikyti bendrą koncepciją ir dizainą;

  - modernizuoti E. pristatymas sistemos architektūra pagal SOA principus.

    - Žemiau pateikta numatoma modernizuotos E. pristatymas sistemos aukšto lygio komponentų diagrama:

4 pav. Siekiamos situacijos komponentų diagrama

    - Schemoje pateikti pagrindiniai architektūrinio sprendimo posistemiai:

  - Naudotojo sritis (UI) - naudotojo sąsaja, skirta sistemos administratoriams bei sistemos naudotojams;

  - Portalo turinio valdymo sritis (CMS) - turinio valdymo sistema, atsakinga už viešos informacijos pateikimą bei valdymą;

  - Autorizavimo priemonės - ši komponentė atsakinga už naudotojų autorizavimą. Šiai dienai numatoma RC darbuotojų autorizavimo priemonė MS Azure AD ir išorinių naudotojų - VIISP priemonė;

  - Savitarnos verslo logikos ir jos administravimo sritis - ši komponentė atsakinga už savitarnos, administravimo funkcionalumo įgyvendinimą bei pateikimą naudotojo sąsajai bei kitoms sistemos komponentėms;

  - Asinchroninių procesų sritis (job) - ši komponentė atsakinga už ilgai trunkančių procesų (darbų) įgyvendinimą;

  - Žiniatinklio paslaugų sritis (ws) - ši komponentė atsakinga už žiniatinklio paslaugų (servisų) realizavimą išorinėms sistemos.

    - Planuojama šiuos komponentus realizuoti naujomis technologijomis, migruojant esamus E.Pristatymo komponentus arba juos sukuriant iš naujo. Numatomas  Apache karaf ir Liferay atsisakymas, migruojant sistemos funkcionalumą į naujas alternatyvas. Numatoma, kad modernizuota E. pristatymas sistema bus sukurta ir funkcionuos tokių technologinių priemonių pagalba:

  - E. pristatymo aplikacija iš išorės yra apgaubta Osgi karkasu, o vidinės dalys (moduliai) sukurtos naudojant Spring framework karkasą. Migravimas vykdomas išgyvendinant Osgi karkaso modulius juos perkeliant į Spring boot karkasą;

  - Duomenų mainų platformos (žiniatinklio paslaugų ir asinchroninių procesų)  migravimas atliekamas atsisakant Apache karaf modulinės sistemos ir perkėlimas vykdomas panaudojant Spring boot karkasą.

  - Viešos ir administravimo platformų migravimą numatoma vykdyti atsisakant Lifefray turinio valdymo sistemos. Perkėlimas įvyktų panaudojant Spring boot karkasą išlaikant bendrą išorinių bibliotekų naudojimo politiką. Liferay sistema pasidalintų į dvi atskiras dalis: Drupal turinio valdymo sistema ir el. paslaugų portalą, skirtą  savitarnai ir administravimui.

  - Yra numatoma, kad  E. pristatymo IS aplikacijos ir duomenų bazės turėtų būti išmigruotos į RC konteinerizacijos sprendimą, jas dekomponuojant ir  pritaikant prie naujai keliamų technologinių reikalavimų. Šis procesas jau pradėtas, perkeliant sistemos saityno paslaugas iš naudojamos Apache Karaf duomenų apsikeitimo platformos į springboot karkasą, veikiantį Openshift aplinkoje.

## 2.6. Sistemos techninio sprendimo architektūra

- 5 pav. Sistemos techninės architektūros diagrama

### 2.6.1. Sistemos pagrindinės fizinės dalys

    - Viešoji zona. Šiai zonai priklauso viešai vartojų prieinama sistema (public 1, public 2) ir E. pristatymo sistemos servisų sistema (esb 1, esb 2):

  - public 1, public 2 serveriai "hostins" išoriniams vartotojams pasiekiamą

sistemos dalį, įdiegtos React ir Next.js technologijos, operacinė sistema - CentOS 6.2

    - React - JavaScript programinė aplinka (framework), kuri leidžia įgyvendinti naudotojo sąsajos vieno puslapio (angl. SPA - Single Page Application) architektūrinį šabloną.

    - Next.js - Viena iš populiariausių React'o programinių aplinkų (framework), kuri teikia papildomą funkcionalumą (authentication, API routes, serverless functions, server-side rendering, static site generation)  leidžianti efektyviau kurti naudotojo sąsają.

  - esb 1, esb 2 serveriai hostins E. pristatymo sistemos integracijų servisus ir kito tipo servisus (pvz. periodiniai sistemos darbai). Visi serveriuose esantys servisai hostinami OpenShift‘o cluster‘yje. Sistemose įdiegtas ServiceMix serveris, Spring Boot, operacinė sistema - CentOS 6.2.

    - OpenShift - tai Kubernetes pagrindu veikianti konteinerių orkestracijos platforma, sukurta Red Hat. Ji leidžia lengvai diegti, valdyti ir skalauti konteinerizuotas programas įmonės lygmeniu.

    - Spring Boot - Spring Framework modulis, kuris skirtas JAVA žiniatinklio aplikacijų kūrimui.

  - reverse proxy 1, reverse proxy 2 - du reverse proxy serveriai (Apache arba NGinx), atsakingi už HTTP užklausų transliavimą ir kešavimą kitiems public ir esb serveriams. Operacinė sistema - CentOS 6.2.

    - Sąsajos su išorinėmis sistemomis:

| Sistema | Protokolas |
| --- | --- |
| Išoriniai web servisai (Credit Info, Credit Reform ir kiti, bendraujantys SOAP protokolu) | HTTPS (SOAP) |
| SVDPT (Vaiisis) | HTTPS (SOAP) via SVDPT VPN |

Sąsajos su vidinėmis sistemomis:

| Sistema | Protokolas |
| --- | --- |
| Popierinių siuntų FTP serveris | FTP |
| Elektroninio pašto serveris | SMTP |
| BKIS/TNT būsenų serveriai | HTTP (SOAP) |

    - Administracinė zona. Šiai zonai priklauso E-Pristatymas administracinė sistema.

  - admin 1, admin 2 - šie serveriai hostina administratoriams, operatoriams ir kitiems vidiniams vartotojams pasiekiamą sistemos dalį (sistemos valdymas, turinio redagavimas ir pan). Sistemos dalis hostinama OpenShift cluster‘yje Sistemose įdiegta Drupal, operacinė sistema - CentOS 6.2.

    - Drupal - nemokama atvirojo kodo žiniatinklio turinio valdymo sistema (CMS), parašyta PHP ir platinama pagal GNU bendrąją viešąją licenciją. Šio projekto kontekste Drupal naudojamas headless režime. Headless režimas skiriasi nuo klasikinio tuo, kad CMS nebeteikia naudotojo sąsajos (žiniatinklio puslapių), o pateikia tik žiniatinklio servisus (web services). Naudotojo sąsaja kuriama kitomis SPA (single page application) priemonėmis, pvz., React.

    - Sąsajos su vidinėmis sistemomis

| Sistema | Protokolas |
| --- | --- |
| Elektroninio pašto serveris | SMTP |

    - Testavimo zona - tai testavimo aplinkos zona. Šioje zonoje laikomi testvimo aplinkos serveriai - kiek galima artima gamybinės aplinkos kopija infrastruktūros prasme.

  - Pastaba: Testavimo aplinka naudoja tuos pačius duomenų bazės serverius kaip ir produkcinė aplinka (Priklausomai nuo virtualizavimo sprendimo).

    - Sąsajos su vidinėmis sistemomis:

| Sistema | Protokolas |
| --- | --- |
| Popierinių siuntų FTP serveris (testinis) | FTP |
| Elektroninio pašto serveris | SMTP |

    - Duomenų bazės posistemė. Šią posistemę sudaro du Oracle Standard 11g serveriai, sujungti į RAC. Operacinė sistema - Oracle Enterprise Linux.

    - Log posistemė - šioje posistemėje saugomi sistemos LOG failai. Ši sistema turėtų surinkti iš visų posistemių SYSLOG UPD protokolu siunčiamus log pranešimus ir juos kaupti. Analogiškai, visi sistemos serveriai turi turėti ugniasienėse atidarytą prieigą SYSLOG UDP protokolui siųsti.

### 2.6.2. Saugumo zonos

    - Visos zonos atskirtos ugniasienėmis. Virtualios mašinos gali pasiekti tik toje pačioje zonoje esančias ir bei turi prieigą prie Duomenų bazės posistemės. Prieiga prie išorinių sistemų turėtų būti leidžiamos pagal poreikį ir dokumentuotos (planuojami ryšiai tarp išorinių ir vidinių sistemų pavaizduoti diagramoje), tarpzoninė komunikacija šiame projektavimo etape nenumatoma (išskyrus UDP ir multicast pranešimus tarp sistemų). Ugniasienės turėtų būti virtualios (tačiau kuriamos aparatūriname lygmenyje, fizinėse ugniasienėse, t.y. fizinės sistemos ugniasienės turi palaikyti virtualių ugniasienių kūrimą). Tokia architektūra užtikrina centralizuotą saugumo zonų valdymą, bei plečiamumą papildomomis ugniasienėmis.

### 2.6.3. Bendra saugumo elementų apžvalga

    - Siekiant sukurti kiek galimą saugesnę sistemą, loginiame lygmenyje yra taikomi tokie saugumo sprendimai:

- Visas išorinis in/out srautas yra perduodamas SSL'u - HTTP užklausos iš vartotojų pusės ir HTTP užklausos iš servisų pusės. Kitokių tipų užklausos tarp sistemų nenumatomos.

- Tam tikri duomenys (stulpeliai) duomenų bazėje turi būti šifruojami Oracle TDE (Transparent Data Encryption) pagaba. Tokiu būdu, neautorizuotiems asmenims gavus duomenų bazės kopiją, kai kurie stulpeliai bus šifruoti.

- Privatūs RSA asimetrinio šifravimo raktai, saugomi web serveriuose, turi būti įtraukti į Java KeyStore saugyklą, apsaugotą slaptažodžiu.

- Išoriniai servisai, pateikiami duomenų valdymo sistemoms turi veikti pagal WebService security funkcionalumą - šifruojant transporto lygmenyje (SSL) ir pasirašant dokumentus web serviso lygmenyje.

## 2.7. Sistemos infrastruktūros aplinkos

### 2.7.1. Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos

    - Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau — Aplinkos):

  - RC vystymo aplinka (angl. Development environment), toliau – DEV. Tai Aplinka, kuri taip pat gali būti skirta Teikėjui  Sistemos vystymo, kūrimo ir vidinio testavimo darbams vykdyti. DEV vyksta Sistemos vystymas bei vidinis jos versijų testavimas;

  - RC testinė aplinka (angl. Testing environment), toliau – TEST. Tai Aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota Teikėjui skirtoje testinėje aplinkoje;

  - Produkcinė aplinka (angl. Production environment), toliau – PROD. Tai Aplinka, kurioje eksploatuojama sistema. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai  tik tada, kai diegiamos sistemos versija bus ištestuota RC testinėje aplinkoje.

    - Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST aplinkoje bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

### 2.7.2. Sistemos infrastruktūros loginės aplinkos

    - Pirkėjo fizinėje infrastruktūroje sukurta Sistemos loginė Mokymo aplinka (toliau – MOK). Tai aplinka, kurioje gali būti vykdomi Pirkėjo ir kitų suinteresuotų Sistemos naudotojų darbuotojų mokymai darbui su Sistema. šios aplinkos fizinę infrastruktūrą Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota RC skirtoje testinėje aplinkoje.

    - Pirkėjo fizinėje infrastruktūroje sukurta Sistemos loginė PREPROD aplinka (toliau – PREPROD). Tai aplinka, kurioje gali būti vykdoma Sistemos bandomoji eksploatacija. Į šios aplinkos fizinę infrastruktūrą Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdo RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota RC skirtoje testinėje aplinkoje.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 3.1. Reikalavimai darbo vietai

    - Pagal numatytas procedūras Pirkėjo Teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Pirkėjo išteklių (toliau – prieiga):

  - Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE. Pagal Pirkimo objekto specifiką Teikėjo specialistui  gali būti suteikta prieiga prie DEV aplinkoje pirkimo objekto vykdymui reikalingų DB schemų;

  - Teikėjo specialistams aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo GIT repozitoriumo Pirkimo objekto programinės įrangos išeities tekstų versijų valdymui, Pirkėjo infrastruktūros kūrimo aplinkoje (DEV) Pirkimo objekto vykdymui dedikuotų serverių (nesuteikiant administratoriaus teisių) ir reikalingų DB schemų.

    - Pagal poreikį, Pirkėjas suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Teikėjo specialistai pasieks Pirkėjo išteklius reikalingus Paslaugų teikimui.

    - Pagal poreikį, Pirkėjas galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui.

## 3.2. Reikalavimai Sistemos vystymo valandų paslaugų teikimui

    - Paslaugos bus užsakomos Pirkėjo JIRA  pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Pirkėjo JIRA.

    - Kai Paslaugų teikimas pradedamas ne nuo Sutarties pasirašymo datos, o nuo Paslaugų užsakymo pateikimo dienos  (žr. Techninę specifikaciją), tuomet Paslaugų teikimas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos paskirtos užduoties Paslaugų tiekėjui arba jo specialistui JIRA.

    - Pirma užduotis JIRA turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

    - Sistemos vystymo paslaugos turi būti teikiamos remiantis inkrementiniu-iteraciniu informacinių sistemų įgyvendinimo būdu (angl. Agile), kuomet sistemos savininko (angl. Product Owner) vaidmenį atlieka Pirkėjas, darbai planuojami dviejų-trijų savaičių iteracijomis, taikomos kitos atitinkamos praktikos darbų planavimui, prioritetizavimui komunikavimui, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimui. Konkretūs susitarimai dėl taikomų inkrementinio-iteracinio įgyvendinimo būdo metodų ir praktikų (iteracijos trukmė, reguliarūs susitikimai, darbų sąrašų formatai, progreso vizualizavimas ir kt.) turi būti suderinta paslaugų teikimo reglamente, kurį Teikėjas per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo pateikimo dienos, turi paruošti ir suderinti su Paslaugų gavėju. Sistemos Vystymo paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis šiuo procesu:

  - JIRA užduotyje Pirkėjas pateikia Teikėjui užsakymą Sistemos vystymui, kuriame nurodomas (pvz., naujas funkcionalumas, funkcionalumo pakeitimai,  integracijų su kitomis sistemomis, Sistemos architektūros pakeitimai ar kitokie vystymo poreikiai, bendrai apibrėžiant jų apimtį bei tikslus);

  - Per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Teikėjas:

    - atlieka pateiktos Sistemos vystymo užduoties analizę, įvertina visų vystymo ir diegimo  darbų sąnaudas darbo laiko valandomis, parengia užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą, nurodydamas konkrečius programavimo darbus smulkinant juos iki funkcijų ir formų sukūrimo ar koregavimo lygio, ir jų vertinimą valandomis;

    - Darbų apimčiai ir planuojamoms vystymo valandoms nustatyti gali būti taikoma taškinė (SFT) metodika. Naudojant šią metodiką darbai suskaidomi į vertinamus elementus (formas, funkcijas arba tiesiogines programavimo valandas), o pagal metodikoje nustatytus proporcinius santykius apskaičiuojamos su programavimu susijusios veiklos, tokios kaip analizė, projektavimas, testavimas, dokumentavimas, valdymas, garantiniai įsipareigojimai ir paklaida. Pradinį darbų apimties įvertinimą, vadovaudamasis metodikos principais, pateikia Tiekėjas. RC įvertina pateiktą įvertinimą, tikrina jo pagrįstumą ir, esant poreikiui, reikalauja patikslinimų. Galutinė darbų apimtis ir valandų skaičius nustatomi Tiekėjui ir RC suderinus įverčius pagal metodikos taisykles.

    - pateikia Pirkėjui galimų darbo laiko  sąnaudų  įgyvendinimo kalendorinių terminų vertinimą, užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą;

    - derina su Pirkėju vystymo užsakymo reikalavimus;

  - Per 5 darbo dienas nuo analizės rezultatų (žr. papunktį 65.2.2) pateikimo Pirkėjas arba patvirtina, arba atmeta darbo sąnaudų vertinimą. Tuo atveju, jei Pirkėjas patvirtina darbo sąnaudų vertinimą  darbų sąmatą ir vystymo terminus, Pirkėjas ir Teikėjas pasirašo vystymo darbų užsakymą.

  - Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų vystymo užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų vystymo užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis:

    - Teikėjas Pirkėjo JIRA sistemoje sukuria detalias užduotis (angl. User story), testavimo scenarijus (angl. Testcase) ir kartu su Pirkėju atlieka tarpinių iteracijų darbų planavimą;

    - Teikėjas įgyvendina vystymo rezultatus ir sukurtus Sistemos pakeitimus testuoja Tiekėjo aplinkoje;

    - Teikėjas pateikia Pirkėjui pakeitimų diegimo paketą su pilnu pakeitimų aprašymu bei diegimo instrukcija.

    - Teikėjas diegia Sistemos pakeitimus Pirkėjo DEV aplinkoje;

    - Teikėjas testuoja sudiegtus pakeitimus Pirkėjo DEV aplinkoje. Esant reikalui testavime gali dalyvauti Pirkėjas;

    - Teikėjas pašalina aptiktus testavimo metu sutrikimus, klaidas, neatitikimus reikalavimams.

    - Esant poreikiui, Teikėjas organizuoja Pirkėjo atstovų mokymus sutartu būdu.

  - Pagal suderintus ir patvirtintus terminų. Pirkėjas diegia galutinius vystymo rezultatus Pirkėjo testinėje ir gamybinėje aplinkoje. Esant reikalui diegime turi dalyvauti Teikėjas;

  - Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo vystymo užduoties įgyvendinimo ir įdiegimo į gamybinę aplinką, Pirkėjui patvirtinus, kad klaidų ar sutrikimų nenustatyta:

    - Pirkėjas ir Teikėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodoma, kokie konkretūs vystymo darbai per mėnesio laikotarpį buvo atlikti, tačiau Pirkėjas priima tas darbo sąnaudas, kurios buvo patvirtintos vystymo darbų užsakyme.

  - Teikėjas turės pateikti Pirkėjui šiuos kiekvieno vystymo užsakymų rezultatus, kurių pateikimo apimtis ir laikas suderinamas teikiant užsakymą (neapsiribojant):

    - programinės įrangos reikalavimų specifikaciją, t. y. detalų procesų modelį, detalų duomenų modelį (esybių aprašymus ir esybių ryšių diagramą), detalų funkcinį modelį (funkcijų hierarchijos schemą, funkcijų aprašymą, duomenų srautų diagramą);

    - techninės ir technologinės architektūros aprašą (jei reikia);

    - tvarkomų / perkeliamų duomenų rinkinių sąrašą, duomenų tvarkymo / perkėlimo planą (jeigu toks tvarkymas / perkėlimas vykdomas);

    - programinės įrangos duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo taisykles ir duomenų sutvarkymo protokolą (jeigu toks tvarkymas/perkėlimas vykdomas);

    - duomenų struktūrų aprašymą – lentelių ryšių diagramą, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymus, lentelių vaizdų ir jų laukų aprašymus;

    - modulių aprašymą – modulių hierarchijos schemą, sąveikos su kitais moduliais ir kitomis informacinėmis sistemomis schemą, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymus, algoritmus ir algoritmų schemas, modulių naudojamus duomenis, ekraninių formų ir formuojamų ataskaitų vaizdus;

    - programinės įrangos naudojimo instrukciją – užbaigtą sukurto ir išbandyto komponento naudotojo (-jų) dokumentacijos versiją;

    - funkcinio ir nefunkcinio testavimo ataskaitą;

    - bandymų dokumentaciją – bandymų scenarijų aprašymą, bandymų procedūras ir jų aprašymus, bandymų metu pasiektų rezultatų aprašymą;

## 3.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

    - Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

    - Laimėjusio Teikėjo specialistai, kurie per pastaruosius 5 metus nedirbo su modernizuojama Sistema ar jos dalimi, per su Užsakovu suderintą laikotarpį (ne ilgesnį kaip 1 mėnuo) turės susipažinti su Sistema tokiu lygiu, kuris užtikrintų bendrą komandos supratimą apie jos veikimą ir pagrindinius komponentus. Susipažinimo tikslas – sudaryti sąlygas efektyviam komandos įsitraukimui į vystymo veiklas, neapsiribojant individualiu giliu kiekvieno specialisto žinojimu. Po susipažinimo specialistai pateiks ataskaitą pagal Užsakovo pateiktą šabloną (2 priedas „Susipažinimo su Sistema ataskaitos šablonas“) ir pristatys ją susitikimo metu. Susipažinimui ir ataskaitos parengimui skirtas laikas yra apmokamas.

    - Teikėjas ar Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Pirkėju. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

    - Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėjo.

    - Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos programinės įrangos techninę dokumentaciją bei dokumentus, patvirtinančius, kad Teikėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas ir (ar) įgaliotas partneris, turintis teisę parduoti bei diegti ir (ar) konfigūruoti siūlomą įrangą.

    - Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

    - Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Pirkėjo pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą.

    - Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

    - Per 9 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą, apimantį tokias pagrindines dalis (neapsiribojant):

  - funkcionalumų demonstracija;

  - paslaugų atlikimo ir pateikčių pateikimo terminai;

  - paslaugų teikimo organizacinė struktūra;

  - komunikacijos tvarka;

  - rezultatų kokybės tikrinimo, pridavimo ir derinimo tvarka;

  - kita svarbi informacija.

    - Teikėjas turės bendrauti su Pirkėju susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinis turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

    - Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga;

    - Sutarties vykdymo metu kviečiami Teikėjo specialistai turės dalyvauti Pirkėjo organizuojamuose susitikimuose.

    - Kiekvienas Teikėjo specialistas teikiant Paslaugas privalo kiekvieną Paslaugų teikimo darbo dieną pildyti darbo laiko žiniaraštį Pirkėjo JIRA sistemoje.

    - Tiekėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (ne blogesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis). Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

### 3.3.1. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams ir programinės įrangos kūrimo iteracijoms

    - Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašo (pridedamas, žr. 1 priedą „Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas“,  toliau — Aprašas, 1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas.) nuostatomis iteraciniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo metodų Scrum ir Kanban praktikas. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Pirkėjui.

    - Sistemos kūrimo poreikiai turi būti registruojami Pirkėjo Jira sistemoje Sistemos kūrimo projekte, pasirenkant Issue type Epic. Esant poreikiui, detaliam Epic aprašymui gali būti naudojamas Pirkėjo Confluence sistemoje paruoštas Epic šablonas. Poreikis Epic skaidomas į Story, mažesnius produkto darbų sąrašo elementus.

    - Teikėjas, atlikęs dalį programavimo darbų turi tikslinti analizės ir projektavimo rezultatus.

    - Sistemos, registro ar produkto vystymo paslaugų teikimo metu sukurto išeities kodo kokybės ir saugumo tikrinimui bus naudojamas SonarQube. SonarQube – atviro kodo statinės analizės platforma, skirta nuolatinei kodo kokybės ir saugumo patikrai. Ji padeda identifikuoti programinio kodo klaidas, pažeidžiamumus, neatitikimus gerosioms praktikoms ir užtikrina, kad kuriama programinė įranga atitiktų aukštus kokybės bei saugumo reikalavimus. Įrankis bus naudojamas paslaugų teikimo metu nuolatinei kodo kokybės stebėsenai, o remiantis analizės rezultatais galės būti reikalaujama ištaisyti nustatytas klaidas, pažeidžiamumus ar kitus kokybės trūkumus.

    - Užsakymų įgyvendinamas planuojamas laikantis 8 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“ nurodytų etapų ir juos numatytų, pagal poreikį nustatytų, veiklų.

8 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai/reikalavimai | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Teikėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir kitus planavimo dokumentus ir suderina su Pirkėju. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pakeitimų valdymo procedūra; - Tarpinės veiklos ataskaitos, jei tai nustatyta Paslaugų teikimo reglamente; | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su RC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. Arba etapo rezultatai turi būti pateikti per Paslaugų teikimo reglamente nurodytą laikotarpį. |
| Detali analizė | Teikėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą; - Parengia detalios analizės dokumentaciją; - Vykdo kitas veiklas numatytas analizės etapo metu. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo Teikėjo rezultatus. | - Projekto vykdymo planas-grafikas (gali būti pateiktas kaip Projekto vykdymo reglamento priedas); - Sukurta Detalios analizės dokumentacija, (įskaitant, bet neapsiribojant): - Reikalavimų specifikacija; - Panaudos atvejų specifikacija; - Procesų specifikacija; - Kitas reikiamas analizės dalys. | Terminas turi būti suderintas projekto vykdymo grafike, bet etapo pabaiga neturi būti vėliau nei (nurodyti skaičių, pvz., 50) darbo dienų nuo Inicijavimo etapo pabaigos. |
| Projektavimas | Teikėjas: - Atlieka esamos projektavimo dokumentacijos analizę ir parengia papildytas projektavimo dokumentacijos versijas; - Išanalizuoja ir papildo integracinių sąsajų aprašymo dokumentus; Atlieka projektavimą ir parengia projektavimo dokumentacijos versijas; | - Sukurtos detalios analizės dokumentų versijos; - Sukurtas techninės architektūros dokumentas; - Sukurtas Loginis DB modelis; - Projektavimo dokumentas. (Pateikti funkcionalumų aprašymai, projektiniai sprendimai, duomenų bazių, programos posistemių, modulių schemos ir aprašai ir kt.); | Terminas turi būti suderintas projekto vykdymo grafike, bet etapo pabaiga neturi būti vėliau nei (nurodyti skaičių, pvz., 70) darbo dienų nuo Detalios analizės etapo pabaigos. |
| Projektavimas | - Išanalizuoja ir papildo integracinių sąsajų aprašymo dokumentus; - Atlieka projektavimą ir parengia projektavimo dokumentaciją bei suderina su Pirkėju; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Parengia integracinių sąsajų specifikacijas bei jas suderina su duomenų gavėjais ir teikėjais bei Pirkėjas; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Atnaujintas techninis aprašymas (specifikacija). Pirkėjas ir TP: - Suteikia reikalingą informaciją; - Pateikia pastabas ir rekomendacijas Teikėjo pateiktiems etapo rezultatams. | - Integracinių sąsajų specifikacijos. (sukurtos sąsajų specifikacijos ir duomenų apsikeitimo specifikacijos); - Sukurtas techninis aprašymas (specifikacija); - Parengtos pradinės naudotojo sąsajos gairės, apimančios: - naudotojo sąsajos schemas; - struktūrą ir dizainą; - parengtas pradinis naudotojų sąsajos prototipas. |  |
| Programavimas | Teikėjas: - Parengia kūrimo ir vidinio testavimo aplinką PO infrastruktūroje; - Vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus, įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Papildo integracinių sąsajų specifikacijas; - Patikslina detalios analizės ir projektavimo dokumentaciją; - Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, sistemos testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis | - Parengtas ir suderintas su PO kūrimo iteracijų planas; - Parengta kūrimo ir testavimo aplinka PO infrastruktūroje; - Vidinio testavimo ataskaita; - Atnaujintos integracinių sąsajų specifikacijos ir pradinės WSDL/WADL versijos; - Atliktas PĮ pataisymas pagal TP pateiktą vartotojų sąsajos testavimo ataskaitą; - Parengta programinė įranga diegimui; | Terminas turi būti suderintas projekto vykdymo grafike, bet ne trumpesnis nei (nurodyti skaičių, pvz., 70) darbo dienų ir etapo pabaiga ne vėlesnė, |
| Programavimas | ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. Pirkėjas ir TP: - Suteikia reikalingą informaciją; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo ataskaitą; - Teikia pastabas sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis specifikavimo dokumentacijai; - Pateikia pastabas ir rekomendacijas Teikėjo pateiktiems etapo rezultatams. TP: - Atlieka vartotojo sąsajos testavimą; - Teikia vartotojo sąsajos testavimo ataskaitą; - Teikia pastabas sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis specifikavimo dokumentacijai; - Teikia vartotojo sąsajos testavimo ataskaitą. | - Atnaujinta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija; - Atnaujintas vartotojų sąsajos prototipas. |  |
| Diegimas į Pirkėjo TEST aplinką | Teikėjas: - Parengia diegimo planą į Pirkėjo testinę aplinką integraciniam testavimui; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo testavimo aplinkoje; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Pirkėjo testinę aplinką; - Parengia ir suderina Integracinio testavimo planą; - Parengia naudotojų ir administratorių instrukcijas. Pirkėjas ir TP: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; - Peržiūri ir įvertina | - Parengta programinė įranga diegimui į Pirkėjo testavimo aplinką; - Parengti testavimo scenarijai; - Programinė įranga įdiegta Pirkėjo testavimo aplinkoje; - Parengti integravimo testavimo scenarijai; - Parengti duomenys integraciniam testavimui (SQL ir/arba kitų skriptų pavidalu); - Parengtas bei suderinas su Pirkėju ir duomenųteikėjais/gavėjais integracinio testavimo planas; - Parengtos naudotojų ir administratorių instrukcijos. | Diegimas į Pirkėjo testinę aplinką turi būti baigtas iki Integracinio testavimo pradžios; Visi reikiami duomenys turi būti užkrauti į duomenų bazę iki integracinio testavimo pradžios; Teikėjas parengia programinę įrangą, reikalingus duomenų užkrovimo skriptus ir sudiegia į Pirkėjo testavimo ap- linką; Diegimą ir duomenų užkrovimą atlieka Pirkėjas. |
| Diegimas į Pirkėjo TEST aplinką | integracinio testavimo planą. Pirkėjas: - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Pirkėjo testavimo aplinką. Duomenų teikėjai/gavėjai: 1. Peržiūri ir įvertina integracinio testavimo planą. |  |  |
| Mokymai | Teikėjas: - Parengia mokymo aplinką (jeigu tokia reikalinga); - Vykdo apmokymus. Pirkėjas: - Užtikrina mokymo dalyvių dalyvavimą Teikėjo organizuojamuose mokymuose. Pirkėjas ir TP: - Vykdo mokymų kontrolę. | - Mokymų dokumentacija (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 3.3.7): - Mokymų planas; - Administratorių ir naudotojų vadovai; - Pagalbos vadovas (angl. Help) (tik elektroniniu formatu); - Mokymų medžiagą (detalūs reikalavimai skyriuje ); - Parengtos metodinės rekomendacijos duomenų tiekėjams ir gavėjams; - Įvykdyti mokymai sutartam naudotojų kiekiui; - Pateikta mokymų ataskaita. | Mokymai turi būti įvykdyti iki Integracinio testavimo etapo pradžios. |
| Integracinis testavimas | Teikėjas: - Atlieka testavimą su duomenų teikėjais ir gavėjais Pirkėjo testinėje aplinkoje; - Atlieka pritaikymo neigaliesiems testavimą; - Atlieka PĮ koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Atnaujiną visą projekto techninę dokumentaciją; - Atlieka testavimą su duomenų teikėjais ir gavėjais Pirkėjo testinėje aplinkoje; - Atlieka pritaikymo neigaliesiems testavimą; - Atlieka PĮ koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Sukuria visą projekto techninę dokumentaciją; - Parengia testavimo ataskaitą. | - Integracinio testavimo ataskaita. Integracinio testavimo ataskaitoje turi būti įvertinti integracinio testavimo metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir statusas; - Pritaikymo neįgaliesiems testavimo ataskaita; - Sukurta visa techninė dokumentacija; - Sukurti analizės ir projektavimo dokumentai, diegimo instrukcijos, projekto surinkimo ir kompiliavimo instrukcijos; - Sukurtos vartotojų ir administratorių instrukcijos; Parengtos Klaidų šalinimo ataskaitos. | Integracinio testavimo etapas turi būti baigtas iki Diegimo į gamybinę aplinką pradžios; Etapo trukmė mažiausiai (nurodyti skaičių, pvz., 40) darbo dienų. |
| Integracinis testavimas | Pirkėjas ir TP: - Suteikia reikalingą informaciją; - Registruoja testavimo metu Pirkėjo nustatytas klaidas; - Vykdo testavimo metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. |  |  |
| Priėmimo testavimas | Pirkėjas ir TP: - Teikia pastabas priėmimo testavimo planui ir testavimo scenarijams; - Vykdo priėmimo testavimą pagal testavimo plane apibrėžtą testavimo plane apibrėžtą testavimo metodiką ir testavimo scenarijus; Pirkėjas - Atrinktas nepriklausomas Teikėjas vykdo saugumo testavimą pagal šios techninės specifikacijos apibrėžtas testavimo metodikas ir testavimo scenarijus; - Priima programinę įrangą bandomąjai eksploatacijai. | - Atliktas priėmimo testavimas; - Ištaisytos testavimo metu užfiksuotos; - Atnaujintos naudotojų instrukcijos; - Priėmimo testavimo ataskaita; - Klaidų šalinimo ataskaitos. | Priėmimo testavimas vykdomas iki sėkmingo priėmimo testavimo kriterijų pasiekimo. Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki diegimo į gamybinę aplinką; Etapo trukmė mažiausiai (nurodyti skaičių, pvz., 20) darbo dienų. |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Teikėjas: - Parengia diegimo į gamybinę aplinką planą; - Parengia ekploatacijos pradžios planą; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo gamybinėje aplinkoje; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Pirkėjo gamybinę aplinką; - Parengia ir suderina Bandomosios eksploatacijos planą; - Patikslina naudotojų ir administratorių instrukcijas. Teikėjas: 1. Parengia diegimo į gamybinę aplinką planą; | - Parengta programinė įranga diegimui į gamybinę aplinką; - Programinė įranga įdiegta gamybinėje aplinkoje; - Parengti duomenys gamybinei ekploatacijai (SQL ir/arba kitų scriptų pavidalu); - Parengtas ekploatacijos pradžios planas; - Suderintas naujo funkcionalumo paleidimo planas su visais duomenų gavėjais/teikėjais; - Atliktas naujo funkcionalumo paleidimas. Per nustatytą laiko tarpą sistema parengta eksploatacijai; - Diegimo dokumentacija (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 3.3.5) | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| Diegimas į gamybinę aplinką | 2.Parengia diegimo į gamybinę aplinką planą; - Parengia ekploatacijos pradžios planą; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo gamybinėje aplinkoje; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Pirkėjo gamybinę aplinką; - Parengia ir suderina Bandomosios eksploatacijos planą; - Patikslina naudotojų ir administratorių instrukcijas. |  |  |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Pirkėjas ir TP: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Vadovauja naujo funkcionalumo paleidimui; - Peržiūri ir įvertina bandomosios eksploatacijos planą. Pirkėjas: - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į gamybinę aplinką; - Kontroliuoja gamybinę aplinką. | - Diegimo aprašai, kuriuose turi būti pateikta: - Realizuotų sprendimų apibendrinantis aprašymas; - Parengti duomenų struktūrų, atributų, duomenų mainų aprašai; - Techninės realizacijos aprašymas (apimantis reikalavimų techniniam sprendimui detalizaciją, Sistemos plėtimo galimybes; - Kita aktuali informacija; - Išeities tekstai ir detali projekto surinkimo instrukcija; - Diegimo planas, apimantis: - Diegimo dalyvių atsakomybes; - Diegimo veiklų aprašymą; - Diegimo veiklų grafiką; - Diegimo schemą. |  |
| Bandomoji eksploatacija | Teikėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Pirkėjo darbuotojams ir IT specialistams; | - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos sistemos funkcionalumo trūkumus užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; | Bandomosios eksploatacijos pradžia (nurodyti datą); Etapo trukmė ne mažiau nei (nurodyti skaičių, pvz., 50) darbo dienų. |
| Bandomoji eksploatacija | - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą; - Užtikrina Sistemos duomenų integralumą ir vientisumą. Pirkėjas ir TP: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; | - Bandomosios eksploatacijos dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 3.3.8): - Bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos ataskaitoje turi būti įvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksploatacijos; - Bandomosios eksploatacijos problemų registras. |  |
| Priėmimas-perdavimas | Teikėjas: - Atnaujina techninę dokumentaciją; - Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Pirkėjas ir TP: - Priima ir tvirtina Teikėjo parengtus rezultatus; - Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas; - Teikia pastabas Teikėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui. | Galutinė sutarties įvykdymo ataskaita; Perdavimo-priėmimo aktas; Sukūrta projekto dokumentacija. | Visos paslaugos turi būti suteiktos išskyrus garantinį aptarnavimą. |
| Garantinė priežiūra | Teikėjas: - Parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentą; - Suteikia 12 mėnesių garantinį aptarnavimą. Pirkėjas: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | - Suderintas Garantinės priežiūros procedūros dokumentas; - Aprašyta skyriuje 3.3.10 „Reikalavimai garantinei priežiūrai“. | Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. |

### 3.3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

    - Visa Teikėjo rengiama Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

    - Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

    - Su Pirkėju suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modifikuojamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Pirkėju suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

    - Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redagavimui tinkamu formatu) įrašant dokumentą (-us) į skaitmeninę laikmeną, o atskirtu Užsakovo nurodymu - popierinės.

    - Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

    - Teikėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 4 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“.

    - Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

    - Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx arba kitu su Pirkėju suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

    - Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Darbo reglamente.

    - Pirkėjas ir kitos suinteresuotos šalys pateikia pastabas vertinamai dokumentacijai:

81.1.	ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų iki 100 psl. apimties dokumentams;

81.2.	per su Teikėju suderintą laikotarpį, kuris ne mažesnis nei 10 darbo dienų, didesniems nei 100 psl. apimties dokumentams;

81.3.	Pirkėjui ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, 81.4.	Teikėjas turi atlikti taisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus:

81.4.1.	iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas;

81.4.2.	didesni nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų.

    - Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Užsakovo kodo saugykla – GitLab.

    - Sistemos kokybės užtikrinimo ir diegimo procesams turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

    - Sistemos kūrimo metu Pirkėjas numato, Gitlab platformoje, vykdyti automatines ir rankines programinės įrangos išeities kodo analizės peržiūros procedūras (angl. Code Review), Teikėjas įsipareigoja į jas atsižvelgti ir atlikti pakeitimus pagal Pirkėjo pateiktas pastabas.

    - Sistemos kūrimo metu su Pirkėju turi būti suderinti ir naudojami statinio kodo analizės įrankiai, kurie užtikrintų kodo atitiktį pagal gerąsias praktikas, teisingą sintaksės formavimą, pažeidžiamumą ir k.t. Šiuos pasirinktus įrankius Pirkėjas turi galėti integruoti į automatinius kodo kokybės užtikrinimo procesus (angl. Continues Integration) Gitlab platformoje.

    - Sistema turi būti kuriama taip, kad atitiktų „kodas paremtu testu“ (angl. Test-Driven Development) principą. Pirkėjui, sutartu periodu (jei nebuvo sutarta kitaip), turi būti pateikiamos periodinės atitikties ataskaitos (angl. Code Coverage Reports). Remiantis atitikties ataskaita, Teikėjas įsipareigoja pašalinti Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas. Šių ataskaitų pateikimą, Pirkėjas turi galėti integruoti į procesus (angl. Continues integration) Gitlab platformoje.

    - Sistemos kūrimui ir jos komponentų kūrimui turi būti naudojamas pasirinktas Spring, Spring Boot, Symfony ar lygiavertis žiniatinklių ir (ar) mikroservisų kūrimo karkasas.

    - Sistema ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru duomenų sluoksniu (angl. Persistent storage).

    - Sistemos ir jos turi gebėti veikti su bendru atminties sluoksniu (angl. RAM).

    - Integracijos turi būti realizuotas laikantis gerųjų praktikų, kurios paremtos „Priklausomybės valdymo” principais (angl. Dependency Manager), kai integraciniai paketai kuriami ir plėtojami kaip atskiros programinės įrangos bibliotekos ir diegiamos panaudojant priklausomybės diegimo įrankius kaip: Maven, Composer ar lygiaverčius.

### 3.3.3. Reikalavimai analizei ir projektavimui

    - Teikėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje  3.3.2. „Reikalavimai dokumentacijai ir  jos derinimui“.

    - Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Pirkėjo išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas.

    - Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Pirkėjo paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

    - Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Teikėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį Sistemai.

### 3.3.4. Reikalavimai demonstracijoms

    - Teikėjas kūrimo etape turi atlikti Sistemos demonstracijas gyvai demonstruojant Sistemos veikimą. Turi būti atliekamas Sistemos demonstravimas, o ne prototipo.

    - Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios RC turi būti pademonstruotas visas Sistemos funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos).

    - Demonstracijų tikslas – supažindinti RC su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo.

    - Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

    - Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

    - Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Teikėjas, o jo metu Pirkėjo ekspertai, siekdami objektyviai įvertinti Teikėjo demonstruojamos prekės galimybes, galės užduoti Teikėjui klausimus, ne tik tiesiogiai susijusius su demonstruojamos prekės funkcijomis, bet ir kitus, kurie galimai gali sieti demonstruojamą funkciją su kitais objektais ir (ar) funkcijomis, nurodytomis techninėje specifikacijoje.

    - Demonstravimas turi būti atliekamas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

    - Jeigu Teikėjas negalėtų pademonstruoti atitinkamų funkcionalumų dėl techninių kliūčių, demonstracija galėtų būti vieną kartą atidedama 1 darbo dienai, per kurią Teikėjas turėtų pašalinti technines kliūtis ir atlikti demonstraciją;

    - Jeigu būtų vykdomas Sprendimo demonstravimas, jo atlikimo metu, būtų įrašomas ir pridedamas prie demonstravimo ataskaitos.

    - Teikėjui nustatytu laiku neatvykus į demonstraciją tokio Teikėjo pateiktas pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

    - Jeigu Pirkėjas nustatytas funkcionalumas nėra standartinis Teikėjo siūlomoje sistemoje, Teikėjas turėtų demonstravimo metu pristatyti tokio funkcionalumo realizavimo viziją (gaires), numatomą realizavimo būdą, pagrindinius veikimo principus.

    - Funkcionalumas turėtų būti demonstruojamas veikiančioje demonstracinėje aplinkoje, t. y. negalėtų būti pateikiamas vaizdo įrašas ar pan.

    - Demonstravimo trukmė turėtų neviršyti 3 val.

### 3.3.5. Reikalavimai diegimui

    - Sistemos versijų diegimui į Pirkėjo Aplinkas Teikėjas turi parengti Diegimo planą.

    - Turi būti sukonfigūruotas duomenų rezervinio kopijavimo mechanizmas, aprašytos ir išbandytos duomenų atstatymo procedūros.

    - Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas etapais kiekvienai Sistemos naudojančiai tarnybinei stočiai atskirai.

    - Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas nurodyta tvarka:

  - DEV aplinkoje įdiegiama nauja Sistemos versija;

  - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

  - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

  - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

  - TEST aplinkoje įdiegiama nauja DEV aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija;

  - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

  - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

  - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

    - Versijos diegimo metu tarnybinė stotis, kurioje vykdomi versijos diegimo darbai, vartotojui bus neprieinama.

### 3.3.6. Reikalavimai testavimui

    - Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas).

    - Testavimo tikslai:

114.1.	Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai;

114.2.	Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

114.3.	Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Pirkėją ir kitas suinteresuotas šalis;

114.4.	Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs);

    - Turi būti atlikti šie testavimai:

  - Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Pirkėjo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Pirkėjo kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti įtraukti į automatinius CI/CD procesus. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY Teikėjo parengtais testavimo scenarijais. Teikėjas turi atlikti šiuos vidinius testavimus:

- Unit,

- Integration,

- System,

- Regression

- Functional,

- Non-Functional,

- Security,

- Usability,

- Compatibility,

- Installation,

- Configuration.

  - Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti DEV aplinkoje, nedalyvaujant Pirkėjo atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Pirkėjo testavimo aplinkoje vykdys papildomą apkrovos ir našumo testavimą. Jei Pirkėjo atlikto testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veiklas;

  - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Pirkėjo darbuotojais. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos kūrimo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje;

  - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Pirkėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims;

    - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Teikėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengia Teikėjas Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY;

    - Sistemos priėmimo testavimo metu numatoma naudoti vidinių bei išorinių sistemų testavimo aplinkas, taip siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį Sistemos  testavimą prieš įdiegiant šią Sistemą į gamybinę aplinką.

    - Priėmimo testavimo metu Pirkėjas sudarys naudotojų „testuotojų“ grupę. Testuotojų grupę sudarys Pirkėjo, Teikėjo atstovai ir kitų suinteresuotų šalių atstovai, pagal poreikį. Atsižvelgiant į pateiktus pastebėjimus ir teisės aktų nuostatas Teikėjas turi patobulinti Sistemos kuriamas dalis.

    - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

    - Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas elektronine forma vedamajame pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnale. Jei nebus sutarta kitaip, klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo įrankyje JIRA;

    - Teikėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti testavimo planą ir testavimo scenarijus. Testavimo plane turi būti aprašyta testavimo metodika, apimtis, aplinka (pvz. naršyklių su kuriomis bus testuojama versijos), testavimo scenarijų struktūra, testavimo veiklų grafikas, testavimui reikalingi duomenys (sąlygos), testavimo priėmimo kriterijai ir kita aktuali informacija;

    - Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (teistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis);

    - Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Pirkėjo įsigytos techninės įrangos pagrindu.

    - Teikėjas turės parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis, įrankius ar kitas priemones;

    - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Pirkėju;

    - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai;

    - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

  - Teikėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Pirkėjo naudojamoje priemonėje GitLab.

  - Teikėjo su Pirkėju suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti:

    - Artefaktų pagaminimą;

    - Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą;

    - Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (Pirkėjas pateiks įrankius reikalingus kodo saugumui patikrinti);

    - Automatinį testų vykdymą;

    - Diegimą į testavimo aplinką;

    - Diegimą į bandomosios eksploatacijos aplinką;

    - Diegimą į gamybinę aplinką.

  - Pirkėjas savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Pirkėjo atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### 3.3.7. Reikalavimai mokymams

    - Teikėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu mokymo planą, mokymų medžiagą bei parengti mokymams reikalingą aplinką.

    - Mokymų medžiaga turi apimti:

  - atskiroms naudotojų grupėms (IS administratoriams, veiklos administratoriams, RC veiklos darbuotojams) skirtus naudojimosi funkcionalumais aprašus (paremtus naudotojų instrukcijomis);

  - animuotas naudojimosi instrukcijas ir/ arba vaizdinę (video) medžiagą, leidžiančią organizuoti mokymus atskiroms naudotojų grupėms nuotoliniu būdu;

  - atskiroms naudotojų grupėms skirtas praktines užduotis (paremtas naudojimosi naujais funkcionalumais aprašais ir/ nuotoliniam mokymuisi skirta medžiaga).

    - Teikėjas, pagal mokymų plane suderintą tvarką, turės vykdyti mokymus būsimiems naudotojams. Turi būti apmokyti šie būsimi naudotojai:

  - Integracinės sąsajos naudotojai –  iki 50 asmenų;

  - veiklos administratoriai iki 20 asmenų;

  - sistemos administratoriai – iki 5 asmenų.

    - Kiekvienos mokymų grupės mokymų trukmė turi būti ne mažesnė nei 5 val.

    - Naudotojų mokymai turi būti vedami mokomojoje aplinkoje su mokomaisiais duomenimis, kuri turi būti sukurta Teikėjo parengtoje aplinkoje.

    - Naudotojų mokymai turi vykti su Pirkėju suderintu laiku.

    - Naudotojų mokymų vietą turi parinkti Teikėjas prieš tai suderinęs su Pirkėju. Su naudotojų mokymų vieta susijusios išlaidos yra Teikėjo atsakomybė.

    - Teikėjas turi užregistruoti visus mokymuose dalyvavusius asmenis ir pateikti mokymų dalyvių sąrašą Pirkėjui.

### 3.3.8. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

    - Turi būti atlikta Sistemos bandomoji eksploatacija, kurios tikslas – užtikrinti Sistemos kokybę, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

    - Teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kurio tikslas – aprašyti bandomosios eksploatacijos eigą bei apibrėžti bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybes.

    - Bandomosios eksploatacijos plane minimaliai turi būti aprašyta: bandomosios eksploatacijos dalyvių komunikavimo schema, dalyvių atsakomybės, defektų (pastabų) registravimo tvarka, defektų šalinimo tvarka, bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

    - Teikėjas, turi konsultuoti Pirkėja bandomosios eksploatacijos aplinkos parengimo klausimais:

  - sistemos komponentų instaliavimo ir konfigūravimo;

  - visų būtinų sistemos duomenų migravimo (suvedimo) bei perteklinių (bandomajai eksploatacijai nereikalingų) duomenų pašalinimo.

    - Pirkėjas užtikrina sistemos veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

    - Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas:

  - Klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo klaidų sekimo įrankyje – JIRA. Jei klaidos bus registruojamos Teikėjo klaidų fiksavimo įrankyje, Teikėjas turi užtikrinti, kad šis įrankis būtų nuolatos prieinamas internetu Pirkėjo atstovams mažiausiai 5 metus;

  - 2. klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue Tracking Software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

    - Teikėjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus pašalinti sistemos trūkumus atsižvelgiant į užregistruotas bandomosios eksploatacijos problemų registre klaidas.

    - Pirkėjas pradės Sistemos priėmimo veiklas tik tada, kai Sistema tenkins bandomosios eksploatacijos plane apibrėžtus priėmimo kriterijus.

    - RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Pirkėjo iniciatyva.

    - Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

    - Pakeitimas turi būti įgyvendinamas Teikėjui ir Pirkėjui patvirtinus keitimą raštu (susitarimą įforminant kaip sutarties priedą), vadovaujantis tarp Teikėjo ir Pirkėjo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, taikant visas šias veiklas (atsižvelgiant į pakeitimo pobūdį):

  - dokumentuotas pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;

  - pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso sprendimo funkcionalumui;

  - jei pakeitimas yra funkcinis, jis buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas;

  - atlikti techninės dokumentacijos ir veiklos procesų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

  - pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Pirkėjo įgalioto asmens);

  - apie pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

  - pakeitimas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;

  - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami pakeitimų registracijos žurnale.

    - Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu.

### 3.3.9. Reikalavimai Sistemos pakeitimų valdymui

    - RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Pirkėjo iniciatyva.

    - Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

    - Pakeitimas turi būti įgyvendinamas Teikėjui ir Pirkėjui patvirtinus keitimą raštu (susitarimą įforminant kaip sutarties priedą), vadovaujantis tarp Teikėjo ir Pirkėjo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, taikant visas šias veiklas (atsižvelgiant į pakeitimo pobūdį):

  - dokumentuotas pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;

  - pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso sprendimo funkcionalumui);

  - jei pakeitimas yra funkcinis, jis buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas);

  - atlikti techninės dokumentacijos ir veiklos procesų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

  - pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Pirkėjo įgalioto asmens);

  - apie pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

  - pakeitimas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo);

  - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami pakeitimų registracijos žurnale.

    - Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu.

    - Sistemos pakeitimų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

    - Teikėjas privalo prieš priduodamas Sistemos pakeitimus Pirkėjui pateikti galutines dokumentacijos ir Sistemos išeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo.

    - Visos Paslaugas bus priimami pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą.

    - Siekiant užtikrinti sklandų Pirkimo tęstinumą:

  - Teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Pirkėjui autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

  - jeigu Projekte sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Pirkėjui neturi apriboti šias teises perdavusio Teikėjo teisės be atskiro Pirkėjo sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;

  - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Pirkėjui perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui;

  - Teikėjas turi perduoti Pirkėjui Pirkimo metu sukurtą Sistemos programinę įrangą ir jos išeitinį kodą ar atskirų Sistemos komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai;

  - Teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

### 3.3.10. Reikalavimai garantinei priežiūrai

    - Teikėjas privalės užtikrinti vystomos Sistemos ir įdiegtos licencinės programinės įrangos garantinę priežiūrą.

    - Garantinės priežiūros terminas - 12 mėnesių nuo galutinio paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

    - Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas:

  - sukurtos programinės įrangos funkcionalumui;

  - standartinės licencinės programinės įrangos konfigūracijai;

  - integracinių sąsajų su išorinėmis sistemomis funkcionalumui;

  - gamybinės (PROD) aplinkos ir testinės (TEST) aplinkos konfigūracijai;

  - duomenų migravimo procedūroms;

  - visai pateiktai dokumentacijai.

    - Pirkėjui turi būti pateiktos programinės priemonės skirtos klaidų registravimo ir jų šalinimo eigos stebėjimui.

    - Garantinio aptarnavimo metu Teikėjas turės teikti šias bendras sistemos priežiūros paslaugas, užtikrinančias korektišką sistemos veikimą:

  - Sistemos klaidų ar netikslumų registravimą;

  - Sistemos klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą, diegimą ir atnaujintų programinių priemonių išeities tekstų pateikimą Pirkėjui;

  - Sistemos dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus;

  - konsultacijų apie sukurtą programinę įrangą teikimą garantiniais klausimais.

    - Garantinės priežiūros procedūros dokumente Teikėjas turi detaliai aprašyti garantinio aptarnavimo sąlygas:

  - reakcijos į problemą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – kritinės – ne ilgiau kaip 2 (dvi), o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 kritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo diena nuo pranešimo apie gedimą gavimo suderintu būdu. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Pirkėju suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko. Kitų kritiškumų problemų šalinimo trukmė turi būti apibrėžta garantinės priežiūros procedūros dokumente;

  - konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu (angl. Hot Line) turi būti teikiamos darbo dienomis Pirkėjo oficialiai patvirtintu darbo laiku;

  - Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Teikėjo pateiktą klaidų registravimo įrankį arba Pirkėjo JIRA, jei bus sutarta klaidas registruoti joje;

  - garantinės priežiūros metu, atlikus pakeitimus/taisymus, turi būti atliekamas sistemų išeities tekstų atnaujinimas ir pateikimas Pirkėjui įvertinimui;

  - prieš Pirkėjui priimant sistemą gamybinei eksploatacijai, Teikėjas turi pateikti ir suderinti garantinio priežiūros procedūros dokumentą.

### 3.3.11. Reikalavimai Projekto valdymui

    - Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis savo sąskaita.

    - Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Pirkėju, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis.

    - Teikėjas turi informuoti Pirkėją apie Paslaugų vykdymo eigą ir Pirkėjo prašymu rengti Paslaugų teikimo etapų rezultatų pristatymus.

    - Teikėjas turi pateikti ir su Pirkėju suderinti Projekto vykdymo reglamentą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų teikimo etapai ir jų rezultatai (pateiktys), pateiktas detalus Pirkėjo nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas, aprašytos komunikacijos ir rizikų valdymo priemonės bei dokumentų derinimo tvarka.

    - Teikėjas turi kas mėnesį rengti ir Pirkėjui teikti tarpines Paslaugų teikimo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama:

  - informacija apie Paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigą;

  - informacija apie per ataskaitinį mėnesį užfiksuotas rizikas ir problemas;

  - informaciją apie suderintus pakeitimus pakeitimų registre.

    - Tarpinės Paslaugų teikimo ataskaitos Pirkėjui privalo būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

    - Baigus visus darbus, Teikėjas turi parengti galutinę Paslaugų teikimo ataskaitą. Galutinė ataskaita Pirkėjui turi būti pateikta per 10 darbo dienų nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos.

    - Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Pirkėju, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis.

## 3.4. Reikalavimai paslaugų užsakymui

    - Paslaugos bus užsakomos Pirkėjo JIRA  pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Pirkėjo JIRA.

    - Kai Paslaugų teikimas pradedamas ne nuo Sutarties pasirašymo datos, o nuo Paslaugų užsakymo pateikimo dienos  (žr. Techninę specifikaciją), tuomet Paslaugų teikimas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos paskirtos užduoties Paslaugų tiekėjui arba jo specialistui JIRA.

    - Pirma užduotis JIRA turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

# SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 4.1. Reikalavimai saugai

### 4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

    - Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

    - Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo T-29 patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus ne žemesnės negu (nurodyti skaičių, pvz., II) kategorijos valstybės informacinei sistemai  (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

    - Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

    - Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

    - Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

    - Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus.

    - Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiami/gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - Iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - Į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - Duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - Siųsti/gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis).

    - Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų, atliktų per (įvardinti) sąsają, veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Teikėjas turi suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų metu.

    - Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Pirkėju.

    - Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai.

    - Teikėjas, projektuojant modernizavimo sprendimus ir Sistemos plėtrą,  turi su Pirkėju suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių:

  - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos;

  - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

  - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

  - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

  - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org).

    - Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

    - Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo etape, vadovaujantis Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas paslaugų teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis.

    - Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

    - Teikėjas turi naudoti Pirkėjo pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą.

    - Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

    - Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### 4.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

    - Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

  - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

    - Teikėjas turės atlikti Sistemos atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus teisės aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su RC. Atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau nei Sistemos bandomosios eksploatacijos pradžia.

### 4.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

    - Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt. turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002LST ES ISO/IEC 27002.

    - Pirkėjo tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

    - Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

  - registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą);

  - sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus;

  - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

  - darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

  - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais);

  - Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su RC (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

### 4.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

    - Sistema turi automatiškai nutraukti naudotojų darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. Sistemos administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę.

    - Turi būti numatytas naudotojų privalomas slaptažodžio keitimas kas nustatytą laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai autentifikavimo būdas pasirinktas „Sistemos priemonėmis“.

    - Sistemos naudotojų vardai, kiti asmens duomenys, kuriems taikomos duomenų apsaugos įstatymo nuostatos, slaptažodžiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu.

    - Sistema turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskiras roles su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos funkcijų ir pan. Sistemos naudotojas turi galėti peržiūrėti ir keisti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis.

    - Sistemos naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti.

    - Jei autentifikavimo būdas pasirinktas „Sistemos priemonėmis“, naudotojai turi turėti galimybę inicijuoti savo slaptažodžio keitimo procedūrą.

    - Turi būti galimybė:

  - nustatyti prisijungimo slaptažodžio minimalų reikalaujamą simbolių kiekį;

  - keisti slaptažodžio minimalaus reikalaujamo simbolių kiekio reikšmę.

    - Turi būti galimybė nustatyti ir keisti prisijungimo slaptažodžio sudėtingumą skirtingoms naudotojų grupėms (pvz., naudotojų slaptažodį turi sudaryti ne mažiau 8 simboliai, iš kurių bent 2 skaičiai ir bent viena didžioji raidė, administratorių slaptažodį turi sudaryti ne mažiau 12 simbolių, iš kurių bent 2  skaičiai ir bent viena didžioji raidė.

    - Neturi leisti pakartotinai naudoti tokių pat slaptažodžių kaip buvę 10 paskutiniai naudotojo slaptažodžiai.

    - Neturi sudaryti sąlygų spėlioti slaptažodžius.

    - Neturi vaizduoti įvedamo slaptažodžio.

    - Turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojo prisijungimo vardas būtų blokuojamas. Prisijungimų skaičius turi būti apibrėžtas parametru, kurį gali koreguoti sistemos administratorius.

### 4.1.5. Reikalavimai auditavimui

    - Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas.

    - Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris:

  - gautų ir kauptų Sistemos veikimo bei naudojimo duomenis;

  - realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu;

  - apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo;

  - vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape;

  - sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną.

    - Audito įrašų peržiūra detalios analizės ir projektavimo etape apsibrėžta apimtimi turi būti galima naudotojui, turinčiam audito įrašų tvarkymo teisę.

    - Rekomenduojami informacijos (audito įrašų) saugojimo momentai:

  - vartotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga sistemoje;

  - atliekama paieška ir paieškos kriterijai (frazės);

  - įvairių parametrų keitimas;

  - duomenų esybių pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas);

  - duomenų esybių peržiūra.

  - Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

    - kas atliko veiksmą (vartotojas);

    - kada atliko veiksmą (data, laikas);

    - kokius duomenis peržiūrėjo;

    - kokius duomenis atnaujino;

    - kokius duomenis įterpė;

    - naudotojo IP adresas;

    - kokius duomenis pašalino;

    - kokias paieškos frazes naudojo;

    - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

    - Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

  - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu.

### 4.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

    - Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

  - Teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis;

  - Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

  - Teikėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines Sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus, nurodytus  CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Teikėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog po kūrimo darbų įvykdymo Sistemoje nėra CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 sąrašuose nurodytų rizikų/pažeidžiamumų;

  - Teikėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą;

  - Teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka RC saugumo reikalavimus.

    - Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas RC atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Teikėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

    - Teikėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į RC atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai.

### 4.1.7. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

    - Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

    - Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

    - Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

### 4.1.8. Kiti saugos reikalavimai

    - Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

206.1. Teikėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

    - Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

    - Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą.

    - Saugi konfigūracija:

  - Teikėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

  - Sistemos Teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją.

  - Tinklo architektūra:

    - 1. duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių;

    - 2. Sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente.

# PRIEDAI

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas;

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės.