ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SPORTO PASKIRTIES (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO, VILNIAUS G. 140, ŠIRVINTŲ M., NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO techninėS specifikacijOS (PROJEKTAVIMO užduotiEs) PATVIRTINIMO“ PATVIRTINIMO

2026 m.             d. Nr.

Širvintos

Vadovaudamasi Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u sporto paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastato, Vilniaus g. 140, Širvintų m., naujos statybos projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo techninę specifikaciją (projektavimo užduotį) (pridedama);

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. rugsėjo 23 d. 19 d. įsakymą Nr. 9-630 „Dėl visuomeninių pastatų paskirties grupės sporto paskirties pastato Vilniaus g. 140, Širvintų m., naujos statybos projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo techninės specifikacijos (projektavimo užduoties) patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė					Ingrida Baltušytė

| Parengė |  |
| --- | --- |
| Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja |  |
| Deimantė Oršauskaitė |  |
| SUDERINTA:. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja; Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė. Vaida Šeipūnė; Rima Nainienė. |  |

PATVIRTINTA Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026- įsakymu Nr..

SPORTO PASKIRTIES (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO, VILNIAUS G. 140, ŠIRVINTŲ M., NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Širvintų rajono savivaldybė – Statytojas, Širvintų rajono savivaldybės administracija – Užsakovas, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373. |
| 2. | Pirkimo objektas | Sporto paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastato, Vilniaus g. 140, Širvintų m., naujos statybos projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Sporto paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastato, Vilniaus g. 140, Širvintų m., statybos projektas. |
| 4. | Statinio adresas | Vilniaus g. 140, Širvintų m. |
| 5. | Projektuotojas | Parenkamas supaprastinto projekto (architektūrinio) konkurso būdu. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Statinio nauja statyba |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys (tikslina Projektuotojas projektavimo metu). |
| 8. | Projekto rengimo etapas. | Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) rengiami vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 punktu (aktuali redakcija). |
| 9. | Statinio ar (statinių) projektavimo ir statybos darbų etapai | - Projektiniai pasiūlymai (PP); - Techninis darbo projektas (TDP); - Statinio projekto vykdymo priežiūra; - Objekto rangos darbai bus atliekami vienu etapu. |
| 10. | Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys | Unikalus daikto numeris: 4400-3794-4451; Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; Žemės sklypo plotas: 9856 m2. |
| 11. | Finansavimo šaltinis | Širvintų rajono savivaldybės administracijos lėšos. |
| II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. | Perkamų paslaugų apimtis: | - Sporto paskirties (visuomeninės paskirties grupės) pastato Vilniaus g. 140, Širvintų m., statybos projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos apima: - Projektinių pasiūlymų (PP) parengimą; - Techninio darbo projekto (TDP) parengimą; - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimą. Tyrimų atlikimo paslaugos - Tyrimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais statinių ir inžinerinių tinklų sprendinių projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne: - statybiniai tyrimai: statybos sklypo (ar, kai reikia ir gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai, topografiniai, geodeziniai tyrimai ir matavimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; - kiti reikalingi tyrinėjimai, kuriais privaloma vadovautis atliekant statinio projektą pagal LR galiojančius teisės aktus, iš jų: medžių taksacija, inventorizacija, arboristinis vertinimas, esamų šulinių archyvinių duomenų surinkimas, jų tyrimai, triukšmo, eismo intensyvumo tyrimai bei įvertinimai (esant poreikiui); - atlikti visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių), inventorizaciją su arboristiniu būklės vertinimu bei medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu ir išvadomis apie vertingąsias esamų želdinių savybes. - Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų (SAR) gavimo paslaugos: - gaunamos ir apmokamos visos reikalingos projektui parengti specialiosios, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir prie susisiekimo komunikacijų sąlygos, specialieji architektūros reikalavimai; - Projektuotojas įsipareigoja pasirašyti trišales sutartis projektavimo darbams (be papildomo užmokesčio), kurias pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos; - kitos paslaugos, susijusios su techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu, atnaujinimu ir keitimu; - Projektuotojas turi teisę prašyti papildomo atlygio už lauko tinklų projektavimo darbus pagal sąlygas, jei jos reikalauja: rekonstruoti ar statyti inžinerinių tinklų trasas, prie kurių bus jungiamasi, jei pasijungimo taškai yra 200 metrų ar daugiau metrų atstumu nuo sklypo ribos. Projektinių pasiūlymų viešinimo paslaugos: - atlikti paslaugas, susijusias su projektinių pasiūlymų koregavimu, tikslinimu, derinimu pagal Statytojo (Užsakovo), derinančių institucijų pateiktas rekomendacijas ir (ar) pastabas, priimtas viešinimo procedūrų metu; - atlikti PP viešinimo proceso inicijavimo, tikslinimo po pateiktų pastabų ir siūlymų, organizavimo, atlikimo paslaugas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Užsakovo nustatytais reikalavimais; - Įrengti informacinį stendą prie sklypo ribos. Projektinių pasiūlymų (PP) sudėtį tikslina Projektuotojas pagal projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas. Patikslinta projekto sudėtis nelaikoma papildomomis ar papildomai apmokamomis paslaugomis. Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos: - PP sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo (aktuali redakcija) reikalavimus bei šioje techninėje užduotyje nurodytą detalumą ir sudėtį; - pritarimų, derinimų, sutikimų iš suinteresuotų asmenų, atsakingų institucijų, reikalingų PP stadijoje, gavimas ir su tuo susijusių procedūrų atlikimas; - bendruoju atveju parengiamos šios PP sudedamosios dalys: - bendroji [BD]; - architektūrinė [SA]; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas) [SP]; - kitos projekto dalys, jeigu parengti sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas; - rengti tarpinius lyginamuosius preliminarių sprendinių skaičiavimus, kurių pagrindu būtų parenkami optimalūs projekto sprendimai, suderinti su Projekto valdytoju. - PP Visuomenės informavimas STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyrius). - PP rengimo metu, paaiškėjus dėl papildomai reikalingų projekto dalių, Projektuotojas privalo parengti jas, jei parengti sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas. - Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias ir technines pasijungimo sąlygas, turi būti parengtos visos būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, asmenų su negalia socialinės integracijos ir paskirties reikalalvimus. Statybą leidžiančio dokumento (-ų) gavimo paslaugos: - Atliekamos visos būtinos paslaugos, susijusios su statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimu (iš jų ir apmokėjimą už prašymą gauti SLD); - PP ir prašymą SLD gauti teikiami Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (pasiekiama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu wwww.planuojustatau.lt; - projekto taisymas pagal derinančių institucijų privalomas pastabas; - informacijos teikimas apie projekto derinimo eigą IS „TPS vartai“ Statytojui (Užsakovui). Techninio darbo projekto sudedamosios dalys (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas): - bendroji [BD]; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas) [SP]; - architektūrinė [SA]; - konstrukcijų [SK]; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo [VN]; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo [ŠVOK]; - elektrotechnikos [E]; - elektroninių ryšių ir telekomunikacijų [ER]; - ESO projekto dalis (jei bus reikalinga); - apsauginės signalizacijos [AS]; - gaisro aptikimo ir signalizavimo [GSS]; - procesų valdymo ir automatizacijos [PVA]; - šilumos gamybos [ŠG]; - gaisrinės saugos [GS]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo [KS]; - projekto energinio naudingumo sprendinių dalis (įskaitant projektinio energinio naudingumo sertifikato parengimą) PEN; - kitos projekto dalys. - Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. - Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias ir technines prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos visos būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, kultūros paveldo, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, asmenų su negalia socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus: - rengti tarpinius lyginamuosius preliminarių sprendinių skaičiavimus, kurių pagrindu būtų parenkami optimalūs projekto sprendimai, suderinti su Projekto valdytoju; - Bendrojoje dalyje [BD] papildomai pateikti: - visus būtinus, su PP parengimu susijusius dokumentus, kuriuos reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, techninėje užduotyje keliami reikalavimai, PP derinimo, tikrinimo metu kilę reikalavimai; - gaisrinės saugos užduotį (pasirašo projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas), kurioje pateikiami duomenys apie: statinio atsparumo ugniai laipsnį; statinio konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių skyrių plotus; saugius atstumus tarp statinių; statinių (patalpų) gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičių, statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį); fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klases; gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (kai reikia) aikšteles; lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) gaisrui gesinti; kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius, kurie turi įtakos projektinių pasiūlymų rengimui; - atlikti statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą pagal sustambintus darbų įkainius bei statinių palyginamuosius rodiklius; - atlikti energinio naudingumo klasės skaičiavimus; - pateikti statybos sklypo inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos raštą apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopiją. - atlikti geodezinius topografinius tyrimus, reikalingus projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką, projektuojant, esant poreikiui, ją papildo. - Architektūrinės dalies apimtyje papildomai pateikti: - aiškinamąjį raštą, kuriame nurodyti: universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai; pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų) tipai, medžiagos; patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai, atsižvelgiant į projektuojamo statinio paskirtį; skaičiavimai (pagrindžiantys visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo, pastato paskirties rodiklių, patalpų natūralaus apšvietimo lygio); laikančiųjų ir atitvarų konstrukcijų parinkimas statiniui: pamatai, vertikaliųjų (kolonų, sienų ir kt.) ir horizontaliųjų (perdangų, sijų, santvarų ar kt.) konstrukcinių elementų tipai, medžiagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos (ilginiai, profiliuotasis paklotas ir pan.); pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys statinio konstrukcijų projektinius sprendinius; gaisrinės gebos (išlaikymo gaisro apkrovai) reikalavimai; - laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemas (konstrukcinės schemos), kuriose pavaizduota statinio požeminės ir antžeminės dalies pagrindiniai laikantys elementai pamatų, aukštų, stogo planuose ir pjūviuose per visą statinį: pamatai, atraminės sienos; - grindų pagrindų, sienų ir denginio detales; - baldų ir įrangos (darbo vietų, lovų, santechnikos ir kt.) išdėstymas projektuojamose patalpose atsižvelgiant į pastato (jo patalpų) paskirtį ir universalaus dizaino principus; - gaisrinių užtvarų vietas, jų ir angų užpildų (durų, langų, vitrinų ir kt.) atsparumą ugniai; - pagrindinius (darantys poveikį planiniams pastato sprendiniams) vėdinimo ir dūmų kanalus ir (ar) šachtas; - Sklypo plano dalyje papildomai pateikti: - aiškinamąjį raštą, kuriame pateikiami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo 7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodyti duomenys; - brėžinius, nurodytus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo 7.4 papunktyje. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: - Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Statytojui (Užsakovui) pateikia ir suderina: - kalendorinį projekto vykdymo paslaugų (toliau – PVP) grafiką, PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai); - lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą PVP atlikimą, tačiau visais atvejais PVP skirti ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę (nebent šalys susitartų kitaip); - paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų ir kiti statybos vykdymo dokumentai privalo būti pasirašyti, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; - Statytojui (Užsakovui) paprašius, Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne rečiau kaip kas 2 (du) mėnesius. Jose glaustai aprašoma eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos darbų žurnale ir (ar) pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama projekto sprendinių pakeitimų lentelėje; - Projektuotojas pateikia baigiamąją ataskaitą iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio projekto (visų sudedamųjų projekto dalių) sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines laidas, įformintas įstatymų nustatyta tvarka; - visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (projekto ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai) privalo imtis visų būtinų veiksmų, siekdami ištaisyti projekto klaidas, trūkumus, jeigu jie atsirado dėl Projektuotojo kaltės; - esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su projekto įgyvendinimu susiję klausimai. Kitos susijusios paslaugos: - pateikti visus PP parengti ir SLD gauti reikalingus prašymus: pateikti duomenis, registruoti, gauti sutikimus, suderinimus ar pritarimus; - inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo ir įrašymo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre procedūrų atlikimas (išskyrus atvejus, kai apsaugos zona patenka į trečiosios šalies valdomą sklypą, ir trečioji šalis už tai pageidauja gauti piniginę kompensaciją); - iki projekto įkėlimo į IS „TPS vartai“ SLD gauti, Projektuotojas pateikia projekto sprendinių derinimus, sutikimus, kurie patenka į inžinerinių tinklų ir kt. komunikacijų apsaugos zonas. Suformuoja servitutus, paskaičiuoja nuvertėjimus ir juos suderina bei perduoda Statytojui (Užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui. Vadovaujaudamasis įgaliojimu, atlieka / organizuoja visas pasirašymo su notarais procedūras (registravimo ir kt. veiksmus); - Projektuotojas privalo pateikti projekto sudedamųjų dalių sprendinių tarpusavio suderinimo aktą, pasirašytą statinio projekto vadovo ir projekto (-ų) dalių vadovų ir prisiimti atsakomybę už šių aktų turinį; - rengti tarpinius-kontrolinius statybos kainos skaičiavimus, derinti su Statytoju (Užsakovu), ieškoti optimaliausios statybos kainos; pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu; - atlikti žalumo indekso skaičiavimus; - PP rengiami naudojant statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodiką, vadovaujantis prieduose pateikiamais Statytojo (Užsakovo) reikalavimais statinio informacinio modelio rengimui projektinių pasiūlymų stadijoje; - Architektūrinio konkurso projekto pristatymas vietos bendruomenei; - Projektiniai sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą; - esant poreikiui, turi būti parengiamos atskiros projektinių pasiūlymų bylos ir gaunami atskiri statybą leidžiantys dokumentai; - gavus Statytojo (Užsakovo) pritarimą PP prieš SLD gavimą, parengti tolimesnio projektavimo etapo – techninio darbo projekto techninę užduotį. Projektuotojas paslaugą atlieka kartu su Statytoju ir Užsakovu. TDP užduotis rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedu, Užsakovo nurodymais dėl pasirenkamų medžiagų, įrangos, technologijų bei PP sprendiniais. |
| 13. | Bendri reikalavimai paslaugoms | Teisės aktai ir taisyklės: - projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojančių statybos techninių reglamentų aktualias redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projektų rengimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus bei gerąją tokių objektų projektavimo praktiką; - pasikeitus teisės aktams, Projektuotojas privalo užtikrinti, kad PP bus pakoreguoti pagal naujus reikalavimus, jei jiems nėra pritarta ar negautas Statybą leidžiantis dokumentas; - projekto dokumentai rengiami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais aktualiais teisės aktais, poįstatyminiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, teritorijų planavimo dokumentais, higienos ir inžinerinių tinklų savininkų, naudotojų bei kt. išduotomis prisijungimo sąlygomis; - Projektuojami sprendimai privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus. |
| 14. | Statytojo / Užsakovo tikslas, rodikliai ir funkciniai poreikiai | - Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindinis tikslas – gauti SLD sporto paskirties visuomeninės paskirties grupės pastato, Vilniaus g. 140, Širvintų m., naujai statybai. - Bendrieji rodikliai: Pastato paskirtis: - Sporto paskirties pastatas apie 4000 kv.m. Pastatas turi būti skirtas sportinėms veikloms (krepšinio, salės futbolo, stalo teniso, badmintono, rankinio, padelio, laipiojimo sienutėmis, bokso, sunkiosios atletikos, pramoginiams renginiams, daugaifunkcės salės grupiniams užsiėmimams; - Sporto paskirties pastatas turi darniai integruotis į aplinką, būti funkcionalus, ilgaamžis bei atspindėti šiuolaikiškas ir inovatyvias architektūros ir statybos tendencijas; - pastato laikančiųjų konstrukcijų išdėstymas turi būti toks, kad netrukdytų patogiam ir efektyviam patalpų funkcionavimui bei žmonių veiklai jame. Būtinas racionalus patalpų išdėstymas su galimybe ateityje, esant poreikiui, patalpas skaidyti, jungti arba grupuoti; - pastato garso klasė turi būti ne žemesnė kaip B (pagal teisės aktus); - pastato fasadams turi būti numatyti šiuolaikiški ir pažangūs sprendiniai, užtikrinantys patrauklią ir estetišką, susiklosčiusioje urbanistinėje aplinkoje nedisonuojančią išvaizdą; - turi būti atsižvelgiama į susiklosčiusią sklypų ir jų aplinkos (už sklypo ribų) infrastruktūrą – ten, kur galima, išlaikomi esami ryšiai arba suformuoti ir susiejami nauji; - turi būti užtikrintas patogus priėjimas ir privažiavimas prie pastato, norminis parkavimo vietų skaičius, išpildyti žmonių su negalia reikalavimai; - užstatymo tipas – laisvo planavimo; - užstatymo tankis – 70%; - užstatymo intensyvumas iki 1,60; - aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus iki 12 m; - aukštų skaičius – daugiausia 3 aukštai; - transporto priemonių stovėjimo vietų skaičius – projektuojamas automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; - pastato energinis naudingumas – pastatas turi atitikti ne žemesnės kaip A++ energinio naudingumo klasės reikalavimusužtikrinant, kad pastato energijos suvartojimas būtų labai mažas, o didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudarytų atsinaujinančių išteklių energija (pagaminta vietoje arba netoliese), nepažeidžiant gamtinės aplinkos apsaugos reikalavimų; - prognozuojama statybos vertė – prioritetas teikiamas racionaliam santykiui, kuris nustatomas vertinant investicijų dydį vienam lankytojui. Prognozuojama statybos vertė apskaičiuojama remiantis aktualiais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais; - statybos investicijų dydis, tenkantis vienam lankytojui – nustatomas projektuojamų lankytojų skaičiaus ir prognozuojamos statybos vertės santykis (kiek investicijų tenka vienam lankytojui). Lankytojų skaičius projektuojamame objekte nustatomas vadovaujantis gaisrinės saugos reikalavimais. - Žemiau pateikiami Statytojo (Užsakovo) reikalavimai pastatui ir jo funkcijai. Visi nurodyti kiekiai ir plotai yra minimalus Statytojo (Užsakovo) poreikis. Visi nurodyti patalpų plotai yra rekomendacinio pobūdžio. - Funkciniai rodikliai: - sporto paskirties pastatas gali būti sudarytas iš kelių tūrių; - vienas pastato tūris turi būti dviejų aukštų su požeminėmis patalpomis. Jame suprojektuoti universalią salę (krepšinis, tinklinis, badmintonas, salės futbolas, rankinis). Atskirų sporto šakų aikštelės turi atitikti FIBA, ITF, BWF reikalavimus bei duomenis, nurodytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės leidinyje „SPORTO STATINIAI. Techniniai duomenys. I ir II dalis“; - bendras universalios salės plotas turi būti apie 1400 kv. m (matmenys apie 33 m×44 m). Planuojamą sėdimų žiūrovų vietų skaičius (apie 370 vnt., iš kurių 150 vnt. stacionarios vietos) numatyti teleskopinėse tribūnose; - suprojektuoti erdvę per visą pastato aukštį su laipiojimo sienutėmis ir reikalinga įranga. Antrame aukšte numatyti , transformuojamą erdvę stalo tenisui (ne mažiau kaip 6 stalų, su galimybe išplėsti iki 16 stalų), daugiafunkcę treniruočių salę; - požeminėje pastato dalyje suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę, sunkumų kilnojimo, bokso salę. Požeminių automobilių saugyklų įvažiavimai ir išvažiavimai įrengiami vadovaujantis STR 2.02.08:2012 reikalavimais. Taip pat suprojektuoti priedangos patalpas, kurios atitinka STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ reglamentą; - sporto paskirties pastate suprojektuoti daugiafunkces erdves grupiniams užsiėmimams; - sporto paskirties pastate suprojektuoti dvi padelio aikšteles, kurios plotas turi būti apie 800 m2 ploto. Padelio aikštelė turi atitikti FIP reikalavimus, taip pat numatyti žiūrovų vietas; - planuojant pastatą, numatyti šias funkcines zonas ir patalpas, skirtas aukščiau nurodytų salių eksploatavimui: - pirmosios medicininės pagalbos patalpą, įskaitant dopingo kontrolės patalpas; - persirengimo, dušų, WC patalpas universalios salės sportininkams. Persirengimo patalpos (rūbinės) turi būti numatytos 2 komandoms po ne mažiau 20 žaidėjų; - persirengimo, dušų, WC patalpas padėlio ir smėlio tinklinio salių sportininkams. Persirengimo patalpos (rūbinės) turi būti numatytos 2 po ne mažiau 15 vietų; - persirengimo, dušų, WC patalpas bokso ir stalo teniso salių sportininkams. Persirengimo patalpos (rūbinės) turi būti numatytos 2 po ne mažiau 15 vietų; - dvi atskiras persirengimo, dušų, WC patalpas teisėjams bei treneriams; - WC patalpas žiūrovams; - holą su priimamojo erdve, rūbinę žiūrovams; - kavinę-barą; - kabinetus pastato administracijai; - sandėlį; - patalpas sporto inventoriui; - valytojų patalpas; - darbuotojų patalpas; - konferencijų salę; - reikiamas technines patalpas pastatui prižiūrėti. Į projektuojamą pastatą numatyti atskirus įėjimus iš lauko į sporto sales (jų zoną) ir į pastato administracinės-ūkinės dalies zoną. Numatyti sklypo sutvarkymą įrengiant įvažiavimus į projektuojamo pastato teritoriją (sklypą), racionaliai suplanuoti transporto bei pėsčiųjų judėjimo schemas, numatyti asfalto dangą automobilių statymui STR 2.06.04:2014. Sklype numatyti pėsčiųjų takus (iš trinkelių ar šaligatvio plytelių), numatyti žalius plotus, suprojektuoti želdynus (medžius, gėlynus, vejas), mažosios architektūros elementus, suoliukus, šiukšlių dėžes, vietą šiukšlių konteineriams. Visos patalpos bus naudojamos Širvintų rajono gyventojų civilinės saugos ir/ar karinės parengties švietimo renginiams (priemonėms) organizuoti. |
| 15. | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis | Turi būti parengta statybos skaičiuojamosios kainos dalis. |
| 16. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | - Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui (Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. - Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. - Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų pradžios projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui) 1 (vieną) egzempliorių projekto skaitmenine forma. - Po SLD gavimo projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui): - 2 (du) projekto egzempliorius projekto popierine forma; - 2 (du) projekto egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais analogiškai suformuotoms popierinėms byloms. - Pateikti Statytojui (Užsakovui) projektą redaguojamais – doc., dwg., ar kt. analogiško formato failais. - Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti. |
| 17. | Ekspertizės atlikimas | - Ekspertizės paslaugų pirkimą atlieka Statytojas (Užsakovas). - Ekspertizę organizuoja Statytojas (Užsakovas). - Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės akto gavimo dienos privalės pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas. |

______________________________________________________