KONCESININKO ATRANKOS

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖS

PROJEKTO DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO BAZĖS, ESANČIOS ADRESU GĖLIŲ A. 1 A PASKIRTIES KONVERSIJOS/ TERITORIJOS PLĖTROS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮGYVENDINIMUI

KONKURSO SUTEIKTI KONCESIJĄ

SĄLYGOS

2026,

Palanga

TURINYS

I.	Informacija apie įgyvendinamą projektą	4

II.	Bendrosios nuostatos	7

1.	Suteikiančioji institucija	7

2.	Reikalavimai Projekto įgyvendinimui	7

3.	Esminiai projekto įgyvendinimo reikalavimai	8

4.	Informacija apie Koncesininko atranką	8

5.	Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas	9

6.	Pažeistų teisių gynimo tvarka	9

III.	Konkurso vykdymas	9

7.	Konkurso eiga ir orientacinis tvarkaraštis	9

8.	Paraiškos pateikimas	11

Subjektai, galintys pateikti paraišką	11

Paraiškos turinys	11

Paraiškos pateikimo terminas	12

9.	Paraiškų, Pašalinimo pagrindų, Kvalifikacijos vertinimas, kvalifikacinė atranka	12

10.	Išsamaus pasiūlymo pateikimas	13

Išsamaus pasiūlymo turinys	13

Išsamaus pasiūlymo pateikimo terminas	15

Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas	15

Išsamaus pasiūlymo vertinimas	16

11.	Derybos	16

12.	Dokumentų suderinimas	18

13.	Galutinio pasiūlymo pateikimas	19

Galutinio pasiūlymo turinys	19

Galutinio pasiūlymo pateikimo terminas	19

Galutinio pasiūlymo	19

galiojimo užtikrinimas	19

Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas	20

Galutinio pasiūlymo vertinimas	20

14.	Partnerystės (koncesijos) sutarties sudarymas	21

IV.	Dalyvavimo konkurse sąnaudos	22

1	Priedas. Naudojamos sąvokos	23

2	Priedas. Specifikacijos	30

3	Priedas. Prašymų pateikimas	44

4	Priedas. Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai	45

5	Priedas. Paraiškos forma	58

6	Priedas. Deklaracija dėl reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo formos	62

7	Priedas. Paraiškos pateikimas	65

8	Priedas. Dalyvio deklaracijos forma	67

9	Priedas. Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka	69

10	Priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas	72

11	Priedas. Statybos ir remonto darbų sąrašo forma	74

12	Priedas. Paslaugų sąrašo forma	75

13	Priedas. Reikalavimai techninei inžinerinei informacijai	76

14	Priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui	78

15	Priedas. Reikalavimai teisinei informacijai	86

16	Priedas. Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo planui	87

16 priedo 1 priedelis. Objekto sukūrimo ir paslaugų teikimo plano forma	88

17	Priedas. Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai	94

18	Priedas. Pasiūlymų pateikimas	99

19	Priedas. Pasiūlymo forma	101

20	Priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma	105

21	Priedas. Sutarties projektas	107

22	Priedas. Reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui	108

23	Priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka	110

- Informacija apie įgyvendinamą projektą

Planuojamą investicijų projektą „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ (toliau – Projektas) įgyvendina Palangos miesto savivaldybės administracija. Siekiama įveiklinti Palangos miesto savivaldybės sporto bazę, esančią adresu Gėlių a. 1A (toliau – Sporto bazė) kurią sudaro: viešbutis ir kiti inžinieriniai kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė; 5 vnt. teniso aikštelių).

- Projektas atitinka Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. plėtros srities „2. Inovatyvus, socialiai atsakingas ir tvarus ekonomikos augimas“ 2.2. tikslo: „Investicijų pritraukimas ir jų augimas kurorte“ 2.2.3. uždavinio „Vystyti konkurencingas paslaugas“ dalį „2.2.3.1. Vystyti unikalias ir konkurencingas sveikatingumo ir socialines paslaugas pritraukiant investuotojus.“

Projektą įgyvendinti numatyta 2025–2027 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano, Ekonominės plėtros programoje  (Nr. 4): 2.2.2.2. priemonėje: Sporto, pramogų objektų ir poilsio erdvių vystymas.

- Palangos miesto savivaldybės taryba 2025 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T2-402 „Dėl pritarimo Sporto bazės, esančios Gėlių a. 1A, koncesijos tikslingumui“ yra pritarusi koncesijos tikslingumui.

- Sveikatingumo paslaugos yra susijusios su žmogaus ir visuomenės gyvenimo kokybe, atsižvelgiant į 2021, 2022 metų duomenis, sveikatinimo paslaugų poreikis didėja. Sveikatingumo paslaugos išsivysčiusių šalių ekonomikose skatina į sveiką gyvenseną orientuotus turistus, paslaugų vartotojus (dienos turistus ar tradicinius, tai yra išvykstančius ilgiau nei 24 valandoms iš savo gyvenamosios vietos) įtraukti į savo gyvenimo įpročius sveiką gyvenseną. Poreikį sveikatingumo paslaugoms taip pat sąlygoja visuomenės senėjimo tendencijos bei augantys sveikatos paslaugų kaštai, sveikos gyvensenos būdas.

- Visuomenės sveikatos stiprinimas yra viena iš savivaldybės funkcijų, numatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir nėra pagrindo manyti, kad šios funkcijos svarba sumažės. Priešingai, gyventojų sveikatos rodikliai rodo, kad sveikatos stiprinimo poreikis nemažėja.

- Projekto tikslas – padidinti sporto infrastruktūros, apgyvendinimo ir neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumą Palangoje poilsiaujantiems turistams ir vietiniams gyventojams.

- Projekto uždavinys - užtikrinti reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą sporto ir apgyvendinimo paslaugų kokybei Palangoje poilsiaujantiems turistams ir vietiniams gyventojams.

Pagrindinių Projekto / Sutarties įgyvendinimo sąlygų apibūdinimas:

    - Sutarties trukmė – 15 metų;

    - Projektas apima šias veiklas:

- Sporto paskirties statinių statyba (pagal parengtą techninį projektą);

- Sporto bazės (teniso aikštyno kortų ir viešbučio) infrastruktūros eksploatacija ir priežiūra. Sporto bazės eksploatavimas ir priežiūra apims objekto valdymą, kasdienės veiklos organizavimą, patalpų ir teritorijos švaros palaikymą, įrangos bei inžinerinių sistemų techninę priežiūrą ir saugaus naudojimo užtikrinimą.

- Teniso aikštyno valdymas. Koncesininkas pagal parengtą techninį projektą atlieka teniso kortų rekonstrukciją bei vykdo veiklas, susijusias su teniso kortais.

- Apgyvendinimo veikla. Privačiam subjektui bus perduotas viešbutis, kuriame Koncesininkasgalės vykdyti apgyvendinimo veiklas.

- Neformalus ugdymas. Koncesininkasvykdys neformalųjį vaikų ugdymą.

- Trenerių paslaugos. Teniso kortuose Koncesininkasteiks trenerių paslaugas.

- kita ūkinė veikla – Koncesininko vykdoma papildoma veikla (maitinimo, suvenyrų, reklamos, kt.).

    - Koncesininkui perduodami nekilnojamojo turto vienetai:

| Turto pavadinimas | Unikalus numeris | Pagrindinės turto charakteristikos (bendrasis plotas, užstatymo plotas, aukštingumas ir pan.) | Turto naudojimo paskirtis |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pastatas – Sporto bazė. | 2597-2000-3032 | - Bendras plotas: 1661,39 m2; Pagrindinis plotas: 533,47 m2; Užstatytas plotas: 784,60 m2 | Sporto |
| 2. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (tvora; kiemo aikštelė, teniso aikštelė – 5 vnt.) | - 2597-2000-3040 | - Kiemo statiniai (tvora; kiemo aikštelė, teniso aikštelė – 5 vnt.). | Kita |
| 3.Žemės sklypas | 2501-0027:293 | Žemės sklypo plotas: 0.8311 ha Užstatyta teritorija:0.8311 ha | Rekreacinės teritorijos |

Koncesininkui Sporto  statiniai perduodami valdyti patikėjimo teise.

    - Nuosavybės teisės dėl perduoto ar naujai sukurto turto klausimai.

- Koncesininkui perduodami Sporto bazės komplekso statiniai nuosavybės teise priklauso Palangos miesto savivaldybei, kuriai išlieka nuosavybės teisės, Koncesininkui perduodamas Sporto bazės kompleksą sudarančių nekilnojamojo turto objektų valdymas ir naudojimas patikėjimo teise.

    - Koncesininkas įsipareigoja visus sutartinius įsipareigojimus vykdyti savo lėšomis ir rizika, taip pat užtikrinti visos jo vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams, išskyrus, kiek Koncesijos sutartis aiškiai nustato kitaip.

- Kiekvienai Koncesijos sutarties šaliai priskirta rizikos rūšis nurodyta kartu su Koncesijos sutartimi pridedamoje Rizikos pasiskirstymo tarp šalių matricoje (Koncesijos sutarties priedas Nr. 4). Bendras principas, kuriuo remiantis paskirstytos rizikos: rizika priskirta tai šaliai, kuri mažiausiomis sąnaudomis geriausiai sugeba ją valdyti. Didžioji pagal Koncesijos sutartį kylančios rizikos dalis priskiriama Koncesininkui. Detalus rizikų pasidalijimas tarp šalių yra derybų objektas.

- Koncesininkas prisiima Darbų riziką.

- Koncesininkas prisiima Sporto bazės komplekse vykdyti pagal Koncesijos sutartį planuojamos įrengti Sporto bazės užimtumo (paklausos) riziką, apimančią teikiamų paslaugų paklausos nepastovumą, kuris nepriklauso nuo Koncesininko veiklos ir nėra susijęs su Koncesininko netinkama paslaugų kokybe. Ši rizika yra susijusi tiek su naujomis rinkos tendencijomis komercinės veiklos srityje, vartotojų skaičiaus pasikeitimu ir kitais išoriniais veiksniais.

- Koncesininkas prisiima likutinės vertės riziką, kuri yra susijusi su Sporto bazės kompleksą sudarančių nekilnojamojo turto objektų verte ateityje.

    - Finansinę riziką (valiutų kurso, palūkanų normų) prisiima Koncesininkas.

    - Koncesininkas finansuos Sporto bazės komplekso statinių pritaikymo paslaugoms teikti statybos darbus, būtinos įrangos įsigijimą ar sukūrimą bei įdiegimą, komplekso valdymą, eksploatavimą Koncesijos sutarties laikotarpiu nuosavomis, skolintomis lėšomis ar naudojant kitus, ne savivaldybės, fondus.

    - Suteikiančiosios institucijos mokėjimų Koncesininkui nenumatoma, išskyrus Sutartyje numatytus sutartinės atsakomybės bei kompensacijų taikymo atvejus.

    - Darbų atlikimo terminai, reikalavimai jiems.

- Esamo Sporto bazės pastato - viešbučio, paprastasis remontas ir naujų statinių projektavimas bei statybos darbai turi būti atlikti per 1 (vienerius) metus nuo sutarties įsigaliojimo, laikantis pasiūlyme numatytos tvarkos. Koncesininkas prisiima riziką, susijusią su tuo, jog faktinė investicijų suma gali viršyti pasiūlyme nurodytą investicijų sumą;

- Nauji statiniai turi atitikti tokiems statiniams ir juose esančioms patalpoms keliamus reikalavimus bei tinkami naudoti pagal paskirtį visą Koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Paslaugų teikimo terminai, reikalavimai ir jų teikimo būdai.

- Koncesininkas turi pradėti teikti paslaugas atitinkamoje Sporto bazės komplekso dalyje ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo atitinkamos dalies statybos / rekonstrukcijos ir įrengimo pabaigos (išskyrus teniso kortų dalį ne sezono metu) kaip tai numatyta Sutartyje. Koncesininkas gali būti atleidžiamas nuo pareigos pradėti teikti paslaugas numatytu terminu tik esant aplinkybėms, išvardintoms Koncesijos sutartyje.

- Reikalavimai nuolatinei Sporto bazės statinių ir teritorijos priežiūrai pateikiami Specifikacijose.

    - kita potencialiems investuotojams svarbi informacija apie Projektą / Sutartį.

- Siekiant tinkamai vykdyti sutartį bei įrodyti atitikimą išankstinės atrankos kriterijams, galima remtis ir subtiekėjų / subteikėjų / subrangovų arba kitų ūkio subjektų pajėgumais Sąlygų 4 priede nustatyta tvarka. Koncesininkas nėra ribojamas pasitelkti subrangovus. Pateikdamas paraišką ir pasiūlymą Koncesininkas turi išviešinti pasitelkiamus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus bei nurodyti jų atliekamų darbų / paslaugų dalį.

- Pasibaigus Koncesijos sutarties galiojimui per Koncesijos sutarties laikotarpį perduotas Sporto bazės kompleksas turės būti grąžintas Suteikiančiajai institucijai, įskaitant visų susijusių teisių perleidimą, Koncesininkui neišsaugant teisių į jį. Pasibaigus Koncesijos sutarčiai Sporto bazės kompleksą sudarantys statiniai turi atitikti tokius kiekybinius ir kokybinius reikalavimus bei rodiklius, kurie nustatyti Specifikacijose, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Konkretūs reikalavimai Sporto bazės komplekso statiniams po Koncesijos sutarties pabaigos numatyti Koncesijos sutartyje.

- Dėl bet kokių priežasčių pasibaigus sutarčiai, Koncesininkas per 1 (vieną) mėnesį įsipareigoja atskiru priėmimo–perdavimo aktu perduoti Suteikiančiajai institucijai Sporto bazės kompleksą.

- Pasibaigus sutarčiai turtas yra neatlygintinai perduodamas Suteikiančiajai institucijai nuosavybės teise pagal Koncesijos sutarties Šalių pasirašytą perdavimo–priėmimo aktą. Koncesininkas įsipareigoja nereikalauti iš Suteikiančiosios institucijos jokių papildomų mokėjimų dėl patirtų turto sukūrimo, įsigijimo, pristatymo, sumontavimo išlaidų.

- Šalys susitaria, kad sutarties galiojimo laiku Koncesininko sukurtas ir (ar) kitaip įsigytas Koncesininko kilnojamasis turtas yra Koncesininko nuosavybė ir pasibaigus Koncesijos sutarčiai gali būti Koncesininko išgabenamas ar perleidžiamas trečiųjų asmenų nuosavybėn, išskyrus Koncesininko kilnojamąjį turtą, įsigytą ar sukurtą per paskutinius 5 (penkerius) Koncesijos sutarties galiojimo metus.

- Bendrosios nuostatos

- Suteikiančioji institucija

Projektą įgyvendina Palangos miesto savivaldybė, juridinio asmens kodas 125196077, buveinės adresas Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga. Suteikiančioji institucija yra Palangos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Viena iš pagrindinių jos funkcijų yra užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis nuolat galėtų naudotis visi Savivaldybės gyventojai. Vietos savivaldos įstatymo 8 str. 1 ir 5 d. nurodoma viena iš savivaldybės funkcijų: „Savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. <...> Savivaldybė turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat“. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai (6 str. 18 p.), kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas (6 str. 29 p.), sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (6 str. 38 p.) yra priskirtas vietos savivaldos kompetencijai.

Suteikiančioji institucija įgyvendina Projektą vadovaudamasi Palangos miesto savivaldybės tarybos 2025-11-20 sprendimu Nr. T2-402 (toliau – Sprendimas dėl VPSP taikymo tikslingumo) jai suteiktomis teisėmis.

Suteikiančiosios institucijos kontaktinis asmuo informacijai apie Sąlygas ir procedūras – el. paštas administracija@palanga.lt, telefono numeris +370 460 34143.

- Reikalavimai Projekto įgyvendinimui

Suteikiančioji institucija siekia atrinkti Koncesininką, kuriam bus suteikta teisė vykdyti Darbus ir teikti Paslaugas. Tuo tikslu su Koncesininku Suteikiančioji institucija pasirašys Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo.

Suteikiančioji institucija siekia, kad Sutartis:

    - būtų įgyvendintas efektyviai, kokybiškai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, remiantis gera verslo praktika;

    - užtikrintų jo tikslų nurodytų Sąlygų 1 punkte įgyvendinimą.

Projekto detalus aprašymas ir reikalavimai jo įgyvendinimui pateikiami Sąlygų 2 priede Specifikacijos.

Dalyviui, pakviestam pateikti Išsamų Pasiūlymą bei pasirašiusiam Konfidencialumo įsipareigojimą, Suteikiančioji institucija sudarys galimybę susipažinti su Projektu susijusiais dokumentais (pvz. teritorijų planų, susijusių sutarčių ištraukos, kurių atskleidimas neturės neigiamos įtakos Konkursui ir nepažeidžia Suteikiančiosios institucijos interesų, ir pan.).

Sutarties įgyvendinimas bus finansuojamas iš Koncesininko ir jo įsteigtos Projekto bendrovės lėšų.

Projektas į dalis neskirstomas ir turės būti įgyvendintas visa apimtimi. Išsamų pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą dėl atskiros Projekto dalies Suteikiančioji institucija atmes. Alternatyvius Išsamų pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą pateikti draudžiama.

Sutarties įgyvendinimo maksimalus terminas – iki 15 metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos, tačiau bet kokiu atveju negali būti ilgesnis nei Investicijų, įskaitant Galutiniame pasiūlyme nurodytą Investicijų grąžos normą, atsipirkimo laikotarpis Sutarties įgyvendinimą sudarys tokie etapai:

    - Darbų atlikimas – 1 metai;

    - Paslaugų teikimas – 14 metų. Jeigu Darbai atliekami trumpiau nei per 1 metus, Paslaugų teikimo terminas nedidėja, bendrai Darbų ir Paslaugų terminas negali būti ilgesnis, kaip 15 metų.

Detalūs  įgyvendinimo reikalavimai nustatomi Sutartyje.

- Esminiai projekto įgyvendinimo reikalavimai

Derybos nebus vedamos dėl Pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, taip pat dėl šių esminių Projekto įgyvendinimo reikalavimų, kurie negali būti keičiami:

    - nuosavybės teisės dėl Objekto, Žemės sklypo ir Sutarties vykdymui perduoto turto klausimų pasibaigus Sutarčiai;

- Informacija apie Koncesininko atranką

Koncesininkas atrenkamas ir jam koncesija suteikiama Konkurso būdu. Šį būdą reglamentuoja Koncesijų įstatymo III skyrius.

Apie šį Konkursą iš anksto skelbiama nebuvo.

Konkurse dalyvauti ir paraišką, Pasiūlymą gali pateikti tik CVP IS registruoti tiekėjai Sąlygų  priede 3 Prašymų pateikimas nustatyta tvarka.

Konkursą vykdo Komisija. Komisijos visi posėdžiai yra protokoluojamai, gali būti daromi garso įrašai, kurie saugomi ir prieiga suteikiama Suteikiančiosios institucijos nustatyta tvarka. Konsultuoti Komisiją klausimais, kuriems reikės specialių žinių, ar juos įvertinti, Suteikiančioji institucija turi teisę pakviesti teisinės, techninės ir finansinės srities ekspertus. Ekspertai taip pat privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Į Komisijos posėdžius stebėtojai, kaip tai nurodyta Koncesijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje, nebus kviečiami.

Konkurse vadovaujamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, skaidrumo, proporcingumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais, Investicijų įstatymu, Koncesijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, taip pat kitais su koncesijos suteikimu susijusiais teisės aktais ir šiomis Sąlygomis, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

Visiems Dalyviams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir, kiek tai įmanoma atsižvelgiant į Dalyvių pateiktos informacijos konfidencialumą, pateikiama vienoda informacija. Sąlygos yra pateikiamos lietuvių kalba.

Bet kokia informacija, Sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Komisijos ir suinteresuotų ūkio subjektų / Dalyvių bendravimas, keitimasis informacija ir susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir lietuvių kalba, išskyrus Sąlygų 23 priede Ginčų nagrinėjo tvarka nustatytas išimtis. Komisija turi teisę derybas vykdyti kontaktiniu būdu ir (arba) telekonferencijos, ar kitu nuotoliniu būdu, apie tai ir tikslius prisijungimo prie dialogo būdus bei tvarką iš anksto informuodama į derybas pakviestus Dalyvius..

Komisija gali patikslinti Sąlygas bei derybų metu keisti Specifikacijas, Sutarties projektą, FVM bei kitas derybų objektu esančias sąlygas. Komisija turi teisę savo iniciatyva nutraukti Konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir kurios iš esmės keičia Projekto objektą arba tolesnės Konkurso procedūros neužtikrina konkurencijos (dalyvauti Konkurse norą pareiškia mažiau kaip 3 dalyviai), arba dėl kurių Sutartis negali būti įgyvendinama, arba Sutartimi prisiimami finansiniai įsipareigojimai viršija Suteikiančiosios institucijos galimybes, vadovaujantis Koncesijų įstatymu ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.

- Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas

Jeigu dėl šio Konkurso ar jo Sąlygų kiltų klausimų, arba būtų reikalingas jų paaiškinimas ar patikslinimas, suinteresuoti subjektai Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nustatyta tvarka gali pateikti Prašymus Suteikiančiajai institucijai. Atsakymai į Prašymus bus pateikti minėtame priede nurodyta tvarka ir bus laikomi neatskiriama Sąlygų dalimi.

Atsakymą į Prašymą, kuris gali turėti įtakos visiems ūkio subjektams / Dalyviams, Komisija pateiks visiems ūkio subjektams / Dalyviams vienu metu, tačiau užtikrins konfidencialios informacijos apsaugą ir neatskleis informacijos apie Prašymą pateikusį ūkio subjektą / Dalyvį.

Komisija Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nurodyta tvarka gali pateikti paaiškinimus ar patikslinimus visiems ūkio subjektams / Dalyviams ir savo iniciatyva.

Sąlygų paaiškinimui Komisija gali rengti susitikimus su kiekvienu ūkio subjektu / Dalyviu (-iais) atskirai arba su visais ūkio subjektais / Dalyviais bendrai. Apie jų laiką ir datą kiekvienas ūkio subjektas / Dalyvis bus informuotas atskirai. Jeigu susitikimai organizuojami atskirai su kiekvienu ūkio subjektu / Dalyviu, tokio kiekvieno susitikimo protokolas, kuriame bus užfiksuoti visi susitikimo metu ūkio subjekto / Dalyvio užduoti klausimai ir atsakymai į juos, bus paskelbiami viešai CVP IS, tačiau neatskleidžiant susitikime dalyvavusio ūkio subjekto / Dalyvio tapatybės ir užtikrinant jo konfidencialios informacijos apsaugą. Klausimus susitikimui ūkio subjektai / Dalyviai gali pateikti ir iš anksto, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Iškilus poreikiui, galės būti rengiami ir papildomi susitikimai. Jeigu Komisija organizuos bendrus susitikimus su ūkio subjektais / Dalyviais, tokie susitikimai bus protokoluojami.  Informacija apie susitikimą su ūkio subjektais / Dalyviais taip pat visi šio susitikimo metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos, neatskleidžiant klausimą uždavusio ūkio subjekto / Dalyvio tapatybės, skelbiami CVP IS.

- Pažeistų teisių gynimo tvarka

Ūkio subjektas / Dalyvis, manantis, kad Komisija ar Suteikiančioji institucija nesilaiko Koncesijų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidžia šio ūkio subjekto /  Dalyvio teisėtus interesus, turi teisę panaudoti Sąlygų 23 priede Ginčų nagrinėjimo tvarka nurodytas teisinės gynybos priemones.

- Konkurso vykdymas

- Konkurso eiga ir orientacinis tvarkaraštis

Žemiau pateikiamas orientacinis Konkurso procedūrų tvarkaraštis. Tvarkaraštyje nurodyti terminai gali keistis, priklausomai nuo gautų paraiškų ir Preliminarių ar Išsamių pasiūlymų skaičiaus, Konkurso eigos, gautų Dalyvių Prašymų, pretenzijų, iškilusio poreikio patikslinti Sąlygas ar jų priedus ir pan. Terminai bus pratęsti tokiam laikui, kiek Komisijai ir Suteikiančiajai institucijai būtina reikalingoms procedūroms atlikti ir kiek protingai reikalinga, kad suinteresuoti Dalyviai tinkamai įvertintų Suteikiančiosios institucijos pateiktą informaciją.

Apie paraiškų ar Preliminarių ar Išsamių pasiūlymų pateikimo terminų pratęsimą bus paskelbta tokiu pat būdu, kaip buvo skelbtos Sąlygos, ir pranešta CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Esant reikalui bus tikslinama ir kita skelbime apie Konkursą pateikta informacija.

Apie kitas atskirų veiksmų datas ir terminus Komisija praneš suinteresuotiems Dalyviams atskirai.

| Konkurso pagrindiniai etapai | Laikotarpis arba data |
| --- | --- |
| Skelbimas apie Konkursą ir paraiškų priėmimas. | - |
| Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl Sąlygų, susijusių su paraiškų pateikimo. | 8 Darbo dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu. | Per 6 Darbo dienas nuo Prašymo gavimo. |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu. | 6 (šešios) dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. |
| Galutinis terminas pateikti paraišką | Nurodyta skelbime apie Konkursą |
| Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimas. | Numatoma, kad vertinimas truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. |
| Pranešimas apie Kvalifikacijos vertinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatus, kvietimas pateikti Išsamų pasiūlymą | Per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacijos patikrinimo ir / arba kvalifikacinės atrankos atlikimo dienos. |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Išsamiu pasiūlymu. | 6 (šešios) dienos iki Išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| Galutinis terminas pateikti Išsamų pasiūlymą. | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Išsamų pasiūlymą. |
| Išsamių pasiūlymų vertinimas, vertinimo rezultatų pranešimas Dalyviams, kvietimas derėtis. | Numatoma, kad vertinimas truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Išsamių pasiūlymo pateikimo termino. |
| Derybos. | Pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos kvietime atvykti į derybas. Bus siekiama, kad derybos truktų ne ilgiau, kaip 50 (penkiasdešimt) dienų. |
| Kvietimas pateikti Galutinį pasiūlymą | Iš karto užbaigus derybas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo derybų užbaigimo. |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Galutiniu pasiūlymu. | 8 (aštuonios) Darbo dienos iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Galutiniu pasiūlymu. | Per 6 (šešias) Darbo dienas nuo Prašymo gavimo. |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Galutiniu pasiūlymu. | 6 (šešios) dienos iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas. | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą. |
| Galutinių pasiūlymų vertinimas (jei taikoma). | Numatoma, kad vertinimai truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Galutinio pasiūlymo pateikimo termino. |
| Pranešimas apie Galutinių pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą pasiūlymų eilę, sprendimų dėl Sutarties sudarymo, bei atidėjimo terminą. | Iš karto po to, kai bus atliktas Galutinių pasiūlymų vertinimas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo vertinimo atlikimo dienos; numatoma taikyti 10 (dešimt) dienų atidėjimo terminą., nebent Sutartį sudaryti būtų pakviestas vienintelis suinteresuotas Dalyvis. |
| Kvietimas sudaryti Sutartį, Sutarties sudarymas. | Kvietimas sudaryti Sutartį teikiamas per 3 (tris) Darbo dienas po atidėjimo termino pabaigos, (numatoma, kad faktinis Sutarties sudarymas įvyks ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kvietimo sudaryti Sutartį išsiuntimo dienos) |

- Paraiškos pateikimas

Subjektai, galintys pateikti paraišką

Pateikti paraišką dalyvauti Konkurse gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, galinti būti Dalyviu ir atitinkanti reikalavimus, nurodytus Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai. Ūkio subjektui, teikiančiam paraišką savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito ūkio subjekto (ar kitos ūkio subjektų grupės) Subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas ūkio subjektas (ar kita ūkio subjektų grupė), šiame Konkurse. Paraišką teikiantys skirtingi ūkio subjektai gali pasitelkti tuos pačius Subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų. Ūkio subjektas nepriklausomai nuo to, ar jis Konkurse dalyvauja individualiai ar kaip ūkio subjektų grupės narys, gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu ūkio subjektas pateikia daugiau kaip vieną paraišką ar kaip ūkio subjektų grupės narys, dalyvauja pateikiant daugiau kaip vieną paraišką, visos tokios paraiškos bus atmestos

Jeigu dalyvauti Konkurse paraišką teikia ūkio subjektų grupė:

    - pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti vadovaujantį narį ir vadovaujančiojo nario kontaktinį asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus Konkurso procedūrų metu reikalingus veiksmus;

    - kartu su paraiška reikia pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant Projektą. Sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių Suteikiančiajai institucijai arba pagal Sutartį netinkamą vykdymą.

Paraiškos turinys

Paraiška turi būti parengta pagal Sąlygų 7 priede Paraiškos pateikimas nustatytus reikalavimus ir Sąlygų 5 priede Paraiškos forma pateikiamą formą, prie jos pridedant:

    - įgaliojimą ar kitą dokumentą, suteikiantį asmeniui teisę pasirašyti paraišką;

    - jungtinės veiklos sutarties kopiją, jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė;

    - Konfidencialumo įsipareigojimą, užpildytą pagal Sąlygų 10 priede Konfidencialumo įsipareigojimas pateiktą formą;

    - visus atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei Pašalinimo pagrindų nebuvimą pagal Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus reikalavimus;

    - dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais Dalyvis remiasi, pajėgumai jam bus prieinami;

    - Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodytus dokumentus;

    - kitus dokumentus, kurie Kandidato nuomone, gali būti naudingi vertinant jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams.

Kvalifikacijos reikalavimai Dalyviams nurodyti Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai, o Kvalifikacinės atrankos kriterijai nurodyti Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka. Atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, ir Kvalifikacinės atrankos kriterijams galima grįsti ir atitinkamais kitų ūkio subjektų pajėgumais Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatyta tvarka.

Paraiškos pateikimo terminas

Paraiška turi būti parengta ir pateikta iki CVP IS skelbime apie Konkursą nustatyto termino pabaigos CVP IS priemonėmis.

Jeigu paraiška bus pateikta po CVP IS skelbime apie Konkursą nustatyto termino pabaigos, Komisija paraiškos nevertins, o jei paraiška bus pateikta ne CVP IS priemonėmis, Komisija paraiškos nevertins ir ją grąžins.

Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautomis paraiškomis atliekamas CVP IS skelbime apie Konkursą nustatytą dieną naudojantis elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo procedūroje Dalyviams nedalyvaujant.

- Paraiškų, Pašalinimo pagrindų, Kvalifikacijos vertinimas, kvalifikacinė atranka

Atlikus pradinį susipažinimą su paraiškomis, Komisija Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka  nurodyta tvarka atliks kiekvieno Dalyvio paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą.

Dalyviai privalo pateikti visus reikalaujamus atitikimą Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus pagal Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai pateiktus reikalavimus ir užtikrinti pateikiamos informacijos teisingumą. Dalyviai dokumentus privalo pateikti laikydamiesi Sąlygose pateiktų dokumentų formų (jeigu jos pateiktos).

Komisija, atlikusi Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodyta tvarka kiekvieno Dalyvio paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą (įskaitant paraiškos paaiškinimus (jei tokių bus), priims sprendimą dėl kiekvieno Dalyvio atitikties Kvalifikacijos reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas praneš, pagrįsdama priimtus sprendimus.

Teisę dalyvauti toliau Konkurso procedūroje turės tik tie Dalyviai, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus ir kurių paraiškos nebus atmestos.

Dalyvio pateikta paraiška bus atmetama ir Kandidatas iš Konkurencinio dialogo procedūros bus pašalintas, nustačius, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - paraiška neatitinka Sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai Dalyvis nesilaiko sąlygų dėl nedalyvavimo teikiant kelias paraiškas;

    - buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, ir Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino paraiškos;

    - Komisija turi įtikinamų duomenų, kad pagal Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai lentelės Pašalinimo pagrindai 3-15 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus Dalyvis yra įsteigtas arba dalyvauja Konkurse vietoj kito asmens, siekiant išvengti minėtos lentelės 3-15 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo;

    - bet kuriame procedūros etape dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Konkurso procedūrą ar jos metu Dalyvis, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis remiasi, arba subtiekėjas (jei jiems taip pat taikomi Pašalinimo pagrindai pagal Sąlygų 4 priedą Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai) atitinka bent vieną Pašalinimo pagrindą, nustatytą Sąlygų 4 priedą Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai, išskyrus, jeigu Dalyvis juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius subjektus per Komisijos nustatytą terminą;

    - Dalyvis neatitinka Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytų Kvalifikacijos reikalavimų, ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis remiasi, arba subtiekėjas neatitinka jam Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytų Kvalifikacijos reikalavimų, Pašalinimo pagrindų nebuvimo, išskyrus, jeigu Dalyvis juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius subjektus per Komisijos nustatytą terminą.

Komisija, priimdama sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės 3-14 punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindus, atsižvelgia į tai, ar vertinant Dalyvio patikimumą Dalyvio pašalinimas iš Konkurso procedūros proporcingas vertinamam Dalyvio elgesiui, Pašalinimo pagrindų lentelės 11 punkto atveju – ar taikant šį Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagrindą būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės 6 ir 8 punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindus, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 461 ir 64 straipsnius skelbiamą informaciją.

Komisija apie paraiškos atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Dalyvį informuos raštu CVP IS priemonėmis

Iš Dalyvių, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus  ir kurių paraiškos nebus atmestos, bus atlikta kvalifikacinė atranka. Jos metu, vadovaujantis Sąlygų  9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodytais kriterijais ir tvarka, bus atrinkti 3 (trys) labiausiai kvalifikuoti Dalyviai, kurie bus pakviesti pateikti Išsamius pasiūlymus. Jei Dalyviai surinks vienodą balų skaičių, į labiausiai kvalifikuotų Dalyvių sąrašą pirmiau bus įtraukiamas ir kviečiamas teikti Išsamų pasiūlymą tas Dalyvis, kuris paraišką pateikė anksčiausiai. Dalyviams praėjusiems kvalifikacinę atranką, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacinės atrankos atlikimo, kartu su pranešimu apie kvalifikacinės atrankos rezultatus Komisija pateiks kvietimą pateikti Išsamius pasiūlymus. Jeigu Kvalifikacijos reikalavimus atitiks 3 (trys) ar mažiau Dalyvių, kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Dalyviams, atitikusiems Kvalifikacijos reikalavimus, Komisija pateiks kvietimą pateikti Išsamius pasiūlymus ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas, informavus visus Dalyvius apie Kvalifikacijos įvertinimo rezultatus

Iki Išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Komisija turi teisę Sąlygų II.28 punkte nustatyta tvarka organizuoti informacinius susitikimus su visais Dalyviais bendrai arba individualiai su kiekvienu Dalyviu, kurie yra pakviesti pateikti Išsamius sprendinius, su tikslu paaiškinti techninius / finansinius reikalavimus, keliamus Išsamaus pasiūlymo techninei / teisinei / finansinei daliai.

- Išsamaus pasiūlymo pateikimas

Išsamaus pasiūlymo turinys

Dalyviai, pakviesti pateikti Išsamų pasiūlymą, turės jį pateikti pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma pateiktą formą. Reikalavimai Išsamaus pasiūlymo pateikimui nurodyti šių Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas.

„Dalyviui, teikiančiam Išsamų pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama šiame Konkurse būti kito Dalyvio subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiasi kitas Dalyvis (ar kita ūkio subjektų grupė), su sąlyga, kad tokie santykiai nesukelia draudžiamų susitarimų ar konkurencijos ribojimo. Skirtingi Dalyviai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus. Dalyvis, nepriklausomai nuo to, ar jis dalyvauja Konkurse savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės narys, gali pateikti tik vieną Išsamų pasiūlymą. Jeigu Dalyvis pateikia daugiau kaip vieną Išsamų pasiūlymą arba dalyvauja teikiant daugiau kaip vieną Išsamų pasiūlymą (įskaitant dalyvavimą skirtingose ūkio subjektų grupėse), visi tokie pasiūlymai atmetami. Alternatyvūs pasiūlymai Išsamių pasiūlymų teikimo etape negalimi..

Išsamus pasiūlymas teikiamas CVP IS priemonėmis ir jį sudaro:

    - Susijusių bendrovių sąrašas pagal 20 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma pateiktą formą, kuris turės būti atnaujinamas iš karto, pasikeitus Susijusioms bendrovėms;

    - Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planą, pateiktą Sąlygų 16 priede Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui;

    - Teisinė informacija, parengta pagal Sąlygų 15 priede Reikalavimai teisinei informacijai nurodytus reikalavimus;

    - Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktus reikalavimus;

    - Išsamiame pasiūlyme turi būti nurodyti siūlomi techniniai sprendiniai, paslaugos, pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų  ir reikalavimų bei siūlymai dėl  Sutarties pakeitimų (jei tokių yra);

    - Investuotojo, Koncesininko ir kitų su Projekto ir Sutarties įgyvendinimu susijusių ūkio subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;

    - kitus Sąlygų reikalaujamus dokumentus.

Nurodytus Subtiekėjus Sutarties įgyvendinimo eigoje bus galima keisti tik (i) jeigu juos keičiantys Subtiekėjai atitiks Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus ir (ii) gavus išankstinį rašytinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą, laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos. Suteikiančiosios institucijos sutikimas turės būti duodamas per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis, kaip 5 (penkios) Darbo dienos.

Išsamiame pasiūlyme turi būti nurodyta:

    - Mokestis;

    - siūlomi techniniai sprendiniai, paslaugos,

    - pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų  ir reikalavimų bei siūlymai dėl  Sutarties pakeitimų (jei tokių yra).

Mokestis turi būti išreikštas periodiniu fiksuotu mokėjimu. Į siūlomą Mokestį reikia įskaičiuoti visas išlaidas ir visus pagal Išsamaus pasiūlymo pateikimo metu galiojančius ar žinomai turinčius įsigalioti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinus mokesčius ir rinkliavas.

Pasiūlytą Mokestį  Komisija vertins eurais. Todėl jeigu Mokestis bus nurodyta kita valiuta, jį Komisija perskaičiuos eurais pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

Išsamiame pasiūlyme galima nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali vadovaujantis Sąlygų 56 punkte nustatyta tvarka.

Galutiniame pasiūlyme siūlomos sąlygos pagal Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nurodytus vertinimo kriterijus privalo būti neblogesnės negu pasiūlytos Išsamiame pasiūlyme, kitaip Komisija tokį Galutinį pasiūlymą atmes, išskyrus atvejus, kai Komisija atskirai patvirtina Galutiniame pasiūlyme tokias siūlomas sąlygas.

Pateiktas Išsamus pasiūlymas privalo būti besąlyginis ir Dalyviui priimtinas be jokių keitimų,  parengtas atsižvelgiant į Suteikiančiosios institucijos kartu su Sąlygomis Dalyviams pateiktą Sutarties projektą).

Kontrolinis sąrašas dokumentų ir / ar informacijos, kuri turi būti pateikta su Išsamius pasiūlymu, yra pateiktas žemiau. Šis sąrašas yra teikiamas Dalyvių patogumui ir nėra baigtinis. Dalyviai turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Išsamiam pasiūlymui pateikiamais reikalavimais:

|  | Kontrolinis sąrašas dokumentų Išsamaus pasiūlymo pateikimui | Nuoroda į Sąlygų reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. | PASIŪLYMAS (Sąlygų 2 priedas Specifikacijos, Sąlygų 13 priedas Reikalavimai techninei – inžineriniai informacijai, Sąlygų 14 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui, Sąlygų 19 priedas Pasiūlymo forma) | Sąlygų 72 punktas |
| 3. | TEISINĖ INFORMACIJA (Sąlygų 15 priedas Reikalavimai teisinei informacijai) | Sąlygų 72 punktas |
| 4. | OBJEKTO SUKŪRIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS (Sąlygų 16 priedas Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Komercinių veiklų vykdymo bei Sutarties valdymo planui) | Sąlygų 72 punktas |
| 5. | SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS (Sąlygų 20 priedas Susijusių bendrovių sąrašo forma) | Sąlygų 72 punktas |
| 7. | Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (Sąlygų 22 priedas Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui) | Sąlygų 75-76 punktas |
| 8. | Kita, Dalyvio nuomone, reikšminga informacija |  |

Dalyvio pateiktas Išsamus pasiūlymas bus pagrindas deryboms, siekiant išsiaiškinti ir nustatyti priemones, tinkamas įgyvendinti Sutartį, geriausiai atitinkančias Suteikiančiosios institucijos poreikius ir aptarti visas Sutarties sąlygas. Komisija pasilieka sau teisę pagal Dalyvių siūlomus sprendimus patikslinti Specifikacijas ir kitus Sąlygų dokumentus, jeigu tie sprendimai geriausiai tenkina Suteikiančiosios institucijos poreikius ir tikslą, ir yra reikalingi tam, kad visi suinteresuoti Dalyviai vienodomis sąlygomis galėtų parengti savo Pasiūlymus, maksimaliai tenkinančius Suteikiančiosios institucijos poreikius. Tokiais atvejais Dalyviai negalės Suteikiančiosios institucijos laikyti atsakinga už atitinkamų sprendimų panaudojimą savo poreikių ir tikslų pasiekimo būdų ir (ar) priemonių detalizavimui.

Išsamaus pasiūlymo pateikimo terminas

Išsamų pasiūlymą Dalyvis turės pateikti iki Komisijos kvietime pateikti Išsamų pasiūlymą nurodyto termino pabaigos, laikantis 18 priede Pasiūlymų pateikimas nurodytų reikalavimų. Iki nurodyto termino Dalyviai turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Išsamius pasiūlymus.

Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas

Išsamiame pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 180 dienų nuo galutinės Išsamių pasiūlymų pateikimo dienos.

Komisija gali paprašyti Dalyvio pratęsti Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminą iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privalu ir tokį prašymą galima atmesti neprarandant teisės į pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

Išsamaus pasiūlymo vertinimas

Su Išsamiais pasiūlymais Komisija susipažins naudojantis CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su Išsamiais pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Išsamius pasiūlymus. Gavusi Išsamius pasiūlymus, Komisija Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka patikrins jų atitikimą Sąlygoms.

Komisija ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Dalyvių Išsamių pasiūlymo gavimo termino paskutinės dienos atliks jų vertinimą. Vertinama bus vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka ir kriterijais. Pagal suteiktų įvertinimų eiliškumą bus sudarytas Dalyvių sąrašas.

Dalyvio pateiktas Išsamus pasiūlymas bus atmestas ir Dalyvis pašalintas iš Konkurso procedūrų, jeigu bus bent viena iš šių sąlygų:

    - Dalyvis nesilaiko sąlygų dėl nedalyvavimo teikiant kelis Išsamius pasiūlymus;

    - Dalyvio Išsamus pasiūlymas netenkina Sąlygų 17 priedo Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai a)a.i.8 - a)a.i.16 punktuose nurodytų reikalavimų.

Apie atlikto Išsamių pasiūlymų vertinimo rezultatus ir pagal suteiktų vertinimų eiliškumą sudarytą Dalyvių sąrašą Komisija Dalyvius informuos CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo vertinimo atlikimo. Dalyvis, kurio Išsamus pasiūlymas gaus aukščiausią įvertinimą, kartu su pranešimu apie Išsamių pasiūlymų vertinimo rezultatus gaus kvietimą dalyvauti derybose. Šiame kvietime bus nurodytas derybų vykdymo laikas, vieta, numatoma eiga ir kita su derybų vykdymu susijusi informacija. Jeigu kelių Dalyvių Išsamūs pasiūlymai gaus vienodą aukščiausią įvertinimą, tokiu atveju visi tokie Dalyviai bus kviečiami į derybas.

Komisija pakvies dalyvauti derybose ir tą Dalyvį, kurio Išsamiam pasiūlymui suteiktas įvertinimas yra antras po aukščiausio įvertinimo, jeigu jo Išsamus pasiūlymas yra panašus į Dalyvio, kurio pasiūlymui suteiktas aukščiausias įvertinimas, t.y. jų įvertinimas skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų. Jeigu kelių Dalyvių Išsamiems pasiūlymams suteiktas toks pats įvertinimas ir jie yra panašūs pasiūlymai į Dalyvio, kuris gavo aukščiausią įvertinimą, tokiu atveju į derybas kviečiami visi tokie Dalyviai.

Komisija taip pat turi teisę pakviesti į derybas tą Dalyvį (Dalyvius), kurio (kurių) Išsamiam pasiūlymui suteiktas įvertinimas yra antras po aukščiausio įvertinimo, jeigu šio Dalyvio (Dalyvių) Pasiūlymas (Pasiūlymai) yra panašus (panašūs) į aukščiausią vertinimą gavusio Dalyvio Pasiūlymą ir jų įvertinimas skiriasi daugiau kaip 15 procentų. Jeigu kelių Dalyvių Išsamiems pasiūlymams suteiktas toks pats įvertinimas yra antras po aukščiausio įvertinimo, tokiu atveju į derybas kviečiamas Dalyvis, kurio Išsamus pasiūlymas pateiktas pirmiau.

Kviečiamo derėtis Dalyvio Išsamus pasiūlymas bus pagrindas deryboms, siekiant susitarti dėl kvietime nurodytų klausimų.

- Derybos

Kvietime dalyvauti derybose nurodytu laiku Dalyvis turės atvykti į derybas kvietime nurodytu adresu. Komisija prašys patvirtinti Dalyvio ar šis dalyvaus derybose (ar bet kurioje jų pakopoje). Jei Dalyvis nustatytu laiku dėl pagrįstų priežasčių negalės atvykti derėtis, jis apie tai prieš protingą terminą privalo informuoti Komisiją, kad būtų galima suderinti kitą derybų datą. Kitu atveju Komisija laikys, kad Dalyvis į derybas neatvyko be pateisinamos priežasties ir taip atsisakė savo Išsamaus bei turės teisę panaudoti pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir Dalyvio Pasiūlymą atmes. Komisija turi teisę priimti sprendimą ir vesti derybas raštu arba nuotoliniu būdu.

Patvirtinime dėl dalyvavimo derybose Dalyvis turės nurodyti asmenį (asmenis), kuris jį atstovaus derybose ir pateiks tokio asmens įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Derybų metu Komisija laikys, kad šis atstovas (atstovai) turi teisę vesti derybas ir prisiimti Dalyvio vardu įsipareigojimus.

Derybos bus vedamos lietuvių kalba. Užsienio šalių Dalyviai turi pasirūpinti tinkamu visos derybų procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų IV skyriumi Dalyviams nėra atlyginamos.

Derybos bus vedamos su kiekvienu pakviestu į derybas Dalyviu (jei bus kviečiami du ar daugiau Dalyvių) atskirai, jo pateikto Išsamaus pasiūlymo pagrindu.

Derybas su Dalyviu (-iais) Komisija sieks įvykdyti ne daugiau kaip 60 dienų. Tačiau šis terminas yra tik orientacinis ir priklausomai nuo derybų eigos gali būti keičiamas.

Numatoma, kad derybos bus vykdomos tokiomis pakopomis (jos ar jų atskiri susitikimai gali būti vykdomi lygiagrečiai):

    - pirmoji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl techninių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks apie 15  dienų. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų:

- 74.1.1. inžinerinių ir techninių sprendimų;

- 74.1.2 Paslaugų teikimo ir komercinių veiklų vykdymo;

- 74.1.3.Projekto rezultatų pagal Specifikacijas;

- 74.1.4. Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo plano;

- 74.1.5. Kitų su techniniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

    - antroji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl finansinių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks apie 15 dienų. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų:

- 74.2.1. finansavimo šaltinių ir finansavimo sąlygų;

- 74.2.2. atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkos;

- 74.2.3. mokestinių klausimų;

- 74.2.4. Pasiūlyto Mokesčio;

- 74.2.5.Sutarties vertės;

- 74.2.6. Kitų su finansiniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

    - trečioji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl teisinių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų). Numatoma, kad ši pakopa truks apie 15 dienų. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų:

- 74.3.1. Sutarties projekto (įskaitant priedus);

- 74.3.2. Kitų su teisiniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

Dalyvis turi teisę pasiūlyti papildomas derybų pakopas ir (ar) papildomus klausimus, kuriuos būtina aptarti. Jeigu, Komisijos nuomone, toks pasiūlymas bus pagrįstas, derybos bus papildytos pasiūlyta pakopa ir (ar) klausimu. Tokiu atveju, kiti Dalyviai turės teisę nurodyti, kad jiems tokia pakopa ir (ar) klausimas neaktualūs ir joje nedalyvauti. Tikslios derybų pakopų ir susitikimų datos bus nurodytos kvietime dalyvauti derybose.

Kiekviena derybų pakopa bus vykdoma tokia tvarka:

    - atskirai su kiekvienu Dalyviu bus vedamos derybos dėl toje pakopoje aptariamų, su Dalyvio pateiktu Išsamiu pasiūlymų susijusių, klausimų;

    - derybų metu Dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems Dalyviams, išskyrus Sąlygos nustatytus atvejus;

    - Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos Dalyviui pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi ir kitiems Dalyviams, pateikiama visiems suinteresuotiems Dalyviams, tačiau užtikrinant, kad nebus atskleista susijusio Dalyvio tapatybė ir jo konfidenciali informacija;

    - kiekviena derybų pakopa bus vykdoma tol, kol, Komisijos nuomone, aptariami klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų Dalyviui jų pagrindu pagrįstai ir išsamiai suformuoti atitinkamą Galutinio pasiūlymo dalį;

    - derybos bus vedamos lietuvių kalba. Užsienio šalių Dalyviai turi pasirūpinti tinkamu derybų procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų 94 punktu Dalyviams nėra atlyginamos / kompensuojamos

Kiekvienos derybų pakopos susitikimo rezultatai bus įtvirtinami protokolu, kurį reikės pasirašyti Dalyvio įgaliotam atstovui, Komisijos pirmininkui ir Komisijos sektoriui. Prieš pasirašydamas protokolą, Dalyvis galės pateikti dėl jo pastabas. Tolimesnių Konkurso procedūrų vykdymo metu protokole įtvirtinus derybų rezultatus Dalyvis galės keisti tik juos pagerindamas arba gavęs Komisijos pritarimą.

Komisija, siekdama galutiniai suderinti Sutarties projekto ir su ja susijusių dokumentų nuostatas, turi teisę susitarti dėl visų sąlygų ir imtis visų reikalingų veiksmų, nors ir tiesiogiai nenumatytų Sąlygose. Tačiau tokie susitarimai ir veiksmai bus nediskriminuojantys ir sąžiningi visų Dalyvių atžvilgiu.

Tuo atveju, jeigu derybos su Dalyviu (jeigu pakviesti derėtis daugiau kaip vienas Dalyvis – su visais Dalyviais) nutrūktų, Komisija gali pakviesti derėtis kitus Dalyvius pagal jų Išsamių pasiūlymų ekonominio naudingumo įvertinimų eiliškumą bei Išsamių pasiūlymų pateikimo laiką, tačiau tokiu atveju bus kviečiama derėtis tik po vieną Dalyvį.

Atsižvelgiant į derybų rezultatus Komisija patikslins Sąlygas, įskaitant Sutarties projektą, ir pateiks jas Dalyviams. Dalyviai, teikdami Galutinius pasiūlymus, juos teikti privalės pagal patikslintas Sąlygas.

Jeigu Komisija nuspręs, kad yra poreikis atnaujinti Išsamius pasiūlymus pagal derybų rezultatus, Komisija išsiųs Dalyviams kvietimus pateikti atnaujintus Išsamius pasiūlymus. Atnaujintų Išsamių pasiūlymų pateikimo terminas ir turinio reikalavimai bus nurodyti Komisijos kvietime pateikti atnaujintą Išsamų pasiūlymą.

Jeigu bus deramasi tik su vienu Dalyviu ir jo pateikto Išsamaus pasiūlymo sąlygos po derybų atitiks šiose Sąlygose ir jų prieduose nustatytus reikalavimus bei nebus blogesnės nei prieš derybas pateiktas Išsamus pasiūlymas, išskyrus sąlygas, kurios atskirai buvo suderėtos su Komisija, šiam Dalyviui bus pasiūlyta pateiki Galutinį pasiūlymą ir jį pagal Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatytą tvarką, įvertinus sudaryti Sutartį.

Jeigu bus deramasi su daugiau, kaip vienu Dalyviu, po derybų jų pateikti Galutiniai pasiūlymai bus vertinami iš naujo, vadovaujantis tais pačiais kriterijais ir tvarka, kaip ir prieš derybas pateiki Išsamūs pasiūlymai, nurodytais Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai. Tokiu atveju sudaryti Sutartį bus siūloma tam Dalyviui, kurio Galutinis pasiūlymas atitiks Sąlygų reikalavimus ir bus įvertintas kaip ekonomiškai naudingesnis.

- Dokumentų suderinimas

Komisija, vadovaudamasi derybų metu Dalyvio (-ių) ir Komisijos suderintais Sutarties pakeitimais, parengia atnaujintą Sutarties projektą.

Jeigu Sutarties projekte nurodytos sąlygos neatitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nustatytų sąlygų, Konkurso procedūros nutraukiamos, nebent priimtas Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl VPSP tikslingumo pasikeitusioms Projekto sąlygoms.

Jeigu atnaujintas Sutarties projektas atitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nurodytas sąlygas arba priėmus Sąlygų 108 punkte numatytą sprendimą, Dalyviai bus kviečiami pateikti Galutinius pasiūlymus Sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka. Gavus Sąlygų 103-104  punktuose nurodytus teigiamas išvadas / sprendimus, Dalyvis (-iai) informuojamas (-i) apie derybų užbaigimą ir bus kviečiamas (-i) pateikti Galutinį (-ius) pasiūlymą (-us)  Sąlygų 14 skyriuje Galutinio pasiūlymo pateikimas nustatyta tvarka.

- galutinio pasiūlymo pateikimas

Galutinio pasiūlymo turinys

Pasibaigus deryboms, Dalyvis bus pakviestas pateikti Galutinį pasiūlymą pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma pateiktą formą, Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas nurodyta tvarka. Galutinis pasiūlymas pateikiamas atsižvelgiant į derybų rezultatus.

Galutiniame pasiūlyme turi būti pateikta Sąlygų 72 punkte nustatyta informaciją, išskyrus pasiūlymus ir komentarus dėl Sutarties projekto. Galutinių pasiūlymų turiniui taip pat atitinkamai taikomi Sąlygų 53 - 56 punktų reikalavimai. Jeigu informacija pateikta Išsamiame pasiūlyme nesikeičia, Dalyviai turi teisę pateikti tik tuos dokumentus (informaciją), kurie keičiasi atsižvelgiant į derybų rezultatus, tai aiškiai nurodydama pateiktame Galutiniame pasiūlyme.

Dalyvio Galutinis pasiūlymas negali būti blogesnis nei derybų metu pasiekti rezultatai, o nuostatos, dėl kurių nebuvo vedamos derybos – neblogesnės, nei Išsamiame pasiūlyme.

Pateiktas Galutinis pasiūlymas privalo būti besąlyginis ir Dalyviui priimtinas be jokių keitimų.

Galutinio pasiūlymo pateikimo terminas

Galutinį pasiūlymą Dalyvis turės pateikti CVP IS priemonėmis iki Komisijos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos. Jeigu per nustatytą laiką Dalyvis nepateiks Galutinio pasiūlymo arba jį pateiks netinkama forma, ar ne CVP IS priemonėmis, Komisija laikys, kad toks Dalyvis atsisako toliau dalyvauti Konkurse. Tuo atveju, jeigu į derybas Komisija kviečia daugiau nei vieną Dalyvį, Galutinius pasiūlymus turės pateikti visi Dalyviai.

Iki kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą Dalyvis turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Galutinį pasiūlymą. Jeigu Dalyvis pateiks daugiau kaip vieną Galutinį pasiūlymą, Komisija atmes visus tokius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai Galutinių pasiūlymų teikimo etape negalimi, o jeigu bus pateikti, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

Susipažinimo su Galutiniais pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Galutinius pasiūlymus. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Galutiniais pasiūlymais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.

Galutinio pasiūlymo

galiojimo užtikrinimas

Dalyvis kartu su Galutiniu pasiūlymu turi pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 10 000 eurų sumai pagal Sąlygų 22 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatytus reikalavimus ir sąlygas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, negu pateiktas Galutinis pasiūlymas. Tuo atveju, jeigu Dalyvis kartu su Galutiniu pasiūlymu pateikė netikslų ir (ar) neišsamų Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar jo nepateikė, Komisija prašys Dalyvio patikslinti, papildyti arba pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo dienos. Jeigu per Komisijos nustatytą terminą Dalyvis nepatikslins, nepapildys arba nepateiks tinkamo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, Galutinis pasiūlymas bus atmestas.

Komisija Konkurso procedūros metu, taip pat sustabdžius procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, ne ilgesniam terminui nei bus pratęstas Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas. Nepratęsus Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino taip kaip nurodyta šiame punkte, bus laikoma, kad Dalyvis atsisako Galutinio pasiūlymo.

Jeigu Galutinio pasiūlymo galiojimo ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas baigiasi po to, kai Komisija priima sprendimą pasiūlyti Dalyviui sudaryti Sutartį, Komisija arba Suteikiančioji institucija, likus ne mažiau, kaip 10 (dešimt) dienų iki Galutinio pasiūlymo užtikrinimo termino pabaigos turi teisę paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Komisijos arba Suteikiančiosios institucijos nustatytam konkrečiam terminui, bet ne ilgesniam nei iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Nepratęsus Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino taip, kaip nurodyta šiame punkte, bus laikoma, kad Dalyvis atsisako Galutinio pasiūlymo.

Dalyvis netenka Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

    - Konkursą laimėjęs Dalyvis raštu atsisako pasirašyti Sutartį, arba atsisako sudaryti Sutartį Koncesijų įstatyme, Sąlygose ir Galutiniame pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo Išankstinių sutarties įsigaliojimo sąlygų.

Laiduotojo ar garanto įsipareigojimai Suteikiančiajai institucijai baigiasi  įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia Pasiūlymo užtikrinimo galiojimo laikas ir Dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta Sutartis visa apimtimi;

    - nutraukiamos Konkurso procedūros;

    - atmestas Dalyvio Galutinis pasiūlymas, išskyrus Sąlygų  punktuose nustatytus atvejus.

Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas

Galutiniame pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turės būti ne trumpesnis Komisijos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodytas terminas.

Kol nesibaigė Galutinio pasiūlymo galiojimo laikas, Komisija gali paprašyti Dalyvio pratęsti Galutinio pasiūlymo galiojimo terminą iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privaloma ir tokį prašymą galima atmesti neprarandant teisės į pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu Dalyvis pratęs savo Galutinio pasiūlymo galiojimo terminą, ne trumpesniam laikotarpiui jis privalo pratęsti ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą arba pateikti naują, atitinkantį laikotarpį galiojantį Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas pratęsiamas šių Sąlygų 75 punkte nustatyta tvarka.

Galutinio pasiūlymo vertinimas

Atlikus susipažinimą su Galutiniu (-iais) pasiūlymu (-ais), Komisija Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka patikrins jo (-ų) atitikimą Sąlygoms.

Jeigu Komisija kviečia daugiau kaip vieną Dalyvį pateikti Galutinius pasiūlymus, Komisija atliks jų ekonominio naudingumo vertinimą Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka ir kriterijais. Galutinių pasiūlymų vertinimas vyks Dalyviams nedalyvaujant.

Jeigu Galutinio pasiūlymo vertinimo metu Komisija ras Mokesčio apskaičiavimo klaidų, Dalyvio bus prašoma per nurodytą terminą ištaisyti šias pastebėtas aritmetines klaidas. Taisydamas Galutiniame pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Dalyvis neturi teisės atsisakyti Mokesčio sudedamųjų dalių arba papildyti Mokestį naujomis dalimis, taip pat pakeisti Galutiniame pasiūlyme nurodyto Mokesčio.

Dalyvio pateiktas Galutinis pasiūlymas bus atmestas, ir Dalyvis pašalinamas iš Konkurso procedūros, jeigu bus bent viena iš šių sąlygų:

    - Galutinio pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Galutiniame pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepaaiškino, tiksliai neapibūdino ar nepatobulino Galutinio pasiūlymo, nepateikė trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

    - Pasiūlymas neatitinka Sąlygų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti;

    - Dalyvis per nurodytą laiką nepateikė jokių ar nepateikė  tinkamų Mokesčio ar jo sudėtinių dalių pagrįstumo įrodymų dėl Galutinio pasiūlymo;

    - Dalyvis Komisijos prašymu nepratęsia Galutinio pasiūlymo galiojimo;

    - Dalyvis yra pateikęs melagingą informaciją apie atitiktį Sąlygose nustatytiems reikalavimams ir tai Komisija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - Dalyvis neatitinka Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimų, nustatytų Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai, Dalyvio pasitelkiami subjektai neatitinka Pašalinimo pagrindų, išskyrus, jeigu Dalyvis juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius ūkio subjektus.

    - Dalyvio Pasiūlymas netenkina Sąlygų 17 priedo Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nurodytų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti;

    - Kitais Sąlygose ar Koncesijų įstatyme numatytais atvejais.

Apie atliktų vertinimų rezultatus, sudarytą Galutinių pasiūlymų eilę (jeigu bus daugiau negu vieno Dalyvio Galutinis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Sąlygų reikalavimus), sprendimą dėl  Sutarties sudarymo ir tikslaus Sutarties atidėjimo termino taikymo Komisija praneš Dalyviams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo vertinimų atlikimo. Dalyviui, kurio Galutinis pasiūlymas bus pripažintas geriausiu kartu su tokiu pranešimu bus pateiktas kvietimas sudaryti  Sutartį.

Dalyviams, kurie nebus pakviesti sudaryti Sutarties, bus pateiktas išsamus jų Galutinių pasiūlymų įvertinimo paaiškinimas.

- Partnerystės (koncesijos) sutarties sudarymas

Per  kvietime sudaryti  Sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir iki Sutarties pasirašymo jo įsteigtas Koncesininkas turės atvykti sudaryti (pasirašyti)  Sutartį.

Jeigu per kvietime sudaryti  Sutartį nurodytą terminą Investuotojas ir / ar Koncesininkas raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia Sąlygose nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki Suteikiančiosios institucijos nurodyto termino nepasirašo Sutarties, arba atsisako sudaryti Sutartį nustatytomis sąlygomis, arba neįsteigia juridinio asmens – Koncesininko, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju Dalyvis neteks pateikto Išsamaus/ Galutinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Tokiu atveju sudaryti  Sutartį bus pakviestas kitas Dalyvis, kuris pateikė Galutinį pasiūlymą, jei šio Dalyvio Galutinis pasiūlymas bus pripažintas atitinkančiu Sąlygų reikalavimus, arba tokio Dalyvio nesant, Komisija kvies derėtis Dalyvį, kuris Išsamių pasiūlymų sąraše, sudarytame pagal suteiktų ekonominio naudingumo įvertinimų eiliškumą, yra sekantis po atsisakiusio sudaryti Sutartį Dalyvio.

Dalyvio kartu su Galutiniu pasiūlymu pateiktas Finansinis veiklos modelis yra neatskiriamas Sutarties priedas. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Dalyvis turi patikslinti Finansinį veiklos modelį pagal Sąlygų 21 priede Sutarties projektas nustatytas sąlygas.

Sutartis bus sudaryta pagal Sąlygų 21 priede Sutarties projektas pateiktą projektą, pakeistą atsižvelgiant į derybų rezultatus. Po  Sutarties sudarymo, jos sąlygos galės būti keičiamos tik Sutartyje ar Koncesijų įstatymo 62 straipsnyje numatytais atvejais.

Siekiant užtikrinti, kad Projektas bus įgyvendintas ir Sutartis įvykdyta, Investuotojas, vykdydamas išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas, turi pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti parengtas pagal Sąlygų 22 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nurodytus reikalavimus.

Prieš pateikiant Prievolių įvykdymo užtikrinimą, galima kreiptis į Suteikiančiąją instituciją dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymą dėl to Suteikiančioji institucija pateiks ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.

Dalyvis galės perleisti Koncesininko akcijas tik tada, kai (i) bus pradėtos teikti Sutarties įgyvendinimui reikalingos Paslaugos visa numatyta jų apimtimi ir (ii) bus gautas Suteikiančiosios institucijos sutikimas, kuris gali būti nesuteiktas tik dėl pagrįstų priežasčių, numatytų Sutartyje ir (iii) bus įvykdytos kitos, Sutartyje nustatytos sąlygos.

- Dalyvavimo konkurse sąnaudos

Šiame Konkurse ūkio subjektai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Suteikiančioji institucija neatlygins jokių su dalyvavimu šiame Konkurse susijusių išlaidų ir negali būti laikoma atsakinga už jokias pasiūlymų rengimo ir (ar) kitas su dalyvavimu ir pasirengimu dalyvauti Konkurse susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su Sąlygų gavimu, paraiškų ir Preliminarių, Išsamių ar Galutinių pasiūlymų rengimu, teikimu, o taip pat išlaidas, susijusias su derybomis (įskaitant vertimo į užsienio kalbą), dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu derybose ir Konkurse.

Komisija turi teisę Konkurso procedūrų metu nutraukti Konkursą Sąlygų 24 punkte nustatyta tvarka, neprisiimdama jokios atsakomybės, įskaitant dėl Sąlygų 137 punkte nurodytų išlaidų atlyginimo.

- Priedas. Naudojamos sąvokos

| Aplinkos kriterijų aprašas | reiškia Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 |
| --- | --- |
| Atnaujinimo ir remonto darbai | reiškia Objekte numatomus darbus, atliekamus Paslaugų teikimo metu, pakeičiant nusidėvėjusias dalis ir (ar) įrenginius naujais, siekiant užtikrinti Objekto atitikimą kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams bei rodikliams, nustatytiems Sutartyje, jos prieduose, Projektinėje dokumentacijoje ir Paslaugų teikimo plane; |
| CVP IS | reiškia Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, prieinamą interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. |
| Dalyvis | reiškia paraišką ar pasiūlymą Konkurse pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją / vykdytojus. Dalyviu gali būti fizinis asmuo, bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo (išskyrus viešąjį ir privatų juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka priskiriami prie valdžios sektoriaus), užsienio juridinis asmuo arba kitas ūkio subjektas, įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir neturintis juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai, arba tokių asmenų grupė. Dalyviu negali būti subjektas, kuris (ūkio subjektų grupės atveju – bet kuris grupės narys) yra susijęs su šio Konkurso parengimu vykdyti ar Projekto parengimu įgyvendinimui ir dėl to galėtų būti pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas. |
| Darbai | reiškia visus Koncesininko atliktinus projektavimo, statybos, remonto, montavimo ir kitus darbus, reikalingus Objektui sukurti, kad jis atitiktų Sutarties, įskaitant ir Specifikacijų bei Pasiūlymo reikalavimus. |
| Darbo diena | reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei kitas oficialias nedarbo dienas Lietuvos Respublikoje. |
| Dalyvio deklaracija | reiškia Dalyvio savideklaraciją, kuria Dalyvis, Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra Sąlygose nustatytų Pašalinimo pagrindų; |
| Ekonominė veikla | reiškia teniso sporto organizavimo, apgyvendinimo ir susijusią veiklą; |
| Eksploatacijos pradžia | reiškia sekančią Darbo dieną po to, kai atlikus Darbus Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas pasirašo Sutartyje numatytą patvirtinimą dėl Objekto atitikimo Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams, nuo kurios Koncesininkaspradeda teikti Paslaugas; |
| ESOL | reiškia Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, prieinamą interneto adresu http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html. |
| Finansinis veiklos modelis arba FVM | reiškia pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui nurodytą formą sudarytą to paties pavadinimo dokumentą kuriame nurodoma Investuotojo ir/ar Koncesininko veiklos finansavimo struktūra ir sąlygos, finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiami investavimo tikslai, pateikiamas investicijų grąžos įvertinimas ir kiti efektyvumo rodikliai. |
| Finansuotojas arba Finansuotojai | reiškia juridinį asmenį (išskyrus Susijusį asmenį), suteikiantį Koncesininkui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą kapitalo investicijoms, reikalingą tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį, ir su kuriuo Suteikiančioji institucija, Finansuotojui pageidaujant, privalo sudaryti Tiesioginį susitarimą. Gali būti sudaromi keli Tiesioginiai susitarimai, jeigu numatomi daugiau kaip vienas Finansuotojas; |
| Galutinis pasiūlymas | reiškia Dalyvio pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą galutinį pasiūlymą, aptariantį Sąlygose suformuluotus bei derybose suderėtus Projekto įgyvendinimo techninius, finansinius ir komercinius klausimus bei pateikiantį kitą Sąlygose reikalaujamą informaciją, ir pagal kurį Dalyvis (-iai) yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. |
| Investicijos | reiškia privalomas investicijas į Sporto bazę, naudojamas Darbų atlikimui ir Paslaugų teikimui ar kitas tinkamam Darbų atlikimui, Paslaugų teikimui reikalingas investicijas, nurodytas Sąlygų 2 priede Specifikacijos bei Pasiūlyme. |
| Investicijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą |
| Investuotojas | reiškia Dalyvį, kurio Galutinis pasiūlymas pripažintas naudingiausiu ir kuris laimėjo Konkursą, ir su kuriuo bei su kurio įkurtu Koncesininku sudaroma Sutartis, ir Sutartyje numatytais atvejais jį pakeitusį asmenį. |
| Išsamus pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą išsamų įpareigojantį pasiūlymą, kuriame aptariami Sąlygose suformuluoti Projekto įgyvendinimo techniniai, finansiniai, teisiniai ir komerciniai klausimai bei pateikiama kita Sąlygose reikalaujama informacija, ir pagal kurį Dalyvis yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. |
| Kitas paskolos teikėjas | reiškia juridinį asmenį, suteikiantį Privačiam subjektui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą subordinuota (ar jai prilyginama) paskola, reikalinga tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį; |
| Komisija | reiškia Suteikiančiosios institucijos vadovo 2026 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (2.1 E) M1-45 sudarytą Konkurso komisiją, vykdančią Konkursą. |
| Koncesijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą. |
| Konfidencialumo įsipareigojimas | reiškia Dalyvio, siekiančio dalyvauti Konkurse bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurso procedūromis susijusią konfidencialią informaciją pagal Sąlygų 10 priede Konfidencialumo įsipareigojimo forma pateiktą formą rengiamą ir Suteikiančiajai institucijai pateikiamą dokumentą, kuriuo Dalyvis patvirtina įsipareigojantis neatskleisti gautos konfidencialios informacijos. |
| Konfidencialumo pasižadėjimas | reiškia Komisijos nario ar eksperto rašytinį pasižadėjimą, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų atitinkamų įstatymų reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus Dalyvių ir (ar) Suteikiančiosios institucijos interesus |
| Konkursas | reiškia pagal Koncesijų įstatymo III skyriaus ir šias Sąlygas Suteikiančiosios institucijos atliekamą viešą konkursą koncesijai suteiki, kurio metu siekiama atrinkti Dalyvį Projektui įgyvendinti ir tuo tikslu su atrinktu naudingiausią pasiūlymą pateikusiu Dalyviu (arba Sąlygose nustatyta tvarka, dviem Dalyviais) vedamos derybos, siekiant susitarti dėl Suteikiančiųjų institucijų reikalavimus atitinkančių techninių ir finansinių Išsamių ir Galutinių pasiūlymų sąlygų, kurių pagrindu bus sudaroma Sutartis |
| Koncesininkas | reiškia vadovaujantis Koncesijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi Sutarties įgyvendinimo tikslui Dalyvio, laimėjusio Konkursą, įsteigtą juridinį asmenį (uždarąją akcinę bendrovę), kuris tampa Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą ir kuris Sutarties sudarymo metu privalo: - priklausyti (t. y. 100 proc. jo akcijų (dalių)) tik Dalyviui; ir - būti skirtas tik Sutarties įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; - neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu; būti registruotas PVM mokėtoju. Jeigu Investuotojas yra specialiai Konkursui ir Projekto įgyvendinimui įsteigtas juridinis asmuo, tokiu atveju atskirai Koncesininko steigti nėra būtina ir Investuotojas vykdo ir Koncesininkui Sutartyje nustatytas teises ir pareigas. |
| Kvalifikacijos reikalavimai | reiškia Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai Dalyviui keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos - teisės verstis atitinkama veikla, finansinio ir ekonominio ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. |
| Kvalifikacijos vertinimas | reiškia Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodyta tvarka atliekamą patikrinimą ar nėra Dalyvio pašalinimo pagrindų, ar Dalyvis atitinka kvalifikacijos (teisė verstis atitinkama veikla, finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimus. |
| Naujas turtas | reiškia ilgalaikį kilnojamą turtą, nenurodytą Specifikacijose, įgytą Koncesininko nuožiūra, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą Paslaugų teikimą, kurio sąrašą iki Eksploatacijos pradžios Koncesininkas pateikia Suteikiančiajai institucijai ir kuris Sutarties laikotarpiu nuosavybės teise priklausys Koncesininkui; |
| Nešališkumo deklaracija | reiškia Komisijos nario ar eksperto pareiškimą raštu, kad jis nešališkas ūkio subjektų atžvilgiu. |
| Mokestis | reiškia Investuotojo Suteikiančiajai institucijai mokamą atlygį už suteiktą koncesiją (įskaitant galimybę naudotis perduotu turtu ir jo infrastruktūra teikiant Paslaugas), kurio galutinį dydį Dalyvis nurodo Galutiniame pasiūlyme bei pagrindžia Finansiniame veiklos modelyje ir kuris mokamas Sutartyje nustatytu periodiškumu ir tvarka. |
| Objektai | reiškia Sporto bazei priklausantį Koncesininko atnaujinamą viešbutį bei kaip Darbų rezultatas vadovaujantis Techninės specifikacijos reikalavimais sukuriamus nesudėtingus statinius ir atnaujinamus teniso kortus, inžinerinius statinius bei priklausinius; |
| Pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma nustatytą formą Dalyvio pateiktų dokumentų ir duomenų visumą, siūlančią atlikti Darbus, teikti Paslaugas pagal Suteikiančiosios institucijos nustatytas Sąlygas. Pasiūlymas apima Preliminarų, Išsamų ir Galutinį pasiūlymą kartu. |
| Prašymas | reiškia bet kokį Dalyvio ar kito suinteresuoto asmens Suteikiančiajai institucijai CVP IS pateiktą su Konkursu susijusį klausimą ar prašymą dėl Sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo. |
| Paslaugos | reiškia Koncesininko , laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Galutinio pasiūlymo nuostatų, teikiamas Specifikacijose nurodytas Paslaugas, įskaitant Ekonominę veiklą. |
| Pašalinimo pagrindai | reiškia Sąlygų 4 priedo Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikaciniai reikalavimai Dalyviui keliamus reikalavimus dėl Koncesijų įstatymo straipsnyje nurodytų sąlygų, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas koncesijos suteikimo procedūroje nebuvimo; |
| Projektas | reiškia Suteikiančiosios institucijos koncesijos būdu įgyvendinamą „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ projektą. |
| Projektinė dokumentacija | reiškia Objekto projektinį pasiūlymą arba techninį darbo projektą; |
| Registravimo įrankis | reiškia Koncesininko sukurtą ir įdiegtą Paslaugų kokybės valdymo ir pažeidimų registravimo įrankį, kuris turi sąlygoti palankesnes sąlygas Objekto funkcionavimui; |
| Reglamentas | reiškia 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. |
| Sąnaudos | reiškia Koncesininko visas sąnaudas, susijusias su Darbų vykdymu ir (ar) Paslaugų teikimu, kurias galima priskirti Finansiniame veiklos modelyje nurodytoms sąnaudų grupėms; |
| Sąlygos | reiškia šio Konkurso sąlygas ir jų priedus, taip pat visus jų patikslinimus, paaiškinimus bei atsakymus į Dalyvių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymus ar paklausimus. |
| Specifikacija | reiškia Sąlygų 2 priede Specifikacijos pateikiamas Darbų, Paslaugų specifikacijas, nustatančias reikalavimus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis Dalyvis rengia Preliminarų, Išsamų ir Galutinį pasiūlymus bei kuriuos privalo tenkinti Darbai ir Paslaugos. |
| Sporto bazė | reikia Palangos miesto savivaldybės sporto bazę, esančią adresu Gėlių a. 1A, įskaitant joje esantį viešbutį ir kitus inžinierinius kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė; 5 vnt. teniso aikštelių); |
| Sprendimas dėl VPSP tikslingumo | reiškia Palangos miesto savivaldybės tarybos 2025-11-20 sprendimą Nr. T2-402 |
| Subtiekėjai | reiškia paraiškoje ir / ar Preliminariame, Išsamiame ir / ar Galutiniame pasiūlyme nurodytus arba Sutarties vykdymo metu juos keičiančius, ar naujai pasitelktus ūkio subjektus, kurie atlieka Darbus ar teikia Paslaugas, už kurių atlikimą ar teikimą pagal Sutartį yra atsakingas Koncesininkas, išskyrus elektros ir šilumos energijos, vandens tiekėjus, nuotekų šalinimo, atliekų išvežimo ir kitus komunalinių paslaugų teikėjus. |
| Susijusi bendrovė | reiškia bet kurią bendrovę, atitinkančią Sąlygų 20 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma nurodytus reikalavimus. |
| Sutartis arba Koncesijos sutartis | reiškia Konkursu siekiamą sudaryti partnerystės (koncesijos) sutartį tarp Suteikiančiosios institucijos, laimėjusio Konkursą Dalyvio bei iki partnerystės (koncesijos) sutarties pasirašymo Dalyvio įsteigto Koncesininko dėl Projekto ir Sutarties įgyvendinimo viešojo ir privataus subjektų partnerystės būdu, kaip tai nustatyta Investicijų įstatyme, Koncesijų įstatyme ir šiose Sąlygose. |
| Sutarties vertė | reiškia Galutiniame pasiūlyme bei Sutartyje nurodytą vertę, kurią sudaro Investuotojo ir / ar Koncesininko per visą Sutarties laikotarpį gautinas pajamas, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio ir kurios bus gautos kaip atlygis už Darbus, Paslaugų teikimą, kuri skirta Projektui įgyvendinti |
| Suteikiančioji institucija | Palangos miesto savivaldybės administracija, kuri taip pat yra suteikiančioji institucija pagal Koncesijų įstatymo 15 straipsnį. |
| Specifikacijos | reiškia Sąlygų 2 priede Techninės specifikacijos pateikiamas Darbų ir Paslaugų specifikacijas, nustatančias reikalavimus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis Dalyvis rengia Preliminarų pasiūlymą, Išsamų pasiūlymą ir Galutinį pasiūlymą bei kuriuos privalo tenkinti Darbai, Paslaugos; |
| Turtas | reiškia Naują turtą ir Objektus; |
| Viešosios paslaugos | Reiškia teniso sporto organizavimo paslaugas. |
| Žemės sklypas (-ai) | reiškia žemės sklypą (unikalus Nr. 2501-0027:293, plotas 0.8311 ha), esantį Gėlių a. 1A, Palangoje. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdomas Palangos miesto savivaldybės. Sudaryta panaudos sutartis Nr. 16SUN-5-(14.16.56.): Žemės sklypas iki 2056-05-16 valdomas Palangos sporto centro, juridinio asmens kodas 190275666 (plotas:0.6505 ha.) Sudaryta nuomos sutartis Nr. 16SŽN-160-(14.16.55E.): Nuomininkas: BĮ "Palangos investicijų valdymas", juridinio asmens kodas 304159775. Plotas:0.1806 ha; Terminas: Nuo 2022-10-10 iki 2073-10-10. Perdavus Koncesininkui Perduotą turtą, Koncesininkas Žemės sklypą valdys nuomos teise. Žemės sklypas bus perduotas Koncesininkui iki Sutarties pabaigos. |

Kitos Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Koncesijų įstatyme ir Investicijų įstatyme vartojamas sąvokas.

- Priedas. Specifikacijos

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖS

PROJEKTO DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO BAZĖS, ESANČIOS ADRESU GĖLIŲ A. 1 A PASKIRTIES KONVERSIJOS/ TERITORIJOS PLĖTROS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮGYVENDINIMUI

TURINYS

1.	Bendrieji reikalavimai Koncesininko veiklai	31

1.1. Bendrieji reikalavimai	32

1.2. Papildomų paslaugų teikimas	33

2.	PASLAUGŲ TEIKIMO SPORTO BAZĖJE IR KITOS VEIKLOS DERINIMAS SU SUTEIKIANČIĄJA INSTITUCIJA	37

2.1. investicijos į darbus, baldus ir įrangą / įrengimus	37

2.2.	Paslaugų teikimas	37

Suteikiančiajai institucijai skirto Paslaugų poreikio derinimas	37

2.4.	Investicijos į Objektų veiklą	38

3.	REIKALAVIMAI OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMUI	39

3.1.  Žmogiškųjų išteklių poreikis, apmokymas ir valdymas	39

4.	REIKALAVIMAI OBJEKTŲ TURTUI, INFRASTRUKTŪRAI, APLINKAI BEI VEIKLOS STEBĖSENAI	40

4.1.	Internetinis tinklapis ir registracija internetu	40

4.2.	Veiklai būtinos ir svarbios dokumentacijos valdymas bei kaupimas	40

4.3.	Koncesininko veiklos stebėsena	41

4.4.	Perduoto turto ir Objektų valdymas ir techninė priežiūra	42

4.5.	Komunalinių paslaugų priežiūra ir teikimas	43

4.6.	Sporto bazės statinių ir jos teritorijos valymas, atliekų tvarkymas	43

- Bendrieji reikalavimai Koncesininko veiklai

Ši Sąlygų dalis yra skirta apibrėžti darbų atlikimo bei paslaugų teikimo Sporto bazėje sąlygas, įskaitant ir valdymo bei priežiūros paslaugas, siekiamus rezultatus.

Koncesijos projekto tikslas – rekonstruoti Sporto bazę šioje Specifikacijoje nurodyta apimtimi ir užtikrinti joje kokybiškas apgyvendinimo bei teniso sporto paslaugas ir jų plėtrą bei susijusias paslaugas.

Dabartiniame Viešbučio pastate Koncesininkas turi atlikti remonto darbus, o teniso kortus renovuoti pagal šiose Specifikacijose nustatytus reikalavimus bei tam parengdamas projektinę dokumentaciją arba pasinaudodamas Suteikiančiosios institucijos turimu UAB „ARCHKO“ parengtu 2024 m. techniniu projektu. Pagal pastarąjį projektą jau yra išduotas statybos leidimas. Jei Koncesininkas naudotųsi minėtu Suteikiančiosios institucijos techniniu projektu, jis prisiimtų visą projektavimo riziką ir negalėtų reikšti Suteikiančiajai institucijai jokių iš to kylančių reikalavimų.

Esamas Sporto bazės viešbučio pastatas turėtų būti pritaikytas apgyvendinimo paslaugų teikimui, kuri būtų viena iš (greta kitų) komercinių privataus partnerio veiklų.

Sutarties galiojimo metu turi būti vykdomos šios veiklos:

- Viešbučio remontas ir sporto paskirties statinių statyba.

- Sporto bazės teniso aikštyno kortų ir viešbučio infrastruktūros eksploatacija ir priežiūra. Eksploatavimas ir priežiūra apims objektų valdymą, kasdienės veiklos organizavimą, patalpų ir teritorijos švaros palaikymą, įrangos bei inžinerinių sistemų techninę priežiūrą ir saugaus naudojimo užtikrinimą bei apsaugą.

- Teniso aikštyno rekonstrukcija ir valdymas. Koncesininkas atlieka teniso kortų rekonstrukciją bei vykdo veiklas, susijusias su teniso kortais.

- Apgyvendinimo veikla. Koncesininkui bus perduotas viešbutis, kuriame Koncesininkas galės vykdyti apgyvendinimo veiklas.

- Neformalus ugdymas. Koncesininkas vykdys neformalųjį vaikų ugdymą, iš kurio nemokamai šias paslaugas teikia Suteikiančiajai institucijai teikiamame Pasiūlyme nurodyta apimtimi. Minimalus reikalaujamas nemokamų valandų skaičius- 458 valandos.

- Trenerių paslaugos. Teniso kortuose privatus subjektas teiks trenerių paslaugas.

- Sporto bazės priežiūros paslaugas

- Kitos paslaugos, kurias Koncesininkas nurodė savo pasiūlyme.

Paslaugos, kurias Koncesininkas gali vykdyti savo iniciatyva:

- Teniso turnyrų organizavimas.

- Maitinimo paslaugos.

- Kitos paslaugos Koncesininko nuožiūra, jei jos susijusios su Sutarties tikslais ir teikiamomis paslaugomis.

Sudarydamas Koncesijos sutartį dėl Sporto bazės rekonstrukcijos, valdymo ir priežiūros, Suteikiančioji institucija siekia sudaryti sąlygas rekonstruoti esamą bei sukurti naują infrastruktūrą bei jos valdymą ir priežiūrą, įskaitant viešųjų paslaugų teikimą, perduoti Koncesininkui, numatydamas, kad Koncesininkas tai atliks daug efektyviau ir operatyviau.

Suteikiančioji institucija pasilieka Koncesininko teikiamų paslaugų teikimo priežiūros ir kontrolės funkciją. Atsižvelgdamas į šią Specifikaciją, Konkurso dalyvis turės parengti pasiūlymą joje numatytiems tikslams ir rezultatams pasiekti.

Suteikiančioji institucija Koncesininkui atlikus Sporto bazės pastato remontą suteikia jam teisę patikėjimo teise valdyti jį ir teikti jame apgyvendinimo paslaugas bei vykdyti jame kitas veiklas, kurios šioje specifikacijoje bei kitas veiklas, kurios neprieštarauja Sutarties tikslams. Likusioje Sporto bazės dalyje privalo būti teikiamos teniso sporto bei susijusios paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant šioje specifikacijoje nurodytas bei Koncesininko pasiūlyme nurodytas paslaugas.

Paslaugos atitinkamoje Sporto bazės dalyje pradedamos teikti tik po atitinkamos dalies remonto/ rekonstrukcijos, įrengimo ir pripažinimo tinkamu naudoti bei teikiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Išimtis taikoma tik apgyvendinimo paslaugoms, kurias Koncesininkas gali pradėti teikti anksčiau, jei jų teikimas suderinimas su numatytu Sporto bazės remonto darbų grafiku. Koncesininkas privalo laikytis Paslaugų teikimo reikalavimų. Už Paslaugų teikimo reikalavimų (apimties, kokybės ir kt.) nesilaikymą taikomos baudos / išskaitos, numatytos Sutartyje.

Koncesininkas savo sprendimuose privalo paisyti visų minimalių standartų ir normų reikalavimų, kuriuos numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Koncesininkas gali neapsiriboti minimaliomis reglamentuojančių aktų nuostatomis ir pasiūlyti aukštesnio techninio lygio sprendinius, kadangi turės prisiimti finansinę, techninę ir teisinę atsakomybę viso projekto laikotarpiu. Koncesininko teikiamos ir Specifikacijoje nurodytos paslaugos turės atitikti teisės aktų reikalavimus.

Specifikacijose naudojamos sąvokos atitinka Konkurso sąlygų 1 priede apibrėžtas sąvokas, jei šiose Specifikacijose nėra nurodyta kitaip.

1.1. Bendrieji reikalavimai

Koncesininkas, dalyvaudamas Konkurse, kartu su Išsamiu / Galutiniu pasiūlymu turės pateikti siūlomų Paslaugų planą/ aprašymą (planuojamų vykdyti veiklų aprašymas). Aprašyme dėmesys turi būti skiriamas:

- Siūlymams sezoniškumui mažinti bei siūlomoms teikti papildomoms paslaugoms, išvardinant jas bei pateikiant trumpą aprašymą;

- paslaugų bei veiklos apimčiai paaiškinti, Paslaugų kokybės standartams bei kokybės užtikrinimo priemonėms pristatyti;

- numatomų investicijų į viešbučio pastato rekonstrukciją ir kitų statinių statybą planą, apimantį planuojamų investicijų sąrašą, vertes, technines specifikacijas ir įgyvendinimo / įvykdymo terminus;

- numatomų investicijų į baldus, įrangą ir įrengimus planą, apimantį planuojamų investicijų sąrašą, vertes, technines specifikacijas ir įgyvendinimo / įvykdymo terminus;

- kitų, šiame dokumente numatytų, Koncesininko reikalavimų Paslaugų teikimui įgyvendinimo strategiją.

Koncesininkas turi reguliariai peržiūrėti teikiamų Paslaugų spektrą ir principus bei teikti siūlomus atnaujinimus / pakeitimus Suteikiančiosios institucijos patvirtinimui, taip pat užtikrinti Paslaugų teikimo principų atitiktį gerosioms praktikoms, aukštą Paslaugų teikimo kokybę, atitiktį rinkos poreikiams (įskaitant, bet neapsiribojant, reaguoti į paklausos pokyčius, besikeičiančius Naudotojų poreikius ir kitus susijusius veiksnius).

Koncesininkas turi siekti maksimizuoti Sporto bazės pastato užimtumą (Paslaugų apimtis), užtikrinant Suteikiančiajai institucijai gauti Koncesininko pasiūlyme nurodytą viešųjų paslaugų apimtį bei įgyvendinti komercinių Naudotojų poreikius.

Koncesininkas turi suderinti išorės ir vidines komunikacijos gaires, užtikrinti, jog visi Koncesininko darbuotojai būtų supažindinti su jomis ir jų laikytųsi, taip pat vykdyti komunikaciją išlaikant verslo etikos ir komunikacijos standartus apie Suteikiančiąją instituciją ir kitas susijusias šalis viešoje erdvėje.

Koncesininkas įsipareigoja teikti Paslaugas bei Priežiūros paslaugas savo lėšomis ir rizika, užtikrinant vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Koncesininkas įsipareigos visu Sutarties terminu turėti ir išlaikyti galiojančiomis visas licencijas, leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir (ar) kitokius dokumentus, kurie yra reikalingi tinkamam Koncesijos sutarties vykdymui.

Šioje Paslaugų specifikacijoje pateikiamos nuostatos turi būti taikomos, kaip papildančios teisės aktais nustatytus minimalius reikalavimus tokios paskirties statinių valdymui.

Esant teisės aktų ir šios Specifikacijos prieštaravimui, turi būti taikomos teisės aktų nuostatos.

Jei Paslaugas teiks Koncesininkas, pasitelkdamas trečiąsias šalis ir (ar) subtiekėjus, tai nepanaikina Koncesininko atsakomybės už tinkamą Paslaugų teikimą pagal šią Specifikaciją ir Sąlygas.

Nesant išankstinio Suteikiančiosios institucijos sutikimo raštu, Koncesininkui draudžiama naudoti Objektus ar kokią nors dalį kokiu nors kitu nei numatyta techniniame projekte būdu.

1.2. Papildomų paslaugų teikimas

Koncesininkas, norėdamas teikti papildomas paslaugas, kurios nenurodytos Paslaugų aprašyme, turi apie tai raštiškai informuoti Suteikiančiąją instituciją. Suteikiančioji institucija gali nepritarti siūlomoms teikti paslaugoms, jei jų pobūdis nėra suderinamas su Sporto bazės koncepcija, prieštarauja viešosios tvarkos ar geros moralės reikalavimams.

Koncesininkas gali nutraukti papildomų paslaugų teikimą (paslaugų, kurios nebuvo nurodytos Paslaugų aprašyme) savo nuožiūra tada, kada jam tai reikalinga, apie tai raštiškai informuodamas Suteikiančiąją instituciją.

  - Darbų atlikimo reikalavimai

    - Statybos sklypo ir planuojamų darbų techninė specifikacija

- Planuojamas sklypas yra Palangos miesto centrinėje dalyje, urbanizuotoje teritorijoje. Žemės sklypo Gėlių a. 1A, Palangoje, plotas 8311 m². Sklypo paskirtis kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos. Sklypo dalis 152m²  patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos „Palangos miesto istorinė dalis ” unik. k. 12613, vizualinės apsaugos pozonį, kultūros paveldo objektų sklype nėra, į saugomas teritorijas nepatenka. Sklypui yra parengtas detalusis planas pagal kurio sprendinius sklypas priskirtas sporto aikštynams su reglamentu nedidinti esamo užstatymo tankumo, intensyvumo aukštingumo.

- Sklype šiuo metu yra veikiantis sporto viešbutis su teniso kortų aikštynų ir buitiniais pagalbiniais statiniais. Darbai apimtų dalį sklypo kuriame yra teniso kortai ir buitiniai pagalbiniai statiniai bei viešbučio remontą. Buitinių statinių būklė yra bloga, jie yra apleisti nenaudojami ilgą laiką, teniso kortų aikštynų būklė patenkinama, tačiau būtina jų rekonstrukcija / kapitalinis remontas.

Viešbutis su teniso kortų aikštynu šiuo metu yra veikiantis. Sklype buvę buitiniai statiniai yra nugriauti. Suteikiančioji institucija yra parengusi  „Sporto paskirties pastatų, inžinerinių tinklų statybos, kiemo statinių rekonstravimo atidalinant į atskirus statinius Gėlių a. 1A, Palangoje projektą (2024), kuriuo Koncesininkas gali, bet neprivalo naudotis (techninis projektas pridedamas).

Vietoje nugriautų buitinių patalpų su tribūnomis Koncesininkas turi pastatyti tris mažesnius sporto paskirties pastatus.

Šiuose pastatuose įrengiamos:

- persirengimo patalpos,

- dušinės,

- WC sportininkams,

- pagalbinės patalpos treneriams

- pagrindinė recepcijų patalpa.

Prie šių pastatų statomos stoginės ant kurių įrengiamos tribūnos žiūrovams.

Teniso kortai skaidomi į dvi dalis:

- centrinėje ir šiaurinėje dalyje įrengiami kortai ant grunto atitinkantys ITF standarto reikalavimus skirti varžyboms ir treniruotėms,

- pietinėje sklypo dalyje įrengiami treniruočių kortai ant kieto pagrindo.

- Vakarinėje sklypo dalyje esanti treniruočių sienutė ardoma, greta jos esanti zona pritaikoma vaikų treniruočių kortams. Kortai nuo gretimų sklypų ir tarpusavyje atskiriami ažūrine 4m aukščio tvora su vėjo ir dulkių užsklandomis

- Bendrosios nuostatos.

  - Ši techninė specifikacija nustato minimalius reikalavimus sporto infrastruktūros sukūrimui, įrengimui ir eksploatavimui žemės sklype Gėlių a. 1A, Palangoje, kad. Nr. 2501/0027:293.

1.2. Koncesininkas prisiima visą atsakomybę už projektavimo, statybos, įrengimo, leidimų gavimo ir eksploatacijos procesus.

1.3. Suteikiančiosios institucijos parengti projektiniai sprendiniai nėra privalomi, laikomi informacinio pobūdžio medžiaga ir nesukuria Koncesininkui pareigos jų taikyti.

1.4. Techninė specifikacija nustato funkcinius, kiekybinius ir kokybinius minimalius reikalavimus, kurie gali būti viršijami Koncesininko iniciatyva.

2. Koncesijos objekto apimtis

2.1. Koncesininkas privalo sukurti ir eksploatuoti sporto paskirties infrastruktūros kompleksą, apimantį:

- teniso sporto infrastruktūrą,

- sportininkų ir lankytojų aptarnavimo pastatus,

- žiūrovų infrastruktūrą,

- inžinerinius tinklus ir teritorijos infrastruktūrą.

2.2. Koncesijos objektas turi būti pilnai funkcionuojantis ir pritaikytas sportinei veiklai ištisus metus (pagal sezoniškumo galimybes).

3. Sporto infrastruktūros reikalavimai

3.1. Koncesininkas privalo įrengti ne mažiau kaip 5 (penkis) teniso kortus, iš kurių:

- ne mažiau kaip 3 (trys) kortai turi būti grunto dangos, atitinkantys ITF reikalavimus,

- ne mažiau kaip 2 (du) kortai turi būti kietos dangos.

3.2. Papildomai privaloma įrengti:

- ne mažiau kaip 1 (vieną) vaikų treniruočių zoną,

- treniruočių sienelę arba lygiavertę jos funkciją užtikrinančią konstrukciją,

- kortų aptvėrimą ne mažesnį kaip 4 m aukščio, su vėjo ir dulkių apsaugos sprendiniais.

4. Statinių struktūra ir minimalūs funkciniai reikalavimai

4.1. Koncesininkas privalo įrengti ne mažiau kaip 3 (tris) sporto paskirties pastatus, kuriuose užtikrinamos šios funkcijos.

4.1.1. Pastatas Nr. 1

- minimalus plotas: ≥ 60 m²

- privalomos funkcijos:

  - sportininkų rūbinės,

  - dušo patalpos,

  - sanitariniai mazgai,

  - pagalbinė / ūkio patalpa.

4.1.2. Pastatas Nr. 2

- minimalus plotas: ≥ 70 m²

- privalomos funkcijos:

  - registratūra / administracinės patalpos,

  - trenerių / inventoriaus patalpos,

  - techninė (stygų, įrangos) patalpa,

  - sanitarinis mazgas.

4.1.3. Pastatas Nr. 3

- minimalus plotas: ≥ 60 m²

- privalomos funkcijos:

  - sportininkų rūbinės,

  - dušo patalpos,

  - sanitariniai mazgai,

  - pagalbinės patalpos.

4.2. Statinių architektūriniai sprendiniai, konstrukcinė sistema ir išplanavimas nėra reglamentuojami, išskyrus šioje specifikacijoje nustatytus funkcinius reikalavimus.

5. Žiūrovų infrastruktūra

5.1. Koncesininkas privalo įrengti ne mažiau kaip 2 (dvi) žiūrovų tribūnų zonas.

5.2. Tribūnos gali būti:

- integruotos į statinių konstrukcijas,

- įrengtos kaip atskiros konstrukcijos,

- arba stoginių tipo sprendiniai.

5.3. Privaloma užtikrinti:

- saugų žiūrovų patekimą,

- evakuacijos kelius pagal galiojančius teisės aktus.

6. Inžineriniai tinklai

6.1. Koncesininkas privalo savo sąskaita suprojektuoti ir įrengti arba prijungti prie esamų tinklų:

- vandentiekio tinklus (centralizuotus),

- buitinių nuotekų tinklus,

- lietaus nuotekų surinkimo sistemą,

- elektros energijos tiekimo tinklus,

- teritorijos apšvietimo sistemą,

- vaizdo stebėjimo sistemą.

6.2. Inžineriniai sprendiniai turi užtikrinti saugų, nepertraukiamą ir normatyvinius reikalavimus atitinkantį komplekso veikimą.

7. Teritorijos ir urbanistiniai reikalavimai

7.1. Koncesininkas privalo užtikrinti, kad:

- nebūtų viršijami galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nustatyti užstatymo intensyvumo ir tankumo rodikliai,

- būtų išlaikyta teritorijos sportinė paskirtis.

7.2. Želdynų plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % sklypo ploto (≥ 831 m²).

7.3. Teritorija turi būti aptverta ir pritaikyta saugiam naudojimui.

8. Prieinamumo reikalavimai

8.1. Koncesininkas privalo užtikrinti universalaus dizaino principų taikymą.

8.2. Turi būti užtikrinta:

- bebarjerė prieiga į visus pagrindinius objektus,

- žmonėms su negalia pritaikyti sanitariniai mazgai (ne mažiau kaip 1 kiekviename statinių bloke),

- pritaikytos žiūrovų stebėjimo zonos.

9. Saugos reikalavimai

9.1. Koncesininkas privalo užtikrinti:

- gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi,

- autonominių gaisro aptikimo signalizatorių įrengimą pastatuose,

- evakuacijos kelių atitiktį galiojantiems teisės aktams,

- teritorijos apšvietimą ir stebėjimą.

10. Statybos, projektavimo ir leidimų gavimo atsakomybė

10.1. Koncesininkas pilna apimtimi atsako už:

- techninio ir darbo projektų parengimą,

- statybą leidžiančių dokumentų gavimą,

- statybos darbų organizavimą,

- statybos užbaigimo procedūras.

10.2. Suteikiančioji institucija neperima jokios atsakomybės už Koncesininko pasirinktus projektinius ar techninius sprendinius.

11. Atliekų tvarkymas

11.1. Statybos metu susidarančios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais.

11.2. Koncesininkas privalo užtikrinti:

- atliekų rūšiavimą,

- teisėtą išvežimą,

- statybvietės priežiūrą ir aplinkos apsaugą.

12. Galutinis reikalavimas (esminė sąlyga)

12.1. Koncesininkas privalo savo rizika sukurti pilnai funkcionuojantį sporto kompleksą, atitinkantį šios techninės specifikacijos minimalius kiekybinius, funkcinius ir kokybinius reikalavimus.

12.2. Vertinamas tik galutinis rezultatas ir jo atitiktis šiai techninei specifikacijai, nepriklausomai nuo pasirinktų projektinių sprendinių.

- PASLAUGŲ TEIKIMO SPORTO BAZĖJE IR KITOS VEIKLOS DERINIMAS SU SUTEIKIANČIĄJA INSTITUCIJA

2.1. investicijos į darbus, baldus ir įrangą / įrengimus

Koncesininkui perduodamuose Objektuose turi būti atliktos Investicijos į Objektų atnaujinimą/ sukūrimą bei Paslaugoms teikti reikalingą Įrangą / įrengimus, baldus. Teikdamas pasiūlymą Koncesininkas turi panaudoti turimą patirtį kaip patyręs ūkio subjektas ir savarankiškai įsivertinti būtinas jų apimtis.

Suteikiančioji institucija nenustato konkrečių įrangos ir įrengimų techninių specifikacijų ir parametrų, todėl Koncesininkas pats parenka ir pasiūlo efektyviausią sprendimą.

Koncesininkas turi pritaikyti viešbučio pastatą apgyvendinimo paslaugoms teikti. Tam būtina atlikti Darbus bei pritaikyti patalpas ir įsigyti atitinkamą Įrangą / įrengimus bei baldus.

Esant poreikiui, nauji techniniai ar funkciniai sprendimai galimi, bet apie juos turi būti informuota Suteikiančioji institucija ir turi nekelti grėsmės sukurto turto stabilumui ir tinkamam funkcionavimui.

Investicijoms į Įrangą / įrengimus bei baldus, skirtoms pradėti vykdyti veiklą visa Sąlygų nurodyta apimtimi, atskiras terminas nenustatomas, tačiau bet kuriuo atveju jos turi būti atliktos ne ilgiau kaip per 1 metus nuo Sutarties įsigaliojimo. Vėlesnių Investicijų atlikimo terminus Dalyvis pasirenka savo nuožiūra, atsižvelgdamas į tokios paskirties Objektų valdymo bei Paslaugų teikimo poreikius

  - Paslaugų teikimas

Viešbučio pastatas turėtų būti pritaikytas apgyvendinimo paslaugų teikimui, kuri būtų viena pagrindinių (greta kitų) komercinių privataus partnerio veiklų.

Likusioje Sporto bazės dalyje teikiamos Paslaugos, nurodytos šio dokumento 1 punkte.

Pagal poreikį gali būti skirtos zonos sveikatinimo procedūroms bei sveikatingumo renginiams, konferencijoms ir t. t.

- Koncesininkas privalo taikyti ne mažesnę kaip 30 proc. nuolaidą teniso aikštelių bei inventoriaus nuomai asmenims pateikusiems Palangiškio kortelę

Suteikiančiajai institucijai skirto Paslaugų poreikio derinimas

Koncesininkas visu Koncesijos laikotarpiu įsipareigoja kasmet Suteikiančiajai institucijai suteikti Koncesininko Pasiūlyme garantuotą nemokamo laiko kiekį (tiksli apimtis (kiekis) nurodomas Galutiniame pasiūlyme) naudotis Sporto bazėje Koncesininko teikiamomis neformalaus ugdymo (teniso sporto) paslaugomis. Šis laikas Suteikiančiajai institucijai yra suteikiamas neatlygintinai be jokių išimčių ar apribojimų.

Jei Suteikiančiosios institucijos poreikiai viršija Galutiniame pasiūlyme nurodytą nemokamą Paslaugų kiekį, Koncesininkas turi sudaryti galimybę Suteikiančiajai institucijai išsipirkti papildomą laiką pagal atskiru susitarimu suderintą įkainį, kuris neturi viršyti Koncesininko viešai skelbiamų Paslaugų teikimo dienos įkainių.

Koncesininko įsipareigojimai kitiems naudotojams ar bet kuriems kitiems tretiesiems asmenims, negali riboti Suteikiančiajai institucijai garantuojamo nemokamo Paslaugų ir (ar) standartinėmis komercinėmis sąlygomis įsigytų valandų poreikio panaudojimo.

- Kiekvieno nemokamai suteikiamo naudotis atitinkamos Sporto bazės infrastruktūros dalies naudojimosi ciklo trukmė suderinama šalių nustatyta tvarka, tačiau visais atvejais neturi būti trumpesnė nei 2 valandos, nebent trumpesnis laikotarpis atitiktų Suteikiančiosios institucijos poreikius ir ji tam atskirai pritartų. Jei numatytos valandos bus keičiamos, Koncesininkas bus apie tai įspėtas prieš mėnesį (dėl, pavyzdžiui, stambaus masto renginių ar didelio lankytojų skaičiaus).

Tikslus kasmet suteikiamų nemokamų valandų skaičius nustatomas laimėjusio Dalyvio Galutiniame pasiūlyme.

Koncesininkas privalės užtikrinti, kad Suteikiančiosios institucijos nemokamam naudojimuisi skirtomis valandomis Sporto bazės infrastruktūra bei jose esanti įranga bei personalas būtų prieinami ne mažesne nei įprasta apimtimi kaip ir kitomis valandomis įprastiniams šių dalių lankytojams.

Koncesininko patiriamos tokių nemokamų paslaugų teikimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į kartu su Pasiūlymu Koncesininko pareikiamą Finansinį veiklos modelį.

  - Investicijos į Objektų veiklą

Koncesininkas turi planuoti ir vykdyti investicijas, susijusias su Objektų veikla ir jose teikiamomis paslaugomis. Koncesininkas turi sudaryti mažiausiai trejų metų investicinį planą (toliau – Investicijų planas), kuris kiekvienais metais turi būti derinamas su Suteikiančiąja institucija. Investicijų planas turi būti suderintas ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d., pirmaisiais sutarties galiojimo metais investicijų planas turi būti suderintas per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Koncesininko pateiktą investicijų plano projektą Suteikiančioji institucija turi patvirtinti arba išsakyti nesutikimo tvirtinti investicijų planą motyvus ir (ar) pateikti pastabas per 14 dienų. Koncesininkui suteikiamas 7 dienų terminas atlikti investicijų plano korekcijas. Pataisytą investicijų planą Suteikiančioji institucija patvirtina per 7 dienas arba nesutinkant su pataisytu investicijų planu klausimas perduodamas spręsti Sutarties 52 punkte numatyta tvarka.

Investicijų plane numatytas investicijas Koncesininkas turi atlikti Sutartyje nustatyta tvarka.

Investicijų derinimas turi būti grindžiamas ekonominiu naudingumu bei atsižvelgiant į Koncesininkui numatytų įsipareigojimų Suteikiančiajai institucijai vykdymą. Koncesininko siūlomos investicijos turi turėti pagrindimą, susietą su finansine nauda arba kokybine nauda Objekto veiklai (pvz., Paslaugų teikimo kokybės pagerinimas).

Po investicijų įgyvendinimo Koncesininkas turi saugoti visus investicijų įgyvendinimą (įskaitant ir kainą) pagrindžiančius pirminius dokumentus (pvz., darbų priėmimo–perdavimo aktus, sąskaitas faktūras, sutartis su tiekėjais, medžiagų, baldų, įrangos ir pan. sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, garantinius dokumentus).

- REIKALAVIMAI OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMUI

3.1.  Žmogiškųjų išteklių poreikis, apmokymas ir valdymas

Koncesininkas turi užtikrinti, kad:

- darbuotojai būtų apmokyti visais būtinais darbų saugos klausimais, susijusiais su Koncesininko teikiamomis paslaugomis Objektuose;

- darbuotojai būtų apmokyti visais būtinais Objektų ir juose esančio turto eksploatavimo / naudojimo klausimais, reikalingais jų funkcijų vykdymui ir tvariam turto naudojimui (pvz., apmokyti dėl įrangos naudojimo, patalpų priežiūros);

- darbuotojai turėtų darbui reikalingas priemones (įskaitant ir specializuotą aprangą, apsaugos įrankius ir kt.);

- darbuotojai laikytųsi Objektų naudotojams priimtinų asmeninės higienos standartų;

- darbo metu darbuotojai laikytųsi etiketo normų ( įskaitant, bet neapsiribojant, mandagiai elgtųsi su visais Objektų naudotojais, pagal galimybes siektų pagelbėti jiems rūpimais teikiamų paslaugų klausimais, vengtų konfliktiškų situacijų);

- darbuotojams būtų užtikrinta galimybė kiekvienais metais dalyvauti profesiniam tobulėjimui reikalinguose mokymuose.

Koncesininkas taip pat turi analizuoti Naudotojų skundus, susijusius su darbuotojų veikla, elgesiu. Užtikrinti skundų savalaikį vertinimą, ieškoti galimų sprendimų ir nuolatos siekti tobulinti darbuotojų valdymo ir organizavimo principus.

Koncesininkas taip pat turi užtikrinti efektyvią komunikaciją su darbuotojais, suteikti darbuotojams galimybę tobulintis ir kelti kompetencijos lygį.

  - Saugos užtikrinimas

Koncesininkas turi užtikrinti, kad:

- būtų laikomasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, higienos normų, statybos reglamentų, priešgaisrinės apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimų;

- būtų sukurta saugi darbo aplinka, užtikrinanti veiklos atitikimą darbų saugos teisės aktų reikalavimams (tuo pačiu užtikrinanti visų Naudotojų ir darbuotojų saugą visoje teritorijoje ir patalpose);

- būtų sudarytas, peržiūrimas ir reguliariai atnaujinamas darbų saugos planas;

- būtų sudarytas, peržiūrimas ir reguliariai atnaujinamas priešgaisrinės saugos planas, apimantis:

4.1)	priešgaisrinius evakuacijos planus ir jų testavimo scenarijus;

4.2)	numatytas darbuotojų pareigas ir atsakomybes, susijusias su priešgaisrine apsauga;

4.3)	priešgaisrinės saugos peržiūros ir atnaujinimo procesus;

4.4)	kitus priešgaisrinės saugos svarbius elementus;

- būtų užtikrinta galimybė naudotojams neatlygintinai naudotis vandens ištekliais (įskaitant ir geriamą vandenį) vidinėse patalpose (pvz., pirčių, kitose patalpose).

  - Paslaugų pritaikymas žmonėms su negalia, specialiaisiais poreikiais

Koncesininkas turi:

- užtikrinti, kad visos teikiamos Paslaugos būtų prieinamos ir neįgaliesiems (įskaitant ir specializuotos įrangos turėjimą, darbuotojų apmokymą / gebėjimą suteikti reikiama pagalbą);

- užtikrinti galimybę neįgaliesiems gauti Paslaugas be eilės.

Teikdamas Paslaugas Koncesininkas privalo vadovautis Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame paslaugų sektoriuose rekomendacijomis (2012 m. gruodžio 31 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-37) su vėlesniais pakeitimais ir kitais privalomais teisės aktų reikalavimais, kurie yra įprastai taikomi teikiant panašaus pobūdžio paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar jas teikia privati, ar viešojo sektoriaus organizacija.

  - Veiklos kokybės ir su aplinkosauga susijusių klausimų valdymas

Koncesininkas turi užtikrinti pažangių / geriausiomis praktikomis paremtų vadybos principų taikymą veiklos procesuose (įskaitant ir Paslaugų bei Priežiūros paslaugų teikimo metu), jų nuolatinį tobulinimą tiek procesų vykdymo metu, tiek procesų aprašymuose / dokumentacijoje.

Koncesininkas turi siekti didinti veiklos efektyvumą bei tuo pačiu mažinti veikloje naudojamus išteklius (pvz., elektros energijos ir vandens kiekius).

- REIKALAVIMAI OBJEKTŲ TURTUI, INFRASTRUKTŪRAI, APLINKAI BEI VEIKLOS STEBĖSENAI

  - Internetinis tinklapis ir registracija internetu

Koncesininkas turi sukurti teikiamų Paslaugų internetinį tinklapį. Internetinis tinklapis turi būti nuolat tobulinamas ir atitikti tuo metu esantį tipinį internetinių puslapių funkcionalumą, suderinamumą ir integraciją su kitais įrenginiais, per kuriuos Paslaugų naudotojai gali ieškoti informacijos apie teikiamas teniso sporto, apgyvendinimo ir kitas paslaugas.

Koncesininkas taip pat turi užtikrinti galimybę Naudotojams registruoti skundus ne tik internetiniame tinklalapyje, bet ir bendraisiais kontaktais (pvz., telefonu, elektroniniu paštu). Gautus skundus Koncesininkas turi analizuoti ir vertinti. Nustačius ir įvertinus skundo aplinkybes ir priežastis teikti grįžtamąjį ryšį Naudotojui ir susijusiems darbuotojams.

Koncesininkas privalo atsakyti į Naudotojų elektronines, telefonines bei kitas užklausas darbo metu ne vėliau kaip per 4 val. nuo užklausos gavimo.

  - Veiklai būtinos ir svarbios dokumentacijos valdymas bei kaupimas

Koncesininkas turi užtikrinti veiklai būtinos informacijos kaupimą ir saugojimą (archyvavimą). Būtina ir svarbi informacija apima visą dokumentaciją, susijusią su:

- derinamais veiklos elementais su Suteikiančiąja institucija (pvz., investicijų planus ir su jais susijusią dokumentaciją);

- įsipareigojimų Suteikiančiajai institucijai vykdymu (pvz., pirminė dokumentacija, sąskaitos faktūros, darbų priėmimo–perdavimo aktai);

- darbų sauga;

- Objektų būklės stebėsena bei vertinimu / ekspertize;

- susijusią su Naudotojais (pvz., kontaktiniai duomenys, skundais ir jų analize);

- finansinės apskaitos vykdymu;

- Sporto bazės lankomumo ir Paslaugų teikimo statistika;

- Infrastruktūros projektine informacija, infrastruktūros ir įrengimų naudojimosi instrukcijomis (pvz., pirčių, treniruoklių);

- Koncesininko naujai sukuriamu turtu ar remontuojamu turtu;

- kita veiklai svarbia informacija (pvz., svarbių susitikimų protokolus).

Koncesijos sutarties pabaigoje ši interneto svetainė, domenas bei turinio valdymo sistema bei ją eksploatuoti leidžiančios intelektinės nuosavybės teisės turės būti perduotos Suteikiančiajai institucijai.

Koncesininkas privalo įdiegti, naudoti ir prižiūrėti programinę ir kompiuterių įrangą, kurios reikia vykdyti jo funkcijoms pagal Sutartį, įskaitant Registravimo įrankį. Tai apima kūrimo, diegimo ir palaikymo procesus bei procedūras, skirtas užtikrinti nuolatinį veiksmingą Paslaugų teikimą pagal Sutartį ir vadovaujantis gerąja informacinių technologijų praktika. Už visas susijusias išlaidas atsako Koncesininkas.

Dokumentai ir informacija turi būti kaupiama skaitmeninėje (ir, jei būtina, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, – popierinėje) versijoje. Dokumentai ir ją lydinti informacija turi būti prieinama Suteikiančiosios institucijos įgaliotiems asmenims paprašius. Už duomenų ir informacijos saugumą atsako Koncesininkas.

  - Koncesininko veiklos stebėsena

Koncesininkas turi vykdyti pagrindinių veiklos rodiklių stebėseną ir analizę. Koncesininkas turi vykdyti šių pagrindinių veiklos rodiklių stebėseną:

- Sporto bazės lankomumo rodiklių pagal skirtingas Naudotojų grupes (suaugusiųjų, vaikų, komercinių Naudotojų, Suteikiančiosios organizacijos nemokamų Viešųjų paslaugų Naudotojų statistika per skirtingus laikotarpius);

- Sporto bazės lankomumo efektyvumo rodiklių (vieno darbuotojo aptarnautų Naudotojų skaičius tiek visos infrastruktūros apimtyje, tiek ir pagal skirtingas patalpų funkcijas ar veiklos sritis);

- teikiamų Paslaugų kokybės rodiklių (Paslaugomis patenkintų Naudotojų dalis nuo visų Naudotojų, taip pat pagal atskiras Naudotojų bei Paslaugų grupes ir visos sporto infrastruktūros apimtyje);

- Objektų saugos rodiklius (susižalojimų (skaidant Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžta tvarką pagal sunkumo lygius) skaičius pagal skirtingas Naudotojų grupes ir Paslaugų sudedamąsias dalis);

- Objektų energetinio efektyvumo rodiklius (elektros, vandens ir kitų naudojamų išteklių suvartojimo apimtys).

Koncesininkas gali vykdyti ir kitų suteiktos Objektų infrastruktūros pagrindinių veiklos rodiklių stebėseną.

Suteikiančioji organizacija savo nuožiūra Koncesijos sutarties laikotarpiu gali vykdyti neeilines suteiktos Objektų apžiūras, kurių metu tikrinama, ar Koncesininko veikla atitinka kokybinius Paslaugų ir Priežiūros paslaugų teikimo ir kitus susijusius reikalavimus.

Kiti reikalavimai veiklos stebėsenai nurodyti Sutartyje.

  - Perduoto turto ir Objektų valdymas ir techninė priežiūra

Koncesininkas turi vykdyti Objektų techninę priežiūrą, kuri apima, bet neapsiriboja, kasmetinę ilgalaikio turto inventorizaciją įtraukiant ir bent vieną Suteikiančiosios institucijos atstovą.

Koncesininkas turi parengti ir suderinti su Suteikiančiąja institucija techninės priežiūros vykdymo planą. Koncesininkas Koncesijos sutarties laikotarpiu turi atsakingai prižiūrėti Perduotą turtą, užtikrinti Perduoto turto ilgalaikiškumą. Nelaimės atveju (nustojus funkcionuoti bendrosioms pastato inžinerinėms sistemoms, pasireiškus akivaizdžiai matomiems konstrukciniams pažeidimams, po gamtos stichijos atsiradus pastato elementų sugadinimams ir pan.), Koncesininko įgaliotas žmogus turi būti pasiekiamas (telefonu) 24 val. per parą.

Koncesininkas turi prižiūrėti visą Objektų turtą pagal panaudotų medžiagų ir sumontuotų baldų bei įrenginių gamintojo pateiktus nurodymus ir techninės priežiūros instrukcijas.

Koncesininkas turi užtikrinti kad inžinerinės sistemos ir jų elementai (pvz., vandentiekio, elektros, šilumos, vėdinimo ir pan.) ir susijusi įranga veiktų pagal paskirtį. Nesilaikant šio reikalavimo, taikomas išskaitų mechanizmas, kuris aprašytas Partnerystės (koncesijos) sutarties projekto 3 priede „Veiklos stebėsenos, atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka“.

Sporto bazėje esantis Naujas turtas (išskyrus Darbų rezultatą) pasibaigus Sutarties galiojimui ar ją nutraukus prieš terminą išlieka Koncesininko ar trečiųjų asmenų nuosavybe ir turi būti Koncesininko pašalintas iš Sporto bazės ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų. Integruoti į konstrukcijas ir (ar) kitaip standžiai susieti su Objektais ir infrastruktūra statinių ar inžinerinių sistemų elementai, negali būti išmontuoti ir paimti.

Koncesininkui to nepadarius, Suteikiančioji institucija turi teisę pašalinti tokį Naują turtą be atskiro įspėjimo Koncesininko sąskaita ir išskaityti dėl tokio pašalinimo patirtas išlaidas iš bet kokių Koncesininkui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų. Koncesininkas ar tretieji asmenys turi teisę nepašalinti Naujo turto iš Objekto tik tuo atveju, jei nereikalaujant jokio mokėjimo iš Suteikiančiosios institucijos, šis Naujas turtas yra perleidžiamas Suteikiančiajai institucijai nuosavybės teise. Už perleidžiamas nuosavybės teises į Naują turtą, įvertintą likutine verte, Suteikiančioji institucija įsipareigoja mokėti Koncesininkui – 1 (vieną) eurą. Naujo turto sąvoka pateikiama Partnerystės (koncesijos) sutarties projekte, o jo grąžinimo tvarka – Partnerystės (koncesijos) sutarties projekto 10.2 papunktyje.

Pasibaigus Sutarčiai gražinamas turtas turi atitikti tokius pat kiekybinius ir kokybinius reikalavimus bei rodiklius, kurie nustatyti Specifikacijose.

Perduoto turto (jame įrengtų konstrukcinių elementų, inžinerinių sistemų) eksploatacinį laikotarpį Koncesijos sutarties pabaigoje turi įvertinti pagal Koncesijos sutarties projekto 10 punkto tvarką. Pasibaigus Sutarčiai arba nutraukus šią Sutartį Koncesininkas privalo gražinti Perduotą turtą ir Objektus tokios pat būklės, kokia buvo šios Sutarties pradžioje, išskyrus pagrįstą natūralų nusidėvėjimą. Grąžinamas Perduotas turtas, Objektai ir Žemės sklypas privalo būti tinkami eksploatuoti neatliekant papildomų statybos darbų ir (ar) nekeičiant įrangos ir įrengimų ne trumpiau kaip 3 metus nuo jų sugrąžinimo momento, šiam laikotarpiui pateikiant ne mažesnės kaip 10 000 Eur kredito įstaigos užtikrinimo garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

Perduoto turto perdavimo momentu (Koncesijos sutarties galiojimo pabaigoje) identifikuotus Perduodamo turto (jame įrengtų konstrukcinių elementų, inžinerinių sistemų) defektus Koncesininkas kompensuoja Koncesininko veiklos stebėsenos, mokėjimų ir išskaitos mechanizme numatytais būdais iki galutinės Koncesijos sutarties galiojimo dienos.

  - Komunalinių paslaugų priežiūra ir teikimas

Koncesininkas turi užtikrinti nepertraukiamą komunalinių paslaugų (elektros, šilumos, vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo ir atliekų išvežimo) teikimą Sporto bazėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Sudarant energijos išteklių (elektra, šiluma, vanduo) tiekimo sutartis, turi būti atsižvelgiama į tai, kad energijos ištekliai Objektams būtų tiekiami tokių parametrų ir tokioje apimtyje, kad būtų pakankami projektiniams energijos poreikiams užtikrinti.

  - Sporto bazės statinių ir jos teritorijos valymas, atliekų tvarkymas

Visos Sporto bazės statiniuose esančios patalpos, įrenginiai ir baldai turi būti švarūs, t. y. be matomų dėmių ar nešvarumo žymių. Apdailos medžiagos, audiniai ir furnitūra turi būti be vizualiai matomų pažeidimų dėl valymui naudojamų cheminių priemonių.

Ypatingą higieninę reikšmę turinčių patalpų – sanitarinių mazgų (tualeto patalpų), virtuvių ir pan. – priežiūra turi atitikti toms patalpoms taikomų higienos normų reikalavimus: pvz. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir vėlesnėse šių dokumentų redakcijose pateiktus reikalavimus.

Bendrojo naudojimo plotai turi būti valomi tokiais valymo būdais, kad būtų užtikrinti norminiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Patalpoms bei įrenginiams valyti (dezinfekuoti) turi būti naudojamos leistinos naudoti priemonės.

Sporto bazės pastato patalpose neturi būti pelėsių, graužikų ir buitinių parazitų.

Atliekų tvarkymo paslauga yra sudedamoji valymo paslaugų dalis. Atliekos tvarkomos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Nuo Paslaugų teikimo pradžios datos Koncesininkas atsako už atliekų surinkimą, rūšiavimą, sandėliavimą ir išvežimą. Susidarančios atliekos turi būti rūšiuojamos, išskiriant popierių, plastiką, stiklą. Koncesininkas atsako už tai, kad sutartos atliekų rūšiavimo, surinkimo ir utilizavimo procedūros nuolat funkcionuotų, ir, kad Sporto bazės statiniuose būtų laikomasi numatytų saugaus atliekų surinkimo, rūšiavimo, transportavimo ir saugojimo reikalavimų iki pat atliekų išvežimo.

Koncesininkas atsakingas už Sporto bazei priskirtos teritorijos, automobilių stovėjimo aikštelės tvarkymą ir priežiūrą.

Atliekų tvarkymas turi būti atliekamas tokiu būdu, kad netrikdytų veiklos ir nesukeltų diskomforto Naudotojams. Be planinio atliekų surinkimo, Koncesininkas turi užtikrinti ir reagavimo paslaugas nutikus neplanuotai, ekstremaliai ar skubiai situacijai.

- Priedas. Prašymų pateikimas

- Pateikti Prašymus galima tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai teikiami lietuvių kalba. Tam, kad pateikti Prašymus ir kitus dokumentus būtina užsiregistruoti CVP IS. Registracijos procedūros aprašymą galima rasti adresu:  https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

- Prašymus susijusius su konkrečia procedūra galima pateikti atitinkamai ne vėliau kaip likus 8 (aštuonioms) Darbo dienoms iki paraiškos, derybų, Preliminaraus pasiūlymo / Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- Pateikiant Prašymus, ūkio subjektas / Dalyvis privalo nurodyti, ar Prašyme yra nurodoma konfidenciali informacija ir kas tiksliai yra ja laikytina. Jeigu Komisija nesutiks, kad nurodyta informacija yra konfidenciali, jis prašys pagrįsti jos konfidencialumą. Komisijos nuomone Dalyviui nepagrindus nurodytos informacijos konfidencialumo, į tą Prašymą ar jo dalį, kurios konfidencialumas Komisijos nuomone nebuvo pagrįstas, atsakoma bus visiems suinteresuotiems ūkio subjektams / Dalyviams.

- Į laiku pateiktus Prašymus Komisija atsakys nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas ir ne vėliau, kaip likus 6 (šešioms) Darbo dienoms iki paraiškų, derybų, Preliminaraus pasiūlymo / Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu išsamiam atsakymui parengti Komisijai būtinai reikės daugiau laiko, ne vėliau kaip per 6 (šešias) dienas Dalyviai bus informuoti apie tikslų atsakymų pateikimo laiką bei atitinkamų terminų pratęsimą, jeigu atsakymas bus pateiktas vėliau, kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškos, derybų, Preliminaraus pasiūlymo / Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- Priedas. Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai

- Konkurse dalyvaujantis ūkio subjektas turi atitikti visus žemiau lentelėje Pašalinimo pagrindai nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir lentelėje Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti įrodančius dokumentus pagal Sąlygų 7 priede Paraiškos pateikimas nustatytus reikalavimus.

| Pašalinimo pagrindai |  |
| --- | --- |
| Pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| 1. Dalyviui, kuris yra fizinis asmuo, arba Dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovui, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti Dalyvį ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalteriui (buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti Dalyvio apskaitos dokumentus (įskaitant akcininką (-us), tiesiogiai ar netiesiogiai turintis tiekėjo atstovavimo, sprendimo priėmimo ar kontrolės įgaliojimus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už šią nusikalstamą veiklą: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir (ar) organizavimą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) teroristinį nusikaltimą ar su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 5) nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar legalizavimą; 6) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą. | Iš Lietuvoje įsteigtų Dalyvių prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Dalyvių prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: a) priesaikos deklaracija arba b) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. Esant abejonėms, Komisija turi teisę prašyti Dalyvio pateikti papildomą informaciją, siekiant įsitikinti šioje dalyje nurodyto Pašalinimo pagrindo nebuvimu. |
| 2. Dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Suteikiančioji institucija, reikalavimus. Dalyvio, kuris yra fizinis asmuo, atžvilgiu per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba Dalyviui, kuris yra juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal Dalyvio šalies teisės aktų reikalavimus) už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas Dalyvis, ar šalies, kurioje yra suteikiančioji institucija, reikalavimus. Dalyvis nelaikomas neatitinkančiu šio reikalavimo, jeigu: 1) Dalyvis yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) dėl esamo įsipareigojimų neįvykdymo Dalyvis dar nelaikomas skolingu pagal šalies, kurioje jis registruotas ar kurioje yra jo gyvenamoji vieta, teisės aktus; 4) Dalyvis apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 2 punkto nuostatas. Dalyvis šiuo pagrindu nepašalinamas iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jis, Suteikiančiajai institucijai susipažinus su paraiška ar pasiūlymu, įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Įrodant, kad Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2) Įrodant, kad Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama: - Jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Suteikiančioji institucija tikrina duomenis pats nacionalinėje duomenų bazėje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/). Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Suteikiančioji institucija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Dalyvį (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti Dalyvio (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. - Jeigu Dalyvis yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; arba 2) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. |
| 3. Dalyvis su kitais Dalyviais yra sudaręs susitarimus, kuriais siekiama iškreipti arba kurie iškreipia konkurenciją atliekamame koncesijos suteikimo procedūroje | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 4. Dalyvis Konkurso vykdymo metu yra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Koncesijų įstatymo 22 straipsnyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 5. Dėl Dalyvio pagalbos pasirengiant koncesijos suteikimui buvo pažeista konkurencija, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 6. Dalyvis atitinka žemiau nurodytus pagrindus: 1) Dalyvis koncesijos suteikimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame priede nustatytiems reikalavimams ir Suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis arba Dalyvis dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, nurodytų šiame priede; 2) Dalyvis, ankstesnių procedūrų, atliktų Koncesijų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją dėl Koncesijų įstatymo 42-45 straipsniuose nustatytų reikalavimų arba Dalyvis dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Koncesijų įstatymo 42-45 straipsnius, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų; 3) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu Dalyvis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 461 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
| 7. Dalyvis koncesijos suteikimo procedūrų metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams dėl Dalyvių pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 8. Dalyvis atitinka žemiau nurodytus pagrindus: 1) Dalyvis yra neįvykdęs koncesijos sutarties, viešojo pirkimo–pardavimo, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimo–pardavimo sutarties, kaip apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, su suteikiančiąja institucija, perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis koncesijos sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimas, kad dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 2) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad Dalyvis, vykdydamas ankstesnę sutartį, nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta prieš terminą, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 64 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 9. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
| 10. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 11. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Šiuo pagrindu Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 12. Dalyvis yra pažeidęs bent vieną iš Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį Suteikiančioji institucija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Suteikiančioji institucija pašalina Dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 13. Dalyvis yra nemokus, jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, yra pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutarties (Dalyvio ir kreditorių susitarimas tęsti Dalyvio veiklą, kai Dalyvis prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Suteikiančiajai institucijai rekomenduojama nepašalinti Dalyvio iš Konkurso, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį. | Jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Komisija nereikalauja Dalyvio pateikti dokumentų apie Dalyvio teisinį statusą. Ši informacija bus tikrinama valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje. Jeigu Dalyvis yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; arba 2) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. |
| 14. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu, ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Suteikiančioji institucija pašalina Dalyvį iš Konkurso, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 15. Dalyvis atitinka Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytas sąlygas: a) Dalyvis yra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigę Rusijoje; b) Dalyvis yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba c) Dalyvis yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu, be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka 10 % sutarties vertės, su subtiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose. https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/viesuosiuose-pirkimuose-europos-sajungos-ribojimai-del-rusijos-pradeto-karo-ukrainoje | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede pateiktą formą. Komisija, siekdama įsitikinti Reglamente nurodytų aplinkybių nebuvimu, įrodančių dokumentų iš konkretaus Dalyvio prašys tik tuo atveju, jei dėl jo Paraiškos ir (ar) Išsamaus pasiūlymo kils įtarimai apie galimą atitiktį Reglamente įtvirtintiems draudimams sudaryti Koncesijos sutartį. Pateikdamas Paraišką Dalyvis deklaruoja, kad jo atžvilgiu nėra taikomi Reglamente nustatyti ribojimai. Kilus įtarimui dėl atitikties Reglamento reikalavimams, Paraišką ir (ar) Pasiūlymą pateikęs Dalyvis įsipareigoja pateikti neatitikimą Reglamente įtvirtintiems draudimams įrodančius dokumentus per Komisijos nustatytą protingą terminą. Pateikiama: – juridiniams asmenims: juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, jeigu jame yra reikalaujama informacija arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; – fiziniam asmeniui: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija ir leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan. jeigu tokie jam yra išduoti) kopija ar atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos, tačiau Komisija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus). Jei Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, jis turi nurodyti pagrįstas priežastis bei pateikti kitus dokumentus, įrodančius atitinkamų pašalinimo pagrindų nebuvimą. Komisija turi teisę paprašyti pateikti kitus reikalingus dokumentus: JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išrašą, dalyvio deklaraciją ar kitus dokumentus. Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų* iki tos dienos, kai pateikiama Paraiška. Pastaba* asmens tapatybę patvirtinančiam dokumentui (tapatybės kortelei ar pasui), leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančiam dokumentui šis terminas netaikomas, jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis. Toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Terminas taip pat netaikomas juridinio asmens steigimo dokumentui |

| cijos reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai | Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti |
| 1. Dalyvis per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos yra užbaigęs svarbiausius statybos darbus ar remonto darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur (arba atitinkamai kita valiuta), ir kai svarbiausių darbų / remonto darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo pripažinti tinkamais. - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Dalyviui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Dalyvis ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos užbaigtų svarbiausių statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir remonto darbų sąrašo forma pateiktą formą. Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos / remonto darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei darbų laikotarpį. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybų užbaigimo aktus. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybų užbaigimo aktus. |
| 2. Dalyvio per pastaruosius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino apyvarta iš teniso sporto ir susijusių paslaugų, turi būti ne mažesnė kaip 50 000 Eur (be PVM) (arba atitinkamai kita valiuta). Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių įvykdytų dalių. - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Dalyviui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Dalyvis ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pajamų iš teniso sporto ir/ar susijusių paslaugų pažyma pagal Sąlygų 12 priede Paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. |
| - Dalyvis turi ne mažiau kaip 2 specialistus- teniso trenerius, kurių kiekvienas turėtų ne trumpesnę kaip 3 metų patirtį teikiant teniso trenerio paslaugas. | Pateikiami specialistų gyvenimo aprašymai, kuriuose nurodoma turima patirtis. |

- Lentelės Pašalinimo pagrindai 2 stulpelyje nurodyti dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Komisija pasitikrins Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Komisija taip pat pašalina Dalyvį iš Konkurso procedūrų pagal lentelės Pašalinimo pagrindai 3-14 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad Dalyvis yra įsteigtas arba dalyvauja Konkurse vietoje kito asmens, siekiant išvengti minėtos lentelės 3-16 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų.

- Komisija, priimdama sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagal lentelės Pašalinimo pagrindai 3 – 16 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant Dalyvio patikimumą Dalyvio pašalinimas iš Konkurso procedūros proporcingas vertinamam Dalyvio elgesiui, lentelės Pašalinimo pagrindai 11 punkto atveju – ar taikant šį Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros lentelės Pašalinimo pagrindai 6 ir 8 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 461 ir 64 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu Dalyviui yra nustatytas lentelės Pašalinimo pagrindai 1, 3 – 15 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, Komisija Dalyvį iš Konkurso procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Jeigu Dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Suteikiančiajai institucijai / Komisijai priimtinus dokumentus. Tokiu atveju rekomenduotina iš anksto kreiptis į Suteikiančiąją instituciją / Komisiją dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų priimtinumo.

- Jei pateikiamuose dokumentuose duomenys pateikiami ne eurais, o kita valiuta, nurodytos vertės turi būti perskaičiuotos pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, galiojusį sutarties pasirašymo dieną.

- Jei Dalyvis yra ūkio subjektų grupė, reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo privalo atlikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis. Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimų bei techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus privalo atitikti visi ūkio subjektų grupės dalyviai kartu.

- Siekiant įrodyti atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems lentelės Kvalifikacijos reikalavimai punktuose, Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Dalyvis, privalo atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Šiuo atveju kartu su paraiška Dalyvis turi pateikti įrodymus, kad tokie subjektai įsipareigoja Dalyviui suteikti atitinkamus pajėgumus Sutarties vykdymui ir kad jie turi ir gali Dalyviui tuos pajėgumus suteikti. Kaip tokie įrodymai gali būti pateikiama preliminari rangos, paslaugų ar kita atitinkama sutartis, kurioje turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyti perduodami ištekliai, būdai ir priemonės, užtikrinančios, kad Dalyviui bus faktiškai perduota atitinkama kvalifikacija, taip pat joje privalo būti numatytos sankcijos išteklius suteikiančiam subjektui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą, be to, sutartyje turi būti nustatyta ne tik Dalyvio, Koncesininko, bet ir Suteikiančiosios institucijos teisė reikalauti vykdyti prievoles pagal šią sutartį. Dalyvis gali pateikti ir kitus išteklių prieinamumą įrodančius dokumentus, tačiau jie privalo būti lygiaverčiai ir priimtini Komisijai, pagrindžiančius visas aukščiau šiame punkte Komisijos nustatytas sąlygas.

- Finansuotojas nėra laikomas kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir jam netaikomi pašalinimo pagrindai.

- Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Dalyvis, Sutarties įgyvendinimo metu galės būti keičiami kitais subtiekėjais ar kitais ūkio subjektais tik Sutartyje nustatyta tvarka.

- Subtiekėjai, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Jeigu toks Subtiekėjas neatitiks bent vieno reikalavimo dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Suteikiančioji institucija pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu Subtiekėju. Ši tvarka taikoma ir tuo atveju, kai tokie subtiekėjai Suteikiančiajai institucijai nurodomi po Sutarties sudarymo.

- Jeigu Dalyvis neatitinka reikalavimų, nustatytų  Pašalinimo pagrindų lentelės 1 ir 3-14 punktuose, Suteikiančioji institucija jo nepašalina iš Konkurso procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

1) Dalyvis pateikė Suteikiančiajai institucijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

- savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl lentelės Pašalinimo pagrindai 1 ir 3-14 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

- bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

- ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

2) Komisija įvertino Dalyvio informaciją, pateiktą pagal aukščiau nurodytą 1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi Dalyvis, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia Dalyviui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aukščiau nurodytos Dalyvio informacijos gavimo.

Dalyvis negali pasinaudoti šiame 13 punkte nustatyta apsivalymo galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Priedas. Paraiškos forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Palangos miesto savivaldybės administracijai

PARAIŠKA DALYVAUTI KONKURSE

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

Išreikšdami susidomėjimą dėl galimybės įgyvendinti projektą „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“, pareiškiame savo pageidavimą dalyvauti Konkurse dėl Sutarties sudarymo,

apie kurias buvo paskelbta [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris]ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris].

Šiuo tikslu pateikiame duomenis apie savo Kvalifikaciją.

| Bendrieji duomenys: |  |
| --- | --- |
| Dalyvio pavadinimas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |
| Adresas korespondencijai |  |
| Atsakingas asmuo (vadovas arba jo įgaliotas asmuo): |  |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |
| Kontaktai (adresas, el. paštas, telefono numeris, kt.) |  |

Teikdami šią paraišką pažymime, kad sutinkame su visomis šio Konkurso sąlygomis, nustatytomis

Koncesijos skelbime, šiose Sąlygose, jų prieduose, o taip pat jų patikslinimuose ir paaiškinimuose.

Šia paraiška patvirtiname, kad atitinkame visus Kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai ir pateikiame tokius tai įrodančius dokumentus:

| Kvalifikacijos reikalavimas | Atitikimą reikalavimui įrodo | Kvalifikacijos reikšmė |
| --- | --- | --- |

Atitikimą kvalifikacinės atrankos kriterijams įrodome pateikdami:

| Kvalifikacinės atrankos kriterijus |  | Kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| (K1) | Dalyvio pagal vieną ar daugiau sutarčių įvykdytų ar tebevykdomų sporto paskirties statinių statybos darbų ar remonto darbų apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (P1). Pateikiamas statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir remonto darbų sąrašo forma pateiktą formą. | ____________ Eur be PVM |
| (K2) | Dalyvio pagal vieną ar daugiau sutarčių tinkamai suteiktų teniso sporto ir susijusių paslaugų apimtis per paskutinius 3 (trejus) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (trejus) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (P2), viršijanti 50 000 Eur (be PVM) sumą (P2). Pateikiama paslaugų sąrašas pagal Sąlygų 12 priede Paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. | ____________ Eur be PVM |

Tai, kad Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais grindžiame savo atitikimą kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimams, atitinkamiems reikalavimams užtikrinti reikalingi ištekliai bus mums prieinami tiek, kiek jų reikės įgyvendinant Sutartį, patvirtiname pateikdami tokius duomenis:

| Kvalifikacijos reikalavimas, atitikimas kuriam grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais | Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas, pavadinimas, kodas, adresas, kontaktinis asmuo | Pateikiami įrodymai dėl reikalingų išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- |

Kita svarbi informacija apie Dalyvio kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams:

- Dalyvio / ūkio subjektų grupės narių, subtiekėjų, kurių pajėgumais Dalyvis remiasi, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų, kuriems suteikti Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai sąrašas: [Nurodyti Dalyvio / ūkio subjektų grupės nario / Subtiekėjų, pavadinimas, kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų vardas, pavardė, pareigos]. [Nurodyti kitą Dalyvio nuomone svarbią informaciją apie Dalyvio kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams].

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos paraiškų metu žinomus Subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremiama:

Užpildytą žemiau pateiktą lentelę:

| Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys | Pateikiami įrodymai dėl pašalinimo pagrindų |
| --- | --- |

Be aukščiau nurodytų dokumentų, kartu su paraiška pateikiame:

- Konfidencialumo įsipareigojimą (Sąlygų  priedas Konfidencialumo įsipareigojimo forma);

- Deklaraciją dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo (Sąlygų 6 priedas Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma);

- [Nurodyti kitus pateikiamus dokumentus – įgaliojimus atstovauti Dalyvį, jungtinės veiklos sutartį ir pan.].

Patvirtiname, kad paraiškoje ar kartu su ja pateikiamuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi, pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami duomenys yra tikri. Mes suprantame, kad jeigu paaiškėtų, jog šis mūsų patvirtinimas yra neteisingas, mūsų paraiška arba Pasiūlymas bus atmesti.

Nurodome, kad šiose paraiškos dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

|  | [...] ; |
| --- | --- |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Deklaracija dėl reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo formos

(Dalyvio pavadinimas)

Palangos miesto savivaldybės administracija

(Suteikiančiosios institucijos pavadinimas)

DEKLARACIJA DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

(JURIDINIAM ASMENIUI)

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________,

(Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)

________________________________________________________ ,

(Dalyvio  pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _______________Palangos miesto savivaldybės administracijos _____________

(Suteikiančiosios institucijos pavadinimas)

atliekamame Konkurse,

nėra įtakojamas (-a) Rusijos Federacijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijos Federacijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Dalyvio pavadinimas)

Palangos miesto savivaldybės administracija

(Suteikiančiosios institucijos pavadinimas)

DEKLARACIJA DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

(FIZINIAM ASMENIUI)

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________,

(Dalyvio vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a)   ____Palangos miesto savivaldybės administracijos___

(Suteikiančiosios institucijos pavadinimas)

atliekamame Konkurse,

nesu įtakojamas (-a) Rusijos Federacijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos Federacijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijos Federacijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Paraiškos pateikimas

- Norėdamas išreikšti savo siekį dalyvauti Suteikiančiosios institucijos vykdomame Konkurse, Dalyvis privalo užpildyti Sąlygų 5 priede Paraiškos forma pateiktą paraiškos formą ir prie jos pridėti žemiau nurodytus dokumentus. Paraiška bei priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Dalyvis papildomai gali pateikti paraišką bei atskirus dokumentus anglų kalba.

- Teikdamas paraišką Dalyvis privalo laikytis šių reikalavimų:

1) Jeigu dėl pateisinamų priežasčių ūkio subjektas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad ūkio subjekto kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Rekomenduotina tokių dokumentų ar informacijos priimtinumą iš anksto pasitikrinti su Komisija.

2) Paraiška teikiama lietuvių kalba, o Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (pažymos, deklaracijos, užsakovo pažymos ir pan.) arba kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalų (pvz. kompetentingos institucijos pažymos išduotos italų kalba) vertimai gali būti pateikiami anglų / lietuvių kalbomis. Komisija turi teisę paprašyti Kandidato dokumentų vertimo į lietuvių kalbą. Esant paraiškos teksto turinio skirtumams tarp lietuvių ir ne lietuvių kalbos, teisingu bus laikomas paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų tekstas lietuvių kalba. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba Dalyvio įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu yra). Dalyvis prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą.

3) Komisija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybėse išduoti dokumentai, patvirtinantys Dalyvio atitiktį Konkurso dokumentuose nustatytiems reikalavimams, būtų legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) vadovaujantis 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo ir Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentų legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) netaikomas:

4) Pateikiamą paraišką ir kitus Dalyvio dokumentus turi pasirašyti Dalyvio įgaliotas asmuo. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo;

5) Paraiška kartu su pridedamais dokumentais (bei visi kiti Komisijos po paraiškų pateikimo paprašyti dokumentai) turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis juos pateikiant neredaguojama elektronine forma (išskyrus kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmes pagrindžiančius dokumentus, teikiamus Microsoft Excel formatu). Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus, kuriuo tvirtinama paraiška. Elektroniniu būdu teikiant dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Dalyvio pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg ir kt.). Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas kopijas.

5) Paraiškoje aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Koncesijų įstatymo 21 straipsniu. Jei tokia informacija paraiškoje nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktoje paraiškoje nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Dalyvį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Dalyvis per  Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (tris) Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.  Komisija pasilieka teisę atskleisti paraiškoje nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Suteikiančiosios institucijos vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyvis negalės Komisijos ir Suteikiančiosios institucijos laikyti atsakinga už konfidencialios informacijos atskleidimą.

- Priedas. Dalyvio deklaracijos forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Palangos miesto savivaldybės administracijai

DALYVIO DEKLARACIJA

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

Pateikdamas šią deklaraciją Dalyvis patvirtina, kad jis:

- Nėra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime.

- Pirkimo metu nėra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Koncesijų įstatymo 22 straipsnyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- Nepažeidė konkurencijos padedant pasirengti pirkimui, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo  27 straipsnio 2 dalyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- Pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus reikalavimus, ir suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Ankstesnių pirkimo procedūrų metu atliktų Koncesijų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos dėl Koncesijų įstatymo 42-45  straipsniuose nustatytų reikalavimų dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų.

- Vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu Dalyvis nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų arba buvo taikomos kitos panašios sankcijos.

- Nėra atlikęs nei vieno iš šių veiksmų – nesiėmė neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar neteikė klaidinančios informacijos, kuri gali daryti esminę įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams dėl dalyvių Kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo.

- Nėra neįvykdęs koncesijos sutarties, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimo–pardavimo sutarties, kaip apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, , viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme su suteikiančiąja institucija, perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu ar nėra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis koncesijos sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (tris) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 (tris) metus nebuvo priimtas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimas, kad Dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.

- Vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 (tris) metus nėra nustatyta, kad vykdydamas ankstesnę sutartį, nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimo, kai nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo -  draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimo, kai nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

- Nėra pažeidęs nei vieno iš Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kai nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

- Nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo išskyrus Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkte nurodytą pažeidimą, kai , nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

Dalyvis taip pat patvirtina, kad jis supranta, kad už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka

- Dalyviams pateikus paraišką, jų atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktus duomenis ir kvalifikacinę atranką šiame priede nustatyta tvarka patikrins  Komisija, Dalyviams nedalyvaujant.

- Komisija patikrins ir įvertins ar:

- Dalyvio paraiška atitinka Sąlygų 7 priede Paraiškos pateikimas nustatytus paraiškos pateikimo reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl draudimo pateikti ar dalyvauti pateikiant kelias paraiškas;

- Dalyvis pateikė visus dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams;

- Dalyvio pateikti duomenys ir deklaracijos yra teisingos;

- Dalyvis (ne)atitinka kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai.

- Jeigu  atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ar Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimui pagrindžiantys duomenys ar dokumentai bus netikslūs,  neišsamūs, klaidingi ar šių duomenų ar dokumentų trūks, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu, Komisija paprašys tokio Dalyvio šiuos duomenis ar dokumentus patikslinti, papildyti ar paaiškinti. Tam padaryti Komisija Dalyviams suteiks protingą terminą.

- Kilus įtarimų dėl deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktos informacijos teisingumo, Komisija gali kreiptis į Dalyvį prašydama pateikti įrodymus dėl šioje deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo. Dalyviui nepateikus dokumentų, įrodančių Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą, Dalyvio paraiška atmetama.

- Komisija gali nevertinti visos paraiškos, jeigu patikrinusi jos dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, paraiška turi būti atmesta.

- Kvalifikacinės atrankos metu bus palyginama Kvalifikacijos reikalavimus atitikusių Dalyvių kvalifikacija ir atrinkti ne mažiau kaip 3 (trys) labiausiai kvalifikuoti Dalyviai, kurie bus pakviesti pateikti Išsamus pasiūlymus.

- Jeigu Kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai atitiks 3 (trys) ar mažiau Dalyvių,  kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Dalyviams, atitinkantiems Kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pranešimu apie Kvalifikacijos patikrinimo rezultatus, Komisija išsiųs kvietimą pateikti  Išsamų pasiūlymą. Tuo atveju, jeigu kvalifikacinės atrankos metu keletas Dalyvių surinks vienodą balų sumą, teikti Išsamų pasiūlymą bus pakviestas tas Dalyvis, kuris paraišką pateikė anksčiau.

- Komisija atliks Dalyvių kvalifikacinę atranką, vadovaujantis žemiau nurodytais kriterijais:

| Nr. | Kvalifikacinės atrankos kriterijus (K) | Kriterijų svarbos koeficientai arba balai (L) |
| --- | --- | --- |
| K1. | Dalyvio pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sporto paskirties statinių statybos darbų ar remonto darbų apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (P1). Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių įvykdytų dalių. 5 000 000 Eur ribas viršijanti Dalyvio patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. Vertinama - statybos darbų sąrašas parengtas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir remonto darbų sąrašo forma pateiktą formą. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus, ir tinkamai užbaigti. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomus atliktų statybų darbų tinkamą užbaigimą pagrindžiančius įrodymus. | 40 |
| K2. | Dalyvio per pastaruosius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino apyvarta iš teniso sporto ir susijusių paslaugų, viršijanti 50 000 Eur (be PVM) (arba atitinkamai kita valiuta). Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių įvykdytų dalių. (K2). 500 000 Eur ribas viršijanti Dalyvio patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. Vertinama - paslaugų sąrašas parengtas pagal Sąlygų 12 priede Paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomus suteiktų paslaugų tinkamumą pagrindžiančius įrodymus. | 60 |

Kiekvieno Dalyvio bendra kvalifikacijos įvertinimo balų suma (T) gaunama sudedant atskirų išankstinės kvalifikacinės atrankos kriterijų (Ki) balus:

T= iKi

Kiekvieno Dalyvio atskirų kvalifikacinės atrankos kriterijų (Ki) balai apskaičiuojami kaip santykinė kriterijaus reikšmė vertinamo atitinkamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmės (Pi) ir atitinkamo kriterijaus geriausios paraiškoms suteiktos reikšmės (Pimax) santykį padauginant iš atitinkamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus svarbos balo (Li):

Ki=PiPi max* Li

Kur:

i – vertinamo s kvalifikacinės atrankos kriterijaus indeksas;

Ki – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus balai;

Pi – Dalyvio, kurio kvalifikacinės atrankos kriterijus vertinamas, Komisijos įvertinto ir apskaičiuoto kriterijaus reikšmė;

Pi max – didžiausia iš visų Dalyvių vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmė;

Li – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus svarbos balas (lyginamasis svoris).

Apie Kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatus  Dalyviams bus pranešta iš karto, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo kiekvienos patikrinimo procedūros pabaigos. Dalyviams, kurių paraiška bus atmesta, Komisija nurodys paraiškos atmetimo priežastis.

- Priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas

Palangos miesto savivaldybės administracijai

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A, Palangoje, paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ |  |  |  |  |  |

(Projekto pavadinimas)

Siekdamas dalyvauti Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Suteikiančioji institucija) vykdomame Konkurse dėl „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimo bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurso procedūromis susijusią konfidencialią informaciją _____________________ (toliau – Dalyvis) prisiima žemiau nurodytus konfidencialumo įsipareigojimus:

  - Dalyvis įsipareigoja laikyti Konkurso metu iš Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos gautą bet kokią informaciją slaptai, saugoti tokią informaciją kaip savo komercines paslaptis, tačiau bet kokiu atveju taikant ne mažesnę konfidencialumo apsaugą nei taikytų vidutiniškai apdairus verslininkas, bei neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tokia konfidenciali informacija:

  - yra visuotinai žinoma arba viešai prieinama;

  - yra gauta iš trečiųjų asmenų, neprisiimant konfidencialumo įsipareigojimų informaciją atskleidusiam asmeniui;

  - turi būti atskleista tretiesiems asmenims Dalyviui siekiant dalyvauti Konkurse arba vykdant Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo, jeigu informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kurie savo apimtimi yra ne mažiau griežti, nei konfidencialumo įsipareigojimai numatyti šiame Konfidencialumo įsipareigojime (jeigu tretieji asmenys atskleidžia Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos konfidencialią informaciją, už trečiųjų asmenų veiksmus atsako Dalyvis, kaip už savo);

  - buvo savarankiškai sukurta Dalyvio, nesinaudojant Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos konfidencialia informacija, arba buvo anksčiau žinoma Dalyvio;

  - pagal galiojančius teisės aktus turi būti atskleista valstybės institucijoms, jeigu Dalyvis atskleidė valstybės institucijoms mažiausią įmanomą konfidencialios informacijos kiekį, ėmėsi visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad informaciją gavusi valstybės institucija laikytų gautą informaciją konfidencialiai ir apie tokį informacijos atskleidimą nedelsiant informavimo Suteikiančiąją instituciją arba Komisiją.

  - Šiame įsipareigojime numatyti konfidencialumo įsipareigojimai galioja tiek Konkurso procedūrų vykdymo metu, tiek šioms procedūroms pasibaigus.

  - Šis įsipareigojimas sukuria teisiškai įpareigojančias prievoles Dalyviui. Jų atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Su šio įsipareigojimo vykdymu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Suteikiančiosios institucijos registruotos buveinės vietą.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Statybos iR REMONTO darbų sąrašo forma

(Pridedama atskiru dokumentu Microsoft Excel formatu)

- Priedas. Paslaugų sąrašo forma

(Pridedama atskiru dokumentu Microsoft Excel formatu)

- Priedas. Reikalavimai techninei inžinerinei informacijai

- Visą techninę dokumentaciją Dalyvis turi pateikti skaitmeninėje versijoje. Tekstiniai (aprašomieji) dokumentai turi būti suderinti su Microsoft Word bei Microsoft Exel (kai reikalaujama) programine įranga, brėžiniai turi būti atidaromi Autocad programa. Dokumentai papildomai gali būti pateikiami .pdf formatu.

- Dalyvis, teikdamas Pasiūlymą, statinio, išorinių įrenginių ir elementų, kitų elementų dalių būklės apibūdinimą turi pateikti pagal Specifikacijas. Prie kiekvienos dalies turi būti pateiktas inžinerinius sprendimus, kokybinius bei kiekybinius parametrus pristatantis tekstas.

- Pateikiant / aprašant techninį sprendinį esminį dėmesį reikia su Pasiūlymo  informacija pateikti:

  - Objekto koncepcijos aprašymą, įvertinant esamą žemės sklypo situaciją ir poreikius.

  - Koncepciniai pasiūlymai turi perteikti:

    - Objekto apimtį;

    - Objekto integraciją aplinkoje;

    - Gretimų statinių, teritorijų apibūdinimą Objekto atžvilgiu. Objekto ryšys su gretimomis viešomis erdvėmis ir teritorijomis;

    - Objekto saulės judėjimo trajektorijos atžvilgiu;

    - Objekto tūrinių sprendinių ryšį su aplinkiniais statiniais;

    - Preliminarias inžinerinių tinklų pasijungimo vietas žemės sklypo ribose ir, jei numatoma, už jų;

    - Aplinkinių automobilių stovėjimo vietų analizę ir jų poreikio užtikrinimo sprendimo būdą.

  - Koncepcinių pasiūlymų techninis aprašymas turi perteikti:

    - Objekto koncepcijos techninių sprendinių, teritorijos ir patalpų išplanavimo esminius principus;

    - Siūlomas inžinerinių tinklų prisijungimo, įrengimo vietas Žemės sklypo ribose (jei numatoma, ir už sklypo ribų), vidaus inžinerinių sistemų sprendinius;

    - Vidaus inžinerinių sistemų, įrangų, baldų techninius sprendinius, techninius rodiklius ir kokybę pagrindžiančią informaciją;

    - Pagrįstas Dalyvio interpretacijas ne pagal Specifikacijas;

    - Interjero įrengimo gaires;

    - Įrangos, numatytos Specifikacijose, kokybę.

  - Žemės sklypo planas perteikiantis:

    - [nurodyti vietovės, miesto pavadinimą] reprezentatyvumą Objekte;

    - Numatomus esminius pokyčius neišvystytoje teritorijoje ir Objekto naujumą;

    - Objekto ryšys su gretimomis viešomis erdvėmis;

    - Teritorijos dangų planas, teritorijos apželdinimo sprendinius, mažoji architektūra, sklypo plano elementų (suoliukai, stoginės, aikštelės, lauko apšvietimas, šiukšlių konteinerių vietos ir t.t.) eksplikacijos ir sutartiniai žymėjimai;

    - Preliminarų eismo srautų vertinimą. Transporto ir pėsčiųjų srautai, siūlomi  papildomi ženklinimai užtikrinant saugų ir funkcionalų transporto ir pėsčiųjų judėjimą, transporto judėjimo kryptys, parkavimo ir pėsčiųjų srautų kryptys, judėjimo kontrolės sprendiniai (tvoros, vartai, pakeliami užtvarai, apsaugos ir praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimo sistemos ir pan.);

    - Siūlomas preliminarias inžinerinių tinklų pasijungimo vietas Žemės sklypo ribose ir, jei numatoma, už sklypo ribų, pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.

  - Aukštų planai:

    - Principiniai bendro naudojimo, administracinių, specialios paskirties,  kitų pagrindinių ir pagalbinių patalpų išdėstymai Objekte;

    - Principinis Objekto visų aukštų patalpų išdėstymo planas;

    - Principinis viešųjų erdvių išdėstymo planas;

    - Ryšiai tarp susijusių funkcinių zonų;

    - Informacija pateikiama brėžiniuose su patalpų eksplikacijomis, sutartiniais žymėjimais, baldų ir įrangos išdėstymu.

  - Darnaus dizaino tipologiją, kuri turi apimti:

    - Dalyviai turi pateikti sprendinius, kurie demonstruoja šiuolaikinio projektavimo praktiką ir darnaus vystymo koncepciją, įskaitant visų medžiagų parinkimą, ekonominę naudą ir veiklos efektyvumą;

    - Specifikacijas atitinkančių darnaus dizaino sprendinių pagrindimą.

  - Objekto pagrindinių architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių tipologiją, kuri turi apimti:

    - Konstrukcijų projektavimo / parinkimo pagrindinius principus:

    - Statinių fasadų ir pjūvių brėžiniai, visų Objekto fasadų brėžiniai su fasadų elementų medžiagiškumo sutartiniais žymėjimais ir spalviniu sprendimu, pateikiant fasadų medžiagų pavadinimus ir  tipus;

    - Būtinųjų ir specialiųjų reikalavimų sąrašą, kuriais bus vadovaujamasi projektavimo metu;

    - Objekto vizualizacijas ir koncepcinius sprendinius. Objekto teritorijos, statinių ir statinių, eksterjero ir interjero sprendinių medžiagiškumo, spalvinių sprendinių, tūrinių ir erdvinių sprendinių vizualizacijos.

  - Objekto funkcinių – technologinių sprendinių tipologiją, kuri turi apimti:

    - Planuojamos eksploatuoti įrangos ir inžinerinių tinklų sąrašą;

    - Mechaninės inžinerinės sistemos sprendinių tipologiją: Dalyvis turi pateikti šildymo, vėdinimo, šaldymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų sukūrimo ir eksploatavimo pagrindinius principus;

    - Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto specifinių inžinerinių sistemų projektavimo principus.

  - Objekto projektavimo ir projekto įgyvendinimo gairių planą: Dalyvis turi pateikti planuojamų naudoti statybos metodų aprašymą bei pateikti statybų trukmės gairių planą.

- Priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui

- Dokumente naudojamos sąvokos atitinka Sąlygose ir Sutartyje apibrėžtas sąvokas, jei šiame priede nėra nurodyta kitaip.

  - Dalyvis kartu su Pasiūlymu turi pateikti Finansinį veiklos modelį (toliau – Finansinis veiklos modelis arba FVM), kuris yra neatsiejama Dalyvio Pasiūlymo Konkursui dalis. Dalyvį pripažinus Konkurso laimėtoju, jo pateiktas FVM taps Koncesijos sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi. FVM turi atitikti šiuos reikalavimus:

    - FVM turi būti parengtas pagal šio priedo Priedėlyje Nr. 1 pateikiamą Suteikiančiosios institucijos parengtą (patvirtintą) FVM formą, užpildant visas reikalaujamas dalis bei pateikiant visus su FVM pildymu susijusius ir finansinius srautus pagrindžiančius dokumentus. Dalyviai turi teisę tikslinti Suteikiančiosios institucijos pateiktą formą taip, kad joje būtų tinkamai atspindėti visi piniginiai srautai pagal šį Sąlygų priedą.

    - Mokestis FVM formoje turi būti nurodomas kaip sudėtinė Sąnaudų dalis.

    - FVM turi būti pateikiami Dalyvio pasiūlymai ir aiškūs aprašymai dėl visų Sąlygose išvardintų Investuotojo įsipareigojimų, įskaitant Investuotojo įsipareigojimus susijusius su išlaidomis ir mokėtinais mokesčiais.

    - FVM turi būti rengiamas kalendoriniais mėnesiais visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.

    - FVM pateikti skaičiavimai turi būti pagrįsti, t. y. FVM sudarymui naudojamos prielaidos turi būti detaliai aprašytos ir pagrįstos oficialiais duomenimis, naudojant oficialias duomenų bazes, tinklalapius, komerciniais pasiūlymais ir/arba sąmatomis, rinkos kainų analize ir pan. FVM skaičiavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti kartu su FVM.

    - FVM turi būti įvertinti visi Sutarties įgyvendinimui būtini finansiniai srautai: investicijos, pajamos, išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant visos su Investuotojo įsipareigojimais susijusios išlaidos, mokėtini mokesčiai ir Sutarties įgyvendinimo rizikų, už kurias atsakingas Investuotojas, valdymo sąnaudos.

    - FVM privalo būti parengtas pagal Sąlygose, įskaitant Sąlygose nustatyta tvarka patikslintoje Sutartyje ir (ar) Specifikacijoje ir (ar) jų prieduose, nustatytus reikalavimus (ir neatsižvelgiant į Sąlygose nustatyta tvarka Dalyvio Pasiūlyme teikiamus siūlymus Sutarčiai ir (ar) Specifikacijai ar kitus Dalyvio teiktus siūlymus derybų metu).

    - Komisija Pasiūlymo vertinimo metu gali reikalauti papildomų įrodymų dėl pateiktų duomenų ir prielaidų tikslumo bei patikimumo, taip pat prašyti papildomai paaiškinti kitus FVM aspektus, ištaisyti klaidas (kiek tai neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų normoms).

    - FVM turi būti sudaromas atsižvelgiant, bet neapsiribojant, į techninius reikalavimus nurodytus kituose Sąlygų dokumentuose bei į žemiau šiame dokumente pateiktus punktus.

    - FVM turi atspindėti visus šiame priede numatytus reikalavimus bei turi būti atviras koregavimui, naudojamos formulės negali būti užslėptos.

  - Netaikoma.

  - Finansinio veiklos modelio sudarymo pagrindai:

| FVM sudarymo pagrindas |  |
| --- | --- |
| - FVM sudarymo prielaidos | - Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti prielaidų rinkinį, kuriame būtų detalizuotos ir aprašytos visos FVM naudojamos prielaidos ir kurių detalumo turėtų pakakti norint parengti analogišką FVM. - Aprašant prielaidas turi būti aiškiai nurodyta, kad sumos pateikiamos be pridėtinės vertės mokesčio. - FVM prielaidų rinkinys pagrindžia ir paaiškina Dalyvio nurodytus numatomus patirti Finansinius srautus (Sąnaudas susijusias su Objektų sukūrimu, įrengimu, Paslaugų teikimu, finansavimo struktūrą ir kt.) ir jų apskaičiavimo principus. - FVM sudarymo tikslais visas planuojamas patirti komunalines mokesčių Sąnaudas, susijusias su Objektų sukūrimu ir įrengimu iki Paslaugų teikimo vykdymo pradžios, priskirti Objekto sukūrimo savikainai. - Kartu su FVM turi būti pateikiami atitinkami išlaidas ir pajamas pagrindžiantys dokumentai (pvz., preliminarios sąmatos, apklausos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas, kiti skaičiavimai ir dokumentai) arba turi būti paaiškinta, kokiu pagrindu ir iš kokių sudedamųjų dalių susideda nurodyti finansiniai srautai (pridedami priedai turi būti įvardinti atitinkamuose FVM darbalapiuose). - FVM nurodomi tik su Sutarties įgyvendinimu susiję finansiniai srautai, kurie bus patirti po Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos Dalyvio patirtos išlaidos nekompensuojamos ir FVM nenurodomos. |
| - Pagrindinės datos, periodiškumas | - Bazinė data FVM skaičiavimų pradžiai yra 2027. m. sausio 1 d. (toliau – Bazinė data). - Bazinė nekintanti prielaida, jog Sutarties terminas – 15 metų. - Investicijų, skirtų vykdyti veiklą visa Sąlygų reikalaujama apimtimi, atlikimo terminas ne ilgiau kaip 1 metai nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. Kitų Investicijų atlikimo terminus Dalyvis nurodo savo nuožiūra, atsižvelgdamas į tokios paskirties Objektų valdymo bei Paslaugų teikimo poreikius. |
| - Valiuta | Duomenys užpildomi ir pateikiami eurais, atsižvelgiant į Bazinę datą. . |
| - Indeksavimas | FVM sudaromas laikantis prielaidos, kad Dalyvio veiklos pajamoms ir Sąnaudoms indeksavimas nėra taikomas. Įgyvendinant Sutartį, Koncesininko Mokesčiui bus taikomas indeksavimas, nurodytas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. |
| - Investicijų grąžos norma | Investicijų grąžos norma FVM apskaičiuojama automatiškai pagal įvestas finansines prielaidas. |
| - Vidutinė svertinė kapitalo kaina | Vidutinė svertinė kapitalo kaina FVM apskaičiuojama automatiškai pagal įvestas finansines prielaidas ir yra naudojama apskaičiuoti kompensacijos dalį Kompensavimo įvykio atveju, kaip numatyta Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. |
| - Finansinė diskonto norma | Skaičiavimo ir Pasiūlymo pateikimo tikslais rengiant FVM taikoma reali 4,00 (keturių) proc. finansinė diskonto norma (FDN). |
| - Koncesijos mokesčio skaičiavimas | Dalyvio siūlomas Koncesijos mokestis turi būti apskaičiuotas nepritaikant jokių papildomų modifikacijų, t. y. atlikdamas skaičiavimus, Dalyvis turi daryti prielaidą, kad Koncesininkas teiks paslaugas pilna apimtimi, t. y. nebus pritaikytas Koncesijos mokesčio mažinimo mechanizmas. |

  - Finansavimo plano ir finansinio pajėgumo pagrindimas:

| Finansavimo planas ir finansinio pajėgumo pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Finansavimo poreikio įvertinimas ir numatoma kapitalo struktūra | Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi pateikti Sutarties finansavimo struktūros aprašymą ir pagrindžiančius dokumentus, kuriais įrodytų, kad Dalyvis pritraukė pakankamai lėšų Sutarties finansavimui ir kad numatomas Sutarties finansavimo planas atitinka toliau nurodytus punktus: - apima visą finansavimo struktūrą bei siūlomus instrumentus; - pateiktas visų finansavimo šaltinių išsamus aprašymas; - pateiktos visų laidavimo garantijų sąlygos ir išsami informacija, kaip Koncesininkas vykdys šias sąlygas; - pateiktas aprašymas apie Koncesininko numatomą vykdyti apsidraudimo strategiją ir reikalavimus. |
| - Finansavimo sąlygos (skolintas kapitalas) | Sutarties finansavimo šaltiniu numatant paskolą ar kitą skolintų lėšų finansavimo šaltinį (įskaitant subordinuotas paskolas, išperkamąją nuomą), žemiau nurodyta informacija turi būti pateikta apie kiekvieną Finansuotoją ir Kitą paskolos teikėją, kaip išsamios finansavimo sąlygos arba įsipareigojimo finansuoti raštas: - Finansuotojo ir Kito paskolos teikėjo rekvizitai ir kredito reitingas (jei reitinguojama); - skiriama ar įsipareigota skirti lėšų suma; - lėšų išmokėjimo grafikas; - detali informacija apie atidėjimo laikotarpį, įskaitant jo trukmę ir nenumatytus atvejus; - grąžinimo ar išpirkimo grafikas, su išpirkimo datomis, išankstinio grąžinimo sąlygomis (įskaitant negrąžintos paskolos dalies apmokėjimo sąlygas); - užstatų, garantijų ar kitų užtikrinimų reikalavimai (iš patronuojančios bendrovės ar trečiųjų šalių); - sutarties parengimo, įsipareigojimo, tarpininkų ir kiti panašūs mokesčiai; - palūkanų normos ir maržos, įskaitant didėjimo / mažėjimo mechanizmus; - esminiai apribojimai, įsipareigojimai ir kiti reikalavimai; - reikalavimai rezervų sąskaitoms; - nemokumo ar kiti panašūs susitarimai; - teisių ir pareigų perdavimo susitarimai; - išankstinės sąlygos; - veiklos vertinimo (angl. Due diligence) reikalavimai; - kiti apribojimai, reikalavimai ar sąlygos, kurios finansiškai turėtų įtakos Dalyvio galimybei pritraukti finansavimą; - detali informacija apie finansavimo (numatytų Sutarties įgyvendinimui skirti lėšų) prieinamumą ir Finansuotojo (jeigu Finansuotojas nėra kredito įstaiga) ir Kito paskolos teikėjo finansinę būklę. Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi atsižvelgti į visus paskolos teikėjo reikalavimus ir pateikti aukščiau nurodytų finansavimo sąlygų santrauką bei pridėti jas pagrindžiančius dokumentus. |
| - Finansavimo sąlygos (nuosavas kapitalas) | Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi nurodyti: - nuosavo kapitalo teikėjus, akcininkus ir laiduotojus; - nuosavo kapitalo teikėjų juridinius duomenis ir kredito reitingą (jei reitinguojama); - numatomą įnešti kiekvieno nuosavo kapitalo teikėjo(-ų) kapitalo dydį; - išsamias nuosavo kapitalo teikimo sąlygas, įskaitant taikomas palūkanų normas, maržas, laukiamą nuosavo kapitalo grąžą, kitus esminius apribojimus ir reikalavimus; - detalią informaciją apie nuosavo kapitalo finansavimo prieinamumą ir nuosavo kapitalo teikėjo (-ų) finansinę būklę (finansavimo šaltinių, grynųjų pinigų arba kito likvidaus turto, kuris bus prieinamas siekiant užtikrinti numatytą nuosavo kapitalo lygį, aprašymus); - informaciją apie visus reikšmingus finansinius įvykius, kurie gali paveikti dabartinę finansinę ūkio subjekto būklę, nuo paskutinių teiktų metinių finansinių ataskaitų. - Dalyvis, pildydamas FVM formą, turi atsižvelgti į visus paskolos teikėjo reikalavimus ir pateikti aukščiau nurodytų finansavimo sąlygų santrauką bei pridėti jas pagrindžiančius dokumentus. |
| - Refinansavimas | Jei Dalyvis planuoja naudoti refinansavimo instrumentus, jis turi aprašyti refinansavimo planą ir pateikti refinansavimo prielaidas dėl refinansavimo struktūros ir laikotarpio, palūkanų normos, maržos, refinansavimo grąžinimo laikotarpio, mokėjimų grafiko, rezervų sąskaitų, refinansavimo padengimo ir kitų reikalaujamų rodiklių. |
| - Finansavimo pajėgumo patikslinimas | Komisija savo nuožiūra gali reikalauti papildomų įrodymų dėl finansavimo pajėgumo užtikrinimo |

  - Reikalavimai Investicijų ir Sąnaudų pagrindimui:

| Investicijų ir Sąnaudų pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Investicijų sąnaudos | FVM pateikiami išsamūs duomenys ir informacija apie Investicijas į Objektą, įskaitant įrangą, jos įrengimą, baldus ir pan. pagal Specifikacijos 2.1 priedėlyje Darbai nurodytą informaciją. Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas ir/arbakitus skaičiavimus) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| - Viešųjų paslaugų teikimo ir Ekonominės veiklos vykdymo Sąnaudos | FVM pateikiama išsami informacija apie Viešųjų paslaugų teikimo ir Ekonominės veiklos vykdymo Sąnaudas. Viešųjų paslaugų teikimo ir Ekonominės veiklos Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesines ir bendras sumas.. Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti Viešųjų paslaugų teikimo ir Ekonominės veiklos vykdymo Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, nuorodas į rinkos kainas ir / arba kitus skaičiavimus) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| - Atnaujinimo ir remonto Sąnaudos | FVM pateikiami išsami informacija apie Sąnaudas, susijusias su Atnaujinimo ir remonto darbais, apskaičiuotas atsižvelgiant į Specifikacijose pateiktus reikalavimus. Atnaujinimo ir remonto Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas. |
| - Administravimo ir valdymo sąnaudos | FVM pateikiami išsami informacija apie Sąnaudas, susijusias su valdymu bei administravimu (pvz., darbuotojų darbo užmokesčio, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų, patalpų nuomos ir kt. Sąnaudos Administravimo ir valdymo Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesines ir bendras sumas. Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti administravimo ir valdymo sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, nuorodas į rinkos kainas, ir/arba kitus skaičiavimus) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai juose surandama. |
| - Finansavimo sąnaudos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti išsamią informaciją apie visas finansavimo sąnaudas, įskaitant palūkanų normas, maržas, finansavimo mokesčius, nuosavo kapitalo suteikimo sąlygas ir kt. |
| - Kitos sąnaudos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti išsamią informaciją apie visas kitas Sąnaudas, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, įskaitant rizikos eliminavimo sąnaudas ir jų detalizavimą, jei dėl tam tikrų aplinkybių Koncesininko veiklos vykdymas nevyks pagal numatytą planą. |
| - Koncesijos mokestis | Dalyvis turi pateikti informaciją apie jo siūlomą mokėti Koncesijos mokestį per metus Eur be PVM, |

  - Reikalavimai pajamų pagrindimui:

| Pajamų pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Viešųjų paslaugų ir Ekonominės veiklos pajamos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti detalią informaciją apie planuojamas gauti pajamas už Paslaugų teikimą ir iš Ekonominės veiklos. Pajamos turi būti detalizuotos pagal Pajamų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesines ir bendras sumas. |
| - Kitos pajamos | Dalyvis turi pateikti detalią informaciją apie kitas Koncesininko planuojamas gauti pajamas. |

  - Priedai:

Priedėlis Nr.1. Finansinio veiklos modelio forma

- Priedas. Reikalavimai teisinei informacijai

- Informacija apie Subtiekėjus

  - Užpildytą žemiau pateiktą lentelę:

| Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas (Darbai ar Paslaugos pavedamos Subtiekėjui, jų procentinė dalis (jei žinoma) |
| --- | --- |

  - Sutartinių santykių schemą kartu su paaiškinimu (pridedama atskiru dokumentu).

- Patvirtinimas dėl nepakitusio atitikimo Kvalifikacijos reikalavimams , t. y. patvirtinimas, jog Dalyvio paraiškoje nurodyti duomenys apie atitikimą Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai nurodytiems  Kvalifikacijos reikalavimams ir pagal kuriuos Komisija  atliko kvalifikacinę atranką pagal Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nustatytus kriterijus nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Dalyvis turi pateikti Suteikiančiajai institucijai atnaujintus duomenis.

- Patvirtinimas, kad Dalyvio kartu su paraiška pateiktoje deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo nurodyti duomenys nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Dalyvis turi pateikti Suteikiančiajai institucijai atnaujintą deklaraciją.

- Pasiūlymai Sąlygų 21 priede Sutarties projektas pateiktam Sutarties projektui, įskaitant visus priedus (netaikoma teikiant Galutinius pasiūlymus). Dalyviai turi pateikti Sutarties projektą, atnaujintą pagal visus siūlomus pakeitimus (pakeitimai turi būti pažymėti naudojant teksto redagavimo programos funkciją „sekti pakeitimus“ ar jai analogišką funkciją). Šalia keičiamų nuostatų turi būti pridėti komentarai naudojant komentarų funkciją. Komisija su siūlomais pakeitimais neprivalo sutikti, tačiau į šiuos pakeitimus Komisija gali atsižvelgti rengdama galutinį Sutarties projektą.

- Pasiūlymai Sutarties projektui turi būti pateikti pakeitimų lentelėje, kurioje kiekvieno siūlomo pakeitimo atžvilgiu turi būti nurodyta:

  - Siūlomas keisti  Sutarties projekto punktas;

Sutarties projekto punktas su pažymėtais siūlomais pakeitimais ir siūlomą pakeitimą paaiškinančiu komentaru,

- Dalyvis turi pateikti siūlomų pakeitimų lentelę elektroniniu redaguojamu formatu.

- Priedas. Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo planui

      - Objekto sukūrimo ir  Paslaugų teikimo planas (toliau – Planas) yra Dalyvio pateikiamas Objektų sukūrimo ir eksploatacijos vykdymo ir Paslaugų teikimo aprašas, pateikiamas kartu su Pasiūlymu. Šiame Plane Dalyvis turi nurodyti kaip įgyvendins Projektą, pateikdamas statybos, projektavimo ir eksploatacijos darbų, Objektų valdymo bei Specifikacijose nurodytų Paslaugų teikimo, detalų aprašymą, kuriame turės būti nurodyta kaip Dalyvis, atsižvelgdamas į Specifikacijose keliamus reikalavimus, sugebės įgyvendinti Sutartį.

      - Planas turi būti rengiamas ir pateiktas pagal šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje esančią formą.

      - Atkreiptinas dėmesys, kad Dalyvis pateikdamas Planą gali nurodyti ir kitus, neapsiribojant pateiktais šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje reikalavimais, Projektui svarbius aspektus, kuriais remiantis Komisija galės išsamiau įvertinti Pasiūlymo atitikimą Sąlygoms bei jį įvertinti.

16 priedo 1 priedelis. Objekto sukūrimo ir paslaugų teikimo plano forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Palangos miesto savivaldybės administracija

OBJEKTO SUKŪRIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |

Turinys

1.	OBJEKTO SUKŪRIMO PLANAS

1.1.	Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

1.2.	Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

1.3.	Statybos kontrolės procesas

2.	PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

2.1.	Teikiamos Paslaugos

2.2.     	Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui

- Objektų sukūrimo planas

  - Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

    - Žemės sklype projektuojami statiniai

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo projektuojamus pastatus, inžinerinius statinius. Taip pat nurodoma ar Žemės sklype yra gamtinių, istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių/.

    - Projektavimo procesas

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo projektavimo etapus, kiekvieno etapo trumpą aprašymą. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:

- inžinerinių tyrinėjimų atlikimas;

- projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas Suteikiančiajai institucijai suderinimui;

- trūkstamų inžinerinių prisijungimo sąlygų gavimas, esant poreikiui esamų prisijungimo sąlygų atnaujinimas;

- projektinių pasiūlymų pateikimas savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje įgyvendinamas Projektas ir projekto viešinimo procedūros atlikimas;

- poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengimas ir procedūrų įvykdymas;

- pastatų energetinio naudingumo vertinimas;

- techninio projekto parengimas ir teikimas Suteikiančiajai institucijai, pastabų techniniam projektui iš Suteikiančiosios institucijos gavimas, techninio projekto pagal Suteikiančiosios institucijos pastabas taisymas;

- techninio projekto bendroji ekspertizė, techninio projekto pagal ekspertizės pastabas pataisymas;

- techninio projekto derinimas su atsakingomis institucijomis, statybą leidžiančio dokumento gavimas;

- darbo projekto rengimas;

- projekto vykdymo priežiūra/.

    - Projektavimo etapo grafikas

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo projektavimo etapų preliminarius terminus. Nurodant terminus, projektavimo etapai, nurodyti šio Plano 1.1.2 dalyje turi būti sustambinti pagal procesus, eiliškumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

Dalyvis Darbų atlikimo plano projektavimo etapo grafike nurodo suplanuotos bendrosios projekto ekspertizės teigiamo akto gavimo datą.

  - Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

    - Statybos darbų procesas

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo statybos Darbų etapus, etapo trumpą aprašymą, preliminarius terminus. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:

- laikinų buitinių patalpų įrengimas;

- statybos aikštelės aptvėrimas laikina tvora;

- laikinų sandėliavimo vietų paruošimas;

- informacinių, įspėjamųjų, draudžiamųjų ženklų įrengimas;

- projekto komandos formavimas (atsakingų asmenų paskyrimo įsakymai, pranešimai apie atsakingus asmenis, atsakomybių ir funkcijų nustatymas);

- dokumentų paketo suformavimas;

- statybos darbų technologinio projekto parengimas;

- statybvietės įrengimas pagal SDTP;

- informacinio stendo (pagal STR ir Sutarties reikalavimus) įrengimas;

- grafikų parengimas;

- subrangos ir pagrindinių medžiagų užsakymo planas;

- darbo jėgos poreikio nustatymas (pagal detalų darbų vykdymo grafiką);

- pagrindinių mechanizmų / įrangos poreikio nustatymas;

- valstybinių institucijų informavimas apie darbo pradžią;

- mobilizacija;

- statybos darbų vykdymas;

- statybos darbų užbaigimas;

- defektų taisymas;

- pridavimo procedūros;

- demobilizacija..

    - Statybos darbų grafikas

/Šioje dalyje Dalyvis pateikia statybos darbų terminus pagal šio Plano punkte nurodytus etapus: sustambintą kalendorinį viso Objekto statybos darbų laikotarpio grafiką, skirtą matyti bendrą situaciją Objekte (angl. k. Master Plan) ir susmulkintą (3 – 4 mėn.) kalendorinį grafiką, parodantis detalesnę Objekto situaciją pagal statybos darbus (angl. k. Look ahead), pagal kurį galima būtų įvertinti galimas rizikas, įskaitant riziką dėl vėlavimo. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

    - Registravimo įrankio aprašymas

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti sistemą ar sistemas, kurios bus atliks Registravimo įrankio funkcijas, pateikti aprašymą, sistemų funkcionalumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

  - Statybos kontrolės procesas

Statybos kontrolės procesas apima prevencines priemones bei oficialius kontrolės įrankius. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas prevencijos priemonių organizavimui ir valdymui.

    - Darbų planavimo ir vykdymo kontrolės proceso aprašymas, organizavimas ir valdymas

/Šioje dalyje Dalyvis turi nurodyti atskirų Darbų etapų rizikingumo vertinimo, kontrolės mechanizmus ir įrankius, prevencines priemones, jų organizavimą ir valdymą ir kitą informaciją, susijusią su Darbų tinkamo planavimo ir vykdymo kontrole. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

    - Aplinkosauga ir tvarumas Darbų vykdyme

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo reikalavimų; (2) minimizuojamas statybinių atliekų kiekis; (3) perdirbtos ir panaudotos statybinių ir griovimo atliekos (4) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; (5) užtikrinamas ekologiškų statybinių medžiagų ir gaminių, turinčių aplinkosaugines produktų deklaracijas (pagal standartus EN 15804+A1 ir ISO 14025) naudojimas, ar bus naudojami medienos gaminiai / produkcija, turintys FSC deklaracijas, kuriems žaliavos tiekiamos iš tvariai auginamų miškų; (6) laikomasi ekologinių išteklių apsaugos. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija/.

- Paslaugų teikimo planas

Paslaugų teikimo planas apima techninės priežiūros, valymo, teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugas, Specifikacijose nurodytas ir Dalyvio siūlomas/ planuojamas komercines veiklas, todėl atskiri planai nerengiami.

  - Teikiamos Paslaugos

    - Paslaugų sąrašas

/Šioje dalyje Dalyvis detalizuoja visas teikiamas Paslaugas ir Objekto atskirs erdves ar patalpas, ar atskirus statinius, kuriuose Paslaugos teikiamos/.

    - Paslaugų teikimo terminai

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo  Paslaugų teikimo terminus. Paslaugų terminai / grafikas turi būti nurodomas detaliai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Viešųjų paslaugų teikimo terminais, grafiku/.

    - Objekto techninės priežiūros organizavimas

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo kaip bus užtikrintas Objekto viso gyvavimo ciklo eksploatacinis ir funkcinis efektyvumas be galimybės peroptimizuoti patalpas taip, kad jos atitiktų kintančius poreikius / paklausą, minimizuotų poreikį Papildomiems darbams ar tokių Papildomų darbų kainą. Taip pat turi būti nurodyti Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Objekto technine priežiūra/.

    - Energinių resursų suvartojimo fiksavimas, priežiūros ir valdymo aprašymas

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti kaip bus apskaitomos energijos suvartojimo sąnaudos, kaip bus vykdoma stebėsena ir kontrolė bei pasiūlymų teikimas dėl energijos taupymo galimybių ir priemonių. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su energinių resursų vartojimu, kontrole ir stebėsena/.

    - BMS sistemos funkcionavimas

/Šioje dalyje Dalyvis pateikia informacija ir aprašymai apie sistemas, kuriose bus įdiegtas BMS sistemos funkcionalumas. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su BMS sistema/.

    - Patalpų valymas

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo Objekto patalpų, erdvių valymo intensyvumą, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, teisės aktų ir Specifikacijų reikalavimus. Taip pat aprašomi valymo būdai, naudojama įranga, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Jeigu Specifikacijose numatyta dezinfekavimas ir / ar desinsekcija, ir / ar deratizavimas, šių Viešųjų paslaugų teikimo būdai, metodai, apimtys ir kt. taip pat aprašomi šiame skyriuje. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su valymo Viešųjų paslaugų teikimu/

    - Teritorijos, žaliųjų zonų priežiūra ir valymas

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo kas patenka į teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugą, kokie būdai , įranga bus naudojami šių paslaugų tikimui, paslaugos intensyvumas, priklausomai nuo sezono, atskirų teritorijos erdvių specifiškumo ar naudojimo intensyvumo, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai ir pan. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su teritorijos, žalių zonų priežiūra ir valymu/

    - Atliekų tvarkymas

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo atliekų surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, transportavimo ir utilizavimo procesą, naudotinas priemones / įrangą, dažnumą, Paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmus ir kitą svarbią informaciją, susijusią su šia Viešąja paslauga/.

  - Ekonominių veiklų vykdymas

    - Ekonominių veiklų sąrašas

/Šioje dalyje Dalyvis detalizuoja visas planuojamas vykdyti Ekonomines veiklas nurodant kurioje Objekto dalyje kokia veikla bus vykdoma ir kas vykdys veiklą – Koncesininkas, Subtiekėjai ir pan/.

    - Ekonominė veiklos vykdymo terminai

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo kiekvienos planuojamos Ekonominės veiklos vykdymo terminus. Ekonominės veiklos vykdymo terminai / grafikas pagal galimybes turi būti nurodomas detaliai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Ekonominės veiklos vykdymo terminais, grafiku/.

    - Ekonominės veiklos vykdymas

/Šioje dalyje Dalyvis detaliai aprašo kiekvieną planuojamą Ekonominę veiklą – suinteresuotos grupės (vartotojai), apimtis, kainodara ir pan./

  - Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų; (2) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija/.

____________________

- Priedas. Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai

      - Dalyviui pateikus Pasiūlymą, jį pagal šiame priede nurodytą tvarką ir kriterijus įvertins Komisija. Vertinimo procedūros atliekamos Dalyviams nedalyvaujant.

- pasiūlymų patikrinimas ir įvertinimas

Vertindama Išsamius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:

      - Išsamus pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;

      - Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Išsamaus pasiūlymo;

      - Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

      - Su Išsamiu pasiūlymu pateikti visi Sąlygų 70 - 84 punktuose nurodyti dokumentai;

      - Išsamus pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas;

      - Išsamiame pasiūlyme nėra Mokesčio ar kitų Išsamiame pasiūlyme, įskaitant Finansinį veiklos modelį aprašytų pajamų ar išlaidų sumų apskaičiavimo aritmetinių klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;

      - Išsamus pasiūlymas yra pagrįstas ir įgyvendinamas;

      - Pateiktas tinkamas Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;

      - Išsamus pasiūlymas atitinka kitus Sąlygose Išsamiam pasiūlymui nustatytus reikalavimus.

Vertindama Galutinius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:

      - Galutinis pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi. Esant nepateiktai daliai informacijos, Suteikiančioji institucija turi teisę prašyti patikslinti/ papildyti informaciją, jei ji nėra naudojama pasiūlymų vertinime ekonominio naudingumo kriterijumi;

      - Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Galutinio pasiūlymo;

      - Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

      - Su Galutiniu pasiūlymu pateikti visi Sąlygų 109 - 122 punktuose nurodyti dokumentai;

      - Galutinis pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas ;

      - Galutiniame pasiūlyme nėra Mokesčio ar kitų Galutiniame pasiūlyme, įskaitant Finansinį veiklos modelį aprašytų pajamų ar išlaidų sumų apskaičiavimo aritmetinių klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;

      - Galutinis pasiūlymas atitinka sąlygas, yra pagrįstas ir įgyvendinamas;

      - Pateiktas Dalyvio (-ių), kuris (-ie) yra pakviestas (-i) į derybas bei pateikti Galutinį pasiūlymą (-ius), Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimas;

      - Galutinis pasiūlymas atitinka kitus Sąlygose Galutiniam pasiūlymui nustatytus reikalavimus.

      - Jeigu Dalyvis Preliminariame / Išsamiame / Galutiniame pasiūlyme pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Sąlygų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašys Dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

      - Nustačius, kad Dalyvio Preliminarus / Išsamus / Galutinis pasiūlymas netenkina bent vieno iš aukščiau nurodytų atitinkamų kriterijų, ir, aukščiau nurodytais atvejais, kai Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą neištaisys Preliminaraus / Išsamaus / Galutinio pasiūlymo atitinkamų trūkumų, tokio Dalyvio Preliminarų / Išsamų /Galutinį pasiūlymą Komisija atmes. Tačiau Dalyvis negali paaiškinti, patikslinti ir išsamiai apibūdinti savo Išsamų /Galutinį pasiūlymą, jeigu tokiu paaiškinimu, tikslinimu ar išsamiai apibūdinimu būtų pakeista Galutinio pasiūlymo esmė arba dalyvavimo Konkurse reikalavimai, iškreipta ar apribota konkurencija ir diskriminuojami ūkio subjektai / Dalyviai.

      - Komisija gali nevertinti viso Galutinio pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, Galutinis pasiūlymas turi būti atmestas

      - Komisija gali nuspręsti nesudaryti Sutarties su ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą pateikusiu Dalyviu, jeigu jis nustato, kad Galutinis pasiūlymas neatitinka Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

      - Jei Sąlygas atitiks tik vienas Išsamus pasiūlymas, jo vertinamas pagal žemiau išvardintus kriterijus nebus atliktas ir jį pateikęs Dalyvis bus iš karto kviečiamas į derybas.

Išsamių / Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijai

      - Išsamūs/ Galutiniai pasiūlymai, atitinkantys Sąlygų reikalavimus, bus vertinami žemiau išvardintais vertinimo kriterijais, susidedančiu iš tokių dalių:

| Nr. | Vertinimo kriterijus | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- |
| Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijai (C) |  |  |
|  | Suteikiančiajai institucijai įsipareigojamo mokėti Mokesčio dydis (C1) | L1= 10 |
|  | Investicijų į Objektus vertė per paskutinius 5 (penkerius) koncesijos sutarties galiojimo metus Vertinama FVM nurodyta įsipareigojamų per minėtą laikotarpį Investicijų vertė (C2). | L2= 20 |
| Techninių aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijai (T) |  |  |
|  | Siūloma paslaugų koncepcija (T1) Vertinami šie Dalyvio siūlomos Paslaugų koncepcijos kriterijai: - Sezoniškumo valdymas ir veiklos tęstinumas (T11). 0 balų – Nepateikti jokie sprendiniai dėl sezoniškumo ar veiklos tęstinumo. 1 balas – pateikti pavieniai konkretūs veiksmai, tačiau: - suplanuota iki 2 veiklų ne sezono laikotarpiu; - veiklos vienkartinės arba epizodinės (be aiškaus periodiškumo); 2 balai – Pateiktas iš dalies konkretus planas: - suplanuotos ne mažiau kaip 3 veiklos ne sezono metu; - veiklos vykdomos periodiškai (pvz., kas mėnesį ar ketvirtį); 3 balai – Išsamus, argumentuotas sezoniškumo valdymo planas, užtikrinantis veiklos tęstinumą visus metus: - parengtas metinis veiklų planas (12 mėn.); - numatyta ne mažiau kaip 4 skirtingos veiklos ne sezono metu; - veiklos vykdomos reguliariai (pvz., kas savaitę ar kas mėnesį); - Vietos bendruomenės įtraukimas / integravimas (T12). 0 balų – Nepateikta jokių bendruomenės įtraukimo priemonių. - balas - Pateikta minimali iniciatyva: - suplanuota 1–2 veiklos; - veiklos vienkartinės, be pasikartojimo; - dalyvių skaičius nenurodytas arba iki ~15–20 asmenų; - nėra tęstinumo (veiklos nevykdomos reguliariai visus metus). 2 balai – struktūruotos priemonės: - suplanuotos ne mažiau kaip 3 skirtingos veiklos rūšys; - numatytas metinis veiklų planas (pvz., ≥10 veiklų per metus); - numatytas bendras dalyvių skaičius ≥50 per metus; - veiklos kartojasi, tačiau nėra vykdomos nuosekliai visus metus. 3 balai – pateiktas išsamus, pamatuojamas ir tęstinis modelis: - suplanuota ≥5 skirtingos veiklos rūšys; - numatytas metinis planas ≥20 veiklų; - numatytas bendras dalyvių skaičius ≥100 per metus; - bent viena veikla vykdoma nuosekliai visus metus (užtikrinamas tęstinumas). - papildomų paslaugų kiekis (T13). - už kiekvieną Koncesijos sutarties galiojimo metu įsipareigojamą teikti Specifikacijose nenurodytą paslaugą bus suteikiamas 1 balas, maksimalus balų skaičius- 4. 0 balų - nepateikta nei viena papildoma paslauga; 1 balas - pateikta 1 papildoma paslauga; 2 balai - pateiktos 2 papildomos paslaugos; 3 balai - pateiktos 3 papildomos paslaugos; 4 balai - pateiktos 4 ir daugiau papildomos paslaugos. | L3= 20 |
|  | Teniso sporto paslaugų organizavimo patirtis (T2) Vertinama dalyvio teniso sporto paslaugų patirtis, viršijanti minimalią Kvalifikacijos reikalavimuose reikalaujamą patirtį. | L4= 10 |
|  | Neformaliam ugdymui ((teniso sporto treniruotės) ir renginiams skirtas nemokamų valandų skaičius per metus (T3) Vertinama dalyvio nurodyto nemokamų neformaliam ugdymui ir bendruomenės renginiams skirtų valandų skaičiaus per metus dalis, viršijanti minimalų reikalaujamą valandų skaičių. Minimalus reikalaujamas valandų skaičius- 548 valandos. Į nemokamų paslaugų apimtį turi būti įskaičiuota įranga ir teniso kortų infrastruktūra, įskaitant persirengimo ir sanitarines patalpas. | L5= 40 |
| Suma: |  | 100 |

Išsamaus / Galutinio pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Dalyvio Išsamaus / Galutinio pasiūlymo Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijų (C) ir Techninių aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijų (T) balus:

| Apskaičiavimo formulė | Formulės dedamosios dalys |
| --- | --- |
| S=C+T | S- Išsamaus / Galutinio pasiūlymo ekonominis naudingumas |
|  | C- finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijai |
|  | T - techninių aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijai |

Kriterijaus C balai apskaičiuojami sudedant  C1 ir C2 kriterijų sumą:

| Apskaičiavimo formulė | Formulės dedamosios dalys |
| --- | --- |
| C=C1+C2 | C - finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijai. |
|  | C1 - įsipareigojamo mokėti Mokesčio dydis. |
|  | C2 - investicijų į Objektus vertė per paskutinius 5 (penkerius) koncesijos Sutarties galiojimo metus. |

C1 kriterijaus balas apskaičiuojamas vertinamo dalyvio Išsamaus arba Galutinio pasiūlymo siūlomo Suteikiančiajai institucijai įsipareigojamo mokėti Mokesčio dydžio (C1D) ir didžiausio tarp visų Investuotojų / Koncesininkų pasiūlyto Suteikiančiajai institucijai įsipareigojamo mokėti Mokesčio dydžio (C1max) santykį padauginant iš C1 kriterijaus lyginamojo svorio (L1):

| Apskaičiavimo formulė | Formulės dedamosios dalys |
| --- | --- |
| C1=C1DC1max×L1; | C1- įsipareigojamo mokėti Mokesčio dydis. |
|  | C1D -vertinamo dalyvio įsipareigojamo mokėti Mokesčio dydis. |
|  | C1max -- didžiausias tarp visų Investuotojų / Koncesininkų pasiūlyto įsipareigojamo mokėti Mokesčio dydis. |
|  | L1 - Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime. |

C2 kriterijaus balas apskaičiuojamas, vertinamo dalyvio Išsamaus arba Galutinio pasiūlymo Investicijų į Objektus vertės per paskutinius 5 (penkerius) koncesijos sutarties galiojimo metus (C2D) ir didžiausios tarp visų pasiūlymų Investuotojo / Koncesininko pasiūlytos Investicijų į Objektus vertės per tą patį laikotarpį (C2max) santykį padauginant iš C2 kriterijaus lyginamojo svorio (L2):

| Apskaičiavimo formulė | Formulės dedamosios dalys |
| --- | --- |
| C2=C2DC2max×L2; | C2- investicijų į Objektus vertė per paskutinius 5 (penkerius) koncesijos Sutarties galiojimo metus. |
|  | C2D -vertinamo dalyvio pasiūlyta investicijų į Objektus vertė per paskutinius 5 (penkerius) koncesijos Sutarties galiojimo metus. |
|  | C2max -- didžiausios tarp visų pasiūlymų Investuotojo / Koncesininko pasiūlytos Investicijų į Objektus vertė per tą patį laikotarpį. |
|  | L2 - Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime. |

Kriterijaus balas T apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (T) balus:

| Apskaičiavimo formulė | Formulės dedamosios dalys |
| --- | --- |
| T=T1+T2+T3 | T- techninių aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijai. |
|  | T1- siūlomos paslaugų koncepcija. |
|  | T2 - teniso sporto paslaugų organizavimo patirtis. |
|  | T3 - neformaliam ugdymui (teniso treniruotės) ir renginiams skirtas nemokamų valandų skaičius per metus. |

Kriterijaus T1 balai apskaičiuojami vertinamo Investuotojo / Koncesininko siūlomos paslaugų koncepcijos kriterijų (T11, T12, T13) sumos ir didžiausios tarp visų dalyvių nustatytos šių kriterijų sumos (T1max) santykį padauginant iš T1 kriterijaus lyginamojo svorio (L3).

| Apskaičiavimo formulė | Formulės dedamosios dalys |
| --- | --- |
| T1= (T11+ T12+ T13 )D T1maxx L3 | T1- siūloma paslaugų koncepcija. |
|  | D – vertinamas dalyvis. |
|  | T11 - vertinamo dalyvio už sezoniškumo valdymo ir veiklos tęstinumo kriterijų gautas balas. |
|  | T12 - vertinamo dalyvio už vietos bendruomenės įtraukimo / integravimo kriterijų gautas balas. |
|  | T13 – vertinamo dalyvio už papildomų paslaugų kiekį gautas balas. |
|  | T1max -- didžiausia tarp visų dalyvių T1 kriterijų suma. |
|  | L3 - lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime. |

T2 kriterijaus balas apskaičiuojamas vertinamo Investuotojo / Koncesininko teniso sporto paslaugų patirties, viršijančios minimalius kvalifikacinius reikalavimus (T2D) ir didžiausios tarp visų dalyvių teniso sporto paslaugų patirties (T2max) santykį padauginant iš T2 kriterijaus lyginamojo svorio (L4):

| Apskaičiavimo formulė | Formulės dedamosios dalys |
| --- | --- |
| T2=T2DT2maxx L4 | T2- teniso sporto paslaugų organizavimo patirtis. |
|  | T2D- vertinamo dalyvio teniso sporto paslaugų organizavimo patirtis. |
|  | T2max - didžiausia tarp visų dalyvių teniso sporto paslaugų organizavimo patirtis |
|  | L4 - lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime. |

T3 kriterijaus balas apskaičiuojamas vertinant dalyvio pasiūlytą nemokamų neformaliajam ugdymui ir bendruomenės renginiams skirtų valandų skaičių per metus. Balas nustatomas vertinamo pasiūlymo siūlomų valandų skaičiaus (T3D) ir didžiausio tarp visų dalyvių pasiūlyto valandų skaičiaus (T3max) santykį padauginant iš T3 kriterijaus lyginamojo svorio (L5):

| Apskaičiavimo formulė | Formulės dedamosios dalys |
| --- | --- |
| T3=T3DT3maxx L5 | T3- neformaliam ugdymui (teniso sporto treniruotės) ir renginiams skirtas nemokamų valandų skaičius per metus. |
|  | T3D- vertinamo dalyvio neformaliam ugdymui (teniso sporto treniruotės) ir renginiams skirtas nemokamų valandų skaičius per metus. |
|  | T3max - didžiausias tarp visų dalyvių neformaliam ugdymui (teniso sporto treniruotės) ir renginiams skirtas nemokamų valandų skaičius per metus. |
|  | L5- lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime. |

- Išsamių ir Galutinių pasiūlymų vertinimas

      - Komisija įvertins Išsamius/ Galutinius pasiūlymus pagal nurodytus vertinimo kriterijus ir išrinks ekonomiškai naudingiausią Išsamų / Galutinį pasiūlymą. Ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bus sudarytas neatmestų Dalyvių sąrašas. Jei keleto Dalyvių Išsamaus/ Galutinio pasiūlymo ekonominis naudingumas bus vienodas, sudarant Dalyvių sąrašą pirmesnis į jį bus įrašytas Dalyvis, kurio Išsamus/Galutinis pasiūlymas buvo pateiktas anksčiau. Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Dalyvių sąrašą jų Išsamių pasiūlymų ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir kviečiamą į derybas Dalyvį suinteresuotiems Dalyviams bus pranešta CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas nuo vertinimo atlikimo.

      - Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Išsamų pasiūlymą, kartu su pranešimu apie vertinimo rezultatus gaus kvietimą dalyvauti derybose.

      - Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti Sutartį su Suteikiančiąja institucija.

      - Tuo atveju, jeigu Galutinį pasiūlymą pateiks tik vienas Dalyvis arba tik vieno Dalyvio Galutinis pasiūlymas atitiks Sąlygose keliamus reikalavimus, šis Dalyvis bus laikomas laimėjusiu ir jo Galutinio pasiūlymo vertinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus nebus atliekamas.

      - Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Dalyvių eilę, sprendimus sudaryti Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo ir tikslų Sutarties sudarymo atidėjimo terminą Dalyviams bus pranešta ne vėliau, kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Galutinių pasiūlymų vertinimo atlikimo.

      - Dalyvio pageidavimu, Komisija / Suteikiančioji institucija jam pateiks laimėjusio Galutinio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis Galutinis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį Galutinį pasiūlymą pateikusio Dalyvio pavadinimą, išskyrus Dalyvio nurodytą konfidencialią informaciją.

- Priedas. Pasiūlymų pateikimas

Pasiūlymas turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių arba anglų kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba ūkio subjekto įgalioto asmens. Komisija gali leisti Dalyviams dalį Pasiūlymo dokumentų, kurie neįtakoja Pasiūlymo vertinimo, pateikti ne lietuvių kalba

Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais teikiamas tik CVP IS priemonėmis, juos pateikiant neredaguojama elektronine forma. Pasiūlymo pateikimo procedūros aprašymą galima rasti šiuo adresu:	 https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

Pasiūlymas bei kiti dokumentai turi būti pasirašyti  kvalifikuotu elektroniniu parašu įgalioto asmens, juo patvirtinant visą Pasiūlymą. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikalaujama. Kartu turi būti pridedami ir asmens teisę pasirašyti Dalyvio vardu patvirtinantys dokumentai, jeigu Preliminarų / Išsamų / Galutinį pasiūlymą pasirašo kitas asmuo, nei tas, kuris pasirašė paraišką. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo. Pateikiant tokiu būdu pasirašytus dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Suteikiančioji institucija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas (Dalyvio vadovo ar kito įgalioto asmens parašu ir, jei yra, antspaudu, nurodant datą, vardą, pavardę ir pareigas, arba įgalioto viešojo subjekto, Dalyvio kilmės šalies teisės aktais nustatyta tvarka) jų kopijas.

Pirminiame pasiūlyme / Galutiniame pasiūlyme turi būti aiškiai nurodyta, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Koncesijų įstatymo 21 straipsniu. Jei tokia informacija nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri Pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Dalyvį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Komisija pasilieka teisę atskleisti Pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Suteikiančiosios institucijos vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyvis negalės Suteikiančiosios institucijos laikyti atsakinga už konfidencialios informacijos atskleidimą.

Dalyvio teikiamas Išsamus / Galutinis pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Dalyvis, nusprendęs pateikti užšifruotą Išsamų / Galutinį pasiūlymą, turi:

- iki Išsamių / Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą Išsamų / Galutinį pasiūlymą (užšifruojamas visas Išsamus / Galutinis pasiūlymas arba Išsamaus / Galutinio pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodytas Išsamaus / Galutinio pasiūlymo Mokestis ir kitų reikalaujamų vertinimui parametrų reikšmės. Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti Išsamų / Galutinį pasiūlymą galima rasti adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas/sifravimo-priemoniu-aprasas.

- iki vokų su Išsamiais / Galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Komisija galės iššifruoti pateiktą Išsamų / Galutinį pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Dalyvis neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Dalyvis turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Suteikiančiosios institucijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju Dalyvis turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Suteikiančiosios institucijos oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą arba dokumentą, patvirtinantį užstato sumokėjimą, Suteikiančiajai institucijai reikia pateikti adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, užklijuotame voke, nurodant Projekto pavadinimą, Dalyvio pavadinimą ir tai, kad voke yra Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.

Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninę kopiją arba dokumentą, patvirtinantį užstato sumokėjimą, Suteikiančiajai institucijai reikia pateikti iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos CVP IS priemonėmis.

Dalyviai gali pateikti Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninį originalą arba dokumento, patvirtinančio užstato sumokėjimą, skaitmeninę kopiją Toks skaitmeninis dokumentas Suteikiančiajai institucijai turi būti pateiktas iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos ir jis privalo būti atskirai pasirašytas Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto (užstato sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija gali būti pasirašyta ir Dalyvio įgalioto asmens)  kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikta CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 22 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatytus reikalavimus ir galioti ne trumpiau, negu pateiktas Išsamus pasiūlymas.

Prieš pateikdami Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, Dalyviai gali kreiptis į Komisiją dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymas bus pateiktas CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.

Suteikiančioji institucija rekomenduoja įvertinti CVP IS ir kitų sistemų galimus nesklandumus ir neatidėlioti Išsamaus / Galutinio pasiūlymo pateikimo paskutinei minutei.

- Priedas. Pasiūlymo forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Palangos miesto savivaldybės administracijai

|  |  |  | [Išsamus/ Galutinis] PASIŪLYMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vieta) „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ |  |  |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalyvio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresas korespondencijai |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pateikdami šį Išsamų/Galutinį pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [nurodyti skelbimo šaltinius] ir kitus pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam [nurodyti Išsamiam/Galutiniam] pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo. Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį.

Įsipareigojame Sutarties įgyvendinimo metu laikytis Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų.

Ekonominio naudingumo kriterijumi vertinamų parametrų reikšmės:

| Kriterijus | Tiekėjo siūloma reikšmė /aprašymas |
| --- | --- |
| Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijai (C) |  |
| Suteikiančiajai institucijai įsipareigojamo mokėti Mokesčio dydis | Nepildoma. Bus vertinamas dydis, nurodytas šios formos X punkte (Mokestis su PVM (realia verte) |
| Investicijų į Objektus vertė per paskutinius 5 (penkerius) koncesijos Sutarties galiojimo metus | Nepildoma. Bus vertinamas dydis, nurodytas dalyvio pateiktame Finansiniame veiklos modelyje |
| Techninių aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijai (T) |  |
| Siūloma paslaugų koncepcija (T1): - Sezoniškumo valdymas ir veiklos tęstinumas. - Vietos bendruomenės įtraukimas / integravimas - papildomų paslaugų kiekis | Pateikti aprašymą arba pridėti jį atskirame dokumente prie šio pasiūlymo. |
| Teniso sporto paslaugų organizavimo patirtis (T2) | Pateikti aprašymą arba pridėti jį atskirame dokumente prie šio pasiūlymo. |
| Neformaliam ugdymui (teniso sporto treniruotės) ir renginiams skirtas nemokamų valandų skaičius per metus (T3) | Nurodyti nemokamų valandų skaičių per metus, kuris turi būti ne mažesnis kaip 548 valandos. |

Pateikiame tokius pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo:

| Projekto įgyvendinimo sąlygos ir reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė /aprašymas |
| --- | --- |
| [Nurodyti Projekto sąlygas ir reikalavimus, dėl kurių Dalyvis turi pateikti pasiūlymus, pvz. Sutarties sąlygų komentarai ir pastabos, |  |
| Kiti, Dalyvio nuomone, Projekto įgyvendinimui svarbūs pasiūlymai |  |

Siūlome tokius Sutarties įgyvendinimo etapus:

| Etapas | Etapo įgyvendinimo terminas | Etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Projektavimas |  |  |
| Darbų atlikimas |  |  |
| Paslaugų teikimas |  |  |

X. Mūsų siūlomas Mokestis yra toks:

| Eil. Nr. |  | Mokestis be PVM (realia verte) | Mokestis su PVM (realia verte) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mokestis (viso Sutarties laikotarpio suma) |  |  |

Esant neatitikimų tarp FVM ir Pasiūlymo formoje esančios informacijos, bus vadovaujamasi Pasiūlyme nurodyta informacija.

Mokesčio mokėjimų struktūra:

| Mokesčio dalis | Metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | ... | N-1 | N |
| Viso: |  |  |  |  |  |

Kaip [nurodyti Išsamaus/Galutinio] pasiūlymo sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui nurodytus reikalavimus, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas.

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos Subtiekėjus:

| Subtiekėjo pavadinimas | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas | Duomenys, patvirtinantys subtiekėjo pajėgumus įgyvendinti jam pavestą Sutarties dalį |
| --- | --- | --- |

Nurodome, kad šiose [nurodyti Išsamaus/ Galutinio] pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| 1. 2. 3. |  |
| --- | --- |

[nurodoma teikiant Išsamų pasiūlymą Siūlymus dėl Sutarties projekto, tiek naujai teikiamus, tiek pateiktus dar iki šio Išsamaus pasiūlymo pateikimo, ir jų paaiškinimus pateikiame Sutarties projekto tekste su pažymėtais pakeitimais, kurį pridedame prie  Išsamaus pasiūlymo.

[nurodoma teikiant Išsamų pasiūlymą Patvirtiname, kad pateiktame Išsamiame pasiūlyme nurodytos sąlygos pateiktos atsižvelgiant į galiojančią Sutarties projekto redakciją ir derybų metu gali būti pagerintos, jei būtų pritarta Dalyvio pateiktoms pastaboms Sutarties projektui bei kitoms sąlygoms.]

Pateikdami šį [nurodyti Išsamų/Galutinį pasiūlymą], patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai ir Paslaugos visiškai atitinka Konkurso dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su [nurodyti Išsamiu/Galutiniu] pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

Išsamaus ir Galutinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

|  | (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) |
| --- | --- |

| Pasiūlymas galioja iki | (Nurodomas ne trumpesnis kaip 120 dienų galiojimo terminas) |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pridedamų dokumentų pavadinimai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Finansinis veiklos modelis (ir jį pagrindžiantys dokumentai) |  |
|  | Sutarties projektas su pasiūlymais, patikslinimais ir jų paaiškinimais (pateikiami Sutarties tekste, juos aiškiai pažymint arba naudojant „sekti keitimus“ ar jai analogišką funkciją teksto redaktoriuje) |  |
|  | Paslaugų teikimo koncepcija |  |
|  | Susijusių bendrovių sąrašas |  |
|  | Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planas |  |
|  | [Nurodyti kitus dokumentus] |  |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma

________________________________________________________________________________

(dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[data], Nr. [numeris]

Palangos miesto savivaldybės administracijai

Susijusių bendrovių Sąrašas

Atsižvelgdami į Sąlygų reikalavimą, pateikdami Pasiūlymą dalyvauti koncesijos  „Sporto bazės, esančios adresu Gėlių a. 1A paskirties konversija/ teritorijos plėtra – „Teniso kortų nuoma, trenerių paslaugos, neformalus ugdymas ir apgyvendinimo paslaugos“ konkurse, pateikiame šį su mumis, kaip Konkurso Dalyviu, susijusių bendrovių sąrašą:

| Su [Dalyvio pavadinimas] susijusios įmonės: | Siejantys ryšiai: |
| --- | --- |

Susijusia bendrove šiuo atveju laikoma bet kuri bendrovė, ūkinė bendrija, ribotos atsakomybės bendrija, fondas ar kitas vienetas (juridinis arba ne juridinis asmuo), kurį Dalyvis (ar jo nariai) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba kuris pats tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Dalyvį (ar jo narį), arba kurį kartu su Dalyviu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kitas vienetas, turėdamas nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindamas tokiai kontroliuojamai bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus.

Kontrolė reiškia dominuojančią įtaką kitam ūkio subjektui tiesiogiai ar netiesiogiai turint nuosavybės teisę, kitaip dalyvaujant finansiškai arba numatant dalyvavimo taisykles tame subjekte, t. y. kai:

- turima daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių; arba

- turima daugiau kaip pusę visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamos bendrovės išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai; arba

- turima galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių; arba

- yra sudaryta sutartis, pagal kurią kontroliuojama bendrovė yra įsipareigojusi įgyvendinti kontroliuojančios bendrovės sprendimus ir nurodymus; arba

- turima teisė į ne mažiau kaip pusę kontroliuojamos bendrovės turto, pelno ar likutinio reikalavimo.

Mes suprantame ir sutinkame, kad paaiškėjus, jog mūsų pateiktas Susijusių bendrovių sąrašas yra neteisingas, arba pasikeitus šioms bendrovėms ir neatnaujinus sąrašo per protingą terminą, mūsų Pasiūlymas gali būti atmestas ir mes pašalinti iš tolesnio dalyvavimo Konkurse.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Sutarties projektas

[Pridedama atskiru dokumentu]

- Priedas. Reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui

- Dalyvis privalo užtikrinti savo Išsamaus ir Galutinio pasiūlymo galiojimą vienu iš šių būdų: banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu.

- Reikalavimai banko garantijai:

2.1.	neatšaukiama ir besąlyginė.

2.2.	turi būti pasirašyta ją išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Koncesijų įstatymo 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

- Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimu:

3.1.	neatšaukiamas ir besąlyginis.

3.2.	turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Koncesijų įstatymo 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.3.	Kartu turi būti pateikiama draudimo liudijimo (poliso) kopija arba originalas su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos, pasirašytas draudiko arba jo įgalioto asmens el. parašu bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija, įrodanti, kad draudimo įmoka už išduotą Išsamaus / Galutinio pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta .

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas kaip vienas užtikrinimas visai Sąlygų 75 punkte reikalaujamai sumai. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – turi būti pateiktas vienas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visų tiekėjų grupės narių vardu.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

6.1.	suma, kuria užtikrinamas Pasiūlymo galiojimas (ne mažesnė kaip nustatyta Sąlygų 75 punkte);

6.2.	užtikrinimo sumos gavėjas – Palangos miesto savivaldybės administracija;

6.3.	subjekto, kuriam išduodamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, užtikrinime turi būti nurodyti visų grupės narių pavadinimai (vienas ūkio subjektų grupės narys gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei kartu pateikiamas užtikrinimą išdavusios organizacijos patvirtinimas, kad jis galioja visiems ūkio subjektų grupės nariams);

6.4.	informacija, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja ne trumpiau, negu pateiktas Pasiūlymas;

6.5.	sąlyga, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusi institucija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) Darbo dienų sumokėti Suteikiančiajai institucijai užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavusi Suteikiančiosios institucijos pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudama, kad Suteikiančioji institucija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Suteikiančioji institucija pažymės įvardydama, jog egzistuoja viena ar kelios iš ‎žemiau nurodytų sąlygų:

- Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Išsamaus / Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Išsamiame / Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);

- Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Išsamaus / Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

- Konkursą laimėjęs Dalyvis raštu atsisako pasirašyti Sutartį, arba atsisako sudaryti Sutartį Koncesijų įstatyme, Sąlygose ir Galutiniame pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos / Suteikiančiosios institucijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo Išankstinių Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi sąlygų.

6.7.	sąlyga, kad išduotam Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui bus taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Dalyvis gali prašyti Komisijos patvirtinti, kad sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Komisija atsako Dalyviui ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Komisijos neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą gavus informacijos, kad Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Suteikiančiajai institucijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

- Priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka

Jeigu ūkio subjektas ar Dalyvis mano, kad Komisija / Suteikiančioji institucija nesilaikė Koncesijų įstatymo reikalavimo ir pažeidė jo teisėtus interesus

Tokiu atveju ūkio subjektas / Dalyvis gali pateikti Komisijai / Suteikiančiajai institucijai pretenziją dėl, ūkio subjekto / Dalyvio nuomone, jo teisėtus interesus pažeidžiančių Komisijos / Suteikiančiosios institucijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Toks pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

Pretenziją galima pateikti Komisijai / Suteikiančiajai institucijai faksu, per CVP IS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją per:

- 10 dienų nuo Komisijos / Suteikiančiosios institucijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos; arba

- 10 dienų nuo paskelbimo apie Komisijos / Suteikiančiosios institucijos priimtą sprendimą dienos, tais atvejais, kai Koncesijų įstatymas nereikalauja raštu informuoti ūkio subjektus apie Komisijos / Suteikiančiosios institucijos priimtus sprendimus.

Pretenziją Komisija / Suteikiančioji institucija nagrinės tik tokiu atveju, jeigu ji bus gauta nepraleidžiant aukščiau nurodytų terminų ir iki Sutarties sudarymo dienos. Pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu Konkurso procedūros yra stabdomos. Išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų Konkurso procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam ūkio subjektams ar suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) Darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

Jeigu Komisija / Suteikiančioji institucija netenkina pretenzijos

Jeigu pateikta pretenzija nėra patenkinama, patenkinama tik iš dalies, arba neišnagrinėjama per nustatytą terminą, ją pateikęs ūkio subjektas / Dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jeigu ūkio subjektas / Dalyvis kreipiasi į teismą, jis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas pateikia Suteikiančiajai institucijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.

[objektas gali būti apibrėžiamas ne verte, bet apimtimi, nurodant objekto plotą]

Susijusiomis paslaugomis šio Konkurso kontekste bus laikomos šios paslaugos – teniso aikštelių nuomos, teniso įrangos nuoma, teniso trenerių, teniso varžybų organizavimo / teisėjavimo / sekretoriavimo,  treniruočių koordinavimo, grafikų sudarymo paslaugos.

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.

Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotus atstovauti ir veikti visos grupės vardu.

Nurodyti kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimo numerį pagal Sąlygų  4 priedą Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai.

Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Dalyvio atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, ir jų puslapių skaičių. Jei atitikimas kvalifikacijos reikalavimui grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais, reikia nurodyti jų pavadinimus. Taip pat nurodomas ūkio subjektų grupės nario, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas kvalifikacijos reikalavimui, pavadinimas.

Susijusiomis paslaugomis šio Konkurso kontekste bus laikomos šios paslaugos – teniso aikštelių nuomos, teniso įrangos nuoma, teniso trenerių, teniso varžybų organizavimo / teisėjavimo / sekretoriavimo,  treniruočių koordinavimo, grafikų sudarymo paslaugos

Taip kaip nurodyta Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai.

Pildoma, jei Dalyvis / ūkio subjektų grupės narys /Subtiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys turi kitą valdymo ar priežiūros organo narį (narius) ar kitą asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.).

Jeigu nenurodyta, kokiose paraiškos dalyse yra konfidenciali informacija, Suteikiančioji institucija turi teisę atskleisti visą paraiškoje esančią informaciją. Konfidencialia informacija nelaikomas Dalyvio (arba ūkio subjektų grupės narių) pavadinimas ir kita informacija, kuri kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nelaikoma konfidencialia informacija.

Susijusiomis paslaugomis šio Konkurso kontekste bus laikomos šios paslaugos – teniso aikštelių nuomos, teniso įrangos nuoma, teniso trenerių, teniso varžybų organizavimo / teisėjavimo / sekretoriavimo,  treniruočių koordinavimo, grafikų sudarymo paslaugos.

Pateikiami rekomenduojami Išsamių ir Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijai

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.

Apima teniso kortų bei joms reikalingos įrangos nemokamą suteikimą.

Su Galutiniu pasiūlymu nereikia teikti siūlymų Sutarčiai.

Mokėjimo dalys pateikiamos iš Finansinio veiklos modelio apskaičiuotų rezultatų.

Paskutinis Sutarties periodas (metai), už kurį mokamas Mokestis.

Bendra Mokesčio dalių suma per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi Mokesčiui.

Jeigu nenurodoma, kokiose Pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Suteikiančioji institucija turi teisę atskleisti visą Pasiūlyme esančią informaciją.

Su Galutiniu pasiūlymu nereikia teikti siūlymų Sutarčiai.