STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. XXX/1/2/3/4/5

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| Pirkimo pavadinimas ir numeris | (VPP-1093) DSS katilinių atnaujinimas Vilniaus regione |
| --- | --- |
| Sutarties numeris |  |

| 1. Sutarties šalys |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Užsakovas | 1.1.1. Pavadinimas | AB „Amber Grid“ |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 303090867 |
|  | 1.1.3. Adresas | Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215 |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT100007844014 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT71 7044 0600 0790 5969 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB SEB bankas, 70440 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 5 236 0855 |
|  | 1.1.8. El. paštas | info@ambergrid.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |
| 1.2. Rangovas (Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

remdamiesi "(VPP-930) DSS katilinės atnaujinimas (Vilnius)” pirkimo (toliau – Pirkimas) dėl:

I pirkimo objekto dalies – Jurbarko DSS šildymo sistemos (katilinės) atnaujinimo Darbai ir/ arba;

II pirkimo objekto dalies – Šakių DSS šildymo sistemos (katilinės) atnaujinimo Darbai ir/ arba;

III pirkimo objekto dalies – Švenčionėlių DSS šildymo sistemos (katilinės) atnaujinimo Darbai ir/ arba;

IV pirkimo objekto dalies – Pravienos DSS šildymo sistemos (katilinės) atnaujinimo Darbai ir/ arba;

V pirkimo objekto dalies (toliau – POD)  – Birštono DSS darbai, vykdyto skelbiamų derybų būdu (supaprastintas pirkimas), sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu ir Pirkimo rezultatais, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

| 1. Sutarties dalykas | - Rangovas įsipareigoja atlikti Pirkimo dokumentuose nurodytus Jurbarko DSS ir/ arba Šakių DSS ir/ arba Švenčionėlių DSS ir/ arba Pravienos DSS ir/ arba Birštono DSS (toliau – Objektas (-ai)): - paprastojo remonto darbus ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, pagal Sutarties vykdymo metu Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo parengtą (-us) ypatingojo statinio paprastojo remonto aprašą (-us) (toliau – Projektas (-ai)) (toliau – Projekto (-ų) parengimo paslaugos), - suteikti Koordinatoriaus (-ių), atsakingo (-ų), kad Teisės aktuose numatytais atvejais Projekto rengimo ir (ar) Darbų vykdymo metu būtų numatyti ir vykdomi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai paslaugas – taip (toliau bendrai – Darbai), atitinkančius Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninės specifikacijos ir kitų Techninę specifikaciją sudarančių dokumentų, Sutarties, teisės aktų reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Pradinės Sutarties vertė ir Kaina, mokėjimo tvarka, Kainos ir Darbų apimties keitimas | 2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: mišri kainodara: fiksuota kaina su peržiūra ir fiksuotas įkainis su peržiūra. 2.2. Kainos peržiūros sąlygos numatytos Bendrųjų sąlygų 2.1.4 ir (ar) 2.1.5 punktuose – taikoma, taip pat: 2.2.1. Sutarčiai taikomas – Inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indeksas. 2.22. Sutarties sudarymo dieną Inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indeksas yra Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text. |  |
|  | 2.3. Pradinės Sutarties vertė ir Kaina | 2.3.1. Pradinė (-ės) Sutarties (-ių) vertė (-ės): I POD Pradinė Sutarties vertė: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM: Darbų kaina: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM; Paslaugos perkamos pagal poreikį: 2 000,00 Eur be PVM ir PVM. ir/ arba II POD Pradinė Sutarties vertė: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM: Darbų kaina: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM; Paslaugos perkamos pagal poreikį: 2 000,00 Eur be PVM ir PVM. ir/ arba III POD Pradinė Sutarties vertė: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM: ​​Darbų kaina: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM; Paslaugos perkamos pagal poreikį: 2 000,00 Eur be PVM ir PVM. ir/ arba IV POD Pradinė Sutarties vertė: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM: ​​Darbų kaina: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM; Paslaugos perkamos pagal poreikį: 2 000,00 Eur be PVM ir PVM. ir/ arba V POD Pradinė Sutarties vertė: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM: ​​Darbų kaina: ​Click or tap here to enter text.​ Eur be PVM ir PVM; Paslaugos perkamos pagal poreikį: 2 000,00 Eur be PVM ir PVM. 2.3.2. Kaina: įrašoma suma skaičiais Eur be PVM ir PVM. |
|  | 2.4. Mokėjimo tvarka | 2.4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų/-as nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos. |
|  | 2.5. Darbų apimties keitimas Sutarties galiojimo metu | 2.5.1. Teisė keisti Darbų apimtį pagal Bendrųjų sąlygų 2.1.5 punkto nuostatas: 2.5.1.1. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties Kainos; 2.5.1.2. Užsakovas turi teisę didinti Darbų apimtį įsigyjant papildomą Darbų kiekį (įskaitant panašių darbų), tačiau bendra papildomai įsigytinų darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties Kainos. 2.5.2. Užsakovas turi teisę keisti Projekto sprendinius, tačiau bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties Kainos. |
| 3. Sutarties vykdymas | 3.1. Darbų vykdymo grafikas (toliau – Grafikas): | 3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką ne vėliau kaip 14 dienas (-ų) nuo Sutarties pasirašymo. 3.1.2. Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte numatyta atsakomybė už vėlavimą pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką: taikoma. |
|  | 3.2. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai): | 3.2.1. ne vėliau kaip numatyta Grafike, bet ne vėliau kaip 2027-12-31 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 3.2.2. Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytų terminų atžvilgiu taikomos Bendrųjų sąlygų 1.4.5 - 1.4.6 punktų nuostatos, taip pat už šių terminų pažeidimą (vėlavimą) taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punkte numatyta atsakomybė (skaičiuojami delspinigiai). |
|  | 3.3. Darbų priėmimas ir apmokėjimo už juos sąlygos | 3.3.1. Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas: (i) dalimis – po kiekvieno atskiro pirkimo objekto Darbų užbaigimo, jei Sutartis sudaroma dėl kelių pirkimo objekto dalių; arba (ii) vieną kartą – užbaigus visus Darbus, jei Sutartis sudaroma dėl vienos pirkimo objekto dalies. |
|  | 3.4. Galutinio perdavimo akto pasirašymo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš pasirašant Galutinį perdavimo aktą | 3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta; 3.4.2. Visų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami; 3.4.3. Rangovas gauna ir perduoda Užsakovui Statybos užbaigimo aktą (-us) arba Rangovas surašė Deklaraciją (-as) (Deklaraciją (-as) Rangovas privalo surašyti visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar jos surašymas pagal galiojančius teisės aktus yra ar nėra privalomas) ir šią (-as) patvirtintą (-as) (jeigu taikoma) ir įregistruotą (-as) (jeigu taikoma) Deklaraciją (-as) perdavė (kartu su visais priedais) Užsakovui; 3.4.4. Rangovas perduoda Užsakovui visą statybos techninę ir kitą dokumentaciją, nurodytą Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte; 3.4.5. Rangovas pristatė Užsakovui į jo nurodytą (-as) vietą (-as) demontuotą įrangą, gaminius, įrenginius ar kt.; 3.4.6. Rangovas pateikė dokumentą (-us), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas; 3.4.7. Rangovas pateikė statybines ir (ar) kitas atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie priduotas atliekas. Dokumentuose (pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte) turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, už priduotas statybines atliekas gautina suma (jeigu taikoma). Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, piniginės lėšos už metalo laužą ar kitas statybines ar kitas atliekas turi būti pervestos į Užsakovo sąskaitą tiesiogiai; 3.4.8. Rangovas priėmimo-perdavimo aktu (-ais) grąžino arba perdavė Projektą (-us), visas jo (jį sudarančių projektų (kai Projektas (-ai) parengtas dviem etapais)) dalis, laidas ir galutinę (-es) versiją (-as) ir Teisės aktų reikalaujamus Projekto (-ų) brėžinius su žyma „taip pastatyta“, patvirtintus Teisės aktų nustatyta tvarka. . |
|  | 3.5. Statybos techninė ir kita dokumentacija, kurią turi pateikti Rangovas | Pavadinimas; Taikoma, jei pažymėta „taip“. 3.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;; taip. 3.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;; taip. 3.5.3. įrangos, įrenginių, matavimo prietaisų techninius pasus (lietuvių arba anglų kalba);; taip. 3.5.4. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių arba anglų kalba);; taip. 3.5.5. bandymų protokolus, Užsakovo pateiktas ir Rangovo užpildytas KDF formas, medžiagų saugos atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas;; taip. 3.5.6. Bendrųjų sąlygų 1.8.7 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau;; ne. 3.5.7. tinkamai užpildytą (-us) statybos darbų žurnalą (-us);; ne. 3.5.8. geodezinę (-es) nuotrauką (-as);; taip. 3.5.9. inžinerinių tinklų planą (-us);; taip. 3.5.10. kadastrinių matavimų bylą (-as);; taip. 3.5.11. ortofotografinį (-ius) žemėlapį (-ius);; ne. 3.5.12. statinio informacinio modeliavimo priemones (BIM);; ne. |
|  | 3.6. Kiti Darbų vykdymo reikalavimai | 3.6.1. Statybos darbų žurnalas: nereikalaujamas. 3.6.2. Reikalavimas Rangovui gauti Sutikimą (-us) (Bendrųjų sąlygų 1.8.3 bei 1.1.1. u) punktas): taikomas 3.6.3. Rangovas (jungtinės veiklos atveju – atsakingasis partneris) yra įgaliojamas vykdyti Statybos įstatymo 221 str. numatytas pareigas, susijusias su į statybvietę patenkančių asmenų kontrole (Bendrųjų sąlygų 1.8.38 p.): netaikoma. 3.6.4. Atlikti informavimą apie statybos pradžią - ne; |
|  | 3.7. Delspinigiai, susiję su tarpinių terminų, numatytų Grafike, vėlavimu (nuostata netaikoma Specialiųjų sąlygų 3.2. p. nurodytiems (jei nurodyti) tarpiniams terminams, kurie prilyginami galutiniams) | 3.7.1. Delspinigiai pradedami skaičiuoti vėluojant atlikti Darbus (jų dalį) iki Grafike ir (ar) Sutartyje įtvirtintų tarpinių Darbų atlikimo terminų: netaikoma. |
| 4. Draudimai. | 4.1. Rangovo civilinės atsakomybės savanoriškasis draudimas (-ai): taikoma tokiomis sąlygomis: 4.1.1. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažesnė nei 5 proc. nuo Kainos (pradinės Sutarties vertės) (be PVM), bet ne mažiau nei 43.400 eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) kiekvienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartį. |  |
| 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas. Avanso užtikrinimas. | 5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikoma 5.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: taikoma tokiomis sąlygomis: 5.2.1. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma: ne mažesnė nei 5 proc. nuo Kainos (pradinės Sutarties vertės) (su PVM); 5.2.2. užtikrinimo galiojimo laikotarpis: pirmieji 3 metai . |  |
| 6. Subranga | 6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybė su subtiekėjais yra numatyta, trišalės sutarties projektas pridedamas. |  |
| 7. Sutarties įsigaliojimo, galiojimo ir pratęsimo sąlygos, egzempliorių skaičius ir kalba | 7.1. Papildomos Sutarties įsigaliojimo sąlygos: netaikomos 7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba (-omis). |  |
| 8. Reikalavimai dėl atitikties Nacionalinio saugumo įstatymui | 8.1. Taikoma, jei tikrinama Tiekėjo/subtiekėjų darbuotojų atitiktis: taikoma Tiekėjo ir (ar) subtiekėjų darbuotojai, kuriems bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, turi atitikti Nacionalinio saugumo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1-8, 10-11 punktuose nurodytus kriterijus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tokių asmenų sutikimus būti tikrinamiems bei dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Nacionalinio saugumo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 bei 7 punktuose nurodytų aplinkybių. 8.2. Taikoma, jei vykdoma sandorio (Sutarties) patikra: Tais atvejais, kai Pirkėjas kreipiasi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, ir Komisija ir/ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė numato papildomus įpareigojimus/rekomendacijas, Tiekėjas įsipareigoja jų laikytis. Įpareigojimai/rekomendacijos: [pildoma, gavus Komisijos ir/ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojimus/rekomendacijas] |  |
| 9. Kitos Sutarties nuostatos | Netaikoma. |  |
| 10. Priedai | 10.1. Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją, jų patikslinimai ir paaiškinimai, skelbiami adresu Click or tap here to enter text.. 10.2. Bendrosios sutarties sąlygos. 10.3. Rangovo pasiūlymas (galutinis pasiūlymas), jo patikslinimai ir paaiškinimai. 10.4. Trišalės sutarties projektas. 10.5. Konfidencialumo susitarimas. |  |
| 11. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir Užsakovo kontaktai Statybos užbaigimo dokumentams ir Darbų perdavimo-priėmimo aktams pateikti | 11.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: Užsakovo atsakingas asmuo:; Rangovo atsakingas asmuo:. Pareigos, vardas, pavardė; Pareigos, vardas, pavardė. Telefonas; Telefonas. El. paštas; El. paštas. 11.2. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Click or tap here to enter text. 11.3. Pasirašyti Statybos užbaigimo dokumentai ir Darbų perdavimo-priėmimo aktai turi būti pristatyti Užsakovui į Tinklų skyriaus Įrenginių priežiūros grupę adresu Gudelių g. 49, Vilnius. |

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| # [vardas, pavardė] # [Pareigos] | # [vardas, pavardė] # [Pareigos] |

# 20___-____-____							20___-____-____