| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sąvokos: |  |
| - Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Perkančioji organizacija). - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |
|  | Bendrosios nuostatos |  |
| - Šis dokumentas yra Užsakovo techninė specifikacija (kartu ir Užsakovo užduotis), kurioje pateikiami Užsakovo reikalavimai, nurodymai ir procedūros, susijusios su Vasario 16-osios g. 11 tvoros atstatymo darbų (toliau – Darbai) atlikimu. Ši užduotis yra neatsiejama Darbų rangos sutarties (toliau – Sutartis) dalis. - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis. - Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai). - Rangovas atsako už visų Pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais. |  |  |
|  | Pirkimo objektas | - Vasario 16-osios g. 11 tvoros atstatymo (tvarkybos) darbai. |
|  | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | - Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį. |
|  | Darbų atlikimo vieta | - Vasario 16-osios g. 11, 01107 Vilnius. |
|  | Darbų atlikimo terminas | - Bendras Darbų atlikimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą, negali viršyti 8 (aštuonių) mėnesių nuo statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | - Darbų atlikimo terminas, Rangovui pateikus Užsakovui aplinkybes patvirtinančius dokumentus, gali būti pratęsiamas iki 2 (dviejų) mėnesių šiais atvejais: - susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; - dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; - Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; - Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; - esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, kurių atsiradimo Sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu, šių aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Sutarties šalių ir dėl šių aplinkybių atsiradimo nėra Šalių kaltės. |
|  | Užduotis ir techniniai reikalavimai Pirkimo objektui |  |
|  | - Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, įm. k. 120153047, Eigulių g. 32, 03150 Vilnius (toliau – Užsakovas). - Darbų rūšis: tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbai (toliau – Darbai). - Darbų atlikimo vieta: Vasario 16-osios g. 11, 01107 Vilnius. - Darbų pradžia: Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena, jeigu iki tos dienos Rangovas yra pateikęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. - Darbų atlikimas: Rangovas Darbus turi atlikti, vadovaudamasis Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas (toliau – Projektas) sprendiniais, darbų atlikimo eiga, metodika ir kitais Projekte nustatytais reikalavimais. Projekte atsiradus netikslumams arba neatitikimams, Rangovas privalo nedelsdamas kreiptis į Užsakovą dėl Projekto sprendinių patikslinimo. Rangovas negali savarankiškai keisti Projekto sprendinių. - Darbų atlikimo eiga: Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafikas) ir Darbų kainos / įkainių detalizacijos žiniaraštį (lokalinę sąmatą). Pateiktas Grafikas ir Darbų kainos / įkainių detalizacijos žiniaraštis įsigalioja tik juos patvirtinus Užsakovui. Užsakovas pastabas pateikia ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. - Grafikas: turi nurodyti statybvietės perdavimo-priėmimo datą, paruošiamųjų darbų, ardymo darbų, atitinkamų tvoros dalių restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo darbų bei baigiamųjų darbų terminus. - Reikalavimai Darbų vykdymui: - Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti ir atstatyti į buvusią padėtį. - Rangovas privalo užtikrinti, kad prieš atliekant žemės judinimo darbus būtų atlikti archeologiniai tyrimai. Rengdamas pasiūlymą, Rangovas privalo įvertinti šių tyrimų apimtis, organizavimą ir su tuo susijusias išlaidas, kurios turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. - Darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Zin. 2004. Nr. 153- 5571) 9 straipsnio nustatyta tvarka. - Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, Projekte nurodytus kiekius ir matmenis turi pasitikslinti vietoje. - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti statybos produktus, įrenginius ir priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl tvarkybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. - Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, užtikrinant, kad visi darbai, darbų eiga, atlikti matavimai, naudotos medžiagos, pastebėti defektai, darbo kokybė ir priimti sprendimai būtų fiksuojami tiksliai, nuosekliai ir laiku. Elektroninis statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo tvarkybos darbų pradžios iki jų pabaigos. - Rangovas, Darbų vykdymo metu, Užsakovui privalo pateikti (į Užsakovo nurodytą elektroninę sistemą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų darbų fotofiksacijas. Nesilaikant šio reikalavimo, Užsakovas turi teisę nepriimti atliktų darbų aktų už darbus, kuriems ši informacija nebuvo pateikta. - Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami Rangovo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą elektroninę sistemą. - Rangovas privalo pasirūpinti visu reikiamu Rangovo personalu, visais statybos produktais, įrenginiais, priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Darbus ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį. - Rangovas privalo užtikrinti, kad į statybvietę galėtų patekti Rangovo personalas, Užsakovo personalas, techninės priežiūros vykdytojai, Projekto autoriai, taip pat kiti teisę patekti turintys asmenys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. - Rangovas užtikrina, kad visi jo darbuotojai ir pasitelkti tretieji asmenys, įskaitant subrangovus, visą Darbų vykdymo laikotarpį turėtų atitinkamą kvalifikaciją, privalomą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. - Rangovas savo jėgomis užtikrina, kad visi jo darbuotojai būtų aprūpinti darbo saugos priemonėmis ir jų saugumas būtų užtikrintas visą Darbų vykdymo laikotarpį. Pasitelktų trečiųjų asmenų, įskaitant subrangovus, darbuotojų saugą Rangovas užtikrina per jų vadovus, atsakingus už darbo saugos priemonių suteikimą. - Darbai turi būti vykdomi, o statybvietė tvarkoma taip, kad tvarkybos darbų atlikimo metu, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Darbų atlikimo pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: - Statinio esamos techninės būklės nepabloginimas; - Gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; - Apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; - Apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; - Aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; - Gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; - Vertingų želdinių išsaugojimas; - Gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. - Projekto vykdymo priežiūra: pradžia laikoma, kai Užsakovas sudaro Darbų Sutartį su Rangovu. |  |
|  | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Darbų dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. - Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius statybos produktus ar įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų. - Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą. - Už vėlavimą pašalinti defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Sutartyje nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos. |
|  | Garantija | - Pagrindinis Darbų garantinis terminas – 5 (penki) metai. - Garantinis terminas paslėptiems darbams (defektams paslėptuose statinio elementuose) –10 (dešimt) metų. - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų. |
|  | Žalieji reikalavimai | - Tiekėjas atliekamiems statybos darbams (I kategorija „Ypatingų statinių projektavimas, statyba“) taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). |
|  | Darbų atlikimo metu pateikiami dokumentai | - Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas. - Atliktų Darbų aktus ir Pažymas apie atliktų Darbų vertę. - Pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas. - Medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, visas naudojimo instrukcijas. - Kadastriniai matavimai, išpildomoji dokumentacija. - Darbų perdavimo – priėmimo aktai. - Statybos užbaigimo dokumentai. |
|  | Priedai | - Priedas Nr.1: „Darbų kainų / įkainių žiniaraštis“. - Priedas Nr. 2: „Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas“ – byla. - Priedas Nr. 3: „Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas“ – bylos priedai. - Priedas Nr. 4: „Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas“ – tvarkybos darbų leidimas. |