UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR JŲ SUKĖLĖJŲ VALSTYBĖS INFORMACINĖS SISTEMOS (ULSVIS) PALAIKYMO ir VYSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos (toliau – ULSVIS) palaikymo adaptavimo, konsultavimo paslaugos, kurias sudaro ULSVIS nepertraukiamo darbingumo užtikrinimas,     modifikavimai, naujų funkcionalumų kūrimas ir konsultavimo paslaugos.

ULSVIS veiklos logika, funkcionalumai, architektūra, techninis įgyvendinimas, integracijos, moduliai ir jų veikimo apimtys yra nurodyti dokumentuose „ULSVIS projektavimo dokumentas (versija skirta viešinimui) (Priedas Nr. 2.1) ir „ULSVIS specifikacija (aprašymas)“ (Priedas Nr. 2.2). Šiuose dokumentuose pateikiami funkcionalumo realizavimo pavyzdžiai (įskaitant, kai taikoma, ekrano vaizdus) yra iliustracinio pobūdžio, pateikiami ribota apimtimi, nėra laikomi išsamiu ar baigtiniu visų Sistemos realizavimo variantų ar naudotojo sąsajų aprašu ir negali būti aiškinami kaip ribojantys techninėje specifikacijoje nustatytų funkcionalumų apimtį. Duomenų formų, registruojamų duomenų ir procesų apimtys nustatomos taikytinuose teisės aktuose, o šioms apimtims įgyvendinti taikomi ULSVIS funkcionalumai, reikalavimai ir veikimo principai nustatyti techninėje specifikacijoje.

1.1. Bendra informacija:

1.1.1. ULSVIS diegėjas – UAB „Dts Solutions” iki 2026 gegužės 1 d. teikia ULSVIS modernizavimo II etapo projekto diegimo paslaugas, iki 2028 gegužės 1 d. teikia garantinės priežiūros paslaugas.

1.1.2. ULSVIS yra įdiegta trečiosios šalies administruojamoje techninėje-programinėje infrastruktūroje.

1.1.3. Dėl įvykdyto ULSVIS modernizavimo, sistemos funkcionalumų, integracijų ir naudotojų apimties pokyčio, istoriniai incidentų ar užklausų statistiniai duomenys nelaikomi reprezentatyviais būsimai paslaugų apimčiai įvertinti, todėl paslaugų poreikis planuojamas pagal techninėje dokumentacijoje apibrėžtą Sistemos apimtį ir darbo laiko sąnaudomis pagrįstą paslaugų teikimo modelį.

1.1.4.	ULSVIS naudojamos testinė ir produkcinė aplinkos.

2. Pirkimo objektas

2.1.	Pirkimo objektas – ULSVIS palaikymo ir vystymo paslaugos (toliau Paslaugos).

2.2.	Paslaugas sudaro – ULSVIS sistemos funkcionalumo plėtra, naujų modulinių sprendimų kūrimas, naujų integracijų su kitomis sistemomis kūrimas, bei atnaujinimų ir pokyčių diegimas pagal užsakovo pateiktus reikalavimus, klaidų šalinimas ir identifikavimas, veikimo užtikrinimas ir funkcionalumo palaikymas, konsultacijos, sutrikimų dėl gaunamų duomenų per integracijas šalinimas, programinės įrangos atnaujinimas.

2.3.	Paslaugų teikimo terminas: 5 mėnesiai su galimybe pratęsti du kartus po vieną mėnesį.

2.4.	Pirkimo objekto apimtis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ULSVIS palaikymo ir vystymo paslaugos | val. | 1079 |

3. Reikalavimai paslaugų atlikimui.

3.1.	Reikalavimai Paslaugoms:

3.1.1.	Visi (tiek Tiekėjo nustatyti, tiek Perkančiosios organizacijos pastebėti) ULSVIS veikimo sutrikimai turi būti registruojami Tiekėjo elektroninių kreipinių registravimo sistemoje  (toliau – Pagalbos sistema).

3.1.2.	Paslaugos, išskyrus I lygio sutrikimų šalinimą, teikiamos darbo dienomis darbo laiku nuo aštuntos (8.00 val.) iki septynioliktos valandos (17.00 val.). Darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpesnė.

3.1.2.1. Nustačius I lygio sutrikimą, Tiekėjas privalo nedelsdamas pradėti jo šalinimą nepriklausomai nuo darbo laiko, įskaitant nakties laiką, poilsio ir švenčių dienas, ir tęsti darbus iki laikino sprendimo įgyvendinimo arba funkcionalumo atkūrimo tiek, kiek būtina kritiniam poveikiui pašalinti.

3.1.3.	Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, internetu ar darbo vietoje. Kitos Paslaugos teikiamos interneto ryšio priemonėmis arba Perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Nuotolinė prieiga prie ULSVIS aplinkų Tiekėjo įgaliotiems asmenims suteikiama laikantis informacijos saugos reikalavimų ir taikomų prieigos valdymo procedūrų, naudojant VPN prieigą prie ULSVIS tinklo per tarpinį („jump host“) serverį.

3.1.4.	ULSVIS veikimo sutrikimų prioritetai ir reakcijos laikas – laikas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja sureaguoti į registruotą ULSVIS veikimo sutrikimą per nustatytą reakcijos laiką, atlikti pirminę incidento analizę ir pateikti PO siūlomą sprendimo būdą bei numatomų darbo laiko sąnaudų įvertinimą, bet ne ilgiau nei numatyta Techninės specifikacijos atitinkamuose punktuose. Visi sutrikimai yra skirstomi į trijų prioritetų sutrikimus, atsižvelgiant į jų poveikį Perkančiosios organizacijos galimybėms sėkmingai vykdyti kasdienę veiklą.

3.1.5.	I lygio sutrikimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

3.1.5.1.	ULSVIS nustojo funkcionuoti ir Perkančioji organizacija negali tęsti darbo su ULSVIS.

3.1.6.	II lygio sutrikimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

3.1.6.1. Sutrikimas leidžiantis dirbti su ULSVIS moduliais, kuomet dėl sistemos nekorektiškų rezultatų sutrinka ULSVIS procesas, t. y. bent vienam sistemos vartotojui dėl sistemos sutrikimo nepavyksta laiku atlikti reikalingų funkcijų. Jeigu vykdant operacijas, rezultato nepavyksta pasiekti per keturias (keturias) minutes.

3.1.7.	III lygio sutrikimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

3.1.7.1.	 Sutrikimas sukelia nepatogumus naudotis ULSVIS, bet neįtakoja esminių veiklai funkcijų (lėtas ULSVIS veikimas ir kt.);

3.1.7.2.	 Sutrikimas nekelia grėsmės duomenims ir ULSVIS funkcionavimui, problemos sprendimas yra būtinas, bet ne kritinis.

3.1.8.	Teikdamas Paslaugas, kai jos susijusios su sutrikimų sprendimu, Tiekėjas privalo per nustatytą reakcijos laiką sureaguoti į registruotą ULSVIS veikimo sutrikimą, atlikti pirminę incidento analizę bei pateikti PO siūlomą sprendimo būdą ir numatomų darbo laiko sąnaudų įvertinimą:

| Sutrikimo prioritetas | Reakcijos laikas | Funkcionalumo atstatymo laikas |
| --- | --- | --- |
| I lygio | ne ilgiau kaip 1 valanda | ne ilgiau kaip 2 valandos + reakcijos laikas |
| II lygio | ne ilgiau kaip 1 darbo valanda | ne ilgiau kaip 4 darbo valandos + reakcijos laikas |
| III lygio | ne ilgiau kaip 2 darbo valandos | derinama su Perkančiąja organizacija |

3.1.8.1 I lygio sutrikimams šiame punkte nustatyti reakcijos ir funkcionalumo atkūrimo terminai taikomi nepriklausomai nuo paros laiko, darbo, poilsio ar švenčių dienų.

3.1.9.	Nustačius sutrikimą, jo šalinimo laikas ir numatomos darbo laiko sąnaudos derinami su Perkančiąja organizacija.

3.1.10.	Jei Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių ir / ar nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių negali pašalinti sutrikimo per suderintą klaidos išsprendimo laiką, jis turi nedelsiant informuoti Perkančiąją organizaciją raštu (el. paštu) apie tokias aplinkybes ir priežastis. Perkančiajai organizacijai įvertinus nurodytų aplinkybių ir priežasčių pagrįstumą, Perkančioji organizacija ir Tiekėjas abipusiu susitarimu gali nustatyti kitokį sutrikimų pašalinimo laiką.

3.1.11.	Reakcijos laikas – laikas per kurį Tiekėjas nuo Perkančiosios organizacijos problemos registravimo momento Pagalbos sistemoje patvirtina problemos egzistavimą ir pateikia sprendimo paieškos būdą.

3.1.12.	Išsprendimo laikas – laikas po problemos sprendimo būdo pateikimo per kurį Tiekėjas išsprendžia problemą. Į šį laiką nėra įskaičiuojamas Perkančiosios organizacijos problemos išsprendimo tikrinimo ir patvirtinimo laikas.

3.1.12.1. Reakcijos ir (ar) funkcionalumo atstatymo terminų nesilaikymas laikomas sutartinių įsipareigojimų pažeidimu, už kurį Tiekėjui gali būti taikomos sutartyje nustatytos sankcijos.

3.1.12.2. Sankcijų dydis nustatomas sutartyje, atsižvelgiant į vėlavimo trukmę, pažeidimo mastą ir poveikį ULSVIS veikimui.

3.1.12.3. Sistemingi ar esminiai reakcijos ar funkcionalumo atstatymo terminų pažeidimai gali būti laikomi esminiu sutarties pažeidimu.

3.1.13.	Problema išspręsta tada, kai Perkančioji organizacija patvirtina problemos išsprendimą Pagalbos sistemoje arba kitu suderintu būdu.

3.1.14.	ULSVIS programinio kodo pataisymai ir naujos versijos turi būti diegiamos tik iš anksto su Perkančiosios organizacijos atstovais suderintu laiku ir tik esant Perkančiosios organizacijos atstovų patvirtinimui.

3.1.15.	ULSVIS programinio kodo pataisymai ir naujos versijos turi būti diegiamos ULSVIS testavimo aplinkoje, kur Perkančiosios organizacijos atstovas (-ai) patikrina atnaujintos ULSVIS veikimą. Esant neatitikimams, jie turi būti registruojami el. paštu arba Tiekėjo kreipinių valdymo sistemoje.

3.1.15.1. Testavimo tikslais naudojami nuasmeninti (anonimizuoti) duomenys, laikantis teisės aktų ir informacijos saugos reikalavimų.

3.1.16.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įdiegus atnaujinimus, ULSVIS išliktų ir anksčiau įsdiegtas ULSVIS funkcionalumas, jei tai neprieštarauja naujiems atnaujinto ULSVIS funkcionalumams ir keitimas yra suderintas su Perkančiosios organizacijos atstovais.

3.1.17.	Tiekėjas turi dokumentuoti ULSVIS pokyčius bei Perkančiajai organizacijai perduoti atnaujintą dokumentaciją (projektavimo dokumentai ir naudotojo vadovas).

3.1.17.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad dokumentacija būtų pilna, nuosekli, aktuali ir atitiktų faktiškai įgyvendintus sprendimus bei Sistemos būseną.

3.1.17.2. Tiekėjas privalo savo iniciatyva papildyti ar detalizuoti dokumentaciją tiek, kiek tai būtina tinkamai ULSVIS priežiūrai, vystymui ir žinių perimamumui užtikrinti.

3.1.18. Tiekėjas privalo identifikuoti operacinių sistemų ir visos su ULSVIS susijusios serveriuose įdiegtos programinės įrangos atnaujinimų, saugumo pataisų bei kritinių pažeidžiamumų diegimo poreikį ir pateikti PO siūlomų darbų planą bei numatomų darbo laiko sąnaudų įvertinimą.

Tokių atnaujinimų planavimas ir diegimas vykdomas tik PO patvirtinus pateiktą darbų apimtį ir darbo laiko sąnaudas.

3.1.18.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad teikiant Paslaugas atliekami pakeitimai, modifikacijos, atnaujinimai ir diegimai nepažeistų ULSVIS saugumo, nesumažintų taikomų saugumo priemonių efektyvumo ir atitiktų galiojančius informacijos saugos reikalavimus bei taikomus teisės aktus.

3.2.	Palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymas ir teikimo tvarka:

3.2.1. Paslaugų teikimo modelis

Paslaugos teikiamos pagal darbo laiko sąnaudomis pagrįstą modelį.

Visi Tiekėjo atliekami darbai, įskaitant:

- ULSVIS veikimo sutrikimų analizę ir šalinimą;

- funkcionalumo palaikymą;

- adaptacinius pakeitimus;

- integracijų konfigūravimą;

- konsultacijas;

- naujo funkcionalumo kūrimą ar modifikavimą;

atliekami tik po to, kai Perkančioji organizacija (PO) suderina planuojamų darbų apimtį ir Tiekėjo pateiktą darbo laiko sąnaudų įvertinimą.

Tiekėjas neprivalo pradėti darbų, išskyrus pirminę incidento analizę, kol PO nepatvirtina numatomų darbo sąnaudų.

Paslaugos laikomos suteiktomis tik PO patvirtinus atliktus darbus suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu, kuriame nurodomos faktinės darbo laiko sąnaudos.

Visos faktinės darbo laiko sąnaudos turi būti pagrįstos Pagalbos sistemoje registruotais įrašais, atliktų veiklų aprašymais ir, PO prašymu, darbo sąnaudų detalizacija pagal veiklas.

3.2.1.	Perkančiosios organizacijos pageidavimai gauti Paslaugas įforminami siunčiant pranešimą el. paštu arba per elektroninę Teikėjo kreipinių valdymo sistemą. Prie užduoties Perkančioji organizacija prideda dokumentus, reikalingus užduočiai įvykdyti (teisės aktai, nurodant jų aktualias redakcijas, oficialų paskelbimo šaltinį, ataskaitų formos ir kiti dokumentai, kuriuose aiškiai suformuluotos paslaugų teikimo sąlygos ir apimtys).

3.2.2.	Tiekėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos užduotį, el. paštu arba per elektroninę Tiekėjo kreipinių valdymo sistemą pateikia Perkančiajai organizacijai užduoties įgyvendinimo galimybių įvertinimą, numatomus įgyvendinimo terminus, planuojamą rezultatą ir numatomų darbo laiko sąnaudų įvertinimą.

3.2.2.1.	Tiekėjas neturi teisės atsisakyti vykdyti Paslaugas vien tuo pagrindu, kad konkretus funkcionalumas nebuvo aiškiai įvardintas kaip naujas ar esamas, jeigu Perkančioji organizacija pagal konkrečią užduotį nustato, kad Paslaugos patenka į aprašytų Paslaugų apimtį.

3.2.2.2. Darbo laiko sąnaudų įvertinimas turi būti detalizuotas pagal pagrindines veiklas, pavyzdžiui: analizę, projektavimą, programavimą, testavimą, diegimą, dokumentavimą ir kitas su užduoties įgyvendinimu susijusias veiklas.

3.2.2.3. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo papildomai pagrįsti pateiktą darbo laiko sąnaudų įvertinimą.

3.2.2.4. Perkančioji organizacija turi teisę atmesti nepagrįstai dideles ar ekonomiškai neproporcingas darbo laiko sąnaudas ir reikalauti pateikti patikslintą užduoties įgyvendinimo įvertinimą.

3.2.2.4.1. Jeigu Šalys nepasiekia susitarimo dėl Paslaugų apimties, darbo laiko sąnaudų įverčio ar darbų vykdymo sąlygų, galutinį sprendimą dėl konkrečios užduoties vykdymo tikslingumo, apimties ir finansavimo priima Perkančioji organizacija.

3.2.2.4.2. Šiame punkte nustatytas terminas taikomas užduotims, kurios nėra susijusios su ULSVIS veikimo sutrikimų šalinimu pagal šios Techninės specifikacijos 3.1.8 punkte nustatytus reakcijos ir funkcionalumo atstatymo terminus. Vystymo, keitimo, plėtros, adaptavimo ir kitoms analogiškoms užduotims Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai užduoties įgyvendinimo galimybių įvertinimą, numatomus įgyvendinimo terminus bei darbo laiko sąnaudų įvertinimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užduoties gavimo dienos, jei Šalys nesusitaria kitaip.

3.2.3.	Perkančioji organizacija, sutikdama su atsakyme nurodyta Paslaugų suteikimo data ir kaina, suderina su Tiekėju Paslaugų suteikimo sąlygas ir pasirašo Šalių susitarimą (laisva forma). Prie susitarimo pridedamas detalus paslaugų teikimo grafikas (nebent Šalys susitaria, jog jis nereikalingas), kurio privalo laikytis Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, ir Perkančioji organizacija, suteikdamas būtiną informaciją tinkamai vykdyti užsakymą. Suteiktų Paslaugų perdavimo - priėmimo akte nurodytos Paslaugų kainos negali viršyti susitarime nurodytų kainų, išskyrus tuos atvejus, kai eigoje reikalavimai keičiami ar papildomi.

3.2.3.1. Be išankstinio Perkančiosios organizacijos rašytinio suderinimo faktinės darbo laiko sąnaudos negali viršyti suderinto darbo laiko sąnaudų įvertinimo.

3.2.4.	Tiekėjas el. paštu arba per elektroninę Tiekėjo kreipinių valdymo sistemą privalo derinti su Perkančiąja organizacija visus Paslaugų teikimo metu priimamus sprendimus.

3.2.5.	Suteikęs Paslaugas, Tiekėjas apie tai el. paštu arba per elektroninę Tiekėjo kreipinių valdymo sistemą praneša Perkančiajai organizacijai ir pateikia naują programinės įrangos versiją bei atitinkamą dokumentaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis elektronine forma.

3.2.6.	Tiekėjui įgyvendinus suderintus pakeitimus ir juos įdiegus testinėje bei produkcinėje ULSVIS aplinkose, Perkančioji organizacija per 5 (penkias) darbo dienas patikrina įdiegtų pakeitimų atitiktį užduotyje nurodytiems reikalavimams, ULSVIS veikimo stabilumą bei pateiktos dokumentacijos komplektiškumą.

Nustačius netinkamą Paslaugų suteikimą ar suteiktų Paslaugų kokybės neatitikimą reikalavimams, Perkančioji organizacija el. paštu arba per elektroninę Tiekėjo kreipinių valdymo sistemą pateikia pastabas Tiekėjui.

Jei Perkančioji organizacija neturi papildomų pastabų, Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodomos faktinės darbo laiko sąnaudos.

3.2.7.	Tiekėjas informuoja Perkančiąją organizaciją apie pakartotino teikimo datą. Sąnaudos, reikalingos Tiekėjui ištaisyti pateiktos programinės įrangos, ar dokumentacijos trūkumus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas nėra papildomai apmokamos, išskyrus atvejus, kai tikslinami (keičiami arba pildomi) suderinti reikalavimai. Esant objektyvioms priežastims, Šalys suderina trūkumų šalinimo grafiką.

3.2.8.	Atlikęs pakeitimus pagal visas Perkančiosios organizacijos pateiktas ir suderintas pastabas, Tiekėjas, el. paštu arba per elektroninę Tiekėjo kreipinių valdymo sistemą suderinęs su Perkančiąja organizacija, atnaujina ULSVIS programinę įrangą produkcinėje aplinkoje užtikrindamas visos ULSVIS korektišką veikimą.

3.2.9.	Jei Šalis dėl objektyvių priežasčių ir / ar nuo Šalies nepriklausančių priežasčių negali įvykdyti savo įsipareigojimų nustatytais terminais, ji turi nedelsiant informuoti kitą Šalį raštu (el. paštu) apie tokias aplinkybes ir priežastis. Šalys abipusiu susitarimu gali nustatyti kitokį įsipareigojimų įvykdymo laiką.

3.2.10. Paslaugų kainodara:

3.2.10.1. Paslaugų kainodara grindžiama vienos darbo valandos įkainiu ir faktiškai suteiktų paslaugų apimtimi.

3.2.10.2. Paslaugų kiekis – Paslaugų sutartyje nurodytas darbo valandų per visą sutarties galiojimo laikotarpį skaičius.

3.2.10.3. Konkretus kiekvienos užduoties įgyvendinimui reikalingų darbo valandų kiekis nustatomas ir derinamas atskirai prieš pradedant vykdyti konkrečią užduotį, vadovaujantis šios Techninės specifikacijos 3.2 skyriuje nustatyta tvarka.

3.2.10.4. Apmokėjimas atliekamas tik už faktiškai suteiktas, tinkamai įvykdytas ir Perkančiosios organizacijos priimtas Paslaugas.

3.2.10.5. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso Paslaugų kiekio; apmokėjimas atliekamas tik už faktiškai suteiktas, tinkamai įvykdytas ir Perkančiosios organizacijos priimtas Paslaugas.

3.2.11.	Atliekamas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčiu: „4.4.3. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“

3.3.	Tiekėjas suteikia garantiją sukurtam ar modifikuotam ULSVIS funkcionalumui nuo konkrečių Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2028 m. gegužės 1 d., nepriklausomai nuo sutarties galiojimo pabaigos.

3.3.1	Garantiniu laikotarpiu nustatyti funkcionalumo veikimo sutrikimai ar klaidos, atsiradusios dėl Tiekėjo atliktų Paslaugų, šalinami Tiekėjo sąskaita be papildomo apmokėjimo, jei:

- funkcionalumas nebuvo modifikuotas Perkančiosios organizacijos, kitų tiekėjų, garantinę priežiūrą vykdančio rangovo ar trečiųjų šalių;

- sutrikimas neatsirado dėl išorinių sistemų, infrastruktūros ar trečiųjų šalių veiksmų;

- funkcionalumo naudojimas atitinka PO patvirtintą specifikaciją.

3.3.2.	Garantijos laikotarpiu nustatytiems sutrikimams ir trūkumams, kurie pagal šios Techninės specifikacijos 3.3.1 punktą laikomi garantiniais, netaikomas 3.2.1 punkte nustatytas darbo laiko sąnaudų derinimo reikalavimas. Tokie sutrikimai ir trūkumai šalinami laikantis šios Techninės specifikacijos 3.1.8, 3.1.8.1, 3.1.11 ir 3.1.12 punktuose nustatytų reakcijos ir funkcionalumo atstatymo terminų, atsižvelgiant į sutrikimo prioritetą.

4. Paslaugų apimties ribos ir ULSVIS keitimų valdymo tvarka

4.1.	Tiekėjas, gavęs pranešimą apie ULSVIS sutrikimą ar neatitikimą, privalo atlikti pirminę incidento analizę ir nustatyti jo pobūdį bei galimą atsiradimo priežastį.

4.1.1.	Nustačius, kad sutrikimas ar klaida Tiekėjo vertinimu galimai patenka į galiojančios garantinės priežiūros sutarties apimtį, Tiekėjas parengia motyvuotą išvadą dėl galimo priskyrimo garantinei priežiūrai ir perduoda ją Perkančiajai organizacijai. Galutinį sprendimą dėl sutrikimo priskyrimo garantinei priežiūrai ar Paslaugų apimčiai priima PO. Tiekėjo pateiktas vertinimas savaime nesuteikia teisės atsisakyti vykdyti incidento analizės, techninės pagalbos teikimo ar laikinųjų priemonių taikymo, jei tai būtina ULSVIS veikimo tęstinumui užtikrinti.

4.1.2.	Jeigu konkretus funkcionalumas ar objektas buvo modifikuotas, pakeistas ar sukurtas Tiekėjo, atsakomybė už tokio objekto sutrikimų šalinimą tenka Tiekėjui sutarties pagrindu. PO, įvertinusi pateiktą informaciją, organizuoja sutrikimo perdavimą į garantinę priežiūrą vykdančiam rangovui.

4.1.2.1.	Tais atvejais, kai Tiekėjas pakeičia, modifikuoja ar atnaujina konkretų ULSVIS komponentą, modulį ar kitą funkcionalumo dalį, tokiems pakeitimams iki 2028 m. gegužės 1 d. taikoma garantija, o už atliktų pakeitimų veikimą, jų trūkumų šalinimą ir su jais susijusius sutrikimus atsako Tiekėjas. Tokie pakeitimai turi būti aiškiai identifikuoti, dokumentuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija.

4.1.3.	Iki galutinio sprendimo dėl atsakomybės priskyrimo Tiekėjas bendradarbiauja su PO ir, esant poreikiui, teikia papildomą techninę informaciją, paaiškinimus ar dalyvauja trišaliuose derinimuose.

4.1.3.1. Ginčas ar neapibrėžtumas dėl atsakomybės priskyrimo tarp garantinės priežiūros vykdytojo ir Tiekėjo neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos tęsti pirminę incidento analizę, bendradarbiauti, teikti techninę pagalbą ir, Perkančiosios organizacijos nurodymu, taikyti laikinuosius sprendimus iki galutinio sprendimo dėl atsakomybės priskyrimo.

4.1.3.2. Tais atvejais, kai incidento sprendimui reikalingas kelių tiekėjų įsitraukimas, Tiekėjas privalo bendradarbiauti su kitais susijusiais tiekėjais, operatyviai keistis technine informacija per Pagalbos sistemą ar kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis priemonėmis, vykdyti incidento perdavimą pagal atsakomybės sritis ir derinti veiksmus su Perkančiąja organizacija.

4.1.3.3. Ginčai dėl darbų priskyrimo, atsakomybės ar apmokėjimo negali būti pagrindas stabdyti incidentų analizę, laikinųjų sprendimų taikymą ar kitų Perkančiosios organizacijos nurodytų darbų vykdymą. Tokie ginčai sprendžiami lygiagrečiai, nepertraukiant paslaugų teikimo.

4.1.4.	ULSVIS funkcionalumo sutrikimai, atsiradę dėl tinklo veikimo, serverių ar kitos informacinių technologijų infrastruktūros pokyčių, trečiųjų šalių teikiamų integracinių sąsajų konfigūracijų pakeitimų, taip pat dėl iš išorinių sistemų gaunamų ar joms teikiamų duomenų struktūros, formato ar turinio pasikeitimų, nelaikomi garantinės priežiūros sutarties apimties dalimi.

4.1.4.1.	 Tokie sutrikimai laikomi eksploatacinės aplinkos ar išorinių priklausomybių sąlygotais pokyčiais ir patenka į Tiekėjo, teikiančio Paslaugas, atsakomybės sritį.

4.1.4.2.	 Tiekėjas privalo atlikti tokių sutrikimų analizę, identifikuoti jų priežastis bei įgyvendinti reikalingus ULSVIS konfigūracinius, integracinius ar adaptacinius pakeitimus, užtikrinančius jos veikimo tęstinumą pasikeitusiomis eksploatacinėmis sąlygomis.

4.2.	ULSVIS keitimai, nepriklausomai nuo jų pobūdžio (klaidų šalinimas, patobulinimai ar naujo funkcionalumo kūrimas), vykdomi vadovaujantis nustatyta keitimų valdymo procedūra, užtikrinančia garantinės priežiūros ir palaikymo bei vystymo paslaugų vykdytojų veiklų suderinamumą.

4.2.1.	Visi Sistemos keitimai registruojami Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka, užtikrinant jų identifikavimą, derinimą ir atsekamumą, ir planuojami bei įgyvendinami naudojant centralizuotą programinio kodo ir konfigūracijos versijų valdymo sistemą. ULSVIS išeities kodas saugomas centralizuotoje versijų valdymo repozitorijoje, kurią valdo Perkančioji organizacija ir (ar) jos įgalioti valdytojai. Tiekėjui, teikiančiam Paslaugas, suteikiama prieiga prie repozitorijos pagal poreikį, laikantis informacijos saugos ir prieigos valdymo reikalavimų. Darbas su išeities kodu organizuojamas naudojant standartines versijų valdymo praktikas, įskaitant šakų valdymą, pakeitimų peržiūrą, versijavimą bei kelių tiekėjų pakeitimų kontrolę bendroje repozitorijoje..

4.2.2.	Prieš atliekant bet kokius ULSVIS keitimus produkcinėje aplinkoje, pakeitimai turi būti:

- įgyvendinti testinėje aplinkoje;

- patikrinti pagal nustatytą testavimo procedūrą;

- suderinti su Perkančiąja organizacija;

- priskirti atsakingam vykdytojui (garantinės priežiūros arba Paslaugų Tiekėjui).

4.2.3	Pakeitimai į produkcinę aplinką diegiami tik po jų patvirtinimo testinėje aplinkoje ir suderinimo su PO, užtikrinant, kad pakeitimai nepaveiktų funkcionalumo ar komponentų, kuriems taikoma garantinė priežiūra.

4.2.4.	Tais atvejais, kai planuojamas pakeitimas gali turėti įtakos funkcionalumui ar komponentams, kuriems taikoma garantinė priežiūra, toks pakeitimas turi būti iš anksto suderintas su garantinę priežiūrą vykdančiu rangovu.

4.2.5.	Visi atlikti pakeitimai dokumentuojami versijų valdymo sistemoje, nurodant pakeitimo aprašymą, atsakingą vykdytoją, pakeitimo diegimo datą bei aplinką (testinę ar produkcinę), siekiant užtikrinti pakeitimų atsekamumą ir atsakomybės priskyrimą.

5. Paslaugų valdymo ir stebėsenos priemonės

5.1. Pagalbos sistema (incidentų ir užduočių valdymo sistema)

5.1.1. Tiekėjas privalo savo sąskaita įdiegti, sukonfigūruoti ir eksploatuoti elektroninę kreipinių registravimo sistemą (toliau – Pagalbos sistema), prieinamą per interneto naršyklę, kurią Perkančioji organizacija naudos kreipinių, incidentų, problemų, pakeitimų ir vystymo užduočių registravimui, stebėsenai, valdymui ir paslaugų vykdymo kontrolei.

5.1.2. Pagalbos sistema turi būti prieinama Perkančiosios organizacijos įgaliotiems naudotojams realiu laiku visą Paslaugų teikimo laikotarpį, be papildomo mokesčio Perkančiajai organizacijai.

5.1.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Pagalbos sistema:

5.1.3.1. užtikrintų kreipinių, incidentų, problemų, pakeitimų ir vystymo užduočių registravimą;

5.1.3.2. sudarytų galimybę klasifikuoti kreipinius, nustatyti jų prioritetus, valdyti būsenas ir saugoti visų veiksmų istoriją (angl. audit trail);

5.1.3.3. sudarytų galimybę Perkančiajai organizacijai realiu laiku matyti kreipinių būsenas, atliktus veiksmus, komentarus, priskirtus vykdytojus, reakcijos laikus ir sprendimo eigą;

5.1.3.4. turėtų naudotojų, vaidmenų ir prieigos teisių valdymo mechanizmą;

5.1.3.5. užtikrintų duomenų saugumą, vientisumą ir konfidencialumą, naudojant saugų ryšį (HTTPS/TLS), autentifikavimo ir autorizavimo priemones;

5.1.3.6. sudarytų galimybę formuoti ir eksportuoti duomenis bei ataskaitas ne mažiau kaip CSV ir XLSX formatais;

5.1.3.7. sudarytų galimybę formuoti ataskaitas apie paslaugų vykdymo rodiklius, įskaitant SLA laikymąsi, užduočių eigą ir istorinius duomenis;

5.1.3.8. užtikrintų, kad visi pagal šią sutartį registruojami ir vykdomi darbai būtų atsekami ir susieti su konkrečiais kreipiniais ar užduotimis.

5.1.4. Perkančioji organizacija turi teisę visą Paslaugų teikimo laikotarpį naudotis visomis Pagalbos sistemos funkcijomis, reikalingomis šios sutarties vykdymo kontrolei.

Perkančiosios organizacijos įgaliotiems atstovams turi būti suteikta tiesioginė prieiga prie Pagalbos sistemos ne mažesnėmis kaip skaitymo teisėmis, leidžianti matyti visus registruotus kreipinius, jų būsenas, komentarus, priskirtus vykdytojus ir registruotas darbo laiko sąnaudas.

5.1.5. Pasibaigus Paslaugų teikimui ar nutraukus sutartį, Tiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai perduoti visus Pagalbos sistemoje sukauptus duomenis ir jų eksportus struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu.

5.1.6. Tiekėjas turi teisę naudoti bet kurią rinkoje prieinamą ar savo sukurtą sistemą (pvz., „Jira“, „ServiceNow“ ar lygiavertę), jeigu ji atitinka šiame punkte nustatytus funkcinius, techninius ir saugumo reikalavimus.

5.2. Sistemos stebėsenos (monitoringo) priemonės

5.2.1. Tiekėjas privalo per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Paslaugų teikimo pradžios savo sąskaita įdiegti, sukonfigūruoti ir pradėti eksploatuoti ULSVIS ir su jos veikimu susijusių komponentų stebėsenos (monitoringo) priemones, skirtas informacinės sistemos veikimo, našumo, prieinamumo ir techninės būklės stebėjimui.

Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai suderinti dokumentą – stebimų parametrų sąrašą, kuriame turi būti išsamiai aprašyti visi stebimi komponentai, rodikliai, jų ribinės reikšmės, stebėsenos dažnis ir taikomi pranešimų (įspėjimų) generavimo kriterijai.

Perkančiosios organizacijos įgaliotiems atstovams turi būti suteikta tiesioginė prieiga prie stebėsenos informacijos ne mažesnėmis kaip skaitymo teisėmis.

5.2.2. Stebėsenos priemonės turi užtikrinti bent šias funkcijas:

5.2.2.1. serverių, paslaugų, procesų, integracijų, duomenų bazių, tinklo komponentų ir kitų kritinių ULSVIS komponentų stebėseną;

5.2.2.2. veikimo sutrikimų, našumo degradacijos, išteklių ribinių reikšmių viršijimo ir kitų incidentų automatinį aptikimą;

5.2.2.3. automatinių pranešimų siuntimą apie nustatytus sutrikimus ar rizikas elektroniniu paštu;

5.2.2.4. istorinių stebėsenos duomenų kaupimą, analizę ir peržiūrą;

5.2.2.5. pagrindinių stebėsenos rodiklių, įskaitant procesoriaus apkrovą, operatyviosios atminties panaudojimą, disko užimtumą, paslaugų prieinamumą ir integracijų veikimą, peržiūrą realiu laiku;

5.2.2.6. galimybę Perkančiajai organizacijai peržiūrėti stebėsenos informaciją ir su ja susijusias ataskaitas bent skaitymo teisėmis.

5.2.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad stebėsenos priemonės būtų naudojamos ULSVIS techninės būklės stebėsenai visą sutarties galiojimo laikotarpį.

5.2.4. Tiekėjas turi teisę naudoti bet kurią rinkoje prieinamą ar savo sukurtą stebėsenos sistemą (pvz., „Zabbix“, „Nagios“ ar lygiavertę), jeigu ji atitinka šiame punkte nustatytus funkcinius, techninius ir saugumo reikalavimus.

6. Atliktų Paslaugų ataskaitos

6.1.	Suvestinių atliktų Paslaugų ataskaitų teikimo tvarka:

6.1.1.	Tiekėjas privalo parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai suvestinę atliktų Paslaugų ataskaitą, kurioje nurodomos suteiktos Paslaugos, pasibaigus atsiskaitymo už Paslaugas ar sutarties galiojimo laikotarpiui.

6.1.2. Suvestinėje atliktų Paslaugų ataskaitoje turi būti nurodyta:

6.1.3. tikslios suteiktos paslaugos, jų pavadinimas, data, atlikimo laikotarpis ir sugaištas darbo laikas;

6.1.4. atliktų Paslaugų ryšys su Pagalbos sistemoje registruotais kreipiniais ar užduotimis;

6.1.5. darbo laiko sąnaudų detalizacija pagal pagrindines veiklas, jei to prašo Perkančioji organizacija;

6.1.6. jei ataskaitiniu laikotarpiu vyko versijos atnaujinimas, suvestinėje turi būti pažymėtas naujos versijos įdiegimo faktas ir perduoti atnaujinti dokumentai.

7. Paslaugų kokybės ir tęstinumo reikalavimai

7.1. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų teikimo pradžios privalo parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti Paslaugų teikimo organizavimo ir Sistemos įvertinimo planą, kuriame turi būti aprašyti ULSVIS komponentai, atsakingi Tiekėjo specialistai, veiklos organizavimo tvarka, rizikos, priklausomybės, reikalingos prieigos, analizės veiksmai ir jų įgyvendinimo terminai.

7.2. Tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti ULSVIS techninės, funkcinės ir eksploatacinės dokumentacijos analizę bei faktinės Sistemos realizacijos įvertinimą tiek, kiek tai būtina tinkamam Paslaugų teikimui užtikrinti.

7.3. Tiekėjas privalo užtikrinti atsakingų specialistų pasiekiamumą I lygio sutrikimų atveju visą parą, visomis savaitės dienomis, įskaitant poilsio ir švenčių dienas.

7.4. Tiekėjas kiekvieną mėnesį privalo pateikti Paslaugų teikimo lygių (reakcijos ir sutrikimų šalinimo terminų) vykdymo ataskaitą.

7.5. Po kiekvieno I lygio sutrikimo Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti incidento priežasčių analizės ataskaitą.

7.6. Tiekėjas privalo ne rečiau kaip kartą per mėnesį įvertinti ULSVIS veikimui reikšmingų komponentų saugumo pataisų, konfigūracijų, pažeidžiamumų ir technologinių rizikų būklę bei pateikti Perkančiajai organizacijai siūlomų veiksmų planą.

7.7. Kiekvienas Tiekėjo atliktas pakeitimas, konfigūracinis pakeitimas, integracijos koregavimas ar funkcionalumo modifikavimas turi būti dokumentuotas.

7.8. Prieš diegdamas pakeitimus produkcinėje aplinkoje Tiekėjas privalo pateikti pakeitimų diegimo ir, esant poreikiui, grąžinimo į ankstesnę būseną planą.

7.9. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugų teikimas nebūtų priklausomas nuo vieno specialisto, ir paskirti ne mažiau kaip du specialistus, galinčius vykdyti kritinių incidentų analizę ir šalinimą.

7.10. Tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugų teikimo tęstinumą specialistų atostogų, ligos, darbo santykių pasibaigimo ar kitais neatvykimo atvejais. Tokios aplinkybės nelaikomos pagrindu nesilaikyti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų terminų.

8. Nacionalinio saugumo reikalavimai

Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis.