VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS VATIS MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

VERSIJA 1

Turinys

1.1.	Projekto tikslai	6

1.2.	Projektą reglamentuojantys teisės aktai	6

2.1.	VATIS informacinė sistema	9

2.2.	Esamos situacijos problematika	14

3.1.	Naudotojai	16

3.2.	Kuriamos funkcinės sritys ir pageidaujami veiklos procesai	16

3.3.	Planuojamo sprendimo architektūra ir funkciniai komponentai	17

4.1.	Reikalavimai Projekto valdymui	19

4.2.	Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams	19

4.3.	Reikalavimai techninei dokumentacijai	23

4.4.	Reikalavimai testavimui	24

4.5.	Reikalavimai mokymams	25

4.6.	Reikalavimai sprendimo diegimui	26

4.7.	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	27

4.8.	Reikalavimai pakeitimų valdymui	28

4.9.	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	28

5.1.	Reikalavimai VATIS vidinio portalo modifikavimui	31

5.1.1.	Reikalavimai rizikų skaičiavimo moduliui	31

5.1.2.	Reikalavimai tikrinimo planų sudarymo moduliui	46

5.1.3.	Reikalavimai sąskaitų formavimo moduliui	48

5.1.4.	Reikalavimai mobilių ar prisitaikančio dizaino aplikacijų duomenų sinchronizavimo moduliui		49

5.2.	Reikalavimai prisitaikančio dizaino ar mobiliosioms aplikacijoms	50

5.2.1.	Reikalavimai išorinių naudotojų prisitaikančio dizaino ar mobiliajai aplikacijai	50

5.2.2.	Reikalavimai vidinių naudotojų prisitaikančio dizaino ar mobiliajai aplikacijai	50

6.1.	Reikalavimai naudotojo sąsajos ergonomikai	52

6.2.	Reikalavimai programinei įrangai ir architektūrai	53

6.2.1.	Bendrieji architektūros reikalavimai	53

6.2.2.	Reikalavimai licencinei programinei įrangai	54

6.2.3.	Reikalavimai duomenų sinchronizavimo moduliui	55

6.2.4.	Reikalavimai išeities kodui	56

6.3.	Reikalavimai prieinamumui ir patikimumui	56

6.4.	Reikalavimai Sistemos plečiamumui	57

6.5.	Reikalavimai saugumui	57

9.1.	Priedas Nr. 1 Metinio tikrinimo plano sudarymo procesas	61

9.2.	Priedas Nr. 2 sąskaitos- faktūros išrašymo modulio procesas	67

# Bendroji dalis

## Santrumpos ir sąvokos

1 lentelė. Dokumente naudojamų santrumpų ir sąvokų paaiškinimas

| Santrumpa / sąvoka | Paaiškinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AAP | Augalų apsaugos produktas |  |  |
| ANR | Administracinių nusižengimų registras |  |  |
| DUK | Dažniausiai užduodami klausimai |  |  |
| EPP | Elektroninių paslaugų portalas |  |  |
| GIS | Geografinė informacinė sistema |  |  |
| GR | Gyventojų registras |  |  |
| IKMIS | Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema |  |  |
| IS | Informacinė sistema |  |  |
| JAR | Juridinių asmenų registras |  |  |
| LDAP | LDAP protokolas (Lightweight Directory Access Protocol) |  |  |
| LIS | Licencijų informacinė sistema |  |  |
| MAIS | Mokesčių apskaitos informacinė sistema |  |  |
| Mobilioji aplikacija |  | Programinė įranga, sukurta veikti išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ar kituose mobiliuosiuose įrenginiuose, kuri veikia Android ir iOS operacinėse sistemose. |
| NMA | Nacionalinė mokėjimų agentūra |  |  |
| PĮ | Programinė įranga |  |  |
| PPAIS | Plotinių priemonių administravimo informacinė sistema |  |  |
| Prisitaikančio dizaino aplikacija | Mobili aplikacija, kuri sukurta naudojant progresyvų mobilios aplikacijos kūrimo būdą (angl. Progressive Web Apps - PWA). Tai yra mobiliame įrenginyje naudojama web naršyklė turiniui atvaizduoji ir funkcijoms vykdyti, kurios naudotojo sąsaja tinkamai atvaizduojama įvairių elektroninės informacijos apdorojimo įrenginių (nešiojamų kompiuterių, planšetinių kompiuterių, mobiliųjų telefonų) skirtingų ekrano dydžio ir raiškos situacijose, t. y. yra realizuota prisitaikančio dizaino (angl. responsive design) principais (nuoroda internete: https://web.dev/explore/progressive-web-apps) |  |  |
| RC | Registrų centras |  |  |
| SQL | Struktūrizuotų užklausų programavimo kalba |  |  |
| ŪS | Ūkio subjektas |  |  |
| VAT, VATŽŪM | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos |  |  |
| VATIS | Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinė sistema |  |  |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |  |  |

## Lentelių sąrašas

1 lentelė. Dokumente naudojamų santrumpų ir sąvokų paaiškinimas	3

2 lentelė. Projektą reglamentuojantys teisės aktai	6

3 lentelė. VATIS principinės architektūros aprašymas	9

4 lentelė. VATIS programinės įrangos aprašymas	10

5 lentelė. VATIS naudojamų bibliotekų aprašymas	11

6 lentelė. VATIS funkcinės architektūros komponentų aprašymas	11

7 lentelė. VATIS principinės architektūros komponentų aprašymas	17

8 lentelė. VATIS funkcinių reikalavimų aprašymas	18

9 lentelė. Iteracijų etapai	20

10 lentelė. Paslaugų teikimo etapai	22

11 lentelė. Mokėjimo formavimas po prašymo pateikimo	67

# Bendra informacija apie Projektą

## Projekto tikslai

VATŽUM vykdo projektą pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklą „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“. Projektas prisideda prie 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ įgyvendinamo Nacionalinio pažangos plano uždavinio Nr. 1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą.“ Projekto metu siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:

- Duomenimis grįstų sprendimų pritaikymas rizikų skaičiavimo procese. Rizikas planuojama skaičiuoti pagal jau įvykusių patikrinimų rezultatus, rastų pažeidimų skaičių ir dydį. Tokiu būdu rizikos skaičiavimas bus išplėstas ir tikrinimai bus vykdomi žymiai tikslingiau. Projekto apimtyje bus automatizuotas bei pagerintas rizikų skaičiavimas, duomenys bus naudojami vieno langelio principu, juos įvedant vieną kartą, bus peržiūrėti ir patikslinti visų paslaugų teikimo procesai, skaitmenizuojant dar likusias vietas, kur vyksta rankinis darbas.

- Tikrinimų planą bus įmanoma formuoti pilnai automatiniu būdu realizavus rizikų skaičiavimo procesą. Šiuo metu tikrinimų planas automatiniu būdu formuojamas dalinai, daromi pataisymai rankiniu būdu. Planuojama patobulinti tikrinimų plano automatinio formavimo mechanizmą taip, kad jis iš karto būtų suformuojamas korektiškai ir rankinio taisymo nebereikėtų.

- Apmokėjimų už VATŽŪM teikiamas paslaugas automatizavimas. Bus automatizuotas ir suvienodintas sąskaitų išrašymas, suprogramuojant šį funkcionalumą VATIS. Taip pat bus suprogramuoti automatiniai apmokėjimai, sudengimai bei rodomas ŪS balansas ir jo operacijos.

- Mobiliosios ar prisitaikančio dizaino aplikacijos sukūrimas išoriniams naudotojams. Bus suteikta galimybė naudotis VATIS paslaugomis skaitmenizuotu būdu tiems ūkio subjektams, kurie iki šiol to negalėjo daryti dėl techninių ar kitų priežasčių, nes nesinaudojo kompiuteriu.

- Mobiliosios ar prisitaikančio dizaino aplikacijos sukūrimas VATŽŪM darbuotojams. VATŽŪM darbuotojai naudosis VATIS mobilia aplikacija vykdami į patikrinimus. VATIS mobilioje aplikacijoje bus sukurta tarpinių duomenų išsaugojimo galimybė bei duomenų sinchronizacija atvykus į darbo vietą ar bet kurią vietą, kur yra stabilus interneto ryšys.

## Projektą reglamentuojantys teisės aktai

Projektas turi būti įgyvendintas remiantis 5 lentelė lentelėje nurodytais teisės aktais.

2 lentelė. Projektą reglamentuojantys teisės aktai

| Nr. | Teisės aktai |
| --- | --- |
|  | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ |
|  | Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, patvirtintas 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374, suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d. |
|  | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (ES) 2016/679, dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) |
|  | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimas Nr. 945 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo |
|  | Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“; |
|  | Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo |
|  | Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“ |
|  | Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 |
|  | Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. DĮ-30 „Dėl valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdų patvirtinimo“ |
|  | Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ |
|  | Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas, patvirtintas 2002 metų spalio 10 d. |
|  | Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 4-418 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodikos patvirtinimo“ |
|  | Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ ir Europos standartas EN 301549 V3.2.1 (2021-03) IRT produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai, pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2021/1339 2021 m. rugpjūčio 11 d. kuriuo dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048“ |
|  | Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo |

# Esamos situacijos aprašymas

## VATIS informacinė sistema

Šiuo metu VATŽŪM naudoja informacinę sistemą VATIS, kurios principinės architektūros schema pateikiama žemiau:

3 lentelė. VATIS principinės architektūros aprašymas

| Elementas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Išorinis VATIS naudotojas | Paslaugų gavėjas, ūkininkas, fizinis arba juridinis asmuo. |
| Vidinis VATIS naudotojas | VATŽŪM arba susijusių kontroliuojančių įstaigų darbuotojas, veiklos specialistas arba konsultantas. |
| VIISP autentifikacija | Išorinių naudotojų autentifikacijos modulis skirtas prijungti prie portalo paslaugų gavėjus. |
| Vidinė VATŽŪM autentifikacija | Vidinių VATŽŪM naudotojų autentifikacijos modulis atliekantis autentifikacijos duomenų (prisijungimo vardas ir slaptažodis) patikrinimą VAT turimoje LDAP naudotojų saugykloje. |
| VAT LDAP | VATŽŪM naudojama naudotojų saugykla (Active Directory) |
| VATIS elektroninių paslaugų portalas | Išoriniams naudotojams skirtas VATŽŪM paslaugų užsakymo, stebėjimo ir valdymo portalas. |
| VATIS vidinis portalas | Vidiniams VATŽŪM darbuotojams skirtas portalas. |
| VATIS MSSQL | Microsoft SQL Server 14 duomenų bazių valdymo sistema skirta VATIS sistemos duomenims saugoti. |
| ZABBIX | VATIS posistemių techninių ir programinių rodiklių stebėsenos įrankis. |
| JavaMelody | Vidinei aplikacijos ir aplikacijų serverio stebėsenai skirtas įrankis. |
| Graylog | Centralizuotas VATIS posistemių ir komponentų žurnalinių įrašų kaupimo įrankis. |
| Activity Monitor | MS SQL Server 14 duomenų bazės valdymo sistemos stebėsenos įrankis. |
| VATIS integracijų sluoksnis | Šiame sluoksnyje vykdomi vienkrypčiai ir dvikrypčiai duomenų mainai tarp su VATIS sistemos veikla susijusių išorinių sistemų (ANR, VIISP, JAR, GR, RC ir kt.). |

VATIS naudojama programinė įranga ir bibliotekos, kurių aprašymai pateikiami toliau:

4 lentelė. VATIS programinės įrangos aprašymas

| Programinės įrangos pavadinimas | Paskirtis |
| --- | --- |
| Microsoft SQL Server, 2014 | Duomenų bazės valdymo sistema |
| Aspose for Java Aspose. Total edition | Dokumentų ir skaičiuoklių skaitymo ir formavimo įrankis |
| Windows Server | Operacinė sistema VATIS posistemių aplikacijų serveriams |
| Jenkins | Diegimo ir konfigūravimo procesų ir skriptų serveris |
| Ansible | Serverių klonavimo ir paruošimo automatizavimo įrankis |
| Apache Tomcat 8 | Aplikacijų serveriai VATIS posistemiams |

5 lentelė. VATIS naudojamų bibliotekų aprašymas

| Bibliotekos pavadinimas | Paskirtis |
| --- | --- |
| Spring Framework | Komponentų konfigūravimui ir susiejimui |
| ZK | Naudotojo sąsajos karkaso kūrimo biblioteka |
| Bootstrap | Naudotojo sąsaja prisitaikanti prie naudotojo naudojamo vaizdo išvesties įrenginio rezoliucijos |
| Hibernate | Objektų duomenų saugojimas reliacinėse lentelėse |
| Apache JUnit | Komponentų testavimo biblioteka |
| Apache Maven | Aplikacijų paketų paruošimo sistema |

VATIS yra realizuoti funkcinės architektūros moduliai, kurių aprašymai pateikiami toliau:

6 lentelė. VATIS funkcinės architektūros komponentų aprašymas

| Modulis | Aprašymas |
| --- | --- |
| Išorinis portalas |  |
| Prisijungimo modulis | Modulis leidžia autorizuotis prie VATIS išorinio portalo naudotojams. Galimi autorizacijos būdai – VIISP prisijungimas arba užsienio ŪS prisijungimas su suteiktu vardu ir slaptažodžiu. |
| Paslaugų užsakymo modulis | Modulyje galima užsakyti VATIS sistemoje teikiamas paslaugas. Rodoma užsakytų paslaugų būsena, informacija, ir paslaugų teikimo metu išduoti dokumentai. |
| Mokėjimų modulis | Modulyje teikiama informacija apie VATIS naudotojui reikiamus atlikti mokėjimus, atliktų mokėjimų istorija, bei funkcijos mokėjimų atlikimui. Naudotojas apmokėdamas paslaugą gali ją apmokėti per VIISP apmokėjimo komponentą arba apmokėti priskiriant jau turimą lėšų likutį. |
| Licencijų ir leidimų peržiūros modulis | Portale pasirinkus meniu punktą ,,Licencijos“, galima vykdyti licencijų paiešką ir atlikti jų peržiūra. Modulis prieinamas tiek autorizuotiems, tiek neautorizuotiems portalo naudotojams. Neautorizuotiems naudotojams negalima paieška pagal fizinio asmens kodą ir licencijoje negalima peržiūra fizinio asmens kodo ir fizinio bei juridinio asmens kontaktų. Į licencijų aibę patenka dokumentų rūšys: Licencija, Leidimas, Sertifikatas, Pažymėjimas. |
| ŪS priežiūros rezultatų modulis | Modulis skirtas autorizuotiems portalo naudotojams. Modulyje rodomi atstovaujamo ūkio subjekto patikrinimai (planuojami, vykdomi ir įvykdyti). Naudotojas gali vykdyti savo atstovaujamo ūkio subjekto patikrinimų paiešką ir peržiūrėti konkrečių patikrinimų informaciją ir dokumentus. Naudotojas gali pateikti prie tikrinimo naujus dokumentus ar pateikti atsakymą į gautą dokumentą. Sukurtas dokumentas pasirašomas el. paštu ir pateikiamas į vidinį VATIS portalą. |
| Kitų duomenų teikimo modulis | Modulis skirtas augalų apsaugos produktų pardavėjams tikrinti pirkėjo duomenis apie AAP kursų baigimo pažymėjimo galiojimą bei teikti duomenis apie įvykdytus pardavimus. Naudotojas gali duomenis suvesti tiek rankiniu būdu, tiek importuojant duomenis iš XLS ar XLSX formato failo, ir juos pateikti vidinį VATIS portalą. Pardavimų duomenis galės matyti turintis teisę vidinis VATIS naudotojas. |
| Duomenų (informacinių) rinkmenų peržiūros ir paieškos modulis | Išorinis ir vidinis VATIS naudotojas gali atlikti rinkmenų paiešką ir atsiųsti pasirinktą duomenų rinkmeną. Vidinis naudotojas atlieka informacinių rinkmenų administravimą (naujų rinkmenų įkėlimą, keitimą, šalinimą). |
| Konsultacijų, skundų modulis | Modulis skirtas autorizuotiems naudotojams teikti užklausas dėl konsultacijų / skundų. Prisijungęs VATIS EPP naudotojas gali peržiūrėti savo pateiktas užklausas dėl konsultacijų / skundų ir peržiūrėti gautas konsultacijas/skundus, atsakymą. Neprisijungusio VATIS EPP naudotojo pateiktos užklausos atvaizduojamos tik vidiniame VATIS portale, atsakymas išsiunčiamas užsakovui el. paštu. |
| Vidinis portalas |  |
| Prisijungimas prie vidinio portalo | Modulis skirtas autentifikuoti VATIS vidinius naudotojus ir suteikti jiems prieigą prie teisėmis autorizuotų VATIS funkcijų. |
| Prašymų modulis | Modulyje galima užsakyti VATIS sistemoje teikiamas paslaugas. Rodoma užsakytų paslaugų būsena, informacija, ir paslaugų teikimo metu išduoti dokumentai. VATIS naudotojams čia pateikiami išoriniame portale užsakytų paslaugų prašymai, kurie turi būti perduoti jų vykdymui. |
| Tyrimų modulis | Modulis skirtas VATIS laboratorijų darbuotojams laboratorinių tyrimų procesui įgyvendinti. |
| Tikrinimų organizavimo ir planavimo modulis | Modulis skirtas metinių tikrinimų planų taisyklių rinkinių sudarymui, metinio patikrinimų plano generavimui, koregavimui, tvirtinimui. VATIS naudotojams pateikimas suplanuotas tikrinimų grafikas, kuriame inicijuojami tikrinimų atliko pavedimai. |
| Tikrinimų modulis | Modulio paskirtis VATIS naudotojams atlikti jiems pavestus tikrinimus ir vykdyti tikrinimo metu atliekamus procesus. |
| Licencijavimo ir registravimo modulis | Modulyje yra tvarkomi ŪS duomenys, bei ŪS-tams VATIS sistemoje išduodamos licencijos ir leidimai. |
| Dokumentų valdymo modulis | Modulyje tvarkomi VATIS rengiamų dokumentų registrai, dokumentų siuntos, bei naudotojui skirtų dokumentų sąrašai. |
| Rinkliavų ir mokėjimų modulis | Modulyje tvarkomi VATIS sukurti mokėjimai už VATIS teikiamas paslaugas. Modulis skirsto VATIS sukurtus mokėjimus į atskirus sąrašus, realizuoją jų tikrinimą iš VMI MAIS. |
| Konsultavimo / Skundų modulis | Konsultavimo / Skundų modulis skirtas gautų užklausų dėl konsultavimo, skundo pateikimo registravimui. Gautos užklausos gali būti užregistruojamos vidinio VATIS naudotojo (kai gaunamos raštu, el. paštu, skyriuje ir t.t.) arba išorinio naudotojo (ŪS) pateikiant užklausas iš EPP portalo. Gautą užklausą galima atsakyti ir priskirti žinių bazės įrašui ir nurodyti, kad tai DUK. Taip pat iš gautos užklausos galima kurti pavedimą dėl tikrinimo atlikimo. |
| GIS modulis | Modulis skirtas grafiniame žemėlapyje atvaizduoti VATIS sistemoje užfiksuotus GIS duomenis. |
| Duomenų mainų modulis | Modulis skirtas VATIS integracijų su kitomis IS integracijų realizacijai. |
| Pranešimų modulis | Modulis skirtas VATIS vidinių ir kitų pranešimų siuntimui VATIS naudotojams. |
| Užduočių modulis | Modulis skirtas VATIS užduočių tvarkymui, kūrimui ir skyrimui VATIS vidiniams naudotojams. |
| Ūkinės veiklos apskaitos modulis | Modulis naudojamas VATŽŪM vykdomos veiklos apskaitai. Jame administruojama VATŽŪM veikloje naudojamos įsigytų prekių atsargos, kurioms yra skaičiuojami likučiai pagal įvedamus prekės sunaudotus kiekius arba išduotų dokumentų blankų kiekį. VATŽŪM veiklos sąnaudos, kurioms likučiai nėra skaičiuojami, o fiksuojama galutinė išlaidų suma žemės ūkio veikloje. Gautos pajamos iš VATŽŪM vykdomos veiklos už derliaus pardavimus. Žr. Ekraninė forma „Pajamos“ Administruojami mokėjimai gaunami į VATŽŪM sąskaitas. Atvaizduojami visi mokėjimai, kurie yra gauti į VATŽŪM sąskaitas ir nėra patvirtintas jų gavimas su VATŽŪM sąskaitos išrašu. Atvaizduojami visi patvirtinti mokėjimai į VATŽŪM sąskaitą. Pateikiami gauti apmokėjimai, kurie po automatinio apmokėjimų sutikrinimo su VATŽŪM sukurtų mokėjimų sąrašu nebuvo susieti. |
| Ataskaitų modulis | Modulis skirtas ataskaitų generavimui iš VATIS tvarkomų duomenų. |
| Administravimo modulis | Modulis skirtas VATIS sistemos administravimui: VATIS naudotojų tvarkymas, padalinių tvarkymas, rolių ir teisių tvarkymas, prašymų aprašų tvarkymas, el. paslaugų formų konfigūravimas, pranešimų nustatymai, klasifikatoriai VATIS sistemoje, kompensacijos už nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo formulės konstravimas, kontrolinių klausimynų ir apklausų tvarkymas, skaičiuoklių konstravimas, VATIS veiklos auditas. |
| Pluoštinių kanapių modulis | Modulis skirtas vykdyti pluoštinių kanapių kontrolės funkcijas ir užtikrinti šiai veiklai reikiamas funkcijas. |

## Esamos situacijos problematika

Šiuo metu VATŽŪM darbuotojai ir ūkio subjektai naudojasi VATŽŪM informacine sistema – VATIS, kuri skirta rinkti ir apdoroti su VATŽŪM veikla susijusius duomenis bei automatizuoti VATŽŪM veiklos procesus, teikti ūkio subjektams su VATŽŪM veikla susijusias elektronines paslaugas fitosanitarijos, augalų dauginamosios medžiagos, genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų, pluoštinių kanapių, augalų veislių, augalų apsaugos produktų, trąšų, augalininkystės produktų kokybės srityse.

Rizikų skaičiavimas yra apibrėžtas Teisės aktais, VATŽŪM darbuotojai šiuos nurodymus privalo vykdyti tiksliai ir vienareikšmiai. Šiuo metu rizikų skaičiavimas automatiniu būdu VATIS vykdomas tik agrochemijos skyriuje. Visų kitų veiklų rizikos yra skaičiuojamos rankiniu būdu, kas galimai yra įtakojama asmenine darbuotojo nuomone.

Tikrinimų planas automatiniu būdu formuojamas dalinai, jame yra daromi pataisymai rankiniu būdu, tam kad planas atitiktų VATŽŪM poreikį.

Šiuo metu sąskaitos už VATŽŪM paslaugas yra išrašomos rankomis, kas dirba MS Excel priemonėmis, kas senoje lokalioje programoje Gajanta. Apmokėjimai taip pat sekami rankomis, buhalterijai pateikiant neapmokėtų sąskaitų duomenis atskirais sąrašais. Nėra automatiškai skaičiuojamas ŪS balansas. Dėl šių priežasčių pasitaiko rankinio darbo klaidų.

Dalis potencialų VATIS naudotojų nesinaudoja kompiuteriais, nes šiais laikais dažnam klientui užtenka mobiliojo įrenginio jo poreikiams tenkinti ar nesinaudoja dėl techninių ar kitų priežasčių. Mobiliuosius telefonus turi praktiškai kiekvienas aktyvus žmogus. Šiems naudotojams naudojimasis esama VATIS sistema yra apsunkintas, nes ji nėra specifiškai orientuota į mobiliuosius įrenginius. Didžioji dalis šių klientų vykdo popierinių dokumentų pateikimą, todėl atsiranda VATŽŪM darbuotojams papildomas darbo krūvis suvedant pateiktus dokumentus į VATIS

Šiuo metu dažnai pasitaiko, kad ūkio subjektų patikrinimo vietose nėra interneto ryšio arba jis trūkinėja. Todėl suvedus dalį duomenų ir įvykus interneto trikdžiui, duomenys dingsta ir reikia juos vesti iš naujo. Situacija tampa ypatingai komplikuota, kai patikrinimo metu nustatomas pažeidimas, ūkio subjektas yra privestas laukti, kyla nepasitenkinimas VATŽŪM darbuotojų darbu.

# Pageidaujamos situacijos aprašymas

## Naudotojai

Potencialūs naudotojai:

- Ūkio subjektai, turintys žemės ūkio valdą bei vykdantys joje veiklą. Jie privalo atlikti pagal teisės aktus numatytus veiksmus.

- VATŽŪM darbuotojai, atliekantys ūkio subjektų patikrinimus.

- VATŽŪM darbuotojai, atliekantys metinių patikrinimų planų sudarymą.

- VATŽŪM darbuotojai, išrašantys sąskaitas ir tvarkantys VATŽŪM mokėjimus.

- Kitos institucijos.

## Kuriamos funkcinės sritys ir pageidaujami veiklos procesai

Ūkio subjektai, turintys žemės ūkio valdą bei vykdantys joje veiklą. Jie privalo atlikti pagal teisės aktus numatytus veiksmus.

- Mobili ar prisitaikančio dizaino aplikacija leis tai daryti didesniam ūkio subjektų kiekiui, tiems, kurie neturi galimybės naudotis kompiuteriu, bet turi galimybę naudotis išmaniais mobiliais įrenginiais.

VATŽŪM darbuotojai:

- Darbuotojai atliekantys ūkio subjektų patikrinimus, galės suvesti visą informaciją iš karto, nepriklausomai nuo interneto trikdžių nutolusiose vietovėse. Padidės darbo efektyvumas.

- Rizikos bus apskaičiuojamos automatiniu būdu, kas leis išvengti subjektyvios įtakos ir  asmeninės darbuotojo nuomonės.

- Metinio tikrinimų plano automatinio formavimo mechanizmas leis iš karto suformuoti planą korektiškai ir rankinis taisymas bus nereikalingas.

- Automatizuotas sąskaitų išrašymas ir mokėjimų apskaita. Automatinis ŪS lėšų balanso skaičiavimas.

Kitos institucijos, kurios galės pasinaudoti per mobilią aplikaciją surinktais duomenimis:

- Registrų centras – LIS (Licencijų informacinė sistema) - teikiami duomenys apie išduotus leidimus, licencijas, sertifikatus.

- Nacionalinė mokėjimo agentūra - PPAIS (NMA paramos už plotus priemonių administravimo IS) – teikiami duomenys apie sertifikuotų sėklų sertifikatus, tiekėjus, pluoštinių kanapių augintojus, aprobuotus pasėlius.

- Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba - IKMIS (Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų IS) - teikiami duomenys apie registruotus augalų apsaugos duomenis ir jų registracijos pasikeitimus.

- Informatikos ir ryšių departamentas - ANR (Administracinių nusižengimų registras) - teikiami duomenys apie nustatytus administracinius nusižengimus.

## Planuojamo sprendimo architektūra ir funkciniai komponentai

Žemiau pateikiama principinė VATIS funkcinė architektūra, apibrėžiant esminius funkcinius blokus bei integracijas su išorinėmis informacinėmis sistemomis bei registrais. Paveiksle pavaizduotas duomenų sinchronizavimo sluoksnis ir jo komponentai turi būti realizuoti realizuojant šios techninės specifikacijos reikalavimus.

7 lentelė. VATIS principinės architektūros komponentų aprašymas

| Elementas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Išorinių naudotojų mobili ar prisitaikančio dizaino aplikacija | Mobilioji ar prisitaikančio dizaino VATIS aplikacija skirta naudotis išoriniams naudotojams |
| Vidinių naudotojų mobili ar prisitaikančio dizaino aplikacija | Mobilioji ar prisitaikančio dizaino VATIS aplikacija skirta VATŽŪM darbuotojams. |
| Išorinių naudotojų aptarnavimo komponentas | Komponentas, kuris aptarnauja užklausas iš išorinių naudotojų mobiliųjų ar prisitaikančio dizaino aplikacijų ir sinchronizuoja duomenis su VATIS duomenimis. |
| Vidinių naudotojų aptarnavimo komponentas | Komponentas, kuris aptarnauja užklausas iš vidinių naudotojų mobiliųjų ar prisitaikančio dizaino aplikacijų ir sinchronizuoja duomenis su VATIS duomenimis bei turi gebėti veikti offline režimu. |

8 lentelė. VATIS funkcinių reikalavimų aprašymas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | VATIS turi būti išlaikoma architektūra sudaryta iš išorinio ir vidinio portalų (apimančio vidinius posistemius, bendruosius ir administravimo komponentus). 1 paveiksle pateikiama principinė VATIS funkcinė architektūra, apibrėžiant esminius funkcinius blokus. Ši schema suderinus su Perkančiąja organizacija gali būti keičiama, tačiau turi būti realizuoti visi aprašyti funkciniai komponentai. Galutinė funkcinė bei programinės įrangos architektūra gali būti tikslinama ir turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija projekto eigoje. |
|  | Diegėjas turės įdiegti naujai sukurtus funkcionalumus Perkančiosios organizacijos tvarkomame VATIS. |
|  | Naujai sukurtų funkcionalumų realizacija VATIS architektūriniame sprendime turi būti įgyvendinta taip, kad atitiktų VATIS esamų funkcinių modulių paskirtį. Naujai realizuojamos funkcijos turi būti integruotos į esamą VATIS funkcijų sprendimą. |
|  | Vidiniams naudotojams skirta VATIS mobilioji ar prisitaikančio dizaino aplikacija turi būti sudaryta iš: - Darbuotojo identifikavimo modulio; - Tikrinimų vykdymo modulio; - Rizikų skaičiavimo modulis; - Tikrinimo planų sudarymo modulis; - Sąskaitų formavimo modulis; - Duomenų sinchronizavimo modulio. |
|  | Išoriniams naudotojams skirta VATIS mobilioji ar prisitaikančio dizaino aplikacija turi būti sudaryta iš: - Asmens identifikavimo modulio; - Prašymų modulio; - Mokėjimų modulio. |
|  | Visi administravimo komponentai, kurie skirti VATIS mobiliųjų ar prisitaikančio dizaino aplikacijų veiklos administravimui, duomenų paruošimui, pateikimui ir priėmimui, integracijų realizavimui turi būti realizuojami kaip atskiras VATIS architektūros sluoksnis. Detalios analizės metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderintas šio modulio realizavimo būdas, funkcionalumų apimtis, apibrėžiant naudojamų duomenų sritis, kurios yra reikalingos Sistemos techniniam sprendimui įgyvendinti. |

# Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui

## Reikalavimai Projekto valdymui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Diegėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis. |
|  | Jei procesuose pateikta informacija prieštarauja teisės aktų nuostatoms, būtina vadovautis galiojančiais teisės aktais. Jei Diegėjui nepakanka procesų detalumo, Diegėjas privalo atlikti detalią analizę. Diegėjas neturi kurti ar modernizuoti funkcionalumo, leidžiančio užtikrinti procesų žingsnius, kurie atliekami arba be sistemos pagalbos arba kitose sistemose (pvz., VIISP identifikavimo komponente). |
|  | Per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Diegėjas turi pateikti įvadinę veiklos ataskaitą, kurioje turi būti detalizuoti Projekto etapai, jų rezultatai (pateiktys), Projekto dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai, pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) ir detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas. Projekto įvadinę ataskaitą ir joje pateiktą Projekto planą turi patvirtinti Perkančioji organizacija. Diegėjas turi atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos išsakytas pastabas ir pakoreguoti Projekto įvadinę ataskaitą, esant poreikiui. |
|  | Projekto įgyvendinimo metu Diegėjas turi rengti tarpines veiklos ataskaitas, kuriose turi būti aprašomos ataskaitinio laikotarpio metu įgyvendintos veiklos, pateikiamas aktualus kalendorinis darbų vykdymo grafikas, apibrėžiantis įvykdytas, tuo metu vykdomas ir nepradėtas vykdyti veiklas, ir įvardintos aktualios Projekto rizikos. Tarpinės ataskaitos turi būti rengiamos kas tris mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Projekto tarpines ataskaitas turi patvirtinti Perkančioji organizacija. Diegėjas turi atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos išsakytas pastabas ir pakoreguoti Projekto tarpines ataskaitas, esant poreikiui. |
|  | Projekto įgyvendinimo pabaigoje Diegėjas turi parengti galutinę veiklos ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta likus 10 darbo dienų iki paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos. Projekto galutinę veiklos ataskaita turi patvirtinti Perkančioji organizacija. Diegėjas turi atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos išsakytas pastabas ir pakoreguoti Projekto galutinę veiklos ataskaitą, esant poreikiui. |
|  | Diegėjas turi paskirti iš savo pusės Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už komunikaciją tarp Diegėjo Projekto komandos ir Perkančiosios organizacijos bei kitų Projektu suinteresuotų šalių. Diegėjo, Perkančiosios organizacijos ir Projektu suinteresuotų šalių atsakomybės, komunikacija ir darbų organizavimas turi būti apibrėžti Projekto įvadinėje ataskaitoje. |
|  | Įvykus susitikimams Projekto klausimais tarp Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos ar kitų suinteresuotų šalių, Diegėjas turi parengti ir pateikti derinimui dalyvavusioms šalims susitikimų protokolus, kuriuose turi būti aprašomi aptarti klausimai ir priimti sprendimai. |

## Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams

Projektas turės būti įgyvendinamas iteraciniu metodu, kur kiekviena iteracija turi susidėti iš šių iteracijos etapų: analizė ir projektavimas, konstravimas ir vidinis testavimas, priėmimo testavimas, diegimas, bandomoji eksploatacija. Kiekvieno iteracijos etapo aprašymas ir privalomi rezultatai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

9 lentelė. Iteracijų etapai

| Nr. | Iteracijos etapo pavadinimas | Iteracijos etapo veiklos/aprašymas | Iteracijos etapo rezultatai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizė ir projektavimas | Analizės ir projektavimo metu Diegėjas turės detalizuoti šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtus funkcinius, techninius ir kitus reikalavimus, aprašyti konkrečius jų įgyvendinimo būdus ir priemones, detalizuoti funkcionalumų apimtis, apibrėžiant naudojamų duomenų, dokumentų sritis, kurios yra reikalingos Sistemos techniniam sprendimui. Analizės ir projektavimo rezultatai turės būti aprašyti detalioje analizės ir projektavimo dokumentacijoje | - Detali analizės ir projektavimo dokumentacija |
|  | Konstravimas ir vidinis testavimas | Diegėjas turės sukurti analizės ir projektavimo etapuose aprašytus funkcinius komponentus ir integruoti juos tarpusavyje. Diegėjas turės parengti testavimo dokumentaciją, įdiegti sukurtus funkcinius komponentus testinėje aplinkoje ir juos savarankiškai ištestuoti pagal su Perkančiąja organizacija suderintus testavimo scenarijus, o nustatytus trūkumus - pašalinti. Testavimo rezultatai turės būti aprašyti vidinio testavimo ataskaitoje. | - Sukurti analizės ir projektavimo metu aprašyti funkcionalumai; - vidinio testavimo planas; - vidinio testavimo scenarijai; - funkciniai komponentai įdiegti testinėje aplinkoje; - pašalinti nustatyti trūkumai; - vidinio testavimo ataskaita. |
|  | Priėmimo testavimas | Sistemos testavimas turės vykti Diegėjo parengtoje testavimo aplinkoje. Funkcinis testavimas turės vykti pagal paslaugų teikėjo parengtus testavimo planą ir priėmimo testavimo scenarijus. Diegėjas turės dalyvauti vykdant funkcinius testavimus (teikti konsultacijas testuotojams ir esant poreikiui pademonstruoti funkcijų veikimą) ir parengti testavimo ataskaitas, apibendrinančias testavimo rezultatus, bei atlikti identifikuotų trūkumų šalinimą, Atlikus pakeitimus Diegėjas turės dalyvauti vykdant pakartotinį testavimą, skirtą užtikrinti, kad visi ankstesniojo testavimo metu nustatyti trūkumai buvo pašalinti, užtikrinantį, kad pašalinti visi pirmojo testavimo metu nustatyti trūkumai. | Funkcinio testavimo ir pakartotinio funkcinio testavimo ataskaitos. |
|  | Mokymai | Diegėjas turės parengti mokymų planą, administratorių ir naudotojų vadovus, mokymų medžiagą ir jais remdamasis atlikti administratorių ir naudotojų mokymus. | - Mokymų planas; - administratorių ir naudotojų vadovai; - mokymų medžiaga, apimanti metodinę medžiagą ir praktines užduotis; - apmokyti Sistemos naudotojai ir administratoriai. |
|  | Diegimas | Diegėjas turės parengti programinės įrangos (toliau – PĮ) diegimo planą. Remdamasis šiuo dokumentu Diegėjas turės paruošti bei į Sistemai skirtą techninę įrangą įdiegti sukurtą sprendimą. Aplinka turi būti paruošta bei ištestuota prieš pradedant bandomąją eksploataciją. Įgyvendintos diegimo veiklos turės būti aprašytos diegimo ataskaitoje. | - Diegimo planas ir diegimo ataskaita; - Sistema įdiegta nuolatinės eksploatacijos aplinkoje. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas turės dalyvauti derinant parengtą bandomosios eksploatacijos planą ir juo remdamasis dalyvauti įgyvendinant sukurtos PĮ bandomąją eksploataciją. Diegėjas etapo metu turės teikti konsultacijos PĮ naudojimo klausimais, vykdyti sukurtos PĮ trūkumų analizę ir šalinimą, esant poreikiui atlikti parengtos dokumentacijos naujinimus, kad ji atitiktų realią PĮ situaciją. Pagal atliktus pakeitimus Diegėjas turės atnaujinti ir Perkančiajai organizacijai perduoti Sistemos išeities kodus. | - Pašalinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti trūkumai; - bandomosios eksploatacijos ataskaita. |

Visi Sistemos sukūrimo etapai turės būti įgyvendinti per 8 mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. Kiekvieno Sistemos sukūrimo etapo trukmė nurodyta žemiau esančioje lentelėje. Inicijavimo etapo metu Diegėjas turės parengti detalų darbų vykdymo grafiką ir pateikti įvadinėje veiklos ataskaitoje. Detaliame darbų vykdymo grafike turi būti nurodytos tikslios kiekvieno etapo užbaigimo datos.

10 lentelė. Paslaugų teikimo etapai

| Nr. | Etapo pavadinimas | Etapo veiklos/ aprašymas | Etapo rezultatai | Etapo trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Inicijavimo etapo metu turės parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti įvadinę veiklos ataskaitą. | Įvadinė veiklos ataskaita. | Per 15 dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo |
|  | Iteracija | Iteracijų etapų metu turės būti pilnai sukurti visi komponentai ir moduliai, bei įgyvendinti 5 skyriuje aprašyti reikalavimai. | - Esant poreikiui atnaujinta įvadinė veiklos ataskaita (iteracijos pradžioje); - Tarpinė/galutinė veiklos ataskaitos. | Iteracijų kiekis nėra ribojamas, tačiau visų iteracijų bendra trukmė turi būti iki Projekto įgyvendinimo termino. |

## Reikalavimai techninei dokumentacijai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Paslaugų teikimo metu Diegėjas prieš pradėdamas rengti sutarties vykdymo rezultatus (dokumentus) preliminarų jų turinį ir formą turi suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Perkančiajai organizacijai ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Diegėjas turi atlikti pataisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus: |
|  | Iki 50 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi ne ilgiau kaip per 5 d. d.; |
|  | Iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi ne ilgiau kaip per 10 d. d.; |
|  | Didesnių nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi pagal susitarimą su Perkančiąja organizacija. |
|  | Pastabų vertinamai dokumentacijai teikimui galioja tie patys terminai, kaip ir dokumentų taisymui (BR-10.1 - BR-10.3 punktai). |
|  | Turi būti parengta ir pateikta ši Projekto dokumentacija: |
|  | Projekto valdymo dokumentacija: - įvadinė veiklos ataskaita; - tarpinės veiklos ataskaitos; - galutinė veiklos ataskaita. |
|  | Detali analizės ir projektavimo dokumentacija, kurioje turi būti pateiktas išsamus Techninėje specifikacijoje pateiktų reikalavimų realizacijos aprašymas. Realizacija turi būti pateikta aprašant panaudos atvejus arba parengta kitu su Perkančiąja organizacija suderintu būdu. Jeigu reikalavimų realizacija aprašoma panaudos atvejais, kiekvienas panaudos atvejis turi būti susiejamas su Techninės specifikacijos reikalavimais. Dokumentacija turi apimti (neapsiribojant): - detalizuotų reikalavimų realizavimo aprašymą (pateikiant detalias nuorodas į sistemos funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma vienokia ar kitokia funkcija ar veiksmas, sistemos ekraninis vaizdas, taikomos taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi informacija). Iš pateiktos informacijos turi būti aišku, kaip bus realizuojamas kiekvienas Sistemos modernizavimui ir diegimui keliamas reikalavimas (kartu su aprašymais turi būti pateikiami reikalavimai, kuriuos jie realizuoja) ir galutinis sprendimas; - Sistemos architektūros aprašymus fizinių, loginių ir programinių komponentų požiūriu; - Naudojamas technologijas, trečiųjų šalių programinius komponentus (PĮ) (jų pavadinimai, versijos, aprašymai); - Integracinį vaizdą (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu); - Sistemos parametrų, dokumentų, ataskaitų aprašymus. Turi būti pateiktas konfigūracijos parametrų aprašymas, nustatantis, kad Sistema veiktų pagal realius veiklos procesus bei atitiktų visus jai keliamus reikalavimus; - pradinės duomenų bazės struktūros ir modelio aprašymą. |
|  | Vidinio testavimo dokumentacija, apimanti šiuos dokumentus: - testavimo planas; - testavimo scenarijai; - testavimo ataskaitos; - našumo testavimo ataskaitas ir pakartotinio našumo testavimo ataskaita. |
|  | Mokymų dokumentacija, apimanti mokymų planą, administratorių ir naudotojų vadovus ir mokymų medžiagą, instrukcijas. |
|  | Diegimo planas, diegimo instrukcija ir diegimo ataskaita. |
|  | Bandomosios eksploatacijos ataskaita. |
|  | Garantinio aptarnavimo reglamentas. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjo parengta techninė dokumentacija (detalūs projektavimo dokumentai) turi būti atnaujinama taip, kad pateikti aprašymai atitiktų realią Sistemos būseną (su visais garantinio aptarnavimo metu įdiegtais pakeitimais). Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti išeities tekstai. |

## Reikalavimai testavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo metu turi būti įgyvendintas sukurtų funkcinių komponentų vidinis testavimas, remiantis iš anksto Diegėjo parengtais vidinio testavimo planu bei vidiniais testavimo scenarijais, ir priėmimo testavimas, remiantis iš anksto paslaugų teikėjo parengtais testavimo planu bei testavimo scenarijais. |
|  | Diegėjas turi parengti vidinio testavimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų fiksavimo tvarka; |
|  | testavimo dalyvių atsakomybės; |
|  | testavimo veiklų grafikas; |
|  | testavimo priėmimo kriterijai. |
|  | Diegėjas turi parengti vidinio testavimo scenarijus, kurie būtų skirti ištestuoti visus funkcinius reikalavimus, pateiktus šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje. |
|  | Testavimas turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą. |
|  | Priėmimo testavimas turi būti atliekamas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje, specialiai tam realizuotoje testinėje aplinkoje, skirtoje sukurtai programinei įrangai patikrinti prieš diegiant ją gamybinės eksploatacijos aplinkoje. Testavimų aplinkos funkcionalumas turi visiškai atitikti gamybinę aplinką. Testinės aplinkos parengimas yra Diegėjo atsakomybė. |
|  | Priėmimo testavimo metu Diegėjas turi vesti elektroninės formos pastebėtų klaidų, trūkumų ir jų būsenų kaupimo žurnalą, sudaryti galimybes jį pildyti įgaliotiems Perkančiosios organizacijos specialistams. |
|  | Diegėjas turi parengti ir pateikti visus testavimams reikalingus duomenis, jei tokių duomenų neturi ar negali pateikti Perkančioji organizacija. |
|  | Priėmimo testavimo metu Perkančioji organizacija sudarys testavimo grupę, į kurią pagal poreikį bus įtraukti Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo atstovai. Diegėjas testuotojų grupei turi sudaryti galimybę naudotis sukurtais funkcionalumais ir pateikti savo pastabas. Diegėjas turės dalyvauti vykdant priėmimo testavimus (teikti konsultacijas testuotojams ir esant poreikiui pademonstruoti funkcijų veikimą). Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, Diegėjas turi patobulinti ištestuotus funkcinius komponentus. |
|  | Priėmimo testavimo metu nustatytos klaidos skirstomos į kritines, vidutines ir mažas. Priėmimo testavimas laikomas sėkmingai įgyvendintu, jei nėra likusių žinomų kritinių klaidų, ne daugiau kaip 10 proc. testavimo scenarijų turi vidutinių klaidų ir ne daugiau kaip 20 proc. testavimo scenarijų turi mažų klaidų. Po priėmimo testavimo užbaigimo likusios nekritinės klaidos turės būti ištaisytos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos. Klaidų kategorijų aprašymai: - kritinė klaida – tai nustatyti trikdžiai ir (ar) problema, kuri turi įtakos pagrindiniams veiklos procesams, pilnai arba ženkliai apribojama galimybė naudotis funkcionalumu, sistema visiškai neveikia ar nepilną veikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) užsakovo funkcijų vykdymas ir nėra jokio kito alternatyvaus klaidos apėjimo (angl. workaround); - vidutinė klaida – tai nustatyti trikdžiai ir (ar) problema, kuri turi įtakos pagrindiniams veiklos procesams, ir (arba) sutrinka arba sulėtėja vieno (arba kelių) užsakovo padalinių darbas, tačiau neapriboja galimybės naudotis funkcionalumu, sistema veikia ir yra kitas alternatyvus klaidos apėjimas (angl. workaround); - maža klaida – tai nustatyti trikdžiai ir (ar) problema, kuri sukelia nepatogumus naudojantis sistema, bet neturi įtakos sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio sistemai. |
|  | Po kiekvienos testavimo sesijos per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą Diegėjas turės pateikti nustatytų klaidų ir trūkumų šalinimo planą ir juos ištaisyti. Ištaisius klaidas turi būti vykdomas pakartotinis testavimas. |
|  | Diegėjas turės atlikti sukurtų integracinių sąsajų testavimą. |
|  | Diegėjas turės sudaryti sąlygas atlikti sprendimų ergonomiškumo vertinimą, sprendimo saugumo pažeidžiamumų vertinimą, atsparumo įsilaužimams testavimą ir, nustačius neatitikimų Techninės specifikacijos reikalavimams, juos ištaisyti. Atsparumo įsilaužimams testavimas bus vykdomas pagal OWASP v3 arba lygiavertę metodologiją. Vykdomo testavimo metu taip pat bus naudojami ir OWASP v4 arba lygiaverčio standarto elementai. |

## Reikalavimai mokymams

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Mokymų etapo pradžioje Diegėjas turi pateikti mokymų planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | mokymų tvarkaraštis, aprašantis kada, kur ir kaip bus atliekami mokymai; |
|  | mokymų apimtis (temos ir dalyvių skaičius); |
|  | įrankiai ir medžiaga (informacija), kurie bus naudojami mokymų įgyvendinimo metu. |
|  | Iki mokymų vykdymo pradžios Diegėjas turės parengti administratorių ir naudotojų vadovus, kurie turi atitikti tokius reikalavimus: |
|  | visa pateikta medžiaga turi būti suskirstyta pagal sukurtos programinės įrangos funkcines sritis, parengta lietuvių kalba ir iliustruota naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais; |
|  | vadovai turi būti išsamūs ir suprantami skaitytojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas numatytas sistemos funkcijas; |
|  | vadovuose turi būti pateikti visų sukurtos programinės įrangos laukų paaiškinimai; |
|  | Iki mokymų vykdymo pradžios Diegėjas turės parengti administratorių ir naudotojų mokymų medžiagą, kuri turi atitikti tokius reikalavimus: |
|  | mokymų medžiagą turi sudaryti teorinė medžiaga, parengta remiantis administratorių ir naudotojų vadovais, ir praktinės užduotys; |
|  | mokymų medžiaga turi būti vientisa – teorinės medžiagos ir praktinių užduočių struktūra ir turinio detalumas turi būti vienodi, kad naudotojui būtų aišku, kaip savarankiškai atlikti kiekvieną užduotį ar jos dalį; |
|  | turi būti parengti ir pateikti visi duomenys reikalingi praktinėms užduotims atlikti. |
|  | Mokymai turi būti vykdomi testinėje ar kitoje specialiai mokymams Diegėjo parengtoje aplinkoje, kurios konfigūracija turi atitikti gamybinę aplinką. |
|  | Naudotojų ir administratorių mokymai turi būti organizuojami tokiomis grupėmis, užtikrinant, kad naudotojai nebus mokomi naudotis funkcijomis, kuriomis jie nesinaudos. Detalus naudotojų grupių sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija ir nurodytas mokymų plane iki mokymų pradžios. |
|  | Preliminarus naudotojų, kuriuos reikės apmokyti kiekis – 200 (tarp jų apie 15 administratorių). |
|  | Sistemos naudotojų mokymai turi vykti vaizdo konferencijos būdu. Vaizdo konferencija turi būti įrašinėjama ir turi būti sudaryta galimybė bet kada ją peržiūrėti Projekto metu ir pasibaigus Projektui. |

## Reikalavimai sprendimo diegimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Iki sprendimo diegimo pradžios Diegėjas turi parengti diegimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | diegimo dalyvių atsakomybės; |
|  | diegimo veiklų aprašymai; |
|  | diegimo veiklų grafikas; |
|  | diegimo schema; |
|  | Techniniai reikalavimai techniniai infrastruktūrai (reikiamas operatyviosios atminties kiekis, virtualių procesorių kiekis, duomenų saugyklų talpa ir kt.), kurioje bus diegiama Sistema |
|  | Sprendimas turi būti įdiegtas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. Perkančioji organizacija suteiks priėjimą prie Sprendimui naudojamos techninės įrangos ar virtualizacijos programinės įrangos. |
|  | Diegėjas turi pateikti diegimo schemą (architektūrą) ir nurodyti reikiamų realių / virtalių serverių poreikį ir paskirtį. Įdiegus Sistemą, Diegėjas turi užtikrinti Sistemos komponentų komunikaciją tarp skirtinguose serveriuose įdiegtų komponentų. |
|  | Diegėjas turi pateikti ir įdiegti operacines sistemas ir kitą jose diegiamą standartinę programinę įrangą, reikalingą Sistemai veikti, bei įdiegti sukurtus Sistemos komponentus Perkančiosios organizacijos nurodytoje infrastruktūroje. |
|  | Diegimo schema turi būti sudaryta laikantis Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų saugumui, greitaveikai, naudojamumui ir kt. |
|  | Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi Sistemos komponentai veikia ir yra pasiekiami iš išorinių tinklų, jei tai yra būtina. |
|  | Diegėjas turi parengti Sistemos diegimo paketų diegimo instrukciją. |
|  | Testavimo aplinkoje turi būti naudojamas automatinis programinio kodo versijavimo įrankis (pvz. GIT). Už šio įrankio parengimą yra atsakingas Diegėjas. |
|  | Testavimo aplinkoje turi būti realizuota automatinė procedūra, skirta vykdyti sistemos atnaujinimų diegimus iš testavimo aplinkos į gamybinę aplinką. |
|  | Įgyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Diegėjas turės parengti diegimo ataskaitą, kurioje būtų aprašyti diegimo veiklų rezultatai, išvados, esant poreikiui, nustatytos rizikos ir tolimesnių veiklų rekomendacijos . |

## Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Bandomoji eksploatacija turi būti vykdoma vadovaujantis Diegėjo parengtu bandomosios eksploatacijos planu. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu Diegėjas turi vesti elektroninės formos pastebėtų klaidų, trūkumų ir jų būsenų kaupimo žurnalą. Klaidų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. Diegėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos ir / ar suinteresuotų šalių specialistams. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos skirstomos į kritines, vidutines ir mažas. Bandomoji eksploatacija laikoma sėkmingai įgyvendinta, jei nėra likusių žinomų kritinių bei vidutinių klaidų, o mažos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos neturi esminės įtakos sistemos naudojimui. |
|  | Visos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos, būtinos tenkinti priėmimo kriterijus, turi būti ištaisytos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos, likusioms klaidoms turi būti sudarytas ir su Perkančiąja organizacija suderintas klaidų taisymo planas ir grafikas. |
|  | Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Diegėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos ataskaitą, kurioje būtų pateikta rastų ir ištaisytų klaidų suvestinė, pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu įgyvendintas veiklas. |

## Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šioje Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Diegėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva. |
|  | Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
|  | Pakeitimas turi būti įforminamas Diegėjui ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus keitimą raštu, vadovaujantis tarp Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios Techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant visoms šioms aplinkybėms: |
|  | dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės; |
|  | funkcionalumo pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso techninio sprendimo funkcionalumui; |
|  | funkcionalumo pakeitimas buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas; |
|  | atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu; |
|  | funkcionalumo pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios organizacijos įgalioto asmens); |
|  | apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims; |
|  | keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo; |
|  | visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale. |
|  | Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu. |

## Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės suteikti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių trukmės garantinį aptarnavimą. Garantinio aptarnavimo sąlygos: |
|  | Garantinis aptarnavimas tokiomis pačiomis sąlygomis taip pat taikomas ir sprendimams, sukurtiems ir pradėtiems naudoti iki galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, skaičiuojant nuo konkretaus sprendimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Garantinis aptarnavimas taikomas visai Diegėjo sukurtai programinei įrangai bei licencinei (mokamų ir nemokamų licencijų) programinei įrangai, kuri panaudota kuriant Sistemos funkcinius sprendimus ir priklauso Diegėjui nuosavybės teisėmis; |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjas turi nemokamai taisyti sukurtos ir kitos panaudotos programinės įrangos bei kitų sukurtų sprendimų klaidas, netikslumus, sutrikimus ir neatitikimus Techninėje specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams, taip pat parengti, ištestuoti ir paruošti diegimui reikalingus atnaujinimus pagal parengtas atnaujinimų diegimo procedūras. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjas turi užtikrinti infrastruktūroje įdiegtos operacinės sistemos ir kitos joje diegiamos standartinės programinės įrangos (pvz.: DBVS, Tomcat, Docker ir pan.), reikalingos Sistemos veikimui, atnaujinimų įdiegimą, kai toks atnaujinimas skirtas panaudotos licencinės programinės įrangos klaidų taisymui ir nedaro neigiamos įtakos kitų Sistemos komponentų veikimui ar saugumui. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjas turi užtikrinti trečiųjų šalių licencinės (mokamų ir nemokamų licencijų) programinės įrangos, kuri panaudota kuriant Sistemos funkcinius sprendimus, atnaujinimų įdiegimą, kai toks atnaujinimas skirtas panaudotos licencinės programinės įrangos klaidų taisymui. Reikalavimas netaikomas, kai trečiosios šalies išleistas atnaujinimas: - turi tik naujas funkcijas (išleista nauja licencinės programinės įrangos versija); - daro neigiamą įtaką kitoms Diegėjo sukurtos funkcijoms (reikia jas keisti ar kitaip modifikuoti); - daro įtaką licencinės programinės įrangos naudojimo išlaidoms (atnaujinimas yra mokamas ar pakeičia panaudotos mokamos licencinės programinės įrangos kainą); |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjas atlikęs pakeitimus Sistemoje turi atnaujinti ir techninę Sistemos dokumentaciją bei administratorių ir naudotojų vadovus, jei toks poreikis būtų nustatytas; |
|  | Garantinis aptarnavimas neapima techninės įrangos (pvz.: serveriai, kuriuose įdiegta Sistema) sutrikimų ar sutrikimų dėl kitų išorinių veiksnių (pvz.: kibernetinė ataka) sprendimo. Garantinis aptarnavimas apima Sistemos atstatymą į normalaus funkcionavimo būseną po minėtų trikdžių pašalinimo. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjas privalo registruoti Sistemos eksploatavimo sutrikimus ir neatitiktis problemų/ sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje interneto svetainėje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. service desk)) pagal su Perkančiąja organizacija suderintas informavimo ir registravimo procedūras. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdžiai, sutrikimai ir problemos turi būti klasifikuojami: - kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias, naudotojai arba dalis naudotojų negali prisijungti, visos funkcijos įskaitant ir integracines sąsajas yra neprieinamos arba veikia nekorektiškai, dėl sistemos funkcijų neveikimo kilusi grėsmė duomenų korektiškumui ir vientisumui; - aukšta klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias, naudotojai arba dalis naudotojų negali atlikti pagrindinių operacijų, viena ar dalis funkcijų įskaitant ir integracines sąsajas yra neprieinamos arba veikia nekorektiškai, duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra; - vidutinė klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali stabiliai vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir automatizuoti procesai reikalauja rankinių korekcijų, naudotojai arba dalis naudotojų negali atlikti pagrindinių operacijų, viena ar dalis funkcijų ar funkcijų elementų, įskaitant ir integracines sąsajas yra neprieinamos arba veikia nestabiliai ir reikalauja rankinių korekcijų, duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra; - žema klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus Perkančiajai organizacijai priimtinos funkcijos vykdymas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri sukelia sunkumus naudojantis Sistema, bet neturi įtakos Sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio, visi naudotojau gali atlikti pagrindines sistemos operacijas, duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra. |
|  | Pagrindinės privalomos garantinio aptarnavimo sąlygos: |
|  | reakcijos į kritinę klaidą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 1 val., išsprendimo laikas – ne ilgiau kaip 1 darbo diena; reakcijos į aukštą klaidą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 2 val., išsprendimo laikas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos; reakcijos į vidutinę klaidą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 2 val., išsprendimo laikas – ne ilgiau kaip 4 darbo dienos; reakcijos į žemą klaidą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 2 val., išsprendimo laikas – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; |
|  | Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas kitas gedimo pašalinimo laikas, pateikiant šio laiko poreikio pagrindimą; |
|  | sutrikimai fiksuojami Užsakovo sutrikimų ir klaidų registravimo įrankyje. Užsakovas užtikrins Tiekėjui sutrikimų perdavimo integracijos galimybę. |
|  | Kiekvieno ketvirčio pradžioje Diegėjas per 5 darbo dienas turės parengti praėjusio ketvirčio garantinio aptarnavimo vykdymo ataskaitą. |
|  | Detali garantinio aptarnavimo tvarka turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija aprašyta Diegėjo parengtame garantinio aptarnavimo reglamente. |

# Funkciniai reikalavimai

## Reikalavimai VATIS vidinio portalo modifikavimui

### Reikalavimai rizikų skaičiavimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulintas VATIS rizikų skaičiavimo modulis atsižvelgiant į VATIS veiklos procesuose fiksuojamus duomenis, tam turi būti patikslintas VAT metodinių sričių rizikų vertinimų kriterijų sąrašas: - Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos tikrintojų - Augalų apsaugos produktų ėminių ėmimo poreikio nustatymo - Augalų apsaugos produktų rizikos (naudojimo) - Augalų apsaugos produktų rizikos (saugojimo) - Augalų apsaugos produktų rizikos (tiekimo) - Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai rizikos - Fitosanitarinės rizikos - Grūdus superkančių ūkio subjektų veiklos rizikos - Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų rizikos - Prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis rizikos - Tręšiamųjų produktų rizikos (naudojimo) - Tręšiamųjų produktų rizikos (saugojimo / tiekimo) |
|  | VATIS rizikų modulio kriterijų kiekis ir jų apskaičiavimo taisyklės turi būti suderintos detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje ir VATIS techninėje specifikacijoje. |

#### Reikalavimai apdorojimo AAP įrangos tikrintojų rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti apdorojimo APP įrangos tikrintojų rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Įmonės atliekamų patikrų kiekis per kalendorinius metus - iki 20 patikrų - 21–100 patikrų - daugiau kaip 100 patikrų - Neatliktos patikros |
|  | Atliekamos patikros vietoje pobūdis - apdorojimo įrangos patikrų vykdymas stacionariose gamybinėse patalpose - apdorojimo įrangos patikrai stacionarių gamybinių patalpų nenaudojama - Veikla nėra atliekama |
|  | Įmonei suteikta teisė - atlikti naudotos ir naudojamos apdorojimo įrangos patikrinimus - atlikti naujos, naudotos ir naudojamos apdorojimo įrangos patikrinimus - Įmonei nėra suteikta teisė |
|  | Praėjusiais kalendoriniais metais apie įmonės galimai daromus teisės aktų pažeidimus (žiniasklaida, skundai, kitų institucijų pranešimai ir pan.) - informacija nebuvo gauta arba informacija buvo gauta, bet nepasitvirtino - informacija buvo gauta ir pasitvirtino |
|  | Papildomi vertinimo rodikliai - per kalendorinius metus įmonė buvo tikrinta ir jos veikloje nebuvo nustatyta pažeidimų - nauja įmonė, kuriai per einamuosius kalendorinius metus buvo suteikta teisė apdorojimo įrangą registruoti ir atlikti jos techninę apžiūrą - įmonė, atliekanti patikras retai naudojamai apdorojimo įrangai (orlaivių, beicavimo mašinų ir kt.) - du metus iš eilės nustatoma, kad įmonė patikrų neatlieka - Papildomi vertinimo kriterijai netaikomi |
|  | Rizikos veiksnių reikšmingumas pagal vykdomos veiklos sritį - per paskutiniuosius patikrinimų metus įmonei buvo taikytos administracinio poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus įmonei buvo taikytos poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus įmonei poveikio priemonės nebuvo taikytos |

#### Reikalavimai AAP ėminių ėmimo poreikio nustatymo rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti APP ėminių ėmimo poreikio nustatymo rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | AAP pardavimo apimtis (kiekis), tikrinant tuos AAP, kurių per praėjusius kalendorinius metus galutiniam naudotojui buvo išplatinta daugiausiai - Platinama didele apimtimi - Neplatinama didele apimtimi |
|  | Turima (ankstesniais metais, atlikus AAP sudėties atitikties tyrimus , nustačius AAP sudėties neatitiktį), gauta, surinkta informacija, skundai dėl Lietuvos Respublikoje įvežamų, saugomų, tiekiamų rinkai ar naudojamų AAP sudėties atitikties - Gauta ir pasitvirtino - Negauta arba gauta ir nepasitvirtino |
|  | AAP, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotam AAP, platinimas Lietuvos Respublikoje, tikrinant AAP, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotam AAP, apie kurių platintojų veiklą gauta neigiamos informacijos (vertinami AAP, kurie neatitiko metodikos 13.1 ir (arba) 13.2 papunkčiuose nurodytų kriterijų) - Gauta neigiama informacija - Negauta neigiama informacija |
|  | AAP, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotam AAP, platinimas Lietuvos Respublikoje, tikrinant AAP, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotam AAP, kurių Lietuvos Respublikoje per praėjusius kalendorinius metus galutiniam naudotojui buvo išplatinta daugiausiai (vertinami AAP, kurie neatitiko metodikos 13.1, 13.2 ir (arba) 13.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų) - Platinama didele apimtimi - Neplatinama didele apimtimi |
|  | AAP poveikis žmogaus sveikatai bei aplinkai, tikrinant AAP, pasižyminčius dideliu neigiamu poveikiu žmogui bei aplinkai ir kurių Lietuvos Resupublikoje per praėjusius kalendorinius metus galutiniam naudotojui buvo išplatinta daugiausiai - Nustatytas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai - Nenustatytas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai |
|  | Originalių AAP pakuočių ir (ar) jų ženklinimo keitimai, tikrinant per praėjusius kalendorinius metus perpakuotus AAP ar AAP su pakeistomis etiketėmis - Nustatyti etikečių keitimo neatitikimai - Nenustatyti etikečių keitimo neatitikimai |
|  | AAP liekanos maiste, pašaruose, dirvožemyje ir (ar) gruntiniame vandenyje viršijo didžiausias leidžiamas koncentracijas - Nustatytos AAP liekanos - Nenustatytos AAP liekanos |

#### Reikalavimai augalų apsaugos produktų naudojimo rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti augalų apsaugos produktų naudojimo rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Dirbamos žemės plotas pagal praėjusių kalendorinių metų deklaravimo duomenis - iki 20 ha - nuo 21 iki 100 ha - nuo 101 iki 300 ha - nuo 301 iki 1000 ha - daugiau kaip 1000 ha - Naudojimas nėra atliekamas |
|  | Naujas ūkio subjektas, kurio dirbamos žemės plotas – ne mažiau nei 10 ha ir kurio veikla susijusi su AAP naudojimu - Naujai veiklą pradėjęs ūkio subjektas - Nėra naujas ŪS arba ploto suma mažiau 10ha |
|  | Ūkio subjektas dėl AAP naudojimo reikalavimų nebuvo tikrintas per pastaruosius 5 metus - Nebuvo tikrintas per paskutinius 5 metus - Buvo tikrintas per paskutinius 5 metus |
|  | Augalų apsaugos pažymėjimas ar kitas jam prilyginamas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotas pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) ūkio subjektui yra išduotas, pažymėjimas yra galiojantis ir galiojimas nesibaigs patikrinimo metais - ūkio subjektui nėra išduotas - ūkio subjektui buvo išduotas, bet pažymėjimo galiojimas jau pasibaigęs arba pažymėjimo galiojimo laikas baigsis patikrinimo metais - Naudojimas nėra atliekamas |
|  | Augalų apsaugos produktų apdorojimo įrangos (purkštuvo, beicavimo mašinos) pažymėjimas (toliau – apdorojimo įrangos pažymėjimas) ūkio subjekto vardu registruotai AAP apdorojimo įrangai (toliau – apdorojimo įranga) yra išduotas, apdorojimo įrangos pažymėjimas yra galiojantis ir galiojimas nesibaigs patikrinimo metais - purškimo įrangai nėra išduotas - apdorojimo įrangai buvo išduotas, bet apdorojimo įrangos pažymėjimo galiojimas jau pasibaigęs arba apdorojimo įrangos pažymėjimo galiojimo laikas baigsis patikrinimo metais - Naudojimas nėra atliekamas |
|  | Ūkio subjektas vykdo specializuotąją prekinę žemės ūkio produktų gamybą (šiltnamiai, sodai, uogynai, medelynai, dekoratyviniai augalai, gėlės grybai ir kt.) - vykdo - nevykdo |
|  | Auginami bent vieni iš šių žemės ūkio augalų: žieminiai rapsai, vasariniai rapsai, žieminiai kviečiai, vasariniai kviečiai, žieminiai rugiai, vasariniai rugiai, hibridiniai rugiai, žieminiai miežiai, kvietrugiai, vasariniai miežiai, grikiai, avižos, kukurūzai, pupos, žirniai, bulvės, cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, lauko daržovės, kmynai - augina iki 5 rūšių - augina 5 rūšis ir daugiau - neaugina |
|  | Auginami bičių gausiai lankomi augalai: žieminiai rapsai, vasariniai rapsai, grikiai, baltosios garstyčios, barkūnai, facelijos, saulėgrąžos, lubinai, dobilai - augina - neaugina |
|  | Jei ūkio subjektas augina žieminius ir (ar) vasarinius kviečius - augina - neaugina |
|  | Jei ūkio subjektas - fizinis asmuo - juridinis asmuo |
|  | Vykdomos veiklos vieta Ūkio subjektas vykdo veiklą, kurios metu AAP naudojami fumigavimui, viešuose parkuose, sporto ir rekreacijos aikštynuose (stadionai, golfo aikštynai ir pan.), geležinkelio linijose, oro uosto, jūrų uosto teritorijoje ir pan. - Ūkinės veiklos teritorijoje yra paviršinis vandens telkinys - Ūkinė veikla vykdoma saugomoje teritorijoje - nevykdo |
|  | ŪS, apie planuojamus purškimus neteikia informacijos į PPIS - Teikia informaciją apie purškimus į PPIS - Neteikia informacijos apie purškimus į PPIS |
|  | Per paskutiniuosius patikrinimų metus apie ūkio subjekto veiklą gauta informacija (iš žiniasklaidos, skundo, kitos institucijos pranešimo ir pan.) apie daromus pažeidimus, kuri po atlikto ūkio subjekto veiklos patikrinimo pasitvirtino - gauta ir pasitvirtino - negauta arba nepasitvirtino |
|  | Per pastaruosius patikrinimų metus ūkio subjektas, tiekiantis rinkai, saugantis ar naudojantis AAP, buvo tikrintas ir jo veikloje nebuvo nustatyta pažeidimų, už kuriuos ūkio subjektui buvo taikyta administracinė atsakomybė - buvo taikytos administracinio poveikio priemonės - nebuvo taikytos administracinio poveikio priemonės |
|  | Rizikos veiksnių reikšmingumas pagal vykdomos veiklos sritį - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui buvo taikytos poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui poveikio priemonės nebuvo taikytos |

#### Reikalavimai augalų apsaugos produktų saugojimo rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti augalų apsaugos produktų saugojimo rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | AAP saugomi - spintoje / stende - saugojimo patalpoje, kurios plotas iki 1,5 m2 - saugojimo patalpoje, kurios plotas nuo 1,5 m2 iki 9,5 m2 - saugojimo patalpoje, kurios plotas nuo 9,5 m2 iki 50 m2 - saugojimo patalpoje, kurios plotas daugiau kaip 50 m2 - nesaugomi |
|  | Saugojimo patalpose saugomi - tik AAP - kartu su mineralinėmis trąšomis, kur mineralinių trąšų saugojimo vieta atskirta aklina nedegių medžiagų siena - AAP, skirti profesionaliajam, profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui, ir (ar tik) fumigantai - Nesaugomi |
|  | Duomenys apie saugojimo patalpoje, kurios plotas didesnis nei 1,5 m2, saugomus AAP nebuvo atnaujinti ilgiau nei 3 metus - duomenys apie saugojimo patalpoje, kurios plotas didesnis nei 1,5 m2, saugomus AAP nebuvo atnaujinti ilgiau nei 3 metus - Plotas mažesnis arba buvo atnaujinti. |
|  | muitinės priežiūroje esančioje laikinojo saugojimo vietoje (importo ir eksporto terminale) ar muitinės sandėlyje, kai einamaisiais metais buvo gauta informacija, kad šioje saugojimo vietoje buvo ir (ar) yra laikomi AAP, bet saugojimo vieta nebuvo tikrinta arba vertinimo metu nuo paskutinio saugojimo vietos patikrinimo praėjo daugiau nei 12 mėnesių - muitinės priežiūroje esančioje laikinojo saugojimo vietoje (importo ir eksporto terminale) ar muitinės sandėlyje, kai einamaisiais metais buvo gauta informacija, kad šioje saugojimo vietoje buvo ir (ar) yra laikomi AAP, bet saugojimo vieta nebuvo tikrinta arba vertinimo metu nuo paskutinio saugojimo vietos patikrinimo praėjo daugiau nei 12 mėnesių - Nesaugomi |
|  | Rizikos veiksnių reikšmingumas pagal vykdomos veiklos sritį - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui buvo taikytos poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui poveikio priemonės nebuvo taikytos |

#### Reikalavimai augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Tiekiami rinkai - AAP, skirti tik neprofesionaliajam naudojimui - AAP, skirti profesionaliajam arba profesionaliajam bei neprofesionaliajam naudojimui - AAP, skirti profesionaliajam, profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui ir (ar tik) AAP, tapatūs Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP. - AAP, skirti profesionaliajam, profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui, ir (ar tik) fumigantai - visų tipų AAP (skirti neprofesionaliajam, profesionaliajam naudojimui, AAP, tapatūs Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP, ir fumigantai) - duomenys apie ūkio subjekto tiekiamus AAP nebuvo atnaujinti ilgiau kaip dvejus metus - Tiekimas rinkai nėra atliekamas |
|  | Ūkio subjektas vykdo - mažmeninę prekybą - didmeninę prekybą - Tiekimas rinkai nėra atliekamas |
|  | Tiekiami rinkai tik AAP - ne tik AAP (tręšiamieji produktai, pašarai, sėklos ir pan.) - Tiekimas rinkai nėra atliekamas |
|  | AAP apyvarta AAP tiekimo rinkai (prekybos) vietoje praėjusiais kalendoriniais metais (vertinama kai Tarnyba turi papildomos informacijos apie visus AAP platintojus) - iki 50 kg - nuo 51 kg iki 200 kg - nuo 201 kg iki 1000 kg - daugiau kaip 1000 kg - Tiekimas rinkai nėra atliekamas |
|  | Tiekimo rinkai vieta - turgavietė, turgavietėje esanti prekybos vieta ar laikina prekybos vieta, kurioje gali būti prekiaujama AAP - Tiekimas rinkai nėra atliekamas |
|  | Ūkio subjektas buvo įspėtas apie leidimo platinti augalų apsaugos produktus sustabdymą - Leidimas platinti augalų apsaugos produktus buvo sustabdytas - Leidimas platinti augalų apsaugos produktus yra galiojantis |
|  | Rizikos veiksnių reikšmingumas pagal vykdomos veiklos sritį - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui buvo taikytos poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui poveikio priemonės nebuvo taikytos |

#### Reikalavimai dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Dauginamosios medžiagos dauginimas - atliekamas - neatliekamas |
|  | Dauginamosios medžiagos aprobavimas, kai aprobavimą atlieka oficialusis aprobuotojas - išbrokuoti daugiau kaip 5 ha sėklinių pasėlių arba daugiau kaip 10 000 vienetų sodo augalų - išbrokuoti iki 5 ha sėklinių pasėlių arba iki 10 000 vienetų sodo augalų - sėkliniai pasėliai ir sodo augalai nebuvo išbrokuoti |
|  | Dauginamosios medžiagos - fasavimas - fasuojama skirtingų rūšių ir veislių sėkla - fasuojama vienos rūšies skirtingų veislių sėkla - nefasuojama |
|  | Dauginamosios medžiagos perfasavimas - atliekamas - neatliekamas |
|  | Dauginamosios medžiagos sertifikavimas, kai mėginį paėmė oficialusis ar įgaliotasis bandinių ėmėjas - Daugiau kaip 11 procentų siuntų, skirtų sertifikavimui, neatitiko privalomųjų kokybės reikalavimų - 4-11 procentų siuntų, skirtų sertifikavimui, neatitiko privalomųjų kokybės reikalavimų - 2-3 procentai siuntų, skirtų sertifikavimui, neatitiko privalomųjų kokybės reikalavimų - iki 1 procento siuntų, skirtų sertifikavimui, neatitiko privalomųjų kokybės reikalavimų - visos siuntos, skirtos sertifikavimui, atitiko privalomuosius kokybės reikalavimus |
|  | Dauginamosios medžiagos siuntų tiekimo rinkai apimtys per metus - daugiau kaip 50 siuntų - 11–50 siuntų - iki 10 siuntų |
|  | Dauginamosios medžiagos rinka - tiekiama Lietuvos Respublikoje, į kitas ES šalis ir ne ES šalis - tiekiama tik į ne ES šalis - tiekiama Lietuvos Respublikoje ir į kitas ES šalis - tiekiama tik Lietuvos Respublikoje |
|  | Dauginamosios medžiagos įvežimas iš ne ES šalių - įvežama - neįvežama |
|  | Informacija apie galimai daromus teisės aktų pažeidimus, remiantis gautais pranešimais, skundais ir kita pateikta informacija - gauta ir pasitvirtino - gauta, bet nepasitvirtino - negauta |
|  | Paskutinio dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai patikrinimo rezultatai - nustatyti pažeidimai - nustatyti mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir duotos pastabos - nenustatyta pažeidimų |

#### Reikalavimai fitosanitarijos srities rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti fitosanitarijos srities rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai, informacija gaunama iš integracijų ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Veiksniai, lemiantys didžiausią ūkio subjekto riziką - Prižiūrimas kenksmingojo organizmo židinys - Ūkio subjekto žemės ūkio valdos ribojasi su kenksmingojo organizmo židiniu paskelbto ūkio valdomis - Veiksnių nenustatyta |
|  | Vykdoma veikla - ŪS tipas - ŪS veikla - ŪS specializacija - Produkcija - Požymiai: Kitų požymių sąrašas - Rizikinga veikla nevykdoma |
|  | Rinkai tiekiamų augalų, augalinių produktų kiekis (vnt., kg, m3) per metus - 2001 ir daugiau - nuo 101 iki 2000 - 100 ir mažiau - Tiekimas rinkai nėra atliekamas |
|  | Vykdant fitosanitarinius tikrinimus per kalendorinius metus nustatytų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos buvo taikyta administracinė atsakomybė ir (ar) surašyti įspėjimai - Nustatyti pažeidimai surašant ANP - Nustatyti kiti pažeidimai nesurašant ANP - Pažeidimų nenustatyta |
|  | Objektas, kuriame palankios sąlygos kenkėjams plisti - Vieša prekybos prižiūrimais augalais ir (ar) augaliniais produktais vieta (turgavietė, mugė ir kt.) - Sodininkų bendrijos teritorija - Logistikos centras, prižiūrintis krovinius, atvežamus su medine pakavimo medžiaga iš rizikos šalių - Viešai lankoma (rekreacinė) teritorija (parkas ir kita vieta) - Objektas, nėra palankios sąlygos kenkėjams plisti |
|  | Auginama grunte - Prižiūrimi augalai, auga atvirame grunte - Prižiūrimi augalai, auga uždarame grunte - Neauginami augalai |
|  | Vykdoma veikla - Kai auginami sodinti skirti augalai - Kai auginamos sėklinės bulvės - Kai auginamos maistinės bulvės - Kai auginami kiti augalai (gėlės skynimui, versliniai sodai ir kt.) - Kai gaminama, apdorojama ir (ar) remontuojama medinė pakavimo medžiaga - Kai kenkėjai, augalai ir augaliniai produktai įvežami, vežami ir (ar) laikomi mokslo tikslais - Kai augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimas iš kitų valstybių - Kai patvirtinta patikrinimo vieta ir (ar) pripažinta tinkama laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus objektus prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta - Kai augalų ir (ar) augalinių produktų supirkimas Lietuvos Respublikoje - Rizikinga veikla nevykdoma |

#### Reikalavimai grūdus superkančių ūkio subjektų veiklos rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti grūdus superkančių ūkio subjektų veiklos rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Superkamų grūdų rūšių - Supirko - Nesupirko |
|  | Gauta skundų ir pranešimų žodžiu - Gauta ir pasitvirtino - Negauta |
|  | Gauta skundų ir pranešimų raštu - Gauta ir pasitvirtino - Negauta |
|  | Gauta grūdų ėminių arbitražiniams tyrimams - Gauti grūdų ėminiai arbitražiniams tyrimams - Negauti grūdų ėminiai arbitražiniams tyrimams |
|  | Neatitikčių, kurios pašalintos per nurodytą terminą - Nustatytos neatitiktys, kurios pašalintos per nurodytą terminą - Nenustatytos neatitiktys, kurios pašalintos per nurodytą terminą |
|  | Neatitikčių, kurios nebuvo pašalintos per nurodytą terminą - Nustatytos neatitiktys, kurios nepašalintos per nurodytą terminą - Nenustatytos neatitiktys, kurios nepašalintos per nurodytą terminą |
|  | Papildomas kriterijus - Papildomas kriterijus tenkinamas - Papildomas kriterijus nėra tenkinamas |

#### Reikalavimai pluoštinių kanapių produktų tiekėjų rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti pluoštinių kanapių produktų tiekėjų rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Pluoštinių kanapių auginimas - auginamos - neauginamos |
|  | Ruošiami ir rinkai tiekiami produktai - žaliavinės pluoštinės kanapės, sėjai neskirtos pluoštinių kanapių sėklos ir (ar) sėjai skirtos pluoštinių kanapių sėklos - žaliavinės pluoštinės kanapės - sėjai neskirtos pluoštinių kanapių sėklos - tik sėjai skirtos pluoštinių kanapių sėklos - sėjai neskirtos pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai skirtos pluoštinių kanapių sėklos - produkcija negauta (pvz., dėl oro sąlygų įtakos ar pasėlis sunaikintas nustačius neatitikimų auginimo priežiūros metu) |
|  | Produktų kilmė - iš pačių išaugintų ir iš kito tiekėjo įsigytų pluoštinių kanapių - iš kito tiekėjo įsigytų pluoštinių kanapių - iš pačių išaugintų pluoštinių kanapių |
|  | Sėjai neskirtos sėklos (per)fasavimas - atliekamas - neatliekamas |
|  | Sandėliavimo vietos deklaravimas - nedeklaruotas - deklaruotas pavėluotai (po rugsėjo 1 d.) - sandėliavimas nevykdomas (pvz., produkcija nupjovus nuperkama tiesiai iš lauko) |
|  | Paskutinio pluoštinių kanapių auginimo, produktų fasavimo, perfasavimo, sandėliavimo, prekybos patikrinimo rezultatai (atsižvelgiama į pluoštinių kanapių augintojo ar tiekėjo planinio ar neplaninio patikrinimo, išskyrus pakartotinį patikrinimą, rezultatus) - nustatyti pažeidimai - nustatyti mažareikšmiai pažeidimai ir duotos pastabos - nenustatyta pažeidimų |
|  | Pranešimų, susijusių su pluoštinių kanapių auginimu, ir Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalo kopijos (toliau – žurnalo kopija) pateikimas - pranešimai ir (ar) žurnalo kopija nepateikti - pranešimai ir (ar) žurnalo kopija pateikti pavėluotai - pranešimai ir (ar) žurnalo kopija pateikti laiku |
|  | Sėjai skirtos pluoštinių kanapių sėklos įvežimas iš ne ES šalių - tiekėjas įvežė sėjai skirtą sėklą, bet neturi licencijos įvežimui tiekėjas produktų neįveža - tiekėjas įvežė sėjai skirtą sėklą ir turi leidimą įvežimui |
|  | Informacija apie galimai daromus teisės aktų pažeidimus, remiantis gautais pranešimais, skundais ir kita pateikta informacija (toliau – skundai) |
|  | - gauta ir pasitvirtino daugiau kaip 3 skundai - gauta ir pasitvirtino 3 skundai - gauta ir pasitvirtino 2 skundai - gauta ir pasitvirtino 1 skundas - gauta, bet nepasitvirtino skundai - negauta skundų |

#### Reikalavimai prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Prekiautojo užimama vieta vaisių ir daržovių tiekimo rinkai grandinėje - Augintojas – fizinis ar juridinis asmuo arba jų grupė, atvirame arba uždarame grunte auginantys vaisius ir daržoves su tikslu juos savarankiškai parduoti ne galutiniam vartotojui. - Pakuotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi vaisių ir daržovių ruošimo pagal prekybos standartus priemones ir jas naudoja įsigytiems vaisiams ir daržovėms ruošti prekybai arba teikia šią paslaugą kitiems prekiautojams. - Sandėliuotojas – juridinis asmuo, kuris iš esmės verčiasi augintojų arba pakuotojų pagal prekybos standartus paruoštų vaisių ir daržovių tiekimu rinkai arba vaisius ir daržoves įveža iš Europos Bendrijos valstybių. - Importuotojas – juridinis asmuo, kuris iš esmės verčiasi vaisių ir daržovių įvežimu iš ne Europos Bendrijos valstybių. |
|  | Rinkai tiekiamų vaisių ir daržovių įvairovė - Prekiautojas, tiekia rinkai 5 ir mažiau rūšių vaisių ir daržovių. Dauguma rinkai tiekiamų vaisių ir daržovių rūšių yra lietuviškos kilmės. - Prekiautojas, tiekia rinkai 5 ir mažiau rūšių vaisių ir daržovių. Dauguma produktų rūšių arba lygiavertis jų kiekis yra nelietuviškos kilmės. - Prekiautojas, tiekia rinkai nuo 6 iki 12 rūšių vaisių ir daržovių. Dauguma rinkai tiekiamų vaisių ir daržovių rūšių yra lietuviškos kilmės. - Prekiautojas, tiekia rinkai nuo 6 iki 12 rūšių vaisių ir daržovių. Dauguma produktų rūšių arba lygiavertis jų kiekis yra nelietuviškos kilmės. - Prekiautojas, tiekia rinkai 13 ir daugiau rūšių vaisių ir daržovių. |
|  | Planuojama metinė vaisių ir daržovių, kuriems taikomi prekybos standartai, apyvarta - Prekiautojas, tiekia rinkai 200 t ir mažiau vaisių ir daržovių. - Prekiautojas, tiekia rinkai nuo 200,1 t iki 800 t vaisių ir daržovių. - Prekiautojas, tiekia rinkai nuo 800,1 t iki 3 500 t vaisių ir daržovių. - Prekiautojas, tiekia rinkai nuo 3 500,1 t iki 10 000 t vaisių ir daržovių - Prekiautojas, tiekia rinkai 10 000,1 t ir daugiau vaisių ir daržovių. |
|  | Regioninių skyrių ir fitosanitarijos postų pareigūnų užregistruoti prekybos vaisiais ir daržovėmis pažeidimai - Nustatyti vaisių ir daržovių vidinės kokybės pažeidimai (mechaniniai sužalojimai (kenkėjų pažeidimai), ligos ir puviniai, fiziologiniai trūkumai) - Nustatyti išoriniai vaisių ir daržovių kokybės pažeidimai (brandos ir formos trūkumai, netipinga veislei spalva) ir pašalinės medžiagos - Nustatyta vaisių ir daržovių atitinkamų dydžio ribų neatitiktis pagal dydžio skalę - Nustatyti vaisių ir daržovių ženklinimo pažeidimai - Nustatyti atvejai, kai vaisiai ir daržovės rinkai tiekiami pakuotėse, kurios produktų neapsaugo nuo galimų sužalojimų juos vežant, drėgmės susikaupimo ar spartaus jų gedimo - Pažeidimų nenustatyta |

#### Reikalavimai tręšiamųjų produktų naudojimo rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti tręšiamųjų produktų naudojimo rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Naujas ūkio subjektas, kurio veikla susijusi su tręšiamųjų produktų naudojimu - Naujai veiklą pradėjęs ūkio subjektas - Ne naujai veiklą pradėjęs ūkio subjektas |
|  | Ūkio subjektai, naudojantys didelį azoto kiekį (N > 28 proc.) turinčias amonio nitrato trąšas Naudojamas didelis azoto kiekis - Nėra naudojamas didelis azoto kiekis |
|  | Ūkio subjektas dėl naudojimo reikalavimų nebuvo tikrintas per pastaruosius 5 metus - Nebuvo tikrintas per paskutinius 5 metus - Buvo tikrintas per paskutinius 5 metus |
|  | Ūkio subjektas vykdo specializuotąją prekinę žemės ūkio produktų gamybą (šiltnamiai, sodai, uogynai, medelynai, dekoratyviniai augalai, gėlės ir kt.) - Ūkio subjektas vykdo specializuotąją prekinę žemės ūkio produktų gamybą - Ūkio subjektas nevykdo specializuotosios prekinės žemės ūkio produktų gamybos |
|  | Dirbamos žemės plotas pagal praėjusių kalendorinių metų deklaravimo duomenis - iki 10 - nuo 10 iki 20 ha - nuo 21 iki 300 ha - nuo 301 iki 1000 ha - daugiau kaip 1000 ha |
|  | Ūkio subjektas laiko sutartinių gyvulių (SG) skaičių - ūkio subjektas gyvulių nelaiko - nuo 1 iki 10 SG - nuo 11 iki 85 SG - nuo 86 iki 300 SG - nuo 301 iki 500 SG - daugiau kaip 500 SG |
|  | Ūkio subjekto žemės ūkio paskirties sklypas, kuriame naudojami tręšiamieji produktai yra naudojami šalia, ribojasi su paviršinio vandens telkinių (upių, ežerų, tvenkinių, kanalų, melioracijos griovių ir pan.) apsaugos zonomis - Tręšiamieji produktai yra naudojami šalia paviršinio vandens telkinių - Tręšiamieji produktai nėra naudojami šalia paviršinio vandens telkinių |
|  | Ūkio subjekto žemės ūkio paskirties sklypas, kuriame naudojami tręšiamieji produktai naudojami šalia, ribojasi su viešojo naudojimo ar gyvenamųjų namų teritorijomis (parkų, stadionų, gyvenamųjų namų kiemų ir pan.) - Tręšiamieji produktai naudojami šalia viešojo naudojimo ar gyvenamųjų namų teritorijų - Tręšiamieji produktai nėra naudojami šalia viešojo naudojimo ar gyvenamųjų namų teritorijų |
|  | Pažeidimai nustatyti per pastaruosius patikrinimo metus - Per pastaruosius patikrinimo metus ūkio subjektas, naudojantis tręšiamuosius produktus, buvo tikrintas ir jo veikloje nebuvo nustatyta pažeidimų. - Per pastaruosius patikrinimo metus ūkio subjektas, naudojantis tręšiamuosius produktus, nebuvo tikrintas arba jo veikloje buvo nustatyta pažeidimų. |
|  | Papildomi balai - Per paskutiniuosius patikrinimų metus apie ūkio subjekto veiklą gauta informacijos (iš žiniasklaidos, skundo, kitos institucijos pranešimo ir pan.) apie daromus pažeidimus, kuri po atlikto ūkio subjekto veiklos patikrinimo pasitvirtino, už kiekvieną pranešimą - Gauta ir pasitvirtino - Negauta arba gauta ir nepasitvirtino |
|  | Rizikos pasikartojimo dažnumas per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui buvo taikytos administracinio poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui buvo taikytos poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui poveikio priemonės nebuvo taikytos |

#### Reikalavimai tręšiamųjų produktų saugojimo ir tiekimo rinkai rizikų skaičiavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulinti tręšiamųjų produktų saugojimo ir tiekimo rinkai rizikų skaičiavimo kriterijai. Kriterijų apskaičiavimas turi būti realizuotas pagal VATIS saugomus duomenis (užpildyti dokumentai, atlikti tikrinimai, suteiktos paslaugos, registruoti nusižengimai, gauti skundai ir t.t.). Iš kokių VATIS saugomų duomenų gali būti apskaičiuojamas kriterijus turės būti suderinta detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Ūkio subjektas, saugantis, pateikiantis ir (ar) tiekiantis rinkai didelį azoto kiekį (N > 28 proc.) turinčias amonio nitrato trąšas - Ūkio subjektas, saugantis, pateikiantis ir (ar) tiekiantis rinkai didelį azoto kiekį (N > 28 proc.) turinčias amonio nitrato trąšas - Ūkio subjektas, nėra saugantis, pateikiantis ir (ar) tiekiantis rinkai didelį azoto kiekį (N > 28 proc.) turinčias amonio nitrato trąšas |
|  | Ūkio subjektas, kuris per paskutinius dvejus kalendorinius metus pateikė prašymą (-us) įtraukti tręšiamąjį (-uosius) produktą (-us) į Identifikavimo sąrašą - Per paskutinius 2 kalendorinius metus pateikė prašymą įtraukti TP į identifikavimo sąrašą - Per paskutinius 2 kalendorinius metus nepateikė prašymo įtraukti TP į identifikavimo sąrašą |
|  | Ūkio subjektas dėl saugojimo, pateikimo ir (ar) tiekimo rinkai reikalavimų nebuvo tikrintas per paskutinius 5 metus - Nebuvo tikrintas per paskutinius 5 metus - Buvo tikrintas per paskutinius 5 metus |
|  | Tręšiamieji produktai pateikiami ir (ar) tiekiami rinkai, neįtraukti į Tręšiamųjų produktų Identifikavimo sąrašą - Tręšiamieji produktai pateikiami ir (ar) tiekiami rinkai neįtraukti į Tręšiamųjų produktų Identifikavimo sąrašą - Tręšiamieji produktai pateikiami ir (ar) tiekiami rinkai įtraukti į Tręšiamųjų produktų Identifikavimo sąrašą arba nėra tiekiami rinkai |
|  | Naujas ūkio subjektas, kurio veikla susijusi su tręšiamųjų produktų saugojimu, pateikimu ir (ar) tiekimu rinkai - Naujai veiklą pradėjęs ūkio subjektas - Nėra naujai veiklą pradėjęs ūkio subjektas |
|  | Tręšiamieji produktai saugomi sandėlyje, kurio plotas - Tręšiamieji produktai nėra saugomi - iki 100 m2 - nuo 101 iki 500 m2 - nuo 501 iki 1000 m2 - nuo 1001 ir daugiau m2 |
|  | Tręšiamieji produktai saugomi lauke po priedanga (stoginėse ir kt.) - Saugomi lauke po priedanga (stoginėse ir kt.) - Nėra saugomi lauke po priedanga (stoginėse ir kt.) |
|  | Tręšiamųjų produktų kiekiai, praėjusiais kalendoriniais metais importuotas / pateiktas / tiektas Lietuvos Respublikos rinkai - Tręšiamieji produktai nėra importuoti / pateikti / tiekti Lietuvos Respublikos rinkai - iki 100 t - nuo 101 iki 500 t - nuo 501 t iki 1000 t - daugiau kaip 1001 t |
|  | Ūkio subjektas pateikia ir (arba) tiekia rinkai - tik tręšiamuosius produktus - tręšiamuosius produktus ir augalų apsaugos produktus - Netiekia rinkai |
|  | Paskutinio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad saugomų, pateikiamų ir (ar) tiekiamų rinkai bei naudojamų tręšiamųjų produktų ženklinimas neatitinka reikalavimų - Nustatyti neatitikimai - Nenustatyti neatitikimai |
|  | Pažeidimai nustatyti per pastaruosius patikrinimo metus - Per pastaruosius patikrinimo metus ūkio subjektas, naudojantis tręšiamuosius produktus, buvo tikrintas ir jo veikloje nebuvo nustatyta pažeidimų. - Per pastaruosius patikrinimo metus ūkio subjektas, naudojantis tręšiamuosius produktus, nebuvo tikrintas arba jo veikloje buvo nustatyta pažeidimų. |
|  | Papildomi balai - Per paskutiniuosius patikrinimų metus apie ūkio subjekto veiklą gauta informacijos (iš žiniasklaidos, skundo, kitos institucijos pranešimo ir pan.) apie daromus pažeidimus, kuri po atlikto ūkio subjekto veiklos patikrinimo pasitvirtino - Gauta ir pasitvirtino - Negauta arba gauta ir nepasitvirtino |
|  | Rizikos pasikartojimo dažnumas per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui buvo taikytos administracinio poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui buvo taikytos poveikio priemonės - per paskutiniuosius patikrinimų metus ūkio subjektui poveikio priemonės nebuvo taikytos |

### Reikalavimai tikrinimo planų sudarymo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti patobulintas tikrinimų plano sudarymo procesas atsižvelgiant į apskaičiuotų rizikų balus pagal VAT metodines sritis. Metinio tikrinimų plano sudarymas turi būti pilnai automatizuotas. |
|  | Metinio tikrinimų plano sudarymui turi būti naudojami taisyklių rinkiniai. Sudarant tikrinimų planą pagal kelias plano sudarymo taisykles jos turi būti pritaikomos pagal taisyklėse apibrėžtus taikymo kriterijus. |
|  | Taisyklių taikymui turi būti realizuotos šios prioretizavimo sąlygos: Tikrinamos ŪS veiklos specializacijos atrenkamos tokia prioriteto tvarka (t. y. pirmiausiai įtraukiamos visos 1) sąlygą atitinkančios ŪS veiklos specializacijos, jei dar galima įtraukti tikrinamų ŪS, tuomet 2) sąlygą atitinkančios ir t. t.): 1) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Rizikingas“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO nebuvo atliktas arba atliktas daugiau kaip prieš du metus; t. y. nuo formuojamo tikrinimų plano pradžios (pvz. 2020 m sausio 1 d.) iki paskutinio ŪS tikrinimo, kurio metu buvo tikrintas ŪS pagal atitinkamą KO, buvo praėję daugiau nei 2 metai (t. y. pvz., atrenkami tie ŪS, kurie 2019 ir 2020 metais (abiem metais) nebuvo tikrinti). Prioritetas teikiamas seniausiai tikrintiems. 2) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Rizikingas“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO nebuvo atliktas praėjusiais metais. t. y. nuo formuojamo tikrinimų plano pradžios (pvz. 2020 m sausio 1 d.) iki paskutinio ŪS tikrinimo, kurio metu buvo tikrintas ŪS pagal atitinkamą KO, yra praėję daugiau nei metai ( t. y. pvz., atrenkami tie ŪS, kurie buvo tikrinti 2018 metais). Prioritetas teikiamas seniausiai tikrintiems. 3) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Rizikingas“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO buvo atliktas praėjusiais metais. t. y. nuo formuojamo tikrinimų plano pradžios (pvz. 2020 m sausio 1 d.) iki paskutinio ŪS tikrinimo, kurio metu buvo tikrintas ŪS pagal atitinkamą KO, yra praėję metai ar mažiau ( t. y. pvz., atrenkami tie ŪS, kurie buvo tikrinti 2019 metais). Prioritetas teikiamas seniausiai tikrintiems. 4) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Vidutinis“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO nebuvo atliktas arba atliktas daugiau kaip prieš du metus; 5) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Vidutinis“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO nebuvo atliktas praėjusiais metais. 6) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Nevertinama“ arba nenurodytas ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO nebuvo atliktas arba atliktas daugiau kaip prieš du metus; 7) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Vidutinis“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO buvo atliktas praėjusiais metais. 8) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Mažos rizikos“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO nebuvo atliktas arba atliktas daugiau kaip prieš du metus 9) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Mažos rizikos“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO nebuvo atliktas praėjusiais metais. 10) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Nevertinama“ arba nenurodytas ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO nebuvo atliktas praėjusiais metais. 11) ŪS veiklos specializacijos rizikingumo lygis „Mažos rizikos“ ir ŪS veiklos specializacijos tikrinimas dėl to paties KO buvo atliktas praėjusiais metais; 12) Visos kitos likusios, aukščiau išvardintas sąlygas neatitikusios specializacijos, atrenkamos atsitiktine tvarka. Esant tokiems patiems kriterijams prioritetų taikymo taisyklės turės būti suderintos detalios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija ir specifikuotos detalios analizės dokumentacijoje. |
|  | Kiekviena tikrinimo plano taisyklė turi turėti atributus, kuriuos būtų galima koreguoti: - Metodinė sritis - Tikrinimo pobūdis - Būsena - Planuojamo tikrinimo intervalo trukmė, savaitėmis - Tikrinamų ŪS veiklų atrinkimo pobūdis - ŪS veiklų atrinkimas pagal KO - ŪS veiklų atrinkimas pagal rizikingumą - Ar reikia įtraukti nepatikrintas ŪS specializacijas - Ar reikalingas paimamų mėginių kiekis - Paimamų mėginių kiekis - Nepatikrintų ŪS veiklų atrinkimas pagal datą nuo kurios specializacija nepatikrinta - Nepatikrintų ŪS veiklų atrinkimas pagal datą iki kurios specializacija nepatikrinta - Nepatikrintų ŪS veiklų atrinkimas pagal tikrinamų ŪS skaičių (procentais) - Tikrinimų savaitė nuo - Tikrinimų savaitė iki - ŪS rizikos grupė - ŪS tikrinimo intervalas, metais - Tikrinamų ŪS skaičius (procentais) - Maksimalus tikrinimų kiekis pagal regioną |
|  | Metinio tikrinimų plano sudarymo procesas turi būti realizuojamas pagal procesą ir aprašymą pateiktą priede Nr. 1. |

### Reikalavimai sąskaitų formavimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti sukurtas sąskaitų – faktūrų išrašymo modulis, kuris turi automatiškai formuoti mokėjimus pagal pateiktus VATIS paslaugų užsakymo prašymus. Turi būti vadovaujamasi 8.2 Priedas Nr. 2 Sąskaitos faktūros išrašymo modulio procesas“ aprašymu. |
|  | Automatiškai sukuriami mokėjimai turi būti formuojami pagal paslaugų prašyme užsakomų paslaugų (tyrimų) įkainius. |
|  | Mokėjimai turi būti sukuriami: - pateiktam prašymui atlikti laboratorinius tyrimus, po to kai laboratorijos darbuotojas peržiūri ir patvirtina priėmimo aktą tyrimų vykdymui; - atlikus laboratorinius tyrimus, jeigu tyrimų atlikimo metu atsirado poreikis papildomiems tyrimams, už kuriuos turi būti apmokama; - prašymo pateikimo metu, jeigu užsakovas nori atlikti mokėjimą iš karto (per VIISP); - pateiktam prašymui atlikti laboratorinius tyrimus, po to kai laboratorijos darbuotojas peržiūri ir patvirtina priėmimo aktą tyrimų vykdymui, jeigu pirminis mokėjimas prašymo pateikimo metu yra nepakankamas. |
|  | Turi būti galimybė suformuoti ir atsisiųsti išankstinę sąskaitą – faktūra, tada kai mokėjimas dar nėra atliktas. |
|  | Turi būti galimybė suformuoti ir atsisiųsti galutinę sąskaitą – faktūra, tada kai mokėjimas yra atliktas. |
|  | Prašymus pateikusiam ŪS turi būti siunčiami informaciniai pranešimai apie naujai sukurtus VATIS mokėjimus. Turi būti siunčiamas vidinis VATIS pranešimas ir el. laiškas nurodytais ŪS kontaktais. |
|  | Turi būti sukurti VATIS atskiri ŪS lėšų balansai VMI ir VATŽŪM lėšų apskaitai už skirtingas VATIS teikiamas paslaugas. |
|  | Turi būti modifikuotas VATIS mokėjimų ir rinkliavų modulis realizuojant apmokėjimų formavimą ir piniginių lėšų nuskaitymą nuo atitinkamo ŪS balanso. |
|  | ŪS lėšų balansai turi būti automatiškai apskaičiuojami pagal užsakomas paslaugas. |
|  | Turi būti lėšų apskaitos (nuskaitymų ir įskaitymų) modulis, kuriame būtų galima atsekti ir matyti visas ŪS atliktas pinigines operacijas (lėšų nuskaitymas nuo balanso, lėšų papildymas į balansą, trūkstamo mokėjimui likučio apskaičiavimas, apmokėjimų už kelias užsakytas paslaugas suformavimas ir kt.) |
|  | ŪS lėšų balansas turi būti galima nurodyti leidžiamą įsiskolinimų sumą. |
|  | Turi būti sukurtos funkcijos, kurios leistų naudotojams turintiems atitinkamas teises, tvarkyti lėšas esančias ŪS balansuose. |

### Reikalavimai mobilių ar prisitaikančio dizaino aplikacijų duomenų sinchronizavimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Mobilios aplikacijos turi sinchronizuoti duomenis su VATIS naudodamos duomenų sinchronizavimo modulį. |
|  | Mobilių aplikacijų duomenų sinchronizavimo modulis turi būti realizuojamas kaip atskiras VATIS architektūros komponentas. Jo veikla turi neįtakoti (netrikdyti) VATIS veiklos procesų. |
|  | Mobilių ar prisitaikančio dizaino aplikacijų duomenų sinchronizavimo modulis turi užtikrinti saugumą, kad VATIS duomenys nebus prieinami neautorizuotiems naudotojams ar paveikiami kibernetinėmis atakomis. |
|  | Mobilių ar prisitaikančio dizaino aplikacijų duomenų sinchronizavimo modulis turi įgyvendinti visas funkcijas, kurios yra reikalingos mobiliųjų aplikacijų veikimui. Mobilios aplikacijos negali tiesiogiai pasiekti vidinių VATIS sistemos komponentų. |
|  | Analizės ir projektavimo metu Diegėjas turės detalizuoti mobilių ar prisitaikančio dizaino aplikacijų duomenų sinchronizavimo modulio techninį sprendimą, aprašyti konkrečius jo įgyvendinimo būdus ir priemones, detalizuoti funkcionalumų apimtis, apibrėžiant naudojamų duomenų sritis, kurios yra reikalingos įgyvendinamam techniniam sprendimui. Šis sprendimas turės būti suderintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Mobiliose ar prisitaikančio dizaino aplikacijose pateikti prašymai turi būti užregistruojami VATIS vidiniame portale. Tolimesnis prašymo vykdymas atliekamas VATIS vidiniame portale, o mobilioji aplikacija gali atsinaujinti prašymo vykdymo duomenis per mobiliųjų aplikacijų duomenų sinchronizavimo modulį. |

## Reikalavimai prisitaikančio dizaino ar mobiliosioms aplikacijoms

### Reikalavimai išorinių naudotojų prisitaikančio dizaino ar mobiliajai aplikacijai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Prisitaikančio dizaino ar mobili aplikacija turi veikti Android ir iOS operacinių sistemų įrenginiuose. |
|  | Išoriniams naudotojams skirta prisitaikančio dizaino aplikacija turi būti pasiekiamos mobiliojo įrenginio naršyklėje suvedus aplikacijos adresą internete. |
|  | Išoriniams naudotojams skirta mobilioji aplikacija turi būti prieinama App Store ir Google Store aplikacijų atsisiuntimo platformose. Ši nuostata netaikoma tuo atveju jei tiekėjas kuria prisitaikančio dizaino aplikacijas. |
|  | Prisitaikančio dizaino ar mobilioje aplikacijoje turi būti galima ieškoti ir peržiūrėti: - Augalų apsaugos produktus - Tręšiamuosius produktus - Tikrinimų planus - Licencijas - Informacines rinkmenas |
|  | Aplikacijos naudotojai turi galėti identifikuotis per VIISP. |
|  | Identifikuotas prisitaikančio dizaino ar mobilios aplikacijos naudotojas turi galėti pateikti prašymą. Turi būti galima pateikti ne mažiau nei 10 VATIS esančių paslaugų prašymų formų. Detalus prašymų sąrašas turės būti suderintas detalios analizės etapo metu. |
|  | Identifikuotas prisitaikančio dizaino ar mobilios aplikacijos naudotojas turi galėti: - stebėti savo pateiktų prašymų vykdymo eigą ir suteiktų paslaugų istoriją, - atlikti mokėjimus už užsakytas paslaugas per VIISP, - matyti savo mokėjimų istoriją, - matyti savo turimų lėšų balansus. |

### Reikalavimai vidinių naudotojų prisitaikančio dizaino ar mobiliajai aplikacijai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Prisitaikančio dizaino ar mobili aplikacija turi veikti Windows operacinės sistemos įrenginiuose. |
|  | Vidiniams naudotojams skirta mobilioji aplikacija turi būti prieinama Microsoft Store aplikacijų atsisiuntimo platformoje. Ši nuostata netaikoma tuo atveju jei tiekėjas kuria prisitaikančio dizaino aplikacijas. |
|  | Vidinės aplikacijos naudotojai turi galėti identifikuotis su savo VAT ActiveDirectory saugomu naudotoju vardu ir slaptažodžiu . |
|  | Prisitaikančio dizaino ar mobili aplikacija turi leisti vykdyti tikrinimo funkcijas tada, kai naudojamas įrenginys neturi interneto ryšio. Detalus aplikacijos veikimo būdas, nesant interneto ryšio turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės tapo metu. |
|  | Prisitaikančio dizaino ar mobili aplikacija turi sinchronizuoti duomenis su VATIS vidiniu portalu tada kai interneto ryšys yra. |
|  | Prisitaikančio dizaino ar mobilioje aplikacijoje turi būti galima užpildyti tikrinimų metu vietoje rengiamus dokumentus: - Augintojo, tiekiančio rinkai sėklines ir maistines bulves, tikrinimo kontrolinis klausimynas - Bulvėmis, sodo, dekoratyviniais ir miško augalais prekiaujančių asmenų fitosanitarinio patikrinimo klausimynas - Fitosanitarinio dokumentinio patikrinimo išvada - Fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, klausimynas - Išvada dėl eksportuojamų ar reeksportuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų krovinių fitosanitarinės rizikos vertinimo - Kenksmingojo organizmo židinio patikrinimo išvada - Kontrolinio dauginamosios medžiagos paėmimo tirti aktas - Medelynų, sodų ir šalia jų esančių teritorijų fitosanitarinio patikrinimo klausimynas - Mokslo institucijų, dirbančių su kontroliuojama tiriamąja medžiaga, veiklos vertinimo kontrolinis klausimynas - Mėginio kenksmingiesiems organizmams nustatyti paėmimo aktas - Mėginio paėmimo genetinei modifikacijai nustatyti aktas - Neplaninio pakartotinio (grįžtamojo) patikrinimo išvada - Pasėlio sunaikinimo aktas - Patikrinimo aktas - Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti kontrolinis klausimynas - Saugotinos veislės ir savitosios daržovių veislės tikrinimo aktas - Tarnybinis pranešimas - Tiekiamos rinkai ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos ir (ar) ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos dokumentinio patikrinimo išvada - Tikrinimo aktas (Fitosanitarijos) - Tręšiamojo produkto bandinio ėmimo aktas - Šiltnamių patikrinimo klausimynas |
|  | Prisitaikančio dizaino ar mobilioje aplikacijoje turi būti galima pasirašyti užpildytą dokumentą ekrane arba naudojantis išoriniu pasirašymo įrenginiu. |

# Nefunkciniai reikalavimai

## Reikalavimai naudotojo sąsajos ergonomikai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | VATIS naudotojo sąsaja turi būti tinkamai atvaizduojama įvairiuose įrenginiuose ekranuose (kompiuterių, planšetinių kompiuterių, mobiliųjų telefonų) ekrano dydžiuose ir raiškos situacijose, t. y. turi būti realizuojamas taikant prisitaikančio dizaino (angl. responsive design) principus. |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių (išskyrus su Perkančiąja organizacija suderintus vidinio naudojimo Sistemos komponentus). |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti estetiška, intuityvi ir paprasta naudoti, vizualiai patraukli. Naudotojui neturi būti reikalingi detalūs apmokymai ir/ar specifiniai įgūdžiai. Naudotojo sąsaja turi būti orientuota į mobiliųjų įrenginių specifiką, tačiau kiek įmanoma, neprieštarauti bendram VATIS dizainui. |
|  | Vidinių ir išorinių naudotojų prisitaikančio dizaino aplikacijos naudotojo sąsaja turi tinkamai veikti šiose pagrindinėse naršyklėse (arba lygiavertėse): Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox. Reikalavimas taikomas naršyklių versijoms, kurios bus išleistos nuo Projekto inicijavimo iki diegimo etapo (bet ne daugiau kaip 3 naujausių kiekvienos naršyklės versijų). |
|  | Išorinių naudotojų mobilioji aplikacija (jei tiekėjas kuria mobilią, o ne prisitaikančio dizaino aplikaciją) turi veikti bent 2-ose populiariausiose mobiliųjų telefonų operacinių sistemų - Android ir iOS ne mažiau nei 2 metų senumo ir naujesnėse versijose. |
|  | Vidinių naudotojų (jei tiekėjas kuria mobilią, o ne prisitaikančio dizaino aplikaciją) mobilioji aplikacija turi veikti įrenginiuose naudojančiuose paskutines 2 Windows operacines sistemas – Windows 10 ir Windows 11. |
|  | Naudotojo sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia daryti, kad galėtų tęsti darbą. |
|  | Visi to paties tipo (klaidų, įspėjamieji ir kt.) pranešimai turi būti pateikiami vienodu stiliumi (toje pačioje ekrano vietoje, tuo pačiu stiliumi, išskirti tomis pačiomis spalvomis). |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta pagal naudotojų tipą ir prieigos teises naudojamas VATIS. Naudotojams turi būti pateikiamos tik jiems aktualios funkcijos, o darbui nereikalingi arba neleistini Sistemos funkcionalumai neturi būti matomi. |
|  | Turi būti vykdomas loginis duomenų laukų tikrinimas laukų lygiu (pvz.: asmens varde negali būti skaičių) ir laukų grupių lygiu (pvz.: paieškos pradžios data turi būti ankstesnė nei paieškos pabaigos data). Prieš išsaugant pateiktus duomenis turi būti atliekamas išsamus loginis jų patikrinimas (pvz.: ar visi privalomi laukai užpildyti). |
|  | Datos atvaizdavimas turi būti realizuotas Lietuvoje aktualiu formatu MMMM-MM-DD. |
|  | Duomenų pildymo formose naudotojui turi būti aiškiai išskiriama, kurie laukai yra privalomi. |
|  | Objekto pildymo / sukūrimo metu žinoma informacija turi būti užpildoma ir išsaugoma automatiškai, pvz. objektų sukūrimo data ir laikas, objektą sukūręs naudotojas ir kt. |
|  | Tie patys elementai turi būti nuosekliai atvaizduojami tiek tame pačiame puslapyje, tiek skirtinguose Sistemos puslapiuose. Atvaizdavimo nuoseklumas apima simbolių dydį (angl. character size) ir atstumą tarp jų (angl. character spacing), antraščių, pagrindinio šrifto bei fono spalvą, antraščių, teksto ir grafinių elementų padėtį puslapyje. |
|  | Sistemoje pateikiamų sąrašų ir veiksmų išdėliojimo eilės tvarka turi skatinti efektyvų ir sėkmingą naudojimą. Pvz., reikia užtikrinti, kad elementų sąrašai, sugrupuotos nuorodos ir kortelių (angl. tabs) rinkinys yra išdėlioti prasminga eilės tvarka. Jeigu eilės tvarka nėra svarbi, reikia rūšiuoti sąrašus pagal abėcėlę arba skaičius. |
|  | Turi būti realizuota galimybė atlikti paiešką (filtravimą) Sistemos suformuotuose sąrašuose (pvz.: dokumentų sąrašas, nusižengimų sąrašas). Sąrašuose pateikiama informacija ir filtrų parametrai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacijos detalios analizės ir projektavimo etapuose. |
|  | Visi Sistemoje pateikiami sąrašai (įskaitant paieškos rezultatus) turi būti puslapiuojami. Naudotojas turi turėti galimybę pats nustatyti, kelių objektų informacija turi būti pateikiama viename puslapyje. |
|  | Detali objektų paieška turi būti realizuota laikantis šių reikalavimų: |
|  | Turi būti galimybė vykdyti paiešką pagal visus objekto atributus, kuriuos gali peržiūrėti paiešką vykdantis naudotojas. |
|  | Paieškos rezultatai turi būti puslapiuojami su galimybe keisti puslapyje atvaizduojamų objektų skaičių. |
|  | Turi būti nurodomas paieškos rezultatų skaičius. |
|  | Paieška turi vienodai traktuoti tiek didžiąsias, tiek mažąsias raides, t. y. įrašius paieškoje "sistema" turi būti pateikiami rezultatai su "Sistema" ir atvirkščiai. |

## Reikalavimai programinei įrangai ir architektūrai

### Bendrieji architektūros reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos techninės įrangos fizinių parametrų. |
|  | Sistemos realizacija turi remtis daugiasluoksne architektūra, kuri leistų sistemą plėsti ir pritaikyti prie besikeičiančių poreikių. Sistema turi būti sukurta ne mažiau kaip 3 sluoksnių architektūros (angl. three–tier, 3–tier) pagrindu ir turėti galimybę būti integruojama atskirų sluoksnių lygmenyse. Privalo egzistuoti vaizdavimo, veiklos logikos ir duomenų lygmenys: - Vaizdavimo lygmuo turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie Sistemos pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie naudotojo sąsajos, reikalingos Sistemos funkcijų atlikimui; - Veiklos logikos lygmuo programinėmis priemonėmis turi pilnai automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Šis lygmuo turi aptarnauti: - duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos; - vaizdavimo lygmenį; - Duomenų lygmuo turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ir/ar saugyklų pavidalu. |
|  | Sistemos naudotojai negali turėti galimybės atlikti operacijų tiesiai duomenų bazėje. |
|  | Sistemoje tvarkomi ir saugomi failai (pvz.: docx, pdf, adoc formato dokumentai) turi būti saugomi failinėje sistemoje (ne bendroje duomenų bazėje). |
|  | VATIS turi būti išlaikoma architektūra sudaryta iš išorinio ir vidinio portalų (apimančio vidinius posistemius, bendruosius ir administravimo komponentus). 1 paveiksle pateikiama principinė VATIS funkcinė architektūra, apibrėžiant esminius funkcinius blokus. Ši schema suderinus su Perkančiąja organizacija gali būti keičiama, tačiau turi būti realizuoti visi pateikiami komponentai. Galutinė funkcinė bei programinės įrangos architektūra gali būti tikslinama ir turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija projekto eigoje. |
|  | Diegiamos technologijos turi būti suderintos su Perkančiosios organizacijos naudojamomis technologijomis ir infrastruktūra, kurios komponentai bus panaudoti realizuojant programinius sprendimus. Naujai sukurtų funkcionalumų realizacija VATIS architektūriniame sprendime turi būti įgyvendinta taip, kad atitiktų VATIS esamų funkcinių modulių paskirtį. Naujai realizuojamos funkcijos turi būti integruotos į esamą VATIS funkcijų sprendimą. |

### Reikalavimai licencinei programinei įrangai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi naudoti esamą duomenų bazių valdymo sistemą (toliau – DBVS). Jei diegėjas siūlo kitą DBVS, DBVS licencijos įsigijimo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Licencinės programinės įrangos licencijavimo tvarka turi būti nuolatinio galiojimo (be jokių galiojimo apribojimų laike). |
|  | Siūlant kitą nei dabar naudojama DBVS licencinę programinę įrangą, jos įsigijimo kaina visam galiojimo laikotarpiui (ne trumpiau nei 3 metų nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Duomenų sinchronizavimo standartinė programinė įranga turi būti licencijuojama per procesoriaus branduolius. Turi būti pateiktas ne mažiau kaip 1 vienetas, tačiau tiekėjas turi įvertinti reikiamą poreikį tinkamam programinės įrangos veikimui ir pateikti atitinkamą kiekį. |
|  | Diegėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad Perkančiajai organizacijai nemokamai bus suteiktos teisės naudotis trečiųjų šalių autorinių teisių objektais ta apimtimi, kiek tai būtina sutarties rezultatams pasiekti. |
|  | Sistema turi būti sukurta taip, kad nebūtų ribojama galimybė Perkančiajai organizacijai ateityje vystyti Sistemą ir plėsti jos funkcionalumus. |

### Reikalavimai duomenų sinchronizavimo moduliui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Modulis turi būti realizuojamas naudojant konfigūruojamą standartinę programinę įrangą COTS (angl. commercial-of-the-shelf) kartu su siūlomo programinės įrangos gamintojo duomenų baze. |
|  | Standartinė programinė įranga turi veikti JDK 8 ar naujesnėje versijoje. |
|  | Tiekėjas turi pateikti operacinę sistemą reikalingą standartinės programinės įrangos veikimui. |
|  | Standartinė programinė įranga turi palaikyti adapterius ryšio protokolams, ne mažiau kaip HTTP, SOAP, REST, RFC, IDoc, File, JDBC, JMS ir FTP/SFTP protokolams. |
|  | Standartinė programinė įranga turi palaikyti sinchroninį ir asinchroninį pranešimų apdorojimą užtikrinant garantuotą siunčiamų duomenų pristatymą ir maršruto parinkimą. |
|  | Standartinė programinė įranga turi palaikyti sudėtingus duomenų susiejimus, įskaitant lauko lygio transformacijas, pranešimų papildymą ir turiniu pagrįstą maršruto parinkimą. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti transformaciją naudodama tiek grafinio susiejimo įrankius, tiek XSLT XML pagrįstoms transformacijoms. |
|  | Standartinė programinė įranga turi palaikyti darbo eigas, skirtas veiklos procesams kurti ir automatizuoti. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti pranešimų srauto, vykdymo ir klaidų stebėjimą naudodami vieną centralizuotą sąsają. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti išsamias kiekvieno integravimo scenarijaus registravimo ir audito sekas. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti didelės apimties operacijas su minimaliu uždelsimu. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti tiek vertikaliai (galingesnė aparatinė įranga), tiek horizontaliai (papildomi mazgai). |
|  | Vidutinis pranešimų apdorojimo laikas neturi viršyti 2 sekundžių sinchroniniuose scenarijuose ir 10 sekundžių asinchroniniuose scenarijuose. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti 99.9% veikimo laiką. |
|  | Standartinė programinė turi palaikyti aukšto patikimumo konfigūraciją su automatiniu perjungimu, kad būtų užtikrintas minimalus prastovų laikas. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti saugų pranešimų perdavimą per SSL / TLS šifravimą visiems HTTP / HTTPS ryšiams. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti automatinius pakartotinius laikinų klaidų bandymo mechanizmus bei leisti rankinį įsikišimą nuolatinių problemų sprendimui. |
|  | Standartinė programinė įranga turi užtikrinti patikimą pranešimų pristatymą ir pranešimų atkūrimo mechanizmus gedimo atveju. |

### Reikalavimai išeities kodui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Projekto vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities tekstai bei konfigūracijos). |
|  | Perduodami išeities tekstai (angl. source code) pateikiami tik elektroninėje laikmenoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: |
|  | išeities tekstai turi būti perduoti dviem variantais: - kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą; - tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu (GIT ar atitinkamu) (jeigu toks formatas egzistuoja); |
|  | išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. |

## Reikalavimai prieinamumui ir patikimumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi būti technologiškai funkcionali pagal principą „24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“. Diegėjas turi užtikrinti Sistemos prieinamumą ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą parą, išskyrus atvejus, kuomet Sistemos prieinamumą riboja Perkančiosios organizacijos techninės įrangos gedimai, infrastruktūros pajėgumai, ryšio greitaveika ir kiti nuo Diegėjo nepriklausomi nesklandumai. |
|  | Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi Sistemos naudotojų veiksmai, neteisingas įvedamų duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Nurodytais atvejais, atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, Sistema turi rodyti atitinkamus avarinius pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę. |
|  | Turi būti galimybė palaikyti apkrovos balansavimą tarp kelių serverių (angl. load balancing). |
|  | Sistema turi būti įdiegta taip, kad būtų galimybė atlikti architektūrinių komponentų dubliavimą, kai dėl tam tikrų priežasčių nustojus veikti pagrindiniam komponentui sistema toliau naudoja rezervinį komponentą, kuris savo veikimu pilnai atitinka pagrindinį komponentą. Dubliuojamų komponentų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. Iki suderinimo Diegėjo pasirinkti architektūriniai sprendimai negali riboti galimybių realizuoti pasirinktų komponentų dubliavimo. |
|  | Prieinamumo ir patikimumo reikalavimai gal būti peržiūrėti ir su Perkančiosios organizacijos sutikimu pakeisti jei Perkančioji organizacija negalės užtikrinti Diegėjo Techninės ir programinės infrastruktūros poreikio ataskaitoje įvardintų poreikių. |

## Reikalavimai Sistemos plečiamumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sukurta programinė įranga negali būti ribojantis veiksnys, didinant Sistemos našumą. Sistemos našumui padidinti turi būti nesunkiai plečiamas pridedant papildomus techninius išteklius, nekeičiant programinės įrangos išeities tekstų. Techninės įrangos pajėgumų didinimas turi būti atliekamas nestabdant, kiek tai įmanoma, Sistemos darbo. |
|  | Į Sistemą pridėjus papildomą funkcinį komponentą neturi reikėti perprogramuoti visos informacinės sistemos. Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad sistema būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos sistemos perkūrimo priežastimi. |

## Reikalavimai saugumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Siekiant užtikrinti internetu perduodamos informacijos saugą, turi būti naudojamas TLS (angl. transport layer security) arba lygiavertis kriptografinis protokolas, šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir pagal poreikį sistema – sistema. |
|  | Sistemoje saugoma naudotojų identifikavimo informacija turi būti šifruota taip, kad iš saugomos informacijos būtų neįmanoma atkurti pirminių duomenų. |
|  | Naudotojų darbo sesija turi būti automatiškai užbaigiama, jei neveikimo laikas viršija nustatytą trukmę. |
|  | Sukurta programinė įranga turi atitikti valstybės informacinėms sistemoms keliamus saugumo reikalavimus, nustatytus šiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose: |
|  | Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“; |
|  | Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ |
|  | Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“; |
|  | Išoriniame portale neautorizuoti naudotojai apsilankę pirmą kartą turi turėti galimybė peržiūrėti informaciją apie slapukų tvarkymo politiką ir pakeisti slapukų tvarkymo nustatymus: - turi būti pateikta informacija apie kiekvieną slapukų grupę atskirai; - turi būti galimybė konkrečiai pasirinkti, su kuriomis slapukų grupėmis sutinkama ir su kuriomis; - jei yra naudojami portalo veikimui užtikrinti būtini slapukai (slapukai, kurie užtikrina interneto svetainės funkcionalumą ir elektroninių komunikacijų perdavimą), turi būti aiškiai pateikta informacija, kodėl jie yra būtini. - naudotojo sutikimas su slapukais turi būti išreiškiamas konkrečiu naudotojo veiksmu (mygtuko paspaudimu ar pan.). |
|  | Sistema turi būti apsaugota nuo: - neautentifikuotos prieigos; - naudotojų veiksmų, neatitinkančių jų autorizacijos rolės; - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting)); - kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami OWASP TOP 10 (https://www.owasp.org) arba lygiaverčiame sąraše. |

# Atsiskaitymo tvarka

- Atsiskaitymas su Tiekėju vykdomas etapais:

| Etapo Nr. | Projekto įgyvendinimo etapo pavadinimas | Apmokėjimo procentai nuo bendros pasiūlymo kainos (be programinės įrangos licencijų kainos) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimas | 5% |
| 2. | Analizė | 10% |
| 3. | Projektavimas | 25% |
| 4. | Konstravimas/programavimas | 40% |
| 5. | Testavimas | 10% |
| 6. | Diegimas | 5% |
| 7. | Bandomoji eksploatacija | 5% |

- Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu. Jei Užsakovas turi pastabų Tiekėjo pateiktam rezultatui, pastabos turi būti pateiktos per 5 d. d. nuo perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos.

- Sąskaita-faktūra turi būti pateikta per SABIS. Mokėjimas Tiekėjui atliekamas per 30 k. d. nuo teisingai pateiktos sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

- Atskiras mokėjimas Tiekėjui atliekamas priėmus standartinės programinės įrangos licencijas, kurios turi būti pateikiamos programinės įrangos gamintojo nustatyta tvarka.

# Baigiamosios nuostatos

- Visi šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs ir teikiant Paslaugas bus aptariami su Diegėju, detalizuojami ir galutinai suderinami.

- Visi pateikti reikalavimai yra technologiškai nepriklausomi, paremti industrijos standartais ir patikimomis technologijomis. Jei Diegėjas Techninėje specifikacijoje rastų reikalavimą, susijusį su konkretaus gamintojo nuosavybės teisėmis apsaugota technologiją (angl. proprietary), Diegėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus, t. y. visi šiame dokumente nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta, apibrėžiant Perkančiosios organizacijos turimus produktus ir esamus procesus).

- Ši Techninė specifikacija neapriboja duomenų aibės, kuri turi būti saugoma Sistemoje. Prierašas „neapsiribojant“ reiškia, jog nurodyta duomenų aibė gali būti pildoma Perkančiosios organizacijos reikalavimu. Sistemoje saugomų duomenų aibė turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

- Perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kurioje viešojo pirkimo proceso stadijoje paprašyti viešojo pirkimo dalyvio pateikti papildomus paaiškinimus ar įrodymus susijusius su pirkimo objektu. Nustačius, kad viešojo pirkimo dalyvio pateikta informacija neatitinka pirkimo sąlygų ar viešojo pirkimo dalyvis informacijos nepateikė, toks pasiūlymas bus traktuojamas kaip neatitinkantis viešojo pirkimo sąlygų ir bus šalinimas iš viešojo pirkimo.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti paslaugų aprašymą, kuriame privalomai turi būti aprašyta siūlomo sprendimo realizacija bei atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Nustačius, kad viešojo pirkimo dalyvio pateiktas aprašymas neatitinka pirkimo sąlygų ar viešojo pirkimo dalyvis informacijos nepateikė aprašymo, toks pasiūlymas bus traktuojamas kaip neatitinkantis viešojo pirkimo sąlygų ir bus šalinimas iš viešojo pirkimo.

# Priedai

## Priedas Nr. 1 Metinio tikrinimo plano sudarymo procesas

| Nr. | Veiksmas |
| --- | --- |
| 1. | Pasirenka kuri naują metinį patikrinimo planą arba pasirenka atnaujinti sukurtą metinį patikrinimo planą |
| 2. | Atrenka kiekvienos srities galiojančius taisyklių rinkinius |
| 3. | Įtraukia ŪS veiklų specializacijas, kurios atitinka nurodytas taisykles pagal kiekvieną pasirinktą sritį. |
| 4. | Kiekvienam atrinktam ūkio subjektui vykdomas ūkio subjekto tikrinimų apjungimas jei: Nr.; Veiksmas. 4.1.; Tikrinama, ar yra tikrinamų ŪS dublikatų (tikrinamas tas pats ŪS). Jei yra, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 4.2. Jei ŪS dublikatų nėra, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 4.6.. 4.2.; Tikrinama, ar tikrinamas tas pats ŪS adresas. Jei tikrinimas vyks tame pačiame adrese, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 4.3. Jei tikrinimas vyks kitame adrese, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 4.6.. 4.3.; Tikrinama, ar tikrinama ta pati pati ŪS veiklos specializacija (nuoroda į tą patį objektą) pagal tos pačios srities tą patį pobūdį. Jei taip, (t. y. (ŪS tikrinamas pagal pobūdį kelis kartus), toliau žiūrėti žingsnį Nr. 4.6. Jei ne, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 4.4. 4.4.; Tikrinama ar galimi tikrinimų laikotarpiai persidengia. Jei galimi tikrinimų laikotarpiai persidengia, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 4.5 Jei galimi tikrinimų laikotarpiai nepersidengia, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 4.6.. 4.5.; Apjungiami tikrinimai tenkinant taisyklėms tokia prioritetų tvarka: Viename tikrinime gali būti max. 2 skirtingos tikrinamos sritys (jei kuriant planą pasirinktas požymis „Apriboti, kad viename tikrinime galimos tik 2 skirtingos tikrinimų sritys“) Turi būti sukuriamas kuo mažesnis tikrinimų skaičius. Vienos tikrinimų srities tikrinimai turi būti išskaidyti į kuo mažiau tikrinimų (kad ŪS pagal tą pačią sritį bet skirtingus pobūdžius nebūtų tikrinamas kelis skirtingus kartus); Skaičiuojama suma vienos ar dviejų sričių pobūdžių standartinių nuokrypių tikrinimuose. Kuo suma mažesnė, tuo sritys gražiau išsidalina per tikrinimus ir pobūdžių skaičius per tikrinimus vienodesnis. Kai ŪS tikrinamas pagal tą patį pobūdį per metus kelis kartus, skaičiuojamas standartinis nuokrypis bendrai pobūdžiams per tikrinimus, kad intervalas tarp šių tikrinimų būtų kuo didesnis. Arba, bent jau, kad šie tikrinimai nesikirstų per planuojamas tikrinimų savaites. Skaičiuojami galimi kuo didesni intervalai tarp tikrinimų. Iš tikrinimų intervalų sumos atimamas jų standartinis nuokrypis. T. y. vieno tikrinimo metu ŪS bus tikrinamas pagal kelias sritis / pobūdžius (viename tikrinime negali būti tikrinamas ŪS pagal tos pačios srities tą patį pobūdį). Parenkamas galimas tikrinimų intervalas - persidengiantis intervalas (jei tikrinamos kelios skirtingos sritys). Jei tikrinimų sričių galimi tikrinimų intervalai skiriasi, tai parenkamas trumpesnis. Pvz. jei Augalų apsaugos srities tikrinimas yra 2 sav., o fitosanitarijos srities 1 sav. tai planuojamo tikrinimo intervalas turi būti 1 sav.. 4.6.; Tikrinimas paliekamas kaip atskiras tikrinimas. T.y. jei ŪS yra keli tikrinimai pagal srities tą patį pobūdį, tikrinimai nėra apjungiami ir atliekami skirtingais laikotarpiais.. |
| 5. | Parenka tikrinimo savaitę atsižvelgiant į keturis kriterijus: galimus intervalus, nurodytus sričių galiojančiuose taisyklių rinkiniuose. Jei vienu tikrinimu tikrinamos kelios sritys, tikrinimo savaitė turi atitikti visų sričių nurodytus intervalus. Tikrinant pagal rizikingumą, galimos tikrinimų savaitės pobūdžiams nurodomos taisyklių rinkinyje. Tikrinant pagal kenksmingus organizmus, galimos tikrinimų savaitės nurodomos klasifikatoriaus atributuose. Kai tikrinimo pobūdis FS (NS) naudojamos savybių „Galima tikrinimų savaitė pagal NS nuo“ ir „Galima tikrinimų savaitė pagal NS iki“ reikšmės. Kai tikrinimo pobūdis FS (ES) naudojamos savybių „Galima tikrinimų savaitė pagal ES nuo“ir „Galima tikrinimų savaitė pagal ES iki“ reikšmės. Jei savybėse reikšmės nenurodytos arba suvestos klaidingai, parenkamos atsitiktinės savaitės. Tikrinimo ilgis parenkamas pagal „Planuojamo tikrinimo intervalo trukmė, savaitėmis“ nurodytą reikšmę. Jei tikrinimo ilgis nurodytas ilgesnis nei savybėje nurodytas laikotarpis, tuomet tikrinimas sukuriamas tam laikotarpiui, kuris nurodytas savybėje. Pvz., Jei „Planuojamo tikrinimo intervalo trukmė, savaitėmis“ nurodytą reikšmę 5, o savybėje nurodytos savaitės 1-3 (t. y. tikrinimo savaitės, kuomet gali būti vykdomas tikrinimas yra trumpesnis nei 5 sav.), tada parenkamos tos 3 savaitės, kurios nurodytos savybėje. ŪS tikrinamos veiklos adresą. Į vieną tikrinimų savaičių intervalą turi būtų priskirti tie ŪS, kurių tikrinimo adresas yra toje pačioje gatvėje (to pačio miesto/ kaimo) jei tokių nėra – tame pačiame mieste/kaime, jei tokių nėra, tuomet toje pačioje seniūnijoje. tikrinimų skaičius savaičių intervalui turi būti išskaidytas proporcingai tikrinantiems padaliniams per visą tikrinimų laikotarpį (skaičiuojant 2 sav. apimtyje); planuojamas tikrinimas negali prasidėti savaitėmis, kurios kertasi per ketvirčius, jei tikrinimo intervalas yra ilgesnis nei 1 savaitė. Nr.; Veiksmas. 5.1.; Sugrupuoja tikrinimus pagal tikrinantį padalinį (tikrinantis padalinys priklauso nuo tikrinamo adreso).. 5.2.; Atrenka tikrinimus, kurių galimi tikrinimų intervalai persidengia. Jei tikrinimų intervalai persidengia, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.3. Jei tikrinimų intervalai nepersidengia toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.9.. 5.3.; Tikrina tikrinimų adresus, kurių tikrinimo gatvė sutampa. Jei tikrinimo adreso miesto / kaimo gatvė sutampa, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.5. Jei tikrinimo adreso miesto / kaimo gatvė nesutampa, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.4.. 5.4.; Tikrina tikrinimų adresą. Jei tikrinimo adreso miestas arba seniūnija sutampa, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.5. Jei tikinimo adreso miestas arba seniūnija nesutampa, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.9.. 5.5.; Tikrina, ar nėra tų pačių ŪS (dublikatų). Jei yra ŪS dublikatų, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.9. Jei nėra ŪS dublikatų, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.6.. 5.6.; Parenkamas vienas, tas pats tikrinimų savaičių intervalas tikrinimams.. 5.7.; Tikrinama, ar neviršijamas galimų tikrinimų skaičius padaliniui laikotarpyje. Padaliniui skirtų patikrinimų skaičius išdalintas lygiai per visus galimus tikrinimų laikotarpius, skaičiuojant 2 sav. apimtyje. Jei tikrinimų skaičius viršijamas, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.8. Jei tikrinimų skaičius neviršijamas, toliau žiūrėti žingsnį Nr. 5.9.. 5.8.; Tikrinimai perkeliami į kitus tikrinimų laikotarpius. Atsižvelgiant į taisykles ir galimus tikrinimų intervalus. Padaliniui skirtų patikrinimų skaičius išdalintas lygiai per visus galimus tikrinimų laikotarpius, skaičiuojant 2 sav. apimtyje.. 5.9.; Likusiems tikrinimams parenkamos atsitiktinės tikrinimų savaitės atsižvelgiant į galimus tikrinimų intervalus. Padaliniui skirtų patikrinimų skaičius išdalintas lygiai per visus galimus tikrinimų laikotarpius, skaičiuojant 2 sav. apimtyje. Jei tikrinama ta pati ŪS veiklos specializacija (nuoroda į tą patį objektą) pagal tą patį srities pobūdį, tikrinimų laikotarpio skirtumas turi būti kuo didesnis ( T. y. ŪS veiklos specializacija tikrinama kelis kartus per metus pagal tą patį pobūdį). 5.10.; Pažymėti tikrinimus (specializacijas), kuriems reikalingas mėginio paėmimas. Reikalingas mėginių kiekis (ar procentas) pagal kiekvieną pobūdį nurodomas taisyklių rinkinyje. Tikrinimo pobūdžiui nurodytus tikrinimus padalinti proporcingai pagal tikrinimus atliekančius padalinius ir jų tikrinimams (specializacijos eilutėms) atsitiktine tvarka pažymėti, kad turi būti imamas mėginys. Naudojama formulė (kai reikalingas mėginių kiekis nurodytas vienetais): Naudojama formulė (kai reikalingas mėginių kiekis nurodytas procentais): Gautas atsakymas suapvalinamas iki sveiko skaičiaus. Pvz.: Reikalingas mėginių skaičius pagal pobūdį FS (NS) yra 20 vnt. Vilniaus regioninis skyrius turi atrinktų tikrinimų pagal pobūdį FS (NS) 20 vnt. (((20 ×100)/85) × 20 )/100 = 4,7, tai Ats.: 5 vnt. mėginių. Kauno regioninis skyrius turi atrinktų tikrinimų pagal pobūdį FS (NS) 10 vnt. (((10 ×100)/85) × 20 )/100 = 2,3, tai Ats.: 2 vnt. mėginių. Panevėžio regioninis skyrius turi atrinktų tikrinimų pagal pobūdį FS (NS) 25 vnt. (((25 ×100)/85) × 20 )/100 = 5,88 , tai Ats.: 6 vnt. mėginių. Šiaulių regioninis skyrius turi atrinktų tikrinimų pagal pobūdį FS (NS) 30 vnt. (((30 ×100)/85) × 20 )/100 = 7,05, tai Ats.: 7 vnt. mėginių.. |
| 6. | Suformuotą sąrašą - metinį patikrinimo planą atvaizduoja naudotojui. |

## Priedas Nr. 2 sąskaitos- faktūros išrašymo modulio procesas

11 lentelė. Mokėjimo formavimas po prašymo pateikimo

| Proceso žingsnis | Aprašymas |
| --- | --- |
| Pildo prašymą | Ūkio subjektas pasirenka pildyti prašymą VATIS paslaugos užsakymui per išorinį VATIS portalą arba prisitaikančio dizaino ar mobilioje aplikacijoje. |
| Pagal prašyme pasirinktų paslaugų įkainius apskaičiuojama preliminari mokėjimo suma | Apskaičiuojama prašymu užsakomų paslaugų kaina, pagal paslaugos aprašo paslaugos apmokėjimo konfigūracijoje nurodytus apmokėjimo parametrus. |
| Pateikia prašymą | Ūkio subjektas užpildęs prašymą patvirtina prašymo pateikimą VATŽŪM vykdymui. |
| Priimamas prašymas vykdymui | VATŽŪM atsakingas darbuotojas už prašymo vykdymą, patvirtina prašymo priėmimą ir inicijuoja jo vykdymo pradžią. |
| Sukuriamas priėmimo aktas tyrimams | Pagal pateikto prašymo duomenis automatiškai sukuriamas priėmimo aktas tyrimų atlikimui. Sukuriamas atitinkamo tipo priėmimo aktas, pagal tai kokie tyrimai užsakyti pateiktame prašyme. Priėmimo aktas paskiriamas atsakingai laboratorijai, kuri atlieka užsakyto tipo laboratorinius tyrimus. |
| Priėmimo akte patikrina ir užpildo duomenis reikalingus tyrimų vykdymui (parenka metodus, patikrina reikalingus tyrimus) ir patvirtina aktą vykdymui | Atsakingas už priėmimo aktų patvirtinimą ir priėmimą tyrimų vykdymui laboratorijoje darbuotojas, patikrina priėmimo akte pateiktą informaciją ir užpildo papildomus duomenis (nurodo tyrimo metodus, patikrina ar yra įtraukti visi tyrimai, kurie turi būti atliekami pagal prašyme pateiktus). Jeigu reikia įtraukia papildomus tyrimus, kurie turi būti atlikti. Papildžius informaciją priėmimo akte patvirtina priėmimo aktą vykdymui. |
| Prašymas ir priėmimo aktas įgauna būseną "Neapmokėtas" | VATIS automatiškai suteikia priėmimo aktui ir prašymui iš kurio priėmimo aktas buvo sukurtas būseną „Neapmokėtas“. |
| Sukuriamas VATIS mokėjimas pagal priėmimo akto duomenis | Pagal patvirtinto priėmimo akto duomenis VATIS automatiškai sukuria mokėjimą, kuris yra susiejamas su pateiktu ŪS prašymu. Sukurtas mokėjimas rodomas prie prateikto prašymo duomenų. |
| ŪS informuojamas apie sukurtą mokėjimą el. paštu ir VATIS pranešimu | Ūkio subjektui, kuris pateikė prašymą kontaktiniais duomenimis siunčiamas el. laiškas ir VATIS pranešimas apie jam sukurtą naują mokėjimą, kurį jis turi apmokėti. |
| VATIS atsispausdina sugeneruotą išankstinę SF (pagal poreikį) | Ūkio subjektas gali atsispausdinti išankstinę sąskaitą – faktūra jeigu jam yra toks poreikis. Išankstinė sąskaita – faktūra turi būti suformuojama tol kol mokėjimas nėra apmokėtas. |
| Atlieka mokėjimą | Ūkio subjektas pasirinktu būdu (per VIISP mokėjimų paslaugą arba bankiniu pavedimu pagal mokėjimo nurodymo rekvizitus) apmoka užsakytas paslaugas. |
| VATIS mokėjimas pakeičia būseną į "Apmokėta" | Gavus patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą (iš VIISP mokėjimų paslaugos arba iš VMĮ integracijos duomenų) VATIS mokėjimo būsena pakeičiama į „Apmokėta“. Mokėjimo atlikimo patvirtinimas turi būti gaunamas automatiškai. |
| Prašymas įgauna būseną "Patvirtintas" | Pagal pasikeitusią VATIS mokėjimo būseną automatiškai pakeičiama su VATIS mokėjimu susieto prašymo būsena į „Patvirtintas“. Būsena keičiama tada, kai atlikto mokėjimo suma pilnai padengia prašyme apskaičiuotą mokėtiną sumą. |
| Priėmimo aktas įgauna būseną "Patvirtintas" | Pagal pasikeitusią prašymo būseną automatiškai pakeičiama priėmimo akto būsena į „Patvirtintas“ ir pradedamas tyrimų vykdymo procesas VATIS laboratorinių tyrimų vykdymo modulyje. |
| Atliekami tyrimai | VATIS laboratorinių tyrimų vykdymo modulyje atliekamas tyrimų atlikimo procesas. |
| Pagal priėmimo aktą sukuriama tyrimo užduotis tyrimų vykdymui | Automatiškai sukuriama tyrimo užduotis tyrimų vykdymui. |
| Išduodamas tyrimo protokolas | Pagal atliktus tyrimų rezultatus patvirtinamas ir išduodamas tyrimų protokolas, kuris po patvirtinimo tampa prieinamas paslaugą užsakiusiam ūkio subjektui VATIS išoriniame portale jo užsakytos paslaugos išduotų dokumentų skiltyje. |

12 lentelė. Mokėjimo formavimas prašymo pateikimo metu

| Proceso žingsnis | Aprašymas |
| --- | --- |
| Pildo prašymą | Ūkio subjektas pasirenka pildyti prašymą VATIS paslaugos užsakymui per išorinį VATIS portalą arba mobilioje aplikacijoje. |
| Pagal prašyme pasirinktų paslaugų įkainius apskaičiuojama preliminari mokėjimo suma | Apskaičiuojama prašymu užsakomų paslaugų kaina, pagal paslaugos aprašo paslaugos apmokėjimo konfigūracijoje nurodytus apmokėjimo parametrus. |
| Suformuoja mokėjimą | Pagal apskaičiuotą prašymo sumą sukuriamas VATIS mokėjimas. |
| Pateikia prašymą | Ūkio subjektas užpildęs prašymą patvirtina prašymo pateikimą VATŽŪM vykdymui. |
| Priimamas prašymas vykdymui | VATŽŪM atsakingas darbuotojas už prašymo vykdymą, patvirtina prašymo priėmimą ir inicijuoja jo vykdymo pradžią. |
| Sukuriamas priėmimo aktas tyrimams | Pagal pateikto prašymo duomenis automatiškai sukuriamas priėmimo aktas tyrimų atlikimui. Sukuriamas atitinkamo tipo priėmimo aktas, pagal tai kokie tyrimai užsakyti pateiktame prašyme. Priėmimo aktas paskiriamas atsakingai laboratorijai, kuri atlieka užsakyto tipo laboratorinius tyrimus. |
| Priėmimo akte patikrina ir užpildo duomenis reikalingus tyrimų vykdymui (parenka metodus, patikrina reikalingus tyrimus) ir patvirtina aktą vykdymui | Atsakingas už priėmimo aktų patvirtinimą ir priėmimą tyrimų vykdymui laboratorijoje darbuotojas, patikrina priėmimo akte pateiktą informaciją ir užpildo papildomus duomenis (nurodo tyrimo metodus, patikrina ar yra įtraukti visi tyrimai, kurie turi būti atliekami pagal prašyme pateiktus). Jeigu reikia įtraukia papildomus tyrimus, kurie turi būti atlikti. Papildžius informaciją priėmimo akte patvirtina priėmimo aktą vykdymui. |
| Ar atliktas pakankamas mokėjimas? | Vykdomas patikrinimas ar atlikto mokėjimo suma pilnai padengia prašyme apskaičiuotą mokėtiną sumą. |
| Prašymas ir priėmimo aktas įgauna būseną "Neapmokėtas" | VATIS automatiškai suteikia priėmimo aktui ir prašymui iš kurio priėmimo aktas buvo sukurtas būseną „Neapmokėtas“. |
| Sukuriamas VATIS mokėjimas pagal priėmimo akto duomenis | Pagal patvirtinto priėmimo akto duomenis VATIS automatiškai sukuria mokėjimą, kuris yra susiejamas su pateiktu ŪS prašymu. Sukurtas mokėjimas rodomas prie prateikto prašymo duomenų. |
| ŪS informuojamas apie sukurtą mokėjimą el. paštu ir VATIS pranešimu | Ūkio subjektui, kuris pateikė prašymą kontaktiniais duomenimis siunčiamas el. laiškas ir VATIS pranešimas apie jam sukurtą naują mokėjimą, kurį jis turi apmokėti. |
| VATIS atsispausdina sugeneruotą išankstinę SF (pagal poreikį) | Ūkio subjektas gali atsispausdinti išankstinę sąskaitą – faktūra jeigu jam yra toks poreikis. Išankstinė sąskaita – faktūra turi būti suformuojama tol kol mokėjimas nėra apmokėtas. |
| Atlieka mokėjimą | Ūkio subjektas pasirinktu būdu (per VIISP mokėjimų paslaugą arba bankiniu pavedimu pagal mokėjimo nurodymo rekvizitus) apmoka užsakytas paslaugas. |
| VATIS mokėjimas pakeičia būseną į "Apmokėta" | Gavus patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą (iš VIISP mokėjimų paslaugos arba iš VMĮ integracijos duomenų) VATIS mokėjimo būsena pakeičiama į „Apmokėta“. Mokėjimo atlikimo patvirtinimas turi būti gaunamas automatiškai. |
| Prašymas įgauna būseną "Apmokėtas" | Pagal pasikeitusią VATIS mokėjimo būseną automatiškai pakeičiama su VATIS mokėjimu susieto prašymo būsena į „Patvirtintas“. Būsena keičiama tada, kai atlikto mokėjimo suma pilnai padengia prašyme apskaičiuotą mokėtiną sumą. |
| Priėmimo aktas įgauna būseną "Patvirtintas" | Pagal pasikeitusią prašymo būseną automatiškai pakeičiama priėmimo akto būsena į „Patvirtintas“ ir pradedamas tyrimų vykdymo procesas VATIS laboratorinių tyrimų vykdymo modulyje. |
| Atliekami tyrimai | VATIS laboratorinių tyrimų vykdymo modulyje atliekamas tyrimų atlikimo procesas. |
| Pagal priėmimo aktą sukuriama tyrimo užduotis tyrimų vykdymui | Automatiškai sukuriama tyrimo užduotis tyrimų vykdymui. |
| Išduodamas tyrimo protokolas | Pagal atliktus tyrimų rezultatus patvirtinamas ir išduodamas tyrimų protokolas, kuris po patvirtinimo tampa prieinamas paslaugą užsakiusiam ūkio subjektui VATIS išoriniame portale jo užsakytos paslaugos išduotų dokumentų skiltyje. |