SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA JURAGIŲ K.“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.Bendra informacija	2

2.Pirkimo objektas	3

3.Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

7.Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	9

8.Elektroninis aukcionas	10

9.Pasiūlymų vertinimas	11

10.Sutarties sudarymas	12

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ (statinio projektas)

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Žiniaraštis“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaracija“

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančios įrangos sąrašas“

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas (toliau – Perkančioji organizacija arba Perkantysis subjektas) – UAB „Giraitės vandenys“, juridinio asmens kodas 159702357, adresas Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310 Kauno r. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes viešosios įstaigos CPO LT nėra Perkančiojo subjekto poreikius atitinkančių darbų.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3 punktu.

  - Reguliarus orientacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas CVP IS.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Nuotekų valymo įrenginių statybą Juragių k. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede – statinio projektai:

    - Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas;

    - Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas 3 Marijampolė 3 Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, /rengiant nuovažą 2,48 km dešinėje pusėje.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede (statinio projektas).

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos.

5.2 Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nes jis atitinka PĮ 50 straipsnio 9 dalies 1 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją ir nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančios įrangos sąrašą, kuriame nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kilmės šalis. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) PĮ 52 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų PĮ 52 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pateiktas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Žiniaraštis“ ir žiniaraščio 17.1–17.5 eilutėse nurodytų įrenginių ir/ar medžiagų gamintojų technines specifikacijas, katalogus ar kitus gamintojų dokumentus patvirtinančius atitikimą statinio projekto dalies „Technologijos (nuotekų valymo), vandentiekio ir nuotekų šalinimo“ reikalavimams;

    - kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas užtikrintų savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 10000,00 Eur suma vienu iš šių būdų:

    - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos finansų institucijos garantija (pirmo pareikalavimo).

    - Draudimo bendrovės laidavimu (draudimo laidavimo raštu)

    - Užstatu, jį pervedant (sumokant) į perkančiojo subjekto sąskaitą Nr. LT41 7044 0600 0716 3198 AB SEB bankas.

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - Perkančiajam subjektui paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

    - tiekėjas iki perkančiojo subjekto nurodyto termino pabaigos nepateikia prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia prašomų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir/ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente (garantijoje ar laidavimo rašte) turi būti nurodytas banko ar kitos finansų institucijos ar draudimo bendrovės įsipareigojimas neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti perkančiajam subjektui dokumente nurodytą sumą (kuri ne mažesnė, nei nurodyta 7.1 p.) per 10 (dešimt) darbo dienų po pirmo raštiško pareikalavimo, neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, tik savo rašte nurodžius, kad yra viena ar kelios iš šių sąlygų 7.2 punkte nurodytų aplinkybių, nurodydamas tą aplinkybę (-es).

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiojo subjekto patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkantysis subjektas atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiojo subjekto neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajam subjektui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos, jei tai reikalinga.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu perkantysis subjektas to reikalauja);

    - įsigalioja pasirašyta pirkimo sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

  - Pasiūlymo vertinimas bus atliekamas pagal toliau pateiktus vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius. Nebus taikomi jokie kiti vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L) |
| --- | --- |
| Kaina (C) | L1=82 |
| Statybos vadovo patirtis (V) | L2=18 |

  - Pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) įvertinimą ir kriterijų Statybos vadovo patirtis (V) balus.

S=C+V

  - Pasiūlymo kainos (C) balai (įvertinimas) apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio L1

C=CminCp*L1

kur: 	Cmin – mažiausia pasiūlyta kaina, Eur.

Cp – vertinamo pasiūlymo kaina, Eur.

  - Statybos vadovo patirtis (V) balai skiriami už siūlomo specialisto, atitinkančio jam keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (nurodytus specialiųjų sąlygų 4 priede), patirtį:

| Eil. Nr. | Kriterijaus aprašymas | Skiriama balų |
| --- | --- | --- |
| 1 | Statybos vadovo patirtis statant (nauja statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas) 1 nuotekų valymo įrenginius, kurių našumas (vidutinis paros debitas) ne mažesnis nei 90 m3/d. | 3 |
| 2 | Statybos vadovo patirtis statant (nauja statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas) 2 nuotekų valymo įrenginius, kurių našumas (vidutinis paros debitas) ne mažesnis nei 90 m3/d. | 9 |
| 3 | Statybos vadovo patirtis statant (nauja statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas) 3 ir daugiau nuotekų valymo įrenginius, kurių našumas ( vidutinis paros debitas) ne mažesnis nei 90 m3/d. | 18 |

Jei tiekėjo siūlomas statybos vadovas turi didesnę patirtį, nei nurodyta aukščiau, daugiau balų neskiriama. Jei tiekėjo siūlomas statybos darbų vadovas neturi aukščiau nurodytos patirties, arba kartu su pasiūlymą nepateikta reikalaujama informacija, ar pateikta informacija reikalaujamos patirties neįrodo, tiekėjui pagal atitinkamą vertinimo kriterijų balų neskiriama ir pasiūlymas atitinkamai įvertinamas 0.

Vertinama statybos vadovo aktuali patirtis – vertinami tik tokie objektai, kurie užbaigti ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant atgal nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Statybos darbų (objekto) užbaigimu laikomas momentas, kada atlikti ir užsakovui perduoti visi darbai ir pasirašytas baigiamasis atliktų darbų aktas ir išduotas statybos užbaigimo aktas ar deklaracija (jei tokie privalomi).

Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia:

- siūlomo statybos vadovo vadovautų statybos objektų sąrašą kuriame nurodoma informacija apie nuotekų valymo įrenginius (nurodant ir jų našumą), kurių statybai siūlomas specialistas vadovavo ir ėjo statybos vadovo pareigas, jų užsakovai, vykdymo pradžią, pabaigą;

- statybos užbaigimą įrodantys dokumentai – baigiamasis aktas, statybos užbaigimo aktas ar deklaracija kur būtų aiškiai pateikta informacija ir apie specialisto dalyvavimą;

- siūlomo specialisto atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus bei informaciją (Statybos sektoriaus valdymo agentūros (SSVA) išduoti atestatai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar teisės pripažinimo dokumentas (jei specialistas yra iš  Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį);

Jei tiekėjas nurodo ir siūlo kelis statybos vadovus, kelių siūlomų statybos vadovų patirtis nesumuojama. Tokiu atveju vertinama tik vieno siūlomo statybos vadovo patirtis.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pasiūlymo forma, EBVPD, specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje nurodyti dokumentai; specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.8 p. nurodyti dokumentai.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkios) darbo dienos nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |