STATYBOS RANGOS SUTARTIS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Vaikų žaidimų aikštelių įrengimo ir montavimo darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  | Versija Nr. 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |
| 1. ŠALYS: |  |  |  |
| 1.1. Užsakovas (1.1.49 p.) | 1.1.1. Pavadinimas | Vilniaus rajono savivaldybės administracija |  |
|  | 1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) | Lietuvos Respublika |  |
|  | 1.1.3. Juridinio asmens kodas | 188708224 |  |
|  | 1.1.4. Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | 1.1.5. PVM mokėtojo kodas | Ne PVM mokėtoja |  |
|  | 1.1.6. Banko sąskaita | LT 96 4010 0510 0180 5099 |  |
|  | 1.1.7. Faktinės buveinės adresas | Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius |  |
|  | 1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | +370 5 275 1990 vrsa@vrsa.lt |  |
|  | 1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | Vytautas Vansavičius Administracijos direktorius |  |
|  | 1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) | Aprūpinimo ir priežiūros skyriaus vedėjas Konrad Blaževič, tel.+370 5 275 0064, Konrad.Blazevic@vrsa.lt - – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| 1.2. Rangovas (1.1.29 p.) | 1.2.1. Pavadinimas |  |  |
|  | 1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |
|  | 1.2.3. Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | 1.2.4. Juridinių asmenų registras |  |  |
|  | 1.2.5. PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | 1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |
|  | 1.2.7. Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | 1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | 1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | 1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas - – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| 2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |
| 2.1. Projektuotojas | 2.1.1. Pavadinimas |  |  |
|  | 2.1.2. Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | 2.1.3. Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | 2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |
|  | 2.1.5. Statinio projekto vadovas |  |  |
|  | 2.2.1. Pavadinimas |  |  |

| 2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | 2.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.2.3. Faktinės buveinės adresas |  |
|  | 2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |
|  | 2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |
| 2.3. Techninės priežiūros rangovas | 2.3.1. Pavadinimas |  |
|  | 2.3.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 2.3.3. Faktinės buveinės adresas |  |
|  | 2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |
|  | 2.3.5. Techninis prižiūrėtojas |  |
| 3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |
| 3.1. Objektas | 3.1.1. Pavadinimas | Vilniaus rajono teritorija |
|  | 3.1.2. Adresas |  |
|  | 3.1.3. Unikalus Nr. |  |
|  | 3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  |
| 3.2. Žemės sklypas | 3.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 3.2.2. Adresas |  |
|  | 3.2.3. Unikalus Nr. |  |
| 4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | Darbo projektas nėra rengiamas |
| 5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  |
| 6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | Neribojama |
| 7. KAINA: |  |  |
| 7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |
| 7.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |
| 7.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |
| 7.4. Galutinė sutarties kaina, Eur, su PVM |  |  |
| 7.5. Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  | Netaikoma |
| 7.6. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☒ – fiksuoto įkainio - – fiksuotos kainos |
| 7.7. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  | 15% Pradinės sutarties vertės (be PVM) |
| 7.8. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |
| 7.9. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  |
| 8. AVANSAS: |  |  |
| 8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  | Netaikoma |
| 8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  | Netaikoma |
| 9. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  | 0 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |
| 10. TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |
| 10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  | Nuo sutarties įsigaliojimo dienos – 36 mėn. be galimybės pratęsti terminą. |

| 11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | 5 metai |
| 11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |
| 11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |
| 11.4. Įrenginio Garantinis terminas |  | Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas. |
| 12. DRAUDIMAS: |  |  |
| 12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3- 14.2.4 p.) | 12.1.1. Draudimo suma | Netaikoma |
|  | 12.1.2. Besąlyginė išskaita | Netaikoma |
| 12.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5- 14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | 12.2.1. Statybos darbų draudimo suma | Statybos darbų atkuriamoji vertė |
|  | 12.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita | >500 EUR |
|  | 12.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma | 43400 EUR |
|  | 12.2.4. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita | <2900 EUR |
| 13. ATSAKOMYBĖ: |  |  |
| 13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |
| 13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  | 2000 EUR |
| 13.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  | 2000 EUR už kiekvieną atvejį |
| 13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  | 2000 EUR už kiekvieną atvejį |
| 13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  | 2000 EUR už kiekvieną atvejį |
| 13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  | Netaikoma |
| 13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |
| 13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |
| 13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |
| 13.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,5 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |
| 13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  | 2000 EUR už kiekvieną atvejį |
| 13.12. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 2000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |
| 13.13. Bauda už pirkimo dokumentuose nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų nesilaikymą |  | 2000 EUR už kiekviena atvejį |
| 13.14. Bauda už aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų nesilaikymą |  | Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus |

|  |  | Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių, Rangovui taikoma šiame punkte nustatyta atsakomybė. 5% Sutarties kainos (be PVM) baudą, |
| --- | --- | --- |
| 13.15. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | 10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |
| 14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |
| 14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  | Netaikoma |
| 14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  | Netaikoma |
| 14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  | Netaikoma |
| 15. GINČO KALBA (29.9 p.) |  | Lietuvių |
| 16. PRIEDAI: |  |  |
| 16.1.Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |
| 16.2. Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); |  |
| 16.3. Priedas Nr. 3 | Rangovo pasiūlymas; |  |
| 16.4. Priedas Nr. 4 | Subrangovų sąrašo forma; |  |
| 16.5. Priedas Nr. 5 | Specialistų sąrašas |  |
| 16.6. Priedas Nr. 6 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma |  |
| 16.7. Priedas Nr. 7 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |
| 16.8. Priedas Nr. 8 | Atliktų darbų akto forma |  |
| 16.9. Priedas Nr. 9 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma |  |
| 16.10. Priedas Nr. 10 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |
| 16.11. Priedas Nr. 11 | Susitarimo forma; |  |
| 17. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  |
| 18. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos): |  | - Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. - Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. - Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“ - Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. - Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. |

Šalių atstovų parašai