PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr. _____

2026 m. ______________         d.

Žiežmariai

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“, įstaigos kodas 190503059, atstovaujama direktorės Almos Reklaitienės, toliau vadinama Užsakovu, ir ______________, įmonės kodas ____________________, atstovaujama ____________________, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, skelbiamos apklausos pirkimo konkurso sąlygomis, sudarė šią sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti patalpų (tambūrų, antro aukšto koridorių) paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai), adresu Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r. ir pastato dalies fasado paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai), adresu Narimanto g. 37, Žiežmariai, Kaišiadorių  r. pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus darbų kiekius ir pateiktus reikalavimus darbams bei medžiagoms, o Užsakovas – sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties pradinė vertė (Sutarties kaina) yra _____________ Eur su PVM ( ________________________ eurai ir ______ centų), kuri nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu.

2.2. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos.

2.3. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamai vykdyti ir užbaigti Darbus, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyta Sutartyje, Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2.4. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

III. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

3.1. Rangovas Darbus pradeda pasirašius Sutartį ir užbaigia ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo datos. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina nustatyto galutinio Darbų termino. Sutarties vykdymo metu dėl trečiųjų šalių neveikimo ar netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų bei kitų pagrįstų priežasčių Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

3.2. Darbų pabaiga laikoma diena (momentas), kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų priėmimo–perdavimo aktas.

3.3. Sutarties vykdymo metu Darbų arba jų dalies vykdymas gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos:

3.3.1. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų;

3.3.2. trečiųjų šalių neveikimo ar netinkamo veikimo;

3.3.3. dėl Užsakovui būtino papildomo laiko įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

3.3.4. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

3.3.5. kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.

3.4. Darbų vykdymas sustabdomas pasirašant Šalių susitarimą dėl Darbų vykdymo sustabdymo, jei yra galimybė nurodant Darbų vykdymo sustabdymo trukmę (kalendorinėmis dienomis).

3.5. Sustabdžius Darbų vykdymą, Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pasibaigus susitarime dėl Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, ir Šalims sudarius susitarimą dėl Darbų atnaujinimo. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Darbų vykdymo sustabdymo. Atsižvelgiant į Darbų vykdymo sustabdymo terminą, atitinkamam terminui pratęsiamas Sutarties galiojimo terminas.

IV. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Už atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo dienos.

4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turi būti teikiamos informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

4.3. Darbai nebus finansuojami tarpiniais mokėjimais. Darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovo įgaliotas atstovas. Darbai priimami tokia tvarka:

4.3.1. Užbaigęs Darbus, Rangovas raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimą ir pateikia pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą;

4.3.2. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos patikrina atliktus Darbus ir:

4.3.2.1. pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo aktą, jeigu Darbai atlikti tinkamai;

arba

4.3.2.2. raštu pateikia Rangovui nustatytų trūkumų ir (ar) defektų sąrašą.

4.3.2.3.  Nustačius Darbų trūkumų ir (ar) defektų, Rangovas privalo juos pašalinti per Užsakovo nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, jeigu Šalys nesusitaria kitaip;

4.3.2.4. Rangovui pašalinus nurodytus trūkumus ir (ar) defektus, Darbų priėmimo procedūra atliekama pakartotinai šio punkto nustatyta tvarka;

4.3.2.5. Darbai laikomi perduotais ir priimtais nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos;

4.3.2.6. Užsakovas neturi teisės atsisakyti priimti Darbų dėl nereikšmingų trūkumų, kurie netrukdo naudoti Darbų rezultato pagal paskirtį. Tokie trūkumai pažymimi Darbų perdavimo–priėmimo akte, nurodant jų pašalinimo terminą.

4.4. Užsakovas, nustatęs, kad Darbai atlikti pavėluotai, apie tai raštu informavęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki delspinigių išskaičiavimo, turi teisę iš mokėtinų sumų išskaičiuoti delspinigius.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. pateikti Rangovui visus Darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informaciją bei sudaryti visas būtinas, nuo Užsakovo priklausančias, sąlygas, reikalingas Sutarties įvykdymui;

5.1.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant šią sutartį;

5.1.3. kiek tai priklauso nuo Užsakovo, Užsakovo nurodytoje vietoje ir sąlygomis leisti Rangovui naudoti neatlygintinai elektros energiją ir vandenį;

5.1.4. priimti tinkamai atliktus Darbus iš Rangovo ir už juos atsiskaityti.

5.2. Užsakovas turi teisę:

5.2.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę;

5.2.2. teikti pastabas dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir atitikties ir pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų;

5.2.3. nepriimti teisės aktų ir Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų;

5.2.4. jeigu Rangovas per  Sutartyje nurodytą terminą nepašalina darbų trūkumų ir (ar) defektų arba vėluoja atlikti ir perduoti darbus, Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus ir (ar) defektus arba atlikti darbus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas su trūkumų ir (ar) defektų šalinimu arba darbų atlikimu susijusias išlaidas ir (ar) nuostolius. Rangovas privalo atlyginti visas Užsakovo patirtas su trūkumų ir (ar) defektų šalinimu arba darbų atlikimu susijusias išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos.

5.3. Rangovas įsipareigoja:

5.3.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus laikantis įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir ištaisyti Darbų trūkumus. Jeigu Rangovas darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laiką, ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas;

5.3.2. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo;

5.3.3. užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta gyvenančių, dirbančių, esančių žmonių apsaugą nuo darbų sukeliamų pavojų, o taip pat įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.  Rangovas pilnai atsako už visų teisės aktų, reguliuojančių darbo saugą, sveikatos saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą, viešą tvarką, sanitarines ir higienos normas ir kt. vykdymą. Rangovas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrenginiai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami laikantis visų saugios eksploatacijos taisyklių. Rangovas neturi teisės palikti neužbaigto arba iš dalies neužbaigto darbo, neatitinkančio saugumo reikalavimų arba tokios būklės, kad galėtų būti pakenkta darbui, sugadinti įrengimai ir/ar kitos priemonės ir (ar) pakenkta tretiesiems asmenims ar jų turtui. Rangovas privalo aprūpinti darbų saugos priemonėmis savo darbuotojus ir kitus jo leidimu į darbų zoną patenkančius asmenis. Užsakovas jokiais atvejais neatsako už prievoles, reikalavimus ir išlaidas, kurios gali kilti dėl Rangovo įdarbintų ar bet kaip kitaip pasamdytų asmenų traumos ar mirties, įvykusios darbo ar kitu su vykdomais darbais susijusiu metu;

5.3.4. atliekamiems remonto darbams taikyti aplinkosaugos reikalavimus /„žalio“ pirkimo kriterijus  nurodytus 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. papunktyje.

5.4. Rangovas turi teisę:

5.4.1. reikalauti iš Užsakovo sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus darbus Sutartyje nurodyta tvarka, sąlygomis ir per nurodytus terminus;

5.4.2. gauti visą informaciją iš Užsakovo, kuri yra būtina Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

5.4.3. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose numatytomis statytojo teisėmis.

5.4.4. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad įvertino darbų apimtis vietoje ir neturės pretenzijų dėl preliminarių kiekių pasikeitimų, išskyrus atvejus, kai atsiranda papildomi darbai, kurių nebuvo galima numatyti.

5.5. Šalis gali nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 darbo dienų, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

5.6. Sutartis taip pat  gali būti nutraukta Šalių susitarimu ir kitais Viešųjų pirkimų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

VI. KOKYBĖS GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad pagal Sutartį naudojamos medžiagos, įranga, prietaisai ir kitos priemonės bei kiti daiktai, kurie pagal Sutartį pereis Užsakovo nuosavybėn, yra nauji, nenaudoti.

6.2. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad Užsakovui perduodami darbai, jiems atlikti naudojamos medžiagos, įranga, prietaisai ir kitos priemonės visiškai atitiks Sutarties sąlygas, yra geros kokybės, ir neturės jokių (įskaitant ir paslėptų) trūkumų ir/ar defektų.

6.3. Garantinis laikotarpis Rangovo darbams visais atvejais privalo būti ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų, – 20 (dvidešimt) metų. Mechanizmams, įrenginiams ir įrangai taikoma gamintojo suteikta garantija, tačiau ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.

6.4. Sutarties 6.3 punkte nurodyti garantiniai terminai skaičiuojami nuo darbų  Galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

6.5. Užsakovas privalo kiek įmanoma operatyviau, bet ne vėliau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų raštu pranešti Rangovui apie garantiniu laikotarpiu pastebėtus darbų trūkumus ir (ar) defektus.

6.6. Po Užsakovo pranešimo apie garantiniu laikotarpiu pastebėtus trūkumus ir (ar) defektus gavimo dienos, Rangovas privalo juos pašalinti per Užsakovo nurodytą protingą terminą (Šalys sutaria, kad protingu terminu laikomas ne trumpesnis kaip 3 (trijų) darbo dienų terminas). Jei po pranešimo apie pastebėtus trūkumus ir (ar) defektus gavimo Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą jų nepašalina, Užsakovas gali imtis veiksmų pašalinti defektus Rangovo sąskaita ir rizika nepažeisdamas kitų Užsakovo teisių, numatytų Sutarties 5.2.4. punkte. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti Užsakovui trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo sąnaudas.

6.7. Darbų trūkumai ir (ar) defektai laikomi ištaisytais, kai Užsakovas raštu patvirtina, kad darbų  trūkumai ir (ar) defektai ištaisyti.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Rangovas, nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutartį, moka Užsakovui 0,02 proc.  Sutartyje nurodytos Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.3. Šalis, padariusi esminį pažeidimą, dėl kurio buvo nutraukta Sutartis ar neteisėtai vienašališkai nutraukusi Sutartį, kitai Šaliai atlygina visus jos dėl to patirtus nuostolius ir sumoka 10 % Sutarties kainos dydžio baudą.

7.4. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlygina Užsakovui tiesiogines pagrįstas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

VIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų šioje Sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius, įskaitant 1 mėnesio darbų termino pratęsimą, nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties 3.4 punkte nustatyta tvarka sustabdžius Darbų vykdymą arba dėl Sutarties 3.1 punkte nurodytų priežasčių pratęsus Darbų vykdymo terminą, Sutarties galiojimo terminas pratęsiamas atitinkamam laikotarpiui.

8.2. Rangos sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos abiejų Šalių susitarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

8.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

8.4. Sutarties Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

8.5. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys pirmiausia sprendžia derybomis ir tarpusavio konsultacijomis. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame  Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

8.6. Ši  Sutartis sudaryta  2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 – Rangovui.

8.7. Pridedami dokumentai: 1) Rangovo pasiūlymas, 2) Darbų kiekių žiniaraštis, yra neatsiejama Sutarties dalis.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas: Rangovas: Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r. Įstaigos kodas 190503059 Tel. +370 346 58010, El. paštas info@vaikystesdvaras.lt A.s. LT175011800014002669. Vytauto Didžiojo kredito unija. Asmuo, atsakingus už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Rasa Rekatanskienė +370 346 58010, ukis@vaikystesdvaras.lt Direktorė Alma Reklaitienė A.V. A.V. | A.V. |
| --- | --- |