Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ VALYMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROS NUOSTATOS

1. Paslaugų pavadinimas – Teritorijų, užterštų  atliekomis, kai nežinomas atliekų tvarkytojas arba kai atliekas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai, valymas.

2. Paslaugų gavėjas – Visagino savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas).

3. Paslaugų teikėjas – Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotas tiekėjas, turintis leidimus vykdyti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų atliekų surinkimo, vežimo, tvarkymo ir/ar perdavimo atliekų tvarkytojui veiklas.

4. Pirkimo objektas – teritorijų, užterštų  atliekomis, valymo paslauga.

5. Kontaktinis asmuo – Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Kardelienė, tel. +370 386 61 092, +370 655 24360, el. p. danute.kardeliene@visaginas.lt.

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS IR REIKALAVIMAI

6. Perkamos paslaugos: užterštų teritorijų, Visagino savivaldybės teritorijoje, išvalymas, t. y atliekų surinkimas, jų išrūšiavimas, pakrovimas, pasvėrimas, išvežimas ir perdavimas atliekų tvarkytojui sutvarkyti arba atliekų sutvarkymas paties tiekėjo (toliau – Paslaugos).

7. Preliminarus tvarkytinas atliekų kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį (36 mėn.) – 700 t, iš jų:

7.1. mišrios statybinės ir griovimo atliekos (17 09 04), 580 t;

7.2. didžiosios atliekos (20 03 07), 30 t;

7.3. kitaip neapibrėžtos frakcijos (20 01 99), 80 t;

7.4. naudotos padangos (16 01 03), 10 t.

8. Užsakovas pagal poreikį teikia Paslaugos teikėjui užsakymus raštu, nurodydamas užterštos teritorijos adresą, atliekų pavadinimą ir kodą, preliminarų kiekį. Orientacinis užsakymų skaičius per sutarties vykdymo laikotarpį – 6 užsakymai.

9. Paslaugos teikimo reikalavimai:

9.1. Paslaugas suteikti vadovaujantis  atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kokybiškai ir laiku;

9.2. nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos per 5 darbo dienas organizuoti Paslaugų teikimą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų suteikti užsakytas Paslaugas;

9.3. pateikti Užsakovui Paslaugų atlikimo perdavimo-priėmimo aktą, atliekų svėrimo, atliekų priėmimo į sąvartyną ir/ar atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui dokumentus.

10. Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – GPAIS) vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą bei teikti apskaitos ataskaitas vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Už netinkamą atliekų sutvarkymą atsakingas Paslaugų teikėjas.

12. Suteikiant Paslaugas Paslaugų teikėjas privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, o padaręs, žalą ją atlyginti.

SUTARIES SĄLYGOS

13. Paslaugų teikimo trukmė: 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

14. Paslaugų atlikimo pradžia: po sutarties įsigaliojimo nedelsiant.

15. Avansiniai mokėjimai nebus vykdomi.

16. Paslaugų teikėjas vykdydamas Paslaugas privalo veiksmus derinti su Užsakovu.

KITOS SĄLYGOS

17. Šios techninės specifikacijos 7 punkte nurodyti atliekų kiekiai yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais. Jie pateikiami tik pirkimo dalyvių pasiūlymams parengti ir pasiūlymų vertinimui. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso 7 punkte nurodyto atliekų kiekio. Faktinis atliekų kiekis vykdant sutartį gali būti iki 30 proc. mažesnis arba didesnis už nurodytą orientacinį kiekį.

18. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis,  pirkimo objektui taikomas šio papunkčio reikalavimas:

„4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“.

Parengė

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

vyriausioji specialistė					Danutė Kardelienė