UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“

Įmonės k.185492166, PVM k. LT854921610, Birutės g. 8A, LT-70145 Vilkaviškis, Lietuva, Tel. (8-342) 52706

A/s LT117181000042467219, El. p. info@vilkaviskiost.lt

PATVIRTINTA

Pirkimų komisijos

2025-01-16 posėdžio protokolu

Nr. KP-3/2

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, JO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

SUPAPRASTINTO PIRKIMO, ATLIEKAMO ATVIRO KONKURSO BŪDU,

SĄLYGOS

TURINYS

| - Bendrosios nuostatos |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. | Pirkimo objektas |
| III. | Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, reikalaujami kokybės vadybos, |
| aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai |  |
| IV. | Subrangovų pasitelkimas |
| V. | Tiekėjų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose |
| VI. | Konkurso sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas |
| VII. | Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas |
| VIII. | Pasiūlymų šifravimas |
| IX. | Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas |
| X. | Susipažinimo su pasiūlymais procedūros |
| XI. | Pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas |
| XII. | Pirkimo sutarties sąlygos |
| XIII. | Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, ginčų nagrinėjimo tvarka |

Priedai:

1 priedas „Techninė specifikacija“.

2 priedas „Pasiūlymas pirkimui „Šilumos tinklų rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir statybos darbų pirkimas“ (forma).

3 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“.

4 priedas „Specialistų sąrašas“ (forma).

5 priedas „Pirkimo sutarties sąlygos“.

2025 m.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau – UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ / Perkantysis subjektas / Užsakovas) numato supaprastintu pirkimu, atliekamu atviro konkurso būdu, įsigyti šilumos tinklų rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, jo vykdymo priežiūros paslaugas ir rekonstravimo darbus (toliau – Pirkimas / Konkursas)

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, šiomis Konkurso sąlygomis ir jų priedais.

3.    Išankstinis skelbimas apie šį Pirkimą nebuvo paskelbtas.

4.   Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Įstatymo nustatyta tvarka ir yra neatsiejama Pirkimo dokumentų dalis.

5.    Perkantysis subjektas nenumato skelbti šio pirkimo savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

6.   Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

7.    Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

8.   Pirkimo dokumentų reikalavimai taikomi visiems fiziniams, juridiniams asmenims ir asmenų grupei, įmonėms ir ūkinėms bendrijoms, įsteigtoms ir veikiančioms bet kurioje valstybėje pagal civilinės, komercinės ar viešosios teisės nuostatas, ir turinčioms bet kurioje iš šių valstybių įstatymais numatytą buveinę, centrinę administraciją arba pagrindinę verslo vietą.

9.    Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Įstatymo 35 ir 36 straipsnių nuostatas.

10.  Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija, atliekant šį pirkimą, vyksta    Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau šiose sąlygose ir kituose Pirkimo dokumentuose – CVP IS / elektroninės priemonės). Šiame punkte nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtinais Įstatyme nurodytais atvejais.

11. Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai) yra skelbiami CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Perkantysis subjektas nenumato tiekėjams teikti Pirkimo dokumentų popierinio varianto.

12. Bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba Pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių Pirkimas tampa nebetikslingas ar jam įvykus būtų įsigytas Perkančiojo subjekto poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

13.  Perkantysis subjektas nutraukia Pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

14.  Pateikdamas pasiūlymą, Pirkimo dalyvis (toliau – Dalyvis / Tiekėjas / Rangovas) deklaruoja ir garantuoja, kad susipažino su visomis šio pirkimo dokumentų nuostatomis, kad priima Pirkimo dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą ir sutinka su visais Pirkimo dokumentų rinkinio reikalavimais ir Pirkimo sutarties sąlygomis (Konkurso sąlygų 5 priedas). Pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai, nurodyti Pirkimo sąlygų turinyje ir kituose punktuose, kurie turi būti skaitomi kartu su Pirkimo dokumentų paaiškinimais, papildymais ir pataisymais.

15. Bus laikoma, kad visi Tiekėjai, pateikę pasiūlymus šiam Pirkimui, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjų susiklosčiusiems santykiams, kylantiems iš šio Pirkimo ar susijusiems su šiuo pirkimu.

16.  Dalyviai patys prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo parengimu, pasiūlymo teikimu ir kt. Perkantysis subjektas nėra atsakingas už jokias išlaidas, neatsižvelgiant į Pirkimo eigą ar rezultatą.

17. Tiekėjas atsako už atidų visų Pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas ir įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo kainai ar pobūdžiui, gavimą. Jei Tiekėjas laimės Pirkimą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti siūlomas kainas arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

18. Perkantysis subjektas nenumato rengti susitikimo su Tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų, tačiau dėl Pirkimo objekto specifikos, Tiekėjai yra raginami savo atsakomybe, kaštais ir rizika aplankyti ir patikrinti, ištirti darbų atlikimo vietas, statybvietes, jų aplinką ir apylinkes, fizines, topografines, hidrologines, geologines, klimatines ir kitas sąlygas, taip pat ištirti ir išanalizuoti visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos pasiūlymui, darbų apimčių skaičiavimui ar darbams.

19. Jei Pirkimo dokumentuose pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, nebent nurodyta kitaip.

20. Jeigu Perkantysis subjektas patikslina Pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta informacija. Pirkimą vykdo Perkančiojo subjekto Nuolatinė pirkimų komisija (toliau – Komisija) paskirta UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus 2023 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-59. Stebėtojai į Komisijos posėdžius nėra kviečiami.

21. Perkančiojo subjekto atstovai, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su:

- Pirkimo procedūromis – Viešųjų pirkimų specialistė, Dovilė Šuminienė, Tel. Nr. +370 638 95 144;

- Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis – Inžinierius, Evaldas Brokas, Tel. Nr. +370 68221165.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

22. Pirkimo objektas – šilumos tinklų, esančių Vilkaviškio mieste, rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo ir jo vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbai (toliau – Paslaugos ar Darbai).

23. Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams, jų apimtis ir atlikimo terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas).

24. Pirkimas neskaidomas į dalis.

25. Jei Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, kiekviena tokia nuoroda turi būti suprantama kartu su sąvoka „arba lygiavertis“.

26. Pasiūlymo kaina neturi viršyti pirkimui skirtos lėšų sumos – 150 000,00 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų ir 00 ct) be PVM. Jeigu pasiūlymo kaina bus didesnė, pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

III SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI,

REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS, APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ

STANDARTAI

27.  Pirkime gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruoti Tiekėjai.

28. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti Pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindų jį pašalinti iš Pirkimo procedūrų ir kad jo kvalifikacija yra tinkama. Perkantysis subjektas reikalauja, kad Tiekėjas laikytųsi  aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų nurodytų Pirkimų dokumentų 3 lentelėje.

29.  Pašalinimo pagrindai taikomi Tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – kiekvienam tos grupės nariui) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi.

30. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš Pirkimo procedūrų dėl pašalinimo pagrindų, nurodytų 1 lentelėje. EBVPD forma pateikiama Konkurso sąlygų 3 priede. Jeigu Pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė (toliau ir tiekėjų grupė), veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Jeigu Tiekėjas pasitelkia subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (toliau šiose sąlygose ir Pirkimo dokumentuose – subrangovai) arba kitus ūkio subjektus, kurie yra juridiniai asmenys ir kurių pajėgumais remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, kartu su Tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.

31. EBVPD turi būti užpildytas vadovaujantis VPĮ 50 straipsnio reikalavimais. Tiekėjas EBVPD užpildyti gali jį įkėlęs į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

32.  Jeigu Tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Perkančiajam subjektui įrodyti, kad vykdant Pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Įrodymui pateikiami patvirtinantys, subrangovą (-us) įpareigojantys, dokumentai (subrangos sutarties, ketinimų protokolo kopija arba kt. subrangovą įpareigojantis dokumentas) ar kitos tai patvirtinančios priemonės.

33. Perkantysis subjektas netaiko Įstatymo 96 straipsnio 5 dalies nuostatų ir neprašo pateikti subrangovų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesiremia, EBVPD.

34. Kiekvienas teikiamas PDF formato EBVPD turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu, išskyrus atvejį, kai visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo. Parašo duomenys turi būti identifikuojantys dokumentą pasirašiusį asmenį: vardas, pavardė, pareigos. Kitų viduje esančių dokumentų parašai turi likti aktualūs.

35. Tiekėjas gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jis naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jis patvirtina, kad informacija, esanti dokumente, yra teisinga.

36. Perkantysis subjektas Tiekėją pašalina iš Pirkimo procedūros bet kuriame Pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš 1 lentelėje nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

37. Perkantysis subjektas, priimdamas sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant Tiekėjo patikimumą Tiekėjo pašalinimas iš Pirkimo procedūros proporcingas vertinamam Tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį Tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius ir Įstatymo 63 ir 99 straipsnius skelbiamą informaciją.

38. Tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūrų pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, taip pat ir dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, privalės pateikti tik galimas Pirkimo laimėtojas, t. y. Perkantysis subjektas, prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Dalyvis pateiktų aktualius nurodytus dokumentus.

39. Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kurias pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. 1 lentelės 4 stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkantysis subjektas pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

40. Reikalaujamą kvalifikaciją Tiekėjai privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami Tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies Tiekėjas turi pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo.

41. Perkantysis subjektas nereikalaus iš Tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių Tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūrų pagrindų nebuvimą ir (ar) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams:

41.1.jeigu yra galimybė susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungus prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba naudojantis CVP IS priemonėmis. Neatlygintinai prieinamą informaciją Perkantysis subjektas tikrins kartu su dokumentais, pateiktais pagal EBVPD, t. y. tokie duomenys bus užfiksuoti ir išsaugomi dokumentų pagal EBVPD tikrinimo dieną ir bus laikomi aktualiais, ir tik galimo laimėtojo;

41.2.jeigu šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų ir šiuose dokumentuose nurodyta informacija yra aktuali, t. y. dokumentas išduotas 1 lentelėje nustatytais terminais.

42. Jeigu Tiekėjas negali pateikti 1 lentelėje nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

42.1.priesaikos deklaracija;

42.2.oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

43. Perkantysis subjektas bet kurios Pirkimo procedūros metu turi teisę bet kurio Tiekėjo paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių, kad nėra jo pašalinimo iš Pirkimo procedūrų pagrindų ir (ar) patvirtinančių jo atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų atlikimą.

44. Jeigu Perkančiajam subjektui kils abejonių dėl Tiekėjo tinkamumo, jis turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją.

45. Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės Tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo atitiktį reikalavimams būtų legalizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

46.   Perkantysis subjektas nepašalins iš Pirkimo procedūrų Tiekėjo, kuris neatitinka VPĮ 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyje nustatytų reikalavimų, jei yra abi šios sąlygos kartu:

46.1. Tiekėjas pateikė Perkančiajam subjektui informaciją, kad ėmėsi šių priemonių:

a) savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl VPĮ 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyje punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

b) bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

c) ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

46.2. Perkantysis subjektas įvertino Tiekėjo informaciją, pateiktą pagal Apklausos sąlygų 46.1. punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi Tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkantysis subjektas pateiks Tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkimo sąlygų 46.1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo dienos.

47. Perkantysis subjektas pirmiausia atliks EBVPD patikrinimo procedūrą, įvertins pasiūlymus, o po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio Dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus prieš tai tik šio Dalyvio paprašęs pateikti 1, 2, 3 ir 4 lentelėse nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius, kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

48. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės Tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) Tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal Tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: -  išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba  valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:  atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai Tiekėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad Tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) Tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:  išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,  arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:  atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento2. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai Tiekėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti Tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:  atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento3. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai Tiekėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 3. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 4. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar Perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba Tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu Tiekėjas taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba Tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
| 7. | Tiekėjas Pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą Pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 8. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas pirkimo vykdytojo sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš Pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 9. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (Tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja Tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl Tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

49. Nustatomi ir Tiekėjams taikomi šie kvalifikacijos reikalavimai, reikalaujami dokumentai, įrodantys     atitiktį šiems reikalavimams:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Teisė verstis veikla |  |  |  |
| - Reikalavimai Rangovui |  |  |  |
| 1.1.1. | Tiekėjas turi teisę būti neypatingojo statinio statybos rangovu. Statiniai – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai. Statybos darbų sritis – šilumos tiekimo tinklų tiesimas. (Reikalavimas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsniu (aktuali redakcija)) | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta Tvarka4 išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentai arba kitas dokumentas patvirtinantis teisę būti neypatingojo statinio statybos rangovu. Jei pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas – dokumentas, įrodantis jo teisę vykdyti atitinkamas veiklas jo registracijos valstybėse kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotu teisės pripažinimo dokumentu, kuris gali būti išduotas ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bet ne vėliau negu iki Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Jeigu Tiekėjas ar ūkio subjektų grupės narys, ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimą, turi teisę eiti pareigas Lietuvos Respublikoje, Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Perkantysis subjektas tikrina duomenis apie tiekėją viešai ir nemokamai prieinamoje nacionalinėje duomenų bazėje. |
| 1.1.2. | Tiekėjas turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statiniai: inžineriniai statiniai; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės)). (Reikalavimas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsniu (aktuali redakcija)) |  |  |
| - Reikalavimai tiekėjui |  |  |  |
| 1.2.1. | Tiekėjas turi teisę verstis šilumos tinklų, kurių sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, remonto ir bandymo darbais. (Reikalavimas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsniu (aktuali redakcija)) | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. | Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas galiojantis atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas. Jeigu tiekėjas yra registruotas Lietuvos Respublikoje, Perkantysis subjektas iš jo nereikalauja pateikti dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Pirkimų komisija tikrina duomenis apie tiekėją viešai ir nemokamai prieinamoje nacionalinėje duomenų bazėje: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public Jeigu dėl sistemos techninių trikdžių komisija neturės galimybės patikrinti viešai prieinamuose registruose apie tiekėją, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Pastaba: Užsienio (t. y. Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos Ekonominės erdvės sutartį) tiekėjas pateikia tiekėjo registravimo valstybės kompetentingų institucijų išduoto atitinkamo atestato (licencijos, leidimo ar kitų dokumentų) bei Teisės pripažinimo pažymos skaitmenines kopijas. Jei pasiūlymą teikia šiame punkte nurodytas užsienio tiekėjas, turintis atestatą (licenciją, leidimą ar kitą dokumentą), suteikiantį teisę vykdyti atitinkamus darbus ne Lietuvos Respublikoje, gali būti pateiktos patvirtinančių dokumentų, jog juridinis asmuo kreipėsi Lietuvos Respublikoje įstatymo nustatyta tvarka dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Tokiu atveju, kai užsienio tiekėjas įrodymui pateikia ne teisės pripažinimo dokumentą, o kitus dokumentus, teisės pripažinimo dokumentą jis privalės pateiki iki Pirkimo sutarties sudarymo. Pateikiami elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 2. Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |
| 2.1. | Tiekėjo siūlomi specialistai turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 2.1.1−2.1.8 papunkčiuose. Tas pats asmuo galės vykdyti kelių specialistų, ekspertų, vadovų funkcijas. | Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą Pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subrangovai – jei Tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subrangovus (jo specialistus), subrangovų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subrangovai (jų darbuotojai) patys vykdys tą Pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. | Tiekėjas privalo pateikti: 1) Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytą už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašą (Konkurso sąlygų 4 priedas), kuriame turi būti nurodyti jų vardai ir pavardės, darbovietė; 2) kiekvieno specialisto sutikimas dalyvauti sutarties vykdyme (teikiama tuo atveju, jei specialistas nėra Tiekėjo darbuotojas); 3) pažymėjimų, sertifikatų (galiojančių) ir kitų dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, skaitmeninės kopijos. |
| 2.1.1. | Specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai. |  | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka4 išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentai. Jei pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas – dokumentas, įrodantis jo siūlomų specialistų teisę vykdyti atitinkamas veiklas jo registracijos valstybėse kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotu teisės pripažinimo dokumentu, kuris gali būti išduotas ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bet ne vėliau negu iki Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Jeigu siūlomas specialistas turi teisę eiti pareigas Lietuvos Respublikoje, Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Tiekėjas specialistų sąraše turi nurodyti specialisto kvalifikacijos atestato numerį. Perkantysis subjektas tikrina duomenis apie specialistą viešai ir nemokamai prieinamoje nacionalinėje duomenų bazėje: https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_list.php |
| 2.1.2. | Specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Statiniai – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tiekimo. Darbo sritis – šilumos tiekimo tinklų tiesimas. |  |  |
| 2.1.3. | Specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Statiniai – neypatingieji statiniai. |  |  |
| 2.1.4. | Specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai – neypatingieji statiniai. |  |  |
| 2.1.5. | Specialistas, kuriam suteikta teisė eiti suvirinimo darbų priežiūros meistro / koordinatoriaus pareigas − vykdyti ir prižiūrėti suvirinimo darbus: suvirinimo objektai: garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai. | Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą Pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subrangovai – jei Tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subrangovus (jo specialistus), subrangovų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subrangovai (jų darbuotojai) patys vykdys tą Pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. | Lietuvos Respublikos akredituotos įstaigos išduotas galiojantis suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų) dokumentas, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje registruotas specialistas. |
| 2.1.6. | Bent 1 (vienas) specialistas, turintis suvirintojo kvalifikaciją pagal LST EN ISO 9606−1 (Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai) ar lygiavertį standartą. |  |  |
| 2.1.7. | Bent 3 (tris) kvalifikuotus bekanalių vamzdynų montavimo specialistus. |  |  |
| 2.1.8. | Bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: statiniai: inžineriniai statiniai; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės)). |  |  |
| 2.2. | Tiekėjas taiko ir laikosi suvirinimo kokybės standarto, atitinkančios LST EN ISO 3834-2 arba lygiaverčio kokybės standarto reikalavimų. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. | Kokybės vadybos sertifikato arba lygiaverčio kokybės vadybos užtikrinimo priemonių dokumento kopija. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |
| 2.3. | Tiekėjas per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis yra savo jėgomis nutiesęs ne mažiau kaip 300 m. šilumos tinklų trasų. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. | Tiekėjo per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos įvykdytų šilumos tiekimo tinklų statybos ar rekonstrukcijos darbų sąrašas pasirašytas tiekėjo, pateikiant šią informaciją: − sutarties numeris ir data; - Tiekėjo savo jėgomis pagal vieną ar kelias sutartis nutiestų trasų ilgis metrais; − darbų vykdymo data ir vieta; − užsakovo (−ų) pavadinimas (−ai).; - Užsakovo pažymos kad darbai buvo vykdomi ir užbaigti tinkamai, pagal minėtų darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus. Pateikiami elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos. |

50. Tiekėjams taikomas aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimas ir reikalaujami dokumentai, įrodantys atitiktį reikalavimams:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teikėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Jei pasiūlymą teikiama ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu –reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jei tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. | Galiojantis EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Tiekėjas gali pateikti lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. |

51. Nustatomi ir Tiekėjams taikomi šie finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai, reikalaujami dokumentai, įrodantys atitiktį šiems reikalavimams:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjo bendrojo mokumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis – ne mažesnė nei 1,5. Vertinamas ūkio subjekto nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis: Bendrojo mokumo koeficientas = Nuosavas kapitalas ÷ Įsipareigojimai. | Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys, ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (visi kartu, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti). | 1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie bendrojo mokumo koeficiento reikšmės paskaičiavimą; 2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka. |
| 2. | Tiekėjo einamojo likvidumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis – ne mažesnė nei 1,5. Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0 (nuliui), laikoma, kad tiekėjas atitinka einamojo likvidumo reikalavimą. Vertinamas ūkio subjekto trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis: Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai. | Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys, ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (visi kartu, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti). | 1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie einamojo koeficiento reikšmės paskaičiavimą; - paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka. |

1 Jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

2 Jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami  arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

3 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

4Vadovaujamasi Statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dokumentų pripažinimo procedūrų techninį darbą atlieka VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (http://www.ssva.lt). Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus atlikti jam priskirtus darbus ir norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytą instituciją VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą , Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius. Daugiau informacijos http://www.ssva.lt.

52. 2 lentelėje nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją Tiekėjas privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

53. 3 lentelėje nurodytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus Tiekėjas privalo taikyti atliekamiems statybos darbams – bendriesiems statybos darbams ir šilumos tiekimo tinklų tiesimo, montavimo darbams.

54.  Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų teisės verstis veikla ir (ar) techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai ir laikantis Pirkimo sąlygų reikalavimų, tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas ar atliks tuos darbus (tą Pirkimo sutarties dalį), kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

55.  Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Įstatymo 59 straipsnio nuostatomis, patikrins, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis Tiekėjas, tenkina jiems keliamą kvalifikacijos reikalavimą ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu toks ūkio subjektas netenkina jam keliamo kvalifikacijos reikalavimo arba jo padėtis atitinka bent vieną 1 lentelėje nustatytą pašalinimo iš Pirkimo procedūrų pagrindą, Perkantysis subjektas reikalaus, kad per jo nustatytą terminą Tiekėjas pakeistų jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

56.  Pateikiamos skaitmeninės aktualių dokumentų, patvirtinančių Tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūrų pagrindų nebuvimą, atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, ir dokumentų, įrodančių, kad Tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimų, kopijos. Perkantysis subjektas turi teisę prašyti Tiekėjo pateiktų dokumentų skaitmeninių kopijų originalų.

57.  Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad Pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

IV SKYRIUS

SUBRANGOVŲ PASITELKIMAS

58. Tiekėjas savo pasiūlyme (Pirkimo sąlygų 2 priedas) privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subrangovus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

59. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subrangovus, tačiau tai negali sudaryti sąlygų draudžiamiems susitarimams.

60.Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu Pirkimą, privalo Perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

V SKYRIUS

TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROS

61. Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų (ūkio subjektų) grupė, įskaitant laikiną ūkio subjektų grupę, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį (skaitmeninę kopiją), kurioje turi būti nurodyta:

61.1. šios sutarties šalys (partneriai);

61.2. kiekvienos šios sutarties šalies / partnerio įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiuoju subjektu sudaryti Pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, tenkanti kiekvienai sutarties šaliai, įeinanti į bendrą Pirkimo sutarties vertę;

61.3.kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas ūkio subjektų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus     Pirkimą, pasirašyti sutartį su Perkančiuoju subjektu, teikti sąskaitas (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos dalyvių), pasirašyti dokumentus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

62. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajam subjektui nevykdymą.

63.  Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir Perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti Pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

VI SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

64. Tiekėjų prašymai paaiškinti ir (ar) patikslinti Pirkimo dokumentus gali būti pateikiami Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

65.  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkantysis subjektas, vadovaudamasi Įstatymo 49 straipsnio 9 dalimi, turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti Pirkimo dokumentus.

66.  Atsakydamas į kiekvieną Tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti ir (ar) patikslinti Pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Konkurso sąlygų 64 punkte nurodytam terminui arba aiškindamas, tikslindamas Pirkimo dokumentus savo iniciatyva, Perkantysis subjektas paaiškinimus ir (ar) patikslinimus pateikia visiems Dalyviams ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

67.  Tuo atveju, kai tikslinama Pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, Įstatymo 47 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai.

68.  Susitikimai su Tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų nebus rengiami.

VII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

69. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme   pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia Pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti.

70.  Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik CVP IS priemonėmis. Pasiūlymai, pateikti ne Perkančiojo subjekto nurodytomis priemonėmis (jei tokie būtų pateikti) nebus priimami ir vertinami.

71.  Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis Pirkime dalyvauja individualiai ar kaip tiekėjų grupės narys. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą ir (arba) kaip tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tam pačiam pirkimui, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

72. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito Tiekėjo subrangovu ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

73. Visi Perkančiajam subjektui teikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateiktos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., su prievardžiu: pdf, jpg, doc, docx ir kt.). Tuo atveju, jei dokumentai bus pateikti kitais, nei Perkančiojo subjekto nustatytais ir (ar) visuotinai prieinamais, duomenų failų formatais, ir Perkantysis subjektas negalės susipažinti su dokumentu, bus laikoma, kad toks dokumentas nepateiktas.

74. Dalyvis, teikiantis pasiūlymą Pirkimui, privalo pateikti Pirkimo dokumentų priede pateiktos formos pasiūlymą, kuriame turi būti įrašyta reikiama informacija ir pridėti reikalaujami dokumentai.

75.  Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų duomenų ir dokumentų visuma (papildomai žr. Pirkimo sąlygų priedus):

75.1.užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal Konkurso sąlygų 2 priedą. Pasiūlyme nurodoma Paslaugų ir Darbų kaina pateikiama eurais (Eur), kuri turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priede) nurodytas Paslaugų ir Darbų apimtis, pasiūlymo kainos sudėtines dalis. Į Paslaugų ir Darbų kainą turi būti įskaityti visi Tiekėjo mokami mokesčiai ir visos kitos galimos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Pirkimo sutarties vykdymu. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina turi būti suapvalinta – nurodyti du skaitmenys po kablelio;

75.2.užpildytas (-i) EBVPD (Konkurso sąlygų 3 priedas);

75.3.laisvos formos atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad nėra pagrindų atmesti Tiekėjo pasiūlymą dėl Įstatymo 59 straipsnio nustatytų reikalavimų. Jeigu Perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl Tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios Įstatymo 59 straipsnio reikalavimus, teisingumo, Perkantysis subjektas paprašys Tiekėjo, pateikusio ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Perkantysis subjektas šių dokumentų gali paprašyti ir iš Dalyvių bet kuriuo Pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūros atlikimą;

75.4.jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

75.5.ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, įpareigojantys, dokumentai (subrangos sutarties, ketinimų protokolo kopija arba kt. subrangovą įpareigojantis dokumentas);

75.6.įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

75.7.pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, jeigu reikalaujama;

75.8.pažymas įrodančias inžinerinio statinio, kurio (-ų) statybos vadovu yra dirbęs specialistas patirtį, kuriose nurodytas užsakovo pavadinimas, specialisto vardas, pavardė, laikotarpis, kada specialistas vykdė statinio statybos vadovo funkcijas dienos tikslumu, sutarties, pagal kurią statytas statinys, data ir numeris (numeris nenurodomas, jeigu jis sutarčiai nebuvo suteiktas), šilumos tinklų trasų, kurių statybos vadovu pagal sutartį buvo specialistas, bendras ilgis.

75.9.kita Pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

76. Savo pasiūlyme Tiekėjas, vadovaudamasis Įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kuri informacija yra konfidenciali. Jei tokia informacija pasiūlyme ir (ar) su pasiūlymu pateiktame dokumente nebus nurodyta, bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme, taip pat ir kartu su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose, nurodyta informacija nėra konfidenciali. Siekiant, kad Perkantysis subjektas galėtų užtikrinti Tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti tinkamai pažymėta: Tiekėjo skaitmeninės rinkmenos (failo) pavadinime arba pasiūlyme, turi būti aiškiai nurodoma kuri pasiūlymo dalis yra konfidenciali. Perkančiajam subjektui kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, jis gali kreiptis į Tiekėją, prašydamas pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Tiekėjas per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba pateiks netinkamus įrodymus, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

77.  Perkantysis subjektas reikalauja, kad Dalyvis savo pasiūlyme (Konkurso sąlygų 2 priedas) nurodytų, kokiai Pirkimo sutarties daliai ir kokius subrangovus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Jeigu Tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Perkančiajam subjektui įrodyti, kad vykdant Pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Įrodymui pateikiami tai patvirtinantys (subrangovą (-us) įpareigojantys) dokumentai (žr. 54 punktą).

78. Tiekėjo pasiūlymas, kiti dokumentai pateikiami ir susirašinėjimas su Perkančiuoju subjektu turi vykti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai yra išduoti ne lietuvių kalba, jie teikiami originalo kalba. Tokiu atveju teikiamas ir jų vertimas į lietuvių kalbą, kuris turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu, išskyrus tuos dokumentus, kurie gali būti pateikiami kita kalba ir tai yra nurodyta Pirkimo dokumentuose. Kilus ginčui, pirmenybė yra teikiama dokumentams ar dokumentų vertimui lietuvių kalba. Kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkantysis subjektas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodyti, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

79. Pasiūlymas gali (bet neprivalo) būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį parašą, o ne fizinį, elektroninis parašas turi atitikti Įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Tiekėjas gali pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus elektroninėmis priemonėmis suformuotus dokumentus arba fiziniu parašu pasirašytų dokumentų skaitmenines kopijas.

80.  Pasiūlymas turi būti pateiktas Perkančiajam subjektui iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino pabaigos Lietuvos Respublikos laiku. Perkantysis subjektas neatsako už elektros, ryšio, CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai CVP IS priemonėmis nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nebus priimamas ir nagrinėjamas.

81.  Pasiūlymas galioja jame Tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.

82. Pirkimo procedūrų metu, taip pat sustabdžius Pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Perkantysis subjektas gali prašyti, kad Tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas tokį prašymą gali atmesti, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu taikoma.

83. Tiekėjas, sutinkantis pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai Perkančiajam subjektui praneša raštu arba pateikia naują pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, jeigu taikoma. Jeigu Tiekėjas neatsako į Perkančiojo subjekto prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, jeigu taikoma, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

84. Tiekėjas, kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu taikoma. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkantysis subjektas jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

VIII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

85. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

85.1.iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip Tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.;

85.2.iki susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti elektroniniu paštu d.suminienė@vilkaviskiost.lt. Tokiu atveju Tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu telefono Nr. +370 638 95 144 ir (arba) kitais būdais.

86. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros pradžios nepateikus (dėl nuo jo paties priklausančių aplinkybių) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas.

IX SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

87. Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

X SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

88.  Pradinis susipažinimas su gautais pasiūlymais vyks elektroniniu būdu skelbime apie Pirkimą nurodytą dieną.

89. Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose vyksta pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

90.  Kadangi pasiūlymai Pirkimui teikiami elektroninėmis priemonėmis, apie Komisijos protokole įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems Tiekėjams.

91.  Perkantysis subjektas neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

XI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

92.  Tiekėjų pasiūlymai vertinami šia tvarka:

92.1.Komisija įvertina, ar pasiūlymas atitinka skelbime apie Pirkimą ir Pirkimo dokumentuose nustatytus ir su Pirkimo objektu nesusijusius reikalavimus, taip pat ir nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų;

92.2.tikrinama Tiekėjų EBVPD pateikta informacija. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno Dalyvio pašalinimo iš Pirkimo procedūrų pagrindų nebuvimo. Informacija apie Komisijos priimtą sprendimą kiekvienam Tiekėjui pateikiama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo priimto sprendimo;

92.3.tikrinama, ar Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos Paslaugos ir Darbai ir kiti duomenys atitinka Techninės specifikacijos (Konkurso sąlygų 1 priedo) ir kitų Pirkimo dokumentų reikalavimus;

92.4.atlieka pasiūlymų vertinimą pagal pirkimo dokumentuose nustatytą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Dalyvių pasiūlymai vertinami pagal Konkurso sąlygų 97 punkte nustatytą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijus;

92.5.Komisija vertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža;

92.6.Komisija, nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (galimą Pirkimo laimėtoją), jį pateikusio Dalyvio prašys pateikti aktualius dokumentus, įrodančius jo pateiktuose EBVPD nurodytą informaciją.

93.  Perkantysis subjektas, nustatęs, jog Dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti Dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 „Dėl Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo“.

94.  Perkantysis subjektas nevertins viso Tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustatys, kad pasiūlymas, vadovaujantis Įstatymo reikalavimais, turi būti atmetamas. Perkantysis subjektas, taikydamas šią nuostatą, Tiekėjo pasiūlymo neatmes dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai.

95.  Perkantysis subjektas reikalaus, kad Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, pagrįstų pasiūlyme nurodytą Paslaugų ir Darbų kainą, jeigu ji atrodys neįprastai maža, t. y. jeigu ji bus 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršys Pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant Pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

96.  Dalyvio pateiktas pasiūlymas atmetamas ir Tiekėjas pašalinamas iš Pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena šių sąlygų:

96.1.jis neatitinka Perkančiojo subjekto Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto;

96.2.Dalyvis per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos kaip nurodyta Įstatymo 58 straipsnio 5 dalyje ir Pirkimų sąlygų 93 punkte;

96.3.jame pasiūlyta kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas, nustatytas Perkančiojo subjekto prieš pradedant Pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas ir Perkantysis subjektas Pirkimo dokumentuose nėra nurodęs Pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant Pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta Pirkimo dokumentuose, Perkančiajam subjektui ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir Perkantysis subjektas gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu;

96.4.Tiekėjas nepateikė tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

96.5.dėl jo Perkantysis subjektas turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos atvejus;

96.6.Dalyvis yra pateikęs melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

96.7.Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, Perkantysis subjektas gali atmesti Tiekėjo pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) Perkantysis subjektas turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

96.8. jis gautas pavėluotai;

96.9. kitais Įstatyme nustatytais atvejais.

97. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Taikomų kriterijų svarbos eiliškumas mažėjimo tvarka yra: 1) kaina, 2) sutarčiai vykdyti siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirtis.

98. Pasiūlymų vertinimo kriterijai, sąlygos ir tvarka:

98.1. Tiekėjo pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) bus nustatomas pagal pagal formulę:

S=𝑃𝑖 + 𝑏(𝑄𝑆𝑒𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑄𝑖)

S- ekonominis naudingumas balais

Pi – tiekėjo pasiūlymo kaina balais

b - koeficientas, suteikiantis kokybei atitinkamą svarbą - 1000

Qi- tiekėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirtis balais

Q𝑆𝑒𝑡𝑀𝑎𝑥 – maksimali galima kokybė balais - 1

98.2. Siekiant nustatyti tiekėjo pasiūlymo ekonominį naudingumą, prie tiekėjo pasiūlytos kainos (Pi), nurodytos Tiekėjo pasiūlyme, pridedamas maksimalios galimos kokybės balais (Q𝑆𝑒𝑡𝑀𝑎𝑥) ir tiekėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirties vertė balais (Qi) skirtumas, padaugintas iš 1000 (b).

98.3. Ekonominio naudingumo balai (S) apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

98.4. Tiekėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirties vertė balais (Qi ) apskaičiuojama taip:

98.4.1. Kai tiekėjo siūlomas specialistas (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovas) per paskutinius penkerius metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra dirbęs ypatingojo ir(ar) neypatingojo statinio (-ių) (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai),  kai bendras šilumos tinklų ilgis yra 300 (trys šimtai) metrų ir daugiau,  statybos vadovu, jo patirtis vertinama 1 balu, t. y. Qi=1; Į šiame punkte nustatytą penkerių metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos terminą turi patekti laikotarpio, kuriuo specialistas vykdė šiame punkte nurodytas statinio statybos vadovo funkcijas, pabaigos data.

98.4.2. Kai tiekėjo siūlomas specialistas (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovas) neturi 98.4.1. punkte nurodytos patirties (t. y. per paskutinius penkerius metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra dirbęs ypatingojo ar neypatingojo statinio (-ių) (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai),  kai bendras šilumos tinklų  ilgis mažesnis kaip 300 (trys šimtai) metrų, arba yra dirbęs nesudėtingojo statinio (-ių) (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovu, arba kitais atvejais, kai tiekėjo siūlomas specialistas (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovas) neturi 98.4.1. punkte reikalaujamos patirties), jo patirtis vertinama 0 balų, t. y. Qi=0;

98.5. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijui (tiekėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirčiai (Qi) nusatyti, tiekėjas gali siūlyti (nurodyti) tik tą (-uos) specialistą (-us), kurį (-iuos) nurodys pagrįsdamas atitiktį šių sąlygų 2.1.1. punkte nurodytam kvalifikacijos reikalavimui pasiūlyti specialistą, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statiniai – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai). Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijui (tiekėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirčiai (Qi) nustatyti gali būti siūlomas tik specialistas, pasiūlymo pateikimo metu turintis teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statiniai – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai). Iki pirkimo sutarties sudarymo tiekėjo Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijui (tiekėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirčiai (Qi) nustatyti pasiūlytas specialistas galės būti keičiamas tik tokiu specialistu, kuris pasiūlymo pateikimo metu turėjo teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statiniai – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai) ir kurio patirtis, įvertinta pagal 98.4. punkto nuostatas, būtų ne mažesnė nei Ekonominio naudingumo vertinimui pasiūlyto specialisto). Iki pirkimo sutarties sudarymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijui (tiekėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirčiai (Qi)) nustatyti pasiūlytą specialistą tiekėjui keičiant specialistu, kurio patirtis, įvertinta pagal 98.4. punkto nuostatas, būtų mažesnė nei ekonominio naudingumo vertinimui pasiūlyto specialisto, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja sumokėti 1001,00 (vienas tūkstantis vienas ) euro baudą.

98.6. Jeigu specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) funkcijai vykdyti tiekėjas siūlo kelis specialistus, tiekėjo siūlomo specialisto  (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirtis (Qi ) bus nustatoma pagal to tiekėjo siūlomos specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo), kurio patirtis, įvertinta pagal 98.4. punkto nuostatas, būtų mažiausia. T. y., jeigu tiekėjas specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) funkcijai vykdyti siūlo du specialistus, iš kurių vieno patirtis (Qi) įvertinus pagal 98.4. punktą būtų 1 balas, o kito patirtis, įvertinus pagal 98.4. punktą būtų 0 balų, vertinant tiekėjo pasiūlymo ekonominį naudingumą bus laikoma, kad Qi=0.

98.7. Sutarties vykdymo metu neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovu tuo pačiu metu galės būti skiriamas tik vienas iš tiekėjo minėtai funkcijai vykdyti pasiūlytų specialistų. Šiose sąlygose numatyta galimybė tiekėjui siūlyti kelis specialistus neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovu, nereiškia, kad tiekėjas privalo pasiūlyti kelis specialistus minėtai funkcijai vykdyti, taip pat nereiškia, kad perkantysis subjektas reikalauja neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovu skirti kelis specialistus vienu metu, ar skirti papildomus neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai, pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovus.

98.8 98.4. punkte nurodytai specialisto patirčiai patvirtinti tiekėjas pateikia statinio, kurio (-ų) statybos vadovu yra dirbęs specialistas, užsakovo (-ų) pažymas (ar kitus lygiaverčius dokumentus), kuriose nurodytas užsakovo pavadinimas, specialisto vardas, pavardė, laikotarpis, kada specialistas vykdė statinio statybos vadovo funkcijas dienos tikslumu, sutarties, pagal kurią statytas statinys, data ir numeris (numeris nenurodomas, jeigu jis sutarčiai nebuvo suteiktas), šilumos tinklų, kurių statybos vadovu pagal sutartį buvo specialistas, kategorija ir bendras ilgis. Šiame punkte nurodytos pažymos (kiti lygiaverčiai dokumentai) pateikiamos kartu su pasiūlymu. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, šiame punkte nurodytų užsakovo pažymų (kitų lygiaverčių dokumentų) tiekėjas pateikti negalės“.

98.9. Teikėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirties vertė (Qi) bus apskaičiuojama pagal tiekėjo pateiktų šių sąlygų 97.8. punkte nurodytų pažymų (ar kitų lygiaverčių dokumentų) duomenis. T. y. bus laikoma, kad tiekėjo siūlomas specialistas (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovas) turi tik tokią patirtį, kokią patvirtina tiekėjo pateiktos pažymos (ar kitų lygiaverčių dokumentų),  net tuo atveju, jeigu pasiūlymo pateikimo metu tiekėjo siūlomas specialistas (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo)  faktiškai turėjo didesnę patirtį, tačiau tiekėjas nepateikė tai patvirtinančių užsakovo pažymų (ar kitų lygiaverčių dokumentų).

98.10. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus šių sąlygų 98.8 punkte nurodytų pažymų (ar kitų lygiaverčių dokumentų), Teikėjo siūlomo specialisto (neypatingojo statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovo) patirtis (Qi) bus vertinama 0 balų.

99.   Pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba, įvertinus pasiūlymus, lieka tik vienas tiekėjas) nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Ekonomiškai naudingiausiu  pasiūlymu bus laikomas pasiūlymas, kuris surinks mažiausiai ekonominio naudingumo balų pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

100.  Tais atvejais, kai kelių Dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas Dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

101.   Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas ar tiekėjų grupė pripažįstamas Pirkimo laimėtoju.

102. Pasiūlymų kaina bus vertinama eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

XII SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

103.  Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos Konkurso sąlygų 5 priede. Šios sąlygos yra privalomos Dalyviams ir sudarant Pirkimo sutartį su laimėtoju jų esmė negali būti keičiama.

104.  Perkantysis subjektas Pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs.

105. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti Pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu Tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

106. Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo Pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti Pirkimo sutartį Įstatyme ir Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju arba jeigu Tiekėjas iki Perkančiojo subjekto nurodyto termino nepateikia Pirkimo dokumentuose nustatyto Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų Pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, jeigu taikoma, Perkantysis subjektas siūlo sudaryti Pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį ar nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

XIII SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO ATIDĖJIMO TERMINAS,

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

107.  Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos, o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį Pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 (penkiolika) dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas Dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma Pirkimo sutartis.

108.  Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Įstatymo VII skyriuje.

_______________________