Techninės specifikacijos 1 priedas “Techninis aprašymas”

INFORMACINIŲ SISTEMŲ JIRA IR CONFLUENCE BEI SUSIJUSIŲ ĮSKIEPIŲ MIGRAVIMO Į ATLASSIAN CLOUD  KONSULTAVIMO BEI ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ

TECHNINIS APRAŠYMAS

# PIRKIMO OBJEKTAS, TERMINAI, APIMTIS

  - Vilniaus universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti esamų informacinių sistemų Jira ir Confluence bei susijusiu įskiepių migravimo iš on-premise (Data Center / Server) infrastruktūros į Atlassian Cloud aplinką konsultavimo, migravimo paslaugas  (toliau – Paslaugos).

  - Esamos situacijos aprašymas: Jira ir Confluence informacinės sistemos yra vystomos ir pritaikomos vidiniams poreikiams. Vykdomi nuolatiniai funkcionalumo plėtros, konfigūravimo ir optimizavimo darbai, siekiant užtikrinti efektyvų sistemų naudojimą ir palaikymą. Sistemos eksploatuojamos su „Data Center“ tipo licencijomis.

  - Paslaugų tikslas – užtikrinti saugų, kontroliuojamą ir vientisą Perkančiosios organizacijos naudojamų Jira ir Confluence sistemų, jose esančių duomenų, konfigūracijų, naudotojų, integracijų bei susijusių funkcionalumų perkėlimą į Atlassian Cloud aplinką.

  - Pirkimo objektas - informacinių sistemų Jira ir Confluence (toliau  - Sistemos) bei susijusių įskiepių migravimo į Atlassian Cloud konsultavimo bei įgyvendinimo paslaugos. Paslaugos apima Perkančiosios organizacijos turimų Sistemų:

    - Jira, Confluence ir jų įskiepių, konfigūracijų ir integracijų bei duomenų analizę ir pasirengimo migracijai vertinimą bei tikslinės Cloud architektūros parengimą;

    - Migracijos į  „Cloud“ aplinką įgyvendinimą, įskaitant:

      - Jira projektų, užduočių „issues“, darbo eigų „workflows“, ekranų „screens“ ir nestandartinių laukų „custom fields“, taisyklių bei  Confluence erdvių „spaces“, puslapių ir susijusio turinio, teisių bei kt. migraciją;

      - naudotojų, grupių bei autentifikavimo sprendimų perkėlimą užtikrinant galimybę naudotojams autentifikuotis naudojant organizacijos tapatybės valdymo sprendimą ir esamus prisijungimo duomenis (SSO), neadministruojant atskirų Jira naudotojų paskyrų;

      - reikalingų pritaikymų „customizations“, skriptų perkonfigūravimą arba perkūrimą („rebuilding“) „Cloud“ aplinkoje bei suderintų pakeitimų įgyvendinimą, siekiant geriau pritaikyti sprendimą prie standartinių „Cloud“ funkcionalumų;

      - integracijų perkėlimą arba perprojektavimą;

      - testinės bei produkcinės migracijos atlikimą;

    - pataisymus atliekamus po migracijos, testavimą ir palaikymą stabilizavimo laikotarpiu;

    - konsultavimo, mokymo paslaugų suteikimą ir reikiamos dokumentacijos parengimą ar atnaujinimą.

  - Paslaugų įgyvendinimui numatomas 9 (devynių) mėnesių laikotarpis.

  - Sutarties įgyvendinimui numatoma preliminari Paslaugų apimtis 670 darbo valandų. Paslaugos perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir užsakymus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti visų Paslaugoms nurodyto valandų kiekio.

# REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS PASLAUGOMS

  - Konsultavimo paslaugos - Perkančiosios organizacijos atstovų konsultavimas visais pasiruošimo migracijos, migravimo vykdymo, Sistemų vystymo ir su Sistemų veikimu bei integracijomis susijusiais klausimais bei mokymai. Konsultavimo paslaugos turi būti teikiamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Migravimo vykdymo paslaugos:

  - Paslaugų teikėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą turi pateikti suderinimui detalų migraciios vykdymo darbų planą apimantį analizės, bandomosios migracijos, priėmimo testavimo, migracijos į produkcinę aplinką ar pan. etapus arba pagal poreikį Perkančioji organizacija Paslaugų teikėjui turi pateikti konkrečius užsakymus paslaugoms atlikti (toliau – Užsakymai). Prieš pradedant vykdyti Užsakymus, Paslaugų teikėjas Perkančiajai organizacijai ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas turi pateikti Užsakymo numatomus atlikimo rezultatus, terminus ir apimties įvertinimą darbo valandomis.

  - Paslaugų teikėjas, įvertinęs naudojamų įskiepių suderinamumą su Atlassian Cloud aplinka turi pateikti rekomendacijas dėl jų migracijos, pakeitimo lygiaverčiais sprendimais arba atsisakymo.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti integracijų ir įskiepių veikimo vientisumą bei Jira projektų, Confluence turinio, naudotojų duomenų, teisių, konfigūracijų ir susijusių metaduomenų vientisumą bei pilnumą migravimo metu.

  - Paslaugų teikėjas testavimo aplinkoje privalo atlikti migracijos  rezultatų testavimą ir pateikti testavimo rezultatų ataskaitą. Konkretūs testavimai įvardijami ir derinami migracijos vykdymo paslaugų Užsakyme arba migracijos darbų plane.

  - Atliekant migracijos paslaugų patikrinimą ir/ar testavimą, pastebėtos klaidos, neatitikimai ar trūkumai yra fiksuojami, o jų taisymas atliekamas Paslaugų teikėjo sąskaita. Po migracijos į produkcinę aplinką Paslaugų teikėjas turi pateikti migracijos ataskaitą, kurioje nurodoma atliktų darbų apimtis, migracijos rezultatai, nustatyti ir pašalinti neatitikimai ar klaidos, likusios rizikos, rekomendacijos bei kita su migracija susijusi informacija.

  - Po Sistemų ir susijusių komponentų migravimo į Atlassian Cloud aplinką Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti 1 (vieno) mėnesio trukmės palaikymą stabilizavimo laikotarpiu, skaičiuojamą nuo migravimo į produkcinę aplinką užbaigimo dienos. Stabilizavimo laikotarpiu Paslaugų teikėjas privalo operatyviai teikti konsultacijas, pagalbą naudotojams ir administratoriams, stebėti migravimo rezultatų veikimą bei šalinti po migracijos nustatytus sutrikimus, klaidas ir neatitikimus.

  - Po Sistemų ir susijusių komponentų migravimo į Atlassian Cloud aplinką Paslaugų teikėjas privalo teikti ne trumpesnės kaip 12 (dvylikos) mėnesių trukmės garantinės priežiūros paslaugas, skaičiuojamas nuo migravimo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija taikoma visiems migravimo metu perkeltiems duomenims, konfigūracijoms, darbo eigoms (Workflows), automatizacijoms, integracijoms, įskiepiams, kitiems susijusiems komponentams bei Paslaugų teikėjo sukurtiems ar modifikuotiems funkcionalumams. Garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas savo lėšomis privalo šalinti visas dėl jo atliktų darbų atsiradusias klaidas, neatitikimus Užsakymo reikalavimams ir kitus kokybės reikalavimų neatitinkančius trūkumus.

  - Garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas privalo teikti konsultacijas dėl migracijos rezultatų ir teikti pagalbą Perkančiosios organizacijos administratoriams sprendžiant su migracija susijusius klausimus ar incidentus.

  - Garantiniu laikotarpiu su migracija susijusių sutrikimų, klaidų ir neatitikimų (toliau – Trūkumai) prioritetai ir šalinimo terminai nustatomi atsižvelgiant į jų poveikį Perkančiosios organizacijos galimybėms tinkamai vykdyti kasdienę veiklą.

  - Trūkumų šalinimo terminai skirstomi į reakcijos laiką ir išsprendimo laiką. Reakcijos laikas – laikas nuo Trūkumo užregistravimo Jira užduotyje iki Paslaugų teikėjo veiksmų pradžios (19 p. nurodytomis darbo valandomis) ir informacijos apie Trūkumo priėmimą vykdyti pateikimo Perkančiajai organizacija. Išsprendimo laikas – laikas nuo Trūkumo užregistravimo Jira užduotyje iki jo pašalinimo ir sprendimo pateikimo Perkančiajai organizacijai.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja į užregistruotus Trūkumus reaguoti ir juos pašalinti per kuo trumpesnį laiką, tačiau ne vėliau nei per šiame dokumente nustatytus reakcijos ir išsprendimo terminus.

  - Garantiniu laikotarpiu visi Trūkumai registruojami Perkančiosios organizacijos Jira užduočių valdymo sistemoje (toliau – Jira Užduotys), Perkančiajai organizacijai priskiriant jiems prioritetą (laukelyje angl. „priority“) pagal jų poveikį veiklai. Atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos nustatytus prioritetus, Paslaugų teikėjas privalo laikytis šių reakcijos ir išsprendimo terminų:

| Prioritetas | Reakcijos laikas | Išsprendimo laikas |
| --- | --- | --- |
| Kritinis (Critical) | ne ilgiau kaip 1 darbo valanda | ne ilgiau kaip 4 darbo valandos |
| Aukštas (Major) | ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | ne ilgiau kaip 8 darbo valandos |
| Žemas (Minor) | ne ilgiau kaip 1 darbo diena | ne ilgiau kaip 2 darbo dienos |

  - Garantiniu laikotarpiu nustatytų Trūkumų prioritetai apibrėžiami taip:

  - Kritinis (angl. Critical) prioritetas – Sistemų ar jų pagrindinės funkcijos nustojo funkcionuoti ir daro reikšmingą poveikį Perkančiosios organizacijos veiklai.

  - Aukštas (angl. Major) prioritetas – atskirų Sistemų ar su jomis susijusių modulių, įskiepių arba integracijų funkcionalumo sutrikimai, kurie reikšmingai riboja veiklą.

  - Žemas (angl. Minor) prioritetas – nežymus Sistemų ar su jomis susijusios programinės įrangos sutrikimas, įtakojantis tik pavienius naudotojus arba nekritines funkcijas.

  - Jei Trūkumo pašalinti per nustatytą terminą objektyviai neįmanoma, Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas pasiūlyti laikiną sprendimą (angl. workaround), sumažinantį sutrikimo poveikį.

# PASLAUGŲ TEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos ar bet kokia jų dalis (įskaitant mokymus, konsultacijas, susitikimus ar kt.) būtų teikiamos ir bendravimas su Perkančiosios organizacijos atstovais Paslaugų teikimo metu kylančiais klausimais vyktų lietuvių kalba, nebent Šalys atskirai susitaria kitaip. Šiame punkte nustatyti kalbos ir bendravimo reikalavimai taikomi ir apima tiek Paslaugų teikėjo personalą, tiek Paslaugų teikėjo pasitelktus trečiuosius asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius Sutarties vykdyme.

  - Visos Paslaugų atlikimui reikalingos prieigos, įrankiai bei virtuali darbo vieta (pagal poreikį) suteikiamos tik po Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

  - Paslaugų teikimo laikas – Perkančiosios organizacijos darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais 8:00 iki 15:45 val., darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau (UTC +02:00). Šalių susitarimu bei kritinio incidento atveju Paslaugos gali būti teikiamos ne Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia pagal su Perkančiąja organizacija suderintą darbų vykdymo planą ir/arba pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas Užsakymus el. paštu.

  - Tiekėjas turi būti oficialus programinės įrangos gamintojo Atlassian partneris įgijęs Cloud Migration partnerio specializaciją. Specializacija turi būti viešai skelbiama programinės įrangos gamintojo Atlassian internetinėje svetainėje: https: //partnerdirectory.atlassian.com. Perkančioji organizacija tikrins šį sąrašą pasiūlymų vertinimo metu.

  - Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas naudodamas savo ir Perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Paslaugos atitinka Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

# PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU ŠALIŲ PAREIGŲ IR BENDRADARBIAVIMO REIKALAVIMAI

  - Siekiant užtikrinti sklandžią projekto eigą, sudaryti sąlygas anksti identifikuoti galimas kliūtis ir skatinti nuolatinį bendradarbiavimą tarp Paslaugų teikėjo ir Perkančios organizacijos, paskirtas projekto vadovas turi organizuoti reguliarius sutarties ir/ar užsakymų bei užduočių vykdymo statuso aptarimo susitikimus, biudžeto, resursų, rizikų, problemų ir prioritetų peržiūros susitikimus kartu su Perkančiąja organizacija. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamos kompetencijos pakankamus resursus kokybiškų Paslaugų atlikimui.

  - Siekiant numatytų rezultatų ir užtikrinant projekto sėkmę Perkančioji organizacija įsipareigoja aktyviai bendradarbiauti ir deleguoti asmenis, kurių  žinios, patirtis bei įgūdžiai padės projekto įgyvendinimui numatytais terminais. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

  - Paskirti projekto vadovą, kuris padėtų užtikrinti savalaikį veiklų įgyvendinimą;

  - Užtikrinti atitinkamos srities darbuotojų dalyvavimą atsižvelgiant į suplanuotų susitikimų temas;

  - Laiku (per sutartus terminus) pateikti prašomą informaciją apie Sistemas ir į projekto apimtį įtrauktus procesus ar duomenis;

  - Suteikti reikiamas prieigas prie Perkančiosios organizacijos sistemų;

  - Užtikrinti savalaikę dokumentų peržiūrą, tvirtinimą ar/ir grįžtamojo ryšio suteikimą atsižvelgiant į projekto plano ir/ar Užsakymo terminus;

  - Laikytis projekto plane ir/ar Užsakymuose numatytų veiklų įvykdymo terminų;

  - Užtikrinti, kad Perkančiosios organizacijos sprendimų priėmėjas dalyvautų strateginių ar probleminių klausimų sprendime.

# PASLAUGŲ UŽSAKYMO, PRIĖMIMO IR ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI:

  - Apmokėjimas už suteiktas Paslaugas atliekamas pagal faktiškai dirbtą laiką, kuris negali būti didesnis nei buvo suderintas su Perkančiąją organizacija (el. paštu)  arba  numatytas Užsakyme.

  - Esant poreikiui, Perkančioji organizacija turi teisę keisti Užsakymą: (ir/ar atsisakyti nereikalingos užsakymo dalies/apimties), keisti terminus, atšaukti, sustabdyti, tikslinti, keisti kitas užsakymo sąlygas. Visi pakeitimai turi būti suderinti su Paslaugos teikėju.

  - Paslaugų (Užsakymų ar jų dalių) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, nurodant Paslaugų (Užsakymų  turinį (objektą (-us), ar kitą reikšmingą informaciją) bei Paslaugų teikėjo faktiškai panaudotas darbų valandų kiekį (Užsakymo ar jo dalies įgyvendinimui, atitinkančio Techninės specifikacijos nuostatas) bei sumą pagal valandinį įkainį.

  - Pasirašius Šalių priėmimo-perdavimo aktą Tiekėjo suteiktų paslaugų rezultatai tampa Perkančiosios organizacijos nuosavybe.